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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البند 7 (ب) (1) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1] 



تقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة: 
التقارير التي لا تحتوي على أي مشكلات عالقة 
 
لمحة عامة 
 
تتضمن هذه الوثيقة تقارير عن المشروعات المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،[footnoteRef:2] وخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، والأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد (القرار 89/6). ويسرد الجدول 1 التقارير المتعلقة بالمشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة التي قدمت إلى الاجتماع الخامس والتسعين والتي، بعد استعراض اللجنة التنفيذية لها، لا تحتوي على أي مشكلات عالقة، لذا لا تتطلب نظر اللجنة التنفيذية النظر فيها بصفة فردية. [2:  وفقا للقرار 94/16 (ب)، قدمت الجزائر أيضاً تقريراً عن جميع الأنشطة الجارية المتبقية في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الاجتماع الخامس والتسعين. ويرد التقرير في وثيقة مقترح مشروع للجزائر UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/39).)] 
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التقارير المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أفغانستان: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلتان الأولى والثانية - نقل تنفيذ مكونات اليونيب إلى اليونيدو (اليونيدو)
خلفية
تمت الموافقة في الأصل على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الثالث والستين[footnoteRef:3] وتم تعديلها في الاجتماع التاسع والسبعين[footnoteRef:4] لتحقيق التخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020 بمستوى تمويل إجمالي قدره 679,101 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 78,554 دولارًا أمريكيًا، لإزالة 8.26 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتمت الموافقة على جميع الشرائح الأربع المخطط لها في المرحلة الأولى، مع الموافقة على الشريحة النهائية في الاجتماع الخامس والثمانين. وكان من المقرر إنجاز المشروع بحلول نهاية عام 2021 وفقًا للفقرة 14 من الاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية. [3:  القرار 63/52]  [4:  القرار 97/27 (أ) (1)] 

تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع الخامس والثمانين[footnoteRef:5] لتحقيق خفض بنسبة 67.5 في المائة في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2025. وبسبب جائحة كوفيد-19 والاضطرابات السياسية اللاحقة، تأخر تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى والشريحة الأولى من المرحلة الثانية. وفي الاجتماع الثالث والتسعين، لاحظت اللجنة التنفيذية الطلب المقدم من أفغانستان لنقل تنفيذ مكونات اليونيب في المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيدو، بما في ذلك الأرصدة المتبقية من المشروعات المعتمدة؛ وأن اليونيدو ستقدم الاتفاقات المحدثة للمرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان، إلى جانب خطط التنفيذ المعدلة، إلى الاجتماع الرابع والتسعين  )القرار 93/14(ج)). [5:  القرار 85/24] 

وفقا للقرار 93/14(ج)، قدمت اليونيدو تقريراً مرحليا، يشمل أرصدة التمويل المتبقية من الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى والشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي سيتم تحويلها من اليونيب إلى اليونيدو.[footnoteRef:6] وشمل التقرير أيضا خطط التنفيذ المتعلقة بالأموال المحولة. [6:  انظر أيضًا الفقرات 4-6  من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/4] 

تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية
تأخر تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى والشريحة الأولى من المرحلة الثانية بسبب الاضطرابات السياسية في البلد. وتواصل وحدة الأوزون الوطنية، التابعة للوكالة الوطنية لحماية البيئة، تنفيذ برامج لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وجاري تطبيق نظام التراخيص والحصص، وتمت صياغة مشروع نظام لحظر المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل ضبط استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تم إنشاء لجنة وطنية للأوزون تتألف من أصحاب المصلحة الرئيسيين، وعقدت اللجنة ثلاث اجتماعات تنسيقية لتحديد الحصص الوطنية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعامي 2023 و2024. وتم استعراض مؤهلات الشركات المستوردة، وتم توزيع التراخيص والحصص على 12 مستوردًا. وتواصل وحدة الأوزون الوطنية التنسيق مع الجمارك وأصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين لتطبيق نظام التراخيص والحصص، وإذكاء الوعي بشأن ضبط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ورصد الواردات وإمدادات السوق، ومعالجة الواردات غير القانونية.
وتعدل وزارة العدل النظم الخاصة بالتحكم في المواد المستنفدة للأوزون. وأعدت وحدة الأوزون الوطنية مدخلات لهذه التعديلات وشاركت في عملية التشاور العام. بالإضافة إلى ذلك، تعمل وحدة الأوزون الوطنية مع المعهد الأفغاني الكوري للتخطيط لمزيد من التدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء.
تم جمع البيانات وإجراء دراسة لتحليل التأثير الاقتصادي لتعديل كيغالي. وتم إعداد قائمة مرجعية للمواد الهيدروفلوروكربونية، تشمل أسمائها الكيميائية وأسمائها التجارية، وقيم القدرة على إحداث الاحترار العالمي، ورموز النظام المنسق وتم تقديمها إلى إدارة الجمارك لرصد الواردات.
التقرير المالي
من الإجمالي 69,101 دولارا أميركيا المعتمد للشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (40,825 دولارا أميركيا لليونيب و28,276 دولارا أميركيا لليونيدو)، صرف اليونيدو 12,372 دولارا أميركيا، ولم تصرف اليونيدو أي مبالغ. وسيتم تحويل المبلغ المتبقي وقدره 28,453 دولارا أميركيا من اليونيب إلى اليونيدو بناءً على طلب أفغانستان.
من الإجمالي 319,567 دولارا أمريكيا المعتمد للشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (229,567 دولارا أمريكيا لليونيب و90,000 دولارا أمريكيا لليونيدو)، صرف اليونيب 48,659 دولارا أمريكيا وصرفت اليونيدو 23,011 دولارا أمريكيا. وسيتم تحويل الرصيد المتبقي وقدره 180,908 دولارا أمريكيا من اليونيب إلى اليونيدو أيضا.
خطط التنفيذ

الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى
سيتم استخدام المبلغ 28,453 دولاراً أميركياً المحول من اليونيب إلى اليونيدو للأنشطة التالية:
الإطار القانوني والنظم: إجراء تحليل الثغرات وصياغة مشروع النظم المقترحة (3,000 دولارا أمريكيا)؛
وترجمة النظم المعدلة إلى اللغة الإنجليزية واللغات المحلية الأخرى، إلى جانب التوعية العامة ونشر النظم (13,453 دولارًا أمريكيًا)؛
ووضع المبادئ التوجيهية الفنية لموظفي الجمارك وفنيي التبريد وتكييف الهواء بشأن تحديد ومناولة مواد التبريد باستخدام معرفات مواد التبريد (12,000 دولارا أمريكيا).
الشريحة الأولى من المرحلة الثانية
سيتم استخدام التمويل 180,908 دولارا أمريكيا المحول من اليونيب إلى اليونيدو للأنشطة التالية:
تعزيز تطبيق نظام التراخيص والحصص، واستكمال وتنفيذ حظر المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعداد مواد تدريب لإجراء أربع حلقات عمل لعدد 60 ضابط حمارك حول الرقابة على استيراد المواد المستنفدة للأوزون (25,000 دولارا أميركيا)؛
وإعداد مواد توعوية لدائرة الجمارك باللغة المحلية، وطباعة 300 نسخة وتوزيعها على ضباط الجمارك والتفتيش (20,000 دولارا أميركيا)؛
وتنظيم ثلاث حلقات عمل لتدريب 60 فنيي تبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة والسلامة في مناولة مواد التبريد القابلة للاشتعال، وتحسين كفاءة وحدات التبريد وتكييف الهواء في استخدام الطاقة، بالتعاون مع المعهد الأفغاني الكوري (25,000 دولارا أمريكيا)؛
وتنفيذ أنشطة توعوية من خلال التلفزيون والصحف والملصقات ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات عن سياسات المواد المستنفدة للأوزون والتكنولوجيات البديلة (15,000 دولارا أمريكيا)؛
وتدريب 60 موظفاً من 10 مستوردين على حفظ السجلات والإبلاغ عن البيانات، وإدخال معايير السلامة وقواعد الممارسات الجيدة لمناولة مواد التبريد القابلة للاشتعال (25,000 دولارا أميركيا(؛
وإثبات جدوى تكنولوجيا البروبان (R-290) ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال تحديد مورد التكنولوجيا لمعدات التبريد التجارية القائمة على  البروبان، وشراء المعدات، واختيار القائمين بتركيب المعدات للتركيب التجريبي، وإجراء الصيانة اللاحقة لمعدات البروبان (30,908 دولارا أمريكيا(؛ 
وسيشمل تنسيق ورصد المشروع وإعداد التقارير عنه توظيف منسق مشروع بدوام كامل لإدارة الأنشطة في المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويشمل ذلك التواصل مع أصحاب المصلحة وإشراكهم، ودعم عملية الترخيص والحصص، وتقديم معلومات عن مشكلات سوق التبريد وتكييف الهواء، وتنظيم أنشطة التدريب، والمساعدة في شراء المعدات، وترقية معاهد التدريب، والإشراف على عمليات التحقق، والرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز (40,000 دولارا أميركيا).
تعليقات الأمانة 
تشير الأمانة إلى أن البلد استمر في تنفيذ مراحل خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وظل ممتثلا لجدول الإزالة في بروتوكول مونتريال. ونظراً لتأخر التنفيذ، توصي الأمانة بتمديد فترة التنفيذ للشريحة الرابعة من المرحلة الأولى إلى نهاية عام 2026 وللشريحة الأولى من المرحلة الثانية إلى نهاية عام 2028.
الاتفاق المحدث
في ضوء تحويلات التمويل من اليونيب إلى اليونيدو وتمديد فترات التنفيذ، تم تحديث الاتفاقات المبرمة بين أفغانستان واللجنة التنفيذية للمرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعلى وجه التحديد، تم تنقيح التذييل 2- ألف، وتم تحديث النص أو الإضافة إليه للإشارة إلى أن الاتفاقات المنقحة تحل محل الاتفاقات التي أبرمت في الاجتماعين السابقين (الاجتماع التاسع والسبعين للمرحلة الأولى والاجتماع الخامس والثمانين للمرحلة الثانية)، على النحو الوارد في المرفقين الأول والثاني بهذه الوثيقة. وسيتم إلحاق الاتفاقات المنقحة كاملة بالتقرير النهائي للاجتماع الخامس والتسعين.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
وأن تشير إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان، الذي قدمته اليونيدو على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20؛
وأن تشير إلى إعادة اليونيب الأرصدة وقدرها 28,453 دولاراً أميركياً من الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و180,908 دولاراً أميركياً من الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتوافق على تحويل هذه الأموال إلى اليونيدو، إلى جانب خطط التنفيذ المقابلة للأموال المحولة؛
وأن توافق على نقل التمويل وقدره 239,000 دولارا أميركيا من اليونيب إلى اليونيدو، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، المعتمدة من حيث المبدأ، المرتبطة بالشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
وأن توافق على تمديد فترة تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026 وللشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2028؛
وأن تشير أيضا إلى أن أمانة الصندوق حدثت الاتفاقات المبرمة بين أفغانستان واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفقين الأول والثاني بهذه الوثيقة، وعلى وجه التحديد:
[bookmark: _Hlk182822546]للمرحلة الأولى، تم تعديل التذييل 2- ألف لكي يعكس نقل رصيد التمويل من اليونيب إلى اليونيدو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، وتم تحديث الفقرة 16 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث المعدل يحل محل الاتفاق المبرم في الاجتماع التاسع والسبعين بموجب القرار 79/27؛
وللمرحلة الثانية، تم تعديل التذييل 2- ألف لكي يعكس نقل رصيد التمويل من اليونيب إلى اليونيدو المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه، وتمت إضافة الفقرة 17 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل المبرم في الاجتماع الخامس والثمانين بموجب القرار 85/24.
الأرجنتين: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - توافر بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الرغوة والاستخدام الانتقالي للبدائل ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي (اليونيدو وحكومة إيطاليا)
خلفية
وفي اجتماعها الثاني والتسعين، عند الموافقة على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين (القرار 92/31)، لاحظت اللجنة التنفيذية من بين أمور أخرى ما يلي:
0. التحديات التي فرضها نقص إمدادات البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الرغوة، مما أدى إلى تأخير تنفيذ أنشطة المرحلة الثانية في قطاع الرغوة التي كانت ستسمح لحكومة الأرجنتين بإزالة 85.92 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
وأنه، في حالة عدم توفر البدائل في السوق المحلية، يمكن استخدام البدائل ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي، على أساس انتقالي فقط، وأن حكومة الأرجنتين ستقدم تقريراً إلى كل اجتماع للجنة التنفيذية عن التقدم المحرز نحو ضمان توافر التكنولوجيات المختارة، بما في ذلك المكونات المرتبطة بها، على أساس تجاري في البلد، على أن يكون مفهوماً أنه لت يتم تمويل تكاليف التشغيل الإضافية حتى اكتمال الانتقال إلى البدائل المتفق عليها.
[bookmark: _Hlk183371720]وفي الاجتماع الثالث والتسعين، أفادت اليونيدو بأنه خلال الفترة 2022-2023، وصلت أسعار الهيدروفلوروأوليفينات إلى 35 دولاراً أميركياً لكل 40 للكيلوغرام، وأنه رغم اختبار الهيدروفلوروأوليفينات من قبل شركات النظم المحلية، لم تمتلك مخزونات كافية للإنتاج على نطاق تجاري. وفيما يتعلق بالبدائل الأخرى، كانت شركات المصب معارضة لاستخدام تكنولوجيات أخرى مثل فورمات الميثيل أو الميثيلال بسبب مشكلات التآكل والاشتعال التي تم تحديدها خلال الاختبارات السابقة. وبعد اطلاعها على التقرير، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الأرجنتين واليونيدو أن تقدما تحديث في الاجتماع الرابع والتسعين (القرار 93/17 (ب)).
وفي الاجتماع الرابع والتسعين، أفادت اليونيدو بأن الأسعار والتوافر وأوقات التسليم ظلت المشكلات الرئيسية التي تعوق استعمال شركات النظم المحلية الهيدروفلوروأوليفينات. ورغم انخفاض الأسعار بالمقارنة مع تلك المبلغ عنها في الاجتماع الثالث والتسعين، مازالت تشكل عائقًا كبيرًا أمام الشركات المحلية. وامتدت أوقات التسليم بين 90 و120 يومًا، ولم يتم بيع الهيدروفلوروأوليفينات لشركات النظم المحلية على نطاق تجاري. ومع ذلك، ذكر الموردون أنهم يستطيعون توفير الهيدروفلوروأوليفينات للبلد شريطة وجود تعهدات شراء من شركات النظم، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التأمين لتلبية متطلبات المقر الرئيسي لاستعمال بديل جديد في البلد.
وأشار التقرير أيضًا إلى الحاجة إلى انتقال شركات النظم المحلية مؤقتًا إلى المواد الهيدروفلوروكربونية لأن أسعارها وتوافرها يضمنان استمرارية العمل دون زيادات كبيرة في التكاليف. ومع ذلك، أعادت الحكومة التأكيد على أن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع رغوة البولي يوريثان ليس حلاً طويل الأجل وأعربت شركات النظم المحلية عن استعدادها لاستعمال الهيدروفلوروأوليفينات كبديل فور التغلب على معوقات الأسعار والإمدادات. وبعد استعراضها للتقرير، طلبت اللجنة التنفيذية من الحكومة واليونيدو أن تقدما تحديث في الاجتماع الخامس والتسعين بشأن توافر بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في قطاع الرغوة في السوق المحلية وبشأن الاستخدام الانتقالي للبدائل ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي (القرار 94/7 (ب)).
التقرير المرحلي
بالنيابة عن حكومة الأرجنتين، قدمت اليونيدو تقريراً يقدم تحديثاً لحالة توريد وسعر ومواعيد تسليم للاوليفينات الهيدروفلورية لقطاع رغوة البولي يوريثان بعد مشاورات مكثفة أجرتها حكومة الأرجنتين مع الموردين الرئيسيين وشركات النظم المحلية. 
وفيما يتعلق بالإمدادات، أفاد أحد الموردين بأنه سيتمكن من توفير الهيدروفلوروأوليفينات الخاصة به للسوق المحلية بحلول عام 2026، في حين أكد الموردان الآخران أنهما سيتمكنان من توريد الهيدروفلوروأوليفينات الخاصة بهما للسوق الأرجنتينية فورا.
وفيما يتعلق بالسعر، ذكر بعض الموردين إمكانية التوصل إلى اتفاقيات تجارية بأسعار أقل كثيرا من تلك المبلغ عنها سابقًا. ومن المتوقع أن تسهل هذه الأسعار، رغم أنها مازالت تشكل تحديًا لشركات النظم المحلية، الحصول على الهيدروفلوروأوليفينات في السوق المحلية. ورغم استغراق عمليات التسليم في البداية ما بين 90 و120 يومًا، أشار الموردون إلى إمكانية تقليل تلك المدة للمشتريات اللاحقة.
وحسب المبلغ به بالفعل في الاجتماع الرابع والتسعين، ذكر الموردون أنهم يستطيعون توفير الهيدروفلوروأوليفينات للبلد بعد استلام تعهدات الشراء من شركات النظم، مؤكدين على ضرورة التأمين لتلبية متطلبات المقر الرئيسي عند تقديم بديل جديد في البلد.
وأكد التقرير أيضًا أن جميع شركات النظم أجرت اختبارات وتجارب باستخدام الهيدروفلوروأوليفينات وهي على اتصال بالموردين للتفاوض على الشروط التجارية لبدء التحول. ومع ذلك، حتى الآن مازالت الهيدروفلوروأوليفينات لا تُستهلك أو تستخدم في الأرجنتين كبديل للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب. ومازالت بعض الشركات تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية على أساس انتقالي كبديل للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، لكن الحكومة أعادت التأكيد على أن استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع رغوة البولي يوريثان ليس حلاً طويل الأمد وأعربت شركات النظم المحلية عن استعدادها لاستعمال الهيدروفلوروأوليفينات كبديل فورا بعد التغلب على معوقات السعر والإمداد. وتعتبر الحكومة أن الموردين جزء رئيسي في اعتماد التكنولوجيا وأن البلد يحتاج إلى دعم من البلدان التي تنتج الهيدروفلوروأوليفينات لضمان إمداد محلي موثوق به.
تعليقات الأمانة 
تشير الأمانة إلى التقرير الذي يقدم تحديثًا عن حالة إمداد وسعر ومواعيد تسليم الهيدروفلوروأوليفينات لقطاع رغوة البولي يوريثان، والتأكيد على أن بعض الشركات مازالت تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية مؤقتا كبديل للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، وإعادة التأكيد على استعداد شركات النظم المحلية لاستعمال الهيدروفلوروأوليفينات كبديل فورا بعد التغلب على معوقات السعر والإمداد.
وتشير الأمانة أيضاً مع التقدير إلى المناقشات النشطة التي أجرتها حكومة الأرجنتين مع موردي البدائل وشركات النظم، وكذلك التقدم المحرز من هذه المناقشات، بما في ذلك المزيد من الوضوح بشأن توافر عامل الإرغاء، والنظر في أسعار أقل من تلك التي المبلغ عنها سابقاً. وإذ تلاحظ أن مشكلة توافر البدائل في تصنيع رغوة البولي يوريثان ستتم مناقشتها في إطار البند 10 من جدول أعمال الاجتماع الخامس والتسعين، أدرجت الأمانة المعلومات المحدثة المتعلقة بمشروع رغوة البولي يوريثان في الأرجنتين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/85.
ورغم التقدم المحرز الملحوظ، مازالت مشكلة توافر وتسعير البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي دون حل، ومازالت البدائل ذات القدرة المرتفعة على إحداث الاحترار العالمي تُستخدم على أساس انتقالي. لذلك، وفقاً للقرار 92/31 (ج) (2)، توصي الأمانة بأن تستمر حكومة الأرجنتين في تقديم تقارير إلى اللجنة التنفيذية بشأن هذه المشكلة.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
[bookmark: _Hlk152497896]أن تشير إلى التقرير المتعلق بتحديث حالة توافر البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في قطاع الرغوة والاستخدام الانتقالي للبدائل ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي في سياق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأرجنتين، الذي قدمته اليونيدو والمشمول في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20؛ 
وأن تطلب من حكومة الأرجنتين واليونيدو، وفقاً للقرار 92/31 (ج)(2)، أن تقدما تحديثا في الاجتماع السادس والتسعين بشأن مدى توفر البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في قطاع الرغوة في السوق المحلية وبشأن الاستخدام الانتقالي للبدائل ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي.
بوليفيا (دولة - متعددة القوميات): خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تقرير عن التقدم المحرز في فرض حظر على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) (اليونيدو واليونيب)
خلفية
تمت الموافقة مبدئيًا على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لدولة بوليفيا المتعددة القوميات في الاجتماع السابع والثمانين، مع ملاحظة التزام الدولة بحظر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2023 (القرار 87/36 (ب) (1)) .
وفي الاجتماع الثالث والتسعين، قدمت الدولة طلبها للحصول على تمويل للشريحة الثانية من المرحلة الثانية،[footnoteRef:7] الذي  أبلغت فيه اليونيدو عن التقدم المحرز في الحظر وتوقع دخوله حيز النفاذ بحلول مارس/ آذار 2024؛ وتمت صياغة الوثيقة القانونية (لوائح الإدارة البيئية للمواد المستنفدة للأوزون) للحظر وكان من المتوقع دخوله حيز النفاذ في عام 2024. وتم إخطار المستوردين وأصحاب المصلحة بالحظر أيضا، ونتيجة لذلك لم يتم استيراد أي معدات قائمة على مواد هيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2023. [7:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/43] 

ووافقت اللجنة التنفيذية على طلب الشريحة الثانية على أساس أن اليونيدو ستقدم تقريراً عن التقدم المحرز في فرض الحظر على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب المطلوب في القرار 87/36 (ب)(1) إلى الاجتماع الخامس والتسعين في حالة عدم فرض الحظر المذكور في ذلك الوقت (القرار 93/36).[footnoteRef:8]  [8:  قرار الموافقة الشمولية والأحكام الواردة في المرفق الرابع عشر بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105] 

التقرير المرحلي
عملا بالقرار 93/36، أبلغت اليونيدو مبدئيا عن وجود مشكلات في فرض الحظر في البلد، وهي أن حكومة دولة بوليفيا متعددة القوميات تفتقر إلى القدرة الإدارية لإصدار لائحة تحظر المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولديها قدرة فنية محدودة لفرض لإنفاذ هذا الحظر. وتم تقديم مشروع اللائحة إلى المديرية القانونية بوزارة البيئة للنظر فيه في عام 2023 لكنه لم يتقدم بأي شكل آخر.
تعليقات الأمانة 
عقب المناقشات مع الأمانة، أفادت اليونيدو بأن المؤسسة المسؤولة عن الترخيص المسبق لاستيراد معدات التبريد وتكييف الهواء، المعهد البوليفي للمقاييس، لم تعد تسمح بدخول معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي وقت لاحق، أفادت وحدة الأوزون الوطنية، من خلال اليونيدو، بأنه تم تحديث مشروع اللائحة بعد ملاحظات الوزارة، وفي17  أكتوبر/ تشرين الأول 2024، تم توقيع اللائحة لإضفاء الطابع الرسمي على الحظر.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالتقرير المتعلق بالتقدم المحرز في فرض الحظر على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في دولة بوليفيا متعددة القوميات، حسبما قدمته اليونيدو والمشمول في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20. 
هندوراس: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - تحديث بشأن التقدم المحرز نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق) (اليونيدو واليونيب)
خلفية
في الاجتماع الثاني والتسعين، قُدِّم تقرير التحقق مع طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس. وأظهر التحقق أنه على الرغم من استمرار الامتثال، تختلف أرقام الاستهلاك التي تم التحقق منها لعامي 2020 و2021 عن تلك الواردة في إطار تقارير تنفيذ البرنامج القطري وبيانات المادة 7. وكرر التحقق التأكيد على توصيات بشأن هذه المشكلة من عمليات التحقق السابقة التي لم تمت معالجتها جزئيًا فقط. وتضمنت التوصيات، من بين أمور أخرى، تنفيذ تعريف رقمي فريد لكل إذن استيراد؛ واشتراط الحصول على تراخيص تصدير للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغيرها من المواد المستنفدة للأوزون؛ وتعزيز جهود تدريب الجمارك لضمان دقة الإقرارات الجمركية، وخاصة فيما يتعلق بالوزن الصافي المبلغ عنه. ورأت الأمانة أن اتباع هذه التوصيات بشكل كامل من شأنه أن يساعد الحكومة في تحسين دقة تسجيل البيانات والحد من أخطاء الإبلاغ.
بناء على ذلك، عند الموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، طلبت اللجنة التنفيذية من اليونيدو أن تقدم للاجتماع الرابع والتسعين تحديثاً عن التقدم المحرز نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق، بما في ذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان دقة بينات تنفيذ البرنامج القطري وبيانات المادة 7 المقدمة إلى أمانتي الصندوق والأوزون على التوالي (القرار 92/24).[footnoteRef:9]  [9:  قرار الموافقة الشمولية والأحكام الواردة في المرفق التاسع بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/56.] 

التقرير المرحلي
استجابة لهذا القرار، قدمت اليونيدو، نيابة عن حكومة هندوراس، إلى الاجتماع الخامس والتسعين تحديثاً بشأن التقدم المحرز نحو تنفيذ توصيات تقرير التحقق، مع تسليط الضوء على ما يلي:
(1) بالإضافة إلى تراخيص الاستيراد، وضعت حكومة هندوراس شرطًا للحصول على تراخيص التصدير للمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال والمعدات التي تحتوي عليها. والتراخيص إلزامية أيضًا للمواد الخاضعة للرقابة أو المعدات أثناء النقل؛

(2) ويتم الآن إصدار جميع التراخيص برقم فريد لكل نوع من المواد والمعدات المستوردة. كما تعمل وحدة الأوزون الوطنية على وضع رمز الاستجابة السريعة(QR code)  لكل ترخيص، الذي سيعمل كمعرف فريد لإقرارات الاستيراد الجمركية. وكانت الاختبارات الأولية ناجحة، ومن المتوقع أن يكون النظام جاهزًا للتشغيل خلال الربع الأخير من عام 2024؛

(3) وتخطط وحدة الأوزون الوطنية لإطلاق نظام تسجيل إلكتروني للمستوردين ورخص الاستيراد/التصدير في الربع الأول من عام 2025. ويهدف هذا النظام إلى تحسين إدارة البيانات وتعزيز دقة تقارير الاستهلاك؛

(4) وبالتعاون مع إدارة الجمارك، نظمت وحدة الأوزون الوطنية ثلاث حلقات عمل تدريبية خلال عام 2024 لعدد 100 موظف جمارك في نقاط الدخول الرئيسية، وركزت حلقات العمل هذه على ضبط حركة المواد الخاضعة للرقابة، بما في ذلك التصريح بالوزن الصافي بدقة في الإقرارات الجمركية للاستيراد/التصدير.
تعليقات الأمانة 

38	تشير الأمانة إلى أن حكومة هندوراس تعمل بنشاط على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق. ستحسن التحسينات الجاري إدخالها على أنظمة تسجيل وإصدار تراخيص الاستيراد/التصدير والإقرارات الجمركية تحليل البيانات وزيادة دقة تقارير تنفيذ البرنامج القطري وبيانات المادة 7. وستواصل الأمانة رصد هذه المسألة كجزء من التقارير المرحلية للشريحة التي سيتم تضمينها في طلبات الشرائح المستقبلية، مع تقديم الشريحة التالية المستحق تقديمها في الاجتماع السادس والتسعين.
التوصية

39	قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بالتحديث بشأن التقدم المحرز نحو تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق الخاص بالشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهندوراس، الذي قدمته اليونيدو والمشمول في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20.
موريتانيا: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - الخطوات المتخذة لتعزيز أنظمة تراخيص وحصص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيب)

خلفية

40. في اجتماعها الثالث والتسعين، أشارت اللجنة التنفيذية إلى حالة استعراض تقرير مسح المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتوصيات بشأن نقطة البداية المعدلة والاتفاق المعدل بين حكومة موريتانيا واللجنة التنفيذية في سياق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا، وطلبت من اليونيب أن يستمر في مساعدة حكومة موريتانيا في تعزيز نظامها للتراخيص والحصص وكذلك أنظمتها لتسجيل واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتمكينها من حساب صادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تستخدمها السفن الأجنبية اعتبارًا من عام 2023؛ وتحسين استخدام الرموز الجمركية؛ وتقديم تقرير في الاجتماع الخامس والتسعين عن الخطوات المتخذة لتعزيز أنظمة تراخيص وحصص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (القرار 93/24 (ب)).
التقرير المرحلي
41. عملا بالقرار 93/24 (ب)، نيابة عن حكومة موريتانيا، قدم اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة المعينة، تقريرا يوضح الخطوات المتخذة خلال عام 2024. ودربت موريتانيا95  من ضابط الجمارك والإنفاذ على رموز النظام المنسق ولوائح الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في العام الحالي. علاوة على ذلك، أضاف البلد تدابير إنفاذ إلى آليته لرصد واردات/صادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال تعزيز الرقابة على بيع وشراء وتداول واستخدام مواد التبريد التي تستخدمها السفن الأجنبية. واعتبارًا من يوليه/ تموز 2024، يجب أن يقدم المستوردون سجل مبيعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تستخدمها السفن الأجنبية، وهو أمر بالغ الأهمية لتتبع منح التراخيص والحصص، ويجب أن تقدم سلطات الموانئ قوائم بالسفن الراسية تفصل كميات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم شراؤها واستخدامها كل ربع سنة.
تعليقات الأمانة 
42. تشير الأمانة إلى تقرير الحالة الذي يقدم تحديثًا بشأن تعزيز نظام موريتانيا للتراخيص والحصص، بما في ذلك سجلات واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتمكين البلد من حساب صادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تستخدمها السفن الأجنبية اعتبارًا من عام 2024 وتحسين استخدام الرموز الجمركية وتدريب ضباط الجمارك والإنفاذ. ويوضح التقرير الذي قدمه اليونيب أيضا دور سلطات الموانئ في التحقق المتبادل من البيانات الواردة من المستوردين. باختصار، يتم تحديد استخدام السفن الأجنبية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  من خلال المعلومات التي تقدمها هذه الجهات المعنية.

43. ولم يتم تنفيذ نظام تتبع استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السفن الأجنبية في عام 2023، حيث لم يتم اتخاذ قرار تنفيذه إلا في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام. وتشير الأمانة إلى أن المعلومات المتعلقة باستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الشحنات لعام2023  ستتطلب دراسة ميدانية، وطلبت من اليونيب استكمالها كجزء من المسح لإعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
44. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

أن تشير إلى التقرير المتعلق بالخطوات المتخذة لتعزيز أنظمة تراخيص وحصص استيراد وتصدير المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا، في سياق المرحلة الأولى من خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسبما قدمه اليونيب والمشمول في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20؛
أن تطالب:
اليونيب بإعداد تقرير عن استخدامات السفن الأجنبية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2023 كجزء من إعداد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموريتانيا، وإدراج التقرير كجزء من طلب المرحلة الثانية المقدم؛
وحكومة موريتانيا بالبدء في الإبلاغ عن أنواع وكميات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تستخدمها السفن الأجنبية في تقارير تنفيذ البرنامج القطري وبيانات المادة 7 اعتبارًا من عام 2024.
فييت نام: خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية - التقرير المرحلي النهائي) (البنك الدولي وحكومة اليابان)
خلفية
1. عند الموافقة على الشريحة الرابعة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفبيت نام، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة فيتنام والبنك الدولي وحكومة اليابان أن تقدم، في أول اجتماع في عام 2024، تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة النهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (القرار 91/57 (ج)).
في أبريل/ نيسان 2024، قدم البنك الدولي التقرير المرحلي عملا بالقرار 91/57 (ج)، وكذلك تقرير التحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2022.[footnoteRef:10] [10:  في الاجتماع الرابع والتسعين، أحيطت اللجنة التنفيذية علماً بالطلب الذي ستستعرضه الأمانة وتقدمه في الاجتماع الخامس والتسعين ( الفقرة 61 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/67).] 

التقرير المرحلي
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق منه
أبلغت حكومة فييت نام عن استهلاك 137.46 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2023، وهو يقل بنسبة 38 في المائة عن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكي يمتثل البلد له. وأكد تقرير التحقق لعام 2022 أنه تم الإبلاغ عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدقة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لذلك العام. وخلص التحقق إلى أن فييت نام تمتثل للعتبات على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية. ولم يعالج تقرير التحقق استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا المستوردة.
الإطار القانوني
في إطار الشريحة الرابعة، تم تنظيم أربع حلقات عمل وتدريب 150 ضابط جمارك على ضبط ورصد واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لإجمالي 350 ضابط جمارك تم تدريبهم في إطار المرحلة الثانية. وحظرت الحكومة استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا المستوردة في 1 يناير/ كانون الثاني 2023، وفقا للقرار 90/22 (د)(1).
قطاع التصنيع
صناعات تكييف الهواء
استلمت شركتا تصنيع تكييف الهواء مشاركتان في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (هوا فات وناغاكاوا - Hoa Phat and Nagakawa) المعدات المتبقية اللازمة للتحول إلى الهيدروفلوروكربون-32؛ والمعدات الجديدة قيد التشغيل وتم إنجاز المشروعين، بإزالة إجمالية قدرها 51.65 طن متري في هذا القطاع.
تصنيع رغوة البولي يوريثان
في قطاع رغوة البولي يوريثان، تم الانتهاء من تحويل الشركتين المتوقع إنجاز تحويلهما إلى السيكلوبنتان (يانتاي مون وتران هوو دوك - Yantai Moon and Tran Huu Duc) واثنتين إلى السيكلوبنتان المخلوط مسبقًا (دارلينج وتان إيه - Darling and Tan A)، مما أدى إلى إزالة استهلاك سنوي إجمالي قدره 140.95 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا. وتم تحويل خمس عشرة شركة صغيرة ومتوسطة إلى تركيبات مخفضة من بوليولات الهيدروفلوروأوليفينات المخلوطة مسبقًا بمساعدة شركة جرينمات - GreenMat التي تعمل كشركة خلط وتقدم المساعدة الفنية والتدريب، مما أدى إلى إزالة 85.94 طن متري إضافيا. وإلى جانب الشركة المحولة في إطار الشريحة الثالثة، ساري - Saree (التي تستهلك 7.00 طن متري في تصنيع الرغوة)، تمت إزالة إجمالي 233.89 طن متري في قطاع رغوة البولي يوريثان في إطار المرحلة الثانية.
صناعات التبريد
في الاجتماع الحادي والتسعين، كان من المتوقع أن تتحول شركان (ساري ونام دونج - Saree and Nam Dung) من الهيدروكلوروفلوروكربون‑22 إلى الأمونيا؛ ومنذ ذلك الحين، أكملت شركة ساري (التي تستهلك 14.49 طن متري في صناعات التبريد) تحويلها بينما قررت شركة نام دونج الانسحاب من المشروع. ولم تتحقق خطة منسق المجموعة لمساعدة أربع شركات صغيرة ومتوسطة على التحول إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ ومع ذلك، تمكنت شركة صغيرة ومتوسطة إضافية، هاي آن - Hai An (تستهلك 1.65 طن متري)، من التحول بمساعدة وحدة تنفيذ ورصد المشروع. وإلى جانب الشركة المحولة في إطار الشريحة الثالثة، فونج نام - Phuong Nam (تستهلك 9.82 طن متري)، تمت إزالة إجمالية قدرها 25.96 طن متري في قطاع صناعات التبريد في إطار المرحلة الثانية.
المساعدة الفنية
استمرت المساعدة الفنية في إطار الشريحة الرابعة وشملت التوجيه لتسهيل الاستعمال المستدام للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وتقييم فعالية التكنولوجيا في المؤسسات المحولة المختارة، والمساعدة في إعداد المشروعات الفرعية وبرامج التدريب.
قطاع خدمة التبريد
تم تنفيذ الأنشطة التالية في قطاع الخدمة في إطار الشريحة الرابعة:
استمر تنفيذ المساعدة الفنية في إطار حكومة اليابان لأحد مصنعي تكييف الهواء وأصحاب المصلحة الآخرين؛
وتم عقد حلقتي عمل لتدريب المدربين لعدد 77 مدربًا من المدارس المهنية، وتم تدريب 2,000 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لمواد التبريد القابلة للاشتعال، بإجمالي 187 مدربًا و3,200 فنيا تم تدريبهم في المرحلة الثانية؛
وتم تسليم مجموعات الأدوات (مثل، كاشف التسرب ومقياس الضغط وآلة استرداد مواد التبريد وخزان لاحتواء مواد التبريد ومضخة تفريغ ووحدة تكييف ومجموعة أدوات من مفتاح عزم الدوران وأداة الاشتعال وقاطع الأنابيب وميزان مواد التبريد) إلى 45 مدرسة للتدريب المهني (110 إجماليًا)، وتم تسليم 200 مجموعة أدوات (مثل، مضخة تفريغ ومجموعة أدوات من مفتاح عزم الدوران وأداة الاشتعال وقاطع الأنابيب) إلى ورش الخدمة (300 إجماليًا)؛
وتم تطوير قاعدة بيانات إلكترونية للفنيين المدربين وأنشطة التدريب، وتم وضع مشروع معيار الاعتماد والتقييم لتدريب الفنيين، وتم عقد حلقات عمل لنشر نتائج برنامج التدريب.
وحدة تنفيذ ورصد المشروع 
[bookmark: _Hlk117521544]في إطار الشريحة الرابعة، كلفت وحدة إدارة ورصد المشروع مدققا ماليا مستقلا، وحدثت برامجها الإدارية، واستمرت في دعم خمسة من موظفي المشروع لمراجعة الحصص، ومساعدة الشركات على تنفيذ مشروعاتها الفرعية، ورصد تنفيذ أنشطة المشروع، وإجراء عمليات تدقيق مالي لنفقات المشروع، وتطوير تقارير تنفيذ المشروع والتقارير المالية، وتنسيق إعداد التقارير. وبلغ إجمالي المصروفات لوحدة إدارة ورصد المشروع 624,515 دولاراً أميركياً، بما في ذلك رواتب الموظفين (464,664 دولاراً أميركياً)، والاستشاريين (17,021 دولاراً أميركياً)، ومعدات وبرامج المكاتب (26,961 دولاراً أميركياً)، والتحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (24,034 دولاراً أميركياً)، والاجتماعات (4,968 دولاراً أميركياً)، وتكاليف التشغيل (86,867 دولاراً أميركياً).
مستوى صرف الأموال
حتى 31 مارس/ آذار 2024، من أصل المبلغ 7,208,300 دولارا أمريكيا المعتمد للمرحلة الثانية، أعيد المبلغ 613,568 دولارا أمريكيا إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع السابع والثمانين وتم صرف المبلغ 6,016,334 دولارا أمريكيا (5,785,005 دولارا أمريكيا للبنك الدولي و231,329 دولارا أمريكيا لحكومة اليابان). ويعيد البنك الدولي وحكومة اليابان إلى الاجتماع الخامس والتسعين رصيديهما وقدرهما 576,097 دولارا أمريكيا و2,301 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.[footnoteRef:11]  [11:  على النحو المبين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/4.] 

تعليقات الأمانة 
التقرير المرحلي
قطاع صناعات تكييف الهواء
تم تحقيق وفورات قدرها 158.305 دولارا أمريكيا خلال عملية التحويل في شركة ناجاكاوا - Nagakawa من انخفاض تكاليف التدريب وانخفاض تكاليف التشغيل والشراء التنافسي، و27.563 دولارا أمريكيا خلال عملية التحويل في شركة هوا فات - Hoa Phat  لأن الشركة اشترت بعض المعدات بمواردها الخاصة. وأنجزت كلتا الشركتين تحويلهما بنجاح ولم تواجها أي تحديات في بيع وحدات تكييف الهواء التي تعمل بالهيدروفلوروكربون-32 في البلد. ومع ذلك، لا تصنه أي من الشركتين حاليًا معدات تكييف الهواء لأن سوق تكييف الهواء في فييت نام مازال شديد التنافسية وكافحت الشركتان من أجل المنافسة مع وحدات تكييف الهواء منخفضة التكلفة التي تعمل بالهيدروفلوروكربون-32 المستوردة من بلدان أخرى في المنطقة.
قطاع تصنيع رغوة البولي يوريثان
ورغم أن شركة جرينمات - GreenMat تمكنت من مساعدة 15 شركة صغيرة ومتوسطة فقط بدلاً من 20 حسبما كان مخططاً في الأصل، كانت الإزالة المرتبط بالاستهلاك في تلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الخمسة عشر 85.94 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقاً المستوردة، وهي تزيد عن الإزالة المتوقعة وقدرها 75.00 طن متري. وعليه، تكون الإزالة في قطاع الرغوة 233.89 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقاً المستوردة، وهي تزيد عن الحد الأدنى للإزالة وقدره 222.95 طن متري المحدد في القرار 91/57 (ب). وترد قائمة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تلقت المساعدة في قطاع تصنيع رغوة البولي يوريثان، وكذلك تلك التي تلقت المساعدة في قطاع صناعات التبريد، في تقرير عن إنجاز المشروع الذي قدمه البنك الدولي، وفقا للقرارين 90/22 (ج) (2) ج و90/22 (ج) (3) ب.
في حين احتاجت شركة جرينمات إلى بعض الوقت والجهد لإنشاء إمداد أولي من الهيدروفلوروأوليفينات-1233zd، تم إنشاء سلسلة التوريد هذه، مما أتاح توافر الهيدروفلوروأوليفينات. ومع ذلك، مازال الوصول إلى الهيدروفلوروأوليفينات-1233zd يشكل تحديًا بسبب ارتفاع سعر الهيدروفلوروأوليفينات نسبيًا، التحدي الذي تفاقم بسبب الطلب المحدود والحاجة إلى استيراد المواد بكميات صغيرة. واستمرت شركة جرينمات في العمل على تركيبات لتطوير أنظمة يتم تخفيضها (إلى حد أبعد) بالماء لخفض سعر أنظمة  الهيدروفلوروأوليفينات-1233zd المخلوطة مسبقًا.
قطاع صناعات التبريد
حسبما نوقش بالتفصيل في الاجتماع التسعين، كان ضمان مشاركة الشركات في قطاع صناعات التبريد تحديًا كبيرًا لأن العديد من الشركات تحولت من التصنيع إلى التجميع؛ وتردد الشركات في التخلي عن المرونة للتصنيع باستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية أيضًا. وبعد الاجتماع التسعين، أعدت شركة نام دونج إعدادا كاملا للمشروع الفرعي ولكنها قررت عدم المشاركة في المشروع نظرًا للصعوبات التي تواجهها الشركة في تقديم دليل على استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الكافي لجعل المشروع الفرعي يستحق العناء بالنسبة للشركة، وتردد الشركة في الالتزام بعدم استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية بعد التحويل. وبالمثل، على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة والبنك الدولي ومنسق المشروع الجماعي للعمل مع أربع شركات صغيرة ومتوسطة في قطاع صناعات التبريد لتمكينها من التحول إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، شاركت إحدى الشركات الصغيرة والمتوسطة فقط في المشروع وتحولت إلى الأمونيا. ولم تشارك الشركات الصغيرة والمتوسطة الثلاث الأخرى بسبب: وفاة مدير الشركة الأولى؛ واحتمال توقف الشركة الثانية عن التصنيع؛ وقدرة الشركة الثالثة الإدارية والمالية المحدودة لتقديم دليل مستندي كافي للاستهلاك والمعلومات الأساسية الأخرى.
خاتمة
رغم التحديات التي واجهتها الحكومة أثناء تنفيذ المشروع، تم إنجاز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما مكن الحكومة من الاستمرار في الامتثال للأهداف المتفق عليها مع اللجنة التنفيذية. وتم تحقيق وفورات بفضل الجهود الدؤوبة التي بذلتها الحكومة ووحدة إدارة ورصد المشروع والبنك الدولي.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي النهائي عن تنفيذ الشريحة النهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام، حسبما قدمها البنك الدولي.
باء- التقرير المتعلق بخطط تنفيذ تعديل كيغالي
[bookmark: _Hlk182927330]بوركينا فاسو: خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى - الشريحة الأولى - دراسة جدوى حول إنشاء مركز لتوزيع الهيدروكربونات) (حكومة ألمانيا)

خلفية

في اجتماعها الرابع والتسعين، وافقت اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبوركينا فاسو للفترة 2024-2029، مشيرة إلى أنه أثناء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، سيُسمح لحكومة بوركينا فاسو، استثنائيا، بأن تقدم مشروعا لقطاع التبريد التجاري لتحقيق تخفيضات إضافية في المواد الهيدروفلوروكربونية (القرار 94/40 (ب) (4))، وطلبت من حكومة ألمانيا أن تقدم خطة مفصلة لإنشاء مركز توزيع مواد التبريد، بما في ذلك نموذج للأعمال المحتملة لضمان جدوى المركز (القرار 94/40 (ج)).
وفقا للقرار 94/40 (ج)، أجرت حكومة ألمانيا وحكومة بوركينا فاسو الدراسة المطلوبة وخلصتا إلى أن جدوى مركز التوزيع تعتمد على حجم مواد التبريد، ولا يمكن تحقيق الاستدامة المالية من خلال توزيع الهيدروكربونات فقط. وبناء على ذلك، تم تقديم تعديل للأنشطة المخطط لها للمرحلة الأولى على النحو المبين أدناه.
الأنشطة المقترحة
يتضمن المقترح البدء بمشروع تجريبي لإنشاء مركز استرداد وإعادة تدوير واستصلاح يقتصر على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية ومواد التبريد المخلوطة، وبعد ذلك فور وصول حجم مواد التبريد هذه إلى العتبة اللازمة، يتم توسيع نطاقها لكي يشمل مواد التبريد الطبيعية.
يتمثل النهج في أن يعيد الفنيون مواد التبريد المستردة إلى مركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح ويستلموا نفس الكمية من مواد تبريد بكر جيدة بسعر أقل من سعر السوق. ومن أجل تيسير عملية التبادل، سيتم إنشاء مركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح لدى أحد كبار موزعي مواد التبريد في واغادوغو، عاصمة البلد. وسيكون مركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح مسؤولاً عن شراء أو استيراد مواد التبريد بكميات كبيرة، وإعادة تعبئة الأسطوانات القابلة لإعادة الاستخدام، واستصلاح وإعادة توزيع مواد التبريد المجددة.
يشمل المشروع شراء وتركيب المعدات اللازمة لإنشاء مركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، بما في ذلك مختبر تحديد مواد التبريد والأسطوانات القابلة لإعادة الاستخدام. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمعدات اللازمة لمركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح 112,000 دولارا أميركيا على النحو الموضح في الجدول 2.
الجدول 2: المعدات اللازمة وتكاليف إنشاء مركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح
	البند
	سعر الوحدة 
(دولار أمريكي(
	الكمية
	السعر الإجمالي )دولار أمريكي(

	معرف مواد التبريد
	4,500
	2
	9,000

	جهاز كشف تسرب مواد التبريد  A1/A2L
	170
	2
	340

	آلة الاستصلاح سعة 50 رطلاً/ساعة
	25,000
	1
	25,000

	معدات نقل مواد التبريد السائلة سعة 200 كغم / ساعة
	15,000
	1
	15,000

	ميزان  300كغم
	5,000
	1
	5,000

	معدات تنظيف الأسطوانات سعة 30 رطلاً
	4,500
	2
	9,000

	معدات تنظيف الاسطوانات سعة 100 رطلا
	5,000
	1
	5,000

	تركيب المعدات
	15,000
	1
	15,000

	معدات مختبر اعتماد مواد التبريد
	15,000
	1
	15,000

	خزان سعة 30 رطلا
	80
	20
	1,600

	خزان سعة 100 رطلا
	150
	6
	900

	خزان سعة 300 رطلا
	300
	3
	900

	خزان سعة 1,000 رطلا
	4,000
	1
	4,000

	مضخة التفريغ
	220
	4
	880

	معدات استصلاح مواد التبريد
	700
	3
	2,100

	مشعب ومقياس الخدمة
	450
	2
	900

	كماشة الحفر
	25
	2
	50

	حماية السلامة
	23
	10
	230

	صندوق الأدوات
	350
	1
	350

	طفاية حريق
	250
	3
	750

	مجموعة أدوات الإسعافات الأولية
	500
	2
	1,000

	المجموع
	112,000



دراسة الجدوى

تمتد عائدات الاستثمار على مدى ثلاث سنوات، ومن المتوقع أن يصبح مركز استرداد وإعادة تدوير واستصلاح مواد التبريد فعالاً من حيث التكلفة فور الوصول إلى 70 % من الطاقة الكاملة، بسعر بيع قدره 3 دولارات أمريكية للكيلوغرام من مواد التبريد المستصلحة، وقد يكون مربحًا خلال الفصول الستة الأولى بعد بدء التشغيل. وترد في الجدول 3 تكاليف وإيرادات مركز استرداد وإعادة تدوير واستصلاح مواد التبريد المقترح على مدى ثلاث سنوات بطاقة أصلية قدرها 10 أطنان مترية للفصل، وتزداد إلى 20 طن متري في الفصل السادس.
الجدول 3: تكاليف وإيرادات مركز استرداد وإعادة تدوير واستصلاح مواد التبريد على مدى ثلاث سنوات
	
	الفصل الأول
	الفصل الثاني
	من الفصل الثالث إلى الفصل الخامس
	الفصل السادس
	من الفصل السابع إلى الفصل الثاني عشر

	قدرة الاسترداد (طن متري)
	10
	10
	10
	20
	20

	تكلفة قدرة الصيانة بنسبة 100%   (بالدولار الأمريكي)
	800
	800
	800
	1,600
	1,600

	تكلفة قدرة تشغيل المختبر بنسبة 100% (المواد الكيميائية وغيرها) (بالدولار الأمريكي(
	800
	800
	800
	1,600
	1,600

	معدل الاستخدام (%)
	15
	40
	80
	50
	80

	السعر الصافي لكل كيلوغرام من مواد التبريد المعاد تدويرها )بالدولار الأمريكي(
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00
	3.00

	صافي المبيعات )بالدولار الأمريكي)
	4,500
	12,000
	24,000
	30,000
	48,000

	المواد الاستهلاكية )بالدولار الأمريكي(
	240
	640
	1,280
	1,600
	2,560

	إجمالي الربح (بالدولار الأمريكي(
	4,260
	11,360
	22,720
	28,400
	45,440

	القوى العاملة
	12,000
	12,000
	12,000
	24,000
	24,000

	المباني والمرافق
	3,000
	3,000
	3,000
	6,000
	6,000

	تكاليف إدارية أخرى
	1,500
	1,500
	1,500
	3,000
	3,000

	إجمالي التكاليف الثابتة )بالدولار الأمريكي(
	16,500
	16,500
	16,500
	33,000
	33,000

	صافي الربح قبل الضريبة )دولار أمريكي(
	(12,240)
	(5,140)
	6,220
	(4,600)
	12,440



عند بدء التشغيل، سيركز المركز على استصلاح مواد التبريد الأكثر استخدامًا الهيدروكلوروفلوروكربن-22 HCFC ‑22 و الهيدروفلوروكربون-134a، وتم تحديد قدرة الاستصلاح المثبتة عند 10 أطنان لكل فصل. ومن الفصل السادس فصاعدًا، وإذا لزم الأمر، يمكن زيادة قدرة الاستصلاح إلى 20 طنًا لكل فصل عن طريق تركيب معدات إضافية في نفس المركز، وسيتم تمديد الاستصلاح إلى مواد تبريد أخرى مثل المادتين R‑404A وR‑410A، حسب الحاجة. ومع ارتفاع معدل الاستصلاح، تكون ربحية المركز أعلى. والتكاليف التشغيلية التقديرية مرتفعة ومن المتوقع أن تكون أقل في بوركينا فاسو استنادا إلى المقابلات التي أجريت مع أصحاب المصلحة المحليين، مما يجعل العائد على الاستثمار أقصر وأكثر جاذبية للمستثمرين المحتملين.
تعليقات الأمانة 

تشير الأمانة إلى أن إنشاء مركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح المقترح يكلف 112,000 دولارا أميركيا، ما يتوافق مع الميزانية المخصصة لإنشاء مركز توزيع الهيدروكربونات والحصول على أسطوانات في خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
وتشير الأمانة أيضًا إلى أن حكومة ألمانيا أفادت بأن مركز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح يمكن أن يكون مربحًا خلال الفصول الستة الأولى بعد بدء التشغيل.  
التوصية

قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تشير إلى خطة إنشاء مركز استرداد وإعادة تدوير واستصلاح للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية ومواد التبريد المخلوطة، بما في ذلك دراسة الجدوى، المرتبطة بالمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لبوركينا فاسو، حسبما قدمتها حكومة ألمانيا والواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20؛
(2) وأن توافق على طلب حكومة بوركينا فاسو استبدال إنشاء مركز توزيع مواد التبريد للهيدروكربونات بالمركز المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، بنفس التكلفة.
جيم- 	التقرير المتعلق بالأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد (القرار 89/6)

مالديف: أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد بموجب القرار 89/6 (ب) (التقرير المرحلي) (اليونيب)
خلفية
في اجتماعها الحادي والتسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المشروع المتعلق بالأنشطة الإضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي أو لا تحدث احترارا على الإطلاق والحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد في مالديف، بالمبلغ 100,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 13,000 دولارا أمريكيا، لليونيب (القرار 91/60 (أ)).
وفي الاجتماع الثالث والتسعين، وافقت اللجنة التنفيذية، استثنائيا، على تمديد تاريخ إنجاز المشروع حتى 30 يونيه/ حزيران 2025. وعند الموافقة على طلب التمديد هذا، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة مالديف واليونيب مواصلة أن يقدما تقارير مرحلية عن تنفيذ المشروع على أساس سنوي حتى اكتماله، وأن تقدما تقريرا عن إنجاز المشروع إلى الاجتماع الثاني للجنة التنفيذية في عام 2025 (القرار 93/20 (ب) و(ج)).
وفقا للقرار 93/20 (ج)، قدم اليونيب، نيابة عن حكومة مالديف، تقريرا مرحليا إلى هذا الاجتماع.
التقرير المرحلي

كان هدف مشروع كفاءة الطاقة في مالديف هو جعل برنامج توصيف كفاءة الطاقة الطوعي الحالي إلزاميًا للأجهزة والمعدات المسماة هاكاثاري - Hakathari التي شملت معدات معينة، بما فيها مكيفات الهواء[footnoteRef:12] والثلاجات المنزلية. وتتضمن مواصفات الملصقات الإلزامية بموجب برنامج هاكاثاري معلومات عن مادة التبريد وقدرتها على استنفاد الأوزون وقدرتها على إحداث الاحترار العالمي. كما يضع البرنامج الشروط الدنيا للتأهيل للمواد التي تم اختبارها.[footnoteRef:13] وضمان أن الأجهزة التي ستكون مؤهلة للحصول على ملصقات كفاءة الطاقة تستوفي المعايير الدنيا لأداء الطاقة الموجودة بالفعل في البلد. [12:  مكيفات الهواء أحادية الطور و أحادية الطور المنفصلة ومن النوع الموحد ذات سرعة ثابتة وسرعة متغيرة، تصل إلى قدرات تقديرية قدرها 24,226 وحدة حرارية بريطانية/ساعة (ما يعادل 7.1 كيلو واط).]  [13:  يجري الاختبار مختبر معتمد من هيئة معترف بها وهي من الموقعين على اتفاقية الاعتراف المتبادل مثل (التعاون الدولي لاعتماد المختبرات / تعاون اعتماد المختبرات في آسيا والمحيط الهادئ وفقًا لمعايير أو بروتوكولات اختبار محددة لمختبرات الاختبار (باستخدام  (ISO/IEC 17025] 

شمل المشروع أنشطة رامية إلى تحسين التنسيق والتعاون بين أصحاب المصلحة والسلطات المعنية بالطاقة ووحدة الأوزون الوطنية من خلال بناء قدرات الموظفين الرئيسيين وأصحاب المصلحة لضمان مراعاة مستدامة لمادة التبريد في برنامج التوصيف، وتوجيه وضع نهج الفحص لنوع مادة التبريد والقدرة على إحداث الاحترار العالمي، وفهم التحديات التنظيمية المتعلقة بمعلومات توصيف مواد التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ لإذكاء الوعي فيما يتعلق ببرنامج التوصيف مع التركيز على زيادة الطلب على مكيفات الهواء والثلاجات التي تعمل بمواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي أو لا تحدث احترارا على الإطلاق بين جميع المنتجات الموفرة للطاقة الموسومة؛ ودراسة سلوك المستهلك لتقييم تأثير المشروع.
حتى سبتمبر/ أيلول 2024، تم إنجاز الأنشطة التالية: تم تحديد المخرجات التفصيلية لجولة دراسية لبناء القدرات؛ وتم تطوير مواد التدريب للمستوردين وموظفي الجمارك ووكالات المرافق ومصممي المباني ومطوري المباني وشركات البناء؛ وتم تطوير مواد التوعية وتقييم الأثر ونشر المعلومات للمستخدمين النهائيين، بالإضافة إلى الاستبيان.
علاوة على ذلك، تم صرف 14,560 دولاراً أميركياً (14.6%) من المبلغ 100,000 دولارا أميركيا المعتمد. وسيتم صرف الرصيد المتبقي وقره 85,440 دولاراً أميركياً في عامي 2024 و2025.
تعليقات الأمانة 
أعربت الأمانة عن قلقها إزاء انخفاض معدل صرف الأموال المعتمدة والتأخيرات المرتبطة بالمشروع، وطلبت من اليونيب أن يقدم  خطة عمل محدثة توضح كيفية تسريع الأنشطة للتعويض عن التأخيرات في التنفيذ. وذكر اليونيب أنه سيتم صرف 63.5 في المائة من الأموال المعتمدة خلال الربع الأخير من عام 2024، مع صرف النسبة المتبقية وقدرها 21.9 في المائة خلال الربع الأول من عام 2025. وبعد مناقشات مع حكومة مالديف، قدم اليونيب خطة عمل محدثة للمشروع، على النحو الموضح في الجدول أدناه.
الجدول 4- خطة العمل المحدثة لتنفيذ الأنشطة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد في مالديف
	النشاط
	التسليم/الهدف
	الأموال المعتمدة
(دولار أمريكي) 
	الحالة
	مواعيد التنفيذ المتوقعة

	بناء قدرات الموظفين الرئيسيين وأصحاب المصلحة

	التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية من خلال التدريب على بناء القدرات
	جولة دراسية وتقرير وتوصيات
	35.000
	تجري حاليا مناقشات ثنائية لتأكيد مكان الجولة الدراسية
	ديسمبر/ كانون الأول 2024

	جلسات تدريبية/إعلامية للمستوردين وموظفي الجمارك ووكالات المرافق ومصممي المباني ومطوري المباني وشركات البناء
	خمس حلقات عمل/جلسات تعريفية لإجمالي 140 مشاركًا
	13.000
	جاري الانتهاء من تحديد مواعيد ومكان التدريب
	أكتوبر/ تشرين الأول 2024
يناير/ كانون الثاني 2025

	[bookmark: _Hlk115084759]التوعية وتقييم الأثر

	تطوير ونشر مواد التوعوية
	تم إنتاج ونشر خمسة مقاطع فيديو للتوعية وخمسة رسوم بيانية توضيحية
	37.000
	يتم التعاقد مع شركة خدمات للتطوير والنشر لإنتاج مقاطع فيديو ورسوم بيانية
	نوفمبر/ تشرين الثاني 2024
مارس/ آذار 2025

	دراسة سلوك المستهلك
	تم تطوير وتنفيذ دراسة لسلوك المستهلك
	15.000
	يتم التعاقد مع شركة خدمات لإجراء دراسة سلوك المستهلك 
	يناير/ كانون الثاني 2025
مارس/ آذار 2025

	المجموع
	100,000
	
	



التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بالتقرير المرحلي عن المشروع المتعلق بالأنشطة الإضافية لإدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة أو معدومة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وعن الحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد في مالديف، حسبما قدمه اليونيب والوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/20.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
8
7
المرفق الأول
النص الذي سيتم إدراجه في الاتفاق المعدل المحدث المبرم بين جمهورية أفغانستان الإسلامية واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(التغييرات ذات الصلة مكتوبة بخط غامق لسهولة الرجوع إليها)
1. يحل هذا الاتفاق المعدل المحدث محل الاتفاق المبرم بين جمهورية أفغانستان الإسلامية واللجنة التنفيذية في الاجتماع التاسع والسبعين للجنة التنفيذية.
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	التفاصيل
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2019
	2020
	2021-2024
	2025
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال 
لمواد المجموعة الأولى  من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	
	
	23.6
	23.6
	21.24
	21.24
	21.24
	21.24
	15.34
	15.34
	7.67
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	
	
	23.6
	23.6
	21.24
	21.24
	21.24
	21.24
	15.34
	15.34
	7.67
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية )اليونيدو) (بالدولار الأمريكي(
	0
	0
	0
	0
	0
	131,938
	83000
	0
	56,729
	0
	0
	271,667

	2-2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي(
	0
	0
	0
	0
	0
	11,874
	7,470
	0
	5,106
	0
	0
	24,450

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (ألمانيا)  (بالدولار الأمريكي(
	37,062
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37,062

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالات المنفذة المتعاونة  (بالدولار الأمريكي( 
	4,818
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,818

	2-5
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)*
	120,000
	0
	0
	118,000
	0
	0
	120,000
	0
	12,372
	0
	0
	370,372

	2-6
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي(
	15,600
	0
	0
	15,340
	0
	0
	15,600
	0
	1,608
	0
	0
	48,148

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي(
	157,062
	0
	0
	118,000
	0
	131,938
	203,000
	0
	69,101
	0
	0
	679,101

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي(
	20,418
	0
	0
	15,340
	0
	11,874
	23,070
	0
	6,714
	0
	0
	77,416

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي(
	177,480
	0
	0
	133,340
	0
	143,812
	226,070
	0
	75,815
	0
	0
	756,517

	4-1-1
	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22المتفق على تحقيقها بموجب هذ الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	8.26

	4-1-2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الواجب تحقيقه من خلال المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	غير متاح

	4-1-3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22المتفق المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	15.34


 * توقف اليونيب عن كونه الوكالة المنفذة الرئيسية في الاجتماع الرابع والتسعين وأعاد 28,453 دولاراً أمريكياً بالإضافة إلى تكاليف الدعم وقدرها 4,734 دولاراً أمريكياً من الشريحة الرابعة (AFG/PHA/85/TAS/27).
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لا تخل وثائق ما قبل الدورة للجنة التنفيذية لصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال بأي قرار قد تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور الوثيقة.

2
1
المرفق الثاني
النص الذي سيتم إدراجه في الاتفاق المحدث المبرم بين جمهورية أفغانستان الإسلامية واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقاً للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(التغييرات ذات الصلة مكتوبة بخط غامق لسهولة الرجوع إليها)
1. يحل هذا الاتفاقي المحدث محل الاتفاق المبرم بين جمهورية أفغانستان الإسلامية واللجنة التنفيذية في الاجتماع الخامس والثمانين للجنة التنفيذية.
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	التفاصيل
	2020
	2021-2024
	2025
	2026
	2027
	المجموع

	1.1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	15.34
	15.34
	7.67
	7.67
	7.67
	غير متاح

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	15.34
	15.34
	7.67
	7.67
	7.67
	غير متاح

	2.1
	التمويل المتفق عليه للوكالة الرئيسية (اليونيدو) (بالدولار الأمريكي)
	270,908
	0
	280,500
	
	69,315
	620,723

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	18,964
	0
	19,635
	
	4,852
	43,451

	2.3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المتعاونة (اليونيب) ( بالدولار الأمريكي)*
	48,659
	0
	0
	
	0
	48,659

	2.4
	تكاليف الدعم للوكالة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	6,326
	0
	0
	
	0
	6,326

	3.1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	319,567
	0
	280,500
	
	69,315
	669,382

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	25,289
	0
	19,635
	
	4,852
	49,776

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	344,856
	0
	300,135
	
	74,167
	719,158

	4.1.1
	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22المتفق على تحقيقها بموجب هذ الاتفاق )طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	7.67

	4.1.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الواجب تحقيقه من خلال المشروعات المعتمدة سابقا )طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	8.26

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22المتفق المتبقي المؤهل )طن من قدرات استنفاد الأوزون(
	7.67


*  توقف اليونيب عن كونه الوكالة المنفذة الرئيسية في الاجتماع الرابع والتسعين وأعاد 180,908 دولارا أمريكيا بالإضافة إلى تكاليف الدعم وقدرها 23,518 دولارا أمريكيا من الشريحة الأولى (AFG/PHA/85/TAS/29).
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