| الأمم المتحدة |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27 9 November 2023 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون

مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023

المادة 8(د)(2) من جدول الأعمال المؤقت

خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026

# مقدمة

# تعرض هذه الوثيقة خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 وتتضمن الأنشطة المخطط لها لخفض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2024-2026. يردُ سرد خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 مرفقاً بهذه الوثيقة.

# تتكون هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2024-2026

- تعليقات الأمانة

- التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

- مؤشرات الأداء

- قضايا السياسات

- التوصية

- الأنشطة المخطط لها خلال الفترة 2024-2026

# يوضح الجدول 1، بحسب كل سنة، قيمة الأنشطة المدرجة في خطة عمل اليوئنديبي.

الجدول 1. تخصيص الموارد في خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي*) - كما قدُمت

| الوصف | 2024 | 2025 | 2026 | المجموع (2024–2026) | المجموع بعد 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 10,130,639 | 16,900,486 | 14,289,804 | 41,320,929 | 8,341,341 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 278,200 | 424,424 | 0 | 702,624 | 87,200 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 10,082,002 | 208,000 | 8,131,817 | 18,421,819 | 8,033,025 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الرابعة | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 |
| المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 0 | 3,691,000 | 3,691,000 | 5,537,000 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاءة استخدام الطاقة | 561,452 | 248,520 | 0 | 809,972 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 21,122,293 | 17,781,430 | 26,112,621 | 65,016,343 | 21,998,566 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية المرحلة الأولى – إعداد مشروع الخطة | 271,475 | 195,168 | 0 | 466,643 | 0 |
| المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي | 2,714,293 | 15,230,614 | 4,622,442 | 22,567,349 | 39,444,578 |
| المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي- الاستثمار | 2,963,616 | 0 | 0 | 2,963,616 | 0 |
| رصد انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 13,949,383 | 15,425,782 | 4,622,442 | 33,997,607 | 39,444,578 |
| أنشطة أخرى |  |  |  |  |  |
| مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – عرض توضيحي | 1,870,000 | 1,000,000 | 0 | 2,870,000 | 0 |
| قوائم الجرد الوطنية لمخزونات نفايات المواد الخاضعة للرقابة – إعداد مشروع الخطة | 888,100 | 96,300 | 0 | 984,400 | 0 |
| المساعدة الفنية – تعميم مراعاة المنظور الجنساني | 32,250 | 0 | 0 | 32,250 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 2,790,350 | 1,096,300 | 0 | 3,886,650 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 4,270,977 | 0 | 9,241,389 | 13,512,366 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,172,940 | 2,188,151 | 2,203,468 | 6,564,559 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 6,443,918 | 2,188,151 | 11,444,857 | 20,076,925 | 0 |
| المجموع | 44,305,944 | 36,491,663 | 42,179,920 | 122,977,526 | 61,443,144 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك.

- تعليقات الأمانة

  - أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

# المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المزمع تخصيص مبلغ إجمالي قدره 789,824 دولار أمريكي للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخمسة بلدان ذات استهلاك منخفض لتحقيق تخفيض بنسبة 100 في المائة من خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون. (هايتي، ومالي، وموزمبيق، وسانت كيتس ونيفس، وجنوب السودان) (بما في ذلك 702,624 دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و87,200 دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026).

# المرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المزمع تخصيص مبلغ إجمالي قدره 26.45 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سبعة بلدان (أنغولا، والبرازيل، وإيران (الجمهورية - الإسلامية)، ولبنان، وماليزيا، وبيرو، وتيمور- ليشتي). (بما في ذلك 18.42 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و8.03 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026).

# المرحلة الرابعة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المزمع تخصيص مبلغ إجمالي قدره 9.23 مليون دولار أمريكي للمرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (نيجيريا) (بما في ذلك 3.69 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و5.54 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026) و70,000 دولار أمريكي لإعداد المشروع في عام 2024، تماشياً مع المقرر 91/31(د).

# كفاءة استخدام الطاقة للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض

# سمح المقرر 89/6 للوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم المراحل الحالية والمستقبلية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض، بإدراج التمويل المرتبط بالحاجة إلى إدخال بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منخفضة أو صفرية القدرة على إحداث الاحتباس الحراري وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.

# تم تضمين ما مجموعه 809,972 دولار أمريكي في خطة العمل الخاصة بأنشطة كفاءة استخدام الطاقة في 11 دولة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض للفترة 2024-2026.

  - الأنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون

# إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي

# تم تضمين ما مجموعه 466,643 دولار أمريكي في خطة العمل لأنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي لخمسة بلدان في الفترة 2024-2025.

# لم تصادق بعد اثنتان من البلدان الخمسة التي أدرجت فيها أنشطة إعداد مشروع خطة تنفيذ كيغالي على تعديل كيغالي، ولكنهما قدمتا الرسالة المطلوبة من حكومتهما مبديتان عزمهما على بذل قصارى جهدهما للمصادقة على تعديل كيغالي بما يتماشى مع المقرر 84/46(و).

# المرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي

# تم تضمين ما مجموعه 62.01 مليون دولار أمريكي في خطة العمل للمرحلة الأولى من مشاريع خطط تنفيذ كيغالي لـ 38 دولة (بما في ذلك 22.57 مليون دولار أمريكي للفترة 2024-2026 و39.44 مليون دولار أمريكي للفترة بعد عام 2026). وعلاوة على ذلك، أدرجت اليوئنديبي أيضاً مشاريع استثمارية في خطط تنفيذ كيغالي لثلاثة بلدان بقيمة 2.96 مليون دولار أمريكي في عام 2024. وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.

# مشاريع رصد انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23

# تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً استثمارياً واحداً لرصد انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 لبلد واحد (الهند) بقيمة 8 ملايين دولار أمريكي في عام 2024.

  - أنشطة أخرى

مشاريع تجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65)

# تم تضمين ما مجموعه 2.87 مليون دولار أمريكي في خطة العمل ضمن نافذة التمويل للمشاريع التجريبية لكفاءة استخدام الطاقة (المقرر 91/65) للفترة 2024-2026 لبلد واحد (ترينيداد وتوباغو) ومشروع عالمي واحد حول عرض أدوات الرصدِ والإدارة الرقمية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة في الفضاء في قطاعات التبريد وسلاسل التبريد في كولومبيا ولبنان وبنما وسريلانكا وترينيداد وتوباغو. ويتجسد الهدف من المشروع العالمي في دعم البلدان الخمسة لتجريب الأدوات الرقمية لرصد وإدارة أنظمة تكييف الهواء وسلسلة التبريد لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتقليل استهلاك الطاقة وتكاليف الكهرباء المرتبطة بها، وتحسين الصيانة الشاملة لأنظمة التبريد بصورة استباقية.  وقد تم تقديم إعداد المشروع للمشروع العالمي إلى الاجتماع الثالث والتسعين تماشياً مع المقرر 91/65(ب)(3).

إعداد مشروع قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66)

# تم تضمين ما مجموعه 984,400 دولار أمريكي في خطة العمل لإعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة على النفايات (المقرر 91/66) للفترة 2024-2026 لـ 11 دولة (تشيلي، كوبا، مصر، غانا، إندونيسيا، جامايكا، نيجيريا، بنما، باراغواي، بيرو، وأوروغواي).

مشروع المساعدة الفنية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني

# تضمنت خطة عمل اليوئنديبي مشروعاً عالمياً للمساعدة الفنية "زيادة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعات التبريد وتكييف الهواء" بقيمة 32,250 دولار أمريكي في عام 2024. وفي الوقت الحاضر، لا توجد نافذة تمويل لمثل مشاريع المساعدة الفنية هذه. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إدراج تنفيذ السياسة التشغيلية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني وما يرتبط بها من قرارات ذات صلة في الخطط الوطنية لكل بلد عامل بموجب المادة 5 للتخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة. وترد هذه القضية في القسم الخامس المتعلق بقضايا السياسات.

  - تكاليف الوحدة الأساسية

# من المتوقع أن ترتفع تكاليف الوحدة الأساسية بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو المتفق عليه.

- التعديلات المقترحة من قبل الأمانة

# استندت التعديلات على خطة اليوئنديبي للفترة 2024-2026 إلى قرارات اللجنة التنفيذية ذات الصلة. وعند استعراض خطة عمل اليوئنديبي المنقحة للفترة 2024-2026، لاحظت الأمانة أنه لم يتم تضمين التعديلات التالية:

الجدول 2. تعديلات على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي*) - على النحو الذي اقترحته الأمانة

| التعديل | 2024–2026 | بعد 2026 |
| --- | --- | --- |
| تعكس قيم خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الكميات الفعلية المعتمدة بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تم تقديمها إلى الاجتماع الثالث والتسعين | (361,510) | 0 |
| كفاءة استخدام الطاقة في البلدان ذات الاستهلاك المنخفض عملاً بالمقرر 89/6 | (5,202) | 0 |
| إعداد مشاريع خطط تنفيذ كيغالي عملاً بالمقرر 87/50 | (3,575) | 0 |
| تعكس قيم خطط تنفيذ كيغالي مسودة الاتفاقيات المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين | (87,000) | 0 |
| إعداد قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين | (444,050) | 0 |
| المساعدة الفنية (المشروع العالمي لتعميم مراعاة المنظور الجنساني) | (32,250) | 0 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك

# يعرض الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026، والتي تم تناولها أيضاً في سياق خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026.

الجدول 3. تخصيص الموارد في خطة العمل المعدلة لليوئنديبي للفترة 2024-2026 (بالدولار الأمريكي*)

| الوصف | 2024 | 2025 | 2026 | المجموع (2024–2026) | المجموع بعد 2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 11,492,334 | 15,177,281 | 14,289,804 | 40,959,419 | 8,341,341 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 278,200 | 424,424 | 0 | 702,624 | 87,200 |
| المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 10,082,002 | 208,000 | 8,131,817 | 18,421,819 | 8,033,025 |
| المرحلة الرابعة من إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 70,000 | 0 | 0 | 70,000 | 0 |
| المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 0 | 3,691,000 | 3,691,000 | 5,537,000 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية - كفاء استخدام الطاقة | 556,250 | 248,520 | 0 | 804,770 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 22,478,785 | 16,058,225 | 26,112,621 | 64,649,631 | 21,998,566 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي- إعداد المشروع | 267,899 | 195,168 | 0 | 463,067 | 0 |
| المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي | 2,714,293 | 15,143,614 | 4,622,442 | 22,480,349 | 39,444,578 |
| المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي- الاستثمار | 2,963,616 | 0 | 0 | 2,963,616 | 0 |
| مراقبة انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 | 8,000,000 | 0 | 0 | 8,000,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 13,945,808 | 15,338,782 | 4,622,442 | 33,907,032 | 39,444,578 |
| أنشطة أخرى |  |  |  |  |  |
| مشروع تجريبي لكفاءة استخدام الطاقة – عرض توضيحي | 1,870,000 | 1,000,000 | 0 | 2,870,000 | 0 |
| قوائم الجرد الوطنية لمخزونات المواد الخاضعة للرقابة على النفايات – إعداد المشروع | 444,050 | 96,300 | 0 | 540,350 | 0 |
| المساعدة الفنية – تعميم مراعاة المنظور الجنساني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الأخرى | 2,314,050 | 1,096,300 | 0 | 3,410,350 | 0 |
| الأنشطة القياسية |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 4,463,577 | 0 | 9,048,789 | 13,512,366 | 0 |
| الوحد الأساسية | 2,172,940 | 2,188,151 | 2,203,468 | 6,564,559 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة القياسية | 6,636,518 | 2,188,151 | 11,252,257 | 20,076,925 | 0 |
| المجموع | 45,375,161 | 34,681,458 | 41,987,320 | 122,043,938 | 61,443,144 |

* بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حيثما ينطبق ذلك

- مؤشرات الأداء

# قدمت اليوئنديبي مؤشرات الأداء عملاً بالمقرر 71/28 في سرد خطة عملها. وأبلغت الأمانة اليوئنديبي بالأهداف المبينة في الجدول 4.

الجدول 4. مؤشرات أداء اليوئنديبي لعام 2024

| نوع المؤشر | العنوان المختصر | الحساب | هدف 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| التخطيط - الموافقة | الشرائح الموافق عليها | عدد الشرائح الموافق عليها مقابل الأنشطة المخطط لها* | 37 |
| التخطيط - الموافقة | المشاريع/الأنشطة الموافق عليها | عدد المشاريع/الأنشطة الموافق عليها مقابل الأنشطة المخطط لها (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع) | 33 |
| التنفيذ | الأموال المصروفة | بناءً على الصرف المقدر في التقرير المرحلي | 26,752,712 |
| التنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون | إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المخطط لها حسب خطط العمل* | 292.3 طن من قدرات استنفاد الأوزون |
| التنفيذ | إنجاز المشروع للأنشطة | تقارير إنجاز المشروعات مقابل التقارير المرحلية المخطط لها لجميع الأنشطة (باستثناء إعداد المشروع) | 45 |
| إداري | سرعة الإنجاز المالي | مدى اكتمال المشاريع مالياً بعد 12 شهراً من إنجاز المشروع | 70% |
| إداري | تقديم تقارير إنجاز المشروع في الوقت المناسب | تقديم تقارير إنجاز المشروعات في الوقت المناسب مقابل تلك المتفق عليها | في الوقت المحدد (1) |
| إداري | تقديم التقارير المرحلية في الوقت المناسب | تقديم التقارير المرحلية وخطط العمل والاستجابات في الوقت المناسب ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك | في الوقت المحدد |

- * سيتم تخفيض أهداف إحدى الوكالات "إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أخرى أو وكالة رئيسية" أو "إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة للنظر فيها من قبل اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة".

- قضايا السياسات

# تعرض اليوئنديبي قضايا السياسات التالية المتعلقة بزيادة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة في قطاعات التبريد وتكييف الهواء لتنظر فيها اللجنة التنفيذية. يتم النظر في هذه المسألة في إطار خطة العمل الموحدة للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026.

# أشارت اليوئنديبي إلى أن الصندوق المتعدد الأطراف يدرك حاجة أنشطته لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين وأن اللجنة التنفيذية اعتمدت ثلاثة مقررات حديثة (المقررات: 84/92(د) و90/48(ج) و92/40(ب)) من أجل تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مشاريعه. وفي حين قامت اليوئنديبي بتطوير الأدوات المطلوبة، مثل التوجيهات بشأن كيفية إجراء التحليلات وخطط العمل المتعلقة بالجنسين، فإن تعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني في محفظة بروتوكول مونتريال الخاصة بها يتطلب موارد إضافية لتوظيف الخبرة اللازمة لإجراء هذه التحليلات وخطط العمل الخاصة بكل بلد. وعلاوة على ذلك، فقد قام تقرير فريق التكنولوجيا والتقييم الاقتصادي الذي يقيّم متطلبات التمويل لتجديد الموارد لفترة الثلاث سنوات 2024-2026 بتحليل التمويل الخاص بتعميم مراعاة المنظور الجنساني في الصناديق العالمية الأخرى وأقر بأنه "بدون اشتراط تخصيص التمويل لهذه الأنشطة، فلن تتمكن جميع البلدان من الاستجابة بشكل صحيح للإجراءات المطلوبة فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين ولن تمنحها الأولوية".

# يتمثل الهدف من هذا الاقتراح في تنظيم وتحسين تنفيذ الإجراءات التي تستهدف تعميم مراعاة المنظور الجنساني في محفظات اليوئنديبي، من خلال تحليل الفجوات في المعرفة ومعالجة احتياجات وحدات الأوزون الوطنية، ونظراء الطاقة والبيئة والمستفيدين من قطاع الأنشطة الإقليمية. كما تود اليوئنديبي أن تلتمس التوجيه من اللجنة التنفيذية بشأن هذه المسألة.

- التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

## أن تحيط علماً بخطة اليوئنديبي للفترة 2024-2026، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27؛ و

## الموافقة على مؤشرات الأداء لليوئنديبي على النحو المبين في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/27.

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.

تمت مناقشة مسودة خطة عمل اليوئنديبي للفترة 2024-2026 في الاجتماع التنسيقي المشترك بين الوكالات الذي عقد في مونتريال في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تناولت خطة العمل الواردة في هذه الوثيقة القضايا التي أثيرت في الاجتماع.

للسماح لنيجيريا بتقديم المرحلة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصة بها في عام 2025 وطلب إعداد المشروع الخاص بها في عام 2023.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/35

سيتم النظر في تكاليف الوحدة الأساسية لليوئنديبي لعام 2024 في الاجتماع الثالث والتسعين (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/95).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/25.