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اللجنـة التنفيـذيـة للصنـدوق المـتعـدد الأطـراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمـــاع الثالث والثمانون 
مونتريال،  27-31 مايو/آيار 2019  


مقترح مشروع: كمبوديا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	•
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة) 

	يونيب/يوئنديبي

	
	
	





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
كمبوديا
	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	يوئنديبي، يونيب (الرئيسية) 
	الحادى والستون
	كاملة بحلول 2035



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2017
	4.64 (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2018

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	رغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	مذيبات
	عامل تجهيز
	استخدام المختبرات
	مجموع استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22

	
	
	
	
	4.98
	
	
	
	4.98

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستودة
المستوردة
	
	3.15
	
	
	
	
	
	
	3.15



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس 2009 - 2010 :
	15.0
	نقطة البداية لإجمالي التخفيضات المستدامة:
	15.0

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	15.0

	المتبقي:
	0





	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	2021
	المجموع

	يونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.94
	0.00
	0.00
	0.94

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	113,000
	0
	0
	113,000

	يوئنديبي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.41
	0.00 
	0.00
	1.41

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	161,250
	0
	0
	161,250



UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/21


UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/21


	إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها



2

7



	(سادسا) بيانات المشروع
	2010
	2011-2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017-2018
	2019
	2020-2021
	2022
	2023-2024
	2025
	2026-2029
	2030
	2031
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	غير متاح
	غير متاح
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.75
	9.75
	9.75
	4.88
	4.88
	0.38
	0.38
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	15.0
	15.0
	13.5
	13.5
	13.5
	13.5
	9.75
	9.75
	9.75
	4.88
	4.88
	0.38
	0.38
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه
(دولار أمريكي
	يوئنديبي
	تكاليف المشروع
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	100,000
	0
	150,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	650,000

	
	
	تكاليف الدعم
	15,000
	0
	15,000
	0
	0
	7,500
	0
	11,250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	48,750

	
	يونيب
	تكاليف المشروع
	150,000
	0
	100,000
	0
	0
	150,000
	0
	100,000
	0
	200,000
	0
	200,000
	0
	0
	50,000
	950,000

	
	
	تكاليف الدعم
	19,500
	0
	13,000
	0
	0
	19,500
	0
	13,000
	0
	26,000
	0
	26,000
	0
	0
	6,500
	123,500

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	350,000
	0
	300,000
	0
	0
	250,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	900,000

	
	تكاليف الدعم
	34,500
	0
	28,000
	0
	0
	27,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	89,500

	مجموع الأموال المطلوبة للموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250,000
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	250,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,250
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	24,250



	توصية الأمانة
	الموافقة الشمولية
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وصف المشروع

1.	نيابة عن حكومة كمبوديا، قدم اليونيب، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلـغ 274,250 دولار أمريكي، يتألف من مبلغ 000 100 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 13,000 دولار أمريكي لليونيب ومبلغ 000 150 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 250 11 دولارا أمريكيا لليوئنديبي.[footnoteRef:1] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثالثة وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 2019 إلى عام 2022.  [1:    طبقا للرسالة المؤرخة في 12 آذار/مارس 2019 من وزارة البيئة في كمبوديا إلى اليونيب.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2.	أبلغت حكومة كمبوديا عن استهلاك يبلغ 4.64 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2017 واستهلاك مقدر يبلغ 4.98 في عام 2018 يمثل نسبة حوالى 67 في المائة أقل من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال. ويرد في الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2014-2018.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا  (بيانات المادة 7 للفترة 2014-2018)
	هيدروكلوروفلوروكربون
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018*
	خط الأساس

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون-22 

	203.01
	211.74
	82.13
	84.28
	90.53
	388.8

	هيدروكلوروفلوروكربون- 123 
	1.14
	2.13
	0.00
	0.00
	0.00
	0.0

	المجموع (طن مترى)
	204.15
	213.87
	82.13
	84.28
	90.53
	388.8

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط  المستوردة**
	-
	-
	-
	8.40
	28.64
	-

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون-22 
	11.17
	11.65
	4.52
	4.64
	4.98
	15.0

	هيدروكلوروفلوروكربون- 123 
	0.02
	0.04
	0.00
	0.00
	0.00
	0.0

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	11.19
	11.69
	4.52
	4.64
	4.98
	15.0

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستوردة **
	-
	-
	-
	0.92
	3.15
	-


* بيانات البرنامج القطرى المقدمة في 3 أبريل/نيسان 2019 
** على أساس بيانات البرنامج القطرى

3.	انخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 انخفاضا كبيرا في عام 2016 بالمقارنة باستهلاك عام 2015 ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية:  استبدال المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في صناعة الثلج بالمعدات القائمة على الأمونيا؛ الفرض الصارم لنظام الترخيص؛ أثر الأنشطة التى تنفذ بمقتضى خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع الخدمة (أي، أدى التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة بالتقنيين إلى استخدام النيتروجين في الكسح بدلا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ استيراد معدات تكييف هواء خالية من الهيدروكلوروفلوروكربون (أي، R-410A)) منذ عام 2012).

4	ترجع الزيادة البسيطة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2018 إلى التوسع في بناء مجموعات المنازل في فنوم بن حيث تم تركيب أجهزة تكييف هواء قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22. وللتصدى لهذا، سنت الحكومة حكما يحظر استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء إبتداء من يناير/كانون الثانى 2020 في قواعد المواد المستنفدة للأوزون المعدلة.

5	تشير الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في الربع الأول من عام 2019 (29.365 طن مترى، 1.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون) إلى زيادة بسيطة في مقدار الواردات خلال نفس الفترة في عام 2018 (28.365 طن مترى، 1.56 طن من قدرات استنفاد الأوزون). وتتفاوض الحكومة مع المستوردين للحد من استيراد أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بأقل من 000 30 وحدة في عام 2019، وهو أقل من عدد الوحدات المستوردة في عام 2018.

6	يرجع الابلاغ عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في عامى 2017 و2018 إلى شركة واحدة تقوم بتصنيع ألواح تخليلية قد تم تحديدها في عام 2017. وعلى أساس المناقشات مع الوحدة الوطنية للأوزون، توقفت الشركة عن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
 في عملية التصنيع إبتداء من آذار/مارس 2019، وإنتهت من تحولها إلى تكنولوجيا السيكلوبنتان بموارد مالية خاصة بها. ولم يتم استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-123 إلى البلد منذ عام 2016 نتيجة للصيانة الوقائية للمعدات المستخدمة للهيدروكلوروفلوروكربون-123.

تقرير تنفيذ البرنامج القطري
7	أبلغت حكومة كمبوديا عن بيانات استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بناء على تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 2017 أنه يتمشي مع البيانات المبلغ عنها بمقتضي المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني 
8	قامت حكومة كمبوديا بتنقيح المرسوم الفرعى بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون[footnoteRef:2]، وذلك لإضافة أحكام تتطلب ترخيصا لتصدير/استيراد المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، وسوائل تبريد أخرى سائبة، وجميع أنواع معدات التبريد وتكييف الهواء المستخدمة لأى نوع من سوائل التبريد؛ وإدراج أحكام للابلاغ عن البيانات ونظم الرصد لهذه الواردات. ويشمل المرسوم الفرعى المعدل أيضا حظرا على استيراد معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2020. ويتضمن التزامات الإزالة التدريجية للهيدروفلوروكربون ويطبق نظام الحصص على الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية والمخلوطات السائبة. ويمر المرسوم الفرعى المنقح بعملية استعراض نهائية ويتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على تنفيذه وفرضه بحلول سبتمبر/أيلول 2019. [2:    يشار حاليا إلى القانون المعدل على أنه المرسوم الفرعى لإدارة المواد المستنفدة للأوزون وسوائل التبريد.] 

9	تم عقد ثلاث حلقات عمل تدريبية لدعم قدرات رجال إنفاذ القانون للرصد والرقابة على الواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون لعدد 121 موظف جمارك وإنفاذ القانون في الإدارة العامة للجمارك والضرائب، CamControl، وإدارة شرطة مكافحة الجريمة الاقتصادية. وتواصل وزارة البيئة التعاون مع إدارة الجمارك والضرائب في رصد استخدام محددات سوائل التبريد الواردة عملا بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واستضافت الحكومة حوارا حدودي لدعم التعاون في الرقابة على الاتجار في المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربونية، بمشاركة 31 من موظفى الأوزون والجمارك من كمبوديا وفييت نام. 


قطاع خدمة التبريد
10	تم تنفيذ سبع حلقات عمل تدريبية على الممارسات الجيدة في خدمة التبريد بما في ذلك المناولة الآمنة لأجهزة تكييف الهواء المستخدمة لسوائل تبريد الهيدروفلوروكربون-32  و R-290 لعدد 259 تقننى تبريد وتكييف هواء؛ شارك 16 مدربا من المدارس المهنية وأربعة موظفين من وزارة البيئة في التدريب على الإدارة الآمنة وتركيب وخدمة أجهزة تكييف الغرف القائمة على R-290.
11	عملت وزارة البيئة مع إدارة المعايير والمناهج التعليمية لوزارة العمل والتدريب المهنى، ومدارس التدريب المهنى والانتهاء من المبادئ التوجيهية لمعايير المهارات وشهادات اختبار تقنيي التبريد وتكييف الهواء، التى تمت الموافقة عليها في آذار/مارس 2019. وسوف تمكن هذه المبادئ التوجيهية الحكومة من تنفيذ برنامجها لتقييم إصدار الشهادات القائم على الكفاءة للتقنيين ممن ليس لديهم تعليم /تدريب رسمى والذين تلقوا تدريبا في المدارس المهنية. ويجرى حاليا وضع قاعدة بيانات للتقنيين المدربين والمعتمدين وتم تنفيذ ثلاث حلقات عمل لزيادة الوعى للوصول إلى برنامج اصدار الشهادات لتقنيي التبريد وتكييف الهواء.
12	سوف تصدر مدارس التدريب المهنى التى امتثلت للمعايير وأصبحت معتمدة كمراكز تقييم هذه الشهادات. 
13	حصلت ستة معاهد تدريب مهنى و32 ورشة خدمة تبريد وتكييف هواء على معدات وأدوات (مثل، مضخة تفريغ ومحدد قياس متشعب وجهاز كشف التسرب وصناديق أدوات الخدمة وألة للاستعادة واسطوانات). وتم مناقشة تنفيذ برنامج استبدال معدات أجهزة تكييف هواء المنزلية مع مستوردى معدات التبريد وتكييف الهواء ووش الخدمة؛ تم الانتهاء من معايير الأهلية للاستبدال ونشرها على ورش الخدمة؛ تم تنفيذ تدريب لزيادة الوعى بتكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمة منخفضة من غير المواد المستنفدة للأوزون للمستعملين النهائيين والموردين والتقنيين. وإبتداء من فبراير/شباط 2019، قدمت الحكومة حوافز لاستبدال 57 وحدة من أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بأجهزة تكييف هواء منزلية قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 التى تم تركيبها في أماكن المستعملين النهائيين.
14	تم الاضطلاع بأنشطة الوعى الجماهيرى والمعلومات والتعليم والاتصالات (أى، حلقات عمل لزيادة الوعى وإذاعة برامج الوعى وتوزيع مواد اعلامية).
وحدة تنفيذ المشروع ورصده 

15	إن وحدة تنفيذ المشروع ورصده مندمجة في الوحدة الوطنية للأوزون وهى تخضع للاشراف الشامل لرئيس  الوحدة الوطنية للأوزون. وتتألف من مساعد لدوام كامل وثلاثة موظفين لنصف دوام لدعم تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

مستوى صرف الأموال
16	حتى آذار/مارس 2019، تـم صرف مبلـغ 395 783  دولارا أمريكيـا مـن مبلـغ 000 900 دولار أمريكي (660 356 دولارا أمريكيا لليونيب و 734 426 دولارا أمريكيا لليوئنديبي) كما يبين الجدول 2. وسوف يصرف الرصيد البالغ 605 116 دولار أمريكي في الفترة 2019-2020.


[bookmark: _GoBack]الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا  (دولار أمريكي)
	الشريحة
	يونيب
	يوئنديبي
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	الشريحة الأولى

	الموافق عليها

	150,000
	200,000
	350,000
	100

	
	المنصرفة
	150,000
	200,000
	350,000
	

	الشريحة الثانية

	الموافق عليها
	100,000
	200,000
	300,000
	100

	
	المنصرفة
	100,000
	200,000
	300,000
	

	الشريحة الثالثة
	الموافق عليها
	150,000
	100,000
	250,000
	53

	
	المنصرفة
	106,660
	26,734
	133,394
	

	المجموع
	الموافق عليها
	400,000
	500,000
	900,000
	87

	
	المنصرفة
	356,660
	426,734
	783,394
	


خطة تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية بين آذار/مارس 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020:
(أ)	تقديم مشروع نهائي لمرسوم فرعى بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون وسوائل التبريد ليوافق عليه مجلس الوزراء، المتوقع في سبتمبر/أيلول 2019؛ تنفيذ المرسوم الفرعى بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون وسوائل التبريد من خلال نظام الترخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عن طريق الانترنت؛ وضع توجيه سريع لتنفيذ معايير وطنية بشأن التبريد وتكييف الهواء باللغة المحلية (يونيب) (000 5 دولار أمريكي)؛        
(ب)	تدريب عدد 60 موظف إنفاذ القانون ليشمل أحكام جديدة لنظام الترخيص بموجب المرسوم الفرعى بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون وسوائل التبريد نظرا لعلاقته بالمواد الهيدروفلوروكربونية وحظر الواردات من المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2020، ووضع البطاقات الاجبارى على اسطوانات الهيدروكلوروفلوروكربون في السوق المحلية؛ إنشاء فريق تفتيش مشترك لرصد سوائل التبريد المباعة في السوق المحلية لمنع الاتجار غير القانونى في المواد المستنفدة للأوزون (يونيب) (000 10 دولار أمريكي)؛
(ج)	مواصلة المشاورات مع إدارة المعايير والمناهج الدراسية ومراكز كفاءة التقييم للبدء في تقييم كفاءة تقنيي التبريد وتكييف الهواء وإصدار الشهادات لهم؛ وضع قاعدة بيانات وصيانتها للتقنيين المدربين والمعتمدين (يونيب) (000 5 دولار أمريكي)؛
(د)	خمس حلقات عمل تدريبية بشأن الممارسات الجيدة لعدد 150 تقنى وحلقة عمل واحدة لتدريب المدربين بشأن الممارسات الجيدة لتكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة لعدد 30 مدربا (يونيب) (000 35 دولار أمريكي)؛
(هـ)	توفير معدات/آلات لعدد 50 ورشة (مثل، مضخة تفريغ ومحدد قياس متشعب وجهاز كشف التسرب وميزان إلكترونى ومقياس تفريغ وصناديق أدوات الخدمة) وخمسة مراكز تدريب (مثل، مضخة تفريغ ومحدد قياس متشعب وجهاز كشف التسرب وميزان إلكترونى ومقياس تفريغ وصناديق أدوات الخدمة وألة استرداد واسطوانة استرداد)؛ تدريب على استخدام هذه المعدات/الأدوات والمسائل التقنية الأخرى المتعلقة ببرنامج الاسترداد وإعادة التدوير؛ معلومات لايصال الوعى البيئي حول برنامج استصلاح سوائل التبريد للتقنيين (يوئنديبي) (000 50 دولار أمريكي)؛
(و)	توفير حوافز لاستبدال عدد 850 وحدة اضافية لأجهزة تكييف هواء قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون ذات احتمالية احترار عالمة منخفضة من غير المواد المستنفدة للأوزون للمستعملين النهائيين؛ برامج لزيادة وعى الجمهور بشأن فوائد كفاءة الطاقة من التكنولوجيا ذات احتمالية احترار عالمة منخفضة من غير المواد المستنفدة للأوزون وايصال الوعى البيئي بالبرنامج الحافز على الاستبدال للورش وتجار التجزئة والمستـوردين المشـاركين (يوئنديبي) (000 100 دولار أمريكي)؛
(ز)	أنشطة معلومات وتعليم واتصالات بشأن أدوات ومواد برنامج الأوزون وبيان تطبيق دعم أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لموظفى إنفاذ القانون ومدربى التبريد وتكييف الهواء في المدارس المهنية (يونيب) (000 20 دولار أمريكي)؛
(ح)	تنسيق المشروع وإدارته (يونيب) (000 25 دولار أمريكي).

تعليقـات الأمانة وتوصيتـها

التعليقات
تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
18	وفي ما يتعلق باستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة المبلغ عنه، أكد اليونيب عدم إصدار ترخيص لاستيراده في عام 2019. وبالاضافة إلى ذلك، تحولت الشركة التى استوردت هذه البوليولات في عامى 2017 و2018 بمواردها الخاصة ولم تحدد شركة أخرى تستخدم نظم البوليولات سابقة الخلط هذه. وذكر اليونيب أيضا أن مع تنفيذ المرسوم الفرعى الجديد، سيتم تطبيق الرقابة الصارمة على البوليولات سابقة الخلط المستوردة وحظرها في النهاية.
التقرير المرحلى عن تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى
19	أصدرت حكومة كمبوديا حصصا للواردات من مواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2019 عند 9.75 طن من قدرات استنفاد الأوزون وهى أقل بنسبة 27.7 في المائة من أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال ومستوى الحد الأقصى المسموح به بناء على الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. 
20	إن المرسوم الفرعى بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون وسوائل التبريد المنقح سيضمن استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كمبوديا.
قطاع خدمة التبريد
21	أوضح اليونيب أن المبادئ التوجيهية لإصدار الشهادات للتقنيين قد اعتمدت في آذار/مارس 2019 فقط. ومع هذه المبادئ التوجيهية، سيتوفر لحكومة كمبوديا إطار العمل لتنفيذ برنامج إصدار شهادات التقييم القائم على الكفاءة والذي سيرتبط عن كثب بالمتطلبات الجديدة لتجديد العمل (أى، ينبغى على كل ورشة لخدمة سوائل التبريد أن يكون لديها تقنى في التبريد وتكييف الهواء معتمد) ويقتصر بيع سوائل التبريد على الورش المسجلة أو التقنيين المعتمدين. وتم توضيح أيضا أن تقييم الكفاءة هو لكل من التقنيين غير الرسميين والتقنيين المسجلين أو الذين تلقوا تعليما رسميا.
22	استجابة لتساؤلات متعلقة ببرنامج الحوافز للمستعملين النهائيين الذي يقوم اليوئنديبي بتنفيذه، ذكر اليونيب أن المتلقين لمعدات الهيدروفلوروكربون-32 الجديدة قد أبلغوا عن وفورات في الطاقة ناتجة عن استخدام هذه المعدات. ويجرى استكشاف مستفيدين جدد تستهدف المدارس والمشافى والمبانى العامة الأخرى من أجل الشريحة القادمة.
23	وفي ما يتعلق بالاستدامة طويلة الأجل لبرنامج التدريب على التبريد، ذكر اليونيب أن التدريب على الممارسات الجيدة في التبريد سيتواصل لينفذ من خلال دعم المعاهد المهنية وروابط التبريد. وبالاضافة إلى ذلك، سوف يضمن برنامج إصدار الشهادات للتقنيين أن تتاح الدوات التدريبية المحدثة للتقنيين المعتمدين.
وحدة تنفيذ المشروع ورصده 

24	أوضح اليونيب أن وحدة تنفيذ المشروع ورصده تقوم بدور مهم في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن التكاليف المرتبطة بالوحدة تتعلق بتخطيط وتنفيذ ورصد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتحتفظ حكومة كمبوديا بسجلات منفصلة لوحدة تنفيذ المشروع ورصده والدعم المؤسسي لضمان عدم ازدواج المسؤوليات والنفقات.
الاستنتاج
25     لاحظت الأمانة أن كمبوديا لديها نظام ترخيص وحصص فعال وتواصل تحقيق تقدم في تنفيذ الأنشطة المخططة الموافق عليها بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيؤدى الانتهاء والموافقة النهائية على المرسوم الفرعى بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون وسوائل التبريد إلى وضع عدد من القواعد التى تشمل الرقابة على جميع سوائل التبريد بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية. وسوف يعمل برنامج إصدار الشهادات للتقييم القائم على الكفاءة على فرض رقابة على استخدام سوائل التبريد ذات مواد مستنفدة للأوزون لأنها تتطلب بيع سوائل التبريد إلى التقنيين المعتمدين فقط. وسيجرى ضمان استدامة التدريب على الممارسات الجيدة في التبريد من خلال دعم المعاهد المهنية وروابط التبريد. ويبلغ مستوى صرف الأموال 87 في المائة. وسوف تواصل الأنشطة المخططة للشريحة الرابعة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دعم استراتيجية قطاع الخدمة في كمبوديا.
التوصية
26	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا؛ وتوصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكمبوديا وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2019-2022 عند مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه، على أن يكون من المفهوم أن:
(أ)	كان لدى كمبوديا استهلاكها في قطاع الخدمة فقط؛
(ب)	أن برنامج الحافز للمستعمل النهائي سوف يعزز استدامة تدريب تقنيي الخدمة وأن المستعملين النهائيين سيقدمون تمويلا مشتركا للمساهمة في البرنامج.
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	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	000 100
	000 13
	يونيب

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الرابعة)
	000 150
	250 11
	يوئنديبي
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