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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019

تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة
إضافة
1-          تم إصدار هذه الإضافة لكي تشمل تقارير عن المشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ معينة المتعلقة بالصين.
2-          تنقسم الوثيقة إلى الأجزاء التالية:
الجزء الأول:	تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة الواردة في المقرر 83/41
الجزء الثاني:	تقارير التدقيق المالي لقطاعات إنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية والهالونات ورغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات (المقرر 83/42) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي)
الجزء الثالث:	خطة القطاع لإزالة إنتاج بروميد الميثيل (المقرران 83/43 (ب) (1) و 83/44 (ب) و (ج)) (اليونيدو)
3-          يشمل كل جزء وصفا موجزا للتقرير أو التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات وتعليقات وتوصيات الأمانة.
الجزء الأول:	تقرير عن التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة الواردة في المقرر 83/41 (اليوئنديبي واليونيب واليونيدو والبنك الدولي)

خلفية

4-        ﻓﻲ اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻟﺛﺎﻟث واﻟﺳﺗﯾن، ﻧظرت اﻟﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻓﻲ وﺛﯾﻘﺔ ﻋن استعراض أﻧظﻣﺔ اﻟرﺻد والإبلاغ واﻟﺗﺣﻘق واﻹﻧﻔﺎذ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻓﻘًﺎ لاتفاقات خطة إدارة إزالة اﺳﺗﮭﻼك وإنتاج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ المبرمة بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، المقدمة من اليوئنديبي نيابة عن حكومة الصين. ورحبت اللجنة التنفيذية في مداولاتها، ضمن جملة أمور، بعدد من إجراءات التنظيم والإنفاذ التي يتعين على الحكومة اتخاذها؛ وذكرت مع التقدير أن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية لدعم إجراءات الإنفاذ؛ وذكرت أيضا مع التقدير أن حكومة الصين ستنظر في مجموعة من الاقتراحات لتكملة وزيادة إجراءاتها التنظيمية والإنفاذية. كما أشارت اللجنة التنفيذية إلى أن حكومة الصين ستقدم تقريراً في الاجتماع الرابع والثمانين، ثم مرة أخرى إلى الاجتماع السادس والثمانين، عن تقدمها المحرز في تنفيذ الأنشطة الموضحة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (د) من المقرر 83/41.

5-        قدمت حكومة الصين إلى الاجتماع الرابع والثمانين تقريراً مرحلياً عملاً بالمقرر 83/41 ("التقرير المرحلي"). وبناءً على طلب حكومة الصين، تم إرفاق التقرير المرحلي كاملا بهذه الوثيقة دون تحرير أو مزيد من التنقيح.

الجزء الثاني:	تقارير التدقيق المالي لقطاعات إنتاج المواد الهيدروفلوروكربونية والهالونات ورغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات (المقرر 83/42) (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (اليوئنديبي) وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والبنك الدولي)
خلفية

6-        وفقا للمقررات 71/12 (ب) (2) و (3)[footnoteRef:1] و 72/13[footnoteRef:2] و 73/20 (ب)[footnoteRef:3] و 75/18[footnoteRef:4] و 77/26 (ب)[footnoteRef:5] و 80/27[footnoteRef:6]، قدمت حكومة الصين إلى الاجتماعين الثاني والثمانين والثالث والثمانين - من خلال الوكالات الثنائية والتنفيذية المعنية - التقارير المرحلية النهائية والبحوث ذات الصلة وتقارير المساعدة الفنية وتقارير التدقيق بما في ذلك الفوائد المتراكمة أثناء تنفيذ خطط قطاعات إنتاج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ والهالونات ورغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات. [1:    دعت اللجنة الحكومة، من خلال الوكالة المنفذة المعنية، إلى تقديم في تقارير التدقيق المالي المستقبلية بيانات عن جميع الأموال التي كانت تحتفظ بها الحكومة لصرفها إلى المستفيدين، والفوائد المحققة من هذه الأرصدة، وعن خطط قطاعات عامل التصنيع الثاني والمذيبات وخدمات التبريد؛ ومعلومات عن التقدم المحرز في خطط العمل للخطط القطاعية واقتراحها حول كيفية استخدام الأرصدة المحتملة.]  [2:    دعت اللجنة الحكومة، من خلال الوكالة المنفذة المعنية، إلى تقديم إلى الاجتماع الثالث والسبعين تقارير التدقيق المالي لقطاعات عامل التصنيع الثاني والمذيبات وخدمات التبريد بالكلوروفلوروكربون، إلى جانب خطط الأموال المتبقية لقطاعات الهالونات وإنتاج الكلوروفلوروكربون والرغاوى وعامل التصنيع الثاني والمذيبات وخدمة التبريد بالكلوروفلوروكربون، مع وصف كيفية استخدامها للأنشطة المتعلقة بإزالة  المواد المستنفدة للأوزون والسماح باستكمال خطط القطاع تلك بحلول نهاية عام 2018.]  [3:    طُلب من الحكومة والوكالات الثنائية والتنفيذية المعنية تقديم تقارير مرحلية سنوية وتقارير التدقيق والفوائد المتراكمة أثناء تنفيذ خطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات ورغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات، حتى الانتهاء من جميع الأنشطة في موعد لا يتجاوز 31 ديسمبر/ كانون الأول 2018، وتقديم تقارير إنجاز المشروعات لخطط القطاعات في موعد لا يتجاوز اجتماع في عام 2019.]  [4:    ودُعيت الحكومة إلى إدراج نتائج الأنشطة المتعلقة بفرز وتقييم البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون وتطوير بدائل جديدة في تقرير يُقدم عند اكتمال تلك الأنشطة؛ وجمع المعلومات المتاحة عن استرداد الهالونات كجزء من جمعها معلومات عن استرداد الكلوروفلوروكربون أثناء الزيارات التي تجرى إلى مراكز تفكيك السفن؛ وإجراء دراسة حول إنتاج بلدها من رابع كلوريد الكربون واستخدامه لتطبيقات المواد الوسيطة وإتاحة نتائج الدراسة للجنة بحلول نهاية عام 2018.]  [5:    طُلب من الحكومة أن تقدم إلى الاجتماع التاسع والسبعين التقارير النهائية عن الدراسة لجميع مشروعات البحث والتطوير التي تنفذ بأموال من الصندوق المتعدد الأطراف في إطار قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون.]  [6:    لاحظت اللجنة مع التقدير أن الحكومة أكدت أن أرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة قطاع سيتم صرفها بالكامل بحلول نهاية عام 2018؛ وسيتم تقديم تقارير البحث والمساعدة الفنية ذات الصلة إلى آخر اجتماع  في عام 2018، وسيتم تقديم تقارير إنجاز المشروع إلى أول اجتماع في عام 2019.] 


7-       في الاجتماع الثالث والثمانين، قررت اللجنة التنفيذية أن ترجئ - إلى اجتماعها الرابع والثمانين - النظر في تقارير التدقيق المالي لقطاعات إنتاج اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ والهالونات ورغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني وخدمات التبريد والمذيبات في الصين (المقرر 83/42). وفقًا لذلك، قدمت حكومة الصين - من خلال الوكالات المنفذة المعنية- إلى الاجتماع الرابع والثمانين تدقيقا ماليا حتى 30 يونيه/ حزيران 2019 وتحديثًا حتى سبتمبر/ أيلول 2019 للتقارير المقدمة في الاجتماع الثالث والثمانين.

8-      ولكي تبين التحديثات المستجدة منذ الاجتماع الثالث والثمانين، تستخدم الأمانة نفس الوثيقة المستخدمة في الاجتماع الثالث والثمانين[footnoteRef:7] بما في ذلك النص الجديد المرتبط باستعراض التقرير المحدّث المكتوب بالبنط الغامق. [7:    الجزء الأول من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1] 


الميزانيات المقررة والتقارير المرحلية

9-       تستند البيانات المالية الواردة في هذا التقرير إلى تقرير تدقيق الحسابات المقدم من حكومة الصين حتى يونيه/ حزيران  2019. وحتى 30 يونيه/ حزيران 2019، بلغت قيمة الأرصدة المتبقية 14,752,436 دولار أمريكي. ويقدم الجدول 1 نظرة عامة على صرف الأموال بين 1 يوليه/ تموز 2018 و 30 يونيه/ حزيران 2019، وأرصدة الأموال ومواعيد الإنجاز المحددة لكل خطة قطاع.

الجدول 1: الميزانيات المقررة لاستخدام الأموال المتبقية (بالدولار الأمريكي)
	النشاط
	الرصيد حتى 30 يونيه/ حزيران 2018
	الصرف الجديد
	الرصيد حتى 30 يونيه/ حزيران 2019
	تاريخ الإنجاز

	إنتاج الكلوروفلوروكربون: إجمالي  المبلغ المعتمد 150,000,000 دولار أمريكي (البنك الدولي)

	البحث والتطوير بشأن بدائل المواد المستنفذة للأوزون
	742,087
	697,952
	44,135
	

	الإشراف والإدارة
	233,411
	97,668
	135,743
	

	المجموع
	975,498
	795,620
	179,878
	Dec 2019

	قطاع الهالونات: إجمالي المبلغ المعتمد 62,000,000 دولار أمريكي البنك الدولي)

	إنشاء مركز وطني لإدارة إعادة تدوير الهالونات، بما في ذلك بناء القدرات ومعدات الكشف ونظام المعلومات
	2,232,991
	1,125,726
	1,107,265
	

	إنشاء مركز لإعادة تدوير الهالون - 1211، بما في ذلك التجميع والنقل وإعادة التدوير والاستصلاح
	3,017,686
	0
	3,017,686
	

	إنشاء مركز لإعادة تدوير الهالون - 1301، بما في ذلك التجميع والنقل وإعادة التدوير والاستصلاح
	1,305,460
	440,790
	864,669
	

	المساعدة الفنية: التحقيق في كميات الهالونات لصناعة الطيران المدني ولصناعة إعادة تدوير السفن؛ والسياسة واللوائح لإعادة تدوير الهالونات
	2,917,936
	256,834
	2,661,102
	

	التخلص من الهالونات والبقايا غير القابلة للاستخدام
	1,504,105
	0
	1,504,105
	

	المجموع
	10,978,178
	1,823,351
	9,154,827
	Dec 2022

	عامل التصنيع الثاني: إجمالي المبلغ المعتمد46,500,000  دولار أمريكي (البنك الدولي)

	بناء القدرات مكاتب البيئة الأوروبية المحلية
	273,694
	273,694
	-
	

	التخلص من بقايا رابع كلوريد الكربون
	4,600,000
	3,754,325
	845,675
	

	دراسة حول إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامه لتطبيقات المواد الوسيطة
	20,285
	15,824
	4,461
	

	الرصد والإدارة وما بعد التقييم
	2,439,041
	213,067
	2,225,974
	

	المجموع
	7,333,019
	4,256,910
	3,076,109
	Dec 2020

	رغوة البولي يوريثان: إجمالي المبلغ المعتمد 46,500,000 (البنك الدولي)

	فرز وتقييم البدائل الخالية من الكلوروفلوروكربون وتطوير بدائل جديدة
	270,935
	80,994
	189,941
	

	أنشطة إضافية لشركات الرغوة الإقليمية (بناء القدرات لـ 11 مقاطعة)
	490,812
	260,084
	230,727
	

	الخدمة الفنية لشركة الرغوة لتحسين تطبيق البدائل الجديدة
	375,377
	188,039
	187,338
	

	استمرار رصد إزالة رابع كلوريد الكربون في قطاع الرغوة
	370,373
	105,685
	264,687
	

	رصد وإدارة المشروع
	147,901
	123,587
	24,314
	

	المجموع
	1,655,397
	758,389
	897,009
	Dec 2019

	خدمة التبريد: إجمالي المبلغ المعتمد 7,884,853 دولار أمريكي (اليابان واليونيب واليونيدو)

	الأنشطة الجاري تنفيذها (على سبيل المثال، ثمانية مراكز تدريب، تدريب على قطاع سفن التخلص، المشروع الإيضاحيShenzhen )
	94,415
	94,415
	0
	

	برامج تدريبية للقطاعات الفرعية للتبريد وتكييف الهواء / ICR
	580,733
	232,828
	347,904
	

	كشف تسرب التبريد أثناء تشغيل وخدمة المادة R-290  في قطاع التبريد وتكييف الهواء
	282,040
	0
	282,040
	

	مسح البيانات
	84,586
	84,586
	0
	

	الرصد والإدارة
	10,000
	0
	10,000
	

	بناء القدرات في مجال رصد المواد المستنفدة للأوزون (إعادة تخصيص الأموال من أنشطة التدريب)
	95,846
	0
	95,846
	

	المجموع
	1,147,620
	411,829
	735,790
	Oct 2019

	قطاع المذيبات: إجمالي المبلغ المعتمد 52,000,000 (اليوئنديبي)

	مكافحة الأنشطة غير المشروعة للمواد المستنفدة للأوزون: بناء القدرات لعشرة مكاتب جمركية محلية
	644,985
	191,866
	453,119
	

	بناء قدرات الموظفين المرتبطين بالمواد المستنفدة للأوزون في 14 مقاطعة
	340,000
	340,000
	0
	

	تقييم التكنولوجيا البديلة والبحث
	140,178
	140,178
	0
	

	نظام إدارة الملفات الإلكتروني
	92,307
	0
	92,307
	

	إدارة ورصد الأنشطة
	249,470
	86,074
	163,396
	

	المجموع 
	1,466,940
	758,118
	708,822
	Dec 2019

	الملخص
	
	
	
	

	إنتاج الكلوروفلوروكربون (150,000,000 دولار أمريكي – البنك الدولي)
	975,498
	795,620
	179,878
	2019

	قطاع الهالونات (62,000,000 دولار أمريكي – البنك الدولي)
	10,978,177
	1,823,351
	9,154,827
	2022

	عامل التصنيع الثاني (46,500,000 دولار أمريكي – البنك الدولي)
	7,333,019
	4,256,910
	3,076,109
	2020

	رغوة البولي يوريثان (53,846,000 دولار أمريكي – البنك الدولي)
	1,655,397
	758,389
	897,009
	2019

	الخدمة (7,884,853 دولار أمريكي – اليابان واليونيب واليونيدو)
	1,147,621
	411,829
	735,791
	2019

	المذيبات (52,000,000 دولار أمريكي – اليوئنديبي)
	1,466,940
	758,118
	708,822
	2019

	Total*
	23,556,652
	8,804,217
	14,752,436
	


* تبين التقارير المرحلية الواردة لكل خطة قطاع أنه في 31 أغسطس/ آب 2019، انخفض الرصيد إلى 13,280,207 دولار أمريكي (أي 179,878 دولار أمريكي في إنتاج الكلوروفلوروكربون؛ و 9,154,827 دولار أمريكي في الهالونات؛ و 3,076.109 دولار أمريكي في عامل التصنيع الثاني؛ و 200,000 دولار أمريكي في رغوة البولي يوريثان؛ و 288,183 دولار أمريكي في الخدمة و 381,211 دولار أمريكي في المذيبات). ويتم تضمين هذه النفقات الإضافية هنا فقط بغرض إضافة المعلومات حيث لم يتم تدقيقها. والرصيد المدقق حتى 30 يونيه/ حزيران 2019 هو 14,752,436 دولار أمريكي.

10-       أجرى عمليات التدقيق المالي للصرف حتى 30 يونيه/ حزيران 2019 مكتب داكسين ( (Daxin LLPللحسابات العامة المعتمدة وفقًا للمعايير الوطنية. وكان رأي التدقيق أن بيانات منحة المشروع وصرف خطط فطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات وعامل تصنيع الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان وخدمات التبريد والمذيبات تمتثل لقواعد بروتوكول مونتريال والمعايير المحاسبية للصين، و قدمه مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي / وزارة البيئة والبيئة الحيوية في الصين بشكل عادل ودون تحيز.

11-        ويرد أدناه موجز للأنشطة المنفذة في كل خطة قطاع منذ 1 يوليه/ تموز 2018.

قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون

12-        منذ عام 2015، تتمثل الأنشطة المتبقية الوحيدة في خطة قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون في البحث والتطوير لبدائل المواد المستنفدة للأوزون والإشراف والإدارة. وتم صرف مبلغ إجمالي قدره 795,620 دولار أمريكي في الفترة ما بين 1 يوليه/ تموز 2018 و 30 يونيه/ حزيران 2019. ومن المتوقع أن يتم صرف المبلغ المتبقي وقدره 179,878 دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2019.

13-         وفيما يتعلق بالبحث والتطوير لبدائل المواد المستنفدة للأوزون، تم اختيار ثلاثة عشر مقترحًا، تم استكمالهم جميعاً وتمت الموافقة على المشروع. ومنذ الاجتماع الثاني والثمانين تم صرف 697,952 دولار أمريكي. وبسبب تقلبات العملة بين وقت توقيع العقود ووقت سداد الدفعات، يوجد رصيد غير مخصص قدره 44,135 دولار أمريكي الذي تقترح حكومة الصين استخدامه في شراء أدوات لرصد المواد المستنفدة للأوزون من أجل مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين لبناء قدراتهم وتحقيق الامتثال المستدام لإزالة الكلوروفلوروكربون.
14-          وتم تخصيص مبلغ إجمالي قدره233,411   دولار أمريكي للإشراف والإدارة. صرف مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي 97,668 دولار أمريكي لإنتاج مواد تدريب بالفيديو لإدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون (32,073 دولار أمريكي، وتبلغ قيمة العقد المتبقية 80,080 دولار أمريكي)، لحلقة عمل تدريبية عقدت في الفترة من 21 إلى 23 يناير/ كانون الثاني 2019 في مدينة تشانغشا لعدد 140 موظفا من جميع مكاتب البيئة والبيئة الحيوية الموجودين في المقاطعات (22,801 دولار أمريكي)؛ لإنتاج فيديو عن امتثال الصناعة الذي تم عرضه في يوم الأوزون عام 2018 (34,145 دولار أمريكي)؛ وللتدقيق المالي لعام 2018 لجميع القطاعات (8,649 دولار أمريكي). وسوف يستخدم مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي الرصيد غير المخصص المتبقي وقدره 55,662 دولار أمريكي لشراء أدوات لرصد المواد المستنفدة للأوزون من أجل مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليسن لبناء قدراتهم وتحقيق الامتثال المستدام لإزالة الكلوروفلوروكربون. ومن المخطط تخصيص إجمالي الرصيد المتبقي غير المخصص وقدره 99,797 دولارًا أمريكيًا من قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون، إلى جانب التمويل غير المخصص من القطاعات الأخرى، لشراء أدوات اكتشاف كلٍ من منتجات المواد المستنفدة للأوزون ومنتجات الرغاوى المحتوية على المواد المستنفدة للأوزون. واستنادًا إلى دورات شراء أجهزة الاكتشاف، تم توقيع عقد هذا النشاط، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه بحلول نهاية عام 2019.

قطاع الهالونات

15-         تم صرف مبلغ إجمالي قدره 1,823,351 دولار أمريكي في الفترة بين 1 يوليه/ تموز 2018 و 30 يونيه/ حزيران 2019. ومن المتوقع صرف التمويل المتبقي وقدره 9,154,827  دولار أمريكي بين نهاية عام 2019 وعام 2022.

16-       وفي عام 2014، أعد مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي خطة لتطوير النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات، وتم تخصيص التمويل المتبقي لقطاع الهالونات بالكامل لدعم هذا البرنامج. وبين عامي 2015 و 2016، أنشأ  مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات بالتعاون مع مركز اعتماد منتجات إطفاء الحرائق في وزارة الأمن العام. وفي عام 2017، أعلن النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات عن إعادة تدوير الهالونات في شنغهاي، وعمل مع الحكومة والقطاع الخاص للحث على إعادة تدوير الهالونات. واستنادًا إلى الخبرة المكتسبة في السنوات الثلاث الماضية والتعليقات المستلمة، في عام 2018، أعاد النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات ومكتب التعاون الاقتصادي الخارجي تصميم خطة العمل ، وبدء مشروع لوضع نظام إدارة المعلومات وتمت إعادة تدوير 1,5 طن من الهالون- 1301 من تيانجين وجيانغسو. وسيتم استخدام جزء من التمويل المتبقي لشراء معدات للمحطات والمراكز ومكاتب مكافحة الحرائق المحلية من أجل تحليل مكونات منتجات الهالونات وتحديد درجة نقائها أثناء إعادة التدوير.

17-        في عام 2018، أعادت شركة Shanghai Leinuo لتكنولوجيا الأمن المحدودة تدوير 450 كجم من الهالون- 1301 من السفن المهملة للبيع. ونظرًا لأن سعر السوق للهالون-1301 المعاد تدويره لم يكن كافيًا لتغطية تكلفة إعادة التدوير، قدمت شركة Leinuo طلباً إلى النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات للحصول على إعانة تعويضية، الذي يقيمه النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات حاليًا. وفي يناير/ كانون الثاني 2019، تم اعتماد شركة Leinuo رسميًا بصفتها محطة وطنية لإعادة تدوير الهالون- 1301، وتتلقى حاليًا مساعدة لتعزيز قدرتها.

18-         اختُتم التحقيق في كميات الهالونات في صناعة الطيران المدني الصينية. وتم تقدير كميات الهالون-1301 والهالون-1211 الموجودة في الطائرات وشركات الصيانة، وأكد أن المطارات لم تعد تستخدم الهالون-1301 والهالون-1211 في طفايات الحريق، إنفاذا للوائح.

19-       يختار مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي حاليًا الشركات المؤهلة للاضطلاع بإنشاء مركز لإعادة تدوير الهالون-1211. ومن المقدر بدء المشروع في عام 2019 وإنجازه في عام 2020. وفي غضون ذلك، سيقدم مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي مساعدة إلى شركة Zhejiang Dongyang  الكيماوية المحدودة لضمان التخزين الآمن للكمية 2,261,4 طن من الهالون-1211. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، اعتمد مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي والنظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات المشروع بقيمة 1,45 مليون دولار أمريكي لصهاريج وأسطوانات التخزين الجدد وإنشاء نظام لإدارة ورصد المخزونات. وفي الوقت الحالي، يعالج مركز التعاون البيئي الخارجي والنظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات شواغل الحكومة المحلية المتعلقة بالسلامة، ومن المتوقع إعادة تشغيل المشروع في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. ويخطط مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي والنظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات لإجراء بحوث بشأن السياسة والتنظيم لإعادة تدوير الهالونات في عام 2019.

20-       وافق مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي والنظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات على عقد بقيمة 200,000 دولار أمريكي مع إدارة المطافئ في شنغهاي للتحقق من كميات الهالونات وتوزيعها في منطقة شنغهاي. ويتم الآن إعداد الإطار المرجعي لعقد مماثل مع إدارة المطافئ في هينان.

21-       يلتزم النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات ومركز التعاون البيئي الخارجي باستكشاف جدوى التعاون الدولي في مجال إعادة تدوير الهالونات والتخلص منها، لمساعدة بلدان المادة 5 الآخرين على تحقيق هدف الامتثال. وفي العقود القليلة المقبلة، ستتمتع منتجات مكافحة الحرائق التي تستخدم الهيدروفلوروكربون بإمكانية أن تصبح البديل الرئيسي لمنتجات الهالونات. وبمراعاة أن تعديل كيغالي سوف يقلل تدريجياً من إنتاج واستهلاك الهيدروفلوروكربون، يمكن تكييف الخبرة ذات الصلة المكتسبة من إنشاء النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات لإعادة تدوير واستصلاح واسترداد والتخلص من الهيدروفلوروكربون.

22-      ينوي مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي تنفيذ مشروع لرصد استخدام الهالون-1301 كمادة وسيطة وتحديد أي إنتاج ومبيعات محتملة للهالون-1301. وفي الوقت الحالي، مازال هذا المشروع قيد الإعداد والتنسيق مع الإدارة المختصة.

23-       وبالتمويل الذي تم صرفه حتى الآن، أنشأت حكومة الصين تدريجياً النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات وأدارته. ومن الرصيد البالغ 9,15 مليون دولار أمريكي، تم تخصيص 1,89 مليون دولار أمريكي للأنشطة الجاري تنفيذها. وسيتم استخدام المبلغ 7,26 مليون دولار أمريكي الذي لم يتم التعهد به بعد في الأنشطة الرامية إلى زيادة تحسين نظام إعادة التدوير وتحقيق إدارة مستدامة للهالونات، بما في ذلك: إنشاء وتشغيل مركز إعادة تدوير الهالون-1211، وعمليات إعادة تدوير الهالون-1301، وبناء قدرات محطات إعادة تدوير الهالونات، وشراء أدوات كشف الهالونات، وإجراء بحوث بشأن السياسات والتنظيم لإعادة تدوير الهالونات، والتحقيق في كميات الهالونات في المناطق الرئيسية في الصين والتخلص من الهالون غير القابل للاستخدام والبقايا. وسيتم تنفيذ هذه الأنشطة بين عامي 2019 و 2022.

عامل التصنيع الثاني

24-        تم صرف مبلغ إجمالي قدره 4,256,910 دولار أمريكي في الفترة ما بين 1 يوليه/ تموز 2018 و 30 يونيه/ حزيران 2019. ومن المتوقع صرف المبلغ المتبقي وقدره 3,076,109  دولار أمريكي بين نهاية عن 2019 وعام 2020.[footnoteRef:8] [8:    تم تحديث الأرقام بناءً على تقرير التدقيق المقدم من حكومة الصين حتى 30 يونيه/ حزيران 2019، الذي يحتوي على بيانات عن عامل التصنيع الثاني.] 


25 -        تم استلام التقرير المرحلي عن عامل التصنيع الثاني في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 ولم تتمكن الأمانة من استعراض ذلك التقرير في الوقت المناسب لإدراجه في هذه الوثيقة. ومن أجل تسهيل المرجع، يتم تضمين المعلومات حسبما قدمت في الاجتماع الثالث والثمانين أدناه.

26-        وتلقى ستة من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية الذين يعملون مع منتجي رابع كلوريد الكربون وغيره من المواد المستنفدة للأوزون مساعدة لإنشاء مكاتب لإدارة المواد المستنفدة للأوزون، وإنشاء قنوات متخصصة للشركات لكي تبلغ عن بيانات المواد المستنفدة للأوزون، وإجراء عمليات تفتيش لمواقع الشركات. وتم إنجاز المشروع وصرف آخر دفعة في يناير/ كانون الثاني 2019، للصرف الإجمالي وقدره 280,000 دولار أمريكي لهذا النشاط. ويقترح تخصيص الرصيد المتبقي وقدره 8,357  دولار أمريكي لتعزيز رصد وإدارة المواد المستنفدة للأوزون.

27-        يجري تنفيذ مشروع للتخلص من مخلفات رابع كلوريد الكربون لدعم منتجي رابع كلوريد الكربون الثانويين في التخلص من مخلفات التقطير الخاصة بهم من مرافق تكرير وتحويل رابع كلوريد الكربون. وتم توقيع عقود بقيمة إجمالية قدرها 4,6 مليون دولار أمريكي مع تسع شركات لبناء المواقد (3)، وتحديث المواقد الموجودة (2)، وإنشاء وسائل اختزال المخلفات (2)، ولإعانات تكاليف التشغيل (2). وتم الانتهاء من إنشاء المواقد الثلاثة ووسائل اختزال المخلفات، وتم اختبار المواقد والوسائل؛ وانتهت إحدى الشركات من تحديث الموقد الموجود لديها، بينما لم تنته الشركة الأخرى من التحديث بعد. وأكد التحقق الذي أجري في موقعي الشركتين اللتين تتلقين إعانات لتشغيل مواقدهما أنهما تتخلصان من مخلفات رابع كلوريد الكربون. وكان مستوى الصرف لهذه الأنشطة 3,228,084 دولار أمريكي، مع وجود المبلغ 1,371,915 دولار أمريكي الذي مازال يجب صرفه عند الانتهاء من الأنشطة بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2019. ومن المقترح تخصيص الرصيد المتبقي وقدره 845,970 دولار أمريكي لتعزيز رصد وإدارة المواد المستنفدة للأوزون.

28-        وفقا لمتطلبات مقرر اللجنة التنفيذية 75/18، بدأت دراسة حول إنتاج الصين لرابع كلوريد الكربون واستخدامه كمادة وسيطة في مارس/ آذار 2018. وتم تصميم استبيانات لشركات إنتاج كلوريد الميثان (منتجي رابع كلوريد الكربون الثانويين) واستخدام الشركات رابع كلوريد الكربون كمادة وسيطة وتم توزيعه في يوليه/ تموز. ويتم إجراء تحقيقات في مواقع الشركات، ويجري إعداد تقرير يقيم الانبعاثات الحالية من إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامه كمادة وسيطة. وتم تقديم التقرير في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2019؛ وستقدم الأمانة هذا التقرير، ويرد استعراض الأمانة له في الإضافة الثانية للوثيقة UNEP/OzLPro/ExCom/84/22. 

29-        يحدد المقرر 6/XXIII أنه بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 ، لن يُسمح باستخدام رابع كلوريد الكربون لاختبار وجود الزيت في الماء إلا بموجب إعفاء الاستخدام الضروري. وفي عام 2017، أعلنت حكومة الصين التزامها بإزالة استخدام رابع كلوريد الكربون في الاختبارات المعملية لوجود الزيت في الماء بحلول عام 2019. وفي يناير/ كانون الثاني 2018، وقع مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي عقدًا مع مركز تيانجين البيئي لرصد البيئة الحيوية من أجل وضع معايير اختبار بديلة. وتم الآن تحديد الطرق التقنية لاستبدال رابع كلوريد الكربون بالمادة ن - هكسان (n-hexane)، وتم وضع ثلاثة معايير وطنية وتم إصدارهم وأصبحوا ساريين اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2019، وتم صرف 10,978 دولار أمريكي، ما يمثل الدفعة النهائية بموجب العقد. وتم توقيع العقد مع شركة بيجين غوهانو جينغشي للاستشارات المحدودة (Beijing Guohua Jingshi Consulting Co. LTD في أغسطس 2018 لمواصلة التدريب والدعوة للتكنولوجيات البديلة لكي تحل محل الاستخدام التحليلي للمواد المستنفدة للأوزون في المختبرات؛ وتبلغ قيمة هذا العقد 110,224 دولار أمريكي، وتم صرف الدفعة الأولى بقيمة 10,978 دولار أمريكي. وتم صرف مبلغ إضافي قدره 14,125 دولار أمريكي للخبراء من أجل الحصول على الدعم الفني لتقييم المشروع وقبوله والتحقيق في الموقع.

30-        بالإضافة إلى ذلك، تم بدء مشروعين لتعزيز بناء القدرات من أجل الامتثال المستدام لبروتوكول مونتريال. أحد هذين المشروعين لتصميم وإنشاء نظام معلومات إلكتروني للإبلاغ عن بيانات المواد المستنفدة للأوزون عبر الإنترنت (المرحلة الثانية) (250,000 دولار أمريكي). وسوف يكمل النظام الإلكتروني عبر الإنترنت نظام إدارة معلومات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإلكتروني عبر الإنترنت (MIS) الذي أنشيء في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال دمج بيانات عن جميع المواد المستنفدة للأوزون وسيكون بمثابة منصة إدارة لوزارة البيئة والبيئة الحيوية ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين لمراقبة الشركات الموجودة في نطاق سلطاتهم. والمشروع الآخر لبناء قدرات الجمارك في مجال الإشراف على المواد المستنفدة للأوزون وإدارتها (750,000 دولار أمريكي). وينسق مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي الإشراف على تجارة المواد المستنفدة للأوزون وإدارتها مع الإدارة الجديدة في مصلحة الجمارك في ضوء الإصلاحات المؤسسية في مصلحة الجمارك.

31-        نظراً لوجود ل=أرصدة غير مخصصة وقدرها حوالي 1,24 مليون دولار أمريكي، تقترح حكومة الصين أن تنفذ الأنشطة التالية لتعزيز رصد وإدارة المواد المستنفدة للأوزون طويلي الأجل:

(1) إنشاء وتحديث نظام الرصد الإلكتروني عبر الإنترنت لإنتاج رابع كلوريد الكربون. سيكمل هذا النظام نظام إدارة معلومات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإلكتروني عبر الإنترنت (MIS) من خلال التركيز على إنتاج وتحويل ومبيعات وتخزين رابع كلوريد الكربون بين جميع منتجي الكلوروميثان؛

(2) والتحقق من إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامه كمادة وسيطة. سيكمل هذا النشاط الدراسة المزمع تقديمها إعمالا للمقرر 75/18، التي أجراها خبير مع التركيز على انبعاثات رابع كلوريد الكربون أثناء إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامه كمادة وسيطة. وتم تخطيط هذا النشاط بصفته إجراء دراسة استقصائية والتحقق في الموقع من إنتاج رابع كلوريد الكربون واستخدامه كمادة وسيطة. ولن يتم شمول مصانع رباعي كلورو الإيثيلين؛

(5) وتقديم دعم للشركات لتطوير وتوريد الكاشف اللازم (بديل رابع كلوريد الكربون) الذي يتم تطبيقه بواسطة المعيار الوطني المعدل. ولا يلبي إمداد البديل رباعي كلورو الإيثيلين الطلب في السوق بعد إصدار المعيار الجديد. سيدعم هذا النشاط مصنعي الكاشف لإنشاء مرافق التنقية اللازمة لرباعي كلورو الإيثيلين من أجل استيفاء شروط المعيار الجديد وتلبية الطلب في السوق؛

(8) والتدريب وبناء القدرات فيما يتعلق بإشراف وإدارة مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين للمواد المستنفدة للأوزون. ويتمثل هذا النشاط في عقد دورات تدريبية منتظمة لمكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين بشأن إدارة وفحص وإنفاذ والإشراف على المواد المستنفدة للأوزون. وسيتم تدريب موظفين من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية على صعيد القطر والمقاطعات والبلديات والقرى المشاركين في الرصد البيئي؛

(هـ)	والإشراف على السوق وجمع معلومات عن مبيعات المواد المستنفدة للأوزون. وسيتم التعاقد مع شركة استشارية لجمع معلومات عن مبيعات المواد المستنفدة للأوزون والسوق، ولتحديد المبيعات غير القانونية المشتبه فيها. وسيتم إبلاغ المعلومات المتعلقة بهذه المبيعات إلى وزارة البيئة والبيئة الحيوية لاتخاذ مزيد من الإجراءات؛ 

(27) والدعم التقني والسياسي والقانوني بشأن إدارة المواد المستنفدة للأوزون والتفتيش والإشراف والإنفاذ، وكذلك التخلص من المواد المستنفدة للأوزون، وغير ذلك. وسيتم تعيين خبراء فرديين لتقديم هذا الدعم للشركات المعنية.

رغوة البولي يوريثان

32-      تم صرف  مبلغ إجمالي قدره 758,839 دولار أمريكي في الفترة ما بين 1 يوليه/ تموز 2018 و 30 يونيه/ حزيران 2019. ومن التمويل المتبقي وقدره 897,009 دولار أمريكي حتى 30 يونيه/ حزيران 2019، يبين التقرير المرحلي المقدم أنه حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، كان هناك رصيد قدره 200,000 دولار أمريكي المتوقع صرفه بحلول نهاية عام 2019.

33-        ويستخدم الرصيد المتبقي في شراء كواشف عامل الإرغاء الفوري. وتم الانتهاء من عشر أنشطة بحثية نفذت في قطاع رغوة البولي يوريثان خلال النصف الأول من عام 2018. وقد تم اختيار هذه المقترحات لدعم تطوير المستحضرات باستخدام عوامل الإرغاء الخالية من المواد المستنفذة للأوزون وذوي القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي بأسعار منخفضة الذين يمكن استخدامهم من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومستحضرات أنظمة البوليولات المخلوطة سابقا لتحسين ثبات وأداء وخصائص العزل لمنتجات الرغاوى.

34-        في يونيه/ حزيران 2018، تم إنجاز اختبار ميداني لرش الرذاذ في موقع بناء في مقاطعة هبي بالهيدروفلوروأوليفين كعامل إرغاء. رش الاختبار الميداني أكثر من 2,350 متر مربع على المباني المحلية. وتم تقييم ثبات الأبعاد وأداء العزل والخصائص الأخرى المتعلقة بالرغوة في فصل الشتاء تحت درجة حرارة منخفضة في البيئة المحيطة وجاري الانتهاء من إعداد التقرير.

35-      في ديسمبر/  كانون الأول 2014، وقع مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي عقوداً مع أربع شركات نظم اللاتي حددت طاقة إنتاجية للبوليولات المخلوطة سابقا القائمة على الإرغاء بالمياه عن طريق تركيب مرافق الإنتاج ومعدات المختبرات، وعن طريق تجريب واختبار المستحضرات الجديدة. وحاليًا، تقدم شركات النظم خدمات فنية لشركات رغوة الصب وباعت ما يزيد عن 2000 طن متري من البوليولات المخلوطة  سابقا البديلة للمستخدمين النهائيين بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم إنجاز المشروعات الأربع في يونيه/ حزيران 2018، واستلمت شركات النظم آخر دفعة لها في أوائل عام 2019.
36-       كما وقع مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي عقود مع مكاتب البيئة والبيئة الحيوية في 11 مقاطعة / مدينة بهدف تعزيز التوعية العامة بحماية طبقة الأوزون، وتعزيز القدرة على الامتثال المستدام، وضمان عدم ظهور الكلوروفلوروكربون أو غيره من المواد المستنفدة للأوزون الخاضعة للرقابة بعد عام 2010. وحقق مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين الـ 11 الأهداف والشروط حسب المطلوب في العقد. وعززت المشروعات المعرفة والإدارة والقدرة على الإنفاذ في هذه المناطق الإحدى عشرة، وعززت التوعية باللوائح الوطنية إدارة المواد المستنفدة للأوزون. وأكمل مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين الـ 11  مشروعا في ديسمبر/ كانون الأول 2018 وحصلوا على الدفعات النهائية على عقودهم.

37 -      وأصدرت الحكومة اللوائح المتعلقة بإدارة المواد المستنفدة للأوزون والتعميم المتعلق بإدارة تشييد المرافق التي تنتج أو تستخدم المواد المستنفدة للأوزون، واتخذت إجراءات سياسية أخرى لحظر إعادة استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية التي تمت إزالتها وإنفاذ ضوابط على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومع ذلك، يحتوي قطاع الرغوة على عدد كبير من الشركات التي يوجد فيها تطبيقات متعددة. لذلك، واصل مكتب التعاون الافتصادي الخارجي أنشطة الرصد من خلال العقود المبرمة مع خمس مقاطعات (هم هبي وهنان وشاندونغ وسي شوان وتيانجين - Hebei, Henan, Shandong, Si Chuan and Tianjin)، حيث توجد غالبية شركات النظم وشركات الرغوة، لزيارة تجار الكيماويات وشركات النظم وشركات الرغوة لجمع عينات من عوامل الإرغاء وأنظمة البوليولات المخلوطة سابقا ومنتجات الرغوة النهائية. وحتى الاجتماع الثالث والثمانين، تمت زيارة أكثر من 420 شركة رغوة وشركة نظم، وتم جمع أكثر من 780 عينة من الرغوة والمواد الخام. ووفقًا للاختبار الأولي للعينات، توجد نسبة مئوية صغيرة من تلك العينات يشتبه أنها تحتوي على الكلوروفلوروكربون / الهيدروكلوروفلوروكربون. وتم اكتشاف ثلاث شركات في شاندونغ تستخدم الهيدروفلوروكربون-11 استخداما غير مشروع، وخضعت للعقوبة وفقًا لنظام إدارة المواد المستنفدة للأوزون. ويتم تقديم أحدث المعلومات المتعلقة بنتائج أنشطة الرصد هذه، بما في ذلك تلك الأنشطة المتعلقة بتفتيش 656 شركة نظم وشركة رغوة إضافية، في التقرير المرفق بهذه الوثيقة، المقدم من حكومة الصين وفقًا للمقرر 83 / 41 (هـ).

38-        ترى الحكومة أن أنشطة الرصد قد نفذت بفعالية نظام السياسات المعمول به. ومع ذلك، يمكن إعاقة كفاءة التفتيش والرصد في قطاع الرغاوى من خلال عدد القطاعات الفرعية وشركات النظم ونقص معارف المفتشين فيما يتعلق بإنتاج الرغوة، وعدم كفاية عدد كواشف عوامل الإرغاء (لا تمتلكهم كل المدن والمقاطعات). بالإضافة إلى ذلك، اللوائح الخاصة بإدارة المواد المستنفدة للأوزون موجزة ولا تقدم تعليمات مفصلة بشأن التعامل مع كل موقف محدد قد ينشأ، مما يترك الأمور لسياسة المقاطعة وتفسير مكتب البيئة والبيئة الحيوية. علاوة على ذلك، لم تتوغل التكنولوجيات البديلة في القطاع، ويقوض ارتفاع التكاليف رغبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول إلى بدائل خالية من المواد المستنفذة للأوزون ذوي القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وأحيط مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي ووزارة البيئة والبيئة الحيوية علما بهذه التحديات بشكل جيد، اللذان سيواصلان تقديم الدعم الفني إلى مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين وفروع الرصد البيئي عبر قنوات مختلفة.

39-        تم شراء أربعة عشر جهاز اكتشاف عامل الإرغاء الفوري وتم تخصيصهم لخمسة مكاتب من  مكاتب البيئة والبيئة الحيوية لمواصلة رصد إزالة الكلوروفلوروكربون في قطاع الرغاوى. وبناءً على النتائج الإيجابية التي تم الحصول عليها من تحسين كفاءة عمليات التفتيش، تم تخصيص 200,000 دولار أمريكي لشراء 14 جهاز اكتشاف إضافي لتعزيز قدرة الرصد والإنفاذ في المقاطعات الرئيسية التي تفتقر إلى معدات الاختبار. ونظرا لأنه لا يتم تجميع جميع أجهزة الاكتشاف وتسليمها إلى المقاطعات الموجهة إليهم، من المرجح عدم صرف التمويل قبل نهاية عام 2019.

40-       ومن أجل تحسين قدرة الاختبار وتيسير الإنفاذ (ثلاث مؤسسات فقط يمكنها تقديم تقارير اختبارات معتمدة)، ستدعم حكومة الصين ستة مراكز اختبار إضافيين لاعتماد معيار تقني لاختبار عامل الإرغاء في الرغوة ويصبحوا معتمدين باعتبارهم معامل اختبار عامل إرغاء رغوة البولي يوريثان بنهاية عام 2019.

41-       عقدت حكومة الصين أيضًا حلقة العمل الدولية حول بناء القدرات من أجل تنفيذ بروتوكول مونتريال في الصين في 18 مارس/ آذار 2019، بحضور أكثر من 10 من أطراف المادة 5 وغير أطراف المادة 5 وأمانة الأوزون وأمانة الصندوق وفريق التقييم العلمي وجميع الوكالات المنفذة. واستخدمت أرصدة قدرها حوالي 100,000 دولار أمريكي لتقديم حلقة العمل هذه، ورسوم الاختبار لعينات الرغاوى والبوليولات المتراكمة منذ أغسطس/ آب 2018 وزيادة سعة الاختبار.

قطاع خدمات التبريد بالكلوروفلوروكربون

42-      تم صرف مبلغ إجمالي قدره 411,829 دولار أمريكي في الفترة ما بين 1 يوليه/ تموز 2018 و 30 يونيه/ حزيران 2019. ومن بين التمويل المتبقي وقدره 735,790 دولار أمريكي حتى 30 يونيه/ حزيران 2019، يبين التقرير المرحلي المقدم أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، كان يوجد رصيد قدره 288,183 دولار أمريكي المتوقع صرفه بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

43 -       وأنجزت مشروعات جميع مراكز التدريب الـ 13 الذين أنشأهم مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي في 13 مدينة لتنفيذ دورات تدريبية مهنية لفنيي الخدمة. وحتى أغسطس/ آب 2018، تم تدريب أكثر من 4,100 فنيا ومدربا وطالبا (أكمل ثلاثة مراكز برنامج التدريب). وفي الفترة 2017 - 2018، أجرى مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي زيارات ميدانية وأصدر تقارير نهائية لجميع مشروعات التدريب الثلاثة عشر.

44-       وبحلول نهاية عام 2018، تم تدريب 500 فنيا إضافيا في مركزي التدريب الإضافيين المتعاقد معهما في عام 2017. وفي عام 2018، وقع مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي عقودًا مع أربعة مراكز تدريب إضافيين للتدريب على ممارسات التبريد الجيدة الذي سينتهي بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2019، و أكمل بحثًا حول التحكم في تسرب مواد التبريد أثناء تشغيل وصيانة أنظمة تكييف الهواء القائمة على المادة R-290، ودراستين استقصائيتين حول قطاع سفن التخلص وحول سلسلة التبريد في المتاجر الكبيرة. وتم تدريب عدد إجمالي قدره 150 فنيا ومديرا من قطاع سفن التخلص على سياسات إدارة المواد المستنفدة للأوزون والحد من انبعاثات المواد المستنفدة للأوزون من خلال الاسترداد.

45-       سوف ينفذ مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي أنشطة الرصد والإدارة (بما في ذلك الاستشارات والتدريب والتقييم والتحقق) من أجل تحقيق الامتثال المستدام لإزالة الكلوروفلوروكربون. وخصص رصيد قدره 15,924 دولار أمريكي من أنشطة التدريب لرصد شراء كواشف فورية للمواد المستنفدة للأوزون لدعم مكاتب البيئة والبيئة الحيوية في إجراء عمليات التفتيش في الموقع.

قطاع المذيبات

46-        ​​تم صرف مبلغ إجمالي قدره 758,118 دولار أمريكي في الفترة ما بين 1 يوليه/ تموز 2018 و 30 يونيه/ حزيران 2019. ومن التمويل المتبقي وقدره 708,822 دولار أمريكي في 30 يونيه/ حزيران 2019، يبين التقرير المرحلي المقدم أنه في نهاية سبتمبر/ أيلول 2019، كان يوجد رصيد قدره 381,211 دولار أمريكي المتوقع صرفه بحلول نهاية عام 2019.

47-       حتى 31 أغسطس/ آب 2018، تلقى 3,800 موظفا من عشرة مكاتب جمركية تدريباً على المسائل المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، واستلم كل مكتب جمركي جعل فحص المواد المستنفدة للأوزون جزءًا من عمله المعتاد معدات اختبار. وحتى 30 يوني/ حزيران 2018، تلقى أكثر من 5000 موظفا من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين تدريبا على السياسات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، وشارك أكثر من 18,000 شخصا في أنشطة التوعية العامة. وأجرت مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين أكثر من 30 عملية تفتيش في مواقع شركات المواد المستنفدة للأوزون. وانتهى جميع مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين وعددهم 31 من إعداد تقارير الإنجاز واستلموا الدفعة النهائية بحلول نهاية عام 2018.

48 -       أنهى مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي - بدعم من جامعة بيجين – التقرير المعنون "تحليل الآثار المترتبة على تصديق الصين على تعديل كيغالي فيما يتعلق بإدارة المواد الهيدروفلوروكربونية". وتم الانتهاء من بحث حول التكنولوجيات البديلة وتحسين زيت السيليكون في خمس شركات[footnoteRef:9]. واستمر تنفيذ أنشطة الإدارة والرصد، بما في ذلك عمليات التحقق في الموقع وعمليات التدقيق والرصد وتقييم المشروع. [9:    Beijing Yuji, Dongyang Weihua, Shanghai Xilikang, Quzhou Sancheng and Huaxia Shenzhou.] 


49-        تم الانتهاء من وضع نظام إدارة إلكتروني للوثائق المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون وتم صرف آخر دفعة بقيمة 92,307  دولار أمريكي. وأودع رصيد قدره 453,119 دولار أمريكي، إلى جانب الموارد المالية الأخرى من خطط القطاعات الأخرى، لشراء 50 مجموعة من معدات الاختبار الفوري للمواد المستنفدة للأوزون لدعم 28 مقاطعة. وتم تسليم أول 20 مجموعة إلى مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين، وسيتم تسليم الـ 30 الباقين قبل نهاية عام 2019. وسيتم صرف الأرصدة بحلول نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2019.

50-     وفقًا للمقرر 73/20، نقح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقرير إنجاز المشروع المقدم في عام 2012 لكي يبين الأنشطة المنفذة في إطار قطاع المذيبات خلال الأربع سنوات الماضية. وسيتم تقديم تقرير إنجاز المشروع النهائي عند صرف الأرصدة المتبقية.

الفوائد المحققة

51-      يعرض الجدول 2 مبالغ الفائدة المحققة.

الجدول 2: الفوائد المبلغ عنها المحققة من خطط القطاع في الصين (بالدولار الأمريكي)
	القطاع
	1 يوليه/ تموز – 30 يونيه/ حزيران 2018
	 1 يناير/ كانون الثاني – 30 يونيه/ حزيران 2019

	إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات وعامل التصنيع الثاني ورغوة البولي يوريثان
	979
	22,088

	خدمة التبريد
	4,322
	97,887

	المذيبات
	24,508
	350,144

	المجموع
	29,809
	470,119



52-       كما هو الحال في التقارير السابقة، الفائدة المحققة لقطاع المذيبات أعلى كثيرا من الفوائد المحققة للقطاعات الأخرى، لأن الفائدة من الحسابات بالرنمينبي أعلى من الفائدة من الحسابات بالدولار الأمريكي.

تعليقات الأمانة

التقدم الإجمالي

53-       في الاجتماع الثمانين، قدمت الوكالات المنفذة تأكيدات بأنه سيتم صرف أرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة قطاع بالكامل بحلول نهاية عام 2018 وأنه سيتم تقديم تقارير إنجاز المشروعات إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2019. وبعد ذلك، لاحظت اللجنة التنفيذية مع التقدير، في جملة أمور، أن حكومة الصين أكدت أنه سيتم إنجاز جميع الأنشطة المرتبطة بكل خطة قطاع بحلول نهاية عام 2018، وسيتم تقديم تقارير عن المساعدة البحثية والتقنية ذات الصلة إلى آخر اجتماع في عام 2018، وأنه سيتم تقديم تقارير إنجاز المشروعات إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2019 (المقرر 80/27 (ج)).

54-      علاوة على ذلك، خلال الاجتماع الثمانين، عقدت اللجنة مناقشات غير رسمية بشأن مسألة إعادة الأرصدة، وفي الإبلاغ عن نتائج تلك المناقشات، قال أحد الأعضاء - بدعم من عضو آخر – بما أنه تم سحب طلب إعادة الأرصدة غير المصروفة إلى الصندوق، ينبغي من حيث المبدأ -  من وجهة نظره ومن وجهة نظر الآخرين - إعادة الأرصدة غير المصروفة إلى الصندوق أو موازنتها بالموافقات المستقبلية، وينبغي إعادة النظر في مسألة إعادة الأرصدة إلى اجتماع مقبل للجنة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/80/59).

55-        تبين التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثاني والثمانين أن الالتزام بإنجاز جميع الأنشطة بحلول نهاية عام 2018 لم يتحقق في العديد من خطط القطاعات، واقترح تمديد بعض خطط القطاعات حتى عام 2020 (عامل التصنيع الثاني) وإلى عام 2022 (الهالونات). ولوحظ أيضًا أن جميع خطط القطاعات الأخرى التي لديها تاريخ إنجاز محدد في ديسمبر/ كانون الأول 2018 (إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان والخدمة والمذيبات) لديهم أرصدة، تم التخطيط لصرفهم في عام 2019. ومن أصل الرصيد 25,89 مليون دولار أمريكي - حتى 30 يونيه/ حزيران 2017 - لم يتم صرف سوى 4,13 مليون دولار أمريكي (16 في المائة). ومازال الرصيد 22,24 مليون دولار أمريكي في الاجتماع الثاني والثمانين يمثل 43 في المائة فقط من إجمالي الرصيد البالغ 52 مليون دولار أمريكي المتاح في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009.

56-       أحيطت حكومة الصين علما بالنقاط التي أثيرت أعلاه، وأكدت أنه لا يوجد قرار أو شرط محدد لإعادة الأموال، مؤكدة على أن الأموال المتبقية ضرورية لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في الإزالة الدائمة والمستدامة وتمت برمجتها وفقا لذلك. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت حكومة الصين:

(1) سيتم إنجاز جميع الأنشطة الأساسية في قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان وخدمات التبريد والمذيبات على النحو المقرر بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2018، وسيتم صرف الدفعات النهائية في عام 2019 بعد إنجاز الأنشطة بشكل مرضي بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2018؛

(2) والسبب الرئيسي لعدم إنجاز أنشطة قطاع الهالونات هو أنه من عام 2014 إلى عام 2018، ركز مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي على بناء الأساس وتطوير النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات تدريجياً. ولخص مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي الدروس المستفادة من المشروع الإيضاحي لبنك الهالونات (2013-2008) ووضع خطة استراتيجية أنشأت نظام إعادة تدوير الهالونات في عام 2014. وبعد أربع سنوات من بذل الجهود، تم إنشاء النظام الوطني لإعادة تدوير وإدارة الهالونات وتشغيله؛

(5) وهناك ثلاثة أسباب رئيسيين لعدم إنجاز خطة القطاع لعامل التصنيع الثاني. أولاً، نظرًا لأنه يتم التحكم في التخلص من مخلفات رابع كلوريد الكربون أيضًا بواسطة نظام إدارة النفايات الخطرة في الصين، أنجز مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي في المقام الأول تحليل الجدوى قبل بدء المشروع، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية مع خبراء إلى منتجي رابع كلوريد الكربون الثانويين ومراكز التخلص من النفايات الخطرة، وعدة جولات مناقشة مع مكاتب البيئة والبيئة الحيوية في المقاطعات الرئيسية. وثانياً، بناء قدرات مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين هو مشروع طويل الأجل طلب بموجبه من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين تنفيذ العديد من الأنشطة وتحقيق المعالم ذات الصلة. وأخيرًا، سوف يستمر توليد رابع كلوريد الكربون، كمنتج ثانوي من مصانع الكلوروميثان، ومن المتوقع استمرار استخدامه كمادة وسيطة في المستقبل. لذلك، تلزم المتابعة المستمرة طويلة الأجل لإنتاج واستخدام الكلوروفلوروكربون دائمًا. ومن الضروري أن تحسن وتنقح وزارة البيئة والبيئة الحيوية اللوائح التنظيمية.

57-        تبين التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الرابع والثمانين أنه سيتم إنجاز جميع أنشطة قطاع الخدمات بحلول أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وقطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان والمذيبات بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2019، وعامل التصنيع الثاني بحلول عام 2020، وقطاع الهالونات بحلول عام 2022.

تعليقات إضافية على التقدم الإجمالي من التقرير المحدث المقدم إلى الاجتماع الرابع والثمانين

تاريخ الإنجاز المحدد في خطط القطاعات

58-       في الاجتماع الثاني والثمانين، ذكرت حكومة الصين أنه سيتم إنجاز جميع الأنشطة الأساسية في قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان وخدمات التبريد والمذيبات على النحو المقرر بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2018، وسيتم صرف الدفعات النهائية بحلول عام 2019 بعد إنجاز الأنشطة بشكل مرضي بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2018؛ فيما سيتم إنجاز خطتي قطاعي عامل التصنيع الثاني والهالونات في ديسمبر/ كانون الأول 2020 وديسمبر/ كانون الأول 2022، على التوالي. ومع ذلك، لم تتخذ اللجنة التنفيذية قرارًا بشأن هذه المسألة وقررت إرجاء النظر في تقارير التدقيق المالي إلى الاجتماعين الثالث والثمانين و الرابع والثمانين (المقرران 82/17 و 83/42). وتبين التحديثات أنه لم يتم إكمال أي خطة من خطط القطاعات في ديسمبر/ كانون الأول 2018 لأن جميعهم لديهم أنشطة إضافية جاري تنفيذهم / مخطط لهم في 2019.

59-        بما أن اللجنة التنفيذية لم تقرر تمديد المشروعات إلى ما بعد ديسمبر/ كانون الأول 2018، رأت الأمانة أنه كتم لا ينبغي تنفيذ أي أنشطة أخرى في عام 2019. ورأت حكومة الصين أن التقييم القائل بأنه كان لا ينبغي تنفيذ أي أنشطة أخرى في عام 2019، لا يمكن اعتباره صحيحا أو غير صحيح من وجهة نظر اللجنة.

60-       التواريخ المحدّثة لإنجاز خطط القطاعات التي اقترحتها حكومة الصين هم أكتوبر/ تشرين الأول 2019 لقطاع الخدمات؛ وديسمبر/ كانون الأول 2019 لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان وخدمة التبريد والمذيبات؛ وديسمبر/ كانون الأول 2020 لعامل التصنيع الثاني؛ وديسمبر/ كانون الأول 2022 لخطة قطاع الهالونات.

استخدام الأموال من عدة قطاعات في الأنشطة المشتركة

61-       لوحظ أيضاً أن جزءاً من الأرصدة في العديد من القطاعات كانوا يخصصون للمجالات المشتركة بين القطاعات المتعلقة بالرصد الشامل للخطط (مثل شراء معرفات المواد المستنفدة للأوزون وتقديم المساعدة إلى الجمارك وحلقة العمل المعنية بالرصد وتكلفة التدقيق الفني لجميع القطاعات إلى قطاع واحد، أي إنتاج الكلوروفلوروكربون). وذكرت حكومة الصين أنه يتم تخصيص بعض الأرصدة على وجه التحديد لهذا النوع من الأنشطة بعد إشارات قوية من اللجنة والأمانة مفادها أنه ينبغي تحويل الأرصدة إلى الرصد بعيدا عن تركيز خطط القطاعات الفردية الضيق لضمان تحقيق الإزالة المستدامة للمواد المستنفدة للأوزون، وخاصة إزالة الكلوروفلوروكربون-11.

62-        وفي مجال بناء قدرات مكاتب البيئة والبيئة الحيوية، الذين كانوا موجودين في العديد من القطاعات التي اكتملت عملياً، قدمت حكومة الصين ملخصاً شاملاً للمساعدة المقدمة على مدار السنوات والنتائج التي تم الحصول عليها. وشارك 31 مكتبا من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية في مشروع بناء القدرات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون خلال السنوات الخمس الماضية بدعم من خطة قطاع رغوة البولي يوريثان (11 مكتبا من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية، 2,900,000 دولار أمريكي)، وخطة قطاع عامل التصنيع الثاني (ستة مكاتب من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية، 2,800,000 دولار أمريكي) وخطة قطاع المذيبات (14 مكتبا من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية، 3,880,000 دولار أمريكي).[footnoteRef:10] [10:   تمت إتاحة جدول يحتوي على قيمة العقود الموقعة مع كل مكتب من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية للأمانة.  ] 


63-       فيما يلي ملخص موجز للأنشطة المنفذة على النحو الذي قدمه مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي:

(1) أنشأ آلية لتنسيق الامتثال لحماية طبقة الأوزون على مستوى الحكومة المحلية؛ وأجرى دراسة استقصائية حول بيانات إنتاج المواد المستنفدة للأوزون واستهلاكها وحول مبيعات المواد المستنفدة للأوزون واستيرادها وتصديرها، عند الاقتضاء؛ وحدد الشركات المستهلكة للمواد المستنفدة للأوزون الموجودة في نطاق سلطته؛

(2) وضبط بصرامة مشروعات التشييد الجديدة من خلال الموافقة على تقييم الأثر البيئي على الصعيد المحلي لضمان عدم الموافقة على مرافق جدد لإنتاج واستهلاك المواد المستنفدة للأوزون في الصين باستثناء استخدام المواد الوسيطة؛

(6) ونظم حلقات عمل للتدريب على إدارة المواد المستنفدة للأوزون والامتثال تستهدف الموظفين والشركات على صعيد المدينة والمقاطعات. وتلقى أكثر من 35,000 موظفا من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين ومن السلطات المختصة الأخرى، وتلقى أكثر من 13,000 من العاملين في إدارة الشركات التدريب. ونظم أنشطة لزيادة التوعية بشأن حماية طبقة الأوزون في جميع أنحاء البلد من خلال الإنترنت أو التلفزيون أو المدارس أو المجتمعات؛ 

(8) واتخذ إجراءات مشتركة للقضاء على السلوكيات غير القانونية المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون استنادا إلى المعلومات الواردة من خلال منصة الإبلاغ ومصادر أخرى، والوزارة ومؤسسات ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين.

64-       بالإضافة إلى ذلك، باستخدام التمويل المقدم من قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون، عقدت حلقة عمل تدريبية في تشانغشا بمقاطعة هونان في الفترة من 21 إلى 23 يناير/ كانون الثاني 2019 لعدد 140 موظفا من جميع المقاطعات لتبادل الخبرات والدروس المستفادة المتعلقة بإدارة المواد المستنفدة للأوزون.

65-       وفيما يتعلق بخطة توريد أجهزة الاكتشاف الفوري للمواد المستنفدة للأوزون إلى ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين لتعزيز قدرتهم على الرصد والإنفاذ، وهي موجودة أيضاً في العديد من خطط القطاعات، قدمت حكومة الصين ملخصاً شاملاً أيضا. ويقدر إجمالي التمويل لهذا الغرض بقيمة 768,479 دولار أمريكي من المصادر التالية: خطة إنتاج الكلوروفلوروكربون (99,436 دولار أمريكي)، وخطة قطاع رغوة البولي يوريثان (200,000 دولار أمريكي)، وخطة قطاع المذيبات (453,119 دولار أمريكي) وقطاع الخدمة (15,924 دولار أمريكي). ومن أجل استخدام هذه الأموال بفعالية، تخطط وزارة البيئة والبيئة الحيوية لضم الرصيد من هذه القطاعات الأربع لشراء نفس نوع أجهزة الاكتشاف لمكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين. وتخطط وزارة البيئة والبيئة الحيوية لشراء أجهزة الاكتشاف بأكبر قدر ممكن من خلال المشتريات المركزية. وسيغطي جميع مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين في المقاطعات، وخاصة المناطق الرئيسية الذين يوجد فيهم مستهلكو رغوة البولي يوريثان، الذين سيتم تجهيزهم بالمزيد من أجهزة الاكتشاف.

66-      أوضحت حكومة الصين أيضًا أن أجهزة الاكتشاف الفوري التي بحجم الحقيبة[footnoteRef:11] قادرة على اختبار مكونات منتجات الرغوة وعوامل الإرغاء وكذلك البوليولات المخلوطة سابقا. وفي الاختبار، يتم وضع العينة المأخوذة في الكاشف من خلال منفذ التغذية ثم يقوم الكاشف بعد ذلك بإنشاء خريطة الاختبار في ضوء المواد الكيميائية الموجودة في العينة من خلال طريقة فصل مواد الغاز (التحليل الكروماتوغرافي). وفقًا لأوقات الذروة المختلفة للمواد الكيميائية، ويمكن فحص مكون عوامل الإرغاء مبدئيا. وتستغرق عملية الاختبار الكاملة لعينة واحدة حوالي 20 دقيقة. [11:   الموديل EW-4400 جهاز كروماتوغراف لتأين الغاز الضوئي المتنقل، الذي تصنعه شركة الشرق والغرب لأدوات التحليل بتكلفة قدرها 20,000 دولار أمريكي لكل أداة. ] 


67-     تؤيد الأمانة استخدام هذه الأرصدة المتبقية لتوريد أجهزة الاكتشاف الفوري للمواد المستنفدة للأوزون لمكاتب البيئة والبيئة الحيوية على أساس أن حكومة الصين ستستمر في الإبلاغ عن نتائج جهود رصد مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين، بما في ذلك الحالات التي اكتشف فيها الكلوروفلوروكربون- 11، في تقارير التدقيق المالي المستقبلية. وبعد صرف جميع الأرصدة المتبقية في إطار المشروعات المدرجة في التدقيق المالي وإنجاز هذه المشروعات، تقترح الأمانة أن تواصل حكومة الصين تقديم هذه التقارير في إطار التقارير المرحلية السنوية عن خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع رغوة البولي يوريثان.

ملخص للأرصدة المتبقية والأنشطة المقترحة

68-       باختصار، بناءً على المعلومات التي قدمتها حكومة الصين حتى الاجتماع الرابع والثمانين، من رصيد الصندوق بقيمة 14,75 مليون دولار أمريكي، سيتم استخدام المبلغ 2,52 مليون دولار أمريكي من خطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان والمذيبات والخدمات غالبا في أنشطة الرصد الجاري تنفيذها وسيتم صرفه في موعد لا يتجاوز ديسمبر/ كانون الأول 2019؛ وسيتم استخدام المبلغ 3,07 مليون دولار أمريكي من خطة قطاع عامل التصنيع الثاني في نظام إدارة المواد المستنفدة للأوزون الإلكتروني على الإنترنت وتدريب الجمارك، وأنشطة لتعزيز الرصد المستدام طويل الأجل للمواد المستنفدة للأوزون، وسيتم صرفه حتى ديسمبر/ كانون الأول 2020؛ وسيتم استخدام المبلغ 9,15 مليون دولار من خطة قطاع الهالونات في الأنشطة الرامية إلى زيادة تحسين نظام إعادة التدوير وتحقيق الإدارة المستدامة للهالونات وسيتم صرفه حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022.

رصد استدامة الإزالة

69-      ستخصص كل خطة قطاع أموالاً للأنشطة التي ترى الأمانة أنها ستسهم في رصد الإزالة المستدام طويل الأجل، بما في ذلك الإشراف والإدارة، والأنشطة المتعلقة بإدارة المعلومات، وبناء قدرات مكاتب البيئة والبيئة الحيوية، وغيرها من الأنشطة. وفي الاجتماع الثاني والثمانين، طلبت الأمانة أن تقدم  حكومة الصين معلومات إضافية عن كيفية مساهمة الأنشطة المنفذة في رصد الإزالة المستدام طويل الأجل. ولتسهيل الرجوع إليها، ترد أدناه المدخلات المقدمة من حكومة الصين وتعليقات الأمانة، على النحو المبين في الوثيقة المقدمة إلى الاجتماع الثالث والثمانين.

قطاع إنتاج رابع كلوريد الكربون وقطاع عامل التصنيع الثاني

70-       مازال إنتاج رابع كلوريد الكربون مشتركًا في مصانع الكلوروميثان (إلى جانب كلوريد الميثيل وكلوريد الميثيلين والكلوروفورم) حيث يتم تقليل نسبة رابع كلوريد الكربون المنتجة إلى أقصى حد ممكن. ومازال عدد من منتجي المواد الكيميائية يستخدم رابع كلوريد الكربون كمادة وسيطة ولتطبيقات عوامل التصنيع حيث يتم تطبيق التحكم في انبعاثات رابع كلوريد الكربون، وللاستخدامات المعملية على النحو الذي يسمح به الأطراف في بروتوكول مونتريال، ويحكمها نظام التسجيل والحصص في البلد. ومن أجل ضمان الحد من إنتاج واستهلاك رابع كلوريد الكربون في حدود الكمية المسموح بها من حكومة الصين، تصدر وزارة البيئة والبيئة الحيوية / مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي حصص استهلاك رابع كلوريد الكربون لاستخدامات المختبرات وتطبيقات عوامل التصنيع للشركات المعنية. ويلزم تسجيل كل مستخدم رابع كلوريد الكربون كمادة وسيطة في وزارة البيئة والبيئة الحيوية / مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي. ويُسمح لمنتجي رابع كلوريد الكربون المؤهلين ببيع رابع كلوريد الكربون لمن يستعملونه بحصة استهلاك أو تسجيل. ويجب تحويل أي فائض من رابع كلوريد الكربون ينتجه المنتجون المؤهلون إلى كلوريد الميثيلين / بيركلورو إيثيلين أو حرقه وتحويله إلى رماد. لذلك، يلزم الرصد المستمر لإنتاج واستخدام رابع كلوريد الكربون، وإبلاغ وزارة البيئة والبيئة الحيوية / مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي ببيانات إنتاج / استهلاك رابع كلوريد الكربون، والتفتيش المنتظم من قبل مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين.

71-          من أجل تعزيز الرصد اليومي لمنتجي رابع كلوريد الكربون من قِبل كل من وزارة البيئة والبيئة الحيوية ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية، من المخطط إعادة تشغيل وتحديث نظام رصد رابع كلوريد الكربون الإلكتروني عبر الإنترنت. سيتم إنشاء منصة رصد عبر الإنترنت، تحصل من خلالها وزارة البيئة والبيئة الحيوية ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين على بيانات في الوقت الفعلي من منتجي رابع كلوريد الكربون.

72-        وحسب ما تم تحديده أثناء تنفيذ خطة إزالة رابع كلوريد الكربون، تتولد المخلفات المحتوية على رابع كلوريد الكربون من خلال إنتاج رابع كلوريد الكربون. وإن لم يتم ترميدها أو التعهد بترميدها، يوجد خطر متمثل في إمكانية استرداد رابع كلوريد الكربون وبيعه للاستخدامات غير القانونية. ومن أجل الحد من المخاطر، مول مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي منشآت الترميد في تسعة مصانع من مصانع الكلوروميثان وسيتعين على مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي ومكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين المحليين رصد التخلص من مخلفات رابع كلوريد الكربون.

73-        وفي عام 2017، أعلنت حكومة الصين التزامها بإزالة استخدام رابع كلوريد الكربون في الاختبارات المعملية لوجود الزيت في المياه بحلول عام 2019. ومن أجل استبدال رابع كلوريد الكربون بعامل استخلاص غير مستنفد للأوزون في اختبارات الزيت في المياه ، أكملت وزارة البيئة والبيئة الحيوية البحوث والاختبارات والتحليلات، ومن خلالها تم تحديد طرق لاستبدال رابع كلوريد الكربون ويتوقع إصدار المعايير الوطنية ذات الصلة في المستقبل القريب. ونظرا لأن استبدال رابع كلوريد الكربون ليس مسألة فنية فقط، ستواصل وزارة البيئة والبيئة الحيوية تنفيذ التدريب والدعم المناسبين للتكنولوجيات البديلة وإطلاق مشروع لتشجيع الشركات على تحسين نوعية الكاشف البديل لاستبدال رابع كلوريد الكربون في المختبرات.

74-        كما أوضحت الحكومة أنها تفهم أنه يمكن استخدام الأموال المتبقية أيضًا لأي عوامل تصنيع جديدة قد يقرر الأطراف إضافتها إلى قائمة عوامل التصنيع الخاضعين لرقابة بروتوكول مونتريال.

75-       وفي ضوء فهم هذه التحديات، ترى حكومة الصين أنع من الضروري تمديد البرنامج إلى ما بعد عام 2018 ومواصلة استخدام الأموال لضمان استدامة إزالة رابع كلوريد الكربون للاستخدامات الخاضعة للرقابة.

76-        ولاحظت الأمانة مع التقدير الاقتراح الداعي إلى تخصيص 1,200,000 دولار أمريكي لرصد وإدارة القطاع طويلي الأجل. ورغم أن الأمانة دعمت تخصيص التمويل لهذا الغرض، لاحظت مستوى التمويل الكبير وطلبت فهم أفضل لكيفية ارتباط الأنشطة التي سيتم تمويلها بالأنشطة المضطلع بها بالفعل. كما طلبت الأمانة توضيحا بشأن كيفية حصول منتجي رابع كلوريد الكربون على أهليتهم  وكيف يتم تسجيل المستخدمين وما إذا كان هذا التسجيل سيقتصر على المستخدمين الذين لديهم تطبيق عامل تصنيع موضح أو استخدام المواد الوسيطة أو الاستخدام المختبري؛ وما إذا كان مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي قد خصص حصة لرابع كلوريد الكربون وكيف تم ذلك، ومعلومات إضافية تتعلق بنظام المراقبة الإلكتروني عبر الإنترنت، بما في ذلك التوقيت المتوقع لتشغيله؛ وما إذا طلب من جميع مصانع المواد الكيميائية امتلاك وتشغيل محرقة للتخلص من مخلفات رابع كلوريد الكربون.

77-          ذكرت حكومة الصين وجود 15 شركة منتجة للكلوروميثان مع إنتاج ثانوي لرابع كلوريد الكربون ومواد كيميائية أخرى. ويُسمح لثلاثة فقط من منتجي الكلوروميثان الخمسة عشر ببيع رابع كلوريد الكربون للمستخدمين المسجلين الذين خصص لهم مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي حصة سنوية لاستخدامه كمادة وسيطة وكعامل تصنيع وللاستخدامات المعملية فقط. ويُسمح لمنتجي رابع كلوريد الكربون المخصص لهم حصة إنتاج قبل عام 2007 فقط ببيع رابع كلوريد الكربون. وتستعرض وزارة البيئة والبيئة الحيوية / مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي حالاتهم سنويًا.

78-       إجمالا، توجد ثماني شركات تستخدمه للاستخدامات المعملية وكعامل تصنيع مطلوب منها التقدم بطلب إلى وزارة البيئة والبيئة الحوية للحصول على حصة المشتريات السنوية لعام 2017، وأصدرت وزارة البيئة والبيئة الحيوية حصة قدرها 395 طن متري لهذه الشركات الثمان. ولمستخدميه كمادة وسيطة، تتولى وزارة البيئة والبيئة الحيوية إدارة التسجيل السنوي. ويتعين على مستخدمي رابع كلوريد الكربون كمادة وسيطة الذين قدموا طلبات للتسجيل أن يقدموا الوثائق اللازمة للحصول على الموافقة، بما في ذلك تقييم الأثر البيئي. ويعلن مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي نتائج التسجيل على موقعه الإلكتروني بعد استعراضه للمستندات المقدمة للتأكد من استخدامه كمادة وسيطة وكمية رابع كلوريد الكربون التي لا يمكن أن تتجاوز السعة المعتمدة لمرفق المواد الوسيطة في وثيقة تقييم الأثر البيئي. ويحدد التسجيل نوع المنتج الذي سيتم إنتاجه باستخدام رابع كلوريد الكربون وكميته.

79-         في الصين، يلزم التخلص من مخلفات رابع كلوريد الكربون من أجل الامتثال لقواعد إدارة النفايات الخطرة، وهو نظام مختلف عن لوائح المواد المستنفدة للأوزون. وفقًا للسياسة الحالية، يستطيع منتجو الكلوروميثان أن يختاروا التخلص من مخلفات رابع كلوريد الكربون في مرافقهم المعدة للتخلص منه ولديهم تقييم الأثر البيئي المعتمد من مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين، أو إرسال هذه المخلفات إلى مركز مؤهل للتخلص من النفايات الخطرة. ويشترط أن يبلغ المنتجون مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين بكمية المخلفات التي يتم إنتاجها والتي تم التخلص منها والمخزنة. بالإضافة إلى ذلك، يرصد مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين مرافق التدمير الموجودة داخل المنشآت من أجل ضمان الامتثال لمعايير التصريف الوطنية وشروط تقييم الأثر البيئي المعتمدة. وكذلك أوضح مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي أن ثلاثة من منتجي الكلوروميثان يمثلون جزءً من مجموعة من الشركات المنتجة للهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ ومع ذلك، لا تعتبر مصانع المواد الكيميائية جزءًا من الشركات المنتجة للهيدروكلوروفلوروكربون-22 ولكنها كيانات مستقلة ضمن مجموعة الشركات. لذلك، تختلف المواقد المستخدمة في تدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 عن المواقد المستخدمة في تدمير رابع كلوريد الكربون؛ وتتميز الإعانات المقدمة لتدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 بصورة مماثلة عن تلك الإعانات المقدمة لتدمير رابع كلوريد الكربون.

80-        يجري مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين تفتيشا على جميع منتجي رابع كلوريد الكربون والمستخدمين المسجلين في المناطق الخاضعة لسلطاتهم. ووفقًا للوائح الحالية، لا يوجد شرط إلزامي لتكرار التفتيش، لكن في الممارسة العملية يحدث ذلك مرة واحدة على الأقل في السنة. ويجري مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين تفتيشا على الموزعين الذين يخزنون رابع كلوريد الكربون في الموقع. وسيستمر التفتيش المنتظم لمنتجي رابع كلوريد الكربون ومستخدميه كمواد وسيطة بعد استنفاد التمويل وإنجاز المشروع.

81-         تم إغلاق نظام رصد رابع كلوريد الكربون الإلكتروني عبر الإنترنت في عام 2015 بسبب مشكلة تقنية. ولا يغطي هذا النظام سوى منتجي الكلوروميثان وفقًا لخطة قطاع رابع كلوريد الكربون ولكن لا يشمل منتجي الكلوروميثان الجدد، لذلك تعمل وزارة البيئة والبيئة الحيوية / مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي على إيجاد طرق لتوسيع نظام رصد رابع كلوريد الكربون الإلكتروني عبر الإنترنت لكي يشمل جميع منتجي الكلوروميثان.

82-         خطط لاستخدام الأرصدة المتبقية لنظام إدارة المواد المستنفدة للأوزون الإلكتروني على الإنترنت (250,000 دولار أمريكي)، ولبناء قدرات مصلحة الجمارك (750,000 دولار أمريكي)، ولستة أنشطة لتعزيز رصد المواد المستنفدة للأوزون المستدام طويل الأجل (1,24 مليون دولار أمريكي). وتلاحظ الأمانة ما يلي:

(1) سيمكن نظام إدارة المواد المستنفدة للأوزون الإلكتروني عبر الإنترنت جميع الشركات التي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون من تقديم طلب والتسجيل بصفتها مستخدمات للمواد المستنفدة للأوزون والإبلاغ عن البيانات. وبناءً على ذلك، تدعم الأمانة الاقتراح من حيث المبدأ، لكن من الملاحظ أن الأمانة ليست على دراية كافية بتفاصيل نظام إدارة المواد المستنفدة للأوزون الإلكتروني الموجود على شبكة الإنترنت لكي تتمكن من تحديد كيفية تعديل هذا النظام، وبالتالي يعتمد مستوى معقول من التمويل لهذا النشاط. علاوة على ذلك، يستخدم التمويل من المشروعات الأخرى، بما في ذلك خطط قطاعات إنتاج بروميد الميثيل والتبريد في المجالين الصناعي والتجاري وتكييف هواء الغرف في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالمثل لتعزيز نظام إدارة المواد المستنفدة للأوزون الإلكتروني على الإنترنت. ومن المحتمل أن يكون تجميع هذا التمويل استخدامًا فعالًا للموارد، لكنه يجعل رصد التقدم المالي والتنفيذي أمرًا صعبًا؛

(2) وبالمثل، يُقترح التمويل في إطار قطاع إنتاج بروميد الميثيل من أجل بناء القدرات في مصلحة الجمارك. وأوضح مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي أن العقد المقترن بقطاع إنتاج بروميد الميثيل يركز على بروميد الميثيل المستخدم في الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن، فيما سيركز بناء القدرات في إطار خطة عامل التصنيع الثاني على جهود مكافحة التهريب. ونظرًا لتأخر توقيع العقد في إطار  قطاع إنتاج بروميد الميثيل، تعتقد الأمانة أن رصد التقدم المحرز في هذا النشاط عن قرب سيكون مهما لضمان إنجازه بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2020؛

(ج)     ورغم أن الأنشطة الستة المقترحين سيكونون مفيدين، فإن الأمانة العامة غير متأكدة من كم التمويل الذي سيخصص لكل نشاط. بالإضافة إلى ذلك، ترى الأمانة أن تقديم تقارير إضافية إلى اللجنة التنفيذية عن نتائج بعض الأنشطة سيكون مفيدًا. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر النشاط المتعلق بالإشراف على السوق فهماً أفضل لكيفية تمكن المنشآت التي أنتجت الكلوروفلوروكربون- 11 من شراء رابع كلوريد الكربون. علاوة على ذلك، يبدو أن نشاط الإشراف على السوق هو نشاط تتولاه شركة استشارية طوال مدة العقد لهذا النشاط. وتقترح الأمانة أن هذا الإشراف على السوق سيظل مفيدًا بعد إنجاز المشروع، وأنه يتم تخصيص ميزانية داخل وزارة البيئة والبيئة الحيوية لهذا الغرض. سيمكن إنشاء وتطوير نظام الرصد الإلكتروني عبر الإنترنت لإنتاج رابع كلوريد الكربون من الإشراف على السوق. وتقترح الأمانة أن تقدم حكومة الصين - من خلال البنك الدولي - معلومات إضافية عن الأنشطة المقترحة وميزانيتها وتقرير مرحلي عن تنفيذها، إلى الاجتماع الخامس والثمانين. وقد ترغب اللجنة التنفيذية أيضًا في تقديم إرشادات إضافية بشأن المليون دولار أمريكي المخصص لنظام إدارة المواد المستنفدة للأوزون الإلكتروني عبر الإنترنت وبناء القدرات في مصلحة الجمارك.

83-         حسب ما تمت مناقشته في الوثيقة المعنونة نظرة عامة على الرصد الذي يجريه البلد والإبلاغ والتحقق الواردة في الجزء الأول من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1، تؤيد الأمانة بشدة التدابير المقترحة لتعزيز رصد رابع كلوريد الكربون، وتتقاسم الرأي القائل بأن تحسين رصد رابع كلوريد الكربون أساسي لضمان استدامة إزالة استخدامات رابع كلوريد الكربون الخاضعة للرقابة وإنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية. واستنادًا إلى المعلومات الإضافية التي قدمتها حكومة الصين، استخدمت مرافق إنتاج الكلوروفلوروكربون غير القانونية المكتشفة مؤخرًا مسار الإنتاج المشترك، أي فلورة الطور السائل من رابع كلوريد الكربون وفلوريد الهيدروجين اللامائي في حالة عدم وجود كلوريد الأنتيمون؛ وتمكنت هذه المرافق من شراء رابع كلوريد الكربون لاستخدامه كمادة خام، مما يبين أن الآليات المعززة لرصد رابع كلوريد الكربون ستكون مفيدة. وتعتقد الأمانة أن التدابير المقترحة ستساعد في هذا الصدد. ومع ذلك، فإن الأمانة غير متأكدة من سبب عدم إدراج مصانع كلوريد الميثيلين / بيركلورو إيثيلين ضمن جهود رصد رابع كلوريد الكربون التي بذلتها حكومة الصين.


إزالة إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية

84 -        في الاجتماع الثاني والثمانين، أشارت الحكومة إلى أنه، حسبما وجد في نتائج رصد الغلاف الجوي الأخيرة، يبدو أن هناك بعض إنتاج وانبعاثات المواد الكلوروفلوروكربونية، وخاصة الكلوروفلوروكربون-11. ونظرًا لتفكيك جميع مرافق إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية المعروفة كجزء من خطة القطاع لإزالة لمواد الكلوروفلوروكربونية، زار مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي جميع منتجي المواد الكلوروفلوروكربونية السابقين ووجد أنه لم يستأنف أيا منهم إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية، فأي إنتاج للمواد الكلوروفلوروكربونية سيأتي من مجموعة مرافق إنتاج غير قانونية أنشئت بدون تصاريح. وتلاحظ الأمانة أن عمليات التحقق المقدمة وفقا لخطة القطاع لإزالة لمواد الكلوروفلوروكربونية شملت أدلة فوتوغرافية ومصورة بالفيديو توضح أنه تم تدمير المعدات الرئيسية أو أصبحت غير صالحة للاستعمال.

85-         من أجل تحديد أي إنتاج غير مشروع للمواد الكلوروفلوروكربونية، سيتم تعزيز رصد إنتاج رابع كلوريد الكربون على النحو المشار إليه في مشروع  عامل التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، يقترح مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي توسيع برنامج مراقبة الغلاف الجوي في بعض المقاطعات التي قد يحدث فيها إنتاج غير قانوني.

86-        يتطلب إنتاج المواد الكلوروفلوروكربونية رابع كلوريد الكربون وفلوريد الهيدروجين اللامائي. وإذ تلاحظ أن رصد استخدام فلوريد الهيدروجين اللامائي سيكون صعبًا، ترى الأمانة أن تعزيز رصد إنتاج رابع كلوريد الكربون سيكون خطوة رئيسية في منع الإنتاج غير المشروع للمواد الكلوروفلوروكربونية في المستقبل. وبالمثل، ترى الأمانة أن الاقتراح الخاص بتوسيع برنامج مراقبة الغلاف الجوي للمقاطعات سيكون له قيمة كبيرة في اكتشاف وردع إنتاج الكلوروفلوروكربون غير المشروع في المستقبل. وتساءلت الأمانة عما إذا كان البرنامج الحالي لرصد الغلاف الجوي للمقاطعات يتضمن بالفعل أدوات لمراقبة المواد الكلوروفلوروكربونية ورابع كلوريد الكربون، وكيف سيتم توسيعه. يقدم استعراض نظام الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ الحالي (المقرران 82/65 و 82/71 (أ)) المقدم من حكومة الصين معلومات إضافية عن شبكة مراقبة الغلاف الجوي للبلد، وخططها لتوسيعه من أجل ضمان استدامة إزالة المواد المستنفدة للأوزون. ويقدم التقرير المرفق بهذه الوثيقة، المقدم من حكومة الصين وفقا للمقرر 83/41 (هـ)، تحديثًا للتقدم المحرز نحو إنشاء شبكة مراقبة الغلاف الجوي هذه، بالإضافة إلى معلومات عن مرفق إضافي لإنتاج الكلوروفلوروكربون- 11 تم اكتشافه في عام 2019.

قطاع رغوة البولي يوريثان

87-          ذكرت الحكومة أنه على الرغم من افتراضها أنه تمت إزالة  الكلوروفلوروكربون- 11، فمن المعروف الآن أن بعض المواد الكلوروفلوروكربونية قد يتم إنتاجها بطريقة غير مشروعة واستخدمت كعوامل إرغاء في قطاع رغوة البولي يوريثان. ولكي ترصد نوع عوامل الإرغاء الذي يستخدم ولتحديد الاستخدام غير القانوني المحتمل للكلوروفلوروكربون- 11 في قطاع رغوة البولي يوريثان، تم تعزيز قدرة مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين على التفتيش. ومع ذلك، مازال يلزم زيادة مراقبة مصنعي رغوة البولي يوريثان وشركات نظم الرغوة. لذلك، تعتبر الحكومة أن استمرار برنامج الرصد بعد عام 2018 ضروري حتى يتم استنفاد تمويل حكومة الصين بالكامل.

88-         بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من وجود رصد شامل ومستمر لشركات الرغوة التي تحولت من الكلوروفلوروكربون- 11، بما في ذلك أخذ عينات من الرغوة لتحليل محتوى عوامل الإرغاء، تدرك الحكومة أنه قد توجد ثغرة في رصد الكلوروفلوروكربون- 11 إذا لم تتم معالجة جميع التطبيقات غير الرغوة. ووفقا لذلك، تخطط حكومة الصين والوكالات المنفذة لتنسيق الرصد بين القطاعات.

89-         شددت الأمانة على ضرورة ضمان الإزالة المستدامة للكلوروفلوروكربون-11 حتى بعد استنفاد تمويل خطة قطاع رغوة البولي يوريثان، وذكرت أنه قد أجريت زيارات إلى 420 شركة رغوة وشركة نظم في خمس مقاطعات، وتم جمع أكثر من 780 عينة من المواد الخام لتحليلها. وفيما يتعلق بالنسبة المئوية الصغيرة للعينات المشتبه في احتوائها على الكلوروفلوروكربون - الهيدروكلوروفلوروكربون، استفسرت الأمانة عما إذا كان التحليل الذي أجرته المعامل المعتمدة أكد استخدام الكلوروفلوروكربون، وإذا حدث كذلك، فما هي النسب والقواعد واللوائح ذات الصلة التي ستنطبق على الشركات التي تستخدمه.
90-         وأفادت الحكومة بأن الشركات التي لديها عينات تحتوي على الكلوروفلوروكربون - الهيدروكلوروفلوروكربون تخضع للتحقيق ومن ثم تخضع للولاية المشتركة بين مكتب البيئة والبيئة الحيوية المحلي والأمن العام (الشرطة المحلية). ومن المتوقع أن يتم نشر النتائج للجمهور بحلول نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول. وأشار التقرير المحدّث المقدم في الاجتماع الثالث والثمانين إلى أنه تم اكتشاف ثلاث شركات في شاندونغ تستخدم الكلوروفلوروكربون-11 بطريقة غير مشروعة، وأنها خضعت للعقاب وفقًا للوائح وتم غلق هذه الحالات. وأوضحت الحكومة أن هذا كان جزءًا من أنشطة الرصد الإقليمي. والحالات العشر اللاتي تم الإبلاغ عنها في تقرير الرصد والتقييم كانت نتيجة للحملة الخاصة المنفذة في عام 2018.

91-       وفيما يتعلق بالقواعد واللوائح ذات الصلة التي تنطبق على الشركات اللاتي تستخدم المواد المستنفدة للأوزون المحظورة، أفادت الحكومة بأنه حتى الآن، تم اكتشاف ثلاث شركات تستخدم الكلوروفلوروكربون-11 بطريقة غير مشروعة، وأنها خضعت للعقوبة المنصوص عليها وفقًا لنظام إدارة المواد المستنفدة للأوزون. وترد أحدث المعلومات عن نتائج أنشطة الرصد هذه في التقرير المرفق بهذه الوثيقة، المقدم من حكومة الصين عملا بالمقرر 83/41 (هـ).

92 -         وذكرت اﻷﻣﺎﻧﺔ أن اﺳﺗﺧدام اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑون-141ب ﻣن ﻗﺑل شركة تعهدت بإزالته ﻗد تخضع ﻹﺟراءات التنفيذ وﻓﻘًﺎ ﻟﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺣﻟﯾﺔ. ومع ذلك، في حالة الكلوروفلوروكربون-11، سيتعين تحديد ما إذا كان المصدر هو المخزون أو الغاز المعاد تدويره من الاستخدامات السابقة (مثل مواد التبريد) أو الإنتاج بعد الموعد النهائي للإزالة التامة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبة لعدم الامتثال لاتفاق إنتاج الكلوروفلوروكربون وربما اتفاق استهلاك الكلوروفلوروكربون. ويتطلب ذلك المزيد من التحليل.

قطاع المذيبات

93-         فيما يتعلق بخطة قطاع المذيبات، أفادت الحكومة بأنه من أجل تعزيز رصد الإزالة المستدام طويل الأجل في قطاع المذيبات، دعم مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين لرصد أنشطة المواد المستنفدة للأوزون ومراقبة إنتاج المواد المستنفدة للأوزون واستخدامها بطرق غير مشروعة في مقاطعاتهم. بالإضافة إلى ذلك، أنشأ بعض مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين آليات طويلة الأجل من خلال إصدار سياسات إدارة المواد المستنفدة للأوزون وشروط تقييم فعالية المسؤولين عن إدارة المواد المستنفدة للأوزون. وكذلك، من خلال دعم تطوير تقنيات التنفيذ لقطاع المذيبات، وتم تدريب العديد من الخبراء على تقديم دعم طويل الأجل وفعال لرصد الإزالة المستدام طويل الأجل. ولاحظت الأمانة أن هذه الأنشطة كانت مفيدة، لكن مازالت كيفية مساعدة هذه الإجراءات - وخاصة الأخيرة - لضمان الرصد المستدام طويل الأجل للقطاع غير واضحة.

قطاع الخدمة

94-        أوﺿﺣت اﻟﺣﮐوﻣﺔ أن ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻣﺳﺎﻋدة الفنية اﻟﻣﺗﻌﻟﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﺗﺳرب اﻟﺧدﻣﺔ وﻣﺳﺢ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت يرتبطان ارتباطا وثيقا ﺑﺗﻧﻔﯾذ ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. ويعتبر البحث في مجال تسرب مادة التبريد أثناء خدمة التبريد وتكييف الهواء بالمادة R-290  وتشغيلها جزءًا من البحث في البدائل. ويرتبط مسح البيانات في قطاع المتاجر الكبيرة الفرعي بتعزيز ممارسات الخدمة الجيدة في هذا القطاع الفرعي. ولاحظت الأمانة أن تلك الأنشطة كانت مفيدة ولكنها لا تتعلق بضمان رصد القطاع المستدام طويل الأجل.

قطاع الهالونات

95-        يختلف وضع قطاع الهالونات إلى حد ما عن القطاعات الأخرى لوجود طلب مستمر على الهالون-1211 والهالون-1301 للاستخدامات التي لا تتوفر فيها بدائل. ومن المفترض أن يتم تحقيق هذه التطبيقات عن طريق الهالونات المستعادة والمعاد تدويرها حتى تتوفر البدائل. وكان برنامج إعادة تدوير الهالونات عنصرا أساسيا في خطة قطاع الهالونات. وتشمل خطة قطاع الهالونات في الصين أيضاً مصارف الهالونات كعنصر رئيسي. وتأخر تنفيذ عنصر مصارف الهالونات حسب ما ورد من معلومات.

96-          ترى الحكومة أن خطر إنتاج الهالون- 1211 غير المشروع منخفض جداً بسبب وجود مخزونات الهالون- 1211  الكبيرة المنتجة قبل الإزالة التامة وتدني الطلب السنوي الذي يتراوح بين 20 و 30 مليون طن متري/ سنة. ومخزون الهالون-1211 المتبقي موجود لدى منتج سابق للهالون-1211. وتقترح حكومة الصين إما نقله بالكامل أو جزء منه بحيث يمكن تخزينه في ظروف آمنة وخاضعة للمراقبة، أو تدمير / تحويل بعضا منها. وتعتقد حكومة الصين أن هذه المسألة مهمة لتجنب انبعاث أكثر من 2,200 طن متري من الهالون- 1211.

97-        في المقابل، مازال الهالون- 1301 ينتج لاستخدامه كمادة وسيطة فقط؛ ولا يضاف هذا الهالون-1301 المنتج حديثًا إلى المخزونات ولكنه بدلاً من ذلك يستخدم كمادة وسيطة حصريًا. وتفترض الحكومة أن الطلب على استخدامات الهالون- 1301  الخاضعة للرقابة تغطيها المخزونات الموجودة، ويتم استرداد الهالون - 1301 من منشآت الحماية من الحرائق التي تم تفكيكها واستصلاحه للتطبيقات التي لا توجد فيها بدائل بعد. ويوجد طلب مستمر على الهالون-1301 لأنظمة إطفاء الحرائق الحالية عندما لا يمكن استخدام بدائل أخرى بسبب مشكلات السلامة والطيران المدني، وعندما لا توجد بدائل متاحة لأنظمة معينة لإخماد حرائق الطائرات. يتوسع الطيران المدني على مستوى العالم، وخاصة في الصين، مع توقع نمو سنوي يزيد على عشرة في المائة على مدى الخمس إلى العشر سنوات القادمة.

98-        هناك مسألتان متعلقتان بالهالون-1301. أولاً، مازال ينتج أحد المنتجين الهالون- 1301 لاستخدامه كمادة وسيطة[footnoteRef:12] ويباع لثمانية منتجين فبرونيل (مبيد للآفات). لذلك، من الضروري التأكد من أن جميع الهالونات المنتجة حديثًا تباع لتلك الشركات الثمانية وأنهم يستخدمونها كمادة وسيطة للفبرونيل ولا تباع لاستخدامات أخرى. والتحدي الثاني هو ضمان توفير ما يكفي من الهالون- 1301 لباقي المستخدمين الذين لا يملكون أي بدائل معتمدة، وخاصة الطيران المدني. وترى الحكومة أنه من أجل تجنب الحاجة إلى الإنتاج للاستخدام الضروري، من الواضح أنه اعتبارا من اليوم، يمكن تلبية الطلب بالهالون-1301 المسترد من السوق. لذلك، فإن استمرار برنامج إعادة تدوير الهالون-1301 ضروري لضمان الإمداد بالهالون- 1013 وتجنب خطر الإنتاج غير القانوني. [12:   على النحو المشار إليه في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/SGP/03، يستخدم الهيدروفلوروكربون- 23 كمادة وسيطة أثناء إنتاج الهالون- 1301.] 


99 -        توافق الأمانة على أن برنامج إعادة تدوير الهالون يمثل عنصراً قيماً في ضمان استمرار الإمداد بالهالون- 1301. ومع ذلك، لم يتضح للأمانة كيف تنوي حكومة الصين ضمان رصد إزالة الهالونات المستدامة طويلة الأجل بعد إنجاز المشروع.

المسائل المالية في قطاعات فرعية محددة

100-        فيما يتعلق بخطة قطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون، لاحظت الأمانة أنه تم توقيع عقد بقيمة 112,153 دولار أمريكي لإنتاج فيديو عن المعارف الأساسية للمواد المستنفدة للأوزون والتقدم المحرز في تنفيذ بروتوكول مونتريال ومهارات التنفيذ اللازمة لدى موظفي الإنفاذ وتجار المواد المستنفدة للأوزون. وفي شرح كيفية ارتباط هذا النشاط بقطاع إنتاج الكلوروفلوروكربون وكيفية تعزيز رصد الإزالة المستدام، أوضحت الحكومة أن إدارة الجمارك سوف تستخدم سلسلة الكتب الدراسية المصورة بالفيديو أثناء التدريب على إدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون الرامي إلى تحسين قدرة المراقبة لدى موظفي الجمارك، وتحسين معرفة أداء موظفي الجمارك داخل حرم الجمارك. سوف يدرب الشركات العاملة في استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون على الامتثال لشروط إدارة المواد المستنفدة للأوزون أيضا، من أجل تعزيز وعي قطاع التدريب بامتثال المواد المستنفدة للأوزون ومهارات الإدارة ومستوى الإدارة.

101-        فيما يتعلق بعامل التصنيع الثاني، في أغسطس/ آب 2018، تم توقيع عقود بقيمة 4,6 مليون دولار أمريكي مع تسع شركات لإنشاء ثلاثة مواقد، وتحديث موقدين موجودين بالفعل، وإنشاء وسيلتين لتقليل المخلفات، ولإعانات تكاليف التشغيل في حالتين. ونظرا لأن الشركات ستحصل على الدفعة الأولى وقدرها 80 في المائة من قيمة العقد بحلول نهاية عام 2018، طلبت الأمانة توضيحا بشأن المعلم الذي تحتاج الشركات إلى تحقيقه لتلقي التمويل واستفسرت عما إذا كان هذا مشروع بأثر رجعي. أوضحت الحكومة أن هذه مشروعات استثمارية سيتم إنجازها بحلول عام 2019 (ليست بأثر رجعي) وأن معلم الدفعة الأولى هو إنجاز استكمال تحديث أو إنشاء مرافق التدمير. و يجب أن تتحمل الشركات المعنية معظم تكاليف إنشاء أو تحديث المرافق، لأن مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي يقدم حصة صغيرة من الأموال لتحفيز التخلص من مخلفات رابع كلوريد الكربون داخليا. وهدف هذا المشروع هو تشجيع منتجي رابع كلوريد الكربون على التخلص من بقايا رابع كلوريد الكربون الخاصة بهم داخليًا بدلاً من إرسالها إلى مراكز التدمير الأخرى أو حتى بيعها لإعادة استخدامها. وذكرت الأمانة أن هذا البيع سيعتبر استهلاكاً.

تقارير البحوث والمساعدة الفنية

102-        فيما يتعلق بالتأثير المتوقع للمساعدة الفنية المقدمة مع هذه الأرصدة على تنفيذ خطط القطاعات لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أكدت الحكومة أن المساعدة الفنية ضرورية في قطاعي إنتاج رغوة البولي يوريثان التي تحتوي الكلوروفلوروكربون والكلوروفلوروكربون من أجل التأكد من استمرار المنتجين الذين يستخدمون البدائل ومنتجي بدائل الكلوروفلوروكربون في الحصول على أفضل الخيارات التقنية المتاحة لهم حسب تطور السوق. على وجه الخصوص، يتمثل الهدف في ردع تلك الشركات التي اختارت بدائل المواد المستنفدة للأوزون من مخلفات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إذا واجهت تحديات مع بدائل أخرى.

103-        في السنوات الأربع الماضية، دعمت خطة قطاع المذيبات بحثا وعدة دراسات، بما في ذلك البحث والتطوير في البدائل الخالية من المواد المستنفذة للأوزون وتحث إحترارا عالميا منخفضا. واختارت شركات المذيبات بديلين جديدين (مذيب بالهيدروكربون ومذيب خالي من زيت السيليكون) لاستبدال الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب أثناء تنفيذ الإزالة، والبدائل الثلاثة الآخرين في مرحلة إعداد اعتماد التأهيل ذي الصلة للمزيد من التطبيقات. والهدف من هذا البحث وهذه الدراسات هو توفير حلول تقنية مستدامة للصناعة ومحاولة منعها من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عندما تواجه أي تحديات تقنية.

104-       تضمن التقرير المرحلي لقطاع رغوة البولي يوريثان ملخصات مثيرة للاهتمام للدراسات المنجزة، ومعظمها عن أداء البدائل. ومع الأخذ في الاعتبار أن هذه الدراسات أجريت بمساعدة الصندوق المتعدد الأطراف، طلبت الأمانة تقديم تقارير كاملة عن أنشطة البحث في جميع القطاعات من أجل النظر في كيفية نشرها. وعلم مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي بطلب الأمانة تقديم التقارير ذات الصلة، وأفاد بأنه سيتواصل مع المؤسسات للتأكد من وجود معلومات سرية لا يمكن الكشف عنها من عدمه. وتم بالفعل تقاسم العديد من هذه التقارير مع أمانة الصندوق، بينما يتم الانتهاء من إعداد التقارير الأخرى.

التوصية

105-      قد ترغب اللجنة التنفيذية في:

(أ)        الإحاطة علما بما يلي:

(1) تقارير التدقيق المالي لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات و رغوة البولي يوريثان وعامل التصنيع الثاني والمذيبات والخدمات في الصين، الواردين في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1؛

(2) لم يتم صرف أرصدة التمويل المرتبطة بكل خطة من خطط القطاعات بالكامل بحلول شهر يونيه/ حزيران 2019؛

(3) أكدت حكومة الصين أنه سيتم إنجاز خطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان والمذيبات والخدمات وسيتم صرف الأرصدة المرتبطة بهم بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول 2019؛

(ب)     والموافقة على تمديد خطتي قطاعي عامل التصنيع الثاني والهالونات إلى عامي 2020 و 2022 على  التوالي،

 (ج)        ومطالبة حكومة الصين، من خلال الوكالة المنفذة المعنية بما يلي:-

(1) تقديم تقرير التدقيق المالي حتى ديسمبر/ كانون الأول 2019 لقطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون والهالونات وعامل التصنيع الثاني ورغوة البولي يوريثان والمذيبات وخدمة التبريد بالكلوروفلوروكربون، وتقارير إنجاز المشروع لخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان والمذيبات والخدمات إلى الاجتماع الخامس والثمانين؛

(2) وإعادة أرصدة التمويل المرتبطة بخطط قطاعات إنتاج الكلوروفلوروكربون ورغوة البولي يوريثان والمذيبات والخدمات إلى الصندوق المتعدد الأطراف في الاجتماع الخامس والثمانين؛

(3) والإبلاغ عن نتائج جهود الرصد التي يبذلها مكاتب البيئة والبيئة الحيوية المحليين، بما في ذلك الحالات التي تم اكتشاف الكلوروفلوروكربون -11 فيها، في تقارير التدقيق المالي المقبلين، بعد صرف جميع الأرصدة المتبقية في إطار المشروعات المدرجة في التدقيق المالي وإنجاز المشروعات فورا، واستمرار هذا الإبلاغ في إطار التقارير المرحلية السنوية للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولي يوريثان من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ 

(4) تقديم باقي تقارير البحث والمساعدة الفنية المكتملين في جميع القطاعات، من أجل احتمالية نشرهم بين بلدان المادة 5 الأخرى؛ 

(د)       مطالبة حكومة الصين - من خلال البنك الدولي - بتقديم معلومات إضافية عن الأنشطة المقترحة التي ستنفذ في إطار خطة قطاع عامل التصنيع الثاني وميزانيتها وتقرير مرحلي عن تنفيذها، إلى الاجتماع الخامس والثمانين.

الجزء الثالث: خطة القطاع لإزالة إنتاج بروميد الميثيل (اليونيدو)

خلفية

106-        في الاجتماع الثالث والثمانين، أحيطت اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي عن عقد تطوير نظم إدارة المعلومات ودمجها في برنامج الرصد والإشراف الذي ستنفذه مصلحة الجمارك وتحديث خطة العمل من أجل ضمان رصد بروميد الميثيل طويل الأجل والمستدام بعد الانتهاء من خطة القطاع لإزالة إنتاج بروميد الميثيل، اللتين قدمتهما اليونيدو؛ وطلبت من حكومة الصين، من خلال اليونيدو، أن تقدم، في الاجتماع الرابع والثمانين، معلومات حديثة عن العقد الخاص ببرنامج الرصد والإشراف الذي ستنفذه مصلحة الجمارك ومعلومات حديثة عن نظام توصيف وتتبع بروميد الميثيل في التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل (المقرر 83/44). نيابة عن حكومة الصين، قدمت اليونيدو إلى الاجتماع الرابع والثمانين التقرير المرحلي والتحديثات المطلوب تقديمهم.

107-       حدد الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية الحد الأقصى المسموح به سنويًا لإنتاج بروميد الميثيل للاستخدامات الخاضعة للرقابة لعام 2015 وما يزيد عن الصفر ماعدا تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن والمواد الأولية والاستخدامات الحرجة لكي يوافق عليه الأطراف. علاوة على ذلك، في الاجتماع الثالث والأربعين، طلبت اللجنة التنفيذية من حكومة الصين واليونيدو أن تدرجا في التحقق من إنتاج بروميد الميثيل المطلوب بموجب المقرر 82/19 (هـ) كميات استهلاك بروميد الميثيل المستخدمة. ورخص الأطراف الكمية 87,24 طن متري لإعفاءات الاستخدامات الحرجة للصين لعام 2018.

108-        لم تقدم حكومة الصين تسميات الاستخدامات الحرجة للإنتاج لعام 2019. وأكد تقرير التحقق لعام 2018 أن إنتاج الصين يتسق مع الاتفاق. وأفادت الحكومة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال بأن إنتاج بروميد الميثيل يتوافق مع تقرير التحقق.

الجدول 3: تحققت المادة 7 لعام 2018 من إنتاج بروميد الميثيل ورخصت إعفاءات الاستخدامات الحرجة للصين

	إنتاج بروميد الميثيل
	2018

	الإنتاج للاستخدامات الخاضعة للرقابة بموجب المادة 7
	87.18

	الإنتاج المتحقق منه للاستخدامات الخاضعة للرقابة
	87.179

	إعفاءات الاستخدامات الحرجة اللاتي صرح بها الأطراف
	87.24




التحقق من إنتاج بروميد الميثيل في عام 2018 

109-        تم إجراء التحقق من بيانات الإنتاج لثلاثة منتجين لبروميد الميثيل في مارس/ آذار 2019. وتم جمع بيانات الإنتاج ذات الصلة لعام 2018 والتحقق منها، بما في ذلك: تحديد المصنع وتاريخ المصنع وتفاصيل عن تشغيل المصنع وقيم المبيعات والمخزون في بداية ونهاية هذا العام. وخلص فريق التحقق إلى أنه لم تنتج أي شركة من الثلاث بروميد الميثيل للاستخدامات الخاضعة للرقابة التي تتجاوز الحصص، وأن الإنتاج للاستخدامات الخاضعة للرقابة في حدود خطط الصناعة.

التقرير المرحلي عن العقد المبرم مع مصلحة الجمارك

110-      نظرًا لدمج الإدارة العامة للرقابة على الجودة والتفتيش والحجر الصحي في مصلحة الجمارك، يتفاوض مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي ووزارة البيئة والبيئة الحيوية ومصلحة الجمارك بشأن مذكرة جديدة لتحديد الأنشطة التي ستنفذ خلال الفترة من 2019 إلى 2021. وأجريت مناقشات أولية حول خطة العمل والمذكرة، وتم الاتفاق على توقيع مذكرة بحلول الاجتماع الرابع والثمانين. وبعد الانتهاء من تلك المذكرة فورا، سيوقع مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي عقدًا لتنفيذ الأنشطة.

خطة التنفيذ للفترة 2019-2021

111-        في  الاجتماع الثاني والثمانين، أحيطت اللجنة التنفيذية علما بخطة العمل للفترة 2019-2021، التي تتألف من أنشطة على المدى القريب تركز على رصد إنتاج بروميد الميثيل والإشراف عليه في الفترة من 2019 إلى 2021، وأنشطة تهدف إلى ضمان الامتثال طويل الأجل من خلال وضع وتنفيذ برامج وأدوات رصد إنتاج بروميد الميثيل والإشراف عليه.

112-       منذ التقرير المرحلي المقدم إلى الاجتماع الثالث والثمانين[footnoteRef:13]، يعد مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي اختصاصات لإنشاء نظام توصيف وتتبع بروميد الميثيل الذي سيكتمل بحلول نهاية عام 2019. وسوف ينشئ مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي نظامًا لتوصيف وتتبع بروميد الميثيل يستخدم معلومات إنتاج واستهلاك بروميد الميثيل بفعالية في بيانات نظام إدارة المعلومات. ونظرًا لأن بروميد الميثيل يشحن في اسطوانات فقط، ليس في صهاريج متساوية، سيتم توصيف كل أسطوانة تحتوي بروميد الميثيل، وبعد التحقق من كيفية استخدام بروميد الميثيل هذا (مثل، في مرفق تبخير تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن أو لدى مستخدم مواد وسيطة)، سيتم تسجيل نوع الاستخدام (مثل، تطبيقات الحجر الصحي ومعالجات ما قبل الشحن أو المواد الوسيطة). وسيتم تصميم النظام وفقًا لخصائص كل منتج بروميد الميثيل، مع مراعاة اقتراحات الجهات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، يعد  مكتب التعاون الاقتصادي الخارجي الاختصاصات لمسح بيانات استخدامات بروميد الميثيل كمادة وسيطة لفترة 2017 - 2018. [13:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1، الجزء الخامس ] 


تعليقات الأمانة

تقرير مرحلي عن العقد المبرم مع مصلحة الجمارك

113-        وإذ تلاحظ الأمانة عدم توقيع العقد المبرم مع مصلحة الجمارك لتطوير نظام إدارة المعلومات وإدراجه في برنامج الرصد والإشراف، اقترحت أن تقدم حكومة الصين - من خلال اليونيدو – معلومات حديثة شفهياً عن حالة العقد خلال الاجتماع الرابع والثمانين، على أساس أنه ستتم إعادة الأموال المخصصة (350,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 26,250 دولار أمريكي لليونيدو) إلى الصندوق ما لم يتم توقيع العقد بحلول ذلك الوقت.
114-        أوضحت اليونيدو أنه تمت صياغة مسودة المذكرة وأن المشاورات مازالت جارية لكي يتم توقيع المذكرة قبل الاجتماع الرابع والثمانين. ومع ذلك، نظرا لأن اللجنة التنفيذية قد وافقت على تمديد تاريخ الانتهاء من خطة قطاع إنتاج بروميد الميثيل حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021، ولاحظت خطة العمل المقترحة للفترة 2019-2021 لضمان الرصد المستدام طويل الأجل لإنتاج بروميد الميثيل في الصين (المقرر 82/19 (ب) و (د))، رأت الحكومة أنه لا ينبغي رد الأموال في الاجتماع الرابع والثمانين.

نظام توصيف وتتبع بروميد الميثيل

115-       لاحظت الأمانة أن إنشاء نظام توصيف وتتيع  بروميد الميثيل مازال في مرحلة التفاهم، واقترحت أن تقدم الحكومة معلومات حديثة بالتفصيل في التقرير المرحلي السنوي لخطة القطاع لإزالة إنتاج بروميد الميثيل إلى الاجتماع السادس والثمانين.

استدامة إزالة بروميد الميثيل

116-     لاحظت الأمانة أن استهلاك بروميد الميثيل في استخدامات المواد الوسيطة يتركز في ثلاث مقاطعات (جيانغسو وشاندونغ وشانغهاي وتشجيانغ)، واستفسرت عما إذا كان قد تم النظر في ضمان إنشاء أي محطة رصد الغلاف الجوي في تلك المقاطعات، على النحو الموصوف في استعراض نظام اﻟرﺻد والإبلاغ واﻟﺗﺣﻘق واﻹﻧﻔﺎذ الحالي للصين[footnoteRef:14]، ويشمل أدوات قياس غزارة بروميد الميثيل في الغلاف الجوي. وأوضحت اليونيدو أن شبكة رصد المواد المستنفدة للأوزون في الغلاف الجوي التي تخطط وزارة البيئة والبيئة الحيوية لإنشائها بحلول عام 2021 كانت قيد التصميم، ولم تقرر وزارة البيئة والبيئة الحيوية بعد ما إذا كان سيتم إدراج بروميد الميثيل ضمن المواد المراد إدراجها في هذا النظام. [14:   الوثيقتان UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1 و UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1 ] 


117-     نظرًا لعدم توفر أي معلومات في عام 2014 أو في تقارير التحقق والتقارير المرحلية اللاحقة، استفسرت الأمانة عما إذا توافرت معلومات إضافية عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غير القانوني في عام 2014 الذي أبلغت عنه الحكومة في الاجتماع الثالث والثمانين[footnoteRef:15]. وأفادت اليونيدو بأن وزارة البيئة والبيئة الحيوية ليست في وضع يسمح لها بالإفصاح عن مزيد من التفاصيل لأن الإجراءات القانونية مازالت جارية. ودعت الأمانة وزارة البيئة والبيئة الحيوية - من خلال اليونيدو - إلى رفع تقرير إلى اللجنة التنفيذية بعد إتاحة المعلومات للجمهور فورا. [15:   الفقرة 52 (ج) من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1] 


التوصية

118-         قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في:

(1) الإحاطة علما بالتقرير عن حالة تنفيذ خطة القطاع إزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين، وتحديث العقد المتعلق ببرنامج الرصد والإشراف الذي ستنفذه مصلحة الجمارك، والتحديث المتعلق بنظام توصيف وتتبع بروميد الميثيل المقدم من اليونيدو، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1.

(2) و [استنادا إلى التحديث المقدم خلال الاجتماع الثالث والثمانين بشأن توقيع المذكرة بين مصلحة الجمارك ووزارة البيئة والبيئة الحيوية في الصين، وما إذا كان سيتم إلغاء الأنشطة المرتبطة بذلك أم لا والإشارة إلى إعادة المبلغ 350,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 26,250 دولار أمريكي لليونيدو، إلى الصندوق المتعدد الأطراف؛]

(ج) 	ومطالبة حكومة الصين - من خلال اليونيدو - بإدراج معلومات محدثة عن نظام توصيف وتتبع بروميد الميثيل في التقرير السنوي عن حالة تنفيذ خطة القطاع لإزالة إنتاج بروميد الميثيل في الصين لكي تقدمها إلى الاجتماع السادس والثمانين،

(د) 	ودعوة حكومة الصين - من خلال اليونيدو - لتقديم معلومات عن حالة إنتاج بروميد الميثيل غير المشروع في عام 2014 المشار إليه في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22/Add.1 بعد إتاحة هذه المعلومات للجمهور فورا.
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	إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها.
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