| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/9 12 de noviembre de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión

Montreal, 5 – 9 de diciembre de 2022

Cuestión 6 a) del orden del día provisional

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS ORGANISMOS DE EJECUCIÓN 
EN RELACIÓN CON SUS PLANES ADMINISTRATIVOS PARA 2021

Introducción

# El presente documento consta de las secciones siguientes:

I.	Análisis de los indicadores cuantitativos de desempeño. Esta sección presenta las evaluaciones cuantitativas del desempeño de los organismos de ejecución con respecto a los objetivos de desempeño fijados en los planes administrativos de 2021 y los informes sobre la marcha de las actividades y financieros presentados a la 91ª reunión; y un análisis de tendencias para cada uno de los ocho indicadores de desempeño de las tendencias.

II.	Análisis de los indicadores cualitativos de desempeño. Esta sección presenta una evaluación cualitativa del desempeño de los organismos bilaterales y de ejecución basada en las aportaciones remitidas por los oficiales de las dependencias nacionales del ozono (DNO).

III.	Análisis de las razones por las que dichos organismos no alcanzan sus metas y sugerencias para mejorar su desempeño. Esta sección fue preparada en respuesta a la decisión 88/8 d).

IV.	Observaciones de la Secretaría

V.	Recomendación

# I.	Análisis de los indicadores cuantitativos de desempeño

# En el Cuadro 1 se presentan los objetivos aprobados, la medición del avance hacia el logro de cada objetivo y el número de objetivos logrados.

Cuadro 1: Objetivos y logros de los indicadores de desempeño en 2021

| Rubro | PNUD |  |  |  | PNUMA |  |  |  | ONUDI |  |  |  | Banco Mundial |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obje-tivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Obje-tivo lo-grado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Obje-tivo logrado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Objetivo logrado | Objetivo | Logro del organismo | Evaluación de la Secretaría | Obje-tivo lo-grado |
| Tramos aprobados* | 24 | 19 | 19 | No | 64 | 37 | 37 | No | 29 | 23 | 23 | No | 5 | 3 | 3 | No |
| Proyectos/actividades aprobados | 49 | 45 | 45 | No | 123 | 117 | 98 | No | 39 | 22 | 34 | No | 8 | 5 | 5 | No |
| Fondos desembolsados (millones de $EUA) | 22,42 | 24,52 | 24,66 | Sí | 20,56 | 19,61 | 18,48 | No | 24,8 | 23,9 | 23,9 | No | 5,06 | 3,92 | 3,31 | No |
| Eliminación de SAO* | 368,27 | 348,1 | 348,1 | No | 85,64 | 45,50 | 71,86 | No | 617,08 | 521,29 | 521,29 | No | 709,22 | 843,0 | 672,67 | No |
| Terminación de proyectos para las actividades | 49 | 48 | 48 | No | 104 | 185 | 133 | Sí | 107 | 65 | 80 | No | 5 | 5 | 2 | No |
| Rapidez de la terminación financiera | 70% (43) | 44 | 44 | Sí | 14 meses | 7,6 meses | 8 meses | Sí | 12 meses tras la terminación operacional | 12 meses | 12 meses | Sí | 90% (2) | 100% | 2 | Sí |
| Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos | En fecha (3) | En fecha (3) | En fecha (3) | Sí | En fecha (7) | En fecha (17) | En fecha (13) | Sí | En fecha (1) | En fecha | En fecha (1) | Sí | En fecha (13) | En fecha | 10 | No |
| Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí | En fecha | En fecha | En fecha | Sí |
| Número de objetivos logrados |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 2/8 |

- * Los objetivos de un organismo se reducirían si este no pudiera presentar un tramo debido a otro organismo cooperante u organismo principal o si el plan de gestión de la eliminación de los HCFC presentado a la consideración del Comité Ejecutivo no fuera aprobado a causa de factores fuera del control de la dependencia nacional del ozono y el organismo.

Evaluación ponderada del desempeño

# En el Cuadro 2 se presenta el resultado de la evaluación ponderada de 2021, por indicador de desempeño, basado en la metodología de la Secretaría.

Cuadro 2: Evaluación ponderada del desempeño de los organismos de ejecución en 2021

| Rubro | Ponde-ración | PNUD |  | PNUMA |  | ONUDI |  | Banco Mundial |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos | % del objetivo logrado | Puntos |
| Tramos aprobados | 10 | 79 | 8 | 58 | 6 | 79 | 8 | 60 | 6 |
| Proyectos/actividades aprobados | 10 | 92 | 9 | 80 | 8 | 87 | 9 | 63 | 6 |
| Fondos desembolsados | 15 | 110 | 15 | 90 | 13 | 96 | 14 | 65 | 10 |
| Eliminación de SAO | 25 | 95 | 24 | 84 | 21 | 84 | 21 | 95 | 24 |
| Terminación de proyectos para las actividades | 20 | 98 | 20 | 128 | 20 | 75 | 15 | 40 | 8 |
| Rapidez de la terminación financiera | 10 | 102 | 10 | 143 | 10 | 100 | 10 | 100 | 10 |
| Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos | 5 | 100 | 5 | 186 | 5 | 100 | 5 | 77 | 4 |
| Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 |
| Evaluación de 2021 | 100 |  | 96 |  | 88 |  | 87 |  | 73 |

# Análisis de otros indicadores cuantitativos de desempeño

# De conformidad con la decisión 41/93, en los Anexos I y II se presentan los análisis históricos de los proyectos de inversión y ajenos a la inversión, respectivamente.

# En el Anexo I se muestra que el objetivo de SAO eliminadas fue logrado en 2021 por el PNUD y el Banco Mundial, mientras que la ONUDI no logró este objetivo para ese año. El objetivo de cantidad de fondos desembolsados fue logrado por el PNUD, mientras que la ONUDI logró el 87% del objetivo y el Banco Mundial logró el 63 %. El PNUD y la ONUDI lograron sus objetivos para los informes de terminación de proyectos, y el Banco Mundial logró su objetivo en un 77 %. La rapidez de entrega y del primer desembolso para 2021 son similares a los años anteriores, lo que refleja el desempeño histórico para todos los organismos de ejecución. El nivel de logro del objetivo para el valor de los proyectos aprobados aumentó para el Banco Mundial y disminuyó para el PNUD y la ONUDI. El objetivo de SAO por eliminar no fue logrado por ninguno de los organismos. Los indicadores de “relación de costo a eficacia” y de “costo de preparación de proyecto” no son concluyentes con respecto a ninguna tendencia debido a las diferencias en PAO de CFC y HCFC cuando se aprueban acuerdos plurianuales en lugar de proyectos individuales.

# En el Anexo II se muestra que el objetivo de cantidad de fondos desembolsados fue logrado por el PNUD y la ONUDI, mientras que la rapidez de entrega y del primer desembolso para 2021 fueron similares a los años anteriores para todos los organismos de ejecución.

# II.	Análisis de los indicadores cualitativos de desempeño

# Se procesaron en total de 133 cuestionarios remitidos por las DNO de 75 países que operan al amparo del artículo 5 para evaluar el desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución.

# En el Cuadro 3 se presenta un resumen de las calificaciones generales otorgadas por las DNO para las tres categorías principales. Cabe señalar que varias DNO no proporcionaron calificaciones generales para una o más categorías, aunque enviaron respuestas a preguntas individuales, que se han incluido en el Anexo III del presente documento. La mayoría de las calificaciones generales fueron “satisfactorio” o superior.

# Cuadro 3: Desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución, por categoría

| Categoría | Muy satisfactorio | Satisfactorio | Menos que satisfactorio | Insatisfactorio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impacto | 81 | 28 | 1 | 0 |
| Organización y cooperación | 65 | 27 | 1 | 0 |
| Asistencia técnica/capacitación | 65 | 30 | 3 | 0 |

# Además de las tres categorías principales, las DNO presentan calificaciones divididas en varias subcategorías y preguntas por subcategoría (Anexo III). Dentro de las subcategorías, hubo 73 calificaciones de “menos que satisfactorio”.

# III.	Análisis de las razones por las que dichos organismos no alcanzan sus metas y sugerencias para mejorar su desempeño (decisión 88/8 d))

# En su 88ª reunión, al examinar la evaluación del desempeño de los organismos de ejecución en relación con sus planes administrativos de 2020, el Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría que, en la próxima evaluación de los organismos de ejecución, proporcionara un análisis más exhaustivo de los resultados, incluyendo las razones por las que dichos organismos no alcanzan sus metas y sugerencias para mejorar su desempeño, cuando corresponda (decisión 88/8 d)).

# En respuesta a la decisión 88/8 d), la Secretaría ha preparado un análisis de los resultados sobre la base de las evaluaciones cuantitativas históricas del desempeño de los organismos de ejecución desde 2012, que figura en el cuadro 4.

# Cuadro 4. Evaluaciones cuantitativas históricas del desempeño de los organismos de ejecución

| Organismo | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 87 | 89 | 90 | 92 | 82 | 90 | 95 | 94 | 84 | 96 |
| PNUMA | 89 | 89 | 70 | 72 | 78 | 76 | 85 | 92 | 70 | 88 |
| ONUDI | 100 | 98 | 95 | 96 | 92 | 85 | 85 | 83 | 82 | 87 |
| Banco Mundial | 71 | 86 | 87 | 72 | 68 | 78 | 77 | 94 | 68 | 73 |

# En 2021, las evaluaciones cuantitativas del desempeño de los organismos de ejecución están en consonancia con las evaluaciones históricas desde 2012. El desempeño de los organismos de ejecución en 2021 ha mejorado significativamente en comparación con 2020, cuando su desempeño se vio gravemente afectado por la pandemia de COVID-19 y las limitaciones correspondientes, a saber, las normas sanitarias, las restricciones de viaje, los requisitos de distanciamiento social, el teletrabajo y la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales, todo lo cual ha afectado la recopilación de datos y la presentación y ejecución de proyectos. Las limitaciones impuestas por la pandemia habían dado como resultado una gran cantidad de proyectos y actividades que no se habían presentado o completado en 2020 como estaba previsto. En 2021, la situación con respecto a la pandemia mejoró y, con esfuerzos adicionales de los organismos de ejecución, las actividades están progresando. Como resultado, el desempeño cuantitativo de todos los organismos de ejecución en 2021 ha aumentado.

# Con respecto a las formas de mejorar el desempeño de los organismos de ejecución, se observa que las metas de los indicadores de desempeño están actualmente establecidas en el 100 %, según lo previsto en los planes administrativos y los informes sobre la marcha de las actividades. Como indicaron los organismos de ejecución, les era imposible alcanzar el 100 % de las metas a menos que se les permitiera establecer algunas de las metas relacionadas con esos indicadores, como “tramos aprobados”, “fondos desembolsados”, “eliminación de SAO” y “terminación de proyectos para las actividades”, en un nivel inferior.

IV.	Observaciones de la Secretaría

# Se ha informado a los organismos de ejecución de los resultados de la evaluación cuantitativa de su desempeño para 2021, que muestra que todos lograron el 73 % o más de sus objetivos.

# La Secretaría señaló que 75 Dependencias Nacionales del Ozono (en comparación con 37 en 2020) presentaron evaluaciones cualitativas. La Secretaría envió las evaluaciones recibidas de las DNO a los respectivos organismos bilaterales y de ejecución para que formularan sus observaciones, con énfasis en las cinco calificaciones de “menos que satisfactorio” de las categorías principales y 73 calificaciones de “menos que satisfactorio” de las subcategorías.

# Se han completado los diálogos entre las DNO y los organismos bilaterales y de ejecución para la mayoría de los países que identificaron problemas en sus evaluaciones cualitativas (es decir, calificaciones de “menos que satisfactorio” o “insatisfactorio”); la mayoría de las agencias informaron que se acordó un camino a seguir durante sus diálogos con las respectivas DNO y, en la mayoría de los casos, han podido resolver los problemas identificados con respecto a las calificaciones de “menos que satisfactorio”. A este respecto, el Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota, con reconocimiento, de los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para mantener debates abiertos y constructivos con las respectivas dependencias nacionales del ozono sobre las áreas en las que sus servicios se percibían como menos que satisfactorios, y el resultado satisfactorio de sus consultas con las DNO en cuestión.

# Para los diálogos entre los siguientes organismos de ejecución y las DNO que aún no se habían completado con respecto a las calificaciones de “menos que satisfactorio” al momento de finalizar el presente documento, a saber, el PNUD con Argentina y Costa Rica, y la ONUDI con Argelia, el Iraq y Arabia Saudita, el Comité Ejecutivo tal vez desee solicitar a los organismos de ejecución antes mencionados que mantengan conversaciones abiertas y constructivas con las respectivas dependencias nacionales del ozono para resolver cualquier problema que surja en la evaluación de su desempeño e informar a la 92ª reunión sobre el resultado de dichas conversaciones.

# El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota de la mejora de la evaluación cuantitativa del desempeño correspondiente a 2021 de todos los organismos de ejecución en comparación con 2020.

Propuesta de indicadores de desempeño revisados para todos los organismos de ejecución

# En la 71ª reunión, el Comité Ejecutivo adoptó la serie de indicadores de desempeño actualmente vigentes (decisión 71/28). Estos indicadores de desempeño se habían utilizado para evaluar el desempeño de los organismos de ejecución desde 2014. Desde entonces, el Comité Ejecutivo adoptó una serie de políticas que pueden influir en los indicadores de desempeño. Por ejemplo, para el indicador de desempeño sobre la eliminación de SAO, con la adopción de la Enmienda de Kigali la medición de las metas de control se realiza en toneladas de CO2 equivalente en lugar de toneladas PAO como ocurría con las SAO. Por lo tanto, la Secretaría propone revisar los indicadores de rendimiento teniendo en cuenta las políticas pertinentes del Fondo Multilateral adoptadas por el Comité Ejecutivo desde la 71ª reunión y los diferentes aspectos de los planes de ejecución de Kigali relativos a los HFC, así como las opiniones expresadas por los organismos de ejecución sobre las formas de evaluar mejor su desempeño. El Comité Ejecutivo podría solicitar a la Secretaría que prepare, en consulta con los organismos de ejecución, una serie revisada de indicadores de desempeño para su consideración en la 93ª reunión.

# V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota de lo siguiente:

### La evaluación del desempeño de los organismos de ejecución respecto de sus planes administrativos de 2021, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/9;

### Que todos los organismos de ejecución habían recibido una calificación de por lo menos 73 puntos en una escala de 100 en la evaluación cuantitativa de su desempeño para el año 2021;

### Que el análisis de tendencias indicó que el desempeño de los organismos de ejecución no había mejorado en relación con algunos indicadores durante 2021 respecto de 2020;

### Que el desempeño cuantitativo de todos los organismos de ejecución había mejorado en 2021 en relación con 2020; y

### Con reconocimiento, de los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución por mantener conversaciones abiertas y constructivas con las dependencias nacionales del ozono respectivas acerca de los aspectos en que sus servicios se consideraron menos que satisfactorios, y el resultado satisfactorio de sus consultas con las dependencias nacionales del ozono en cuestión;

## Pedir a los organismos de ejecución siguientes que mantengan una conversación abierta y constructiva con las respectivas dependencias nacionales del ozono para resolver las cuestiones planteadas en la evaluación de su desempeño y que informe a la 92ª reunión sobre los resultados de esas conversaciones: el PNUD, con Argentina y Costa Rica, y la ONUDI, con Argelia, el Iraq y Arabia Saudita;

## Alentar a las dependencias nacionales del ozono a que presenten, en forma anual y puntual, sus evaluaciones del desempeño cualitativo de los organismos bilaterales y de ejecución en la ayuda a sus Gobiernos, señalando que 75 de los 144 países habían presentado tales evaluaciones para 2021, en comparación con los 37 países que las habían presentado en 2020; y

## Pedir a la Secretaría que prepare, en consulta con los organismos de ejecución, una serie revisada de indicadores de desempeño para su consideración por el Comité Ejecutivo en su 93ª reunión, teniendo en cuenta formas de evaluar mejor el desempeño de los organismos de ejecución.

Annex I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(1998-2021)

| UNDP | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 100% | 76% | 41% | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 95% | 90% | 100% | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Project completion reports |  | 38% | 93% | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries |  | 65% | 61% | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% | 69% | 76% |
| Value of projects approved |  | 100% | 80% | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% | 81% | 80% |
| ODS to be phased out |  | 100% | 92% | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% | 93% | 95% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 3% | 2.7% | 2.7% | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% | 0.74% | 1.46% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 6.3 | 9.14 | 6.74 | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 | 51.97 | 51.22 |
| Speed of first disbursement (months) | 13 | 12 | 13 | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
| Speed of completion (months) | 29.5 | 32 | 33 | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  | 8,995 | 11,350 | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 | 395.9 | 268.4 |
| UNIDO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ODS phased out | 100% | 57% | 70% | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% | 55% | 87% |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 86% | 87% |
| Project completion reports |  | 83% | 66% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries |  | 83% | 74% | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% | 74% | 52% |
| Value of projects approved |  | 100% | 93% | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% | 85% | 52% |
| ODS to be phased out |  | 100% | 72% | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% | 86% | 84% |
|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 4.2% | 2.7% | 3.8% | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% | 2.8% | 3.2% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 6.27 | 7.78 | 6.71 | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 | 20.96 | 27.80 |
| Speed of first disbursement (months) | 9 | 8 | 9 | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 |
| Speed of completion (months) | 28 | 26 | 29 | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 42.4 | 42.7 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  | 4,667 | 5,899 | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 | 8,137.3 | 9,458.7 |
| World Bank | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 88% | 97% | 100% | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% | 70% | 63% |
| Project completion reports |  | 61% | 98% | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% | 26% | 77% |
| Distribution among countries |  | 75% | 79% | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% | 33% | 60% |
| Value of projects approved |  | 100% | 75% | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% | 26% | 77% |
| ODS to be phased out |  | 100% | 83% | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% | 84% | 95% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.7% | 2.9% | 5.5% | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 1.9 | 2.83 | 2.96 | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 | 2.56 | 4.55 |
| Speed of first disbursement (months) | 26 | 25 | 25 | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 |
| Speed of completion (months) | 40 | 37 | 39 | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) |  | 7,352 | 16,608 | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 | 5.5 | 74.8 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(1998-2021)

| UNDP | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 98% | 100% | 100% | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 109% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 6 | 11 | 11.29 | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 |
| Speed until project completion (months) | 24 | 33 | 34.16 | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.0 |
| UNEP | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% | 75% | 85% |
| Speed until first disbursement (months) | 3 | 5 | 6.33 | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 |
| Speed until project completion (months) | 15 | 25 | 27.9 | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 |
| UNIDO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Funds disbursed | 100% | 49% | 100% | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 6.5 | 6 | 8 | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 |
| Speed until project completion (months) | 11 | 29 | 31 | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 | 34.1 | 34.1 |
| World Bank | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Funds disbursed | 49% | 35% | 27% | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% | 33% | 34% |
| Speed until first disbursement (months) | 17 | 5 | 12 | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 17.0 |
| Speed until project completion (months) | 32 | 26 | 30 | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.6 |

- Annex III

- QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2021

| Category | Sub-category | Questions | Values | France | Germany | Japan | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 19 | 48 | 20 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 2 |  | 6 | 11 | 11 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 4 | 1 | 16 | 40 | 16 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 4 |  | 7 | 10 | 7 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 1 | 4 | 1 | 17 | 51 | 22 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 4 |  | 9 | 9 | 9 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 20 | 53 | 25 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 |  | 5 | 7 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 15 | 47 | 20 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 |  | 8 | 13 | 11 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 14 | 40 | 18 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 |  | 10 | 14 | 11 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 1 | 7 | 1 | 18 | 51 | 22 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 5 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 17 | 52 | 23 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 5 |  | 9 | 8 | 7 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory |  |  | 1 | 7 | 24 | 13 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 4 | 13 | 6 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 13 | 32 | 13 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 |  | 8 | 8 | 6 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory |  | 5 | 1 | 19 | 48 | 23 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 6 | 11 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory |  | 5 | 1 | 19 | 45 | 24 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 |  | 6 | 13 | 6 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory |  | 5 | 1 | 19 | 46 | 22 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 7 | 13 | 10 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 12 | 44 | 21 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 6 |  | 9 | 16 | 11 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| TECHNICAL ASSISTANCE/ TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 14 | 33 | 19 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 6 |  | 9 | 18 | 11 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 12 | 43 | 18 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 3 |  | 9 | 15 | 13 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 12 | 46 | 21 |  |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 |  | 12 | 15 | 8 | 3 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 14 | 31 | 22 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 5 |  | 6 | 15 | 8 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 14 | 42 | 21 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 5 |  | 8 | 14 | 7 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 12 | 30 | 15 | 3 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 |  | 8 | 13 | 5 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 16 | 43 | 23 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 5 |  | 6 | 13 | 8 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 14 | 42 | 21 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 5 |  | 8 | 15 | 10 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Investment projects | Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 13 | 32 | 16 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 7 | 6 | 6 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 11 | 27 | 14 |  |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 8 | 7 | 6 | 2 |
|  |  |  | Less satisfactory | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory |  | 3 | 1 | 11 | 28 | 19 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 |  | 7 | 14 | 5 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 3 | 1 | 8 | 39 | 19 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 8 | 17 | 8 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 13 | 31 | 19 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 4 |  | 5 | 12 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory |  | 5 | 1 | 12 | 46 | 21 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 5 | 9 | 5 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 13 | 42 | 25 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 3 |  | 8 | 11 | 5 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 7 | 32 | 13 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 7 | 16 | 8 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 1 | 4 | 1 | 7 | 38 | 15 | 2 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 6 | 10 | 6 |  |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory |  | 2 | 1 | 7 | 32 | 14 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 1 |  | 6 | 15 | 7 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory |  | 4 | 1 | 11 | 40 | 19 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory | 1 | 2 |  | 5 | 13 | 4 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 1 | 5 | 1 | 11 | 43 | 21 | 1 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 |  | 6 | 11 | 4 | 1 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Se incluye también la evaluación cualitativa de los organismos bilaterales.

Sobre la base de los indicadores del desempeño aprobados en la decisión 41/93, y modificados en las decisiones 47/51 y 71/28, y las metas que fueron aprobadas para los planes administrativos de 2021 en los anexos XI a XIV del informe a la 86ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100).

Se pidió a la Secretaría que siguiera supervisando los indicadores de desempeño para los proyectos de inversión y ajenos a la inversión sobre la base del análisis de tendencias en las futuras evaluaciones del desempeño de los organismos de ejecución.

Los proyectos de inversión incluyen los acuerdos plurianuales que se designan de ese modo por código de proyecto.

Se aplican a los proyectos ajenos a la inversión únicamente los indicadores “fondos desembolsados”, “rapidez del primer desembolso” y “rapidez de terminación de proyecto”.

Francia (1), Alemania (8), Japón (1), PNUD (27), PNUMA (60), ONUDI (33), y Banco Mundial (3).