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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والتسعون
مونتريال، 26-30 مایو/أیار 2025
البند 9(ج) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2: UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1 
] 





مقترح مشروع: الكاميرون

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	· 
	خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة        
(المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة (
	اليونيدو
	الموافقة الشمولية









ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
الكاميرون
	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
)المرحلة الثانية(
	اليونيدو (الرئيسية) 
	الثاني والثمانون
	الإزالة بنسبة  75%بحلول 2025



	(ثانياً) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2023
	 24.80طناً من قدرات استنفاد الأوزون



	(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2024

	المركب الكيميائي
	الإيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد 
	المذيبات
	عامل التصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون -22
	
	
	
	
	22.20
	
	
	
	22.20



	(رابعاً) بيانات الاستهلاك (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2010-2009 
	88.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	77.56

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	موافق عليه بالفعل:
	54.01
	المتبقي:
	23.55



	(خامساً) خطة الأعمال المعتمدة
	2025
	2026
	2027
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.80
	0.00
	0.00
	0.80

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	84,530
	0
	0
	84,530



	(سادساً) بيانات المشروع
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	79.92
	79.92
	57.72
	57.72
	57.72
	57.72
	57.72
	28.86
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به 
(بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	38.08
	35.40
	32.70
	30.10
	27.50
	24.80
	22.20
	22.20
	غير متاح

	التمويل المتفق عليه 
(دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	517,750
	0
	0
	786,750
	0
	0
	0
	79,000
	1,383,500

	
	
	تكاليف الدعم
	36,243
	0
	0
	55,073
	0
	0
	0
	5,530
	96,846

	المبالغ التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	517,750
	0
	0
	786,750
	0
	0
	0
	0
	1,304,500

	
	تكاليف الدعم
	36,243
	0
	0
	55,073
	0
	0
	0
	0
	91,316

	مجموع الأموال المطلوبة للموافقة عليها في هذا الاجتماع
 (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79,000
	79,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	[bookmark: _Hlk195268846]5,530
	5,530




	توصيــــــــــة الأمانــــــــــــة:
	الموافقة الشموليـــة


UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/29
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

2
3
وصف المشروع
نيابة عن حكومة الكاميرون، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، باعتبارها الوكالة المنفذة المعيَّنة، طلبا لتمويل الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ 79,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 5,530 دولارا أمريكيا.[footnoteRef:3] ويتضمن الطلب المقدَّم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2021 إلى 2024، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2025 إلى 2026. [3:  وفقا للرسالة المؤرخة 13 مارس/آذار 2025 الموجَّهة من وزارة البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة في الكاميرون إلى اليونيدو.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغت حكومة الكاميرون، في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري، عن استهلاك قدره 22.20 طنا من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2024، وهو ما يقل بنسبة 75 في المائة عن خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المطلوب للامتثال في البلد. ولم يتم الإبلاغ بعد عن بيانات المادة 7 لعام 2024. ويبيّن الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2020-2024.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الكاميرون (بيانات المادة 7 للفترة 2020-2024)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024*
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	591.50
	536.40
	460.00
	450.90
	403.70
	1,614.50

	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	32.53
	29.50
	25.30
	24.80
	22.20
	88.80


* بيانات البرنامج القطري

[bookmark: _Hlk195611928][bookmark: _Hlk196725491]ويُعزى الانخفاض في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى تنفيذ الأنشطة المتصلة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشمل هذه الأنشطة تطبيق نظام إصدار التراخيص وحصص الواردات، واعتماد التكنولوجيات البديلة في معدات التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية والتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي مثل تلك القائمة على غاز التبريد R-290، وتوفير التدريب والمساعدة التقنية لتقنيي خدمات التبريد.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت حكومة الكاميرون عن بيانات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2023، والتي تتوافق مع البيانات المُبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما لإصدار التراخيص وحصص الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المُبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2021 إلى 2023، وبموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2024، كان صحيحا (على النحو المبيَّن في الجدول 1 أعلاه). وأشار التقرير إلى أن مفتشي وزارة البيئة يتفقدون مختلف نقاط الدخول الجمركية بحثا عن غازات التبريد غير المشروعة أو المزيفة، وبناء على مدخلاتهم، تتخذ وحدة الأوزون الوطنية تدابير لمنع دخول هذه المنتجات إلى السوق. وأشار التقرير أيضا إلى التعاون الجاري بين وحدة الأوزون الوطنية واليونيدو من أجل معالجة المشكلات في سلاسل الإمداد التي تؤثر على توافر أجهزة التعرف على غازات التبريد.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
[bookmark: _Hlk196298085]يخضع القانون الإطاري المتعلق بالإدارة البيئية للاستعراض من جانب وزارة البيئة وحماية الطبيعة والتنمية المستدامة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2024؛ ويُقترح تقديمه إلى مكتب رئيس الوزراء قبل نهاية عام 2025 للموافقة عليه. ويُتوقع أن يصدر الأمر الوزاري كإطار قانوني لاعتماد معايير السلامة بحلول نهاية عام 2025.
وأُنشئت قاعدة بيانات لتقنيي الخدمة، ويجري تحديثها سنويا بعد إتمام تدريب التقنيين وتسجيلهم واعتمادهم. وبنهاية عام 2023، سُجّل 7,550 تقنيا في القطاعين الرسمي (2,187) وغير الرسمي (5,363)، وحصلوا على شهادات صادرة عن الجهات المختصة بعد إتمام تدريبهم.
قطاع خدمات التبريد
خلال فترة التنفيذ، نُفّذت الأنشطة التالية:
تعزيز قدرات موظفي الجمارك ومفتشي البيئة: من أجل تعزيز مراقبة ورصد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المرتبطة بهذه المواد، أُنشئ 34 مركزا للمراقبة لموظفي البيئة. وعُقدت حلقة عمل تدريبية لـ52 من موظفي الجمارك والإنفاذ ومفتشي البيئة، من بينهم ثماني نساء، وعُقدت دورتان توجيهيتان لـ75 من موظفي الجمارك والإنفاذ البيئي. وركزت هذه الدورات التدريبية على مراقبة ورصد الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون والمعدات التي تحتوي على هذه المواد، ورصد "تقنيات التأشيرات"[footnoteRef:4] وحصص المواد المستنفدة للأوزون والتحقق منها، باستخدام رمز النظام المنسق الجديد الساري منذ 1 يناير/كانون الثاني 2022، واستخدام أجهزة التعرف على غازات التبريد؛ [4:  ترخيص يصدر لمستوردي المواد المستنفدة للأوزون والمعدات القائمة على المواد المستنفدة للأوزون من أجل رصد المعروض من غازات التبريد والسلع وحجم الطلب عليها. ] 

[bookmark: _Hlk196750305]تدريب تقنيي خدمات التبريد وتكييف الهواء: تم تدريب 289 من تقنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة، وتخفيض الاستهلاك، واعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والاسترداد وإعادة التدوير. ووُضعت مدونة للممارسات الجيدة لقطاع الخدمات، مع التركيز على أهمية الاسترداد وإعادة التدوير. وعُقدت دورة تدريبية لـ55 تقنيا إضافيا بشأن الاسترداد وإعادة التدوير واستخدام التكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي البديلة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة؛
إنشاء مراكز تميُّز لتدريب العاملين في قطاع الخدمات: وقع الاختيار على مركزين (مركز ليمبي للتدريب المهني المتقدم ومركز دوالا للتدريب المهني المتقدم) لتعزيز بُنيتهما التحتية من أجل توفير التدريب اللازم لاعتماد تقنيي التبريد وتكييف الهواء. وسيجري تحديث المنهج التعليمي ليتضمن المناولة الآمنة لغازات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وأُعدت المواصفات التقنية لرفع مستوى البُنية التحتية للمركزين، بما في ذلك شراء نظم السلامة من الحرائق. وانتهت أعمال إعادة التأهيل في مركز دوالا للتدريب المهني المتقدم في انتظار التفتيش النهائي للموقع من جانب وحدة الأوزون الوطنية واليونيدو، ولا تزال أعمال إعادة التأهيل في مركز ليمبي مستمرة؛
الاسترداد وإعادة التدوير: تم شراء المعدات والأدوات وتسليمها إلى 37 مستفيدا (مثل آلات الاسترداد وإعادة التدوير، وأسطوانات الاسترداد، ومجموعة اللوازم المرنة، وزردية التثقيب والتطريق). وأُجريت دراسة استقصائية لفهم الممارسات الحالية لإدارة غازات التبريد وتحديد التدخلات اللازمة لتعزيز ممارسات الخدمة الجيدة، وعُرضت نتائج الدراسة الاستقصائية على أصحاب المصلحة. وأُنشئ سجل أعمال لخدمات معدات التبريد وتكييف الهواء وتم توزيعه على المستوردين والموزعين وورش الصيانة والمستخدمين النهائيين ورابطة التبريد وتكييف الهواء. ويبيّن التقييم الأوّلي للسجل أن ورشة لخدمات التبريد وتكييف الهواء يمكن أن تسترد من 9 إلى 12 كغم من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية/الهيدروفلوروكربونية شهريا، مما قد يدر دخلا إضافيا قدره 30,000 فرنك وسط أفريقي[footnoteRef:5] (حوالي 52 دولارا أمريكيا) شهريا؛ [5:  الفرنك الوسط أفريقي، وهو عملة ست دول مستقلة في وسط أفريقيا. ] 

برنامج المستخدمين النهائيين: مُنحت الأولوية لقطاع مصايد الأسماك، الذي يستخدم معدات التبريد التجاري القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وحُددت هيئة تنمية مصايد الأسماك البحرية الحرفية على أنها المستفيد. ونُظمت جولة دراسية إلى نيجيريا لمُركبي أجهزة التبريد التجاري، لكي يكتسبوا فهما مباشرا للبدائل القائمة على غاز التبريد R-290، وتضمنت الجولة إجراء مشاورات مع الشركة المصنعة للمعدات. ووافقت الهيئة على شراء أربع آلات لصنع الثلج قائمة على غاز التبريد R-290 بتمويل مشترك من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)؛ اشترت اليونيدو جهازين، ويُتوقع تركيبهما في مركز دوالا بحلول الربع الثالث من عام ٢٠٢٥. أما الجهازان الآخران، فتتولى الفاو شراءهما. وسيتولى تشغيل هذين الجهازين تقنيون مدربون على مناولة غازات التبريد القابلة للاشتعال.
تنفيذ ورصد المشروع
تم صرف مبلغ إجمالي قدره 50,000 دولار أمريكي لتعيين ثلاثة موظفين. وسيتم صرف الرصيد البالغ 5,000 دولار أمريكي لتغطية تكاليف السفر لزيارة مواقع المشروع.
مستوى صرف الأموال
اعتبارا من مارس/آذار 2025، تم صرف 759,139 دولارا أمريكيا، من أصل مبلغ 1,304,500 دولار أمريكي المعتمد حتى الآن، على النحو المبيَّن في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 545,361 دولارا أمريكيا بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026.
الجدول 2. التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون (بالدولار الأمريكي)
	شريحة التمويل
	الأموال المعتمدة
	الأموال المصروفة
	معدل صرف الأموال (في المائة)
	رصيد الأموال

	الأولى
	517,750
	388,398
	75.0
	129,352

	الثانية
	786,750
	370,741
	47.1
	416,009

	المجموع
	1,304,500
	759,139
	58.2
	545,361



خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة ما بين يونيو/حزيران 2025 وديسمبر/كانون الأول 2026:
تحديث الإطار التنظيمي وبناء قدرات موظفي الإنفاذ: إجراء تفتيش دوري لورش الخدمات غير الرسمية للتحقق من الامتثال؛ ومساعدة ما لا يقل عن 10 ورش غير رسمية للخدمات على إتمام التدريب والتسجيل في قاعدة بيانات تقنيي الخدمة؛ وشراء 10 أجهزة تعرّف على غازات التبريد، وتدريب 53 موظفا جمركيا على رصد ومراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإجراءات منع أي اتجار غير مشروع بالمواد المستنفدة للأوزون (10,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 137,000 دولار أمريكي من الشرائح السابقة)؛
التدريب في قطاع التبريد وتكييف الهواء: تدريب ما لا يقل عن 110 تقنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والاسترداد وإعادة التدوير، مع تقديم دورات تدريبية خاصة للتقنيات العاملات في القطاع غير الرسمي (34,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 46,000 دولار أمريكي من الشرائح السابقة)؛
مكون المستخدمين النهائيين: شراء 95 أسطوانة من أسطوانات غاز التبريد R-290 لتقديم الدعم الخدمي اللازم لاستخدام المعدات المشتراة القائمة على المواد الهيدروكربونية (20,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 10,000 دولار أمريكي من الشرائح السابقة)؛
رصد المشروع (15,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى 5,000 دولار أمريكي من الشريحة السابقة): تعيين موظفين واستشاريين جدد لرصد الأنشطة والإبلاغ عنها. 
تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
أصدرت حكومة الكاميرون بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2025 بمقدار 22.20 طنا من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل من أهداف الرقابة الواردة في بروتوكول مونتريال ويتوافق مع الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك لهذا العام.
وأكدت اليونيدو أن العملية الإدارية لوضع الصيغة النهائية لمعايير السلامة الخاصة بغازات التبريد القابلة للاشتعال وإصدار هذه المعايير في طور التفيذ، وأنه يُتوقع صدور الأمر الوزاري الذي يُنشئ الإطار القانوني لهذه المعايير بحلول ديسمبر/كانون الأول 2025.
التأخيرات في التنفيذ

عند توضيح التأخيرات في تنفيذ الأنشطة، ذكرت اليونيدو أن الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2024 تسببت في تعطيل أنشطة التدريب المقدَّمة لتقنيي خدمات التبريد وتكييف الهواء وموظفي الجمارك والإنفاذ. ومع تحسن الوضع الآن، يُتوقع تنفيذ هذه الأنشطة التدريبية على وجه السرعة.
خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قطاع خدمات التبريد
فيما يتعلق بمتطلبات المقررين 72/17 و73/34 لإعادة تهيئة معدات التبريد وتكييف الهواء في نهاية المطاف، أشارت اليونيدو إلى أن إعادة تهيئة المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال ليست ممارسة شائعة في الكاميرون.
برنامج حوافز المستخدمين النهائيين

[bookmark: _Hlk196468898][bookmark: _Hlk196825150]أجرت الأمانة مناقشات مفصلة بشأن حالة برنامج حوافز المستخدمين النهائيين. وأوضحت اليونيدو أنه من أصل إجمالي التمويل المُعاد تخصيصه، والبالغ 100,000 دولار أمريكي، يتبقى رصيد قدره نحو 10,000 دولار أمريكي. وسيُستخدم هذا المبلغ، إلى جانب الأموال المُخصصة في الشريحة الثالثة، والبالغة 20,000 دولار أمريكي، لشراء 95 أسطوانة (13.6 كغم لكل أسطوانة) من أسطوانات غاز التبريد R-290. وسيتم استرداد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من المعدات الحالية التي يتم استبدالها وإعادة استخدامه في معدات أخرى، وستصبح المعدات القديمة غير صالحة للاستخدام وفقا للوائح الوطنية. ومن المتوقع إنجاز المشروع بحلول ديسمبر/كانون الأول 2026. وعند إنجاز المشروع، سوف تقدم اليونيدو تقريرا نهائيا عن تنفيذه، بما في ذلك المكاسب المحققة من حيث إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والكفاءة في استخدام الطاقة، تمشيا مع المقرر 92/36(ز).
تنفيذ السياسة الجنسانية
[bookmark: _Hlk196842074]تلتزم حكومة الكاميرون واليونيدو التزاما كاملا بتنفيذ السياسة التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وسيتم جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن أنشطة التدريب والاجتماعات/حلقات العمل التشاورية الأخرى أثناء تنفيذ المشروع. وتتخذ الحكومة أيضا تدابير لزيادة الوعي بالسياسة الجنسانية وتشجيع مشاركة المرأة في مختلف الأنشطة المتصلة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
لضمان الاستدامة الطويلة الأجل لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستواصل حكومة الكاميرون تعزيز اللوائح المتعلقة بمراقبة ورصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ومن خلال هذا المشروع والمرحلة الثالثة المستقبلية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستواصل الكاميرون أيضا تدريب تقنيي الخدمة على الممارسات الجيدة، بما في ذلك الخدمة الآمنة للمعدات باستخدام البدائل. وسيؤدي برنامج حوافز المستخدمين النهائيين وأنشطة التوعية إلى اعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، بما في ذلك غاز التبريد  R-290، في مختلف التطبيقات. وستُدمَج هذه الجهود مع أنشطة المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الثاني والتسعين. وستدعم هذه المبادرات مجتمعة استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وستُعالَج المخاطر المرتبطة باعتماد التقنيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال إجراء أنشطة تدريب مستمرة وتوفير دعم تقني إضافي من جانب موردي المعدات. وستتولى وحدة الأوزون الوطنية إدارة التأخيرات الناجمة عن عوامل إدارية وعوامل أخرى بالتشاور مع اليونيدو، مع إجراء رصد دوري واتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة.
الاستنتاج
يتسم النظام الذي تطبقه الكاميرون لإصدار التراخيص وحصص الواردات بأنه آلي بالكامل ويعمل بكفاءة. وقد بلغت حصة الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2025 الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين الكاميرون واللجنة التنفيذية. وستستمر الجهود المبذولة لتعزيز قدرات موظفي الجمارك والإنفاذ وتقنيي الخدمة في دعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتشمل الإجراءات المخطَط لها في إطار الشريحة الثالثة مواصلة تعزيز قدرات موظفي الجمارك وتقنيي التبريد وتكييف الهواء، وتنفيذ برنامج حوافز للمستخدمين النهائيين لاستبدال معدات التبريد وتكييف الهواء التي تستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بالتكنولوجيا القائمة على غاز التبريد R-290، وإنجاز الأنشطة المتبقية المتصلة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم تنسيق هذه الأنشطة مع أنشطة المرحلة الأولى من خطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي. ومن المتوقع تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الاجتماع السابع والتسعين.
التوصية
[bookmark: _Hlk122622077]توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
أن تحيط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون؛
أن تحيط علما أيضا بأنه عند إنجاز مشروع المستخدمين النهائيين المدرج في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستقدم اليونيدو تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع، بما في ذلك المكاسب المحققة من حيث إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والكفاءة في استخدام الطاقة، تمشيا مع المقرر 92/36(ز)؛
أن تطلب إلى حكومة الكاميرون واليونيدو تقديم تقرير مرحلي نهائي عن تنفيذ برنامج العمل المرتبط بالشريحة الأخيرة وتقرير إنجاز المشروع إلى الاجتماع الأول للجنة التنفيذية في عام 2027.
وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للكاميرون، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2025-2026، بمستوى التمويل المبيَّن في الجدول أدناه.
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