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INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ADMINISTRATIVO REFUNDIDO DEL FONDO MULTILATERAL PARA 2023-2025 


Introducción

El presente documento está compuesto de las siguientes secciones:
I.	Actualización sobre el estado de la ejecución del plan administrativo de 2023–2025 

II.	Asignación de recursos para el trienio 2021–2023 

III.	Recomendación

I.	Actualización sobre la situación de la ejecución del plan administrativo de 2023–2025 

En su 91ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó el plan administrativo refundido de 2023-2025 del Fondo Multilateral. De conformidad con la decisión 91/31, la Secretaría ajustó el plan administrativo refundido de 2023-2025, tal como se muestra en la Tabla 1.




Tabla 1. Asignación de recursos del plan administrativo refundido y ajustado de 2023–2025 del Fondo Multilateral ($EUA)*

	Descripción
	2023
	2024
	2025
	Total 

	Actividades relacionadas con los HCFC
	 
	 
	 
	 

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC aprobados
	60 280 861
	56 111 450
	43 084 350
	159 476 661

	Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa II 
	200 480
	77 600
	0
	278 080

	Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC
	2 937 082
	5 199 804
	3 462 199
	11 599 085

	Etapa II de los planes de gestión de eliminación de los HCFC -- inversiones
	0
	248 532
	0
	248 532

	Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa III 
	290 100
	92 750
	0
	382 850

	Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC
	14 794 713
	10 344 520
	20 526 731
	45 665 964

	Preparación de proyectos para los planes de gestión de eliminación de los HCFC – etapa IV 
	90 000
	0
	0
	90 000

	Etapa IV de los planes de gestión de eliminación de los HCFC
	0
	0
	2 093 000
	2 093 000

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC – eficiencia energética
	3 258 494
	2 672 980
	3 379 420
	9 310 894

	Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC **
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Subtotal de actividades relacionadas con los HCFC 
	82 440 330
	75 336 236
	73 134 299
	230 910 865

	Actividades relacionadas con los HFC 
	 
	 
	 
	 

	Actividades de facilitación para la reducción de los HFC 
	53 500
	160 500
	0
	214 000

	Preparación de proyectos para los planes de aplicación de Kigali para los HFC (KIP) – 
	3 945 431
	2 567 011
	144 560
	6 657 002

	Planes de aplicación de Kigali para los HFC
	27 299 967
	21 437 607
	245 413
	48 982 987

	Preparación de proyectos para los planes de aplicación de Kigali para los HFC – inversiones 
	129 000
	0
	0
	129 000

	Planes de aplicación de Kigali para los HFC – inversiones 
	321 000
	8 963 616
	0
	9 284 616

	Preparación de planes para control de emisiones del HFC-23 
	43 000
	0
	0
	43 000

	Control de emisiones del HFC-23 
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000

	Asistencia técnica para los HFC 
	0
	678 000
	0
	678 000

	Subtotal de actividades relacionadas con los HFC 
	31 791 898
	41 806 734
	389 973
	73 988 605

	Proyecto piloto para eficiencia energética
	 
	 
	 
	 

	Proyectos piloto para eficiencia energética 
	20 000 000
	0
	0
	20 000 000

	Subtotal del proyecto piloto para eficiencia energética
	20 000 000
	0
	0
	20 000 000

	Actividades habituales 
	 
	 
	 
	 

	Fortalecimiento institucional 
	27 860 444
	16 639 896
	0
	44 500 341

	Programa de asistencia al cumplimiento 
	11 445 002
	11 788 350
	12 142 003
	35 375 355

	Unidad central 
	5 969 740
	6 011 529
	6 053 610
	18 034 878

	Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense
	7 237 326
	7 202 023
	6 816 624
	21 255 973

	Tesorero 
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000

	Subtotal de actividades habituales 
	53 012 512
	42 141 798
	25 512 237
	120 666 547

	Total general
	187 244 740
	159 284 767
	99 036 509
	445 566 017

	Australia
	0
	0
	152 497
	152 497

	Austria
	783 667
	0
	0
	783 667

	Francia
	671 075
	0
	0
	671 075

	Alemania
	1 349 869
	3 705 721
	1 028 250
	6 083 840

	Japón
	67 800
	0
	0
	67 800

	PNUD
	62 425 117
	54 216 500
	29 064 016
	145 705 634

	PNUMA
	40 325 066
	36 674 895
	22 071 085
	99 071 046

	ONUDI
	38 767 526
	29 078 890
	29 553 746
	97 400 162

	Banco Mundial
	14 528 694
	27 318 138
	9 261 691
	51 108 523

	Verificación de planes de gestión de eliminación de los HCFC **
	588 600
	588 600
	588 600
	1 765 800

	Proyecto piloto para eficiencia energética
	20 000 000
	0
	0
	20 000 000

	Secretaría, Comité Ejecutivo y gastos de supervisión y evaluación, excluyendo la contraparte canadiense
	7 237 326
	7 202 023
	6 816 624
	21 255 973

	Tesorero 
	500 000
	500 000
	500 000
	1 500 000


* Incluido los gastos de apoyo del organismo, donde proceda.
** El Comité Ejecutivo aprueba anualmente la financiación para la preparación de los informes de verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para los países de bajo volumen de consumo.

I.1	Situación de la ejecución del plan administrativo de 2023 

La Tabla 2 contiene las presentaciones, por organismo, hechas a la 92ª reunión (al 9 de mayo de 2023), así como el saldo de fondos provenientes de los proyectos de los planes administrativos de 2023.
Tabla 2. Plan administrativo refundido de 2023, proyectos recomendados a la 92ª reunión y saldo ($EUA)*
	Partidas presupuestarias 
	Valor total en el plan administrativo 
	Actividades recomendadas a la 92ª reunión
	Saldo (superior)/inferior

	Organismos bilaterales
	2 872 411
	687 988
	2 184 423

	PNUD
	62 425 117
	11 901 104
	50 524 013

	PNUMA
	40 325 066
	6 702 361
	33 622 705

	ONUDI
	38 767 526
	8 573 725
	30 193 802

	Banco Mundial
	14 528 694
	2 681 988
	11 846 706

	Verificación de los planes de gestión de eliminación de los HCFC
	588 600
	573 900
	14 700

	Proyecto piloto para eficiencia energética
	20 000 000
	33 900
	19 966 100

	Subtotal (organismos)
	179 507 414
	31 154 966
	148 352 448

	Secretaría/Comité Ejecutivo/supervisión y evaluación (excluyendo la contraparte canadiense)
	7 237 326
	0
	7 237 326

	Tesorero 
	500 000
	0
	500 000

	Subtotal (gastos habituales)
	7 737 326
	0
	7 737 326

	Total
	187 244 740
	[bookmark: _Hlk134542832]31 154 966
	156 089 774


* Incluido los gastos de la unidad central.

El valor de las propuestas de proyecto recomendadas a la 92ª reunión, de 31 154 966 $EUA, es superior en 1 508 497 $EUA a su valor en el plan de actividades de 2023 e incluye 1 544 028 $EUA asociados a propuestas de proyecto no incluidas en el plan de actividades de 2023.[footnoteRef:2]  [2:  Etapa III de los planes de gestión de eliminación de los HCFC para Indonesia (Australia) y Uruguay (ONUDI); cinco preparaciones de planes de aplicación de Kigali para proyectos de inversión para Marruecos (ONUDI) y Vietnam (cuatro proyectos) (Banco Mundial); un proyecto de inversión para HFC para México (PNUD); un proyecto de eficiencia energética, en virtud de la decisión 89/6, para Burkina Faso (Alemania); y etapa I del plan de aplicación de Kigali para Camerún (ONUDI). ] 

El valor de las actividades relacionadas con los HFC y presentadas a la 92ª reunión asciende a 3 822 128 $EUA, de los cuales 751 182 corresponden a propuestas de proyectos no incluidos en el plan de administrativo para 2023. En el Anexo I del presente documento se enumeran los proyectos relacionados con los HFC presentados por los organismos bilaterales y de ejecución a la 92ª reunión. 
I.2	Compromisos futuros
El monto total de los compromisos futuros existentes para los acuerdos plurianuales, correspondiente al período 2023 a 2031, es de 247,81 millones $EUA, suponiendo que las solicitudes de financiación de dichos acuerdos, presentadas en la 92ª reunión, se aprueben en principio, como se indica en la Tabla 3.
Tabla 3. Compromisos futuros (2023–2031) (000 $EUA)
	Descripción
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	Total

	Aprobado en principio
	60 788
	56 111
	43 084
	42 503
	10 189
	1 429
	4 733
	6 410
	57
	225 305

	Presentado a la 92a reunión
	6 871
	0
	6 257
	2 346
	0
	4 741
	0
	2 291
	0
	22 506

	Total 
	67 659
	56 111
	49 342
	44 850
	10 189
	6 170
	4 733
	8 701
	57
	247 811



II.	Asignación de recursos para el trienio 2021-2023 

Los recursos aprobados por las Partes del Protocolo de Montreal para el trienio 2021-2023 ascienden a 540 000 000 $EUA. Teniendo en cuenta las aprobaciones de 2021 y 2022 y los planes administrativos de 2023 de 187 244 740 $EUA, a fines de 2023 los recursos disponibles ascenderán a 141 594 808 $EUA. Además, la Quinta Reunión Extraordinaria de las Partes también tomó nota de que 246 millones $EUA en fondos restantes se debían al Fondo Multilateral durante el trienio 2018-2020, los cuales se utilizarán después de 2023 para apoyar la aplicación del Protocolo de Montreal (decisión Ex.V/1). Por lo tanto, el total de recursos disponibles para el trienio 2024-2026 es de 387 594 808 $EUA.
Tabla 4. Asignación de recursos para el trienio 2021-2023 ($EUA)
	 Descripción
	Monto ($EUA)

	Presupuesto total para el trienio 2021–2023 
	540 000 000

	Aprobaciones en 2021, incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero
	(104 132 796)

	Aprobaciones en 2022, incluyendo Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero 
	(107 027 656)

	Planes administrativos de 2023 
	(179 507 414)

	Secretaría/Comité Ejecutivo/Supervisión y evaluación /Tesorero para 2023 
	(7 737 326)

	Recursos disponibles a fines de 2023
	141 594 808

	Saldo traspasado del trienio 2018-2020 para utilizarse después de 2023
	246 000 000

	Total de recursos disponibles para el trienio 2024–2026 
	387 594 808



III.	Recomendación 

El Comité Ejecutivo podría tomar nota de:
La actualización de la situación de la ejecución del plan administrativo refundido de 2023‑2025 del Fondo Multilateral que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/11; y
Que el valor total de las actividades solicitadas a la 92a reunión asciende a 31 154 966 $EUA (incluidos 3 822 128 $EUA para actividades relacionadas a los HFC), de los cuales 1 544 028 $EUA se asocian con propuestas de proyectos no incluidos en el plan administrativo de 2023.
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Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Annex I

HFC-RELATED ACTIVITIES SUBMITTED TO THE 92ND MEETING

	Country
	Agency
	Type
	Sector
	Project title
	Amount recommended (US $)
	Support costs recommended (US $)

	Burundi
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119 000
	15 470

	Burundi
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51 000
	3 570

	Cameroon
	UNIDO
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	355 500
	24 885

	Costa Rica
	UNDP
	INV
	KIP
	Kigali HFC implementation plan (stage I, first tranche)
	1 571 267
	109 989

	Guatemala
	UNEP
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	51 000
	6 630

	Guatemala
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	119 000
	8 330

	India
	Germany
	PRP
	KIP
	Preparation for a pilot project to maintain and/or enhance energy efficiency
	30 000
	3 900

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the air conditioner (AC) manufacturing sector for Voltas Limited
	30 000
	2 100

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Mech Air Industries
	30 000
	2 100

	India
	UNDP
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for Rockwell Industries
	30 000
	2 100

	Indonesia
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220 000
	15 400

	Mexico
	UNDP
	INV
	REF
	Conversion of the manufacturing of commercial refrigerators from HFC-134a to propane (R-290) at the enterprise Friocima
	143 850
	12 947

	Mexico
	UNIDO
	INV
	PHA
	Destruction of emissions of HFC‑23 generated in the production of HCFC-22 in Quimobasicos (second tranche)
	387 561
	27 129

	Morocco
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the refrigeration manufacturing sector for MANAR
	30 000
	2 100

	Venezuela (Bolivarian Republic of)
	UNIDO
	PRP
	KIP
	Preparation of a Kigali HFC implementation plan
	220 000
	15 400

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the commercial refrigeration sector for Sanaky
	30 000
	2 100

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the domestic refrigeration sector for Aqua Electrical Appliances, Darling Electronics, and Hoa Phat Refrigeration Engineering
	80 000
	5 600

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the industrial refrigeration sector for Quang Thang Refrigeration
	30 000
	2 100

	Viet Nam
	IBRD
	PRP
	KIP
	Preparation of a KIP investment project in the mobile air‑conditioning sector for Thaco Auto
	30 000
	2 100
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