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COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
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  PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021[footnoteRef:1] [1:  En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).
] 




PROPUESTA DE PROYECTO: QATAR



Este documento consta de una nota de la Secretaría, además de una descripción de la siguiente propuesta de proyecto, así como de las observaciones y la recomendación de la Secretaría de dicha propuesta de proyecto, que fue presentada y presentada nuevamente a las 86ª y 87ª reuniones: 

Eliminación

	· Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo)
	ONUDI y PNUMA
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Nota de la Secretaría
En la 86ª reunión, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal, presentó, entre otras cosas, una solicitud de financiación para la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH), en nombre del Gobierno de Qatar, con un costo total de 718 000 $EUA, más los gastos de apoyo al organismo, para eliminar 8,81 toneladas PAO de HCFC y ayudar a Qatar a alcanzar el objetivo de reducir en un 67,5% el consumo básico de HCFC para 2025.[footnoteRef:2]  [2:  El Gobierno de Qatar también presentó el informe final sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del primer y tercer tramos de la etapa I del PGEH (de conformidad con la Decisión 82/34 c) ii)).] 

Durante el proceso de aprobación entre sesiones (IAP) para la 86ª reunión,[footnoteRef:3] se plantearon una serie de cuestiones, entre otras, el rápido incremento en el consumo de HCFC-22 en el sector de servicio y mantenimiento, a pesar de la ejecución de las actividades en la etapa I del PGEH; que las actividades financiadas de formación de técnicos y de recuperación y reciclaje no pudieron reducir suficientemente la demanda; y la imposibilidad de verificar los datos notificados al amparo del Artículo 7 antes de 2017. Por consiguiente, el Comité Ejecutivo aplazó el examen de la etapa II del PGEH para Qatar a la 87ª reunión (Decisión 86/78). [3:  Párrafo 278 del Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100.] 

Debates en el marco del IAP para la 87ª reunión
En la 87ª reunión, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal, volvió a presentar la solicitud de la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Qatar, de conformidad con la Decisión 86/78. Como parte de esa presentación, la ONUDI confirmó que la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC se había completado antes del 31 de diciembre de 2020, y que el proyecto se había completado financieramente y que la ONUDI había devuelto los saldos remanentes a la 87ª reunión.
A través del IAP, varios[footnoteRef:4] miembros expresaron su apoyo a la aprobación del proyecto, señalando, entre otras cosas, que la Secretaría ha abordado satisfactoriamente en su propuesta de recomendación las preocupaciones sobre la importación de polioles de HCFC-141b y la sostenibilidad del centro de recuperación, el bajo costo general y las deducciones adicionales del consumo remanente de HCFC admisibles para su financiación que se están llevando a cabo durante la ejecución de la fase II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, y que el país y su equipo del ozono tendrán la oportunidad de completar el proyecto y crear su capacidad para canalizar los esfuerzos hacia actividades que contribuyan al cumplimiento de la Enmienda de Kigali. [4:  Párrafos 152 a 156 del Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58.] 

A petición de los miembros, la ONUDI presentó información adicional indicando que la Dependencia Nacional del Ozono de Qatar ha presentado un decreto que incluye la prohibición de la importación de todos los equipos que funcionan con HCFC, incluidos los sistemas de aire acondicionado comerciales e industriales, al Gabinete del Ministerio (Secretaría General) para su revisión; se espera la aprobación en los próximos meses y la prohibición se aplicará en el plazo de un año aproximadamente. Con respecto al nuevo uso de HCFC-141b en polioles premezclados para la construcción, la ONUDI informó de que se están buscando alternativas de este tipo; sin embargo, las alternativas actuales sólo están disponibles a un costo más elevado, y el Gobierno de Qatar está analizando las experiencias de los países vecinos para tener un enfoque común. La ONUDI también indicó que no se dispone de registros escritos o digitales en los años anteriores a 2017.
Tomando nota de que era necesario un mayor debate para explicar la razón por la que las actividades de la etapa I no lograron reducir la demanda de HCFC-22 en el sector de servicio y mantenimiento, y de que la propuesta de la etapa II sigue siendo la misma que se examinó en la 86ª reunión, un miembro propuso el aplazamiento del proyecto. En consecuencia, el Comité Ejecutivo aplazó el examen de la fase II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC de Qatar a la 88ª reunión (decisión 87/43). 
Presentación a la 88ª reunión
En consonancia con la Decisión 87/43, la ONUDI, en calidad de organismo de ejecución principal, volvió a presentar a la mencionada reunión la solicitud para la fase II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Qatar. Como la solicitud era idéntica a la presentada en la 87ª reunión, el documento del proyecto de la 87ª reunión se adjunta al presente documento.[footnoteRef:5]  [5:  Para facilitar la consulta, el Comité Ejecutivo podría tomar nota de que las observaciones de la Secretaría se encuentran en los párrafos 22 a 35 y la recomendación de la Secretaría en el párrafo 36.] 

Al examinar la etapa II del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para Qatar, el Comité Ejecutivo también podría considerar tomar nota de que: 
La etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC, tal como se presentó originalmente en la 65ª reunión, solicitaba financiación para que el Gobierno de Qatar pudiera reducir en un 10% su nivel básico de HCFC para el cumplimiento en 2015. Tras un debate sobre la propuesta en el grupo de contacto, el Comité Ejecutivo aprobó la etapa I del plan de gestión de la eliminación de los HCFC para reducir en un 20% su nivel básico para el cumplimiento en 2015, sin financiación adicional. Desde entonces, el Gobierno se ha mantenido en situación de cumplimiento del Protocolo de Montreal sin asistencia adicional del Fondo Multilateral;
Debido a los cambios en el Gobierno y a la ausencia temporal de la Dependencia Nacional del Ozono, no se dispone de registros sobre el consumo de HCFC anteriores a 2017. Sin embargo, desde 2018, se ha nombrado una nueva Dependencia Nacional del Ozono, que se ha asegurado de que el Gobierno de Qatar cumple con sus obligaciones de presentación de informes, y ha seguido los procedimientos adecuados de mantenimiento de registros y de presentación de informes oportunos a la Secretaría del Ozono (con arreglo al Artículo 7 del Protocolo) y a la Secretaría del Fondo (en virtud del informe del programa de país), tal como se recomendó en el informe de verificación correspondiente a 2017-2019; y
El consumo de HCFC-22 en el sector de servicio y mantenimiento disminuyó ligeramente en relación con 2010.[footnoteRef:6]  El cumplimiento continuado por parte del Gobierno de la normativa del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo de 2015 relacionada con el Protocolo de Montreal, contribuirá a reducir aún más ese consumo. Según informó la ONUDI, en 2018, los Gobiernos de Qatar y Kuwait firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación ambiental, que incluye el apoyo directo para cumplir con las obligaciones del Protocolo de Montreal, lo que permitirá compartir las lecciones aprendidas y las mejores prácticas en el sector de servicio y mantenimiento. [6:  El espectacular aumento del consumo de HCFC-22 para el mantenimiento de los equipos de aire acondicionado notificado a la 86ª reunión se debió a un error involuntario en la encuesta realizada durante la preparación de la fase II del PGEH (párrafo 26 del Documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/34).] 



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal no van en perjuicio de cualquier decisión que el Comité Ejecutivo pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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