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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023
البند 6(أ) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1] 



تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2022 ومجموعة مؤشرات الأداء المنقحة للوكالات المنفذة (المقرر 91/8(ج))
مقدمة
1- تتألف هذه الوثيقة من الأقسام الآتية:
أولاً:	تحليل مؤشرات الأداء الكمي. يقدم هذا القسم التقييم الكمي لأداء الوكالات المنفذة فيما يتعلق بأهداف الأداء المحددة في خطط أعمالها لعام 2022[footnoteRef:2] والتقارير المرحلية والمالية المقدمة إلى الاجتماع الثالث والتسعين؛ وتحليل الاتجاهات لكل من مؤشرات الأداء الثمانية. [2:  استناداً إلى مؤشرات الأداء المعتمدة في المقرر 41/93 بعد تعديلها بالمقررين 47/51 و71/28 والأهداف المعتمدة لخطط أعمال عام 2022 والواردة في المرفقات من العاشر إلى الثالث عشر بتقرير الاجتماع الثامن والثمانين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79).] 

ثانياً:	تحليل مؤشرات الأداء النوعي. ويقدم هذا القسم تقييماً نوعياً لأداء الوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى المدخلات الواردة من موظفي وحدات الأوزون الوطنية.
ثالثاً:	مجموعة منقحة لمؤشرات الأداء للوكالات المنفذة. أعد هذا القسم استجابة للمقرر 91/8(ج).
رابعاً:	تعليقات الأمانة
خامساً:	التوصية
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
7
أولاً:	تحليل مؤشرات الأداء الكمي
2- يعرض الجدول 1 الأهداف الموافق عليها ومعايير قياس التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وعدد الأهداف التي تحققت.
الجدول 1: أهداف مؤشرات الأداء والإنجازات لعام 2022 
	البند
	اليوئنديبي
	اليونيب
	اليونيدو
	البنك الدولي

	
	الهدف
	إنجازات الوكالة
	تقييم الأمانة
	الأهداف المتحققة
	الهدف
	إنجازات الوكالة
	تقييم الأمانة
	الأهداف المتحققة
	الهدف
	إنجازات الوكالة
	تقييم الأمانة
	الأهداف المتحققة
	الهدف
	إنجازات الوكالة
	تقييم الأمانة
	الأهداف المتحققة

	الشرائح الموافق عليها*
	11
	9
	7
	لا
	48
	38
	27
	لا
	30
	23
	23
	لا
	4
	3
	3
	لا

	المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها
	20
	17
	17
	لا
	100
	63
	72
	لا
	24
	23
	23
	لا
	4
	5
	3
	لا

	الأموال المنصرفة (مليون دولار أمريكي)
	22.52
	26.25 
	25.93
	نعم
	21.63
	19.09
	18.4  
	لا
	21.22
	22.2
	22.3
	نعم
	5.06
	7.83
	7.82
	نعم

	إزالة المواد المستنفدة للأوزون*
	136.82
	134.1
	93.1
	لا
	83.99
	83.9
	74.8
	لا
	345.61
	242.58
	242.56
	لا
	5,362.5
	6,045
	5,333.8
	لا

	إتمام المشروعات للأنشطة
	40
	41
	41

	نعم
	91
	162
	113
	نعم
	42
	39
	41
	لا
	4
	1
	2
	لا

	سرعة الإنجاز المالي
	70% 
(53)
	57
	57
	نعم
	14 شهرا
	9.1 شهرا
	8.6 شهرا
	نعم
	12 شهرا بعد الإنجاز التشغيلي
	12 شهرا
	12 شهرا
	نعم
	90% (2)
	100%
	2
	نعم

	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد (6)
	في الوقت المحدد (5)
	في الوقت المحدد (6)
	نعم
	في الوقت المحدد (14)
	في الوقت المحدد (17)
	في الوقت المحدد (14)
	نعم
	في الوقت
 المحدد (10)
	في الوقت المحدد
	في الوقت 
المحدد (10)
	نعم
	في الوقت المحدد (10)
	في الوقت المحدد 
	9
	لا

	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	نعم
	في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	نعم
	في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	نعم
	في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	في الوقت المحدد
	نعم

	عدد الأهداف المتحققة
	
	
	
	5/8
	
	
	
	4/8
	
	
	
	4/8
	
	
	
	3/8


* ستنخفض أهداف الوكالة "في حال لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو رئيسية" أو ’"إذا قدمت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتنظر فيها اللجنة التنفيذية ولم تحصل على الموافقة نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية أو الوكالة".

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/9


 
2
التقييم الترجيحي للأداء
3- يعرض الجدول 2 نتائج التقييم الترجيحي لعام 2022 حسب مؤشر الأداء استناداً إلى المنهجية التي تتبعها الأمانة.
الجدول 2: التقييم الترجيحي لأداء الوكالات المنفذة في عام 2022
	البند
	الترجيح
	اليوئنديبي
	اليونيب
	اليونيدو
	البنك الدولي

	
	
	نسبة تحقق الهدف (%)
	النقاط
	نسبة تحقق الهدف (%)
	النقاط
	نسبة تحقق الهدف (%)
	النقاط
	نسبة تحقق الهدف (%)
	النقاط

	الشرائح الموافق عليها
	10
	64
	6
	56
	6
	77
	8
	75
	8

	المشروعات/الأنشطة الموافق عليها
	10
	85
	9
	72
	7
	96
	10
	75
	8

	الأموال المنصرفة
	15
	115
	15
	85
	13
	105
	15
	155
	15

	إزالة المواد المستنفدة للأوزون
	25
	68
	17
	89
	22
	70
	18
	99
	25

	إتمام المشروعات للأنشطة
	20
	103
	20
	124
	20
	98
	20
	50
	10

	سرعة الإنجاز المالي
	10
	108
	10
	139
	10
	100
	10
	100
	10

	تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد
	5
	100
	5
	100
	5
	100
	5
	90
	5

	تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد
	5
	100
	5
	100
	5
	100
	5
	100
	5

	تقييم عام 2022
	100
	 
	87
	 
	88
	 
	91
	 
	86




تحليل مؤشرات الأداء الكمي الأخرى
4- إعمالاً للمقرر 41/93،[footnoteRef:3] يعرض المرفقان الأول والثاني التحليلات السابقة للمشروعات الاستثمارية[footnoteRef:4] وغير الاستثمارية[footnoteRef:5]، على التوالي. [3:  طُلب من الأمانة مواصلة رصد مؤشرات أداء المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية على أساس تحليل الاتجاهات في عمليات التقييم القادمة لأداء الوكالات المنفذة.]  [4:  تتضمن المشروعات الاستثمارية الاتفاقات المتعددة السنوات المُعرفة على هذا النحو برمز المشروع.]  [5:  لا تسري على المشروعات غير الاستثمارية سوى مؤشرات ’الأموال المنصرفة‘ و’سرعة صرف الدفعة الأولى‘ و’سرعة إتمام المشروعات‘.] 

5- ويُبين المرفق الأول أن هدف إزالة المواد المستنفدة للأوزون قد تحقق من كل من اليوئنديبي واليونيدو في عام 2022 في حين لم يحقق البنك الدولي أي إزالة لهذا الهدف في ذلك العام. وحقق اليوئنديبي واليونيدو الهدف المتعلق بقدر الأموال المنصرفة بينما حقق البنك الدولي نسبة 99 في المئة من هذا الهدف. كما حقق اليوئنديبي واليونيدو هدفيهما بشأن تقارير إتمام المشروعات، وحقق البنك الدولي نسبة 90 في المئة من هدفه. وكانت سرعة التسليم وصرف الدفعة الأولى في عام 2022 مماثلة لما كانت عليه في السنوات السابقة، لتعكس بذلك الأداء السابق لجميع الوكالات المنفذة. وزادت نسبة تحقيق هدف قيمة المشروعات الموافق عليها بالنسبة إلى اليونيدو والبنك الدولي وانخفضت لليوئنديبي. أما الهدف المتعلق بإزالة المواد المستنفدة للأوزون فقد حققته جزئيا جميع الوكالات. ويعد مؤشرا ’الفعالية من حيث التكلفة’ و’تكلفة إعداد المشروعات‘ مؤشرين غير حاسمين فيما يتعلق بأي اتجاه من الاتجاهات نتيجة للفروق في أطنان قدرات استنفاد الأوزون من المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والموافقة على المشروعات المتعددة السنوات بدلاً من المشروعات الفردية.
6- ويُبين المرفق الثاني أن الهدف المتعلق بمبلغ الأموال المنصرفة حققه اليوئنديبي واليونيدو؛ وكانت سرعة التسليم وصرف الدفعة الأولى لعام 2022 مماثلة لما كانت عليه في السنوات السابقة بالنسبة لجميع الوكالات المنفذة.
ثانياً:	تحليل مؤشرات الأداء النوعي
7- جرى التعامل مع ما مجموعه 137[footnoteRef:6] استبياناً من وحدات الأوزون الوطنية من 80 بلداً من بلدان المادة 5 لتقييم الأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة. [6:  فرنسا (1)، وألمانيا (7)، واليابان (1)، واليوئنديبي (26)، واليونيب (64)، واليونيدو (35)، والبنك الدولي (3).] 

8- وتضمن الاستبيان ثلاث فئات رئيسية من الأسئلة ويجب تقديم تقييم عام لأداء الوكالات في كل فئة.
9- ويعرض الجدول 3 موجزاً للتقييمات العامة التي قدمتها وحدات الأوزون الوطنية للفئات الثلاث الرئيسية. وينبغي ملاحظة أن العديد من وحدات الأوزون الوطنية لم تعطِ تقييماً عاماً لفئة أو أكثر، بالرغم من أنها أرسلت ردودها عن أسئلة فردية كانت مدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة. وكانت معظم التقييمات العامة مرضية أو أعلى من ذلك.
الجدول 3: التقييمات العامة للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة حسب الفئة
	الفئة
	مرضٍ للغاية
	مرضٍ
	أقل من مرضٍ
	غير مرضٍ

	الأثر
	73
	26
	4
	0

	التنظيم والتعاون
	62
	24
	2
	0

	المساعدة التقنية/ التدريب
	71
	25
	3
	1




10- وإضافة إلى التقييمات العامة المطلوبة لهذه الفئات الرئيسية الثلاث، تضمن الاستبيان 31 سؤالا فرديا، قدمت لها وحدات الأوزون الوطنية 99 تصنيفا أقل من مرضٍ على النحو المبين في المرفق الثالث.
ثالثاً:	مجموعة منقحة لمؤشرات الأداء للوكالات المنفذة (المقرر 91/8(ج))
11- اعتمدت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي والسبعين، المجموعة الحالية لمؤشرات الأداء (المقرر 71/28). وقد استخدمت مؤشرات الأداء هذه لتقييم أداء الوكالات المنفذة منذ عام 2014. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت اللجنة التنفيذية عددا من السياسات التي قد يكون لها أثر على مؤشرات الأداء. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمؤشر الأداء بشأن إزالة المواد المستنفدة للأوزون، مع اعتماد تعديل كيغالي، يتم قياس أهداف الرقابة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون بدلا من أطنان قدرات استنفاد الأوزون كما كان الحال في حالة المواد المستنفدة للأوزون. وبالتالي، اقترحت الأمانة، في الاجتماع الحادي والتسعين، استعراض مؤشرات الأداء مع الأخذ في الحسبان السياسات ذات الصلة للصندوق المتعدد الأطراف التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية منذ الاجتماع الحادي والسبعين ومختلف الجوانب لخطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، فضلا عن الآراء التي أعربت عنها الوكالات المنفذة بشأن الوسائل لتقييم أفضل لأدائها.
12- وبناء عليه، طلبت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي والتسعين، إلى الأمانة أن تعد، بالتشاور مع الوكالات المنفذة، مجموعة منقحة من مؤشرات الأداء للنظر من جانب اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والتسعين بما في ذلك وسائل التقييم بطريقة أكثر فعالية لأداء الوكالات المنفذة (المقرر 91/8(ج)).
13- واستجابة للمقرر 91/8(ج)، عقدت الوكالات المنفذة والأمانة مناقشات مفصلة في اجتماع التنسيق فيما بين الوكالات.[footnoteRef:7] واقترحت الأمانة تغييرات على مؤشرات الأداء تأخذ في الحسبان سياسات الصندوق المحدثة ذات الصلة وتيسر تقييم أكثر فعالية لأداء الوكالات. وتضمنت هذه المقترحات تحديث ترجيح بعض المؤشرات وإضافة مؤشرات جديدة. [7:  مونتريال، 3-5 أكتوبر/تشرين الأول 2023.] 

14- واقترحت الأمانة خفضا في ترجيح مؤشرين: "إزالة المواد المستنفدة للأوزون لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية" و "الإتمام التشغيلي للمشروع" من 25 نقطة و20 نقطة إلى 10 نقاط و15 نقطة، على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت الأمانة إدراج مؤشرين جديدين يأخذان في الحسبان السياسات الحديثة ذات الصلة للصندوق بما في ذلك "الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون لخطط تنفيذ كيغالي" و "تعميم الجنسانية" مع ترجيح 10 نقاط لكل منهما. والتغييرات الباقية هي تغييرات تحريرية لتقديم مزيد من الوضوح مما سيسهل إجراء تقييم أكثر فعالية لأداء الوكالات.
15- ويعرض الجدول 4 مؤشرات الأداء المقترحة إلى الاجتماع الثالث والتسعين للجنة التنفيذية. ويعرض المرفق الرابع كيفية استهداف المؤشرات وتقييمها على أساس مقترح الأمانة. وتم إبراز جميع التغييرات بالبنط العريض والشطب. وسيتم تطبيق مؤشرات الأداء الجديدة إبتداءا من خطط أعمال الفترة 2025-2027.
الجدول 4. مؤشرات الأداء المقترحة
	نوع المؤشر
	العنوان القصير
	الحساب
	 الترجيح

	التخطيط - الموافقة
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*
	10

	التخطيط - الموافقة
	المشروعات الفردية/ 
الأنشطة المقترحة
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	10

	 
	المجموع الفرعي
	 
	 20

	التنفيذ
	الأموال المنصرفة
	إستنادا إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلي
	15 

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروكلوروفلوروكربون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للشريحة عند الموافقة على الشريحة المقبلة مقابل تلك الإزالة المخططة في خطط الأعمال. إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروكلوروفلوروكربون بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	25 10

	التنفيذ
	الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون
	الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	10

	التنفيذ
	الإتمام التشغيلي للمشروع
	الإتمام التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**
	 20 15

	التنفيذ
	تعميم الجنسانية
	تطبيق السياسة العملية بشأن تعميم الجنسانية على جميع المشروعات الموافق عليها
	10

	 
	المجموع الفرعي
	 
	 60

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى اتمام المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإتمام التشغيلي للمشروع
	10

	إداري
	تقديم تقارير إتمام المشروع في الوقت المحدد
	تقديم تقارير إتمام المشروع في الوقت المحدد إستنادا إلى التقرير المرحلي
	5

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك
	5

	 
	المجموع الفرعي
	 
	 20

	 
	المجموع
	 
	 100


* سيتم خفض أهداف الوكالة "إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى" أو "إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمت لنظر اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارج سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة.
** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ الإتمام من جانب اللجنة التنفيذية.


رابعاً:	تعليقات الأمانة
16- أُبلغَت الوكالات المنفذة بنتائج التقييم الكمي لأدائها عن عام 2022، مبينة أن جميع هذه الوكالات حققت 86 في المئة أو ما يزيد عن ذلك من أهدافها.
17- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في ملاحظة أن التقييم الكمي للأداء لعام 2022 قد تحسن بالنسبة لوكالتين منفذتين (اليونيدو والبنك الدولي) بالمقارنة إلى عام 2021.
18- وأحاطت الأمانة علماً بأن 80 وحدة أوزون وطنية (مقارنةً بعدد 75 وحدة في عام 2021) قدمت تقييمات نوعية. وأرسلت الأمانة التقييمات الواردة من وحدات الأوزون الوطنية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية لإبداء تعليقاتها، مع التركيز على التصنيفات الــ109 الأقل من مرضية (بما في ذلك 10 تصنيفات منخفضة لثلاث فئات رئيسية و99 تصنيفا منخفضا للأسئلة الفردية).
19- واستكملت الحوارات بين وحدات الأوزون الوطنية والوكالات الثنائية والمنفذة في جميع البلدان فيما عدا بلد واحد، حدد المشاكل في تقييماته النوعية (أي الدرجات المصنفة ’أقل من مرضية‘ أو ’غير مرضية‘)؛ وأفادت الوكالات بأنها اتفقت على طريقة للمضي قدماً خلال حواراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية، وأنها تمكنت، في معظم الحالات، من حل المشكلات المحددة فيما يتعلق بالدرجات المصنفة أقل من مرضية. وفي هذا الصدد، قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً، مع التقدير، بالجهود التي بذلتها الوكالات الثنائية والمنفذة لإجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية عن المجالات التي رؤى فيها أن خدماتها أقل من مرضية، وبالنتائج المرضية لمشاوراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية.
20- وحتى تاريخ وضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقة، لم يبلغ اليوئنديبي بعد عن حواره مع الجمهورية الدومينيكية بخصوص التصنيفات أقل من مرضية. وفي ضوء ذلك، قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى اليوئنديبي إجراء مناقشات صريحة وبناءة مع الجمهورية الدومينيكية لحل أي مشكلة من المشكلات أثيرت في تقييم أدائها وإبلاغ الاجتماع الرابع والتسعين بنتائج المناقشات.
خامساً:	التوصية
21- قد ترغب اللجنة التنفيذية في ما يلي:
(1) الإحاطة علماً بما يلي:
(1) تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2022 ومجموعة مؤشرات الأداء المنقحة للوكالات المنفذة، على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/9؛ 
(2) إجراء جميع الوكالات المنفذة تقييماً كمياً لأدائها عن عام 2022 لا يقل عن 86 في المئة من 100؛
(3) اشار تحليل الاتجاه إلى أن أداء الوكالات المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في عام 2022 بالعلاقة إلى عام 2021؛ 
(4) تحسُّن الأداء الكمي في عام 2022 بالنسبة لوكالتين منفذتين (اليونيدو والبنك الدولي) مقارنة بعام 2021؛
(5) مع التقدير، بالجهود التي بذلتها الوكالات الثنائية والمنفذة لإجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية عن المجالات التي اعتبرت فيها خدماتها أقل من مرضية، والنتائج المرضية لمشاوراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية؛
(2) أن تطلب إلى اليوئنديبي إجراء مناقشات صريحة وبناءة مع الجمهورية الدومينيكية لحل أي مشكلات أثيرت في تقييم أدائه، وتقديم تقرير إلى الاجتماع الرابع والتسعين عن نتائج المناقشات؛
(3) أن تشجع وحدات الأوزون الوطنية على أن تقدم، على أساس سنوي، وفي التوقيت المناسب، تقييمها للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة في مساعدة حكوماتها، مع ملاحظة أن 80 بلداً من مجموع 144 بلداً قد قدم مثل هذه التقييمات لعام 2022 بالمقارنة إلى 75 بلداً في عام 2021؛
(4) تعديل مؤشرات الأداء المحددة بموجب المقرر 71/28، على النحو التالي، مع ملاحظة أن مؤشرات الأداء الجديدة سيتم تطبيقها بدءا من خطة الأعمال للفترة 2025-2027:
	نوع المؤشر
	العنوان القصير
	الحساب
	 الترجيح

	التخطيط - الموافقة
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*
	10

	التخطيط - الموافقة
	المشروعات الفردية/ 
الأنشطة المقترحة
	عدد المشروعات/الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	10

	 
	المجموع الفرعي
	 
	 20

	التنفيذ
	الأموال المنصرفة
	إستنادا إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلي
	15 

	التنفيذ
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروكلوروفلوروكربون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروكلوروفلوروكربون بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	10

	التنفيذ
	الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون
	الخفض التدريجي للهيدروفلوروكربون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	10

	التنفيذ
	الإتمام التشغيلي للمشروع
	الإتمام التشغيلي للمشروع مقابل المخطط في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (فيما عدا إعداد المشروع)**
	 15

	التنفيذ
	تعميم الجنسانية
	السياسة العملية بشأن تعميم الجنسانية المطبقة على جميع المشروعات الموافق عليها
	10

	 
	المجموع الفرعي
	 
	 60

	إداري
	سرعة الإنجاز المالي
	مدى اتمام المشروعات من الوجهة المالية في غضون 12 شهرا بعد الإتمام التشغيلي للمشروع
	10

	إداري
	تقديم تقارير إتمام المشروع في الوقت المحدد
	تقديم تقارير إتمام المشروع في الوقت المحدد إستنادا إلى التقرير المرحلي
	5

	إداري
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال في الوقت المحدد
	تقديم التقارير المرحلية وخطط الأعمال والاستجابات في الوقت المحدد ما لم يتفق على خلاف ذلك
	5

	 
	المجموع الفرعي
	 
	 20

	 
	المجموع
	 
	 100


* سيتم خفض أهداف الوكالة "إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى" أو "إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمت لنظر اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارج سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة".
** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ الإتمام من جانب اللجنة التنفيذية.
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Annex I
INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1999-2022)

	UNDP
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ODS phased out
	76%
	41%
	99%
	92%
	100%
	79%
	91%
	85%
	100%
	86%
	100%
	N/A
	0%
	94%
	100%
	100%
	100%
	0%
	34%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Funds disbursed
	90%
	100%
	95%
	77%
	64%
	100%
	96%
	66%
	76%
	98%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	97%
	97%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Project completion reports
	38%
	93%
	86%
	87%
	100%
	97%
	79%
	30%
	82%
	74%
	100%
	54%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Distribution among countries
	65%
	61%
	63%
	58%
	38%
	72%
	44%
	75%
	64%
	66%
	83%
	51%
	79%
	94%
	81%
	68%
	85%
	90%
	60%
	88%
	80%
	69%
	76%
	67%


	Value of projects approved
	100%
	80%
	100%
	99%
	65%
	73%
	82%
	83%
	77%
	100%
	100%
	38%
	87%
	100%
	87%
	89%
	91%
	100%
	80%
	79%
	85%
	81%
	80%
	78%

	ODS to be phased out
	100%
	92%
	96%
	77%
	44%
	89%
	70%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	92%
	61%
	100%
	29%
	83%
	84%
	84%
	96%
	97%
	93%
	95%
	98%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cost of project preparation 
(% of approvals)
	2.7%
	2.7%
	1.1%
	2.5%
	1.6%
	3.6%
	1.4%
	0.5%
	3.6%
	1.5%
	14.7%
	14.4%
	3.0%
	2.8%
	1.8%
	0.2%
	4.3%
	2.3%
	2.71%
	0.99%
	0.43%
	0.74%
	1.46%
	6.42%

	Cost-effectiveness ($/kg)
	9.14
	6.74
	8.3
	10.35
	7.1
	6.27
	8.24
	4.99
	5.76
	5.61
	6.09
	59.84
	146.85
	92.53
	56.92
	249.68
	70.89
	108.35
	184.95
	38.00
	45.41
	51.97
	51.22
	59.08

	Speed of first disbursement (months)
	12
	13
	12.84
	12.8
	12.8
	12.91
	12.9
	13.0
	13.1
	13.2
	13.4
	13.6 
	13.7
	13.7
	13.7
	13.7
	13.7
	13.6
	13.5
	13.6
	13.6
	13.6
	13.6
	13.6

	Speed of completion (months)
	32
	33
	33.6
	32.7
	32.4
	32.41
	32.9
	33.6
	33.9
	33.8
	33.9
	34.2 
	34.6
	34.9 
	34.9
	35.2
	35.1
	34.4
	35.6
	35.7 
	35.8
	35.7
	35.8
	35.9

	Net emissions due to delays (ODP tonnes)
	8,995
	11,350
	11,727
	9,023
	6,466
	3,607
	4,538
	6,619
	2,674
	1,312
	92
	113
	101
	520
	538
	248
	238
	-881
	416.3
	499.6
	426.1
	395.9
	268.4
	335.3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UNIDO
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ODS phased out
	57%
	70%
	100%
	100%
	88%
	100%
	99%
	100%
	100%
	84%
	86%
	100%
	100%
	0%
	27%
	42%
	100%
	100%
	100%
	50%
	45%
	55%
	87%
	100%

	Funds disbursed
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	91%
	100%
	94%
	100%
	100%
	100%
	97%
	100%
	100%
	100%
	100%
	69%
	86%
	87%
	100%

	Project completion reports
	83%
	66%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	84%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	Distribution among countries
	83%
	74%
	89%
	73%
	78%
	67%
	79%
	69%
	75%
	82%
	61%
	81%
	83%
	100%
	72%
	67%
	100%
	76%
	54%
	64%
	75%
	74%
	52%
	62%

	Value of projects approved
	100%
	93%
	99%
	97%
	68%
	82%
	100%
	100%
	92%
	100%
	59%
	78%
	100%
	79%
	88%
	64%
	93%
	71%
	73%
	57%
	73%
	85%
	52%
	90%

	ODS to be phased out
	100%
	72%
	100%
	100%
	37%
	89%
	100%
	47%
	91%
	100%
	100%
	100%
	36%
	81%
	21%
	36%
	100%
	82%
	61%
	71%
	82%
	86%
	84%
	70%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Cost of project preparation (% of approvals)
	2.7%
	3.8%
	2.7%
	3.3%
	3.6%
	2%
	0.9%
	1.8%
	2.1%
	1.3%
	11.9%
	5.7%
	2.7%
	3.9%
	1.1%
	1.3%
	1.8%
	3.6%
	2.6%
	0.4%
	2.4%
	2.8%
	3.2%
	8.71%

	Cost-effectiveness ($/kg)
	7.78
	6.71
	5.67
	7.28
	9.79
	3.58
	3.10
	7.13
	6.51
	9.34
	3.26
	22.58
	187.59
	35.34
	186.02
	79.01
	56.02
	65.50
	53.61
	22.83
	119.38
	20.96
	27.80
	17.48

	Speed of first disbursement (months)
	8
	9
	9.29
	9.16
	9.2
	9.06
	8.97
	9.0
	8.9
	8.7
	8.7
	8.7 
	8.4
	8.6
	8.5
	8.6
	9.0
	8.9
	9.0
	9.2
	9.2
	9.2
	9.1
	9.3

	Speed of completion (months)
	26
	29
	29.85
	30.89
	31.7
	32.35
	32.98
	33.2
	33.5
	33.4
	33.7
	34.1 
	35.0
	35.9
	36.8
	38.3
	39.5
	40.2
	40.9
	41.1
	41.7
	42.4
	42.7
	42.4

	Net emissions due to delays (ODP tonnes)
	4,667
	5,899
	5,727
	5,960
	3,503
	13,035
	1,481
	3,864
	4,470
	3,431
	6,970
	8,918
	14,583
	17,144
	8,805
	9,939
	13,389
	6,906
	8,054.8
	7,971.7
	3,372.1
	8,137.3
	9,458.7
	8,112.8

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	World Bank
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	ODS phased out
	100%
	100%
	100%
	100%
	84%
	100%
	69%
	31%
	84%
	47%
	100%
	100%
	100%
	20%
	98%
	100%
	100%
	100%
	100%
	51%
	100%
	100%
	100%
	N/A

	Funds disbursed
	97%
	100%
	74%
	100%
	100%
	73%
	100%
	100%
	100%
	100%
	73%
	64%
	43%
	15%
	100%
	100%
	100%
	78%
	96%
	62%
	80%
	70%
	63%
	99%

	Project completion reports
	61%
	98%
	74%
	100%
	84%
	84%
	100%
	84%
	74%
	69%
	25%
	20%
	85%
	10%
	100%
	24%
	24%
	8%
	33%
	11%
	45%
	26%
	77%
	90%

	Distribution among countries
	75%
	79%
	67%
	79%
	65%
	71%
	93%
	79%
	92%
	77%
	67%
	50%
	57%
	100%
	67%
	50%
	33%
	100%
	50%
	60%
	100%
	33%
	60%
	75%

	Value of projects approved
	100%
	75%
	92%
	100%
	82%
	94%
	83%
	87%
	83%
	93%
	98%
	3%
	93%
	29%
	93%
	72%
	100%
	39%
	29%
	95%
	46%
	26%
	77%
	80%

	ODS to be phased out
	100%
	83%
	72%
	91%
	65%
	59%
	100%
	66%
	93%
	35%
	100%
	89%
	11%
	7%
	25%
	11%
	100%
	50%
	74%
	69%
	100%
	84%
	95%
	99%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cost of project preparation (% of approvals)
	2.9%
	5.5%
	1.3%
	0.4%
	0.6%
	0.2%
	0.4%
	0.4%
	0.02%
	0.6%
	2.2%
	74.8%
	1.5%
	5.6%
	0.2%
	0.6%
	0.4%
	4.0%
	18.64%
	1.04%
	0.0%
	0.0%
	0.0%
	0.61%

	Cost-effectiveness ($/kg)
	2.83
	2.96
	3.85
	4.57
	6.12
	3.74
	1.04
	3.33
	3.29
	9.36
	1.43
	1.12
	545.23
	69.01
	118.26
	214.04
	19.84
	48.54
	52.66
	618.83
	177.65
	2.56
	4.55
	3.85

	Speed of first disbursement (months)
	25
	25
	25.33
	26.28
	26
	26.02
	25.7
	25.3
	25.0
	24.8
	24.8
	24.6 
	24.6
	24.7
	24.6
	24.6
	24.6
	24.6 
	24.5
	24.4 
	24.5
	24.4
	24.4
	24.4

	Speed of completion (months)
	37
	39
	40.09
	41.35
	41
	40.88
	40.7
	40.3
	40.2
	39.8
	39.8
	40.2 
	40.2
	40.2
	40.3
	40.8
	40.8
	40.8
	41.0
	40.1 
	41.2
	41.2
	41.2
	41.3

	Net emissions due to delays (ODP tonnes)
	7,352
	16,608
	21,539
	22,324
	18,021
	8,338
	4,843
	5,674
	2,316
	1,303
	182
	1,680
	801
	901
	901
	1,002
	275
	455
	249.9
	788.4
	812.98
	5.5
	74.8
	149.5
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Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY
(1999-2022)

	UNDP
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Funds disbursed
	100%
	100%
	93%
	61%
	100%
	100%
	100%
	92%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	84%
	88%
	100%
	47%
	82%
	100%
	100%
	100%
	109%
	100%
	100%

	Speed until first disbursement (months)
	11
	11.29
	12
	11.4
	11
	11.44
	11.5
	11.8
	11.7
	11.7
	11.8
	12.2
	11.8
	11.9
	11.9
	11.8
	12.0
	11.9
	11.8
	11.7
	11.8
	11.7
	11.7
	11.7

	Speed until project completion (months)
	33
	34.16
	36
	34.7
	35
	35.36
	35.4
	36.6
	37.3
	37.1
	37.3
	37.7
	37.1
	37.4
	37.2
	36.7
	36.3
	36.0
	36.8
	36.2
	36.1
	36.0
	36.0
	35.7

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UNEP
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Funds disbursed
	100%
	100%
	93%
	93%
	99%
	54%
	54%
	51%
	49%
	64%
	69%
	60%
	63%
	55%
	47%
	61%
	44%
	91%
	100%
	81%
	85%
	75%
	85%
	85%

	Speed until first disbursement (months)
	5
	6.33
	6.87
	7.3
	7.6
	8.49
	8.4
	8.4
	8.7
	9.0
	9.0
	9.5 
	9.6
	9.8
	9.8
	9.9
	10.1
	10.5
	10.5
	10.9
	10.9
	11.1
	11.6
	11.9

	Speed until project completion (months)
	25
	27.9
	29.66
	30.4
	31
	31.8
	32.4
	32.9
	33.2
	33.6
	32.9
	33.9 
	34.3
	34.4
	34.7
	35.3
	35.3
	36.1
	36.7
	36.7
	36.8
	36.8
	36.7
	36.6

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	UNIDO
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Funds disbursed
	49%
	100%
	48%
	89%
	100%
	100%
	90%
	80%
	89%
	69%
	100%
	84%
	95%
	100%
	62%
	82%
	82%
	75%
	100%
	100%
	95%
	100%
	100%
	100%

	Speed until first disbursement (months)
	6
	8
	9.15
	9.85
	9.4
	9.34
	8.9
	9.8
	10.2
	10.6
	10.4
	10.4 
	10.3
	10.3
	10.2
	10.1
	10.0
	10.1
	10.4
	10.3
	10.0
	9.8
	9.8
	9.7

	Speed until project completion (months)
	29
	31
	33.66
	33.84
	33.7
	33.89
	31.9
	33.1
	33.0
	32.9
	32.0
	31.9 
	31.4
	32.8
	32.8
	33.7
	32.7
	33.4
	33.5
	32.7
	33.0
	34.1
	34.1
	33.9

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	World Bank
	1999
	2000
	2001
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	Funds disbursed
	35%
	27%
	12%
	38%
	100%
	79%
	100%
	57%
	59%
	59%
	19%
	47%
	75%
	59%
	49%
	42%
	100%
	88%
	100%
	100%
	78%
	33%
	34%
	35%

	Speed until first disbursement (months)
	5
	12
	11.95
	12.05
	13.7
	14.58
	13.6
	14.6
	14.3
	14.4
	14.4
	14.9 
	14.6
	15.1
	14.7
	14.0
	14.1
	14.8 
	16.8
	16.8 
	16.6
	16.9
	17.0
	17.0

	Speed until project completion (months)
	26
	30
	29.24
	28.85
	30
	30.39
	31
	31.5
	31.1
	30.7
	30.7
	30.3 
	30.1
	30.3
	30.2
	30.0
	29.8
	29.8
	29.2
	29.3 
	29.3
	29.3
	29.6
	29.6
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Annex III
QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2022

	Category
	Sub-category
	Questions
	Values
	France
	Germany
	Japan
	UNDP
	UNEP
	UNIDO
	World Bank
	Total

	IMPACT
	General
	Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country?
	Highly satisfactory
	1
	5
	1
	16
	50
	28
	2
	103

	
	
	
	Satisfactory
	 
	1
	 
	8
	13
	6
	1
	29

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	IMPACT (Overall Rating)
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	14
	34
	18
	2
	73

	
	
	
	Satisfactory
	 
	1
	 
	7
	11
	6
	1
	26

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	4

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results?
	Highly satisfactory
	1
	5
	1
	15
	49
	26
	2
	99

	
	
	
	Satisfactory
	 
	1
	 
	9
	13
	7
	1
	31

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	4

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ORGANIZATION AND COOPERATION
	General
	Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding?
	Highly satisfactory
	1
	5
	1
	19
	57
	26
	2
	111

	
	
	
	Satisfactory
	 
	1
	 
	6
	7
	7
	1
	22

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	4

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks?
	Highly satisfactory
	1
	3
	1
	16
	49
	21
	2
	93

	
	
	
	Satisfactory
	 
	4
	 
	8
	14
	12
	1
	39

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services?
	Highly satisfactory
	 
	3
	1
	11
	41
	22
	1
	79

	
	
	
	Satisfactory
	 
	3
	 
	10
	14
	12
	2
	41

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding?
	Highly satisfactory
	1
	4
	1
	18
	53
	27
	3
	107

	
	
	
	Satisfactory
	 
	2
	 
	7
	11
	6
	 
	26

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	4

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency?
	Highly satisfactory
	 
	3
	1
	18
	55
	25
	1
	103

	
	
	
	Satisfactory
	1
	4
	 
	5
	7
	8
	2
	27

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily?
	Highly satisfactory
	 
	1
	1
	7
	25
	13
	1
	48

	
	
	
	Satisfactory
	 
	1
	 
	5
	13
	7
	1
	27

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating)
	Highly satisfactory
	1
	3
	1
	9
	32
	15
	1
	62

	
	
	
	Satisfactory
	 
	3
	 
	8
	8
	3
	2
	24

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development?
	Highly satisfactory
	 
	3
	1
	15
	44
	25
	3
	91

	
	
	
	Satisfactory
	1
	4
	 
	9
	14
	8
	 
	36

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification?
	Highly satisfactory
	 
	3
	1
	16
	47
	28
	3
	98

	
	
	
	Satisfactory
	1
	4
	 
	8
	11
	5
	 
	29

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation?
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	17
	53
	26
	2
	103

	
	
	
	Satisfactory
	1
	2
	 
	7
	7
	6
	1
	24

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Were the required services of the implementing agency delivered in time?
	Highly satisfactory
	 
	2
	1
	12
	48
	19
	1
	83

	
	
	
	Satisfactory
	1
	4
	 
	12
	16
	13
	2
	48

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	2
	 
	4

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	TECHNICAL ASSISTANCE/
TRAINING
	General
	Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology?
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	11
	34
	23
	3
	76

	
	
	
	Satisfactory
	1
	2
	 
	9
	23
	11
	 
	46

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	3
	 
	1
	 
	4

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits?
	Highly satisfactory
	1
	5
	1
	12
	51
	25
	1
	96

	
	
	
	Satisfactory
	 
	 
	 
	9
	11
	8
	1
	29

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	
	
	Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)?
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	15
	40
	19
	1
	80

	
	
	
	Satisfactory
	1
	1
	 
	8
	22
	14
	2
	48

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	 
	1
	1
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored?
	Highly satisfactory
	1
	6
	1
	12
	33
	23
	1
	77

	
	
	
	Satisfactory
	 
	 
	 
	8
	16
	12
	 
	36

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs?
	Highly satisfactory
	 
	5
	1
	13
	46
	23
	2
	90

	
	
	
	Satisfactory
	1
	1
	 
	9
	11
	9
	1
	32

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	1
	 
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating)
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	11
	33
	20
	2
	71

	
	
	
	Satisfactory
	1
	1
	 
	6
	13
	3
	1
	25

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	1
	 
	1
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	
	
	Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory?
	Highly satisfactory
	 
	5
	1
	14
	45
	27
	3
	95

	
	
	
	Satisfactory
	 
	 
	 
	7
	12
	6
	 
	25

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	
	
	Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities?
	Highly satisfactory
	 
	3
	1
	15
	44
	25
	1
	89

	
	
	
	Satisfactory
	1
	3
	 
	7
	16
	8
	2
	37

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Investment projects
	Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning?
	Highly satisfactory
	 
	2
	1
	12
	31
	23
	1
	70

	
	
	
	Satisfactory
	1
	1
	 
	6
	12
	7
	1
	28

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	2
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology?
	Highly satisfactory
	 
	2
	1
	11
	28
	22
	2
	66

	
	
	
	Satisfactory
	1
	1
	 
	8
	10
	8
	 
	28

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	National phase-out plans
	Has support for the distribution of equipment been adequate?
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	12
	29
	22
	1
	69

	
	
	
	Satisfactory
	1
	2
	 
	7
	12
	10
	 
	32

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Has support to identify policy issues related to implementation been adequate?
	Highly satisfactory
	1
	3
	1
	11
	36
	21
	1
	74

	
	
	
	Satisfactory
	 
	1
	 
	7
	22
	8
	1
	39

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	
	
	Has technical advice on equipment specifications been adequate?
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	12
	29
	24
	1
	71

	
	
	
	Satisfactory
	1
	2
	 
	7
	12
	9
	 
	31

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Has the technical advice or training that was provided been effective?
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	12
	46
	27
	1
	91

	
	
	
	Satisfactory
	1
	1
	 
	7
	10
	5
	1
	25

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	1
	 
	2
	 
	1
	 
	4

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Were proposed implementation strategies adequate?
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	13
	47
	28
	1
	94

	
	
	
	Satisfactory
	1
	2
	 
	7
	12
	5
	1
	28

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	
	Regulatory assistance projects
	Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances?
	Highly satisfactory
	 
	1
	1
	6
	34
	18
	1
	61

	
	
	
	Satisfactory
	1
	2
	 
	7
	18
	9
	1
	38

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	2
	1
	 
	 
	3

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	Were the regulations that were proposed by the agency Applicable?
	Highly satisfactory
	1
	2
	1
	5
	40
	19
	1
	69

	
	
	
	Satisfactory
	 
	1
	 
	8
	14
	7
	1
	31

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	
	Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable?
	Highly satisfactory
	 
	1
	1
	5
	31
	16
	1
	55

	
	
	
	Satisfactory
	1
	2
	 
	8
	21
	10
	1
	43

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	1
	 
	2

	
	Training projects
	Was the quality of the training provided satisfactory?
	Highly satisfactory
	 
	4
	1
	8
	45
	23
	1
	82

	
	
	
	Satisfactory
	1
	2
	 
	6
	11
	5
	 
	25

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1

	
	
	Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught?
	Highly satisfactory
	1
	5
	1
	9
	44
	23
	1
	84

	
	
	
	Satisfactory
	 
	1
	 
	6
	12
	5
	 
	24

	
	
	
	Less satisfactory
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1

	
	
	
	Unsatisfactory
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	1
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5
المرفق الرابع
كيفية استهداف وتقييم مؤشرات الأداء إستنادا إلى مقترح الأمانة
	نوع المؤشر 
(قائم، معدل، جديد)
	العنوان القصير
	الحساب
	اقتراح الأمانة
	ملاحظة
	الافتراضات
	حساب هدف عام 2025
	حساب التحقيق في عام 2025

	التخطيط – الموافقة
(قائم)
	الشرائح الموافق عليها
	عدد الشرائح الموافق عليها مقابل تلك المخططة*
	10
	بدون تغيير
	تشمل جميع شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المخططة في خطط الأعمال
	يحسب عدد شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات المخططة في خطط أعمال عام 2025
	يحسب عدد شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات الموافق عليها في عام 2025

	التخطيط – الموافقة
(قائم)
	المشروعات/ الأنشطة الفردية الموافق عليها
	عدد المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها مقابل تلك المخططة (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	10
	بدون تغيير
	تشمل جميع المشروعات الفردية المخططة في خطط الأعمال (بما في ذلك أنشطة إعداد المشروع)
	يحسب عدد المشروعات الفردية المخططة في خطط أعمال عام 2025
	يحسب عدد المشرورعات الفردية الموافق عليها في عام 2025

	
	المجموع الفرعي
	
	20
	
	
	
	

	التنفيذ
(قائم)
	الأموال المنصرفة
	إستنادا إلى الصرف التقديري في التقرير المرحلي
	15
	بدون تغيير
	تشمل جميع المشروعات (باستبعاد CLO وTRF)
	إعتبارا من التقرير المرحلي لعام 2023: إجمالي الصرف التقديري في السنة الحالية
	الصرف في عام 2025 = الأموال المنصرفة في التقرير المرحلي لعام 2025 – الأموال المنصرفة في التقرير المرحلي لعام 2024

	التنفيذ
(معدل)
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروكلوروفلورو كربون
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون للمشروعات ذات الصلة بالهيدروكلوروفلورو كربون بأطنان قدرات استنفاد الأوزون مقابل تلك المخططة حسب التقارير المرحلية
	10
	مدرج في المؤشرات السابقة لجميع شرائح الاتفاقات المتعددة السنوات (25 نقطة). وتسري المؤشرات المنقحة على جميع المشروعات ذات الصلة بالهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك شرائح خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والمشروعات الفردية (منقح إلى 10 نقاط)
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون لجميع المشروعات ذات الصلة بالهيدروكلوروفلورو كربون بما في ذلك شرائح خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والمشروعات الفردية المخطط إتمامها في التقرير المرحلي
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* سيتم خفض أهداف الوكالة "إذا لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة متعاونة أو وكالة رئيسية أخرى" أو "إذا كانت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمت لنظر اللجنة التنفيذية لم يوافق عليها نتيجة لعوامل خارج سيطرة وحدة الأوزون الوطنية والوكالة".
** سيتم خفض أهداف الوكالة إذا تمت الموافقة على تمديد تاريخ الإتمام من جانب اللجنة التنفيذية.
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