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[bookmark: _Hlk181863945]ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ФИДЖИ 


Настоящий документ содержит комментарии и рекомендацию секретариата по следующему проектному предложению:

Энергоэффективность

	· Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания в рамках решения 89/6(b)
	ЮНЕП
	Общее утверждение







ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Этап II плана Фиджи в отношении организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) был утвержден на 88-м совещании[footnoteRef:2], предусматривающий полный отказ от потребления ГХФУ к 2030 году тремя траншами на общую сумму 585 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений. В соответствии с Соглашением между Правительством Фиджи и Исполнительным комитетом, второй транш ПОДПО должен быть представлен на втором совещании 2025 года ПРООН в качестве ведущего учреждения-исполнителя и ЮНЕП в качестве сотрудничающего учреждения.  [2:  Решение 88/49] 

От имени правительства Фиджи ЮНЕП в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование дополнительных мероприятий по повышению энергоэффективности в секторе обслуживания холодильников и кондиционеров воздуха (КОР) и поощрению использования энергоэффективных, хладагентов с низким потенциалом глобального потепления (ПГП) в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22,[footnoteRef:3] в размере 100 000 долл. США, плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 13 000 долл. США.[footnoteRef:4] Запрос включает в себя описание конкретных мероприятий, целевых показателей и план реализации с июня 2025 года по декабрь 2027 года. [3:  Решение 92/22 позволяет представлять запросы на мероприятия, указанные в решении 89/6(b), отдельно от запросов на транши Плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ, включая пересмотренное Соглашение между Правительством соответствующей страны Статьи 5 и Исполнительным комитетом, при том понимании, что эти мероприятия будут интегрированы в текущие планы реализации траншей.]  [4:  Как следует из письма Министерства окружающей среды и изменения климата Фиджи в адрес ЮНЕП от 25 марта 2025 года.] 

Доклад о потреблении ГХФУ
Правительство Фиджи сообщило о потреблении 2,03 тонны ОРС ГХФУ в 2023 году, что на 64% ниже базового уровня ГХФУ для обеспечения соблюдения обязательств. Данные по статье 7 и доклад о реализации страновой программы (СП) на 2024 год еще не представлены. Потребление ГХФУ в 2019‑2023 годах представлено в таблице 1.
Таблица 1. Потребление ГХФУ на Фиджи (данные Статьи 7 за 2019-2023 гг.)
	ГХФУ
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	Исходный параметр

	Метрические тонны (мт)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГХФУ-22
	83,91
	38,53
	2,47
	14,65
	36,86
	103,44

	ГХФУ-142b
	0,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,65

	Всего (мт)
	83,96
	38,53
	2,47
	14,65
	36,86
	104,08

	 Тонн ОРС
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ГХФУ-22
	4,62
	2,12
	0,14
	0,81
	2,03
	5,69

	ГХФУ-142b
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04

	Всего (тонн ОРС)
	4,62
	2,12
	0,14
	0,81
	2,03
	5,73



Согласно докладу, представленному на 88-м совещании, потребление ГХФУ-22 колеблется в связи с изменением спроса в рыбной промышленности, которая потребляет 75-80% ГХФУ. Увеличение потребления в 2019 году было связано с накоплением запасов импортерами в связи с предстоящими мерами контроля в 2020 году. Пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на объемы импорта ГХФУ-22 в 2020 и 2021 годах, и спрос был частично удовлетворен за счет запасов предыдущих лет. Увеличение импорта в 2022 и 2023 годах обусловлено восстановлением после пандемии. 
Доклад о реализации страновой программы
Правительство Фиджи представило данные о потреблении ГХФУ в секторе в рамках доклада о реализации страновой программы (СП) за 2023 год, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со Статьей 7 Монреальского протокола. 
Описание проекта
[bookmark: _Hlk181100406][bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552][bookmark: _Hlk126662278]Департамент энергетики Фиджи отвечает за программу энергоэффективности в стране. Программа маркировки и минимальных стандартов энергоэффективности (MEPSL) была введена на добровольной основе в 1996 году и была расширена благодаря согласованию с Тихоокеанской программой маркировки и стандартов бытовой техники (PALS), финансируемой правительством Австралии, которая оказала поддержку 10 тихоокеанским островным государствам (ТОГ) во внедрении стандартов и маркировки для энергопотребляющего оборудования, такого как холодильники, морозильники, кондиционеры и освещение. В соответствии с PALS, Фиджи были приняты следующие стандарты: 
FS/AS/NZS 4474.1:2007:[footnoteRef:5] где указаны методы определения энергопотребления и эксплуатационных характеристик бытовых холодильных приборов; и [5:  Префикс «FS» указывает на его статус как фиджийского стандарта. Он сохраняет то же название и область применения, что и оригинальный австралийский/новозеландский стандарт AS/NZS 4474.1:1997] 

FS/AS/NZS 4474.2:2007:[footnoteRef:6] где изложены требования к маркировке и минимальным стандартам энергоэффективности (MEPS) для бытовых холодильных приборов.  [6:  Аналогично, Фиджи приняли стандарт AS/NZS 4474.2:2001.] 

В 2007 году, после принятия стандартов, на Фиджи был принят указ о торговых стандартах,  в соответствии с которым программа MEPSL стала обязательной для всех импортируемых бытовых холодильников и морозильников.[footnoteRef:7] Со временем программа расширилась и на дополнительные виды техники, включая кондиционеры, осветительные приборы и телевизоры. В 2023 году в Национальной энергетической политике были сформулированы стратегии и цели в области энергоэффективности на период до 2030 года. [7:  Приказ о торговых стандартах (бытовые электрические холодильные приборы) 2007 г., согласно Закону о контроле качества торговли 1992 г.] 

На Фиджи институциональные рамки для реализации MEPSL включают в себя Национальное подразделение по озону (NOU), Департамент энергетики, Таможенный департамент и КОР отрасль/ассоциацию, которые работают вместе для обеспечения соблюдения требований и продвижения принципов энергоэффективности.
[bookmark: _Hlk126934504]Настоящее проектное предложение было разработано с целью обновления и обеспечения соблюдения политики и нормативных актов для повышения энергоэффективности приборов КОР с учетом альтернатив с низким и нулевым ПГП, наращивания потенциала заинтересованных сторон и повышения осведомленности путем проведения информационно-разъяснительной работы по вопросам энергоэффективности. Предлагаемые мероприятия согласуются с мероприятиями, одобренными в целях повышения энергоэффективности в тихоокеанских островных государствах на 95-м совещании.[footnoteRef:8] Описание и предлагаемая разбивка затрат на мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания и их ожидаемые результаты представлены в таблице 2. [8:  Дополнительные мероприятия по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания были одобрены в рамках второго транша этапа II регионального ПОДПО для ТОГ на 95-м совещании Исполнительного комитета (решение 95/34(a)(v))] 

Таблица 2. Мероприятия, ожидаемые результаты и запрашиваемое финансирование для проекта, предлагаемого для поддержания энергоэффективности в секторе обслуживания на Фиджи
	Мероприятия
	Ожидаемые результаты/Показатели эффективности
	Затраты (в долл. США)

	Изучение возможностей для программ стимулирования конечных потребителей с национальными/региональными финансовыми учреждениями

	1. Оценка поведения потребителей и существующих на рынке барьеров, препятствующих внедрению энергосберегающего оборудования КОР с нулевым или низким ПГП.
	1.1 Разработка рекомендаций и плана действий по устранению барьеров на пути внедрения энергоэффективного оборудования КОР с нулевым или низким ПГП в целях продвижения технологий MEPSL и технологий с низким ПГП в регионе; и
1.2 Две консультационные встречи и двусторонние совещания с заинтересованными сторонами для обсуждения результатов оценки поведения потребителей и барьеров на рынке, рекомендаций и плана действий.
	20 000




4 000

	2. Изучение возможностей создания системы стимулирования конечных потребителей совместно с национальными/региональными финансовыми учреждениями в рамках программы кредитования этих учреждений.
	2.1 Разработка механизма реализации потенциальной системы стимулирования конечных потребителей. 
	10 000

	Итого
	34 000

	Государственные закупки/Политика внешней помощи и строительные нормы

	3. Разработка национальной политики закупок и политики внешней помощи для совместимых приборов и интеграция высокоэнергоэффективных приборов и приборов с нулевым или низким ПГП КОР в Строительные нормы. 
	3.1 Четыре встречи с национальными сотрудниками по озону (NOOs) и соответствующими национальными агентствами для обсуждения разработки национальной политики закупок и внешней помощи, а также интеграции высокоэнергоэффективных приборов с нулевым или низким ПГП в существующие строительные нормы.
	8 000

	Итого
	8 000

	Обновление маркировки и минимальных стандартов энергоэффективности (MEPSL) и  
совершенствование процедур регистрации и утверждения продукции

	4. Оценка и совершенствование регистрации продукции путем предоставления информации об энергоэффективности и типе хладагента как части процесса утверждения регистрации приборов; и обновление системы MEPSL с целью обеспечения ее соответствия передовому международному опыту, развивающимся технологиям и синергии энергоэффективности и Монреальского протокола.
	4.1 Выявление пробелов в законодательстве и его применении на практике при регистрации проектов и предоставление инновационных решений для устранения этих пробелов; включение энергетических характеристик и типа хладагентов при регистрации продукта для обеспечения возможности дальнейшего отслеживания; разработка подробных процедур и критериев по принятию и проверке характеристик кондиционеров с помощью результатов испытаний в аккредитованной лаборатории для утверждения MEPSL; и
4.2 Разработка предложения по обновлению MEPSL и усовершенствованию процедур регистрации и утверждения продукции на основе результатов компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ, консультаций с заинтересованными сторонами и других соответствующих мероприятий в рамках данного проекта, а также принятие процедуры регистрации.
	10 000














	5. Создание сетей контактов и наращивание потенциала в вопросах КОР 
	5.1 Участие специалиста по энергоэффективности и представителя отрасли КОР вместе с NOO в двухдневном учебном семинаре, организованном в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ[footnoteRef:9] с целью обзора MEPLS в Австралии/Новой Зеландии и США, предложения обновленных MEPSL в регионе ТОГ и на Фиджи, а также обсуждения вопроса о создании региональной профессиональной сети контактов КОР; и [9:  Семинар, одобренный для Вануату, Кирибати, Маршалловых Островов, Науру, Ниуэ, Островов Кука, Палау, Самоа, Соломоновых Островов, Тонга, Тувалу и Федеративных Штатов Микронезии в рамках компонента энергоэффективности второго транша этапа II регионального ПОДПО для ТОГ] 

5.2 Участие специалиста по энергоэффективности и НОО в двухдневном учебном семинаре, организованном в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ,[footnoteRef:10] по этапам и процедурам регистрации и утверждения продукции на основе энергоэффективности и хладагента; процедурам проверки показателей энергоэффективности по результатам тестирования и дальнейшим действиям по обмену информацией о приборах, утвержденных для импорта в регионе. [10:  См. выше.] 

	10 000








5 000

	Итого
	25 000

	Наращивание потенциала на национальном уровне

	6. Наращивание потенциала NOOs, сотрудников Департамента энергетики, таможенников и сотрудников правоохранительных органов в области процедур контроля импорта и методов проверки типа хладагентов и энергетических характеристик проверяемых продуктов на предмет соответствия нормативным требованиям, связанным с поэтапным отказом от ГХФУ/ГФУ и энергоэффективностью.
	6.1 Участие сотрудника таможни и еще одного сотрудника правоохранительных органов, а также сотрудника NOO и Департамента энергетики в двухдневном учебном семинаре по соблюдению требований MEPSL и применению хладагентов в приборах КОР, организованном в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ.[footnoteRef:11]  [11:  См. выше.] 

	10 000

	7. Повышение квалификации сотрудников таможенных и правоохранительных органов, а также импортеров кондиционеров по обновленному MEPSL для оборудования КОР.
	7.1 Одно учебное занятие для 40 сотрудников таможенных и правоохранительных органов (один дополнительный день в дополнение к запланированному Фиджи обучению в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ); и один учебный семинар для 40 импортеров. Приветствуется участие женщин и отображение этого в отчетах.
	4 000

	Итого
	14 000

	Наращивание потенциала в области энергоэффективности в секторе обслуживания КОР

	8. Обучение инструкторов и оценщиков КОР по вопросам энергоэффективности.
	8.1 Два мастера-инструктора участвуют в трехдневном учебном и оценочном семинаре по энергоэффективности, который проводится параллельно с учебным семинаром для мастеров-инструкторов в рамках компонента энергоэффективности этапа II регионального ПОДПО для ТОГ;[footnoteRef:12] и [12:  См. выше.] 

8.2 Расширение возможностей фиджийских мастеров-инструкторов и включение вопросов энергоэффективности в учебную программу по обучению персонала сектора обслуживания КОР надлежащей практике обслуживания.
	10 000

	9. Обучение технических специалистов КОР в вопросах энергоэффективности.
	9.1 Два семинара (включая логистику и расходные материалы для обучения), проведенные в один дополнительный день, параллельно с запланированным обучением Фиджи в рамках этапа II ПОДПО для 50 технических специалистов по КОР; и
9.2 Расширение возможностей техников по обслуживанию КОР по поддержанию/повышению энергоэффективности оборудования КОР.
	4 000

	Итого
	14 000

	Повышение осведомленности и информационно-разъяснительная работа

	10. Повышение осведомленности о MEPSL и информирование о преимуществах использования энергоэффективных приборов для технических специалистов, импортеров, потребителей и розничных продавцов. 
	10.1  Разработка коммуникационных и информационных материалов с последующим их распространением среди местных заинтересованных сторон; проведение на национальном уровне мероприятий по информированию общественности о преимуществах энергоэффективных альтернатив с низким ПГП, а также о MEPSL.
	5 000

	Итого
	5 000

	Всего
	100 000


КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА
КОММЕНТАРИИ

Секретариат рассмотрел проектное предложение в соответствии с решениями 89/6(b) и 92/22 и запросил у ЮНЕП дополнительную информацию о различных видах деятельности, включая соответствующие мероприятия в рамках ПОДПО.
Что касается обязательства правительства Фиджи ввести и обеспечить соблюдение запрета на импорт нового или бывшего в употреблении оборудования КОР на основе ГХФУ к 1 января 2023 года, отраженного в решении 88/49 в момент утверждения этапа II ПОДПО, ЮНЕП указала, что правительство проводит консультации с заинтересованными сторонами в рамках подготовки к запрету дополнительного оборудования на основе ГХФУ.[footnoteRef:13] Правительство продолжает активно отслеживать и контролировать импорт оборудования на основе ГХФУ, используя строгую систему лицензирования, которая сыграла решающую роль в управлении и контроле за ввозом такого оборудования в страну, способствуя с годами заметному снижению спроса, поскольку предпочтения рынка постепенно смещаются в сторону более экологичных альтернатив. Обсуждая данный вопрос с ЮНЕП, секретариат отметил, что в рамках доклада о реализации транша, который должен быть представлен вместе с запросом на второй транш, запланированным на 97-е совещание, ПРООН и ЮНЕП должны сообщить о ходе выполнения этого обязательства. [13:  Важной вехой в этом переходе стало внесение поправок в Закон 2020 года об озоноразрушающих веществах, которые включили в раздел 14 специальное положение, гласящее о том, что «с 1 января 2021 года ни одно лицо не вправе импортировать, экспортировать или производить любые охладители ГХФУ». В настоящее время в стране действует запрет на импорт/экспорт/производство охладителей на основе ГХФУ] 

Секретариат отметил, что предлагаемые мероприятия относятся к сфере, указанной в подпунктах (b)(iii) и (b)(v) решения 89/6. ЮНЕП пояснила, что в связи с недавним утверждением дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования в рамках второго транша этапа II регионального ПОДПО для ТОГ, [footnoteRef:14] было предложено, чтобы Фиджи приняли участие в региональных мероприятиях в рамках своей деятельности по данному проекту. Участие в таких совместных мероприятиях позволит Фиджи использовать региональные знания, поделиться передовой практикой и обменяться опытом с другими ТОГ в продвижении мер по повышению энергоэффективности в секторе КОР. Обмен опытом и данными по экспорту с Фиджи будет полезен и другим ТОГ. Участие в данной инициативе также предоставит Фиджи возможность добиться большей согласованности политики, укрепить институциональный потенциал и продвигать инновационные энергоэффективные технологии с учетом уникальных национальных условий.   [14:  Решение 95/34 и документ UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71] 

Проект усилит координацию и сотрудничество между Национальным подразделением по озону и соответствующими организациями в целях обеспечения надлежащего учета хладагентов с низким ПГП при разработке планов по энергоэффективности, которые, в частности, включают программы MEPSL и тестирования, а также стандарты для оборудования КОР. Учитывая, что оборудование КОР приходится импортировать из других стран, а на Фиджи нет испытательной лаборатории, проект предусматривает наращивание потенциала и разработку подробных процедур и критериев для проверки работоспособности оборудования КОР с помощью результатов испытаний в аккредитованной лаборатории, а также для принятия результатов испытаний.
Потенциал национальных сотрудников по озону, сотрудников отделов энергоэффективности и таможенных служб, среди прочих, будет также наращиваться за счет участия в региональных учебных семинарах в рамках проекта по энергоэффективности, реализуемого в рамках этапа II регионального ПОДПО для ТОГ. Проект также направлен на изучение возможностей программ стимулирования конечных потребителей для решения проблем, связанных с принятием рынком; а также на повышение осведомленности для продвижения расширенной системы MEPSL. ЮНЕП также намерена заняться разработкой стандартизированной системы регистрации продукции, включающей качество хладагента, на основе изучения систем в странах, где действуют стандарты энергоэффективного оборудования. В сочетании с запланированными мероприятиями по наращиванию потенциала это облегчит контроль за импортом оборудования и внедрение энергоэффективного оборудования с низким и нулевым ПГП.
[bookmark: _Hlk195609865]ЮНЕП сообщила, что ожидаемая дата принятия новых или обновленных правил MEPS и маркировки на Фиджи – 31 декабря 2028 года, после проведения всесторонних общенациональных консультаций.
Отмечая, что участие ассоциаций КОР может помочь в более эффективной реализации мер по внедрению энергоэффективного оборудования и его эксплуатации энергоэффективным образом, и что ЮНЕП и Австралия планируют в рамках регионального ПОДПО для ТОГ задействовать отрасль КОР через поддержку национальных ассоциаций КОР и создание региональной профессиональной сети контактов КОР, которая интегрирует в себя как энергоэффективность, так и поэтапный отказ/сокращение потребления хладагентов, Фиджи будет участвовать в сети КОР в рамках данного проекта.
Проект также поможет сектору КОР перейти на альтернативы с низким ПГП путем выявления и устранения пробелов в политике и повышения осведомленности о преимуществах технологий с низким ПГП и энергоэффективных технологий. В рамках проекта будут подготовлены подробные доклады для проведения целевых мероприятий по повышению осведомленности, совершенствованию нормативно-правовой базы и продвижению озонобезопасных и климатически благоприятных хладагентов. Директивные органы и соответствующие заинтересованные стороны получат руководство по интеграции аспектов стандартов оборудования КОР, касающихся энергоэффективности и ПГП хладагентов, в политику закупок и экологическую оценку.
Реализация гендерной политики
Мероприятия в области энергоэффективности будут интегрированы в реализацию этапа II ПОДПО на Фиджи, в рамках которого особое внимание уделяется учету гендерной проблематики, например, информированию о гендерных вопросах и консультациям с Министерством по делам женщин, детей и борьбы с бедностью и организацией «ООН-женщины» по вопросам учета гендерной проблематики в рамках учебных и коммуникационных мероприятий по ПОДПО. Национальное подразделение по озону поощряет участие женщин во всех учебных программах, совещаниях, семинарах и других мероприятиях, связанных с ПОДПО; и обязалось собирать данные с разбивкой по полу для включения их в отчетность.
Обновленное соглашение 
В связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования и соответствующим пересмотром графика финансирования, Соглашение между Правительством Фиджи и Исполнительным комитетом было обновлено. В частности, пересмотрено Приложение 2-A и добавлен пункт 17, указывающий на то, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 88-м совещании решением 88/49, которое содержится в приложении I к настоящему документу. Обновленное Соглашение будет включено в приложение к заключительному докладу 96-го совещания.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данное предложение позволит укрепить сотрудничество с энергетическим сектором, устранив разрыв между реализацией мер по поэтапному отказу/сокращению использования хладагентов в рамках Монреальского протокола и энергоэффективностью в секторе обслуживания КОР в регионе. Ожидается, что предлагаемый проект поможет Фиджи обновить и внедрить MEPS и маркировку, включая учет хладагентов для оборудования КОР, а также укрепить потенциал национальных сотрудников по озону, таможенных служащих и энергетических органов в вопросах внедрения и обеспечения соблюдения обновленных MEPS и маркировки. Проект будет способствовать достижению общих целей ПОДПО и поможет стране сохранить достигнутые сокращения ГХФУ при внедрении более энергоэффективных технологий КОР. Проект также будет способствовать усилению координации между заинтересованными сторонами, включая государственные органы, частный сектор и потребителей, в вопросах взаимосвязи между поэтапным отказом от ГХФУ/ГФУ и энергоэффективностью.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует утвердить проект дополнительных мероприятий по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования на Фиджи, а также соответствующий план реализации на 2025-2027 годы на уровне финансирования, указанном в таблице ниже, при том понимании, что секретариат Фонда обновил Соглашение между Правительством Фиджи и Исполнительным комитетом, содержащееся в приложении I к настоящему документу, а именно в Добавлении 2-A, чтобы отразить пересмотренный уровень финансирования в связи с включением финансирования дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания холодильного оборудования; и пункт 17, который был добавлен, с тем чтобы отразить, что обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое на 88-м совещании в решении 88/49.
	
	Название проекта:
	Финансирование проекта (в долл. США)
	Эксплуатационные расходы (в долл. США)
	Учреждение-исполнитель

	(а)
	Дополнительные мероприятия по внедрению альтернатив ГХФУ с низким потенциалом глобального потепления и поддержанию энергоэффективности в секторе холодильного обслуживания
	100 000
	13 000
	ЮНЕП
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Приложение I

ТЕКСТ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ОБНОВЛЕННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ФИДЖИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОХЛОРФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ II ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЭТАПНОМУ ОТКАЗУ ОТ ГХФУ

(Соответствующие изменения выделены жирным шрифтом для удобства прочтения) 

17.	Настоящее обновленное Соглашение заменяет Соглашение, достигнутое между правительством Фиджи и Исполнительным комитетом на 88-м заседании Исполнительного комитета.

ДОБАВЛЕНИЕ 2-А: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
	Строка
	Сведения
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	1.1
	График сокращения потребления веществ, отнесенных к группе I приложения C Монреальского протокола (в тоннах ОРС)
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	0
	-

	1.2
	Максимальный общий объем допустимого потребления
веществ, отнесенных к группе
I приложения С (в тоннах ОРС)
	3,72
	3,72
	3,72
	3,72
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	1,86
	0
	-

	2.1
	Согласованное финансирование ведущего УИ (ЮНЕП) (в долл. США)
	176 000
	0
	0
	0
	139 000
	0
	0
	0
	0
	36 000
	351 000

	2.2
	Эксплуатационные расходы для ведущего УИ (в долл. США)
	12 320
	0
	0
	0
	9 730
	0
	0
	0
	0
	2 520
	24 570

	2.3
	Согласованное финансирование сотрудничающего УИ (ПРООН) (в долл. США)
	116 700
	0
	0
	0
	193 900
	0
	0
	0
	0
	23 400
	334 000

	2.4
	Эксплуатационные расходы для сотрудничающего УИ (в долл. США)
	15 171
	0
	0
	0
	25 207
	0
	0
	0
	0
	3 042
	43 420

	3.1
	Совокупное согласованное финансирование (в долл. США)
	292 700
	0
	0
	0
	332 900
	0
	0
	0
	0
	59 400
	685 000

	3.2
	Совокупные эксплуатационные расходы (в долл. США)
	27 491
	0
	0
	0
	34 937
	0
	0
	0
	0
	5 562
	67 990

	3.3
	Совокупные согласованные расходы (в долл. США)
	320 191
	0
	0
	0
	367 837
	0
	0
	0
	0
	64 962
	752 990

	4.1.1
	Общий объем поэтапного сокращения ГХФУ-22 согласно условиям настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
	3,72

	4.1.2
	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-22, который должен быть достигнут на предыдущем этапе (в тоннах ОРС)
	1,97

	4.1.3
	Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-22 (в тоннах ОРС)
	0,00

	4.2.1
	Общий объем поэтапного отказа от ГХФУ-142b, который будет достигнут в рамках настоящего Соглашения (в тоннах ОРС)
	0,00

	4.2.2
	Объем поэтапного сокращения ГХФУ-142b, который должен быть достигнут за счет ранее одобренных проектов (в тоннах ОРС)
	0,04

	4.2.3
	Остающийся приемлемый объем потребления ГХФУ-142b (в тоннах ОРС)
	0,00
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