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COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima octava Reunión
Montreal, 15 – 19 de noviembre de 2021[footnoteRef:1] [1:  En noviembre y diciembre de 2021 se celebrarán reuniones en línea y se llevará a cabo el proceso de aprobación entre períodos de sesiones, debido al coronavirus (COVID-19).] 




PLAN ADMINISTRATIVO DE LA ONUDI PARA 2022–2024

En este documento se presenta el plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024[footnoteRef:2] y se incluyen: las actividades planificadas para la eliminación de las sustancias controladas previstas en el Protocolo de Montreal (sustancias controladas) durante el período 2022–2024; los indicadores de desempeño del plan administrativo, y una recomendación para su consideración por el Comité Ejecutivo. El texto del plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024 se adjunta al presente documento.  [2:  Dadas las limitaciones impuestas por la pandemia del COVID-19, las observaciones de la Secretaría sobre la presentación inicial del plan administrativo de la ONUDI para 2021–2023 se abordaron por medio de deliberaciones bilaterales y numerosos intercambios de mensajes electrónicos. Todas las cuestiones se abordaron satisfactoriamente.] 

Actividades planificadas durante el período 2022–2024

En el cuadro 1 se indica, por año, el valor de las actividades incluidas en el plan administrativo de la ONUDI. 
Cuadro 1. Asignación de recursos en el plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024, tal como se presentó (en miles de $EUA)*
	Descripción 
	2022
	2023
	2024
	Total 
(2022–2024)
	Total después de 2024

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados
	11 877
	18 832
	2 958
	33 667
	33 440

	Preparación de proyectos de PGEH  – etapa II
	16
	29
	0
	45
	0

	Etapa II de los PGEH 
	3 633
	5 453
	6 765
	15 851
	37 218

	Preparación de proyectos de PGEH – etapa III
	120
	193
	0
	313
	0

	Etapa III de los PGEH
	2 702
	9 114
	5 948
	17 763
	31 044

	Asistencia técnica relativa a los HCFC
	482
	0
	0
	482
	0 

	Subtotal para actividades relativas a los HCFC
	18 829
	33 620
	15 671
	68 120
	101 701

	Actividades relativas a los HFC

	Preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
	1 797
	1 737
	0
	3 533
	0

	Subtotal para actividades relativas a los HFC
	1 797
	1 737
	0
	3 533
	0

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institucional
	1 535
	1 374
	1 535
	4 443
	0

	Dependencia central
	2 050
	2 065
	2 079
	6 194
	0

	Subtotal para actividades corrientes
	3 585
	3 439
	3 614
	10 638
	0

	Total
	24 211
	38 796
	19 285
	82 292
	101 701


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

Observaciones de la Secretaría 
Etapa II de los PGEH
Los niveles de financiación para la etapa II de los PGEH en países de bajo consumo para alcanzar la reducción del 67,5 % del nivel de referencia de HCFC ascienden a 766 691 $EUA (que incluyen 471 289 $EUA para 2022–2024), y a 4,07 millones de $EUA (que incluyen 2,48 millones de $EUA para 2022‑2024) para alcanzar la reducción del 100 %.
En el cuadro 2 se indica la distribución de fondos de la etapa II de los PGEH para países que no tienen un bajo consumo por sector.
Cuadro 2. Distribución de los fondos de la etapa II de los PGEH en países que no son de bajo consumo por sectores (en miles de $EUA)
	Sector
	2022–2024
	Después de 2024
	Total
	Porcentaje del total (%)

	Espumas rígidas 
	885
	91
	976
	2,0

	Fabricación de equipos de refrigeración
	4 719
	23 994
	28 713
	59,5

	Mantenimiento de equipos de refrigeración
	7 299
	11 249
	18 548
	38,5

	Total
	12 903
	35 334
	48 237
	100,0



Etapa III de los PGEH
En el plan administrativo, para la etapa III de los PGEH para 12 países (Argentina, Armenia, Brasil, Chile, Filipinas, Jordania, México, Nigeria, Omán, Pakistán, República Islámica del Irán y Sudán), se incluye un total de 48,81 millones de $EUA (incluidos 17,76 millones de $EUA para 2022–2024)[footnoteRef:3]. [3:  La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo se permite solo para aquellos países a los que se les haya aprobado la etapa II de los PGEH con metas de reducción inferiores a las metas de cumplimiento para 2025, de conformidad con la decisión 84/46 e).] 

Proyecto regional de asistencia técnica relativa a los HCFC
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]La ONUDI ha incluido un proyecto regional de asistencia técnica sobre HCFC para promover refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico para los sectores de aire acondicionado en países con alta temperatura ambiente (PRAHA‑III), por un importe de 481 500 $EUA en 2022. Este proyecto se examinó en la 86ª reunión, durante la cual algunos miembros expresaron su apoyo para reestablecer dicho proyecto; sin embargo, también se señaló que no había un mecanismo de financiación para tales proyectos de asistencia técnica y que la tarea necesaria para abordar alternativas de cero a bajo potencial de calentamiento atmosférico se había detallado en la decisión XXVIII/2[footnoteRef:4]. Por consiguiente, no se reestableció dicho proyecto en el plan administrativo para 2022‑2024.  [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100, párrafo 182.] 

Actividades relativas a los HFC

Se incluye un total de 3,53 millones de $EUA para las actividades de preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali[footnoteRef:5] en 2022 y 2023 para 34 países. Si bien 19 de los 34 países no han ratificado la Enmienda de Kigali, han presentado la carta requerida de sus Gobiernos en la que indican su intención de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda. [5:  La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción de los HFC se podría proporcionar, como mínimo, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46 b) iii)). Además, las actividades de preparación para la reducción de los HFC podrían incluirse en el plan administrativo para los países que no hubieran ratificado la Enmienda de Kigali pero que hubiesen presentado una carta en que se indicara la intención de sus gobiernos de hacer todo lo posible para ratificar la Enmienda de Kigali (decisión 84/46 f)). Las directrices para la preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).  ] 

Costos de la dependencia central
Cabe esperar que el costo[footnoteRef:6] de la dependencia central aumente a una tasa anual de 0,7 % conforme a lo acordado. [6:  El costo de la dependencia central de la ONUDI en 2022 se ha presentado a la 88a reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/35).] 

Ajustes propuestos por la Secretaría
Los ajustes al plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Tal vez sean necesarios nuevos ajustes en espera de que las Partes adopten una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021–2023[footnoteRef:7].  [7:  Debido a que las Partes no han adoptado una decisión sobre el nivel de reposición del Fondo Multilateral para el trienio 2021‑2023, y teniendo en cuenta la decisión XXXII/1, se partió del supuesto de que el presupuesto indicativo para la asignación de recursos del plan administrativo para 2022–2024 tendría el mismo nivel que la reposición del trienio 2018–2020. Esta cuestión se analiza en el plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022-2024 (UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22).] 

Al examinar el plan administrativo revisado de la ONUDI para 2022–2024, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes: 
Cuadro 3. Ajustes al plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024 (en miles de $EUA)
	Ajuste
	2022–2024 
	Después de 2024

	Cuantías de los PGEH para reflejar los montos reales aprobados en los acuerdos, incluidos los tramos de esos planes que se debían presentar a la 88ª reunión, pero no se hizo 
	198
	0

	Asistencia técnica relativa a los HCFC
	(482)
	0

	Preparación de proyectos para la etapa III de los PGEH presentada a la 88ª reunión 
	(24)
	0

	Preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali conforme a la decisión 87/50 
	(282)
	0



En el cuadro 4 se presentan los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría al plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024, que se abordan también en el contexto del Plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2022–2024[footnoteRef:8]. [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/22] 

Cuadro 4. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado de la ONUDI para 2022–2024 (en miles de $EUA)*
	Descripción 
	2022
	2023
	2024
	Total (2022–2024)
	Total después de 2024

	Actividades relativas a los HCFC

	Planes de gestión de eliminación de HCFC (PGEH) aprobados 
	12 075
	18 832
	2 958
	33 865
	33 440

	Preparación de proyectos para los PGEH – etapa II
	16
	29
	0
	45
	0

	Etapa II de los PGEH
	3 633
	5 453
	6 765
	15 851
	37 218

	Preparación de proyectos para los PGEH – etapa III
	96
	193
	0
	289
	 0

	Etapa III de los PGEH
	2 702
	9 114
	5 948
	17 763
	31 044

	Asistencia técnica relativa a los HCFC 
	0
	0
	0
	0
	 0

	Subtotal para actividades relativas a los HCFC
	18 522
	33 620
	15 671
	67 813
	101 701

	Actividades relativas a los HFC

	Preparación de proyectos del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali
	1 515
	1 737
	0
	3 251
	0

	Subtotal para actividades relativas a los HFC 
	1 515
	1 737
	0
	3 251
	0

	Actividades corrientes

	Fortalecimiento institucional
	1 535
	1 374
	1 535
	4 443
	0

	Dependencia central
	2 050
	2 065
	2 079
	6 194
	0

	Subtotal para actividades corrientes
	3 585
	3 439
	3 614
	10 638
	0

	Total
	23 621
	38 796
	19 285
	81 702
	101 701


* Con inclusión de los gastos de apoyo al organismo, si procede.

Indicadores de desempeño 
La ONUDI presentó indicadores del desempeño de conformidad con la decisión 71/28 en la descripción de su plan administrativo. La Secretaría informó a la ONUDI sobre las metas que se indican en el cuadro 5.
Cuadro 5. Indicadores de desempeño de la ONUDI para 2022
	Tipo de indicador 
	Título corto
	Cálculo
	Meta para 2022

	Planificación--Aprobación 
	Tramos aprobados
	Número de tramos aprobados respecto de los planificados *
	47

	Planificación--Aprobación 
	Proyectos/actividades aprobados
	Número de proyectos/actividades aprobados respecto de los planificados (incluidas las actividades de preparación de proyectos)**
	28

	Aplicación
	Fondos desembolsados
	Basado en el desembolso estimado en el informe sobre los progresos realizados
	26 753 292 $EUA

	Aplicación
	Eliminación de SAO
	Eliminación de SAO durante el tramo cuando se aprueba el tramo siguiente en comparación con lo previsto en los planes administrativos
	366,6 toneladas PAO

	Aplicación
	Terminación de proyectos en relación con las actividades 
	Terminación de proyectos respecto de lo planificado en los informes sobre la marcha de las actividades en lo referente a todas las actividades (excluida la preparación de proyectos)
	42

	Administrativo
	Rapidez de terminación financiera
	Grado en que se completan los proyectos en el aspecto financiero 12 meses después de terminados los proyectos
	12 meses después de entrar en pleno funcionamiento 

	Administrativo 
	Presentación en fecha de informes de terminación de los proyectos
	Presentación en fecha de informes sobre proyectos terminados en comparación con los convenidos
	En fecha (10)

	Administrativo 
	Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades
	Presentación en fecha de informes sobre la marcha de las actividades y planes administrativos y respuestas a menos de que se convenga lo contrario
	En fecha


* La meta de un organismo se reduciría si este no pudiese presentar un tramo a causa de otro organismo principal o de cooperación, si este está de acuerdo.
** La preparación de proyectos no debería evaluarse, si el Comité Ejecutivo no ha adoptado una decisión sobre su financiación. 

RECOMENDACIÓN
El Comité Ejecutivo tal vez desee:
Tomar nota del plan administrativo de la ONUDI para 2022–2024, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26; y
Aprobar los indicadores de desempeño para la ONUDI establecidos en el cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/26.
	
	
	
	
	






	
Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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