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PRINCIPAUX ASPECTS LIES AUX TECHNOLOGIES DE CONTROLE 
DU SOUS-PRODUIT HFC-23 : MEXIQUE (DECISION 84/91)
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Contexte

Le Comité exécutif, à sa 84e réunion, a examiné les propositions de projet pour contrôler et éliminer les émissions de HFC-23 chez Quimobásicos pour la somme totale de 9 669 876 $US, plus les coûts d’appui à l’agence de 676 891 $US pour l’ONUDI,[footnoteRef:2] comme proposé conformément à la décision 83/67.  [2:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72] 

Après discussion, le Comité exécutif a décidé de reporter à la 85e réunion son examen du projet de contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 au Mexique (décision 84/91). Conformément au processus d’approbation intersessions établi pour cette réunion, le Comité exécutif a décidé d’examiner la proposition de projet à sa 86e réunion (en mars 2021).[footnoteRef:3] [3:  Compte tenu de la pandémie de COVID-19, le Comité exécutif a convenu de reporter sa 85e réunion, initialement programmée du 25 au 29 mai 2020, et de la tenir dans la foulée de la 86e réunion, en novembre 2020. Afin d’assurer la continuité des activités liées à la conformité dans les pays visés à l’article 5, et pour réduire sa charge de travail au moment convenu, le Comité exécutif a décidé de mettre en œuvre un processus d’approbation intersessions pour les projets et les activités qui devaient être présentés à la 85e réunion ; les éléments de l’ordre du jour qui n’ont pas été examinés entre les sessions seront à l’ordre du jour de la 86e réunion. Étant donné l’évolution de la pandémie, le Comité exécutif a encore reporté les deux réunions à mars 2021.
] 

Champ d’application du document

Le présent document fournit une recommandation mise à jour sur la base du contrôle du sous‑produit HFC-23 d’ici le 1er octobre 2021, et intégrant une solution de vérification continue de la destruction du sous-produit HFC-23 après l’achèvement du projet, comme il en a été question dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94. Le document de projet présenté à la 85e réunion est joint en annexe au présent document aux fins de référence.
Les questions de politique générale liées au contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 dans les pays visés à l'article 5, y compris celles qui sont spécifiques au projet du Mexique, sont abordées dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/94.
Coûts mis à jour de la solution 1A sur la base de contrôles du sous-produit HFC-23 commençant d’ici le 1er octobre 2021

Les coûts du projet présentés à la 85e réunion s’appuyaient sur un début des contrôles du sous-produit HFC-23 au 1er janvier 2021, étant donné la nécessité d’un délai suffisant pour la remise à neuf de l’appareil de destruction à plasma-arc (ADPA). Comme six mois sont nécessaires à la remise à neuf de l’ADPA, et que le projet ne pourra pas être approuvé avant mars 2021, le présent document fournit des coûts révisés pour la solution 1A[footnoteRef:4] sur la base d’un début des contrôles des émissions du sous-produit HFC-23 d’ici le 1er octobre 2021.  [4:  La solution 1A est la remise à neuf d’un ADPA et l’achat à l’avance des pièces de rechange afin de réparer immédiatement l’ADPA.] 

Le coût total convenu de la solution 1A, la solution recommandée par le Secrétariat, s’élève à 4 799 230 $US, comme indiqué dans le tableau 1.
Tableau 1. Coût total convenu de la solution 1A ($US)
	Description
	Coût ($US)

	Investissement en capital pour l’ADPA
	451 958

	Pièces de rechange achetées à l’avance
	270 012

	Installations de traitement des eaux usées 
	139 096

	Pièces de rechange 2025-2030* 
	125 275

	Coût total des investissements 
	986 341

	Imprévus
	98 634

	Coûts différentiels d’exploitation (2021-2030)*
	7 751 751

	Total
	8 836 726

	Total admissible (51 %)*,**
	4 506 730

	Vérification indépendante* 
	175 000

	Assistance aux politiques
	117 500

	Somme demandée ($US) *,**
	4 799 230

	Nombre total de tonnes de HFC-23 détruites 
	939

	Rapport coût-efficacité ($US/kg de HFC-23)
	5,11


* Le contrôle du sous-produit HFC-23 doit commencer le 1er octobre 2021, et la durée du financement doit être déterminée par le Comité exécutif. 
** L’admissibilité du HFC-23 associé à des exportations à des pays non visés à l’article 5 sera déterminée par le Comité exécutif.

Conclusion

Le Secrétariat a indiqué que les coûts identifiés dans le présent document pourraient être modifiés davantage par le Comité exécutif lorsqu’il examinera la durée du financement et l’admissibilité du HCFC‑22 exporté à des pays non visés à l’article 5. L’annexe I au présent document précise les coûts convenus de la solution 1A par année, avec et sans la déduction basée sur la moyenne des exportations de HCFC‑22 à un pays non visé à l'article 5, pendant la période 2017-2019, aux fins d’information pour le Comité exécutif. 
Le Secrétariat présenterait un projet d’accord entre le gouvernement du Mexique et le Comité exécutif à la 87e réunion, après que le Comité aura convenu du niveau de financement et de toutes orientations et réflexions qu’il souhaite présenter à la 86e réunion. Ce projet d’accord préciserait notamment les niveaux de financement, les cibles et les obligations, et aborderait les sujets suivants, entre autres :
La présentation par le gouvernement du Mexique, par l’intermédiaire de l’ONUDI, de rapports périodiques annuels sur l’état du projet jusqu’à son achèvement, indiquant le niveau de décaissement, la quantité de HCFC-22 produit et la quantité de sous‑produit HFC-23 généré, détruit, vendu, stocké et émis ;
La présentation de rapports annuels de vérification indépendante, documentant la conformité du gouvernement du Mexique lors de la première réunion de l’année en 2022, jusqu’à l’achèvement du projet ;
Une clause de pénalité, équivalente à trois fois le coût de destruction convenu, qui s’appliquerait aux émissions du sous-produit HFC‑23 jugées non détruites après avoir pris en compte l’efficacité de la technologie de destruction à plasma-arc en matière de destruction et d’élimination, en excluant le sous-produit HFC-23 qui serait émis après une suspension de la production de HCFC-22 de deux semaines pour permettre la réparation de l’ADPA si le gouvernement choisissait de mettre en œuvre la solution 1A ; et les sommes associées à la pénalité seraient retournées au Fonds multilatéral à la réunion suivant la détermination de la non destruction du sous-produit HFC-23 créé ; et
L’ONUDI remettrait le rapport d’achèvement de projet six mois après l’achèvement du projet, et tout solde restant après l’achèvement du projet serait retourné au Fonds multilatéral dans les douze mois suivant l’achèvement du projet.
Le Secrétariat a inclus une recommandation, précisant que le coût final du projet dépendra de l’examen par le Comité exécutif des deux questions de politique générale mentionnées ci-dessus, afin de faciliter l’examen du projet par le Comité exécutif. Sachant que la remise à neuf de l’un ou des deux ADPA ne peut pas attendre jusqu’à la 87e réunion, si celle-ci doit être achevée avant le 1er octobre 2021, la recommandation prévoit l’octroi d’un soutien financier à la présente réunion en fonction des coûts d’investissements et d’une année de coûts d’exploitation ainsi qu’une vérification indépendante. 
Le Secrétariat a pris note que la vérification indépendante de la destruction continue du sous‑produit HFC-23 cesserait à l’achèvement du projet ; la communication relative à cette destruction au Comité exécutif se poursuivrait par l’intermédiaire du rapport de mise en œuvre du programme de pays, et aux parties dans le cadre de l'article 7 du protocole de Montréal. Si le Comité exécutif souhaite assurer une vérification indépendante continue du sous-produit HFC-23 généré, détruit, vendu, stocké et émis, après l’achèvement du projet, il pourrait examiner une approche similaire à celle proposée au paragraphe 21(j) du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/64, où le gouvernement du Mexique pourrait demander un financement supplémentaire pour la vérification indépendante de la destruction du sous‑produit HFC-23 après l’achèvement du projet dans le cadre de la phase suivante de son plan de gestion de l’élimination des HCFC jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réduction des HFC du pays, les vérifications pouvant alors se poursuivre au titre de ce plan. 


Recommandation

Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note des principaux aspects en lien avec les technologies de contrôle du sous-produit HFC-23 : Mexique (décision 84/91) présentées dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96 ;
Approuver, en principe, la somme de [XXX] $US plus les coûts d’appui à l’agence de [XXX $US calculés à 7 pour cent du coût du projet] pour l’ONUDI, afin que le gouvernement du Mexique puisse respecter ses obligations de contrôle du sous-produit HFC-23 au titre de l’Amendement de Kigali au Protocole de Montréal, étant entendu que :
D’ici le 1er octobre 2021, le gouvernement du Mexique garantirait que les émissions du sous-produit HFC-23 créées lors de la production du HCFC-22 ont été détruites conformément au Protocole de Montréal ;
Le gouvernement du Mexique pourrait utiliser le financement approuvé en principe indiqué à l’alinéa b) pour remettre à neuf l’un, l’autre ou les deux appareils de destruction à plasma-arc installés chez Quimobásicos, décrits dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65, étant entendu que tout financement supplémentaire éventuellement nécessaire serait assuré par Quimobásicos ; et
Le projet serait achevé au [1er janvier 2031] ;
Prendre note :
De l’engagement de Quimobásicos à suspendre la production de HCFC‑22 pendant un maximum de deux semaines afin de réparer l’appareil de destruction à plasma-arc, si nécessaire, si le gouvernement du Mexique choisit la solution 1A ;
Que le financement du Fonds multilatéral cessera lorsque le système national d’échange des droits d’émission aura été mis sur pied et qu’il aura été confirmé que le système accepte les crédits de HFC-23 ;
De l’engagement du gouvernement du Mexique de garantir que les émissions du sous-produit HFC‑23 issus de la production de HCFC-22 par Quimobásicos continueront à être contrôlées de la même manière après l’achèvement du projet ; et
Que le financement approuvé en principe indiqué à l’alinéa b) ci-dessus représente le financement total versé au Mexique par le Fonds multilatéral pour contrôler les émissions du sous-produit HFC‑23 ; 
Charger le Secrétariat de préparer, avec la collaboration de l’ONUDI, un projet d’accord entre le gouvernement du Mexique et le Comité exécutif sur le contrôle des émissions du sous‑produit HFC-23 pour examen à la 87e réunion, à la lumière de l’orientation offerte par le Comité exécutif à la 86e réunion ; 
Inviter le gouvernement du Mexique à demander un financement supplémentaire pour la vérification indépendante du sous-produit HFC-23 généré, détruit, vendu, stocké et émis, une fois le projet achevé, dans le cadre de la phase suivante de son plan de gestion de l’élimination des HCFC, jusqu’à l’approbation du plan de gestion de la réduction des HFC du pays, les vérifications continuant alors au titre de ce dernier plan ; et 
Approuver la première tranche du contrôle des émissions du sous-produit HFC-23 au Mexique et le plan de mise en œuvre de 2021-2022 correspondant pour la somme de [1 024 800][526 451] $US plus les coûts d’appui à l’agence de [71 736][36 852] $US pour l’ONUDI.
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Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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Annexe I

COÛT DE LA SOLUTION 1A AVEC OU SANS DÉDUCTION POUR L’EXPORTATION À UN PAYS NON VISÉ À L’ARTICLE 5 ($US)

	 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Total

	Surcoûts d’exploitation 
	209 507*
	838 027
	838 027
	838 027
	838 027
	838 027
	838 027
	838 027
	838 027
	838 027
	7 751 751

	Surcoûts d’investissement**
	947 172
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	947 172

	Coût des pièces de rechange 2025-2030** 
	0
	0
	0
	0
	21 131
	51 920
	0
	0
	36 850
	27 902
	137 803

	Coût total**
	1 156 679
	838 027
	838 027
	838 027
	859 158
	889 947
	838 027
	838 027
	874 877
	865 929
	8 836 726

	Admissibilité en vertu de l’article 5 (51 %)
	589 906
	427 394
	427 394
	427 394
	438 170
	453 873
	427 394
	427 394
	446 187
	441 624
	4 506 730

	Exportation de 59 % à un pays non visé à l’article 5***
	300 926
	218 024
	218 024
	218 024
	223 522
	231 532
	218 024
	218 024
	227 612
	225 284
	2 298 996

	Vérification
	7 500
	7 500
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	20 000
	175 000

	Assistance aux politiques****
	0
	0
	0
	0
	117 500
	0
	0
	0
	0
	0
	117 500


* Début du contrôle du sous-produit HFC-23 prévu le 1er octobre 2021.
** Comprend 10 % pour les imprévus.
*** Une réduction de 49 % serait appliquée, conformément aux lignes directrices approuvées par le Comité exécutif à sa 15e réunion.
****Date à déterminer lors de la soumission du projet d’accord.
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