| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/52 28 April 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто шестое совещание

Монреаль, 26-30 мая 2025 года

Пункт 9(c) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА

В настоящем документе содержатся замечания и рекомендация Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный отказ

| - План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш) | Германия | Общее утверждение |
| --- | --- | --- |

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Сейшельские Острова

| I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ | НА КАКОМ СОВЕЩАНИИ УТВЕРЖДЕН | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ |
| --- | --- | --- | --- |
| План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ | Германия (ведущее) | 63-е | 100% поэтапный отказ к 2025 году |

| II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 7 (Приложение C, Группа I) | Год: 2024 | 0,00 тонн ОРС |
| --- | --- | --- |

| III) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТРАНОВОЙ СЕКТОРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ (в тоннах ОРС) |  |  |  |  |  |  |  | Год: 2024* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Химические вещества | Аэрозоли | Пеноматериалы | Пожаротушение | Холодильные установки |  | Растворители | Технологические агенты | Лабораторное использование | Совокупное секторальное потребление |
|  |  |  |  | Производство | Техобслуживание |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |

| IV) ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ (в тоннах ОРС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Базовый уровень 2009 –2010 г.: | 1,40 | Начальный уровень устойчивого совокупного сокращения: | 1,40 |
| ПОТРЕБЛЕНИЕ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |
| Уже утверждено: | 1,40 | Осталось: | 0,00 |

| V) УТВЕРЖДЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН |  | 2025 | 2026 | 2027 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Германия | Поэтапный отказ от ОРВ (в тоннах ОРС) | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,12 |
|  | Финансирование (в долл. США) | 66 975 | 0 | 0 | 66 975 |

| VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017-2020 | 2021-2022 | 2023* | 2024 | 2025 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предельные уровни потребления, предусмотренные Монреальским протоколом (в тоннах ОРС) |  |  | н/п | н/п | 1,40 | 1,40 | 1,26 | 1,26 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,46 | н/п |
| Максимально допустимое потребление (в тоннах ОРС) |  |  | 1,25 | 1,25 | 0,94 | 0,70 | 0,53 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,0 | н/п |
| Согласованное финансирование (в долл. США) | Германия | Расходы по проекту | 200 000 | 0 | 160 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 60 000 | 700 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 25 333 | 0 | 20 267 | 0 | 22 800 | 0 | 0 | 11 625 | 0 | 6 975 | 87 000 |
| Фонды, утвержденные Исполнительным комитетом (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 200 000 | 0 | 160 000 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 640 000 |
|  |  | Эксплуатац. | 25 333 | 0 | 20 267 | 0 | 22 800 | 0 | 0 | 11 625 | 0 | 0 | 80 025 |
| Общий объем средств, рекомендованный для утверждения на настоящем совещании (в долл. США) |  | Расходы по проекту | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 60 000 |
|  |  | Эксплуатац. расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 975 | 6 975 |

*Одобрено финансирование дополнительных мероприятий по поддержанию энергоэффективности (решение 89/6)

| Рекомендация секретариата: | Общее утверждение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# От имени правительства Сейшельских Островов правительство Германии в качестве назначенного учреждения-исполнителя представило запрос на финансирование четвертого и последнего транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) в размере 60 000 долл. США плюс эксплуатационные расходы учреждений в размере 6 975 долл. США. В представленных материалах содержится доклад о ходе осуществления третьего транша, доклад о проверке потребления ГХФУ за период 2016–2024 года и план реализации транша на 2025–2026 годы.

Доклад о потреблении ГХФУ

# Правительство Сейшельских Островов сообщило о потреблении 0,00 тонны ОРС ГХФУ в 2024 году, что на 100% ниже базового уровня ГХФУ для обеспечения соблюдения обязательств. Потребление ГХФУ в 2020-2024 годах представлено в таблице 1.

Таблица 1. Потребление ГХФУ на Сейшельских Островах (данные Статьи 7 за 2020–2024 гг.)

| ГХФУ | 2020 | 2021 | 2022* | 2023 | 2024 | Исходный параметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (мт) |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 24,70 |
| ГХФУ-141b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| Всего (мт) | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 24,90 |
| Тонн ОРС |  |  |  |  |  |  |
| ГХФУ-22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |
| ГХФУ-141b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего (тонн ОРС) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 |

* Отрицательное значение означает, что объем удаленного или экспортированного в данном году превысил объем импорта.

# Сейшельские Острова полностью отказались от потребления ГХФУ после введения в 2018 году запрета на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, а с 2019 года стабильно поддерживают нулевой уровень потребления. Потребление в размере -0,01 тонны ОРВ, о котором было сообщено в 2022 году, связано с выявленной попыткой незаконной торговли, в результате которой продукция была возвращена в страну происхождения.

Доклад о реализации страновой программы

# Правительство Сейшельских Островов представило данные о потреблении ГХФУ в секторе в рамках доклада о реализации страновой программы (СП) за 2024 год, которые согласуются с данными, представленными в соответствии со Статьей 7 Монреальского протокола.

Верфикационный доклад

# В Верфикационном докладе подтверждается, что правительство осуществляет систему лицензирования и установления квот на ввоз и вывоз ГХФУ и что общий объем потребления ГХФУ, о котором сообщается в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола на период 2016-2024 года, является точным (2020-2024 годы, как также показано в таблице 1 выше). В ходе проверки было установлено, что Сейшельские Острова выполнили свои обязательства в рамках Монреальского протокола, обеспечив ускоренный вывод ГХФУ из оборота и сохранив нулевой уровень импорта с 2019 года. В стране существует надежная нормативная база и эффективные институциональные механизмы, в частности, национальное подразделение по озону (NOU), таможенные органы и подразделение по выдаче разрешений на импорт. Процедуры лицензирования, распределения квот и обеспечения соблюдения в полном объеме установлены и эффективно функционируют, а полученные данные сопоставимы между различными государственными учреждениями. Существующие механизмы контроля считаются адекватными, а национальное подразделение по озону продемонстрировало высокий потенциал в области обеспечения соблюдения, включая выявление и перехват незаконного ввоза.

Доклад о ходе осуществления третьего транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая основа

# Сейшельские Острова ратифицировали Кигалийскую поправку 20 августа 2019 года, тем самым подтвердив свое обязательство по поэтапному сокращению использования ГФУ в соответствии с международными обязательствами. В стране создана всеобъемлющая нормативная и лицензионная база для контроля за ввозом ГХФУ. ГХФУ были полностью выведены из обращения к 2019 году, при этом был введен запрет на оборудование на основе ГХФУ. Помимо этого, Сейшельские Острова внесли поправки в свое законодательство, включив в него экологические сборы, основанные на потенциале глобального потепления (ПГП) хладагентов, что способствует переходу на альтернативные вещества с низким ПГП. Страна также приняла активные меры по борьбе с незаконной торговлей, перехватив в общей сложности 15 случаев ввоза оборудования на основе ГХФУ с неверной маркировкой и четыре случая ввоза газа ГХФУ, которые были реэкспортированы в страну происхождения.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# В ходе реализации третьего транша были проведены следующие мероприятия:

## Пять учебных курсов для 50 сотрудников таможенных органов, посвященных идентификации новых хладагентов и предотвращению незаконной торговли;

## Закупка и поставка двух газовых идентификаторов в поддержку деятельности таможенных и правоохранительных органов;

## Пять учебных сессий для 250 технических специалистов, посвященных надлежащим практикам технического обслуживания и безопасному использованию природных хладагентов;

## Закупка инструментов и оборудования (напр., детекторов утечек, зарядных станций, инструментов для трубопроводов, рекуперационных установок и средств безопасности) для технических специалистов и Сейшельского технологического института (СТИ) в целях укрепления их потенциала в области рекуперации, повторного использования и конверсии хладагентов в углеводороды (УВ); и

## Два семинара для заинтересованных сторон и мероприятия по повышению осведомленности общественности, посвященные продвижению использования HC-290.

Реализация, координация и мониторинг проекта

# Мониторинг и координация мероприятий, запланированных в рамках ПОДПО, осуществлялись национальным подразделением по озону для обеспечения эффективной реализации. Для проведения поездок на места и сбора информации был нанят консультант. Из 35 132 долл. США, утвержденных для этого компонента, было выплачено 31 632 долл. США.

Объем выделенных средств

# По состоянию на апрель 2025 года из утвержденных на данный момент 640 000 долл. США было выделено 461 222 долл. США, как показано в таблице 2. Остаток в размере 178 778 долл. США будет выделен в 2025 и 2026 годах.

Таблица 2. Финансовый отчет по ПОДПО для Сейшельских Островов (в долл. США)

| Финансовый транш | Утвержденные средства | Выделенные средства | Коэффициент финансирования (в %) | Остаток средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый | 200 000 | 200 000 | 100,0 | 0 |
| Второй | 160 000 | 160 000 | 100,0 | 0 |
| Третий | 180 000 | 101 222 | 56,2 | 78 778 |
| Четвертый (Решение 89/6) | 100 000 | 0 | 0,0 | 100 000 |
| Всего | 640 000 | 461 222 | 72,1 | 178 778 |

План реализации четвертого и последнего транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

# В период с июня 2025 года по декабрь 2026 года будут реализованы следующие мероприятия:

## Поддержка СТИ: Закупка одного моноблочного агрегата R-290, включая инструменты и оборудование для проведения практического обучения по новым технологиям использования хладагентов с низким или нулевым ПГП; одна сессия подготовки инструкторов по установке и обслуживанию моноблочных агрегатов (15 000 долл. США);

## Проведение пяти учебных курсов для 50 технических специалистов КОР по установке, обслуживанию и безопасной эксплуатации кондиционеров и моноблоков R-290 (20 000 долл. США);

## Демонстрация альтернативных технологий путем закупки двух моноблочных агрегатов R-290 в частном секторе с целью повышения осведомленности о них в промышленности и поощрения их внедрения (15 000 долл. США); и

## Реализация проекта и мониторинг (10 000 долл. США): Оказание поддержки национальному подразделению по озону в мониторинге и координации проекта, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами, представление отчетности и контроль за всеми мероприятиями по ПОДПО.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

КОММЕНТАРИИ

Доклад о ходе осуществления третьего транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ

Правовая основа и обслуживание устаревшего оборудования

# Правительство Сейшельских Островов ввело запрет на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ в 2018 году, что отражает досрочное достижение в 2019 году контрольных целей Монреальского протокола по постепенному отказу от использования ГХФУ. Страна не намерена потреблять ГХФУ для обслуживания устаревшего оборудования в период 2030–2040 годов в соответствии с пунктом 8 ter(e)(i) статьи 5 Монреальского протокола.

Сектор обслуживания холодильного оборудования

# Хотя переход на альтернативные технологии первоначально был задержан из-за ограниченной доступности на рынке и высокой стоимости оборудования с низким ПГП, эти проблемы были решены с помощью таких регуляторных мер, как экологические сборы на основании ПГП, и усилий по наращиванию потенциала. Страна тесно сотрудничала с заинтересованными сторонами в промышленных кругах в целях содействия внедрению хладагентов с низким или нулевым ПГП, в том числе посредством демонстрационных проектов и технического обучения. В рамках третьего транша осуществление проектов для конечных пользователей, таких как запланированная демонстрация моноблоков R-290, согласовано с решением 92/36(b), (c) и (e) и сосредоточено на масштабируемых, воспроизводимых моделях и вовлечении частного сектора. Несмотря на то, что демонстрационные проекты еще продолжаются, подготовительные мероприятия, такие как определение мест проведения, консультации с заинтересованными сторонами и планирование закупок, уже завершены.

Дополнительная деятельность по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания

# Секретариат отметил, что на дополнительную деятельность по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания, утвержденную на 93-м совещании, не было выделено средств. Правительство Германии пояснило, что контракт с техническими экспертами по проекту повышения энергоэффективности планируется заключить во втором квартале 2025 года после проведения комплексного конкурса, что позволит сразу же приступить к полномасштабной реализации мероприятий.

Реализация гендерной политики

# В соответствии с решениями 84/92(d) и 90/48(c) правительство Сейшельских Островов приняло меры по учету гендерных аспектов на всех этапах осуществления ПОДПО. Поскольку в секторе КОР на Сейшельских Островах по-прежнему работают преимущественно мужчины, национальное подразделение по озону и СТИ начали работу по повышению информированности и расширению участия женщин. Проводятся информационные сессии в школах, чтобы мотивировать девушек рассматривать возможность карьеры в секторе КОР. Примечательно, что в мероприятиях по подготовке кадров в таможенной и правоохранительной сфере, проводимых в рамках ПОДПО, женщины составляли большинство участников, что отражает их значительное присутствие на административных и правоохранительных должностях в государственных учреждениях.

Устойчивость процесса постепенного отказа от ГХФУ и оценка рисков

# Правительство Сейшельских Островов осуществило пакет комплексных нормативных и институциональных мер для обеспечения устойчивости долгосрочного характера постепенного отказа от ГХФУ, достигнутого в рамках ПОДПО. К числу таких мер относятся постоянный запрет на импорт ГХФУ и оборудования на основе ГХФУ, который обеспечивается системой лицензирования и установления квот и подкрепляется регулярным проведением учебных мероприятий для таможенных и правоприменительных органов. Усилия в области обеспечения устойчивости были сосредоточены на секторе обслуживания, и в настоящее время СТИ полностью оснащен и имеет необходимые институциональные возможности для продолжения подготовки технических специалистов после завершения периода реализации ПОДПО. Ожидается, что интеграция оценки предыдущего опыта обучения и внедрение системы лицензирования технических специалистов будут способствовать дальнейшей институционализации обучения и обеспечению его соответствия требованиям. Такие проблемы и риски, как ограниченное внедрение альтернатив с низким ПГП, высокие первоначальные затраты и нежелание некоторых участников частного сектора, были смягчены благодаря целенаправленным кампаниям по повышению осведомленности, регуляторным мерам сдерживания, таким как экологические сборы на основе ПГП, и демонстрационным проектам, в том числе проектам, продвигающим технологии с низким и нулевым ПГП. Демонстрационные проекты по продвижению моноблочных систем и систем кондиционирования воздуха R-290 согласуются с широкомасштабными целями страны в области повышения энергоэффективности. В целом, применяемые меры свидетельствуют о том, что риски для устойчивости процесса постепенного отказа очень низки.

Заключение

# Сейшельские Острова выполняют цели Монреальского протокола, сохраняя нулевой уровень потребления с 2019 года, поскольку в 2018 году был введен запрет на импорт как ГХФУ, так и оборудования на основе ГХФУ. Коэффициент освоения средств предыдущего транша превышает 20 процентов, и достигнут значительный прогресс, особенно в области укрепления потенциала и содействия внедрению альтернатив с низким или нулевым ПГП. Примечательно, что страна подготовила 250 технических специалистов КОР, превысив первоначальный целевой показатель в 125 человек для третьего транша, а также около 500 сотрудников таможенных и правоохранительных органов в рамках всех траншей в целях укрепления регулирования и предотвращения незаконной торговли. Помимо этого, начата работа по подготовке дополнительной деятельности по поддержанию энергоэффективности в секторе обслуживания, которая будет осуществлена в рамках четвертого транша. Страна по-прежнему полностью привержена делу продолжения постепенного отказа от ГХФУ и сокращения использования ГФУ в соответствии с Кигалийской поправкой.

РЕКОМЕНДАЦИЯ

# Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету:

## Принять к сведению доклад о ходе осуществления третьего транша плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) для Сейшельских Островов; и

## Обратиться к правительству Сейшельских Островов и правительству Германии с просьбой представить окончательный доклад о ходе осуществления программы работы, связанной с выделением последнего транша, и доклад о завершении проекта на первом совещании Исполнительного комитета в 2027 году.

# Секретариат Фонда также рекомендует одобрить четвертый и последний транш для Сейшельских Островов на финансирование ПОДПО и соответствующий план реализации транша на 2025–2026 годы с финансированием в размере, указанном в таблице ниже.

|  | Название проекта: | Финансирование проекта (в долл. США) | Эксплуатационные расходы (в долл. США) | Учреждение-исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (а) | План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (четвертый транш) | 60 000 | 6 975 | Германия |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1

Как следует из письма Министерства сельского хозяйства, изменения климата и окружающей среды Сейшельских Островов в адрес Секретариата от 11 марта 2025 года.

Экологические сборы, основанные на ПГП, представляют собой финансовые сборы, взимаемые в отношении хладагентов в зависимости от их ПГП, причем вещества с более высоким ПГП облагаются более высокими сборами. Данная мера, реализуемая на Сейшельских Островах, направлена на сокращение использования хладагентов с высоким ПГП и поощрение внедрения альтернативных хладагентов с низким ПГП, тем самым поддерживая климатически безопасные решения в области охлаждения в соответствии с Кигалийской поправкой.

Холодильное оборудование, предварительно заправленное хладагентом и содержащее все необходимые для охлаждения компоненты (т. е. компрессор, конденсатор, испаритель, расширительные клапаны и вентиляторы) в одном блоке.