| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 20 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15-19 décembre 2023

Point 7 a) i) de l’ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE GLOBAL AU 31 DÉCEMBRE 2022

Introduction

# Le rapport périodique global résume les progrès et les données financières des agences bilatérales et d’exécution au 31 décembre 2022, comme communiqués dans leurs rapports périodiques respectifs au Secrétariat.

# Le rapport périodique global et les rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution portent sur toutes les substances réglementées au titre du Protocole de Montréal. Compte tenu que les activités et projets sur les HFC ont été financés à partir des contributions ordinaires au Fonds multilatéral, ou au moyen des contributions supplémentaires volontaires de 17 pays non visés à l’article 5 souhaitant offrir un soutien pour le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, les informations portant sur ces projets sont présentées séparément, selon la source de financement. L’analyse contenue dans le présent document s’appuie sur les quantités exprimées en tonnes PAO pour toutes les substances réglementées à l’exception des HFC qui sont mesurés en tonnes éq. CO2.

Processus d’analyse par le Secrétariat

# Le Secrétariat a examiné individuellement tous les rapports périodiques annuels proposés par les agences bilatérales et d’exécution. L’analyse a été effectuée en fonction des étapes déterminées pour les projets d’investissement et ne portant pas sur des investissements, notamment la signature des accords ; la date d’émission du premier décaissement ; l’état de l’achat et de l’installation de l’équipement ; l’état des services offerts, y compris la formation des techniciens en réfrigération et des douaniers ; le niveau de décaissement des sommes approuvées ; l’achèvement opérationnel et financier du projet ; et le retour des soldes.

# Des problèmes possibles ont été soulevés pendant l’examen des projets, notamment la non-signature des accords ; l’absence d’un administrateur du Bureau national de l’ozone ; l’absence de rapports périodiques financiers ; les retards dans le processus d’achat essentiellement dû à des problèmes de chaîne d’approvisionnement ; l’absence de technologies de remplacement sur les marchés locaux ; et les questions de sécurité dans les pays. Tous les projets pour lesquels des questions demeurent en instance présentaient un faible niveau de décaissement des fonds et/ou faisaient l’objet d’une demande de report de la date d’achèvement. D’une manière générale, en 2022, les activités de mise en œuvre des projets sont revenues à la normale après deux années pendant lesquelles les pays ont été confrontés à des difficultés découlant des contraintes liées à la pandémie de COVID-19.

# Le Secrétariat s’est entretenu à plusieurs reprises avec les agences bilatérales et d’exécution concernant les projets et activités pour lesquels des questions demeurent en instance et plusieurs questions ont été réglées de façon satisfaisante. En ce qui concerne les projets pour lesquels les questions n’ont pas pu être réglées, les recommandations proposées pour examen par le Comité exécutif ont été abordées et convenues avec les agences bilatérales et d’exécution. Les projets et activités pour lesquels un report de la date d’achèvement a été demandé sont examinés dans les documents principaux, tandis que les projets pour lesquels des questions demeurent en instance sont joints à l’annexe III aux différents rapports des agences bilatérales et d’exécution. Les recommandations seront abordées au cours des échanges sur les rapports périodiques des différentes agences à la 93e réunion.

# Conformément à la décision 84/45 (c), le Secrétariat a recensé tous les éléments des projets pluriannuels dont la mise en œuvre accuse du retard et en a informé les agences bilatérales et d’exécution concernées. Les recommandations du Secrétariat sont indiquées à l’annexe III des différents rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution.

# Ce document comprend les sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral. Cette partie récapitule l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets pour 2022 et les progrès cumulatifs depuis 1991, tenant compte de toutes les substances réglementées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les substances figurant à l’annexe F (HFC). Elle examine également l’état d’avancement de chaque projet en cours au niveau des pays. Elle recense les projets présentant des retards dans la mise en œuvre et l’incidence potentielle sur l’élimination des substances réglementées, ainsi que les projets comportant des questions en suspens qui seront examinées par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances de l’annexe F (HFC) au titre des contributions volontaires supplémentaires pour apporter un soutien à mise en œuvre rapide à la réduction progressive des HFC.

III.	Observations du Secrétariat

IV.	Recommandation

# Les rapports périodiques des agences bilatérales ou d’exécution ne comprenaient aucune question d’orientation pour examen par le Comité exécutif. Aucune question d’orientation n’a été identifiée pendant l’examen par le Secrétariat des rapports périodiques.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Avancement de la mise en œuvre des projets en 2022 et progrès cumulatifs depuis 1991

# En date du 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 3,96 milliards $ US pour des projets pour les agences bilatérales et d’exécution, soit 3,54 milliards $ US pour la mise en œuvre de projets d’investissement et de projets ne portant pas sur des investissements, et 416,75 millions $ US de coûts d’appui d’agence, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1. Financement approuvé par secteur et par agence au 31 décembre 2022 ($ US)

| Secteur | PNUD | PNUE | ONUDI | Banque mondiale | Bilatérales | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aérosols | 26 054 838 | 882 689 | 34 397 921 | 22 984 030 | 2 051 914 | 86 371 392 |
| Destruction | 3 606 279 | 190 040 | 3 805 540 | 400 000 | 1 526 282 | 9 528 140 |
| Mousses | 173 220 709 | 0 | 89 066 904 | 136 059 064 | 8 093 731 | 406 440 407 |
| Halons | 4 996 975 | 767 640 | 1 780 369 | 70 221 038 | 6 147 361 | 83 913 384 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 3 755 000 | 5 367 000 | 4 194 000 | 665 000 | 609 000 | 14 590 000 |
| Fumigènes | 20 081 243 | 2 614 366 | 78 028 741 | 5 837 887 | 18 226 925 | 124 789 160 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 139 440 | 2 341 168 | 0 | 2 480 608 |
| Divers | 0 | 0 | 11 317 246 | 5 059 360 | 0 | 16 376 606 |
| Plan d’élimination finale | 387 379 811 | 75 583 006 | 388 710 642 | 212 206 926 | 76 107 711 | 1 139 988 096 |
| Agents de transformation | 1 286 923 | 0 | 6 337 359 | 114 342 497 | 0 | 121 966 778 |
| Production | 1 056 000 | 0 | 50 638 105 | 400 893 496 | 10 000 000 | 462 587 601 |
| Réfrigération | 139 623 080 | 13 956 016 | 182 310 825 | 180 259 970 | 40 910 116 | 557 060 008 |
| Multiple | 69 897 960 | 285 842 159 | 21 904 344 | 29 413 466 | 4 759 718 | 411 817 647 |
| Solvants | 63 699 996 | 198 860 | 23 247 443 | 10 237 394 | 2 512 738 | 99 896 432 |
| Stérilisants | 417 628 | 0 | 0 | 661 227 | 0 | 1 078 855 |
| Sous-total | 895 076 443 | 385 401 777 | 895 878 878 | 1 191 582 522 | 170 945 495 | 3 538 885 115 |
| Coûts d’appui d’agence | 124 211 639 | 31 796 964 | 119 222 126 | 124 964 722 | 16 559 425 | 416 754 876 |
| Total | 1 019 288 082 | 417 198 741 | 1 015 101 004 | 1 316 547 244 | 187 504 921 | 3 955 639 991 |

# En 2022, 219 nouveaux projets et activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 480 236 tonnes PAO et 536 630 tonnes éq. CO2 de consommation et de production de substances réglementées. L’annexe I indique l’état de la mise en œuvre des projets par pays en 2022.

# Le tableau 2 indique l’état de la mise en œuvre des projets, décaissement des fonds inclus, par type de projet au 31 décembre 2022. L’annexe II présente des informations analytiques depuis 1991.

Tableau 2. État de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Programme de pays | 165 | 165 | 100 | 7 266 559 | 7 266 559 | 0 | 100 |
| Démonstration | 134 | 133 | 99 | 61 250 021 | 60 555 853 | 694 168 | 99 |
| Renforcement institutionnel (RI) | 1 405 | 1 260 | 90 | 168 946 734 | 150 207 319 | 18 739 414 | 89 |
| Investissement | 3 246 | 3 000 | 92 | 2 786 454 101 | 2 626 413 978 | 160 040 125 | 94 |
| Préparation de projet | 1 913 | 1 725 | 90 | 103 334 725 | 88 794 854 | 14 539 873 | 86 |
| Appui technique | 1 987 | 1 790 | 90 | 385 826 211 | 348 423 465 | 37 402 747 | 90 |
| Formation | 324 | 324 | 100 | 25 806 764 | 25 806 763 | 1 | 100 |
| Total | 9 174 | 8 397 | 92 | 3 538 885 115 | 3 307 468 792 | 231 416 327 | 93 |

*À l’exclusion des projets clos ou transférés.

**À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

# Le résumé des activités et des projets mis en œuvre par les agences bilatérales et d’exécution en 2022 et cumulatif de 1991 au 31 décembre 2022 est présenté ci-dessous :

## élimination : en 2022, une quantité de 645,5 tonnes PAO et zéro tonne éq. CO2 de consommation de substances réglementées a été éliminée et l’approbation a été donnée pour en éliminer 1 435 tonnes PAO de plus ainsi que 5 947 tonnes PAO de production de substances réglementées. Au total, 292 732 tonnes PAO et 305 336 tonnes éq. CO2 de consommation et 205 377 tonnes PAO de production de substances réglementées ont été éliminées par rapport à un total prévu de 480 236 tonnes PAO et 536 630 tonnes éq. CO2 dans le cadre de projets approuvés, depuis 1991 (à l’exclusion des projets annulés et transférés) ;

## décaissements/approbations : en 2022, 78,04 millions $ US ont été décaissés et il était prévu de décaisser un autre montant de 78,3 millions $ US sur la base du rapport périodique de 2021, représentant un taux de décaissement de 99,7 pour cent du décaissement prévu. Cumulativement, 3,31 milliards $ US des 3,54 milliards $ US approuvés aux fins de décaissement ont été décaissés (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), ce qui représente un taux de décaissement de 93 pour cent. Une somme de 85,77 millions $ US a été approuvée pour la mise en œuvre en 2022 ;

## rapport coût-efficacité (en PAO) : depuis 1991, le rapport coût-efficacité moyen des projets d’investissement menant à la réduction permanente de la consommation est de 8,04 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité pour le secteur de la production est de 4,58 $ US/kg. Le rapport coût-efficacité moyen par tonne PAO des projets d’investissement est de 5,22 $ US/kg pour les projets achevés et de 19,13 $ US/kg pour les projets en cours ;

## nombre de projets achevés : en 2022, 249 projets ont été achevés. Au total, 8 397 des 9 174 projets (à l’exclusion des projets clos ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés depuis 1991, ce qui représente un taux d’achèvement de 92 pour cent ;

## rapidité d’exécution – projets d’investissement : les projets achevés en 2022 ont été terminés en moyenne 53 mois après leur approbation. Depuis 1991, les projets d’investissement mettent en moyenne 38 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 14 mois après leur approbation ;

## rapidité d’exécution – projets ne portant pas sur des investissements : Les projets achevés en 2022 ont été terminés en moyenne 42 mois après leur approbation. Depuis 1991, les projets ne portant pas sur des investissements mettent en moyenne 38 mois pour être achevés à compter de leur date d’approbation. Les premiers décaissements pour ces projets ont été effectués en moyenne 12 mois après leur approbation ;

## préparation de projet : sur les 1 913 activités de préparation de projet approuvées à la fin de 2022, 1 725 étaient achevées et 188 activités étaient toujours en cours. En 2022, 58 activités de préparation de projet ont été approuvées et 45 ont été achevées ;

## retards de mise en œuvre : au total, 777 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2022 et connaissaient un retard moyen de 10 mois. Cent quatre de ces projets sont classés « projets dont la mise en œuvre accuse du retard » et sont assujettis à la procédure d’annulation de projet (la procédure ne s’applique pas aux projets de démonstration, à la préparation de projet, ni aux projets de renforcement des institutions) ; et

## accords pluriannuels : en 2022, un PGEPH, 151 accords pluriannuels pour des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), un accord pluriannuel pour un plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP) et deux accords pluriannuels pour le contrôle et l’élimination des émissions de HFC-23 étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1991, 449 accords pluriannuels ont été approuvés et 294 accords pluriannuels ont été achevés, représentant un taux d’achèvement de 65 pour cent. L’annexe IV résume le financement total approuvé et décaissé pour les activités de PGEH au niveau des pays.

# Le tableau 3 résume l’avancement des agences bilatérales et d’exécution depuis 1991.

## Tableau 3 : Avancement des agences bilatérales et d’exécution depuis 1991

| Élimination achevée |  | Décaissement ($ US) | Moyenne CE ($ US/kg) |  | Nombre de projets |  | Rapidité d’exécution pour l’achèvement (mois) |  | Retards moyens des projets (mois) | Nombre d’accords pluriannuels |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes éq. CO2 |  | Consom- mation | Produc- tion | Approuvés | Achevés | Investis-sement | Pas d’investis-sement |  | Approuvés | Achevés |
| 498 109 | 305 336 | 3 307 468 792 | 8,04 | 4,58 | 9 174 | 8 397 | 38 | 38 | 10 | 449 | 294 |

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 181 projets liés aux HFC (dont 11 projets d’investissement, 138 activités de préparation de projets et 32 projets d’appui technique) au titre des contributions ordinaires, s’élevant à 26 317 785 $ US (hors coûts d’appui d’agence). Un résumé de l’état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été intégrées aux paragraphes 9 à 13.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions ordinaires

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 11 | 4 | 36 | 7 247 922 | 5 270 534 | 1 977 388 | 73 |
| Préparation de projet | 138 | 4 | 3 | 14 789 510 | 2 069 657 | 12 719 853 | 14 |
| Appui technique | 32 | 28 | 88 | 4 280 353 | 2 840 094 | 1 440 260 | 66 |
| Total | 181 | 36 | 20 | 26 317 785 | 10 180 286 | 16 137 501 | 39 |

* Coûts d’appui d’agence non compris.

# ** 213,3 tm (305 336 tonnes éq. CO2) sur 345,8 tm (536 630 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2022, sur les 181 projets, quatre projets d’investissement, quatre activités de préparation de projet et 28 projets d’appui technique pour des activités de facilitation avaient été achevés. Sur les quatre projets d’appui technique en cours, deux concernent des activités de facilitation ; la date d’achèvement de l’un d’entre eux a été reportée tandis que l’autre devrait s’achever en 2023. Les deux projets d’appui technique en cours sont censés être achevés en 2024 et en 2026. Les sept projets d’investissement en cours sont censés être achevés entre 2023 et 2025. Cent vingt-huit des 134 activités de préparation de projet en cours concernent des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali (KIP) et devraient être achevées entre 2023 et 2025 ; les six autres concernent des projets d’investissement associés et devraient s’achever en 2023 et 2024.

# Sur un total cumulatif de fonds approuvés de 26 317 785 $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), un montant de 10 180 286 $ US a été décaissé, représentant un taux de décaissement de 39 pour cent.

# L’annexe III fournit des informations sur tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral, par pays, indépendamment de leur source de financement, en précisant l’état de la ratification de l’Amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC.

I.2	Problèmes identifiés dans la mise en œuvre des projets en 2022

# Les agences bilatérales et d’exécution ont mené à terme 67 pour cent des projets qu’elles prévoyaient de terminer en 2022, selon les dates d’achèvement déclarées dans le rapport périodique de 2021 et les résultats déclarés dans les rapports périodiques de 2022. La date d’achèvement prévue a été reportée pour 32 des 444 projets en cours (à l’exclusion du renforcement des institutions et des activités de préparation de projet) depuis le rapport périodique de 2021.

# Les agences bilatérales et d’exécution ont atteint un taux de décaissement global de 99,7 pour cent en 2022. Par pays et région, 62 pays (et régions) ont atteint un taux de décaissement de plus de 85 pour cent, tandis que 37 pays (et régions) ont présenté un taux de décaissement inférieur à 50 pour cent.

# Les agences bilatérales et d’exécution doivent présenter à la 94e réunion un rapport sur 104 projets en cours dont la mise en œuvre accuse du retard et 16 projets et tranches de projets pluriannuels, le renouvellement des projets de renforcement des institutions, la préparation de PGEH et de KIP et l’appui technique en vue de l’élaboration de rapports de vérification, pour lesquels des rapports de situation ont été recommandés.

II.	Projets approuvés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC

# Le Comité exécutif avait approuvé 144 projets en lien avec les HFC au titre des contributions supplémentaires volontaires au 31 décembre 2022, pour la somme de 23,6 millions $ US (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence). Le tableau 5 contient un résumé de l’état de ces projets.

# Tableau 5. État des projets liés aux HFC approuvés à la fin de 2022

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($ US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| Investissement** | 6 | 6 | 100 | 8 488 843 | 7 040 121 | 1 448 722 | 83 |
| Préparation de projet | 10 | 10 | 100 | 214 781 | 214 781 | 0 | 100 |
| Appui technique – Activités de facilitation | 128 | 127 | 99 | 14 898 856 | 13 377 607 | 1 521 250 | 90 |
| Total | 144 | 143 | 99 | 23 602 480 | 20 632 509 | 2 969 972 | 87 |

*À l’exclusion des coûts d’appui d’agence.

** 678,8 tm (970 373 tonnes éq. CO2) sur 775,4 tm (1 108 442 tonnes éq. CO2) de HFC ont été éliminées.

# Six projets d’investissement, 10 préparations de projet et 127 activités de facilitation ont été achevés sur les 144 projets approuvés avant la fin de 2022. Le report des dates d’achèvement des autres activités de facilitation en cours a été approuvé ; ce projet devrait s’achever en 2023.

# Une part cumulative de 20 632 509 $ US des 23 602 480 $ US approuvés a été décaissée (à l’exclusion des coûts d’appui d’agence), ce qui représente un taux de décaissement de 87 pour cent.

# À la suite du processus d’analyse, le dernier projet d’activités de facilitation a été classé comme présentant des retards de mise en œuvre et figure dans l’annexe III du rapport périodique du PNUE.

# L’annexe V fournit un rapport périodique détaillé sur les projets d’investissement en lien avec les HFC et les activités de facilitation de la réduction progressive des HFC dans les pays visés à l’article 5 financées au titre des contributions supplémentaires volontaires d’un groupe de 17 pays non visés à l’article 5, conformément à la décision 84/12 (b) et (c). Il s’agit du dernier rapport périodique sur les projets liés aux HFC financés au titre des contributions volontaires supplémentaires afin de soutenir le démarrage rapide du processus de réduction progressive des HFC, car il ne reste qu’un projet.

# III.	Observations du Secrétariat

# Le Secrétariat a noté que certains des projets et tranches de PGEH ont été retardés en raison de problèmes opérationnels. La prolongation de ces projets à diverses dates jusqu’au 31 décembre 2024 exige l’approbation du Comité exécutif, conformément à la décision 82/11 (b). Les recommandations de report des dates d’achèvement des PGEH de l’Égypte (Allemagne), de la Dominique (PNUE), de la Jordanie (UNIDO et Banque mondiale) et du Soudan (UNIDO) ont été abordées comme il convenait, dans les rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution concernées, ou dans les documents de proposition de projet concernés.

# Les agences ont continué de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour corriger les retards de mise en œuvre des activités, notamment l’analyse des causes fondamentales pertinentes et des informations pour empêcher que de tels retards se reproduisent. À l’instar de ce qui est indiqué dans le rapport périodique de 2021, les principaux problèmes identifiés comprennent les retards d’approvisionnement et de distribution des équipements, principalement dus à la nature technique spécialisée des équipements ; une adoption plus lente par le marché des technologies à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRG) ; des modifications structurelles au sein du gouvernement, dont des modifications du Bureau national de l’ozone ; la situation politique ou des problèmes de sécurité ; et des retards de soumission des rapports dus au manque de capacité du Bureau national de l’ozone. Les principales mesures prises par les agences comprennent la définition de procédures pour l’approvisionnement rapide en équipements à travers des accords à long terme avec des fournisseurs qualifiés ; la coordination étroite avec le Bureau national de l’ozone et l’industrie, et la mise en œuvre de programmes ciblés pour la promotion de l’adoption de technologies à faible PRG ; la prise en charge des obstacles techniques et opérationnels à l’aide d’activités de préparation de projet pour la promotion de l’adoption de technologies de remplacement à faible PRG ; la coordination avec le gouvernement et la définition de plans d’action pour traiter les problèmes administratifs ; et la formation et le renforcement de la capacité du personnel du Bureau national de l’ozone et l’implication des cadres du gouvernement dans les aspects liés au suivi et à la communication de l’avancement opérationnel.

Intégration des questions de genre

# Toutes les agences ont pris différentes mesures, au niveau interne, du bureau national de l’ozone et des projets, pour mettre en œuvre la politique opérationnelle sur l’intégration des questions de genre du Fonds multilatéral. Les activités portent principalement sur la sensibilisation et l’information des bureaux nationaux de l’ozone et d’autres parties prenantes concernant la politique sur l’intégration des questions de genre et les actions nécessaires pour assurer un meilleur équilibre des genres pendant la mise en œuvre des projets. Les agences travaillent en étroite collaboration avec leurs homologues nationaux et les services chargés des projets pour bien comprendre la politique d’intégration des questions de genre, inclure des dispositions dans toutes les activités pour encourager la participation des femmes à différents niveaux (par exemple, en tant que consultantes, gestionnaires de projets, stagiaires), collaborer avec les parties prenantes concernées sur la collecte de données ventilées par genre au cours des différentes activités et des défis rencontrés dans la mise en œuvre de la politique de genre et planifier et mettre en œuvre des mesures pour relever ces défis. Le PNUE organise également, dans le cadre des réunions du réseau régional de son Programme d’aide à la conformité, des sessions destinées à promouvoir la politique d’intégration des questions de genre et les mesures à prendre pour veiller à sa bonne mise en œuvre.

IV.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager de prendre note :

## du rapport global d’achèvement de projet du Fonds multilatéral au 31 décembre 2022 présenté dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14 ;

## avec satisfaction des efforts entrepris par les agences bilatérales et d’exécution pour établir les rapports de leurs activités de 2022 ; et

## que les agences bilatérales et d’exécution présenteront à la 94e réunion, un rapport sur les 105 projets dont la mise en œuvre accuse du retard et 16 projets en cours pour lesquels la remise de rapports de situation supplémentaires est recommandée, indiqués à l’annexe III des rapports périodiques des agences bilatérales et d’exécution concernées.

Annexe I

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

PAR PAYS POUR 2022

# Le tableau 1 de l’annexe I présente l’état de la mise en œuvre des projets par pays pour 2022 en matière d’élimination achevée, de décaissements prévus et réalisés, et d’achèvement de projet.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets pour 2022

| Pays | Élimination en 2022 (tonnes PAO) | Élimination en 2022 (tonnes éq. CO2)* | Estimation des sommes décaissées en 2022 ($ US) | Sommes décaissées en 2022 ($ US) | Pourcentage des fonds décaissés par rapport à l’estimation en 2022 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 0,0 | 0 | 305 975 | 134 324 | 44 | 0 |
| Albanie | 0,0 | 0 | 178 224 | 154 516 | 87 | 100 |
| Algérie | 0,0 | 0 | 58 002 | 57 316 | 99 | 100 |
| Angola | 2,0 | 0 | 393 426 | 57 847 | 15 | 33 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
| Argentine | 18,4 | 0 | 906 041 | 891 132 | 98 | 100 |
| Arménie | 0,0 | 0 | 93 243 | 192 601 | 207 |  |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 81 069 | 10 038 | 12 | 67 |
| Bahreïn | 0,0 | 0 | 253 256 | 192 504 | 76 | 100 |
| Bangladesh | 5,0 | 0 | 913 036 | 1 548 561 | 170 | 80 |
| Barbade | 0,0 | 0 | 51 187 | 9 838 | 19 | 50 |
| Belize | 0,0 | 0 | 112 595 | 122 035 | 108 | 100 |
| Bénin | 0,1 | 0 | 64 250 | 129 703 | 202 | 100 |
| Bhoutan | 0,0 | 0 | 61 940 | 27 499 | 44 | 100 |
| Bolivie (État plurinational de) | 0,4 | 0 | 156 475 | 141 982 | 91 |  |
| Bosnie-Herzégovine | 0,6 | 0 | 93 280 | 50 712 | 54 | 100 |
| Botswana | 0,1 | 0 | 248 231 | 78 009 | 31 | 33 |
| Brésil | 23,1 | 0 | 3 332 910 | 3 141 410 | 94 | 100 |
| Brunéi Darussalam | 0,5 | 0 | 139 475 | 101 890 | 73 | 100 |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 62 171 | 67 928 | 109 | 0 |
| Burundi | 0,0 | 0 | 77 750 | 55 775 | 72 | 100 |
| Cabo Verde | 0,0 | 0 | 58 250 | 15 000 | 26 |  |
| Cambodge | 0,0 | 0 | 131 043 | 181 330 | 138 | 50 |
| Cameroun | 0,3 | 0 | 251 718 | 196 175 | 78 |  |
| République centrafricaine | 0,0 | 0 | 30 000 | 60 000 | 200 | 100 |
| Tchad | 0,0 | 0 | 36 250 | 84 144 | 232 | 100 |
| Chili | 17,9 | 0 | 592 448 | 396 218 | 67 | 40 |
| Chine | 90,2 | 0 | 22 073 709 | 24 648 036 | 112 | 20 |
| Colombie | 2,8 | 0 | 1 082 196 | 492 577 | 46 | 57 |
| Comores | 0,0 | 0 | 27 750 | 60 035 | 216 | 100 |
| Congo | 0,0 | 0 | 46 350 | 105 130 | 227 | 50 |
| Îles Cook | 0,0 | 0 | 129 093 | 46 062 | 36 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 220 707 | 251 205 | 114 | 50 |
| Côte d’Ivoire | 10,7 | 0 | 180 000 | 462 670 | 257 | 100 |
| Cuba | 0,0 | 0 | 257 199 | 277 708 | 108 | 100 |
| République populaire démocratique de Corée | 0,0 | 0 | 3 | 20 548 | 684 931 |  |
| République démocratique du Congo | 0,0 | 0 | 155 438 | 104 800 | 67 |  |
| Djibouti | 0,0 | 0 | 16 135 | 2 020 | 13 | 100 |
| Dominique | 0,0 | 0 | 136 512 | 0 | 0 | 20 |
| République dominicaine | 0,0 | 0 | 497 404 | 694 903 | 140 | 0 |
| Équateur | 0,0 | 0 | 380 000 | 458 930 | 121 | 0 |
| Égypte | 13,3 | 0 | 2 303 689 | 1 726 707 | 75 | 80 |
| El Salvador | 0,0 | 0 | 286 831 | 158 923 | 55 | 100 |
| Guinée équatoriale | 0,0 | 0 | 38 358 | 3 576 | 9 | 50 |
| Érythrée | 0,0 | 0 | 31 251 | 60 012 | 192 | 100 |
| Eswatini (Royaume d’) | 0,0 | 0 | 141 850 | 95 609 | 67 | 100 |
| Éthiopie | 0,0 | 0 | 115 551 | 56 103 | 49 | 100 |
| Fidji | 0,0 | 0 | 223 200 | 77 813 | 35 | 67 |
| Gabon | 4,9 | 0 | 77 250 | 119 664 | 155 | 67 |
| Gambie | 0,0 | 0 | 122 751 | 62 424 | 51 |  |
| Géorgie | 0,0 | 0 | 114 358 | 90 451 | 79 | 100 |
| Ghana | 20,9 | 0 | 322 334 | 151 188 | 47 | 100 |
| Grenade | 0,0 | 0 | 88 961 | 57 764 | 65 | 100 |
| Guatemala | 0,4 | 0 | 177 484 | 118 249 | 67 |  |
| Guinée | 0,0 | 0 | 62 465 | 9 323 | 15 | 100 |
| Guinée-Bissau | 0,0 | 0 | 41 750 | 64 880 | 155 | 0 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 130 032 | 57 435 | 44 | 0 |
| Haïti | 0,0 | 0 | 93 568 | 63 555 | 68 | 100 |
| Honduras | 0,4 | 0 | 129 250 | 229 855 | 178 | 100 |
| Inde | 17,3 | 0 | 4 818 436 | 6 683 092 | 139 | 75 |
| Indonésie | 0,0 | 0 | 1 593 853 | 775 244 | 49 | 40 |
| Iran (République islamique d’) | 10,2 | 0 | 1 428 837 | 1 787 662 | 125 | 50 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 1 017 051 | 566 852 | 56 |  |
| Jamaïque | 0,0 | 0 | 141 559 | 135 827 | 96 | 100 |
| Jordanie | 0,0 | 0 | 547 602 | 532 382 | 97 | 50 |
| Kenya | 0,0 | 0 | 186 928 | 169 385 | 91 | 100 |
| Kiribati | 0,0 | 0 | 171 965 | 53 574 | 31 | 100 |
| Koweït | 204,0 | 0 | 1 592 585 | 1 161 896 | 73 | 100 |
| Kirghizistan | 0,0 | 0 | 84 393 | 132 139 | 157 | 100 |
| République démocratique populaire lao | 0,0 | 0 | 223 189 | 62 251 | 28 | 25 |
| Liban | 0,0 | 0 | 282 524 | 293 025 | 104 |  |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 73 482 | 8 706 | 12 |  |
| Libéria | 3,2 | 0 | 57 618 | 93 160 | 162 | 100 |
| Libye | 2,7 | 0 | 265 000 | 201 783 | 76 | 25 |
| Madagascar | 0,0 | 0 | 57 700 | 118 517 | 205 | 100 |
| Malaisie | 0,0 | 0 | 142 904 | 122 149 | 85 | 100 |
| Malawi | 13,7 | 0 | 1 395 939 | 1 505 760 | 108 | 50 |
| Maldives | 0,0 | 0 | 61 161 | 51 632 | 84 | 100 |
| Mali | 0,0 | 0 | 47 200 | 68 715 | 146 |  |
| Îles Marshall | 0,0 | 0 | 73 089 | 13 274 | 18 | 100 |
| Mauritanie | 0,0 | 0 | 45 000 | 79 845 | 177 | 100 |
| Maurice | 3,1 | 0 | 106 250 | 57 134 | 54 |  |
| Mexique | 23,0 | 0 | 1 245 250 | 1 866 636 | 150 | 20 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,0 | 0 | 150 794 | 66 872 | 44 | 100 |
| Mongolie | 0,0 | 0 | 113 103 | 86 089 | 76 |  |
| Monténégro | 0,1 | 0 | 91 802 | 68 017 | 74 |  |
| Maroc | 8,1 | 0 | 103 600 | 122 022 | 118 | 100 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 114 887 | 117 638 | 102 | 100 |
| Myanmar | 0,0 | 0 | 106 104 | 255 | 0 | 0 |
| Namibie | 0,0 | 0 | 136 571 | 102 579 | 75 | 100 |
| Nauru | 0,0 | 0 | 85 803 | 10 909 | 13 | 67 |
| Népal | 0,1 | 0 | 165 656 | 21 517 | 13 | 75 |
| Nicaragua | 0,1 | 0 | 185 441 | 158 469 | 85 | 0 |
| Niger | 1,1 | 0 | 180 501 | 237 803 | 132 | 100 |
| Nigéria | 6,5 | 0 | 1 607 925 | 2 824 372 | 176 | 57 |
| Nioué | 0,0 | 0 | 67 800 | 65 258 | 96 | 100 |
| Nioué | 0,1 | 0 | 150 003 | 165 795 | 111 | 100 |
| Oman | 0,0 | 0 | 194 291 | 138 950 | 72 | 100 |
| Pakistan | 41,3 | 0 | 1 067 839 | 1 752 988 | 164 | 80 |
| Palau | 0,0 | 0 | 164 984 | 108 709 | 66 | 100 |
| Panama | 0,0 | 0 | 317 147 | 375 068 | 118 | 100 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 | 0 | 135 665 | 68 860 | 51 | 0 |
| Paraguay | 0,0 | 0 | 206 735 | 169 389 | 82 | 100 |
| Pérou | 2,0 | 0 | 233 620 | 201 540 | 86 | 100 |
| Philippines | 0,0 | 0 | 182 055 | 220 636 | 121 |  |
| Qatar | 0,0 | 0 | 221 736 | 212 153 | 96 | 100 |
| République de Moldova | 0,0 | 0 | 105 918 | 84 883 | 80 | 100 |
| Rwanda | 0,0 | 0 | 144 001 | 39 629 | 28 |  |
| Sainte-Lucie | 0,0 | 0 | 52 693 | 8 818 | 17 | 0 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,0 | 0 | 83 715 | 51 | 0 | 67 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,0 | 0 | 127 543 | 45 479 | 36 | 50 |
| Samoa | 0,0 | 0 | 123 150 | 64 100 | 52 | 100 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,0 | 0 | 76 355 | 59 571 | 78 | 0 |
| Arabie saoudite | 0,0 | 0 | 537 696 | 784 372 | 146 | 67 |
| Sénégal | 0,0 | 0 | 215 465 | 147 941 | 69 | 100 |
| Serbie | 0,0 | 0 | 121 002 | 120 758 | 100 | 0 |
| Seychelles | 1,0 | 0 | 35 055 | 57 561 | 164 | 50 |
| Sierra Leone | 0,0 | 0 | 126 243 | 66 045 | 52 | 100 |
| Îles Salomon | 0,0 | 0 | 179 166 | 94 159 | 53 | 100 |
| Somalie | 0,0 | 0 | 104 250 | 66 701 | 64 | 50 |
| Soudan | 78,5 | 0 | 603 001 | 599 708 | 99 | 100 |
| Soudan du Sud | 0,0 | 0 | 52 500 | 20 000 | 38 | 67 |
| Sri Lanka | 0,0 | 0 | 318 895 | 162 947 | 51 |  |
| Soudan | 4,2 | 0 | 264 184 | 326 135 | 123 | 100 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 113 391 | 64 840 | 57 | 40 |
| Tchad | 0,0 | 0 | 310 915 | 262 251 | 84 | 100 |
| Thaïlande | 0,0 | 0 | 1 148 175 | 409 875 | 36 | 0 |
| Timor-Leste | 0,0 | 0 | 116 844 | 82 360 | 70 | 67 |
| Togo | 0,0 | 0 | 64 000 | 180 527 | 282 | 100 |
| Tonga | 0,0 | 0 | 178 243 | 139 461 | 78 | 100 |
| Trinité-et-Tobago | 0,0 | 0 | 297 210 | 188 548 | 63 |  |
| Tunisie | 0,0 | 0 | 205 002 | 221 899 | 108 | 0 |
| Turkménistan | 0,0 | 0 | 147 000 | 175 017 | 119 | 0 |
| Turkménistan | 0,0 | 0 | 135 500 | 156 194 | 115 | 0 |
| Tuvalu | 0,0 | 0 | 66 152 | 47 943 | 72 | 100 |
| Ouganda | 0,0 | 0 | 85 300 | 56 177 | 66 |  |
| République-Unie de Tanzanie | 0,0 | 0 | 121 625 | 82 406 | 68 | 100 |
| Uruguay | 5,3 | 0 | 464 640 | 206 209 | 44 | 50 |
| Vanuatu | 0,0 | 0 | 153 392 | 45 764 | 30 | 100 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 0,0 | 0 | 197 492 | 357 030 | 181 | 50 |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 1 669 346 | 1 101 157 | 66 | 0 |
| Yémen | 0,0 | 0 | 85 000 | 0 | 0 | 0 |
| Zambie | 0,0 | 0 | 129 001 | 120 026 | 93 | 0 |
| Zimbabwe | 8,0 | 0 | 348 967 | 240 048 | 69 | 100 |
| Région : Asie-Pacifique | 0,0 | 0 | 232 500 | 43 022 | 19 | 100 |
| Monde | 0,0 | 0 | 8 701 433 | 8 342 317 | 96 | 100 |
| Total général | 645,5 | 0 | 78 301 211 | 78 035 099 | 100 | 67 |

* Pas d’élimination en 2022 pour des projets portant sur les HFC.

** Pour les projets dont l’achèvement était prévu en 2022.

Annexe II

APERÇU DE L’ÉTAT DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

AU 31 DÉCEMBRE 2022

# Le tableau 1 de l’annexe II présente une vue d’ensemble de l’état de la mise en œuvre des projets par année. Tous les projets et activités approuvés de 1991 à 2009, et en 2011, sont à présent achevés.

Tableau 1. État d’avancement des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($ US)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvés | Achevés | Achevés (%) | Approuvé | Décaissé | Solde | Décaissé (%) |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7 950 771 | 7 950 771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41 261 376 | 41 261 376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73 198 586 | 73 198 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128 630 289 | 128 630 290 | -1 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111 188 308 | 111 188 309 | -1 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83 813 027 | 83 813 027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154 314 938 | 154 314 940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99 680 368 | 99 680 367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152 710 735 | 152 710 736 | -1 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109 540 524 | 109 540 522 | 2 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130 139 751 | 130 139 752 | -1 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162 045 818 | 162 045 816 | 2 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157 043 468 | 157 043 468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162 388 009 | 162 388 008 | 1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180 276 024 | 180 276 021 | 3 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120 847 322 | 120 847 323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120 084 049 | 120 084 047 | 2 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121 600 746 | 121 600 750 | -5 | 100 |
| 2009 | 320 | 320 | 100 | 73 691 484 | 73 400 556 | 290 929 | 100 |
| 2010 | 227 | 226 | 100 | 84 437 899 | 83 842 669 | 595 230 | 99 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201 764 577 | 201 764 500 | 78 | 100 |
| 2012 | 182 | 178 | 98 | 100 973 747 | 99 834 660 | 1 139 087 | 99 |
| 2013 | 184 | 182 | 99 | 125 242 188 | 125 205 543 | 36 645 | 100 |
| 2014 | 223 | 218 | 98 | 92 448 102 | 91 447 761 | 1 000 341 | 99 |
| 2015 | 377 | 366 | 97 | 156 661 467 | 151 691 108 | 4 970 359 | 97 |
| 2016 | 240 | 217 | 90 | 114 697 279 | 99 652 903 | 15 044 376 | 87 |
| 2017 | 124 | 109 | 88 | 63 869 396 | 60 831 726 | 3 037 671 | 95 |
| 2018 | 271 | 228 | 84 | 120 358 468 | 94 668 234 | 25 690 234 | 79 |
| 2019 | 226 | 158 | 70 | 49 195 251 | 31 101 209 | 18 094 041 | 63 |
| 2020 | 257 | 136 | 53 | 67 840 245 | 48 619 289 | 19 220 959 | 72 |
| 2021 | 296 | 30 | 10 | 85 222 543 | 28 137 526 | 57 085 018 | 33 |
| 2022 | 219 | 1 | 0 | 85 768 359 | 556 998 | 85 211 361 | 1 |
| Total | 9 174 | 8 397 | 92 | 3 538 885 115 | 3 307 468 792 | 231 416 327 | 93 |

* Projets clos ou transférés non compris.

** Coûts d’appui d’agence non compris.

Projets achevés

# Au total, 8 397 des 9174 projets (à l’exclusion des projets clos ou transférés) financés par le Fonds multilatéral ont été achevés depuis 1991, ce qui représente un taux d’achèvement de 92 pour cent. Les tableaux 2 à 4 présentent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet achevés.

Projets d’investissement achevés

# Le tableau 2 présente des informations sur les projets d’investissement achevés depuis 1991. Le tableau présente des données totales, suivies des données par région, secteur, caractéristique de mise en œuvre et mode de décaissement.

Tableau 2. Cumul des projets d’investissement achevés

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Consom-mation éliminée* | Production éliminée* | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement | Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($ US/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 000 | 2 508 639 681 | 100 | 276 034 | 204 189 | 14 | 38 | 5,22 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 528 | 170 152 839 | 99 | 18 388 | 0 | 12 | 40 | 9,25 |
| Asie et Pacifique | 1 572 | 1 856 753 604 | 100 | 214 777 | 184 239 | 16 | 38 | 4,65 |
| Europe | 166 | 72 760 978 | 100 | 8 051 | 175 | 10 | 34 | 8,85 |
| Amérique latine et Caraïbes | 734 | 408 972 260 | 100 | 34 818 | 19 775 | 14 | 37 | 7,49 |
| Monde | s.o. | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 127 | 82 501 519 | 100 | 27 449 | 0 | 16 | 43 | 3,01 |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 1 004 | 376 906 697 | 100 | 69 439 | 0 | 15 | 34 | 5,43 |
| Fumigènes | 123 | 99 900 005 | 100 | 7 993 | 0 | 10 | 49 | 12,50 |
| Halons | 39 | 71 476 177 | 100 | 42 111 | 41 958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 4 | 2 287 376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Divers | 8 | 16 059 360 | 100 | 1 574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Plan d’élimination finale | 855 | 785 715 180 | 99 | 55 567 | 10 988 | 12 | 41 | 11,81 |
| Agents de transformation | 30 | 120 252 626 | 100 | 19 573 | 52 162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Production | 62 | 416 148 243 | 100 | 0 | 99 081 | 9 | 20 | 4,20 |
| Réfrigération | 617 | 441 966 839 | 100 | 44 565 | 0 | 16 | 40 | 9,92 |
| Solvants | 128 | 94 351 804 | 100 | 7 285 | 0 | 19 | 32 | 12,95 |
| Stérilisants | 3 | 1 073 855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 1 872 | 967 222 462 | 99 | 97 233 | 17 381 | 11 | 36 | 8,44 |
| Mise en œuvre par le pays | 1 128 | 1 541 417 219 | 100 | 178 800 | 186 808 | 20 | 40 | 4,22 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 2 879 | 2 069 284 461 | 100 | 267 899 | 199 719 | 14 | 38 | 4,43 |
| Après la mise en œuvre | 50 | 17 166 608 | 100 | 2 512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financement rétroactif | 37 | 14 635 851 | 100 | 2 100 | 500 | 15 | 11 | 5,63 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 34 | 407 552 761 | 100 | 3 523 | 3 970 | 9 | 58 | 54,39 |

*À l’exclusion des projets clos ou transférés.

# Au total, 99,6 pour cent des sommes approuvées pour les projets d’investissement achevés ont été décaissées. Au total, 3 000 projets d’investissement ont été achevés depuis 1991, pour une valeur totale de 2,51 milliards $ US. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 14 mois pour les projets d’investissement. Ces derniers ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne.

Projets ne portant pas sur des investissements achevés

# Le tableau 3 présente les données cumulatives des projets ne portant pas sur des investissements achevés. Au total, 3 672 projets ne portant pas sur des investissements ont été achevés depuis 1991, pour une valeur totale de 573,41 millions $ US.

Tableau 3. Cumul des projets ne portant pas sur des investissements achevés

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3 672 | 573 409 597 | 100 | 12 | 38 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 1 131 | 99 169 287 | 99 | 12 | 38 |
| Asie et Pacifique | 1 123 | 163 097 693 | 101 | 13 | 40 |
| Europe | 239 | 22 558 259 | 100 | 9 | 33 |
| Amérique latine et Caraïbes | 860 | 102 192 382 | 99 | 13 | 41 |
| Monde | 319 | 186 391 976 | 99 | 6 | 22 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 31 | 2 461 265 | 100 | 11 | 36 |
| Destruction | 17 | 8 695 865 | 100 | 11 | 65 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 34 | 10 543 567 | 100 | 14 | 36 |
| Fumigènes | 137 | 21 224 436 | 100 | 9 | 39 |
| Halons | 82 | 11 238 157 | 100 | 17 | 44 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 1 | 53 792 | 100 | 56 | 58 |
| Divers | 1 | 76 499 | 100 | 7 | 38 |
| Plan d’élimination finale | 732 | 69 033 172 | 101 | 13 | 40 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Production | 1 | 40 000 | 100 | 4 | 4 |
| Réfrigération | 638 | 91 384 389 | 99 | 16 | 50 |
| Multiple | 1 964 | 355 259 673 | 99 | 10 | 32 |
| Solvants | 34 | 3 398 782 | 100 | 11 | 27 |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 2 992 | 431 025 891 | 99 | 12 | 37 |
| Mise en œuvre par le pays | 680 | 142 383 706 | 101 | 14 | 41 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 3 637 | 561 006 631 | 100 | 12 | 38 |
| Après la mise en œuvre | 26 | 2 325 462 | 100 | 14 | 21 |
| Financement rétroactif | 1 | 146 698 | 100 | 3 | 83 |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 8 | 9 930 807 | 100 | 7 | 38 |

# Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 12 mois pour les projets ne portant pas sur des investissements. Ces derniers ont été achevés 38 mois après leur approbation, en moyenne. Ce chiffre est influencé par le grand nombre de projets de la catégorie « Multiple » (1 964 sur 3672) pour lesquels le délai moyen d’achèvement de projet est de 32 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements des autres secteurs ont été achevés dans un délai de 4 à 65 mois suivant leur approbation.

# Presque tous les projets ont été mis en œuvre par l’agence concernée plutôt que par le pays. La mise en œuvre de projets ne portant pas sur des investissements par les agences n’exige habituellement pas d’accords légaux, ce qui peut expliquer pourquoi le délai est plus court (37 mois) que pour les projets ne portant pas sur des investissements mis en œuvre par le pays (41 mois).

Activités de préparation de projet achevées

# Le tableau 4 présente les données cumulatives des activités de préparation de projet. Au total, 1 725 activités de préparation ont été achevées depuis 1991, pour une valeur totale de 86,41 millions $ US.

Tableau 4. Cumul des activités de préparation de projet achevées

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1 725 | 86 413 178 | 100 | 8 | 23 |
| Région |  |  |  |  |  |
| Afrique | 446 | 15 165 941 | 99 | 8 | 25 |
| Asie et Pacifique | 656 | 42 730 224 | 100 | 8 | 23 |
| Europe | 122 | 5 084 615 | 100 | 7 | 22 |
| Amérique latine et Caraïbes | 482 | 21 821 972 | 100 | 7 | 21 |
| Monde | 19 | 1 610 425 | 100 | 5 | 16 |
| Secteur |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 45 | 1 254 279 | 100 | 6 | 17 |
| Destruction | 18 | 818 719 | 100 | 13 | 40 |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Mousses | 259 | 11 121 927 | 100 | 6 | 21 |
| Fumigènes | 118 | 2 993 886 | 100 | 5 | 17 |
| Halons | 27 | 836 728 | 100 | 6 | 19 |
| Plan de réduction progressive des HFC | 1 | 170 000 | 66 | 6 | 17 |
| Secteurs multiples | 3 | 139 440 | 100 | 3 | 34 |
| Divers | 2 | 240 747 | 100 | 11 | 35 |
| Plan d’élimination finale | 505 | 28 834 397 | 99 | 11 | 31 |
| Agents de transformation | 9 | 694 384 | 100 | 9 | 19 |
| Production | 12 | 1 402 145 | 100 | 7 | 15 |
| Réfrigération | 385 | 13 804 437 | 100 | 7 | 21 |
| Multiple | 283 | 21 969 992 | 100 | 4 | 15 |
| Solvants | 57 | 2 127 097 | 100 | 6 | 25 |
| Stérilisants | 1 | 5 000 | 100 | 1 | 9 |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 1 506 | 71 445 817 | 100 | 7 | 22 |
| Mise en œuvre par le pays | 219 | 14 967 361 | 99 | 11 | 30 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 1 715 | 84 811 717 | 100 | 8 | 23 |
| Après la mise en œuvre | 6 | 899 752 | 100 | 7 | 21 |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 4 | 701 708 | 100 | 5 | 29 |

# Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de huit mois pour les activités de préparation de projet. Ces dernières ont été achevées 23 mois après leur approbation, en moyenne. Au total, 99,5 pour cent des sommes approuvées pour les activités de préparation de projet achevées ont été décaissées.

Projets en cours

# Au total, 777 projets étaient en cours de mise en œuvre à la fin de 2022. Les tableaux 5 à 7 présentent des informations sur les projets d’investissement, les projets ne portant pas sur des investissements et les activités de préparation de projet en cours.

## Projets d’investissement en cours

# Le tableau 5 présente les informations sur l’état des projets d’investissement par région, secteur et caractéristique de mise en œuvre.

Tableau 5. Cumul des projets d’investissement en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement | Pourcentage des projets dans lesquels il y a décaissement (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet | Rapport coût-efficacité global pour le Fonds ($ US/kg)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 246 | 261 304 616 | 42 | 165 | 67 | 11 | 50 | 29 | 19,13 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 76 | 41 447 700 | 33 | 51 | 67 | 14 | 53 | 37 | 69,93 |
| Asie et Pacifique | 106 | 183 059 327 | 45 | 68 | 64 | 11 | 49 | 30 | 14,51 |
| Europe | 15 | 5 383 754 | 25 | 11 | 73 | 7 | 46 | 16 | 81,82 |
| Amérique latine et Caraïbes | 49 | 31 413 835 | 41 | 35 | 71 | 9 | 49 | 22 | 80,26 |
| Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 2 | 2 470 162 | 100 | 2 | 100 | 10 | 89 | 68 | 83,45 |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 1 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | s.o. | 36 | s.o. | s.o. |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination finale | 237 | 211 424 792 | 39 | 161 | 68 | 11 | 50 | 28 | 28,03 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 2 | 44 997 213 | 51 | 1 | 50 | 16 | 52 | 49 | 7,57 |
| Réfrigération | 4 | 2 332 449 | 65 | 1 | 25 | 11 | 54 | 40 | 16,24 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 178 | 134 758 029 | 30 | 120 | 67 | 11 | 52 | 33 | 36,61 |
| Mise en œuvre par le pays | 68 | 126 546 587 | 56 | 45 | 66 | 13 | 45 | 20 | 12,68 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 234 | 137 423 526 | 32 | 155 | 66 | 12 | 50 | 29 | 47,63 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 12 | 123 881 090 | 53 | 10 | 83 | 6 | 56 | 34 | 11,49 |

*À partir des SAO à éliminer selon la proposition.

# Deux cent quarante-six projets d’investissement sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de plus de 261,3 millions $ US. Environ 42 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le rapport coût-efficacité moyen global des projets d’investissement en cours est de 19,13 $ US/kg PAO à éliminer. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 11 mois. La durée moyenne d’un projet d’investissement en cours est de 50 mois. De façon générale, les projets d’investissement sont menés à terme 29 mois plus tard que prévu, ce qui constitue un retard moyen.

Projets ne portant pas sur des investissements en cours

# Le tableau 6 présente des informations sur l’état des projets ne portant pas sur des investissements en cours par région, secteur et caractéristique de la mise en œuvre.

Tableau 6. Cumul des projets ne portant pas sur des investissements en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées | Nombre de projets dans lesquels il y a décaissement | Pourcentage des projets dans lesquels il y a décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 343 | 74 494 144 | 27 | 168 | 49 | 15 | 37 | 8 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 99 | 11 639 528 | 17 | 28 | 28 | 20 | 33 | 6 |
| Asie et Pacifique | 121 | 34 865 611 | 36 | 74 | 61 | 16 | 39 | 6 |
| Europe | 23 | 2 647 910 | 29 | 16 | 70 | 8 | 31 | 4 |
| Amérique latine et Caraïbes | 95 | 14 418 535 | 35 | 50 | 53 | 15 | 42 | 13 |
| Monde | 5 | 10 922 560 | 0 | 0 | 0 | s.o. | 15 | 0 |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 1 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | s.o. | 48 | s.o. |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination finale | 188 | 38 704 353 | 36 | 93 | 49 | 18 | 41 | 8 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Réfrigération | 2 | 1 400 000 | 84 | 1 | 50 | 4 | 54 | 33 |
| Multiple | 152 | 34 369 791 | 15 | 74 | 49 | 13 | 32 | 7 |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 292 | 58 350 676 | 26 | 132 | 45 | 16 | 37 | 7 |
| Mise en œuvre par le pays | 51 | 16 143 468 | 33 | 36 | 71 | 13 | 37 | 10 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 343 | 74 494 144 | 27 | 168 | 49 | 15 | 37 | 8 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |

# Trois cent quarante-trois projets ne portant pas sur des investissements sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de 74,49 millions $ US, et 27 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 15 mois. Les projets ne portant pas sur des investissements en cours sont achevés 37 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de huit mois.

Activités de préparation de projet achevées

# Le tableau 7 présente des informations sur l’état des activités de préparation de projet en cours par région, secteur et caractéristique de la mise en œuvre.

Tableau 7. Cumul des activités de préparation de projet en cours

| Élément | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Sommes décaissées ($ US) | Pourcentage des sommes décaissées (%) | Nombre moyen de mois entre l’approbation et le premier décaissement | Nombre moyen de mois entre l’approbation et l’achèvement prévu | Durée moyenne du retard dans l’achèvement prévu du projet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 188 | 16 642 500 | 2 506 389 | 15 | 11 | 31 | 6 |
| Région |  |  |  |  |  |  |  |
| Afrique | 92 | 6 927 500 | 724 948 | 10 | 14 | 32 | 8 |
| Asie et Pacifique | 49 | 4 586 000 | 685 186 | 15 | 8 | 28 | 4 |
| Europe | 12 | 1 259 000 | 332 510 | 26 | 8 | 28 | 3 |
| Amérique latine et Caraïbes | 35 | 3 870 000 | 763 745 | 20 | 8 | 32 | 8 |
| Monde | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Secteur |  |  |  |  |  |  |  |
| Aérosols | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Destruction | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Lutte contre l’incendie | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Mousses | 2 | 160 000 | 34 412 | 22 | 8 | 42 | 24 |
| Fumigènes | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Halons | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan de réduction progressive des HFC | 131 | 14 320 000 | 1 773 695 | 12 | 9 | 27 | 2 |
| Secteurs multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Divers | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Plan d’élimination finale | 52 | 1 952 500 | 605 223 | 31 | 15 | 40 | 16 |
| Agents de transformation | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Production | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Réfrigération | 3 | 210 000 | 93 059 | 44 | 4 | 31 | 6 |
| Multiple | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Solvants | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Stérilisants | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Caractéristiques de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |
| Mise en œuvre par l’agence | 155 | 13 019 500 | 1 948 530 | 15 | 11 | 31 | 6 |
| Mise en œuvre par le pays | 33 | 3 623 000 | 557 859 | 15 | 8 | 32 | 7 |
| Mode de décaissement |  |  |  |  |  |  |  |
| Au cours de la mise en œuvre | 188 | 16 642 500 | 2 506 389 | 15 | 11 | 31 | 6 |
| Après la mise en œuvre | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Financement rétroactif | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |
| Du pays aux bénéficiaires finaux | 0 | 0 | 0 | 0 | s.o. | s.o. | s.o. |

# Cent quatre-vingt-huit activités de préparation de projet sont en cours de mise en œuvre pour une valeur totale de 16,64 millions $ US, et 15 pour cent des sommes ont déjà été décaissées. Le délai moyen entre l’approbation et le premier décaissement est de 11 mois. Les activités de préparation de projet en cours sont achevées 31 mois, en moyenne, après la date d’approbation, ce qui représente un retard de six mois.

Projets clos

# Le tableau 8 présente un résumé des projets clos. Au total, 277 projets ont été clos depuis 1991, pour une valeur totale de 15,01 millions $ US.

Tableau 8. Résumé des projets clos

| Agence | Nombre de projets | Sommes approuvées plus ajustements ($ US) | Sommes décaissées ($ US) | Solde ($ US) | Consommation PAO à éliminer | Consommation PAO éliminée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6 895 392 | 6 895 392 | 1 | 673 | 636 |
| PNUE | 14 | 21 000 | 21 000 | 0 | 12 | 12 |
| ONUDI | 68 | 6 446 674 | 6 446 674 | 0 | 1 808 | 367 |
| Banque mondiale | 95 | 1 373 519 | 1 373 519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilatérales | 19 | 272 901 | 227 901 | 45 000 | 223 | 0 |
| Total | 277 | 15 009 486 | 14 964 486 | 45 000 | 3 373 | 1 595 |

Annexe III

APERÇU DES PROJETS ET ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES HFC

# Le Comité exécutif approuve le financement de la mise en œuvre de projets d’investissement en lien avec les HFC (décisions 78/3 (g) et 79/45) et d’activités de facilitation depuis sa 80e réunion, afin d’aider les bureaux nationaux de l’ozone à respecter leurs obligations initiales en lien avec la réduction progressive des HFC au titre de l’Amendement de Kigali (décision 79/46).

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 325 projets et activités en lien avec les HFC dans 138 pays et deux régions, dont 148 demandes de préparation de projet, 16 projets d’investissement, deux demandes de plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP), un projet d’appui technique et 158 activités de facilitation, pour la somme de 49,92 millions $ US (hors coûts d’appui).

# Le tableau 1 présente un aperçu de tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral, par pays, indépendamment de leur source de financement, en précisant l’état de la ratification de l’Amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC.

Tableau 1. Aperçu de tous les projets et activités en lien avec les HFC relevant du Fonds multilatéral

| Pays | Groupe | Ratification de l’Amendement de Kigali | Mise en œuvre du programme d’octroi de permis | Sommes approuvées ($ US) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Activités de facilitation | Préparation de projets | Projets d’investissement | KIP | Appui technique |
| Afghanistan | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Albanie | I | Oui | √ | 94 978 | 130 000 |  |  |  |
| Algérie | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Angola | I | Oui | En instance | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Antigua-et-Barbuda | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentine | I | Oui | √ | 250 000 | 294 816 | 3 368 606 |  |  |
| Arménie | I | Oui | √ | 149 639 | 170 000 |  |  |  |
| Bahamas | I | Oui | En instance | 95 000 |  |  |  |  |
| Bahreïn | II |  |  | 140 240 |  |  |  |  |
| Bangladesh | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 | 3 131 610 |  |  |
| Barbade | I | Oui | √ |  |  |  |  |  |
| Belize | I | Oui | En instance | 95 000 |  |  |  |  |
| Bénin | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Bhoutan | I | Oui | √ | 49 654 | 100 000 |  |  |  |
| Bolivie (État plurinational de) | I | Oui | √ | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Bosnie-Herzégovine | I | Oui | √ | 94 920 | 130 000 |  |  |  |
| Botswana | I | Oui | √ | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Brésil | I | Oui | √ |  |  |  |  |  |
| Brunéi Darussalam | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Burkina Faso | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Burundi | I | Oui | √ | 150 000 |  |  |  |  |
| Cabo Verde | I | Oui | √ | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Cambodge | I | Oui | √ | 147 918 | 170 000 |  |  |  |
| Cameroun | I | Oui | √ | 149 324 | 190 000 |  |  |  |
| République centrafricaine | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Tchad | I | Oui | √ | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Chili | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Chine | I | Oui | √ | 244 685 | 47 687 | 1 274 967 |  |  |
| Colombie | I | Oui | √ | 250 000 | 220 000 |  |  |  |
| Comores | I | Oui | √ | 50 000 | 100 000 |  |  |  |
| Congo | I | Oui | En instance | 149 841 | 170 000 |  |  |  |
| Îles Cook | I | Oui | √ | 50 000 |  |  |  |  |
| Costa Rica | I | Oui | √ | 144 830 | 170 000 |  |  |  |
| Côte d’Ivoire | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Cuba | I | Oui | √ | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| République populaire démocratique de Corée | I | Oui | √ |  |  |  |  |  |
| République démocratique du Congo | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Djibouti | I |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Dominique | I |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| République dominicaine | I | Oui | √ | 149 518 | 201 572 | 129 801 |  |  |
| Équateur | I | Oui | √ | 120 725 | 219 937 | 267 885 |  |  |
| Égypte | I | Oui | En instance | 250 000 | 17 964 |  |  |  |
| El Salvador | I | Oui | En instance | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Guinée équatoriale | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Érythrée | I | Oui | En instance | 92 822 |  |  |  |  |
| Eswatini (Royaume d’) | I | Oui | √ | 94 509 | 130 000 |  |  |  |
| Éthiopie | I | Oui | En instance | 94 208 | 130 000 |  |  |  |
| Fidji | I | Oui | √ | 150 000 | 130 000 |  |  |  |
| Gabon | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Gambie | I | Oui | √ | 94 947 | 130 000 |  |  |  |
| Géorgie | I | Oui | En instance | 95 000 |  |  |  |  |
| Ghana | I | Oui | √ | 149 425 | 190 000 |  |  |  |
| Grenade | I | Oui | √ | 46 491 | 100 000 |  |  |  |
| Guatemala | I |  | √ | 128 267 |  |  |  |  |
| Guinée | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Guinée-Bissau | I | Oui | √ | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Guyana | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |
| Haïti | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |
| Honduras | I | Oui | √ | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Inde | II | Oui | √ | 250 000 |  |  |  |  |
| Indonésie | I | Oui | En instance | 246 666 |  |  |  |  |
| Iran (République islamique d’) | II |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
| Iraq | II |  |  | 168 030 |  |  |  |  |
| Jamaïque | I |  |  | 145 083 |  |  |  |  |
| Jordanie | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 | 1 637 610 |  |  |
| Kenya | I | Oui | En instance | 150 000 |  |  |  |  |
| Kiribati | I | Oui | √ | 50 000 |  |  |  |  |
| Koweït | II |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
| Kirghizistan | I | Oui | √ | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| République démocratique populaire lao | I | Oui | √ | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Liban | I | Oui | √ | 149 979 | 247 894 | 1 039 874 |  |  |
| Lesotho | I | Oui | En instance | 94 532 | 130 000 |  |  |  |
| Libéria | I | Oui | En instance | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Libye | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Madagascar | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Malaisie | I | Oui | √ | 149 954 | 170 000 |  |  |  |
| Malawi | I | Oui | √ | 250 000 | 480 000 |  |  |  |
| Maldives | I | Oui | √ | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Mali | I | Oui | En instance | 150 000 |  |  |  |  |
| Îles Marshall | I | Oui | √ | 50 000 |  |  |  |  |
| Mauritanie | I |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| Maurice | I | Oui | √ | 139 622 | 170 000 |  |  |  |
| Mexique | I | Oui | √ | 240 755 | 424 512 | 4 195 944 |  |  |
| Micronésie (États fédérés de) | I | Oui | √ | 48 247 |  |  |  |  |
| Mongolie | I | Oui | √ | 92 866 | 130 000 |  |  |  |
| Monténégro | I | Oui | √ | 49 973 | 100 000 |  |  |  |
| Maroc | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Mozambique | I | Oui | En instance | 149 330 | 170 000 |  |  |  |
| Myanmar | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |
| Namibie | I | Oui | √ | 147 673 | 170 000 |  |  |  |
| Nauru | I | Oui | √ | 26 062 |  |  |  |  |
| Népal | I |  | √ | 95 000 |  |  |  |  |
| Nicaragua | I | Oui | √ | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Niger | I | Oui | √ | 148 244 | 170 000 |  | 100 000 |  |
| Nigéria | I | Oui | √ | 245 868 | 220 000 |  |  |  |
| Nioué | I | Oui | √ | 33 863 |  |  |  |  |
| Nioué | I | Oui | √ | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Oman | II |  |  | 129 061 |  |  |  |  |
| Pakistan | II |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
| Palau | I | Oui | √ | 25 000 |  |  |  |  |
| Panama | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |
| Paraguay | I | Oui | √ | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Pérou | I | Oui | √ | 147 582 | 190 000 |  |  |  |
| Philippines | I | Oui | √ | 225 992 | 220 000 |  |  |  |
| Qatar | II |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| République de Moldova | I | Oui | En instance | 50 000 |  |  |  |  |
| Rwanda | I | Oui | √ | 91 190 | 130 000 |  |  |  |
| Sainte-Lucie | I |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Saint-Kitts-et-Nevis | I | Oui | √ | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | I | Oui | √ | 50 000 |  |  |  |  |
| Samoa | I | Oui | √ | 49 018 |  |  |  |  |
| Sao Tomé-et-Principe | I | Oui | En instance | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Arabie saoudite | II |  |  | 250 000 |  |  |  |  |
| Sénégal | I | Oui | √ | 137 814 | 190 000 |  |  |  |
| Serbie | I | Oui | √ | 143 900 | 170 000 |  |  |  |
| Seychelles | I | Oui | √ | 95 000 | 130 000 |  |  |  |
| Sierra Leone | I | Oui | √ | 94 741 | 130 000 |  |  |  |
| Îles Salomon | I | Oui | √ | 95 000 |  |  |  |  |
| Somalie | I | Oui | En instance | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Soudan | I | Oui | √ | 240 000 | 220 000 |  |  |  |
| Soudan du Sud | I |  |  | 94 791 |  |  |  |  |
| Sri Lanka | I | Oui | √ | 150 000 | 170 000 |  |  |  |
| Soudan | I |  |  | 149 656 | 30 000 |  |  |  |
| Suriname | I |  |  | 95 000 |  |  |  |  |
| Tchad | I | Oui | √ | 250 000 | 220 000 |  |  |  |
| Thaïlande | I |  |  | 250 000 | 30 000 | 183 514 |  |  |
| Timor-Leste | I |  |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Togo | I | Oui | √ | 129 488 | 170 000 |  |  |  |
| Tonga | I | Oui | √ | 48 745 |  |  |  |  |
| Trinité-et-Tobago | I | Oui | √ | 145 733 | 190 000 |  |  |  |
| Tunisie | I | Oui | √ | 149 990 | 190 000 |  |  |  |
| Turkménistan | I | Oui | √ | 250 000 | 220 000 |  |  |  |
| Turkménistan | I | Oui | √ | 148 955 | 170 000 |  |  |  |
| Tuvalu | I | Oui | √ | 25 631 |  |  |  |  |
| Ouganda | I | Oui | √ | 49 763 | 100 000 |  |  |  |
| République-Unie de Tanzanie | I | Oui | √ | 94 185 | 130 000 |  |  |  |
| Uruguay | I | Oui | √ | 150 000 | 190 000 |  |  |  |
| Vanuatu | I | Oui | √ | 46 845 |  |  |  |  |
| Venezuela (République bolivarienne du) | I | Oui | En instance | 250 000 |  |  |  |  |
| Viet Nam | I | Oui | √ | 249 238 | 220 000 |  |  |  |
| Yémen | I |  |  |  |  |  |  |  |
| Zambie | I | Oui | En instance | 94 254 | 130 000 |  |  |  |
| Zimbabwe | I | Oui | √ | 140 551 | 189 909 | 426 954 |  |  |
| Région : Asie-Pacifique |  |  |  |  | 780 000 |  |  |  |
| Monde |  |  |  |  |  |  |  | 793 400 |
| Total général |  |  |  | 18 365 810 | 15 004 290 | 15 656 765 | 100 000 | 793 400 |

Annexe IV

PLAN DE GESTION DE L’ÉLIMINATION DES HCFC PAR PAYS 
AU 31 DÉCEMBRE 2022

| Pays | Élimination approuvée (tonnes PAO) | Sommes approuvées ($ US) | Sommes décaissées ($ US) | Solde ($ US) | Sommes décaissées (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afghanistan | 9,4 | 989 524 | 581 799 | 407 725 | 59 |
| Albanie | 4,1 | 561 413 | 360 678 | 200 735 | 64 |
| Algérie | 13,5 | 1 808 804 | 1 230 178 | 578 626 | 68 |
| Angola | 10,8 | 989 326 | 549 835 | 439 491 | 56 |
| Antigua-et-Barbuda | 0,0 | 27 235 | 27 235 | 0 | 100 |
| Argentine | 142,4 | 15 345 624 | 11 810 316 | 3 535 308 | 77 |
| Arménie | 3,5 | 676 735 | 675 496 | 1 239 | 100 |
| Bahamas | 3,2 | 486 225 | 257 083 | 229 142 | 53 |
| Bahreïn | 39,0 | 1 436 624 | 1 036 087 | 400 536 | 72 |
| Bangladesh | 39,1 | 6 194 621 | 3 449 890 | 2 744 731 | 56 |
| Barbade | 2,5 | 439 178 | 218 016 | 221 162 | 50 |
| Belize | 1,1 | 442 704 | 273 500 | 169 204 | 62 |
| Bénin | 16,0 | 950 778 | 629 872 | 320 906 | 66 |
| Bhoutan | 0,3 | 422 359 | 422 349 | 10 | 100 |
| Bolivie (État plurinational de) | 2,7 | 479 499 | 350 784 | 128 716 | 73 |
| Bosnie-Herzégovine | 7,2 | 1 064 785 | 901 030 | 163 755 | 85 |
| Botswana | 3,8 | 810 000 | 332 412 | 477 588 | 41 |
| Brésil | 531,7 | 42 510 669 | 35 080 889 | 7 429 781 | 83 |
| Brunéi Darussalam | 3,9 | 475 100 | 299 103 | 175 997 | 63 |
| Burkina Faso | 3,9 | 628 630 | 628 630 | 0 | 100 |
| Burundi | 1,0 | 296 692 | 296 379 | 313 | 100 |
| Cabo Verde | 0,1 | 332 834 | 159 834 | 173 000 | 48 |
| Cambodge | 7,8 | 1 350 000 | 1 105 090 | 244 909 | 82 |
| Cameroun | 34,7 | 2 441 520 | 1 382 731 | 1 058 789 | 57 |
| République centrafricaine | 0,5 | 64 001 | 64 001 | 0 | 100 |
| Tchad | 10,9 | 887 542 | 554 542 | 333 000 | 62 |
| Chili | 77,1 | 5 431 854 | 4 213 093 | 1 218 762 | 78 |
| Chine | 8 969,0 | 428 853 786 | 383 217 480 | 45 636 307 | 89 |
| Colombie | 193,8 | 12 443 765 | 11 183 968 | 1 259 796 | 90 |
| Comores | 0,0 | 159 653 | 159 653 | 0 | 100 |
| Congo | 3,6 | 348 626 | 282 180 | 66 446 | 81 |
| Îles Cook | 0,0 | 264 050 | 99 426 | 164 624 | 38 |
| Costa Rica | 19,6 | 1 727 049 | 1 325 384 | 401 665 | 77 |
| Côte d’Ivoire | 22,3 | 1 824 102 | 1 434 464 | 389 638 | 79 |
| Croatie | 8,1 | 804 104 | 804 104 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 2 007 527 | 1 818 423 | 189 104 | 91 |
| République populaire démocratique de Corée | 19,4 | 804 255 | 291 595 | 512 660 | 36 |
| République démocratique du Congo | 9,4 | 832 524 | 474 524 | 358 000 | 57 |
| Djibouti | 0,2 | 164 500 | 143 500 | 21 000 | 87 |
| Dominique | 0,1 | 148 050 | 10 026 | 138 024 | 7 |
| République dominicaine | 12,5 | 3 826 891 | 3 587 859 | 239 033 | 94 |
| Équateur | 28,0 | 2 549 175 | 2 529 321 | 19 853 | 99 |
| Égypte | 332,2 | 25 519 760 | 14 800 489 | 10 719 270 | 58 |
| El Salvador | 12,9 | 1 251 760 | 1 041 120 | 210 640 | 83 |
| Guinée équatoriale | 0,9 | 278 267 | 248 267 | 30 000 | 89 |
| Érythrée | 0,7 | 429 559 | 209 559 | 220 000 | 49 |
| Eswatini (Royaume d’) | 8,3 | 971 931 | 876 931 | 95 000 | 90 |
| Éthiopie | 1,9 | 507 127 | 275 127 | 232 000 | 54 |
| Fidji | 2,0 | 607 700 | 283 480 | 324 220 | 47 |
| Gabon | 10,6 | 534 841 | 461 350 | 73 491 | 86 |
| Gambie | 0,6 | 399 497 | 206 510 | 192 987 | 52 |
| Géorgie | 3,5 | 691 739 | 499 125 | 192 615 | 72 |
| Ghana | 48,5 | 1 928 700 | 1 370 977 | 557 723 | 71 |
| Grenade | 0,5 | 381 289 | 188 289 | 193 000 | 49 |
| Guatemala | 5,1 | 592 834 | 537 710 | 55 124 | 91 |
| Guinée | 2,6 | 523 053 | 484 290 | 38 762 | 93 |
| Guinée-Bissau | 1,0 | 255 849 | 255 849 | 0 | 100 |
| Guyana | 0,7 | 412 995 | 300 772 | 112 223 | 73 |
| Haïti | 0,4 | 146 291 | 136 735 | 9 556 | 93 |
| Honduras | 8,8 | 841 337 | 761 883 | 79 454 | 91 |
| Inde | 1 151,3 | 67 593 898 | 52 302 769 | 15 291 129 | 77 |
| Indonésie | 194,1 | 15 947 737 | 12 851 369 | 3 096 368 | 81 |
| Iran (République islamique d’) | 312,5 | 19 640 170 | 15 312 756 | 4 327 414 | 78 |
| Iraq | 15,0 | 1 499 045 | 862 734 | 636 311 | 58 |
| Jamaïque | 8,9 | 763 899 | 635 797 | 128 102 | 83 |
| Jordanie | 60,7 | 6 438 035 | 4 757 343 | 1 680 692 | 74 |
| Kenya | 14,1 | 1 973 000 | 1 222 686 | 750 314 | 62 |
| Kiribati | 0,0 | 310 600 | 100 914 | 209 686 | 32 |
| Koweït | 273,8 | 10 823 729 | 7 409 612 | 3 414 117 | 68 |
| Kirghizistan | 3,3 | 799 922 | 799 488 | 434 | 100 |
| République démocratique populaire lao | 1,1 | 482 400 | 216 708 | 265 692 | 45 |
| Liban | 69,6 | 6 439 571 | 6 238 842 | 200 729 | 97 |
| Lesotho | 0,0 | 448 900 | 280 270 | 168 630 | 62 |
| Libéria | 3,7 | 566 595 | 315 000 | 251 595 | 56 |
| Libye | 37,6 | 2 137 328 | 836 255 | 1 301 073 | 39 |
| Madagascar | 12,8 | 866 154 | 557 999 | 308 155 | 64 |
| Malaisie | 3,8 | 628 745 | 532 614 | 96 132 | 85 |
| Malawi | 249,2 | 15 725 205 | 14 337 994 | 1 387 211 | 91 |
| Maldives | 0,6 | 1 081 613 | 1 081 613 | 0 | 100 |
| Mali | 5,2 | 486 723 | 486 523 | 200 | 100 |
| Îles Marshall | 0,2 | 187 200 | 98 330 | 88 870 | 53 |
| Mauritanie | 4,4 | 521 750 | 149 845 | 371 905 | 29 |
| Maurice | 3,1 | 782 500 | 472 465 | 310 035 | 60 |
| Mexique | 577,5 | 27 243 986 | 23 232 936 | 4 011 050 | 85 |
| Micronésie (États fédérés de) | 0,2 | 314 100 | 123 870 | 190 230 | 39 |
| Mongolie | 1,0 | 583 769 | 387 500 | 196 269 | 66 |
| Monténégro | 0,8 | 972 660 | 494 462 | 478 198 | 51 |
| Maroc | 27,0 | 1 994 926 | 1 325 967 | 668 959 | 66 |
| Mozambique | 3,1 | 332 361 | 220 253 | 112 108 | 66 |
| Myanmar | 0,4 | 280 000 | 165 089 | 114 911 | 59 |
| Namibie | 8,2 | 810 000 | 639 746 | 170 254 | 79 |
| Nauru | 0,0 | 139 450 | 63 854 | 75 596 | 46 |
| Népal | 0,9 | 425 316 | 181 741 | 243 575 | 43 |
| Nicaragua | 3,3 | 470 355 | 341 772 | 128 582 | 73 |
| Niger | 10,8 | 910 340 | 494 334 | 416 006 | 54 |
| Nigéria | 208,4 | 11 547 490 | 8 595 583 | 2 951 907 | 74 |
| Nioué | 0,0 | 108 210 | 70 143 | 38 067 | 65 |
| Nioué | 2,6 | 1 241 950 | 1 094 700 | 147 250 | 88 |
| Oman | 18,2 | 1 403 281 | 909 734 | 493 546 | 65 |
| Pakistan | 177,8 | 12 946 694 | 9 204 169 | 3 742 525 | 71 |
| Palau | 0,2 | 303 000 | 131 000 | 172 000 | 43 |
| Panama | 11,6 | 1 217 662 | 1 064 912 | 152 750 | 87 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 3,4 | 1 125 000 | 974 195 | 150 805 | 87 |
| Paraguay | 7,7 | 838 742 | 637 351 | 201 391 | 76 |
| Pérou | 18,2 | 1 510 405 | 796 380 | 714 026 | 53 |
| Philippines | 40,0 | 3 430 092 | 2 923 545 | 506 546 | 85 |
| Qatar | 14,7 | 1 390 941 | 1 054 650 | 336 291 | 76 |
| République de Moldova | 0,6 | 384 057 | 252 054 | 132 002 | 66 |
| Rwanda | 1,9 | 437 166 | 317 299 | 119 867 | 73 |
| Sainte-Lucie | 0,3 | 147 542 | 98 342 | 49 200 | 67 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0,6 | 369 418 | 181 393 | 188 025 | 49 |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | 0,2 | 421 951 | 272 344 | 149 607 | 65 |
| Samoa | 0,2 | 344 450 | 169 750 | 174 700 | 49 |
| Sao Tomé-et-Principe | 0,1 | 154 727 | 154 727 | 0 | 100 |
| Arabie saoudite | 353,5 | 9 375 745 | 7 488 085 | 1 887 660 | 80 |
| Sénégal | 3,6 | 873 514 | 581 251 | 292 263 | 67 |
| Serbie | 7,9 | 1 225 790 | 1 017 108 | 208 682 | 83 |
| Seychelles | 1,4 | 540 000 | 365 006 | 174 994 | 68 |
| Sierra Leone | 1,0 | 458 530 | 215 507 | 243 024 | 47 |
| Îles Salomon | 1,8 | 466 250 | 220 016 | 246 234 | 47 |
| Somalie | 1,8 | 385 574 | 368 808 | 16 766 | 96 |
| Soudan | 243,1 | 9 522 272 | 5 748 273 | 3 774 000 | 60 |
| Soudan du Sud | 0,5 | 140 500 | 20 000 | 120 500 | 14 |
| Sri Lanka | 12,0 | 1 049 741 | 665 599 | 384 141 | 63 |
| Soudan | 49,0 | 4 333 164 | 2 551 850 | 1 781 314 | 59 |
| Suriname | 0,6 | 177 109 | 142 109 | 35 000 | 80 |
| Tchad | 44,8 | 4 316 733 | 1 599 906 | 2 716 827 | 37 |
| Thaïlande | 255,0 | 18 424 008 | 17 218 285 | 1 205 723 | 93 |
| Timor-Leste | 0,2 | 504 170 | 331 338 | 172 833 | 66 |
| Togo | 13,5 | 954 894 | 623 749 | 331 145 | 65 |
| Tonga | 0,1 | 324 050 | 162 353 | 161 697 | 50 |
| Trinité-et-Tobago | 17,9 | 1 931 436 | 1 553 257 | 378 179 | 80 |
| Tunisie | 16,8 | 1 798 159 | 1 482 033 | 316 126 | 82 |
| Turkménistan | 410,7 | 12 405 390 | 9 920 333 | 2 485 057 | 80 |
| Turkménistan | 4,6 | 916 206 | 680 040 | 236 166 | 74 |
| Tuvalu | 0,1 | 168 450 | 87 519 | 80 931 | 52 |
| Ouganda | 0,0 | 283 875 | 204 708 | 79 167 | 72 |
| République-Unie de Tanzanie | 1,1 | 462 271 | 203 829 | 258 442 | 44 |
| Uruguay | 15,2 | 1 835 762 | 1 204 627 | 631 135 | 66 |
| Vanuatu | 0,3 | 360 600 | 147 081 | 213 519 | 41 |
| Venezuela (République bolivarienne du) | 33,3 | 2 749 725 | 2 463 813 | 285 911 | 90 |
| Viet Nam | 280,4 | 14 800 334 | 10 603 645 | 4 196 689 | 72 |
| Yémen | 11,6 | 159 529 | 159 529 | 0 | 100 |
| Zambie | 2,5 | 462 956 | 320 569 | 142 387 | 69 |
| Zimbabwe | 12,3 | 1 288 818 | 1 084 059 | 204 759 | 84 |
| Région : Asie-Pacifique | 0,0 | 940 000 | 336 022 | 603 978 | 36 |
| Total | 16 078,2 | 904 157 172 | 745 395 251 | 158 761 923 | 82 |

Annexe V

rapport sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC financés AU TITRE des contributions supplémentaires volontaires d’un groupe de 17 parties non visées à l’article 5

- Contexte

# Lors de son examen du rapport périodique global du Fonds multilatéral au 31 décembre 2018, le Comité exécutif, à sa 84e réunion, a chargé le Secrétariat de remettre à la 85e réunion un rapport périodique supplémentaire sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC financés au titre des contributions supplémentaires volontaires d’un groupe de 17 pays non visés à l’article 5, en identifiant les pays pour lesquels les projets ont été approuvés et en offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, des sommes approuvées et décaissées, ainsi que des difficultés potentielles pouvant retarder l’achèvement des activités et projets, étant entendu que les renseignements seraient fournis sur une base individuelle pour les projets en lien avec les HFC et globalement pour les activités de facilitation sur les HFC (décision 84/12 (b)).

# En réponse à la décision 84/12 (b), le Secrétariat a remis à la 85e réunion le rapport supplémentaire sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC en utilisant le modèle actualisé, après avoir intégré les suggestions pertinentes des agences bilatérales et d’exécution.

# L’information à jour sur les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC reposant sur les rapports périodiques pour 2022 remis par les agences bilatérales et d’exécution est présentée ci-dessous.

Rapport sur les projets d’investissement en lien avec les HFC

# Les agences d’exécution ont remis des rapports de situation détaillés sur la mise en œuvre des projets d’investissement sur les HFC pour l’Argentine, le Bangladesh, la Chine, le Liban, le Mexique et la Thaïlande. Les projets individuels sont résumés dans le tableau 1.

Tableau 1. Résumé des projets d’investissement en lien avec les HFC

| Pays | Agence | Produits | HFC utilisés (tm) | Substances de remplacement utilisées | CO2-eq | Sommes approuvées ($ US) | Sommes décaissées ($ US) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentine | ONUDI | Réfrigérateurs domestiques et commerciaux | HFC-134a (96,60 tm) | R-600a/R-290 | 138 069 | 1 840 755 | 1 384 690 |
| Bangladesh | PNUD | Compresseurs et réfrigérateurs domestiques | HFC-134a (230,63 tm) | R-600a | 329 801 | 3 131 610 | 3 131 610 |
| Chine | PNUD | Mousse isolante pour les réfrigérateurs domestiques | Cyclopentane + HFC-245fa (250,00 tm) | Cyclopentane + HFO-1233zd(E) | 257 500 | 1 275 000 | 1 274 967 |
| Liban | ONUDI | Réfrigérateurs domestiques et commerciaux | HFC-134a/ R-404A (112,58 tm) | R-600a/R-290 | 245 860 | 1 053 858 | 1 039 874 |
| Mexique | ONUDI | Réfrigérateurs commerciaux | HFC-134a/ R-404A (56,04 tm) | R-600a/R-290 | 124 657 | 1 018 123 | 25 466 |
| Thaïlande | Banque mondiale | Réfrigérateurs commerciaux | HFC-134a (8,78 tm) | R-600a | 12 555 | 183 514 | 183 514 |
| Total |  |  | 754,64 |  | 1 108 442 | 8 502 860 | 7 040 121 |

# Six projets (Argentine, Bangladesh, Chine, Liban, Mexique et Thaïlande) ont été achevés. Des rapports de projet détaillés ont été fournis par le PNUD pour le Bangladesh et la Chine et par l’ONUDI pour l’Argentine et le Mexique ; ils viennent s’ajouter au rapport de fin de projet pour la Thaïlande. Le rapport concernant le sixième projet devrait être remis par l’agence concernée d’ici la fin novembre 2023.

Rapport sur les activités de facilitation de la réduction progressive des HFC

# La liste des pays visés à l’article 5 ayant reçu un soutien financier pour les activités de facilitation de la réduction progressive des HFC est fournie à l’annexe III au présent document, avec l’état de la ratification de l’Amendement de Kigali et l’état du programme d’octroi de permis pour les HFC, exigés à l’article 4 B. Le soutien à la ratification hâtive de l’Amendement de Kigali, la mise en œuvre des activités indiquées au paragraphe 20 de la décision XXVIII/2 visant à établir des arrangements institutionnels de soutien, l’examen des programmes d’octroi de permis, la communication des données sur la consommation et la production de HFC, et la démonstration d’activités ne portant pas sur des investissements telles que la formation et la diffusion d’information, sont les principales raisons justifiant les demandes de financement des activités de facilitation.

Aperçu des progrès dans la mise en œuvre

# Les activités de facilitation avancent bien dans la plupart des pays. À ce jour, les gouvernements allemand et italien, le PNUD, le PNUE, l’ONUDI et la Banque mondiale ont mené à terme 127 projets portant sur des activités de facilitation jusqu’en 2022.

# Voici un résumé des activités :

## Ratification de l’Amendement de Kigali : consultations avec les parties prenantes sur les dispositions de l’Amendement de Kigali et les conséquences de sa ratification ; rédaction des documents légaux ; coordination et diffusion d’information aux différentes parties prenantes ; évaluation par les pays des tendances en consommation de HFC et des répercussions de l’Amendement sur les différentes parties prenantes ; évaluation des besoins de formation du secteur de l’entretien à l’introduction de technologies sans HFC et l’utilisation sécuritaire des technologies de remplacement, et des douaniers au suivi et au contrôle du commerce des HFC au titre de l’Amendement de Kigali ; et participation à l’atelier régional sur la ratification de l’Amendement de Kigali ;

## Élaboration et exécution du programme d’octroi de permis et de quotas : examen et/ou révision des lois et réglementations, y compris les programmes d’octroi de permis et de quotas d’importation et d’exportation, afin d’y inclure les dispositions de l’Amendement de Kigali ; ateliers de consultation sur l’élaboration d’un programme d’octroi de permis et de quotas ; et consultations sur les mécanismes de suivi de l’offre et l’utilisation de HFC avec les douaniers et les autres parties prenantes ; lors de l’examen des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC qui ont été soumis, le Secrétariat a noté que ces activités ont facilité le processus de mise en place de systèmes d’autorisation des HFC et de procédures pour la mise en œuvre du système d’octroi de quotas pour les HFC.

## Soutien à l’exécution d’un programme de collecte de données et de suivi : création d’un programme de collecte de données sur les HFC ; consultations avec les importateurs, les négociants et les autres parties prenantes sur la collecte de données sur les HFC et les mélanges contenant des HFC ; exigences en matière d’établissement de rapports et de suivi ; mise à jour des codes de suivi du système harmonisé (SH) pour les HFC et les mélanges contenant des HFC ; coordination régionale de la mise en place de codes du SH pour les HFC ; et achat d’équipement pour identifier les frigorigènes à base de HFC ;

## Mise en œuvre d’autres activités, y compris la démonstration et la formation : programmes de formation sur l’utilisation de solutions de remplacement à faible potentiel de réchauffement de la planète (PRG), dont des frigorigènes inflammables, avec le soutien d’experts techniques ; programmes de rayonnement pour sensibiliser le public à l’Amendement de Kigali, aux HFC, aux solutions de remplacement sans HFC utilisées dans différentes applications, à l’utilisation de solutions de remplacement à faible PRG, à la réglementation sur l’utilisation de HFC et de solutions de remplacement sans HFC et au suivi de l’utilisation des HFC et des substances sans HFC dans les secteurs de la fabrication et de l’entretien de l’équipement de réfrigération, les institutions gouvernementales et techniques et le public ; et différents régimes fiscaux fondés sur le PRG des frigorigènes ; et

## Activités en lien avec l’efficacité énergétique : coordination avec les institutions d’efficacité énergétique afin d’inclure les dispositions de l’Amendement de Kigali tout en mettant en œuvre des mesures d’efficacité énergétique (p. ex., normes minimales de performance énergétique, programmes d’étiquetage, amélioration de l’efficacité énergétique de l’équipement de réfrigération et de climatisation, participation à l’élaboration de plans de refroidissement afin de promouvoir les technologies éconergétiques à faible PRG, contribution lors de l’élaboration de normes régionales sur l’adoption de technologies éconergétiques) ; encouragement de la participation des parties prenantes de l’efficacité énergétique aux réunions en lien avec l’Amendement de Kigali ; promotion de l’efficacité énergétique du refroidissement dans le cadre de mesures sectorielles de promotion de l’efficacité énergétique ; formation en technologies de réfrigération et climatisation éconergétiques ; démonstration des économies réalisées par les utilisateurs qui adoptent de l’équipement éconergétique ; et conception d’équipement de réfrigération et climatisation éconergétique, et de mesures pour accroître l’adoption de technologies éconergétiques.

Principales conclusions et enseignements tirés

# Les pays ont acquis de l’expérience concernant le processus de ratification de l’Amendement de Kigali et la mise en œuvre des activités de facilitation de la réduction progressive des HFC au cours de la mise en œuvre des activités de facilitation. Elle est résumée ci-dessous :

## le rapport d’évaluation du pays permettant de comprendre les tendances dans la consommation de HFC aide les parties prenantes à définir les mesures à prendre et leurs responsabilités dans l’application de ces mesures, et fournit des recommandations concernant les mesures d’orientation et les activités d’assistance technique qui pourraient servir de feuille de route aux pays pour la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali ; les lignes directrices sur les méthodes de collecte de données et les questionnaires de sondage/modèles de rapport structurés ont été préparés et communiqués à toutes les parties prenantes concernées ; les activités en lien avec les plans d’action sur le refroidissement et l’amélioration de l’efficacité énergétique recevant le soutien des sources de financement à l’extérieur du Fonds multilatéral présentent également des occasions de coordonner et de collaborer à la mise en œuvre de projets pour réduire progressivement les HFC ; et les interfaces avec les activités existantes et prévues des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) ont été internalisées en analysant les niveaux de consommation de HCFC et de HFC, et en consultant les parties prenantes de l’industrie ;

## le renforcement des programmes d’octroi de permis et de quotas afin d’y inclure les HFC et les mélanges contenant des HFC est une action prioritaire pour le suivi et l’établissement de rapports, qui exigent des consultations approfondies avec les institutions compétentes ; des actions ont été entreprises pour garantir l’identification exacte des HFC et des mélanges contenant des HFC, dont la mise au point des codes du SH et la mise en place de méthodes/processus pour une collecte et un suivi exacts des données sur les HFC ; la mise en place de programmes en ligne est appréciée par les douaniers et les importateurs car ils leur permettent d’économiser du temps, des coûts et des efforts ; le renforcement des capacités et la formation supplémentaire des représentants en collecte et en suivi de données sont aussi des actions prioritaires ; et la formation des douaniers et des agents d’exécution ainsi que le renforcement des points de contrôle frontaliers grâce à de l’équipement d’identification sont essentiels afin de prévenir le commerce illicite des HFC ; et, globalement, ce volet a aidé les pays à élaborer et mettre en œuvre un solide système d’autorisations et de quotas pour les HFC ;

## le suivi continu auprès des autorités responsables de l’élaboration, de la mise au point et de l’approbation des politiques et réglementations sur les HFC par le Bureau national de l’ozone est essentiel. Comme les activités en lien avec les HFC portent sur un nouveau groupe de substances comprenant des mélanges et des substances de remplacement devant être manipulées avec soin, des efforts supplémentaires sont nécessaires afin de renforcer les capacités des différentes parties prenantes nationales pour la collecte de données, le suivi et l’établissement de rapports, et pour la sensibilisation aux nouvelles politiques et réglementations en vigueur concernant les HFC. En outre, des interactions et la coordination avec les autorités chargées de l’efficacité énergétique sont nécessaires pour l’inclusion du type de frigorigène dans les normes d’efficacité énergétique, dans la mesure du possible ;

## d’importants efforts s’imposent afin d’approuver les réglementations concernant l’adoption de frigorigènes à faible PRG, surtout en ce qui concerne la sécurité ; le renforcement des capacités, comprenant la formation et la diffusion de renseignements techniques, est essentiel à l’adoption durable de frigorigènes à faible PRG inflammables, toxiques et fonctionnant à haute pression ; et le renforcement des capacités des institutions de formation et techniques, et la formation et la certification des techniciens d’entretien en manipulation de frigorigènes à faible PRG sont essentiels ; le regroupement de synergies et d’activités existantes au titre des PGEH peut faciliter l’introduction de solutions de remplacement à faible PRG durables et rentables ;

## la mise en place de normes minimales de performance énergétique, d’un régime de taxes/droits progressif fondé sur l’efficacité énergétique de l’équipement de réfrigération et de climatisation sans HFC et de taxes plus élevées pour les produits à base de frigorigènes à PRG élevé encourage l’industrie à faire la transition à de l’équipement à PRG moins élevé et plus éconergétique ; et bien que l’importation d’équipement de réfrigération et de climatisation usagé moins éconergétique ait des conséquences sur la mise en place des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique et entrave la réduction de la dépendance à l’égard des HFC (car de nombreux équipements usagés utilisent des HFC comme frigorigènes), plusieurs activités de diffusion d’information et de renforcement des capacités sont menées afin de réduire au minimum ces importations ;

## la mise en place de normes nationales d’accréditation des techniciens en réfrigération et climatisation contribuera à réduire les HFC émis par l’équipement de réfrigération et de climatisation grâce à l’adoption de bonnes pratiques d’entretien et de pratiques sécuritaires lors de l’entretien de l’équipement à base de frigorigènes inflammables, toxiques et fonctionnant à haute pression ;

## le recensement d’experts locaux pour entreprendre des activités exige le soutien continu du Bureau national de l’ozone et pour le renforcement des capacités, et tient compte des besoins/tendances précis de consommation ; et

## les activités mises en œuvre à ce jour ont élevé le niveau de sensibilisation des parties prenantes et du public quant à l’importance et aux avantages de l’Amendement de Kigali, et offert une perspective des habitudes de consommation des HFC et de l’importance de l’efficacité énergétique lors de la réduction progressive des HFC, en favorisant la participation des parties prenantes à la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali et autres interventions de suivi et de réglementation de la consommation de HFC.

## Difficultés possibles

# Voici les principales difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des activités de facilitation :

## La pandémie de COVID-19 a entravé la réalisation des activités de facilitation dans les délais approuvés pour certains pays visés à l’article 5, surtout en ce qui a trait aux consultations en personne des parties prenantes pour l’élaboration et la mise au point des réglementations sur les HFC, la ratification de l’Amendement de Kigali et l’achèvement des programmes de formation prévus au projet ; en 2022, la reprise post-COVID-19 était en bonne voie ;

## Les retards dans le règlement par voie administrative et le processus d’approbation pour la ratification de l’Amendement de Kigali et la mise au point des réglementations ont créé des difficultés dans certains pays visés à l’article 5 ; un suivi étroit, le soutien des décideurs du gouvernement, le renforcement des capacités et la diffusion d’information à l’intention des représentants du gouvernement ont aidé à amoindrir les retards ;

## La situation politique difficile et les problèmes de sécurité dans certains pays visés à l’article 5 ont entraîné des retards dans la mise en œuvre des projets ;

## Des consultations ont été menées pendant la mise en œuvre, notamment en ce qui concerne la collecte de données et les exigences d’établissement de rapports sur les HFC, et l’utilisation des HFC et des substances de remplacement sans HFC dans différentes applications (p. ex., la réfrigération et la climatisation, la mousse de polyuréthane). L’importance de l’offre de formation et de soutien technique aux techniciens afin de garantir l’adoption sécuritaire des substances de remplacement à faible PRG dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation a été soulignée. La mise en œuvre des activités de formation portant sur l’utilisation sécuritaire des substances de remplacement au titre des PGEH a offert un soutien aux techniciens d’entretien de l’équipement à base de HCFC concernant l’utilisation sécuritaire de substances de remplacement à faible PRG ; la mise en œuvre de réglementations et d’autres mesures de soutien concernant l’utilisation sécuritaire d’équipement à base de frigorigènes à faible PRG (p. ex., normes nationales régissant l’importation et l’utilisation d’équipement de réfrigération et climatisation, les programmes d’encouragement pour les utilisateurs finaux concernant l’équipement de réfrigération et climatisation à faible PRG, les programmes de certification des techniciens d’entretien sur les pratiques d’entretien sécuritaires) et les activités de diffusion d’information et de sensibilisation concernant les substances écologiques à faible PRG menées au cours du PGEH ont accru le niveau de sensibilisation des parties prenantes nationales aux technologies à faible PRG, surtout dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation ; et

## La formation régulière des douaniers est primordiale à l’application efficace des programmes d’octroi de permis et de quotas pour les HFC et de la réglementation des HFC à cause du fort roulement de personnel chez les douaniers. Les activités de facilitation ont aidé les pays visés à l’article 5 à entreprendre des consultations et la mise en œuvre d’activités sur le suivi de la consommation de HFC et l’adoption de substances de remplacement sans HFC et ont donné lieu à des dialogues sur les méthodes à adopter pour un refroidissement durable et éconergétique pendant la mise en œuvre des activités de réduction progressive des HFC. Les difficultés particulières devant être réglées lors de la réduction progressive des HFC et les synergies à regrouper lors de la mise en œuvre de l’élimination des HCFC et de la réduction progressive des HFC au cours des prochaines années pourront être précisées lorsque les pays visés à l’article 5 entreprendront la préparation de la stratégie de réduction progressive des HFC, à la suite de l’approbation des lignes directrices par le Comité exécutif.

Sommes approuvées et décaissées

# Au 31 décembre 2022, la somme totale de 23 602 480 $ US a été approuvée pour les projets d’investissement et les activités de facilitation en lien avec les HFC financés au titre des contributions supplémentaires volontaires d’un groupe de 17 pays donateurs, et la somme de 20 632 509 $ US a été décaissée.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

Les agences suivantes ont remis un rapport périodique : Allemagne, Australie, Canada, Espagne, France, Italie, Japon, PNUD, PNUE, ONUDI et Banque mondiale (documents UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 à UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19).

Le Comité exécutif a demandé que des renseignements détaillés sur chacun des projets soient mis à la disposition des membres du Comité et une version papier offerte sur demande (décision 19/23). La base de données du rapport périodique global est disponible dans un chiffrier Microsoft Excel, sur le site Intranet du Comité exécutif.

Le Comité exécutif a accepté avec satisfaction, à sa 77e réunion, les contributions supplémentaires annoncées par 17 pays non visés à l’article 5 pour permettre le démarrage rapide de la mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, étant entendu que ce financement ne serait offert qu’une seule fois et qu’il ne changerait en rien les contributions des pays donateurs. Les Parties contributrices sont : Allemagne, Australie, Canada, Danemark, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Nouvelle-Zélande, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse.

Conformément à la décision 84/12 (a) (iv), la mesure des HFC exprimée en tonnes éq. CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.

À l’exception de ceux examinés dans les documents de proposition de projet pertinents, au titre des rapports sur les projets comportant des exigences particulières pour la remise de rapports (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/20 et UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/21), ou au titre des tranches connaissant des retards dans la mise en œuvre (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24).

Les projets en cours sont tous les projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs de progrès comprennent : le pourcentage de fonds décaissés et le pourcentage de projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année exprimé en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les renseignements consignés dans la colonne réservée aux remarques dans la base de données des rapports périodiques.

Conformément à la décision 84/12 (b), un rapport périodique détaillé offrant un aperçu des objectifs, de l’état de la mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées s’il y a lieu, du niveau de financement approuvé et décaissé, et des difficultés potentielles pouvant survenir pour mener à bien les projets et les activités est présenté dans l’Annexe V au présent document.

Des 345,8 tm de HFC liées à des projets d’investissement.

L’élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes éq. CO2.

Aucune élimination en 2022 pour des projets de HFC.

Incluant 345,8 tm de HFC liées à des projets d’investissement. Le rapport coût-efficacité en éq. CO2 n’est pas fourni à cause du faible nombre de projets approuvés.

Le rapport coût-efficacité plus élevé des projets en cours est surtout attribuable aux valeurs PAO moins élevées des HCFC et aussi aux moyens par lesquels les agences attribuent l’élimination. Le rapport coût-efficacité est de 56,53 $ US/kg PAO pour les accords pluriannuels des plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), de 23,93 $ US/kg PAO pour la phase I des plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC et de 4,16 $ US/kg PAO pour la phase II des plans de gestion de l’élimination de la production de HCFC.

Les projets approuvés depuis plus de 18 mois et pour lesquels le taux de décaissement est inférieur à 1 pour cent et les projets non achevés 12 mois après la date d’achèvement indiquée dans le rapport périodique (décision 22/61). Les éléments des accords pluriannuels sont assujettis à la procédure d’annulation conformément à la décision 84/45 (c).

Le Comité exécutif a demandé aux agences bilatérales et d’exécution de fournir un bref rapport sur les principaux résultats de l’intégration du genre obtenus dans le cadre de leurs rapports d’avancement annuels, à partir de 2023, sur la base des informations dont elles disposent (décision 90/48 d)).

Les données sont présentées selon l’année où un projet a été approuvé par le Comité exécutif. Tous les projets approuvés (projets d’investissement et projets non liés aux investissements) sont traités de façon égale (c’est-à-dire un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un accord pluriannuel de 1 million $ US est considéré comme un projet, tout comme une préparation de programme de pays de 30 000 $ US). Les indicateurs clés de ce sommaire annuel sont : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO/tonnes éq. CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissement : durant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et financement rétroactif.

Les décisions 17/22 et 19/23 définissent les projets/activités achevés comme étant des projets contractés dans lesquels les SAO visées avaient été éliminées. La décision 28/2 étend la définition pour y inclure les situations qui démontrent que les CFC ayant fait l’objet d’un projet dans le secteur ne sont plus utilisés et qu’une substance de remplacement est produite (et/ou la production de celle-ci a commencé), et que l’équipement utilisant le CFC a été détruit, démantelé ou rendu inutilisable pour les SAO. Les activités du programme de travail sans élimination de SAO sont considérées comme achevées lorsque l’activité prend fin (p. ex., dans le cas d’un atelier, lorsque celui-ci a été présenté). Cette définition a été appliquée aux projets sur les HCFC.

La raison pour laquelle l’ensemble des fonds n’a pas été décaissé pour les projets achevés est qu’il faut parfois compter de six mois à un an pour mettre au point les derniers détails des dossiers de comptabilité.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/9

Libéria, Papouasie-Nouvelle-Guinée et Seychelles

Lesotho, Maldives, Rwanda et Tunisie

Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Fidji, Jamaïque, Liban, Paraguay, Pérou, Trinité-et-Tobago et Uruguay

Afghanistan, Angola, Bahamas, Bénin, Bhoutan, Bolivie (État plurinational de), Botswana, Cabo Verde, Cambodge, Chili, Chine, Comores, Congo (République démocratique du), Côte d’Ivoire, Djibouti, Dominique, Égypte, Équateur, Érythrée, Eswatini, Éthiopie, Gabon, Géorgie, Ghana, Guatemala, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau, Guyana, Honduras, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Équateur, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maldives, Mali, Mauritanie, Mexique, Micronésie (États fédérés de), Mongolie, Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nigéria, Nioué, Ouganda, Palaos, Paraguay, République arabe syrienne, République démocratique populaire lao, République dominicaine, République-Unie de Tanzanie, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan, Soudan du Sud, Sri Lanka, Suriname, Tchad, Togo, Tonga, Turkménistan, Tuvalu, Vanuatu, Zambie et Zimbabwe

Afrique du Sud, Albanie, Argentine, Arménie, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Cameroun, Chili, Congo, Égypte, Gambie, Grenade, Libye, Macédoine du Nord, Maroc, Mexique, Monténégro, Nicaragua, Niger, Philippines, Serbie, Somalie, Soudan, Tunisie, Türkiye, Uruguay, Venezuela (République bolivarienne du) et Viet Nam

Indonésie, Malaisie et Thaïlande

Toutes les Parties sont tenues de mettre en place et d’exécuter un programme d’octroi de permis d’importation et d’exportation de substances réglementées de l’Annexe F nouvelles, usées, recyclées ou régénérées avant le 1er janvier 2019 ou dans les trois mois suivant l’entrée en vigueur de ce paragraphe pour leur pays, selon l’éventualité la plus éloignée. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 qui décide qu’elle n’est pas en position de créer et de mettre en place un tel programme d’ici le 1er janvier 2019 peut retarder cette décision jusqu’au 1er janvier 2021.

Les gouvernements ont mis en œuvre plusieurs activités sur l’amélioration de l’efficacité énergétique avec et sans le soutien de sources à l’extérieur du Fonds multilatéral. Ces activités évoluent selon des exigences du pays. Ainsi, l’information sur les types de projets est illustrative et non exhaustive.