| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26 12 November 2022 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة - ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون

مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022

البند 8 (د)(4) من جدول الأعمال المؤقت

خطة أعمال منظة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية للفترة 2023-2025

# مقدمة

# تقدم هذه الوثيقة خطة أعمال منظمة الأمم المتحد للتنمية الصناعية (اليونيدو) للفترة 2023-2025 وتضمن الأنشطة المقررة لخفض المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال خلال الفترة 2023-2025 وملحق بهذه الوثيقة السرد الخاص بخطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025.

# وتتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:

أولا	الأنشطة المقررة خلال الفترة 2023-2025

ثانيا	تعليقات الأمانة

ثالثا	التعديلات التي اقترحتها الأمانة

رابعا	مؤشرات الأداء

خامسا	التوصية

أولا	الأنشطة المقررة خلال الفترة 2023-2025

# يتضمن الجدول 1 بحسب السنة قيمة الأنشطة المتضمنة في خطة أعمال اليونيدو.

الجدول 1: مخصصات الموارد في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) *- على النحو الذي قدمت به

| الوصف | 2023 | 2024 | 2025 | المجموع (2023-2025) | المجموع بعد 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 24,155,605 | 5,954,833 | 17,754,079 | 47,864,517 | 21,398,881 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية | 28,890 | 26,750 | 0 | 55,640 | 0 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 1,579,503 | 7,951,229 | 2,573,377 | 12,104,109 | 35,195,286 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- الاستثمار | 0 | 248,532 | 0 | 248,532 | 248,532 |
| إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثالثة | 42,800 | 58,850 | 0 | 101,650 | 0 |
| إعداد خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المرحلة الثالثة | 4,945,955 | 4,471,278 | 4,044,900 | 13,462,133 | 30,489,276 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة | 691,220 | 592,780 | 635,580 | 1,919,580 | 70,620 |
| خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-المساعدات التقنية | 535,000 | 0 | 0 | 535,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 31,978,973 | 19,304,252 | 25,007,936 | 76,291,161 | 87,402,595 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| مشروع كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون | 1,309,915 | 975,840 | 41,730 | 2,327,485 | 0 |
| مشروع كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون- إعداد المشروع | 3,689,772 | 5,039,370 | 71,503 | 8,800,645 | 14,784,861 |
| تعديل كيغالي - الاستثمار | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 5,320,687 | 6,015,210 | 113,233 | 11,449,130 | 14,784,861 |
| الأنشطة الموحدة |  |  |  |  |  |
| التعزيز المؤسسي | 855,841 | 2,052,817 | 855,841 | 3,764,499 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,064,760 | 2,079,213 | 2,093,768 | 6,237,741 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الموحدة | 2,920,601 | 4,132,030 | 2,949,609 | 10,002,240 | 0 |
| المجموع | 40,220,261 | 29,451,492 | 28,070,777 | 97,742,531 | 102,187,456 |

*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

# ثانيا	تعليقات الأمانة

ثانيا 1	أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون

# المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# يبلغ المستوى الكلي لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الإحدى عشر التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك لتحقيق خفض بنسبة 100 في المائة في خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون مقدار 2.79 مليون دولار أمريكي (بما في ذلك 1.29 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و1.5 مليون دولار أمريكي لفترة مابعد 2025).

# ويبلغ المستوى الإجمالي لتمويل المرحلة الثانية لخطط إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون للبلدان العشرة التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك 44.51 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 (بما في ذلك 10.82 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و33.7 مليون دولار أمريكي لفترة مابعد 2025). وعلاوة على ذلك، أدرج اليونيدو مشروع استثماري واحد كجزء من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلد واحد (ليبيا) بمبلغ 497,064  دولار أمريكي (بما في ذلك 248,532 دولار أمريكي لفترة ما بعد 2025) إعمالا للمقرر 90/40(و).

# المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# من المقرر تخصيص ما مجموعه 43.95 مليون دولار أمريكي للمرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان الثلاثة عشرة (ألبانيا والأرجنتين وأرمينيا والبرازيل وجمهورية إيران الإسلامية والأردن والكويت والمكسيك ونيجيريا والفلبين وصربيا وتركمانستان وفنزويلا (جمهورية - بوليفاريا)). بما في ذلك 13.46 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و30.49 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2025).

# كفاءة استخدام الطاقة في البلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك

# سمح المقرر 89/6 بالوكالات الثنائية والمنفذة لدى تقديم المراحل الحالية والمقبلة لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك أن تدرج التمويل المتعلق بالحاجة الى تقديم بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقدرات منخفضة أو منعدمة القدرة على الاحترار العالمي وللحفاظ على كفاءة استخدام الطاقة في قطاع خدمة التبريد.

# وأدرج ما مجموعه 1.99 مليون دولار أمريكي في خطة الأعمال لأنشطة كفاءة استخدام الطاقة للبلدان التي ينخفض فيها حجم الاستهلاك البالغة 37 بلدا (بما في ذلك 1.92 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و70,620 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2025.

# المشروع الإقليمي للمساعدة التقنية للهيدروكلوروفلوروكربون

# أدرج اليونيدو مشروع إقليمي للمساعدات التقنية للهيدروكلوروفلوروكربون "الكيفية التي تؤدي بها في قطاع تكييف الهواء بما في ذلك الوقت اللازم لتحويل التكنولوجيا والعقبات أمام نجاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي" بمبلغ 535,000 دولار أمريكي في 2023 وسيكون للمشروع اتجاه عالمي ويرمي الى دعم بلدان المادة 5 في التدخلات الصناعية المستدامة في قطاع تكييف الهواء المنزلي. ويشمل العناصر التالية: إنشاء منصة للتكنولوجيا حيث يمكن للصناعات والمهتمون الآخرون الحصول على الأخبار التقنية، وإدارة محفلين عالميين لصناعات تكييف الهواء وموردي التكنولوجيا ذات الصلة (سوف يستكشف المحفل الأول حالة التكنولوجيا واحتياجات الصناعة، وسيسلم المحفل الثاني النتائج من هذا البرنامج للمساعدات التقنية) وجولات دراسية لدي مقدمي التكنولوجيا، ودراسة لاستكشاف العقبات التي تقف أمام نجاح التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ومايتصل بها من عناصر ودراسة لاستكشاف الدروس المستفادة من القواعد المعدلة لغاز الاحتباس الحراري، ودراسة عن الفروق والتماثل في التحويلات الصناعية لغازات التبريد A2L و A3والإبلاغ عنه ولا توجد في الوقت الحاضر فائدة لتمويل مشروعات المساعدات التقنية. وسوف يجري تناول هذه المسألة في سياق خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025.

ثانيا 2	أنشطة الهيدروفلوروكربون

# مشروع  كيغالي لتنفيذخفض  الهيدروفلوروكربون- إعداد المشروع

# أدرج في خطة الأعمال ما مجموعه 2.33 مليون دولار أمريكي لأنشطة إعداد مشروع كيغالي لعدد 21 بلدا في الفترة 2023-2025.

# وهناك تسعة عشرة بلدا من البلدان البالغة 21 التي وضعت أنشطة إعداد مشروع كيغالي لم تصادق بعد على تعديل كيغالي إلاّ أنها قدمت الرسالة المطلوبة من حكومة البلد المعني تبين فيها عزمها على بذل كل جهد ممكن للتصديق على تعديل كيغالي.

# مشروعات كيغالي

# أدرج في خطة الأعمال ما مجموعه 23.59 مليون دولار أمريكي لمشروعات كيغالي في 44 بلدا (بما في ذلك 8.8 مليون دولار أمريكي للفترة 2023-2025 و14.78 مليون دولار أمريكي لفترة ما بعد 2025). وعلاوة على ذلك أدرج اليونيدو مشروعات استثمارية في إطار تعديل كيغالي لبلد واحد (لبنان) بمبلغ 321,000 دولار أمريكي في 2023. وقد صادقت جميع هذه البلدان على تعديل كيغالي.

# ثانيا 3	تكاليف الوحدة الأساسية

# من المتوقع زيادة تكاليف الوحدة الأساسية بمعدل سنوي قدره 0.7 في المائة على النحو الذي اتفق عليه.

ثالثا	التعديلات التي اقترحتها الأمانة

# استندت التعديلات على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 الى المقررات ذات الصلة التي صدرت عن اللجنة التنفيذية. ولدى استعراض خطة أعمال اليونيدو المعدلة للفترة 2023-2025 ، لاحظت الأمانة أن التعديلات التالية لم تدرج:

الجدول 2: التعديلات على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) * – التي اقترحتها الأمانة

| الوصف | (2023-2025) | بعد 2025 |
| --- | --- | --- |
| قيم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتعكس المبالغ الفعلية التي ووفق عليها بموجب الاتفاقات بما في ذلك شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي قدمت للاجتماع الحادي والتسعين إلاّ أنها سحبت بعد ذلك | 342,400 | 0 |
| المساعدات التقنية للهيدروكلوروفلوروكربون | (535,000) | 0 |
| إعداد المشروعات لتعديل كيغالي إعمالا للمقرر 87/50 أو قدمت للاجتماع الحادي والتسعين | (294,342) | 0 |

*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

# ويقدم الجدول 3 نتائج التعديلات التي اقترحتها الأمانة على خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 التي عولجت أيضا في سياق خطة الأعمال التجميعية للصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025.

# الجدول 3: مخصصات الموارد في خطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 (بالدولار الأمريكي) *

| الوصف | 2023 | 2024 | 2025 | المجموع (2023-2025) | المجموع بعد 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها | 24,118,155 | 6,334,683 | 17,754,079 | 48,206,917 | 21,398,881 |
| إعداد مشروع إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثانية | 28,890 | 26,750 | 0 | 55,640 | 0 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- | 1,579,503 | 7,951,229 | 2,573,377 | 12,104,109 | 35,195,286 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- الاستثمار | 0 | 248,532 | 0 | 248,532 | 248,532 |
| إعداد مشروع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- المرحلة الثالثة | 42,800 | 58,850 | 0 | 101,650 | 0 |
| المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 4,945,955 | 4,471,278 | 4,044,900 | 13,462,133 | 30,489,276 |
| خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية- كفاءة استخدام الطاقة | 691,220 | 592,780 | 635,580 | 1,919,580 | 70,620 |
| المساعدات التقنية للهيدروكلوروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروكلوروفلوروكربون | 31,406,523 | 19,684,102 | 25,007,936 | 76,098,561 | 87,402,595 |
| أنشطة الهيدروفلوروكربون |  |  |  |  |  |
| إعداد مشروعات تعديل خطة كيغالي لتنفيذ الهيدروفلوروكربون- | 1,015,573 | 975,840 | 41,730 | 2,033,143 | 0 |
| مشروعات تعديل خطة كيغالي | 3,689,772 | 5,039,370 | 71,503 | 8,800,645 | 14,784,861 |
| مشروعات تعديل كيغالي - الاستثمار | 321,000 | 0 | 0 | 321,000 | 0 |
| المجموع الفرعي لأنشطة الهيدروفلوروكربون | 5,026,345 | 6,015,210 | 113,233 | 11,154,787 | 14,784,861 |
| الأنشطة الموحدة |  |  |  |  |  |
| التقرير المؤسسي | 855,841 | 2,052,817 | 855,841 | 3,764,499 | 0 |
| الوحدة الأساسية | 2,064,760 | 2,079,213 | 2,093,768 | 6,237,741 | 0 |
| المجموع الفرعي للأنشطة الموحدة | 2,920,601 | 4,132,030 | 2,949,609 | 10,002,240 | 0 |
| المجموع | 39,353,469 | 29,831,342 | 28,070,777 | 97,255,588 | 102,187,456 |

*  بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة حسب مقتضى الحال.

رابعا	مؤشرات الأداء

# قدم اليونيدو مؤشرات أداء إعمالا للمقرر 71/28 في سردها لخطة الأعمال. وأبلغت الأمانة اليونيدو بالأهداف الواردة في الجدول 4.

الجدول 4: مؤشرات الأداء لليونيدو لعام 2023

| نوع المؤشر | العنوان المختصر | الحساب | هدف 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| الموافقة على التخطيط | الموافقة على الشرائح | عدد الشرائح التي ووفق عليها مقابل المقررة* | 58 |
| الموافقة على التخطيط | الموافقة على المشروعات/ الأنشطة | عدد المشروعات والأنشطة التي ووفق عليها (مقابل تلك المقررة) | 19 |
| التنفيذ | الأموال التي صرفت | استنادا الى الصرف التقديري الوارد في التقرير المرحلي | 21,222,040 دولار أمريكي |
| التنفيذ | إزالة المواد المستنفدة للأوزون | إزالة المواد المستنفدة للأوزون في الشريحة عند الموافقة على الشريحة التالية مقابل تلك المقررة في خطة الأعمال* | 655.2 طن بقدرات استنفاد الأوزون |
| الاداري | انتهاء المشروع بالنسبة للأنشطة | انتهاء المشروع مقابل تلك المقررة في التقارير المرحلية لجميع الأنشطة (بما في ذلك إعداد المشروع) | 67 |
| الاداري | سرعة الانتهاء من المشروع | المدى الذي ينتهي فيه المشروع من الناحية المالية في 12 شهرا بعد الانتهاء من المشروع | 12 شهرا بعد الانتهاء من التنفيذ |
| الاداري | الانتهاء في الوقت المناسب | تقديم تقارير انتهاء المشروع في الوقت المحدد | 12 شهرا من الوقت المحدد |
| الاداري | الموعد المحدد لتقديم التقارير المرحلية | تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد وخطوط الأعمال وتقديم الأداء ما لم يتفق على غير ذلك | في الوقت المحدد |

*  سوف يخفض هدف الوكالة إذا لم تتمكن من تقديم شريحة نتيجة لوكالة رئيسية أخرى إذا ووفق على ذلك بواسطة الوكالة الأخرى.

خامسا	التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:

## أن تحاط علما بخطة أعمال اليونيدو للفترة 2023-2025 الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26؛

## أن توافق على مؤشرات الأداء لليونيدو على النحو الوارد في الجدول 4 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26.

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1.

نوقش مشروع خطة الأعمال للفترة 2023-2025 خلال الاجتماع التنسيقي بين الوكالات الذي عقد في مونتريال من 20 الى 22 سبتمبر/ أيلول 2022. وتتناول خطة الأعمال الواردة في هذه الوثيقة المسائل التي أثيرت خلال الاجتماع.

لإتاحة تقديم خطة قطاع الرغاوى خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل 1 يناير/ كانون الأول 2024 لإزالة الاستهلاك المتبقي في قطاع تصنيع الرغاوى.

إدراج المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خطة الأعمال بما في ذلك إعداد المشروع الذي يسمح بع للبلدان التي ووفق لها على المرحلة الثانية من هذه الخطة والتي لديها هدف خفض لما بعد 2024 (المقرر 88/34(د)).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.

يمكن تقديم التمويل المتعلق بإعداد خطط التنفيذ الوطنية لتحقيق التزامات الخفض الأولية لخفض الهيدروفلوروكربون، في أسرع وقت ممكن قبل خمس سنوات من تلك الالتزامات بعد أن يكون البلد قد صادق على تعديل كيجالي على أساس المبادئ التوجيهية التي سيجري الموافقة عليها (المقرر 79/46(ب)(3)). وعلاوة على ذلك، يمكن إدراج أنشطة إعداد مشروعات خفض الهيدروفلوروكربون في خطة الأعمال للبلدان التي لم تصادق على تعديل كيجالي إلاّ أنها قدمت رسالة تفيد فيها حكومة البلد على عزمها على بذل كل جهد ممكن للتصديق على تعديل كيجالي (المقرر 84/46(و)). وقد ووفق على المبادئ التوجيهية لإعداد مشروعا تعديل كيجالي خلال الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 87/50).

وتتيح مشروعات كيجالي على أن تدرج هذه الخطط في خطط الأعمال للبلدان فقك التي صادقت على تعديل كيجالي (المقرر 84/45(ز)).

سوف تنظر تكاليف الوحدة الأساسية لليونيدو خلال الاجتماع الحادي والتسعين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).

الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22.