| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/27 10 de noviembre de 2022 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima primera reunión

Montreal, 5-9 de diciembre de 2022

Cuestión 8(d)(v) del orden del día provisional

PLAN ADMINISTRATIVO DEL BANCO MUNDIAL PARA 2023-2025

# Introducción

# Este documento presenta el plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025 e incluye las actividades previstas para la reducción de sustancias controladas en el marco del Protocolo de Montreal durante el período 2023-2025. El texto del plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025 se adjunta al presente documento.

# Este documento está formado por las siguientes secciones:

- Actividades planificadas durante el periodo 2023-2025

- Comentarios de la Secretaría

- Ajustes propuestos por la Secretaría

- Indicadores de desempeño

- Recomendación

I.	Actividades planificadas durante el periodo 2023-2025

# En la tabla 1 se establece el valor anual de las actividades incluidas en el plan administrativo del Banco Mundial.

Tabla 1. Asignación de recursos en el plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025 ($EUA)* como se presentó

| Descripción | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2023-2025) | Total después de 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| Planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) aprobados | 7 614 689 | 24 488 763 | 5 350 000 | 37 453 452 | 4 494 000 |
| Preparación de PGEH – etapa III | 160 500 | 0 | 0 | 160 500 | 0 |
| PGEH, etapa III | 0 | 1 070 000 | 2 140 000 | 3 210 000 | 2 140 000 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HCFC | 7 775 189 | 25 558 763 | 7 490 000 | 40 823 952 | 6 634 000 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Preparación del plan de aplicación de la Enmienda de Kigali para los HFC (PAK) | 470 800 | 0 | 0 | 470 800 | 0 |
| PAK | 3 210 000 | 3 210 000 | 0 | 6 420 000 | 42 800 000 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HFC | 3 680 800 | 3 210 000 | 0 | 6 890 800 | 42 800 000 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Unidad central | 1 747 145 | 1 759 375 | 1 771 691 | 5 278 211 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 676 584 | 0 | 676 584 | 1 353 168 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 2 423 729 | 1 759 375 | 2 448 275 | 6 631 379 | 0 |
| Total | 13 879 718 | 30 528 138 | 9 938 275 | 54 346 131 | 49 434 000 |

*Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# II.	Comentarios de la Secretaría

II.1 HCFC-141b

# Etapa III de los PGEH

# Se ha previsto un total de 5,35 millones $EUA para la etapa III de los planes de gestión de la eliminación de los HCFC (PGEH) de un país (Vietnam), incluyendo 3,21 millones $EUA para 2023-2025 mientras que 2,14 millones $EUA son para el periodo posterior a 2025. La inclusión de la etapa III de los PGEH en el plan administrativo, incluida la preparación de proyectos, está permitida para los países para los que se había aprobado la etapa II del PGEH y que tenían un objetivo de reducción más allá de 2024 (decisión 88/34(d)).

II.2	Actividades relacionadas con los HFC

# Preparación de proyectos PAK

# Se ha incluido un total de 470 800 $EUA para actividades de preparación de proyectos PAK en el plan administrativo 2023-2025 para dos países (Indonesia y Tailandia). Estos dos países no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero han presentado la carta requerida de sus gobiernos indicando su intención de hacer todo lo posible para ratificarla.

PAK

# La decisión 84/46(g) permitía la inclusión de los PAK en el plan administrativo sólo para los países que habían ratificado la Enmienda de Kigali. Se incluye un total de 49,22 millones $EUA para los PAK de cuatro países (Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam). Dos de estos países (Indonesia y Tailandia) aún no han ratificado la Enmienda de Kigali.

# II.3	Costos de la unidad central

# Se espera que los costos de la unidad central aumenten a una tasa anual del 0,7 %, como se había acordado.

III.	Ajustes propuestos por la Secretaría

# Los ajustes en el plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025 se basaron en las decisiones pertinentes del Comité Ejecutivo. Al examinar la versión revisada del plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025, la Secretaría señaló que no se habían incluido los ajustes siguientes:

Tabla 2. Ajustes en el plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025 ($EUA)*, según lo propuesto por la Secretaría

| Ajuste | 2023–2025 | Después de 2025 |
| --- | --- | --- |
| Preparación de proyectos para PAK de conformidad con la decisión 87/50 | (74 968) | 0 |
| PAK de conformidad con la decisión 84/46(g) | (3 210 000) | (21 400 000) |

*Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

# La tabla 3 presenta los resultados de los ajustes propuestos por la Secretaría en el plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025, que también se abordan en el contexto del plan administrativo refundido del Fondo Multilateral para 2023-2025.

Tabla 3. Asignación de recursos en el plan administrativo ajustado del Banco Mundial para 2023-2025 ($EUA)*

| Descripción | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2023-2025) | Total después de 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades relativas a los HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH aprobados | 7 614 689 | 24 488 763 | 5 350 000 | 37 453 452 | 4 494 000 |
| Preparación de PGEH – etapa III | 160 500 | 0 | 0 | 160 500 | 0 |
| PGEH, etapa III | 0 | 1 070 000 | 2 140 000 | 3 210 000 | 2 140 000 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HCFC | 7 775 189 | 25 558 763 | 7 490 000 | 40 823 952 | 6 634 000 |
| Actividades relativas a los HFC |  |  |  |  |  |
| Preparación de PAP | 395 832 | 0 | 0 | 395 832 | 0 |
| PAK | 3 210 000 | 0 | 0 | 3 210 000 | 21 400 000 |
| Subtotal de las actividades relativas a los HFC | 3 605 832 | 0 | 0 | 3 605 832 | 21 400 000 |
| Actividades estándar |  |  |  |  |  |
| Unidad central | 1 747 145 | 1 759 375 | 1 771 691 | 5 278 211 | 0 |
| Fortalecimiento institucional | 676 584 | 0 | 676 584 | 1 353 168 | 0 |
| Subtotal de las actividades estándar | 2 423 729 | 1 759 375 | 2 448 275 | 6 631 379 | 0 |
| Total | 13 804 750 | 27 318 138 | 9 938 275 | 51 061 163 | 28 034 000 |

*Incluidos los gastos de apoyo al organismo cuando corresponda.

IV.	Indicadores de desempeño

# El Banco Mundial presentó indicadores de desempeño de acuerdo a la decisión 71/28 en el texto de su plan administrativo. La Secretaría informó al Banco Mundial de los objetivos que se muestran en la tabla 4.

Tabla 4. Indicadores de desempeño para el Banco Mundial para 2023

| Tipo de indicador | Título corto | Cálculo | Objetivo 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planificación - Aprobación | Tramos aprobados | Número de tramos aprobados frente a los planificados* | 4 |
| Planificación - Aprobación | Proyectos/actividades aprobados | Número de proyectos/actividades aprobados frente a los planificados (incluyendo actividades de preparación de proyectos) | 6 |
| Ejecución | Fondos desembolsados | Sobre la base del desembolso estimado en el informe sobre la marcha de las actividades | 8 701 634 $EUA |
| Ejecución | Eliminación de SAO | Eliminación de SAO para el tramo cuando el siguiente tramo está aprobado frente a la eliminación prevista en los planes administrativos* | 814,6 toneladas PAO |
| Ejecución | Terminación de proyectos para las actividades | Terminación de proyecto frente a proyectos planificados en los informes sobre la marcha de todas las actividades (excluyendo la preparación del proyecto) | 5 |
| Administrativo | Rapidez de la terminación financiera | Medida en que los proyectos se han completado financieramente 12 meses después de la terminación del proyecto | 90% |
| Administrativo | Presentación puntual de los informes de terminación de proyectos | Presentación puntual de informes de terminación de proyecto frente a los acordados | 4 |
| Administrativo | Presentación puntual de los informes sobre la marcha de las actividades | Presentación puntual de informes sobre la marcha de las actividades, planes administrativos y respuestas a menos que se haya acordado otra cosa | A tiempo |

* El objetivo de un organismo se reduciría si no pudo presentar un tramo debido a otro organismo de cooperación o director, si así acordó dicho organismo.

V.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

## Tomar nota del plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025 que se recoge en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/27; y

## Aprobar los indicadores de desempeño para el Banco Mundial, tal como figuran en la tabla 4 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/27.

UNEP/OzL.Pro/ExCom//91/1

En la reunión de coordinación entre organismos (IACM), celebrada en Montreal del 20 al 22 de septiembre de 2022, se debatió un proyecto de plan administrativo del Banco Mundial para 2023-2025. En el plan administrativo que figura en este documento se abordan las cuestiones planteadas en la reunión.

La financiación para la preparación de planes nacionales de ejecución para cumplir las obligaciones iniciales de reducción para la reducción progresiva de los HFC se podría proporcionar, como muy pronto, cinco años antes de la fecha de cumplimiento de esas obligaciones, después de que un país haya ratificado la Enmienda de Kigali y sobre la base de las directrices que se hayan de aprobar en el futuro (decisión 79/46(b)(iii)). Además, las actividades de preparación para la eliminación de los HFC podrían incluirse en el plan administrativo para los países que no han ratificado la Enmienda de Kigali, pero que han presentado una carta indicando la intención de sus gobiernos de hacer todo lo posible para ratificarla (decisión 84/46(f)). Las directrices para la preparación de PAK se aprobaron en la 87ª reunión (decisión 87/50).

Los costos de la unidad central del Banco Mundial para 2023 se examinarán en la 91ª reunión (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).

UNEP/OzL.Pro/ExCom//91/22