| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88 3 November 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 12 предварительной повестки дня

# РАССМОТРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕГРАЦИИ ОТЧЕТНОСТИ В ВИДЕ ОТЧЕТОВ О ЗАВЕРШЕНИИ ПРОЕКТОВ И ПОДРОБНЫХ ИТОГОВЫХ ОТЧЕТОВ ПО ПРОЕКТАМ (РЕШЕНИЕ 95/91(e))

Введение

# На 95-м совещании Исполнительный комитет рассмотрел документ о сопоставлении требований к отчетности и упорядочении отчетности о ходе работы по ряду различных типов отчетов. В документе указано, что: «По некоторым видам проектов двусторонние учреждения и учреждения-исполнители требуют представления итоговых отчетов по проектам со включением всесторонней информации по проектам, в том числе финансовой и операционной. Эта информация может использоваться для составления отчетов о завершении проектов (ОЗП); с другой стороны, за счет включения недостающей информации, необходимой для ОЗП, в итоговые отчеты по проектам, последние могут рассматриваться в качестве ОЗП». В связи с этим Комитет поручил Секретариату и старшему сотруднику по мониторингу и оценке (ССМО) изучить возможность интеграции отчетности в виде ОЗП и подробных итоговых отчетов по проектам, с учетом утвержденного универсального формата ОЗП и доложить о результатах на 97-м совещании Исполнительного комитета (решение 95/91(e)).

# В соответствии с этим решением Секретариат подготовил настоящий документ.

Рассмотрение итоговых отчетов и отчетов о завершении проектов

# В таблице 1 представлены требования к итоговой отчетности по видам проектов.

Таблица 1. Требования к итоговой отчетности по видам проектов

| Вид проекта | Требование к отчетности (Да/Нет) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Итоговый отчет | ОЗП |
| Подготовка проекта | Нет | Нет |
| Формирование национальных кадастров отходов регулируемых веществ и планов мероприятий по управлению | Кадастр и план | Нет |
| Проверка | Отчет о проверке | Нет |
| Мероприятия, способствующие поэтапному отказу от ГФУ | Да | Нет |
| Этапы институционального строительства (ИС) | Заключительный отчет | Нет |
| Исследования в области альтернатив ОРВ | Исследование | Консолидация / По региону |
| Демонстрационные / пилотные проекты | Да | Да |
| Прочие отдельные инвестиционные / неинвестиционные проекты | Нет | Да |
| Этапы многолетних соглашений (МЛС) | По необходимости | Да |

# В принципе, по всем проектам требуется представление отчетов о завершении проекта в течение шести месяцев после их завершения (решение 18/20). Как указано в таблице 1, имеется несколько исключений. К ним относятся:

## подготовка проектов в соответствии с решением 29/3(i), в котором отмечено отсутствие требования о предоставлении ОЗП для мероприятий по подготовке проектов. Ожидается, что все мероприятия по подготовке проекта приводят к формированию проектных предложений;

## формирование национальных кадастров отходов контролируемых веществ и планов действий по управлению, которые относятся к категории подготовки проектов, в связи с чем представление ОЗП по ним не требуется. Отмечается, что в решении 91/66(е)(iii) также содержится требование о предоставлении итогового отчета и копий формируемых национальных кадастров и национальных планов действий не позднее, чем через шесть месяцев после завершения проекта, в которых бы освещались трудности и извлеченные уроки;

## проверки в соответствии с решением 93/25(a)(ii), в котором отмечено, что представление ОЗП для оказания технического содействия по отчетам о проверке с 2024 года больше не требуется. Следует отметить, что утверждение финансирования для проведения проверок происходит при том понимании, что отчет о проверке будет представляться вместе с запросом о выделении следующего транша финансирования соответствующих МЛС;

## во исполнение решения 81/32(b) требуется представление итогового отчета о мероприятиях, способствующих поэтапному отказу от ГФУ, течение шести месяцев с даты завершения проекта, в котором освещались бы извлеченные уроки касательно того, каким образом мероприятия по быстрому запуску оказали поддержку в раннем принятии мер по реализации Кигалийской поправки, в связи с чем было подтверждено, что ОЗП для этих проектов не требуется.

## этапы проектов по ИС в соответствии с решением 29/3(g), в котором отмечено, что ОЗП должны представляться только при отсутствии запросов на продление. Для возобновления проектов по ИС требуется заключительный отчет по предыдущему этапу;

## исследования в области альтернатив ОРВ, по которым представление ОЗП ожидалось мероприятий, характеризуемых как оказание технического содействия. Однако, отметив, что в ходе исследований была бы предоставлена всесторонняя информация по различным аспектам, впоследствии было решено, что обязательным по этим проектам является лишь подготовка сводного ОЗП по учреждениям или регионам (для ЮНЕП) с использованием формата ОЗП.

# Применительно к форматам отчетности, на 94-м совещании Исполнительный комитет утвердил универсальный формат ОЗП, применимый как к отдельным проектам, так и к проектам по МЛС, с целью сбора обзорной информации, общих результатов и извлеченных из осуществленяи проекта уроков, как количественных, так и качественных, а также более широкого воздействия проекта, например, на учет гендерной проблематики и достижение целей в области устойчивого развития. Что касается итоговых отчетов, представление которых обычно запрашивается Исполнительным комитетом, то их формат, как правило, детализирован и структурирован таким образом, что всесторонняя информация о проекте, включая достижения, а также вызовы и извлеченные уроки, где это применимо, собирается для целей дальнейшего обсуждения соответствующего вопроса. Для этих целей Секретариат обычно разрабатывает конкретные форматы такой отчетности на основе различных видов проектов и согласно соответствующим решениям Исполнительного комитета о подлежащей сбору информации.

Замечания Секретариата

# При подготовке документа Секретариат обсудил этот вопрос с двусторонними учреждениями и учреждениями-исполнителями, а также со старшим сотрудником по мониторингу и оценке (ССМО). Учреждения обратили внимание на возможное дублирование и избыточность между ОЗП и итоговыми отчетами по проектам, поскольку, как представляется, очевидной разницы между ними нет. Кроме того, было отмечено, что итоговые отчеты, как правило, содержат более подробную техническую и бюджетную информацию и представляют окончательные достижения по проектам, включая аспекты устойчивости, в то время как ОЗП обеспечивают более общую и комплексную оценку, и что наличие единого унифицированного отчета поможет уменьшить объем работы.

# Было вновь озвучено, что универсальный формат ОЗП был разработан с учетом потребности в упорядочении процесса отчености по проектам, и с его будущим использованием в системе управления знаниям (СУЗ) это внесет вклад в улучшения, включая, в частности, облегчение процесса сбора данных для учреждений, исключение дублирования представлений Секретариату и ССМО, улучшение качества конкретных областей информации, которая собирается только через посредство ОЗП, содействие сбору данных по ранее не охваченным вопросам, а также включение ОЗП в общий цикл отчетности по управлению проектами.

# Секретариат также отмечает, что во избежание дублирования представления отчетов в завершающем процессе по проекту, на основе различных видов проектов сложилась практика, согласно которой либо итоговый отчет, либо ОЗП должны быть представлены в течение шести месяцев после их завершения, за исключением двух видов проектов, а именно – отдельных демонстрационных или пилотных проектов и этапов проектов по МЛС (где требуются итоговые отчеты в зависимости от обстоятельств), как представлено в таблице 1. Для отдельных демонстрационных или пилотных проектов, таких как проекты по энергоэффективности, Секретариату следует при разработке формата подробных итоговых отчетов руководствоваться универсальным форматом для ОЗП, где это применимо, с тем чтобы все, что необходимо собрать и представить, было представлено в виде одного унифицированного отчета, и чтобы для проектов такого типа не требовалось отдельного представления ОЗП. Поскольку итоговые отчеты рассматриваются в качестве ОЗП, они будут подлежать принятию соответствующих решений по ОЗП и по мере необходимости включаться в аналитику, подготавливаемую для консолидированных ОЗП.

# Что касается этапов проектов по МЛС, то Секретариат отмечает, что не каждое МЛС требует представления итогового отчета, и что итоговый отчет обычно представляет собой отчет о ходе осуществления, охватывающий лишь наиболее недавнюю программу реализации этапа проекта по МЛС. Секретариат также отмечает, что отчет о ходе осуществления и выплатах на предыдущих этапах, представляемый в рамках нового запроса на этап по МЛС, хотя и включает в себя, среди прочего, анализ достигнутых результатов и извлеченных уроков, может не содержать последовательной и достаточной информации для целей ОЗП. Секретариат считает, что внедрение в будущем онлайн-представления проектов и отчетов на протяжении всего жизненного цикла проектов в СУЗ облегчит доступ к информации, в том числе о достижениях в результате освоения каждого транша МЛС, что будет содействовать подготовке ОЗП по этапам МЛС. В связи с этим предлагается продолжить следовать сложившейся практике в части по представления отчетности.

Рекомендация

# Исполнительный комитет, возможно, пожелает:

## принять к сведению рассмотрение возможности интеграции отчетности в виде отчетов о завершении проектов и подробных итоговых отчетов по проектам, как представлено в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/88;

## продолжить следовать текущей практике представления окончательной отчетности двусторонних учреждений и учреждений-исполнителей по различным видам проектов, за исключением отдельных демонстрационных или пилотных проектов, как отражено в таблице 1 документа, как упомянуто в подпункте (а) выше;

## в отношении демонстрационных или пилотных проектов, для которых требуется подробный итоговый отчет, поручить Секретариату при разработке формата для итоговых отчетов, согласовывать его с универсальным форматом для отчетов о завершении проектов (ОЗП), где это применимо, принимая во внимание, что для проектов этого типа отдельное представление ОЗП больше не потребуется.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/91

MLF/IACM.2019/1/28, пункт 33

UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72, пункт 168, и MLF/IACM.2019/1/28, пункт 26

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/67, приложение II

На межучрежденческом координационном совещании (МУКС), состоявшемся в сентябре 2025 года

MLF/IACM.2025/2/, пункт 35

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/8, пункт 45

Например, см. Обновленное руководство по представлению новых этапов ПОДПО, раздел I, https://www.multilateralfund.org/resources/project-guides-tools