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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثالث والتسعــــون 
[bookmark: _Hlk128756171]مونتريال، 15-19 ديسمبر/كانون الأول 2023
المادة 9(ج) و(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:2] [2:  الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1.] 




مقترحا مشروعين: مقدونيا الشمالية


تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة التدريجية

	· خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	اليونيدو




التخفيض التدريجي

	· خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى)
	اليونيدو
	UNIDO







ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات

مقدونيا الشمالية

	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدبير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو (رئيسية)
	الثامن والثمانون
	إزالة 100% بحلول 2028



	(ثانياً) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2022
	0.09 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القُطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	0.09
	
	
	
	0.09



	(رابعاً) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009-2010
	1.89
	نقطة البدء للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	3.35

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	المُوافق عليه بالفعل:
	2.18
	المتبقي:
	1.17



	(خامساً) خطة الأعمال المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0
	0.48
	0
	0.48

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	214,000
	0
	214,000



	(سادساً) بيانات المشروع
	2021
	2022
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	المجموع

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.17
	1.17
	1.17
	1.17
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.90
	0.79
	0.68
	0.58
	0.47
	0.36
	0.25
	0
	لا ينطبق

	التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ عليه (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	120,000
	0
	
	200,000
	0
	118,750
	0
	48,750
	487,500

	
	
	تكاليف الدعم
	8,400
	0
	
	14,000
	0
	8,313
	0
	3,413
	34,125

	التمويل الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	120,000
	
	
	
	
	
	
	
	120,000

	
	تكاليف الدعم
	8,400
	
	
	
	
	
	
	
	8,400

	مجموع الأموال المطلوب الموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	200,000
	
	
	
	
	
	200,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	14,000
	
	
	
	
	
	14,000


* كان تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مجدولاً ليتم في الاجتماع الثاني من عام 2024، ولكن تم تقديم طلب الشريحة مقدماً قبل عام واحد بسبب المستوى العالي للتنفيذ والصرف.

	توصية الأمانة:
	الموافقـــة الشاملة





وصف المشروع
1. بالنيابة عن حكومة مقدونيا الشمالية، قدمت اليونيدو، باعتبارها الوكالة المنفذة المعينة، طلباً لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 200,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة بقيمة 14,000 دولار أمريكي[footnoteRef:3]. ويتضمن طلب التقديم تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الأولى وخطة تنفيذ الشريحة للفترة الممتدة من 2024 إلى 2025. [3:  وفقاً للرسالة المؤرخة 12 سبتمبر/أيلول 2023 من وزارة البيئة والتخطيط العمراني في مقدونيا الشمالية إلى اليونيدو] 

تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
2. أبلغت حكومة مقدونيا الشمالية عن استهلاك قدره 0.09 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2022، وهو ما يقل بنسبة 95 في المائة عن خط أساس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المحدد لتحقيق الامتثال. ويظهر استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2018 - 2022 في الجدول 1.
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مقدونيا الشمالية (2018-2022 بيانات المادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	خط الأساس

	طن متري
	4.76
	11.56
	6.79
	0.00
	1.72
	32.78

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	0.26
	0.64
	0.37
	0.00
	0.09
	1.80



3. واصلت مقدونيا الشمالية الحفاظ على استهلاكها من الهيدروكلوروفلوروكربون دون الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال وبموجب اتفاقيتها المبرمة مع اللجنة التنفيذية نتيجة للأنشطة المنفذة في قطاع الخدمة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والتخفيض السنوي الحالي بنسبة 6 في المائة على حصة استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون، فضلاً عن الضريبة البيئية (1 يورو/كغم) على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-22. كما تم دعم انخفاض الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلاد من خلال إدخال معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على خليط المواد الهيدروفلوروكربونية/الهيدروفلوروكربون وغازات التبريد منخفضة أو صفرية القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، ناهيك عن خطة الاسترداد وإعادة التدوير التي تعمل بشكل جيد.
تقرير تنفيذ البرنامج القُطري
4. أبلغت حكومة مقدونيا الشمالية عن بيانات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2022 والذي يتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
[bookmark: _Hlk148356091]حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
5. تمت الموافقة في الاجتماع الثامن والثمانين على الشريحة الحادية عشرة والأخيرة من المرحلة الأولى بموجب الشرط التالي:[footnoteRef:4] "بشكل استثنائي، تم تمديد تاريخ الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 بغية السماح باستكمال الأنشطة المخطط لها المتعلقة بوضع خطة وطنية لإدارة نفايات التبريد، على أساس تفهم أنه لن يتم طلب تمديد إضافي". وأكدت اليونيدو أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستكتمل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، بما يتماشى مع التمديد الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية. [4:  المقرر 88/40 والمرفق الرابع عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79.] 

تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
6. أنشأت حكومة مقدونيا الشمالية نظاماً تشغيلياً للتراخيص والحصص بهدف الرقابة على واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ دخل هذا النظام حيز النفاذ في 20 مايو/أيار 2021 ويقضي بإجراء تخفيض بنسبة 50 في المائة عن خط الأساس للبلاد في عام 2021، وتخفيضات سنوية بنسبة 6 في المائة على حصص واردات الهيدروكلوروفلوروكربون بين عامي 2022 و2027، وفرض حظر كامل اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2028. واعتباراً من يناير/كانون الثاني 2021، فرضت مقدونيا الشمالية حظراً على استيراد وتصدير المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون، واعتباراً من مارس/آذار 2021، فرضت حظراً على استيراد وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب والموجود في البوليولات مسبقة الخلط. كما نفذ البلد مجموعة متنوعة من اللوائح لدعم الإزالة التدريجية للهيدروكلوروفلوروكربون، بما في ذلك السجلات الإلزامية لمستخدمي المعدات التي تحتوي على 3 كغم أو أكثر من الهيدروكلوروفلوروكربون، ووضع بيانات تعريفية (وسوم) على هذه المعدات وتسجيلها، ومتطلبات الاسترداد وإعادة التدوير وتقليل الانبعاثات في الغلاف الجوي. كما دخلت لائحة بشأن نوع فئات تراخيص إدارة غازات التبريد والمنتجات التي تحتوي على غازات تبريد حيز النفاذ في عام 2021، وفي عام 2022، أيضاً دخلت حيز النفاذ لوائح تنفيذية لشكل ومضمون الشهادة التي سيتم منحها عند النجاح في الامتحان المهني للتعامل مع غازات التبريد والمنتجات التي تحتوي على غازات تبريد. وسيدخل مرسومٌ يحظر تجارة الهيدروكلوروفلوروكربون حيز النفاذ في يناير/كانون الثاني 2028.
قطاع خدمات التبريد
7. تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تحديث خطط الاسترداد وإعادة التدوير: مواصلة رصد خطط الاسترداد وإعادة التدوير، بما في ذلك كميات غازات التبريد المشمولة في الاسترداد وإعادة التدوير؛ وإجراء مسح لقدرات الاسترداد وإعادة التدوير الحالية (في المجمل، تم تسجيل 519 من فنيي الخدمة في قاعدة بيانات وحدة الأوزون الوطنية، وقد شارك حوالي 20 في المائة منهم في الاجتماعات والفعاليات المنظمة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ومن المتوقع أن يتلقى 20 في المائة الآخرون تدريبات جديدة)؛ وتم تحديد معايير اختيار الهيئات/ورش الخدمة التي سيتم منحها معدات الاسترداد وإعادة التدوير مجموعة المعدات التي سيتم توفيرها؛ وتم شراء وتوزيع 17 آلة استرداد وإعادة تدوير فضلاً عن تجهيزات إضافية[footnoteRef:5]؛ [5:  آلات الاسترداد، ومجموعة قياس مشعب ثنائي الصمام، وأسطوانات الاسترداد، وموازين، ومرشحٌ أولي لوحدات الاسترداد.] 

(2) إنشاء مراكز التدريب المستدامة ونظام إصدار الشهادات: نشرت وزارة البيئة والتخطيط العمراني دعوة عامة للجهات المهتمة بإنشاء مركز تدريب، واعتمدت التدابير اللازمة لهذا الغرض (أي الموافقات على أداء المراكز، واعتماد التشريعات ووضع الإجراءات ذات الصلة، وما إلى ذلك). وتم إعداد قوائم بمعدات التدريب الخاصة بالتعامل مع غازات التبريد (بما في ذلك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والمواد الهيدروفلوروكربونية، وغازات التبريد منخفضة أو صفرية القدرة على إحداث الاحتباس الحراري) والوحدات التدليلية، التي سيتم توفيرها لمراكز التدريب المحددة. وسيتم إنشاء ثلاثة مراكز تدريب بنهاية الربع الأخير من عام 2023؛
(3) تعزيز أفضل الممارسات لتجنب الاستيراد غير القانوني ومراقبة جودة غازات التبريد: تم إجراء تحليل للإطار المؤسسي والقانوني للرقابة على المواد/الخلائط، وأدوار ومسؤوليات مفتشي البيئة وموظفي الجمارك، فضلاً عن إجراءات إصدار تصاريح استيراد وتصدير المواد الخاضعة للرقابة؛ وتم إجراء تحليل للفجوة في الإجراءات المطبقة حالياً من قبل المفتشين والجمارك؛ وتعكف وحدة الأوزون الوطنية وخبراء التبريد والتكييف وممثلو هيئة التفتيش الحكومية المعنية بالبيئة على صياغة إجراءات تشغيل موحدة لمفتشي البيئة والجمارك بشأن التفتيش المتعلق بالمواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وعمليات التفتيش الموقعية، والإجراءات الجنائية. ومن المتوقع أن يصبح هذا الإجراء أداة رئيسية لمنع التجارة غير المشروعة للمواد الخاضعة للرقابة.
تنفيذ ورصد المشاريع
8. قامت وحدة الأوزون الوطنية واليونيدو بتنسيق ورصد تنفيذ الأنشطة بدعم من مستشار وطني واحد. ومن أصل مبلغ قدره 15,000 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه، تم صرف 12,000 دولار أمريكي: 10,000 دولار أمريكي لمستشار وطني و2,000 دولار أمريكي لسفر المستشار للتنسيق والإشراف على تنفيذ الشريحة الأولى.
مستوى صرف الأموال

9. حتى سبتمبر/أيلول 2023، تم صرف مبلغ 71,343 دولار أمريكي (59 في المائة) لليونيدو من أصل مبلغ قدره 120,000 دولار أمريكي الموافق عليه للشريحة الأولى. وسيتم صرف الرصيد البالغ 48,657 دولار أمريكي في عام 2024.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
10. [bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2025:
(1) تحديث خطة الاسترداد وإعادة التدوير: سيتم رصد الكميات المستردة والمعاد تدويرها من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 على أساس مستمر من قبل وحدة الأوزون الوطنية؛ وسيتم اختيار الهيئات التي سيتم منحها معدات الاسترداد وإعادة التدوير، كما سيتم شراء 20 مجموعة جديدة من معدات الاسترداد وإعادة التدوير وتوزيعها على الجهات المحددة (44,000 دولار أمريكي و30,657 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
(2) إنشاء مراكز تدريب مستدامة ونظام لإصدار الشهادات: سيتم الانتهاء من إنشاء ثلاثة مراكز تدريب، يعقبها إجراء فحص السلامة وتعديل المنشأة من قبل خبير في هذا المجال. كما سيتم شراء وتركيب معدات التدريب والاستصلاح، بما في ذلك ثلاث آلات استصلاح وتجهيزات لخدمة التبريد وتكييف الهواء. أيضاً ستنظم جولة دراسية إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي لاثنين من الموظفين من كل مدرسة عامة منخرطة في الأنشطة التدريبية، فضلاً عن دورات تدريبية بشأن الممارسات الجيدة في إدارة غازات التبريد لكوادر موظفي وفنيي المراكز (135,000 دولار أمريكي و9,000 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛
(3) تعزيز أفضل الممارسات لتجنب الاستيراد غير القانوني ورصد جودة غازات التبريد: سيجري إعداد تحليل السيناريو والدروس المستفادة بشأن إحدى قضايا مصادرة الجمارك لغازات التبريد غير القانونية، وتنظيم ورشة عمل لعرضها؛ وسيتم وضع مواد تدريبية حول أفضل الممارسات، ووضع بيانات ورموز النظام المنسق لموظفي الجمارك، إضافةً إلى دليل لوضع الوسوم المناسبة على أسطوانات التبريد؛ وتنظيم تدريبات على وضع بيانات ورموز النظام المنسق (6,000 دولار أمريكي و6,000 دولار أمريكي من الشريحة السابقة)؛ و
(4) رصد المشروع: ستواصل وحدة الأوزون الوطنية واليونيدو التنسيق والإشراف على تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ودعم شراء وتسليم مجموعات الاسترداد وإعادة التدوير، فضلاً عن تطوير معايير لاختيار المعاهد المهتمة بأن تصبح مراكز تدريب. (15,000 دولار أمريكي و3,000 دولار أمريكي من الشريحة السابقة).

تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات

التقديم المبكر

11. بموجب الاتفاقية المبرمة بين حكومة مقدونيا الشمالية واللجنة التنفيذية، تصبح الدفعة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مستحقة فقط في الاجتماع الخامس والتسعين، في عام 2024. وبالنظر إلى التقدم الملموس ومستوى الصرف الذي تم تحقيقه حتى الآن، وبعد التشاور مع الأمانة، قدمت اليونيدو هذا الطلب مقدماً قبيل الموعد المزمع. وقامت الأمانة بمراجعة الشريحة والتوصية بالموافقة عليها على أساس مستوى التقدم والصرف المتحقق (59 في المائة). مع الأخذ في الاعتبار أن تأجيل الموافقة على هذه الشريحة قد يعطل زخم التنفيذ، وبعد الموافقة على كافة المشاريع والأنشطة المبرمجة في خطة العمل لهذا العام، فسيكون هناك أموال كافية للموافقة على هذه الشريحة.
تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
12. أصدرت حكومة مقدونيا الشمالية حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2023 وهي أقل من أهداف الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال والأهداف المحددة في اتفاقيتها المبرمة مع اللجنة التنفيذية.
قطاع خدمة التبريد
13. كان من المقرر أن يتم تطوير مواد تدريبية حول أفضل الممارسات، ووضع ملصقات البيانات، ورموز النظام المنسق أثناء تنفيذ الشريحة الأولى. لكن اليونيدو أبلغت بأنه لا يمكن القيام بذلك لأن وحدة الأوزون الوطنية وإدارة الجمارك وهيئة التفتيش الحكومية المعنية بالبيئة بحاجة إلى العمل أولاً على مواءمة رموز النظام المنسق مع الاتحاد الأوروبي. عُقدت اجتماعات متعددة خلال الشريحة الأولى بشأن هذه المسألة، وباتت السلطات الآن جاهزة لإعداد المواد التدريبية في الأشهر المقبلة. تأخر إنشاء مراكز التدريب، حيث كانت السلطات تعمل على الإجراءات والتراخيص اللازمة. وقد أفادت اليونيدو بأنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات وسيتم إنشاء ثلاثة مراكز خلال الربع الأخير من عام 2023.
تنفيذ السياسات الجنسانية
14. عملاً بسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد الأطراف، فإن تنفيذ المرحلة الثانية يأخذ في الاعتبار المساواة الجنسانية وتمكين المرأة طيلة دورة المشروع. وتعمل وحدة الأوزون الوطنية مع أصحاب المصلحة على تحديد مؤشرات خاصة بالجنسانية في عملية التخطيط والتنفيذ وإعداد التقارير المتعلقة بكل مكون. وتتضمن الأنشطة التدريبية والاجتماعات التي تنظمها وحدة الأوزون الوطنية جلسات حول الجنسانية لزيادة توعية موظفي المشروع وأصحاب المصلحة حول أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة. كما ستتضمن تدريبات التبريد وتكييف الهواء الخلاصات المستنبطة من هذه الاجتماعات لاستقطاب المزيد من العنصر النسائي للانضمام إلى هذا القطاع. وسيتم أخذ تعميم مراعاة المنظور الجنساني في عين الاعتبار لدى اختيار المستشارين وفرق التنفيذ ورصد المشاريع والمتدربين في برامج التدريب. وستدمج حملات التوعية العامة الجانب الجنساني بهدف إشراك المزيد من الإناث في عملية حماية طبقة الأوزون، كما سيتم تعزيز رصد أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإبلاغ عنها، لضمان تحقيق الأهداف المذكورة آنفاً.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون وتقييم المخاطر
15. يضمن نظام التراخيص والحصص الفعال المعمول به في البلاد الرصد المستمر لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولا تزال الواردات أقل بكثير من الحصة المخصصة. ومن شأن التشريعات واللوائح التي تم سنها والتي تحظر استهلاك المواد التي يتم إزالتها تدريجياً بموجب بروتوكول مونتريال (لم يتم استيراد أي معدات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون في البلاد منذ عام 2012)، والحظر النهائي لتجارة الهيدروكلوروفلوروكربون الذي سيتم تطبيقه اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2028، توفير أسسٍ متينة لاستدامة نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. كما ويدعم التدريب المستمر لموظفي الجمارك ومفتشي البيئة، الذي يتضمن جلسات بشأن إزالة المواد المستنفدة للأوزون، منع التجارة غير المشروعة. وتشير الأمانة أيضاً إلى أنه من شأن إنشاء مراكز التدريب دعم استدامة نظام إصدار الشهادات بعد الانتهاء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولا شك أن التنفيذ المستمر لخطة الاسترداد وإعادة التدوير والأنشطة التي يتم الاضطلاع بها لزيادة تعزيزها سيضمن إمكانية تلبية احتياجات الخدمة لأي معدات متبقية قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بعد عام 2028 باستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستردة أو المستصلحة.
الخلاصة
16. لا تزال مقدونيا الشمالية في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال وأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون المحددة في اتفاقيتها المبرمة مع اللجنة التنفيذية؛ وفي عام 2022، كان استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون أقل من هدف بروتوكول مونتريال في البلاد وأقل من الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به المنصوص عليه في الاتفاقية. تمتلك البلاد نظاماً فعالاً للتراخيص والحصص وخطة تشغيلية للاسترداد وإعادة التدوير، حيث تُبلِّغ عن متوسط قدره 30.4 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 الذي يتم استرداده وإعادة تدويره سنوياً. يبلغ مستوى صرف الشريحة الأولى 59 في المائة. وتأخذ الأمانة في الاعتبار الموافقة على الشريحة الثانية في الاجتماع الحالي باعتبارها آلية مفيدة لضمان استمرار تنفيذ الأنشطة المخطط لها. وستستمر الأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن وتلك الأنشطة المخطط لها في إطار الشريحة الثانية في مساعدة البلاد على الوفاء بالتزاماتها.
التوصية
17. توصي أمانة الصندوق بأن تحيط اللجنة التنفيذية علماً بالتقرير المرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية؛ وتوصي كذلك بالموافقة الشاملة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2024-2025، وفق مستوى التمويل المبين في الجدول أدناه.
	
	اسم المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	200,000
	14,000
	اليونيدو





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات

مقدونيا الشمالية

	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيدو (رئيسية)



	(ثانياً) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2022
	403.23 طن متري
	366,617 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القُطري (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	السنة: 2022

	المادة الكيميائية
	أيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحرائق
	تكييف الهواء والتبريد
	المذيبات
	أخرى
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	
	
	
	
	التصنيع*
	الخدمة
	
	
	

	
	
	
	
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	
	

	الهيدروفلوروكربون-32
	
	
	
	
	
	911
	
	
	911

	الهيدروفلوروكربون-134أ
	
	
	
	
	20,263
	35,550
	
	
	55,813**

	الهيدروفلوروكربون-152أ
	
	32,958
	
	
	
	
	
	
	32,958

	R-404A
	
	
	
	
	44,824
	59,295
	
	
	104,118**

	R-407C
	
	
	
	
	14,936
	16,515
	
	
	31,450**

	R-410A
	
	
	
	
	4,676
	36,928
	
	
	41,604**

	R-507A
	
	
	
	
	2,431
	22,077
	
	
	24,508**


* تركيب المعدات
** الفرق في إجمالي الواردات نتيجة للمخزونات

	(رابعا) متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الخدمة في الفترة 2020-2022
	134.92 طن متري
	328,591 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	(خامساً) بيانات الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

	خط الأساس: متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2022 بالإضافة إلى 65% من خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون
	397,842
	نقطة البدء للتخفيضات المجمعة المستدامة
	تُحدد لاحقاً*

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	المُوافق عليه بالفعل:
	0
	المتبقي:
	يُحدد لاحقاً*


* يُحدد لاحقاً.

	(سادساً) خطة الأعمال المعتمدة
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	اليونيدو
	التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	0
	0
	0
	0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	48,150
	0
	0
	48,150



	(سابعاً) بيانات المشروع
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	397,842
	397,842
	397,842
	397,842
	397,842
	358,058
	لا ينطبق

	
	الحد الأقصى المسموح به
	لا ينطبق
	378,557
	368,915
	359,272
	359,272
	359,272
	323,345
	لا ينطبق

	المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	103,555
	0
	0
	90,445
	0
	22,000
	0
	216,000

	
	
	تكاليف الدعم
	9,320
	0
	0
	8,140
	0
	1,980
	0
	19,440

	المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	مجموع تكاليف المشروع
	103,555
	0
	0
	90,445
	0
	22,000
	0
	216,000

	
	مجموع تكاليف الدعم
	9,320
	0
	0
	8,140
	0
	1,980
	0
	19,440

	
	مجموع التمويل
	112,875
	0
	0
	98,585
	0
	23,980
	0
	235,440



	(ثامناً) التمويل المطلوب للموافقة عليه للشريحة الأولى (2023)

	الوكالة المنفذة
	التمويل الموصى به (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	اليونيدو
	103,555
	9,320

	المجموع
	103,555
	9,320



	توصية الأمانة:
	النظر بالطلب بشكل فردي




وصف المشروع

18. بالنيابة عن حكومة مقدونيا الشمالية، قدمت اليونيدو، باعتبارها الوكالة المنفذة المعينة، طلباً للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بمبلغ قدره 216,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 19,440 دولار أمريكي، حسبما تم التقديم في الأًصل[footnoteRef:6]. [6:  وفقاً للرسالة المؤرخة 18 أغسطس/آب 2023 من وزارة البيئة والتخطيط العمراني في مقدونيا الشمالية إلى اليونيدو.] 

19. سيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي مقدونيا الشمالية على تحقيق هدف تجميد الهيدروفلوروكربون في عام 2024 والهدف المتمثل في خفض متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون بنسبة 10 في المائة في سنوات خط الأساس بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2029.
20. تبلغ قيمة الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، التي تم طلبها في هذا الاجتماع، 103,555 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 9,320 دولار أمريكي لليونيدو، حسبما تم التقديم في الأصل.
خلفية
21. صادقت مقدونيا الشمالية على جميع تعديلات بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في 12 مارس/آذار 2020. ولدى مقدونيا الشمالية خط أساس لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون يبلغ 1.80 طن من قدرات استنفاد الأوزون أو 32.78 طن متري، ومن المقرر أن تتخلص تماماً من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2028.
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
22. تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية في الأصل في الاجتماع الستين[footnoteRef:7]، وتم تحديثها في الاجتماع السابع والستين[footnoteRef:8]، وتم تنقيحها في الاجتماع السادس والثمانين[footnoteRef:9] بهدف تحقيق التخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، مما نتج عنه التخلص التدريجي من 2.18 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 1,136,955 دولار أمريكي[footnoteRef:10]، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وسيتم الانتهاء من المرحلة الأولى بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، تماشياً مع التمديد الاستثنائي المعتمد في المقرر 88/40[footnoteRef:11]، حسبما أكدت ذلك اليونيدو. [7:  المقرر 60/38]  [8:  المقرر 67/26]  [9:  المرفق الثامن عشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100.]  [10:  في الاجتماع الثالث والثمانين، تم تحديث التمويل ليعكس عائد 30,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 2,250 دولار أمريكي بسبب انسحاب شركة سيليكس من المشروع (القرار 83/26)]  [11:  في الاجتماع الثامن والثمانين، تم، على أساس استثنائي، تمديد المرحلة الأولى حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 للسماح باستكمال الأنشطة المخطط لها المتعلقة بوضع خطة وطنية لإدارة نفايات التبريد، على أساس تفهم أنه لن يطلب أي تمديد آخر (المقرر 88/40)] 

23. تمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية في الاجتماع الثامن والثمانين[footnoteRef:12] وسيتم الانتهاء منها بحلول ديسمبر/كانون الأول 2029، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية المبرمة بين حكومة مقدونيا الشمالية واللجنة التنفيذية. وقد تم تقديم طلب الشريحة الثانية إلى الاجتماع الحالي (انظر في الفقرتين 11 و16). [12:  المقرر 88/53] 

حالة تنفيذ الأنشطة ذات الصلة بالهيدروفلوروكربون
24. في الاجتماع الرابع والسبعين، تلقت مقدونيا الشمالية تمويلاً لإجراء مسح حول استخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون (40,000 دولار أمريكي)، تم الانتهاء منه في مايو/أيار 2017. وفي الاجتماع الثمانين، تلقت مقدونيا الشمالية تمويلاً لتنفيذ الأنشطة التمكينية للتخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون (95,000 دولار أمريكي)، تم الانتهاء منها في يونيو/حزيران 2020. وقد ساعدت هذه الأنشطة البلد، ضمن جملة أمور أخرى، في المصادقة على تعديل كيغالي؛ وتحديث نظام التراخيص الخاص بها ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط الهيدروفلوروكربون؛ وفهم أفضل لوارداتها من الهيدروفلوروكربون والمعدات التي تحتوي عليه واتجاهات السوق ذات الصلة؛ والإبلاغ عن بيانات استيراد الهيدروفلوروكربون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال؛ وتحديد احتياجات بناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة بما في ذلك فنيي التبريد لدعم التحول إلى البدائل؛ وتحليل خيارات السياسات لتسهيل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون.
المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الأطر السياسية، والتنظيمية، والمؤسسية
25. كجزء من وزارة البيئة والتخطيط العمراني، تقوم وحدة الأوزون الوطنية بتنسيق أنشطة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في البلاد. وستواصل وحدة الأوزون الوطنية أداء المهام التي كانت تقدمها في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك تنسيق التنفيذ لخطة تنفيذ كيغالي، وجمع البيانات والإبلاغ عنها بشأن استهلاك المواد الخاضعة للرقابة، وتفعيل نظام التراخيص، وتنظيم التدريب لموظفي الجمارك وفنيي التبريد.
26. طبقت حكومة مقدونيا الشمالية نظام تراخيص إلزامي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويُسمح باستيراد المواد والمعدات الخاضعة للرقابة التي تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية بمجرد إصدار تصريح من وزارة البيئة والتخطيط العمراني. ويجري حالياً تطبيق لوائح وإجراءات الحصول على تصاريح استيراد/تصدير غازات التبريد، وتكون التصاريح صالحة لمدة ستة أشهر. وسيتم فرض رسوم بيئية على المواد الهيدروفلوروكربونية وعلى المعدات التي تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية، كما سيُحدد مبلغ الرسوم بالاستناد إلى مستوى القدرة على إحداث الاحتباس الحراري لمركب الهيدروفلوروكربون المستورد. وسيطبق نظام الحصص للمواد المدرجة في المرفق "واو" بعد اعتماد مشروع القرار الذي يحد من واردات الهيدروفلوروكربون اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2024. يتضمن مشروع القرار بشأن حظر استيراد وإنتاج وطرح معدات التبريد والتكييف التي تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية في السوق، ضمن جملة أمور أخرى، حظراً على استيراد وتصنيع وطرح المبردات والمجمدات المنزلية التي تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة على إحداث الاحتباس الحراري بنسبة 150 في السوق بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2028، والمبردات والمجمدات المستقلة التي تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية مرتفعة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري بنسبة 2,500 أو أكثر بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2033؛ وسيتم تخفيض هذه العتبة الأخيرة إلى 150 بحلول 1 يناير 2035.
27. علاوة على ذلك، تم إعداد مشروع تعديلات على قانون البيئة، بما في ذلك توسيع نطاق الأحكام المتعلقة بمنع التسرب والكشف عنه ورصده لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتنظيم فئات تراخيص إدارة غازات التبريد والمنتجات التي تحتوي على غازات التبريد؛ ومعايير إنشاء مراكز تدريب فني مستدامة، بما في ذلك الحد الأدنى من متطلبات المعدات، ومتطلبات الاختبار العملي في الموقع كجزء من إصدار شهادة للفنيين بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، والحد الأدنى من المتطلبات التعليمية والخبرة للمدربين. وقد تم تنقيح كتيب القواعد الخاص بإجراءات الاسترداد وإعادة التدوير للمواد المستنفدة للأوزون لمعالجة المواد الهيدروفلوروكربونية. وتمت صياغة أو تحديث ستة كتيبات قواعد وهي في طور الاعتماد. ويتضمن كتيب القواعد تسجيل ووضع بيانات (توسيم) المعدات التي تحتوي على المواد الهيدروفلوروكربونية.
استهلاك الهيدروفلوروكربون

28. تستورد مقدونيا الشمالية فقط المواد الهيدروفلوروكربونية لاستخدامها في الخدمة، بما في ذلك قطاع التركيب والتجميع المحلي لمعدات التبريد وتكييف الهواء، ولتصنيع الرغاوي؛ كما تستخدم كمية محدودة في قطاع مكافحة الحرائق. وتُستخدم مركبات الهيدروفلوروكربون-134أ، والهيدروفلوروكربون-32، وR-404A، وR-407C، وR-410A، وR-407F، وR-507A في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء[footnoteRef:13]؛ وتُستخدم مركبات الهيدروفلوروكربون-134أ، وR-404A، وR-407C، وR-410A، وR-507A في القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي لتبريد وتكييف الهواء[footnoteRef:14]؛ وتستخدم مركب الهيدروفلوروكربون-152أ في تصنيع رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط؛ بينما تم استيراد مركب الهيدروفلوروكربون-227ea لاستخدامه في قطاع مكافحة الحرائق في عام 2020. ويعرض الجدول 2 استهلاك الهيدروفلوروكربون في البلاد حسبما تم الإبلاغ عنه بموجب المادة 7 إلى أمانة الأوزون. [13:  علاوة على ذلك، تم استيراد كمية صغيرة من الهيدروفلوروكربون-245fa والهيدروفلوروكربون-125 إلى البلاد لاستخدامات خدمة غير محددة.]  [14:  كما تمت مناقشته بمزيد من التفصيل في الفقرة 60، تم الإبلاغ عن الاستهلاك في القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي على أنه تصنيع في تقارير تنفيذ البرنامج القُطري في البلاد، ولكن قبل الانتهاء من هذه الوثيقة، عدلت الحكومة تقارير بياناتها للفترة 2020-2022 لتشمل الاستخدام الذي تم الإبلاغ عنه في الأصل على أنه "تصنيع"، في إطار قطاع الخدمة.] 

الجدول 2. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في مقدونيا الشمالية (2020-2022 بيانات المادة 7)
	الهدروفلوروكربون
	القدرة على إحداث الاحتباس الحراري
	2020
	2021
	2022
	الحصة من استهلاك الهدروفلوروكربون في 2022 (%)

	طن متري

	الهدروفلوروكربون-32
	675
	5.68
	3.10
	1.36
	0

	الهدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	48.71
	57.00
	60.59
	15

	الهدروفلوروكربون-152أ
	124
	178.70
	297.80
	265.79
	66

	الهدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	1.00
	0.00
	0.00
	0 

	الهدروفلوروكربون-245fa
	1,030
	0.96
	0.00
	0.00
	0 

	الهدروفلوروكربون-125
	3,500
	0.05
	0.20
	0.06
	0

	R-404A
	3,922
	49.39
	45.70
	45.28
	11

	R-407C
	1,774
	6.90
	5.91
	7.05
	2

	R-410A
	2,088
	23.74
	16.30
	19.10
	5

	R-507A
	3,985
	1.99
	0.70
	4.00
	1

	المجموع (طن متري)
	
	317.12
	426.71
	403.23
	100

	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهدروفلوروكربون-32
	675
	3,834
	2,093
	918
	0

	الهدروفلوروكربون-134أ
	1,430
	69,655
	81,510
	86,644
	24

	الهدروفلوروكربون-152أ
	124
	22,159
	36,927
	32,958
	9

	الهدروفلوروكربون-227ea
	3,220
	3,220
	0 
	0 
	0 

	الهدروفلوروكربون-245fa
	1,030
	989
	0 
	0 
	0 

	الهدروفلوروكربون-125
	3,500
	175
	700
	210
	0

	R-404A
	3,922
	193,688
	179,217
	177,570
	48

	R-407C
	1,774
	12,247
	10,483
	12,506
	3

	R-410A
	2,086
	49,557
	34,026
	39,871
	11

	R-507A
	3,985
	7,930
	2,790
	15,940
	4

	المجموع (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	363,454
	347,746
	366,617
	100


* إمكانية الاحترار العالمي

تقرير تنفيذ البرنامج القطري
29. أبلغت حكومة مقدونيا الشمالية عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروفلوروكربون في تقرير تنفيذ البرنامج القُطري لعام 2022، بما يتوافق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
توزع الهيدروفلوروكربون حسب القطاع

30. يعد قطاع الرغاوي القطاعَ الأكبر المستخدِم للمواد الهيدروفلوروكربونية من حيث الأطنان المترية (حوالي ضعف قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء). ومع ذلك، بما أن قطاع الرغاوي يستخدم فقط مركب الهيدروفلوروكربون-152أ، الذي يتمتع بقدرة منخفضة نسبياً على إحداث الاحتباس الحراري (124)، فإن قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء يستهلك ما يقرب من 10 أضعاف من المواد الهيدروفلوروكربونية/الخلائط مقارنة بقطاع الرغاوي من حيث الأطنان المكافئة لثاني أوكسيد الكربون لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء مقابل 32,958 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون لقطاع الرغاوي في عام 2022.
31. يوضح الجدول 3 الاحتياجات المقدرة للهيدروفلوروكربون لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والقطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي في عام 2022.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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الجدول 3. احتياجات المواد الهيدروفلوروكربونية المقدرة للاستخدام في قطاع خدمة تبريد وتكييف الهواء، والقطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي (2022)[footnoteRef:15] [15:  كما تمت مناقشته بمزيد من التفصيل في الفقرة 61 من هذه الوثيقة، فإن الاحتياجات القطاعية لا تتطابق مع الاستخدامات المبلغ عنها في تقارير البرنامج القطري في البلد.] 

	 
	HFC-32
	HFC-134a
	R-404A 
	R-407C
	R-410A
	R-507A
	المجموع
	المجموع
	مجموع الحصة (%)

	 
	الخدمة*
	تركيب وتجميع محلي**
	الخدمة
	تركيب وتجميع محلي
	الخدمة
	تركيب وتجميع محلي
	الخدمة
	تركيب وتجميع محلي
	الخدمة
	تركيب وتجميع محلي
	الخدمة
	تركيب وتجميع محلي
	الخدمة
	 
	 

	 
	طن متري

	التبريد المنزلي
	0
	0
	0.52
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.52
	0.52
	0%

	التبريد التجاري
	0
	4.08
	4.59
	6.81
	27.07
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	10.89
	31.66
	42.55
	25%

	التبريد الصناعي
	0
	5.79
	1.33
	3.71
	6.75
	0
	0
	0
	0
	0.59
	2.22
	10.09
	10.3
	20.39
	12%

	مركبات النقل المبرد
	0
	0
	5.02
	0.72
	3.57
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0.72
	8.59
	9.31
	5%

	تكييف الهواء الثابت والمضخات الحرارية
	4.49
	0
	16.8
	0
	0
	8.39
	11.08
	2.22
	31.63
	0
	0
	10.61
	64
	74.61
	43%

	تكييف هواء السيارات
	0
	4.31
	20.14
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4.31
	20.14
	24.45
	14%

	المجموع
	4.49
	14.18
	48.40
	11.24
	37.39
	8.39
	11.08
	2.22
	31.63
	0.59
	2.22
	36.62
	135.21
	171.83
	100%

	 
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	التبريد المنزلي
	- 
	- 
	744
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	744
	744
	0%

	التبريد التجاري
	- 
	5,834
	6,564
	26,706
	106,158
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	32,540
	112,721
	145,262
	36%

	التبريد الصناعي
	- 
	8,280
	1,902
	14,549
	26,471
	- 
	- 
	- 
	- 
	2,351
	8,847
	25,180
	37,219
	62,399
	16%

	مركبات النقل المبرد
	- 
	- 
	7,179
	2,824
	14,000
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	2,824
	21,179
	24,002
	6%

	تكييف الهواء الثابت والمضخات الحرارية
	3,031
	- 
	24,024
	- 
	- 
	14,883
	19,654
	4,634
	66,028
	- 
	- 
	19,517
	112,737
	132,253
	33%

	تكييف هواء السيارات
	- 
	6,163
	28,800
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	6,163
	28,800
	34,964
	9%

	المجموع
	3,031
	20,277
	69,212
	44,079
	146,629
	14,883
	19,654
	4,634
	66,028
	2,351
	8,847
	86,224
	313,400
	399,624
	100%


* قطاع الخدمة
** القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي





قطاع خدمات التبريد وتكييف الهواء
32. هنالك نحو 519 فني في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء و172 ورشة عمل في قطاع التبريد وتكييف الهواء في مقدونيا الشمالية. وتوظف ورش العمل في المتوسط ثلاثة فنيين. وهناك العديد من ورش العمل الصغيرة غير الرسمية التي تقدم خدمات التركيب والصيانة لمعدات التبريد وتكييف الهواء. وقد وافقت الحكومة على تدابير تنظيمية لضبط التسرب والانبعاثات أثناء الخدمة وتحسين إجراءات الاسترداد وإعادة التدوير لغازات التبريد.
33. يوجد مدرستان مهنيتان يجري فيهما تنظيم دورات تدريبية لفنيي الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. تم تطوير "دليل المدارس المهنية الثانوية حول إنشاء مراكز التدريب كجزء من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بهدف المساعدة في إنشاء مراكز تدريب حديثة ومستدامة من خلال توفير معلومات مفصلة حول التدريب على التعامل السليم مع غازات التبريد، والخدمة، والاسترداد وإعادة التدوير. ويصف الدليل الموضوعات التي ستكون جزءاً من برنامج التدريب، والمحاضرات التي سيتم دمجها في التدريب، ويتضمن نموذج التقدم بطلب للحصول على ترخيص لإجراء التدريب على إدارة غازات التبريد والمنتجات التي تحتوي على غازات تبريد، فضلاً عن قائمة المواد التي يمكن استخدامها في التحضير لأداء الجزء الأول والثاني من امتحان إدارة غازات التبريد والمنتجات التي تحتوي على غازات التبريد.
خدمات التبريد المنزلية والتجارية والصناعية وفي مجال النقل
34. تمثل خدمة معدات التبريد المنزلية الاستخدام الأقل للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع الخدمة، حيث تمثل 0.20 في المائة فقط من مجموع الاستخدام. وتشير التقديرات إلى أن 26 في المائة من إجمالي عدد المبردات والمجمدات المنزلية المخصصة للاستخدام المنزلي و16 في المائة من المبردات والمجمدات المخصصة للاستخدام غير السكني معبئة بالهيدروفلوروكربون-134أ. ويتم تعبئة المبردات والمجمدات المتبقية بغاز R-600a، فيما تتم تعبئة القسم الأقل منها بالكلوروفلوروكربون-12. وقد انخفضت واردات المبردات والمجمدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ من 5,870 وحدة في عام 2020 إلى 2,005 وحدات في عام 2022 (انخفاض بنسبة 66 في المائة) على مدى السنوات الثلاث الماضية.
35. يعد التبريد التجاري القطاع الأكبر المستخدم للمواد الهيدروفلوروكربونية (42.55 طن متري أو 145,262 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون في عام 2022) بين جميع القطاعات الفرعية (ويمثل حوالي 36 في المائة من إجمالي استخدام الهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة بالأطنان من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون)، على الرغم من أن عدد قطع المعدات ليس هو الأعلى. ويعزى ذلك إلى ارتفاع متوسط تعبئة غاز التبريد (ما يصل إلى 30 كغم لأنظمة الأرفف المركزية الكبيرة) وارتفاع معدلات التسرب (ما يصل إلى 12 بالمائة)، فضلاً عن الاستهلاك ذو الصلة بالتعبئة الأولى للوحدات المجمعة محلياً (10.88 طن متري أو 32,528 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022 معبئة بمركبي الهيدروفلوروكربون-134أ، وR-404A).
36. تشير التقديرات إلى أن 50 في المائة من المعدات الصغيرة المستقلة معبئة بمركبي الهيدروفلوروكربون-134أ وR-404A؛ و40 في المائة من وحدات التكثيف معبئة بالهيدروفلوروكربون-134أ، و60 في المائة معبئة بغاز R- 404A؛ و100 في المائة من أنظمة الأرفف المركزية الكبيرة، معبئة بمركبي الهيدروفلوروكربون-134أ، وR-404A، مخصصة للاستخدام داخل البلد، في حين أن الكميات المتبقية مخصصة للتصدير.
37. بالإضافة إلى التركيب والتجميع المحلي، هناك استيراد لتطبيقات التبريد التجارية المشحونة بغاز R-404A والهيدروفلوروكربون-134أ، وقد شهدت واردات الوحدات القائمة على غاز R-404A زيادة طفيفة على مدى السنوات الثلاث الماضية، في حين انخفضت بشكل طفيف الواردات القائمة على الهيدروفلوروكربون-134أ.
38. كان الاستخدام الأكبر داخل القطاع الفرعي مخصصاً للأنظمة المركزية، وذلك بسبب ارتفاع حصة المعدات القائمة على R-404A، والتي تتمتع بقدرة عالية على إحداث الاحتباس الحراري (3,922). يقدر مخزون المواد الهيدروفلوروكربونية في وحدات التبريد التجارية بنحو 278.01 طن متري أو 983,012 طنٍ من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون. وقد تزايدت واردات المعدات القائمة على R-404A (بما في ذلك الأجهزة المستعملة، التي يأتي معظمها من بلدان داخل الاتحاد الأوروبي) على مدى السنوات الماضية. وما زال هناك مخزون متبقي من الوحدات المعبئة بـمركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ لكن هذا المخزون انخفض بما يتماشى مع الحظر المفروض في يناير 2021 على استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون.
39. يمثل القطاع الفرعي لخدمة التبريد الصناعي حوالي نسبة 12 في المائة من استخدام الهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة (20.39 طن متري أو 62,399 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون في عام 2022). لا توجد أنظمة توزيع كبيرة وأنظمة مبردات ثانوية كبيرة وإنما فقط أنظمة صغيرة/متوسطة الحجم. كما أنه لا يتم استيراد هذه الوحدات وإنما يتم تجميعها وتركيبها في البلاد. وتتوزع احتياجات الخدمة لجميع غازات التبريد المستخدمة في هذا القطاع الفرعي على النحو التالي: 66 في المائة لغاز R-404A؛ و22 في المائة لغاز R-507A و12 في المائة لمركب الهيدروفلوروكربون-134أ. وهناك أيضاً عدد من الوحدات المعبئة بمركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22، أي 6 في المائة من إجمالي المخزون في عام 2022 (انخفاض من 10 في المائة في عام 2020).
40. يمثل القطاع الفرعي لخدمة تبريد وسائل النقل حوالي 5 في المائة من استخدام الهيدروفلوروكربون في الخدمة لعام 2022 (9.31 طن متري أو 24,002 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون). ولا توجد حاويات وسفن متعددة الوسائط في مقدونيا الشمالية. ويتم استيراد غالبية وحدات تبريد وسائل النقل (82 في المائة، وجميعها معبئة بمركب الهيدروفلوروكربون-134أ)، بينما يمثل تجميع تطبيقات تبريد وسائل النقل في البلد نسبة 18 في المائة (جميعها معبئة بغاز R-404A). يعد الهيدروفلوروكربون-134أ غاز التبريد الرئيسي من حيث كمية الاستهلاك المحتسب بالطن المتري بواقع احتياجات خدمة تبلغ 5.02 طن متري أو 7,185 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، في حين أن الحصة الأكبر من حيث الأطنان المحتسبة بمكافئ ثاني أوكسيد الكربون تعزى إلى غاز R-404A، بواقع 3.57 طن متري أو 14,005 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون.
خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري
41. في القطاع الفرعي لتكييف الهواء ومضخات الحرارة الثابتة:
(1) يمثل استخدام مكيفات الهواء المنفصلة الصغيرة حوالي 12 في المائة من استخدام الهيدروفلوروكربون في الخدمة لعام 2022 (21.24 طن متري أو 37,187 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون). وكان هناك زيادة مستمرة في مخزون الوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون على مدى السنوات الثلاث الماضية بنحو 4 في المائة سنوياً. وتعود الحصة الأكبر من استخدام الهيدروفلوروكربون إلى غازR-410A (67 في المائة) يليه مركب الهيدروفلوروكربون-32 (21 في المائة) وR-407C (12 في المائة). وقد انخفضت واردات الوحدات القائمة على غاز R-410A على مدى السنوات الثلاث الماضية بنسبة 42 في المائة، في حين زادت واردات الوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 بنسبة 30 في المائة؛
(2) لا تمثل أجهزة تكييف الهواء الصغيرة المستقلة سوى عنصر ثانوي (0.3 في المائة، أي 0.45 طن متري أو 930 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون) من استخدام الهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة، حيث أن استخدام 90 في المائة منها يعود لغاز R-410A، والباقي إلى R-407C. زادت واردات الوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون في السنوات الثلاث الماضية (حوالي 3 في المائة سنوياً)، في حين انخفضت الوحدات المعبئة بمركب الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وتوقفت اعتباراً من 1 يناير/كانون الثاني 2021. ولا يتم استخدام الوحدات الجدارية في مقدونيا الشمالية، ولا يوجد تجميع لأجهزة تكييف الهواء الصغيرة المستقلة. وفي الفترة 2020-2022، تم استيراد وحدات التكثيف المحمولة والوحدات الطرفية المعبأة، وكلا التطبيقين مشحون بغاز R-410A. وفي عامي 2021 و2022، كانت هناك أنظمة تكييف محمولة معبئة بغاز R-290 بحصة قدرها 5 في المائة من إجمالي عدد الوحدات المحمولة؛
(3) تمثل أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الأكبر حجماً والأنواع الأخرى من أنظمة تكييف الهواء حوالي 11 في المائة من إجمالي استخدام الهيدروفلوروكربون في الخدمة في عام 2022 (17.65 طن متري أو 34,627 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون)، وحيث يمثل R-410A ما يقارب نسبة 60 في المائة من الاستخدام، بينما تعزى نسبة 40 في المائة المتبقية إلى R-407C. ويتم استيراد أجهزة تكييف الهواء المنفصلة الأكبر حجماً وأنواع أخرى من أنظمة تكييف الهواء. بالإضافة إلى ذلك، يتم محلياً تجميع وتركيب أنظمة التكييف الأحادية المجزأة، وأنظمة التكييف المنفصلة، وأنظمة تدفق المبردات المتغيرة الأكبر حجماً؛
(4) تمثل المضخات الحرارية حوالي 9 في المائة من إجمالي استخدام الهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة في عام 2022 (15.03 طن متري أو24,427.15 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون)، وتُستخدم الكمية بأكملها لتغطية احتياجات الخدمة، حيث يمثل الهيدروفلوروكربون-134أ نسبة 70 في المائة بالطن المتري فيما يمثل R-410A نسبة 30 في المائة؛ و
(5) تمثل أنظمة المبردات حوالي 12 في المائة من إجمالي استخدام الهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة في عام 2022 (20.24 أو35.078 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، يستخدم منها 12.54 طن متري لتغطية احتياجات الخدمة و7.7 طن متري لقطاع التركيب والتجميع المحلي). تعود الحصة الأكبر من استخدام الهيدروفلوروكربون إلى غاز R-407C بنسبة 48 في المائة بالأطنان المترية (9.75 طن متري)، يليه الهيدروفلوروكربون-134أ بنسبة 31 في المائة (6.27 طن متري) و21 في المائة بالنسبة لغازR-410A (4.22 طن متري). وهناك أيضاً عدد من الوحدات المعبئة بالهيدروكلوروفلوروكربون-22 (8 في المائة من إجمالي المخزون، باستخدام قدره 0.95 طن متري أو 1,771 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون في عام 2022). كما يتوفر تجميع لأنظمة المبردات في البلاد.
خدمة قطاع تكييف هواء السيارات
42. يمثل هذا القطاع الفرعي حوالي 14 في المائة من استخدام الهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة عام 2022 (24.45 طن متري أو 34,964 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، تم استخدام 4.31 طن متري منها في تجميع وحدات تكييف الهواء للحافلات. وكانت هناك زيادة مستمرة في مخزون الوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون في السنوات الثلاث الماضية (حوالي 7.5 في المائة في المتوسط سنوياً). وتنحصر الكمية الكاملة لاستخدام الهيدروفلوروكربون في القطاع الفرعي في استهلاك الهيدروفلوروكربون-134أ.
القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي[footnoteRef:16] [16:  كما تمت مناقشته بمزيد من التفصيل في الفقرة 60، أبلغت البلد عن الاستهلاك في القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي على أنه "تصنيع" في تقارير تنفيذ البرنامج القُطري في البلاد، وبالتالي في طلب التقديم. ولكن قبل الانتهاء من هذه الوثيقة، عدلت الحكومة تقارير بياناتها للفترة 2020-2022 لتشمل هذا الاستهلاك في قطاع الخدمة.] 

43. يعمل القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي على تجميع معدات التبريد التجارية والصناعية، ومعدات تبريد مركبات النقل على الطرقات، بالإضافة إلى وحدات التكييف الأحادية المنفصلة، والوحدات الثنائية المنفصلة، وأنظمة التبريد متغير التدفق الصغيرة والمتوسطة الحجم. كان العدد الإجمالي للوحدات التي تم تجميعها في عام 2022 هو: 658 قطعة من وحدات التبريد الصغيرة المعبئة بمركب الهيدروفلوروكربون-134أ و1,456 قطعة معبئة بمركب R-404A؛ و89 قطعة من الأنظمة الصغيرة/المتوسطة الحجم المعبئة بمركب الهيدروفلوروكربون-134أ، و57 قطعة معبئة بغاز R-404A وتسعة قطع معبئة بغاز R-507A؛ و 1,192 قطعة من معدات تبريد مركبات النقل على الطرقات كلها معبئة بمركب الهيدروفلوروكربون-134أ؛ و80 قطعة من وحدات التكييف الأحادية المنفصلة، والثنائية المنفصلة، وأنظمة التبريد متغير التدفق الأكبر حجماً المعبئة بغاز R-407C و186 قطعة معبئة بغاز R-410A؛ و107 مبردات جميعها معبئة بغاز R-407C. وبالمجمل، يمثل هذا استخداماَ قدره 36.61 طن متري أو 86,194 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية/الخلائط في عام 2022. يتم إجراء التركيب والتجميع المحلي بواسطة 15 شركة، تقوم عشرة شركات منها بتجميع وحدات التبريد وتكييف الهواء المخصصة بينما تقوم الشركات الخمس المتبقية بتجميع المعدات القياسية. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم إحدى المؤسسات بتجميع وحدات تكييف الهواء للحافلات (المعبئة بمركب الهيدروفلوروكربون-134أ).
[bookmark: _3hqct6swpiwd]قطاع الرغاوي
44. بدأت شركة واحدة في تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط باستخدام الهيدروفلوروكربون-152أ في عام 2016. وهذا هو الاستخدام الوحيد للهيدروفلوروكربون-152أ في البلاد.
استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية 
استراتيجية شاملة
45. سيتم تقسيم خطة تنفيذ كيغالي في مقدونيا الشمالية إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى من 1 يناير/كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2029 (ست سنوات)، والمرحلة الثانية من 1 يناير/كانون الثاني 2030 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2039 (عشر سنوات) والمرحلة الثالثة من 1 يناير/كانون الثاني 2040 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 2045 (ست سنوات). وفي الفترة 2024-2029، تلتزم الحكومة بتنفيذ جدول التخفيض التدريجي الذي يخفض استهلاكها بنسبة 10 في المائة من متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في سنوات خط الأساس، وبالتالي فهي تطلب تمويلاً إضافياً بنسبة 20 في المائة، عملاً بمقرر اللجنة التنفيذية 92/37. ومن المقترح تنفيذ المرحلة الأولى بالتزامن مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2028. وتشمل المرحلة الثانية خفضاً بنسبة 30 في المائة في عام 2035. وتشمل المرحلة الثالثة خفضاً بنسبة 50 في المائة في عام 2040 وبنسبة 80 في المائة في عام 2025.
خط أساس الهيدروفلوروكربون المحدد والتخفيضات المقترحة
46. أبلغت حكومة مقدونيا الشمالية عن بيانات المادة 7 للفترة 2020-2022. وبإضافة 65 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون (طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون) إلى متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022، يبلغ خط أساس الهيدروفلوروكربون المحدد 397,842 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 4.
[bookmark: _Hlk131922742]الجدول 4. خط أساس الهيدروفلوروكربون في مقدونيا الشمالية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	الاستهلاك السنوي للهيدروفلوروكربون
	363,454
	347,746
	366,617

	متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022
	359,272

	خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون 65%)
	38,570

	خط أساس الهدروفلوروكربون
	397,842



47. [bookmark: _Hlk118984480][bookmark: _Hlk118804496]يتضمن الجدول 5 أدناه تخفيضات الهيدروفلوروكربون المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي ويعكس التخفيض التدريجي المقترح للهيدروفلوروكربون لتحقيق مستوى استهلاك يقل بنسبة 10 في المائة عن متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في سنوات خط الأساس بحلول عام 2029.
الجدول 5. حدود استهلاك المركبات الهيدروفلوروكربونية المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي في مقدونيا الشمالية (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	[bookmark: _Hlk118804508]
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	397,842
	397,842
	397,842
	397,842
	397,842
	358,058

	الاستهلاك المقدر بموجب خطة تنفيذ كيغالي
	لا ينطبق
	378,557
	368,915
	359,272
	359,272
	359,272
	323,345

	الفرق
	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	لا ينطبق
	19,285
	28,928
	38,570
	38,570
	38,570
	34,713

	
	%
	لا ينطبق
	5
	7
	10
	10
	10
	10

	التخفيضات المقدرة من خط الأساس بحلول 2029 بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	74,497



الأنشطة المقترحة
48. سيتم تحقيق التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون من خلال أدوات السياسات واللوائح والضوابط، وحصص وتصاريح الاستيراد، ومراقبة الأسعار عبر الضرائب البيئية على المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المحتوية على الهيدروفلوروكربون، وعمليات فرض الحظر التدريجية على استيراد المعدات المحتوية على الهيدروفلوروكربون والتركيبات الجديدة للمواد الهيدروفلوروكربونية، ومواصلة تطوير المعايير الوطنية للسلامة في التعامل مع غازات التبريد السامة أو القابلة للاشتعال. وسيتم تحقيق الهدف أيضاً من خلال تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ وفنيي التبريد وتكييف الهواء، بما في ذلك تفعيل نظام إصدار الشهادات، لتحسين ممارسات الخدمة الجيدة والحد من التسرب، فضلاً عن تشجيع الاسترداد وإعادة التدوير، وتشجيع البدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري وتحسين الإبلاغ عن البيانات المتعلقة بها، وإشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بالتوازي مع التركيز على الاعتبارات الجنسانية وتعميمها في جميع أنشطة خطة تنفيذ كيغالي.
49. فيما يلي مكونات المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لمقدونيا الشمالية، والأنشطة التي سيتم تنفيذها في إطار كل مكون وتكاليفها:
(1) تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لدعم التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون (32,500 دولار أمريكي):
(1) توسيع وتحسين نظام التراخيص والحصص، والذي يتضمن تحديث النظام الإلكتروني لإصدار تصاريح الاستيراد، وتنظيم ورش عمل مع المستوردين حول إضافة المواد الهيدروفلوروكربونية إلى الحصص وتوزيعها، وفرض الرسوم البيئية على واردات المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المستخدمة القائمة على الهيدروفلوروكربون؛
(2) تنفيذ الحظر المفروض على واردات المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون، بما في ذلك عقد اجتماعات مع المستوردين والموزعين بغية إعدادهم لحظر الاستيراد، وتنظيم حملة توعية بشأن حظر الاستيراد، وإجراء دراسة تتعلق بسبل تقليل الطلب على الهيدروفلوروكربون-134أ في خدمة أنظمة أجهزة تكييف هواء السيارات في سيارات الركاب.
(3) مواصلة العمل وتعديل الإطار القانوني واستخدام كتيبات القواعد، بما في ذلك تنقيح التشريعات لتشمل أنظمة كشف التسريب للمعدات المحتوية على الغازات الدفيئة المفلورة بكميات تبلغ 500 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أو أكثر، والتعبئة المسبقة للمعدات بالمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتنظيم ورش عمل مع أصحاب المصلحة حول استخدام كتيبات القواعد المحدثة/الجديدة؛
(4) الإبلاغ عن البيانات، بما في ذلك توسيع قاعدة بيانات وحدة الأوزون الوطنية، وتنظيم اجتماعات مع أصحاب المصلحة بشأن التزامات الإبلاغ، والعمل المتعلق برصد وتقييم إبلاغ البيانات؛
(5) إصدار شهادات لفنيي قطاع الخدمة وإشراك القطاع غير الرسمي، والذي سيتم بموجبه العمل على رصد ودعم إدخال وإدارة مخطط إصدار شهادات للفنيين، وبرنامج توعية للقطاع غير الرسمي بشأن خيارات التدريب وإصدار الشهادات؛
(6) مواصلة تطوير مدونات الممارسات والمعايير المتعلقة بالتعامل مع التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، بما في ذلك تحديث الدراسة المتعلقة بمدونات الممارسات الجيدة ومعايير الإدارة الآمنة للتقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، وتنظيم اجتماعات مع أصحاب المصلحة لتعزيز ما ورد آنفاً؛ وتأليف ونشر وتوزيع دليل بشأن التعامل الجيد وممارسات السلامة الخاصة بغازات التبريد القابلة للاشتعال؛
(7) حملات توعوية تستهدف فنيي الخدمة من النساء، والمستوردين والمستخدمين النهائيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصناعات في قطاع التبريد وتكييف الهواء بشأن موضوع البدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري والبدائل ذات الكفاءة العالية وفوائدها الاقتصادية والبيئية. وسيتم استخدام قناة وحدة الأوزون الوطنية على اليوتيوب على نحو متزايد في هذه الحملات، كأداة للنشر والتوعية؛
(2) بناء قدرات موظفي الجمارك ومفتشي البيئة والمستوردين (14,000 دولار أمريكي):
(1) تنظيم أربع جلسات تدريبية تستهدف 200 من موظفي الجمارك ومفتشي البيئة بشأن رصد وتحديد المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، والقوانين واللوائح ذات الصلة بشأن الواردات، ونظام التراخيص والحصص، ومكافحة التجارة غير المشروعة من خلال تحديد المخاطر ووضع البيانات الخاطئة على أسطوانات التبريد، واستخدام رموز النظام المنسق للمواد الهيدروفلوروكربونية والخلائط والمعدات، ورصد البيانات والإبلاغ عنها؛
(2) تنظيم أربع ورش عمل للإعلام والتوعية للفاعلين الاقتصاديين (المستوردين والموزعين)، بشأن المخاطر والأخطار المحتملة المرتبطة بمناولة وتخزين وإعادة تعبئة بعض غازات التبريد؛
(3) بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء: عشر ورش عمل تدريبية، تستهدف 200 من فنيي التبريد وتكييف الهواء، حول تطبيق الممارسات الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، واسترداد وإعادة تدوير واستصلاح غازات التبريد، والتقنيات الجديدة منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، ومعايير السلامة، وضبط التسرب، وكفاءة استخدام الطاقة (15,000 دولار أمريكي)؛
(4) تيسير إدخال التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري (32,000 دولار أمريكي):
(1) مشروع تدليلي في قطاع التبريد التجاري الفرعي: سيبدأ بدراسة يجريها خبير تبريد حيث سيقوم بالبحث والتحليل لحجم احتياجات التبريد والمتلقين المستهدفين المحتملين. صياغة المواصفات الفنية؛ شراء وتسليم وتركيب معدات التبريد وتكييف الهواء المحددة؛ وسيعقب ذلك التدريب ذو الصلة. كما ستعقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة المعنيين، مثل ممثلي مالكي ومشغلي المرافق والمستوردين وخبراء التبريد وتكييف الهواء بهدف استبدال التركيبات القائمة على غاز R-404A بثاني أوكسيد الكربون أو التركيبات الأخرى ذات الصلة في محلات السوبر ماركت والمرافق التجارية الأكبر؛
(2) دراستان قطاعيتان تفصيليتان بشأن استهلاك واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات الإيروسول، والمذيبات، ومكافحة الحرائق، والرغاوي؛ وبشأن استهلاك واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في التبريد وتكييف الهواء في قطاعي التصنيع والتجميع؛
(5) تعزيز القدرات الفنية والبشرية لإدارة التبريد (112,890 دولار أمريكي):
(1) أنشطة الاسترداد وإعادة التدوير المكملة للأنشطة المخطط لها للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك شراء 10 مجموعات من الأدوات والمعدات للاسترداد وإعادة التدوير[footnoteRef:17]؛ [17:  سيشمل ذلك آلات إعادة التدوير ومحطات الشحن والمقاييس المشعبة والأسطوانات.] 

(2) إعادة تأهيل غرف التدريب حيث سيتم التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال؛ وتقييم المرافق، يليه التعديلات اللازمة وفحوصات السلامة للتأكد من توافق غرف التدريب مع المعايير الدولية، لمدرستين مهنيتين؛
(3) توفير أجهزة تعريف إضافية للغازات لموظفي الجمارك ومفتشي البيئة للسماح باختبار وتحليل غازات التبريد المستوردة؛
(4) توفير أدوات خدمة تكييف الهواء للمعدات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري لمركزي تدريب.
تنفيذ وتنسيق ورصد المشروع

50. سيتم تنفيذ مهام إدارة البرنامج وتنسيقه بواسطة وحدة الأوزون الوطنية، التي تعينها الحكومة باعتبارها الكيان المسؤول عن الإدارة الشاملة، بما في ذلك العناصر المالية والفنية لتنفيذ خطة تنفيذ كيغالي. وسيكون لخطة تنفيذ كيغالي نفس الهيكل المؤسسي لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تقوم وحدة الأوزون الوطنية واليونيدو برصد الأنشطة، والإبلاغ عن التقدم المحرز، والعمل مع أصحاب المصلحة للإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسيتم توسيع نفس نهج التنسيق والرصد والتقييم ليشمل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي. وتبلغ تكلفة هذه الأنشطة 9,610 دولار أمريكي (2,000 دولار أمريكي للمستشارين المحليين، و5,000 دولار أمريكي لتكاليف السفر، و1,500 دولار أمريكي للاجتماعات، و1,110 دولار أمريكي للتكاليف الأخرى).
تنفيذ السياسة الجنسانية
51. تمت متابعة العديد من الأنشطة لتنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني للصندوق المتعدد الأطراف في مقدونيا الشمالية منذ اعتمادها في عام 2019. وقد تشاورت وحدة الأوزون الوطنية مع أصحاب المصلحة من أجل وضع استراتيجيات لتتبع وتشجيع مشاركة المرأة في أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتظهر البيانات المصنفة بحسب الجنس التي جمعتها وحدة الأوزون الوطنية أن قرابة 4 في المائة من فنيي الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، و25 في المائة من موظفي الجمارك وإنفاذ القانون المدربين في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هم من النساء. وقد شاركت حوالي 60 امرأة في مجال التبريد وتكييف الهواء في الاجتماعات أو الدورات التدريبية أو ورش العمل في الفترة 2020-2022.
52. ستشمل الدورات التدريبية والاجتماعات التي تنظمها وحدة الأوزون الوطنية جلسات حول الجنسانية لتعزيز توعية موظفي المشروع وأصحاب المصلحة بشأن أهمية تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتمكين المرأة. كما يتم الأخذ في عين الاعتبار تعميم مراعاة المنظور الجنساني عند اختيار المستشارين وفرق التنفيذ ورصد المشروع والمتدربين في برامج التدريب. وستتضمن حملات التوعية العامة الجوانب المتعلقة بالجنسين، فضلاً عن الجهود المبذولة لتشجيع توظيف النساء. وسيتم جمع بيانات مصنفة بحسب الجنس ومعلومات نوعية لتتبع التقدم المحرز في إطار الامتثال للسياسة الجنسانية للصندوق المتعدد الأطراف. وبناءً على الإنجازات التي تم تحقيقها بالفعل، سيتم بذل المزيد من الجهود خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لتشجيع المتدربات على الالتحاق بالمدارس المهنية.
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
53. تم تحديد ميزانية المرحلة الأولى بمبلغ قدره 216,000 دولار أمريكي. وتم تحديد تكلفة الأنشطة في قطاع خدمة التبريد تماشياً مع المقرر 92/37.
54. [bookmark: _Hlk118631498]تم تلخيص الأنشطة والتكاليف المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي في الجدول 6.
الجدول 6. التكاليف المقترحة للأنشطة التي سيتم تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي في مقدونيا الشمالية (دولار أمريكي)
	المكون/النشاط
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	المجموع

	تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لدعم التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون

	1-1. توسيع وتحسين نظام التراخيص والحصص
	3,000
	0
	0
	3,000

	1-2. تنفيذ الحظر المفروض على واردات المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون
	2,500
	2,500
	0
	5,000

	1-3. مواصلة العمل في تعديل الإطار القانوني، واستخدام كتيبات القواعد
	3,000
	0
	0
	3,000

	1-4. الإبلاغ عن البيانات
	2,500
	2,500
	0
	5,000

	1-5. إصدار شهادات لفنيي الخدمة وإشراك القطاع غير الرسمي
	4,000
	4,000
	0
	8,000

	1-6. مواصلة تطوير مدونات الممارسات والمعايير المتعلقة بالتعامل مع التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري
	4,000
	0
	0
	4,000

	1-7. توجيه حملات توعية هادفة بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية والتقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، بما في ذلك الحملات الموجهة للنساء
	2,500
	2,000
	0
	4,500

	المجموع الفرعي
	21,500
	11,000
	0
	32,500

	بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء

	2-1. تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة
	7,500
	7,500
	0
	15,000

	المجموع الفرعي
	7,500
	7,500
	0
	15,000

	بناء قدرات موظفي الجمارك ومفتشي البيئة والمستوردين

	3-1. تدريب موظفي الجمارك ومفتشي البيئة
	5,000
	5,000
	0
	10,000

	3-2. تنظيم ورش عمل إعلامية وتوعوية للفاعلين الاقتصاديين (المستوردين والموزعين)
	2,000
	2,000
	0
	4,000

	المجموع الفرعي
	7,000
	7,000
	0
	14,000

	تيسير إدخال تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري

	4-1. مشروع تدليلي في القطاع الفرعي للتبريد التجاري
	2,000
	1,000
	21,000
	24,000

	4-2. دراسات قطاعية تفصيلية
	4,000
	4,000
	0
	8,000

	المجموع الفرعي
	6,000
	5,000
	21,000
	32,000

	تعزيز القدرات الفنية والبشرية لإدارة التبريد

	5-1. أنشطة الاسترداد وإعادة التدوير المكملة للأنشطة المخطط لها بالفعل للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	6,000
	6,000
	0
	12,000

	5-2. إعادة تأهيل غرف التدريب حيث سيتم التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال
	20,000
	20,000
	0
	40,000

	5-3. توفير أجهزة تعريف إضافية لغازات التبريد لموظفي الجمارك ومفتشي البيئة
	9,000
	9,000
	0
	18,000

	5-4. توفير أدوات خدمة التبريد وتكييف الهواء للمعدات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري
	21,445
	21,445
	0
	42,890

	المجموع الفرعي
	56,445
	56,445
	0
	112,890

	التنسيق والرصد والتقييم

	المجموع الفرعي
	5,110
	3,500
	1,000
	9,610

	الإجمالي
	103,555
	90,445
	22,000
	216,000


تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطط إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطط التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
55. سيتم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ كيغالي بشكل متزامن في وقت واحد بين عامي 2024 و2028. وقد تم تصميم أنشطة التخفيض التدريجي لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بحيث تتسق مع الإزالة التدريجية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أقصى حد ممكن، من خلال تحديد الفرص المتاحة للجهود التكميلية وتجنب الازدواجية.
56. يرد في المرفق الأول الجدول الزمني المقترح لالتزامات التخفيض التدريجي وشرائح التمويل في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي والجدول الزمني لالتزامات الإزالة التدريجية وشرائح التمويل في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويقدم المرفق الثاني نظرة عامة على الأنشطة لكل من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (2021-2028) والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي (2024-2029)، موضحاً أن بعض الأنشطة هي استمرار لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويلاحظ أن الميزانية المطلوبة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي البالغة 216,000 دولار أمريكي هي أقل من الميزانية المعتمدة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (487,500 دولار أمريكي).
خطة تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
57. سيتم تنفيذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، بمبلغ إجمالي قدره 103,555 دولار أمريكي، في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني 2024 وديسمبر/كانون الأول 2026 وستشمل الأنشطة التالية:
(1) تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي لدعم التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون: سيتم توسيع نظام التراخيص والحصص ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية، وفرض رسوم على استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية وعلى المعدات المستخدمة المحتوية على المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وسيكون المستوردون والموزعون على استعداد للحظر التدريجي للمعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون؛ وسيتم تنفيذ المزيد من العمل بشأن تعديلات الإطار القانوني الوطني (أي توسيع نطاق الأحكام المتعلقة بمنع التسريب، وكشفه، ورصده لتشمل المواد الهيدروفلوروكربونية؛ لتشمل معايير إنشاء مراكز تدريب الفنيين المستدامة، بما في ذلك تطبيق الحد الأدنى من متطلبات المعدات، ومتطلبات الاختبار العملي في الموقع كجزء من إصدار الشهادات للفنيين بما يتماشى مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، والحد الأدنى من المتطلبات التعليمية والخبرة للمدربين)، فضلاً عن تنظيم ورش عمل مع أصحاب المصلحة حول استخدام كتيبات القواعد المحدثة. كما سيتم تنفيذ الأنشطة لتعزيز إطار جمع البيانات والإبلاغ عن الهيدروفلوروكربون، وسيتم عقد اجتماعات مع أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى الإبلاغ عن البيانات؛ واستحداث نظام للحصول على الشهادات الإلزامية لفنيي الخدمة؛ وستتم توعية الفنيين في القطاع غير الرسمي بهدف إشراكهم في خيارات التدريب وإصدار الشهادات؛ كما ستتم مواصلة تطوير مدونات الممارسات والمعايير المتعلقة بالتعامل مع التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري؛ أيضاً ستُنظم حملات توعية حول المواد الهيدروفلوروكربونية والتقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، بما في ذلك الحملات الموجهة للإناث (21,500 دولار أمريكي)؛
(2) بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء: ستُعقد خمس ورش عمل تدريبية لتدريب 100 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على تطبيق الممارسات الجيدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء، والاسترداد واعادة التدوير والاستصلاح. وسيُقدم برنامج التدريب على شريحتين، مكملاً للبرنامج الذي تم تطويره لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. مع التركيز بصورة خاصة على التقنيات الجديدة منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، ومعايير السلامة، وضبط التسرب، وكفاءة استخدام الطاقة، والاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح. (7,500 دولار أمريكي)؛
(3) بناء قدرات موظفي الجمارك ومفتشي البيئة والمستوردين: ستُعقد دورتان تدريبيتان تستهدفان 100 من موظفي الجمارك والإنفاذ بشأن رصد وتحديد المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، والقوانين واللوائح ذات الصلة بشأن وارداتها، ونظام التراخيص والحصص، ومنع التجارة غير المشروعة من خلال تحديد المخاطر ووضع البيانات الخاطئة على أسطوانات التبريد، واستخدام رموز النظام المنسق للمواد الهيدروفلوروكربونية، والخلائط والمعدات، ورصد البيانات والإبلاغ عنها؛ وتنظيم ورشتي عمل لرفع مستوى الوعي، تستهدفان المستوردين والموزعين، بشأن المخاطر المحتملة والمرتبطة بمعالجة وتخزين وإعادة تعبئة بعض مواد التبريد (7,000 دولار أمريكي)؛
(4) تيسير إدخال التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري: تم تحديد القطاع الفرعي للتبريد التجاري، الذي يستخدم أعلى نسبة من المواد الهيدروفلوروكربونية في البلاد، باعتباره القطاع الفرعي ذو الأولوية الذي يجب معالجته في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي. وسيبدأ العمل التحضيري لتنفيذ مشروع تدليلي خلال الشريحة الأولى، بالإضافة إلى صياغة المواصفات الفنية. يتألف المشروع التدليلي من استبدال التركيبات القائمة على غاز R-404A بثاني أوكسيد الكربون أو التركيبات الأخرى ذات الصلة بمحلات السوبر ماركت والمنشآت التجارية الأكبر حجماً. ولاستكمال المسوحات الشاملة عن المواد الهيدروفلوروكربونية وتوزيعها القطاعي، سيتم إجراء دراسة واحدة على الأقل عن استهلاك واستخدام المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات الإيروسول، والمذيبات، ومكافحة الحرائق، والرغاوي في بداية الشريحة الأولى (6,000 دولار أمريكي)؛
(5) تعزيز القدرات الفنية والبشرية لإدارة التبريد: لاستكمال أنشطة الاسترداد وإعادة التدوير الجارية في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سيتم توفير خمس مجموعات من الأدوات والمعدات اللازمة للاسترداد وإعادة التدوير لخدمة ورش العمل والمدارس المهنية الثانوية. وسيقوم أحد الخبراء بإجراء التقييمات وعمليات التفتيش بشأن السلامة، كما سيتم إجراء تعديلات على المنشأة عند الضرورة للتأكد من توافق غرف التدريب مع المعايير الدولية، وأنها تستند إلى المواصفات الفنية المحددة. ولاستكمال هذا النشاط، سيتم توفير معرفات الغاز وأدوات خدمة التبريد وتكييف الهواء للمعدات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري لمراكز التدريب (56,445 دولار أمريكي)؛  
(6) تنسيق ورصد المشروع (5,110 دولار أمريكي).
[bookmark: _Hlk126916095]
تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات
58. [bookmark: _Hlk126916105]استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لمقدونيا الشمالية في ضوء السياسات والمبادئ التوجيهية الحالية للصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك المقرران 91/38[footnoteRef:18] و92/37[footnoteRef:19]، والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2023-2025 [18:  في ظل غياب المبادئ التوجيهية لتكلفة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، النظر في المشاريع الاستثمارية الفردية للهيدروفلوروكربون والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي على أساس كل حالة على حدة، دون إرساء سابقة للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتكلفة أو أي مشاريع استثمارية فردية مستقبلية للهيدروفلوروكربون والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي.]  [19:  تحليل مستوى وآلية تمويل التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون في قطاع خدمة التبريد.] 

استراتيجية شاملة
59. تقترح مقدونيا الشمالية التخفيض التدريجي لاستهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية مقدماً على جدول الرقابة الزمني لبروتوكول مونتريال. وعملاً بالمقرر 92/44، قدمت الحكومة رسالة توضح وجود مستوى وطني قويٍ من الالتزام لدعم هذه التخفيضات. ويتسق هذا الالتزام المتقدم مع التدابير الاستباقية التي اتخذتها الدولة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للإزالة التدريجية لاستهلاكها من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل الجدول الزمني لرقابة بروتوكول مونتريال. تتضمن خطة تنفيذ كيغالي تدابير هادفة ستمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها المقترحة وتحقيق تخفيضات مستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون، أي: تعزيز قطاع الخدمة والجمارك، واعتماد ممارسات خدمة أفضل، والتدريب على الاستخدام الآمن لغازات التبريد التي لا تحتوي على الهيدروفلوروكربون، ومراقبة ورصد مستوى استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، والحد من الطلب على المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون من خلال مزيج من زيادة الوعي، وسياسات اعتماد المعدات القائمة على غازات التبريد منخفضة القدرة /ذات القدرة الأكثر انخفاضاً على إحداث الاحتباس الحراري. وعلاوة على ذلك، ستنفذ الحكومة أدوات السياسات واللوائح والضرائب البيئية على المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المحتوية على المواد الهيدروفلوروكربونية، وفرض عمليات حظر تدريجي على استيراد المعدات المحتوية على المواد الهيدروفلوروكربونية وتركيبات المواد الهيدروفلوروكربونية الجديدة.
الاستهلاك
60. قبل الانتهاء من هذه الوثيقة، عدّلت الحكومة تقارير بياناتها للفترة 2020-2022 لتشمل الاستخدام المبلغ عنه في الأصل على أنه "تصنيع"، ضمن قطاع الخدمة، حيث كان هذا الاستخدام مرتبطاً بالقطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي. وعلى وجه الخصوص، أكدت اليونيدو أن الشركات في القطاع الفرعي لا تصنع المكونات الرئيسية اللازمة للنظام النهائي، بل تشتريها وتشحن الأنظمة المجمعة في الموقع. وستواصل الحكومة متابعة الاستهلاك المرتبط بالقطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي بعناية. ومن شأن ذلك مساعدة البلد في الحصول على البيانات اللازمة لتقديم مشروع في القطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحلي في المستقبل إذا وافقت اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية وسياسات هذا القطاع الفرعي.
61. في حين أن استهلاك الهيدروفلوروكربون المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وبموجب تقرير البرنامج القُطري للبلد كان متسقاً، إلا أن الاستخدامات القطاعية السنوية المبلغ عنها بموجب تقرير بيانات البرنامج القُطري تختلف عن الاستهلاك المبلغ عنه نظراً للتخزين من قبل المستوردين. تراقب الحكومة هذه المخزونات بعناية، ويتضمن تقرير بيانات البرنامج القُطري في البلاد تقارير عن تلك المخزونات[footnoteRef:20]. كما أشارت الأمانة إلى أن الاستخدامات القطاعية للهيدروفلوروكربون المدرجة في طلب المشروع تختلف عن تلك الواردة في تقرير بيانات البرنامج القُطري الخاص بالبلد. وأشارت الأمانة إلى أن الاستخدامات القطاعية المقدرة في التقرير تستند إلى المخزون المقدر للمعدات المثبتة في البلد ومعدلات التسرب المفترضة. ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها اليونيدو والحكومة، فإن عملية وضع النماذج هذه ستواجه بعض اللبس. تبلغ الاختلافات بين الاستخدامات الواردة في الاقتراح وتلك الواردة في تقرير البرنامج القُطري 17 و21 في المائة في عامي 2020 و2021، وهو ما يندرج ضمن حالات عدم اليقين في وضع النماذج؛ وفي المقابل، كان الفارق البالغ 54 في المائة في عام 2022 أعلى مما كان متوقعا. وعند وضع الصيغة النهائية لهذه الوثيقة، كانت اليونيدو والحكومة في طور البحث في أسباب هذه الاختلافات. وفي غضون ذلك، تشير الأمانة إلى أن الاستخدامات المبلغ عنها في تقرير بيانات البرنامج القُطري كانت باستمرار أقل من تلك الواردة في طلب التقديم، مما يشير كذلك إلى أن أي عمليات تخزين من قبل المستوردين تتماشى مع الاحتياجات المتوقعة في البلد. [20:  يتم تقديم مثل هذه التقارير في عمود "الملاحظات" في تقرير بيانات البرنامج القطري.] 

[bookmark: _Hlk126916111]التخفيضات المقترحة
62. في الاقتراح الأصلي، قدم البلد اقتراحاً لأهداف تكون عند متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2028، وتخفيضاً بنسبة 10 في المائة عن هذا المستوى في عام 2029. وفي حين أحاطت الأمانة علماً بأهداف الرقابة المقترحة، والتي تعكس التزام البلاد الجدير بالثناء ببروتوكول مونتريال وحماية البيئة والمناخ، فقد أحاطت ايضاً بأن اقتصاد البلاد واستهلاك الهيدروفلوروكربون في الفترة 2020-2022 ربما تأثرا بجائحة كوفيد-19، وتساءلت عما إذا كان البلد قد نظر في إدراج كميات ضئيلة في عامي 2024 و2025، في حالة تأثر استهلاك الهيدروفلوروكربون في سنوات خط الأساس بشكل غير مبرر بالجائحة. ووافقت الحكومة على هدف عام 2024 باعتباره نقطة الوسط بين خط أساس الهيدروفلوروكربون ومتوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2022؛ وهدف عام 2025 باعتباره النقطة الوسطى بين ذلك الهدف ومتوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2022.
نقطة بدء التخفيضات المجمعة المستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون
63. كما هو مبين في الجدول 4 أعلاه، يبلغ خط الأساس المحدد لاستهلاك الهيدروفلوروكربون في مقدونيا الشمالية 397,842 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون. ولا تزال منهجية حساب نقطة بداية التخفيضات المجمعة المستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون قيد النقاش. وتشير الأمانة إلى أنه سيتم تحديد نقطة البداية بمجرد أن تبت اللجنة التنفيذية في قرارها بشأن منهجية تحديد نقطة البداية.
الأطر السياساتية والتنظيمية والمؤسسية
نظام تراخيص وحصص الهيدروفلوروكربون
64. لدى مقدونيا الشمالية نظام تراخيص وطني ساري وراسخ وقابل للتنفيذ لرصد واردات وصادرات الهيدروفلوروكربون. ومن المتوقع أن يدخل مشروع قرار حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2024 يقيد واردات الهيدروفلوروكربون ويحدد جدولاً زمنياً محدداً للتخفيض التدريجي من استهلاك المواد المدرجة في المرفق "واو" عملاً بتعديل كيغالي. وسيتم تنفيذه من خلال تطبيق نظام الحصص ويستخدم معيار القدرة على إحداث الاحتباس الحراري كمقياس للاستهلاك.
65. بموجب التشريع الحالي، لا يجوز التعامل مع غازات التبريد سوى من خلال الكيانات الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعيون المرخص لهم، وقد تم إنشاء نظام لتراخيص التعامل مع غازات التبريد ومن المتوقع أن يصبح نافذاً بصورة كاملة قريباً. وستكون التراخيص صالحة لمدة خمس سنوات. وثمة مركز تدريب في مرحلة الموافقة من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراني وهو قيد الإنشاء، ومن المخطط أن يصبح جاهزاً للعمل في الربع الأخير من عام 2023.
[bookmark: _Hlk126916116]المسائل الفنية والمسائل المتعلقة بالتكلفة
تقديم مشروع استثماري الإزالة التدريجية لاستهلاك الهيدروفلوروكربون-152أ أثناء تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي
66. نظراً لأن قطاع الرغاوي يمثل ثلثي استهلاك البلاد بالأطنان المترية، فقد اقترحت الحكومة إجراء دراسة متعمقة للقطاع في عام 2024 واقتراح مشروع استثماري خلال الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للإزالة التدريجية لاستخدام الهيدروفلوروكربون-152أ في قطاع تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط. وتوصي الأمانة بأن تنظر اللجنة التنفيذية في مقترح المشروع هذا أثناء تنفيذ المرحلة الأولى على أساس استثنائي نظراً لأن البلد يستهلك أقل من 360 طن متري من الهيدروفلوروكربون في سنوات خط الأساس في قطاع الخدمة، وأن البلد يقترح أهداف خفض أقل من تلك المطلوبة بموجب البروتوكول، أي تخفيض بنسبة 10 في المائة بحلول عام 2029 لمتوسط استهلاكه من الهيدروفلوروكربون في سنوات خط الأساس. ومن المفهوم أن مثل هذا المشروع سيؤدي إلى تخفيضات إضافية مؤهلة للتمويل في استهلاك الهيدروفلوروكربون في البلد.
التكلفة الإجمالية للمشروع
67. [bookmark: _Hlk126916178]عملاً بالمقرر 92/37(ب)(2)، ومع الأخذ في الاعتبار أن البلد سيحقق مستوى استهلاك للهيدروفلوروكربون يقل بنسبة 10 في المائة عن متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون في سنوات خط الأساس، فقد تمت الموافقة على التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي حسبما تم تقديمها، بمبلغٍ قدره 216,000 دولار أمريكي.
68. لم تمتثل الجدولة الزمنية المقترحة للشرائح للمقرر 62/17، حيث سيتم تقديم الشريحة الثانية والأخيرة في عام 2028 بدلاً من عام 2029، وهو العام الأخير من الاتفاقية. ومع ذلك، تقترح مقدونيا الشمالية أهدافاً قبل جدول الرقابة الزمني المنصوص عليه بموجب بروتوكول مونتريال، حيث يقل استهلاك البلاد من الهيدروفلوروكربون في قطاع الخدمة عن 360 طن متري، كما أنه من شأن طلب الشريحة النهائية في عام 2028 أن يتيح للبلد تقديم كل من الشريحة النهائية من خطة تنفيذ كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى ذات الاجتماع، مما يسمح بتنسيق الأنشطة وتقليل الأعباء الإدارية وأعباء الإبلاغ التي يتحملها البلد. وبناءً عليه، وعلى أساس استثنائي، توصي الأمانة بالجدول الزمني المقترح للشريحة.
التأثير على المناخ
69. [bookmark: _Hlk126916186]تشير الأنشطة المقترحة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز البدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها، إلى أنه من شأن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي الحد من انبعاثات غازات التبريد في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ويشير حساب تأثير الأنشطة في خطة تنفيذ كيغالي على المناخ إلى أن مقدونيا الشمالية ستحقق خفضاً سنوياً في الانبعاثات بمقدار 74,497 طن من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية عندما يتم تحقيق الهدف النهائي في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، حيث يتم احتسابه على أساس الفرق بين خط أساس استهلاك الهيدروفلوروكربون والهدف النهائي المحدد في المرحلة الأولى.
استدامة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون وتقييم المخاطر
70. سيتم الحفاظ على استدامة الالتزام ونتائج الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي مع مرور الوقت من خلال تنفيذ نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وإجراء مشاورات مع المستوردين والمستخدمين النهائيين وأصحاب المصلحة الآخرين بشأن تشجيع اعتماد بدائل المواد الهيدروفلوروكربونية منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري في مختلف التطبيقات؛ وتنفيذ لوائح جديدة أو معدلة للحد من استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاعات التبريد المنزلي والتجاري، وتكييف الهواء بعد التشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين، ورصد الأنشطة المنفذة.
71. ستعتمد الحكومة إجراءات لتقليل المخاطر المحتملة، بما في ذلك من خلال تطبيق نظام قوي لتراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية لضبط ومراقبة التزويد بها، وكذلك من خلال تنفيذ الأنشطة في إطار خطة تنفيذ كيغالي التي تهدف إلى تقليل الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية.
72. فيما يتعلق بالجدول الزمني لحظر المبردات المنزلية القائمة على الهيدروفلوروكربون (2028) ومعدات التبريد التجارية المستقلة (2033)، ورغم إدراك الأمانة أن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى تتمكن البلدان من استكمال العمليات التنظيمية اللازمة لتنفيذ الحظر، يشير الجدول الزمني المعتمد إلى دخول عمليات الحظر المقترحة حيز النفاذ في وقت متأخر إلى حد ما بالنظر لتوافر التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري لهذه التطبيقات، وأن هذا من شأنه الإسهام في زيادة التركيبات القائمة على الهيدروفلوروكربون، وبالتالي احتياجات الخدمة اللاحقة. ورغم أن هذا يبدو خطراً يمكن التحكم فيه، إلا أن الأمانة ترى أن وضع جدول زمني مبكر سيكون أفضل.
73. سيتم الحد من مخاطر عدم إيلاء أصحاب المصلحة أهمية كافية أو عدم الالتزام بأنشطة خطة تنفيذ كيغالي بدعمٍ من خطة تنفيذ كيغالي من خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة وبناء الثقة ومن خلال عقد اجتماعات ومشاورات منتظمة مع وحدة الأوزون الوطنية واللجنة الوطنية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات، وطلب الالتزام في أقرب وقت ممكن.
74. أشارت اليونيدو والحكومة إلى أنهما ستعالجان المخاطر المتراوحة بين المنخفضة والمتوسطة المتمثلة في عدم امتلاك البلد موارد كافية لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نفس الوقت من خلال وضع اليونيدو خارطة طريق لتنفيذ الأنشطة بالتنسيق مع وحدة الأوزون الوطنية واللجنة الوطنية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات.
[bookmark: _Hlk126916207]التمويل المشترك
75. خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، ستنفذ حكومة مقدونيا الشمالية مشروعاً تدليلياً في القطاع الفرعي للتبريد التجاري كحافز للمستوردين لاستيراد تقنيات صديقة للمناخ منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري، وسيعمل المشروع بدوره على توليد تمويل مشترك من الشركات المشاركة.
[bookmark: _Hlk126916238]خطة عمل 2023- 2025 للصندوق المتعدد الأطراف
76. تطلب اليونيدو مبلغ 216,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي في مقدونيا الشمالية. تزيد القيمة الإجمالية، البالغة 112,875 دولار أمريكي بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة المطلوبة للفترة 2023-2025، عن المبلغ الوارد في خطة العمل بفارق قدره 64,725 دولار أمريكي.
[bookmark: _Hlk126916245]مشروع الاتفاقية
77. [bookmark: _Hlk126916251]لم يتم إعداد مشروع اتفاقية بين حكومة مقدونيا الشمالية واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لأن نموذج الاتفاقية لا يزال قيد النظر من قبل اللجنة التنفيذية.
78. في حال رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة على الأموال المخصصة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لمقدونيا الشمالية من حيث المبدأ، ويمكن الموافقة على أموال الشريحة الأولى على أساس تفهم أنه سيتم إعداد الاتفاقية وتقديمها في اجتماع مستقبلي، قبل تقديم الشريحة الثانية وبمجرد الموافقة على نموذج الاتفاقية.
التوصية
79. قد ترغب اللجنة التنفيذية النظر فيما يلي:
(1) الموافقة، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لمقدونيا الشمالية للفترة 2023-2029 لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 18.7 في المائة من خط الأساس للبلاد بحلول عام 2029 (أي 10 في المائة من متوسط استهلاكها من الهيدروفلوروكربون في سنوات خط الأساس)، بمبلغ قدره 216,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 19,440 دولار أمريكي لليونيدو، على النحو المبين في الجدول الوارد بالمرفق الأول بهذه الوثيقة؛
(2) الإحاطة علماً بما يلي:
(1) أن حكومة مقدونيا الشمالية ستحدد نقطة بدء التخفيضات المجمعة المستدامة في استهلاك الهيدروفلوروكربون استناداً إلى التوجيهات المقدمة من اللجنة التنفيذية؛
(2) أنه بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على المبادئ التوجيهية لتكلفة التخفيض التدريجي للهيدروفلوروكربون، فسيتم تحديد التخفيضات في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية المؤهلة للتمويل في البلد بما يتماشى مع هذه المبادئ التوجيهية؛
(3) أنه سيتم اقتطاع التخفيضات في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المتبقية في البلد المؤهلة للتمويل المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(2) من نقطة البدء المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)(1)؛
(4) أنه خلال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي، سيتم السماح لحكومة مقدونيا الشمالية، على أساس استثنائي، بتقديم مشروع للإزالة التدريجية لاستهلاك الهيدروفلوروكربون-152أ في قطاع تصنيع رغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط؛
(3) الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي لمقدونيا الشمالية، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها، بمبلغ قدره 103,555 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 9,320 دولار أمريكي لليونيدو؛ و
(4) أن تطلب من حكومة مقدونيا الشمالية واليونيدو والأمانة وضع الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية بين حكومة مقدونيا الشمالية واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك الهيدروفلوروكربون، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمها إلى اجتماع مستقبلي بمجرد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاقية خطة تنفيذ كيغالي.
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المرفق الأول
الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للمواد الهدروفلوروكربونية والإزالة التدريجية للمواد الهدروكلوروفلوروكربونية والالتزامات وشرائح التمويل 
بموجب خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوركربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية في مقدونيا الشمالية
خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1.1
	الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال المتعلق بتخفيض المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	397,842
	397,842
	397,842
	397,842
	397,842
	358,058
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	لا ينطبق
	378,557
	368,915
	359,272
	359,272
	359,272
	323,345
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	103,555
	0
	0
	90,445
	0
	22,000
	0
	216,000

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	9,320
	0
	0
	8,140
	0
	1,980
	0
	19,440

	3.1
	مجموع التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	103,555
	0
	0
	90,445
	0
	22,000
	0
	216,000

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	9,320
	0
	0
	8,140
	0
	1,980
	0
	19,440

	3.3
	مجموع التكاليف الموافق عليها (دولار أمريكي)
	112,875
	0
	0
	98,585
	0
	23,980
	0
	235,440



خطة إدارة إزالة المواد الهدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	الصف
	التفاصيل
	2023
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	المجموع

	1.1
	الجدول الزمني لبروتوكول مونتريال المتعلق بتخفيض المواد المدرجة في المرفق ج، المجموعة 1(طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.17
	1.17
	0.59
	0.59
	0.59
	0.59
	لا ينطبق

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق ج، المجموعة 1(طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.68
	0.58
	0.47
	0.36
	0.25
	0
	لا ينطبق

	2.1
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	0
	200,000
	0
	118,750
	0
	48,750
	487,500

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	0
	14,000
	0
	8,313
	0
	3,413
	34,125

	3.1
	مجموع التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	0
	200,000
	0
	118,750
	0
	48,750
	487,500

	3.2
	مجموع تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	0
	14,000
	0
	8,313
	0
	3,413
	34,125

	3.3
	مجموع التكاليف الموافق عليها (دولار أمريكي)
	0
	214,000
	0
	127,063
	0
	52,163
	521,625

	* كان تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مجدولاً للتقديم في الاجتماع الثاني من عام 2024. وطلبت الحكومة تقديم وقت الشريحة لفترة عام واحد بسبب المستوى العالي للتنفيذ والصرف.
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المرفق الثاني
التنفيذ المتزامن لكل من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
وخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في مقدونيا الشمالية

	مجال الأنشطة
	المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي

	
	النشاط
	التكلفة (دولار أمريكي)
	النشاط
	التكلفة (دولار أمريكي)

	الإطار القانوني والتنظيمي

	توسيع وتحسين نظام التراخيص والحصص
	
	
	تحديث النظام الإلكتروني لإصدار أذونات الاستيراد
	1,000

	
	
	
	إجراء ورش عمل مع المستوردين حول إضافة المواد الهيدروفلوروكربونية إلى الحصص وتوزيعها
	1,000

	
	
	
	فرض الرسوم البيئية على واردات المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المستخدمة القائمة على الهيدروفلوروكربون
	1,000

	تنفيذ الحظر المفروض على واردات المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون
	
	
	عقد اجتماعات مع المستوردين والموزعين تتعلق بحظر الاستيراد
	1,250

	
	
	
	تنظيم حملة توعية بشأن حظر الاستيراد
	1,250

	
	
	
	إجراء دراسة تتعلق بسبل تقليل الطلب على الهيدروفلوروكربون-134أ في خدمة أنظمة أجهزة تكييف هواء السيارات في سيارات الركاب من خلال فرض حظر على طرح مثل هذه السيارات في السوق في مقدونيا الشمالية، بالإضافة إلى حظر تركيب أنظمة تكييف الهواء هذه في السيارات، علاوة على عمليات الحظر الأخرى المتوقعة بالفعل
	2,500

	مواصلة العمل في تعديل الإطار القانوني، واستخدام كتيبات القواعد
	
	
	مواصلة العمل في تعديل الإطار القانوني
	1,000

	
	
	
	إعداد ورش عمل مع أصحاب المصلحة حول استخدام كتيبات القواعد المحدثة/الجديدة
	2,000

	الإبلاغ عن البيانات
	
	
	توسيع قاعدة بيانات وحدة الأوزون الوطنية
	3,000

	
	
	
	تنظيم اجتماعات مع أصحاب المصلحة الذين يحتاجون إلى الإبلاغ عن البيانات
	1,000

	
	
	
	رصد وتقييم الإبلاغ عن البيانات؛
	1,000

	إصدار شهادات لفنيي الخدمة وإشراك القطاع غير الرسمي
	
	
	رصد ودعم إدخال وإدارة مخطط إصدار شهادات للفنيين
	6,000

	
	
	
	برنامج توعية للقطاع غير الرسمي
	2,000

	مواصلة تطوير مدونات الممارسات والمعايير المتعلقة بالتعامل مع التقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري
	
	
	تحديث بشأن الدراسة المتعلقة بمدونات الممارسات والمعايير المتعلقة بالإدارة الآمنة للتقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري
	2,000

	
	
	
	تنظيم اجتماعات مع أصحاب المصلحة
	500

	
	
	
	تأليف ونشر وتوزيع كتيب (دليل يتعلق بالتعامل الجيد وممارسات السلامة الخاصة بغازات التبريد القابلة للاشتعال)
	1,500

	توجيه حملات توعية هادفة بشأن المواد الهيدروفلوروكربونية والتقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري
	
	
	حملات توعية تستهدف المستخدمين النهائيين، والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والصناعات في قطاع التبريد وتكييف الهواء بشأن موضوع البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحتباس الحراري والبدائل عالية الكفاءة وفوائدها الاقتصادية والبيئية، بما في ذلك منح الجوائز
	3,000

	الجنسانية
	
	
	حملات توعوية تستهدف فنيي الخدمة من النساء، والمستوردين والمستخدمين النهائيين مع التركيز بشكل خاص على كفاءة استخدام الطاقة، فضلاً عن مدونات الممارسات والمعايير المتعلقة بالتعامل مع البدائل، القابلة للاشتعال والسامة، منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري 
	1,500

	بناء قدرات فنيي التبريد وتكييف الهواء

	تدريب فنيي التبريد وتكييف الهواء
	
	
	تدريب 200 من فنيي التبريد وتكييف الهواء (10 ورش عمل × 1,500 دولار أمريكي)
	15,000

	بناء قدرات موظفي الجمارك ومفتشي البيئة والمستوردين

	تدريب موظفي الجمارك ومفتشي البيئة
	تنظيم تدريب لموظفي الجمارك ومفتشي البيئة على أفضل الممارسات
	5,000
	تدريب 200 من موظفي الجمارك والإنفاذ (4 جلسات تدريبية × 2,500 دولار أمريكي)
	10,000

	
	تدريب 80 من موظفي الجمارك ومفتشي البيئة
	24,000
	
	

	تنظيم ورش عمل إعلامية وتوعوية للفاعلين الاقتصاديين (المستوردين والموزعين)
	
	
	عقد اجتماعات توعية للفاعلين الاقتصاديين (4 اجتماعات × 1,000 دولار أمريكي)
	4,000

	المواد والمناهج التدريبية
	تطوير مواد تدريبية حول أفضل الممارسات، والتوسيم، ورموز النظام المنسق
	12,000
	
	

	تيسير إدخال تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري

	مشروع تدليلي في القطاع الفرعي للتبريد التجاري
	
	
	إعداد الدراسة المتعلقة بالمشروع
	2,000

	
	
	
	صياغة المواصفات التقنية
	1,000

	
	
	
	شراء وتسليم وتركيب معدات التبريد وتكييف الهواء المحددة
	19,000

	
	
	
	التدريب على تركيب هذه الوحدات
	2,000

	دراسات قطاعية تفصيلية
	
	
	دراسة استهلاك واستخدام المركبات الهدروفلوروكربونية في قطاعات الإيروسول، والمذيبات، ومكافحة الحرائق، والرغاوي (تنظيم المسح، أتعاب الاستشاريين)
	4,000

	
	
	
	دراسة استهلاك واستخدام المركبات الهدروفلوروكربونية في قطاعي تصنيع وتجميع التبريد وتكييف الهواء (تنظيم المسح، أتعاب الاستشاريين)
	4,000

	تعزيز القدرات الفنية والبشرية لإدارة التبريد

	خطة الاسترداد وإعادة التدوير
	رصد الكميات المستردة والمعاد تدويرها
	7,000
	
	

	
	إجراء مسح حول القدرات الحالية لاسترداد وإعادة تدوير غازات التبريد
	5,000
	
	

	
	تطوير خطة لتحديث مخطط الاسترداد وإعادة التدوير
	5,000
	
	

	
	تحديد معايير اختيار الهيئات/ورش الخدمة التي سيتم منحها معدات الاسترداد وإعادة التدوير
	1,000
	
	

	
	تنفيذ إجراءات تحديد أصحاب المصلحة/الهيئات (نشر إعلان عام، إنشاء لجنة لتحديد الجهات التي سيتم منحها)
	2,000
	
	

	
	تحديد قائمة بالمعدات التي يتعين تضمينها في مجموعة الاسترداد وإعادة التدوير
	4,000
	
	

	
	شراء وتوزيع معدات الاسترداد وإعادة التدوير
	120,000
	شراء 10 مجموعات إضافية من الأدوات والمعدات اللازمة للاسترداد وإعادة التدوير (آلة إعادة التدوير، محطة التعبئة، مشعب 3 صمامات) (10 × 1,200 دولار أمريكي)
	12,000

	
	تنظيم دورات تدريبية تتضمن الدورات المُعدة خصيصاً للفنيات والمرشحات؛ منح جوائز الاسترداد وإعادة التدوير وفقاً للمعايير التي تم وضعها في الشريحة الحادية عشرة
	5,000
	
	

	إعادة تأهيل غرف التدريب حيث سيتم التعامل مع غازات التبريد القابلة للاشتعال
	
	
	تقييم المرافق، التعديلات اللازمة وفحوصات السلامة لمدرستين مهنيتين (2× 20,000 دولار أمريكي)
	40,000

	توفير أجهزة تعريف إضافية لغازات التبريد لموظفي الجمارك ومفتشي البيئة
	
	
	توفير 4 معرفات للغاز
	18,000

	توفير أدوات خدمة التبريد وتكييف الهواء للمعدات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري
	
	
	شراء أدوات خدمة التبريد وتكييف الهواء للمعدات منخفضة القدرة على إحداث الاحتباس الحراري لمراكز التدريب (2× 21,445 دولار أمريكي
	42,890

	إنشاء مراكز تدريب مستدامة
	إعداد قائمة تتضمن مراكز التدريب التي تم إنشاؤها حديثاً.
	2,000
	
	

	
	إجراء تقييمات بخصوص احتياجات مراكز التدريب من المعدات التدريبية
	4,000
	
	

	
	تحديد قائمة بالمعدات التي يتعين تضمينها في مجموعة التدريب (التدريب + معدات الاستصلاح)
	5,000
	
	

	
	شراء وتركيب معدات التدريب والاستصلاح (بما في ذلك ثلاث آلات استصلاح للمراكز المهنية)
	111,000
	
	

	
	تنظيم جولة دراسية إلى مركز تدريب في إحدى دول الاتحاد الأوروبي
	12,000
	
	

	
	تنظيم فحص السلامة وتعديل المرفق من قبل خبراء في مراكز التدريب
	12,000
	
	

	
	تنظيم التدريب على كيفية تشغيل معدات التدريب والاستصلاح بما في ذلك المُعدة خصيصاً للفنيات والمرشحات؛
	5,000
	
	

	
	تنظيم التدريب لمقدمي الخدمات على نماذج الأعمال الخاصة بالاستصلاح
	5,500
	
	

	
	تدريب 270 فني خدمة على ممارسات الخدمة الجيدة في مراكز التدريب الوطنية
	81,000
	
	

	إدارة وتنسيق المشروع

	إدارة وتنسيق المشروع
	توظيف اثنين من الخبراء الوطنيين
	60,000
	رسوم الاستشاريين المعينين محلياً، وسفر وحدة الأوزون الوطنية وغيرها، واجتماعات وحدة الأوزون الوطنية، وتكاليف أخرى
	9,610

	المجموع
	
	487,500
	
	216,000
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