| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19 20 de noviembre de 2023 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima tercera reunión

Montreal, 15 – 19 de diciembre de 2023

Cuestión 7 a) vi) del orden del día provisional

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Introducción

# El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2022.

# El presente informe del Banco Mundial incluye el estado de la ejecución de proyectos, entre ellos cinco relativos a HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales hechas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 para apoyo inmediato a la implementación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría examinó la situación de ejecución de cada uno de los proyectos en curso país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se produjeron respecto de las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2022, la posible repercusión de esas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos previstos. El análisis que figura en el presente documento se basa en tonelada PAO para todas las sustancias controladas, salvo los HFC que se miden en tm de CO2 equivalente.

# El presente documento consta de las siguientes secciones:

## I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta aquí un resumen del avance en la ejecución de proyectos para 2020 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC), el que analiza del estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país. Se señalan los proyectos con demoras en la ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo.

## II.	Proyectos aprobados para las sustancias del Anexo F (HFC) financiados con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato destinados a la reducción de HFC.

III.	Recomendación.

I.	Proyectos aprobados para todas las sustancias controladas en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

I.1	Avance en la ejecución de proyectos para 2022 y acumulado desde 1991

# El 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado 1,32 mil millones de $EUA en proyectos para el Banco Mundial, que consisten en 1,19 mil millones de $EUA para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 124,96 millones de $EUA para los gastos de apoyo al organismo, tal como se muestra en el Cuadro 1.

# Cuadro 1. Financiación aprobad por sectores para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2022

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 22 984 030 |
| Destrucción | 400 000 |
| Espumas | 136 059 064 |
| Halones | 70 221 038 |
| Plan de reducción de HFC | 665 000 |
| Fumigantes | 5 837 887 |
| Múltiples sectores | 2 341 168 |
| Otros | 5 059 360 |
| Plan de eliminación | 212 206 926 |
| Agentes de procesos | 114 342 497 |
| Producción | 400 893 496 |
| Refrigeración | 180 259 970 |
| Varios | 29 413 466 |
| Solventes | 10 237 394 |
| Esterilizantes | 661 227 |
| Subtotal | 1 191 582 522 |
| Gastos de apoyo al organismo | 124 964 722 |
| Total | 1 316 547 244 |

# En 2022 se aprobaron ocho nuevos proyectos y actividades. Se espera que este nivel de financiación dé lugar a la eliminación de 313 381 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas. El Anexo I muestra la situación de la ejecución de los proyectos por país en 2022.

# El Cuadro 2 muestra la situación de la ejecución de los proyectos, incluido el desembolso de fondos por tipo de proyecto, a 31 de diciembre de 2022. El anexo II presenta información analítica desglosada por años desde 1991.

Cuadro 2. Situación de la ejecución de proyectos desglosados por tipos a 31 de diciembre de 2022

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Desembolsada (%) |
| Programa de país | 29 | 29 | 100 | 1 627 732 | 1 627 732 | 0 | 100 |
| Demostración | 8 | 8 | 100 | 6 172 901 | 6 172 901 | 0 | 100 |
| Fortalecimiento institucional | 51 | 48 | 94 | 10 013 716 | 9 413 540 | 600 176 | 94 |
| Inversión | 640 | 627 | 98 | 1 132 361 745 | 1 101 261 445 | 31 100 300 | 97 |
| Preparación de proyectos | 299 | 291 | 97 | 27 443 320 | 26 765 291 | 678 029 | 98 |
| Asistencia técnica | 76 | 74 | 97 | 13 657 342 | 13 095 419 | 561 923 | 96 |
| Capacitación | 4 | 4 | 100 | 305 766 | 305 766 | 0 | 100 |
| Total | 1 107 | 1,081 | 98 | 1 191 582 522 | 1 158 642 094 | 32 940 428 | 97 |

*No incluye los proyectos transferidos y cerrados.

**No incluye los gastos de apoyo al organismo.

# La ejecución de los proyectos y actividades del Banco Mundial para 2022 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2022 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2022 se eliminaron cero toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 98,2 y 5 947 toneladas PAO. Desde 1991 a la fecha, de un total de 313 381 toneladas PAO estimado a partir de los proyectos aprobados (exceptuando aquellos cancelados y transferidos), se eliminaron 148 230 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y 187 996 toneladas PAO de producción de sustancias controladas;

## Desembolsos y aprobaciones: En 2022, se desembolsaron 7,82 millones de $EUA sobre un total de 8,70 millones de $EUA proyectado en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2019, lo que representa el 90 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se desembolsaron 1 160 millones de $EUA de un total aprobado de 1 190 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 97 por ciento de lo previsto. En 2022 se aprobó la suma de 23,58 millones de $EUA para fines de ejecución.

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1991 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio de proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes fue de 5,45 $EUA/kg para el sector de consumo y de 4,78 $EUA/kg para el sector de producción. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3,22 $EUA/kg para proyectos terminados y de 7,03 $EUA/kg para proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2022 se concluyeron dos proyectos. Desde 1991 a la fecha se concluyeron 1 081 proyectos de 1 107 aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa el 98 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2022 se concluyó un proyecto con una duración de 69 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2022 se concluyó un proyecto ajeno a la inversión con una duración de 13 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 35 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 22 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De las 299 actividades de preparación de proyectos aprobadas hasta finales de 2022, 291 se han completado, por lo que quedan ocho actividades en curso. El Banco Mundial no completó ninguna actividad de preparación en 202;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2022 había un total de 26 proyectos de inversión en curso, con un retraso promedio de 11 meses. Cuatro de estos proyectos están catalogados como “con demoras en la ejecución” y están afectos al procedimiento de cancelación (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento); y

## Acuerdos plurianuales: En 2022 había en ejecución cinco acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC y un plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 40 acuerdos plurianuales y terminado 34, lo que representa el 85 por ciento del total.

# El Cuadro 3 contiene un resumen de los avances hechos por el Banco Mundial desde 1991.

## Cuadro 3. Avances hechos por el Banco Mundial desde 1991

| Eliminación alcanzada |  | Desembolso ($EUA) | Costo-beneficio promedio ($EUA/kg) |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega para terminación (meses) |  | Retraso promedio del proyecto (meses) | Número de acuerdos plurianualess |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toneladas PAO* | Toneladas de CO2-equivalente |  | Consumo | Producción | Aprobados | Finalizados | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Finalizados |
| 336 226 | 0 | 1 158 642 094 | 5,45 | 4,78 | 1,107 | 1,081 | 40 | 35 | 11 | 40 | 34 |

*Consumo y producción

Proyectos relacionados con los HFC

# Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones ordinarias por un valor de 665 000 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 1 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos y los datos respectivos ya se han incluido en los párrafos 5 a 9.

Cuadro 4. Proyectos relacionados con los HFC aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiación ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Finalizados | Finalizados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Desembolsada (%) |
| Preparación de proyectos | 5 | 0 | 0 | 665 000 | 141 971 | 523 029 | 21 |

* No incluye los gastos de apoyo al organismo.

# De la financiación total acumulada aprobada de 665 000 $EUA, se han desembolsado 141 971 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 21%. Se espera que las cinco actividades de preparación en curso finalicen en 2023 y 2024.

I.2	Problemas identificados en la ejecución del proyecto en 2022

# Como seguimiento del proceso de examen, se trataron varias cuestiones que se abordaron satisfactoriamente, con la excepción de cuestiones relativas a cuatro proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución que están relacionados con componentes de acuerdos plurianuales con arreglo a la decisión 84/45 c). En el Anexo III del presente documento se indican los proyectos clasificados como proyectos con demoras en la ejecución y la recomendación de la Secretaría en la que se solicita que se presente un informe a la 94ª reunión.

# A la 93ª reunión se presentaron detalles sobre la marcha de las actividades de los proyectos asociados a los PGEH para China (plan sectorial para las espumas de poliuretano) y Viet Nam. Las recomendaciones sobre las cuestiones pendientes para estos proyectos, incluida la aprobación de solicitudes de prórroga, si las hubiera, se abordan en las secciones respectivas de esos documentos. A continuación, se abordan las cuestiones pendientes de los proyectos restantes en curso no incluidos en el anexo III del presente documento, así como las solicitudes de prórroga de las fechas de finalización.

# De los 15 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, en siete proyectos se ha debido postergar la fecha de término contemplada en el informe de 2021.

# En consonancia con la decisión 82/11 b), el Banco Mundial ha solicitado la prórroga de la duración de tres proyectos, tal como se indica en el Cuadro 5.

Cuadro 5. Proyectos para los cuales se ha solicitado una prórroga de la fecha de finalización

| País /Código de proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación / Cuestiones | Fecha de finalización original | Fecha de finalización solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Jordan JOR/PHA/77/INV/99 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano | 86 | Tiempo adicional necesario para completar la adquisición y distribución de polioles premezclados de bajo potencial de calentamiento atmosférico a las empresas de espumas; estas actividades se retrasaron debido a problemas relacionados con la pandemia de COVID 19 y problemas de suministro debido a las pequeñas cantidades que se necesitan en el país. | Dic-23 | Dic-24 |
| Jordan JOR/PHA/84/INV/108 | Plan de gestión de la eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas de poliuretano, gestión y coordinación del proyecto | 27 |  |  |  |
| Jordan JOR/PHA/88/PRP/110 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo) | 0 |  |  |  |

Incorporación de la perspectiva de género

# El Banco Mundial informó de que, en 2022, dos países estaban informando sobre la incorporación de la perspectiva de género: China (etapa II del PGEH (plan sectorial de espumas rígidas de poliuretano) y plan de gestión de eliminación de la producción de HCFC); y Malasia (preparación del plan de ejecución de los HFC de Kigali (KIP)).

# En los proyectos de China se está haciendo un seguimiento de la participación equilibrada de hombres y mujeres en reuniones y actividades. En la formación organizada por el Centro de Cooperación Medioambiental Exterior de China sobre la ejecución de subproyectos de la etapa II, alrededor del 50% de los participantes eran mujeres. Además, el 40% de los responsables de cada subproyecto a nivel de empresa son mujeres. En el caso de Malasia, los datos sobre el número de mujeres empleadas se recogen durante las encuestas del KIP.

II.	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de HFC

# Al 31 de diciembre de 2022, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relacionados con los HFC con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales por un valor de 960 180 $EUA (excluidos los gastos de apoyo a los organismos). En el Cuadro 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Cuadro 6. Situación de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2022

| Tipo | Número de proyectos * |  |  | Financiación ($ EUA)*** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Aprobados | Aprobados | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Desembolsada (%) |
| Inversión*** | 1 | 1 | 100 | 183 514 | 183 514 | 0 | 100 |
| Preparación de proyectos | 1 | 1 | 100 | 30 000 | 30 000 | 0 | 100 |
| Actividades de apoyo | 3 | 3 | 100 | 746 666 | 744 080 | 2 586 | 99,7 |
| Total | 5 | 5 | 100 | 960 180 | 957 594 | 2 586 | 99,7 |

* No incluye proyectos transferidos.

** No incluye los gastos de apoyo al organismo.

*** Se eliminaron y aprobaron 8,8 tm de HFC (12 555 toneladas de CO2 equivalente).

# A finales de 2022, se habían completados todas las actividades aprobadas.

# Del total de la financiación acumulada aprobada de 960 180 $EUA, se habían desembolsado 957 594 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 99,7 por ciento.

III.	Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2022 recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19;

## Aprobar la prórroga de la fecha de terminación, al 31 de diciembre de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Jordania (primer tramo (sector de espumas de poliuretano) (JOR/PHA/77/INV/99), segundo tramo (sector de espumas de poliuretano, gestión y coordinación de proyectos) (JOR/PHA/84/INV/108) y tercer tramo (JOR/PHA/88/PRP/110)), a fin de posibilitar la realización de las restantes actividades en curso consignadas en el Cuadro 5 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/19; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo III al presente documento.

Anexo I

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL BANCO MUNDIAL POR PAÍS PARA 2022

# El Cuadro 1 del anexo I presenta la situación de la ejecución de los proyectos por país para 2022 en cuanto a la eliminación progreiva conseguida, los desembolsos previstos y conseguidos y la finalización de los proyectos.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de los proyectos por parte del Banco Mundial para 2022

| País | Eliminación en 2022 (toneladas PAO)* | Eliminación en 2022 (toneladas de CO2 equivalente)* | Fondos desembolsados en 2022, estimación ($EUA) | Fondos desembolsados en 2022 ($EUA) | Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2022 | Porcentaje de proyectos programados terminados en 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 0 | 0 | 5 000 000 | 5 800 000 | 116 | 50 |
| Indonesia | 0 | 0 | 600 000 | 275 491 | 46 | 0 |
| Jordania | 0 | 0 | 404 600 | 360 777 | 89 | 0 |
| Malasia | 0 | 0 | 140 000 | 100 896 | 72 |  |
| Tailandia | 0 | 0 | 1 148 175 | 409 875 | 36 | 0 |
| Viet Nam | 0 | 0 | 1 408 859 | 873 487 | 62 | 0 |
| Mundial*** |  |  |  |  |  | 100 |
| Total general | 0 | 0 | 8 701 634 | 7 820 526 | 90 | 20 |

* No hay eliminación en 2022.

** Para proyectos que se planéo finalizar en 2022.

*** unidad central en 2022.

Anexo II

RESUMEN DE LA SITUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA EL BANCO MUNDIAL POR AÑO A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

# El Cuadro 1 del anexo II presenta un resumen de la situación de la ejecución de proyectos por año. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1991 y 2015, y 2017, ya se han completado.

Cuadro 1. Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Número de proyectos * |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobada | Desembolsada | Saldo | Desembolsada (%) |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5 429 404 | 5 429 404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28 047 705 | 28 047 705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42 538 405 | 42 538 405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41 081 267 | 41 081 267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47 224 186 | 47 224 186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29 319 479 | 29 319 479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56 173 102 | 56 173 103 | -1 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35 959 418 | 35 959 417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64 173 138 | 64 173 138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36 982 134 | 36 982 133 | 1 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55 212 853 | 55 212 854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64 357 778 | 64 357 778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72 734 119 | 72 734 119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77 111 770 | 77 111 770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68 592 865 | 68 592 865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64 473 260 | 64 473 260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66 005 270 | 66 005 270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 39 934 666 | 39 934 666 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25 529 554 | 25 529 554 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1 148 623 | 1 148 623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44 201 956 | 44 201 956 | 0 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11 698 145 | 11 698 145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43 736 999 | 43 736 999 | 0 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28 336 509 | 28 336 509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62 990 648 | 62 990 648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 17 | 94 | 12 601 632 | 12 527 501 | 74 131 | 99 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1 651 291 | 1 651 291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26 408 870 | 24 797 653 | 1 611 217 | 94 |
| 2019 | 3 | 1 | 33 | 2 579 179 | 1 655 518 | 923 661 | 64 |
| 2020 | 2 | 1 | 50 | 2 067 012 | 2 067 012 | 0 | 100 |
| 2021 | 9 | 1 | 11 | 9 687 863 | 2 949 865 | 6 737 998 | 30 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 23 593 422 | 0 | 23 593 422 | 0 |
| Total | 1 107 | 1 081 | 98 | 1 191 582 522 | 1 158 642 094 | 32 940 428 | 97 |

*No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye los gastos de apoyo al organismo.

Anexo III

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA EL BANCO MUNDIAL

| País y código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Indonesia IDS/PHA/81/INV/214 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, segundo tramo) (sector de espumas) | 80 | Retraso de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 94ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |
| Jordania JOR/PHA/77/INV/99 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas de poliuretano) | 86 | Retraso de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 94ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |
| Tailandia THA/PHA/82/INV/179 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de espumas para pulverización) | 6 | Retraso de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 94ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |
| Tailandia THA/PHA/82/TAS/177 | Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y dependencia de gestión de proyectos) | 31 | Retraso de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 94ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos constan en la base de datos de informes refundidos sobre marcha de actividades, disponible a solicitud de la parte interesada.

Según lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes sobre la marcha de las actividades a presentar a la 93ª reunión se incluirá la medición de HFC en tm de CO2 equivalente.

Proyectos en curso son todos aquellos en ejecución al 31 de diciembre de 2022. Los principales indicadores de avance son: porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; porcentaje del financiamiento aprobado que se prevé desembolsar hasta fin de año; plazo promedio previsto de retraso en la ejecución, e información ingresada en la columna “Observaciones” de la mencionada base de datos.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14) se presenta un detallado informe sobre la marcha de las actividades con un cuadro general de los objetivos, situación de la ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados y potenciales obstáculos a la ejecución de proyectos y actividades.

Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.

Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.

La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.

Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/93

Toda solicitud de prórroga ha de presentarse al Comité Ejecutivo para su aprobación con anterioridad a la fecha de terminación del proyecto, tomando nota de que no deben asumirse nuevos compromisos antes de que la prórroga haya sido aprobada.

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución que presentaran una breve descripción de los principales resultados conseguidos en incorporación de la perspectiva de género como parte de sus informes anuales sobre la marcha de las actividades, a partir de 2023, sobre la base de la información de que dispusieran (decisión 90/48 d)).

Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Reciben igual tratamiento todas las aprobaciones, con y sin inversión (por ejemplo, un proyecto de inversión o tramo de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un solo proyecto; lo mismo ocurre con la preparación de un programa país por 30 000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO y toneladas de CO2 equivalente eliminado, y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución, y proyectos con financiamiento retroactivo.