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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال، من 28 يونيه/حزيران إلى 2 يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:2] [2:   اجتماع إلكتروني وعملية الموافقة فيما بين الدورات سوف تعقد في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19)] 





مقترحات مشروعات:    بليز 


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترحي المشروعين التاليين:

الإزالة


	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	اليونيب واليوئنديبي

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	اليونيب واليوئنديبي

	
	








ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

بليز

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي ووفق عليه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، اليوئنديبي
	62nd
 
	35  في المائة بحلول عام 2020



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2020 
	 1.39 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2020

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	1.35
	
	
	
	1.35

	الهيدروكلوروفلوروكربون141ب
	
	
	
	
	0.04
	
	
	
	0.04



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010
	2.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	2.80

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	0.98
	المتبقي:
	1.82



	(خامسا) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.13 
	0
	0 
	0.13 

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	42,375
	0
	0
	42,375

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0
	0
	0
	0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0



	(سادسا) بيانات المشروع
	2010
	2011-2012
	2013-2014
	2015
	2016
	2017
	2018-2019
	2020
	2021
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	n/a
	n/a
	2.80
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	1.82
	1.82
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	n/a
	n/a
	2.80
	2.52
	2.52
	2.52
	2.52
	1.82
	1.82
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	80,000
	0
	0
	0
	96,000
	0
	0
	37,500
	0
	213,500

	
	
	تكاليف الدعم
	10,400
	0
	0
	0
	12,480
	0
	0
	4,875
	0
	27,755

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	60,000
	0
	0
	0
	6,500
	0
	0
	0
	0
	66,500

	
	
	تكاليف الدعم
	5,400
	0
	0
	0
	585
	0
	0
	0
	0
	5,985

	الموافقة على التمويل (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	140,000
	0
	0
	0
	0
	102,500*
	0
	0
	0
	242,500

	
	تكاليف الدعم
	15,800
	0
	0
	0
	0
	13,065*
	0
	0
	0
	28,865

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	37,500**
	37,500

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	4,875**
	4,875


* كان يجب تقديم الشريحة الثانية في عام 2016
** كان يجب تقديم الشريحة الثالثة في عام 2020

	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية





وصف المشروع

1. نيابة عن حكومة بليز، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية طلبا لتمويل الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 37,500 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 4,875 دولارا أمريكيا لليونيب فقط. [footnoteRef:3] وتضمن التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق عن استهلاك الهيدركلوروفلوروكربون في الفترة من 2017 الى 2020 وخطة تنفيذ الشريحة عام 2021. [3:   وفقا للرسالة المؤرخة في 4 فبراير/ شباط 2021 من وزارة التنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث في بيليتز للأمانة.] 

تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون

أبلغت حكومة بيليتز عن استهلاك قدره 1.39 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في 2020 بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال وهو مايقل بنسبة 50 في المائة عن الرقم الأساسي للهيدروكلوروفلوروكربون لأغراض الامتثال. ويتضمن الجدول 1 استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة 2016-2020.
الجدول 1: استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في بليز (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	خط الأساس

	بالأطنان المترية

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	37.58
	35.56
	32.56
	29.54
	24.50
	48.76

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.71
	0.66
	0.59
	0.53
	0.40
	1.10

	المجموع (بالأطنان المترية)
	38.29
	36.22
	33.21
	30.07
	24.90
	49.86

	بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2.07
	1.96
	1.79
	1.62
	1.35
	2.68

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.08
	0.07
	0.06
	0.06
	0.04
	0.12

	المجموع بالأطنان بقدرات استنفاد الأوزون)
	2.15
	2.03
	1.86
	1.68
	1.39
	2.80



وقد انخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون بالتدريج نتيجة لتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولاسيما من خلال إنفاذ نظام التراخيص والحصص وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة وأنشطة تعميق الوعي للترويج لاستخدام للبدائل وتشير التغييرات الى أن الهيدروكلوروفلوروكربون-22 يشكل نسبة 36 في المائة من مجموع استخدام غازات التبريد في قطاع الخدمة. وتشكل غازات التبريد الأخرى في قطاع الخدمة الهيدروفلوروكربون-134a (40.8 في المائة) وR-410A (13.1 في المائة) وR-404A (5.8 في المائة)، وكمية صغيرة من غازات الهيدروكربون (1.3 في المائة) المستخدمة في خدمة مبردات الزجاجات المنفصلة وأجهزة الفريزر والمبردات المنزلية.
تقرير تنفيذ البرنامج القطري

أبلغت حكومة بليز بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2020 وهو مايتوافق مع البيانات المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق

أكد تقرير التحقق أن الحكومة تنفذ نظاما للتراخيص والحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون. وكان الاستهلاك الكلي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال سليمة بالنسبة للأعوام من 2017 الى 2020. وخلص تقرير التحقق الى أن بليز في حالة امتثال لأهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال وتلك الواردة في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أنشأت حكومة بليز نظاما للتراخيص للواردات والصادرات من المواد المستنفدة للأوزون في 2003 وجرى تعديل القواعد الخاصة بالتلوث في 2009 لإدراج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبدائل (المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والهيدروكربونات) فضلا عن المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون في نظام التراخيص والحصص لفرض الرقابة على هذه الواردات والصادرات. ونفذ نظام الحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام التراخيص للمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال سياسة وزارية. ويجري تعديل القواعد الخاصة بالتلوث لإرساء الصبغة الرسمية على نظام حصص الهيدروكلوروفلوروكربون والتراخيص المتعلقة بالمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون.
ويدعم قانون فنيي التبريد الذي صدر في 2010 التسجيل الإلزامي وتراخيص فنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء. ونفذ برنامج تراخيص الفنيين بدعم من رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء خلال المرحلة الأولى، ووفقا لهذا النظام للتراخيص الإلزامية للفنيين، جرى تسجيل 90 في المائة في رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء، وقد وضع ذلك الأساس لمواصلة تنفيذ اعتماد الفنيين في المرحلة الثانية.
وتقوم حكومة بليز بتنفيذ مشروع "نوعية الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة" الذي يتضمن وضع معايير توسيم إقليمية لكفاءة استخدام الطاقة. واستنادا الى هذه المعايير، سوف يضع البلد تصنيف لكفاءة الطاقة وتوسيم للتطبيقات بما في ذلك معدات التبريد وتكييف الهواء.
وتقوم بليز بتنفيذ أنشطة تمكينية ويتوقع أن تصدق على تعديل كيجالي بحلول يناير/ كانون الثاني 2022.
قطاع خدمة التبريد

نفذت الأنشطة التالية خلال الشريحة الثانية:
تدريب 50 من موظفي الجمارك على الرصد والرقابة على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير القانوني من خلال الدورات التجديدية لتدريب المدربين، وتدريب 40 من وسطاء الجمارك على استخدام العمليات على الويب وتطبيق نظام التراخيص، ووضع وتوزيع كتيبات تعميق الوعي ونشرات عن منع الاتجار غير القانوني؛
تدريب 230 فنيا على ممارسات الخدمة الجيدة والاستخدام الآمن لغازات الهيدروكربونات بالتعاون مع رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء؛
تنظي/ حلقة عمل إيضاحية ولتعميق الوعي لعدد 25 من الفنيين على استخدام غازات الهيدروكربونات وإدراج استخدام غازات الهيدروكربونات في مناهج التدريب في مركز تدريب العمالة؛
إنشاء مركز للخدمات الرفيعة لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء وتنمية قدرات الخبرة الوطنية. وقد استخدم أحد الخبراء الاستشاريين في تقييم حالة ممارسات الخدمة الجيدة وجمع المعلومات عن الممارسات الحالية في خدمة معدات التبريد وتكييف الهواء في قطاع الفنادق؛
القيام بحملة لتعميق الوعي في قطاع الفنادق والسياحة، وعقد اجتماع لرابطة الفنادق في بليز وتوزيع الكتيبات عن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون.
وجرى تدريب ما مجموعه 253 من موظفي الجمارك وموظفي إنفاذ القوانين ووسطاء الجمارك على الرقابة على الواردات من المواد المستنفدة للأوزون ومنع الاتجار غير القانوني، وتدريب 240 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة وعلى استرجاع غازات التبريد وإعادة استخدامها وعلى خدمة المعدات مع البدائل.
تنفيذ ورصد المشروع

تتولى وحدة الأوزون الوطنية رصد وتنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتم خلال الشريحة الثانية استخدام ما مجموعه 17,500 دولار أمريكي لرصد المشروع بالتفاصيل التالية: الموظفين 9,500 دولار أمريكي، السفريات 4,000 دولار أمريكي، الاجتماعات وحلقات العمل 4,000 دولار أمريكي وأشياء متنوعة 500 دولار أمريكي.
مستوى صرف الأموال

تم حتى فبراير/ شباط 2021 صرف كامل المبلغ 242,500 دولار أمريكي الذي ووفق عليه حتى الآن (176,000 دولار أمريكي لليونيب و66,500 دولار أمريكي لليوئنديبي).
خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

سوف تنفذ الأنشطة التالية بواسطة اليونيب فيما بين 2021 وديسمبر/ كانون الأول 2022:
متابعة الموافقة على تعديل القواعد الخاصة بالتلوث بما في ذلك الحظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2022، وتحديث مدونة الممارسات الجيدة لقطاع التبريد وتكييف الهواء مع مراعاة الجوانب المتعلقة بالسلامة في استخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة (1,000 دولار أمريكي)؛
حلقة عمل تدريبية واحدة لعدد 30 من موظفي الجمارك الجدد على استخدام مدونات النظام الموحدة وتصنيف غازات التبريد (7,500 دولار أمريكي)؛
ندوة دراسية عن تطبيق البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي، وتدريب واعتماد 15 من فنيي التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال (12,500 دولار أمريكي)؛
مواصلة تقييم قدرة ممارسات الخدمة الجيدة في قطاع تكييف الهواء التجاري (الفنادق) وتوفير التوجيهات التقنية في استرجاع غازات التبريد وإعادة تدويرها ومراقبة التسرب وخفضه، وممارسات الخدمة الجيدة في المحافظة على معدات التبريد وتكييف الهواء وجمع البيانات للنهوض بعملية قياس المنافع الناشئة عن الصيانة الجيدة وتركيب معدات التبريد وتكييف الهواء (14,000 دولار أمريكي)؛
الرصيد والتنسيق والإبلاغ عن المشروع سوف تضطلع بها وحدة الأوزون الوطنية بميزانية تبلغ 2,500 دولار أمريكي (الموظفين 1,000 دولار أمريكي، السفريات 1,250 دولارا أمريكيا، وخدمات متنوعة (250 دولارا أمريكيا).

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت حكومة بليز بالفعل حصص الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون بمقدار 1.82 طن بقدرات استنفاد الأوزون امتثالا لهدف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
وتساءلت الأمانة عما إذا كانت الحكومة سوف تمنح الأولوية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المستخدم في تنظيف أجهزة التبريد وتكييف الهواء، وأبلغت اليونيب بأن الحكومة قد أدرجت فرض حظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في التعديل الخاص بالقواعد المتعلقة بالتلوث الذي يجري دراسته في مجلس الوزراء. وفي حالة عدم الموافقة على التعديل قبل نهاية 2021، سوف ينفذ الحظر على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب، سينفذ الحظر إداريا من خلال نظام الحصص الذي تدعمه السياسة الوزارية. ووفقا لمبادرة الحكومة سيزال الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. واتفق على ضرورة بيان الإزالة العاملة للهيدروفلوروكربون-141ب في الاتفاق المعدل للمرحلة الأولى.
قطاع خدمة التبريد
وتساءلت الأمانة كذلك عن تأثير برنامج استرجاع وإعادة تدوير وإعادة استخدام الغازات المنفذ بالمرحلة الأولى، أبلغ اليونيب عن استرجاع نحو 100 كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وإعادة استخدامها، وتصدير 770 كيلو غرام من غازات التبريد غير المستخدمة للتدمير من خلال مشروع الملوثات العضوية الثابتة على أساس مبادرة لمرة واحدة. وستواصل تنفيذ برنامج استرجاع غازات التبريد وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها خلال المرحلة الثانية إلاّ أن التخلص من المواد المستنفدة للأوزون سيظل يشكل مشكلة.
الانتهاء من المرحلة الأولى

يمثل موعد انتهاء المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021. غير أنه نظرا للقيود التي فرضها وباء كوفيد-19، تأخر تنفيذ الأنشطة المقررة للشريحة الثانية وأسفر عن عدم تقديم طلب التمويل للشريحة الأخيرة (الذي كان مقررا 2020) إلاّ لهذا الاجتماع. ولذا، طلبت حكومة بيليتز تمديد تنفيذ المرحلة الأولى حتى ديسمبر/ كانون الأول 2022. وقدمت المرحلة الثانية من خطة إزالة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لهذا الاجتماع.
تنفيذ سياسة الجنسانية[footnoteRef:4] [4:   المقرر 81/92(د) طلب من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق سياسة تنفيذية على تعميم الجنسانية في مختلف دورة المشروع.] 

أخذت سياسة تعميم الجنسانية للصندوق المتعدد الأطراف في الاعتبار خلال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأجريت مقابلة مع أول فنية معتمدة (مسجلة) في مجال التبريد وتكييف الهواء للترويج لإشراك النساء في الصناعة. وسيجري تجميع البيانات المفصلة على أساس نوع الجنس خلال الشريحة الثالثة.
تعديل الاتفاق الخاص بالهيدروكلوروفلوروكربون

بغية بيان الفترة الممددة لتنفيذ وتحقيق الإزالة الكاملة للهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في المرحلة الأولى أجرى تحديث الفقرة 16 والمرفق 2-ألف من الاتفاق بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية، على النحو المبين في المرفق الأول بالتقرير النهائي للاجتماع السابع والثمانين.
استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون

نفذ البلد حظرا على استيراد المواد والمعدات الخاضعة للرقابة التي أزيلت، ويقوم بتعميق الوعي بالاستخام المحظور من المواد الكلوروفلوروكربونية. ولا تتوافر شواهد على استيراد الكلوروفلوروكربون للبلد. وخططت عمليات الحظر على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والمعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون ويغطي نظام التراخيص والحصص المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون. وجرى ضمان استدامة تدريب الفنيين بالنظر الى أن الترخيص والاعتماد الفنيين مسألة إلزامية وسيتواصل تعزيزها خلال المرحلة الثانية، وتقدم معاهد التدريب المهني في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التدريب الرسمي للمهنيين في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وقدم التدريب لموظفي الجمارك بشأن الرقابة على استيراد المواد المستنفدة للأوزون، وأدرجت المسائل المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون في التدريب العادي لموظفي الجمارك لضمان استدامتها في المدى الطويل.
الخلاصة 

بليز  في حالة امتثال لأهداف الرقابة في برتوكول مونتريال المحددة للفترة 2017 الى2020 حسب ما تم التحقق منه. وكان استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون يقل في 2020 بنسبة 50 في المائة عن رقم الأساس الخاص بالامتثال وبنسبة 24 في المائة عن الاستهلاك الأقصى المسموح به في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية لعام 2020. ويعمل نظام التراخيص والحصص، وبلغت الحصص الصادرة في 2020 مقدار 1.82 طن بقدرات استنفاد الأوزون بما يتفق مع أهداف الرقابة في بروتوكول مونتيال، ويجري تدريب موظفي الجمارك على المسائل المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون بانتظام بواسطة وحدة الأوزون الوطنية، وأدرج في برنامج التدريب العادي. وأجرى تدريب الفنيين على الممارسات الجيدة وخفض الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون وينفذ ترخيص واعتماد الفنيين للتمكين من تنمية قدراتهم في المدى الطويل وصرفت جميع الأموال التي ووفق عليها في السابق.
التوصية

توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بمايلي:
أن تحاط علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبليز؛
أن توافق، على أساس استثنائي بتمديد موعد الانتهاء من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبيليتز الى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022 نتيجة للتأخير في تنفيذ أنشطة الإزالة على أساس الفهم بأنه لن يطلب أي تمديد آخر لتنفيذ المشروع؛
أن تحاط علما بأن أمانة الصندوق قد عدلت التحديث الخاص بالاتفاق بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة ولاسيما المرفق 2-ألف لبيان تمديد مدة المرحلة الأولى واستكمال إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب بحلول يناير/ كانون الثاني 2022 (أنظر الفقرات 14(ب) و38) والفقرة 16 لبيان أن الاتفاق المحدث المعدل يحل مكان ذلك الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع التاسع والسبعين.
وتوصي أمانة الصندوق كذلك بالموافقة الشمولية على الشريحة الثالثة والأخيرة من المرحلة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بليز وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام 2021 بمستوى التمويل لمبين في الجدول أدناه.
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة)
	37,500
	4,875
	اليونيب





ورقة تقييم المشروع – المشروعات المتعددة السنوات

بليز

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الثانية)
	اليونيب (رئيسية)، اليوئنديبي



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة:   2020
	1.39  (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة:  2020

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	1.35
	
	
	
	1.35

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	
	
	
	
	0.04
	
	
	
	0.04



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010
	2.80
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة
	2.80

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	1.06
	المتبقي:
	1.74



	(خامسا) خطة الأعمال
	2021
	2022
	2023
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.38
	0
	0
	0.38

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	42,019
	0
	0
	42,019

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.18
	0.27
	0
	0.45

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	27,174
	40,522
	356,085
	423,781



	(سادسا) بيانات المشروع
	2021
	2022-2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
	1.82
	1.82
	1.82
	0.91
	0.91
	0.91
	0.00
	n/a

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.82
	1.74
	1.74
	0.91
	0.91
	0.91
	0.00
	n/a

	التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	95,350
	0
	88,250
	0
	151,490
	0
	52,910
	388,000

	
	
	تكاليف الدعم
	12,396
	0
	11,473
	0
	19,694
	0
	6,878
	50,441

	
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	73,854
	0
	58,146
	0
	0
	0
	0
	132,000

	
	
	تكاليف الدعم
	6,647
	0
	5,233
	0
	0
	0
	0
	11,880

	إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	169,204
	0
	146,396
	0
	151,490
	0
	52,910
	520,000

	إجمالي تكاليف الدعم المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولارات الأمريكية)
	19,043
	0
	16,706
	0
	19,694
	0
	6,878
	62,321

	مجموع الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولارات الأمريكية)
	188,247
	0
	163,102
	0
	171,184
	0
	59,788
	582,321



	سابعا: طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2021)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (بالدولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار أمريكي)

	اليونيب
	95,350
	12,396

	اليوئنديبي
	73,854
	6,647

	المجموع
	169,204
	19,043



	توصية الأمانة:
	النظر بصورة إفرادية




وصف المشروع
خلفية

نيابة عن حكومة بليز، قدم اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفة إجمالية تبلغ 582,321 دولارا أمريكيا تتألف من 388,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 50,441  دولارا لليونيب ومبلغ 132,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,880 دولارا أمريكيا لليوئنديبي بالصيغة التي قدمت بها في الأصل. [footnoteRef:5] وسيؤدي تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الى إزالة الاستهلاك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2030. [5:   بحسب  الرسالة المؤرخة في 4 فبراير/ شباط 2021 من وزارة التنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة مخاطر الكوارث في بيليتز الى الأمانة.] 

وتبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي طلبت خلال هذا الاجتماع 188,247 دولارا أمريكيا تتألف من 95,350 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 12،396 دولارًا أمريكيًا لليونيب، ومبلغ 73،854 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 6،647 دولارًا أمريكيًا لليوئنديبي. بحسب ما قدمت به في الأصل.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ووفق على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبليز في الأصل خلال الاجتماع الثاني والستين،[footnoteRef:6] وعدلت خلال الاجتماع التاسع والسبعين[footnoteRef:7] وهذا الاجتماع لتحقيق خفض بنسبة 35 في المائة من رقم الأساس بحلول عام 2020 بتكلفة إجمالية تبلغ 280,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لإزالة 1.06 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. ويتوافر عرض عام لتنفيذ المرحلة الأولى بما في ذلك تحليل لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون، والتقارير المرحلية والمالية عن التنفيذ، وطلب الشريحة الثالثة والأخيرة المقدم لهذا الاجتماع في الفقرة 1 الى 24 من هذه الوثيقة. [6:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/21 والمرفق الثامن من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/62/62..]  [7:   المرفق العاشر من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/79/51.] 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل
بعد خصم 1.06 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتعلقة بالمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل لتحقيق الإزالة الكاملة خلال المرحلة الثانية مقدار 1.74 طن بقدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
التوزيع القطاعي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يوجد نحو 240من الفنيين و70 ورشة تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (بالإضافة الى غازات تبريد أخرى) لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء في بليز على النحو المبين في الجدول 2.
بليز
	[bookmark: _Hlk26931131]القطاع/ التطبيق
	عدد الوحدات
	الهيدروكلوروفلوروكربون (بالأطنان المترية)
	معدل التسرب (النسبة)
	الاستهلاك السنوي (بالأطنان المترية)
	النسبة من الاستهلاك

	تكييف الهواء المنزلي
	10,000
	13.00
	35.4
	4.60
	22.16

	تكييف الهواء التجاري
	6,300
	28.35
	35.4
	10.04
	48.32

	التبريد التجاري (وحدات تكثيف)
	1,250
	15.00
	40.4
	6.06
	29.18

	التبريد الصناعي (وحدات التكثيف الصغيرة الى المتوسطة ونظم مركزية)
	40
	0.24
	30.3
	0.07
	0.35

	المجموع
	17,590
	56.59
	
	20.77
	100.00



استراتيجية الإزالة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
صممت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالاستناد الى الخبرات المكتسبة خلال تنفيذ المرحلة الأولى. وسوف تركز على تعزيز نظام التراخيص والحصص من الهيدروكلوروفلوروكربون، وتنفيذ تدابير قانونية لحظر استيراد المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون، ودعم الاستخدام الآمن للبدائل والترويج للتحويل الى التكنولوجيات المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ومواصلة تعزيز قدرة قطاع الخدمة من خلال التدريب وتعزيز نظام الاعتماد للفنيين واسترجاع غازات التبريد وإعادة تدويره.
الأنشطة المقترحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تقترح المرحلة الثانية الأنشطة التالية:
وضع وتنفيذ تدابير تنظيمية بما في ذلك فرض الحظر على استيراد المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول نهاية 2023 والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030، ووضع معايير بشأن التطبيق الآمن لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة البديلة ووضع قواعد لدعم برنامج اعتماد الفنيين (اليونيب 35,600 دولار أمريكي)؛
تعزيز نظام التراخيص والحصص للرقابة على الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون بما في ذلك تدريب 130 من موظفي الجمارك و45 من المستوردين ووسطاء الجمارك و30 شرطيا وحماية السواحل،  ومنع الاتجار غير القانوني، ووضع دورات تدريبية على الانترنت لموظفي الجمارك (اليونيب) (85,000 دولار أمريكي)، وشراء خمسة أجهزة لتحديد غازات التبريد (اليوئنديبي) (10,000 دولار أمريكي)؛
تعزيز قدرة فنيي الخدمة بما في ذلك تدريب خمسة مدربين و350 فنيا (بما في ذلك الفتيات من الإناث) على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة بغازات التبريد البديلة، ووضع دورة تدريبية على الإنترنت للفنيين بدعم من رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء (اليونيب) (162,040 دولار أمريكي)؛
الترويج لاسترجاع الغازات وإعادة تدويرها وتعزيز معاهد التدريب المهني بما في ذلك توفير الأدوات والمعدات (مثل جهاز رصد التسرب وأدوات التقطيع واللحام، وجهاز قياس ضغط النيتروجين ووحداع الاسترجاع) لعدد خمسة معاهد للتدريب المهني و10 أجهز استرجاع للغازات وتدريب الفنيين على استرجاع غازات التبريد وإعادة تدويرها واستخدام الأدوات (اليوئنديبي) (122,000 دولار أمريكي)؛
أنشطة تعميق الوعي في قطاعات التبريد وتكييف الهواء التجاري وخاصة في الفنادق والمباني الحكومية والمؤسسات الضخمة وعلى معايير توسيم كفاءة استخدام الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء، ووضعت مواد لتعميق الوعي لبيان المنافع من التحويل الى البدائل التي تتسم بكفاءة استخدام الطاقة المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي واستئجار فنيين معتمدين (اليونيب) (54,200 دولار أمريكي).
تنفيذ المشروع ورصده

سيستمر النظام الذي أنشئ في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في العمل خلال المرحلة الثانية حيث تتولى وحدات الأوزون الوطنية رصد الأنشطة والإبلاغ عن التقدم المحرز، والعمل مع أصحاب المصلحة في إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتبلغ تكاليف هذه الأنشطة 51,160 دولارا أمريكيا للمرحلة الثانية (الموظفون والخبير الاستشاري 25,000 دولار أمريكي والسفريات الى المناطق 20,000 دولار أمريكي وغير ذلك من الخدمات المتنوعة 6,160 دولار أمريكي).
تعميم سياسة الجنسانية[footnoteRef:8] [8:   طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية لتعميم الجنسانية في مختلف دورة المشروع.] 


وضعت المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كحالة مع مراعاة سياسة تعميم الجنسانية لدى بروتوكول مونتريال مع رابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء لمناقشة الدعم الذي يمكن تقديمه للفتيات من الإناث، وإدراج عناصر تعميم الجنسانية في التدريب للترويج لمشاركة النساء في عمليات اتخاذ القرار بما في ذلك تصميم دورات التدريب وغيره من الأنشطة التي تنظمها وحدة الأوزون الوطنية لتوفير المنح الدراسية لستة من الفتيات من الإناث في معاهد التدريب المهني وللجمع والإبلاغ عن بيانات الحالة بحسب نوع الجنس خلال حالة تنفيذ المرحلة الثانية.
التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
قدرت التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبيليتز بمقدار 520,000 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة) التي قدمت في الأصل لتحقيق خفض بنسبة 67.5 في المائة من استهلاك خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون بحلول عام 2025 وخفض بنسبة 100 في المائة بحلول عام 2030 وفقا للمقرر 74/50(ج)(12). وتتضمن الفقرات 31 الى 32 في هذه الوثيقة موجزا للأنشطة المقترحة وتفاصيل تكاليفها.
الأنشطة المقررة للشريحة الأولى من المرحلة الثانية
سوف تنفذ شريحة التمويل الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ قدره 169,204 دولارات أمريكية فيما بين يوليه/ تموز 2021 وديسمبر/ كانون الأول 2024 وسوف تتضمن الأنشطة التالية:
وضع قواعد للحظر على استيراد المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2023، ووضع معايير للمناولة الآمنة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة، ودعم تنظيمي لاعتماد الفنيين (اليونيب) (22,600 دولار أمريكي)؛
تدريب 20 من وسطاء الجمارك والمستوردين على مراقبة الاتجار غير القانوني، وعلى تحديد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وبدائلها وفي الاستخدام السليم لمدونات النظام الموحد (اليونيب) (5,000 دولار أمريكي) وشراء خمسة أجهزة لتحديد غازات التبريد (اليوئنديبي) (10,000 دولار أمريكي)؛
تدريب خمسة مدربين و50 فنيي تبريد على ممارسات الخدمة الجيدة، وفي خدمة المعدات بالبدائل بما في ذلك المناولة الآمنة لمواد التبريد القابلة للاشتعال (اليونيب) (26,800 دولار أمريكي)؛
ومن المقرر شراء أدوات ومعدات (مثل جهاز رصد التسرب وأدوات التطريق، ومعدات اللحام، وقياس ضغط النيتروجين ووحدات الاسترجاع) لعدد ثلاثة من معاهد التدريب المعني لتيسير التدريب على استرجاع غازات التبريد وإعادة تدويرها والخدمة البدائل، والتدريب على استخدام المعدات وللشريحة الثانية بعد تسليم المعدات (اليوئنديبي) (63,854 دولار أمريكي)؛
حملات لتعميق الوعي للمستخدمين النهائيين في قطاعات تكييف الهواء والتبريد التجارية بما في ذلك الفنادق والمباني الحكومية والمؤسسات الكبيرة عن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون والتحول الى البدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي والتي تحقق كفاءة استخدام الطاقة، وتجميع البيانات عن كفاءة الطاقة ووضع برمجيات تعتمد على الويب ومتنقلة لتعميق الوعي (اليونيب) (32,200 دولار أمريكي)؛
تنفيذ المشروع ورصده والإبلاغ عنه (اليونيب) (8,750 دولارا أمريكيا): والسفريات 6,000 دولار أمريكي والموظفين 1,250 دولارا أمريكيا وخدمات متنوعة 1,500 دولار أمريكي.
تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات
استعرضت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ضوء المرحلة الأولى، والسياسات والمبادئ التوجيهية الخاصة ببروتوكول مونتريال بما في ذلك معايير تمويل إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50)،وخطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة2021-2023.
الاستراتيجية الشاملة
تقترح حكومة بليز تحقيق الخفض بنسبة 100 في المائة من استهلاك خط الأساس للهيدروكلوروفلوروكربون لديها بحلول عام 2030 ولقصر استهلاكها السنوي الأقصى من الهيدروكلوروفلوروكربون للفترة من 2030 الى 2040 بما يتفق مع المادة 5 الفقرة 8 ثالثا(ﻫ)(1) في بروتوكول مونتريال. [footnoteRef:9] وسوف تضع عددا من التدابير لضمان كفاءة رصد الواردات الهيدروكلوروفلوروكربون فيما بين 2030 و2040 بما في ذلك نظام التراخيص والحصص للواردات من جميع غازات التبريد. وسوف تنفذ الحظر على الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل 2030 ولن يتمكن سوى المستوردين المدرجين في القواعد من استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وسوف تراقب وحدة الأوزون الوطنية وترصد عن كثب الواردات بالتعاون مع إدارة الجمارك. وسوف يستمر تدريب موظفي الجمارك إلكترونيا المقرر خلال المرحلة الثانية في استخدام تدريبات الجمارك الداخلية بعد عام 2030 لضمان الاستدامة الطويلة الأجل لفعالية الرصد والإبلاغ الطويل الأجل والمستدام للواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [9:   قد يتجاوز استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون الصفر في أي عام مادام مقدار المستويات المحسوبة للاستهلاك على فترة عشر سنوات من 1 يناير/ كانون الثاني 2030 الى 1 يناير/ كانون الثاني 2040 مقسوما على 10 لا يتجاوز نسبة 2.5 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون.] 

وإعمالا للمقرر 86/51، فإن إتاحة النظر الى الشريحة الأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وافقت حكومة بليز على تقديم وصف تفصيل للإطار التنظيمي والسياساتي الساري لتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان أن يكون استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة 8 ثالثا(ﻫ)(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة 2030-2040 والاستهلاك المتوقع للهيدروكلوروفلوروكربون في بيليتز للفترة 2030-2040.
القواعد الخاصة بإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون
لاحظت الأمانة أن الحظر على الواردات عن المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربونالمقرر فرصة في 1 يناير/ كانون الثاني 2024 كان متأخرا بعض الشئ مما قد يثير طلبا على الخدمة للهيدروكلوروفلوروكربون-22 بعد 2030 واقترحت على الحكومة على ترقب أولويات الحظر. وبعد ذلك عدلت الحكومة، الوقت المحدد للحظر على الواردات من المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون الى 1 يناير/ كانون الثاني 2023. وأشارت اليونيب الى أن الحكومة سوف تفرض حظرا على جميع الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل 2030.
القضايا التقنية والتكاليفية ذات الصلة
لاحظت الأمانة أن حكومة بليز قد نفذت بالفعل برنامج تقني يتعلق بالتراخيص والتسجيل خلال المرحلة الثانية لدعم تطبيق التكنولوجيات البديلة. وأوضح اليونيب أن قانون الترخيص لفنيي التبريد سوف يعدل لإدراج الإجراءات الخاصة بالفحوصات، ومتطلبات الورش لاستخدام ما لا يزيد عن فني واحد مرخص، والقيود التي تحد من غازات التبريد للفنيين المرخصين ودعم عملية الاعتماد الإلزامي للفنيين.
وبناء على طلب الحصول على إيضاحات، اشار اليونيب الى أن دورات التدريب الإلكترونية لموظفي الجمارك والفنيين سوف توفر مصدار إضافيا للتدريب الداخلي بعد عام 2030. وسوف تصمم المنصة بما يتيح الحصول المستمر على المواد ومن ثم ضمان تحديث محتوى دورات التدريب باستمرار، وسوف تدير هذه الدورات إدارة الجمارك ورابطة فنيي التبريد وتكييف الهواء على التوالي.
مجموع تكاليف المشروع
ووافق على التكاليف الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتمويل الشريحة الأولى بالصيغة التي قدمت بها.
التأير على المناخ
سوف تسفر الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة الذي يضم النهوض باحتواء غازات التبريد من خلال التدريب وتوفير المعدات الى خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في خدمة التبريد وتكييف الهواء. وسوف يؤدي كل كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لا ينبعث نتيجة لتحسين ممارسات التبريد عن وفورات تبلغ نحو 1.8 طن بمعادل ثاني أكسيد الكربون وعلى الرغم أن حساب التأثير على المناخ لم يدرج في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن الأنشطة التي قررتها حكومة بيليتز بما في ذلك الجهود الرامية الى الترويج للبدائل المنخفضة القدرة على الاحترار العالمي ستخفض الانبعاثات في الغلاف الجوي مما يسفر عن فوائد للمناخ.
التمويل المشترك
تنفذ حكومة بليز برنامج كفاءة استخدام الطاقة ووضع معايير لتوسيم كفاءة الطاقة للمعدات بما في ذلك أجهزة التبريد وتكييف الهواء. وقد لا تستوي معايير التوسيم المعايير ولن تستورد، وسوف يسهم ذلك في أن يدخل الى البلد أجهزة التبريد وتكييف الهواء المعتمدة على البدائل التي تحقق كفاءة استخدام الطاقة. وعلاوة على ذلك، يجري تقاسم 20 في المائة من تكاليف التدريب مع الفنيين. وسوف تواصل الحكومة استكشاف مصادر أخرى للتمويل المشترك لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
مشروع خطة أعمال الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2021-2023
يطلب اليونيب واليوئنديبي مبلغ 520,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبليز وتبلغ مجموع القيمة المطلوبة 188,247 دولارا أمريكيا بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة للفترة 2021-2023 البالغة 277,553 دولارا أمريكيا وهو مايقل عن المبلغ الوارد في خطة الأعمال.
مشروع الاتفاق
يتضمن المرفق الثاني بهذه الوثيقة مشروع الاتفاق بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية فيمايلي:
0. أن توافق من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبيليتز للفترة من 2021 الى 2030 بمبلغ 582,321 دولارا أمريكيا  يتألف من 388,000 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 50,441 دولار لليونيب ومبلغ 132,000 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 11,880 دولارا أمريكيا لليوئنديبي على أساس الفهم بأنه لن يقدم أي تمويل آخر من الصندوق المتعدد الأطراف لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
أن تحاط علما بليز حكومة بيليتز بمايلي:
أن تزيد بصورة كاملة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن تفرض حظرا على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2030 باستثناء تلك المسموح بها لبقايا الخدمة فيما بين 2030 و2040 حسب مقتضى الحال، بما يتفق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛
أن تفرض حظرا على استيراد المعدات المعتمدة على الهيدروكلوروفلوروكربون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2023؛
أن تخصم 1.74 طن بقدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من الاستهلاك المتبقي من الهيدروكلوروفلوروكربون المؤهلة للتمويل؛
أن توافق على مشروع الاتفاق بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونيةة وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية الواردة في المرفق الثاني بهذه الوثيقة؛
أن حكومة بليز سوف تقدم للتمكين من نظر الشريحة النهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مايلي:
وصفا تفصيليا للإطار التنظيمي والسياساتي الساري لتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان أن يكون استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في حالة امتثال للفقرة 8 ثالثا (ﻫ)(1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة 2030-2040؛
الاستهلاك السنوي المتوقع من الهيدروكلوروفلوروكربون في بليز للفترة 2030-2040؛
أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبليز وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة بمبلغ 188,247 دولارا أمريكيا تتألف من مبلغ 12,396 دولارا أمريكيا لليونيب و73,854 دولارا أمريكيا زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 6,647 دولارا أمريكيا لليوئنديبي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 

16
15
المرفق الأول
نص يدرج في الاتفاق المنقح بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
 بشأن خفض الهيدروكلوروفلوروكربون


1. يحل هذا الاتفاق المنقح مكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية خلال الاجتماع التاسع و السبعين  للجنة المركزية.
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل

	
الصف
	التفاصيل
	2010
	2011-2012
	2013-2014
	2015
	2016
	2017-2019
	2020
	2021
	Total

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متوفر
	غير متوفر
	2.8
	2.52
	2.52
	2.52
	1.82
	1.82
	غير متوفر

	1.2
	الحد الأقصى المسموح به   من إجمالي الاستهلاك  الوارد في المرفق جيم، المجوعة الأولى (طن من قدرات استنفاد الأوزون)  
	غير متوفر
	غير متوفر
	2.8
	2.52
	2.52
	2.52
	1.82
	1.82
	غير متوفر

	2.1
	 التمويل الذى وافق عليه اليونيب بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	80,000
	0
	0
	0
	96,000
	0
	0
	37,500
	213,500

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	10,400
	0
	0
	0
	12,480
	0
	0
	4,875
	27,755

	2.3
	التمويل الذى وافق عليه اليوئنديبى بوصفه الوكالة المتعاونة (دولار أمريكي)
	60,000
	0
	0
	0
	6,500
	0
	0
	0
	66,500

	2.4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة (دولار أمريكي)
	5,400
	0
	0
	0
	585
	0
	0
	0
	5,985

	3.1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	140,000
	0
	0
	0
	102,500
	0
	0
	37,500
	280,000

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	15,800
	0
	0
	0
	13,065
	0
	0
	4,875
	33,740

	3.3
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	155,800
	0
	0
	0
	115,565
	0
	0
	43,375
	313,740

	4.1.1
	مجموع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 التي تم الاتفاق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.94

	4.1.2
	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 التي يتعين تحقيقها من خلال المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متوفر

	4.1.3
	المتبقي من الاستهلاك المؤهل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية-22 (طنا من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.74

	4.2.1
	مجموع إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية-141ب التي تم الاتفاق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.12

	4.2.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية-141ب التي يتعين تحقيقها من خلال المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متوفر

	4.2.3
	المتبقي من الاستهلاك المؤهل للهيدروكلوروفلوروكربونية-141ب (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
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1
المرفق الثاني

مشروع اتّفاق بين حكومة بليز واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الغرض
1. يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة بليز ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بإجراء تخفيض في الاستعمال المراقب للموادّ المستنفدة للأوزون المحدّدة في التذييل 1- ألف ("الموادّ") إلى كمية ثابتة قدرها صفر طن من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير / كانون الثاني 2030 بما يتماشى مع الجداول الزمنية لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الاستهـلاك السنوي للمـوادّ على النحو المبيّن في الصف 1-2 من التذييـل 2-ألف ("الأهداف والتمويل") في هذا الاتفاق فضلا عن الجدول الزمني للتخفيض ببروتوكول مونتريال لجميع المواد المشار إليها في التذييل 1-ألف. ويقبل البلد أنّه، بقبوله هذا الاتفاق ووفاء اللجنة التنفيذية بتعهّداتها بالتمويل المحدّدة في الفقرة 3، يفقد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف بالنسبة لأي استهلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف باعتباره الخطوة النهائية في التخفيضات بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذييل 1-ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك يتجاوز المستوى المحدد لكل مادة في الصفين  4-1-3 و4-2-3 (الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 3-1 من التذييل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفيذية المحدّدة في التذييل 3- ألف ("جدول زمني للموافقة على التمويل").
يوافق البلد على تنفيذ هذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعية 5(ب) من هذا الاتفاق، سوف يقبل البلد إجراء تحقّق مستقلّ من تحقيق حدود الاستهلاك السنوي المذكورة للمواد كما يأتي في الصف 1-2 من التذييل 2-ألف من هذا الاتفاق. وسيجرى التحقيق المشار إليه أعلاه بتكليف من الوكالة الثنائية أو المنفّذة المعنية.
شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط وفقاً للجدول الزمني للموافقة على التمويل عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل ثمانية أسابيع على الأقل من اجتماع اللجنة التنفيذية المحدد في الجدول الزمني للموافقة على التمويل:
أن يكون البلد قد حقق الأهداف المحددة في الصف 1‑2 من التذييل 2-ألف لجميع السنوات المعنيّة. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتستثنى السنوات التي لا يوجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية يستحق تقديمها في تاريخ انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛
أن يتم التحقق بشكل مستقل من تحقيق هذه الأهداف لجميع السنوات ذات الصلة، إلا إذا قررت اللجنة التنفيذية أن هذا التحقق غير مطلوب؛
أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يغطي كل سنة من السنوات التقويمية السابقة، ويشير إلى أنه قد حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا، وأن معدل صرف التمويل المتاح من الشريحة الموافق عليها سابقا يزيد عن 20 في المائة؛
أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 4- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
الرصد
سيؤكد البلد أنه يجري رصد دقيق لأنشطته بموجب هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقارير عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. 
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
توافق اللجنة التنفيذية على أن تكون لدى البلد مرونة في إعادة تخصيص كل المبالغ الموافق عليها أو جزء منها، وفقاً لتغيّر الظروف، من أجل تحقيق أسلس خفض في الاستهـلاك وإزالة المـواد المحددة في التذييـل 1- ألف:
عمليات إعادة التخصيص المصنّفة كتعديلات رئيسيّة يجب أن تُوًثَّق مسبقاً إما في خطة التنفيذ السنوية مقدمة حسبما هو متوقع في الفقرة الفرعية 5 (د) أعلاه أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم ثمانية أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها. وتتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:
المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لفرادى الوكالات الثنائية أو المنفذة لمختلف الشرائح؛
تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ السنوية المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 30 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
أي تغييرات في التكنولوجيا البديلة، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والآثار المحتملة على المناخ، وأي فروق في حجم قدرات استنفاد الأوزون التي تزال إذا كان ذلك ينطبق، فضلا عن التأكيد بأن البلد يوافق على أن تؤدي أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق وفقا لذلك؛
عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتعديلات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة التنفيذ السنوية الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير التنفيذ السنوي اللاحق؛
 (ج)	وسيتم إرجاع أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالات الثنائية أو المنفذة أو البلد في إطار الخطة إلى الصندوق المتعدد الأطراف بعد إنجاز الشريحة الأخيرة المنتظرة في إطار هذا الاتفاق.

اعتبارات لقطاع خدمات التبريد
يولى الاهتمام على وجه التحديد لتنفيذ الأنشطة في قطـاع خدمـات التبريـد، وبصفة خاصة لما يلي:
أن يستعمل البلد المرونة المتاحة بموجب هذا الاتفاق لمعالجة الاحتياجات الخاصّة التي قد تطرأ خلال تنفيذ المشروع؛
أن يأخذ البلد والوكالات الثنائية و/أو المنفذة المعنية بعين الاعتبار المقررات ذات الصلة بشأن قطاع خدمات التبريد خلال تنفيذ الخطة.
الوكالات الثنائية والمنفذة
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافق اليونيب على أن يكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية") ووافق اليوئنديبي على أن تكون الوكالة المنفذة المتعاونة ("الوكالة المنفذة المتعاونة") تحت قيادة الوكالة المنفذة الرئيسية فيما يتعلق بأنشطة البلد بموجب هذا الاتفاق. ويوافق البلد على عمليات التقييم، التي قد تتم في إطار برامج الرصد والتقييم للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج تقييم برنامج الوكالة المنفذة الرئيسية و الوكالة المنفذة المتعاونة المشاركة في هذا الاتفاق.
ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن ضمان التخطيط المنسق لجميع الأنشطة وتنفيذها والإبلاغ عنها بموجب هذا الاتفاق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعية 5 (ب). وستدعم الوكالة المنفذة المتعاونة الوكالة المنفذة الرئيسيـة من خلال تنفيـذ الخطة في إطار التنسيق الشامل للوكالة المنفذة الرئيسية. وترد أدوار الوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة [الوكالات] المنفذة المتعاونة في التذييل 6- ألف والتذييل 6- باء، على التوالي. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية [والوكالة [الوكالات] المنفذة المتعاونة] بالرسوم المحددة في الصفين 2-2 و2-4  في التذييل 2- ألف.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بإزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2-ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً لجدول الموافقة على التمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الموافقة على التمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 7- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من تخفيضات الاستهلاك غير المُنجزة في أي سنة من السنوات، وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.
لن تخضع عناصر تمويل هذا الاتفاق للتعديل على أساس أي مقررات للجنة التنفيذية في المستقبل قد تؤثر على تمويل أية مشروعات أخرى في قطاعات الاستهلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية والوكالة المنفذة المتعاونة الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإنجاز
يتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بها في نهاية السنة التالية لآخر سنة يحدد فيها حد أقصى مسموح به لإجمالي الاستهلاك في التذييل 2-ألف. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر شريحة لتنفيذ الخطة والتنقيحات التالية عليها وفقا للفقرة الفرعية 5(د) والفقرة 7، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة المالية لتنفيذ الأنشطة المتبقية. وتستمر أنشطة الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(د) و1(ﻫ) من التذييل 4-ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.


التذييلات
التذييل 1- ألف: المـواد

	المادة
	المرفق
	المجموعة
	نقطة البدء لإجمالي التخفيضات في الاستهلاك
(بأطنان قدرات استنفاد الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	جيم
	الأولى
	2.68

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	جيم
	الأولى
	0.12

	المجموع
	جيم
	الأولى
	2.80




التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2021
	2022-2023
	2024
	2025-2026
	2027
	2028-2029
	2030 
	المجموع

	1.1
	جدول تخفيضات بروتوكول مونتريال لمواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون)
	1.82
	1.82
	1.82
	0.91
	0.91
	0.91
	0.00
	غير متوفر

	2.1
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الكلي من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (أطنان من قدرات استهلاك الأوزون) 
	1.82
	1.74
	1.74
	0.91
	0.91
	0.91
	0.00
	غير متوفر

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) 
(دولار أمريكي)
	95,350
	0
	88,250
	0
	151,490
	0
	52,910
	388,000

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	12,396
	0
	11,473
	0
	19,694
	0
	6,878
	50,441

	3.2
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليوئنديبي) (دولار أمريكي)
	73,854
	0
	58,146
	0
	0
	0
	0
	132,000

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي)
	6,647
	0
	5,233
	0
	0
	0
	0
	11,880

	1.3
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	169,204
	0
	146,396
	0
	151,490
	0
	52,910
	520,000

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم الموافق عليها (دولار أمريكي) 
	19,043
	0
	16,705
	0
	19,694
	0
	6,878
	62,321

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	188,247
	0
	163,101
	0
	171,184
	0
	59,788
	582,321

	[bookmark: _GoBack]1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.74

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.94

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	1.2.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.2.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.12

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


* تاريخ إنجاز المرحلة الأولى حسب اتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر 2021



التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1. سيجري النظر في تمويل الشرائح المقبلة للموافقة عليه في الاجتمـاع الأول في السنـة المحددة في التذييـل 2‑ألف.
التذييل 4- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطة التنفيذ لطلب كل شريحة من خمسة أجزاء:
تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، تصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بإزالة هذه المواد، وكيف تسهم مختلف الأنشطة فيها، وكيف تتصل ببعضها البعض. وينبغي أن يتضمن التقرير كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة كنتيجة مباشرة عن تنفيذ الأنشطة، حسب المادة، والتكنولوجيا البديلة المستخدمة والإدخال ذي الصلة للبدائل، للسماح للأمانة بتقديم معلومات إلى اللجنة التنفيذية عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أن يتضمن التقرير أيضا معلومات عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) التنفيذ السنوي المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو أي تغييرات أخرى؛
تقرير تحقق مستقل لنتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعية 5(ب) في الاتفاق. وما لم تقرر اللجنة التنفيذية خلاف ذلك، يتعين تقديم هذا التحقق مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح ويتعين أن يقدم التحقق من الاستهلاك لجميع السنوات ذات الصلة على النحو المحدد في الفقرة الفرعية 5(أ) من الاتفاق التي لم تشر اللجنة إلى تسلم تقرير تحقق عنها؛
وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا الإشارة إلى الخطة الشاملة والتقدم المحرز، فضلا عن أي تغييرات ممكنة من المنظور أن تطرأ على الخطة الشاملة. كما ينبغي أن يحدد الوصف بالتفصيل التغييرات التي أدخلت على الخطة الشاملة وأن يقدم تفسيرا لها. ويمكن تقديم وصف الأنشطة المستقبلية كجزء من نفس الوثيقة بوصفه التقرير السردي بموجب الفقرة الفرعية (ب) أعلاه؛
مجموعة من المعلومات الكمية الخاصة بجميع تقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ السنوية المقدمة من خلال قاعدة بيانات على الإنترنت؛
(ﻫ)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(د) أعلاه.
2.	في حال وجود مرحلتين لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في سنة معينة واحدة تنفذ بشكل متوازي، ينبغي أخذ الاعتبارات التالية في الحسبان عند إعداد تقارير تنفيذ الشريحة والخطط:
(أ)	تقارير عن تنفيذ الشريحة والخطط المشار إليها كجزء من هذا الاتفاق، ستشير بشكل حصري إلى الأنشطة والأموال المشمولة بهذا الاتفاق؛
(ب)	وإذا كانت المراحل قيد التنفيذ لها أهداف استهلاك مختلفة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار التذييل 2-ألف في كل اتفاق في سنة معينة، فإن هدف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأقل سيستخدم كمرجع للامتثال لهذه الاتفاقات وسيشكل الأساس للتحقيق المستقل.
التذييل 5- ألف: مؤسّسات الرصد وأدوارها

1. ستكون وحدة الأوزون الوطنية، التي تقع داخل إدارة البيئة التابعة لوزارة التنمية المستدامة وتغير المناخ وإدارة المخاطر، مسؤولة عن التنفيذ اليومي لأنشطة المشروع. ولدى اضطلاعها بهذه المهمة، ستتبع الوحدة إجراءات الإشراف والإبلاغ التي وضعتها الوزارة. ورئيس الوحدة (مسؤول الأوزون الوطني) هو أيضا كبير موظفي البيئة ورئيس إدارة البيئة، ويضطلع بمهام تنفيذية، أي كفالة التقيد بسياسات وإجراءات الصندوق المتعدد الأطراف والوزارة  لإدارة المشروع، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمشتريات ومتطلبات الإبلاغ. 
1. وستوفد الحكومة دوريا، بالتعاون مع الوكالة المنفذة الرئيسية، بعثات رصد لتوفير التحقق المستقل من مخرجات المشروع، وتحقيق الأهداف، والإدارة المالية. 

التذييل 6- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكـون الوكالـة الرئيسيـة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به، على النحو المبيّن في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الخاصّة بالبلد؛
مساعدة البلد في إعـداد خطط التنفيذ السنوية والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 4-ألف؛
تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن الأنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 4-ألف؛
التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(ج) و1(د) من التذييل 4-ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير التنفيذ السنوية وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 4- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية. ومتطلبات الإبلاغ تشمل الإبلاغ عن الأنشطة التي تنفذها الوكالة المنفذة المتعاونة؛
(و)	في حال طلب التمويل للشريحة الأخيرة قبل سنة أو أكثر من السنة الأخيرة التي تم تحديد هدف للاستهلاك فيها، ينبغي تقديم تقارير تنفيذ الشريحة السنوية، وحسب الاقتضاء، تقارير التحقق عن المرحلة الجارية من الخطة إلى أن يتم إتمام جميع الأنشطة المتوقعة والوفاء بأهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛
(ز)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ح)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ط)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة التنفيذ بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ي)	تنسيق أنشطة الوكالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛
(ك)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، والوكالة المنفذة المتعاونة، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية ولتمويل الوكالة المنفذة الرئيسية وكل وكالة منفذة متعاونة معنية؛
(ل)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(م)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب.
(ن)	التوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة؛
(س)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشآت المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار منظمة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستهلاك المواد المذكورة في التذييل 1-ألف، وفقا لما جاء بالفقـرة الفرعيـة 5(ب) من الاتفـاق والفقرة الفرعيـة 1(ب) من التذييـل 4-ألف.

التذييل 6- باء: دور الوكالات المنفذة المتعاونة
1. ستكون الوكالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعـة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة الشاملة، وتشمل على الأقل ما يلي:
(أ)	تقديم المساعدة لوضع السياسات العامة عند الطلب؛
(ب)	مساعدة البلد في تنفيذ وتقييم الأنشطة التي تمولها الوكالة [الوكالات] المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوكالة المنفذة الرئيسية لضمان تنسيق التتابع في الأنشطة؛
(ج)	تقديم تقارير عن هذه الأنشطة إلى الوكالة المنفذة الرئيسية، لإدراجها في التقارير المجمعة على النحو الوارد في التذييل 4-ألف؛
(د)	والتوصل إلى توافق في الآراء مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أي ترتيبات للتخطيط والتنسيق والإبلاغ لازمة لتيسير تنفيذ الخطة.
التذييل 7- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 11 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار 180  دولارا أمريكيا عن كلّ كيلوغرام من أطنان قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2‑ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف 1‑2 من التذييل 2- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
1. وفي حالة وجود تطبيق الجزاء لسنة يوجد فيها اتفاقين ساريان (مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يتم تنفيذهما بالتوازي) مع مستويات جزاء مختلفة، فإن تطبيق الجزاء سيتقرر على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. وإذا لم يكن من الممكن تقرير قطاع ما، أو إذا كانت كلتا المرحلتين يعالجان نفس القطاع، فإن مستوى الجزاء المطبق سيكون الأكبر.
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