| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20 23 de octubre de 2020 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
PARA LA APLICACIÓN DEL
PROTOCOLO DE MONTREAL
Octogésima sexta Reunión

Montreal, 2-6 de noviembre de 2020

Pospuesta al 8-12 de marzo de 2021

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

# El presente documento expone el informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2019.

Introducción

# El presente informe del Banco Mundial incluye el estado de la ejecución de proyectos, entre ellos cinco relativos a HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales hechas por 17 Partes no acogidas al artículo 5 para apoyo inmediato a la implementación de la Enmienda de Kigali.

# La Secretaría analizó país por país el estado de la ejecución de cada proyecto en curso a la luz de los retrasos producidos respecto de las fechas de término informadas en 2019, de sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, y de la tasa de desembolso prevista. El análisis del presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas (incluyendo HFC que deberían medirse en tm de CO2 equivalente).

Alcance

# El presente documento consta de las siguientes partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral. Se presenta aquí un resumen del avance en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas en el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC), el que analiza del estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y señala los proyectos con demoras en la ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos con cuestiones pendientes para consideración del Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Se entrega un resumen del estado de la ejecución de proyectos de reducción de HFC financiados por contribuciones voluntarias.

Recomendación.

# El documento contiene además los siguientes anexos:

Anexo I: 	Resumen de situación y recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes a considerar por parte del Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

Resumen de avance en la ejecución de proyectos para 2019 y acumulado a la fecha

# La ejecución de los proyectos y actividades del Banco Mundial para 2019 y acumulada desde 1991 al 31 de diciembre de 2019 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2019 se eliminaron 1.922.1 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobaron para eliminación otras 61.4. Desde 1991 a la fecha, de un total de 304.639 toneladas PAO estimado a partir de los proyectos aprobados (exceptuando aquellos cancelados y transferidos), se eliminaron 146.740 toneladas PAO de consumo y 187.996 toneladas PAO de producción;

## Desembolsos y aprobaciones: En 2019 se desembolsaron 9.37 millones de $EUA sobre un total de 11.73 millones de $EUA proyectado en base al informe sobre la marcha de las actividades para 2018, lo que representa el 80 por ciento de lo previsto. En el acumulado, se desembolsaron 1.140 millones de $EUA de un total aprobado de 1.160 millones de $EUA (exceptuando gastos de apoyo), lo que representa el 98 por ciento de lo previsto. En 2019 se aprobó la suma de 3.19 millones de $EUA para fines de ejecución;

## Relación costo-beneficio (en PAO): Desde 1991 a la fecha, la relación costo-beneficio promedio de proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes fue de 5.47 $EUA/kg para el sector consumo y de 4.86 $EUA/kg para el sector producción. La relación costo-beneficio promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 3.20 $EUA/kg para proyectos terminados y de 125.08 $EUA/kg para proyectos en curso;

## Número de proyectos terminados: En 2019 se concluyeron 12 proyectos. Desde 1991 a la fecha se concluyeron 1.076 proyectos de 1.088 aprobados (exceptuando aquellos cerrados o transferidos), lo que representa el 99 por ciento del total;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2019 los proyectos se concluyeron en promedio 70 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 40 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2019 los proyectos se concluyeron en promedio 25 meses después de su aprobación. Desde 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 36 meses después de su aprobación. Los primeros desembolsos se produjeron, en promedio, 22 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: La totalidad de las 291 actividades de preparación de proyectos aprobadas al cierre del 2019 han concluido;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2019 había un total de 12 proyectos de inversión en curso, con un retraso promedio de 38 meses. Tres están catalogados como “con demoras en la ejecución” y están afectos al procedimiento de cancelación (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento); y

## Acuerdos plurianuales: En 2019 habían en ejecución cinco acuerdos plurianuales relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC. Desde 1991 a la fecha se han aprobado 39 acuerdos plurianuales y terminado 34, lo que representa el 87 por ciento del total.

Avances en la ejecución de proyectos durante 2019

# En el proceso de evaluación se analizaron y resolvieron satisfactoriamente diversas materias, salvo tres proyectos relativos a componentes de acuerdos plurianuales con retraso y sujetos a procedimiento de cancelación, según lo dispuesto en la decisión 84/45 c). En el Anexo I al presente documento se exponen los proyectos catalogados como con retraso y la recomendación de la Secretaría en cuanto a solicitar la presentación de un informe a la 87ª reunión.

# A la 86ª reunión se presentaron detalles sobre la marcha de proyectos asociados al plan de gestión para eliminar la producción de HCFC en China e informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes relativos a China (PGEH) y Jordania (PGEH). Las recomendaciones sobre las materias pendientes de estos proyectos, incluyendo solicitudes de aprobación de prórrogas, en su caso, figuran en la sección correspondiente de estos documentos. Las materias relativas a los PGEH de Tailandia y Viet Nam que debían recibirse en la 86ª reunión pero no fueron presentadas se abordan en el documento sobre demoras en la presentación de tramos.

# De los 10 proyectos en curso, exceptuando los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos, dos han debido postergar la fecha de término contemplada en el informe 2018.

# Parte II:	PROYECTOS APROBADOS EN EL MARCO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS ADICIONALES PARA APOYO INMEDIATO A LA REDUCCIÓN DE HFC

# El Cuadro 1 resume los cinco proyectos relativos a los HFC aprobados por el Comité Ejecutivo al 31 de diciembre de 2019.

# Cuadro 1. Estado de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2019

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolso (%) |
| Inversión | 1 | 0 | 0 | 183.514 | 0 | 183.514 | 0 |
| Preparación de proyectos | 1 | 1 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 |
| Actividades de apoyo | 3 | 0 | 0 | 750.000 | 240.513 | 509.487 | 32 |
| Total | 5 | 1 | 20 | 963.514 | 270.513 | 693.001 | 28 |

*No incluye proyectos transferidos.

**No incluye gastos de apoyo.

# Al cierre del 2019, de los cinco proyectos aprobados, se había terminado uno de preparación de proyectos. La postergación de las fechas de término de las tres actividades de apoyo se aprobó durante las reuniones 83ª (dos) y 84ª (una); estas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# El proyecto de inversión relativo a la eliminación de 8.8 tm de HFC (12.555 tm CO2 equivalente) se encuentra en ejecución; los equipos con tecnología alternativa están en etapa de producción; la empresa beneficiaria recibirá retroactivamente los fondos a fines de 2020 tras la firma de un acuerdo entre el intermediario financiero y la beneficiaria.

# Del financiamiento total aprobado de 963.514 $EUA se han desembolsado 270.513 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 28 por ciento.

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades del Banco Mundial al 31 de diciembre de 2019 recogido en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20; y

## Aprobar las recomendaciones relativas a proyectos en curso con requisitos específicos que figuran en el Anexo I al presente documento.

Anexo I

## PROYECTOS EN CURSO CON MATERIAS PENDIENTES en EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES

## DEL BANCO MUNDIAL

| País y código | Título | Desembolso (%) | Estado/Materia | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| China CPR/PRO/81/INV/593 | Plan de gestión para eliminar la producción de HCFC | 40 | Retraso de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 87ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |
| Jordania JOR/PHA/77/INV/99 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (Etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano) | 21 | Retraso de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 87ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |
| Viet Nam VIE/PHA/76/INV/70 | Plan de gestión para la eliminación de HCFC (Etapa II, primer tramo) (sector espuma de poliuretano rígido) | 55 | Retraso de 12 meses | Solicitar al Banco Mundial informar a la 87ª reunión sobre este proyecto con retraso en su ejecución |

# Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DEL BANCO MUNDIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

# El presente Anexo consta de las siguientes dos partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.

Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral

# Según se expone en el Cuadro 1, al 31 de diciembre de 2019 el Comité Ejecutivo había aprobado 1.280 millones de $EUA, distribuidos en 1.160 millones de $EUA para la ejecución de proyectos con y sin inversión y 118.39 millones de $EUA para gastos de apoyo. En 2019 se aprobaron tres nuevos proyectos y actividades. Con este nivel de financiamiento se espera lograr la eliminación de 304.639 toneladas PAO de consumo y producción de sustancias controladas.

# Cuadro 1: Financiamiento aprobado para el Banco Mundial al 31 de diciembre de 2019, por sector

| Sector | Financiamiento ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 22.984.030 |
| Destrucción | 400.000 |
| Extinción de incendios | 0 |
| Espuma | 136.339.172 |
| Halón | 70.221.038 |
| Fumigantes | 5.837.887 |
| Múltiples sectores | 2.341.168 |
| Otros | 5.059.360 |
| Plan de eliminación | 200.687.026 |
| Agente de procesos | 114.342.497 |
| Producción | 378.930.190 |
| Refrigeración | 180.259.970 |
| Varios | 28.969.731 |
| Solventes | 10.237.394 |
| Esterilizante | 661.227 |
| Subtotal | 1.157.270.690 |
| Gastos de apoyo | 118.391.340 |
| Total | 1.275.662.030 |

# El Cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados, por categoría.

Cuadro 2: Estado de la ejecución de proyectos, por categoría

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programas país | 29 | 29 | 100 | 1.627.732 | 1.627.732 | 0 | 100 |
| Proyectos piloto | 8 | 8 | 100 | 6.172.901 | 6.172.901 | 0 | 100 |
| Fortalecimiento institucional | 50 | 48 | 96 | 9.569.981 | 8.939.202 | 630.779 | 93 |
| Inversión | 633 | 625 | 99 | 1.097.208.969 | 1.076.686.134 | 20.522.836 | 98 |
| Preparación de proyectos | 291 | 291 | 100 | 26.623.320 | 26.623.320 | 0 | 100 |
| Asistencia técnica | 73 | 71 | 97 | 15.762.020 | 14.947.550 | 814.470 | 95 |
| Capacitación | 4 | 4 | 100 | 305.766 | 305.766 | 0 | 100 |
| Total | 1.088 | 1.076 | 99 | 1.157.270.690 | 1.135.302.605 | 21.968.085 | 98 |

*No incluye proyectos cerrados o transferidos.

**No incluye gastos de apoyo.

# El Cuadro 3 presenta un panorama general de la ejecución de proyectos por año. Todos los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2015-2017 se encuentran terminados.

Cuadro 3: Ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1991 | 42 | 42 | 100 | 5.429.404 | 5.429.404 | 0 | 100 |
| 1992 | 76 | 76 | 100 | 28.047.705 | 28.047.705 | 0 | 100 |
| 1993 | 79 | 79 | 100 | 42.538.405 | 42.538.405 | 0 | 100 |
| 1994 | 91 | 91 | 100 | 41.081.267 | 41.081.267 | 0 | 100 |
| 1995 | 112 | 112 | 100 | 47.224.186 | 47.224.186 | 0 | 100 |
| 1996 | 55 | 55 | 100 | 29.319.479 | 29.319.479 | 0 | 100 |
| 1997 | 95 | 95 | 100 | 56.173.102 | 56.173.104 | -2 | 100 |
| 1998 | 59 | 59 | 100 | 35.959.418 | 35.959.417 | 1 | 100 |
| 1999 | 73 | 73 | 100 | 64.173.138 | 64.173.138 | 0 | 100 |
| 2000 | 67 | 67 | 100 | 36.982.134 | 36.982.134 | 0 | 100 |
| 2001 | 29 | 29 | 100 | 55.212.853 | 55.212.854 | -1 | 100 |
| 2002 | 32 | 32 | 100 | 64.357.778 | 64.357.778 | 0 | 100 |
| 2003 | 24 | 24 | 100 | 72.734.119 | 72.734.119 | 0 | 100 |
| 2004 | 29 | 29 | 100 | 77.111.770 | 77.111.770 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 68.592.865 | 68.592.865 | 0 | 100 |
| 2006 | 22 | 22 | 100 | 64.473.260 | 64.473.260 | 0 | 100 |
| 2007 | 25 | 25 | 100 | 66.005.270 | 66.005.270 | 0 | 100 |
| 2008 | 28 | 28 | 100 | 40.214.774 | 40.214.774 | 0 | 100 |
| 2009 | 22 | 22 | 100 | 25.563.461 | 25.563.461 | 0 | 100 |
| 2010 | 16 | 16 | 100 | 1.148.623 | 1.148.623 | 0 | 100 |
| 2011 | 10 | 10 | 100 | 44.367.458 | 44.314.997 | 52.461 | 100 |
| 2012 | 10 | 10 | 100 | 11.698.145 | 11.698.145 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 7 | 100 | 43.650.189 | 43.602.958 | 47.231 | 100 |
| 2014 | 13 | 13 | 100 | 28.336.509 | 28.336.509 | 0 | 100 |
| 2015 | 13 | 13 | 100 | 62.990.648 | 62.990.648 | 0 | 100 |
| 2016 | 18 | 15 | 83 | 12.631.821 | 10.642.987 | 1.988.834 | 84 |
| 2017 | 3 | 3 | 100 | 1.651.291 | 1.651.291 | 0 | 100 |
| 2018 | 7 | 1 | 14 | 26.408.870 | 9.722.058 | 16.686.812 | 37 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 3.192.747 | 0 | 3.192.747 | 0 |
| Total | 1.088 | 1.076 | 99 | 1.157.270.690 | 1.135.302.605 | 21.968.085 | 98 |

*No incluye proyectos cerrados o transferidos.

**No incluye gastos de apoyo.

# El Cuadro 4 resume la ejecución de proyectos por país durante el año 2019.

Cuadro 4. Resumen de ejecución de proyectos del Banco Mundial (2019)

| País | Eliminado en 2019* (tons. PAO) | Porcentaje de eliminación prevista logrado en 2019 | Fondos desembolsados en 2019, estimación ($EUA) | Fondos desembolsados en 2019 ($EUA) | Porcentaje de desembolso respecto de lo estimado en 2019 | Porcentaje de proyectos programados terminados en 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| China | 1.918.8 |  | 10.450.587 | 8.494.116 | 81 | 100 |
| Indonesia | 3.3 | 100 | 357.229 | 309.918 | 87 | 100 |
| Jordania | 0 | 0 | 630.130 | 288.376 | 46 | 50 |
| Arabia Saudita | 0 |  | 1.379 | 36.294 | 2632 |  |
| Tailandia | 0 |  | 90.387 | 72.544 | 80 | 100 |
| Viet Nam | 0 |  | 198.000 | 167.349 | 85 |  |
| Global | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 |
| Total | 1.922.1 | 25 | 11.727.712 | 9.368.597 | 80 | 93 |

* Para 2019 no hay registro de eliminación en proyectos relativos a los HFC.

# Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC

# Al 31 de diciembre de 2019, el Comité Ejecutivo había aprobado cinco proyectos relativos a los HFC dentro del marco de contribuciones voluntarias adicionales equivalentes a 963.514 $EUA (exceptuando gastos de apoyo). El estado de situación de estos proyectos se resume en el Cuadro 5.

# Cuadro 5. Estado de proyectos relativos a los HFC aprobados al cierre del 2019

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobados | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Inversión | 1 | 0 | 0 | 183.514 | 0 | 183.514 | 0 |
| Preparación de proyectos | 1 | 1 | 100 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 |
| Actividades de apoyo | 3 | 0 | 0 | 750.000 | 240.513 | 509.487 | 32 |
| Total | 5 | 1 | 20 | 963.514 | 270.513 | 693.001 | 28 |

* No incluye proyectos transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# Al cierre del 2019, de los cinco proyectos aprobados, se había terminado uno de preparación de proyectos. La postergación de las fechas de término de las tres actividades de apoyo se aprobó durante las reuniones 83ª (dos) y 84ª (una); estas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# La ejecución del proyecto de inversión relativo a la eliminación de 8.8 tm (12.555 tm CO2 equivalente) de HFC se encuentra en una etapa incipiente, sin que aún se haya desembolsado financiamiento. Las actividades de apoyo, en tanto, se encuentran en distintas etapas de ejecución. Del financiamiento total aprobado de 963.514 $EUA se han desembolsado 270.513 $EUA, lo que representa una tasa de desembolso del 28 por ciento.

Debido al coronavirus (Covid-19).

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos constan en la base de datos de informes refundidos sobre marcha de actividades, disponible a solicitud de parte.

Según lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), en los informes de avance a presentar a la 88ª reunión se incluirá la medición de HFC en tm de CO2 equivalente. El tema se aborda en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).

Proyectos en curso son todos aquellos en ejecución al 31 de diciembre de 2019. Los principales indicadores de avance son: porcentaje de fondos desembolsados y de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; porcentaje del financiamiento aprobado que se prevé desembolsar hasta fin de año; plazo promedio previsto de retraso en la ejecución, e información ingresada en la columna “Observaciones” de la mencionada base de datos.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 b), en el informe refundido sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15) se presenta un detallado informe de avance con un cuadro general de los objetivos, estado de la ejecución, principales conclusiones y experiencias recogidas, volumen de HFC eliminado (cuando corresponda), nivel de fondos aprobados y desembolsados y potenciales obstáculos a la ejecución de proyectos y actividades.

Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.

Todas las sustancias controladas en estos proyectos agotan la capa de ozono.

La mejor relación costo-beneficio de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación.

Proyectos aprobados a 18 meses plazo con un desembolso inferior al 1 por ciento o sin terminar 12 meses después de la fecha prevista en el informe de avance (decisión 22/61) (los proyectos piloto, la preparación de proyectos y el fortalecimiento institucional están exentos de dicho procedimiento).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24.

Los datos se presentan según el año en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Reciben igual tratamiento todas las aprobaciones, con y sin inversión (por ejemplo, un proyecto de inversión o tramo de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un solo proyecto; lo mismo ocurre con la preparación de un programa país por 30.000 $EUA). Los principales indicadores del resumen anual son: porcentaje de proyectos terminados, PAO eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución, y proyectos con financiamiento retroactivo.