| ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/51 31 October 2025 RUSSIAN ORIGINAL: ENGLISH |

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МОНРЕАЛЬСКОГО ПРОТОКОЛА
Девяносто седьмое совещание

Монреаль, 1-5 декабря 2025 года

Пункт 9(d) предварительной повестки дня

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЭРИТРЕИ

Настоящий документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата по следующему проектному предложению:

Поэтапный вывод из эксплуатации

| - План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (первый этап, первый транш) | ЮНЕП и ЮНИДО | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- | --- |

ФОРМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ

Эритреи

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | УЧРЕЖДЕНИЕ-ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| План реализации Кигалийской поправки по ГФУ (первый этап) | ЮНЕП (ведущее учреждение), ЮНИДО |

| ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ ПО СТАТЬЕ 7 (приложение F) | Год: 2024 | 67,91 т | 169 266 тонны CO2-экв |
| --- | --- | --- | --- |

| ОТРАСЛЕВЫЕ ДАННЫЕ О ПОТРЕБЛЕНИИ ГФУ (В ТОННАХ СО2-экв) И МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аэрозоли | Пена | Пожаротушение | Кондиционирование воздуха и охлаждение |  |  |  | Растворители | Прочее |
|  |  |  |  | Производящая промышленность |  |  | Обслуживание |  |  |
|  |  |  |  | Охлаждение | КВ | Прочее |  |  |  |
| Последний отчет CП (2024) |  |  |  |  |  |  | 169 266 |  |  |
| Согласованные мероприятия первого этапа ПРК (Д/Н) |  |  |  |  |  |  | Д |  |  |

| СРЕДНЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ В ОБСЛУЖИВАНИИ В 2020–2022 | 60,61 т | 146 066 тонн CO2э |
| --- | --- | --- |

| ДАННЫЕ ПО БАЗОВОМУ УРОВНЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ (в тоннах CO2-экв) | 2020 | 2021 | 2022 | Среднее 2020-2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовое потребление ГФУ | 105 710 | 187 629 | 144 858 | 146 066 |
| Базовый уровень ГХФУ (65 %) |  |  |  | 23 183 |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  | 169 249 |

| ПОТРЕБЛЕНИЕ ГФУ, ОТВЕЧАЮЩЕЕ КРИТЕРИЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (в тоннах CO2-экв) |  |
| --- | --- |
| Отправная точка для устойчивого суммарного сокращения | н/п |
| Ранее утвержденные инвестиционные проекты по поэтапному отказу от ГФУ | Нет |
| Сокращение совокупных объемов по сравнению с ранее утвержденными проектами | н/п |

| СОГЛАСОВАННЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ |  |  | 2025* | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление (в тоннах CO2-экв) | Предельные значения по Монреальскому протоколу |  | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 152 324 | н/п |
|  | Максимально допустимые значения |  | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 152 324 | н/п |
|  | Сокращение от базового уровня (%) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | н/п |
| Рекомендуемые в принципе суммы (в долл. США) | ЮНЕП | Проектная стоимость | 60 614 | 0 | 0 | 29 616 | 0 | 90 230 |
|  |  | Вспомогательные расходы | 7 880 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 11 730 |
|  | ЮНИДО | Проектная стоимость | 29 294 | 0 | 0 | 38 476 | 0 | 67 770 |
|  |  | Вспомогательные расходы | 3 808 | 0 | 0 | 5 002 | 0 | 8 810 |
|  | Совокупная проектная стоимость |  | 89 908 | 0 | 0 | 68 092 | 0 | 158 000 |
|  | Совокупные вспомогательные расходы |  | 11 688 | 0 | 0 | 8 852 | 0 | 20 540 |
|  | Общая сумма средств |  | 101 596 | 0 | 0 | 76 944 | 0 | 178 540 |

* Рекомендовано для утверждения на данном совещании

| Сокращение от остаточного уровня потребления, отвечающее критериям финансирования на первом этапе (в тоннах CO2-экв) | н/п |
| --- | --- |

| Рекомендация Секретариата | Индивидуальное рассмотрение |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

# Настоящий документ содержит следующие разделы:

- Краткое изложение представленного предложения

- История вопроса: положение дел с реализацией плана регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ и предыдущих мероприятий, связанных с ГФУ

- Обзор потребления ГФУ: уровни потребления ГФУ, тренды и потребление в секторальной разбивке

- Первый этап плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ в том виде, в каком он был представлен: правовая база, стратегия поэтапного сокращения, общие расходы по первому этапу и план освоения первого транша

- Комментарии секретариата, включая согласованную стоимость мероприятий

- Рекомендация

# I.	Краткое изложение представленного предложения

# От имени правительства Эритреи ЮНЕП в качестве ведущего учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование этапа I Плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК) с общим объемом расходов 178 540 долларов США, включая 96 500 долларов США, плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 12 545 долларов США для ЮНЕП и 61 500 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 7 995 долларов США для ЮНИДО, как было изначально представлено.

# Реализация этапа I ПВК окажет содействие правительству Эритреи в достижении цели по 10-процентному сокращению базового потребления ГФУ к 1 января 2029 года.

# Первый транш этапа I ПВК, запрашиваемый на настоящем совещании, как было первоначально представлено, составляет 145 330 долларов США и включает 67 111 долларов США плюс эксплуатационные расходы в размере 8 724 долларов США по линии ЮНЕП и 61 500 долларов США плюс эксплуатационные расходы в размере 7 995 долларов США по линии ЮНИДО на период с января 2026 года по декабрь 2027 года.

II.	История вопроса

Положение дел с реализацией плана регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ

# В Таблице 1 представлена информация о плане регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ (ПРПГ) в Эритрее по состоянию на октябрь 2025 года.

Таблица 1. Положение дел с реализацией ПРПГ для Эритреи

| Параметры | Этап I | Этап II |
| --- | --- | --- |
| Совещание, на котором ПРПГ был утвержден/пересмотрен, № | 67/77 | 91/96 |
| Сокращение по сравнению с базовым уровнем | 35% к 2020 г. | 100% к 2030 г. |
| Общая стоимость проекта (долл.США) | 210 000 | 640 000 |
| Дата завершения (фактическая/запланированная) | 31 декабря 2021 г. | 31 декабря 2031 г. |

# Положение дел с осуществлением предыдущих мероприятий, связанных с ГФУ

# В таблице 2 представлен обзор мероприятий, проведенных в Эритрее в рамках Кигалийской поправки, которые финансировались Многосторонним фондом.

# Таблица 2. Ранее утвержденные мероприятия в Эритрее, связанные с ГФУ

| Утверждено на совещании № | Название проекта | Учреждение-исполнитель | Стоимость (долл.США) | Дата завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 74 | Обзор альтернатив ОРВ | ЮНЕП | 40 000 | Авг. 2017 г. |
| 80 | Мероприятия, способствующие поэтапному сокращению ГФУ | ЮНЕП | 95 000 | Нов. 2021 г. |

# III.	Обзор потребления ГФУ

# Уровни потребления ГФУ

# Эритрея лишь импортирует ГФУ для использования в секторе обслуживания холодильного оборудования и систем кондиционирования воздуха (ХКВ). Наиболее распространенными веществами в 2024 году были R-404A (60,2 процента от общего потребления ГФУ в тоннах CO2-эквивалента (CO2-экв)), ГФУ-134a (27,9 процента), R-410A (7,4 процента), R-507A (2,5 процента), и другие ГФУ (1,9 процента). В таблице 3 приведены данные о потреблении ГФУ, представленные в Секретариат по озону в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола, а также базовый уровень потребления ГФУ в стране.

# Таблица 3. Потребление ГФУ (данные по статье 7 за 2020–2024 годы) и базовый уровень потребления в Эритрее

| ГФУ | ПГП | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метрические тонны (т) |  |  |  |  |  |  |
| ГФУ-134a | 1 430 | 31,56 | 28,69 | 32,59 | 31,38 | 33,00 |
| ГФУ-23 | 14 800 | 0,00 | 0,003 | 0,00 | 0,002 | 0,002 |
| ГФУ-32 | 675 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| R-404A | 3 921,60 | 10,60 | 33,02 | 19,78 | 23,56 | 26,00 |
| R-407C | 1 773,85 | 1,41 | 1,79 | 1,40 | 1,45 | 1,80 |
| R-410A | 2 087,5 | 6,62 | 5,87 | 6,00 | 6,20 | 6,03 |
| R-507A | 3 985 | 0,68 | 0,41 | 1,43 | 1,09 | 1,08 |
| Всего (т) |  | 50,87 | 69,78 | 61,19 | 63,81 | 67,91 |
| Тонны CO2-эквивалента |  |  |  |  |  |  |
| ГФУ-134a | 1 430 | 45 131 | 41 024 | 46 607 | 44 879 | 47 190 |
| ГФУ-23 | 14 800 | 0 | 44 | 0 | 30 | 30 |
| ГФУ-32 | 675 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 |
| R-404A | 3 921,60 | 41 549 | 129 507 | 77 554 | 92 401 | 101 962 |
| R-407C | 1 773,85 | 2 501 | 3 166 | 2 475 | 2 563 | 3 193 |
| R-410A | 2 087,5 | 13 819 | 12 254 | 12 525 | 12 932 | 12 588 |
| R-507A | 3 985 | 2 710 | 1 634 | 5 699 | 4 344 | 4 304 |
| Всего (тонны CO2-экв.) |  | 105 710 | 187 629 | 144 858 | 157 236 | 169 266 |
| Расчет базового уровня ГФУ (тонны CO2-экв.) |  |  |  |  |  |  |
| Среднее потребление ГФУ в 2020–2022 гг. |  |  |  |  | 146 066 |  |
| Базовый уровень ГХФУ (65%) |  |  |  |  | 23 183 |  |
| Базовый уровень ГФУ |  |  |  |  | 169 249 |  |

Доклад о ходе реализации страновой программы

# Данные о секторальном потреблении ГФУ, представленные правительством Эритреи в докладе о ходе реализации страновой программы (СП) за 2024 год, соответствуют данным, представленным в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.

# Тенденции потребления ГФУ

# В 2020-2024 годах потребление ГФУ в Эритрее медленно, но росло. Низкий уровень потребления в 2020 году можно объяснить замедлением экономического роста, вызванным пандемией COVID-19, что привело затем к росту потребления на 37% в 2021 году по мере восстановления экономики. В 2022 году импорт снова снизился, что объясняется наличием запасов с предыдущего года. Импорт постепенно увеличивался в 2023 и 2024 годах, отражая растущий спрос на ГФУ для обслуживания расширяющегося парка оборудования ХКВ.

# Потребление ГФУ в секторальной разбивке

# Основное потребление ГФУ связано с обслуживанием мобильных систем кондиционирования воздуха (МКВ) (29,47% в метрических тоннах и 16,91% в тоннах эквивалента CO2), за которыми следуют промышленные холодильные установки (23,35% в метрических тоннах и 33,51% в тоннах эквивалента CO2), торговые холодильные установки (15,04% в метрических тоннах и 13,30% в тоннах эквивалента CO2), судовые холодильные установки (13,68% в метрических тоннах и 21,54% в тоннах эквивалента CO2) и другие подсекторы, как показано в таблицах 4 и 5.

# Таблица 4. Потребление ГФУ в Эритрее в подсекторах обслуживания ХКВ,
в метрических тоннах (2024 г.)

| Сектор | ГФУ-23 | ГФУ-134a | R-404A | R-407C | R-410A | R-507A | Всего | Доля от общего потребления (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсекторы холодильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовое | 0,00 | 5,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,11 | 7,53 |
| Торговое | 0,00 | 6,91 | 2,93 | 0,15 | 0,00 | 0,22 | 10,21 | 15,04 |
| Промышленное | 0,00 | 0,80 | 12,55 | 1,65 | 0,00 | 0,86 | 15,86 | 23,36 |
| Судовое | 0,002 | 0,00 | 9,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,29 | 13,68 |
| Транспортное | 0,00 | 0,14 | 1,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 2,03 |
| Подсекторы кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые помещения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 0,00 | 5,54 | 8,16 |
| Торговые помещения | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,50 | 0,74 |
| Мобильное КВ | 0,00 | 20,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 29,47 |
| Всего | 0,002 | 32,98 | 26,01 | 1,80 | 6,03 | 1,08 | 67,90 | 100,00 |

Таблица 5. Потребление ГФУ в Эритрее в подсекторах обслуживания ХКВ,
в тоннах CO2-эквивалента (2024 г.)

| Сектор | ГФУ-23 | ГФУ-134a | R-404A | R-407C | R-410A | R-507A | Всего | Доля от общего потребления (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подсекторы холодильного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бытовое | 0 | 7 307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 307 | 4,32 |
| Торговое | 0 | 9 881 | 11 490 | 266 | 0 | 877 | 22 514 | 13,30 |
| Промышленное | 0 | 1 144 | 49 216 | 2 927 | 0 | 3 427 | 56 714 | 33,50 |
| Судовое | 30 | 0 | 36 432 | 0 | 0 | 0 | 36 461 | 21,54 |
| Транспортное | 0 | 200 | 4 863 | 0 | 0 | 0 | 5 063 | 2,99 |
| Подсекторы кондиционирования воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые помещения | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 565 | 0 | 11 565 | 6,83 |
| Торговые помещения | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 023 | 0 | 1 037 | 0,61 |
| Мобильное КВ | 0 | 28 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 614 | 16,90 |
| Всего | 30 | 47 161 | 102 001 | 3 193 | 12 588 | 4 304 | 169 276 | 100 |

# Сектор обслуживания холодильного оборудования и систем охлаждения воздуха

# По оценкам, в Эритрее насчитывается около 500 технических специалистов и 63 сервисных мастерских, потребляющих ГФУ, при этом около 50% технических специалистов работают в неформальном секторе. Имеется около 15 крупных и 60 небольших мастерских по обслуживанию МКВ. В настоящее время в рамках второго этапа ПРПГ разрабатывается схема сертификации технических специалистов совместно с Национальной конфедерацией эритрейских трудящихся и Национальным отделением по озону (НОО).

# В стране действуют четыре учебных центра, связанных с Министерством образования и Национальным институтом высшего образования и исследований, которые предлагают различные уровни образования, включая дополнительное специальное образование, программы сертификации и стажировки на рабочем месте. В их число входит национальный учебный центр, предлагающий дополнительное специальное образование. За последние два года 34 студента, в том числе 15 женщин, получили дипломы о дополнительном специальном образовании. Два центра проводят обучение и выдают сертификаты техническим специалистам сферы обслуживания для повышения их квалификации. Один центр поддерживает стажировку учащихся на предприятиях и в мастерских для получения практического опыта после года обучения.

# Обслуживание бытового, торгового, промышленного, судового и транспортного холодильного оборудования

# В стране насчитывается более 340 000 бытовых холодильных установок, потребляющих ГФУ-134a, включая холодильники, морозильные лари и переносные системы охлаждения, используемые в домашних хозяйствах, а также в офисных зданиях и ресторанах, что составляет 60 процентов бытовых холодильных установок. Оставшиеся 40 процентов используют R-600a.

# Коммерческое холодильное оборудование в стране насчитывает около 100 000 единиц и включает автономное оборудование и конденсационные установки, использующие ГФУ-134a, R-404A, R-407C и R-507A. В конденсационных установках в основном используется хладагент R-404A: на его долю приходится 80% устройств, в остальных 20% используются другие ГФУ. В автономном оборудовании основным хладагентом, используемым в 80% случаев, является ГФУ-134a, но наблюдается рост популярности R-600a, на долю которого приходятся оставшиеся 20% рынка.

# Промышленное охлаждение включает в себя крупные централизованные системы и технологические чиллеры, которые широко используются в таких промышленных процессах, как пивоварение, рыбопереработка и холодильные хранилища, связанные с рыболовством. В этом подсекторе в основном используются установки на основе ГФУ,  есть небольшое количество установок на основе ГХФУ и на рынке начал появляться аммиак (R-717), используемый в очень незначительной доле технологических чиллеров.

# Судовое холодильное оборудование используется на рыболовных и прогулочных судах. Из 112 судов 50% используют ГХФУ-22, 30% — R-404A и 20% — R-717.

# В подсекторе транспортных холодильных установок в сельском хозяйстве и пищевой промышленности используются грузовики-рефрижераторы для перевозки продукции местным конечным потребителям и на экспорт. По оценкам, в эксплуатации находится 136 грузовиков-рефрижераторов, 90% которых используют R-404A, а 10% – ГФУ-134a.

Обслуживание бытовых и торговых кондиционеров

# В секторе бытовых кондиционеров насчитывается более 130 000 единиц оборудования, в 80% случаев в качестве основного хладагента в них используется R-410A, в остальных 20% — ГХФУ-22. ГФУ-32 пока не оказал воздействия на этот рынок. В секторе обслуживания коммерческих кондиционеров используются мульти-сплит-системы, канальные сплит-системы, чиллеры и центральные системы кондиционирования. Эти системы зачастую присутствуют в торговых зданиях, крупных офисных помещениях, аэропортах, крупных отелях, больницах и крупных супермаркетах. Около 60% из них работают на ГФУ, в основном R-410A, а остальные — на ГХФУ.

# Обслуживание мобильных систем кондиционирования воздуха

# Подсектор MКВ включает около 70 000 транспортных средств, на которых в качестве хладагента используется исключительно ГФУ-134a. Транспортные средства, оснащенные системами ГФО-1234yf, на местном рынке пока не представлены. Этот подсектор включает как легковые автомобили, так и крупногабаритные транспортные средства, такие как грузовики и прицепы, используемые в различных отраслях, например, в горнодобывающей промышленности.

# IV.	Этап I Плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ, как он был представлен

Институциональные, политические и нормативные рамки

# Национальным уполномоченным органом по Монреальскому протоколу в Эритрее является Министерство земельных, водных ресурсов и окружающей среды. Департамент окружающей среды Министерства осуществляет надзор за мероприятиями через Отдел по адаптации к изменению климата (CCAU). НОО, действующий в рамках CCAU, является основным органом, отвечающим за выполнение обязательств Эритреи по Монреальскому протоколу, включая представление данных, функционирование системы лицензирования, распределение квот и реализацию проекта. Национальный руководящий комитет, состоящий из представителей министерств и частного сектора, обеспечивает общее руководство политикой и реализацией проекта. Другими ключевыми заинтересованными сторонами являются Ассоциация специалистов холодильного сектора Эритреи, Таможенное управление, Министерство торговли и промышленности, Министерство здравоохранения, Министерство морских ресурсов, Министерство юстиции, Министерство транспорта и коммуникаций и Министерство туризма.

# Чтобы поддержать достижение своих целевых показателей по сокращению и обеспечить соблюдение графика поэтапного сокращения ГФУ, Эритрея ввела систему лицензирования и квотирования, которая вступила в силу в 2025 году. Для упрощения мониторинга импорта ГФУ были разработаны таможенные коды для ГФУ. НОО тесно сотрудничает с Министерством торговли и промышленности и Таможенным департаментом в вопросах управления системой лицензирования, распределения квот и мониторинга импорта и экспорта контролируемых веществ. Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности разработало минимальные стандарты энергоэффективности (МСЭ) для бытовых холодильников и бытового оборудования кондиционирования воздуха, и в настоящее время принимаются усилия по их утверждению. Хотя Эритрея пока не ввела в действие требования в отношении МСЭ или маркировки, она приняла ряд политических мер для поддержки энергоэффективности, включая Рамочную программу развития и политики в отношении возобновляемых источников энергии, Рамочную программу развития национальной энергетики, а также меры по облегчению доступа к энергии и повышению энергетической безопасности в Эритрее.

# Стратегия поэтапного сокращения в рамках этапа I Плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ

# Всеобъемлющая стратегия

# Правительство Эритреи предлагает четырехэтапный подход к достижению запланированного сокращения использования ГФУ к 2045 году. Первый этап ПВК направлен на достижение целевого показателя по 10-процентному сокращению к 2029 году. В рамках последующих этапов ПВК целевые показатели поэтапного сокращения будут установлены на 2035, 2040 и 2045 годы. Первоочередной задачей первого этапа будет создание благоприятных условий для содействия переходу к технологиям с низким и нулевым потенциалом глобального потепления (ПГП) в секторе обслуживания ХКВ. Основное внимание будет уделено разработке нормативно-правовой базы для регулирования импорта и использования ГФУ, наращиванию потенциала технических специалистов и правоохранительных органов, продвижению альтернатив с низким ПГП и повышению осведомленности заинтересованных сторон.

# Предлагаемые сокращения

# На первом этапе предполагается исключить из обращения 16 925 тонн CO2-эквивалента ГФУ, что позволит сократить потребление ГФУ в стране на 10% от базового уровня к 2029 году. Правительство Эритреи и ЮНЕП спрогнозировали потребление ГФУ в рамках инерционного сценария, предполагающего ежегодный рост потребления на 5,2%, до 2029 года. Прогноз роста потребления учитывает прогнозы роста сектора, информацию, предоставленную заинтересованными сторонами, меры по поэтапному отказу от ГХФУ и поэтапное внедрение ГФУ, как показано в таблице 6 ниже.

Таблица 6. Прогнозируемое потребление ГФУ в отсутствие ограничений, предельное потребление ГФУ в соответствии с Монреальским протоколом и предлагаемое сокращение ГФУ в рамках этапа I (тонны CO2-экв.)

| Параметры | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз роста потребления ГФУ при ежегодном приросте на 5.2 %* | 178 067 | 187 327 | 197 068 | 207 315 | 218 096 |
| Предельное потребление ГФУ в соответствии с Монреальским протоколом | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 169,249 | 152 324 |
| Предлагаемые уровни потребления ГФУ в рамках ПВК | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 152 324 |
| Предлагаемое сокращение по сравнению с базовым уровнем потребления ГФУ (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

* Рассчитано на основе роста в 5,2 процента по сравнению с представленными данными за 2024 год в связи с ожидаемым ростом сектора и информацией, полученной от заинтересованных сторон в ходе обзора в рамках ПВК.

# Предлагаемые мероприятия

# Мероприятия в секторе обслуживания, которые предлагается осуществить в рамках первого транша этапа I ПВК и разбивка затрат на них представлены в таблице 7.

Таблица 7. Мероприятия в секторе обслуживания и затраты на них в рамках первого транша этапа I ПВК для Эритреи в соответствии с первоначальным запросом

| Мероприятие | Учреждение | Затраты (долл.США) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Этап I | Первый транш |
| Компонент 1: Нормативно-правовая база и механизм контроля |  |  |  |
| - Введение в действие и мониторинг системы лицензирования и квотирования ГФУ; разработка системы дифференцированных квот на основе ПГП для применений, имеющих альтернативы с низким ПГП; привлечение консультанта по юридическим вопросам для разработки юридических документов, таких как меморандумы о взаимопонимании (МОВ) с ключевыми заинтересованными сторонами ПВК | ЮНЕП | 9 750 | 7 750 |
| - Разработка и введение в действие законодательства об обязательном использовании оборудования для рекуперации хладагента для торговых и промышленных операторов ХКВ. | ЮНИДО | 5 350 | 5 350 |
| - Разработка механизмов контроля для поощрения перехода от хладагентов ГФУ с высоким ПГП к технологиям без ГФУ в бытовом и торговом холодильном оборудовании. | ЮНЕП | 10 000 | 10 000 |
| Итого по компоненту 1 |  | 25 100 | 23 100 |
| Компонент 2: Наращивание потенциала сотрудников таможенной службы |  |  |  |
| 2.1 Пересмотр программы обучения сотрудников таможенной службы с целью включения в нее информации о новых таможенных кодов в рамках Гармонизированной системы (ГС), о хладагентах с низким ПГП и о ГФУ (найм консультанта и проведение одного семинара для 20 участников) | ЮНЕП | 10 100 | 10 100 |
| 2.2 Проведение двух семинаров для 110 сотрудников таможенной службы (включая 50% женщин) по обновленной учебной программе | ЮНЕП | 6 100 | 3 050 |
| Итого по компоненту 2 |  | 16 200 | 13 150 |
| Компонент 3: Наращивание потенциала в секторе ХКВ и МКВ |  |  |  |
| - Обновление учебной программы профессионально-технических училищ по подготовке специалистов по ХКВ с целью включения в нее информации о ГФУ и других хладагентах с низким ПГП (найм консультанта и проведение одного семинара для 34 участников) | ЮНЕП | 8 600 | 8 600 |
| - Организация двух учебных сессий для 130 студентов и технических специалистов по ХКВ (включая 30% женщин) об энергоэффективных технологиях ХКВ с низким ПГП. | ЮНЕП | 10 600 | 10 600 |
| - Повышение осведомленности импортеров, дистрибьюторов и розничных продавцов ХКВ о поэтапном сокращении ГФУ, альтернативах ГФУ и реализации ПВК, в том числе содействие участию женщин в проектной деятельности. | ЮНЕП | 7 800 | 3 900 |
| - Организация двух ознакомительных семинаров для 50 импортеров в подсекторе MКВ о поэтапном сокращении использования ГФУ и о его альтернативах | ЮНЕП | 2 800 | 1 400 |
| Итого по компоненту 3 |  | 29 800 | 24 500 |
| Компонент 4: Пилотная демонстрация в секторе торгового холодильного оборудования |  |  |  |
| 4.1 Повышение осведомленности подсектора торгового холодильного оборудования об инициативе по созданию моноблочных холодильных установок на пропане (R-290) и выбор бенефициара | ЮНЕП | 5 000 | 5 000 |
| 4.2 Демонстрация использования холодильного моноблока R-290 в существующей небольшой холодильной камере, включая его покупку, установку, ввод в эксплуатацию и обучение | ЮНИДО | 50 000 | 50 000 |
| 4.3 Мониторинг и отчетность о производительности моноблочной установки на R-290 и установки на R-404A для сравнения их производительности и энергопотребления | ЮНЕП | 16 100 | 0 |
| Итого по компоненту 4 |  | 71 100 | 55 000 |
| Компонент 5: Координация и мониторинг проекта |  |  |  |
| Содействие мониторингу и координация осуществления проекта (см. пункт 25) | ЮНЕП ЮНИДО | 9 650 6 150 | 6 711 6 150 |
| Итого по компоненту 5 |  | 15 800 | 12 861 |
| Итого для ЮНЕП |  | 96 500 | 67 111 |
| Итого для ЮНИДО |  | 61 500 | 61 500 |
| Итого |  | 158 000 | 128 611 |

Реализация, координация и мониторинг проекта

# Институциональные механизмы и другая инфраструктура, созданные в рамках ПРПГ, станут основой для реализации и мониторинга мероприятий ПВК. Мониторинг проекта и координация реализации будут осуществляться НОО при поддержке нанятого эксперта. Предлагаемый бюджет в размере 15 800 долларов США включает оплату услуг консультантов (7 500 долларов США), командировки внутри страны (4 000 долларов США), организацию совещаний и другие расходы (4 300 долларов США).

# Общая стоимость этапа I Плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ

# На реализацию этапа I был предложен бюджет в размере 158 000 долларов США. Расходы на деятельность в секторе обслуживания холодильного оборудования были предложены в соответствии с решением 92/37.

# План освоения первого транша

# Первый транш запрошенного финансирования этапа I ПВК, как показано в таблице 7 выше, составляет в общей сложности 128 611 долларов США и должен быть освоен в период с января 2026 года по декабрь 2027 года. Подробная информация о мероприятиях, которые будут реализованы в рамках первого транша, включая корректировки и согласованный уровень финансирования, представлены в пункте 37 ниже.

КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИЯ СЕКРЕТАРИАТА

## V.	Комментарии

Институциональные, политические и нормативные рамки

Система лицензирования и квотирования ГФУ

# В соответствии с решением 87/50(g), ЮНЕП подтвердила, что Эритрея имеет установленную и реализуемую систему лицензирования и квотирования для мониторинга импорта и экспорта ГФУ. Страна устанавливает свою ежегодную квоту на импорт ГФУ в тоннах CO2-эквивалента, в то время как импортеры получают квоты в метрических тоннах. Национальный орган по озону рассчитывает и контролирует квоты с тем, чтобы они соответствовали национальному лимиту. Квота на 2025 год установлена в размере 169 249 тонн CO₂-эквивалента.

# В ходе обзора проекта потребовалось внести ряд корректировок в данные по Статье 7 и страновую программу для устранения неточностей при классификации веществ и непоследовательности данных. После внесения исправлений Секретариат отметил, что потребление ГФУ в 2024 году (169 266 тонн CO2-эквивалента) несколько превышает базовый уровень в 169 249 тонн CO2-эквивалента, а именно, на 17 тонн CO2-эквивалента. Секретариат обсудил с ЮНЕП необходимость совершенствовать функционирование системы квот во избежание отклонений в будущем, и ЮНЕП подтвердила, что это будет сделано в рамках этапа I. Как показали прецеденты, рекомендация об утверждении ПВК не нанесет ущерба функционированию механизма Монреальского протокола по решению проблем несоблюдения.

Технические вопросы и вопросы, связанные с затратами

Компонент 1: Нормативно-правовая база и механизм контроля

# Учитывая, что альтернативы уже появились на рынке (бытовые холодильники на основе R-600a и автономное торговое холодильное оборудование на основе R-290), Секретариат поинтересовался, рассматривала ли страна возможность введения запрета на импорт оборудования на основе ГФУ в этих подсекторах на этапе I. ЮНЕП ответила, что прямой запрет, вероятно, вызовет сопротивление из-за экономических трудностей. Однако НОО планирует разработать дифференцированную систему квот, которая будет устанавливать более высокие квоты для хладагентов с низким ПГП по сравнению с хладагентами с высоким ПГП, при условии, что оба типа хладагентов будут доступны для конкретного применения в ХКВ. После дальнейших обсуждений между Секретариатом и ЮНЕП, ЮНЕП подтвердила, что страна согласилась ввести запрет на импорт бытовых холодильников на основе ГФУ и автономного торгового холодильного оборудования к 1 января 2028 года. Кроме того, страна взяла на себя обязательство разработать и ввести запрет на использование в холодильном оборудовании хладагента ГФУ-23 к 1 января 2029 года.

Компонент 3: Наращивание потенциала в секторе ХКВ и МКВ

# Отметив высокий уровень потребления ГФУ в подсекторах МКВ и судового холодильного оборудования, Секретариат задал вопрос о планах в отношении поэтапного отказа от ГФУ в этих подсекторах. ЮНЕП пояснила, что в подсекторе МКВ в настоящее время используется исключительно ГФУ-134a, а альтернативные хладагенты пока не представлены на рынке. В рамках первого этапа ПВК запланированы два ознакомительных семинара для соответствующих заинтересованных сторон. Подсектор судового холодильного оборудования планируется затронуть на следующем этапе ПВК.

# После обсуждения необходимости изучения и усиления этих двух подсекторов в целях поэтапного сокращения ГФУ, ЮНЕП согласилась расширить деятельность в рамках этапа I, включив в нее целевые мероприятия для этих подсекторов с тем, чтобы заложить основу для поэтапного сокращения ГФУ на будущих этапах ПВК. В Компонент 3 были включены следующие конкретные мероприятия: обучение специалистов МКВ передовой практике обслуживания, оценка подсектора МКВ для понимания потенциальных барьеров на пути внедрения ГФО в подсекторе МКВ, а также оценка потребностей ключевых заинтересованных сторон, таких как технические специалисты, ремонтные мастерские, и импортеры; мероприятия по повышению осведомленности в подсекторе судового холодильного оборудования и исследование сектора судового холодильного оборудования, включая сбор данных о пользователях и судах, анализ моделей потребления, оценку потребностей в обучении и изучение технологических возможностей.

Компонент 4: Пилотный демонстрационный проект в секторе торгового холодильного оборудования

# В отношении демонстрации моноблочной установки на основе R-290 в действующей холодильной камере, ЮНИДО пояснила, что пилотный проект предлагается для демонстрации использования углеводородов (УВ) с низким ПГП в ответ на растущий спрос на торговое холодильное оборудование, в котором в настоящее время используются хладагенты с высоким ПГП. Софинансирование со стороны бенефициара будет покрывать инфраструктуру, строительные работы и меры по соблюдению требований безопасности, в то время как само оборудование будет финансироваться за счет проекта. Целью является демонстрация рентабельности систем на основе УВ, ориентированных на небольшие холодильные камеры для хранения фруктов, овощей и замороженных продуктов, а также содействие распространению подобных систем в этом секторе. В ходе обсуждения было принято решение снизить стоимость оборудования за счет его типа и размера, сократить затраты на мониторинг и увеличить число мероприятий по продвижению этой технологии. Исходя из этого, ЮНЕП и ЮНИДО пересмотрели компонент, снизили затраты на оборудование и мониторинг, а также добавили новые мероприятия, включая два семинара по безопасности и три семинара по распространению результатов. По завершении проекта, направленного на конечных пользователей, ЮНИДО представит заключительный доклад о ходе реализации этого проекта, включая поэтапный отказ от ГФУ и достигнутые результаты в области энергоэффективности в соответствии с решением 92/36(g)*.

Распределение транша

# Секретариат отметил, что в изначальном варианте проекта 81% от общей суммы запрашивался в рамках первого транша и 19% в рамках второго транша. После обсуждения это распределение было пересмотрено и составило 57% для первого транша и 43% для второго и последнего транша.

Общая стоимость проекта

# Общая стоимость первого этапа ПВК для Эритреи составит 158 000 долларов США, что позволит провести подлежащее финансированию сокращение потребления ГФУ в стране на 16 925 тонн CO2-эквивалента. Хотя общий бюджет остался неизменным, в результате обсуждения, кратко изложенного в пунктах 31–34 выше, были согласованы следующие перераспределения бюджета проекта и дополнения к мероприятиям проекта:

## Компонент 1: сумма в 10 000 долларов США, которую изначально предлагалось потратить на разработку механизмов контроля хладагентов с высоким ПГП, была перенаправлена на поддержку мероприятий по разработке нормативных актов, запрещающих использование хладагентов ГФУ в бытовом и автономном торговом холодильном оборудовании к январю 2028 года и запрещающих использование ГФУ-23 в судовом холодильном оборудовании к 1 января 2029 года;

## Компонент 3: сумма в 21 100 долларов США из компонента 4 была перераспределена на поддержку включения следующих мероприятий: i) обучение технических специалистов МКВ передовым практикам обслуживания (ЮНИДО) (5 600 долларов США); ii) оценка готовности подсектора МКВ перейти на альтернативы с низким ПГП (ЮНИДО) (7 500 долларов США); и iii) изучение подсектора судового холодильного оборудования (ЮНИДО) (8 000 долларов США). Кроме того, деятельность в рамках пункта 3.3 (как показано в таблице 7) была расширена за счет включения в нее информационного семинара для судовладельцев о ПВК и поэтапном сокращении ГФУ, в том числе о системе лицензирования и квотирования; и

## Компонент 4: после сокращения на 21 100 долларов США, пересмотренный общий бюджет компонента в 50 000 позволят реализовать следующие мероприятия: i) повышение осведомленности и выбор бенефициара (ЮНЕП) (5 000 долл. США); ii) покупка моноблока R-290 (ЮНИДО) (20 000 долл. США); iii) проведение двух семинаров о требованиях безопасности при работе с углеводородными хладагентами для 120 участников (ЮНИДО) (6 600 долл. США); iv) мониторинг и отчетность о производительности и энергопотреблении как базовых систем, так и нового установленного оборудования (ЮНЕП) (10 000 долл. США); и v) проведение трех семинаров для распространения информации о результатах среди соответствующих заинтересованных сторон для в общей сложности 150 участников (ЮНИДО) (8 400 долл. США).

## Компонент 5: исходя из вышеперечисленных изменений, стоимость мониторинга проекта в разбивке по двум учреждениям была пересмотрена (уменьшилась на 170 долл. США для ЮНЕП и соответственно увеличилась для ЮНИДО).

# Перечень согласованных затрат по компонентам представлен в таблице 8 ниже:

Таблица 8: Согласованные затраты на компоненты в рамках этапа I

| Компонент | Учреждение | Исходн. (долл.США) | Пересмотр. (долл.США) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовая база и механизмы контроля | ЮНЕП и ЮНИДО | 25 100 | 25 100 |
| - Наращивание потенциала сотрудников таможенной службы | ЮНЕП | 16 200 | 16 200 |
| - Наращивание потенциала секторов ХКВ и МКВ | ЮНЕП и ЮНИДО | 29 800 | 50 900 |
| - Пилотная демонстрация в секторе торгового холодильного оборудования | ЮНЕП и ЮНИДО | 71 100 | 50 000 |
| - Реализация и мониторинг проекта | ЮНЕП и ЮНИДО | 15 800 | 15 800 |
| Итого для ЮНЕП |  | 96 500 | 90 230 |
| Итого для ЮНИДО |  | 61 500 | 67 770 |
| Итого |  | 158 000 | 158 000 |

# План освоения первого транша Плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ

# Согласованный план действий включает следующие мероприятия на общую сумму 89 908 долларов США (60 614 долл. США по линии ЮНЕП и 29 294 долл. США по линии ЮНИДО):

## Нормативно-правовая база и механизм контроля: введение в действие и мониторинг национальной системы квотирования ГФУ; разработка системы дифференцированных квот на основе ПГП для применений, имеющих альтернативы с низким ПГП; привлечение консультанта по юридическим вопросам для разработки юридических документов, таких как МОВ с ключевыми заинтересованными сторонами; разработка нормативных документов о запрете использования хладагентов ГФУ с высоким ПГП в бытовом и торговом холодильном оборудовании и о запрете использования ГФУ-23 в холодильных системах (ЮНЕП) (17 750 долл. США); Разработка и введение в действие законодательства об обязательном использовании оборудования для рекуперации хладагента для торговых и промышленных операторов ХКВ (ЮНИДО) (5 350 долл. США);

## Наращивание потенциала сотрудников таможенной службы: пересмотр программы обучения сотрудников таможенной службы и включение в нее информации о новых кодах ГС, о хладагентах с низким ПГП и о ГФУ; проведение двух семинаров для 55 сотрудников таможенной службы (включая 50% женщин) по обновленной учебной программе (ЮНЕП) (13 150 долл. США);

## Наращивание потенциала в секторе ХКВ и МКВ: обновление учебной программы профессионально-технических училищ по подготовке специалистов по ХКВ с целью включения в нее информации о ГФУ и других хладагентах с низким ПГП; проведение двух учебных сессий для 130 студентов и технических специалистов по ХКВ (включая 30% женщин) об энергоэффективных технологиях ХКВ, использующих хладагенты с низким ПГП; повышение осведомленности среди импортеров, дистрибьюторов и розничных продавцов ХКВ, а также судовладельцев о поэтапном сокращении ГФУ, альтернативах ГФУ и реализации ПВК; проведение исследования сектора судового охлаждения; организация одного информационного мероприятия для 50 импортеров систем промышленного МКВ, посвященного квотированию, лицензированию и альтернативам хладагента ГФУ-134а (ЮНЕП) (24 500 долл. США); проведение двух семинаров для 50 технических специалистов по МКВ о наилучших практиках обслуживания; проведение оценки подсектора МКВ (ЮНИДО) (21 100 долл. США); и

## Содействие мониторингу и деятельность по координации осуществления проекта (ЮНЕП) (5 214 долл. США), (ЮНИДО) (2 844 долл. США): включая оплату услуг консультантов (4 000 долл. США); командировки внутри страны (2 000 долл. США); организацию совещаний и другие расходы (2 058 долл. США).

## Исключения для Сторон с высокой температурой воздуха

# Эритрея входит в число стран, к которым применяется исключение в связи с высокой температурой окружающего воздуха (ВТОВ), в соответствии с решением Сторон XXVIII/2. Решение позволяет этим странам запрашивать исключения для любого конкретного подсектора или использования, если не существует подходящих альтернатив, и указывает в пункте 35, что объемы указанных в приложении F веществ, подпадающих под исключение в связи с ВТОВ, не подлежат финансированию в рамках Многостороннего фонда, пока данная Сторона пользуется этим исключением.

# Хотя изначально Эритрея сообщила о своем намерении применить исключение ВТОВ, 24 июля 2025 года правительство уведомило Секретариат по озону, что оно отзывает свой запрос на исключение ВТОВ.

# Совместное финансирование

# Страна обеспечит вклад в неденежной форме, связанный с использованием существующих вебсайтов, социальных медиа-платформ, форумов и информационных бюллетеней правительства для распространения информации о деятельности, целях и инициативах ПВК. НОО будет тесно взаимодействовать с учебными центрами для изучения возможности софинансирования в неденежной форме обучения технических специалистов. В связи с демонстрационным проектом сантехнические, электромонтажные и общестроительные работы будут выполнены бенефициаром.

# Бизнес-план Многостороннего фонда на 2025–2027 годы

# Для реализации этапа I ПВК для Эритреи ЮНЕП и ЮНИДО запрашивают финансирование в размере 158 000 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждений. Общая стоимость проекта в 101 596 долларов США, плюс эксплуатационные расходы учреждений, запрашиваемая на период 2025–2027 годов, на 11 440 долларов США ниже суммы, указанной в бизнес-плане.

Учет гендерной проблематики

# Эритрея привержена применению гендерной политики Многостороннего фонда в соответствии с решениями 84/92(d), 90/48(c) и 92/40(b) на протяжении всего периода реализации ПВК. Национальное отделение по озону будет содействовать участию мужчин и женщин в программах по наращиванию потенциала, а также поощрять участвующие учреждения к тому, чтобы они выдвигали женщин на технические должности и участие в программах обучения и консультациях с заинтересованными сторонами. Кроме того, в программы обучения сотрудников таможенной службы и технических специалистов были включены гендерные целевые показатели, а участие мужчин и женщин в программах обучения, консультациях, работе групп по внедрению и мероприятиях по повышению осведомленности будет отслеживаться. Будут созданы механизмы мониторинга и отчетности для документирования прогресса и его соответствия целям гендерной политики Многостороннего фонда.

# Устойчивость поэтапного сокращения ГФУ и оценка рисков

# Потенциальные риски для устойчивости поэтапного сокращения ГФУ в Эритрее связаны с медленным внедрением альтернатив на рынке, ограниченной доступностью альтернатив с низким ПГП, возросшим спросом на оборудование с высоким ПГП, задержками внедрения и недостаточной вовлеченностью предприятий, не участвующих в проекте. Эти риски будут устраняться за счет серьезной законодательной поддержки, включающей запреты; осуществляемого в настоящее время обучения технических специалистов в профессионально-технических учебных заведениях; и оперативных планов центров рекуперации, рециркуляции и утилизации (RRR) (созданных в рамках ПРПГ). Таможенное правоприменение и взаимодействие с промышленностью будут и далее способствовать внедрению альтернатив. Долгосрочный план обеспечения устойчивости включает в себя содействие созданию центров утилизации, стратегии устойчивого внедрения альтернатив и планы по обучению технических специалистов.

Воздействие на климат

# Предлагаемые мероприятия, включая меры политики, обеспечивающие обязательную рекуперацию хладагентов торговыми и промышленными операторами оборудования ХКВ, нормативные акты о запрете ГФУ в бытовом и коммерческом холодильном оборудовании к 2028 году, повышение потенциала сотрудников таможенных служб, запуск программ по совершенствованию методов обслуживания в секторе ХКВ, осуществление демонстрационного проекта, направленного на стимулирование внедрения альтернативных технологий, и повышение осведомленности ключевых заинтересованных сторон о поэтапном сокращении ГФУ, указывают на то, что реализация этапа I ПВК сократит выбросы хладагентов в атмосферу, что приведет к климатическим выгодам. Расчет воздействия на климат мероприятий, предусмотренных ПВК, показывает, что к 2029 году Эритрея сократит свои выбросы ГФУ примерно на 16 925 тонн CO2-эквивалента, рассчитанных как разница между базовым уровнем потребления ГФУ и целевым показателем на 2029 год, при том понимании, что все потребленные ГФУ в конечном итоге будут выброшены в атмосферу.

# Проект соглашения

# Проект соглашения между правительством Эритреи и Исполнительным комитетом об этапе I Плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ содержится в приложении I к настоящему документу.

Координация мероприятий в секторе обслуживания в рамках плана регулирования поэтапного вывода из обращения ГХФУ и плана поэтапного сокращения ГФУ

# Правительство Эритреи будет осуществлять этап I ПВК и этап II ПРПГ координированным образом, чтобы избежать дублирования мероприятий. В Приложении II предлагается краткий обзор одновременной реализации мероприятий в рамках ПРПГ и ПВК.

# VI.	Рекомендация

# Исполнительному комитету предлагается:

## утвердить в принципе этап I Плана выполнения Кигалийской поправки в отношении ГФУ (ПВК) для Эритреи на период 2025-2029 годов по сокращению потребления ГФУ на 10 процентов по сравнению с базовым уровнем потребления страны в размере 178 540 долларов США, включая 90 230 долларов США плюс эксплуатационные расходы в размере 11 730 долларов США по линии ЮНЕП и 67 770 долларов США плюс эксплуатационные расходы в размере 8 810 долларов США по линии ЮНИДО, при том понимании, что это утверждение не наносит ущерба действию механизма Монреальского протокола по рассмотрению случаев несоблюдения;

## принимая к сведению:

### что правительство Эритреи введет запрет на импорт бытового и автономного торгового холодильного оборудования на основе ГФУ к 1 января 2028 года и запрет на использование ГФУ-23 в холодильном оборудовании к 1 января 2029 года;

### что, в соответствии с решением 92/36(g), после завершения проекта для конечных пользователей, включенного в этап I ПВК, ЮНИДО представит заключительный доклад о ходе реализации этого проекта, включая поэтапный отказ от ГФУ и достигнутые результаты в области энергоэффективности;

## утвердить проект Соглашения между правительством Эритреи и Исполнительным комитетом о сокращении потребления ГФУ в соответствии с этапом I ПВК, содержащийся в приложении I к настоящему документу; и

## утвердить первый транш этапа I ПВК для Эритреи и соответствующий план освоения транша в размере 101 596 долл. США, включая 60 614 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 7 880 долларов США по линии ЮНЕП и 29 294 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 3 808 долларов США по линии ЮНИДО.

Приложение I

ПРОЕКТ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЭРИТРЕИ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ МНОГОСТОРОННЕГО ФОНДА О СОКРАЩЕНИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГИДРОФТОРУГЛЕРОДОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЭТАПОМ I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ

(Период: 2025–2029 годы)

Цель

# Настоящее Соглашение отражает договоренность между правительством Эритреи и Исполнительным комитетом о сокращении регулируемых видов применения веществ приложения F, указанных в дополнении 1-A ("Вещества"), до устойчивого уровня в 152 324 тонн СО2  эквивалента (СО2-экв) к 1 января 2029 года в соответствии с графиком, предусмотренным Монреальским протоколом, и условиями настоящего Соглашения.

# Страна обязуется придерживаться предельных уровней годового потребления веществ приложения F, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А ("Целевые показатели и финансирование") к настоящему Соглашению, а также в предусмотренном Монреальским протоколом графике для веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А. Страна признает, что принятие ею настоящего Соглашения и выполнение Исполнительным комитетом его обязательств по финансированию, описанных в пункте 3, означает ее отказ от возможности подать заявку на дальнейшее финансирование со стороны Многостороннего фонда или получить такое финансирование в связи с любым потреблением веществ приложения F, превышающим уровень, определенный в строке 1.2 дополнения 2-А в качестве заключительного этапа сокращения потребления в соответствии с настоящим Соглашением в отношении веществ приложения F, перечисленных в дополнении 1-А.

# При условии соблюдения Страной ее обязательств, установленных в настоящем Соглашении, Исполнительный комитет выражает принципиальное согласие предоставить Стране финансирование в соответствии со строкой 3.1 дополнения 2-А. Исполнительный комитет будет в принципе принимать решения о предоставлении такого финансирования на совещаниях Исполнительного комитета, указанных в дополнении 3-А ("График утверждения финансирования").

# Страна обязуется выполнять настоящее Соглашение в соответствии с этапом I Плана реализации Кигалийской поправки по ГФУ (План) в том виде, в котором он утвержден. Согласно подпункту 5b) настоящего Соглашения Страна дает согласие на проведение независимой проверки соблюдения предельных уровней годового потребления веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А к настоящему Соглашению. Вышеупомянутая проверка будет проводиться по поручению соответствующего двустороннего учреждения или учреждения-исполнителя.

Условия выделения финансирования

# Исполнительный комитет будет выделять средства на Финансирование в соответствии с Графиком утверждения финансирования, только если по меньшей мере за 10 недель до соответствующего совещания Исполнительного комитета, указанного в Графике утверждения финансирования, Страна выполнит следующие условия:

- в течение всех соответствующих лет Страна обеспечивала достижение Целевых показателей, установленных в строке 1.2 дополнения 2-А. Соответствующими годами считаются все годы, начиная с года утверждения настоящего Соглашения. Из них исключаются годы, в которые на день проведения совещания Исполнительного комитета, на котором представляется заявка на финансирование, не требовалось представить доклады о ходе реализации страновой программы;

- достижение указанных Целевых показателей подтверждается результатами независимых проверок в отношении всех соответствующих лет, кроме тех случаев, когда Исполнительный комитет принимал решение о том, что такая проверка не требуется;

- Страной представлен Доклад о ходе освоения транша в соответствии с дополнением 4-А ("Формат докладов о реализации и планов реализации траншей") за каждый предшествующий календарный год; достигнуты значительные успехи в осуществлении мероприятий, начатых в рамках ранее утвержденных траншей, при этом темпы расходования денежных средств, выделенных в рамках ранее утвержденных траншей, превысили 20 процентов; и

- Страной представлен План освоения транша в соответствии с дополнением 4-A, охватывающий каждый календарный год за период вплоть до года (включительно), в котором по графику утверждения финансирования предусмотрено представление заявки на следующий транш, а в случае предоставления заключительного транша – вплоть до завершения всех предусмотренных мероприятий.

Мониторинг

# Страна обеспечивает проведение тщательного мониторинга мероприятий, осуществляемых в рамках настоящего Соглашения. Учреждения, указанные в дополнении 5-А («Учреждения, осуществляющие мониторинг, и их роль»), проводят мониторинг и отчитываются о реализации мероприятий, предусмотренных Планами реализации траншей за предыдущий период, в соответствии со своими функциями и сферами ответственности, установленными в том же дополнении.

Гибкость в перераспределении финансовых ресурсов

# Исполнительный комитет признает, что Страна вправе проявлять гибкость в перераспределении части или всех утвержденных финансовых ресурсов с учетом меняющихся обстоятельств в целях обеспечения как можно более планомерного сокращения потребления и отказа от веществ приложения F, указанных в дополнении 1-А, в соответствии со следующими соображениями:

- перераспределения, относимые к категории существенных изменений, должны быть предварительно документально оформлены либо в Плане освоения транша, как это предусмотрено в подпункте 5 d) выше, либо в виде поправки к имеющемуся Плану освоения транша, которую необходимо подать на утверждение за 10 недель до начала любого совещания Исполнительного комитета. К существенным изменениям относятся:

- вопросы, которые потенциально могут затрагивать правила и политику Многостороннего фонда;

- изменения, которые приведут к корректировке какого-либо пункта настоящего Соглашения;

- изменение годовых объемов финансирования, выделяемых отдельным двусторонним учреждениям или учреждениям-исполнителям в рамках различных траншей;

- предоставление финансирования для осуществления мероприятий, не включенных в действующий утвержденный План освоения транша, или исключение мероприятия из Плана освоения транша в тех случаях, когда его стоимость превышает 30 процентов от общей суммы затрат в рамках последнего утвержденного транша;

- изменения в альтернативных технологиях, при том понимании, что в любом представленном пакете документов в рамках такого запроса будут указаны связанные с этим дополнительные расходы, потенциальное воздействие на климат, а также любая разница в количестве выводимых из обращения тонн СО2-экв, если это применимо, а также будет подтверждено, что Страна соглашается с тем, что потенциальные сбережения, связанные с изменением технологии, приведут к соответствующему сокращению общего объема финансирования в рамках настоящего Соглашения;

- перераспределения, которые не относятся к категории существенных, можно включать в утвержденный План освоения транша, реализуемый в данный период, сообщив об этом Исполнительному комитету в последующем Докладе о ходе освоения транша; и

- любые неиспользованные средства, находящиеся в распоряжении двусторонних учреждений или учреждений-исполнителей или страны согласно Плану, подлежат возврату Многостороннему фонду после закрытия последнего транша, предусмотренного настоящим Соглашением.

# Особое внимание будет уделяться проведению мероприятий в секторе обслуживания холодильного оборудования, включенных в План, в частности что Страна может проявлять гибкость, предоставленную в рамках настоящего Соглашения, в целях удовлетворении конкретных потребностей, которые могут возникать в ходе реализации проекта.

Двусторонние учреждения и учреждения-исполнители

# Страна обязуется взять на себя общую ответственность за руководство реализацией настоящего Соглашения и за все мероприятия, проводимые Страной или от ее имени в целях выполнения обязательств по настоящему Соглашению. ЮНЕП дала согласие выступать в качестве ведущего учреждения-исполнителя ("Ведущее УИ") и ЮНИДО согласилась выступать в качестве сотрудничающего учреждения-исполнителя ("Сотрудничающее УИ") под руководством Ведущего УИ по отношению к деятельности Страны в рамках настоящего Соглашения. Страна соглашается на проведение оценок, которые могут осуществляться в рамках программ работы Многостороннего фонда по мониторингу и оценке либо в рамках программы оценки, реализуемой Ведущим УИ и/или Сотрудничающим УИ, принимающим участие в настоящем Соглашении.

# Ведущее УИ несет ответственность за обеспечение координированного планирования и осуществления всех мероприятий в рамках настоящего Соглашения, а также при подготовке и представлении соответствующей отчетности, в том числе, помимо прочего, в ходе проведения независимой проверки согласно подпункту 5 b). Сотрудничающее УИ оказывает содействие Ведущему УИ, осуществляя План при общей координации деятельности Ведущим УИ. Функции Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ описываются в дополнении 6-A и дополнении 6-B, соответственно. Исполнительный комитет в принципе согласен с оплатой услуг Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в размерах, указанных в строках 2.2 и 2.4 дополнения 2-A.

Невыполнение обязательств, предусмотренных в Соглашении

# Страна соглашается с тем, что, в случае невыполнения ею по любой причине Целевых показателей по отказу от веществ приложения F, указанных в строке 1.2 дополнения 2-А, либо иного нарушения условий настоящего Соглашения, она будет лишена права на получение Финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Финансирование будет возобновлено Исполнительным комитетом по его усмотрению в соответствии с пересмотренным Графиком утверждения финансирования, определенным Исполнительным комитетом после подтверждения Страной факта выполнения всех обязательств, которые должны быть исполнены до получения следующего транша финансирования в соответствии с Графиком утверждения финансирования. Страна признает, что Исполнительный комитет вправе уменьшить объем Финансирования на сумму, оговоренную в дополнении 7-А ("Сокращение финансирования в случае невыполнения обязательств"), за каждый килограмм СО2-экв, изъятие которого из потребления не было обеспечено в любой отдельно взятый год. Исполнительный комитет будет рассматривать каждый конкретный случай невыполнения Страной положений настоящего Соглашения и принимать соответствующие решения. После принятия этих решений такой конкретный случай несоблюдения настоящего Соглашения больше не будет являться препятствием для предоставления будущих траншей в соответствии с приведенным выше пунктом 5.

# Финансирование в рамках настоящего Соглашения не подлежит изменению на основании тех или иных будущих решений Исполнительного комитета, которые могут повлиять на финансирование любых других проектов в секторе потребления или любых иных связанных с этим мероприятий в Стране.

# Страна будет выполнять любые разумные требования Исполнительного комитета, Ведущего УИ и Сотрудничающего УИ в целях содействия реализации настоящего Соглашения. В частности, она обеспечит Ведущему УИ и Сотрудничающему УИ доступ к информации, необходимой для проверки выполнения настоящего Соглашения.

Дата завершения

# Предусматривается, что работы в рамках Плана и выполнение связанного с ним Соглашения будут завершены в конце года, следующего за последним годом, для которого в дополнении 2-А определен максимально допустимый общий объем потребления. Если к этому времени останутся неосуществленные мероприятия, которые были предусмотрены в последнем Плане освоения транша и его последующими пересмотренными редакциями согласно подпункту 5 d) и пункту 7, то завершение Плана будет отложено до конца года, следующего за окончанием реализации оставшихся мероприятий. Требования к отчетности согласно подпунктам 1 a), 1 b) и 1 d) дополнения 4-A будут оставаться в силе до завершения Плана, если Исполнительным комитетом не будет указано иное.

Действительность

# Все условия, предусмотренные настоящим Соглашением, определены исключительно в контексте Монреальского протокола и в соответствии с настоящим Соглашением. Все термины, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, установленное для них Монреальским протоколом, если в настоящем Соглашении не приводится иное определение.

# Настоящее Соглашение может быть изменено или прекращено только по взаимному письменному согласию Страны и Исполнительного комитета Многостороннего фонда.

# ДОПОЛНЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ 1-A. ВЕЩЕСТВА

| Вещества | Начальный уровень совокупных сокращений потребления (тонны CO2-экв.) |
| --- | --- |
| ГФУ | неприменимо |

ДОПОЛНЕНИЕ 2-A: ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

| Строка | Описание |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | График сокращения потребления веществ Приложения F к Монреальскому протоколу | % | заморож | заморож | заморож | заморож | 10 | н/п |
|  |  | Тонны CO2-экв | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 152 324 | н/п |
| 1.2 | Максимальный допустимый общий объем потребления веществ приложения F | Сокращение в % | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | н/п |
|  |  | Тонны CO2-экв | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 169 249 | 152 324 | н/п |
| 2.1 | Согласованное финансирование по линии Ведущего УИ (ЮНЕП) (долл. США) |  | 60 614 | 0 | 0 | 29 616 | 0 | 90 230 |
| 2.2 | Вспомогательные расходы по линии Ведущего УИ (долл. США) |  | 7 880 | 0 | 0 | 3 850 | 0 | 11 730 |
| 2.3 | Согласованное финансирование по линии Сотрудничающего УИ (ЮНИДО) (долл. США) |  | 29 294 | 0 | 0 | 38 476 | 0 | 67 770 |
| 2.4 | Вспомогательные расходы по линии Сотрудничающего УИ (долл. США) |  | 3 808 | 0 | 0 | 5 002 | 0 | 8 810 |
| 3.1 | Общий объем согласованного финансирования (долл. США) |  | 89 908 | 0 | 0 | 68 092 | 0 | 158 000 |
| 3.2 | Совокупные вспомогательные расходы (долл. США) |  | 11 688 | 0 | 0 | 8 852 | 0 | 20 540 |
| 3.3 | Согласованный общий объем расходов (долл. США) |  | 101 596 | 0 | 0 | 76 944 | 0 | 178 540 |

ДОПОЛНЕНИЕ 3-A: ГРАФИК УТВЕРЖДЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

# Вопрос об утверждении финансирования будущих траншей будет рассматриваться на первом совещании в том году, который указан в дополнении 2-А.

ДОПОЛНЕНИЕ 4-A: ФОРМАТ ДОКЛАДОВ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНОВ РЕАЛИЗАЦИИ ТРАНШЕЙ

# Пакет документов по Докладу о ходе реализации и Планам реализации траншей подается вместе с каждой заявкой на транш и состоит из четырех частей:

- в описательной части доклада приводятся данные с разбивкой по траншам, которые отражают результаты, достигнутые с момента представления предыдущего доклада, ситуацию в Стране в плане поэтапного отказа от веществ приложения F, влияние различных проведенных мероприятий на данный процесс и их взаимосвязь, включая в случаях применимости мероприятия, связанные с энергоэффективностью и утвержденные в контексте поэтапного отказа от ГФУ в соответствии с решением 91/65. В докладе следует указать объем сокращения потребления веществ приложения F, являющийся непосредственным результатом проведенных мероприятий, с разбивкой по видам веществ, использованную альтернативную технологию и соответствующие внедренные альтернативные вещества с тем, чтобы Секретариат мог информировать Исполнительный комитет о произошедших изменениях в объемах выбросов в атмосферу веществ, влияющих на климат. Кроме того, в доклад следует также включать количественную информацию о реализованных мероприятиях и далее отмечать достигнутые успехи, накопленный практический опыт и возникшие проблемы, связанные с проведением различных мероприятий, включенных в План, отразив при этом любые изменения ситуации в Стране и представив другие необходимые сведения. В доклад следует также включить информацию о любых изменениях по сравнению с ранее представленным(и) Планом (планами) освоения транша (траншей) и обоснование этих изменений, в частности таких, как задержки, проявления гибкости в перераспределении средств в ходе реализации того или иного транша, как это предусмотрено в пункте 7 настоящего Соглашения, или других изменений;

- доклад о независимой проверке результатов выполнения Плана и потребления веществ приложения F в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения. Если Исполнительный комитет не примет иного решения, результаты такой проверки данных о потреблении следует подавать вместе с каждой заявкой на транш, указывая все соответствующие года, по которым доклад о результатах проверки не был еще подтвержден Комитетом, как конкретно говорится об этом в подпункте 5 а) Соглашения;

- письменное описание мероприятий, которые будут осуществлены в течение периода, охватываемого запрашиваемым траншем, включая количественную информацию, с обращением особого внимания на контрольные этапы реализации, сроки завершения и взаимосвязь мероприятий, а также с учетом накопленного практического опыта и результатов, достигнутых в ходе реализации предыдущих траншей, при этом данные, включаемые в План, представляются с разбивкой по календарным годам. В описании следует привести ссылку на общий План и успехи в его реализации, равно как на любые возможные ожидаемые изменения в общем Плане. В описании следует также указать и подробно разъяснить любые изменения, внесенные в общий План. Такое описание будущих мероприятий можно представить в виде раздела того же документа, в котором содержится описательная часть доклада, упомянутая выше, в подпункте 1а); и

- исполнительное резюме объемом около пяти абзацев с кратким изложением информации, приведенной выше, в подпунктах 1 a) – 1с).

ДОПОЛНЕНИЕ 5-A: УЧРЕЖДЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ МОНИТОРИНГ, И ИХ РОЛЬ

# Национальное отделение по озону при Министерстве земельных, водных ресурсов и окружающей среды Страны будет нести ответственность за мониторинг прогресса в осуществлении мероприятий в рамках Плана.

# Мониторинг будет проводиться во время осуществления Плана с тем, чтобы обеспечить действенное и эффективное его осуществление; общую координацию проекта; вовлеченность и координацию заинтересованных сторон, бесперебойное осуществление мероприятий, запланированных в рамках различных траншей; проведение тренингов и достижение других ожидаемых результатов; а также содействовать проверке потребления ГФУ, предпринимаемой Ведущим УИ.

# Министерство земельных, водных ресурсов и окружающей среды будет нести ответственность за устойчивость целей по сокращению потребления, достигнутых в рамках Соглашения.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-A. РОЛЬ ВЕДУЩЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ-ИСПОЛНИТЕЛЯ

# Ведущее УИ отвечает за ряд видов деятельности, включающий, как минимум, указанные ниже мероприятия:

- обеспечение эффективности работы и финансовой проверки в соответствии с настоящим Соглашением и конкретными внутренними процедурами и требованиями, отраженными в Плане Страны;

- оказание Стране помощи в подготовке Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей в соответствии с дополнением 4-А;

- представление Исполнительному комитету результатов независимой проверки выполнения Целевых показателей и завершения связанных с ними мероприятий в рамках транша, указанных в Плане освоения транша, в соответствии с дополнением 4-А;

- обеспечение учета накопленного практического опыта и достигнутых успехов при обновлении общего Плана и в будущих планах реализации траншей в соответствии с подпунктом 1 c) дополнения 4-A;

- выполнение требований к отчетности, касающихся представления Докладов о ходе реализации и Планов реализации траншей и общего Плана, которые установлены в дополнении 4-А в отношении пакета документов, представляемых в Исполнительный комитет, с включением мероприятий, реализуемых Сотрудничающим УИ;

- в случае если последний транш финансирования запрашивается за год или более до последнего года, для которого был установлен целевой показатель потребления, годовые доклады о ходе реализации траншей и, в соответствующих случаях, доклады о проверке в отношении текущего этапа Плана следует представлять до завершения всех предусмотренных мероприятий и достижения целевых показателей потребления ГФУ;

- обеспечение технических обзоров силами соответствующих независимых технических экспертов;

- организация необходимых инспекционных поездок;

- обеспечение наличия действующего механизма, позволяющего осуществлять эффективное и прозрачное выполнение Плана освоения транша и представлять достоверные данные;

- координация деятельности с Сотрудничающим УИ и обеспечение соответствующей очередности проведения мероприятий;

- в случае сокращения финансирования из-за невыполнения обязательств в соответствии с пунктом 11 Соглашения – проведение, после консультаций со Страной и Сотрудничающим УИ, распределения сокращаемых сумм по различным статьям бюджета и объемам финансирования Ведущего УИ и каждого Сотрудничающего УИ;

- обеспечение выделения средств Стране в соответствии с используемыми показателями;

- оказание необходимой помощи в решении стратегических, административных и технических вопросов;

- достижение консенсуса с Сотрудничающим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана; и

- своевременное выделение денежных средств Стране/участвующим предприятиям для завершения мероприятий, связанных с проектом.

# После консультаций с представителями Страны и с учетом любых высказанных мнений Ведущее УИ проводит отбор независимой структуры, которой будет поручено провести проверку результатов выполнения Плана и объема потребления веществ приложения F, упомянутых в дополнении 1-А, в соответствии с подпунктом 5 b) Соглашения и подпунктом 1 b) дополнения 4-A.

ДОПОЛНЕНИЕ 6-B. РОЛЬ СОТРУДНИЧАЮЩИХ УЧРЕЖДЕНИЙ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

# Сотрудничающее УИ отвечает за осуществление нескольких видов деятельности. Эти мероприятия указаны в Плане, включая, как минимум, следующие направления деятельности:

- оказание в необходимых случаях помощи в выработке политики;

- оказание Стране помощи в проведении и оценке мероприятий, финансируемых Сотрудничающим УИ, и поддержание связи с Ведущим УИ для обеспечения согласованной очередности проведения мероприятий;

- представление Ведущему УИ докладов об указанных мероприятиях для последующего включения соответствующих сведений в объединенные доклады согласно дополнению 4-А; и

- достижение консенсуса с Ведущим УИ в отношении механизмов планирования, координации и представления отчетности, необходимых для содействия реализации Плана.

ДОПОЛНЕНИЕ 7-A. СОКРАЩЕНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ СОГЛАШЕНИЯ

# В соответствии с пунктом 11 настоящего Соглашения объем предоставленного финансирования может быть уменьшен на 7,00 долл. США за тонну СО2-экв в случае превышения уровня потребления, установленного в строке 1.2 дополнения 2-A, за каждый год невыполнения целевого показателя, приведенного в строке 1.2 дополнения 2-A, при том понимании, что максимальное сокращение финансирования не превысит уровень финансирования в соответствии с запрашиваемым траншем. В случаях, когда несоблюдение продолжается два года подряд, могут быть рассмотрены дополнительные меры. В случае несоблюдения Страной положений Соглашения из-за незаконной торговли, сокращение финансирования не будет применяться, если незаконно проданные регулируемые вещества будут изъяты и впоследствии конфискованы, уничтожены, экспортированы или возвращены в страну происхождения.

Annex II

SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN

AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN ERITREA

|  | HPMP – stage II |  | KIP – stage I |  | HPMP+KIP combined cost (US $) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Category of activity | Activity | Cost (US $) | Activity | Cost (US $) |  |
| Legislative and regulatory measures | Implementation and maintenance of the licensing and quota system; update of current ODS regulations to include HFCs in the import licensing system as of 1 January 2024, and to ban imports of HCFCs (except for the servicing tail) as of 1 January 2030; adoption of the 2022 Harmonized Commodity Description and Coding System (HS 2022) as of 1 January 2024 | 25,000 | - Support the NOO to enforce and monitor the national HFC quota system; update licensing to include quota distribution for refrigerant importers - Draft MOUs with key stakeholders - Establish and enforce legislations requiring commercial and industrial RAC operators to have appropriately sized in-house refrigerant recovery equipment - Development of regulations to ban the use of high-GWP HFC refrigerants in domestic and stand-alone commercial refrigeration by 1 January 2028 and to ban the use of HFC-23 in marine refrigeration by 1 January 2029. | 25,100 | 50,100 |
| Enforcement of HFC controls | Training of 200 customs and other law enforcers | 50,000 | Training of 110 customs officers on the updated curriculum | 6,100 | 60,100 |
|  | Experts to review the customs training manual | 15,000 | Update and revise the customs training program to incorporate new Harmonized System (HS) codes, low-GWP refrigerants and HFC | 10,100 | 21,100 |
|  | Facilitate border dialogues | 15,000 |  |  | 15,000 |
| Development and implementation of national standards in the RAC sector for safe use of energy-efficient low-GWP technologies Promotion of Green Procurement of RAC technologies in public and private institution | - Develop technical standards in the RAC servicing sector to incorporate energy efficiency and safety consideration related to the use of Low GWP technologies in the country - Develop a green procurement plan for RAC systems | 30,000 |  |  | 30,000 |
|  | Capacity-building workshop for standards officers, environmental inspectors and other relevant stakeholders on the enforcement of the technical standards in RAC sector | 20,000 |  |  | 20,000 |
|  | Conduct capacity-building training workshop for procurement officers aimed at promoting procurement of environmentally friendly technologies | 20,000 |  |  | 20,000 |
| RAC certification scheme | -Setting-up of the certification program for the RAC servicing sector and revision of refrigeration training curricula - Organize the certification process for trained technicians | 40,000 |  |  | 40,000 |
| Strengthening the capacity of RAC technicians | Conduct six technicians training workshops on good refrigeration servicing practices (150 technicians trained) | 50,000 | - Organise two gender inclusive training for RAC technicians and students at the established Centre of Excellence on new efficient RAC technologies using low-GWP refrigerants. - Upgrade the training curricula for RAC vocational/technical institutes to incorporate HFCs and low-GWP refrigerants - Awareness creation among RAC importers, distributors, retailers of refrigerant and equipment, and marine operators about HFCs, low-GWP refrigerants, and the Kigali Implementation Plan (KIP). Awareness on quota/licensing regime will be discussed | 27,000 | 77,000 |
| Strengthen the Refrigeration Association | Strengthen the Refrigeration Association through training on administering certification scheme and codes of conduct | 10,000 |  |  | 10,000 |
| Capacity building in the MAC and marine subsectors |  |  | - Awareness-raising in the MAC subsector on HFC-134a, HFOs and quota/licensing regime - Training of MAC technicians on good servicing practice for using HFCs - Assessment of readiness for the MAC subsector to transition to the use of HFO refrigerants - Support training needs of MAC technicians based on recommendations from the HFO readiness assessment -Assessment of the marine subsector by data collection on vessel type, size, age, technologies used, available technologies and training needs | 23,900 | 23,900 |
| Strengthening the centres of excellence and technical assistance | -Technical assistance on business model for refrigerant recovery/re-use infrastructure - Procurement and distribution of complementary tools and equipment for 3 Centres of excellence - Procurement and distribution of refrigerant identifiers | 105,000 |  |  | 105,000 |
| Establishment of a recycling and reclamation centre | - Establishment of one reclaim centre and capacity building of experts for operational of the reclaim | 110,000 |  |  | 110,000 |
| Pilot demonstration projects in commercial refrigeration sector |  |  | - Demonstration project for R-290 monoblocs at existing cold store , including identifying beneficiary, procurement, installation, commissioning and training - Two workshops on safety requirements - Awareness-raising in commercial refrigeration regarding the R-290 monobloc initiative - Monitor and report on the performance of R-290 monobloc and R-404A commercial refrigeration systems - Dissemination of results | 50,000 | 50,000 |
| Coordination and monitoring | - Project monitoring support and coordination | 50,000 | - Project monitoring support and coordination | 15,800 | 65,800 |
| Activities to maintain energy efficiency in the refrigeration servicing sector | - Conduct a national survey to identify administrative and regulatory challenges in promoting energy-efficient and low-GWP technologies - Update customs training materials and conduct one workshop for 30 customs officers - Update technician training materials and hold two workshops (30 participants each) for RAC trainers and technicians - Prepare awareness materials and conduct one information session for 50 technical experts - Develop awareness videos and infographics for consumers on refrigerants’ GWP values, energy efficiency labelling, and associated environmental and cost benefits - Conduct one session with 15 RACHP equipment importers to explain national labelling requirements and the benefits of importing energy-efficient products - Conduct a survey of at least 1,000 households to evaluate awareness and barriers to adopting energy-efficient and low-GWP appliances. Results will inform future labelling programme improvements | 100,000 |  |  | 100,000 |  |
| Total |  | 640,000 | Total | 158,000 | 798,000 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

В соответствии с письмом Министерства земельных, водных ресурсов и окружающей среды Эритреи в адрес Секретариата от 10 июня 2025 года.