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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال،  من 28 يونيه/حزيران إلى 2  يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 





مقترح مشروع: فييت نام


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالى:


الإزالة

	•
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية،الشريحة الثالثة) 

	البنك الدولى واليابان






ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
فييت نام
	تدابير الرقابة
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة
	الوكالة
	(أولا) عنوان المشروع

	28% بحلول 2021  
	الثالث والستون
	البنك الدولى (الرئيسية)، اليابان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  (المرحلة الثانية)



	197.55 (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2019
	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)



	السنة: 2020
	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	مجموع استهلاك القطاع
	استخدام المختبرات
	عامل تصنيع كيميائي
	مذيبات
	التبريد
	مكافحة الحريق
	الرغاوى
	الأيروصول
	المادة الكيميائية

	 
	الخدمة
	التصنيع
	

	142.18
	
	
	
	113.74
	28.44
	
	
	
	هيدروكلوروفلوروكربون- 22

	16.24
	
	
	
	
	
	
	16.24
	
	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات السابقة الخلط المستوردة



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	385.77
	نقطة البداية لإجمالي التخفيضات المستدامة:
	221.2
	خط الأساس 2009 - 2010 :

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	112.00
	المتبقي:
	273.77
	المعتمد بالفعل:



	المجموع
	2023
	2022
	2021
	(خامسا) خطة الأعمال

	99.63
	26.28
	39.42
	33.93
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	البنك الدولى

	11,880,932
	3,133,995
	4,700,992
	4,045,945
	التمويل (دولار أمريكي)
	

	0.24
	0
	0
	0.24
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	اليابان

	29,832
	0
	0
	29,832
	التمويل (دولار أمريكي)
	



	(سادسا) بيانات المشروع
	2016*
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Total

	حدود استهلاك بروتوكول مونتريال
	199.08
	199.08
	199.08
	199.08
	143.78
	143.78
	n/a

	الحد الأقصي للاستهلاك المسموح به (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	199.08
	199.08
	199.08
	199.08
	143.78
	143.78
	n/a

	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	البنك الدولى
	تكاليف المشروع
	302,737
	2,179,193
	3,781,257
	4,393,450
	2,928,967
	732,242
	14,317,846

	
	
	تكاليف الدعم
	21,192
	152,544
	264,688
	307,542
	205,028
	51,257
	1,002,249

	
	اليابان
	تكاليف المشروع
	43,250
	163,980
	26,400
	0
	0
	0
	233,630

	
	
	تكاليف الدعم
	5,623
	21,317
	3,432
	0
	0
	0
	30,372

	الأموال التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	345,987
	
	
	2,343,173**
	
	
	2,689,160

	
	تكاليف الدعم
	26,814
	
	
	173,861**
	
	
	200,675

	مجموع الأموال المطلوبة للموافقة عليها في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	3,807,657**
	3,807,657

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	268,120**
	268,120


* تم تحديث التمويل ليعكس إعادة مبلغ 358 93 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 535 6 دولار أمريكي للبنك الدولى نتيجة تغير التكنولوجيا في Midea Consumer Electric (فييت نام) من R-290 إلى هيدروفلوروكربون-32 (المقرر 82/37(ب))
* كان من المتوقع أن تقدم الشريحتين الثانية والثالثة في عامى 2017 و2018 على التوالى.

	موافقة شمولية
	توصية الأمانة





وصف المشروع
1.	بالنيابة عن حكومة فييت نام ، قدم البنك الدولى، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسة، طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بتكلفـة إجماليـة تبلـغ 777 075 4 دولار أمريكي، تتألف من 257 781 3 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 688 264 دولار أمريكي للبنك الدولى ومبلغ 400 26 دولار أمريكي زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 432 3 دولار أمريكي لحكومة اليابان.[footnoteRef:2] ويشمل التقديم تقريرا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في عامى 2019 و2020 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2021 إلى 2022. [2:    طبقا للرسالة المؤرخة في 19 أبريل/نيسان 2021 من وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في فييت نام إلى البنك الدولى.] 

تقرير بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2.	أبلغت حكومة فييت نام بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطرى عن استهلاك يبلغ 142.18 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2020 وهو أقل بنسبة 36 في المائة من خط أساس الهيدروكلوروفلوروكربون من أجل الامتثال. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2016-2020.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في فييت نام  (بيانات المادة 7 للفترة 2016-2020)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020*
	خط الأساس

	أطنان مترية
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	3,522.49
	3,568.52
	3,516.23
	3,558.55
	2,585.02
	3,039.00

	هيدروكلوروفلوروكربون- 123
	44.62
	17.17
	16.34
	16.34
	0.00
	8.00

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	490.00

	هيدروكلوروفلوروكربون-225
	16.00
	13.90
	26.87
	21.46
	0.00
	0.00

	المجموع (أطنان مترية)
	3,582.84
	3,599.59
	3,599.44
	3,596.36
	2,585.02
	3,537.00

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستورة**
	3,237.55
	1,879.00
	1,145.50
	687.29
	147.66
	1,496.36***

	أطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	هيدروكلوروفلوروكربون- 22
	193.74
	196.27
	193.39
	195.72
	142.18
	167.15

	هيدروكلوروفلوروكربون- 123
	0.89
	0.34
	0.33
	0.33
	0.00
	0.16

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	53.90

	هيدروكلوروفلوروكربون-225
	1.12
	0.97
	1.88
	1.50
	0.00
	0.00

	المجموع (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	195.75
	197.58
	195.60
	197.55
	142.18
	221.21

	هيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط المستورة**
	356.13
	206.69
	126.00
	75.60
	16.24
	164.56***


* بيلنات من تقرير التحقق بشأن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون
** بيانات البرنامج القطرى
*** متوسط الاستهلاك بين 2007 2009 

 3	إن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون في فييت نام يتألف أساسا من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 حيث تصنيع التبريد وتكييف الهواء يبلغ 20 في المائة تقريبا من ذلك الاستهلاك وخدمة المتبقى؛ وتستهلك كميات صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-123 بشكل متقطع لخدمة تبريد المبانى ويستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-225  كمذيب. ولم يستخدم الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب منذ عام 2015 تمشيا مع حظر 1 يناير/كانون الثانى 2015 على الواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب؛ وعلى العكس، زادت الواردات من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجودة في البوليولات سابقة الخلط المستوردة عقب الحظر وانخفضت بشكل كبير حيث قرر منتجو الرغاوى التحول إلى بدائل، معظمها بوليولات سابقة الخلط قائمة على الماء. وعلى أساس طن مترى، تشكل معظم الهيدروفلوروكربونات الأكثر استهلاكا في عام 2020 (بشكل متناقص): هيدروفلوروكربون-134أ و R-410A و هيدروفلوروكربون-23 و هيدروفلوروكربون-32؛ ويعتبر هيدروفلوروكربون-23 أكثر الهيدروفلوروكربونات استهلاكا على أساس مكافئ ثانى أكسيد الكربون.
تقرير تنفيذ البرنامج القطرى

4	أبلغت حكومة فييت نام عن بيانات استهلاك قطاع الهيدروكلوروفلوروكربون بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطرى لعام 2019 بأنها تتمشى مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
5	أكد تقرير التحقق، الذي نفذ عبر الإنترنت نظرا لجائحة كوفيد-19، أن حكومة فييت نام تنفذ نظام ترخيص وحصص للواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون وأن مجموع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عامى 2019 و2020 كان 197.55 و 142.18 طن من قدرات استنفاد الأوزون على التوالى. واستنتج التحقق أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في فييت نام كان في الحدود التى نص عليها في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية، وأن البيانات التى قامت بادارتها الوحدة الوطنية للأوزون وإدارة الواردات والصادرات والإدارة العامة لجمارك فييت نام كانت مستوفاة ومتسقة. ولم يتطرق تقرير التحقق لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة.
التقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى
6	يعمل نظام ترخيص وحصص الهيدروكلوروفلوروكربون بفاعلية. وفي عام 2020، تم تعديل الخطاب الدورى المشترك، الذي بمقتضاه تنظم الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، الذي يحدد، من بين جملة أمور، حصة الهيدروكلوروفلوروكربون البالغة 600 2 طن مترى للفترة 2020-2024، ومقدار 300 1 طن مترى للفترة 2025-2028، تمشيا مع بروتوكول مونتريال؛ ولتحديث قائمة المواد الكيميائية المعتمدة لتشمل الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات سابقة الخلط، يتطلب الأمر تسجيل المستوردين. إن حظر استيراد وتصدير الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (السائب) قيد التنفيذ إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2015، وتمشيا مع المقرر 76/42(ج)، ستقوم الحكومة بتنفيذ حظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2022، وحظر استيراد وتصنيع وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بحلول 1 يناير/كانون الثانى 2022.
7	إن الحصص أو الترخيص غير مطلوبين لاستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط، ويجرى رصد هذه الواردات من خلال الترقيم المنسق للجمارك. ويشمل نظام الترخيص في البلد الهيدروفلوروكربونات وترصد من خلال تصاريح الاستيراد. و صدقت فييت نام على تعديل كيغالى في 27 سبتمبر/أيلول 2019.
8	وبموجب الشريحة الثانية، تم تنظيم حلقة عمل بشأن الرقابة على الواردات والصادرات من الهيدروكلوروفلوروكربون ورصدها، وحضور 60 موظف جمارك من 11 إدارة جمارك محلية؛ وتأخر عقد حلقة عمل ثانية لعدد 50 موظف جمارك بسبب جائحة كوفيد-19 ومن المتوقع أن تعقد في ديسمبر/كانون الأول 2021. وتم وضع معايير آمنة لإنتاج الرغاوى والتخزين في الموقع ومناولة عوامل النفخ القابلة للاشتعال ومن المتوقع أن تكون قيد التشغيل بحلول يوليه/تموز 2021.

قطاع التصنيع
9	شملت المرحلة الثانية تمويل تحول أربع شركات لتصنيع تكييف الهواء (Hoa Phat, Midea, Nagakawa, and REE) و34 شركة تصنيع تبريد وشركة واحدة لتصنيع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط (Phu Vuong Corporation Industry) لإزالة 595.63 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 و 44 شركة رغاوى بوليوريثان لإزالة 684.18 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة. وبالاضافة إلى 76 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المرتبط بتحول بنسبة 100 في المائة لشركة تصنيع تكييف هواء مملوكة لغير عامل بالمادة 5 و1350.82 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة سوف يجرى إزالتها دون تمويل من الصندوق المتعدد الأطراف.
10	لقد وجد أن شركة تصنيع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط (Phu Vuong Corporation Industry) أنها غير مؤهلة للتمويل من الصندوق المتعدد الأطراف نظرا لتاريخ إنشائها، وسوف تعاد الأموال المرتبطة بها البالغة 568 613 دولار أمريكى (زائدا تكاليف دعم الوكالة) إلى الاجتماع السابع والثمانين.
11	بموجب الشريحة الثانية، تم توفير المساعدة التقنية لدعم شركات في إعداد وتنفيذ مشروعات فرعية في قطاعى الرغاوى والتصنيع واستعراض مقترحات مشروعات فرعية، نتج عنها وضع اتفاقات منح فرعية لثلاث شركات (إثنتان في قطاع تصنيع رغاوى البوليوريثان باستهلاك يبلغ 52.22 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة والتحول إلى سيكلوبنتان وسيكلوبنتان سابق الخلط؛وواحدة في قطاع تصنيع التبريد باستهلاك يبلغ 9.82 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 للتحول إلى الأمونيا).  وتم تقديم سلفة نسبتها 20 في المائة للشركات عند التوقيع؛ أما بالنسبة لشركات تصنيع رغاوى البوليوريثان، يتوقع أن يوقع عقد توريد المعدات في يونيه/حزيران 2021، بينما شركات تصنيع التبريد، فقد تم تسليم المعدات إلى الشركة؛ ومن المتوقع شراء معدات اضافية في يونيه/حزيران 2021، بالرغم من احتمال تأخر الشراء بناء على تطور جائحة كوفيد-19. وقد تم تحديد شركات تصنيع رغاوى اضافية وشركات تصنيع تبريد مهتمة بالمساهمة في المشروع؛ ومن المتوقع أن توقع تلك الشركات اتفاقات منح فرعية بموجب الشريحة الثالثة.
قطاع خدمة التبريد
12	تم تنفيذ الأنشطة التالية خلال الشريحة الثانية:  
(أ)	بدأت المساعدة التقنية بشأن الاستخدام الآمن للهيدروفلوروكربون-32 في تصنيع تكييف الهواء، الذي تنفذها حكومة اليابان. وتم توظيف استشارى وبدأ في استعراض المعايير واللوائح المتعلقة بوحدات تكييف الهواء المستخدمة لسوائل تبريد قابلة للاشتعال. ويجرى إعداد تدريب على المناولة الآمنة للهيدروفلوروكربون-32، حيث تاريخ البدء يعتمد على القيود المتعلقة بجائحة كوفيد-19؛
(ب)	بدأ إعداد عقد لتقييم أنشطة إدارة التسرب في 10 مستخدمين نهائيين للتبريد، مع توقع تقرير التقييم بحلول ديسمبر/كانون الأول 2022؛

(ج)	تطوير منهج دراسي ومواد للتدريب بشأن ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد وإعادة تدوير ومناولة سوائل التبريد القابلة للاشتعال في معدات التبريد وتكييف الهواء، وتم تنظيم ثلاث حلقات عمل بشأن الممارسات الجيدة لتناول المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وسوائل التبريد القابلة للاشتعال لعدد 71 مدربا من المدارس المهنية؛

(د)	وضع مواصفات تقنية للمعدات وتحديد مدارس التدريب المستفيدة وورش الخدمة؛ وتم التعاقد على مجموعات أدوات (مثل، جهاز كشف التسرب وجهاز لقياس الضغط؛ آلة استرداد سوائل التبريد؛ صهريج لاحتواء سوائل التبريد؛ مضخة تفريغ؛ وحدة تكييف هواء؛  مجموعة أدوات مفتاح تدوير؛ عدة تفليج؛ جهاز قطع الأنابيب؛ مقياس لسوائل التبريد) لعدد 65 مدرسة تدريب مهنى وتم التعاقد على 100 مجموعة أدوات (مثل، مضخة تفريغ؛ مجموعة أدوات مفتاح تدوير؛ جهاز قطع الأنابيب) لورش الخدمة. ومن المتوقع تسليم مجموعات الأدوات بحلول يونيه/حزيران وسبتمبر/أيلول 2021.

وحدة تنفيذ المشروع ورصده
13	شملت الأنشطة التى اضطلعت بها وحدة تنفيذ المشروع ورصده تنقيح دليل تنفيذ المشروع للسماح بمنهج مالى أكثر مرونة لتيسير الأنشطة في الشركات الصغيرة؛ تنظيم الاجتماعات وزيارات الموقع وحلقات العمل والتدريب بموجب مكون المساعدة التقنية، بما في ذلك توقيع العقود مع المنظمة اليابانية لسوائل التبريد وصيانة البيئة، وجدول التنفيذ المرتبط بها والمخرجات وخطة مؤقتة للقيام بزيارات للموقع مع مراعات تطور حالة جائحة كوفيد-19؛ استعراض الحصص والمراجعات المالية السنوية لنفقات المشروع؛ وضع تقارير تنفيذ للمشروع وتقارير مالية سنوية وكل ستة أشهر. مصروفات وحدة تنفيذ المشروع ورصده التى تتألف من خمسة موظفين، شملت المرتبات (314 158 دولار أمريكي وبرمجيات للحسابات (464 2 دولار أمريكي) ونفقات التشغيل (253 28 دولار أمريكي).[footnoteRef:3] [3:    تتألف المصروفات المبلغ عنها المصروفات التى تمت بموجب الشريحة الأولى.] 

مستوى صرف الأموال
14	حتى أبريل/نيسان 2021، تـم صرف مبلـغ 883 839  دولارا أمريكيـا (31 في المائة) مـن مبلـغ 2.689.160 دولار أمريكي (930 481 2 دولار أمريكي للبنك الدولى و 230 207 دولار أمريكي لحكومة اليابان) تمت الموافقة عليه حتى الان، كما يبين الجدول 2. وبالتزامن مع الموافقة على الشريحة الثالثة، سوف يستقطع مبلغ 568 613 دولار أمريكي (زائدا تكاليف دعم الوكالة) من الشريحة الثانية ويعاد إلى الصندوق المتعدد الأطراف من البنك الدولى. وسوف يصرف الرصيد البالغ 709 235 1 دولار أمريكي بحلول ديسمبر/كانون الأول 2021.
الجدول 2: التقرير المالي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام  (دولار أمريكي)
	الشريحة
	الوكالة
	الموافق عليها
	المنصرفة
	الصرف (%)

	الأولى
	البنك الدولى
	302,737 
	302,737 
	100

	
	اليابان
	43,250 
	41,817 
	97

	الثانية
	البنك الدولى
	2,179,193* 
	495,329 
	23

	
	اليابان
	163,980 
	0
	0

	المجموع
	 
	2,689,160* 
	839,883
	31


· سيعاد مبلغ 568 613 دولار أمريكي إلى الاجتماع السابع والثمانين

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
15	سيجرى تنفيذ الأنشطة التالية خلال الفترة 2021-2022 :[footnoteRef:4] [4:    لا تعامل الشرائح على أنها مشروعات في نظام البنك الدولى، وليس لها حساب فرعى منفصل. وبناء على ذلك، لم يتمكن البنك الدولى من تحديد الأنشطة حسب الشريحة وسوف يستخدم الأرصدة المتبقية من الشريحة الثانية والتمويل من الشريحة الثالثة لتنفيذ الأنشطة المخططة للفترة 2021-2022، التى لها قيمة أكبرمن الشريحة الثالثة.] 

(أ)	ست حلقات تدريب لعدد 300 موظف جمارك بشأن الرقابة ورصد الواردات والصادرات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (البنك الدولى) (284 92 دولار أمريكي)؛ 

(ب)	مواصلة المساعدة التقنية لدعم الشركات في إعداد وتنفيذ مشروعات فرعية في قطاعات الرغاوى والتبريد وتكييف الهواء (800 12 دولار أمريكي) واستعراض مقترحات مشروعات فرعية (000 20 دولار أمريكي) واستكمال تقييم إدارة التسرب (البنك الدولى) (000 17 دولار أمريكي)؛

(ج)	مواصلة المساعدة التقنية بشأن الاستخدام الآمن للهيدروفلوروكربون-32 في تصنيع تكييف الهواء (حكومة اليابان) (813 191 دولار أمريكي)؛

(د)	72 حلقة تدريب (من 30 إلى 35 مشارك لكل حلقة) للتقنيين بشأن ممارسات الخدمة الجيدة والمناولة الآمنة لسوائل التبريد القابلة للاشتعال (البنك الدولى) (200 332 دولار أمريكي)؛

(هـ)	تسليم 65 مجموعة أدوات لمدارس تدريب مهنى مختارة (809 521 دولار أمريكي) و100 مجموعة أدوات لورش الخدمة (543 78 دولار أمريكي) (البنك الدولى)؛

(و)	تحول 4 شركات تصنيع تكييف هواء إلى الهيدروفلوروكربون-32 ، وعلى الأقل شركة واحدة تصنع تبريد إلى الهيدروفلوروكربون-32 أو الأمونيا أو الهيدروكربون أو تكنولوجيا أخرى ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة، وعلى  الأقل شركة تصنيع رغاوى (Tran Huu Duc) إلى السيكلوبنتان (509 091 دولار أمريكي) (البنك الدولى)؛

(ز)	أنشطة الوعى البيئي وست أو سبع حلقات عمل تقنية (30 مشارك في كل حلقة من الحكومة والصناعة) لزيادة الوعي بالتكنولوجيات البديلة ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة والحظر المتوقع؛ دورة دراسية في تايلند للحصول على خبرة تطوير وتنفيذ تصنيع واستيراد تكييف الهواء القائم على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ومعايير للاستخدام الآمن لوحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 في المبانى وتسويق وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون-32 وإدارة الهيدروفلوروكربون-32 في قطاع الخدمة، وزيارات لمكاتب التكنولوجيا للتعلم من صيغ الرغاوى ذات احتمالية احترار عالمى منخفضة والبوليولات سابقة الخلط في الشركات الصغيرة والمتوسطة (البنك الدولى) (000 70 دولار أمريكي)؛

(ح)	التحقق من الاستهلاك (البنك الدولى) (000 8 دولار أمريكي)؛

(ط)	قامت وحدة تنفيذ المشروع ورصده بتوظيف مراجع مالى مستقل (000 15 دولار أمريكي)؛ وتوظف استشارى لتحديد الشركات المؤهلة للمشاركة في تحول التكنولوجيا (500 17 دولار أمريكي)؛ دعم خمسة موظفين في المشروع يشكلون وحدة تنفيذ المشروع ورصده لاستعراض الحصص ومساعدة الشركات على تنفيذ المشروعات الفرعية ورصد تنفيذ جميع أنشطة المشروع والقيام بمراجعة مالية سنوية لنفقات المشروع ووضع تقارير مالية وعن تنفيذ المشروع سنوية وكل ستة أشهر وتنسيق الإبلاغ (البنك الدولى) (029 263 دولار أمريكي).


تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

تقرير عن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون

16	انخفض بشكل كبير استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في عام 2020 بالرغم من عدم تنفيذ تحول في قطاع تصنيع الرغاوى بموجب المرحلة الثانية. مع ملاحظة حظر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط المستوردة في 1 يناير/كانون اثانى 2022 وأن الشركات التى تحولت بمواردها الخاصة إلى بوليولات سابقة الخلط قائمة على النفخ بالماء أو أى تكنولوجيات أخرى لن تكون مؤهلة للتمويل، يمكن أن يؤدى إلى إعادة مبالغ تمويل كبيرة إلى الصندوق المتعدد الأطراف، تشجع الأمانة البنك الدولى على الاضطلاع بمزيد من الجهود لضمان مساهمة أكبر عدد من شركات تصنيع الرغاوى في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية كلما كان ممكنا. وفي ما يتعلق بخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-123 والهيدروكلوروفلوروكربون-225 في عام 2020، شرح البنك الدولى أن هذه التخفيضات كان الدافع ورائها: تنفيذ الحصص الالزامية، تمشيا مع جدول الرقابة لبروتوكول مونتريال؛ الاعتماد على المخزونات والتأخيرات المحتملة في الصيانة نتيجة لجائحة كوفيد-19؛ تحول شركة تستهلك الهيدروكلوروفلوروكربون-225 إلى الهيدروفلوروكربونات، بينما يلاحظ وجود شركة أخرى واصلت استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-225 لتنظيف الإبر.

17	تمشيا مع الفقرة 9 من المقرر 19/6، سعت الأمانة للحصول على تأكيد بأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون لم تؤدى إلى زيادة سريعة في استهلاك الهيدروفلوروكربون-32. وبشكل خاص، بينما فييت نام لم تبلغ عن استهلاك مواد هيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع مكافحة الحرائق، يمكن أن تساهم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعى تصنيع التبريد والخدمة في استهلاك الهيدروفلوروكربون-23 في (درجات الحرارة المنخفضة) التبريد. وأشار البنك الدولى إلى الاعتقاد بأن الهيدروفلوروكربون-23 يستخدم في قطاع مكافحة الحرائق وفي غرف اختبار الصدمات الحرارية؛[footnoteRef:5] ولهذا، فمن غير المحتمل أن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون يؤدى إلى استهلاك الهيدروفلوروكربون-23. [5:    إن غرف الاختبار الأوتوماتى حيث يخضع المنتج إلى صدمة ذات درجة حرارة فائقة الشدة تتغير إلى اختبار لأدائه.] 


18	لاحظت الأمانة أن كمية كبيرة من الهيدروفلوروكربون-32 قد استهلكت في البلد، بالرغم من أن أربع شركات تكييف هواء سوف تشارك في المشروع لم تبدأ حتى الآن في تحولها. وأوضح البنك الدولى أن شركتين اضافيتين تصنعان تكييف هواء، واحدة مملوكة لبلد غير عامل بالمادة 5، تصنع كل من وحدات تكييف هواء قائمة على سرعة ثابتة ومتحولة قائمة على الهيدروفلوروكربون-32؛ أكدت أن أربع شركات تكييف هواء مشاركة في المشروع لا تصنع وحدات تكييف هواء قائمة على R-410A، بالرغم من استيراد ثلاث شركات وحدات قائمة على R-410A، وكذلك وحدات قائمة على الهيدروفلوروكربون-32، لتسويقها تحت اسمها في السوق. ونظرا لأن تغلغل الوحدات القائمة على الهيدروفلوروكربون-32  فييت نام بشكل كبير، تعتبر الأمانة أن من المحتمل ألا تواجه الشركات الأربع المنتجة لتكييف الهواء عوائق كبيرة لبيع معداتها في السوق بمجرد اكتمال تحولها.

التقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانونى

19	أصدرت حكومة فييت نام حصص استيراد من الهيدروكلوروفلوروكربون في عام 2021 طبقا لأهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال.

قطاع التصنيع
20	تأخر تحول شركتان تصنعان تكييف هواء إلى الهيدروفلوروكربون-32؛ وخمس شركات تصنع التبريد إلى الهيدروفلوروكربون-32 والأمونيا وتكنولوجيا الهيدروكربون ؛ وسبع شركات تصنيع رغاوى إلى السيكلوبنتان وإلى تكنولوجيا الهيدروفلوروليفان، الموافق عليها بموجب الشريحة الثانية (ديسمبر/كانون الأول 2019)، بسبب جائحة كوفبد-19.

21	شملت  المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحول 43 شركة تصنيع رغاوى بمجموع 64 خط تصنيع؛ وحتى اليوم، وقعت شركتان فقط اتفاقات منحة فرعية للتحول، وأشارت شركة ثالثة إلى أنها مهتمة بالمساهمة في المشروع. ومن المحتمل أن جائحة كوفيد-19 وتوافر بوليولات سابقة الخلط قائمة على النفخ بالماء في تردد الشركات في المشاركة في المشروع. وسلمت حكومة فييت نام والبنك الدولى بالتحدى في زيادة المشاركة ، وملاحظة حظر 1 يناير/كانون الثانى 2022، واتفقا على الاضطلاع بجهود اضافية من خلال العمل المباشر مع القطاع، بما في ذلك زيارات المواقع وحلقات العمل ووسائل أخرى، لتشجيع 40 شركة تصنيع رغاوى المتبقية على المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف يعيد البنك الدولى إلى الصندوق المتعدد الأطراف المبالغ المتعلقة بتحول الشركات التى تحولت إلى تكنولوجيا النفخ بالماء وتكنولوجيات أخرى بمواردها الخاصة.

22	لاحظت الأمانة الوقت المحدود لتحول أربع شركات تصنع تكييف هواء قبل حظر 1 يناير/كانون الثانى 2022 على استيراد وتصنيع وحدات تكييف هواء قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وأن التمويل الموافق عليه المرتبط بتحول شركات تصنع تكييف هواء لم تشارك في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تحتاج إلى إعادته إلى الصندوق المتعدد الأطراف. وأكد البنك الدولى بأن الشركات تظل ملتزمة بالتحول إلى الهيدروفلوروكربون-32؛ وسوف تقدم أو يعاد تقديم مقترحات مشروعات فرعية لثلاث شركات إلى وحدة تنفيذ المشروع ورصده بحلول يونيه/حزيران 2021، بينما الشركة الرابعة متوقع أن تؤكد مشاركتها بحلول سبتمبر/أيلول 2021. 

23	شاركت ثلاث شركات تصنع تكييف هواء من أربع في مشروع ممول من برنامج كيغالى لكفاءة التبريد لزيادة قدراتها على تصميم وتسويق وحدات تكييف هواء قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 منقلب بجانب تحول مخطط لخطوط تصنيع؛ وتمتلك الشركة الرابعة تكنولوجيا المنقلب والمعرفة الفنية المرتبطة بها. وكان من المتوقع أن تقوم الشركات الثلاث بتصنيع أولا وحدات تكييف هواء  قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 ذات سرعة ثابتة ثم تنتقل إلى وحدات تكييف هواء  قائمة على الهيدروفلوروكربون-32 منقلب؛ ولا يعرف الخط الزمنى لقيام الشركات بهذا العمل. وبالرغم من التأخير في استكمال التحول، فإن الحظر على استيراد وتصنيع وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 سيبدأ نفاذه في 1 يناير/كانون الثانى 2022.

تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:6] [6:    طلب المقرر 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التشغيلية بشأن تعميم المنظور الجنسانى في كل دورة المشروع.] 


24	أوضح البنك الدولى أن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تشمل إطار نتائج رسمية لتعميم المنظور الجنسانى نظرا لأنه صمم وتمت الموافقة عليه قبل المقرر 84/92. وسوف يناقش البنك الدولى مع الحكومة ووحدة تنفيذ المشروع ورصده جمع معلومات عن توازن المنظور الجنسانى من خلال قائمة مشاركين في حلقة عمل، وعند استعراض مشروعات فرعية تقدمها شركات ترغب في المشاركة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبهذا يمكن لهذه الممارسة أن يجرى تضمينها في دليل تنفيذ المشروع.

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

25	إن لدى حكومة فييت نام نظام ترخيص وحصص فعال ونفذت حظر واردات وصادرات الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب (إبتداء من 1 يناير/كانون الثانى 2015). وسوف يضمن حظر الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في البوليولات سابقة الخلط واستيراد وتصنيع وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 استدامة الإزالة في قطاعى الرغاوى وتصنيع تكييف الهواء. وقد وضعت وحدة تنفيذ المشروع ورصده دليلا شاملا لتنفيذ المشاريع يحدد متطلبات وعمليات التحول المستدامة. وسوف تساعد أنشطة المساعدة التقنية المخططة لتدريب الأطراف الفاعلية، بما في ذلك التقنيين والمدربين وواضعى السياسة وموظفى الجمارك في ضمان استدامة الإزالة.

الاستنتاج

26	كان  الاستهلاك المتحقق منه في عامى 2019 و2020 في البلد في إطار الأهداف التى نصت عليها في الاتفاق بين البلد واللجنة التنفيذية. ونظام الترخيص والحصص هو قيد التشغيل وسيعمل على تخفيضات في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون تمشيا مع جدول الإزالة لبروتوكول مونتريال. ونظرا لأن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد تمت الموافقة عليها قبل تفشى جائحة كوفيد-19 بوقت قصير، أمكن تحقيق تقدم محدود في عمليات تحول التصنيع المخططة. إلا أن، انخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بشكل كبير بين عام 2019 و2020 لتلبية أهداف الرقابة لبروتوكول مونتريال. ومن المتوقع مواصلة تقدم نظرا للتركيز على الاسراع بتحولات المشروعات الفرعية خلال الشريحة الثالثة. وبالرغم من التوازنات بموجب الشريحة الثانية، تعتبر الأمانة أن تنفيذ حظر 1 يناير/كانون الثانى 2022 على الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب الموجود في بوليولات سابقة الخلط وعلى تصنيع واستيراد وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 يوفر التعجيل بالموافقة على الشريحة الثالثة.

التوصية

27	توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية:

(1) أن تحاط علما بالتقرير المرحلى بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام؛

(2)   أن تحاط علما بإعادة مبلغ 568 613 دولار أمريكي إلى الاجتماع السابع والثمانين وكذلك تكاليف دعم الوكالة البالغة 950 42 دولار أمريكي من البنك الدولى، المرتبط بشركة تصنيع رغاوى البوليسترين المسحوبة بالضغط Phu Vuong Corporation، التى وجد أنها غير مؤهلة للتمويل.

28	توصي أيضا أمانة الصندوق بالموافقة الشاملة على الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لفييت نام، وعلى خطة تنفيذ الشريحة للفترة 2021-2022 عند مستوى التمويل الوارد في الجدول أدناه:


	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع 
(دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم 
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	3,781,257
	[bookmark: _GoBack]264,688
	البنك الدولى

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	26,400
	3,432
	اليابان
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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