UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71
Annex III

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71
Annex V

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71
Annex V

	EP 
	الأمم المتحدة

	[image: UNEP][image: ]Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/71
16 November 2024

ARABIC
ORIGINAL: ENGLISH
	برنامج
الأمم المتحدة
للبيئة
	




اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع الخامس والتسعون
مونتريال، 4 - 8 ديسمبر/ كانون الاول 2024
البندان 9 (ج) و (د) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/1] 


مقترحا مشروعان: بلدان جزر المحيط الهادئ


تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة بشأن مقترحي المشروعين التاليين:
الإزالة
	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وحكومة أستراليا
	الموافقة الشمولية


التخفيض التدريجي
	· خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية )المرحلة الأولى، الشريحة الأولى(
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وحكومة أستراليا
	النظر فيه بصفة فردية




ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات 
بلدان جزر المحيط الهادئ
	)أ) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الموافق عليه فيه
	تدابير الضبط

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية(
	اليونيب (رئيسية)، حكومة أستراليا
	السادس والثمانون 
	الإزالة بنسبة 100% بحلول عام 2030



	 (2) أحدث بيانات المادة 7 المرفق جيم، المجموعة الأولى(
	السنة: 2023
	0.11 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري ( طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2023

	المواد كيميائية
	الإيروسولات
	الرغوة
	مكافحة الحرائق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	استخدامات المختبر
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	
	0.11
	
	
	
	0.11



	(4) بيانات الاستهلاك ) طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس: 2009-2010 
	3.6
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:
	3.6

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل:
	3.6
	المتبقي:
	0



	(5) خطة العمل المعتمدة
	2024
	2025*
	2026
	المجموع

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون ) طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0
	0.86
	0.0
	0.86

	
	التمويل )بالدولار الأمريكي(
	0
	2,925,570
	0
	2,925,570

	حكومة أستراليا
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون ) طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح

	
	التمويل )بالدولار الأمريكي(
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح


* يشمل 1,356,000 دولارا أمريكيا لليونيب للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة (القرار 89/6)

	(6) بيانات المشروع
	2020
	2021-2023
	2024*
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	حدود استهلاك في بروتوكول مونتريال ) طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	39.4
	39.4
	39.4
	19.7
	19.7
	0
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به ) طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	39.4
	10.32
	10.32
	5.19
	5.19
	0
	غير متاح

	التمويل المتفق عليه مبدئيا )بالدولار الأمريكي(
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	2,165,400
	0
	0
	2,772,000
	0
	294,000
	5,231,400

	
	
	تكاليف الدعم
	279,469
	0
	0
	348,188
	0
	37,675
	665,332

	
	حكومة أستراليا
	تكاليف المشروع
	375,000
	0
	0
	382,000
	0
	0
	757,000

	
	
	تكاليف الدعم
	48,603
	0
	0
	44,667
	0
	0
	93,270

	الأموال المعتمدة من اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي(
	تكاليف المشروع
	2,540,400
	
	
	
	
	
	2,540,400

	
	تكاليف الدعم
	328,072
	
	
	
	
	
	328,072

	إجمالي الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع )بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	3,154,000
	
	
	
	3,154,000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	392,855
	
	
	
	392,855


[bookmark: _Hlk182600735]* تم طلب الشريحة الثانية في عام 2024 بدلاً من عام 2025 لكي تتوافق مع تقديم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويشمل التمويل المطلوب في عام 2024 المبلغ 1,356,000 دولارا أمريكيا (شاملا تكاليف دعم الوكالة) للأنشطة الإضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة (القرار 89/6).

	توصية الأمانة:
	الموافقة الشمولية


وصف المشروع
بالنيابة عن حكومات جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو (المشار إليها فيما يلي باسم بلدان جزر المحيط الهادئ)، قدم اليونيب، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبًا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 3,546,855 دولارًا أمريكيًا، تتألف من 2,772,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 348,188 دولارًا أمريكيًا، لليونيب و382,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 44,667 دولارًا أمريكيًا، لحكومة أستراليا.[footnoteRef:2] ويشمل الطلب تقريرًا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الأولى؛ وتقارير التحقق عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام 2020 إلى عام 2023 لبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا؛ وطلبا لتمويل أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد؛ [footnoteRef:3]وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من عام 2024 إلى عام 2030. [2:  وفقًا للخطابات المؤرخة بين 9 أغسطس/ آب و11 سبتمبر/ أيلول 2024 المرسلة من الوزارة المعنية في حكومات جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو إلى اليونيب.]  [3:  وفقا للقرار 89/6، يمكن أن تدرج البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض في خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أنشطة إضافية لتقديم بدائل للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي أو لا تحدث احترارا عالميا على الإطلاق وللحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد.] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أبلغت حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ عن استهلاك 0.11 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2023، وهو يقل بنسبة 97 في المائة عن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكي يمتثل البلد له. ويوضح الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2019-2023.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2023)
	الهيدروكلوروفلوروكربون‑22
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	خط الأساس

	طن متري
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جزر كوك
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.86

	كيريباتي
	0.45
	0.07
	0.01
	0.00
	0.11
	0.97

	جزر مارشال
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3.99

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة*
	1.82
	0.00
	0.22
	1.25
	0.00
	2.55

	ناورو
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.18

	نيوي
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.15

	بالاو
	0.13
	0.34
	0.00
	0.05
	0.00
	2.97 أ

	ساموا
	0.19
	0.78
	0.12
	0.29
	0.53
	4.6

	جزر سليمان
	1.49
	1.47
	1.41
	1.68
	1.28
	35.05 أ

	تونغا
	0.02
	0.02
	0.15
	0.00
	0.00
	2.55 أ

	توفالو
	0.00
	0.03
	0.00
	0.00
	0.00
	1.64

	فانواتو **
	0.48
	0.00
	0.15
	0.00
	0.07
	5.11 أ

	المجموع (طن متري)
	4.58
	2.70
	2.07
	3.27
	2.00
	60.62

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	جزر كوك
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	كيريباتي
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.1

	جزر مارشال
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.2

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة*
	0.10
	0.00
	0.01
	0.07
	0.00
	0.2

	ناورو
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00 ب

	نيوي
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00 ب

	بالاو
	0.01
	0.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.20 أ

	ساموا
	0.01
	0.04
	0.01
	0.02
	0.03
	0.3

	جزر سليمان
	0.08
	0.08
	0.08
	0.09
	0.07
	2.00 أ

	تونغا
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.10 أ

	توفالو
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.1

	فانواتو **
	0.03
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	0.30 أ

	المجموع (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.25
	0.15
	0.11
	0.18
	0.11
	3.6


* استهلكت ولايات ميكرونيزيا الموحدة أيضا 0.02 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-124 في عام 2021.
** تشمل فانواتو 0.002 طن متري (0.0001 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب و0.003 طن متري (0.0001 طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-124.
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2009 وفقا للقرار 23/29 الصادر عن اجتماع الأطراف.
ب- استهلاك منخفض جدا حيث أن تقريب الأرقام إلى رقمين يُظهر استهلاكًا صفريًا.
يستخدم استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في بلدان جزر المحيط الهادئ حصريًا لخدمة قطاعات مكيفات الهواء والتبريد التجاري والتخزين البارد. وانخفض إجمالي استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشر؛ حيث أبلغت ثماني بلدان عن استهلاك صفري في عام 2023 (بالطن المتري) وحافظت ستة منها على استهلاك صفري منذ عام 2022. ويعزى الانخفاض المستمر في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون إلى تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من بين أمور أخرى، وإنفاذ تدابير الرقابة بما فيها أنظمة الترخيص والحصص، وأنشطة في قطاع خدمة التبريد وحملات التوعية العامة التي أدت إلى انخفاض الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للخدمة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت زيادة استيراد المعدات غير القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خفض الاستهلاك. وعلى وجه التحديد، كانت المعدات البديلة قائمة على المادةR‑410A والهيدروفلوروكربون-32 في تكييف الهواء السكني، وعلى الهيدروفلوروكربون-134a والمادة R‑404A والبروبان والمادة R-600a في معدات التبريد التجارية، وعلى المادة R-404A في التخزين البارد.
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
قدمت حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إطار تقاريرها عن تنفيذ برامجها القطرية لعام 2023، وهي يتسق مع البيانات الواردة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
أكدت تقارير التحقق أن حكومات بالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا تنفذ نظام تراخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2020 إلى 2023، كان صحيحًا (على النحو الموضح في الجدول 1 أعلاه). وخلصت عمليات التحقق إلى أن البلدان الأربعة قد أوفت بالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال أو تجاوزتها باستمرار ولديها أنظمة تراخيص وحصص قابلة معمول بها.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تم إنجاز المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في 1 ديسمبر/ كانون الأول 2022، وفقا للتمديد الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في القرار 87/18. وتم تقديم تقرير عن إنجاز المشروع في 23 أبريل/ نيسان 2023.
تقرير التقدم المحرز في تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من ‑خطة إدارة التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلوروفلوروكربون
الإطار القانوني
المكون الإقليمي
من خلال المكون الإقليمي للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، دعم اليونيب بلدان جزر المحيط الهادئ في تعزيز التشريعات من خلال أربع حلقات عمل افتراضية بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وخيارات السياسات لتنفيذ شروط التوصيف الإلزامية لأسطوانات الهيدروكلوروفلوروكربون؛ ووضع وتنفيذ نظام اعتماد لفنيي التبريد وتكييف الهواء؛ ونظم حلقة عمل بالحضور شخصيا بشأن إنشاء وتنفيذ نظام اعتماد قائم على الكفاءة لفنيي التبريد وتكييف الهواء. وإجمالا، حضر الاجتماعات 133 مشاركًا من بينهم 63) امرأة).
عُقدت في ساموا حلقة عمل تدريبية إقليمية على مراقبة تجارة المواد المستنفدة للأوزون/المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عنها، بحضور 42 مشاركاً (من بينهم 21 امرأة) من جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثنتي عشرة، يشملوا ضباط من الجمارك (12)، وموظفون من وحدات الأوزون الوطنية (18)، وموظفون من برنامج الأمم المتحدة للبيئة وموظفو الدعم في ساموا (12). وكان هدف حلقة العمل هو دمج نهج لإنفاذ نظام ترخيص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ. ووضع اليونيب برنامجاً تدريبياً لوسطاء الجمارك والمستوردين، الذي تم إطلاقه بالتوازي. ويهدف التدريب إلى مساعدة البلدان في تقديم تدريب وطني بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
دعم اليونيب، بالتعاون الوثيق مع منظمة الجمارك في أوقيانوسيا، بلدان جزر المحيط الهادئ من خلال إدراج رموز نظام منسق إقليمي محدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في نظام وصف وترميز السلع المنسق للمحيط الهادئ طبعة 2017. وخلال تنفيذ الشريحة الأولى، سهّل اليونيب تعيين رموز النظام المنسق المميزة للمواد الهيدروفلوروكربونية وخلطاتها وفقا لهيكل التصنيف لمنظمة الجمارك العالمية لعام 2022. وقدم دمج هذه الرموز المحددة في نظام وصف وترميز السلع المنسق للمحيط الهادئ-17 (PACHS-17) و وصف وترميز السلع المنسق للمحيط الهادئ-22 (PACHS-22) لبلدان جزر المحيط الهادئ إطارًا موحدًا لتصنيف وتتبع السلع المتداولة تجاريا داخل المنطقة.
المكون الوطني
عقدت ستة بلدان، لم تفرض حظرًا بعد على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (كيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وساموا وجزر سليمان وتوفالو) اجتماعات تشاورية لأصحاب المصلحة، واستعرضت وصاغ مشروع أحكام تتعلق بالحظر. ووضعت ولايات ميكرونيزيا الموحدة وأقرت النظم القانونية للمواد المستنفدة للأوزون المعدلة لعام 2021، التي تضمنت فرض حظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فورا اعتبارًا من فبراير/ شباط 2021. وسنت توفالو وأقرت قانون تعديل حماية طبقة الأوزون وإدارة مواد التبريد لعام 2023، الذي تضمن فرض حظر على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية فورا اعتبارًا من أغسطس/ آب 2023. وفي البلدان الأربعة المتبقية، سيتم تقديم مشروع الأحكام في اجتماع تشاوري ثاني قيد التخطيط قبل الانتهاء منه.
وطبقت ثمانية بلدان شروط التوصيف الإلزامي لأسطوانات الهيدروكلوروفلوروكربون (كيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو) خلال الشريحة الأولى. وفي هذه البلدان، تلقى مسؤولو الجمارك تدريباً لدعم التنفيذ، واستمرت وحدات الأوزون الوطنية في إشراك أصحاب المصلحة في حلقات العمل والاجتماعات، مع التركيز على رصد عملية التوصيف لضمان الامتثال وتقديم الدعم الفني المستمر. وطورت البلدان نموذجاً لملصقات غير قابلة لإعادة الاستخدام ومقاومة للتزييف لأسطوانات الهيدروكلوروفلوروكربون، التي يتعين على جميع المستوردين لصقها على جميع الأسطوانات المستوردة قبل طرحها في السوق.
تم تنفيذ برامج تدريبية في 10 من بلدان جزر المحيط الهادئ (باستثناء كيريباتي ونيوي) لعدد إجمالي قدره 386 من موظفي الجمارك والإنفاذ (132 امرأة) و201 من سماسرة الجمارك والمستوردين (بما فيهم 82 امرأة) على النحو الموضح في الجدول 3 أدناه. ويجري حاليًا إعداد برامج تدريبية في كيريباتي ونيوي لبدئها في الربع الأخير من عام 2024. وبدأ اليونيب عملية الشراء للحصول على 47 معرفًا لمواد التبريد لتوزيعها بين بلدان جزر المحيط الهادئ.
الجدول 2- ملخص حلقات العمل التدريبية لموظفي الجمارك وسماسرة الجمارك والمستوردين
	بلدان جزر المحيط الهادئ
	تدريب الجمارك
	تدريب سماسرة الجمارك/المستوردين

	
	حلقات العمل
	المشاركون
	حلقات العمل
	المشاركون

	جزر كوك
	1
	5 (امرأتان)
	1
	2 (امرأة واحدة)

	كيريباتي
	-
	-
	-
	-

	جزر مارشال
	2
	24 (امرأة واحدة)
	1
	14 (3 نساء)

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	4
	34 (4 نساء)
	4
	33 (0 نساء)

	ناورو
	1
	10 (4 نساء)
	1
	21 (13 امرأة)

	نيوي
	-
	-
	-
	-

	بالاو
	2
	52 (18 امرأة)
	2
	35 (22 امرأة)

	ساموا
	3
	80 (32 امرأة)
	1
	16 (3 نساء)

	جزر سليمان
	2
	45 (22 امرأة)
	1
	20 (7 نساء)

	تونجا
	3
	70 (23 امرأة)
	1
	20 (5 نساء)

	توفالو
	2
	23 (13 امرأة)
	1
	6 (امرأة واحدة)

	فانواتو
	4
	43 (13 امرأة)
	4
	34 (29 امرأة)

	المجموع
	24
	386 (132 امرأة)
	17
	201 (84 امرأة)



يوضح الجدول 3 أدناه حالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والنظم المتعلقة بكفاءة الطاقة في البلدان الاثنتي عشرة.
الجدول 3: حالة التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة
	بلدان جزر المحيط الهادئ
	التدابير التشريعية (الحالة)

	الإطار التنظيمي للسيطرة على مركبات الهيدروفلوروكربون

	الجميع
	اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2021: جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة ونيوي وبالاو وساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو
اعتبارًا من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني: جزر سليمان
اعتبارًا من 1 مايو/ أيار 2023: ناورو

	نظام التراخيص والحصص العامل

	الكل - تعتمد الحصص على الاستهلاك الأساسي في السنة لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ
	النظام الورقي: جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وناورو ونيوي وبالاو وساموا وتونغا وتوفالو
النظام الإلكتروني: ولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وفانواتو

	اعتماد المدونة المنسقة لمنظمة الجمارك العالمية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جزر كوك وكيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو
	اعتماد رموز النظام المنسق لعام 2017

	جزر مارشال
	لا يوجد نظام ترميز منسق، يتم تسجيل جميع الإدخالات يدويًا وتحميلها على ورقة بيانات إكسيل

	مراقبة حظر استيراد وتصدير المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	كيريباتي وناورو وساموا وجزر سليمان
	في عملية وضع نظام لحظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جزر كوك وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة ونيوي وبالاو وتونغا وتوفالو وفانواتو
	جزر كوك: محظورة منذ عام 2021
جزر مارشال: محظورة منذ عام 2013
ولايات ميكرونيزيا الموحدة: محظورة منذ فبراير/ شباط 2021
نيوي: محظورة منذ عام 2021
بالاو: محظورة منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2017
تونغا: محظورة منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2016
توفالو: محظورة منذ أغسطس/ آب 2023
فانواتو: محظور منذ مايو/ أيار 2020

	شروط الحصول على تصريح/ترخيص لمناولة وتخزين وبيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جزر كوك، كيريباتي، جزر مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، ساموا، جزر سليمان، تونغا وفانواتو
	الشروط موجودة

	ناورو ونيوي وتوفالو
	في عملية وضع نظام للحصول على تصريح/ترخيص لمناولة وتخزين وبيع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	شروط التوصيف الإلزامي لأسطوانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	كيريباتي، الولايات المتحدة، ميكرونيزيا، بالاو، ساموا، جزر سليمان، تونغا، توفالو، وفانواتو
	الشروط موجودة

	جزر كوك وجزر مارشال وناورو ونيوي
	غير موجودة ولكن تم التعهد بعدم استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خلال المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	البوليولات المخلوطة مسبقًا

	الجميع
	حظر استيراد البوليولات المخلوطة مسبقًا المحتوية على مواد هيدروكلوروفلوروكربونية

	معايير أداء الطاقة الدنيا (MEPS) والتصنيف

	جزر كوك ونيوي وتونغا
	تم وضع مشروع قانون للمعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف

	كيريباتي، ساموا، جزر سليمان، توفالو وفانواتو
	تم اعتماد وتنفيذ قانون للمعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف

	جزر مارشال، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، وناورو، ونيوي
	لا يوجد قانون/نظام تشريعي


قطاع خدمة التبريد
المكون الإقليمي
خلال تنفيذ الشريحة الأولى، تم تنظيم اجتماع مواضيعي حول فوائد جمعيات التبريد وتكييف الهواء، الذي هدف أيضًا إلى تعزيز التواصل بين مسؤولي الأوزون الوطنيين وجمعيات التبريد وتكييف الهواء. وتم تنظيم مناقشة مائدة مستديرة حول التكنولوجيات الصديقة للأوزون والمناخ المتاحة في المنطقة. وتم تنظيم كلا الحدثين بالتزامن مع اجتماعات الشبكة لبلدان جزر المحيط الهادئ، بإجمالي 46 مشاركًا (بما فيهم 19 امرأة) من الموظفين من وحدات الأوزون الوطنية وممثلين عن صناعات التبريد وتكييف الهواء. وتم تنقيح وإعادة تصميم وتحديث مناهج الممارسات الجيدة في معاهد التعليم والتدريب الفني والمهني ومواد الدورة لكي تعكس احتياجات الصناعة الحالية باستخدام أمثلة أفضل الممارسات أو دراسات الحالة في منطقة المحيط الهادئ. وتم تنظيم حلقتي عمل لتدريب المدربين لمدة خمسة أيام حول ممارسات الخدمة الجيدة، لإجمالي 24 مدربًا رئيسيًا؛ ويظهر عدد المشاركين من كل بلد من بلدان جزر المحيط الهادي في الجدول 4 في قسم المكون الوطني أدناه. وتم تطوير مواد تدريب موحدة لممارسات الخدمة الجيدة في مجال التبريد وتكييف الهواء، تغطي منع التسربات وصيانة المعدات القائمة على البدائل القابلة للاشتعال، وتم توزيعها أثناء تقديم التدريب الوطني على ممارسات الخدمة الجيدة لفنيي التبريد وتكييف الهواء. وتم تنظيم حلقتي عمل حول دمج ممارسات الخدمة الجيدة في مخططات الاعتماد الوطنية. وبناءً على نتائج هذه الاجتماعات، بدأ المشاركون من البلدان في تبسيط الأطر الخاصة بممارسات الخدمة الجيدة في أنظمة الاعتماد الوطنية، وإنشاء آليات لإجراء تقييمات قائمة على الكفاءة لفنيي التبريد وتكييف الهواء، ورصد امتثال قطاع الخدمة لشروط الاعتماد.
وتم تعيين خبير إقليمي لوضع خطة اتصال ومواد للاعتماد الوطني، وتم تنظيم اجتماع افتراضي لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ لتقديم الاستراتيجية. كما عقد كل بلد اجتماعات فردية مع المستشار الإقليمي للمساعدة في اعتماد الاستراتيجية. وتجري حالياً عملية شراء إنشاء 12 مقطع فيديو قصير لكي تستخدمهم بلدان جزر المحيط الهادئ كجزء من الحملات الوطنية على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعمل اليونيب حالياً على تعيين مستشار إقليمي لكي يجري تقييما للخيارات السياسية والتقنية لإدارة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع مصايد الأسماك في ستة بلدان (كيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وجزر مارشال وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو). وسيعمل المستشار مع وحدات الأوزون الوطنية لإجراء مسح لقطاع مصايد الأسماك، بما في ذلك المرافق البحرية والبرية. وتم تقديم تكنولوجيات Ozone2Climate الجديدة والناشئة، المناسبة لهذه المنطقة، في العديد من الفعاليات الإقليمية مثل حلقات العمل المواضيعية والاجتماعات وغيرها من الفعاليات العامة ذات الصلة.
المكون الوطني
عُقدت حلقة عمل تدريبية على الصعيد المحلي في ستة من بلدان جزر المحيط الهادئ (ولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وفانواتو) لإجمالي 308 فنيا مدربا (بما فيهم 32 امرأة)، وتم التخطيط لحلقات العمل في جزر كوك وكيريباتي بحلول نهاية عام 2024. أما بالنسبة لبقية بلدان جزر المحيط الهادئ الأربعة (أي جزر مارشال وناورو ونيوي وتوفالو) لا توجد مراكز تدريب على التبريد وتكييف الهواء و/أو عدد فنيي م التبريد وتكييف الهواء منخفض. ويعمل اليونيب حاليًا على تحديد خبير إقليمي لزيارة هذه البلدان لتقديم تدريب عملي، المتوقع أن يتم بحلول نهاية عام 2024.
الجدول 4- ملخص حلقة العمل التدريبية للمدربين الرئيسيين والفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء
	بلد جزر المحيط الهادي
	تدريب المدربين الرئيسيين (إجمالي المشاركين من حلقتي عمل)
	فنيين التبريد وتكييف الهواء


	
	
	حلقة العمل
	المشاركون

	جزر كوك
	2
	-
	-

	كيريباتي
	1
	-
	-

	جزر مارشال
	-
	-
	-

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	2
	4
	41 (0 نساء )

	ناورو
	1
	-
	-

	نيوي
	-
	-
	-

	بالاو
	2
	3
	63 ( 10 نساء)

	ساموا
	5
	3
	56 (7 نساء)

	جزر سليمان
	5
	3
	61 ( 9 نساء).

	تونغا
	4
	2
	40 (4 نساء)

	توفالو
	-
	-
	-

	فانواتو
	2
	4
	47 (2 نساء)

	المجموع
	24
	19
	308 (32 امرأة)


بدأت عملية شراء للحصول على أدوات خدمة التبريد وتكييف الهواء لمراكز التدريب على التبريد وتكييف الهواء، وحلقات العمل الخاصة بالتبريد وتكييف الهواء والجمارك. ومع ذلك، تم إلغاء العملية لعدم تمكن أي من مقدمي العطاءات من توفير مجموعة المعدات الكاملة المحددة في قائمة المشتريات. ومنذ ذلك الحين، بدأ اليونيب عملية شراء جديدة من خلال تجميع المشتريات حسب نوع المعدات بدلاً من حسب البلد لتشجيع المزيد من مقدمي العطاءات. ويجري حاليًا الانتهاء من ذلك ومن المتوقع توزيع المعدات على البلدان بحلول نهاية عام 2024. وبعد التوزيع، من المقرر إجراء تدريب على تشغيل وصيانة الأدوات لورش الصيانة. واستلمت ثمانية بلدان من بلدان جزر المحيط الهادئ (جزر كوك وكيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة، وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وفانواتو) وحدة تدريب أو وحدتين،[footnoteRef:4] تبرعت بها جمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء الاسترالية للمساعدة في تقديم التدريب على ممارسات الخدمة الجيدة وجاري استخدامها بنشاط. [4:  تشمل وحدات التدريب (1) طاولة تركيب مع لوحة تركيب وعجلات لتسهيل تحريك وحدة التدريب، و (2) مكيف هواء من النوع المنفصل مثبت على جانب واحد، و (ج) ضاغط ومكثف مصنعان يظهران مجموعة أنابيب غاز التبريد مثبتة على الجانب الآخر.] 

وفي جزر سليمان وفانواتو، تم إذكاء الوعي بشأن إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بين صناعة صيد الأسماك، ويعمل اليونيب على تحديد مستشار يمكنه السفر لقيادة دورات التدريب المستهدفة في هذا القطاع. وشاركت جميع البلدان في التخطيط للاتصالات من خلال المكون الإقليمي، كما عملت على الترويج لأدوات ومواد OzonAction (على سبيل المثال، تم تشجيع السلطات الجمركية على استخدام WhatGas لإجراءات التحقق المتبادل، وتحديد مواد التبريد وتسجيل رموز النظام المنسق للشحنات، وتم الترويج لمقاطع فيديو تدريبية لفنيي التبريد وتكييف الهواء وإرشادات سريعة لممارسات الخدمة الجيدة لمواد التبريد القابلة للاشتعال في المدارس المهنية). وأطلقت خمس بلدان من بلدان جزر المحيط الهادئ (جزر مارشال وناورو ونيوي وساموا وجزر سليمان) حملاتها الإعلامية، التي تضمنت أنشطة مثل إذكاء الوعي، وترجمة ونشر مواد إذكاء الوعي (بما في ذلك كتيبات للجمارك وفنيي التبريد وتكييف الهواء والمدارس).
تنفيذ ورصد المشروع 
تم صرف المبلغ المعتمد لتنفيذ ورصد المشروع وقدره 286,000 دولارا أمريكيا بالكامل لدعم تكاليف السفر أثناء التنفيذ.
مستوى صرف الأموال 
حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024، من المبلغ 2,540,400 دولارا أمريكيا المعتمد حتى الآن (2,165,400 دولارا أمريكيا لليونيب و375,000 دولارا أمريكيا لحكومة أستراليا)، تم صرف 680,401 دولارا أمريكيا (27 في المائة) (381,668 دولارا أمريكيا لليونيب و298,733 دولارا أمريكيا لحكومة أستراليا). وسيتم صرف الرصيد وقدره 1,859,999 دولارا أمريكيا في عام 2025.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]سيتم تنفيذ الأنشطة الموضحة في الجدول 5 في الفترة ما بين ديسمبر/ كانون الأول 2024 وديسمبر/ كانون الأول 2030.
الجدول 5- الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادي


	المكون الاستراتيجي
	الأنشطة الإقليمية
	الأنشطة الوطنية

	القدرة المؤسسية والتشريعات
	- تنظيم ثلاث حلقات عمل مواضيعية سنوية،[footnoteRef:5] بالتزامن مع اجتماعات شبكة بلدان جزر المحيط الهادئ لتحديد واستعراض المشكلات الناشئة وإعلام البلدان بها، ومناقشة الإجراءات الملموسة لدعم بلدان جزر المحيط الهادئ في تنفيذ خططها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ [5:  تشمل المجالات المواضيعية الأولية نهجا متكاملا لتعزيز نظام الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ؛ وكيفية فرض حظر على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأنظمة الترخيص/ التصريح لمناولة مواد التبريد لفنيي التبريد وتكييف الهواء؛ والتعاون مع إدارات الجمارك من خلال مذكرة تفاهم وإجراءات تشغيلية قياسية؛ والتحضير لاعتماد المدونة PACHS22.] 

- إجراء تدريب إقليمي لمدة ثلاثة أيام حول التقييم المبني على الكفاءة للمقيمين الرئيسيين.
(اليونيب) (280,000 دولارا أميركيا وأموال من الشريحة السابقة)
	- الاستمرار في وضع وتنفيذ التشريعات و/أو النظم المحدثة بشأن شروط التوصيف الإلزامي لأسطوانات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإنتاج الملصقات ( كيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو )؛ 
- الانتهاء من مشروع النظم وتنفيذ الحظر على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (كيريباتي وناورو وساموا وجزر سليمان).
(اليونيب) (40,000 دولارا أميركيا وأموال من الشريحة السابقة)

	[bookmark: _Hlk182067987]الدخول الجمركي والتدريب
	- حلقة عمل لمدة ثلاثة أيام لتدريب المدربين من جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشر في عام 2026.
(اليونيب) (60,000 دولارا أميركيا)
	- تنظيم 97 حلقة عمل تدريبية لمسؤولي الجمارك والإنفاذ، لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشر، بشأن التدابير التنظيمية للسيطرة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمعدات القائمة عليها (22 حلقة عمل من الشريحة السابقة) و43 حلقة عمل تدريبية لسماسرة الجمارك/مستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومواد التبريد الأخرى ومعدات التبريد وتكييف الهواء (13 حلقة عمل من الشريحة السابقة)؛
- توزيع 25 معرفًا لمواد التبريد بناءً على عدد نقاط الدخول في كل بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ.
(اليونيب) (180,000 دولارا أميركيا وأموال من الشريحة السابقة)

	[bookmark: _Hlk182068059]التدريب والاعتماد في مجال التبريد وتكييف الهواء
	[bookmark: _Hlk182322118]- تنظيم حلقة عمل لمدة خمسة أيام لتدريب المدربين في عام 2026 وزيارة مدرب خبير لثمانية من بلدان جزر المحيط الهادئ لتوجيه المدربين في تقديم حلقة العمل التدريبية المحلية (باستثناء جزر مارشال وناورو ونيوي وتوفالو)؛
- الاستمرار في العمل مع معهد كيريباتي للتكنولوجيا لوضع برنامج تدريبي للحصول على شهادة الاعتماد من المستوى الثاني في مجال التبريد وتكييف الهواء؛
- الاستمرار في العمل على أطر التقييم لكلا ممارسات الخدمة الجيدة ووحدات القابلية للاشتعال؛
- وإجراء تدريب للمقيمين الرئيسيين في مجال التبريد وتكييف الهواء.
( حكومة أستراليا) (135,000 دولارا أمريكيا وأموال من الشريحة السابقة)
	- إجراء 90 حلقة عمل تدريبية حول ممارسات الخدمة الجيدة لفنيي التبريد وتكييف الهواء في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشر (23 حلقة عمل تدريبية من الشريحة السابقة)؛ وبناء الدعم لبرنامج اعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء وتنفيذ ممارسات الخدمة الجيدة في مخططات الاعتماد الوطنية[footnoteRef:6]؛ [6:  في إطار الشريحة الثانية، في البلدان التي يوجد بها عدد قليل من الفنيين (أي جزر مارشال وناورو ونيوي وتوفالو)، يمكن أن يجري فنيو التبريد وتكييف الهواء/خبراء التبريد وتكييف الهواء التدريب بنفس النهج المتبع في الشريحة الأولى.] 

- واستكمال شراء أدوات الخدمة لمراكز التدريب على التبريد وتكييف الهواء وحلقات العمل وتقديم تدريب على الأدوات لورش الخدمة ( جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشر).
(اليونيب) (254,000 دولارا أمريكيا وأموال من الشريحة السابقة)

	التواصل والتوعية
	- دعم الحملات الإعلامية السنوية وإنتاج المواد التي سيستخدمها كل بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ؛ وتنظيم عروض التكنولوجيا والخدمات كل عامين بالتنسيق مع الأحداث الإقليمية للترويج للتكنولوجيات الصديقة للمناخ؛
- والتعاقد مع شركة إعلامية لتطوير 12 مقطع فيديو قصير لكي يستخدمها بلدان جزر المحيط الهادئ لحملاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي الوطنية.
(اليونيب) (60,000 دولارا أميركيا وأموال من الشريحة السابقة)
	- تنفيذ حملات إعلامية سنوية تستهدف المستوردين وورش الخدمة والفنيين والمستخدمين النهائيين؛ وترجمة المواد إلى اللغات المحلية لدعم تنفيذ المرحلة الثانية.
(اليونيب) (294,000 دولارا أمريكيا وأموال من الشريحة السابقة)

	إدارة قطاع مصايد الأسماك
	- حلقة عمل استشارية إقليمية واحدة (لكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو) بشأن جاهزية البلدان وتحديد الأنشطة المخصصة لكل بلد لإدارة استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع مصايد الأسماك؛
- وتعيين مستشار إقليمي لإجراء مسح تقييمي لقطاع مصايد الأسماك في ستة من بلدان جزر المحيط الهادئ وتحديد الخيارات السياسية والتقنية لإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون‑22 في القطاع .
 (اليونيب) (60,000 دولارا أميركيا وأموال من الشريحة السابقة)
	[bookmark: _Hlk182067780]- تقديم المساعدة الفنية لجزر سليمان وفانواتو لاستبدال معدات التخزين البارد القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون‑22 بتكنولوجيا صديقة للمناخ وتدريب عدد إجمالي قدره 40 من أصحاب المصلحة على أفضل الممارسات للتبريد الصناعي.
(اليونيب) (65,000 دولارا أمريكيا وأموال من الشريحة السابقة)

	أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة
	- يتم وصف الأنشطة الإقليمية بالتفصيل في القسم التالي.
(اليونيب) (405,000 دولارا أمريكيا)
	- يتم وصف الأنشطة الوطنية بالتفصيل في القسم التالي.
(اليونيب) (548,000 دولارا أمريكيا)

	
	(حكومة أستراليا) (247,000 دولارا أمريكيا)
	

	التنفيذ والتنسيق والرصد
	- لا يوجد مكون إقليمي.
	- السفر الداخلي لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان في جزر المحيط الهادئ الاثني عشر.
(اليونيب) (556,000 دولارا أمريكي وأموال من الشريحة السابقة )



أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد
[bookmark: _Hlk126662278][bookmark: _Hlk126934445]تم تصميم المشروع المتعلق بكفاءة الطاقة، المقدم وفقًا للقرار 89/6، لدعم تطوير وتحديث وإنفاذ السياسات والنظم لتعزيز كفاءة الطاقة في أجهزة التبريد وتكييف الهواء مع مراعاة البدائل منخفضة ذات القدرة المنخفضة على إحداث العالمي والتي لا تحدث احترارا عالميا على الإطلاق، وبناء قدرات أصحاب المصلحة المعنيين، وأنشطة التوعية ونشر المعلومات بشأن كفاءة الطاقة. ويرد وصف وتفصيل التكلفة المقترحة للأنشطة الإقليمية والوطنية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة في الجدول 6 أدناه.
[bookmark: _Hlk126934504]الجدول 6- الأنشطة الإضافية المقترحة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع الخدمة
	عنصر
	الأنشطة الإقليمية
	الأنشطة الوطنية

	استكشاف الفرص المتاحة لبرامج حوافز المستخدمين النهائيين مع المؤسسات المالية الوطنية/الإقليمية

	 - تقييم سلوك المستهلك ومعوقات السوق التي تحول دون اعتماد المعدات الموفرة للطاقة في أربعة بلدان مختارة وتوصيات لمعالجة التحديات المتعلقة بقبول السوق.
(80,000 دولارا أمريكيا)
	- استكشاف الفرص المتاحة لبرامج حوافز للمستخدمين النهائيين مع المؤسسات المالية الوطنية/الإقليمية في خمسة بلدان مختارة (ولايات ميكرونيزيا الموحدة وساموا وجزر سليمان وتونغا وفانواتو)؛
50,000 دولارا أمريكيا)
- المشاورات الوطنية والاجتماعات الثنائية مع أصحاب المصلحة المعنيين بشأن الآليات المالية المحتملة (اجتماعان تشاوريان لحوالي 30 من أصحاب المصلحة في كل بلد).
(20,000 دولارا أمريكيا)

	المجموع الفرعي للمكون 1
	 (اليونيب) 80,000 دولارا أميركيا
	(اليونيب) 70,000 دولارا أميركيا

	بناء القدرات لمسؤولي الأوزون الوطنيين والجمارك والمعنيين بالطاقة
	- حلقة عمل تدريبية لمدة يومين لمسؤولي الأوزون الوطنيين والمعنيين بالطاقة والجمارك وسلطات الإنفاذ، لحوالي 36 مشاركًا من جميع بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة، حول إنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة في أجهزة التبريد وتكييف الهواء (بالتزامن مع حلقة العمل التدريبية حول إجراءات تسجيل المنتجات في إطار المكون 4-2 ومع تدريبات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الأخرى).
(30,000 دولارا أمريكيا)
	- اثني عشر حلقة عمل تدريبية لعدد 180 من موظفي الجمارك وهيئات الإنفاذ و12 حلقة عمل لعدد 180 من مستوردي معدات التبريد وتكييف الهواء على المعايير الدنيا لأداء الطاقة الجديدة أو المحدثة والتوصيف لمعدات التبريد وتكييف الهواء.
(30,000 دولارا أمريكيا)

	المجموع الفرعي للمكون 2
	(اليونيب) 30,000 دولارا أمريكيا
	(اليونيب) 30,000 دولارا أمريكيا

	بناء القدرات في مجال أداء كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء 


	 - إنشاء وحدة تدريب وإطار تقييم لكفاءة الطاقة المرتبطة بممارسات الخدمة الجيدة لتطبيقات التبريد وتكييف الهواء؛
(27,000 دولارا أمريكيا(
- حلقة عمل تدريبية وتقييمية لمدة ثلاثة أيام حول كفاءة الطاقة لعدد 12 مدربًا رئيسيًا في مجال التبريد وتكييف الهواء من جميع بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة؛
(60,000 دولارا أمريكيا)
- وإجراء عمليات تدقيق الطاقة للمعدات الشائعة لإثبات فوائد المعدات التي تم تركيبها وصيانتها بطريقة صحيحة في ثلاث إلى أربع بلدان مختارة (ميكرونيزيا وساموا وجزر سليمان وفانواتو)
(160,000 دولارا أمريكيا)
	- تقديم 20 حلقة عمل تدريبية حول كفاءة الطاقة والتقييمات القائمة على الكفاءة لعدد 245 فن تبريد وتكييف الهواء على الصعيد الوطني في جميع بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة.
(33,000 دولارا أمريكيا)



	المجموع الفرعي للمكون 3
	( حكومة أستراليا) 247,000 دولارا أمريكيا
	(اليونيب) 33,000 دولارا أمريكيا

	تحديث المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة والتوصيف:

1. تنقيح وتحديث المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتصنيف، وتحسين إجراءات تسجيل المنتجات واعتمادها

	- تنقيح المعايير الدنيا لأداء الطاقة الموجودة في بلدان أخرى (أستراليا/نيوزيلندا والولايات المتحدة) ووضع مقترح لتحديث المعايير الدنيا لأداء الطاقة الإقليمية والتوصيف في بلدان جزر المحيط الهادئ؛
(40,000 دولارا أميركيا)
- وتنقيح إجراءات تسجيل المنتجات والتوصل إلى اتفاق بشأن طريقة موحدة للمضي قدمًا في تقاسم المعلومات عن الأجهزة المعتمدة للاستيراد في المنطقة.
(15,000 دولارا أمريكيا(
	- وضع واعتماد الإطار التشريعي لإنشاء المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة والتوصيف واعتماد إجراءات التسجيل في جزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو؛
(80,000 دولارا أمريكيا)
- التشاور مع أصحاب المصلحة والموافقة على الإطار التشريعي للمعايير الدنيا لأداء الطاقة المحدثة والتوصيف واعتماد إجراءات التسجيل المحدثة في جزر كوك وكيريباتي ونيوي وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو؛ 
(80,000 دولارا أمريكيا)
- إعداد وتحديث النظام الوطني لتسجيل المنتجات على الصعيد الوطني.
(40,000 دولارا أميركيا)

	المجموع الفرعي للمكون 4-1
	(اليونيب) 55,000 دولارا أمريكيا
	(اليونيب) 200,000 دولارا أميركيا

	تحديث المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف:

2. بناء القدرات بشأن المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف، وتسجيل المنتجات، وتقاسم المعلومات، والشبكة المهنية الإقليمية للتبريد وتكييف الهواء

	- دورة تدريبية لمدة يومين لمسؤولي الأوزون الوطنيين والمعنيين بالطاقة وأصحاب المصلحة في صناعة التبريد وتكييف الهواء، لعدد إجمالي قدره 36 مشاركًا، حول مقترح تحسين المعايير الدنيا لأداء الطاقة استنادًا إلى دراسات الحالة وإنشاء شبكة مهنية إقليمية؛
(130,000 دولارا أميركيا)
- وحلقة عمل لمدة يومين لمسؤولي الأوزون الوطنيين والمعنيين بالطاقة، لعدد إجمالي قدره 24 مشاركًا، حول إجراءات تسجيل المنتجات واعتمادها بناءً على كفاءة الطاقة ومواد التبريد؛ وإجراءات التحقق من أداء الطاقة من نتائج الاختبار والطريقة المتفق عليها للمضي قدمًا في تقاسم معلومات عن الأجهزة المعتمدة للاستيراد في المنطقة.
(85,000 دولارا أمريكيا)
	لا يوجد أنشطة.

	المجموع الفرعي للمكون 4-2
	(اليونيب) 215,000 دولارا أمريكيا
	0

	تحديث المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف:

3. سياسة المشتريات العامة وقوانين البناء 
	لا يوجد أنشطة.
	- عقد اجتماع مع 15 وكالة وطنية لكل بلد بشأن وضع سياسات المشتريات الوطنية والمساعدات الخارجية للأجهزة الموفرة للطاقة وتسهيل العمليات الداخلية؛
(60,000 دولارا أمريكيا)
- عقد اجتماع مع 15 وكالة وطنية لكل بلد بشأن دمج أجهزة التبريد وتكييف الهواء الموفرة للطاقة وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في قوانين البناء الحالية وتسهيل العمليات الداخلية.
(60,000 دولارا أمريكيا)

	المجموع الفرعي للمكون 4-3
	0
	(اليونيب) 120,000 دولارا أميركيا

	برامج التوعية ونشر المعلومات
	- إنشاء مواد التوعية العامة بشأن عمليات تدقيق الطاقة والمحتويات الأخرى لدعم تنفيذ المشروع.
(25,000 دولارا أمريكيا)
	- إنشاء برامج نشر المعلومات للفنيين والمستهلكين وتجار التجزئة بشأن المعايير الدنيا لأداء الطاقة، والتوصيف، وفوائد استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة وصيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء.
(95,000 دولارا أمريكيا)

	المجموع الفرعي للمكون 5
	(اليونيب) 25,000 دولارا أمريكيا
	(اليونيب) 95,000 دولارا أمريكيا

	المجموع
	المكون الإقليمي 652,000 دولار أمريكي
	المكون الوطني 548,000 دولارا أمريكيا


وتم تلخيص تكاليف المشروعات ودعم الوكالة المعدلة لكل بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة وللأنشطة الإقليمية في إطار الشريحة الثانية بما في ذلك مكون كفاءة الطاقة في الجدول 7.
الجدول 7- تكاليف المشروع ودعم الوكالة المعدلة للشريحة الثانية بما في ذلك مكون كفاءة الطاقة (بالدولار الأمريكي)
	المكونات
	الشريحة الثانية المعتمدة

	التكاليف المقترحة للأنشطة الرامية إلى الحفاظ على كفاءة الطاقة
	الإجمالي المعدل لمشروع الشريحة الثانية 
	إجمالي تكاليف دعم الوكالة المعدل للشريحة الثانية 
	إجمالي التكاليف المتفق عليه المعدل للشريحة الثانية
	إجمالي المرحلة الثانية المعتمدة
	إجمالي المشروع المعدل للمرحلة الثانية
	تكاليف دعم الوكالة المعدلة للمرحلة الثانية
	إجمالي التكاليف المتفق عليه المعدل
للمرحلة الثانية

	الإقليمي
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	اليونيب
	430,000
	405,000
	 835,000 
	 97,327 
	 932,327 
	785,000
	1,190,000
	 140,900 
	 1,330,900 

	أستراليا
	135,000
	247,000
	382,000
	 44,667 
	 426,667 
	510,000
	757,000
	 93,270 
	 850,270 

	المجموع
	565,000
	652,000
	 1,217,000 
	 141,994 
	1,358,994 
	1,295,000
	1,947,000
	 234,170 
	 2,181,170 

	الوطني
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	جزر كوك
	105,000
	36,500
	141,500
	18,396
	159,896
	285,300
	321,800
	41,834
	363,634

	كيريباتي
	161,000
	28,500
	189,500
	24,635
	214,135
	387,850
	416,350
	54,126
	470,476

	جزر مارشال
	97,000
	38,500
	135,500
	17,615
	153,115
	183,450
	221,950
	28,854
	250,804

	ولايات ميكرونيزيا الموحدة
	188,000
	60,500
	248,500
	32,305
	280,805
	423,350
	483,850
	62,901
	546,751

	ناورو
	47000
	38,500
	85,500
	11,115
	96,615
	117,700
	156,200
	20,306
	176,506

	نيوي
	47000
	28,500
	75,500
	9,815
	85,315
	93,450
	121,950
	15,854
	137,804

	بالاو
	70.000
	46,500
	116,500
	15,145
	131,645
	266,250
	312,750
	40,658
	353,408

	ساموا
	118000
	70,500
	188,500
	24,505
	213,005
	334,200
	404,700
	52,611
	457,311

	جزر سليمان
	196,500
	50,500
	247,000
	31,160
	278,160
	497,000
	547,500
	70,225
	617,725

	تونغا
	119,000
	50,500
	169,500
	22,035
	191,535
	338,300
	388,800
	50,544
	439,344

	توفالو
	54000
	28,500
	82,500
	10,726
	93,226
	140,700
	169,200
	21,996
	191,196

	فانواتو
	186,500
	70,500
	257,000
	33,410
	290,410
	425,850
	496,350
	64,526
	560,876

	المجموع
	1,389,000
	548,000
	1,937,000
	250,861
	2,187,861
	3,493,400
	4,041,400
	524,432
	4,565,832

	المجموع الفرعي لليونيب
	1,819,000
	953,000
	2,772,000
	348,188
	3,120,188
	4,278,400
	5,231,400
	665,332
	5,896,732

	المجموع الفرعي لحكومة أستراليا
	135,000
	247,000
	382,000
	44,667
	426,667
	510,000
	757,000
	93,270
	850,270

	المجموع الكلي
	1,954,000
	1,200,000
	3,154,000
	392,855
	3,546,855
	4,788,400
	5,988,400
	758,602
	6,747,002


تعليقات وتوصيات الأمانة 
التعليقات
تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق منها
رغم أن عمليات التحقق خلصت إلى أن حكومات بالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا لديها أنظمة ترخيص وحصص عاملة ومنفذة، يحتوي كل تقرير على عدد من التوصيات لتحسينات أخرى. ويتم تلخيص التوصيات التي قدمها كل بلد لكي تنفذها وحدات الأوزون الوطنية في الجدول 8 أدناه.
الجدول 8- توصيات التحقق التي قدمها كل بلد*
	التوصيات
	بالاو
	ساموا
	جزيرة سليمان
	تونغا

	يجب أن تحسن وحدة الأوزون الوطنية التواصل مع المستوردين وتذكي وعي المستوردين بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الشائعة ورموز النظام المنسق المقابلة لها
	(Y)
	
	(Y)
	(Y)

	يجب فرض الإبلاغ الإلزامي على المستوردين مع فرض عقوبات على الإقرارات الخاطئة من قبل المستوردين وسماسرة الجمارك
	(Y)
	(Y)
	(Y)
	(Y)

	يجب أن تتعاون وحدة الأوزون الوطنية مع الجمارك وهيئات الإنفاذ وتشارك في عمليات التفتيش المفاجئة للسوق المحلية لمواد التبريد
	(Y)
	(Y)
	(Y)
	(Y)

	ينبغي إجراء تحسينات على وثيقة التصريح
	(Y)
	
	
	(Y)

	يجب أن تعمل وحدة الأوزون الوطنية بشكل تعاوني لإنشاء/استكمال إجراءات تشغيل قياسية لعملية التخليص ورصد البيانات وشروط إعداد التقارير
	(Y)
	
	(Y)
	(Y)

	ينبغي تنفيذ عملية التعبير عن الاهتمام من جانب المستوردين لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في تخصيص الحصص
	
	(Y)
	
	

	يجب إنشاء قاعدة بيانات لتتبع بيانات الشحن للتمكن من التحقق من بيانات الحصص
	
	(Y)
	
	

	يجب توثيق إعادة تخصيص الحصص من الشركات التي لم تلتزم بشروط تراخيص الاستيراد المعتمدة لها بشكل رسمي
	
	(Y)
	
	

	يجب تقصير مدة ترخيص الاستيراد لكل شحنة إلى ما لا يزيد عن ثلاثة إلى خمسة أشهر
	
	(Y)
	
	

	يجب تضمين رمز النظام المنسق الكامل المكون من 8 أرقام في ترخيص الاستيراد
	
	(Y)
	
	

	ينبغي إنشاء قاعدة بيانات لجمع الحصص المخصصة والواردات الفصلية الفعلية وتنفيذ آلية حفظ الملفات
	
	(Y)
	
	

	ينبغي تنظيم تدريب إضافي للجمارك والمستوردين
	(Y)
	(Y)
	(Y)
	(Y)

	ينبغي إعداد أدلة إرشادية لمسؤولي الجمارك والحدود والمستوردين وعامة الناس عن الرقابة على استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون.
	(Y)
	
	(Y)
	(Y)

	ينبغي إذكاء وعي أصحاب المصلحة بشأن النظم القانونية والترخيص ونظام الحصص المتعلقين بتجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وخاصة للمستوردين وشركات الشحن وسماسرة الجمارك وتجار التجزئة وورش الخدمة.
	
	(Y)
	
	


(Y) تشير إلى موصي به

أكد اليونيب أنه سيتم تنفيذ التوصيات المقدمة فيما يتعلق بتعزيز رصد الرقابة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك نظام الترخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أثناء تنفيذ الشريحة الثانية، وحيثما كان ذلك مناسباً، أثناء تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي. 
اتجاهات الاستهلاك المتقلبة وتحقيق أهداف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

فيما يتعلق باستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتقلب، بما في ذلك زيادة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بعض بلدان جزر المحيط الهادئ ولم تستهلك ثمانية من بلدان جزر المحيط الهادئ المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الإطلاق في عام 2023، أفاد اليونيب بأنه في عام 2022، من الممكن أن يكون بعض المستوردين في بلدان جزر المحيط الهادئ قد خزنوا المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة لاستخدامها في عام 2023 لضمان توافرها لتلبية احتياجات الخدمة، وخاصة مع تحولهم بعيدًا عن الهيدروكلوروفلوروكربون-22. إن استيراد فائض من واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ضمن حدود التراخيص ممارسة شائعة بين المستوردين وتدفعها الممارسات التجارية وتكاليف النقل. ويتم التحكم في كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإجمالية المستوردة ورصدها من خلال أنظمة الترخيص والحصص المطبقة في البلدان. 
وفيما يتعلق بالتجارة غير المشروعة، أوضح اليونيب أنه تم تحديد عدد قليل من حالات التجارة غير المشروعة في ثلاثة بلدان (جزر مارشال وناورو وجزر سليمان).[footnoteRef:7] وتجري وحدات الأوزون الوطنية المعنية التحقيق في هذه الحالات، كما تتم مصادرة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتخزينها. وناقش اليونيب مع البلدان الإجراءات الواجب اتخاذها فيما يتعلق بمواد التبريد المصادرة. وتتمثل إحدى المشكلات في أنه قد يصعب إعادة التصدير إلى البلد الأصلي، نظراً لأن هذا كان ينبغي أن يتم عند نقطة التفتيش الجمركية عند رفض الشحنة. وفي الوقت الحالي، تم اقترح مطالبة هيئة الجمارك أو وحدة الأوزون الوطنية بالاحتفاظ بهذه المخزونات في مبانيها لكي لا يتم إطلاقها في السوق. وسيتم إدراج مواد التبريد المصادرة كجزء من المخزون الوطني لاستكشاف إمكانية تدميرها. وفي حالة جزر مارشال وجزر سليمان، هناك خيار آخر قيد النظر وهو بيع هذه الأسطوانات المصادرة بالمزاد العلني، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الاستكشاف مع الجمارك استناداً إلى نظمها القانونية. [7:  جزر مارشال: في يناير/ كانون الثاني 2024، تمت مصادرة 24 أسطوانة تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 من إحدى شركات البناء بعد التفتيش. ويتم تخزين هذه الأسطوانات حاليًا في حاويات آمنة في مقر هيئة حماية البيئة. ومازالت القضية قيد التحقيق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء التحقيق.
ناورو: في مارس/ آذار 2024، ضبطت الجمارك ثلاث أسطوانات سعة 22.7 كجم تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22، استوردتها إحدى شركات البناء من أجل الميناء البحري الجديد. ويتم تخزين هذه الأسطوانات حاليًا في حاويات آمنة في مقر وحدة الأوزون الوطنية.
جزر سليمان: في عام 2023، تم تحديد حالتي من الاستيراد غير القانوني بدون الحصص والترخيص اللازمة، تتعلق الأولى بأربع أسطوانات سعة 13.6 كجم تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وتتعلق الثانية بثلاث أسطوانات سعة 13.6 كجم تحتوي على الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛ وتم تغريم كلا المستوردين لهذه المخالفات. ويتم تخزين هذه الأسطوانات حاليًا في مباني الجمارك.] 

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
أصدرت حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ بالفعل حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2024 بإجمالي قدره 0.43 طن من قدرات استنفاد الأوزون (7.81 طن متري) لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ، وهو أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال.
وأشارت الأمانة مع التقدير إلى أن حكومات جزر كوك وجزر مارشال وناورو ونيوي لن تصدر أي تراخيص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام 2025 إلى عام 2030 فصاعدًا، التي تدرك تمامًا الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك في اتفاقاتها المبرمة مع اللجنة التنفيذية، التي تنص جميعها على استهلاك صفري للهيدروكلوروفلوروكربون-22 اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2021.
وفيما يتعلق باعتماد رموز النظام المنسق لعام 2022، أوضح اليونيب أن التحدي الذي تواجهه رموز النظام المنسق لعام 2022 لمنظمة الجمارك العالمية يتمثل في عدم وجود مدونة رموز نظام منسق مخصصة للمواد الهيدروفلوروكربونية المنفردة وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية. وبالتعاون مع منظمة الجمارك في أوقيانوسيا، عمل اليونيب على رموز لتحديد المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطات المواد الهيدروفلوروكربونية، التي اعتمدت في نظام وصف وترميز السلع المنسق للمحيط الهادئ لعام 2022 وجاري إتاحتها لبلدان جزر المحيط الهادئ لاعتمادها. واعتمدت بالاو وجزر سليمان وفانواتو هذه الرموز؛ وتمر كيريباتي بمرحلة انتقالية، وجزر كوك في المراحل النهائية من التشاور والاعتماد القانوني، وتوائم بقية بلدان جزر المحيط الهادئ أطرها الجمركية الوطنية مع الرموز المحدثة. ويعمل اليونيب عن كثب مع البلدان لاستكمال اعتماد رموز النظام المنسق المنقحة لتعزيز السيطرة على المواد الهيدروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية ورصدها في البلدان.
واستفسرت الأمانة عن البلدان التي لم تفرض بعد حظرًا رسميًا على استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومتى سيتم الانتهاء من ذلك. وأفاد اليونيب بأنه من المتوقع تقديم النظام القانوني الجديد في كيريباتي إلى البرلمان للموافقة عليه بحلول نهاية عام 2024 ومن المتوقع أن تسن وتنفذ ساموا وجزر سليمان النظام القانوني في عام 2025. وأفاد اليونيب أيضًا بأن البلدان تدرك أهمية هذا النظام لتجنب المزيد من الاعتماد على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
خطة تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
[bookmark: _Hlk125544833]نظام اعتماد وبناء قدرات الفنيين

طلبت الأمانة معلومات وتوضيحات إضافية بشأن نظم اعتماد الفنيين في بلدان جزر المحيط الهادئ. وأوضح اليونيب أنه لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم تصنيف بلدان جزر المحيط الهادئ الاثنتي عشرة إلى مجموعتين على أساس وجود تعليم مهني رسمي ومنهج تدريبي للتبريد وتكييف الهواء في البلد على النحو التالي:
(1) البلدان التي لا يوجد بها تعليم مهني رسمي/أو لديها تعليم مهني رسمي ولكن ليس لديها منهج تدريبي للتبريد وتكييف الهواء، وتشمل ثمانية بلدان: جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وناورو ونيوي وبالاو وتونغا وتوفالو. ولهذه البلدان، سيتم تصميم وتنفيذ تدريب محدد على ممارسات الخدمة الجيدة بتصميم أكثر قوة ونظام اعتماد قائم على الكفاءة لضمان كفاءة فنيي التبريد وتكييف الهواء قبل السماح لهم بالتعامل مع معدات التبريد وتكييف الهواء.

(2) تشمل البلدان التي لديها تعليم مهني رسمي مع مناهج تدريبية للتبريد وتكييف الهواء، أربعة بلدان: ولايات ميكرونيزيا الموحدة وساموا وجزر سليمان وفانواتو. بدأت هذه البلدان مناقشات مع السلطات التعليمية ذات الصلة لتعزيز البنية التحتية الحالية لزيادة مستوى التعليم والمهارة من برامج التدريب، التي سيتم ربطها بشروط لضمان الكفاءة قبل السماح لفنيي التبريد وتكييف الهواء بأداء الوظيفة. هذه البلدان الأربعة على استعداد لتقديم دعما تدريبيا لبلدان في جزر المحيط الهادئ الأخرى، اعتمادًا على جداول التدريب وتوافر المدربين في كل بلد.

وأوضح اليونيب أيضا أنه رغم عمل البلدان الأربعة، المذكورة أعلاه، مع معاهد التعليم والتدريب المهني والفني لدمج ممارسات الخدمة الجيدة الواردة في سياق بروتوكول مونتريال في إطار التأهيل الوطني للتدريب والتقييم، إلا أن المناهج التي تقدمها هذه المعاهد المهنية مخصصة للتعليم الرسمي (على سبيل المثال، الدراسة الفصلية) وليست مصممة لفنيي التبريد وتكييف الهواء الذين عملوا في هذا القطاع. لذلك، سيتم النظر في الاعتماد القائم على الكفاءة المستقلة أيضا في هذه البلدان لمعالجة القيود الزمنية لفنيي التبريد وتكييف الهواء العاملين في هذا القطاع وتمكينهم من الحصول على الاعتماد. وتغطي برامج الاعتماد قطاع مكيفات الهواء السكنية لضمان كفاءة الفنيين في إدارة التسرب والممارسات الآمنة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والبدائل. وعلى النحو الموضح في طلب الشريحة الثانية، سيتم إجراء تدريب المقيمين الرئيسيين على التقييم القائم على الكفاءة لتوحيد برامج الاعتماد بين جميع البلدان الاثنتي عشر. وتؤكد الموضوعات التي يغطيها المكون الإقليمي على إدارة التسرب والممارسات الآمنة وسيتم دمج الوحدات التي أنشئت في إطار مشروع كفاءة الطاقة لاحقًا. وفي إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، سيتم تنفيذ برنامج مماثل لاستهداف القطاعات التي لم تتم معالجتها في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الجارية.
وفيما يتعلق باستخدام مواد التبريد القابلة للاشتعال في التعديل التحديثي للمعدات، أوضح اليونيب أن التعديل التحديثي للمعدات باستخدام مواد التبريد القابلة للاشتعال لا يتم ممارسته في بلدان جزر المحيط الهادئ حيث لا ينصح بها بشدة بسبب المخاطر الأمنية الكبيرة التي تنطوي عليها. وأكد التدريب الذي تم تنظيمه في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمدربين الرئيسيين وفنيي التبريد وتكييف الهواء أن استخدام مواد التبريد القابلة للاشتعال يتطلب خبرة وأدوات متخصصة، التي غالبًا ما تكون مفقودة في أجزاء عديدة من المحيط الهادئ. وتركز برامج التدريب على بروتوكولات السلامة وأفضل الممارسات لتجنب المخاطر غير الضرورية لضمان ممارسات الخدمة والصيانة الآمنة وعدم تشجيع التعديل التحديثي باستخدام مواد التبريد القابلة للاشتعال للمعدات غير المصممة لهذا الاستخدام.
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع مصايد الأسماك
فيما يتعلق بمعالجة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع مصائد الأسماك، أوضح اليونيب أنه في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تُعطي الأولوية للسياسات والمساعدة الفنية. وسيقدم اليونيب الدعم السياسي للبلدان وينظم حلقة عمل لكيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو، حيث سيستعرضون تقييم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع مصائد الأسماك وسيتم إجراؤها كأحد الأنشطة المتبقية من الشريحة الأولى وسيتلقون تدريبًا على إدارة استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع مصائد الأسماك وإدارة التسرب. وستتلقى جزر سليمان وفانواتو مساعدة فنية بناءً على تقييمات مرافق التخزين البارد لمصانع معالجة الأسماك لتحديد التكنولوجيات البديلة التي يمكن اعتمادها بتكلفة فعالة. وأوضح اليونيب أيضًا أن بلدان جزر المحيط الهادي ستعمل على وضع مشروع نظام قانوني لحظر التسجيل الجديد للسفن التي تعمل بمعدات التبريد القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
أنشطة للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد
وفقا للقرار 89/6 (د)، أدرج اليونيب وحكومة أستراليا في خطة تنفيذ الشريحة طلباً لتمويل متعلقا بأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة.
حالة تنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء

أوضح اليونيب أن خمسة بلدان (كيريباتي وساموا وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو) نفذوا المعايير الدنيا لأداء الطاقة لمعدات التبريد وتكييف الهواء المنزلية، وفي ثلاثة بلدان (جزر كوك ونيوي وتونغا)، جاري وضع المعايير الدنيا لأداء الطاقة. ومن المتوقع أن يساعد المشروع المقترح بموجب القرار 89/6 البلدان على تحديث أو وضع وتنفيذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف بما في ذلك النظر في مواد التبريد لمعدات التبريد وتكييف الهواء، وبناء قدرات مسؤولي الأوزون الوطنيين وسلطات الجمارك وهيئات الطاقة فيما يتعلق بتنفيذ وإنفاذ المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف الجديدة أو المحدثة. وسيتم تنظيم حلقة عمل تدريبية لمسؤولي الأوزون الوطنيين والمعنيين بالطاقة وصناعة التبريد وتكييف الهواء لاستعراض دراسة المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف في أستراليا/نيوزيلندا والولايات المتحدة، التي سيتم تنفيذها، ومناقشة المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف الموحدة في بلدان جزر المحيط الهادئ. وسيعمل اليونيب أيضاً على وضع نظام تسجيل المنتجات الموحد الذي يشمل جودة مواد التبريد وسيستند إلى دراسة الأنظمة في البلدان التي لديها معايير للمعدات الموفرة للطاقة. وسيكون ذلك متاحًا لجميع البلدان وسيسهل، مقترنا ببناء القدرات، التحكم في واردات المعدات واعتماد معدات موفرة للطاقة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي أو لا تحدث احترار على الإطلاق. وأفاد اليونيب بأن التاريخ المتوقع لاعتماد المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف الجديدة أو المحدثة في جميع البلدان الاثنتي عشر سيكون 1 يناير/كانون الثاني 2028.
ونظرا لأنه يجب استيراد وحدات التكييف من بلدان أخرى، وعدم وجود مختبر فحص في بلدان جزر المحيط الهادئ، يشمل المشروع بناء القدرات ووضع إجراءات ومعايير مفصلة للتحقق من أداء معدات التبريد وتكييف الهواء من خلال نتائج الاختبار من مختبر معتمد ولقبول نتائج الاختبار.
نظرا إمكانية مساعدة جمعيات التبريد وتكييف الهواء في تنفيذ أكثر فعالية للتدابير الرامية إلى اعتماد معدات موفرة للطاقة وتشغيلها بطريقة موفرة للطاقة، يخطط اليونيب وأستراليا لإشراك صناعة التبريد وتكييف الهواء من خلال جمعية التبريد وتكييف الهواء (إن وجدت جمعية تبريد وتكييف الهواء في البلد) وبناء القدرات بشأن البدائل الموفرة للطاقة وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي من خلال حلقات العمل التدريبية والتقييمية لمدربي ومقيمي التبريد وتكييف الهواء، وسينشئان شبكة إقليمية احترافية للتبريد وتكييف الهواء تدمج كلا من كفاءة الطاقة والتخلص التدريجي/إزالة مواد التبريد. بالإضافة إلى ذلك، يهدف المشروع أيضًا إلى الاستفادة من أوجه التآزر بين تحسينات كفاءة الطاقة والتخلص التدريجي/إزالة مواد التبريد بشكل أسرع، التي تتضمن مشاورات للحصول على مردود والدعم من صناعة التبريد وتكييف الهواء وأصحاب المصلحة الآخرين. وستعمل هذه المشاورات أيضًا على تعزيز المعرفة والوعي لدى الصناعة فيما يتعلق باستراتيجية الحكومة والاتجاه بشأن كفاءة الطاقة والتخلص التدريجي/إزالة مواد التبريد. 
التنسيق بين خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ تعديل كيغالي

فيما يتعلق بتنسيق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية، التي قدمت أيضاً إلى هذا الاجتماع، أوضح اليونيب أنه تم تصميم الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي المقترحة بعناية لتجنب أي تداخلات وزيادة التكامل إلى أقضى حد ممكن. وعلى وجه التحديد، في حالة الأنشطة المتعلقة بقطاع التبريد وتكييف الهواء، شملت خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التدريب والدعم الفني المتعلقين بمكيفات الهواء، وشملت خطة تنفيذ تعديل كيغالي التدريب والدعم الفني لمعدات التبريد (على سبيل المثال، معدات التبريد التجارية والتخزين البارد) ومعدات تكييف الهواء المتنقلة. وتم تصميم برامج التوعية ونشر المعلومات لزيادة التكامل إلى أقصى حد ممكن والحد إلى أدنى حد ممكن من اعتماد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية.
تنفيذ السياسة الجنسانية
عزز تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بشكل فعال المساواة بين الجنسين وشجع مشاركة المرأة بشكل كامل في مختلف جوانب البرنامج. وشمل ذلك ضمان المشاركة العادلة في التخطيط وصنع السياسات والأدوار الاستشارية ورصد وتقييم أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبُذلت جهود لتشجيع مشاركة المرأة في جميع الفعاليات والأنشطة المنظمة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مثل الاجتماعات وحلقات العمل التدريبية ومبادرات بناء القدرات وجهود نشر المعلومات. وتم جمع البيانات المصنفة حسب الجنس كلما أمكن ذلك، إلى جانب البيانات المتعلقة بالمسائل الجنسانية، من أجل رصد وإعداد التقارير عن التأثيرات الجنسانية لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء حملات تدريب وتوعوية لبناء كفاءة الموظفين في مراعاة تعميم المنظور الجنساني، وتم تخصيص الموارد المالية الكافية لضمان إدراج الأنشطة المتعلقة بالجنسين في ميزانيات المشروع. وتمت أيضا مناقشة المسائل الجنسانية خلال حلقات العمل المواضيعية لتسهيل تقاسم الخبرات والدروس المستفادة. وإجمالا، شارك 1,069 شخصًا، بما في ذلك 331 امرأة (31 في المائة)، في أنشطة المشروع خلال الشريحة الأولى.
الاتفاق المحدث 
في ضوء إدراج تمويل لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد وطلب الشريحة الثانية في عام 2024 بدلاً من عام 2025 لكي تتلاءم مع تقديم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، تم تحديث الاتفاق المبرم بين حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ واللجنة التنفيذية. وعلى وجه التحديد، ‑تم تعديل التذيل 2- ألف وإضافة الفقرة 17 للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق المبرم في الاجتماع السادس والثمانين بموجب القرار 86/77، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وسيتم إلحاق الاتفاق المحدث كاملا بالتقرير النهائي للاجتماع الخامس والتسعين .
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
واصلت حكومات بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة التزامها بتنفيذ أنشطة بروتوكول مونتريال لإزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولضمان استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ستنفذ وحدات الأوزون الوطنية التدابير التالية:
مواصلة التواصل الوثيق مع المستوردين للحصول على بيانات استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومقارنتها بالبيانات الواردة من إدارة الجمارك؛ وهذا من شأنه أن يقلل من مخاطر واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غير القانونية؛
وإجراء مسوح منتظمة للسوق لقياس مدى انتشار التكنولوجيات البديلة في قطاع التبريد وتكييف الهواء؛
ورصد تنفيذ أنشطة بناء القدرات مع الوكالات المعنية؛
وبالتعاون مع الوزارات المعنية، إعداد وتقديم تقارير سنوية عن تقدم تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى حكوماتها وأمانة الصندوق المتعدد الأطراف؛ وهذا من شأنه أن يسهل الرصد الشامل للمشروع واتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز قدرة التنفيذ على الصعيد الوطني؛
وبالتعاون مع الوزارات المعنية، إعداد وتقديم تقارير سنوية عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمادة 7 من بروتوكول مونتريال إلى أمانة الأوزون التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقرير تنفيذ البرنامج القطري إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف.
بالإضافة إلى ذلك، سيستمر الدعم المقدم من اليونيب وأستراليا في مساعدة بلدان جزر المحيط الهادي طوال فترة التنفيذ. ومن المتوقع أن تصبح بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مختلف المعدات المستخدمة في بلدان جزر المحيط الهادي أكثر توفراً وفعالية من حيث التكلفة. وسيتم الترويج لهذه البدائل لتسريع اعتمادها في البلدان، وبالتالي تقليل مخاطر الاستمرار في الاعتماد على المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
خاتمة
يتضمن تقديم المشروع معلومات عن التقدم المحرز في تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأنجزت أنشطة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ديسمبر/ كانون الأول 2022 وتم تقديم تقرير عن إنجاز المشروع في أبريل/ نيسان 2023. وبدعم من خبير فني، قدم اليونيب وحكومة أستراليا مساعدة في التدريب وبناء القدرات لفنيي التبريد وتكييف الهواء بشأن ممارسات الخدمة الجيدة للمعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والخدمة الآمنة للمعدات التي تستخدم بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتدريب موظفي الجمارك والإنفاذ على ضبط ورصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأنشطة التوعية ونشر المعلومات بشأن البدائل بشكل رئيسي في وحدات تكييف الهواء السكنية ومعدات التبريد التجارية المختلفة. ويمثل صرف البلدان في المنطقة 27 في المائة من إجمالي الأموال المعتمدة للشريحة الأولى، مع العلم بأن الشريحة قُدِّمت قبل عام لكي تتلاءم مع تقديم المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي. وخطط اليونيب لتنفيذ المشروع بموجب القرار 89/6 على مدى الثلاثين شهرًا القادمة. ومن خلال هذا المشروع، سيدعم اليونيب اعتماد و/أو تحديث المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف في بلدان جزر المحيط الهادي بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2028؛ وييسر إجراءات استيراد المنتجات الموفرة للطاقة من خلال نظام تسجيل المنتجات؛ ويقد تدريبا لفنيي التبريد وتكييف الهواء على كفاءة الطاقة لصيانة وخدمة المعدات، وكذلك لموظفي الجمارك والإنفاذ على المعايير الدنيا لأداء الطاقة والتوصيف الجديدة لضبط ورصد الواردات. وسيضمن اليونيب أن الأنشطة في إطار خطط تنفيذ تعديل كيغالي، فور اعتمادها، ستكون متكاملة بشكل جيد مع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لزيادة التكامل إلى أقصى حد ممكن.
التوصية
[bookmark: _Hlk122622077]توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
الإحاطة علما بما يلي:
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو (المشار إليها فيما بعد باسم بلدان جزر المحيط الهادئ)؛
تقديم أنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد بالمبلغ 1,356,000 دولارا أمريكيا، يتألف من 953,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 123,890 دولارا أمريكيا، لليونيب و247,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 32,110 دولارا أمريكيا، لحكومة أستراليا؛
أن أمانة الصندوق قد حدثت الاتفاق المبرم بين حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وتحديداً: التذييل 2- ألف على أساس إدراج تمويل لأنشطة إضافية للحفاظ على كفاءة الطاقة في قطاع خدمة التبريد المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) (2) أعلاه وتقدم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام 2025 إلى عام 2024؛ والفقرة 17، التي أضيفت للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يحل محل الاتفاق المبرم في الاجتماع السادس والثمانين بموجب القرار 86/77؛
وتوصي أمانة الصندوق أيضا بالموافقة الشمولية على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان جزر النحيط الهادي، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2024-2030، بمستويات التمويل الموضحة في الجدول أدناه.
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	2,772,000
	348,188
	اليونيب

	(ب)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	382,000
	44,667
	حكومة أستراليا





ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات 
بلدان جزر المحيط الهادئ
	عنوان المشروع
	الوكالة

	خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليونيب (رئيسية)، حكومة أستراليا



	أحدث بيانات المادة 7 (المرفق واو)
	السنة: 2023
	68.30 طن متري
	158,209 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	بيانات الاستهلاك القطاعي للمواد الهيدروفلوروكربونية ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والأنشطة 

	
	الإيروسولات
	الرغوة
	مكافحة الحرائق
	التبريد وتكييف الهواء
	المذيبات
	أخرى

	
	
	
	
	التصنيع
	الخدمة
	
	

	
	
	
	
	التبريد
	تكييف الهواء
	أخرى
	
	
	

	حسبما قدم (2023)
	
	
	
	
	
	
	148,427
	
	

	أحدث تقرير عن البرنامج القطري (2023)
	
	
	
	
	
	
	158,539
	
	

	أنشطة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي حسبما تم الاتفاق عليها (نعم/لا)
	
	
	
	
	
	
	نعم
	
	



	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الخدمة للفترة 2020-2022
	44.78 طن متري
	99,894 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون



	بيانات الاستهلاك الأساسية ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )*
	2020
	2021
	2022
	المتوسط للفترة 2020 ‑2022

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية السنوي
	97,445
	99,275
	102,962
	99,894

	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	71,377

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	171,271


*انظر التفاصيل الخاصة بكل بلد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة 

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل

	نقطة البداية لتخفيضات الإجمالية المستدامة
	غير متاح

	المشروعات الاستثمارية للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة سابقًا
	لا

	إجمالي التخفيضات من المشروعات المعتمدة سابقًا ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون )
	غير متاح



	بيانات المشروع حسبما تمت الموافقة عليها
	2024*
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	الاستهلاك ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	حدود بروتوكول مونتريال
	171,271
	171,271
	171,271
	171,271
	171,271
	154,143
	غير متاح

	
	الحد الأقصى المسموح به
	171,271
	171,271
	150,416
	150,416
	150,416
	140,239
	غير متاح

	
	الحد الأقصى المسموح به (%)
	100
	100
	87.82
	87.82
	87.82
	81.88
	غير متاح

	المبالغ الموصي بها من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	683,000
	0
	0
	559,000
	0
	0
	1,242,000

	
	
	تكاليف الدعم
	88,790
	0
	0
	72,670
	0
	0
	161,460

	
	حكومة أستراليا
	تكاليف المشروع
	295,000
	0
	0
	93000
	0
	0
	388,000

	
	
	تكاليف الدعم
	38,350
	0
	0
	12,090
	0
	0
	50,440

	
	إجمالي تكاليف المشروع
	978,000
	0
	0
	652,000
	0
	0
	1,630,000

	
	إجمالي تكاليف الدعم
	127,140
	0
	0
	84,760
	0
	0
	211,900

	
	مجموع الأموال
	1,105,140
	0
	0
	736,760
	0
	0
	1,841,900


* موصى به للموافقة عليه في هذا الاجتماع 
	التخفيض من الاستهلاك المتبقي المؤهل لتمويل المرحلة الأولى بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
	غير متاح




	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفو فردية


وصف المشروع

تحتوي هذه الوثيقة على الأقسام التالية:
أولا. ملخص المقترح حسبما قدم
ثانيا. الخلفية: حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للبلد
ثالثا. استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية: لمحة عامة عن مستويات واتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد واستخداماتها القطاعية
رابعا. المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، حسبما قدمت: الاستراتيجية الشاملة وخطة التنفيذ للشريحة الأولى
خامسا. تعليقات الأمانة، بما في ذلك تكلفة الأنشطة المتفق عليها
سادسا. التوصية
أولا ملخص المقترح حسبما قدم
بالنيابة عن حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلباً للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، بتكلفة إجمالية قدرها 1,858,285 دولاراً أميركياً، تتألف من 1,256,500 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 163,345 دولاراً أميركياً لليونيب و388,000 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 50,440 دولاراً أميركياً لحكومة أستراليا، حسبما قدم في الأصل.[footnoteRef:8] [8:  وفقًا للخطابات المؤرخة بين يوليه/ تموز وأغسطس/ آب 2024 المرسلة من الوزارة المعنية في حكومات جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو إلى اليونيب.] 

سيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ على الوصول بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2029 إلى مستوى استهلاك جماعي قدره 140.239 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، حسبما قدم في الأصل. ويعادل مستوى الاستهلاك هذا انخفاضاً بنسبة 18.12 في المائة عن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية.
وتبلغ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي المطلوب في هذا الاجتماع 1,113,898 دولاراً أميركياً، تتألف من 690,750 دولاراً أميركياً، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 89,798 دولاراً أميركياً لليونيب و295,000 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 38,350 دولاراً أميركياً لحكومة أستراليا، حسبما قدم في الأصل، للفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2024 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2027.
ثانيا. الخلفية
حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
يقدم الجدول 1 معلومات عن خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
الجدول 1- حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإقليمية لبلدان جزر المحيط الهادئ
	
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية*

	الاجتماع عندما تمت الموافقة على/ تحديث خطة إدارة ا إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	الثالث والستون / الرابع والسبعون
	السادس والثمانون 

	التخفيض من خط الأساس
	35% بحلول عام 2020
	100% بحلول عام 2030

	إجمالي تكاليف للمشروع (بالدولار الأمريكي)
	1,696,000
	4,788,400

	تاريخ الإنجاز (الفعلي / المخطط له)
	ديسمبر/ كانون الأول 2022
	ديسمبر/ كانون الأول 2031


* يجري النظر في هذا الحالي في تحديث الاتفاق لكي يشمل أنشطة إضافية تتعلق بكفاءة الطاقة بموجب القرار 89/6.
حالة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية السابقة
يقدم الجدول 2 لمحة عامة عن الأنشطة التي تم تنفيذها في بلدان جزر المحيط الهادئ في سياق تعديل كيغالي مولها الصندوق المتعدد الأطراف.
الجدول 2- الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة سابقًا في بلدان جزر المحيط الهادئ
	اجتماع الموافقة
	عنوان المشروع
	الوكالة المنفذة
	التكلفة (بالدولار الأمريكي)
	تاريخ الإنجاز

	الرابع والسبعون​
	دراسة استقصائية لبدائل المواد المستنفدة للأوزون
	اليونيب
	480,000
	سبتمبر/ أيلول 2017

	80​
	الأنشطة التمكينية للتخلص التدريجي من مركبات الهيدروفلوروكربون
	اليونيب
	645,000
	يونيه/ حزيران 2022


ثالثا لمحة عامة عن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
تستورد بلدان جزر المحيط الهادئ المواد الهيدروفلوروكربونية فقط لاستخدامها في قطاع الخدمة. وكانت المواد الأكثر استهلاكًا في عام 2023 هي المادة R-404A (39.5 في المائة من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والمادة R-410A (24.7 في المائة)، و الهيدروفلوروكربون-134a (23.1 في المائة)، والمادةR-507-A (8.3 في المائة)، ومركبات هيدروفلوروكربونية أخرى 4.4 في المائة). ويوضح الجدول 3 استهلاك البلد للمواد الهيدروفلوروكربونية حسب ما أبلغت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
الجدول 3- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2023)*
	المادة الهيدروفلوروكربونية
	القدرة على إحداث الاحترار العالمي
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	طن متري

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	1,430
	5.46
	16.76
	16.92
	14.70
	25.58

	المادة R-404A
	3,922
	10.17
	7.47
	8.39
	7.00
	15.92

	المادة R-410A
	2,088
	11.93
	16.49
	13.07
	15.03
	18.72

	المادة R-507A
	3,985
	0.20
	0.89
	1.69
	4.48
	3.29

	مواد أخرى**
	2.02
	4.09
	4.25
	3.12
	4.80

	المجموع (طن متري)
	29.77
	45.69
	44.32
	44.32
	68.30

	طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون

	الهيدروفلوروكربون- 134a
	1,430
	7,802
	23,969
	24,198
	21,018
	36,578

	المادة R-404A
	3,922
	39,870
	29,285
	32,896
	27,470
	62,433

	المادة R-410A
	2,088
	24,896
	34,418
	27,281
	31,373
	39,069

	المادة R-507A
	3,985
	797
	3,543
	6,734
	17,836
	13,121

	مواد أخرى**
	2,845
	6,230
	8,166
	5,265
	7,008

	المجموع ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	76,210
	97,445
	99,275
	102,962
	158,209


* انظر المرفق الثالث بهذه الوثيقة للحصول على تفاصيل الاستهلاك في المادة 7 حسب البلد
** تشمل الهيدروفلوروكربون-32 و الهيدروفلوروكربون- 143a و الهيدروفلوروكربون-152a و الهيدروفلوروكربون-23 و المواد R-407A و R407C و R-427A و R-438A و R-507C

خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية

[bookmark: _Hlk118781799]أبلغت حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ عن بيانات المادة 7 للفترة 2020-2022. وكانت خطوط الأساس الموحدة لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ بإجمالي قدره 171,271 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عن طريق إضافة 65 في المائة من خطوط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المعبر عنها بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) إلى متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القترة 2020‑2022 لكل بلد. ويبين الجدول 4 إجمالي متوسط الاستهلاك وخطوط الأساس المحددة لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ، ويمكن العثور على البيانات الخاصة بكل بلد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة.
[bookmark: _Hlk131922742]الجدول 4- حساب خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	مكونات حساب خط الأساس
	2020
	2021
	2022

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية السنوي
	97,445
	99,275
	102,962

	متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القترة 2020‑2022
	99,894

	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (65%)
	71,377

	خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية
	171,271


تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
تتسق البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ في تقريرها عن البرامج القطرية لعام 2023 مع البيانات الواردة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال في 10 بلدان. وقدمت وحدة الأوزون الوطنية في ناورو عن غير قصد ملفًا خاطئا إلى أمانة الصندوق المتعدد الأطراف، وشمل تقرير البرنامج القطري لجزر سليمان عن طريق الخطأ المادة R-507C بدلاً من المادة R-507A. وفي كلتا الحالتين، طلب اليونيب من وحدات الأوزون الوطنية أن تعيد تقديم ملفها/تقريرها الصحيح في أقرب وقت ممكن لضمان الاتساق بين بيانات البرنامج القطري وبيانات المادة 7.
اتجاهات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
لم تتوافق بيانات المادة 7 وبيانات تقرير البرنامج القطري مع البيانات التي تم الحصول عليها من المسح الميداني للفترة من 2020 إلى 2023 في معظم بلدان جزر المحيط الهادئ. ويعزى ذلك إلى صغر حجم واردات المواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ مقارنة بالبلدان في مناطق أخرى. وبسبب وفورات الحجم، لا يستورد بعض المستوردين سنويا ولكنهم يحضرون شحنات أكبر لاستخدامها في السنوات التالية؛ لذلك، يمكن أن يكون الاستخدام أعلى أو أقل من الواردات في بعض السنوات. ويعكس تقرير بيانات المادة 7 وبيانات تقرير البرنامج القطري الواردات، بينما تعكس البيانات القطاعية استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية من قبل المستخدمين النهائيين المعنيين في جميع التطبيقات في السنة المعينة.
تُظهر بيانات المادة 7 المقدمة وبيانات المسح كليهما اتجاهًا متزايدًا في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية الملحوظ في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ من عام 2019 إلى عام 2023. وفي بيانات المادة 7، بشكل خاص، زاد الاستهلاك بشكل حاد في عام 2020 مقارنة بعام 2019، وظل مستقرًا نسبيًا من عام 2020 إلى عام 2022، وأظهر زيادة حادة أخرى في عام 2023 (بنسبة 54 في المائة من حيث الأطنان المترية). وقد لا تكون البيانات في عامي 2019 و2020 قد شملت جميع المواد الهيدروفلوروكربونية، بسبب عدم وجود نظام ترخيص للمواد الهيدروفلوروكربونية قيد التشغيل خلال هذين العامين في كيريباتي وجزر مارشال وناورو ونيوي وتوفالو وفانواتو. لذلك، اعتمدت البيانات المبلغ عنها على البيانات المقدمة من مستوردي المواد الهيدروفلوروكربونية التي حددتها وحدات الأوزون الوطنية. وفي عام 2023، كان النمو المرتفع ملحوظًا بشكل خاص في المادة R-404A ويليه الهيدروفلوروكربون- .134aوأظهرت البيانات القطاعية نموًا في جميع أنحاء قطاع الخدمة؛ ومع ذلك، تشمل القطاعات الفرعية التي تم تحديدها بأعلى معدل نمو تكييف الهواء التجاري والتبريد لسفن صيد الأسماك. وشهد استهلاك جميع بلدان جزر المحيط الهادئ باستثناء نيوي نموًا في إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2023 مقارنة بالسنوات السابقة.
يتم استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بشكل أساسي للخدمة في القطاع الفرعي لتكييف الهواء السكني (32 في المائة بالطن المتري و 26 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، ويليه التبريد في سفن صيد الأسماك (16 في المائة بالطن المتري و26 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والتبريد المستقل والتجاري (18 في المائة بالطن المتري و20 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، وقطاع تكييف الهواء المتنقل (21 في المائة بالطن المتري و12 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، والتخزين البارد والتبريد الصناعي (5 في المائة بالطن المتري و9 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والقطاعات الفرعية الأخرى (9 في المائة بالطن المتري و7 في المائة بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) على النحو الموضح في الجدولين 5 و6.
الجدول 5- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف الهواء بالطن المتري (2023)
	القطاع
	الهيدروفلوروكربون-32
	الهيدروفلوروكربون- 134a
	المادة R-404A
	المادة R-407A
	المادة R-407C
	المادة R-410A
	المادة R-507A
	المادة R-513A
	المجموع
	حصة 
الإجمالي
(%)

	قطاعات التبريد الفرعية

	المنزلي
	0.00
	2.04
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2.04
	3

	المستقل/التجاري
	0.00
	4.98
	4.85
	0.02
	0.87
	0.00
	0.39
	0.00
	11.11
	18

	التخزين البارد/الصناعي
	0.00
	0.00
	3.30
	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.00
	3.31
	5

	الحاوية المنقولة/المبردة
	0.00
	0.17
	0.44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.61
	1

	سفن صيد الأسماك
	0.00
	0.00
	5.39
	0.00
	0.00
	0.00
	4.51
	0.00
	9.90
	16

	قطاعات تكييف الهواء الفرعية

	السكني
	2.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.02
	17.53
	0.00
	0.00
	19.75
	32

	التجاري/المبردات
	0.46
	0.42
	0.63
	0.00
	0.00
	1.14
	0.00
	0.00
	2.65
	4

	المتنقل
	0.00
	12.82
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	12.82
	21

	المجموع
	2.66
	20.43
	14.60
	0.02
	0.89
	18.67
	4.91
	0.00
	62.18
	100


الجدول 6- استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في جميع [footnoteRef:9]بلدان جزر المحيط الهادئ في قطاعات خدمة التبريد وتكييف الهواء الفرعية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (2023) [9:  نفس المرجع.] 

	القطاع
	الهيدروفلوروكربون-32
	الهيدروفلوروكربون- 134a
	المادة R-404A
	المادة R-407A
	المادة R-407C
	المادة R-410A
	المادة R-507A
	المادة R-513A
	المجموع
	حصة 
الإجمالي
(%)

	قطاعات التبريد الفرعية

	المنزلي
	0
	2,914
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	2,914
	2

	المستقل/التجاري
	0
	7,123
	19,012
	44
	1,549
	0
	1,534
	2
	29,264
	20

	التخزين البارد/الصناعي
	0
	0
	12,930
	0
	0
	0
	32
	0
	12,961
	9

	الحاوية المنقولة/المبردة
	0
	246
	1,710
	0
	0
	0
	0 
	0
	1,956
	1

	سفن صيد الأسماك
	0
	0
	21,137
	0
	0
	0
	17,988
	0
	39,126
	26

	قطاعات تكييف الهواء الفرعية

	السكني
	1,485
	0
	0
	0
	34
	36,600
	0
	0
	38,119
	26

	التجاري/المبردات
	311
	595
	2,471
	0 
	0
	2,380
	0 
	0 
	5,756
	4

	المتنقل
	0 
	18,331
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	18,331
	12

	المجموع
	1,796
	29,209
	57,259
	44
	1,582
	38,980
	19,554
	2
	148,427
	100


قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء
يوجد حوالي 281 فنيًا معينا في قطاع خدمة تكييف الهواء المتنقل و541 معينا في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وفي خمسة بلدان (انظر الجدول 7 أدناه) تشارك الجامعات والكليات الوطنية والمؤسسات التعليمية الأخرى في توفير التعليم والتدريب المهني والفني في مجال خدمة التبريد وتكييف الهواء وفي ثلاثة بلدان تعد شهادة التعليم والتدريب المهني والفني إلزامية لفنيي التبريد،تكييف الهواء. وفي بلدان أخرى، تم إدراج مشاورات لتطوير وإنشاء برنامج وطني لاعتماد فنيي التبريد وتكييف الهواء كنشاط في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإقليمية لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ.
الجدول 7- عدد فنيي التبريد وتكييف الهواء وملامح قطاع الخدمة حسب البلد
	البلد
	فنيو تكييف الهواء المتنقل
	فنيو التبريد وتكييف الهواء 
	لديه نظام تعليم وتدريب مهني وفني في مجال التبريد وتكيف الهواء
	نظام الاعتماد القائم على الكفاءة

	جزر كوك
	10
	42
	لا
	لا

	كيريباتي
	12
	25
	لا
	لا

	جزر مارشال
	8
	6
	لا
	لا

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	20
	45
	نعم
	لا

	ناورو
	10
	10
	لا
	لا

	نيوي
	4
	3
	لا
	لا

	بالاو
	15
	57
	لا
	لا

	ساموا
	54
	82
	نعم
	نعم (إلزامي)

	جزر سليمان
	88
	162
	نعم
	نعم (إلزامي)

	تونغا
	23
	35
	نعم
	لا

	توفالو
	13
	20
	لا
	لا

	فانواتو
	24
	54
	نعم
	نعم (إلزامي)

	المجموع
	281
	541
	5
	3


خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي وتبريد وسائل النقل ومصايد الأسماك
تم تحديد جميع بلدان جزر المحيط الهادي التي لديها قطاع فرعي لخدمة التبريد المنزلي مع استهلاك بعض من الهيدروفلوروكربون- 134a، ومع ذلك، تم تحديد كمية متساوية تقريبًا من الوحدات الجديدة والمثبتة التي تستخدم المادةR-600a أيضا، ما يبين اتجاها مشجعا نحو هذا البديل. ويعتبر استهلاك الهيدروفلوروكربون في هذا القطاع الفرعي منخفضًا نسبيًا مقارنة بقطاعات الخدمة الفرعية الأخرى.
استهلاك الهيدروفلوروكربون في قطاع التبريد التجاري الفرعي، بما في ذلك وحدات التبريد التجارية المستقلة وغيرها من المعدات ذات الحجم التجاري، هو ثالث أعلى قطاع فرعي مستهلكا للمواد الهيدروفلوروكربونية بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ويستهلك أوسع نطاق من المواد الهيدروفلوروكربونية (حسب الترتيب من حيث الانتشار: المادة R-404A و الهيدروفلوروكربون- 134Aوالمادة R‑407C والمادة R-507A والمادة R-407A والمادة R-513A ). والمادتان الأكثر استخدامًا في هذا القطاع الفرعي هما الهيدروفلوروكربون- 134a و R-404A (بنسبة 45 و44 في المائة من الاستهلاك بالطن المتري في القطاع الفرعي على التوالي). ولم يتم الإبلاغ عن المادة R-513A في بيانات المادة 7، ولكن تم التحقق من صحة كمية صغيرة جدًا (2 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في مسح التحضير في تطبيقات التبريد التجاري. وفي المسح تم أيضًا تحديد وحدات تبريد مستقلة جديدة ومثبتة تعتمد على المادة R-600a (63 في المائة من المعدات الجديدة والمثبتة (والمادةR-290 (أقل من 1 في المائة). وتم تحديد وحدات تبريد تجارية مستقلة في كل بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ، ووحدات تبريد أخرى بحجم تجاري في تسعة من بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشر (جميعها باستثناء جزر كوك وجزر مارشال وتونغا).
إن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية للتبريد الصناعي والتخزين البارد هو الخامس الأعلى من بين القطاعات الفرعية الثمانية بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتم تحديد هذا القطاع الفرعي في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ باستثناء بالاو، وكانت المادة R-404A (99 في المائة في المائة من الاستهلاك بالطن المتري في القطاع الفرعي) والمادة R-507A هما المادتان الوحيدتان اللتان تم تحديدهما. وحدد المسح أيضا بعض المعدات القائمة على الأمونيا (R-717) (22 في المائة من الوحدات الجديدة والمثبتة التي تم تحديدها في هذا القطاع الفرعي). كما تم تحديد عدد صغير من المعدات القائمة على المادة R-717 في التخزين البارد. ويستهلك النقل المبرد وخدمة حاويات التبريد أقل استهلاك للمواد الهيدروفلوروكربونية، من بين القطاعات الفرعية الثمانية التي تم تحديدها، وأبلغت خمس بلدان فقط عن استهلاكها في هذا القطاع الفرعي (كيريباتي وناورو وساموا وجزر سليمان وتونغا)؛ وكانت المادة R-404A (72 في المائة من الأطنان المتريّة المستهلكة في القطاع الفرعي) والهيدروفلوروكربون‑134 هما المادتين الهيدروفلوروكربونية الوحيدتين اللذان تم تحديدهما. 
ومن حيث الأطنان نت مكافئ ثاني أكسيد الكربون، كانت خدمة سفن الصيد مرتبطة بأكبر استهلاك للمواد الهيدروفلوروكربونية بين بلدان جزر المحيط الهادئ. ومع ذلك، يحتل هذا القطاع الفرعي المرتبة الرابعة فقط من حيث استهلاكه للمواد الهيدروفلوروكربونية بالأطنان المترية، وهو موجود في خمسة بلدان فقط (جزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وتونغا وفانواتو). وتستخدم سفن صيد الأسماك كلاً المادتين R-404A (54 في المائة من الأطنان المترية المستهلكة في القطاع الفرعي) و R-404A (46 في المائة من المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة في القطاع الفرعي).
ونظراً للقدرة المرتفعة على إحداث الاحترار العالمي والوفرة والنمو المتوقع، يتم إعطاء الأولوية لاستهلاك المادة R-404A والمادة R‑507A و الهيدروفلوروكربون- 134aفي خدمة التبريد التجاري والصناعي وتبريد مصايد الأسماك في المرحلة الأولى المقترحة من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.

خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري 
إن قطاع تكييف الهواء السكني هو القطاع الفرعي الأعلى استهلاكًا للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ من حيث الأطنان المترية، وهو القطاع الذي يستهلك أعلى كمية من الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وأبلغت جميع بلدان جزر المحيط الهادئ عن استهلاك في هذا القطاع، الذي يستخدم في المقام الأول معدات قائمة على المادة R‑410A (89 في المائة من الأطنان المترية المستهلكة في هذا القطاع الفرعي) مع بعض استهلاك الهيدروفلوروكربون-32 (11 في المائة من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاع الفرعي). كما تم تحديد بعض المعدات القائمة على المادتين R‑407C و R-290 ، لكن كلتاهما تمثل أقل من 1 في المائة من المعدات الجديدة والمثبتة.
إن الاستهلاك في قطاع تكييف الهواء التجاري، بما في ذلك المبردات، صغير نسبيًا في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ، يصل إلى 4 في المائة فقط من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلاد بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وتم الإبلاغ عن استهلاك مواد هيدروفلوروكربونية في تكييف الهواء التجاري في تسعة من بلدان جزر المحيط الهادئ (جزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو)، بينما تم الإبلاغ عن استهلاك مواد هيدروفلوروكربونية في المبردات في ثمانية بلدان (كيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو وساموا وجزر سليمان وتوفالو وفانواتو). والمواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في التبريد التجاري هي الهيدروفلوروكربون-32 والمادة R-410A بينما تستخدم المبردات على نطاق أوسع المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطاتها، بما في ذلك الهيدروفلوروكربون-32 و الهيدروفلوروكربون- 134aوالمادة R-404Aوالمادة R-410A. وتمثل المادةR-410A ما حوالي 43 بالمائة من الأطنان المترية المستهلكة في المبردات وتكييف الهواء التجاري، وتليها المادة R‑404A (24 في المائة)، و الهيدروفلوروكربون-32 (17 في المائة)، و الهيدروفلوروكربون- 134a(16 في المائة).
خدمة تكييف الهواء المتنقل 
حددت جميع بلدان جزر المحيط الهادئ استهلاكا في القطاع الفرعي لتكييف الهواء. وتحتل الخدمة في القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتنقل المرتبة الرابعة الأعلى استهلاكا للمواد الهيدروفلوروكربونية من حيث الأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، ولكنها يحتل المرتبة الثانية من حيث الأطنان المترية. ولم يتم تحديد سوى الهيدروفلوروكربون- 134aفي هذا القطاع الفرعي، ولم يتم استخدام البدائل بعد في بلدان جزر المحيط الهادئ. ونظراً لكمية المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة في هذا القطاع الفرعي، فهو يحظى بالأولوية في إطار المرحلة الأولى المقترحة من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
رابعا المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حسبما قدمت
الإطار المؤسسي والسياسي والتنظيمي
أقرت حكومات جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة نظم قانونية و/أو تشريعات لفرض الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية وأنشأت آليات قانونية لرصد كل من المواد المستنفدة للأوزون والمواد الهيدروفلوروكربون من خلال أنظمة الترخيص. وكانت أنظمة ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية تعمل في جميع بلدان جزر المحيط الهادئ حتى يوليه/ تموز 2024. وكما هو الحال مع أنظمة ترخيص وحصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تتم معالجة طلبات الترخيص لاستيراد أو تصدير المواد الهيدروفلوروكربونية من خلال وحدات الأوزون الوطنية، المسؤولة أيضًا عن تخصيص حصص المواد الهيدروفلوروكربونية. ويتم تخصيص حصص للمستوردين بالطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ويتمتعوا بالمرونة في تحديد نوع وكمية المواد الهيدروفلوروكربونية وخلطاتها التي سيتم استيرادها ضمن حصتهم المخصصة. ولدى جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة أحكام في نظمها القانونية الحالية لطلب الحصول على ترخيص/تصريح لمناولة وتخزين وبيع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. ويتضمن الجدول 8 أدناه ملخصاً للتدابير التنظيمية، بما في ذلك طريقة تنفيذ نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية في كل بلد من بلدان جزر المحيط الهادي.
الجدول 8: البيئة التنظيمية والداعمة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة 
	بلدان جزر المحيط الهادي
	التدبير/الدعم (الحالة)

	نظام الترخيص والحصص لمركبات الهيدروفلوروكربون

	الجميع
	اعتبارًا من 1 يناير/ كانون الثاني 2021: جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة ونيوي وبالاو وساموا وتونغا وتوفالو وفانواتو
اعتبارًا من 23 نوفمبر/ تشرين الثاني: جزر سليمان
اعتبارًا من 1 مايو/ أيار 2023: ناورو

	نظام التراخيص والحصص المعمول به

	الجميع – تستند الحصص إلى الاستهلاك السنوي الأساسي لجميع بلدان جور النحيط الهادي 
	النظام الورقي: جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وناورو ونيوي وبالاو وساموا، وتونغا وتوفالو
النظام الإلكتروني: ولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وفانواتو (منصة متكاملة)

	جمعيات التبريد وتكييف الهواء

	كيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا
	جمعيات التبريد وتكييف الهواء النشطة

	توفالو وفانواتو
	تعمل وحدات التنظيم الوطنية مع الجهات المعنية بالتبريد وتكييف الهواء لتنشيط الجمعيات 

	نيوي وجزر مارشال
	ليس من العملي وجود جمعية تبريد وتكييف الهواء بهما بسبب انخفاض عدد الفنيين


استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
الاستراتيجية الشاملة
ستشمل الاستراتيجية الشاملة للتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية حتى عام 2045 خمسة عناصر استراتيجية: الحد من إمدادات المواد الهيدروفلوروكربونية؛ والحد من الطلب الجديد على المواد الهيدروفلوروكربونية ذات القدرة العالية على إحداث الاحترار العالمي؛ وتعزيز المعدات الصديقة للمناخ؛ والحد من الطلب على المواد الهيدروفلوروكربونية للخدمة؛ والاستعمال الآمن لبدائل ذات قدرة أقل على إحداث الاحترار العالمي. وسيتم تنفيذ الأنشطة من خلال نهج إقليمي يهدف إلى معالجة التحديات الشائعة في المنطقة ومن خلال النهج الوطنية، التي ستعالج التحديات الفريدة من نوعها داخل كل بلد. وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى بالتزامن مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2029، وستخفض الاستهلاك بنسبة 12.18 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2026 وبنسبة 18.12 في المائة بحلول عام 2029. ويستند التخفيض الإقليمي بنسبة 12.18 في المائة من خط الأساس المقترح إلى تخفيض بنسبة 30 في المائة من خط الأساس في جزر سليمان بحلول عام 25، ويستند التخفيض الإقليمي بنسبة 18.12 في المائة إلى تخفيض بنسبة 10 في المائة من خط الأساس في الـ 11 بلدان جزر المحيط الهادئ الآخرين بحلول عام 2029. ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية فترة 15 عامًا من عام 2030 إلى عام 2045.
التخفيضات المقترحة
توقعت حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ واليونيب استهلاكا في سيناريو العمل المعتاد دون أي تدخلات. في سيناريو العمل المعتاد هذا، من المتوقع أن يتجاوز استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية التزامات الامتثال بحلول عام 2026 بناءً على نمو سنوي بنسبة 2.71 في المائة. ومن المفترض أن تستمر المواد الهيدروفلوروكربونية والتطبيقات التي تهيمن على استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية الحالي (على سبيل المثال، التبريد التجاري وتكييف الهواء السكني) في النمو. وعلى وجه التحديد، من المتوقع أن تستمر كلا المادة R-404A و الهيدروفلوروكربون- 134a في الهيمنة على استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ. ومن المتوقع أن تزداد المادة R-404A والمادة R-507A و الهيدروفلوروكربون-134a ببطء من عام 2024 إلى عام 2045 بسبب النمو المستمر المتوقع في سفن صيد الأسماك والتبريد التجاري وتكييف الهواء المتنفل. ومن المتوقع أن ينخفض استخدام المادةR-410A من عام 2031 فصاعدًا، ولكن ستظل كمية المادةR-410A مرتفعة نسبيًا مقارنة ببقية المواد الأخرى. ويكشف الاتجاه في الجدول 9 أدناه أنه بدءًا من عام 2027، من المتوقع أن يتجاوز استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة مستوى التحكم بموجب سيناريو العمل المعتاد، مما يفرض مخاطر عدم الامتثال.
الجدول 9- توقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في ظل السيناريو غير المقيد وحدود بروتوكول مونتريال وتخفيضات المواد الهيدروفلوروكربونية المقترحة في المرحلة الأولى ( طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	
	2023*
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029

	توقعات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (معدل النمو السنوي 2.71 في المائة)
	158,209
	162,490
	166,886
	171,401
	176,039
	180,801
	185,693

	حدود استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في بروتوكول مونتريال
	غير متاح
	171,271
	171,271
	171,271
	171,271
	171,271
	154,143

	استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية المقترح في خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	غير متاح
	171,271
	171,271
	150,416
	150,416
	150,416
	140,239

	التخفيض المقترح في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من خط الأساس (%)
	غير متاح
	0
	0
	-12.18
	-12.18
	-12.18
	-18.12


* حسب بيانات المادة 7.
** من المتوقع في سيناريو العمل المعتاد نمو ثابت في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية ليصل إلى 185,693 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2029، مما يؤدي إلى نمو سنوي متوسط على مدى فترة السنوات الست بحوالي 2.71 في المائة.
الأنشطة المقترحة
سيتم تنفيذ الاستراتيجيات الشاملة من خلال أنشطة إقليمية ووطنية، مع تحديد أنشطة وطنية محددة لكل بلد، على النحو الموجز في الجدولين 10 و11 أدناه. وسيتولى اليونيب قيادة الأنشطة الإقليمية بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، وستركز حكومة أستراليا، بصفتها الوكالة الثنائية المتعاونة، على تطوير الأدوات اللازمة لتسهيل تنفيذ الأنشطة الوطنية. ويتم إعطاء الأولوية للاستهلاك في خدمة التبريد التجاري والصناعي وتبريد مصايد الأسماك وجاري إعطاء الأولوية لتكييف الهواء السكني والمتنقل في إطار الأنشطة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
الجدول 10- الأنشطة الإقليمية والوطنية الرئيسية في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلدان جزر المحيط الهادئ 
	المكون الاستراتيجي
	الأنشطة الإقليمية
	تكلفة المرحلة 
(بالدولار الأمريكي)
	الأنشطة الوطنية (اليونيب)
	تكلفة المرحلة
(بالدولار الأمريكي)

	سياسات ونظم لدعم التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	ثلاث حلقات عمل مواضيعية إقليمية لمسؤولي الأوزون الوطنيين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة من بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة بالتزامن مع اجتماعات الشبكة السنوية (اليونيب)
	262,500
	[bookmark: RANGE!F3]حلقات عمل تشاورية عامة لدعم التحديثات التنظيمية تشمل:
- حظر استيراد مكيفات الهواء القائمة على المادة R-410a (جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة) 
- حظر استيراد الثلاجات المنزلية القائمة على الهيدروفلوروكربون- 134a(جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة) 
- استكشاف إمكانية حظر التسجيل الجديد لسفن الصيد المبردة القائمة على مواد هيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي (جزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وتونغا وفانواتو) 
	48000

	تعزيز نظم الرصد والإنفاذ
	تقييم الخبراء لأنظمة الترخيص في كيريباتي وناورو ونيوي وجزر مارشال وتونغا وتوفالو وحلقة عمل حول تعزيز أنظمة الترخيص والحصص والدعم المقدم للبلدان بعد الاجتماعات (اليونيب)
	45,500
	إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية وتدريب المستوردين (ولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا)
	160,000

	
	حلقة عمل فنية واحدة حول تعزيز نظام التراخيص والحصص لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة (اليونيب)
	95000
	
	

	بناء القدرات في قطاع تكييف الهواء المتنقل
	إنشاء وحدة تدريب وتقييم لممارسات الخدمة الجيدة لتكييف الهواء المتنقل قائمة على الكفاءة 
(حكومة أستراليا)
	25000
	برنامج تدريبي علي ممارسات الخدمة الجيدة لفنيي تكييف الهواء المتنقل (جزر كوك وكيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو)
	72,000

	
	حلقة عمل إقليمية قائمة على الكفاءة لمدة خمسة أيام لتدريب المدربين في بلد مضيف محدد لمدربي تكييف الهواء المتنقل الرئيسيين من 9 من بلدان جزر المحيط الهادئ في عام 2026 (حكومة أستراليا) 
	105,000
	
	

	بناء القدرات في مجال التبريد والتخزين البارد
	حلقة عمل إقليمية واحدة لمدة خمسة أيام لتدريب المدربين في بلد مضيف محدد للمدربين الرئيسيين في مجال التبريد وتكييف الهواء من 9 من بلدان جزر المحيط الهادئ في عام 2025
(حكومة أستراليا) 
	105,000
	برنامج تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد والتخزين البارد (جزر كوك، كيريباتي، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، ناورو، بالاو، ساموا، جزر سليمان، تونغا، وفانواتو)
	168,000

	
	إنشاء وحدة تدريب وتقييم قائمة على الكفاءة لممارسات الخدمة الجيدة والسلامة (حكومة أستراليا)
	30,000
	
	

	
	خبير في التبريد وتكييف الهواء للتدريب على ممارسات الخدمة الجيدة للتبريد والتخزين البارد لجزر مارشال ونيوي وتوفالو وجزر مارشال
(حكومة أستراليا) 
	30,000
	برنامج تدريب الفنيين بخبير في التبريد وتكييف الهواء على ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد والتخزين البارد (جزر مارشال ونيوي وتوفالو)
	10,500

	بناء القدرات في قطاع مصايد الأسماك
	لا يوجد مكون إقليمي
	 
	بناء القدرات لوحدات الأوزون الوطنية وفنيي التبريد وتكييف الهواء الذين يخدمون سفن الصيد (جزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وتونغا وفانواتو)
	10000

	تكنولوجيا بديلة ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي
	ندوة واحدة لمدة يومين حول التكنولوجيا البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي المتوفرة والمتاحة في البلد المضيف المحدد لمسؤولي الأوزون الوطنيين وممثلي صناعة التبريد وتكييف الهواء من بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة لحضور الندوة جنبًا إلى جنب مع اجتماع شبكة بلدان جزر المحيط الهادي في عام 2027
(حكومة أستراليا) 
	93000
	مشروع تجريبي لتكنولوجيا ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي (جزر كوك، وبالاو، وساموا، وجزر سليمان، وتونغا، وفانواتو)
	150,000

	التوعية العامة

	تصميم مواد توعية لخطط تنفيذ تعديل كيغالي مع مراعاة تعميم المنظور الجنساني (اليونيب)
	20000
	إذكاء الوعي والتواصل لدى أصحاب المصلحة المعنيين (جميع بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة)
	104,000

	رصد ودعم المشروع
	لا يوجد مكون إقليمي
	 
	رصد المشروع (جميع بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة) ويشمل: 
- السفر الداخلي لدعم التنفيذ (42,000 دولارا أمريكيا)؛ 
- والمستلزمات المكتبية لدعم التنفيذ (69,000 دولارا أمريكيا)
	111,000

	المجموع
	المكون الإقليمي
	811,000
	المكون الوطني
	833,500



الجدول 11- التكلفة حسب النشاط وحسب البلد للمكونين الوطني والإقليمي من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلدان جزر المحيط الهادئ حسبما قدمت ( بالدولار الأمريكي)
	البلد
	السياسات والنظم لدعم التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	تعزيز أنظمة الرصد والإنفاذ
	بناء القدرات في قطاع MAC
	بناء القدرات في مجال التبريد والتخزين البارد وسفن صيد الأسماك والمشروع الإيضاحي
	التوعية العامة
	تنفيذ ورصد المشروع 
	المجموع

	الأنشطة الوطنية

	جزر كوك
	4,000
	0
	6,000
	37,000
	12,000
	8,500
	67,500

	كيريباتي
	4,000
	0
	6,000
	6,000
	4,000
	6,000
	26,000

	جزر مارشال
	4,000
	0
	0
	5,500
	4,000
	6,000
	19,500

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	4,000
	32,000
	6,000
	20,000
	12,000
	17,000
	91,000

	ناورو
	4,000
	0
	0
	6,000
	4,000
	3,000
	17,000

	نيوي
	4,000
	0
	0
	3,500
	4,000
	3,000
	14,500

	بالاو
	4,000
	32,000
	6,000
	43,000
	12,000
	7,000
	104,000

	ساموا
	4,000
	32,000
	12,000
	52,000
	12,000
	12,000
	124,000

	جزر سليمان
	4,000
	32,000
	18,000
	72,000
	12,000
	16,750
	154,750

	تونغا
	4,000
	32,000
	6,000
	45,000
	12,000
	11,500
	110,500

	توفالو
	4,000
	0
	6,000
	3,500
	4,000
	3,000
	20,500

	فانواتو
	4,000
	0
	6,000
	45,000
	12,000
	17,250
	84,250

	المجموع الفرعي
	48,000
	160,000
	72,000
	338,500
	104,000
	111,000
	833,500

	الأنشطة الإقليمية

	اليونيب
	262,500
	140,500
	0
	0
	20,000
	0
	423,000

	حكومة أستراليا
	0
	0
	130,000
	258,000
	0
	0
	388,000

	المجموع الفرعي
	262,500
	140,500
	130,000
	258,000
	20,000
	0
	811,000

	مجموع المكون
	310,500
	300,500
	202,000
	596,500
	124,000
	111,000
	1,644,500

	
	
	
	
	
	
	
	


تنفيذ وتنسيق ورصد المشروع
سيستمر النظام الذي أنشيء في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حيث يتولى اليونيب إدارة مكون خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإقليمية، وتستمر وحدات الأوزون الوطنية في كل بلد في تحمل مسؤولية تنسيق وتنفيذ ورصد الأنشطة الوطنية. وتبلغ تكلفة رصد الأنشطة 111,000 دولارا أميركيا، التي ستستخدم في السفر المحلي والمستلزمات المكتبية لدعم التنفيذ.
تنفيذ السياسة الجنسانية
وفقا للقرارات 84/92 (د)، 90/48 (ج) و92/40 (ب)، سيتم النظر في مراعاة تعميم المنظور الجنساني طوال تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية. علاوة على ذلك، تم إجراء تقييم أولي للجنسين أثناء إعداد المشروع لخطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية لتحليل كيفية مراعاة تعميم المنظور الجنساني أثناء تنفيذ المشروع. وسيضمن العاملون في إدارة المشروع أن الموارد البشرية وإدارة المعرفة وبناء القدرات ستكون مراعية للاعتبارات الجنسانية من خلال تضمين مؤشرات محددة لكل نشاط ورصد التقدم والإبلاغ عنه. وتم تضمين مؤشرات في المكونين الإقليمي والوطني وستشمل عدد المتقدمين والتعيينات من النساء والرجال، ونسبة الرجال والنساء الذين يتلقون المعلومات ويشاركون في الأنشطة بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي، وعدد التقييمات المراعية للاعتبارات الجنسانية.
تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
ومن المتوقع إنجاز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2031، وستستمر المرحلة الأولى من تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي حتى عام 2030. وبناءً على ذلك، سيتم تنفيذ خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنفيذ تعديل كيغالي بشكل مشترك بين عامي 2024 و2030. وصُممت أنشطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية لكي تتوافق مع إزالة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى أقصى حد ممكن، من خلال تحديد الفرص للجهود التكميلية وتجنب التكرار.
ويرد في المرفق الرابع الجدول المقترح لالتزامات التخفيض التدريجي وشرائح التمويل في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية، وجدول التزامات الإزالة وشرائح التمويل في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الإقليمية، وجدول التزامات الإزالة وشرائح التمويل في كل بلد من بلدان جزر المحيط الهادي. ويقدم المرفق الخامس لمحة عامة عن أنشطة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، التي توضح أن الأنشطة المخطط لها في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي إما تتجنب تكرار الأنشطة المخطط لها في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أو تضيف عنصراً أو تركيزاً جديداً لإنجاز أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
تم اقتراح ميزانية المرحلة الأولى بقيمة 1,644,500 دولارا أمريكيا. وتتوافق تكاليف الأنشطة في قطاع خدمة التبريد التي اقترحت لإحدى عشرة بلدا بما في ذلك المكونين الإقليمي والوطني وفقا للقرار 92/37. ولجزر سليمان، يكون المكونان الإقليمي والوطني المقترحان أعلى بقيمة 9,750 دولارا أمريكيا من الحد الأقصى للتمويل المؤهل في القرار 92/37. وتعزى التكلفة الأعلى إلى التخفيض الإضافي المقترح بنسبة 30 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2029. علاوة على ذلك، رغم أن البلدان الإحدى عشرة الأخرى أقل كثيرا من الحد الأقصى للتمويل المؤهل للمشروع الفردي بموجب القرار 92/37، فإن المكون الإقليمي وقدره 811,000 دولارا أمريكيا مدرج بالفعل، مما يجعل إجمالي تكاليف المشروع 1,644,500 دولارا أمريكيا للأنشطة الإقليمية والوطنية، وهو يزيد بقيمة 14,500 دولارا أمريكيا عن مجموع الحد الأقصى للمشروع الفردي لتحقيق تخفيض إجمالي بنسبة 18.12 في المائة من خط الأساس الإقليمي بحلول عام 2029، على النحو الموضح أدناه في الجدول 12.
الجدول 12- التكاليف المقترحة للمكونين الوطني والإقليمي والتخفيض المقترح للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلدان جزر المحيط الهادئ (بالدولار الأمريكي)
	البلد
	متوسط الاستهلاك
 2020-2022 (طن متري)
	التمويل المؤهل 
(القرار 92/37
	مجموع المقترح
	(%) التخفيض المقترح 
بحلول عام 2029 

	جزر كوك
	1.77
	135,000
	67,500
	10

	كيريباتي
	2.25
	135,000
	26000
	10

	جزر مارشال
	3.22
	135,000
	19,500
	10

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	3.87
	135,000
	91000
	10

	ناورو
	0.46
	135,000
	17000
	10

	نيوي
	0.02
	135,000
	14,500
	10

	بالاو
	3.15
	135,000
	104,000
	10

	ساموا
	6.09
	135,000
	124,000
	10

	جزر سليمان
	16.10
	145000
	154,750
	30

	تونغا
	1.71
	135,000
	110,500
	10

	توفالو
	0.13
	135,000
	20,500
	10

	فانواتو
	6.00
	135,000
	84,250
	10

	الأنشطة الإقليمية
	غير متاح
	غير متاح
	811,000
	غير متاح

	المجموع
	44.78
	1,630,000
	1,644,500
	18


تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية
سيتم تنفيذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، بمبلغ إجمالي قدره 985,750 دولارا أمريكيا، بين ديسمبر/ كانون الأول 2024 وديسمبر/ كانون الأول 2027، وستشمل الأنشطة الموضحة في الجدول 13 أدناه.
الجدول 13- الأنشطة الإقليمية والوطنية الرئيسية في إطار الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي
	المكون الاستراتيجي
	الأنشطة الإقليمية
	تكلفة المرحلة 
(بالدولار الأمريكي)
	الأنشطة الوطنية (اليونيب)
	تكلفة المرحلة
(بالدولار الأمريكي)

	سياسات ونظم لدعم التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	حلقتا عمل مواضيعية إقليمية لمسؤولي الأوزون الوطنيين وأصحاب المصلحة الآخرين ذوي الصلة من بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة بالتزامن مع اجتماعات الشبكة السنوية (اليونيب)
	175,000
	حلقات عمل تشاورية عامة في جميع بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة لدعم التحديثات التنظيمية تشمل:
- حظر استيراد مكيفات الهواء القائمة على المادة R-410a (جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة)
- حظر استيراد الثلاجات المنزلية القائمة على الهيدروفلوروكربون- 134A (جميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة)
- استكشاف إمكانية حظر التسجيل الجديد لسفن الصيد المبردة القائمة على مواد هيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي (جزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وتونغا وفانواتو)
	48,000

	تعزيز نظم الرصد والإنفاذ
	تقييم الخبراء لأنظمة الترخيص في كيريباتي وناورو ونيوي وجزر مارشال وتونغا وتوفالو وحلقة عمل حول تعزيز أنظمة الترخيص والحصص والدعم المقدم للبلدان بعد الاجتماعات (اليونيب)
	53,000
	التشاور بشأن إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية وتدريب المستوردين (ولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا) وتدريب مستوردي المواد الهيدروفلوروكربونية على استخدام نظام الترخيص الإلكتروني (ولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا)
	160,000

	بناء القدرات في قطاع تكييف الهواء المتنقل
	إنشاء وحدة تدريب وتقييم لممارسات الخدمة الجيدة لتكييف الهواء المتنقل قائمة على الكفاءة 
(حكومة أستراليا)
	25,000
	12 حلقة عمل تدريبية حول ممارسات الخدمة الجيدة لعدد إجمالي قدره 180 فني تكييف الهواء المتنقل (جزر كوك وكيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو)
	36,000

	
	ورشة عمل إقليمية واحدة لتدريب المدربين على أساس الكفاءة لمدة خمسة أيام في بلد مضيف محدد لمدربي MAC الرئيسيين من 9 بلدان جزر المحيط الهادئ في عام 2026 
(حكومة أستراليا)
	105,000
	
	

	بناء القدرات في مجال التبريد والتخزين البارد
	حلقة عمل إقليمية واحدة لمدة خمسة أيام لتدريب المدربين في بلد مضيف محدد للمدربين الرئيسيين في مجال التبريد وتكييف الهواء من 9 من بلدان جزر المحيط الهادئ في عام 2025
(حكومة أستراليا) 
	105,000
	27 حلقة عمل تدريبية حول ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد والتخزين البارد لإجمالي 405 فنيًا (جزر كوك وكيريباتي وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وفانواتو)
	81,000

	
	إنشاء وحدة تدريب وتقييم قائمة على الكفاءة لممارسات الخدمة الجيدة والسلامة (حكومة أستراليا)
	30,000
	
	

	
	خبير في التبريد وتكييف الهواء للتدريب على ممارسات الخدمة الجيدة للتبريد والتخزين البارد لجزر مارشال ونيوي وتوفالو وجزر مارشال
(حكومة أستراليا)
	30,000
	ثلاث حلقات عمل تدريبية للفنيين لإجمالي 15 فنيًا بخبير في التبريد وتكييف الهواء حول ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد والتخزين البارد (جزر مارشال ونيوي وتوفالو)
	5,250

	بناء القدرات في قطاع مصايد الأسماك
	لا يوجد مكون إقليمي
	-
	بناء القدرات لوحدات الأوزون الوطنية وفنيي التبريد وتكييف الهواء الذين يخدمون سفن الصيد (جزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وجزر سليمان وتونغا وفانواتو)
	5,000

	التوعية العامة

	تصميم مواد توعية لخطط تنفيذ تعديل كيغالي مع مراعاة تعميم المنظور الجنساني (اليونيب)
	20,000
	إذكاء الوعي والتواصل لدى أصحاب المصلحة المعنيين (جميع بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة)
	52,000

	رصد ودعم المشروع
	لا يوجد مكون إقليمي
	-
	رصد المشروع (جميع بلدان جزر المحيط الهادي الاثني عشرة) ويشمل:
- السفر الداخلي لدعم التنفيذ ( 21,000 دولارا أمريكيا)؛
- والمستلزمات المكتبية لدعم التنفيذ (34,500 دولارا أمريكيا) 
	55,500

	المجموع
	المكون الإقليمي
	543,000
	 المكون الوطني
	442,750


[bookmark: _Hlk126916095]تعليقات وتوصيات الأمانة 
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[bookmark: _Hlk126916111]المشكلات المتعلقة باستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية
إثناء استعراض البيانات الأساسية للمواد الهيدروفلوروكربونية، طلبت سبعة ببلدان (وهي جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وناورو ونيوي وتوفالو وفانواتو) تنقيح البيانات الأساسية في الاجتماع الثالث والسبعين للجنة التنفيذ. واقترح اليونيب استخدام بيانات المادة 7 كما سجلتها أمانة الأوزون (طن متري وطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) لاستعراض المشروع، بينما كان القرار معلقًا؛ ونظرًا لأن خطوط الأساس لاستهلاك قطاع الخدمة في هذه البلدان أقل جميعها من 15 طن متري، لن يتأثر إجمالي مستوى التمويل للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي. وفي الاجتماع الثالث والسبعين، قررت اللجنة التنفيذية عدم الموافقة على التغييرات المقترحة لخطوط الأساس في هذه البلدان؛ لذا، تمثل البيانات الواردة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة خط الأساس الحالي لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لكل بلد من تلك البلدان.
وأفاد اليونيب بأنه رغم أن جميع بلدان جزر المحيط الهادئ لديها نظام ترخيص وحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية منفذ وعامل، يصعب تجنب التناقضات بسبب صغر مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربوني للغاية وبسبب فترة التعديل التي تستغرقها وحدات الأوزون الوطنية في رصد وإعداد التقارير عن مجموعة جديدة من المواد. ونتيجة لذلك، وجدت بعض الأخطاء في بعض بلدان المنطقة في تقارير بيانات البرامج القطرية، التي أعادت تسع بلدان (جزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وجزر سليمان وتونغا وفانواتو) تقديمها للسنوات بين عامي 2019 و 2022، التي تختلف حسب البلد. وتم تحديد تناقضات إضافية في تقارير البرامج القطرية لعام 2023 في ناورو وجزر سليمان وفي تقرير عام 2021 المعاد تقديمه لفانواتو؛ وأعيد تقديم هذه التقارير حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، على الرغم من أن الأمانة لم تستعرضها قبل نشر هذه الوثيقة. وستساعد المكونات الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتنظيمية ونظم الرصد والإنفاذ، المدرجة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، في معالجة هذه المشكلات.
وفيما يتعلق بإدارة والتخلص من المعدات المنتهي عمرها الافتراضي، أوضح اليونيب أن البلدان ليس لديها أي نظم لتنظيم ورصد المناولة الآمنة لمواد التبريد والتخلص منها من المعدات التي توصل إلى نهاية عمرها الافتراضي. علاوة على ذلك، سيتم النظر في أي نظم من هذا القبيل في إطار مشروع سيتم تقديمه بموجب القرار 91/66، الذي قُدم له طلبا للحصول على تمويل تحضيري له إلى هذا الاجتماع.
الإطار المؤسسي والسياساتي والتنظيمي
نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية
وفقاً للقرار 87/50 (ز)، أكد اليونيب أن بلدان جزر المحيط الهادئ أنشأت أنظمة ترخيص وحصص لرصد واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية. وأوضح اليونيب للبيئة المنهجية المقترحة التي ينبغي اتباعها في مختلف بلدان المنطقة لإدارة حصص المواد الهيدروفلوروكربونية لضمان بقاء استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في كل بلد ضمن أهداف الامتثال. وأشار الأمانة إلى أنه حتى التغييرات الطفيفة في كميات الواردات من مواد معينة ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي يمكن أن تؤثر على أهداف البلد الوطنية لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. وأوضح اليونيب أنه ستتم إدارة ذلك من خلال تخصيص دقيق لحصص المواد الهيدروفلوروكربونية إلى جانب التدريب وبناء القدرات لوحدات الأوزون الوطنية بشأن إدارة حصص المواد الهيدروفلوروكربونية، ورصد وإنفاذ تخصيص الحصص والواردات، والتنسيق القوي والتشاور مع المستوردين وسلطات الجمارك. ستضمن الأنشطة المتعلقة بتعزيز أنظمة الرصد والإنفاذ للمواد الهيدروفلوروكربونية وبناء القدرات في إطار كلتا خطتي إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية وتنفيذ تعديل كيغالي، خاصة، تحقيق الامتثال.
نظم لحظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية
طلبت الأمانة معلومات إضافية عما إذا كانت بلدان جزر المحيط الهادي تنظر في حظر استيراد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، وخاصة الثلاجات المنزلية ومعدات التبريد التجارية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية، ومكيفات الهواء القائمة على المادة R-410A. وأوضح اليونيب أنه لا يوجد حاليًا حظر على أي معدات قائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد. وخلال تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي، ستنظر بلدان جزر المحيط الهادي في التدخلات التنظيمية التي ستقلل من عدد المعدات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية. وفيما يتعلق بالجداول الزمنية، ذكر اليونيب أن بلدان جزر المحيط الهادي ستتمكن من تنفيذ نظما لحظر استيراد الثلاجات المنزلية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية ومكيفات الهواء القائمة على المادة R-410A بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2029. وستستمر أيضا في التشاور مع الموظفين الفنيين المعنيين وأصحاب المصلحة الوطنيين بشأن تنفيذ ضوابط و/أو حظر إضافية على معدات التبريد التجارية القائمة على مواد هيدروفلوروكربونية ذات قدرة عالية على إحداث الاحترار العالمي. ووافق اليونيب على تقديم تحديث بشأن هذه النظم عند تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
[bookmark: _Hlk126916116]المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة 
طلبت الأمانة معلومات إضافية تتعلق بكيفية معالجة بناء قدرات فنيي الخدمة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية. وأوضح اليونيب أن برامج بناء القدرات والتدريب المخطط لها، على الصعيدين الإقليمي والوطني، ستتعلق بمعدات التبريد ومعدات تكييف الهواء المتنقلة. وتشمل أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية أنشطة بناء قدرات فنييين لتكييف الهواء، التي ستدعم أيضاً التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، لتجنب تكرار الأنشطة. وفيما يتعلق بدعم المعدات لفنيي الخدمة، أوضح اليونيب أنه مع الأخذ في الاعتبار التمويل الحالي المتاح في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية والأولويات الوطنية للبلدان بشأن إدارة الطلب والعرض للمواد الهيدروفلوروكربونية، لم يتم التخطيط لتقديم دعم المعدات لمراكز التدريب وفنيي الخدمة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية. ومع ذلك، سيعمل اليونيب وحكومة أستراليا مع بلدان جزر المحيط الهادئ للاستفادة من المعدات التي تم الحصول عليها في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبناء قدرات فنيي الخدمة أثناء التدريب المقدم في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي. وسيتم النظر في اقتناء معدات لمراكز التدريب والفنيين بناء على تقييم الاحتياجات الفنية أثناء إعداد المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
وفيما يتعلق بنظام اعتماد فنيي الخدمة، يعمل اليونيب مع بلدان جزر المحيط الهادئ التي لديها أحكام بشأن اعتماد فنيين لمناولة مواد التبريد في نظمها المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون لضمان إنفاذ هذه النظم، ويدعم البلدان الأخرى في تقييم التدابير التنظيمية الممكنة لاعتماد الفنيين الإلزامي. وخلال حلقة العمل المواضيعية حول إنشاء وتنفيذ الاعتماد القائم على الكفاءة في بلدان جزر المحيط الهادئ التي عقدت في جزر كوك في فبراير/ شباط 2024 كجزء من أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتم التأكيد على أهمية الاعتماد القائم على الكفاءة وطريقة للمضي قدمًا لتنفيذ الاعتماد القائم على الكفاءة. علاوة على ذلك، في إطار الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سينظم اليونيب، بالتعاون مع حكومة أستراليا، حلقة عمل إقليمية للتقييم القائم على الكفاءة لتعزيز القدرات على الصعيد الوطني. وأوضح اليونيب أيضًا أنه خلال برامج التدريب المتعلقة بمعدات التبريد وتكييف الهواء المتنقل التي سيتم تنفيذها في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، سيخضع الفنيون أيضًا لتقييم فني بعد التدريب وبناءً عليه، سيتم منح شهادة كفاءة. وعلى المدى البعيد، سيتشاور اليونيب أيضا مع مختلف أصحاب المصلحة لاستكشاف إمكانية تنسيق الاعتماد القائم على الكفاءة في بلدان جزر المحيط الهادئ وما إذا كان من الممكن أن وجود اعتماد إقليمي لفنيي الخدمة لأن هذا من شأنه أن يشجع المزيد من فنيي الخدمة على الحصول على شهادة الاعتماد. وسيتم النظر في هذا الأمر خلال المرحلة الثانية من خطة تنفيذ تعديل كيغالي استنادا إلى التقدم المحرز في التنفيذ على الصعيد الوطني.
وفيما يتعلق بالمشروع التوضيحي المقترح تنفيذه في ستة بلدان لترويج اعتماد تكنولوجيات التبريد ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في تطبيقات التبريد التجاري (على سبيل المثال، التخزين البارد والتبريد التجاري)، سيساعد تشغيل المعدات لدى مختلف المستخدمين النهائيين وإثبات الأداء الآمن والفعال سيساعد في تسريع اعتماد هذه التكنولوجيات. وبمراعاة النطاق المحدود لهذا النشاط، أجرت الأمانة مناقشة مع اليونيب حول التأثير المحتمل لاعتماد هذه التكنولوجيا في المنطقة. وعقب هذه المناقشة، تم الاتفاق على أن يواصل اليونيب التشاور مع أصحاب المصلحة بشأن مكون المشروع هذا لتقييم الجدوى مع مراعاة جاهزية البلدان (على سبيل المثال، الوصول إلى التكنولوجيا وقدرة الفنيين على تركيب وخدمة المعدات، وغير ذلك). وفي حالة عدم جدوى الخطة من الناحية الفنية أو الاقتصادية، عند تقديم الشريحة الثانية، سيتم تقديم خطة بديلة لاستخدام هذه الأموال لبناء القدرات في قطاع الخدمة.
علاوة على ذلك، أوضح اليونيب أنه يتم استهداف تطبيقات التبريد وتكييف الهواء الكبيرة للعرض التوضيحي وليس مكيفات الهواء السكنية أو الثلاجات المنزلية/التجارية المستقلة. وسيكون المعيار الرئيسي لاختيار المعدات هو أداء كفاءة الطاقة واستخدام مواد تبريد ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وستكون معايير المشاركة في المشروع التوضيحي هي (أ) ملكية الجهاز في التبريد التجاري/التخزين البارد، و (ب) القدرة على تقديم تمويل مشترك لتغطية النفقات التي ر يغطيها تمويل المشروع، و (ج) موافقة المستفيد المحتمل على التعاون في التقييم وتقاسم نتائج المشروع التوضيحي. وسيتم الانتهاء من التفاصيل المحددة أثناء التنفيذ. ومن المقترح اقتناء ستة أنواع من المعدات بين التخزين البارد والتبريد في قطاع مصايد الأسماك ومعدات التبريد التجارية (غير المستقلة) في إطار العرض التوضيحي. وسيقدم اليونيب أيضا تقريراً نهائياً عن تنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومكاسب كفاءة الطاقة المحققة، وفقا للقرار 92/36 (ز).
الدعم من بلدان إقليمية أخرى
رغم أن فيجي ليست جزءاً من المشروع الإقليمي، ستساهم، بصفتها واحدة من أكبر البلدان المستهلكة للمواد الهيدروفلوروكربونية في المنطقة، في تنفيذ خطة تنفيذ تعديل كيغالي في بلدان جزر المحيط الهادئ. وبينما يجري إعداد المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لفيجي والانتهاء منها، ستتم مواءمة الأنشطة المحتملة التي سينفذها اليونيب مع الأنشطة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية لبلدان جزر المحيط الهادئ من أجل زيادة فوائد النهج الإقليمي إلى أقصى حد ممكن. على سبيل المثال، يمكن أن يقدم مسؤولي الأوزون الوطنيين والمدربين الرئيسيين من فيجي دعما في تقاسم المعرفة والخبرة مع بلدان جزر المحيط الهادئ الأخرى استناداً إلى الاحتياجات المحددة كجزء من إطار التعاون بين بلدان الجنوب؛ وتملك فيجي بمرفق تدريب مجهز تجهيزاً جيداً، ويتمتع بالقدرة على استضافة برامج التدريب الإقليمية التي سيتم تنفيذها في إطار خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية؛ وتجري فيجي حالياً مشاورات الموافقة المستنيرة المسبقة غير الرسمية [footnoteRef:10]قبل منح تراخيص تصدير المواد الخاضعة للرقابة إلى بلدان أخرى، بما فيها بلدان جزر المحيط الهادئ. ويمكن أن تلعب فيجي دوراً هاماً في تعزيز الرقابة على استيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية في منطقة بلدان جزر المحيط الهادئ. [10:  الموافقة المستنيرة المسبقة غير الرسمية] 

تكلفة المشروع الاجمالية 
أوضح اليونيب أنه نم النظر بعناية في الأنشطة (والتكاليف المرتبطة بها) على الصعيدين الإقليمي والقطري المشمولة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية بعد الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأجريت مشاورات وثيقة بين بلدان جزر المحيط الهادئ واليونيب وحكومة أستراليا لمناقشة أفضل طريقة لعكس تكاليف تنفيذ الأنشطة الفعلية في بلدان صغيرة جدا حيث كان موقعها الجغرافي وطبيعتها المتناثرة عناصر مهمة يجب النظر فيها. وكان أحد التحديات الرئيسية أثناء تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية هو عدم كفاية التمويل المخصص للسفر والتدريب عبر وداخل كل بلد من بلدان جزر المحيط الهادئ. وخلال المناقشات، وافق اليونيب على خفض طلب التمويل لجزر سليمان إلى 140,250 دولاراً أميركياً، لكي يكون إجمالي المبلغ لجميع بلدان جزر المحيط الهادئ الاثني عشرة والمكون الإقليمي مساوياً لمجموع الحد الأقصى للتمويل المؤهل للبلدان بموجب القرار 92/37 (ب)(2).
بتكلفة إجمالية قدرها 1,630,000 دولارا أميركيا، ستؤدي المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلدان جزر المحيط الهادئ إلى خفض 31.032 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من استهلاك المنطقة للمواد الهيدروفلوروكربونية المؤهل للتمويل، على النحو الملخص في الجدولين 14 و15 أدناه مع التكاليف المعدلة بالخط العريض.
الجدول 14- التكاليف المقترحة والمتفق عليها للمكونين الوطني والإقليمي والتخفيض للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلدان جزر المحيط الهادئ (بالدولار الأمريكي)
	البلد
	متوسط الاستهلاك للفترة 2020-2022 (طن متري)
	التمويل المؤهل (القرار 92/37)
	الإجمالي المقترح أصلا
	الإجمالي المتفق عليه
	(%) التخفيض المقترح بحلول عام 2029 

	جزر كوك
	1.77
	 135,000 
	67,500
	67,500
	10

	كيريباتي
	2.25
	 135,000 
	26,000
	26,000
	10

	جزر مارشال
	3.22
	 135,000 
	19,500
	19,500
	10

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	3.87
	 135,000 
	91,000
	91,000
	10

	ناورو
	0.46
	 135,000 
	17,000
	17,000
	10

	نيوي
	0.02
	 135,000 
	14,500
	14,500
	10

	بالاو
	3.15
	 135,000 
	104,000
	104,000
	10

	ساموا
	6.09
	 135,000 
	124,000
	124,000
	10

	جزر سليمان
	16.10
	 145,000 
	154,750
	140,250
	30

	تونغا
	1.71
	 135,000 
	110,500
	110,500
	10

	توفالو
	0.13
	 135,000 
	20,500
	20,500
	10

	فانواتو
	6.00
	 135,000 
	84,250
	84,250
	10

	الأنشطة الإقليمية
	غير متاح
	غير متاح
	811,000
	811,000
	غير متاح

	المجموع
	44.78
	 1,630,000 
	 1,644,500 
	 1,630,000 
	18.12



الجدول 5- التكلفة حسب النشاط وحسب البلد للمكونين الوطني والإقليمي من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلدان جزر المحيط الهادئ (بالدولار الأمريكي)
	البلد
	السياسات والنظم لدعم التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
	تعزيز نظم الرصد والإنفاذ
	بناء القدرات في قطاع تكييف الهواء المتنقل
	بناء القدرات في مجال التبريد والتخزين البارد وسفن صيد الأسماك والمشروع التوضيحي
	التوعية العامة
	تنفيذ ورصد المشروع
	المجموع

	الأنشطة الوطنية

	جزر كوك
	4,000
	0
	6,000
	37,000
	12,000
	8,500
	67,500

	كيريباتي
	4,000
	0
	6,000
	6,000
	4,000
	6,000
	26,000

	جزر مارشال
	4,000
	0
	0
	5,500
	4,000
	6,000
	19,500

	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)
	4,000
	32,000
	6,000
	20,000
	12,000
	17,000
	91,000

	ناورو
	4,000
	0
	0
	6,000
	4,000
	3,000
	17,000

	نيوي
	4,000
	0
	0
	3,500
	4,000
	3,000
	14,500

	بالاو
	4,000
	32,000
	6,000
	43,000
	12,000
	7,000
	104,000

	ساموا
	4,000
	32,000
	12,000
	52,000
	12,000
	12,000
	124,000

	جزر سليمان
	4,000
	32,000
	18,000
	60,000
	12,000
	14,250
	140,250

	تونجا
	4,000
	32,000
	6,000
	45,000
	12,000
	11,500
	110,500

	توفالو
	4,000
	0
	6,000
	3,500
	4,000
	3,000
	20,500

	فانواتو
	4,000
	0
	6,000
	45,000
	12,000
	17,250
	84,250

	المجموع الفرعي
	48,000
	160000
	72,000
	326,500
	104,000
	108,500
	819,000

	الأنشطة الإقليمية

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	262,500
	140,500
	0
	0
	20,000
	0
	423,000

	حكومة أستراليا
	0
	0
	130,000
	258,000
	0
	0
	388,000

	المجموع الفرعي
	262,500
	140,500
	130,000
	258,000
	20,000
	0
	811,000

	مجموع المكونات
	310,500
	300,500
	202,000
	584,500
	124,000
	108,500
	1,630,000



سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي على شريحتين. وتشمل التعديلات التي أجريت على الشريحة الأولى، استناداً إلى التكاليف المتفق عليها لجزر سليمان، خفض المكون على الصعيد الوطني المتعلق بتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة للثلاجات والتخزين البارد إلى 75,000 دولارا أميركيا (من 81,000 دولارا أميركيا) وخفض العدد الإجمالي لدورات التدريب إلى 25 دورة لإجمالي 375 فنياً وتغيير المبلغ المطلوب لتنفيذ ورصد المشروع إلى 53,750 دولاراً أميركياً (من 55,500 دولارا أميركيا). ويبلغ إجمالي طلب التمويل المعدل لتنفيذ الشريحة الأولى 978,000 دولاراً أميركياً. ويرد جدول الالتزامات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمتعلقة بشرائح خطة تنفيذ تعديل كيغالي وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرفق الرابع بهذه الوثيقة.
[bookmark: _Hlk126916207][bookmark: _Hlk126916178]التمويل المشترك 
سيكون التمويل المشترك للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية في شكل مساهمة عينية من جميع حكومات بلدان المحيط الهادئ، بما في ذلك الموارد البشرية التي تشكل موظفي الإدارة والدعم في وحدات الأوزون الوطنية الذين يشرفون على أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي وينفذونها. وستشمل المساهمة أيضاً توفير أماكن المكاتب والاتصالات والإجراءات الإدارية اللازمة لتنفيذ أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي.
[bookmark: _Hlk126916238]خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2024-2026
يطلب اليونيب وحكومة أستراليا 1,630,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلدان جزر المحيط الهادئ. وتزيد القيمة الإجمالية 1,105,140، بما فيها تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2024-2026 عن المبلغ الوارد في خطة العمل بقيمة 184.190 دولارا أمريكيا.
[bookmark: _Hlk126916186]استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
[bookmark: _Hlk126916245]ستساعد الأنشطة المخطط لها في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية لبلدان جزر المحيط الهادئ البلدان في المنطقة على استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية من خلال تعزيز تنفيذ أنظمة ترخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية الوطنية وتدابير بناء القدرات لمساعدة البلدان على ضبط ورصد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بطريقة مستدامة. كما تشكل تدابير التدريب وبناء القدرات في قطاع الخدمة عنصراً مهماً في المشروع من شأنه أن يساعد في الحد من الانبعاثات وضمان ممارسات الخدمة الجيدة في معدات تكييف الهواء المتنقل والتبريد وتكييف الهواء، وكذلك المناولة الآمنة لبدائل المواد الهيدروفلوروكربونية. وتخطط تسعة من بلدان جزر المحيط الهادئ التي لا تمتلك أنظمة اعتماد للفنيين أيضا، بالتشاور مع اليونيب، لتنفيذ أنظمة اعتماد من شأنها أن تساعد في الاستمرار في الاستخدام المستدام للبدائل الجديدة في هذه التطبيقات. ومن أجل الحد من الاعتماد على المواد الهيدروفلوروكربونية، ستنفذ بلدان جزر المحيط الهادئ حظراً على استيراد الثلاجات المنزلية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية ومكيفات الهواء القائمة على المادة R-410A بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني 2029، وستنظر أيضا في تنفيذ قيود على معدات التبريد التجارية القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية بالتشاور مع أصحاب المصلحة الوطنيين. كما تم التخطيط لبرامج التوعية ونشر المعلومات لتسريع وتيرة استعمال البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في تطبيقات التبريد. ويشمل المشروع أيضًا مشاورات دورية وأنشطة بناء القدرات على الصعيدين الوطني والإقليمي أثناء تنفيذ المرحلة الأولى، وهذا من شأنه أن يخفف بشكل كبير من المخاطر المحتملة بسبب نقص القدرات بين وحدات الأوزون الوطنية. ومن خلال الجمع بين التدابير المذكورة أعلاه، ستتمكن بلدان جزر المحيط الهادئ من التخفيض التدريجي المستدام للمواد الهيدروفلوروكربونية بما يتوافق مع أهدافها المتعهد بها.
التأثير على المناخ
تشير الأنشطة المقترحة، بما فيها تنفيذ التدريب وبناء القدرات لمختلف أصحاب المصلحة الوطنيين للحث على استعمال البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وتدريب الفنيين وبرامج التوعية ونشر المعلومات، وتعزيز الرقابة على المواد الهيدروفلوروكربونية ورصدها، تشير إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي سيخفض انبعاثات مواد التبريد في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ويشير حساب تأثير أنشطة خطة تنفيذ تعديل كيغالي على المناخ إلى أنه بحلول عام 2029، ستخفض بلدان جزر المحيط الهادئ انبعاثاتها بنحو 31,032 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية، محسوبة على أنها الفرق بين خط الأساس وهدف عام 2029، على افتراض أن جميع المواد الهيدروفلوروكربونية المستهلكة ستبعث في النهاية.
مشروع الاتفاق
[bookmark: _Hlk126916251]لم يتم إعداد مشروع اتفاق بين حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية، لأن نموذج الاتفاق مازال قيد نظر اللجنة التنفيذية.
وإذا رغبت اللجنة التنفيذية في ذلك، يمكن الموافقة من حيث المبدأ على الأموال اللازمة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي الإقليمية لبلدان جزر المحيط الهادئ، ويمكن الموافقة على الأموال اللازمة للشريحة الأولى على أساس أنه سيتم إعداد وتقديم الاتفاق في اجتماع مستقبلي، قبل تقديم الشريحة الثانية، وفورا بعد الموافقة على نموذج الاتفاق.
سادسا التوصية
قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر في ما يلي:
الموافقة من حيث المبدأ على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية الإقليمية لجزر كوك وكيريباتي وجزر مارشال وولايات ميكرونيزيا الموحدة وناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو (بلدان جزر المحيط الهادئ)، للفترة 2024-2029 لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 18.12 في المائة من خط الأساس الإقليمي بحلول عام 2029، بالمبلغ 1,841,900 دولارا أمريكيا، ويتألف من 1,242,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 161,460 دولارا أمريكيا، لليونيب و388,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 50,440 دولارا أمريكيا، لحكومة أستراليا، على النحو الموضح في الجدول الوارد في المرفق الرابع بهذه الوثيقة؛
والموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لبلدان جزر المحيط الهادئ وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بالمبلغ 1,105,140 دولاراً أميركياً، ويتألف من 683,000 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 88,790 دولاراً أميركياً، لليونيب و295,000 دولارا أميركيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 38,350 دولاراً أميركياً، لحكومة أستراليا؛
وإذ تشير إلى أنه بعد إنجاز مشروع العرض التوضيحي للمستخدم النهائي المدرج في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي، سيقدم اليونيب تقريراً نهائياً عن تنفيذ هذا المشروع، يشمل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية ومكاسب كفاءة الطاقة المحققة، وفقا للقرار 92/36 (ز)؛
ومطالبة حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ، واليونيب وحكومة أستراليا والأمانة بالانتهاء من صياغة مشروع الاتفاق بين حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، بما في ذلك المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمه إلى اجتماع مستقبلي فورا بعد موافقة اللجنة التنفيذية على نموذج الاتفاق لخطة تنفيذ تعديل كيغالي.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
22
21

 المرفق الاول

اتّفاق بين حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ (جزر كوك و كيريباس و جزر مارشال و ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) و ناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو)
واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للمرحلة الثانية 
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(التغييرات ذات الصلة بالخط الغامق لتسهيل الرجوع إليها)

17. [bookmark: _Hlk182394034]ويحل هذا الاتفاق المستكمل محل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومات بلدان جزر المحيط الهادئ (جزر كوك و كيريباس و جزر مارشال و ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) و ناورو ونيوي وبالاو وساموا وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وفانواتو) واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.
التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل

	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	39.40
	39.40
	39.40
	19.70
	19.70
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	39.40
	10.32
	10.32
	5.19
	5.19
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	2,165,400
	0
	2,772,000
	 0
	 0
	294,000
	5,231,400

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	279,469
	 0
	348,188
	 0
	 0
	37,675
	665,332

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	375,000
	 0
	382,000
	 0
	 0
	0 
	757,000

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	48,603
	 0
	44,667
	 0
	 0
	0
	93,270

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	2,540,400
	 0
	3,154,000
	0
	0
	294,000
	5,988,400

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	328,072
	0
	392,855
	0
	0
	37,675
	758,602

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	2,868,472
	 0
	3,546,855
	0
	0
	331,675
	6,747,002

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	39.40

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	21.22

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00





جزر كوك

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.56
	0.56
	0.56
	0.28
	0.28
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.56
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	165,050
	 0
	141,500
	0
	 0
	15,250
	321,800

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	21,457
	0
	18,396
	0
	0
	1,982
	41,834

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	 0
	0 
	0
	 0
	 0
	0 
	 0

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	 0
	0 
	0
	 0
	 0
	0 
	 0

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	165,050
	0
	141,500
	0
	0
	15,250
	321,800

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	21,457
	 0
	18,396
	0
	 0
	1,982
	41,834

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	186,507
	0
	159,896
	0
	0
	17,232
	363,634

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.56

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.30

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00




كيريباس

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.63
	0.63
	0.63
	0.32
	0.32
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.63
	0.45
	0.45
	0.23
	0.23
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	201,600
	0 
	189,500
	0 
	0
	25,250
	416,350

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	26,208
	0 
	24,635
	0 
	0
	3,283
	54,126

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	 0
	0 
	0 
	0 
	 0
	0 
	 0

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	 0
	0 
	0 
	0 
	 0
	0 
	 0

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	201,600
	0 
	189,500
	0
	0
	25,250
	416,350

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	26,208
	0 
	24,635
	0
	0
	3,283
	54,126

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	227,808
	0 
	214,135
	0
	0
	28,533
	470,476

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.63

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.34

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00




جزر مارشال

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.59
	2.59
	2.59
	1.30
	1.30
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.59
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	74,200
	0 
	135,500
	0 
	0 
	12,250
	221,950

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	9,646
	0 
	17,615
	0 
	0 
	1,593
	28,854

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	74,200
	0 
	135,500
	0 
	0 
	12,250
	221,950

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	9,646
	0 
	17,615
	0 
	0 
	1,593
	28,854

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	83,846
	0 
	153,115
	0 
	0 
	13,843
	250,804

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.59

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.40

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00




ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.66
	1.66
	1.66
	0.83
	0.83
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.66
	1.66
	1.66
	0.83
	0.83
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	202,100
	0 
	248,500
	0 
	0 
	33,250
	483,850

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	26,273
	0 
	32,305
	0 
	0 
	4,323
	62,901

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	202,100
	0 
	248,500
	0 
	0 
	33,250
	483,850

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	26,273
	0 
	32,305
	0 
	0 
	4,323
	62,901

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	228,373
	0 
	280,805
	0 
	0 
	37,573
	546,751

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.66

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.89

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00



ناورو
التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.12
	0.12
	0.12
	0.06
	0.06
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	65,450
	0
	85,500
	0
	0
	5,250
	156,200

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	8,509
	0
	11,115
	0
	0
	683
	20,306

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	65,450
	0
	85,500
	0
	0
	5,250
	156,200

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	8,509
	0
	11,115
	0
	0
	683
	20,306

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	73,959
	0
	96,615
	0
	0
	5,933
	176,506

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.12

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.06

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00




نيوي
التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.10
	0.10
	0.10
	0.05
	0.05
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	41,200
	0
	75,500
	0
	0
	5,250
	121,950

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	5,356
	0
	9,815
	0
	0
	683
	15,854

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	41,200
	0 
	75,500
	0
	0
	5,250
	121,950

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	5,356
	0 
	9,815
	0
	0
	683
	15,854

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	46,556
	0 
	85,315
	0
	0
	5,933
	137,804

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.10

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.05

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00





بالاو

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.93
	1.93
	1.93
	0.97
	0.97
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.93
	1.93
	1.93
	0.97
	0.97
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	183,000
	0
	116,500
	0
	0
	13,250
	312,750

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	23,790
	0
	15,145
	0
	0
	1,723
	40,658

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	0

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0 
	0
	0
	0

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	183,000
	0 
	116,500
	0 
	0
	13,250
	312,750

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	23,790
	0 
	15,145
	0 
	0
	1,723
	40,658

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	206,790
	0 
	131,645
	0 
	0
	14,973
	353,408

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.93

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.04

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00



ساموا

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.99
	1.93
	1.93
	1.50
	1.50
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.99
	1.93
	1.93
	0.68
	0.68
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	195,950
	0
	188,500
	0
	0
	20,250
	404,700

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	25,474
	0
	24,505
	0
	0
	2,633
	52,611

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	195,950
	0
	188,500
	0
	0
	20,250
	404,700

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	25,474
	0
	24,505
	0
	0
	2,633
	52,611

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	221,424
	0
	213,005
	0
	0
	22,883
	457,311

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.99

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.61

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00




جزر سليمان

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	22.78
	22.78
	22.78
	11.39
	11.39
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	22.78
	4.29
	4.29
	2.15
	2.15
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	271,250
	0
	247,000
	0
	0 
	29,250
	547,500

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	35,263
	0
	31,160
	0
	0 
	3,803
	70,225

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0 
	0 

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	271,250
	0
	247,000
	0
	0
	29,250
	547,500

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	35,263
	0
	31,160
	0
	0
	3,803
	70,225

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	306,513
	0
	278,160
	0
	0
	33,053
	617,725

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	22.78

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	12.27

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00




تونغا

التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.66
	1.66
	1.66
	0.83
	0.83
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.66
	0.15
	0.15
	0.08
	0.08
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	197,050
	0
	169,500
	0 
	0
	22,250
	388,800

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	25,617
	0
	22,035
	0 
	0
	2,893
	50,544

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0 
	0 
	0
	0
	0

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0 
	0 
	0
	0
	0

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	197,050
	0
	169,500
	0
	0
	22,250
	388,800

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	25,617
	0
	22,035
	0
	0
	2,893
	50,544

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	222,667
	0
	191,535
	0
	0
	25,143
	439,344

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.66

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.89

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00




توفالو
التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.07
	1.07
	1.07
	0.53
	0.53
	0.00
	لا يوجد

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.07
	0.20
	0.20
	0.10
	0.10
	0.00
	لا يوجد

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	76,450
	0
	82,500
	0 
	0
	10,250
	169,200

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	9,939
	0
	10,726
	0 
	0
	1,332
	21,996

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0 
	0 
	0
	0
	0

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0 
	0 
	0
	0
	0

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	76,450
	0
	82,500
	0
	0
	10,250
	169,200

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	9,939
	0
	10,726
	0
	0
	1,332
	21,996

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	86,389
	0
	93,226
	0
	0
	11,582
	191,196

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.07

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.57

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00



فانواتو
التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2020
	2021-2023
	2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص بالمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.32
	3.32
	3.32
	1.66
	1.66
	0.00
	n/a

	2.1
	الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.32
	0.29
	0.29
	0.15
	0.15
	0.00
	n/a

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب ) (دولار أمريكي)
	212,100
	0
	257,000
	0
	0 
	27,250
	496,350

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	27,573
	0
	33,410
	0
	0 
	3,543
	64,526

	23.
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (أستراليا) (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	212,100
	0
	257,000
	0
	0
	27,250
	496,350

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	27,573
	0
	33,410
	0
	0
	3,543
	64,526

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	239,673
	0
	290,410
	0
	0
	30,793
	560,876

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	3.32

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المرحلة السابقة (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	1.79

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00
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Annex II 
HFC BASELINE CONSUMPTION DATA BY COUNTRY (CO2‑eq tonnes)

	 Country
	2020
	2021
	2022
	Average
	HCFC 65%
	Baseline
	10% reduction
	2029 maximum

	Cook Islands
	 1,521 
	 6,647 
	 8,065 
	 5,411 
	1,050
	 6,461 
	 646 
	 5,815 

	Kiribati
	 7,063 
	 10,471 
	 3,569 
	 7,034 
	1,141
	 8,176 
	 818 
	 7,358 

	Marshall Islands
	 7,067 
	 4,380 
	 6,943 
	 6,130 
	4,694
	 10,824 
	 1,082 
	 9,742 

	Micronesia (Federated States of)
	 8,341 
	 8,582 
	 15,017 
	 10,647 
	2,953
	 13,600 
	 1,360 
	 12,240 

	Nauru
	 335 
	 1,186 
	 1,456 
	 993 
	212
	 1,204 
	 120 
	 1,084 

	Niue
	 - 
	 74 
	 - 
	 25 
	177
	 201 
	 20 
	 181 

	Palau
	 7,676 
	 6,626 
	 6,318 
	 6,874 
	3,494
	 10,368 
	 1,037 
	 9,331 

	Samoa
	 24,593 
	 9,997 
	 10,845 
	 15,145 
	5,412
	 20,557 
	 2,056 
	 18,501 

	Solomon Islands
	 24,707 
	 30,525 
	 29,625 
	 28,286 
	41,230
	 69,516 
	 6,952 
	 62,564 

	Tonga
	 3,930 
	 6,663 
	 3,433 
	 4,675 
	3,000
	 7,676 
	 768 
	 6,908 

	Tuvalu
	 296 
	 343 
	 178 
	 273 
	1,934
	 2,206 
	 221 
	 1,985 

	Vanuatu
	 11,915 
	 13,781 
	 17,511 
	 14,402 
	6,080
	 20,482 
	 2,048 
	 18,434 

	Totals
	 97,445 
	 99,275 
	102,962 
	 99,894 
	71,377
	 171,271 
	 17,128 
	 154,143 


As of 10 September 2024
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Annex III 

ARTICLE 7 DATA BY COUNTRY 

	
	
	
	 Metric tonnes 
	 CO2-eq tonnes

	
	Substance
	GWP
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	 Cook Island 
	HFC-32
	675
	0.02
	0.02
	0.09
	0.03
	0.11
	 14 
	 10 
	 61 
	 22 
	 71 

	
	HFC-134a
	1430
	0.42
	 -
	0.54
	 -
	2.00
	 601 
	 - 
	 778 
	 - 
	 2,859 

	
	HFC-143a
	4470
	 -
	0.12
	 -
	0.54
	0.00
	 - 
	 547 
	 - 
	 2,432 
	 - 

	
	R-404A
	3922
	0.45
	0.07
	1.05
	1.11
	1.95
	 1,765 
	 256 
	 4,133 
	 4,361 
	 7,628 

	
	R-410A
	2088
	0.66
	0.34
	0.80
	0.60
	1.24
	 1,378 
	 708 
	 1,674 
	 1,250 
	 2,595 

	
	 Total 
	1.55
	0.54
	2.49
	2.29
	5.29
	 3,757 
	 1,521 
	 6,647 
	 8,065 
	13,152 

	 Kiribati 
	HFC-32
	675
	 -
	0.03
	0.10
	0.01
	0.00
	 - 
	 20 
	 68 
	 6 
	 2 

	
	HFC-134a
	1430
	0.83
	0.33
	1.47
	0.07
	1.14
	 1,188 
	 467 
	 2,102 
	 102 
	 1,630 

	
	HFC-23
	14800
	 - 
	 -
	0.15
	 -
	 -
	 - 
	 - 
	 2,220 
	 - 
	 - 

	
	R-404A
	3922
	0.79
	1.50
	1.21
	0.86
	0.87
	 3,098 
	 5,882 
	 4,745 
	 3,384 
	 3,420 

	
	R-410A
	2088
	0.62
	0.33
	0.64
	0.04
	0.28
	 1,286 
	 694 
	 1,336 
	 77 
	 589 

	
	 Total 
	2.24
	2.19
	3.57
	0.98
	2.30
	 5,572 
	 7,063 
	10,471 
	 3,569 
	 5,641 

	 Marshall Island 
	HFC-32
	675
	 - 
	0.03
	0.00
	0.00
	0.09
	 - 
	 20 
	 - 
	 - 
	 59 

	
	HFC-134a
	1430
	0.38
	1.37
	1.16
	1.09
	2.27
	 543 
	 1,958 
	 1,660 
	 1,564 
	 3,249 

	
	R-404A
	3922
	0.38
	0.00
	0.24
	0.10
	4.29
	 1,490 
	 - 
	 945 
	 400 
	16,832 

	
	R-407C
	1774
	0.07
	0.00
	0.00
	 0.00
	0.03
	 124 
	 - 
	 - 
	 - 
	 60 

	
	R-410A
	2088
	2.27
	2.44
	0.85
	2.39
	5.47
	 4,739 
	 5,089 
	 1,774 
	 4,979 
	11,419 

	
	R-507A
	3985
	0.05
	 -
	 -
	 -
	 -
	 199 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	
	 Total 
	3.15
	3.84
	2.25
	3.58
	12.16
	 7,096 
	 7,067 
	 4,380 
	 6,943 
	31,619 

	 Federated States of Micronesia 
	HFC-32
	675
	0.01
	0.01
	0.08
	0.04
	0.10
	 7 
	 7 
	 54 
	 27 
	 66 

	
	HFC-134a
	1430
	0.61
	1.10
	1.10
	0.67
	0.90
	 868 
	 1,566 
	 1,573 
	 958 
	 1,288 

	
	HFC-152a
	124
	 - 
	0.00
	0.01
	0.00
	0.00
	 - 
	 - 
	 1 
	 - 
	 - 

	
	R-404A
	3922
	2.76
	0.26
	0.52
	0.09
	0.24
	 10,808 
	 1,031 
	 2,039 
	 353 
	 949 

	
	R-407A
	2107
	 - 
	 -
	0.27
	0.05
	0.14
	 - 
	 - 
	569 
	 105 
	 287 

	
	R-407C
	1774
	0.39
	0.35
	0.52
	0.00
	0.24
	 685 
	 623 
	 922 
	 - 
	 426 

	
	R-410A
	2088
	0.72
	1.24
	0.59
	0.26
	0.65
	 1,499 
	 2,580 
	 1,232 
	 543 
	 1,365 

	
	R-438A
	2264
	0.07
	 -
	 -
	 -
	 -
	 154 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	
	R-507A
	3985
	 - 
	0.64
	0.55
	3.27
	3.27
	 - 
	 2,534 
	 2,192 
	 13,031 
	 13,031 

	
	 Total 
	4.55
	3.59
	3.64
	4.38
	5.54
	 14,020 
	 8,341 
	 8,582 
	 15,017 
	 17,412 

	 Nauru 
	HFC-32
	675
	 -
	0.06
	0.03
	0.04
	0.15
	 - 
	 41 
	 20 
	 24 
	 101 

	
	HFC-134a
	1430
	 -
	0.15
	0.33
	 -
	0.50
	 - 
	 215 
	 466 
	 - 
	 715 

	
	R-404A
	3922
	 -
	 -
	0.02
	0.31
	0.34
	 - 
	 - 
	 86 
	 1,196 
	 1,333 

	
	R-407C
	1774
	 - 
	0.05
	 -
	 -
	 -
	 - 
	 80 
	 - 
	 - 
	 - 

	
	R-410A
	2088
	 -
	 -
	0.29
	0.11
	0.18
	 - 
	 - 
	 614 
	 236 
	 376 

	
	 Total 
	 -
	0.26
	0.67
	0.45
	1.17
	 - 
	 335 
	 1,186 
	 1,456 
	 2,525 

	 Niue 
	HFC-32
	675
	 -
	 -
	0.03
	 -
	 -
	 - 
	 - 
	 20 
	 - 
	 - 

	
	HFC-134a
	1430
	 -
	 -
	0.01
	 -
	 -
	 - 
	 - 
	 14 
	 - 
	 - 

	
	R-404A
	3922
	 -
	 -
	0.01
	 -
	 -
	 - 
	 - 
	 39 
	 - 
	 - 

	
	R-410A
	2088
	 -
	 -
	 -
	 -
	 -
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	
	 Total 
	 -
	 -
	0.05
	 -
	 -
	 -
	 -
	 74 
	 - 
	 -

	 Palau 
	HFC-32
	675
	 -
	 -
	 0.05
	 -
	 -
	 - 
	 - 
	 34 
	 - 
	 - 

	
	HFC-134a
	1430
	 -
	1.12
	 -
	0.91
	0.98
	 915 
	 1,602 
	 872 
	 1,301 
	 1,401 

	
	R-404A
	3922
	 -
	0.81
	0.40
	0.41
	0.39
	 3,686 
	 3,176 
	 1,569 
	 1,608 
	 1,537 

	
	R-407A
	2107
	 - 
	 -
	0.79
	0.23
	0.23
	 - 
	 - 
	 1,665 
	 485 
	 478 

	
	R-407C
	1774
	0.14
	0.41
	0.39
	0.06
	0.00
	 248 
	 727 
	 692 
	 106 
	 - 

	
	R-410A
	2088
	0.76
	1.04
	0.86
	1.35
	1.41
	 1,587 
	 2,171 
	 1,795 
	 2,818 
	 2,943 

	
	 Total 
	2.48
	3.38
	3.10
	2.96
	3.01
	 6,436 
	 7,676 
	 6,626 
	 6,318 
	 6,360 

	 Samoa 
	HFC-32
	675
	0.68
	 -
	 -
	0.09
	0.70
	 459 
	 - 
	 - 
	 61 
	 475 

	
	HFC-134a
	1430
	1.07
	2.77
	1.66
	0.54
	1.45
	 1,527 
	 3,965 
	 2,373 
	 778 
	 2,076 

	
	R-404A
	3922
	3.22
	3.32
	1.14
	1.43
	1.87
	 12,631 
	 13,015 
	 4,480 
	 5,596 
	 7,318 

	
	R-407C
	1774
	0.10
	 -
	0.20
	0.23
	 - 
	 177 
	 - 
	 349 
	 401 
	 - 

	
	R-410A
	2088
	4.47
	3.65
	1.34
	1.92
	2.25
	 9,335 
	 7,614 
	 2,794 
	 4,010 
	 4,686 

	
	R-427A
	2138
	0.30
	 -
	 -
	 -
	 - 
	 641 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	
	R-507A
	3985
	0.10
	 -
	 -
	 -
	 -
	 399 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 

	
	 Total 
	9.94
	9.74
	4.34
	4.21
	6.27
	 25,170 
	 24,593 
	 9,997 
	 10,845 
	 14,555 

	 Soloman Islands 
	HFC-32
	675
	 - 
	0.88
	0.88
	1.24
	1.48
	 - 
	 594 
	 594 
	 837 
	 999 

	
	HFC-134a
	1430
	 - 
	7.55
	8.03
	9.34
	13.22
	 - 
	 10,797 
	 11,483 
	 13,356 
	 18,905 

	
	R-404A
	3922
	 - 
	0.46
	0.95
	0.54
	1.13
	 - 
	 1,804 
	 3,726 
	 2,118 
	 4,447 

	
	R-407C
	1774
	 - 
	0.30
	0.30
	0.29
	0.29
	 - 
	 532 
	 532 
	 514 
	 506 

	
	R-410A
	2088
	 - 
	5.26
	5.83
	5.75
	4.18
	 - 
	 10,980 
	 12,170 
	 12,003 
	 8,732 

	
	R-507A
	3985
	 - 
	0.00
	0.51
	0.20
	0.00
	 - 
	 - 
	 2,020 
	 797 
	 - 

	
	R-507C
	3985
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	0.64
	 - 
	 -
	 - 
	 -
	 2,558 

	
	 Total 
	 - 
	14.45
	16.50
	17.36
	20.94
	 - 
	 24,707 
	 30,525 
	 29,625 
	 36,147 

	 Tonga 
	HFC-32
	675
	0.05
	0.04
	0.01
	0.04
	0.07
	 34 
	 24 
	 6 
	 27 
	 49 

	
	HFC-134a
	1430
	0.16
	0.46
	0.64
	0.26
	0.68
	 229 
	 659 
	 915 
	 372 
	 974 

	
	R-404A
	3922
	0.19
	0.39
	1.40
	0.63
	1.41
	 745 
	 1,531 
	 5,490 
	 2,471 
	 5,548 

	
	R-407A
	2107
	0.04
	0.11
	0.04
	 -
	 -
	 84 
	 238 
	 84 
	 - 
	 - 

	
	R-407C
	1774
	 - 
	0.41
	 -
	 -
	 -
	 - 
	 734 
	 - 
	 - 
	 - 

	
	R-410A
	2088
	0.34
	0.36
	0.08
	0.27
	0.40
	 710 
	 743 
	 167 
	 564 
	 844 

	
	 Total 
	0.78
	1.77
	2.17
	1.20
	2.57
	 1,802 
	 3,930 
	 6,663 
	 3,433 
	 7,415 

	 Tuvalu 
	HFC-32
	675
	 - 
	 -
	0.003
	0.01
	0.02
	 - 
	 - 
	 2 
	 6 
	 13 

	
	HFC-134a
	1430
	0.36
	0.03
	0.03
	0.04
	0.80
	 515 
	 39 
	 37 
	 58 
	 1,147 

	
	R-404A
	3922
	 - 
	-
	-
	0.01
	-
	 - 
	 - 
	 - 
	 43 
	 - 

	
	R-410A
	2088
	0.14
	0.08
	0.15
	0.03
	0.27
	 292 
	 165 
	 304 
	 71 
	 566 

	
	R-507A
	3985
	0.05
	0.02
	-
	-
	0.02
	 199 
	 92 
	 - 
	 - 
	 90 

	
	 Total 
	0.55
	0.13
	0.17
	0.09
	1.11
	 1,006 
	 296 
	 343 
	 178 
	 1,816 

	 Vanuatu 
	HFC-32
	675
	0.06
	0.20
	0.26
	0.16
	0.05
	 41 
	 135 
	 178 
	 110 
	 35 

	
	HFC-134a
	1430
	0.99
	1.89
	1.35
	1.77
	1.63
	 1,416 
	 2,703 
	 1,924 
	 2,528 
	 2,334 

	
	R-404A
	3922
	1.44
	0.66
	1.44
	1.52
	3.42
	 5,647 
	 2,588 
	 5,642 
	 5,942 
	 13,422 

	
	R-407A
	2107
	- 
	0.00
	0.05
	0.00
	0.00
	 - 
	 - 
	 95 
	 - 
	 - 

	
	R-407C
	1774
	0.10
	1.07
	0.00
	0.06
	0.45
	 177 
	 1,898 
	 - 
	 100 
	 802 

	
	R-410A
	2088
	1.95
	1.76
	1.64
	2.31
	2.37
	 4,071 
	 3,674 
	 3,420 
	 4,822 
	 4,954 

	
	R-427A
	2138
	- 
	- 
	- 
	- 
	0.01
	 - 
	- 
	- 
	- 
	 21 

	
	R-507A
	3985
	- 
	0.23
	0.63
	1.01
	-
	 - 
	 917 
	 2,522 
	 4,009 
	 - 

	
	 Total 
	4.54
	5.81
	5.36
	6.82
	7.94
	 11,351 
	 11,915 
	 13,781 
	 17,511 
	 21,568 
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3
المرفق الرابع
جدول الالتزامات المتعلقة بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح التمويل 
بموجب خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبلدان جزر المحيط الهادئ
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	171,271
	171,271
	171,271
	171,271
	171,271
	154,143
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	171,271
	171,271
	150,146
	150,416
	150,146
	140,239
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	683,000
	0
	0
	559,000
	0
	0
	1,242,000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	88,790
	0
	0
	72,670
	0
	0
	161,460

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	295,000
	0
	0
	93000
	0
	0
	388,000

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	38,350
	0
	0
	12,090
	0
	0
	50,440

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	978,000
	0
	0
	652,000
	0
	0
	1,630,000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	127,140
	0
	0
	84,760
	0
	0
	211,900

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	1,105,140
	0
	0
	736,760
	0
	0
	1,841,900


خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)[footnoteRef:11] [11:  يتم تعديلها في هذا الاجتماع لكي تشمل الأنشطة المتعلقة بكفاءة الطاقة بموجب القرار 89/6 وتقدم الشريحة الثانية من عام 2025 إلى عام 2024 (الاتفاق المحدث المقترح الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة).] 

	الصف
	التفاصيل
	2020
	2021-2024
	2025
	2026-2029
	2030
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	39.40
	39.40
	19.70
	19.70
	0.00
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	39.40
	10.32
	5.19
	5.19
	0.00
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	2,165,400
	0
	1,819,000
	0
	294,000
	4,278,400

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	279,469
	0
	233,348
	0
	37,675
	550,492

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	375,000
	0
	135,000
	0
	0
	510,000

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	48,603
	0
	17,497
	0
	0
	66,100

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	2,540,400
	0
	1,954,000
	0
	294,000
	4,788,400

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	328,072
	0
	250,845
	0
	37,675
	616,592

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	2,868,472
	0
	2,204,845
	0
	331,675
	5,404,992


* تاريخ إنجاز المرحلة الأولى حسب اتفاق المرحلة الأولى: 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021
جزر كوك
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	الصف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	6,461
	6,461
	6,461
	6,461
	6,461
	5,814
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	6,461
	6,461
	6,461
	6,461
	6,461
	5,814
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	23,250
	0
	0
	44,250
	0
	0
	67,500

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	3,023
	0
	0
	5,752
	0
	0
	8,775

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	23,250
	0
	0
	44,250
	0
	0
	67,500

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	3,023
	0
	0
	5,752
	0
	0
	8,775

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	26,273
	0
	0
	50,002
	0
	0
	76,275



كيريباتي
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	8,176
	8,176
	8,176
	8,176
	8,176
	7,358
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	8,176
	8,176
	8,176
	8,176
	8,176
	7,358
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	15000
	0
	0
	11000
	0
	0
	26000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	1,950
	0
	0
	1,430
	0
	0
	3,380

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	15000
	0
	0
	11000
	0
	0
	26000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	1,950
	0
	0
	1,430
	0
	0
	3,380

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	16,950
	0
	0
	12,430
	0
	0
	29,380





جزر مارشال
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	10,824
	10,824
	10,824
	10,824
	10,824
	9,742
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	10,824
	10,824
	10,824
	10,824
	10,824
	9,742
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	11,750
	0
	0
	7,750
	0
	0
	19,500

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	1,527
	0
	0
	1,008
	0
	0
	2,535

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	11,750
	0
	0
	7,750
	0
	0
	19,500

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	1,527
	0
	0
	1,008
	0
	0
	2,535

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	13,277
	0
	0
	8,758
	0
	0
	22,035



ولايات ميكرونيزيا الموحدة
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	13,600
	13,600
	13,600
	13,600
	13,600
	12,240
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	13,600
	13,600
	13,600
	13,600
	13,600
	12,240
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	63,500
	0
	0
	27,500
	0
	0
	91000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	8,255
	0
	0
	3,575
	0
	0
	11,830

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	63,500
	0
	0
	27,500
	0
	0
	91000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	8,255
	0
	0
	3,575
	0
	0
	11,830

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	71,755
	0
	0
	31,075
	0
	0
	102,830





ناورو
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,084
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,204
	1,084
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	10,500
	0
	0
	6,500
	0
	0
	17000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	1,365
	0
	0
	845
	0
	0
	2,210

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	10,500
	0
	0
	6,500
	0
	0
	17000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	1,365
	0
	0
	845
	0
	0
	2,210

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	11,865
	0
	0
	7,345
	0
	0
	19,210



نيوي
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	201
	201
	201
	201
	201
	181
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	201
	201
	201
	201
	201
	181
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	9,250
	0
	0
	5,250
	0
	0
	14,500

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	1,202
	0
	0
	683
	0
	0
	1,885

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	9,250
	0
	0
	5,250
	0
	0
	14,500

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	1,202
	0
	0
	683
	0
	0
	1,885

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	10,452
	0
	0
	5,933
	0
	0
	16,385





بالاو
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	10,368
	10,368
	10,368
	10,368
	10,368
	9,331
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	10,368
	10,368
	10,368
	10,368
	10,368
	9,331
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	57,500
	0
	0
	46,500
	0
	0
	104,000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	7,475
	0
	0
	6,045
	0
	0
	13,520

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	57,500
	0
	0
	46,500
	0
	0
	104,000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	7,475
	0
	0
	6,045
	0
	0
	13,520

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	64,975
	0
	0
	52,545
	0
	0
	117,520



ساموا
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	20,557
	20,557
	20,557
	20,557
	20,557
	18,501
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	20,557
	20,557
	20,557
	20,557
	20,557
	18,501
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	66000
	0
	0
	58000
	0
	0
	124,000

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	8,580
	0
	0
	7,540
	0
	0
	16,120

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	66000
	0
	0
	58000
	0
	0
	124,000

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	8,580
	0
	0
	7,540
	0
	0
	16,120

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	74,580
	0
	0
	65,540
	0
	0
	140,120





جزر سليمان
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	69,516
	69,516
	69,516
	69,516
	69,516
	62,565
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	69,516
	69,516
	48,661
	48,661
	48,661
	48,661
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	74,125
	0
	0
	66,125
	0
	0
	140,250

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	9,637
	0
	0
	8,596
	0
	0
	18,233

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	74,125
	0
	0
	66,125
	0
	0
	140,250

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	9,637
	0
	0
	8,596
	0
	0
	18,233

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	83,762
	0
	0
	74,721
	0
	0
	158,483



تونغا
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	7,676

	7,676

	7,676

	7,676

	7,676

	6,908
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	7,676

	7,676

	7,676

	7,676

	7,676

	6,908
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	60,750
	0
	0
	49,750
	0
	0
	110,500

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	7,898
	0
	0
	6,467
	0
	0
	14,365

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	60,750
	0
	0
	49,750
	0
	0
	110,500

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	7,898
	0
	0
	6,467
	0
	0
	14,365

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	68,648
	0
	0
	56,217
	0
	0
	124,865





توفالو
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	2,206
	2,206
	2,206
	2,206
	2,206
	1,985
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	2,206
	2,206
	2,206
	2,206
	2,206
	1,985
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	12,250
	0
	0
	8,250
	0
	0
	20,500

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	1,592
	0
	0
	1,073
	0
	0
	2,665

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	12,250
	0
	0
	8,250
	0
	0
	20,500

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	1,592
	0
	0
	1,073
	0
	0
	2,665

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	13,842
	0
	0
	9,323
	0
	0
	23,165



فانواتو
خطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	صف
	التفاصيل
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	المجموع

	1-1
	جدول الخفض في بروتوكول مونتريال للمواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	20,482
	20,482
	20,482
	20,482
	20,482
	18,434
	غير متاح

	1-2
	الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد المدرجة في المرفق واو (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)
	20,482
	20,482
	20,482
	20,482
	20,482
	18,434
	غير متاح

	2-1
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيب) (بالدولار الأمريكي)
	31,625
	0
	0
	52,625
	0
	0
	84,250

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي)
	4,112
	0
	0
	6,841
	0
	0
	10,953

	2-3
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (حكومة أستراليا) (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2-4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3-1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	31,625
	0
	0
	52,625
	0
	0
	84,250

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي)
	4,112
	0
	0
	6,841
	0
	0
	10,953

	3-3
	إجمالي التكاليف المتفق عليه (بالدولار الأمريكي)
	35,737
	0
	0
	59,466
	0
	0
	95,203
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Annex V

SIMULTANEOUS IMPLEMENTATION OF THE HCFC PHASE-OUT MANAGEMENT PLAN
AND THE KIGALI HFC IMPLEMENTATION PLAN IN PACIFIC ISLAND COUNTRIES
	
	HPMP – stage II
	KIP – stage I
	HPMP+KIP combined cost
(US $)

	Category of activity
	Activity
	Cost (US $)
	Activity
	Cost
(US $)
	

	Institutional capacity and legislation /Policy and regulation to support HFC-phase down
	Regional: Eight annual thematic workshops[footnoteRef:12] back-to-back with PIC-network meetings on institutional capacity and legislation to identify, review and update on emerging issues, and discuss concrete actions to support PICs in implementation of their HPMP [12:  Initial thematic areas include inter alia the integrated approach to strengthening monitoring, reporting, verification and enforcement (MRVE) system; how to enforce bans of HCFC-based equipment; permitting/licensing systems for handling refrigerants for RAC technicians; collaboration with Customs departments through memorandum of understanding and standard operating procedures; preparation for the adoption of a HS code through the Pacific Harmonized Commodity Description and Coding System 2022 (PACHS22).] 

National: Legislate and/or update regulations to facilitate the establishment of a ban on the import of all HCFC‑based equipment including HCFCs sold in canisters, with priority activities (Kiribati, Federated States of Micronesia, Nauru, Samoa, Solomon Islands and Tuvalu); and develop a mandatory labelling requirement for HCFC cylinders (Kiribati, Federated States of Micronesia, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu) 
	826,000
	Regional: Three regional thematic workshops for national ozone officers (NOOs) and other relevant stakeholders from 12 PICs back-to-back with annual network meeting 
National: Public consultation workshops to support regulatory updates including: 
-Banning the import of R-410A-based air-conditioners (all 12 PICs) 
-Banning the import of HFC-134a-based domestic refrigerators (all 12 PICs)
-Exploring the potential to ban new registration of refrigerated fishing vessels based on high GWP HFCs (Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Solomon Islands, Tonga, Vanuatu)

	310,500
	1,136,500

	Customs entry and training /Strengthening the monitoring and enforcement systems
	Regional: Two three‑day train-the-trainer workshops from all 12 PICs (one in 2021 and one in 2026); develop presentation materials and a simplified training manual to be used in the delivery of national training programmes 
National: Continue training for customs and enforcement officers for all 12 PICs on regulatory measures on control of HCFCs and HCFC‑based equipment import at entry points, data collection and reporting requirements and the use of appropriate tools and equipment; develop and implement specific training for customs brokers/importers of HCFCs, other refrigerants and RAC equipment every two years; purchase and distribute 47 refrigerant identifiers based on the number of entry points in each PIC
	735,000
	Regional: Expert assessment of the licensing system for Kiribati, Nauru, Niue, Marshall Islands, Tonga and Tuvalu technical and workshop on strengthening licensing and quota systems and post meeting support to countries; and one technical workshop on strengthening licensing and quota systems for 12 PICs
National: Development of an electronic database for HFC licensing system and training for importers (Micronesia, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga)
	300,500
	1,035,500

	Capacity building in the MAC sector
	
	
	Regional: Development of MAC good servicing practices competency-based training and assessment module; and one five-day regional competency-based train-the-trainer workshop in identified host country for MAC master trainers from 9 PICs in 2026
National: Training programme on good servicing practices for MAC technicians (Cook Islands, Kiribati, Federated States of Micronesia, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu and Vanuatu)
	202,000
	202,000

	RAC training and certification /Capacity building on refrigeration, cold storage and fisheries vessels servicing sector
	Regional: Support the RAC industry associations through RAC experts from Australia; strengthen the capacity of RAC training centres through upgrading of training courses to include good servicing practice using best practice examples or case studies in the Pacific region; develop a basic certification process; two training workshops in good servicing practices for master trainers who will in turn coordinate and manage national trainings; study tour to Australia to learn from RAC experts on servicing strategies 
National: Provide training tools to RAC training centres and conduct training workshops in good servicing practices for RAC technicians (Cook Islands, Kiribati, Federated States of Micronesia, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga and Vanuatu); overseas training of RAC technicians in good servicing practices for countries with very few technicians (Marshall Islands, Nauru, Niue, Tuvalu); consultations to develop and establish a national certification programme for RAC technicians
	1,907,950
	Regional: One five-day regional train-the-trainer workshop in identified host country for RAC master trainer from 9 PICs in 2025; Development of competency-based training and assessment module for good servicing practices and safety; and RAC expert on good servicing practice for refrigeration and cold storage for Niue, Tuvalu and Marshall Islands
National: Technician training programme on good servicing practices in refrigeration and cold storage (Cook Islands, Kiribati, Federated States of Micronesia, Nauru, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, and Vanuatu); and
	331,500
	2,239,450

	Management of the fisheries sector/ Capacity building fishery sector
	Regional: Surveys to assess policy and technical options to replace HCFC‑22 technologies for the fisheries sector; consultation workshop to discuss policy and technical options for the fisheries sector with relevant stakeholders 
National: Assist Solomon Islands and Vanuatu to consider options to replace land-based HCFC-22 cold storage rooms for fish processing plants to climate-friendly technology and to provide training on good practices for industrial refrigeration system for technicians involved in the maintenance of fisheries-based cold storage rooms; identify specific activities for PICs requiring assistance in this sector (Kiribati, Marshall Islands, Federated States of Micronesia and Tuvalu)
	185,000
	National: Capacity building of NOU and RAC technicians servicing fishery vessels (Marshall Islands, Federated States of Micronesia, Solomon Islands, Tonga, and Vanuatu)
	10,000
	195,000

	Low GWP alternative technology
	
	
	Regional: One two-day symposium on available and accessible alternative/low GWP technology in identified host country for NOOs and RAC industry representatives of 12 PICs to attend the symposium back-to-back with the PIC network meeting in 2027

National: Demonstration project low-GWP technology (Cook Islands, Palau, Samoa, Solomon Islands, Tonga, and Vanuatu)
	243,000
	243,000

	Communications and awareness
	Regional: Develop communication strategies and material to be used by each PIC; biennial technology and servicing roadshows to be coordinated with regional events
National: Annual media campaigns targeting importers, service workshops, technicians, and end‑users; and translate materials into local languages, specifically to support the implementation of stage II 
	495,000
	Regional:	Design awareness materials for KIPs with consideration of gender mainstreaming
National: Awareness raising and communication to relevant stakeholders
	124,000
	619,000

	Project management
	National:
	920,000
	National:
	108,500
	1,028,500

	Total
	
	5,068,950
	
	1,630,000
	6,698,950
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