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PROPUESTA DE PROYECTO: JORDANIA



Este documento consiste en las observaciones y la recomendación de la Secretaría sobre la siguiente propuesta de proyecto: 

Eliminación

	· Plan de gestión de eliminación de los HCFC (etapa II, tercer tramo)
	Banco Mundial y ONUDI







HOJA DE EVALUACIÓN DE PROYECTO - PROYECTOS PLURIANUALES
Jordania
	I) TÍTULO DEL PROYECTO
	ORGANISMO
	APROBADO EN REUNIÓN 
	MEDIDA DE CONTROL

	Plan de eliminación de los HCFC (etapa II)
	Banco Mundial (principal), ONUDI
	77a 
	Eliminación del 50% para 2022



	II) DATOS MÁS RECIENTES, CONFORME AL ARTÍCULO 7 (Anexo C, Grupo l)
	Año: 2021
	9,16 toneladas PAO



	III) DATOS SECTORIALES DEL ÚLTIMO PROGRAMA DE PAÍS (toneladas PAO)
	Año: 2021

	Sustancias químicas
	Aeroso-les
	Espu-mas
	Extin-ción de incen-dios
	Refrigeración
	Solven-tes
	Agentes de procesos
	Uso en laborato-rio
	Consumo total del sector

	 
	Fabricación
	Servicio y mantenimien-to
	

	HCFC-22
	
	
	
	0,28
	8,88
	
	
	
	9,16

	HCFC-141b en polioles premezclados importados
	
	42,61
	
	
	
	
	
	
	42,61



	IV) DATOS DE CONSUMO (toneladas PAO)

	Base: 2009-2010
	83,0
	Punto de partida para las reducciones acumulativas sostenidas:
	94,29

	CONSUMO ADMISIBLE PARA LA FINANCIACIÓN

	Ya aprobado:
	70,30
	Remanente:
	23,99



	V) PLAN ADMINISTRATIVO
	2022
	2023
	2024
	Total

	Banco Mundial
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	7,79
	0,00
	0,00
	7,79

	
	Financiación ($EUA)
	572 157
	0
	0
	572 157

	ONUDI
	Eliminación de SAO (toneladas PAO)
	0,97
	0,00
	0,00
	0,97

	
	Financiación ($EUA)
	71 085
	0
	0
	71 085



	[bookmark: _Hlk110336109]VI) DATOS DEL PROYECTO
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	Total

	Límites de consumo del Protocolo de Montreal
	74,70
	74,70
	74,70
	74,70
	53,95
	53,95
	53,95
	n/c

	Consumo máximo permitido (PAO toneladas)
	70,50
	66,40
	66,40
	66,40
	53,95
	53,95
	41,50
	n/c

	Financia-ción conveni-da en prin-cipio ($EUA)
	Banco Mundial
	Gastos del proyecto
	526 956
	0
	1 013 554
	0
	0
	534 726
	0
	2 075 236

	
	
	Gastos de apoyo
	36 887
	0
	70 949
	0
	0
	37 431
	0
	145 267

	
	ONUDI
	Gastos del proyecto
	392 171
	0
	540 849
	0
	0
	66 435
	0
	999 455

	
	
	Gastos de apoyo
	27 452
	0
	37 859
	0
	0
	4 650
	0
	69 961

	Fondos aprobados por el Comité Ejecutivo ($EUA)
	Gastos del proyecto
	919 127
	
	
	1 554 403*
	
	
	
	2 473 530

	
	Gastos de apoyo
	64 339
	
	
	108 808*
	
	
	
	173 147

	Total de fondos recomendados para aprobación en esta reunión ($EUA)
	Gastos del proyecto
	
	
	
	
	
	
	601 161*
	601 161

	
	Gastos de apoyo
	
	
	
	
	
	
	42 081*
	42 081


* El segundo y tercer tramo se habían previsto en 2018 y 2021, respectivamente.
	Recomendación de la Secretaría:
	Aprobación general




DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En nombre del gobierno de Jordania, el Banco Mundial, en calidad de organismo ejecución principal, presentó una petición para financiar el tercero y último tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC, por un total de 643 242 $EUA, que se desglosa de la siguiente manera: 534 726 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 37 431 $EUA, para el Banco Mundial, y 66 435 $EUA, más los gastos de apoyo del organismo de 4 650 $EUA, para la ONUDI.[footnoteRef:2] La presentación incluye un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo, el informe de verificación sobre el consumo de los HCFC para 2019 a 2021 y el plan de ejecución del tramo para 2023. [2:  Según la carta del 13 de octubre de 2022, dirigida al Banco Mundial por el Ministerio de Medio Ambiente de Jordania.] 

Informe sobre el consumo de los HCFC

El gobierno de Jordania informó un consumo de 9,16 toneladas PAO de HCFC en 2021, lo que está 89 por ciento por debajo de la base para cumplimiento de los HCFC. El consumo de 2017-2021 se indica en el Cuadro 1.
Cuadro 1. Consumo de los HCFC en Jordania (datos de 2017-2021, conforme con el Artículo 7)
	HCFC
	2017
	2018
	2019*
	2020
	2021*
	Base 

	Toneladas métricas (tm)
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	428,86
	468,09
	305,00
	530,00
	166,53
	985,30

	HCFC-141b
	0,00
	0,00
	60,00
	0,00
	0,00
	261,70

	Subtotal (tm)
	428,86
	468,09
	365,00
	530,00
	166,53
	1 247,00

	HCFC-141b en polioles premezclados importados
	235,70
	220,00
	226,19
	240,00
	387,34
	102,82**

	Toneladas PAO
	
	
	
	
	
	

	HCFC-22
	23,59
	25,74
	16,78
	29,15
	9,16
	54,20

	HCFC-141b
	0,00
	0,00
	6,60
	0,00
	0,00
	28,80

	Subtotal (toneladas PAO)
	23,59
	25,74
	23,38
	29,15
	9,16
	83,00

	HCFC-141b en polioles premezclados importados
	25,93
	24,21
	24,88
	26,40
	42,61
	11,31**


* En el momento de concluir el presente documento, la Secretaría del Ozono estaba actualizando los datos de 2019 y 2021 del país, conforme con el Artículo 7 de acuerdo con el informe de verificación presentado para esos años.
** Promedio de consumo entre 2007 y 2009.

El consumo del HCFC-22 había estado disminuyendo debido a la ejecución de las actividades del plan de gestión de eliminación de los HCFC, como la capacitación en buenas prácticas de mantenimiento y controles de las importaciones, y la adopción de alternativas sin HCFC, principalmente el R-410A en climatización; en 2020 el aumento sustancial se debió al crecimiento de la actividad económica y el servicio de equipos al suprimirse las restricciones después de la pandemia del COVID-19. A excepción de 2019, cuando el único proveedor de sistemas del país importó el HCFC-141b puro, el país dejó de consumir el HCFC-141b puro en 2016. Las empresas del sector de espumas consumen el HCFC-141b en polioles premezclados importados para sus operaciones, y el aumento de 2021 se debió al almacenamiento antes de la prohibición del 1 de enero de 2022 relativa a la importación del HCFC-141b puro y en polioles premezclados. 
Informe de aplicación del programa de país

El gobierno de Jordania informó que en el informe 2021 de aplicación del programa de país los datos del consumo sectorial de los HCFC coinciden con los datos informados en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal. 
Informe de verificación

El informe de verificación confirmó que el gobierno aplica un sistema de otorgamiento de licencias y cuotas para las importaciones y exportaciones de los HCFC y que el consumo total de los HCFC, informado en virtud del Artículo 7 del Protocolo de Montreal, para 2019 a 2021 era el correcto (como se indica en el Cuadro 1 anterior). La verificación concluyó que Jordania había alcanzado los objetivos establecidos en el Acuerdo entre el país y el Comité Ejecutivo. El informe de verificación recomendó mejorar la supervisión y el control de las importaciones de los HCFC, fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre la Dependencia Nacional del Ozono y las aduanas, mediante el uso de una ventana de información en línea. 
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC

Marco jurídico

El 1 de enero de 2022 entró en vigor una prohibición a la importación del HCFC-141b a granel y en polioles premezclados importados; la prohibición se incluyó bajo la orientación actual sobre el uso y la importación de sustancias controladas, publicada en la gaceta nacional del país en marzo de 2021. Conforme a la recomendación del informe de verificación, y tal como se informó en la 84ª reunión que el gobierno estudiaba las medidas para mejorar la supervisión e informar sobre los HCFC, el país ha estado elaborando un sistema dentro del departamento de aduanas que permite que las aprobaciones de la Dependencia Nacional del Ozono de las importaciones de los HCFC se obtengan en línea, mejorando la supervisión y el control de las importaciones y reduciendo las discrepancias de información; en enero de 2023 se prevé el lanzamiento de la ventana de información en línea. 
Sector de fabricación
La etapa II incluyó la conversión de tres grandes empresas y de 43 pequeñas y medianas empresas (PyME) en el sector de fabricación de espumas de poliuretano, seis empresas en usos de espumas para pulverización y la fabricación de espumas en 22 fabricantes de equipos de refrigeración. Cuatro empresas que fabrican espumas de poliuretano y las seis empresas en usos de espumas para pulverización ya han terminado su conversión. Dos empresas más habían firmado acuerdos de subdonación; se esperaba que una de esas empresas terminase su conversión en marzo de 2023, mientras que la otra empresa decidió retrasar su conversión al ciclopentano al enfrentarse con una difícil situación financiera, debido a la pandemia del COVID-19 y se convertiría transitoriamente a formulaciones basadas en hidrofluoroolefina (HFO). El Cuadro 2 muestra la situación de ejecución de la conversión de las empresas fabricantes de espumas.
Cuadro 2. Situación de la conversión de las empresas que fabrican espumas con acuerdos de subdonación, bajo la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC
	[bookmark: _Hlk118279071]Nombre de la empresa
	Consumo de HCFC-141b
	Uso
	Tecnología seleccionada
	Situación de ejecución

	
	Tm
	Tonela-das PAO
	
	
	

	Jordan Pioneer 
	23,80
	2,62
	Paneles continuos
	Ciclopentano
	Terminada

	Al Qanadeel
	12,00
	1,32
	Paneles discontinuos
	Ciclopentano *
	Detenida brevemente; planes de conversión transitoriamente a la tecnología con HFO

	Al Safa for Insulated Boards 
	35,00
	3,85
	Paneles discontinuos
	Ciclopentano *
	Terminada

	Prefabricated Building 
	11,83
	1,30
	Paneles discontinuos
	Ciclopentano *
	Terminada

	Yousef Workshop 
	15,50
	1,71
	Paneles discontinuos
	Ciclopentano *
	Terminada

	Abu Haltam
	17,00
	1,87
	Refrigeración doméstica 
	Ciclopentano *
	Acuerdo de subdonación firmado y equipos pedidos; finalización prevista para marzo de 2023

	AL Siham
	17,67
	1,94 
	Espumas para pulverización
	HFO
	Terminada

	AL Jordan 
	7,50
	0,83 
	Espumas para pulverización
	HFO
	Terminada

	AL Watan 
	13,20
	1,45 
	Espumas para pulverización
	HFO
	Terminada

	AL Rafayah
	13,30
	1,46 
	Espumas para pulverización
	HFO
	Terminada

	Durt AL-ostool
	6,00
	0,66 
	Espumas para pulverización
	HFO
	Terminada

	Fathi Abu Arga
	21,33
	2,35 
	Espumas para pulverización
	HFO
	Terminada

	Total
	194,13
	21,36 
	
	
	


* Cambio de tecnología, de HFO-1233zd E) al ciclopentano, aprobado en las decisiones 83/24 y 86/25.
El Banco Mundial proporcionó asistencia técnica a las PyME a través de un proveedor de sistemas para su transición a las formulaciones con HFO. Se realizaron talleres de demostración sobre los materiales con HFO y a base de agua, y se suministraron 25 grupos de polioles con HFO y cinco grupos de polioles a base de agua[footnoteRef:3] para seleccionar las empresas destinadas a las pruebas, evaluación y producción comercial. El proveedor de sistemas recopiló los comentarios las sobre el desempeño y la calidad de las formulaciones y determinó que el desempeño de las nuevas formulaciones era aceptable; se suministrarán materiales adicionales basados en el consumo del HCFC-141b y los gastos adicionales de explotación admisibles.  [3:  Cambio de tecnología, de HFO-1233zd E) a tecnología de esfumación acuosa aprobada en la decisión 87/12.] 

Sector de servicios de equipos de refrigeración

Las actividades en el sector de servicios se retrasaron debido a los efectos de la pandemia del COVID‑19. Se contrató a cuatro expertos nacionales para elaborar los planes de estudio para la capacitación de los técnicos en refrigeración y climatización, los oficiales de aduanas y los responsables de la aplicación de las reglamentaciones, además de las escuelas de formación profesional; y el sistema de acreditación. El sistema de acreditación (voluntario) se aplicó en 2021, ofreciendo la acreditación a los técnicos capacitados y a los talleres de mantenimiento. Bajo un contrato establecido con el Centro de Formación Vocacional, se llevó a cabo la capacitación de 40 oficiales de aduanas sobre supervisión y presentación de informes relativos al consumo de los HCFC, y de 20 instructores y 80 técnicos en buenas prácticas de mantenimiento y el uso seguro de refrigerantes inflamables, con la capacitación de otros 20 oficiales de aduanas y de 20 técnicos planificada para diciembre de 2022. Se seleccionaron tres centros de regeneración y se espera que la adquisición y entrega de los equipos para los centros tuviera lugar en noviembre de 2022, con máquinas portátiles de reciclado y recuperación, básculas de detectores de fugas y básculas de cilindros colector; la adquisición de identificadores de refrigerantes se retrasó debido a la pandemia y se llevará a cabo tan pronto se disponga de un abastecedor de identificadores. Se está llevando a cabo la adquisición de máquinas portátiles de recuperación y reciclado, de básculas de detectores de fugas, cilindros colectores y repuestos para 50 talleres de servicio. La Dependencia Nacional del Ozono organizó tres talleres destinados a la sensibilización del sector de servicios sobre los refrigerantes alternativos.
Oficina de ejecución y supervisión de proyectos 

La oficina de gestión de proyectos, situada dentro de la Dependencia Nacional del Ozono, dirige la ejecución de la etapa II mediante la coordinación con las partes interesadas y las consultas con la industria sobre la ejecución del proyecto; organiza viajes de estudio; prepara, ejecuta y examina los programas de trabajo; prepara los informes de acuerdo con lo requerido por los organismos de ejecución y el Comité Ejecutivo; hace la gestión financiera; desarrolla y mantiene los sistemas de información de gestión; facilita la supervisión del proyecto por parte de los organismos de ejecución; y hace la auditoría financiera y de desempeño. Las actividades de la oficina de gestión de proyectos ejecutadas bajo el segundo tramo también incluyeron la asistencia técnica a las PyME en los usos de espumas y la coordinación de la ejecución de las actividades del sector de servicios. La oficina de gestión de proyectos tiene dos empleados que manejan las actividades de la oficina, apoyados por el oficial de finanzas y adquisiciones de la Dependencia Nacional del Ozono. Los desembolsos para la oficina de gestión de proyectos bajo segundo tramo alcanzan a 56 283 $EUA (26 698 $EUA, para la ONUDI, y 29 585 $EUA, para el Banco Mundial). El Cuadro 3 presenta los presupuestos y los gastos para el componente de la oficina de gestión de proyectos de la etapa II hasta la fecha. 
Cuadro 3: Gastos de la oficina de gestión de proyectos durante la ejecución del primero y segundo tramo ($EUA)
	Actividad
	Banco Mundial
	ONUDI

	
	Presupues-tado
	Desembol-sado
	Saldo 
	Presupues-tado
	Desembol-sado
	Saldo 

	Gastos de personal
	94 280
	73 910
	20 370
	80 000
	71 919
	8 081

	Gastos de consultor
	20 000
	14 444
	5 556
	0
	11 698
	(11 698)

	Viajes
	7 000
	11 825
	(4 825)
	20 000
	11 591
	8 409

	Comunicación
	2 500
	0
	2 500
	10 000
	10 000
	0

	Reuniones/talleres
	14 351
	8 595
	5 756
	0
	0
	0

	Varios 
	1 500
	0
	1 500
	4 243
	0
	4 243

	Total
	139 631
	108 774
	30 857
	114 243
	105 208
	9 035



Desembolsos de fondos

En agosto de 2022, de los 2 473 530 $EUA aprobados hasta el momento, se había desembolsado 1 316 106 $EUA (645 226 $EUA, para el Banco Mundial, y 670 880 $EUA, para la ONUDI), como se indica en el Cuadro 4. El saldo de 1 157 424 $EUA se desembolsará en 2023. 
Cuadro 4. Informe financiero de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Jordania ($EUA)
	[bookmark: _Hlk116989923]Organismo 
	Primer tramo
	Segundo tramo
	Total

	
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo 

	Banco Mundial
	526 956
	431 347
	1 013 554
	213 879
	1 540 510
	645 226
	895 284

	ONUDI
	392 171
	371 541
	540 849
	299 339
	933 020
	670 880
	262 140

	Total
	919 127
	802 888
	1 554 403
	513 218
	2 473 530
	1 316 106
	1 157 424

	Índice de desembolso (%)
	87
	33
	53



Plan de ejecución para el tercero y último tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC

Durante el tercer tramo se ejecutarán las siguientes actividades en 2023:
Firma de acuerdos de subdonación y conversión de cuatro fabricantes de espumas,[footnoteRef:4] con una eliminación de 59,8 tm (6,58 toneladas PAO) del HCFC-141b en polioles premezclados; y conversión de toda otra empresa admisible y restante de fabricación de espumas (Banco Mundial) (489 947 $EUA);  [4:  Jordan Manufacturing and Services Solutions (30,0 mt), Jordan Light Vehicle Manufacturing LLC (15,0 tm), Abdin Industrial (8,8 tm), e Ideal Solar (6,0 tm).] 

Continuación de las actividades de asistencia técnica y ayuda a las PyME a través del proveedor de sistemas para introducir nuevas formulaciones de HFO, como talleres y visitas al sitio para apoyar las conversiones; y ayuda a las PyME restantes y admisibles (Banco Mundial) (21 513 $EUA); y
Ejecución de las actividades del sector de servicios que incluyen la capacitación de cinco instructores en un programa en línea de una semana de duración, seguido por la capacitación práctica en Austria sobre las normas y las reglamentaciones actuales, características de refrigerantes, últimas tecnologías, y operaciones avanzadas de eficiencia energética, además de buenas prácticas de servicio y el uso seguro de refrigerantes inflamables; capacitación de 40-60 técnicos sobre buenas prácticas  de servicio y el uso seguro de refrigerantes inflamables; y adquisición de cinco identificadores de refrigerantes (ONUDI) (55 000 $EUA). 
Las actividades relacionadas con la oficina de gestión de proyectos incluyen la coordinación de la ejecución de las actividades previstas en el sector de espumas, inclusive la asistencia técnica a las PyME sobre usos de espumas, y la coordinación de la ejecución de las actividades del sector de servicios. Dos miembros del personal, apoyados por el oficial de finanzas y adquisiciones de la Dependencia Nacional del Ozono, administrarán las actividades de la oficina de gestión de proyectos. El Cuadro 5 contiene la información sobre el presupuesto bajo el componente de la oficina de gestión de proyectos para la ONUDI y del Banco Mundial, por un total de 34 701 $EUA.
Cuadro 5: Presupuestos de la oficina de gestión de proyectos para el tercer tramo del plan de gestión de eliminación de los HCFC ($EUA)
	Actividad
	Presupuesto (Banco Mundial) ($EUA)
	Presupuesto (ONUDI) ($EUA)

	Gastos de personal
	15 000
	0

	Gastos de consultor
	5 000
	11 435

	Viajes
	0
	0

	Alquiler
	0
	0

	Comunicación
	0
	0

	Reuniones/talleres
	3 266
	0

	Varios 
	0
	0

	Total
	23 266
	11 435



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE LA SECRETARÍA
OBSERVACIONES
Informe de verificación
Si bien el informe de verificación de 2019 distinguió las importaciones del HCFC-141b puro y en polioles premezclados, los informes de verificación de 2020 y 2021 no lo hicieron. El verificador independiente presentó los informes de verificación revisados para esos años, que confirmaron que todo el HCFC-141b importado en el país para esos años estaba en polioles premezclados. Los futuros informes de verificación deben hacer constar claramente si las sustancias controladas importadas son puras o están en polioles premezclados, ya que esa distinción afectaría el consumo calculado del país. Esto no sería más una preocupación para los informes posteriores de verificación de los HCFC para Jordania, dado que el 1 de enero de 2022 el país prohibió la importación del HCFC-141b puro y premezclado.
Informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC

Marco jurídico

El gobierno de Jordania ya expidió las cuotas de importación de los HCFC para 2022 y 2023 en 22,00 toneladas PAO, lo que está por debajo de los objetivos de control del Protocolo de Montreal.
Sector de fabricación
En relación con la conversión terminada de los seis fabricantes de espumas para pulverización, la ONUDI confirmó que había desembolsado gastos de explotación adicionales conforme a la decisión 77/35 y que las empresas no tuvieron dificultades para comprar polioles premezclados con HFO.
Al mencionar la prohibición de la importación del HCFC-141b a granel y en polioles premezclados importados que entró en vigor el 1 de enero de 2022, el Banco Mundial confirmó que seguía habiendo empresas admisibles que serán asistidas bajo el proyecto que todavía consumían el HCFC-141b de sus propias reservas o de las reservas existentes almacenadas por los abastecedores locales de espumas. Dado el tiempo limitado antes de la fecha de terminación del proyecto, la Secretaría y el Banco Mundial trataron la manera de asegurar que se podría ayudar a tantas empresas admisibles como fuese posible bajo el proyecto, de modo tal que se facilite la penetración de alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico en los fabricantes de espumas del país.
En relación con la propuesta de Al Qanandeel de utilizar transitoriamente tecnología de HFO, el Banco Mundial confirmó que la empresa era viable desde el punto de vista financiero, seguía fabricando espumas de poliuretano y había comprado ya una máquina de alta presión, pero esperaba hasta que su situación financiera mejorase antes de terminar su conversión al ciclopentano, la cual requeriría inversiones adicionales para facilitar el uso seguro de esa alternativa. Al señalar que el Comité Ejecutivo ya había aprobado la conversión de la empresa al ciclopentano y a la tecnología de HFO,[footnoteRef:5] y recordando la decisión 84/77 b) i), la Secretaría recomendó que se dé flexibilidad a la empresa durante la ejecución para utilizar el ciclopentano o la tecnología de HFO, a condición de que la conversión no se retrase, que cualquier gasto adicional sería cubierto por la empresa, y que el Banco Mundial informaría sobre la ejecución de la tecnología elegida por la empresa en el informe de terminación de proyecto. [5:  La tecnología original aprobada para la empresa era HFO-1233zd (E); en la decisión 83/24 el Comité Ejecutivo aprobó el cambio de tecnología al ciclopentano.] 

 La Secretaría tomó nota de que dos fabricantes de espumas (Enjaz Jordan for Steel Structure y Shams Al-ram Tri) no son admisibles y no recibirían ayuda del Fondo Multilateral para su conversión; que la pandemia del COVID-19 había afectado sustancialmente la economía de Jordania y que algunas empresas, inclusive los fabricantes de espumas, podían haber ido a la quiebra; y recordó la decisión 77/45 b) iii) en la cual el Comité Ejecutivo convino en que el gobierno de Jordania tendría flexibilidad al usar los fondos aprobados para que el sector de espumas de poliuretano lograse una eliminación eficaz y sin inconvenientes del HCFC-141b conforme a su acuerdo con el Comité Ejecutivo. De acuerdo a esa decisión, la Secretaría recomendó que, si durante la ejecución el Banco Mundial encontrase empresas admisibles que hubiesen sido omitido inadvertidamente de la etapa II y que todavía consumían el HCFC-141b puro o en polioles premezclados de las reservas, dicho Banco podría asistir a esas empresas a condición de que la ayuda sea conforme a la relación de costo-eficacia acordada; que la conversión de las empresas asistidas resulte en la eliminación de un mínimo de 27,60 toneladas PAO del HCFC-141b y de 11,31 toneladas PAO del HCFC‑141b en polioles premezclados; que el Banco Mundial incluya la lista de empresas asistidas y su eliminación asociada en el informe de terminación de proyecto; y que cualquier saldo restante del proyecto sea devuelto después de la terminación financiera del proyecto. 
Terminación de la etapa II

El Banco Mundial confirmó que la etapa II para Jordania terminará para el 31 de diciembre 2023, conforme al apartado 14 del Acuerdo.
[bookmark: _Hlk117260854]Aplicación de políticas sobre igualdad de género[footnoteRef:6] [6:  Conforme a la decisión 84/92 (d), la decisión 90/48 (c) alentó a los organismos de ejecución y bilaterales que siguieran asegurando que en todos los proyectos se aplicaba la política operativa de la incorporación de la perspectiva de género, tomando en consideración las actividades específicas presentadas en el Cuadro 2 del documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


El Banco Mundial informó que la incorporación de la perspectiva de género se incluyó, dentro de lo posible, en todas las actividades. Si bien se ofreció capacitación especialmente a las técnicas, el número limitado de técnicas no permitió que siempre fuera posible alcanzar un equilibrio de género. Los datos del proyecto, desglosados por género, no estuvieron disponibles. 
Sustentabilidad de la eliminación de los HCFC y evaluación de riesgos

Las contingencias de una conversión exitosa de los fabricantes de espumas incluyen retrasos en la ejecución y la participación limitada de empresas en el proyecto. Una dificultad identificada por el Banco Mundial fue la limitada disponibilidad y el alto precio de los agentes espumantes de HFO durante 2020 y 2021, debido a la pandemia del COVID-19 y a problemas de la cadena mundial de suministros. Las contingencias se redujeron con la asistencia técnica, inclusive viajes de estudio a los países vecinos que aumentaron el conocimiento sobre los proyectos de conversión al ciclopentano, inclusive aquellos que experimentaron gastos de explotación inferiores y una mayor competitividad; el uso de la flexibilidad permitida según los términos del Acuerdo que autoriza a las empresas a pedir un cambio de tecnología; la administración gubernamental de la adquisición a granel del HFO-1233zd E) para que PyME atraigan el interés de los proveedores regionales de espumas y precios más bajos durante el período introductorio; y, según lo propuesto por la Secretaría, el consentimiento del uso de flexibilidad en la ejecución, conforme a la decisión 75/44 b) iii) y de manera similar la decisión 84/77 b) i). La sustentabilidad de la eliminación del HCFC-141b se verá apoyada por la prohibición de las importaciones del HCFC-141b puro y en polioles premezclados. Las contingencias de una ejecución exitosa de las actividades en el sector de servicios, como los retrasos en concluir arreglos con el Centro de Formación Vocacional, los procedimientos administrativos que aseguren la exención de impuestos requerida para los equipos adquiridos bajo el proyecto, y el compromiso con los talleres de servicio, se redujeron utilizando expertos en la materia que facilitaron las deliberaciones y la sensibilización.
Las contingencias debidas a la pandemia del COVID-19 no se habían anticipado, cuando en la 77ª reunión se aprobó la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC y retrasaron el ritmo de ejecución de los planes sectoriales de espumas y servicios, especialmente en relación con las actividades que requirieron programas y consultas presenciales. Con la reducción de las restricciones relativas al COVID-19 en el país, esas actividades avanzaron; de tener que reestablecerse las restricciones, el gobierno en consulta con los organismos y las partes interesadas nacionales trabajaría sobre los aportes técnicos en línea con las PyME del sector de espumas, haría consultas en línea con las partes interesadas nacionales, realizaría la capacitación teórica en línea combinada con sesiones prácticas presenciales para los técnicos del servicio y reuniones en línea para la ejecución de actividades.
Conclusión 

El consumo verificado de 2019 a 2021 del país estaba dentro de los objetivos estipulados en el Acuerdo entre el país y el Comité Ejecutivo, y sistema de licencias y cuotas es operativo y permitirá reducir el consumo de los HCFC conforme al calendario de eliminación del Protocolo de Montreal. Las conversiones de cuatro fabricantes de espumas de poliuretano y de espumas para pulverización han concluido; otras conversiones están teniendo lugar o están planificadas; y la asistencia técnica a las PyME del sector facilitará la conversión a alternativas con bajo potencial de calentamiento atmosférico. La prohibición del 1 de enero de 2022 sobre la importación del HCFC-141b puro y en polioles premezclados ayudará a asegurar la sostenibilidad de la eliminación. No obstante, los primeros retrasos, como los debidos a la pandemia del COVID-19, las actividades del sector de servicios progresan. En 2021 el consumo del país estaba 89 por ciento por debajo de la base para cumplimiento de los HCFC, y el 33 por ciento del segundo tramo y se ha desembolsado el 53 por ciento de los fondos totales aprobados. La etapa II se aprobó antes de la decisión 84/92 d); la Secretaría cuenta con que la etapa III permita al gobierno y a los organismos planear y ejecutar las actividades para encarar más plenamente la política de género del Fondo Multilateral.
RECOMENDACIÓN

La Secretaría del Fondo recomienda que el Comité Ejecutivo: 
Tome nota del informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del segundo tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de HCFC para Jordania; y
Pide al gobierno de Jordania, el Banco Mundial y la ONUDI que presenten un informe sobre la marcha de las actividades relativo a la ejecución del programa de trabajo asociado al último tramo a la primera reunión del Comité Ejecutivo de 2024. 
La Secretaría del Fondo recomienda además la aprobación general del tercero y último tramo de la etapa II del plan de gestión de eliminación de los HCFC para Jordania, y el plan de ejecución del tramo correspondiente de 2023, en los niveles de financiamiento indicados en el cuadro siguiente, a condición de que:
La empresa Al Qanandeel, a la luz de la decisión 77/45 y de la decisión 83/24, tenga flexibilidad para utilizar el ciclopentano o la tecnología de HFO, siempre y cuando la  conversión no se retrase, que todo gasto adicional fuese cubierto por la empresa, y que el Banco Mundial informase sobre la puesta en práctica de la tecnología elegida por la empresa en el informe de terminación de proyecto; y 
El Banco Mundial pueda asistir a las empresas de fabricación de espumas admisibles que se hubiesen omitido inadvertidamente de la etapa II y que todavía consumían el HCFC-141b puro o contenido en polioles premezclados de las reservas, a condición de que esa ayuda fuese conforme a la relación de costo-eficacia acordada; que la conversión de las empresas ayudadas diese lugar a la eliminación de un mínimo de 27,60 toneladas PAO del HCFC-141b y 11,31 toneladas PAO del HCFC-141b en polioles premezclados; que el Banco Mundial incluyese la lista de empresas ayudadas y su eliminación asociada en el informe de terminación de proyecto; y que cualquier saldo restante del proyecto fuese devuelto tras la terminación financiera del proyecto. 
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