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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
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نظرة عامة على المسائل التي تم تبينها في أثناء استعراض المشروعات
مقدمة

1-     تتألف هذه الوثيقة من الأقسام التالية:
		أولآَ-	نظرة عامة عن المشروعات والأنشطة التي قدمتها الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة
		ثانياً-	نظرة عامة على المشروعات والأنشطة بعد القيام بعملية استعراض المشروعات:
			ثانياً- 1-	المشروعات التي قُدمت وتم سحبها بعد ذلك
			ثانياً- 2-	المشروعات الموصى بها للموافقة الشمولية
			ثانياً- 3-	المشروعات الموصى بالنظر فيها بشكل إفرادي
		ثانياً - 4-	التحقق من امتثال بلدان مختارة من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض لاتفاقاتها المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	ثالثاً-	القضايا التي تم تبينها أثناء عملية استعراض المشروعات:
		ثالثاً-1-	استمرار العمل بالمبادئ التي يتعيَّن تطبيقها فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية المؤهلة لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة تلك المواد (المقرر 74/50)
	رابعاً-	التقارير المقدمة عن تنفيذ القرارات ومتابعة المناقشات السابقة المتعلقة باستعراض المشروعات:
		رابعاً- 1-	طلبات تجديد التعزيز المؤسسي
		رابعاً- 2-	حجب التمويل انتظاراً لتقديم تقارير التحقق أو استيفاء شروط محددة
		رابعاً- 3-	موجز أسعار المواد والبدائل الخاضعة للرقابة
أولاً - 	نظرة عامة على المشروعات والأنشطة التي قدمتها الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة			
2- يعرض الجدول 1 موجزاً للطلبات التي قدمتها الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة إلى الاجتماع التسعين.

الجدول 1: الطلبات المقدمة من الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة
	المشروعات والأنشطة
	عدد البلدان
	عدد طلبات التمويل
	المبلغ المطلوب (بالدولار الأمريكي)
	المبلغ من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)

	المرحلة الثانية/الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	9
	21
	5,661,467
	15,125,077

	شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	13
	23
	11,792,455
	غير متاح

	عمليات تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي
	25
	25
	3,426,559
	غير متاح

	التحضير للمرحلة الثانية/الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1
	1
	96,300
	غير متاح

	التحقق من امتثال بلدان المادة 5 المختارة لاتفاقاتها المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	1
	1
	32,700
	غير متاح

	مشروع استثماري متعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية 
	1
	1
	1,022,117
	غير متاح

	التحضير لخطط تنفيذ كيغالي المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية و/أو الأنشطة المتعلقة بالاستثمار
	18
	32
	3,247,000
	غير متاح

	المجموع
	
	104
	25,278,598
	


ملاحظة: مبالغ التمويل تشمل تكاليف دعم الوكالة.

ثانياً- 	نظرة عامة على المشروعات والأنشطة بعد القيام بعملية استعراض المشروعات

3- بعد عملية استعراض المشروعات، جرى سحب تسعة طلبات تمويل لمشاريع وأنشطة يبلغ مجموعها 6,217,128 دولاراً أمريكياً بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، ويوصى بالموافقة الشمولية على 65 طلباً يبلغ مجموعها 7,960,056 دولاراً أمريكياً ، وتجري إحالة 30  طلباً يبلغ مجموعها 10,590,224  دولاراً أمريكياً للنظر فيها بشكل إفرادي. وتبلغ طلبات التمويل مجتمعة للمشروعات والأنشطة المطروحة للموافقة الشاملة عليها وللنظر فيها بشكل إفرادي 18,550,280 دولاراً أمريكياً.


ثانياً-1 	المشروعات التي قُدّمت وتم سحبها بعد ذلك
4- يعرض الجدول 2 موجزاً للطلبات التي قدمتها الوكالات الثنائية والمنفذة للاجتماع التسعين والتي تم سحبها في وقت لاحق.
الجدول 2: الطلبات التي قُدّمت وتم سحبها بعد ذلك
	المشروعات والأنشطة
	عدد البلدان
	عدد طلبات التمويل
	المبلغ المطلوب (بالدولار الأمريكي)

	شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها (الفقرات من 5 إلى 8) 
	2
	6
	4,852,611

	الأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (الفقرات من  9إلى 12) 
	1
	1
	1,022,117

	التحضير لخطط تنفيذ كيغالي و/أو الأنشطة المتعلقة بالاستثمار 
	2
	2
	342,400

	المجموع 
	
	9
	6,217,128


ملاحظة: مبالغ التمويل تشمل تكاليف دعم الوكالة.

الشرائح التي قُدّمت التي من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتم سحبها في وقت لاحق (الأرجنتين وجمهورية فنزويلا البوليفارية)
5- ﻗدﻣت اﻟﯾوﻧﯾدو، بالنياﺑﺔ ﻋن ﺣﮐوﻣﺔ اﻷرﺟﻧﺗﯾن، طﻟﺑﺎً بشأن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣرﺣﻟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣن ﺧطﺔ إدارة إزاﻟﺔ اﻟﻣواد اﻟﮭﯾدروﮐﻟوروﻓﻟوروﮐرﺑوﻧﯾﺔ. وأشار التقرير الوارد في مقترح المشروع إلى أن مستوى صرف التمويل للشريحة الثالثة من الخطة كان أقل من الحد الأدنى المقدرة نسبته بـ 20 في المائة. وبناءً على ذلك ، وافقت اليونيدو على سحب الطلب وإعادة تقديمه إلى اجتماع مقبل بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة للنظر في المشروع.

6- وقدمت اليونيدو، بالنيابة عن حكومة فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، تمشياً مع المقرر 88/29 (د) '3`، طلباً بخصوص الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مشفوعاً بخطة عمل منقحة لإعادة تخصيص شريحة عام 2019 والشرائح اللاحقة، بما في ذلك تمديد المرحلة الثانية إلى عام 2026 لتحقيق الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولدى استعراض المقترح، لوحظ أنه تم إحراز تقدم إضافي وأنه جرى صرف الأموال للأنشطة المقترحة في إطار الشريحة الأولى على الرغم من الظروف الصعبة التي يواجهها البلد، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية؛ ونقص العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الخام والمعدات والأدوات؛ والتغييرات المؤسسية؛ والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.


7- ولوحظ أيضاً أنه على الرغم من أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال كان قريباً من الصفر في العامين 2018 و 2019، وصفراً في عام 2020، فقد أشار المقترح إلى وجود استخدام لمواد هيدروكلوروفلوروكربونية لم تدخل البلد من خلال النظام المعمول به لمنح التراخيص وتحديد الحصص. وتمثل تلك الواردات استهلاكاً أقل بكثير من الأهداف الواردة في الاتفاق ولا تشكل خطراً من عدم الامتثال لأهداف الإزالة الخاصة بالبلد سواء في إطار بروتوكول مونتريال أو بموجب اتفاقه مع اللجنة التنفيذية؛ غير أنه لم يتم تسجيلها رسمياً. ويتمثل أحد أسباب ذلك في أن الحكومة فرضت حظراً على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في عام 2016 حيث كان الإنتاج المحلي كافياً لتغطية الإمدادات المحلية، إلا أنه في ضوء عدم القدرة على شراء المواد الخام اللازمة للإنتاج وانخفاض الطلب في السوق، فقد اضطر مصنع إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المحلي إلى  خفض الإنتاج بشكل كبير ثم توقف في النهاية بحلول عام 2020.

8- تناقش الأمانة واليونيدو حالياً بعض الخيارات لمساعدة حكومة فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) على أن تدرج في خطة العمل المنقحة للمرحلة الثانية تقديم المساعدة على  ضمان الاضطلاع بواردات الهيدروكلوروفلوروكربون-22 التي تلبي الطلب الحالي على الخدمة في هذا البلد من خلال القنوات القانونية وتعزيز آليات الرصد والإبلاغ والإنفاذ الحالية. وترى الأمانة أن هذا أمراً بالغ الأهمية لضمان أنه يمكن لآليات التنظيم والإنفاذ والرصد والإبلاغ المحلية أن تحافظ على الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند تحقيقها.  ويلزم في ضوء ذلك إجراء مشاورات إضافية بين اليونيدو والحكومة لتحديد مسار للمضي قدما. وبناءً على ذلك، وافقت اليونيدو على سحب الطلب وإعادة تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنقحة إلى الاجتماع الحادي والتسعين بعد الانتهاء من تحديد مسار العمل المقبل في هذا الصدد.
المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية (تحويل مرفق تصنيع مكيفات الهواء المحلية من وحدات قائمة على استخدام الغاز ر- 410Aإلى وحدات قائمة على استخدام الغاز ر- 290 في المصنع التابع لمجموعة  J.M /مصنع  مينا في السودان)
9- وقررت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الثامن والثمانين، أن تؤجل إلى اجتماع مقبل النظر في مقترح المشروع الخاص بتحويل مرفق محلي لتصنيع مكيفات الهواء من وحدات قائمة على استخدام الغاز ر- 410A إلى وحدات قائمة على استخدام الغاز ر- 290 في المصنع التابع لمجموعة  J.M /مصنع  مينا في السودان (المقرر 88/73). وبعد ذلك ، تشاورت اليونيدو مع الأمانة بشأن ما إذا كان يمكن تقديم مقترح بمشروع منقح للتحويل إلى تكنولوجيا الهيدروفلوروكربون- 32 بدلاً من الغاز ر- 290 بناءً على طلب تلك المؤسسة. وتوضيحاً لسبب التغيير المطلوب في التكنولوجيا، أشارت اليونيدو إلى أن مصنع مينا يقوم بتصنيع معدات تكييف الهواء بموجب ترخيص من سامسونج إلكترونكس (سامسونج) وميديا إير كونديشننج (ميديا)، وهما شركتان متعددتا الجنسيات. وكان الالتزام باستخدام الغاز ر- 290المقطوع سابقاً في الاقتراح المقدم إلى الاجتماع الثامن والثمانين يستند إلى استراتيجية سامسونج، عندما كان نصيب منتجات سامسونج المستخدمة أعلى. ثم تغير الوضع ، وأصبح مصنع مينا يصنّع مزيداً من المنتجات بموجب ترخيص من شركة ميديا ، وبالتالي فهو بحاجة إلى اتباع استراتيجية ميديا، التي تتمثل في تحويل خطوط تصنيع وحدات تكييف الهواء القائمة على استخدام الغاز ر- 410Aإلى وحدات تعتمد على الهيدروفلوروكربون- 32 في المستقبل القريب.

10- وأشارت الأمانة إلى أن المشروع الأصلي تمت الموافقة عليه على أساس أن التكنولوجيا البديلة هي ر-290، وأن اللجنة التنفيذية في مقررها 88/73 اكتفت بإرجاء النظر في المشروع ولكنها لم تحدّد ما إذا كان يمكن تقديم اقتراح منقح لتغيير التكنولوجيا البديلة. غير أن الأمانة رأت أن المعلومات الإضافية المقدمة لتبرير تغيير التكنولوجيا، والمعلومات ذات الصلة بالتكلفة، ستدعم اللجنة التنفيذية في اتخاذ قرار مستنير، ومن ثم وافقت على استعراض المقترح المنقح. وبناءً على ذلك، قدمت اليونيدو، بالنيابة عن حكومة السودان، مقترح المشروع المنقح للتحويل من استخدام ر- 410A إلى استخدام الهيدروفلوروكربون- 32في تصنيع مكيفات الهواء في مجموعة JM/مصنع مينا في السودان.

11- واستعرضت الأمانة الاقتراح المنقح وأثارت عدداً من الاستفسارات والاستيضاحات بشأن عدة أمور من بينها الالتزامات الإضافية من جانب الحكومة بوضع تدابير تنظيمية لدعم المبيعات واعتماد السوق للمنتجات المحوًلة؛ والتزام الشركة بمواصلة إنتاج وحدات تكييف الهواء القائمة على الهيدروفلوروكربون- 32 بعد التحويل؛ وما إذا كانت ميديا ​​ستسحب ترخيصها المتعلق باستخدام الغاز ر- 410A بعد التحول إلى الهيدروفلوروكربون- 32. وأشارت الأمانة أيضاً إلى أن مصنع مينا لا يبدو أنه في وضع يسمح له بالالتزام بشكل مستقل بتصنيع تكنولوجيا معينة بالنظر إلى اعتماده على استراتيجية الشركة المصنّعة للمعدات الأصلية، وأن النسبة التصنيع النسبية لمختلف مصنّعي المعدات الأصلية قد التغيير في المستقبل لأسباب خارجة عن سيطرة مصنع مينا.

12- ونظرت اليونيدو والحكومة والمؤسسة في تعليقات الأمانة وطلبت بعد ذلك سحب المشروع. وأوضحت اليونيدو أن المؤسسة غير قادرة على الالتزام بجدول زمني محدد لوقف تصنيع منتجات تكييف الهواء القائمة على استخدام الغاز ر-410A حيث أنها تقوم بالإنتاج لصالح مصنّعي المعدات الأصلية ولا يمكنها إلا اتباع استراتيجيتهم. ولاحظت اليونيدو كذلك أن استدامة المشروع ستتحسن بمجرد أن تصدّق الدولة على تعديل كيغالي وأن هناك تقبُّلاً أوسع نطاقاً في السوق للنماذج الجديدة من المنتجات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وأكدت اليونيدو للأمانة أن سحب المشروع لن يؤثر سلباً على التزام الحكومة بتنفيذ بروتوكول مونتريال. وذكرت أن الحكومة تواصل جهودها لدعم استيعاب السوق للبدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي. وأضافت أن وحدة الأوزون الوطنية، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، ستدعم اعتماد البدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي من خلال زيادة التعريفات المفروضة على واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وغازات التبريد الهيدروفلوروكربونية، والمنتجات المحتوية على غازات التبريد هذه؛ وتطبيق الحصص على المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتشجيع الاستخدام الواسع للتكنولوجيا المغايرة جذرياً للتكنولوجيات الشائعة، من قبيل مبردات المياه الصحراوية.
ثانياً-2	المشروعات الموصى بها للموافقة الشمولية
13- يعرض الجدول 3 موجزاً للطلبات التي يوصى بالموافقة الشمولية عليها. وترد في المرفق الأول بهذه الوثيقة قائمة بطلبات التمويل البالغ عددها 65 طلباً.

الجدول 3: الطلبات الموصى بالموافقة الشمولية عليها
	المشروعات والأنشطة
	عدد البلدان
	عدد طلبات التمويل
	المبلغ الموصى به (بالدولار الأمريكي)

	شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة
	7
	8
	1,531,997

	تجديد مشاريع التعزيز المؤسسي
	25
	25
	3,426,559

	الإعداد للمرحلة الثانية / الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	1
	1
	96,300

	التحقق من امتثال البلدان المختارة العاملة بالمادة 5 لاتفاقاتها الخاصة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 
	1
	1
	32,700

	الإعداد لبرامج تنفيذ كيغالي و/أو الأنشطة المتعلقة بالاستثمار
	16
	30
	2,872,500

	المجموع 
	
	65
	7,960,056


ملاحظة: مبالغ التمويل تشمل تكاليف دعم الوكالة.
توصية الأمانة
14- توصي الأمانة بأن توافق اللجنة التنفيذية على المشروعات والأنشطة المقدمة للموافقة الشمولية بمستويات التمويل المبينة في المرفق الأول بهذه الوثيقة. وستشمل الموافقة على هذه المشروعات برامج التنفيذ المرتبطة بالشرائح ذات الصلة من المشروعات متعددة السنوات؛ والاتفاقات المحدَّثة عند الاقتضاء؛ والشروط أو الأحكام ذات الصلة المدرجة في وثائق تقييم المشروعات المقابلة؛ وإرسال الملاحظات إلى الحكومات المستفيدة لأغراض تجديد مشروعات التعزيز المؤسسي.
ثانياً-3	المشروعات الموصى بالنظر فيها بشكل إفرادي
15- يعرض الجدول 4 موجزاً للّطلبات التي قُدمت للنظر فيها بشكل إفرادي.

الجدول 4: الطلبات الموصى بالنظر فيها بشكل إفرادي
	المشروعات والأنشطة
	عدد البلدان
	عدد طلبات التمويل
	المبلغ الموصى به (بالدولار الأمريكي)
	المبلغ من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)

	المرحلة الثانية/الثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية* 
	9
	21
	5,192,058
	15,156,935

	شرائح خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها* 
	4
	9
	5,398,166
	غير متاح

	المجموع 
	
	30
	10,590,224
	


ملاحظة: مبالغ التمويل تشمل تكاليف دعم الوكالة.
* نُظر فيها في إطار البند 9 (د) من جدول الأعمال.
16- ترد في المرفق الثاني بهذه الوثيقة المشروعات والأنشطة المقدمة للنظر فيها بشكل إفرادي في الاجتماع التسعين، وهي في مجموعتين: المراحل الثانية والثالثة الجديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطلبات الشرائح المقدمة في إطار المراحل الثانية من تلك الخطط.
ثانياً-4	التحقق من امتثال البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض المختارة لاتفاقاتها المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
17- تمشياً مع المقرر 61/46 (ج)[footnoteRef:2] ، قامت الأمانة بسحب عينة من 17 بلداً من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض العاملة بموجب المادة 5 بغرض التحقق من امتثالها لاتفاقات خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وشملت معايير الاختيار ما يلي: قرب موعد الشريحة التالية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (عام 2023 أو 2024)؛ وأي عملية تحقق سابقة تمت الموافقة عليها قبل عامين على الأقل من الاجتماع التسعين واكتمال التحقق؛ والتوزيع الجغرافي؛ ومستوى الاستهلاك؛ والتوزيع بين الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة. وترد في الجدول 5 قائمة بالبلدان المختارة (وهي ثمانية بلدان في أفريقيا، وسبعة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وبلد واحد في آسيا، وبلد واحد في أوروبا). [2:    طُلب إلى الأمانة أن تقدم، في الاجتماع الأول من كل عام، قائمة تمثل 20 في المائة من البلدان التي لديها خط أساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية يصل إلى 360 طناً مترياً، ولديها خطة موافق عليها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وذلك لإقرار تمويل التحقق من امتثال تلك البلدان للاتفاق المتعلق بخطة إدارة الإزالة لذلك العام.] 

الجدول 5- بلدان المادة 5 المختارة للتحقق من الامتثال لاتفاقات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	رقم
	البلد
	خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بالطن المتري)
	الوكالة الرئيسية/المتعاونة
	طلب الشريحة التالية في

	1
	بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) 
	102.15
	اليونيدو/اليونيب
	2024

	2
	بروني دار السلام
	110.62
	اليونيب/اليوئنديبي
	2024

	3
	كابو فيردي
	18.50
	اليونيب
	2024

	4
	جزر القمر
	2.48
	اليونيب
	2024

	5
	كوستاريكا
	224.94
	اليوئنديبي
	2024

	6
	إكوادور * 
	427.73
	اليونيدو/اليونيب
	2024

	7
	السلفادور
	186.51
	اليوئنديبي/ اليونيب
	2024

	8
	جورجيا 
	93.00
	اليوئنديبي 
	2024

	9
	غواتيمالا 
	143.79
	اليونيدو/اليونيب
	2024

	10
	جامايكا 
	263.68
	اليوئنديبي/ اليونيب
	2024

	11
	ملاوي 
	196.3
	اليونيب/اليونيدو
	2023

	12
	باراغواي
	333.06
	اليونيب/اليوئنديبي
	2024

	13
	رواندا 
	74.77
	اليونيب/اليونيدو 
	2024

	14
	توغو * 
	362.59
	اليونيب/اليونيدو
	2023

	15
	أوغندا 
	2.67
	اليونيب/اليونيدو
	2024

	16
	جمهورية تنزانيا المتحدة 
	30.86
	اليونيب/اليونيدو
	2023

	17
	زامبيا 
	89.95
	اليونيب/اليونيدو
	2024


* بلد من غير البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض يجري تمويله كبلد من البلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.
توصية الأمانة
18- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تطلب إلى الوكالات الثنائية والوكالات المنفذة المعنية أن تُدرج في تعديلاتها على برامج العمل، المقرر تقديمها إلى الاجتماع الحادي والتسعين، تمويلاً بمبلغ 30.000 دولار أمريكي زائداً تكاليف دعم الوكالة لتقارير التحقق الخاصة بالمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبروني دار السلام وكابو فيردي وجزر القمر وكوستاريكا وإكوادور والسلفادور وجورجيا وغواتيمالا وجامايكا وملاوي وباراغواي ورواندا وتوغو وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا.
ثالثاً- 	القضايا التي تم تبيُّنها في أثناء عملية استعراض المشروعات
ثالثاً-1	استمرار العمل بالمبادئ التي يتعيَّن تطبيقها فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية المؤهلة لمشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة تلك المواد (المقرر 74/50)
19- وافقت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الرابع والسبعين، على معايير تمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في  قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة تلك المواد (المقرر 74/50). وتضمنت هذه المعايير (في الفقرة (ج)) المبادئ التي سيتم تطبيقها فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية المؤهلة لمشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة تلك المواد، رهناً بإجراء استعراض لها في عام 2020.

20- ويجري استخدام هذه المبادئ منذ ذلك الحين كأساس لتقديم جميع المراحل الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستعراض تلك المراحل والموافقة عليها وتنفيذها. ورغم أن هذه المبادئ كانت خاضعة للاستعراض في عام 2020[footnoteRef:3]، فقد استمرت اللجنة التنفيذية والأمانة والوكالات المنفذة في تطبيقها بعد عام 2020 بالنسبة للمراحل الثانية الإضافية ولثماني مراحل ثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافَق عليها حتى الآن. [3:    لم يُنظر في هذه المسألة في عام 2020 بسبب قلة الفرص المتاحة لمناقشة القضايا المتعلقة بالسياسات خلال جائحة كوفيد-19.] 


21- وحتى  الاجتماع التسعين، تلقى ما مجموعه 71 بلداً من البلدان العاملة بالمادة 5 تمويلاً للإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ولن يكون لهذه البلدان مراحل إضافية في خططها الخاصة بإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وهناك 51 بلداً إضافياً من بلدان المادة 5 تقوم بإعداد مرحلتها الثانية (33 بلداً) والثالثة (18 بلداً)، باتباع المبادئ المتعلقة بالتكاليف الإضافية المؤهلة التي حددها المقرر 74/50. ويهدف العديد من هذه المراحل الجديدة، المتوقعة بين عامي 2022 و 2023، إلى الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدلاً من تحقيق تدبير التحكم لعام 2025، نظراً لقرب ذلك الموعد. ويقع معظم استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي الذي تتعيَّن إزالته في إطار المراحل المقبلة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد، في حين أن قطاعات التصنيع إما تمَّت معالجتها بشكل كامل من الوجهة الفعلية (على سبيل المثال، رغوة البوليوريثان، رغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط، والمذيبات) أو قطعت شوطاً بعيداً في ذلك ( على سبيل المثال، التبريد التجاري وتكييف الهواء).

22- وبالإشارة إلى أن المبادئ المتعلقة بالتكاليف الإضافية المؤهلة لمشاريع إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنصوص عليها في المقرر 74/50 قد جرى تطبيقها بالفعل في عدد كبير من المراحل الثانية والثالثة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموافق عليها لبلدان المادة 5 من أجل تحقيق الإزالة الكاملة لتلك المواد، قد ترغب اللجنة التنفيذية في إعادة التأكيد على أن المبادئ الخاصة بالتكاليف الإضافية المؤهلة لمشروعات إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سوف يستمر تطبيقها في المراحل المقبلة.
رابعاً-	التقارير المقدمة عن تنفيذ المقرَّرات ومتابعة المناقشات السابقة المتعلقة باستعراض المشروعات
رابعاً-1	طلبات تجديد التعزيز المؤسسي
23- استعرضت الأمانة التقارير النهائية وطلبات تمديد تمويل التعزيز المؤسسي لـ 25 بلداً[footnoteRef:4] في ضوء المقررات ذات الصلة، بما في ذلك المقرر 74/51 (ج) بشأن مستوى التمويل لمشروعات التعزيز المؤسسي، والمقرر 74/51 (هـ) بشأن اشتراط إدراج مؤشرات أداء محددة للأنشطة المخطط لها. وجرت مقارنة جميع الطلبات بالتقارير السابقة عن التعزيز المؤسسي؛ والتقارير المرحلية عن تنفيذ البرامج القطرية؛ والبيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال؛ وأحدث التقارير عن تنفيذ خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والتقارير المرحلية للوكالات الثنائية والوكالات المنفذة التي قدمت إلى الاجتماع الثامن والثمانين؛ والمقررات ذات الصلة المتعلقة بالامتثال التي اعتمدتها الأطراف في بروتوكول مونتريال. وقد قدمت جميع البلدان البيانات الخاصة بالفترة 2020/2021 في تاريخ تقديمها طلبات التمديد. وأفادت جميع البلدان بأنها حققت جميع الأهداف الموضوعة لمؤشرات الأداء المحددة التي تشكل جزءاً من التقرير المرحلي لمرحلة التعزيز المؤسسي السابقة أو معظم تلك الأهداف. وأوصت الأمانة بحصول جميع مشروعات التعزيز المؤسسي المقدمة إلى الاجتماع التسعين على الموافقة الشمولية. [4:    ] 

رابعاً-2	حجب التمويل انتظاراً لتقديم تقارير التحقق أو استيفاء شروط محددة
24- في الاجتماع السابع والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية تنزانيا المتحدة، على أساس أن يحوّل أمين الخزانة إلى اليونيب الأموال المتعلقة باليونيب بعد تأكيد اليونيب للأمانة أن اتفاق تنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى قد تم التوقيع عليه (المقرر 87/46 (ح)). وتلقت الأمانة تأكيداً من اليونيب بأن حكومة جمهورية تنزانيا المتحدة قد وقعت الاتفاق الخاص بتنفيذ الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 وأن ​​الدفعة الأولى قد تم سدادها في 1 فبراير/شباط 2022. وبناءً على ذلك، طلبت الأمانة إلى أمين الخزانة أن يحوّل إلى اليونيب التمويل المرتبط بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية تنزانيا المتحدة.

25- وفي الاجتماع الثامن والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإثيوبيا، على أساس أن أمين الخزانة لن يحوّل التمويل إلى اليونيب واليونيدو إلا بعد تأكيد الأمانة أن المعدات التي تم شراؤها في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد تمَّ تسليمها، وأن مستوى الصرف من جانب اليونيدو في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد في المقرر 85/22 (أ) قد تم تحقيقه. وفي 16 مارس/آذار 2022، أكدت اليونيدو تسليم المعدات وتحقيق المستوى المطلوب من الصرف؛ وبناءً على ذلك، طلبت الأمانة إلى أمين الخزانة تحويل التمويل المرتبط بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى اليونيب واليونيدو.
رابعاً-3	موجز أسعار المواد والبدائل الخاضعة للرقابة
26- لم تقدم أي معلومات تتماشى مع المقرر 79/4 (ج)[footnoteRef:5] إلى الاجتماع التسعين. وتضمنت المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لباكستان مشروعاً استثمارياً لمساعدة ست من جهات تصنيع رغاوي البولي يوريثان على التحول من الهيدروكلوروفلوروكربون-141b إلى تقنية السيكلوبنتان السابق الخلط أو تكنولوجيا النفخ بالماء في عدة تطبيقات. ولم يتم تقديم أسعار البدائل المقترحة ولا علاقة لهذه الأسعار بحساب تكاليف المشروعات، حيث لا يطلب المشروع أموالاً لتكاليف التشغيل الإضافية. [5:   طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة أن تُدرج في هذه الوثيقة موجزاً لأسعار المواد الخاضعة للرقابة والبدائل التي سيتم إدخالها على مراحل، وفقاً لما تفيد به الشركات التي تطلب التمويل في أي مقترح بمشروع جديد، بما في ذلك توضيح أي اختلافات بين تلك الأسعار والأسعار المبلغ عنها في تقرير بيانات البرامج القطرية.] 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
10
9

		المرفق الثاني

المشروعات والأنشطة المقدمة للنظر فيها بشكل إفرادي
المشروعات الاستثمارية
	[bookmark: _Hlk100266119]البلد
	المشروع
	الوكالة
	رقم الوثيقة
	القضية

	المراحل الثانية/ الثالثة الجديدة من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	جزر البهاما
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب/اليونيدو
	19/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	بنن
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب/اليونيدو
	21/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	تشاد
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب/اليونيدو
	23/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	غرينادا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب
	27/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	ليبيريا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب/اليونيدو
	29/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	ليبيا
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	30/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	مدغشقر
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب/اليونيدو
	31/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	النيجر
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيب/اليونيدو
	34/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	باكستان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثالثة)
	اليونيب/اليونيدو
	35/90
	تم حل جميع القضايا التقنية والمتعلقة بالتكلفة

	طلبات الشرائح في إطار المرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 

	بنغلاديش
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	اليوئنديبي/اليونيب
	20/90
	تنقيح الاتفاق (شرائح التمويل)

	إيران (جمهورية - الإسلامية)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	اليوئنديبي/اليونيب/اليونيدو/ألمانيا/إيطاليا
	28/90
	تمديد تاريخ الإنجاز وتنقيح الاتفاق 

	المكسيك
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	اليونيدو/اليونيب /ألمانيا/إيطاليا/إسبانيا
	32/90
	تمديد تاريخ الإنجاز وتنقيح الاتفاق 

	باكستان
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الرابعة)
	اليونيدو
	35/90
	تغيير التكنولوجيا
































1

2
3
image1.png




image2.png





    إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال


 


 


.


قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها


 


 


EP


 


 


الأمم المتحدة


 


Distr.


 


GENERAL


 


 


UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/


13


 


2 June 2022


 


ARABIC


 


ORIGINAL: ENGLISH


 


برنامج


 


الأمم المتحدة


 


للبيئة


 


(i)


 


ل


 


 


 


 


اللجن


ــ


ة التنفي


ـ


ذي


ــــ


ة للصن


ــ


دوق الم


ــ


تع


ــ


دد الأطـ


ــ


راف 


لتنفي


ـــ


ذ بروتوك


ـ


ول مونتري


ــ


ال  


الاجتمــــــاع 


التسعــــون 


 


مونتريال


،


  من 


20


 إلى 


23


 يونيه 


/


 حزيران 


2022


 


البند 


9


من جدول الأعمال المؤقت


 


)


أ


(


1


  


 


نظرة عامة على الم


سائل 


التي تم 


تبينها


 


في 


أثناء 


استعراض


 المشروع


ات


 


مقدمة 


 


1


-


 


    تتألف


:


 هذه الوثيقة من الأقسام التالية


 


  


-


أولآَ


 


نظرة


 عامة عن المشروعات والأنشطة التي قدمتها 


الوكالات 


الثنائية و


الوكالات 


المنفذة 


  


- 


ثانياً


: 


نظرة عامة على المشروعات والأنشطة بعد القيام بعملية استعراض المشروعات


   


- 


ثانياً


1


-


 المشروعات ال


تي 


قُدم


ت


 وتم سحبها بعد


 ذلك


 


   


- 


ثانياً


2


- 


المشروعات الموصى بها للموافقة الشمولية 


   


- 


ثانياً


3


-


 المشروعات الموصى ب


ا


لنظر فيها بشكل 


إ


فر


ا


دي 


  


- 


ثانياً 


4


-


 التحقق من امتثال بلدان مختارة


 من البلدان 


ذات حجم الاستهلاك المنخفض 


لاتفاقاتها المتعلقة بخط


ط


 إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 


 


-


ثالثاً


: 


 القضايا التي تم تبينها أثناء عملية استعراض المشروعات


  


-


ثالثاً


1


استمرار العمل


- 


 


ب


المبادئ التي يتعيَّن تطبيقها فيما يتعلق بالتكاليف الإضافية 


المؤهلة لمشروعات إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة 


الثانية من خطط إدارة إزالة 


تلك 


المقرر 


(


المواد 


74


/


50


 


)


 


1


UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/1




    إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال     . قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها    

EP    الأمم المتحدة  

Distr.   GENERAL     UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/ 13   2 June 2022   ARABIC   ORIGINAL: ENGLISH  برنامج   الأمم المتحدة   للبيئة   (i)   ل     

  اللجن ــ ة التنفي ـ ذي ــــ ة للصن ــ دوق الم ــ تع ــ دد الأطـ ــ راف  لتنفي ـــ ذ بروتوك ـ ول مونتري ــ ال   الاجتمــــــاع  التسعــــون    مونتريال ،   من  20  إلى  23  يونيه  /  حزيران  2022   البند  9 من جدول الأعمال المؤقت   ) أ (

1
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