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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند 9(د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 




مقترح مشروع: فنزويلا (الجمهورية – البوليفارية)


تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات الأمانة يشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة:

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثانية)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)








ورقة تقييم المشروع - مشاريع متعددة السنوات

فنزويلا
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي اعتمد فيه
	تدابير الرقابة

	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)
	اليونيدو
	السادس والسبعين
	إزالة قدرها 42٪ بحلول عام 2020



	(ب) أحدث بيانات المادة 7 (الملحق ج المجموعة 1)
	السنة: 2021
	0.00 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(III) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان ODP)
	السنة: 2021

	المواد الكيميائية
	إيروسولات
	الرغوة
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل التصنيع
	استخدامات المختبر
	إجمالي استهلاك القطاع

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	
	
	0.39
	9.33
	
	
	
	9.72

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	2.75
	
	
	
	
	
	
	2.75



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009 - 2010
	207.00
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:
	208.86

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	الموافق عليه بالفعل:
	46.10
	المتبقي:
	162.75



	(5) خطة العمل المعتمدة
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	اليونيدو
	التخلص التدريجي من المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	6.71
	9.24
	0.0
	15.95

	
	التمويل (دولارا أمريكيا) 
	615250
	847.594
	0
	1،459،844
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون الإخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور الوثيقة.

2
3

	(6) بيانات المشروع
	2016
	2017 -2018
	2019
	2020
	2021
	2022 *
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	186.25
	186.25
	186.25
	134.55
	134.55
	134.55
	134.55
	134.55
	67.28
	67.28
	67.28
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) 
	186.25
	186.25
	186.25
	120.03
	120.03
	23.10
	23.10
	23.10
	23.10
	23.10
	0.0
	غير متاح

	التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	600,000
42,000
	0
	0
	0
	0
	261,444
	476,500
	0
	492,200
	0
	137,000
	1,967,144
	137000
	1،967،144

	
	
	0
	0
	0
	0
	18,301
	33,355
	0
	34,454
	0
	9,590
	137,700
	9590
	137.700

	الأموال المعتمدة من اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	600,000
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	600,000
	600000

	
	42,000
	0
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	42,000
	42000

	إجمالي الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	
	
	
	
	
	261,444
	
	
	
	
	
	261,444
	261444

	
	
	
	
	
	
	18,301
	
	
	
	
	
	18,301
	18301


* من المقرر مبدئيًا طلب الشريحة في عام 2019.

	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفة فردية 
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3
وصف المشروع

1- نيابة عن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة المعينة، طلبًا لتمويل الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 647,140 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف الدعم الوكالة وقدرها45,300  دولارا أمريكيا.[footnoteRef:2] ويتضمن الطلب تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الأولى، وتقارير التحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من2016  إلى 2021[footnoteRef:3] وخطة عمل معدلة لما تبقى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للأعوام من2023  إلى2027 ، وفقا للمقررين 88/29 (د) (3) و 90/30 (ب).[footnoteRef:4] [2:   وفقًا للخطاب المؤرخ22  أغسطس/ آب2022  المرسل من وزارة الصناعات والإنتاج الوطني الفنزويلية إلى اليونيدو.]  [3:   تم تقديم تقرير التحقق للفترة 2016-2018 إلى الاجتماع الرابع والثمانين، وقدم تقرير التحقق للفترة 2019-2020 إلى الاجتماع الثامن والثمانين، وتم وقدم تقرير التحقق لعام 2021  في5  مايو/ أيار .2022]  [4:  ذكرت اللجنة التنفيذية أنه تم سحب الشريحة الثانية(2019)  من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة إلى الاجتماع التسعين بشبب احتياجها لوقت إضافي لمعالجة القضايا التي تم تبينها أثناء استعراض المقترح، وحثت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية على العمل مع اليونيدو لإعادة تقديم الشريحة الثانية (2019) إلى الاجتماع الحادي والتسعين مع خطة عمل معدلة لمراعاة إعادة تخصيص شريحو عام 2019 والشرائح اللاحقة.] 

مقدمة

2- في الاجتماع السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة من2016  إلى2020  لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة42  في المائة من خط الأساس، بمبلغ قدره 3,524,113 دولارا أمريكيا، يتألف من 1,967,144 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها137,700  دولارا أمريكيا لليونيدو، و1,326,420  دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 92,849  دولارًا أمريكيًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (المقرر 76/41).
3- عانى تنفيذ الأنشطة المدرجة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من تأخيرات كبيرة بسبب فترة طويلة من الركود الاقتصادي الحاد والتضخم المفرط؛ ونقص العملة الأجنبية لاستيراد المواد الخام والمعدات والأدوات؛ وتغييرات مؤسسية والقيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
4- في الاجتماع الثاني والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على خطة عمل معدلة للمرحلة الثانية في قطاع خدمة التبريد، وحيث أنه لم يكن هناك استهلاك كبير للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب في شركات رغوة البولي يوريثان التي بررت تحويلها، بناءً على طلب من الحكومة، وافقت اللجنة أيضًا على حذف خطة قطاع رغوة البولي يوريثان  (1,326,564 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي) من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (القرار 82/36).
5- وكذلك انخفض الحصول المحلي على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 بشدة بسبب مجموعة من العوامل. وفرضت الحكومة حظراً على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 منذ عام2016 ، لأن الإنتاج الوطني يفي باحتياجات التوريد المحلية؛ ومع ذلك، أدى الوضع الاقتصادي إلى انخفاض مفاجئ في الواردات وتوقف الإنتاج النهائي المحلي للهيدروكلوروفلوروكربون- 22 نهائيا في عام2020  بسبب عدم القدرة على شراء المواد الخام وانخفاض طلب السوق. ونتيجة لذلك، كانت مستويات استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال قريبة من الصفر في عامي 2018 و2019 ، وصفرية في عامي2020  و 2021.
6- كما تأخر تقديم الشريحة الثانية من المرحلة الثانية )التي كان من المقرر إجراؤه في الاجتماع الثالث والثمانين) بسبب العوامل المذكورة أعلاه. وفي عام 2022 ، أظهرت البلاد علامات على الانتعاش الاقتصادي، وانخفض التضخم، كما تم تقليل القيود المفروضة للسيطرة على جائحة كوفيد-19. وبناءً على ذلك، تم تقديم طلب الشريحة إلى الاجتماع التسعين،4 وبعد ذلك إلى الاجتماع الحالي، بما في ذلك خطة عمل معدلة لمساعدة الحكومة على الحفاظ على مستوى استهلاك منخفض للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتعزيز الإطار التنظيمي لمراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وآليات الإنفاذ المرتبطة به، والسماح بتنفيذ الأنشطة باستمرار في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء بأموال من الشرائح المتبقية التي تمت الموافقة عليها بالفعل من حيث المبدأ. لتحقيق هذ، تتضمن خطة العمل المعدلة طلبًا لتمديد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام2027  وتمديد التزام الحكومة في المرحلة الثانية )تخفيض بنسبة42  في المائة من خط الأساس ) لتحقيق الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/ كانون الثاني2027  دون تمويل إضافي، باستثناء المبلغ150,000 دولارا أمريكيا المطلوب للمساعدة الفنية في قطاع رغوة البولي يوريثان. ووفقًا لذلك، لن يتم طلب المزيد من الأموال للمراحل المستقبلية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
تقرير مرحلي عن تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

7- أبلغت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية عن عدم استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام .2021 ويرد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة2017-2021  في الجدول 1.
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية فنزويلا البوليفارية (بيانات المادة 7 للفترة 2017-2021)
	المادة الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	حدود

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	273.22
	34.09
	0.85
	0.0
	0.0
	2،938.7

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	18.80
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	359.6

	المجموع الفرعي (طن متري)
	292.02
	34.09
	0.85
	0.0
	0.0
	3،389.0

	HCFC-141b في البوليولات المستوردة الممزوجة مسبقًا *
	49.43
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	** 17.40

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	15.03
	1.88
	0.05
	0.0
	0.0
	161.36

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	2.07
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	39.56

	المجموع الفرعي (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	17.10
	1.88
	0.05
	0.0
	0.0
	206.94

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المستوردة المخلوطة مسبقًا*
	6.99
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	** 1.91


* بيانات تقرير تنفيذ البرنامج القطري
** متوسط ​​الاستهلاك بين عامي 2007 و 2009

8- انخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه انخفاضا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث وصل إلى الصفر في عامي2020  و2021  بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة وجائحة كوفيد-19. وهناك حظر مقروض على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 منذ نهاية عام2016 ، وأغلقت الشركة الوطنية الوحيدة (برودوفين) التي تصنع الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، في عام 2020. وأوقفت شركة النظم (Sinthesis, S.A.)، المستورد الوطني الوحيد للهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب لصياغة أنظمة البولي يوريثان، أيضًا جميع الواردات في عامي 2019  و2020 ، مع الاستمرار في تلبية الطلب الوطني من مخزونات السنوات السابقة، وأنظمة البوليول سابقة الخلط المستوردة، ووسائل أخرى.
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
9- أبلغت حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام2021  التي تتسق مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة7  من بروتوكول مونتريال؛ ومع ذلك، يبين تقرير تنفيذ البرنامج القطري للسنوات السابقة اختلافات طفيفة مقارنة ببيانات المادة7  بسبب استخدام المخزونات.
تقارير التحقق

10- أكدت تقارير التحقق للسنوات من2016  إلى 2021 أن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة7  من بروتوكول مونتريال يعكس الإنتاج والواردات التي تمت بموجب نظام التراخيص والحصص. واستناداً إلى الاستهلاك المبلغ عنه، خلصت تقارير التحقق إلى أن حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية كانت تمتثل لالتزاماتها بموجب بروتوكول مونتريال والاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية، وأنه سيكون من الضروري مواصلة رصد الاستهلاك وفقاً لبروتوكول مونتريال.
الطلب التقديري على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22  في قطاع الخدمة

11- نظرا للظروف الاستثنائية في البلد، لا يعكس استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22  المبلغ عنه رسميا للسنوات الأخيرة الاحتياجات الفعلية لقطاع خدمة التبريد وتكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، لأنه مازال هناك حجم كبير من المعدات التي تعمل بهذه المادة وتحتاجها للصيانة والإصلاح. وتمت تلبية بعض هذه الاحتياجات باستخدام مواد التبريد المستردة والمعاد تدويرها، والمخزونات غير المباعة، والواردات غير المشروعة التي لا يمكن اكتشافها في التحقق من البيانات الجمركية، كما أنه من الصعب تحديد حجم الواردات غير المشروعة بدقة. وبناء على دراسة قطاعية[footnoteRef:5] أجريت في عام 2021 ، ثبت أن الحاجة إلى الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في قطاع تكييف الهواء كانت حوالي300  طن متري سنويًا في الفترة 2020-2021، وهو أقل كثيرا من أهداف بروتوكول مونتريال. ويلخص الجدول2  الاحتياجات التقديرية لمواد التبريد الأكثر شيوعًا في الفترة 2020-2021. [5:  تتألف من الزيارات التي أجريت للمصانع والمقابلات التي أجريت مع أصحاب المصلحة بما في ذلك المستوردين والموزعين والمصنعين وبائعي التجزئة والمستخدمين النهائيين وفنيي الصيانة؛ ومراجعة الأرقام التي تناولتها المؤسسات المسؤولة عن مراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.] 

الجدول 2- الطلب التقديري على مواد التبريد في قطاع الخدمة في الفترة 2020-2021 (طن متري)
	
	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 
	الهيدروفلوروكربون- 134a
	المادة 
R-404A
	المادة
R-407C
	المادة
R-410A
	المادة
R-290
	المادة
R-600a
	أخرى*

	التبريد

	المحلي
	0.0
	160.24
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.15
	0.0

	التجاري المستقل
	0.0
	193.98
	9.23
	4.86
	0.0
	0.12
	0.0
	2.37

	وحدات المكثف
	140.32
	84.34
	7.61
	1.82
	0.0
	0.0
	0.0
	2.88

	الأنظمة المركزية
	77.96
	33.73
	3.92
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	1.55

	الصناعي
	46.77
	16.87
	2.31
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	2.13

	النقل
	3.12
	0.0
	0.0
	4.26
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	تكييف الهواء

	السكني / التجاري
	18.71
	0.0
	0.0
	0.0
	89.52
	0.0
	0.0
	1.16

	مواد التبريد
	24.95
	16.87
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	7.86

	النقل
	0.0
	0.0
	0.0
	1.22
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	المتنقل
	0.0
	337.35
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	المجموع
	311.82
	843.37
	23.07
	12.16
	89.52
	0.12
	0.15
	17.95


المواد R-417A  و  R-422D و  R-426A و R-437A  و R-507A 

تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية
السياسة والإطار التنظيمي

12- وافقت الجمعية الوطنية على تعديل كيغالي في 30 سبتمبر/ أيلول2021 ، مما جعله قانونًا وطنيًا؛ وتعد الحكومة الآن خطاب القبول المقابل. ويعمل صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي[footnoteRef:6] مع لجنة المعايير الصناعية الفنزويلية على العديد من المعايير الفنية المقصود منها أن تصبح أساسًا لنظام اعتماد رسمي لفنيي التبريد وتكييف الهواء، وهو أيضًا قيد التطوير.[footnoteRef:7] [6:  MINPRO التابع لصندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي هو المسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتوفير أماكن المكاتب ومرافق الدعم  والموظفين والنقل والدعم اللوجستي، وغيرها من المساهمات العينية.]  [7:  المعيار التقني 5014:2021 بشأن كشف التسرب والتحكم فيه، والمعيار التقني 5015:2021 بشأن المواد التي ستستخدم كمواد تبريد؛ كلاهما تمت الموافقة عليه وجاهز للنشر رسميًا. والمعيار التقني 5006:2018 بشأن تدابير السلامة جاهز لتقديمه للنقاش العام.. وجاري إعداد معايير منفصلة للأمونيا وثاني أكسيد الكربون.] 

قطاع صناعات التبريد وتكييف الهواء
13- تم إطلاق مشروع توضيحي تجريبي لتصنيع المبردات باستخدام المادةR-290  مع خمس شركات مشاركة،[footnoteRef:8] مما أدى إلى إنشاء ثلاثة نماذج أولية لمبردات بسعة60.000  وحدة حرارية بريطانية، بناءً على الهيدروكربون. وتم تركيب اثنين منهم في المستشفيات لكي تحل محل الوحدات القديمة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، وتم نشر نتائج المشروع من خلال اجتماعات VENACOR[footnoteRef:9] ومنشورات صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي. وتم تنظيم حلقة عمل تدريبية حول تجميع المبردات القائمة على الهيدروكربونات لعدد 20 فنيا متخصصًا، وتم تقديم التدريب على استخدام الهيدروكربون والخدمة وممارسات الشحن لعشرين فنيًا إضافيًا؛ وشارك ثلاثة فنيين ومصنع واحد في حلقة عمل تدريبية حول مواد التبريد الطبيعية في الخارج؛ وتم تطوير دراستين حول استخدام الأنظمة عالية الكفاءة التي تستخدم الهيدروكربونات في غرف التبريد وتقاسمهما في جميع أنحاء القطاع. [8:   الشركات فريفوفن وكليمار وماكا وإندوسترياس إنترمي وفريودان (Frioven, Climar, Maca, Industrias Intermi and Friodan  )]  [9:    الغرفة الفنزويلية لصناعات التهوية وتكييف الهواء والتبريد] 

قطاع خدمة التبريد والتكييف

14- تم تنفيذ الأنشطة التالية منذ عام 2016:-
(1) المساعدة الفنية لمراقبة التجارة في المواد والمنتجات والمعدات القائمة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تم تقديم التدريب على اللوائح المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون لعدد 180 ضابط جمارك و 30 مسؤولا من صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي ومختلف الوزارات والوكالات الحكومية؛
(2) وبرنامج تدريب واعتماد الفنيين: شاركت عشر مؤسسات تدريب[footnoteRef:10] من جميع أنحاء البلاد لتقديم التدريب؛ وتم تكييف المواد التدريبية لكي تشمل استخدام الهيدروكربون كمادة تبريد؛ وتم اعتماد58  مدربًا إضافيًا؛ وتدريب1,153 فنيًا على الممارسات الجيدة في تشغيل وصيانة وخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء، واسترداد وإعادة استخدام مواد التبريد، وغازات التبريد والمعدات البديلة، واختيار واعتماد التقنيات البديلة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم تدريب120  فنيا إضافيًا في عام 2022 ؛ [10:  جامعة فنزويلا المركزية، وجامعة سيمون بوليفار، وجامعة متروبوليتانا، وEscuelas Técnicas Don Bosco ، ومؤسسة لاسال، وInstituto Universitario Tecnológico Leonardo Chirinos ، والشركات UNEXPO و UPEL و RAC و Aqua Service و Servitronic.] 

(5) واسترداد وإعادة تدوير واستصلاح مواد التبريد: تم توقيع اتفاقات للانضمام إلى شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح مع شركتين؛ وتم تسليم وتركيب المعدات في كلتا الشركتين اللتين تنتظران تصريحًا للعمل؛ وتلقى21  فنيا تدريبًا على عملية الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح؛ وتم إنشاء دليل لمشغلي نظام الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، كما تم إنشاء قاعدة بيانات للمواقع المستقبلية لمراكز تجميع الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح. وتم تنظيم ثمان دورات تدريبية حول الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح لعدد132  فنيا؛
(د)	ومشروع تجريبي لعدم التسرب:[footnoteRef:11] تم تقييم أنظمة التبريد وممارسات الخدمة في أربع شركات كبيرة في مجال التبريد وتكييف الهواء للمستخدمين النهائيين مشاركة[footnoteRef:12] وتم تقديم تدريب لفنييها لتحقيق تقليل استهلاك مواد التبريد وتوفير الطاقة وتحسين أداء المعدات التي تم تقييمها. وبعد ذلك، تم اختيار أربع مشاركات إضافيات[footnoteRef:13]، وفي عام2022  توسع المشروع ليشمل خمسة متاجر كبيرة أخرى؛[footnoteRef:14] [11:   مشروع تجريبي مصمم بالتعاون مع الغرفة الفنزويلية لصناعات التهوية وتكييف الهواء والتبريد لتوضيح ممارسات خدمة التبريد وتكيف الهواء الجيدة.]  [12:   الشركات Frimaca و Banco Caribe و Automercados Plaza و Cedipro]  [13:   الشركات Jacusa, S.A. و  Makro  و  Central Madeirenseو  Excelsior Gamma]  [14:   المتاجر الكبيرة Gama Plus و Avícola La Ponderosa و Superfresco و Garzón و Barrata] 

(26) وحملات توعية الجمهور: واصل صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي نشر معلومات عن الهيدروكربون وثاني أكسيد الكربون والأمونيا والممارسات الجيدة للتبريد تكييف الهواء. وتم إنتاج وتوزيع ثلاث أشرطة فيديو عن تنفيذ مشروع عدم التسرب واستخدام ثاني أكسيد الكربون في المتاجر الكبيرة وتجميع المبردات التي تستخدم الهيدروكربونات؛ وسبعة كتيبات رقمية عن تجميع المبردات القائمة على الهيدروكربونات وثاني أكسيد الكربون والأمونيا كمواد تبريد، وتم تطوير ونشر شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، والاستخدامات الوطنية لمواد التبريد الطبيعية، والمواد المستنفذة للأوزون و الهيدروفلوروكربون.
تنفيذ ورصد المشروع

15- مازال صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي هو المسؤول بشكل مباشر عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالتعاون مع الشركاء الوطنيين. وتدير وحدة التنفيذ والرصد، الموجودة في لجنة المعايير الصناعية الفنزويلية، التنفيذ اليومي لجميع الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك جمع البيانات وتحليلها والرصد والإبلاغ وتصميم التدابير التصحيحية وأنشطة المساعدة الفنية، وتنظيم اجتماعات استعراض الرصد مع وحدة الأوزون الوطنية. ومنذ عام2016 ، تم تخفيض عدد موظفي وحدة الأوزون الوطنية واستبدالهم بشكل متكرر، مما زاد من حالات التأخير في التنفيذ.
مستوى صرف الأموال

16- حتى أكتوبر/ تشرين الأول2022 ، تم صرف مبلغ قدره559,681  دولارًا أمريكيًا 93) بالمائة) من المبلغ 600,000 دولارا أمريكيا المعتمد حتى الآن. وسيتم صرف الرصيد وقدره 40,319  دولارًا أمريكيًا في الفترة 2022-2023.
خطة العمل المعدلة لما تبقى من المرحلة الثانية في السنوات من 2023 إلى 2027
17- تعيد خطة العمل المعدلة تخصيص عام2019  والشرائح اللاحقة وتدرج تمديد المرحلة الثانية إلى عام 2027 لتحقيق الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دون تمويل إضافي، باستثناء المبلغ150,000  دولارا أمريكيا المطلوب للمساعدة الفنية في قطاع رغوة البولي يوريثان. والعناصر الرئيسية لخطة العمل المعدلة هي:- 
(1) تمديد المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمساعدة جمهورية فنزويلا البوليفارية في الحفاظ على أقصى استهلاك مسموح به وقدره23.1  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بين عامي2023  و2026  11.16) في المائة من خط الأساس) وتحقيق الإزالة التامة بحلول1  يناير/ كانون الثاني 2027. وستصدر الحكومة التدابير التنظيمية اللازمة لضمان استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) واستخدام الأموال المتبقية التي تمت الموافقة عليها بالفعل من حيث المبدأ في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (1,367,144 دولارا أمريكيا) لإكمال الأنشطة الجارية والجديدة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء لتقليل الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتسهيل الانتقال إلى البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛
(5) ونظرا لأنه مازالت توجد حاجة إلى كميات محدودة من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخدمة النشاط الاقتصادي في البلد رغم القضاء التام على واردات وإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22، والمخصص المؤقت (للفترة 2023-2026) لواردات الهيدروكلوروفلوروكربون-22 (المحظور في عام(2016 ، بالمستوى المحسوب للاحتياجات الوطنية الحالية وقدره300  طن متري16.5) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) في السنة. وسيتم تأجيل حظر التصنيع والتركيبات الجديدة لمعدات التبريد وتكييف الهواء التي تعمل بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المخطط له مبدئيًا في 1 يناير/ كانون الثاني2020  إلى1  يناير/ كانون الثاني2025 ؛
(8) والسماح بواردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب حتى60  طن متري 6.60) طن من قدرات استنفاد الأوزون) سنوياً وتأجيل حظر واردات وصادرات واستخدام الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب النقي أو الموجود في البوليولات المخلوطة سابقا المستوردة إلى1  يناير/ كانون الثاني 2020. بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح باستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا بحد أقصى سنوي قدره 17.36  طن متري  1.91) طن من قدرات استنفاد الأوزون) للسنوات السابقة للحظر؛
(26) وطلب مبلغ إضافي قدره 150,000 دولارا أمريكيا للمساعدة الفنية لشركة نظم واحدة و25  مستخدم نهائي لاعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي.
18- تشمل خطة العمل المعدلة التي ستنفذها اليونيدو بين يناير/ كانون الثاني2023  وديسمبر/ كانون الأول2026  استمرار أنشطة المرحلة الثانية الجارية التالية مع التركيز بشكل إضافي على تعزيز ضوابط تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مع العلم بأنه بسبب إغلاق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-  22وحظر واردات الهيدروكلوروفلوروكربون-  2، يتم إمداد السوق جزئيًا على الأقل واردات خارج نظام التراخيص والحصص:
(1) تعزيز ضوابط تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تخصيص حصص الاستيراد للفترة 2023-2026؛ وتقييم تطبيق نظام التراخيص والحصص الحالي لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد تحسينات للنظام؛ وإنشاء آلية لتنفيذ وإنفاذ الحظر الحالي على واردات المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22؛ ووضع إجراءات إضافية لتحديد واردات المواد والمعدات الخاضعة للرقابة، وإدراج تلك الإجراءات في منهج تدريب ضباط الجمارك؛ وعقد اجتماعات تخطيطية منتظمة مع مسؤولي الإنفاذ حول مراقبة الحدود؛ وتحديد مراكز استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستويين التجاري والصناعي، وإثبات الحيازة القانونية للمواد الخاضعة للرقابة من خلال الزيارات وفحص الوثائق وجمع البيانات؛ وتدريب ما لا يقل عن300  من ضباط الجمارك وأصحاب المصلحة الآخرين على التشريعات ذات الصلة بالمواد المستنفدة للأوزون؛ وشراء وتوزيع ست محددات غازات التبريد؛ ومراقبة سوق مواد التبريد المحلية من خلال خمس زيارات سنوية للموزعين؛ وتحديث وتنفيذ النظام الآلي لرصد وتبادل المعلومات بشأن واردات المواد الخاضعة للرقابة (115,000 دولارا أمريكيا)؛ 
(2) وتعزيز الإطار التنظيمي: الاستمرار في صياغة وتحديث اللوائح والمعايير، بما في ذلك تدابير التحكم في التسرب في معدات التبريد وتكييف الهواء والتعامل الآمن مع مواد التبريد الهيدروكربونية؛ وتحديث اللوائح الفنية لوضع بطاقات التعريف على الثلاجات والمجمدات؛ وتحديث معايير لجنة المعايير الصناعية الفنزويلية لمعدات تكييف الهواء المصنعة والمجمعة والمستوردة؛ وعقد اجتماعات توعية سنوية مع جميع أصحاب المصلحة[footnoteRef:15] للتشاور بشأن اللوائح الحالية والمستقبلية 43,000) دولارا أمريكيا، [15:   بما في ذلك الوكالات الحكومية والجمعيات والمستوردين والمستهلكين وشركات خدمة التبريد وتكييف الهواء وغيرهم.] 

(5) والمساعدة الفنية لقطاع رغوة البولي يوريثان عند اعتماد تقنيات منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي: تقديم المساعدة لشركة النظم المحلية لصياغة البوليولات المخلوطة مسبقًا التي لا تحدث احترارا عالميا على الإطلاق، والمنخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي في عمليتي السكب والرش؛ وتقديم المساعدة الفنية لعدد25  مستخدمًا نهائيًا في قطاع رغوة البولي يوريثان عند استخدام أنظمة البوليولات الجديدة لاعتماد تركيبة منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي معتمدة عن طريق التوليف 150.000) دولارا أمريكيا)،
(8) والاستمرار في مساعدة قطاع خدمة التبريد وتكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية:
(1) وضع خطة عمل لضمان استدامة شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح التي بدأت في المرحلة الأولى؛ وزيادة تغطية شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح من خلال الحصول على وحدتي استصلاح محمولتين؛ وتقديم200  وحدة من المعدات والأدوات لاسترداد مواد التبريد وأفضل الممارسات[footnoteRef:16] لعدد195  فنيًا وخبيرًا في الخدمة في قطاع التبريد وتكييف الهواء (ذكور وإناث)، وإجراء جولة دراسية لفحص نماذج تشغيل شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح الموجودة في بلد آخر في أمريكا اللاتينية؛ وعقد اجتماعات سنوية لزيادة وعي الفنيين والمستخدمين النهائيين (490,700 دولارا أمريكيا)، [16:  وحدات الاسترداد والأسطوانات ومضخة التفريغ لاستخدام الهيدروكربون وكاشفات التسرب والمشعبات والكماشة ومقاييس الحرارة والمفاتيح وأدوات إشعال مقياس المشبك و Lokring ، وقاطع الأنبوب وثني الأنبوب ومقياس الاسترداد ومعرف مواد التبريد.] 

(2) دمج برنامج تدريبي قياسي حول ممارسات التبريد الجيدة ومواد التبريد البديلة التي لا تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي في مناهج المعاهد المهنية والمدارس الثانوية التي تدرس وحدات تبريد وتكييف الهواء؛ وتقديم الأدوات والمعدات المناسبة[footnoteRef:17] إلى 10 مؤسسات مهنية مختارة لتدريب 1,500 فنيا إضافيا على ممارسات التبريد الجيدة بما يتماشى مع البرنامج القياسي الجديد؛ وتصميم دليل إرشادي ومبدأ توجيهي لتقييم المخاطر من أجل التعامل الآمن مع مواد التبريد القابلة للاشتعال؛ وإنشاء مركزي تدريب متخصصين للتعامل السليم مع مواد التبريد القابلة للاشتعال وتشغيلها وفقًا للمعايير الفنية (301,000 دولارا أمريكيا)؛ [17:  وحدات الاسترداد والأسطوانات ومضخات التفريغ ومشعبات مواد التبريد ومجموعة قياس الفراغ ومقياس الحمل الإلكتروني ومقاييس المشابك ومقاييس التيار الكهربائي وكماشات .] 

(3) تقييم وتحسين عملية الاعتماد الحالية القائمة على كفاءة العمالة لفنيي خدمة التبريد وتكييف الهواء والتأكد من أنها تعمل بكامل طاقتها بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2024؛ واعتماد 200 فنيا سنويًا؛ وتحديد صلاحية اعتماد لجنة المعايير الفنزويلية لدى هيئة التصديق الوطنية؛ وصياغة معيارين لكفاءة العمالة للاعتراف رسميًا بممارسات التبريد الجيدة والتعامل الآمن مع مواد التبريد القابلة للاشتعال؛ وعقد اجتماعات متابعة سنوية حول تنفيذ عملية الاعتماد والتوعية واجتماعات بناء التوعية للفنيين والمستخدمين النهائيين (23,000 دولارا أمريكيا)؛
(4) تنفيذ مشروعين على الأقل لعدم التسرب؛ وإجراء مشروعين إيضاحيين للبدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي بين المستخدمين النهائيين؛ وصياغة استراتيجية تسويق لتشجيع استخدام مادة التبريد R290 المنتج وطنياً في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء؛ وإنشاء منصة دعم فني عبر الإنترنت للمستخدمين النهائيين حول، من بين أمور أخرى؛  التقنيات البديلة والجداول الزمنية للإزالة وتقاسم نتائج المشروعات التجريبية مع أصحاب المصلحة في اجتماعين مخصصين على الأقل (196,000 دولارا أمريكيا)؛
(26) وزيادة التوعية: إجراء حملات توعية لمدربي وفنيي التبريد وتكييف الهواء والمستخدمين النهائيين وضباط الجمارك والإنفاذ بشأن الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وطباعة وتوزيع5,000  كتيبا على الأقل لطلاب التبريد وتكييف الهواء والفنيين والمستخدمين النهائيين والمعاهد المهنية والمخازن وورش الإصلاح؛ والمشاركة في خمسة أحداث على الأقل، بما في ذلك الندوات والمعارض التجارية وأحداث النقابات والمؤتمرات والمعارض  50,000) دولارا أمريكيا)،
(27) ومواصلة متابعة وتقييم المشروع: نفذها صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي، وتشمل رصد الأنشطة وتحديد المستفيدين ونتائج التدقيق وتقديم المساعدة الفنية وشراء السلع والخدمات وجمع وتحليل البيانات والإبلاغ عن النتائج 148,440)  دولارا أمريكيا).
19- يبين الجدول 3 تكلفة خطة العمل المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2023-2026، والأموال المطلوبة في هذا الاجتماع )الشريحة الثانية).
[bookmark: _Hlk116144727]الجدول 3- التكلفة الإجمالية لخطة العمل المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (بالدولار الأمريكي) (للفترة 2023-2026)
	النشاط
	التكلفة الإجمالية
	الأموال المطلوبة للشريحة الثانية

	الأموال الموافق عليها بالفعل من حيث المبدأ
	
	

	[bookmark: OLE_LINK1]تعزيز ضوابط تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	115000
	55000

	تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي
	43000
	14000

	قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء:
	

	· تحسين واستدامة شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح 
	490.700
	268.700

	· تعزيز وتحديث برنامج التدريب لفنيي التبريد وتكييف الهواء على مواد التبريد البديلة وممارسات الخدمة الجيدة
	301000
	121000

	· تعزيز عملية الاعتماد المستندة إلى كفاءة العمل لفنيي خدمة RAC
	23000
	10000

	· استراتيجيات لإزالة الحواجز التقنية في اعتماد الطاقة‑تقنيات فعالة ومنخفضة الاحترار العالمي من قبل المستخدمين النهائيين
	196000
	80000

	المجموع الفرعي لقطاع خدمة التبريد
	1،010،700
	479700

	إذكاء الوعي بخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	50000
	15000

	رصد وتقييم المشروع
	148440
	33440

	المجموع
	1،367،140
	597.140

	أموال إضافية لقطاع رغوة البولي يوريثان
	
	

	المساعدة الفنية لقطاع رغوة البولي يوريثان لتبني تقنيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي
	150.000
	50000

	المجموع الكلي
	1،517،140
	647.140






تعليقات وتوصية الأمانة

التعليقات

الاستراتيجية الشاملة لخطة العمل المعدلة للمرحلة الثانية
20- تم تقديم طلب الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سابقًا ثم تم سحبها لاحقًا في الاجتماعين الثامن والثمانين والتسعين، بسبب الحاجة إلى وقت إضافي لمعالجة المسائل التي تم تبينها أثناء استعراض المقترح. وقررت اللجنة التنفيذية أن تسمح، استثنائيا، بمواصلة تنفيذ الأنشطة المعلقة المتعلقة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومطالبة اليونيدو بتقديم خطة عمل شاملة في الاجتماع التسعين، ثم في الاجتماع الحادي والتسعين (المقرران 88/29 (ب) (3) و 90/23 (ج) (1)).
21- وتلاحظ الأمانة أن خطة العمل المعدلة للمرحلة الثانية تتناول المسائل التي تم تبينها أثناء استعراض المقترح، بما في ذلك الحاجة إلى التأكد من خضوع واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للترخيص وتسجيلها بشكل صحيح. وتشمل الخطة فتحًا مؤقتًا لواردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 بناءً على الطلب الحالي في السوق المحلية، مع تخصيص البلد جهودا ومواردا لإعادة تقييم وتحسين وتطبيق نظام الترخيص والحصص لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من أجل تعزيز إنفاذ اللوائح الحالية ومراقبة تجارة واستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السوق المحلية. وترى الأمانة أنه من الأهمية بمكان تلبية طلب الخدمة الحالي على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 بشكل مناسب من خلال الواردات المسجلة التي تدخل البلد من خلال القنوات الشرعية.
22- وتلاحظ الأمانة أيضًا أنه على الرغم من الظروف الوطنية الاستثنائية الموضحة، تمكن البلد، بمساعدة اليونيدو، من تنفيذ أنشطة في قطاع خدمة التبريد. ومع تحسن الظروف الاقتصادية في البلد، يمكن أن تستمر هذه الأنشطة في المساعدة في الحفاظ على مستوى منخفض من استهلاك مركبات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتسهيل الانتقال إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. وناقشت الأمانة مع اليونيدو الالتزامات التي ستحصل عليها الحكومة من خلال تنفيذ خطة العمل المعدلة، والجوانب التقنية من المقترح والمخاطر المحتملة التي قد أن تنجم عن تنفيذه، على النحو المبين في الأقسام الواردة أدناه.
إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
23- وفي سياق تقديم مزيد من التفاصيل عن الوضع الحالي والمستقبلي لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22  في البلد، أفادت اليونيدو بأن شركة برودوفين، المنتج الوطني للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، قد أبلغت الحكومة رسمياً بقرارها بإغلاق مرفق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22  نهائياً. كما تم التأكيد على، بناء على تقييم للمصنع، أن المعدات المطلوبة لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22   لم تعد تصلح للتشغيل. وبناءً على ذلك، بالإضافة إلى التمديد المقترح للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لن تطلب الحكومة أي تمويل إضافي مرتبط بالتخلص التدريجي من إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. علاوة على ذلك، كجزء من التدابير التنظيمية لضمان استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أكدت اليونيدو أن الحكومة تعهدت بفرض حظر على إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية اعتباراً من1  يناير/ كانون الثاني 2027.
الاستهلاك وتنقيح أفضل التقديرات لاستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تقرير تنفيذ البرنامج القطري
24- تضع المادة41  من المرسوم4335  المسؤولية على عاتق وزارة البيئة لاتخاذ تدابير (مثل السماح بالاستيراد (لتلبية احتياجات الاستهلاك الداخلي للمواد الخاضعة للرقابة فإذا أوقف شركة برودوفين الإنتاج. وتقترح الحكومة السماح باستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتغطية الاحتياجات الوطنية مؤقتا بين عامي2023  و 2026. وتم تحديد مستوى الواردات استنادا إلى دراسة الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية الموصوفة في الفقرة 11.
25- خلصت دراسة الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي أجريت في عام2021  إلى أن حجم السوق الوطنية الحالي للهيدروكلوروفلوروكربون-22  كان حوالي300  طن متري. ومع ذلك، بسبب ندرة المعروض من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ، تمت تلبية هذا الطلب بشكل جزئي فقط. ويعرض الجدول 4 أدناه، أفضل تقديرات للهيدروكلوروفلوروكربون-22  و الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب المستخدمين خلال السنوات الأربع الماضية.
الجدول 4: أفضل تقدير لاستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في جمهورية فنزويلا البوليفارية (للفترة 2018-2021) (طن متري)
	المادة
	2018
	2019
	2020
	2021

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22  
	119.52
	137.45
	149.60
	176.80

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	65.20
	19.20
	12.00
	25.00

	المجموع
	184.72
	156.65
	161.64
	201.80

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المستوردة سابقة الخلط
	0.00
	13.57
	2.30
	0.0



26- وإذ تشير إلى أن تقارير تنفيذ البرنامج القطري تهدف إلى تقديم "أفضل تقدير لاستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية" في القطاعات المختلفة في البلد،[footnoteRef:18] بناءً على اقتراح الأمانة، حدثت الحكومة مستويات استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تقاريرها عن تنفيذ البرنامج القطري للأعوام من 2018 إلى2021  إلى أفضل تقدير لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية استنادًا إلى الجدول4  وقدمت أسباب الاختلاف بين هذه الأرقام وبيانات استهلاك المادة7  في عمود "الملاحظات". وفي حالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، مع ملاحظة الحظر المفروض على الواردات منذ عام 2016  وخفض الإنتاج ووقفه في نهاية المطاف، من المحتمل أن يكون جزء من الطلب الذي لم يغطيه استخدام المخزونات قد تمت تغطيته بواردات غير مشروعة. وتهدف خطة العمل المعدلة إلى معالجة هذه المسألة من خلال المخصص المؤقت لواردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 وعنصر لتعزيز ضوابط تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [18:   بدلاً من الاستهلاك على النحو المحدد في بروتوكول مونتريال = الإنتاج + الواردات  - الصادرات.] 

عناصر خطة العمل المعدلة

تعزيز الإطار التنظيمي وضوابط تجارة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

27- تشير الأمانة إلى أن خطة العمل المعدلة للمرحلة الثانية تشمل المساعدة لتعزيز آليات الرصد والإبلاغ والإنفاذ الحالية لضمان أن واردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 الذي يلبي طلب الخدمة الحالي تتم من خلال قنوات شرعية. وترى الأمانة أن تعزيز النظم الوطنية لمراقبة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أمر بالغ الأهمية، لأنه على الرغم من أن مستويات الواردات الحالية لا تمثل خطر عدم الامتثال من حيث استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، سوف تحتاج هذه النظم أيضًا إلى معالجة مجموعة أوسع من المواد المتنوعة، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية، فور التصديق على تعديل كيغالي.
28- مع مراعاة الظروف المحددة في جمهورية فنزويلا البوليفارية، حيث يهدف هذا العنصر من خطة العمل المعدلة إلى مكافحة واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية غير المشروعة وإعادة فتح الواردات الخاضعة للوائح، اقترحت الأمانة بعض الأنشطة الإضافية، تشمل تدريب مسؤولي الإنفاذ علي تحديد مواد التبريد على مستويي البيع بالتجزئة والتوزيع، والتدريب المنتظم لضباط الجمارك والمستوردين لضمان التنفيذ السليم لنظام الترخيص والحصص.
29- وأفادت اليونيدو بأن المشروع سيقيم نظام الترخيص وتخصيص الحصص الحالي ويعتمد التدابير اللازمة للحد من الاتجار غير المشروع بهذه المواد. ويعتزم المشروع أيضًا تحديث نظام المعلومات الآلي لرصد واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتبادل المعلومات بين وكلاء الجمارك والمستوردين ووحدة الأوزون الوطنية. وسيتم رصد سوق مواد التبريد المحلية من خلال عمليات التفتيش المنتظمة لتحديد مصادر الاستيراد غير المشروع، بما في ذلك الضوابط في المناطق الجمركية الثانوية وإجراء زيارات للموزعين ومراكز استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 على المستوى التجاري والصناعي لفحص الوثائق التي تثبت شرعية الحيازة. وسيتم تقديم تدريب محدث على التشريعات الحالية والجوانب المتعلقة بتجارة مواد التبريد والمعدات المحتوية على مواد التبريد لضباط الجمارك والمسؤولين من المديريات الإقليمية لدائرة إدارة الجمارك والضرائب الوطنية المتكاملة ووزارة السلطة الشعبية للاشتراكية البيئية. كما تمت إضافة حلقتي عمل سنويا للمستوردين حول متطلبات نظام التراخيص والحصص بعد المناقشة. وأفادت اليونيدو أيضا بأن خبيرا دوليا قام مؤخرا بزيارة صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي وضباط الجمارك عند خمس نقاط دخول لمناقشة تطبيق نظام الترخيص والحصص فور إعادة فتح استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون- 22. وفي عام2023 ، ستصدر حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية عند 255 طن متري الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 و 51 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب (أي15  في المائة أقل من الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك، للسماح بحالات الطوارئ).
30- بالإشارة إلى أهمية هذا العنصر في خطة العمل المعدلة، توصي الأمانة بإدراج التقرير المرحلي المرتبط بطلب الشريحة التالية، ومعلومات حديثة عن التقدم المحرز في إعادة إنشاء وتطبيق نظام التراخيص والحصص للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ونتائج الزيارات التي أجريت إلى المستوردين والموزعين والمستخدمين لرصد سوق المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحلية، بما في ذلك العقوبات أو التدابير المقترحة لمعالجة الواردات غير النظامية المحددة وحيازة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
رغوة البولي يوريثان
31- أثناء مناقشة هذه المسألة مع اليونيدو، ذكرت الأمانة أن معظم النظم المستوردة في البلد في الوقت الحاضر صنعت من قبل شركات غير عاملة بالمادة5  تستخدم المواد الهيدروفلوروكربونية كعوامل إرغاء. وسوف يتبنى مستخدمو رغوة البولي يوريثان الصغار (لا يعمل العديد منهم حاليا) أي تقنية كانت متاحة بسعر معقول. ونظرا لعدم توافر بعض البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، خاصة البدائل غير القابلة للاشتعال لرغوة الرش، من غير المحتمل في الوقت الحاضر أن تتحول الكميات الصغيرة جدًا من لا يعمل المستهلكة إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي بطريقة مستدامة. وتأجيل فرض حظر على واردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب إلى1  يناير/ كانون الثاني2025  وسيسمح مخصص الاستيراد الصغير وقدره6.6  طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب النقي و 1.91 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا سيسمح لهؤلاء المستخدمين الصغار بالاستمرار في استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب لبضع سنوات والانتقال إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي عندما تسمح ظروف السوق المحلية بانتقال مستدام.
32- [bookmark: _Hlk119090001]في الاجتماع الثاني والثمانين، تم حذف خطة قطاع رغوة البولي يوريثان من المرحلة الثانية على أساس أنه إذا أعادت الشركات المؤهلة المدرجة في ذلك المشروع استخدام كميات كبيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب  أثناء تنفيذ المرحلة الثانية، يمكن تقديم مقترح لمعالجة تحويلها. ومع ذلك، هذا السيناريو غير مرجح استنادًا إلى وضع القطاع الحالي. وبدلاً من الموافقة على المبلغ الإضافي وقدره150,000  دولارا أمريكيا المطلوب لهذا الغرض، توصي الأمانة بإتاحة المرونة لتخصيص ما يصل إلى70,000  دولارا أمريكيا من الأموال الموافق عليها بالفعل من حيث المبدأ، إذا لزم الأمر، خلال وقت تنفيذ المرحلة الثانية، لتقديم المساعدة الفنية لشركات النظم المؤهلة لتطوير تركيبات تعتمد على بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي يمكن الحصول عليها وبأسعار معقولة في السوق المحلية، بما يتماشى مع فقرة المرونة المذكورة في الاتفاق. وإذا كان هذا الخيار ضروريًا أثناء وقت تنفيذ المرحلة الثانية، ستدرج اليونيدو النشاط في التقارير المرحلية للشريحة.
قطاع خدمة التبريد

نظام استرداد وإعادة تدوير واستصلاح مواد التبريد

33- وفيما يتعلق بالأموال المخصصة لأنشطة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، ذكرت الأمانة بقلق أن المشغلين الحاليين للاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح اللذين تم تمويلهما في إطار المرحلة الأولى لم يستلما حتى الآن تصريحًا للعمل.[footnoteRef:19] وأوضحت اليونيدو أنه حدثت تأخيرات بسبب ميكنة تشغيل عملية التسجيل، لكن الشركات أجرت التعديلات اللازمة لكي تتوافق مع أحكام المعيار. مع العلم بأنه لم يتم حل هذه المشكلة الدائمة على مدى عدة سنوات، تم الاتفاق على أن الشريحة الحالية ستشمل فقط تمويلا للمعدات والأدوات الخاصة بالفنيين وإعداد نموذج أعمال لخطة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، في حين سيتم النظر في تمويل لمزيد من البنية التحتية للاستصلاح في شرائح مستقبلية بناءً على نتائج نموذج الأعمال وبناءً على التأكيد على أن مراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح الممولة في إطار المرحلة الأولى قد حصلت على جميع التصاريح اللازمة وأنها تعمل بكامل طاقتها. [19:  يتعين على الشركات التي تقوم باسترداد وإعادة تدوير واستصلاح المواد المستنفدة للأوزون الامتثال لشروط السلامة المحددة والتعامل السليم مع المواد الخطرة حتى تتمكن من الحصول على تصريح للعمل من وزارة السلطة الشعبية للاشتراكية البيئية.] 

مشروعات تجريبية للمستخدمين النهائيين

34- وفيما يتعلق بالمشروعات التجريبية بشأن التكنولوجيا ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للمستخدمين النهائيين، وافقت اليونيدو على أنه رغم الموافقة بالفعل من حيث المبدأ على تمويل المرحلة الثانية، لا يمكن التوصية بالتمويل الفعلي لهذه المشروعات التجريبية إلا في شريحة مستقبلية، فور إثبات أن شروط المقرر84/84  بشأن برامج حوافز المستخدم النهائي موضوعة، وفور توفر المزيد من المعلومات حول نوع المعدات الواجب استبدالها أو تحويلها، والمستخدمين النهائيين والتكنولوجيا.
35- وفيما يتعلق بمشروعات عدم التسرب المقترحة، مع العلم بأنه لم يتم الحصول على بيانات دقيقة بشأن تقليل استهلاك غاز التبريد والطاقة من مشروعات عدم التسرب الأولى المنفذة خلال الشريحة الأولى، اتفقت الأمانة واليونيدو على أن مشروعات عدم التسرب الإضافية ستشمل أنشطة إعداد التقارير والقياس. وستشمل هذه الأنشطة: قياس الأداء في حالة خط الأساس، ومراقبة المعدات التي تم إصلاحها لفترة نموذجية )سنة واحدة)، وقياس الأداء بعد التدخل، ومقارنة النتائج مع إنتاج البيانات المتعلقة بالاختلافات في استهلاك الطاقة والتبريد، ومعدلات التسرب، واحتياجات الإصلاح وغيرها من المعايير. وسيتم تطبيق هذا المبدأ أيضًا على المشروعات الإيضاحية التجريبية التي ستنفذ في الشرائح المستقبلية.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
36- ناقشت الأمانة واليونيدو عوامل الخطر التي يمكن أن تعرقل تنفيذ المرحلة الثانية واستدامة الأنشطة المقترحة. وأكدت اليونيدو للأمانة أن الخطة ستنفذ ضمن الإطار الزمني المقترح، حيث تطورت العوامل الخارجية التي أثرت على تنفيذ الشريحة الأولى )أي الركود الاقتصادي والتضخم المفرط والانخفاض السريع لقيمة العملة المحلية) بطريقة إيجابية. والبلد خارج من التضخم المفرط، وتباطأ تخفيض قيمة العملة وفي الوقت الحالي يتم تنفيذ حوالي60  في المائة من جميع المعاملات المالية بالعملة الأجنبية.
37- وفيما يتعلق بطرائق التعاقد والدفع في البلد، تشتري اليونيدو معدات وخدمات الخبراء الدوليين مباشرة وتدفع تكاليفها. وللخدمات المحلية )على سبيل المثال، تكاليف التدريب وتوزيع المعدات وأنشطة الرصد) توقع اليونيدو عقودًا مع مقدمي الخدمات والاستشاريين المحليين استنادا إلى تخطيط صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي للمرحلة الثانية؛ وتتم المدفوعات المحلية من خلال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المحلي باتباع إجراءات وسياسات الأمم المتحدة. كما طمأنت اليونيدو الأمانة بأنه على الرغم من العوامل الخارجية، فقد تمكنت من شراء المعدات واستيرادها إلى البلاد، وتوظيف الاستشاريين الدوليين والمحليين ودفع رواتبهم، والتعاقد على الخدمات المحلية ودفع ثمنها بطريقة آمنة وفعالة.
38- وإذ تلاحظ إحدى المشكلات التي تمت مواجهتها في السنوات الأخيرة كانت التغييرات المؤسسية بما في ذلك التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية، تابعت الأمانة مع اليونيدو الوضع الحالي لمشروع التعزيز المؤسسي. وذكرت اليونيدو، بالتشاور مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (الوكالة المنفذة لمشروع التعزيز المؤسسي) أنه بعد إجراء تغيير في المديرية في أكتوبر/ تشرين الأول2021 ، أعيد التوظيف في وحدة الأوزون الوطنية وتعمل بكامل طاقتها. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام2021 ، أعدت وحدة الأوزون الوطنية خطة عمل واعدة لعامي2022  و2023 ، وهي قيد التنفيذ حاليًا. ومن المتوقع أن يتم تقديم طلب تجديد مشروع التعزيز المؤسسي إلى الاجتماع الثاني والتسعين في يونيه/ حزيران 2023.
39- وفيما يتعلق برصد المشروع، طمأنت اليونيدو الأمانة بأن الفريق الفني من صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي الذي يضم أكثر من شخص واحد يرصد ويتابع أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باستمرار، وثبت أن هذا فعال في تنفيذ الشريحة الأولى في ظل ظروف صعبة.
40- وذكرت اليونيدو أيضا أن أحد الدروس المستفادة من الشريحة الأولى هو أن التدابير الفعالة، مثل حظر الاستيراد المبكر بغض النظر عن الوضع الاقتصادي الفعلي، له آثار مباشرة محدودة، قد تؤدي إلى أضرار بردود فعل عكسية. وخلال الوقت المتبقي من المرحلة الثانية، سيتم الحفاظ على مشاورات إضافية مع أصحاب المصلحة لضمان أن التدابير التنظيمية في الوقت المناسب وكافية ولها التأثير المتوقع.
41- وبشأن استدامة الأنشطة المنفذة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لتدريب الفنيين، ستعقد مراكز التدريب العشرة والمركزان المتخصصان بشأن مواد التبريد القابلة للاشتعال التي تمت مساعدتها اتفاقات مع صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي حيث يتعهدون بدمج موضوع ممارسات الخدمة الجيدة في التبريد في مناهجهم التعليمية، لمواصلة تقديم التدريب لفنيي التبريد في إطار برامجهم العادية، وتقديم تقارير دورية عن عدد الفنيين المدربين.
توزيع الشرائح وخطة العمل للشريحة الثانية
42- [bookmark: _Hlk119138111]رغم اعتراف الأمانة بأن الظروف الخارجية الموضحة في الاقتراح تتغير، وتلاحظ أنه على الرغم من التحديات تمكنت اليونيدو والحكومة من تنفيذ الأنشطة ببطء في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء، ترى الأمانة أن اتباع نهج تدريجي ورصد تنفيذ الشريحة التالية عن قرب سيكون مفيدًا للسماح بمواصلة تنفيذ المرحلة الثانية. وبناءً على ذلك، اقترحت الأمانة النظر في الشريحة الحالية )الثانية) عند مستوى أدنى 261,144) دولارًا أمريكيًا بدلاً من 647,140 دولارًا أمريكيًا مقترحًا) والحصول على تقرير مرحلي وطلب للشريحة الثالثة في عام واحد2023)  بدلاً من2024  على النحو المقترح) لرصد التقدم المحرز في الأنشطة الأولية المقترحة. وتتضمن خطة عمل الشريحة الثانية المقرر تنفيذها في عامي2023 و 2024 ما يلي:
(1) تعزيز ضوابط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية: تقييم نظام الترخيص والحصص الحالي، وتدريب60  ضابط جمارك على التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون، وإجراء خمس زيارات سنوية للمستوردين والموزعين، ومراقبة مستمرة لمناطق الجمركية الثانوية، ( 11,000 دولارا أمريكيا)،
(2) وتعزيز الإطار التنظيمي: مواصلة تحديث معايير لجنة المعايير الصناعية الفنزويلية، وعقد اجتماع استشاري سنوي مع المؤسسات الحكومية واجتماع توعية سنوي مع جميع أصحاب المصلحة 7000) دولارا أمريكيا)،
(5) وقطاع خدمة التبريد:
(1) الشروع في شراء200  وحدة من المعدات والأدوات لاسترداد مواد التبريد وأفضل الممارسات؛ ووضع خطة عمل لضمان استدامة شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، ورفع مستوى الوعي بشأن الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح بين الفنيين والمستخدمين النهائيين 101,000) دولارا أمريكيا)،
(2) وضع برنامج تدريب قياسي على ممارسات التبريد الجيدة وغازات التبريد البديلة التي لا تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون وذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وتحديث دليل ممارسات التبريد الجيدة، ووضع مبادئ توجيهية لتقييم المخاطر بشأن التعامل الآمن مع مواد التبريد القابلة للاشتعال، وتدريب 100 فنيا على ممارسات التبريد الجيدة وفقا للبرنامج القياسي الجديد39000)  دولارا أمريكيا)،
(3) تقييم عملية الاعتماد الحالية القائمة على كفاءة العمالة لفنيي خدمة التبريد وتكييف؛ وتحديد قابلية تصديق صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي مع هيئة التصديق الوطنية؛ وصياغة معيارين لكفاءة العمالة للاعتراف رسميًا بممارسات التبريد الجيدة والتعامل الآمن مع مواد التبريد القابلة للاشتعال15,000) دولارا أمريكيا)،
(4) صياغة استراتيجية لتشجيع استخدام مادة التبريد R‑290 المنتجة على الصعيد الوطني في تطبيقات التبريد وتكييف الهواء، وتقديم الدعم لقطاع المستخدم النهائي لتحديد أولويات بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 20000) دولارا أمريكيا)،
(8) وزيادة الوعي: أول حملة توعية لمدربي وفنيي التبريد وتكييف الهواء والمستخدمين النهائيين وضباط الجمارك والإنفاذ بشأن الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وطباعة الكتيبات والمواد الأخرى 20,000) دولارا أمريكيا)،
(26) ورصد وتقييم المشروع: مواصلة التنفيذ من خلال صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي، بما في ذلك الاستشاريين المحليين 25,000) دولارا أمريكيا) وإجراء زيارات الرصد 23,444) دولارا أمريكيا) )إجمالي قدره48,444  دولارا أمريكيا).
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:20] [20:  عملا بالمقرر 84/92 (د)، شجع المقرر 90/48 (ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المشرعات، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول2  من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


43- سيضمن صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي أن كلا من النساء والرجال يمكن أن يستفيدوا على قدم المساواة من أنشطة بناء القدرات مثل حلقات العمل التدريبية، والمشاركة في عمليات صنع القرار لجميع المشروعات والأنشطة. ولهذه الغاية، يسعى صندوق إعادة التحويل الصناعي والتكنولوجي جاهدا لتعزيز مشاركة المرأة بنشاط في حلقات العمل التدريبية حول ممارسات التبريد الجيدة وبشأن بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتعزيز الوصول إلى فرص العمل وظروف العمل الجيدة من خلال توفير مجموعات الأدوات للفنيات؛ وتعزيز القدرات الفنية للمرأة من خلال الدورات التدريبية وتوفير الأدوات؛ وتعزيز التزام النساء في قطاع التبريد وتكييف الهواء من خلال تشجيعهن على اختيار المهن الفنية؛ والتأكد من أن إجراءات التوظيف تتم بطريقة تستجيب للجنسين )على سبيل المثال، من خلال بذل الجهود لتحقيق التوازن بين الجنسين بين الاستشاريين والموظفين المتعاقدين أو جعل الكفاءة الجنسانية شرطا في الاختصاصات)؛ وحيثما أمكن، ضمان جمع البيانات في شكل مفصل حسب الجنس وتقديمها على هذا النحو في جميع تقارير المشروعات.
الاتفاق المعدل
44- عدلت الأمانة الفقرة1  والفقرة16  والتذييل2 - ألف والتذييل7 - ألف من الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية واللجنة التنفيذية لكي تبين تمديد فترة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى عام2027 ، وتعهد الحكومة الإضافي بتحقيق الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول1  يناير/ كانون الثاني2027 ، وتوزيع الشرائح المعدلة والتمويل، وتحديثات الاستهلاك المؤهل المتبقي لجميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتعديل التخفيضات في التمويل لعدم الامتثال من102.00  دولارا لكل كيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون إلى21.19  دولارا لكل كيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون، على أساس التخفيضات الإضافية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دون أي تكلفة إضافية، على النحو المبين في المرفق الأول.
استنتاج

45- تمتثل جمهورية فنزويلا البوليفارية لأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب بروتوكول مونتريال والاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبسبب الظروف الاقتصادية الخارجية، عانت الشريحة الأولى من تأخيرات كبيرة. وأدت الظروف الاقتصادية إلى انخفاض الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وبسبب الإغلاق المبكر لإنتاج وواردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، لم تتم تلبية هذا الطلب بشكل صحيح ويبدو أن واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية خارج القنوات الشرعية قد حدثت. ونظرًا لأن الظروف الاقتصادية الخارجية تظهر علامات على الانتعاش، تشمل خطة العمل المعدلة لإكمال المرحلة الثانية إعادة فتح واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وإعادة إنشاء نظام التراخيص والحصص لضمان تلبية الطلب ووجود سيطرة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستوردة إلى البلاد. وتشمل الخطة المعدلة أيضًا استمرار الأنشطة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء بأموال من الشرائح المتبقية الموافق عليها بالفعل من حيث المبدأ في إطار المرحلة الثانية حتى عام2027 ، حيث سيتم تحقيق الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية دون أي تكلفة إضافية على الصندوق. وبعد مناقشة الجوانب المتعلقة بشروط ضمان التنفيذ السليم للمشروع وتأثير العوامل الخارجية على المشروع مع اليونيدو، توصي الأمانة بالموافقة على طلب الشريحة الحالي للسماح باستمرار الأنشطة، ولكن بمدة وتمويل أقل للسماح بالمراقبة في عام2023  (بدلاً من عام 2024) عندما يمكن طلب شريحة ثانية أكبر. 

التوصية
46- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) إذ تشير إلى:
(1) التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية فنزويلا البوليفارية وخطة العمل المعدلة للفترة من2023  إلى 2026 للإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بالمبلغ 1,367,144 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 95,700 دولارا أمريكيا لليونيدو، على أساس أنه لن يتم توفير تمويل إضافي من الصندوق متعدد الأطراف لإزالة إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) التزام حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بما يلي:
أن تخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة88.8  في المائة من خط الأساس المحدد للبلد بحلول1  يناير/ كانون الثاني 2023 والإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول1  يناير/ كانون الثاني 2027 قبل جدول الإزالة لبروتوكول مونتريال، وعدم استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بعد ذلك التاريخ، باستثناء تلك المسموح بها لمتابعة الخدمة بين عامي2030  و2040 ، عند الاقتضاء، بما يتوافق مع أحكام بروتوكول مونتريال؛
أن تقرض حظرا على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 بحلول1  يناير/ كانون الثاني 2027؛
(5) أن تقرض حظرا على التصنيع والتركيبات الجديدة لجميع معدات التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22  بحلول1  يناير/ كانون الثاني2025 ؛
(8) أن تسمح بواردات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجودة في البوليولات المخلوطة سابقا بمستوى لا يزيد عن1.91  طن من قدرات استنفاذ الأوزون، وتفرض حظرا على استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب النقي والموجود في البوليولات المخلوطة سابقا بحلول1  يناير/ كانون الثاني2025 ؛
(3) أن تتمتع حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالمرونة لتخصيص حوالي70,000 دولارا أمريكيا، إذا لزم الأمر خلال وقت تنفيذ المرحلة الثانية، لتقديم المساعدة الفنية لشركات النظم المؤهلة من أجل تطوير تركيبات قائمة على بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي يمكن الحصول عليها وبأسعار معقولة في السوق المحلية، بما يتماشى مع بند المرونة المذكور في الاتفاق؛
(4) أن أمانة الصندوق حدثت الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية واللجنة التنفيذية، على النحو الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة، وبالتحديد: الفقرة1  والتذييل 2 ‑ألف، استنادا إلى تمديد المرحلة الثانية حتى عام 2027 من أجل الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وإعادة توزيع الشرائح المتبقية والتغييرات التي طرأت على الاستهلاك المؤهل المتبقي؛ والتذييل7 - ألف، استناداً إلى تعديل التخفيضات في التمويل لعدم الامتثال؛ والفقرة16 ، للإشارة إلى أن الاتفاق المحدث يلغي الاتفاق المبرم في الاجتماع الثاني والثمانين؛
(5) ينبغي أن تقدم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للسماح بالنظر في الشريحة الأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما يلي:
1. وصفا تفصيليا للإطار التنظيمي والسياساتي المعمول به لتنفيذ التدابير لضمان امتثال استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفقرة8  ثالثاً (هـ) (1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال للفترة 2023-2040،
وإذا كانت جمهورية فنزويلا البوليفارية تعتزم الاستهلاك خلال الفترة 2030-2040، وفقا للفقرة8  ثالثاً (هـ) (1) من المادة5  من بروتوكول مونتريال، اقترحت التعديلات على اتفاقها المبرم مع اللجنة التنفيذية الذي يغطي فترة ما بعد عام 2030 ؛
(2) ومطالبة حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية واليونيدو بما يلي:
(1) أن تدرجا في التقرير المرحلي المرتبط بالشريحة الثالثة، معلومات حديثة عن التقدم المحرز في إعادة إنشاء وتطبيق نظام التراخيص والحصص، ونتائج الزيارات التي أجريت إلى المستوردين والموزعين والمستخدمين لرصد سوق المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحلية، بما في ذلك العقوبات أو التدابير المقترحة لمعالجة الواردات غير النظامية المحددة وحيازة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) أن تدرجا في المشروعات الإيضاحية التجريبية لعدم التسرب التي سيتم تنفيذها، قياس الأداء في حالة خط الأساس، ومراقبة المعدات التي تم إصلاحها لفترة تمثيلية )سنة واحدة)، وقياس الأداء بعد التدخل، ومقارنة النتائج مع إنتاج بيانات عن الاختلافات في استهلاك الطاقة والتبريد، ومعدلات التسرب، واحتياجات الإصلاح وقياسات أخرى، وإدراج هذه المعلومات في التقارير المرتبطة بالشرائح؛
(5) وخصم162.75  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛
(8) والموافقة على الشريحة الثانية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجمهورية فنزويلا البوليفارية، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2022-2023، بمبلغ قدره261.444 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها18,301  دولارًا أمريكيًا لليونيدو.
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المرفق الأول

نص يتم إدراجه في الاتفاق المعدل المحدث المبرم بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية
واللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وفقًا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
 
1-	يمثل هذا الاتفاق تفاهم حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية ("البلد") واللجنة التنفيذية فيما يتعلق بالحد من الاستخدام الخاضع للرقابة للمواد المستنفدة للأوزون المذكورة في التذييل 1- ألف ("المواد") إلى مستوى مستدام قدره صفر طن من قدرات استنفاذ الأوزون بحلول1  يناير/ كانون الثاني2027  امتثالاً للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال.
16-	هذا الاتفاق المعدل المحدث يحل محل اتفاق المحدث المبرم بين حكومة جمهورية فنزويلا البوليفارية واللجنة التنفيذية في الاجتماع الثاني والثمانين للجنة التنفيذية.
التذييل 2- ألف: الأهداف والتمويل
	2-1
	التمويل الموافق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	600000
	0
	0
	0
	0
	0
	261444
	476500
	0
	492200
	0
	137000
	1،967،144

	2-2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	42000
	0
	0
	0
	0
	0
	18301
	33355
	0
	34454
	0
	9590
	137.700

	3-1
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	600000
	0
	0
	0
	0
	0
	261444
	476500
	0
	492200
	0
	137000
	1،967،144

	3-2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	42000
	0
	0
	0
	0
	0
	18301
	33355
	0
	34454
	0
	9590
	137.700

	3-3
	إجمالي التكاليف الموافق عليه (دولار أمريكي)
	642.000
	0
	0
	0
	0
	0
	279745
	509855
	0
	526654
	0
	146.590
	2،104،844

	4-1-1
	الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المتفق عل تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	138.47

	4-1-2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقاً (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	23.16

	4-1-3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00

	4-2-1
	الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون- 123 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.07

	4-2-2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 123 الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقاً (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00

	4-2-3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 123 المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00

	4-3-1
	الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون-  141 ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	39.56

	4-3-2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقاً (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00

	4-3-3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00

	4-4-1
	الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون-  142 ب المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون) 
	5.68

	4-4-2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 142 ب الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقاً (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00

	4-4-3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 142 ب المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00

	4-5-1
	الإزالة التامة للهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب الموجود في البوليولات المستوردة المخلوطة مسبقًا المتفق عل تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.91

	4-5-2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-  141 ب الموجود في البوليولات المستوردة المخلوطة مسبقًا الواجب تحقيقها في المشروعات المعتمدة سابقاً (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00

	4-5-3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-  141 ب الموجود في البوليولات المستوردة المخلوطة مسبقًا المتبقي المؤهل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.00





التذييل 7- ألف: التخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال
1-	وفقًا للفقرة 11 من الاتفاق، يجوز تخفيض مبلغ التمويل المقدم بمقدار21.19  دولارًا أمريكيًا لكل كيلوغرام من قدرات استنفاذ الأوزون من الاستهلاك الذي تجاوز المستوى المحدد في الصف 2-1 من التذييل- 2 ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف1-2  من التذييل 2 -ألف.
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