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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار2021 [footnoteRef:1] [1: . بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
] 
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	تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

	اليوئنديبي واليونيب 
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الثالثة)
	· 







ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
أرمينيا
	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي تمت خلاله الموافقة عليه
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	اليوئنديبي (رئيسية)، اليونيب
	السابع والسبعين
	35% بحلول عام 2020



	(2) أحدث بيانات المادة 7 
	السنة: 2019
	2.22 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2019

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	2.22
	
	
	
	2.22



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010 :
	7.00
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	7.83

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	5.49
	المتبقي:
	2.34



	(5) خطة الأعمال
	2020

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0

	اليوئنديبي
	إزالة المواد المستنفذة للأوزون (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	0.33

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	23 544



	(6) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019*
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (تقديرية)
	6.30
	6.30
	6.30
	6.30
	4.55
	غير متوفر

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	5.04
	4.20
	3.92
	3.64
	2.34
	غير متوفر

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	اليوئنديبي
	تكاليف المشروع
	108 000
	0
	0
	0
	21 600
	129 600

	
	
	تكاليف الدعم
	9 720
	0
	0
	0
	1 944
	11 664

	
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	35 000
	0
	51 400
	0
	0
	86 400

	
	
	تكاليف الدعم
	4 550
	0
	6 682
	0
	0
	11 232

	الأموال الموافق عليها من قبل اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	143 000
	0
	 0
	51 400
	0
	194 400

	
	تكاليف الدعم
	14 270
	0
	0
	6 682
	0
	20 952

	إجمالي الأموال المطلوب الموافقة عليها خلال هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	21 600
	21 600

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	1 944
	1 944


* من المتوقع تقديم الشريحة الثانية في عام 2018.
	
توصية الأمانة:
	موافقة شمولية




وصف المشروع

1. بالنيابة عن حكومة أرمينيا، قدمت اليوئنديبي بوصفها الوكالة المنفذة المعينة طلبا لتمويل الشريحة الثالثة والنهائية من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمبلغ 600 21 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة البالغة 944 1 دولار أمريكي لليوئنديبي فقط[footnoteRef:2]. ويشمل الطلب تقريرا مرحليا حول تنفيذ الشريحة الثانية، وتقرير تحقق بشأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة من 2018 إلى 2019 وخطة تنفيذ الشريحة للفترة من 2020 إلى 2021.  [2:  حسب رسالة مؤرخة في 24 آب/اغسطس 2020 من وزارة حماية الطبيعة في أرمينيا إلى الأمانة.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
2. أبلغت حكومة أرمينيا عن استهلاك يبلغ 2.22 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون عام 2019، وهو أقل بنسبة 68 في المائة من خط الأساس لهذه المواد للامتثال وأقل بنسبة 39 في المائة من هدف الرقابة المحدد في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015-2019.
الجدول 1: استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في أرمينيا (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)
	الهيدروكلوروفلوروكربون
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	خط الأساس

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	42.36
	11.46
	17.00
	42.66
	40.39
	126.69

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	0.50
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	المجموع (طن متري)
	42.86
	11.46
	17.00
	42.66
	40.39
	126.69

	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	
	
	
	
	
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	2.33
	0.63
	0.94
	2.35
	2.22
	7.00

	الهيدروكلوروفلوروكربون 123
	0.01
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2.34
	0.63
	0.94
	2.35
	2.22
	7.00



3. يُعزى انخفاض استهلاك البلد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ عام 2014 إلى إنفاذ نظام التراخيص، والأنشطة المنفذة بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ولا سيما تعزيز بدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها. وكان للركود الاقتصادي في البلاد تأثيرًا على الاستهلاك المنخفض المبلغ عنه في عامي 2016 و 2017 ؛ ومع ذلك، مع الانتعاش الاقتصادي، زاد الاستهلاك في عام 2018. تم استيراد كمية صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون 123 من قبل المطار الدولي لاستخدامها في معدات التبريد في عام 2015.
ﺗﻘﺮﻳر عن  ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻘﻄﺮﻱ 
4. أبلغت حكومة أرمينيا في البداية عن استهلاك للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقدر 2.32 طن من قدرات استنفاد الأوزون للعام 2018 في إطار تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019.[footnoteRef:3] وقد تم تعديلها في ما بعد لتصبح بقدر 2.35 طن من قدرات استنفاد الأوزون بعد مقارنة بيانات الجمارك مع بيانات المستوردين. إن بيانات استهلاك القطاع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنها بموجب تقرير تنفيذ البرنامج القطري لعام 2019 متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. [3:   الجدول 1 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/20.] 

تقرير التحقق
5. أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تقوم بتنفيذ نظام حصص وترخيص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوركربونية المبّلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة من 2018 إلى 2019 (على النحو المبين في الجدول 1) كان صحيحًا، مما يؤكد على امتثال البلد لأهداف الرقابة المحددة في بروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. وخلص التحقق إلى أن ارمينيا تمتلك إطار تنظيمي ونظام تشغيلي مناسبين لمنح الحصص وتوفير التراخيص، وقادرين على ضمان امتثال البلج لجدول إزالة المواد الهيدروكلوروفلوركربونية بموجب بروتوكول مونتريال.

تقرير مرحلي بشأن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني
6. أنشأت حكومة أرمينيا نظاماً تشغيلياً للتراخيص والحصص لمراقبة استيراد وتصديرالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحظرت استيراد معدات التبريد التجارية والثلاجات والنظم المتنقلة ومكيفات الهواء والمبردات والأيروصولات الجديدة والمستعملة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية منذ 1 كانون الثاني/يناير 2015.

7. تركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على التشريعات المتعلقة بإنشاء دفاتر تسجيل إلزامية للمعدات، واعتماد معايير السلامة، ورفع مستوى مناهج التدريب في المدارس الفنية، وسياسات المشتريات العامة. بمجرد أن يصبح نظام التعليم الرسمي لفنيي التبريد عاملًا بكامل طاقته، سيتم إنشاء مخطط إصدار الشهادات لفنيي خدمة التبريد.

8. من أجل إنشاء إطار قانوني للاستخدام الآمن للتكنولوجيات البديلة، نسقت وحدة الأوزون الوطنية مع هيئة التقييس الوطنية لأرمينيا بشأن عملية اعتماد معيار السلامة EN371 ؛ وتم إعطاء الأولوية لاعتماد الجزأين الثالث والرابع من المعيار وتم تفعيلهما في 16 أيلول/سبتمبر 2019، حيث أنهما يتعاملان بشكل مباشر مع الحماية الشخصية ومواقع التثبيت والتشغيل والصيانة والإصلاح والاسترداد ؛ ومن المتوقع أن يتم تفعيل الجزأين الأول والثاني بحلول نهاية عام 2020.

9. صدقت أرمينيا على تعديل كيغالي في أيار/مايو 2019. وتم تعديل التشريعات ذات الصلة لإدراج الهيدروفلوروكربون في نظام التراخيص.

قطاع خدمة التبريد

10. يتم تنفيذ الأنشطة التالية:

1. وضع فريق من الخبراء القانونيين إجراءات استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون للدول غير الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي (EEU) وتصريحًا بنقل المواد المستنفدة للأوزون والمنتجات المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون، وتم تعديل قانون الرسوم الجمركية لإدخال رسم على استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وتم تقديم مشروع القانون للموافقة الحكومية الدولية ؛ وتمت صياغة قانون الضرائب للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقديمه للنظر فيه داخل وزارة حماية الطبيعة؛ 

1.  أجريت مشاورة واحدة مع أصحاب المصلحة لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ونظام التراخيص الإلكترونية (التراخيص الإلكترونية) وإدماج رموز النظام المنسق ؛ وتم تطوير دفاتر سجلات المعدات وتقديمها إلى الفنيين للاختبار التجريبي؛

(5) تم تطوير نظام التراخيص الإلكترونية لمراقبة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون وتم تجريبه في عام 2019 ؛ و تم تعيين مستشار قانوني لتطوير الدعم التنظيمي لإدخال نظام التراخيص الإلكترونية، ويتم دمجه في المنصة الحكومية "One Stop, One Window"؛

(8) تم تشكيل فريق عامل لإدراج منع الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون في منهج دورة تدريب الجمارك ؛ ويتم تطوير محتوى الدورة ؛ وتم تأجيل تدريب 40 من موظفي الجمارك على اللوائح الجديدة إلى الشريحة الثالثة ؛ 

(26) تم الانتهاء من تدريب خمسة مدربين من المدارس المهنية وتم تحديد موعد لتدريب 95 فنياً بين تشرين الأول/ أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر 2020. ووافق فنيو التبريد الذين تلقوا التدريب ومعدات الاسترداد وإعادة التدوير  على تقديم تقارير ربع سنوية عن كميات المواد المستنفدة للأوزون المستردة. ويتم إعداد تقرير المراقبة بانتظام ويتم مراجعة التقدم المحرز. بين كانون الثاني/يناير 2019 وحزيران/يونيو 2020، تم استرداد 4.85 طن متري من غازات التبريد، وإعادة استخدام 4.51 طن متري؛

(27) تم توزيع 15 مجموعة إضافية من أدوات الخدمة لتمكين الفنيين من استخدام ممارسات الخدمة الجيدة والقيام بعمليات استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها؛ و

(11) تم الانتهاء من المعايير التعليمية لتخصص "أنظمة التبريد" ومؤهلات "فنيي أنظمة التبريد" لإدراجها في نظام التعليم العالي بالاتفاق مع وزارة التعليم.

تنفيذ ورصد المشروع
11. ترصد وحدة الأوزون الوطنية تنفيذ الأنشطة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم توظيف استشاري للمساعدة في عملية الرصد. وتم تخصيص ما مجموعه 400 2 دولار أمريكي لتكلفة الاستشاري لكل من الشريحتين الثانية والثالثة.
مستوى صرف الأموال
12. كما في آب/اغسطس 2020، من أصل مبلغ الـ 400 194 دولار أمريكي الموافق عليه حتى الآن، تم صرف 816 151 دولار أمريكي (316 105 دولار أمريكي لليوئنديبي و 500 46 دولار أمريكي لليونيب) على النحو المبين في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد البالغ 584 42 دولار أمريكي في 2020-2021.
الجدول 2: التقرير المالي عن المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأرمينيا (دولار أمريكي)
	الوكالة
	الشرائح من الأولى إلى السابعة
	الشريحة التاسعة
	المجموع

	
	الموافق عليه
	المصروف
	الموافق عليه
	المصروف
	الموافق عليه
	المصروف

	اليوئنديبي
	108 000
	105 316
	0
	0
	108 000
	105 316

	اليونيب
	35 000
	35 000
	51 400
	11 500
	86 400
	46 500

	المجموع
	143 000
	140 316
	51 400
	11 500
	194 400
	151 816

	نسبة الصرف (%)
	98
	22
	78





خطة تنفيذ الشريحة الثالثة والنهائية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
13. سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في الفترة بين تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وكانون الأول/ديسمبر 2021:

(1)  شراء أربعة أجهزة تحليل غازات متعددة المواد المستنفدة للأوزون من أجل نقاط الدخول الحرجة (الحدود الوسطى والشمالية والجنوبية) لتحسين مراقبة ومنع الاتجار غير المشروع في غازات التبريد (اليوئنديبي) (000 21 دولار أمريكي)؛ 

(2)  مواصلة تكامل نظام التراخيص الإلكترونية مع المنصة الحكومية، وتعديل تشريعات الدعم (اليونيب) (500 3 دولار أمريكي من الشريحة الثانية)؛

(5) تحديث مواد التدريب الجمركي والرموز الجمركية لتعزيز القدرة على منع الاتجار غير المشروع ؛ وتدريب 60 من موظفي الجمارك على رموز الجمارك الجديدة والمهارات لمنع الاتجار غير المشروع (اليونيب) (000 12 دولار أمريكي) ؛

(8) تدريب 100 فني خدمة على ممارسات الخدمة الجيدة، واحتواء غازات التبريد، وبدائل المواد المستنفدة للأوزون وتدابير السلامة (اليونيب) (000 12 دولار أمريكي من الشريحة الثانية)؛ 

(26) رصد تنفيذ برنامج استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها والاستخدام السليم لأدوات البحث والتطوير الموزعة على الفنيين (اليوئنديبي) (684 2 دولار أمريكي من الشريحة الأولى)؛ 

(27) تعيين خبير وطني للشروع في دراسة جنسانية عن مشاركة المرأة في تنفيذ التزامات بروتوكول مونتريال ؛ ستقوم الدراسة بجمع المعلومات وتحديد الإجراءات ذات الأولوية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني ووضع مخطط لخطة العمل (اليوئنديبي) (600 دولار أمريكي)؛ و

(11) تنفيذ المشروع ورصده والإبلاغ عنه (اليونيب) (2 400 دولار أمريكي من الشريحة الثانية سيتم تخصيصه للموظفين والمستشار).

تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني
14. أصدرت حكومة أرمينيا بالفعل حصص الواردات من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 والمحددة عند 2.34 طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهي أقل من أهداف الرقابة في بروتوكول مونتريال ومتسقة مع الاتفاق مع اللجنة التنفيذية.
قطاع خدمة التبريد
15. يسير تنفيذ الشريحة الثالثة على قدم وساق. ومع ذلك، فقد تأخرت بعض الأنشطة بسبب القيود التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19). واستفسرت الأمانة عن التأخير في تدريب الجمارك. وأوضح اليونيب أنه تم تأجيل تدريب موظفي الجمارك إلى الشريحة الثالثة من أجل دمج نظام التراخيص الإلكترونية الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا في التدريب. وفيما يتعلق بالتأخير في تدريب الفنيين، أوضح اليوئنديبي أنه من المقرر ألآن استكماله بحلول نهاية عام 2020. كما أبلغ اليوئنديبي أنه من المقرر تقديم المرحلة الثالثة إلى الاجتماع السابع والثمانين.


استكمال المرحلة الثانية
16. أكّد اليوئنديبي أن المرحلة الثانية لأرمينيا ستكتمل في 31 كانون الأول / ديسمبر 2021 على النحو المحدد في الفقرة 14 من الاتفاق.
تنفيذ السياسة الجنسانية
17. تمشياً مع المقرر 84/92 (د) [footnoteRef:4]، تخطط الشريحة الثالثة من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لإدخال دراسة جنسانية عن مشاركة المرأة في تنفيذ التزامات بروتوكول مونتريال في أرمينيا على مختلف المستويات بما في ذلك قطاع الخدمة وإدارة شركات أو منظمات الخدمة التي تعتمد على تكنولوجيا التبريد (مثل الفنادق وتجهيز الأغذية والزراعة وصناعة النبيذ وقطاعات البيع بالتجزئة) ، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات التدري ، وعلى مستوى صنع القرار ووضع السياسات. سيتم إجراء هذه الدراسة أثناء تنفيذ الشريحة الثالثة لتوفير أساس لمواصلة تحديد الإجراءات ذات الأولوية للمرحلة الثالثة. [4:   طلب القرار 84/92(د) من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 

استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
18. تعمل وحدة الأوزون الوطنية بالتعاون مع وزارة التعليم والعلوم لمواصلة إدراج الدورة التدريبية حول منع الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون في المناهج الدراسية لمؤسسات التعليم العالي. حتى الآن في عام 2020، تم تشكيل فريق عامل وتطوير منهج للدورة التدريبية. وسيضمن ذلك استدامة تدريب موظفي الجمارك. وتركز المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على التشريعات المتعلقة بإنشاء دفاتر سجلات إلزامية للمعدات واعتماد معايير السلامة ورفع مستوى مناهج التدريب للمدارس الفنية وسياسات المشتريات العامة. ويجري دمج خدمة التبريد وتكييف الهواء في نظام التعليم الرسمي لفنيي التبريد. وبمجرد أن يصبح تشغيليًا بشكل كامل، من المخطط إنشاء مخطط إصدار شهادات لفنيي خدمة التبريد لضمان الاستدامة طويلة المدى لتنمية القدرات في قطاع الخدمة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل برنامج استرداد غازات التبريد وإعادة استخدامها ويساهم في تقليل استخدام غازات التبريد البكر.
الخلاصة
19. أنشأت حكومة أرمينيا نظامًا للتراخيص والحصص لمراقبة واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ويجري إنفاذ النظام بفعالية. كانت أرمينيا في حالة امتثال لأهداف الرقابة المحددة في اتفاقها مع اللجنة التنفيذية، وهو أقل من حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال. وتم تجهيز مراكز التدريب لتمكين التدريب الفعال للفنيين. ويتم دمج قضايا خدمة التبريد والرقابة على واردات المواد المستنفدة للأوزون في نظام التعليم العام لضمان استدامة التدريب على المدى الطويل. وصدقت أرمينيا على تعديل كيغالي وبدأت أنشطة نحو اعتماد البدائل ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك اعتماد المعيار الأوروبي بشأن متطلبات السلامة والمتطلبات البيئية لأنظمة التبريد والمضخات الحرارية (EN 378 1-4). ويسير تنفيذ المرحلة الثانية على المسار الصحيح، وتجاوز صرف الشريحة الثانية من المرحلة الثانية 20 في المائة. وستواصل الأنشطة المخطط لها في الشريحة الثالثة دعم النتائج المحققة حتى الآن في سياق تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.


التوصية
20. توصي أمانة الصندوق  ﺑﺄﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻲ عن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الثانية ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ الثانية ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ لأرمينيا؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺻﻲ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ الشمولية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الثالثة والنهائية ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ الثانية ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺔ لأرمينيا، ﻭﺧﻄﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ للفترة 2020-2021 المقابلة لها، بمستوى التمويل المبين في ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺃﺩﻧﺎﻩ: 

	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع
(دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم
(دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(أ)
	خطة ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ (ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ الثانية، ﺍﻟﺸﺮﻳﺤﺔ الثالثة)
	600 21
	944 1
	اليوئنديبي




	
	
	
	
	





إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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