| EP | ### الأمم المتحدة |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 7 November 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH |  | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السابع والتسعون

مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025

البند 7 (أ)(1) من جدول الأعمال المؤقت

# التقرير المرحلي المُجمّع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

مقدمة

# يلخص التقرير المرحلي المجمع التقدم المحرز والمعلومات المالية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، في تقاريرها المرحلية المقدمة إلى الأمانة.

# ويشمل التقرير المرحلي المجمع والتقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات الثنائية والمنفذة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال. وتعرض التقارير معلومات عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية التي مُوِّلت في إطار المساهمات العادية في الصندوق المتعدد الأطراف، وتلك الممولة من التبرعات الإضافية المقدمة من 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5، وذلك لتوفير دعم البدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي. ونظراً لإنجاز جميع المشروعات المعتمدة بموجب التبرعات الإضافية، وإعادة الأرصدة المتبقية إلى الأمانة، فلن تُقدِّم الأمانة تقارير منفصلة عن هذه المشروعات. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاد الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة، باستثناء المواد الهيدروفلوروكربونية، التي تُقاس بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

عملية الاستعراض من جانب الأمانة

# استعرضت الأمانة كل تقرير من التقارير المرحلية السنوية المقدمة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشكل منفصل. واستند هذا الاستعراض إلى المعالم البارزة المحددة للمشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية، بما في ذلك، في جملة أمور، منها توقيع الاتفاقات؛ وموعد صرف الدفعة الأولى؛ وحالة شراء وتركيب المعدات؛ وحالة الخدمات المقدمة، بما في ذلك تدريب فنيي التبريد وموظفي الجمارك؛ ومستوى صرف الأموال المعتمدة؛ والإنجاز التشغيلي والمالي للمشروع؛ وإعادة الأرصدة المالية.

# وخلال عملية الاستعراض، حُددت المشكلات المحتملة، في جملة أمور، منها الحالات التي لم يتم فيها التوقيع على الاتفاقات بسبب التأخر في الموافقات الإدارية؛ والحالات التي لم يتواجد فيها موظف الأوزون الوطني؛ ونقص التقارير المرحلية المالية؛ وتأخر عملية الشراء، في الغالب بسبب مشكلات سلسلة التوريد، مما أثر بالأساس على توافر أجهزة التعرف على غازات التبريد؛ ونقص في توافر التكنولوجيات البديلة في الأسواق المحلية؛ وصعوبات في اختيار الخبراء التقنيين والخبراء الاستشاريين لتنفيذ الأنشطة المتخصصة؛ والمشكلات المتعلقة بالحالة الأمنية على مستوى البلد. وتعاني جميع المشروعات التي تنطوي على مشكلات معلقة إما من انخفاض معدلات الصرف من الأموال المُعتمدة أو/و تتطلب تمديد مواعيد الإنجاز المقررة.

# وأتيحت للأمانة أيضاً عدة فرص لتبادل الآراء مع كل وكالة من الوكالات الثنائية والمنفذة بشأن المشروعات والأنشطة التي تنطوي على مشكلات معلقة، حيث تم حل العديد منها بشكل مُرضٍ. أما بالنسبة لتلك المشروعات والأنشطة التي لم تُحل فيها المشكلات المعلقة، فقد نوقشت التوصيات المقترحة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية، وتمت الموافقة عليها مع الوكالات الثنائية أو المنفذة المعنية. ويتم النظر في المشروعات والأنشطة التي طُلب تمديد مواعيد إنجازها في الوثائق الرئيسية، في حين ترد قوائم المشروعات التي تنطوي على مشكلات معلقة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة. وسيتم النظر في التوصيات خلال مناقشة التقرير المرحلي لكل وكالة في الاجتماع السابع والتسعين.

# وتمشياً مع المقرر 84/45(ج)، حددت الأمانة جميع مكونات الاتفاق المتعدد السنوات التي تعاني من تأخيرات في التنفيذ، وأبلغت الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية بذلك. وترد توصيات الأمانة في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي للوكالات الثنائية والمنفذة.

# وتُقدّم هذه الوثيقة موجزاً للتقدم المُحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024، والتراكمي منذ عام 1991، والتي تُعنى بجميع المواد الخاضعة للرقابة، بما فيها مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)، بموجب بروتوكول مونتريال، وذلك لجميع المشروعات المُعتمدة في إطار التمويل العادي والتبرعات الإضافية. كما تتضمن استعراضاً لحالة تنفيذ كل مشروع جارٍ على المستوى القُطري. وتُحدّد المشروعات التي شهدت تأخيرات في التنفيذ، وتأثيرها المُحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات التي تنطوي على مشكلات معلقة، وذلك لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. وتتضمن هذه الوثيقة أيضاً تقريراً نهائياً، على النحو المطلوب في المقرر 95/12 (ج)، حول إنجازات مشروعات الاستثمار المُتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المُموّلة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم عملية البدء السريع في عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

# ولم تتضمن التقارير المرحلية الصادرة عن الوكالات الثنائية أو المنفذة أية مسائل سياساتية لعرضها على اللجنة التنفيذية. كما لم تُحدد أية مسائل سياساتية خلال استعراض الأمانة للتقارير المرحلية.

التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991

# حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية، على مبلغ قدره 4.27 مليار دولار أمريكي لمشروعات للوكالات الثنائية والمنفذة، يتألف من 3.82 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية، و449.74 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالات، على النحو الموضح في الجدول 1.

الجدول 1. التمويل المعتمد حسب القطاع والوكالة حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024 (بالدولار الأمريكي)

| القطاع | اليوئنديبي | اليونيب | اليونيدو | البنك الدولي | الوكالة الثنائية | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الأيروسول | 26,054,837 | 882,689 | 34,397,921 | 22,984,030 | 2,051,914 | 86,371,391 |
| التدمير | 4,436,037 | 4,090,040 | 5,845,540 | 600,000 | 2,046,282 | 17,017,899 |
| كفاءة استخدام الطاقة | 2,362,019 | 3,510,000 | 3,922,688 | 1,095,689 | 3,315,995 | 14,206,391 |
| مكافحة الحرائق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الرغوة | 174,543,644 | 0 | 88,540,224 | 136,059,064 | 8,093,731 | 407,236,662 |
| الهالونات | 4,996,973 | 767,640 | 1,780,369 | 70,221,038 | 6,147,361 | 83,913,381 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 16,001,127 | 10,226,124 | 25,910,369 | 5,665,704 | 1,812,669 | 59,615,993 |
| غازات التبخير | 20,081,241 | 2,614,366 | 78,028,741 | 5,837,887 | 18,226,925 | 124,789,159 |
| القطاعات المتعددة | 0 | 0 | 139,440 | 2,341,168 | 0 | 2,480,608 |
| أخرى | 0 | 0 | 11,317,246 | 5,059,360 | 0 | 16,376,606 |
| خطة الإزالة | 427,990,351 | 93,199,042 | 428,605,072 | 223,065,129 | 83,336,518 | 1,256,196,111 |
| عامل التصنيع | 1,286,923 | 0 | 6,337,359 | 114,342,497 | 0 | 121,966,779 |
| الإنتاج | 1,060,066 | 0 | 50,638,105 | 422,973,496 | 10,000,000 | 484,671,667 |
| التبريد | 142,922,668 | 13,856,016 | 185,836,795 | 180,473,484 | 40,910,116 | 563,999,079 |
| متعدد | 81,663,722 | 331,492,381 | 30,598,719 | 30,181,553 | 5,239,718 | 479,176,093 |
| المذيبات | 63,699,997 | 198,860 | 23,247,443 | 10,237,394 | 2,512,738 | 99,896,432 |
| عامل التعقيم | 417,628 | 0 | 0 | 661,227 | 0 | 1,078,855 |
| المجموع الفرعي | 967,517,233 | 460,837,158 | 975,146,030 | 1,231,798,720 | 183,693,966 | 3,818,993,107 |
| تكاليف دعم الوكالة | 134,117,165 | 37,507,755 | 129,056,352 | 131,018,159 | 18,039,532 | 449,738,964 |
| المجموع | 1,101,634,398 | 498,344,913 | 1,104,202,382 | 1,362,816,878 | 201,733,499 | 4,268,732,070 |

- في عام 2024، تمت الموافقة على 412 مشروعاً ونشاطاً جديداً. ومن المتوقع أن يُسهم هذا المستوى من التمويل في إزالة 488,616 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، ونحو 8,705 أطنان مترية (17,999,535 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ويوضح المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات لكل بلد في عام 2024.

- ويوضح الجدول 2 حالة تنفيذ المشروعات بما في ذلك صرف الأموال حسب نوع المشروع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. ويقدم المرفق الثاني معلومات تحليلية منذ عام 1991.

الجدول 2. حالة تنفيذ المشروعات حسب النوع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024

| النوع | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | النسبة المئوية للإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف (%) |
| برنامج قُطري | 165 | 165 | 100 | 7,266,559 | 7,266,559 | 0 | 100 |
| تدليلي | 145 | 134 | 92 | 65,334,188 | 61,098,076 | 4,236,113 | 94 |
| تعزيز مؤسسي | 1,521 | 1,370 | 90 | 203,162,676 | 168,390,817 | 34,771,859 | 83 |
| استثماري | 3,473 | 3,130 | 90 | 2,954,378,397 | 2,743,326,048 | 211,052,349 | 93 |
| إعداد مشروع | 2,094 | 1,871 | 89 | 116,185,625 | 100,792,790 | 15,392,834 | 87 |
| مساعدة تقنية | 2,341 | 2,052 | 88 | 446,858,898 | 398,052,383 | 48,806,515 | 89 |
| تدريب | 324 | 324 | 100 | 25,806,763 | 25,806,763 | 0 | 100 |
| المجموع | 10,063 | 9,046 | 90 | 3,818,993,107 | 3,504,733,436 | 314,259,671 | 92 |

* لا يشمل المشروعات المغلقة والمحولة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

- يتلخص تنفيذ المشروعات والأنشطة التي تنفذها الوكالات الثنائية والمنفذة لعام 2024 والتراكمي منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، على النحو التالي:

## الإزالة: في عام 2024، تمت إزالة 9,170.8 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و97.5 طناً مترياً (192,602 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وتمت الموافقة على إزالة 7,362 طناً إضافياً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون و3,684 طناً مترياً (8,445,053 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية. ومنذ عام 1991، تم إزالة 510,094  طناً من قدرات استنفاد الأوزون، من إجمالي متوقع قدره488,616  طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون، و1,086 طناً مترياً (1,606,380 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، من إجمالي متوقع قدره8,705  أطنان مترية (17,999,535 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمُحوّلة). وبالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تدمير109.9  أطنان مترية (1,627,017 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتجات الثانوية للمواد الهيدروفلوروكربونية-23. ومنذ عام 2022، من إجمالي متوقع قدره 1,274.3 طناً مترياً (18,858,948 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من منتج ثانوي من المواد الهيدروفلوروكربونية-23 من المشروعات المعتمدة، تم تدمير 314.1 طناً مترياً (4,648,938 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)؛

## المصروفات/الاعتمادات: في عام 2024، تم صرف 94.54 مليون دولار أمريكي، وتم التخطيط لصرف 85.53 مليون دولار أمريكي استناداً إلى التقرير المرحلي لعام 2023، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 111 في المائة من المبلغ المحدد في الخطة. وتراكمياً، تم صرف 3.5 مليار دولار أمريكي من إجمالي قدره 3.82 مليار دولار أمريكي معتمد لصرفه (باستثناء تكاليف دعم الوكالات)، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 92 في المائة. وفي عام 2024، تم اعتماد مبلغ قدره 155.62 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛

## فعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون): منذ عام 1991، بلغ متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المُعتمدة التي أدت إلى انخفاض دائم في الاستهلاك 8.73 دولارات أمريكية/كغم. أما فعالية التكلفة لقطاع الإنتاج فبلغت 4.56 دولارات أمريكية/كغم. وكان متوسط فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاد الأوزون 5.39 دولارات أمريكية/كغم للمشروعات المنجزة، و12.46 دولاراً أمريكياً/كغم للمشروعات الجارية؛

## عدد المشروعات المنجزة: في عام 2024 ، تم إنجاز 245 مشروعاً. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 9,046  مشروعاً من أصل10,063  مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المُحوّلة) الممولة من الصندوق المتعدد الأطراف، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 90 في المائة؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات الاستثمارية: في عام 2024، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 46 شهراً بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 38 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 14 شهراً من اعتمادها؛

## سرعة الإنجاز – المشروعات غير الاستثمارية: في عام 2024، بلغ متوسط فترة إنجاز المشروعات المنجزة 39 شهراً بعد اعتمادها. ومنذ عام 1991، بلغ متوسط الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 38 شهراً بعد اعتمادها. وتم صرف الدفعات الأولى بموجب هذه المشروعات، في المتوسط، بعد 12 شهراً من اعتمادها؛

## إعداد المشروعات: من بين2,094  نشاطاً لإعداد مشروعات معتمدة بحلول نهاية عام 2024، تم إنجاز1,871  نشاطاً، وبقي 223 نشاطاً يجري تنفيذها. وفي عام 2024، تم اعتماد 82 نشاطاً لإعداد مشروعات وتم إنجاز 76 منها.

## التأخر في التنفيذ: كان هناك1,017  مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2024، وكانت هذه المشروعات متأخرة لمدة ثمانية أشهر في المتوسط. وتصنف ثمانية وسبعون من هذه المشروعات على أنها "مشروعات متأخرة في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروعات، حيث لا تخضع المشروعات التدليلية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات؛ و

## الاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2024، كان هناك خطة واحدة لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و151 اتفاقًا متعدد السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و67 اتفاقًا متعدد السنوات لخطة التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي واتفاقان متعددا السنوات لمراقبة انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 وإزالتها قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 541 اتفاقاً متعدد السنوات وتم إنجاز 320 اتفاقاً متعدد السنوات، وهو ما يمثل معدل إنجاز قدره 59 في المائة. ويلخص المرفق الرابع إجمالي التمويل الموافق عليه والمصروف لأنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على المستوى القُطري.

- ويلخص الجدول 3 التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991.

الجدول 3: التقدم الذي أحرزته الوكالات الثنائية والمنفذة منذ عام 1991

| الإزالة التي تحققت |  | المنتج الثانوي للمواد الهيدروفلوروكربونية-23 التي تم تدميره | الصرف (بالدولار الأمريكي) | متوسط فعالية التكلفة (دولار أمريكي/كغم) |  |  | عدد المشروعات |  | سرعة التسليم للإنجاز (أشهر) |  | متوسط تأخير المشروع أشهر)) | عدد الاتفاقات المتعددة السنوات |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| طن من قدرات استنفاد الأوزون* | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون** | طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون *** |  | الاستهلاك | الإنتاج | انبعاثات المواد الهيروفلوروكربونية-23 | المعتمدة | المنجزة | الاستثمارية | غير الاستثمارية |  | المعتمدة | المنجزة |
| 510,094 | 1,606,380 | 4,648,938 | 3,504,733,436 | 8.73 | 4.56 | 0.66 | 10,063 | 9,046 | 38 | 38 | 8 | 541 | 320 |

*استهلاك وإنتاج المواد المستنفدة للأوزون.

** مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.

*** تم تدمير المنتج الثانوي لمركبات الهيدروفلوروكربون-23 على النحو الوارد في وثائق مقترح المشروع.

المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

- حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على 545 مشروعاً يتعلق بالمواد الهيدروفلوروكربونية (بما يشمل 10 مشروعات تدليلية و117 مشروعاً استثمارياً و200 نشاط من أنشطة إعداد المشروعات و218 مشروعاً للمساعدة التقنية) تصل قيمتها مبلغ قدره102,482,622  دولاراً أمريكياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة) لإزالة 8,705 أطنان مترية (17,999,535 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية. ويرد في الجدول 4 ملخص لحالة هذه المشروعات، وأدرجت البيانات الخاصة بكل منها في الفقرات من 9 إلى 13.

الجدول 4. المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة*

| النوع | عدد المشروعات |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | النسبة المئوية للإنجاز (%) | المعتمد | المصروف | الرصيد | النسبة المئوية للصرف (%) |
| تدليلي | 10 | 0 | 0 | 4,232,415 | 189,962 | 4,042,453 | 4 |
| استثماري | 117 | 14 | 12 | 56,214,082 | 16,083,018 | 40,131,064 | 29 |
| إعداد مشروع | 200 | 107 | 54 | 19,179,406 | 12,407,711 | 6,771,695 | 65 |
| مساعدة فنية | 218 | 159 | 73 | 22,856,718 | 17,689,339 | 5,167,379 | 77 |
| المجموع | 545 | 280 | 51 | 102,482,622 | 46,370,030 | 56,112,592 | 45 |

* لا يشمل المشروعات المغلقة والمُحوّلة.

** لا يشمل تكاليف دعم الوكالة.

- حتى نهاية عام 2024، ومن أصل المشروعات البالغ عددها 545، تم إنجاز 14 مشروعاً استثمارياً، و107 أنشطة تحضيرية للمشروعات، و159 مشروعاً للمساعدة التقنية، ويتبقى 265 مشروعاً قيد التنفيذ. وتشهد هذه الأنشطة مراحل تنفيذ مختلفة.

- ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد والبالغ 102,482,622 دولاراً أميركياً (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، تم صرف 46,370,030 دولاراً أميركياً، وهو ما يمثل معدل صرف قدره 45 في المائة.

- ويقدم المرفق الثالث معلومات عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر التمويل، على الصعيد القُطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.

المسائل التي تم تحديدها في تنفيذ المشروعات في عام 2024

- استناداً إلى مواعيد الإنجاز المحددة والمذكورة في التقرير المرحلي لعام 2023، والنتائج المذكورة في التقارير المرحلية لعام 2024، أنجزت الوكالات الثنائية والمنفذة 56 في المائة من المشروعات التي خططت لإنجازها في عام 2024. وعدل مائة وأربعة وتسعون من أصل 643 مشروعاً جارياً (باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع) مواعيد إنجازها المحددة في التخطيط منذ التقرير المرحلي لعام 2023.

- وحققت الوكالات الثنائية والمنفذة معدل صرف إجمالي بلغ 111 في المائة في عام 2024. وعلى أساس البلد/المنطقة، بلغ معدل الصرف في 63 بلداً (بما في ذلك المناطق) أكثر من 85 في المائة، في حين بلغ معدل الصرف في 39 بلداً أقل من 50 في المائة.

- وإجمالاً، يُطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة تقديم تقارير، في الاجتماع الثامن والتسعين، عن 78 مشروعاً جارياً تعاني من تأخيرات في التنفيذ و14 شريحة جارية من الاتفاقات المتعددة السنوات، وتجديد مشروعات التعزيز المؤسسي، وإعداد خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، التي يوصى بتقديم تقارير حالة بشأنها.

التقرير النهائي عن إنجازات المشروعات الاستثمارية الممولة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقرر 95/12(ج))

- عملاً بالمقرر 78/3(ز)، وافقت اللجنة التنفيذية على ستة مشروعات استثمارية متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع التصنيع فقط، بتمويل من التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في عملية التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وقد تم إنجاز جميع المشروعات. ويعرض هذا القسم التقرير النهائي المقدم وفقاً للمقرر 95/12(ج). ويرد موجز للنتائج الرئيسية في الجدول 5، مع توضيح المزيد من التفاصيل في الفقرات من 22 إلى 27.

الجدول 5. موجز النتائج الرئيسية لمشروعات الاستثمار المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة بموجب المقرر 78/3(ز)

| البلد/عنوان المشروع/رمز المشروع | الوكالة | الأثر (التخفيض التدريجي الذي تم تحقيقه) |  | تاريخ الموافقة | تاريخ الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | بالأطنان المترية | بالأطنان من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  |  |
| بنغلاديش: التحويل من المواد الهيدروفلوروكربونية-134a إلى الأيسوبوتان كمادة تبريد في تصنيع الثلاجات المنزلية، وتحويل الكبّاس الترددي للمواد الهيدروفلوروكربونية-134a إلى كبّاس موفر للطاقة (الأيسوبوتان) في شركة Walton Hi-Tech Industries Limited (BGD/REF/80/INV/01+) | اليوئنديبي | 230.63 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a) | 329,801 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a) | 2017 نوفبر/تشرين الثاني | 2019 ديسمبر/كانون الأول |
| الأرجنتين: مشروع تحويل لاستبدال المواد الهيدروفلوروكربونية-134a بمبرد قائم على الأيسوبوتان (R-600a)/البروبان (R-290) في تصنيع معدات التبريد المنزلية والتجارية في شركة Bambi ، وشركة Bambi، وشركة Mabe-Kronen (ARG/REF/81/INV/01+) | اليونيدو | 96.55 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a) | 138,069 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a) | 2018 يونيه/حزيران | 2022 يونيه/حزيران |
| لبنان: التحويل من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-134a والمواد الهيدروفلوروكربونية-404A إلى مادة R-600a ومادة R-290 في أنظمة التبريد المنزلي في شركة Lematic Industries (LEB/REF/81/INV/03+) | اليونيدو | 78.46 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)؛ 34.08 (R-404A) | 112,198 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a) 133,662 (R-404A) | 2018 يونيه/حزيران | 2020 ديسمبر/كانون الأول |
| المكسيك: تحويل تصنيع أجهزة التبريد التجارية في منشأتين من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-134a ومادة R-404A كمبردات إلى غاز البروبان (R-290) والأيسوبوتان (R-600a) في شركة Imbera (MEX/REF/81/INV/04+) | اليونيدو | 70.96 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)؛ 5.91 (R-404A) | 101,470 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a)؛ 23,187 (R-404A) | 2018 يونيه/حزيران | 2021 ديسمبر/كانون الأول |
| الصين: التحويل من استخدام C5+HFC-245fa إلى C5+HFOs في شركة تصنيع ثلاجات منزلية في شركة (Hisense Kelon) (CPR/FOA/82/INV/06+) | اليوئنديبي | 250.00 (المواد الهيدروفلوروكربونية-245fa) | 257,500 (المواد الهيدروفلوروكربونية-245fa) | 2018 ديسمبر/كانون الأول | 2021 يونيه/حزيران |
| تايلند: التحويل من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية إلى غاز البروبان (R 290) والأيسوبوتان (R-600a) كمبرد في تصنيع أجهزة التبريد التجارية في شركة Pattana Intercool Co. Ltd. (THA/REF/82/INV/03+) | البنك الدولي | 8.78 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a) | 12,555 (المواد الهيدروفلوروكربونية-134a) | 2018 ديسمبر/كانون الأول | 2021 ديسمبر/كانون الأول |

التحويل في شركةWalton Hitech Industries Limited  (بنغلاديش)

- أدى المشروع إلى نجاح الشركة في التحول إلى تكنولوجيات تعتمد على المواد الهيدروكربونية، والتي يُقدر أنها أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بنسبة 10 في المائة على الأقل مقارنةً بالمعدات السابقة المعتمدة على المواد الهيدروفلوروكربونية-134a. ونظراً لأن شركةWalton  هي الشركة الرائدة في تصنيع الثلاجات المنزلية في السوق المحلية، فقد ساهم انتقالها بشكل كبير في الحد من نمو استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-134a في الثلاجات المنزلية في جميع أنحاء بنغلاديش. وشملت تحديات التنفيذ الرئيسية إعادة تصميم الكباسات لاستيعاب المادة R-600a، وإجراء تعديلات على عمليات التصنيع لضمان التعامل الآمن مع المبردات القابلة للاشتعال، والحاجة إلى استثمارات إضافية في غرف الاختبار من أجل اختبار المعدات المعتمدة على المواد الهيدروكربونية.

التحويل في شركةBambi ، وشركة Bambi، وشركةMabe-Kronen  (الأرجنتين)

- كان من المقرر في الأصل إنجاز المشروع بحلول يونيه/حزيران 2020، لكنه واجه تأخيرات بسبب القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد-19. وأثرت التحديات المتعلقة بسلسلة التوريد على شراء وتركيب وتشغيل معدات التصنيع التي تستخدم المادة R-600a، بالإضافة إلى أنشطة التدريب على الاستخدام الآمن للمواد الهيدروكربونية في تصنيع وخدمة الثلاجات. وشملت التحديات الإضافية تطوير منتجات للعمليات الآمنة باستخدام المواد الهيدروكربونية وبناء قدرات موظفي المصنع وغيرهم من أصحاب المصلحة ذوي الصلة بشأن بروتوكولات السلامة. وقد تمت معالجة هذه التحديات من خلال التدخلات التقنية المستهدفة في تصميم المنتجات وجهود التوعية وأنشطة التدريب على توخي السلامة. ونجحت الشركات الثلاث في التحول إلى التكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروكربونية، والتي تقدر بأنها أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة تزيد عن 10 في المائة مقارنة بالمنتجات القائمة على المواد الهيدروفلوروكربونية-134a. وأدى المشروع إلى التبني المستدام للتكنولوجيات الموفرة للطاقة القائمة على المواد الهيدروكربونية في الثلاجات المنزلية في الأرجنتين وساهم في بناء القدرات المحلية للتعامل مع المواد الهيدروكربونية أثناء الخدمة. وتم تقديم الدعم لتحسين كفاءة استخدام الطاقة لهذه التكنولوجيات من خلال مشروع ’’تعزيز إنتاج الثلاجات الموفرة للطاقة في الأرجنتين خلال مرحلة الانتقال إلى التخفيض التدريجي للمواد الهيدروكربونية‘‘، الممول من برنامج كيغالي المعني بكفاءة التبريد والمنفذ من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

التحويل في شركةLematic Industries   (لبنان)

- نجحت الشركة في التحول بشكل مستدام إلى استخدام غازي R-600a وR-290، حيث يُستخدم الأخير في بعض معدات التبريد التجارية. وقد أدى هذا التحول إلى تحقيق مكاسب في كفاءة استخدام الطاقة تُقدر بنحو 20 في المائة. وتمثلت التحديات الرئيسية التي واجهتها الشركة أثناء التنفيذ في الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب على التعامل الآمن مع المواد الهيدروكربونية في تصنيع وخدمة معدات التبريد. وقد تمت معالجة هذه التحديات من خلال جهود تدريبية وبناء قدرات مُستهدفة، مما سهّل اعتماد التكنولوجيات القائمة على المواد الهيدروكربونية في السوق. وبالإضافة إلى ذلك، أدى ارتفاع تكاليف المكونات الموفرة للطاقة القائمة على المواد الهيدروكربونية إلى زيادة المنافسة من المنتجات المستوردة. ومع ذلك، ساهم تحول الشركة إلى عمليات تصنيع موفرة للطاقة قائمة على المواد الهيدروكربونية في الحد من نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في لبنان.

التحويل في شركةImbera   (المكسيك)

- نجحت الشركة في تحويل عملياتها التصنيعية بنجاح وبشكل مستدام لاستخدام غازي R 600a و R-290، مما أدى إلى مكاسب في كفاءة استخدام الطاقة من خلال تحسين تصميم المنتج وتحديث المكونات، والتي تقدر بأكثر من 10 في المائة من المعدات الأساسية المستخدمة. كما ساهم المشروع في إبطاء نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في المكسيك. وواجه المشروع تأخيرات طفيفة، ويرجع ذلك أساساً إلى القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد-19. وشملت تحديات التنفيذ الرئيسية الحاجة إلى بناء القدرات والتدريب على التعامل الآمن مع المواد الهيدروكربونية في تصنيع وصيانة معدات التبريد، بالإضافة إلى التأخير في وضع معايير قابلية الاشتعال للمبردات القائمة على المواد الهيدروكربونية في أجهزة التبريد التجارية الأكبر حجماً. وقد دعم التزام الشركة برصد أنشطة المشروع عن كثب التنفيذ في الوقت المناسب. وعلاوة على ذلك، سهلت أنشطة التدريب وبناء القدرات بشأن استخدام المبردات القائمة على المواد الهيدروكربونية على اعتماد هذه التكنولوجيات في الأسواق.

التحويل في شركةHisense Kelon   (الصين)

- كان من المقرر في الأصل إنجاز المشروع بحلول ديسمبر/كانون الأول 2020، إلا أنه واجه تأخيرات بسبب القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد-19. وتمثلت أحد التحديات الرئيسية في الحاجة إلى زيادة كثافة الرغوة للحفاظ على قوة المنتج، مما أدى إلى زيادة كميات الأوليفينات الهيدروفلورية في تركيبة الرغوة، وبالتالي إلى زيادة تكاليف مكون الرغوة في الثلاجات المنزلية التي تستخدم بدائل قائمة على الأوليفينات الهيدروفلورية مقارنةً بالمواد الهيدروفلوروكربونية-245fa. وكانت هناك حاجة أيضاً إلى استثمارات إضافية لمرافق الخلط والتخزين المختلفة في المصنع لمعالجة عدم الاستقرار الكبير والتكاليف المرتفعة للأوليفينات الهيدروفلورية مقارنةً بالمواد الهيدروفلوروكربونية-245fa. وعلى الرغم من هذه التحديات، فقد عزز المشروع فهم التعديلات اللازمة في مرافق تصنيع الرغوة لاستخدام الأوليفينات الهيدروفلورية، بما في ذلك بلوغ المستوى الأمثل من الإعداد لضمان تحقيق الأداء الموثوق به. كما ساهم في تقليل استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-245fa في تصنيع الثلاجات المنزلية في المنشأة وخفض استهلاك الطاقة للثلاجات المنزلية التي تستخدم الرغوة القائمة على الأوليفينات الهيدروفلورية.

التحويل في شركة Pattana Intercool Co. Ltd (تايلند)

- تضمن مقترح المشروع الأصلي التحويل من استخدام المواد الهيدروفلوروكربونية-134a إلى استخدام المادة R-600a أو المادة R 290 في وحدات التبريد التجارية الصغيرة المستقلة. ومع ذلك، ونظراً للتصميم المحدد لمعدات الشركة، تم اختيار المادة R 290 كخيار مفضل، نظراً لأدائها المتفوق في توفير الطاقة. وتأخر إنجاز المشروع بسبب القيود المتعلقة بجائحة مرض فيروس كورونا كوفيد-19، بما في ذلك حظر السفر الذي منع الخبراء التقنيين من إجراء تشغيل المعدات في الموقع وتقديم التدريب على الاستخدام الآمن للبدائل القائمة على المواد الهيدروكربونية. كما تأثرت الزيارات المتعلقة بالرصد والإشراف على الموقع، إلى جانب التأخير في الانتهاء من خطة إدارة البيئة للمنشأة الجديدة وإكمال التدقيق النهائي للسلامة. وعلى الرغم من هذه التحديات، نجحت الشركة في التحويل إلى استخدام مادة R-290 كمبرد في معدات التبريد التجارية الخاصة بها، مما أدى إلى تحسين أداء التبريد وتوفير الطاقة. ومن المتوقع أن يشجع هذا على اعتماد المادة R-290 على نطاق أوسع في معدات مماثلة في جميع الشركات الأخرى. وبالإضافة إلى تمويل بعض مكونات الاستثمار الرأسمالي من مواردها الخاصة، أدخلت الشركة تغييرات تصميمية مبتكرة في إنترنت الأشياء، مما أدى إلى تحسين التحكم في أداء المعدات باستخدام أجهزة مثل الهواتف الذكية والحواسيب الشخصية. وقد أدى المشروع إلى تحول مستدام بفضل انخفاض تكاليف التصنيع، والذي يُعزى إلى استخدام مبردات ومكونات ميسورة التكلفة للمعدات التي تعمل بغاز R-290، وتحسين أداء المعدات، وتعزيز فهم استخدام المبردات القائمة على المواد الهيدروكربونية.

- وقد ترغب اللجنة التنفيذية في الاطلاع على التقرير النهائي بشأن إنجازات المشروعات الاستثمارية الستة الممولة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

تعليقات الأمانة

- أشارت الأمانة إلى أن بعض المشروعات شهدت تأخيرات بسبب مسائل تشغيلية. وتمشياً مع المقرر 82/11(ب)، ترد طلبات تمديد تواريخ إنجاز هذه المشروعات إلى تواريخ مختلفة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2027، في التقارير المرحلية للوكالات المنفذة المعنية، والتي تتطلب موافقة اللجنة التنفيذية. وتشمل هذه المشروعات خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للجزائر والأردن والنيجر والسودان (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)، ومشروعاً استثمارياً واحداً في زمبابوي (فرنسا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي)، وأنشطة مختلفة تتعلق بإعداد قائمة جرد وطنية لبنوك النفايات في المواد الخاضعة للرقابة (المقرر 91/66) (جميع الوكالات). وبالإضافة إلى ذلك، تناولت التقارير المرحلية الخاصة بكل منها، والمقدمة عملاً بالمقرر 95/34(أ)، مسألة الإلغاء المحتمل للمرحلتين الأولى والثانية من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأفغانستان (منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية)، فضلاً عن التقارير المتعلقة بخطتي إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لجورجيا (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) وأوغندا (برنامج الأمم المتحدة للبيئة).

- وواصلت الوكالات تقديم معلومات عن الخطوات المحددة المتخذة لمعالجة التأخير في تنفيذ الأنشطة، بما في ذلك تحليل الأسباب الجذرية ذات الصلة ومعلومات حول كيفية تجنب تكرار حدوثها. وعلى غرار المعلومات الواردة في التقرير المرحلي لعام 2023، تشمل المشكلات الرئيسية التي تم تحديدها التأخير في شراء وتوزيع المعدات ويرجع ذلك أساساً إلى التأخير في توريد أجهزة التعرف على غازات التبريد؛ وتباطؤ استيعاب السوق للتكنولوجيات ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ والتغييرات الهيكلية في الحكومة بما في ذلك التغييرات في وحدة الأوزون الوطنية؛ والأوضاع السياسية/الأمنية؛ والتحديات في تحديد الخبراء التقنيين والخبراء الاستشاريين لإجراء دراسات المشروعات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإعداد جرد وطني لبنوك النفايات في المواد الخاضعة للرقابة ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد؛ والتأخير في تقديم التقارير بسبب نقص قدرات وحدة الأوزون الوطنية. وتشمل الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الوكالات تحديد إجراءات لشراء المعدات في الوقت المناسب من خلال اتفاقات طويلة الأجل مع الموردين المؤهلين؛ لتعزيز اعتماد التكنولوجيات البديلة ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي، والتنسيق الوثيق مع وحدة الأوزون الوطنية وقطاع الصناعة، وتنفيذ برامج مُحددة الأهداف، ومعالجة العوائق التقنية والتشغيلية من خلال أنشطة المشروعات؛ والتنسيق الوثيق مع الحكومات، بما يمشل إجراء مشاورات خلال اجتماعات الشبكة وغيرها من الاجتماعات التي تتناول مسائل محددة على المستوى القُطري، ووضع خطط عمل لمعالجة المشكلات الإدارية؛ وزيادة عدد الخبراء الاستشاريين والخبراء التقنيين المتاحين لإجراء دراسات المشروعات، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإعداد قوائم جرد وطنية لبنوك النفايات في المواد الخاضعة للرقابة، ووضع خطة وطنية لإدارة هذه المواد، إلى جانب بناء قدرات الخبراء الاستشاريين في حالات محددة؛ وتدريب موظفي وحدة الأوزون الوطنية وبناء قدراتهم، وإشراك كبار موظفي الإدارة الحكومية في الجوانب المتعلقة برصد التقدم التشغيلي والإبلاغ عنه. ووافقت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الثالث والتسعين، على زيادة الدعم التمويلي المُقدم للوكالات المُنفذة لتعزيز قدراتها على تقديم المساعدة التقنية والسياساتية للبلدان العاملة بموجب المادة 5 خلال فترة السنوات الثلاث 2024-2026 (المقرر 93/95). وتُوفر هذه الزيادة الدعم اللازم لتمكين تنفيذ مختلف الأنشطة بفعالية أكبر، لا سيما للبلدان ذات حجم الاستهلاك المنخفض.

تعميم مراعاة المنظور الجنساني

- اتخذت جميع الوكالات تدابير متنوعة، على مستوى الوكالة ومستوى وحدة الأوزون الوطنية ومستوى المشروعات، لتنفيذ سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني التشغيلية للصندوق المتعدد الأطراف. وتشمل هذه التدابير في المقام الأول وضع خطة عمل لإدماج السياسات خلال مرحلتي إعداد المشروع وتنفيذه؛ وإذكاء الوعي والتواصل مع وحدات الأوزون الوطنية والجهات المعنية الأخرى بشأن سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ واتخاذ إجراءات تهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الرجال والنساء أثناء تنفيذ المشروعات. وتعمل الوكالات بشكل وثيق مع نظيراتها الوطنية ووحدات المشروع ذات الصلة للتأكد من أن لديهم فهماً جيداً لسياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني؛ وإدراج أحكام في جميع الأنشطة لتشجيع مشاركة المرأة على مختلف المستويات (على سبيل المثال، كخبيرات استشاريات، وموظفات إدارة مشروعات، ومتدربات)؛ والتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين لجمع بيانات مُفصّلة خلال أنشطة المشروع وتحديد التحديات التي تواجه تنفيذ السياسات والخطة الجنسانية؛ وتنفيذ التدابير اللازمة لمعالجة هذه التحديات. كما تنشر الوكالات معلومات عن قصص النجاح، مما يُتوقع أن يُعزز سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني بشكل أكبر. وكذلك ينظم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال اجتماعات الشبكة الإقليمية لبرنامج المساعدة على الامتثال التابع له، دورات لتعزيز سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتنفيذ هذه السياسة بفعالية.

التوصية

- قد ترغب اللجنة التنفيذية في أن تحيط علماً بما يلي:

## التقرير المرحلي المجمع للصندوق المتعدد الأطراف حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، بما في ذلك التقرير النهائي عن إنجازات المشروعات الاستثمارية الستة الممولة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوركربونية عملاً بالمقرر 95/12(ج)، الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11؛

## مع التقدير، بالجهود التي تبذلها الوكالات الثنائية والمنفذة في الإبلاغ عن أنشطتها لعام 2024؛ و

## أنّ الوكالات الثنائية والمنفذة ستقدم تقاريرها، في الاجتماع الثامن والتسعين، عن 78 مشروعاً تأخر تنفيذها و14 مشروعاً جارياً أوصى بتقديم تقارير حالة إضافية بشأنها، على النحو الوارد في المرفق الثالث بكل تقرير مرحلي فردي تقدمه الوكالات الثنائية والمنفذة.

المرفق الأول

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات

حسب البلد لعام 2024

# يعرض الجدول 1 في المرفق الأول حالة تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2024 من حيث الإزالة التي تحققت والمصروفات المخطط لها والمنجزة وإنجاز المشروع.

الجدول 1. حالة تنفيذ المشروع لعام 2024

| البلد | تمت الإزالة في عام 2024 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)* | تمت الإزالة في عام 2024 (طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون)* | الأموال التقديرية المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | الأموال المصروفة في عام 2024 (بالدولار الأمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة فعلًا مقارنة بالتقديرية في عام 2024 | النسبة المئوية للمشروعات المخطط لها والمنجزة في عام 2024** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 0.0 | 0 | 20,003 | 12,556 | 63 | 0 |
| ألبانيا | 0.0 | 0 | 213,746 | 178,960 | 84 | 100 |
| الجزائر | 0.0 | 0 | 287,737 | 131,577 | 46 | 60 |
| أنغولا | 0.0 | 0 | 382,286 | 204,587 | 54 | 50 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 | 0 | 80,000 | 39,292 | 49 | 100 |
| الأرجنتين | 50.5 | 0 | 1,735,129 | 1,840,238 | 106 | 0 |
| أرمينيا | 0.0 | 0 | 102,310 | 184,373 | 180 | 100 |
| جزر البهاما | 0.0 | 0 | 103,100 | 104,324 | 101 | 100 |
| البحرين | 16.0 | 0 | 232,375 | 318,484 | 137 | 100 |
| بنغلاديش | 6.8 | 0 | 643,019 | 1,190,444 | 185 | 0 |
| بربادوس | 0.0 | 0 | 170,630 | 123,880 | 73 | 0 |
| بليز | 0.0 | 0 | 103,369 | 115,632 | 112 | 100 |
| بنن | 0.0 | 0 | 232,954 | 300,648 | 129 | 100 |
| بوتان | 0.0 | 0 | 98,365 | 70,652 | 72 | 0 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 5.1 | 10,000 | 333,604 | 279,057 | 84 | 100 |
| البوسنة والهرسك | 0.0 | 0 | 130,003 | 230,064 | 177 | 0 |
| بوتسوانا | 0.0 | 0 | 312,524 | 425,144 | 136 | 25 |
| البرازيل | 74.4 | 0 | 2,570,559 | 5,046,925 | 196 | 100 |
| بروني دار السلام | 0.0 | 0 | 179,108 | 93,095 | 52 | 0 |
| بوركينا فاسو | 0.0 | 0 | 305,070 | 253,224 | 83 |  |
| بوروندي | 0.0 | 0 | 79,951 | 60,506 | 76 | 100 |
| كابو فيردي | 0.0 | 0 | 293,958 | 128,190 | 44 | 0 |
| كمبوديا | 0.4 | 0 | 271,998 | 204,047 | 75 | 100 |
| الكاميرون | 3.2 | 5,666 | 207,000 | 264,453 | 128 |  |
| تشاد | 3.2 | 0 | 126,352 | 207,150 | 164 | 0 |
| شيلي | 0.0 | 0 | 601,363 | 343,311 | 57 | 0 |
| الصين | 8,344.6 | 0 | 24,468,048 | 35,782,351 | 146 | 40 |
| كولومبيا | 3.7 | 0 | 680,264 | 603,230 | 89 | 100 |
| جزر القمر | 0.0 | 0 | 107,220 | 71,290 | 66 | 100 |
| الكونغو | 0.0 | 0 | 93,958 | 52,364 | 56 | 100 |
| جزر كوك | 0.0 | 0 | 173,811 | 21,686 | 12 | 100 |
| كوستا ريكا | 0.0 | 0 | 307,366 | 332,679 | 108 |  |
| كوت ديفوار | 0.0 | 0 | 270,072 | 265,401 | 98 | 50 |
| كوبا | 0.0 | 0 | 304,597 | 283,308 | 93 | 100 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 0.4 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 0.0 | 0 | 194,131 | 88,635 | 46 | 0 |
| جيبوتي | 0.0 | 0 | 94,750 | 8,080 | 9 | 0 |
| دومينيكا | 0.1 | 0 | 212,129 | 156,754 | 74 | 100 |
| جمهورية الدومينيكان | 0.7 | 1,200 | 596,602 | 209,906 | 35 | 100 |
| إكوادور | 29.6 | 54,901 | 531,003 | 611,429 | 115 | 100 |
| مصر | 21.5 | 0 | 3,417,472 | 4,690,607 | 137 | 43 |
| السلفادور | 4.1 | 0 | 205,763 | 165,291 | 80 | 33 |
| غينيا الاستوائية | 0.0 | 0 | 152,340 | 72,913 | 48 | 50 |
| إريتريا | 0.3 | 0 | 208,750 | 297,050 | 142 |  |
| إسواتيني (مملكة) | 0.0 | 0 | 141,500 | 139,400 | 99 | 100 |
| أثيوبيا | 0.0 | 0 | 258,500 | 304,396 | 118 | 67 |
| فيجي | 0.0 | 0 | 310,808 | 110,417 | 36 | 0 |
| غابون | 0.0 | 0 | 171,377 | 178,700 | 104 | 50 |
| غامبيا | 0.0 | 0 | 287,400 | 253,986 | 88 | 50 |
| جورجيا | 0.0 | 0 | 100,356 | 238,822 | 238 | 100 |
| غانا | 0.0 | 0 | 200,881 | 206,505 | 103 | 100 |
| غرينادا | 0.0 | 0 | 249,991 | 52,148 | 21 | 50 |
| غواتيمالا | 40.6 | 80,000 | 184,445 | 136,933 | 74 |  |
| غينيا | 0.0 | 0 | 153,751 | 204,838 | 133 | 33 |
| غينيا- بيساو | 0.0 | 0 | 92,353 | 23,916 | 26 | 25 |
| غيانا | 0.0 | 0 | 186,028 | 71,250 | 38 | 50 |
| هايتي | 0.0 | 0 | 49,720 | 59,607 | 120 | 100 |
| هندوراس | 0.0 | 0 | 237,326 | 219,299 | 92 | 50 |
| الهند | 188.0 | 0 | 3,800,527 | 1,694,046 | 45 | 100 |
| أندونيسيا | 63.7 | 0 | 1,758,721 | 884,658 | 50 | 80 |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 6.6 | 0 | 1,114,485 | 544,805 | 49 | 20 |
| العراق | 0.0 | 0 | 520,255 | 186,117 | 36 | 100 |
| جامايكا | 0.0 | 0 | 172,809 | 99,659 | 58 | 0 |
| الأردن | 42.6 | 0 | 1,099,858 | 949,056 | 86 | 75 |
| كينيا | 0.0 | 0 | 375,730 | 240,560 | 64 | 0 |
| كيريباس | 0.0 | 0 | 224,175 | 35,888 | 16 |  |
| الكويت | 0.0 | 0 | 1,054,890 | 564,760 | 54 | 0 |
| قيرغيزستان | 0.0 | 0 | 206,586 | 247,298 | 120 | 50 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 0.0 | 0 | 210,600 | 221,553 | 105 | 80 |
| لبنان | 1.1 | 0 | 436,680 | 381,384 | 87 | 100 |
| ليسوتو | 0.0 | 0 | 171,112 | 166,655 | 97 | 50 |
| ليبريا | 0.0 | 0 | 291,448 | 207,467 | 71 | 0 |
| ليبيا | 9.8 | 0 | 307,951 | 479,468 | 156 |  |
| مدغشقر | 3.4 | 0 | 108,240 | 35,449 | 33 |  |
| ملاوي | 49.0 | 0 | 183,750 | 279,258 | 152 | 100 |
| ماليزيا | 0.0 | 0 | 917,681 | 517,444 | 56 | 100 |
| ملديف | 0.0 | 0 | 194,563 | 124,246 | 64 | 33 |
| مالي | 0.0 | 0 | 160,720 | 28,000 | 17 | 25 |
| جزر مارشال | 0.0 | 0 | 78,540 | 69,284 | 88 | 0 |
| موريتانيا | 2.2 | 0 | 96,875 | 104,886 | 108 | 50 |
| موريشيوس | 0.0 | 0 | 264,001 | 111,791 | 42 | 0 |
| المكسيك | 24.0 | 0 | 2,980,513 | 2,711,888 | 91 | 88 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0.0 | 0 | 180,180 | 61,633 | 34 | 100 |
| منغوليا | 0.0 | 0 | 243,979 | 188,747 | 77 | 50 |
| الجبل الأسود | 0.0 | 0 | 149,000 | 78,173 | 52 | 100 |
| المغرب | 0.0 | 0 | 315,001 | 305,174 | 97 | 0 |
| موزامبيق | 0.0 | 0 | 304,764 | 291,081 | 96 | 33 |
| ميانمار | 0.4 | 0 | 45,002 | 0 | 0 | 57 |
| ناميبيا | 0.0 | 0 | 345,137 | 179,559 | 52 | 0 |
| ناورو | 0.0 | 0 | 116,395 | 7,030 | 6 | 0 |
| نيبال | 5.5 | 0 | 141,687 | 122,364 | 86 | 67 |
| نيكاراغوا | 0.5 | 0 | 308,790 | 115,057 | 37 |  |
| النيجر | 17.1 | 36,888 | 142,370 | 160,722 | 113 | 100 |
| نيجيريا | 26.3 | 0 | 1,551,211 | 1,931,247 | 124 | 70 |
| نيوي | 0.0 | 0 | 103,468 | 52,275 | 51 |  |
| مقدونيا الشمالية | 13.4 | 3,947 | 293,002 | 241,323 | 82 | 0 |
| عُمان | 2.5 | 0 | 262,664 | 125,033 | 48 | 0 |
| باكستان | 5.4 | 0 | 1,207,374 | 712,645 | 59 | 100 |
| بالاو | 0.0 | 0 | 163,000 | 79,941 | 49 |  |
| بنما | 0.0 | 0 | 293,803 | 203,384 | 69 | 100 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0.0 | 0 | 80,000 | 29,135 | 36 | 0 |
| باراغواي | 1.4 | 0 | 159,910 | 162,068 | 101 | 100 |
| بيرو | 2.0 | 0 | 596,226 | 316,943 | 53 | 0 |
| الفلبين | 0.0 | 0 | 519,976 | 329,207 | 63 | 0 |
| قطر | 0.0 | 0 | 237,585 | 220,586 | 93 | 67 |
| جمهورية مولدوفا | 0.3 | 0 | 162,812 | 188,386 | 116 | 100 |
| رواندا | 0.3 | 0 | 222,700 | 256,089 | 115 | 100 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.1 | 0 | 113,425 | 168,600 | 149 | 100 |
| سانت لوسيا | 0.0 | 0 | 223,053 | 123,094 | 55 | 33 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.0 | 0 | 214,622 | 59,527 | 28 | 0 |
| ساموا | 0.0 | 0 | 158,482 | 90,621 | 57 |  |
| سان تومي وبرينسيبي | 0.0 | 0 | 92,086 | 0 | 0 | 0 |
| المملكة العربية السعودية | 0.0 | 0 | 169,104 | 330,363 | 195 | 100 |
| السنغال | 0.0 | 0 | 328,706 | 223,809 | 68 | 50 |
| صربيا | 0.0 | 0 | 165,602 | 58,720 | 35 | 33 |
| سيشيل | 0.0 | 0 | 214,226 | 164,802 | 77 | 100 |
| سيراليون | 0.3 | 0 | 421,779 | 436,530 | 103 | 75 |
| جزر سليمان | 0.0 | 0 | 217,208 | 84,625 | 39 | 100 |
| الصومال | 0.0 | 0 | 120,452 | 100,583 | 84 | 50 |
| جنوب أفريقيا | 0.0 | 0 | 870,003 | 655,905 | 75 | 0 |
| جنوب السودان | 0.3 | 0 | 145,718 | 154,811 | 106 | 50 |
| سري لانكا | 0.8 | 0 | 307,018 | 467,049 | 152 | 50 |
| السودان | 0.0 | 0 | 226,702 | 230,831 | 102 | 50 |
| سورينام | 0.0 | 0 | 179,889 | 0 | 0 | 50 |
| الجمهورية العربية السورية | 0.0 | 0 | 787,614 | 353,469 | 45 | 0 |
| تايلند | 0.0 | 0 | 1,904,772 | 948,439 | 50 |  |
| تيمور - ليشتي | 0.1 | 0 | 131,843 | 89,252 | 68 | 67 |
| توغو | 0.0 | 0 | 204,114 | 161,708 | 79 | 67 |
| تونغا | 0.0 | 0 | 198,940 | 91,901 | 46 |  |
| ترينيداد وتوباغو | 0.0 | 0 | 693,670 | 375,125 | 54 | 100 |
| تونس | 13.6 | 0 | 306,001 | 328,715 | 107 | 75 |
| تركيا | 179.9 | 0 | 362,242 | 440,506 | 122 | 40 |
| تركمانستان | 2.2 | 0 | 187,525 | 140,030 | 75 | 100 |
| توفالو | 0.0 | 0 | 144,254 | 48,672 | 34 |  |
| أوغندا | 0.0 | 0 | 50,103 | 116,118 | 232 | 100 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 0.0 | 0 | 236,853 | 373,157 | 158 | 25 |
| أوروغواي | 0.0 | 0 | 798,736 | 277,826 | 35 | 100 |
| فانواتو | 0.0 | 0 | 139,630 | 60,638 | 43 | 100 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 0.0 | 0 | 473,760 | 522,644 | 110 | 50 |
| فييت نام | 0.0 | 0 | 344,526 | 129,052 | 37 |  |
| اليمن | 0.0 | 0 | 137,607 | 2,404 | 2 |  |
| زامبيا | 0.3 | 0 | 102,851 | 136,905 | 133 | 50 |
| زمبابوي | 0.0 | 0 | 458,142 | 617,673 | 135 | 50 |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ | 0.0 | 0 | 695,805 | 685,677 | 99 | 33 |
| عالمي | 0.0 | 0 | 3,663,557 | 9,778,915 | 267 | 80 |
| المجموع الكلي | 9,268.3 | 192,602 | 85,526,594 | 94,536,121 | 111 | 56 |

* 97.5 طناً مترياً (192,602 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) في عام 2024 لمشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2024، تم تدمير 109.9 أطنان مترية (1,627,017 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المنتجات الثانوية للمواد الهيدروفلوروكربونية-23.

** للمشروعات التي كان من المقرر إنجازها في عام 2024.

المرفق الثاني

لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات

حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024

# يقدم الجدول 1 من المرفق الثاني لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.1 وقد أُنجزت الآن جميع المشروعات والأنشطة التي اعتمدت بين عامي 1991 و2008 وفي الأعوام 2010، و2011، و2013.

الجدول 1- حالة تنفيذ المشروع حسب السنة

| السنة | عدد المشروعات* |  |  | التمويل (بالدولار الأمريكي)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | المعتمدة | المنجزة | المنجزة- النسبة المئوية % | المعتمد | المصروف | الرصيد | المصروف- النسبة المئوية % |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7,950,771 | 7,950,771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41,261,376 | 41,261,376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73,198,586 | 73,198,586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128,630,290 | 128,630,290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111,188,309 | 111,188,309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83,813,027 | 83,813,027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154,314,938 | 154,314,940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99,680,368 | 99,680,367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152,710,736 | 152,710,736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109,540,523 | 109,540,522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130,139,750 | 130,139,752 | -2 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162,045,816 | 162,045,816 | 0 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157,043,468 | 157,043,468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162,388,007 | 162,388,008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180,276,023 | 180,276,021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120,847,322 | 120,847,323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120,084,047 | 120,084,047 | 0 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121,600,746 | 121,600,750 | -4 | 100 |
| 2009 | 320 | 318 | 99 | 73,691,484 | 73,400,556 | 290,928 | 100 |
| 2010 | 227 | 227 | 100 | 83,919,591 | 83,910,443 | 9,148 | 100 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201,764,495 | 201,898,540 | -134,045 | 100 |
| 2012 | 182 | 180 | 99 | 100,850,583 | 100,278,248 | 572,334 | 99 |
| 2013 | 184 | 184 | 100 | 125,214,437 | 125,080,397 | 134,040 | 100 |
| 2014 | 223 | 222 | 100 | 91,750,338 | 91,706,561 | 43,777 | 100 |
| 2015 | 377 | 372 | 99 | 154,069,382 | 151,706,795 | 2,362,586 | 98 |
| 2016 | 239 | 234 | 98 | 113,860,561 | 110,835,349 | 3,025,212 | 97 |
| 2017 | 202 | 195 | 97 | 74,563,947 | 73,622,179 | 941,767 | 99 |
| 2018 | 334 | 324 | 97 | 130,464,376 | 119,402,515 | 11,061,861 | 92 |
| 2019 | 226 | 204 | 90 | 48,882,338 | 43,460,474 | 5,421,864 | 89 |
| 2020 | 252 | 210 | 83 | 66,471,395 | 59,572,988 | 6,898,407 | 90 |
| 2021 | 291 | 214 | 74 | 83,868,814 | 69,031,458 | 14,837,356 | 82 |
| 2022 | 216 | 98 | 45 | 83,279,777 | 56,218,633 | 27,061,144 | 68 |
| 2023 | 350 | 35 | 10 | 114,007,011 | 26,236,505 | 87,770,506 | 23 |
| 2024 | 412 | 1 | 0 | 155,620,475 | 1,657,683 | 153,962,792 | 1 |
| المجموع | 10,063 | 9,046 | 90 | 3,818,993,107 | 3,504,733,436 | 314,259,671 | 92 |

* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.

** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

المشروعات المنجزة2

# منذ عام 1991، تم إنجاز9,046  مشروعاً من أصل10,063  مشروعاً (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة) ممولا من الصندوق المتعدد الأطراف، ما يمثل معدل إنجاز قدره 90 في المائة. وتعرض الجداول من 2 إلى 4 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات المنجزة.

المشروعات الاستثمارية المنجزة

# يعرض الجدول 2 معلومات عن المشروعات الاستثمارية التي تم إنجازها منذ عام 1991. ويعرض الجدول البيانات بشكل إجمالي، تليها البيانات حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ وطريقة الصرف.

الجدول 2. المشروعات الاستثمارية التراكمية المنجزة

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة (%) | الاستهلاك الذي تمت إزالته | الإنتاج الذي تمت إزالته | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر من الموافقة إلى الإنجاز | فعالية التكلفة الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/كغم) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 3,130 | 2,609,933,391 | 100 | 280,120 | 204,189 | 14 | 38 | 5.39 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 557 | 181,494,440 | 99 | 18,719 | 0 | 12 | 41 | 9.70 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,628 | 1,918,542,539 | 100 | 217,939 | 184,239 | 16 | 38 | 4.77 |
| أوروبا | 171 | 73,315,450 | 100 | 8,052 | 175 | 10 | 34 | 8.91 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 774 | 436,580,962 | 99 | 35,410 | 19,775 | 13 | 37 | 7.91 |
| عالمي | غير متوفر | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 127 | 82,501,518 | 100 | 27,449 | 0 | 16 | 43 | 3.01 |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 1,007 | 380,124,325 | 100 | 69,728 | 0 | 15 | 34 | 5.45 |
| غازات التبخير | 123 | 99,900,005 | 100 | 8,113 | 0 | 10 | 49 | 12.31 |
| الهالونات | 39 | 71,476,177 | 100 | 42,111 | 41,958 | 17 | 30 | 0.85 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| قطاعات متعددة | 4 | 2,287,376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5.46 |
| أخرى | 8 | 16,059,360 | 100 | 1,574 | 0 | 12 | 20 | 10.20 |
| خطة الإزالة | 976 | 878,363,461 | 99 | 58,548 | 10,988 | 12 | 42 | 12.63 |
| عامل التصنيع | 30 | 120,252,627 | 100 | 19,573 | 52,162 | 10 | 27 | 1.68 |
| الإنتاج | 62 | 416,148,243 | 100 | 0 | 99,081 | 9 | 20 | 4.20 |
| التبريد | 623 | 447,394,639 | 100 | 45,260 | 0 | 16 | 39 | 9.88 |
| المذيبات | 128 | 94,351,804 | 100 | 7,285 | 0 | 19 | 32 | 12.94 |
| عامل التعقيم | 3 | 1,073,855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17.78 |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 1,943 | 995,836,062 | 100 | 97,041 | 17,381 | 11 | 37 | 8.70 |
| تنفيذ وطني | 1,187 | 1,614,097,329 | 99 | 183,079 | 186,808 | 20 | 40 | 4.36 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 3,001 | 2,126,444,541 | 100 | 268,078 | 199,719 | 14 | 38 | 4.55 |
| بعد التنفيذ | 50 | 17,166,608 | 100 | 2,512 | 0 | 23 | 25 | 6.83 |
| التمويل بأثر رجعي | 37 | 14,635,851 | 100 | 2,140 | 500 | 15 | 11 | 5.54 |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 42 | 451,686,391 | 100 | 7,389 | 3,970 | 8 | 54 | 39.76 |

- عموماً، تم صرف 99.6 في المائة من الأموال المعتمدة للمشروعات الاستثمارية المنجزة.3 ومنذ عام 1991، تم إنجاز 3,130 مشروعاً استثمارياً بقيمة إجمالية قدرها 2.61 مليار دولار أمريكي. ومتوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول للمشروعات الاستثمارية هو 14 شهراً. وتم إنجاز المشروعات الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهراً من اعتمادها.

المشروعات غير الاستثمارية المنجزة

# يعرض الجدول 3 بيانات عن المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 4,045 مشروعاً غير استثماري بقيمة إجمالية قدرها 645.23 مليون دولار أمريكي.

الجدول 3- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية المنجزة

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة (%) | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الإجمالي | 4,045 | 645,230,714 | 100 | 12 | 38 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 1,259 | 113,203,483 | 100 | 12 | 38 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 1,227 | 185,883,752 | 100 | 14 | 40 |
| أوروبا | 267 | 25,380,606 | 100 | 9 | 33 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 965 | 116,198,782 | 100 | 14 | 41 |
| عالمي | 327 | 204,564,090 | 99 | 6 | 22 |
| القطاع |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 31 | 2,461,265 | 100 | 11 | 36 |
| التدمير | 17 | 8,695,623 | 100 | 11 | 65 |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 34 | 10,543,567 | 100 | 14 | 36 |
| غازات التبخير | 137 | 21,224,434 | 100 | 9 | 39 |
| الهالونات | 82 | 11,238,156 | 100 | 17 | 44 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 1 | 20,000 | 100 | 25 | 24 |
| قطاعات متعددة | 1 | 53,792 | 100 | 56 | 58 |
| أخرى | 1 | 76,499 | 100 | 7 | 38 |
| خطة الإزالة | 854 | 91,074,821 | 100 | 14 | 40 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| الإنتاج | 2 | 90,000 | 100 | 5 | 8 |
| التبريد | 639 | 92,316,381 | 100 | 16 | 50 |
| متعدد | 2,212 | 404,037,394 | 99 | 10 | 33 |
| المذيبات | 34 | 3,398,782 | 100 | 11 | 27 |
| عامل التعقيم | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 3,314 | 489,400,138 | 99 | 12 | 37 |
| تنفيذ وطني | 731 | 155,830,575 | 100 | 14 | 40 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 4,009 | 632,662,747 | 100 | 12 | 38 |
| بعد التنفيذ | 26 | 2,325,462 | 100 | 14 | 21 |
| التمويل بأثر رجعي | 1 | 146,698 | 100 | 3 | 83 |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 9 | 10,095,807 | 100 | 7 | 38 |

# يبلغ متوسط الوقت منذ الاعتماد إلى الصرف الأول للمشروعات غير الاستثمارية 12 شهراً. وتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية، في المتوسط، بعد 38 شهراً من اعتمادها. ويتأثر هذا الرقم بعدد المشروعات الكبير (2,212 من أصل 4,045) في القطاع المسمى "متعدد"، الذي بلغ متوسط فترته الزمنية منذ اعتماده حتى إنجازه 33 شهراً. أما المشروعات غير الاستثمارية في القطاعات الأخرى فقد تم إنجازها خلال مدة تتراوح بين ثمانية أشهر و65 شهراً بعد اعتمادها.

# وأنجزت جميع المشروعات تقريباً من قبل الوكالة المعنية وليس من خلال التنفيذ الوطني. وعادةً لا يتطلب تنفيذ الوكالة للمشروعات غير الاستثمارية اتفاقات قانونية، ما قد يفسر قصر الفترة الزمنية (37 شهراً) مقارنة بالمشروعات غير الاستثمارية المنفذة على المستوى الوطني (40 شهراً).

أنشطة إعداد المشروعات المنجزة

# يعرض الجدول 4 بيانات عن أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,871 نشاطاً تحضيرياً بقيمة إجمالية قدرها 98.13 مليون دولار أمريكي.

الجدول 4- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية المنجزة

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة (%) | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 1,871 | 98,128,577 | 98 | 8 | 24 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 504 | 18,922,276 | 97 | 9 | 26 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 698 | 46,202,097 | 99 | 8 | 23 |
| أوروبا | 132 | 6,041,981 | 99 | 7 | 23 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 518 | 25,351,798 | 98 | 7 | 22 |
| عالمي | 19 | 1,610,425 | 100 | 5 | 16 |
| القطاع |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 45 | 1,254,278 | 100 | 6 | 17 |
| التدمير | 18 | 818,719 | 100 | 13 | 40 |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 1 | 30,000 | 40 | 5 | 12 |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 264 | 11,330,716 | 100 | 6 | 21 |
| غازات التبخير | 118 | 2,993,886 | 100 | 5 | 17 |
| الهالونات | 27 | 836,728 | 100 | 6 | 19 |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 90 | 9,810,116 | 86 | 11 | 29 |
| قطاعات متعددة | 3 | 139,440 | 100 | 3 | 34 |
| أخرى | 2 | 240,747 | 100 | 11 | 35 |
| خطة الإزالة | 546 | 30,307,696 | 99% | 11 | 32 |
| عامل التصنيع | 9 | 694,384 | 100 | 9 | 19 |
| الإنتاج | 13 | 1,406,211 | 100 | 7 | 15 |
| التبريد | 394 | 14,163,567 | 100 | 7 | 21 |
| متعدد | 283 | 21,969,992 | 100 | 4 | 15 |
| المذيبات | 57 | 2,127,098 | 100 | 6 | 25 |
| عامل التعقيم | 1 | 5,000 | 100 | 1 | 9 |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 1,617 | 79,819,874 | 99 | 7 | 23 |
| تنفيذ وطني | 254 | 18,308,703 | 97 | 11 | 30 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 1,860 | 96,497,116 | 98 | 8 | 24 |
| بعد التنفيذ | 6 | 899,752 | 100 | 7 | 21 |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 5 | 731,709 | 100 | 5 | 27 |

# يبلغ متوسط الوقت من الاعتماد حتى الصرف الأول لأنشطة إعداد المشروعات ثمانية أشهر. وتم إنجاز الأنشطة التحضيرية، في المتوسط، بعد 24 شهراً من اعتمادها. وبشكل عام، تم صرف 98 في المائة من الأموال المعتمدة للأنشطة التحضيرية المنجزة.

المشروعات الجارية

# كان هناك حوالي1,017  مشروعاً قيد التنفيذ في نهاية عام 2024. وتقدم الجداول من 5 إلى 7 معلومات عن الأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية وإعداد المشروعات الجاري تنفيذها.

## المشروعات الاستثمارية الجارية

# يعرض الجدول 5 معلومات عن حالة المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول -5 المشروعات الاستثمارية التراكمية الجارية

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة (%) | عدد المشروعات التي تصرف | النسبة المئوية للمشروعات التي تصرف (%) | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المحدد في التخطيط | متوسط طول مدة التأخير في إنجاز المشروع المخطط له | فعالية التكلفة الإجمالية للصندوق (دولار أمريكي/كغم)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 343 | 327,073,460 | 39 | 181 | 53 | 11 | 47 | 19 | 12.46 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 104 | 47,933,765 | 37 | 61 | 59 | 12 | 50 | 17 | 23.81 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 124 | 214,121,035 | 46 | 62 | 50 | 11 | 50 | 28 | 11.05 |
| أوروبا | 24 | 9,880,571 | 37 | 17 | 71 | 7 | 48 | 16 | 12.61 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 91 | 55,138,089 | 12 | 41 | 45 | 10 | 40 | 11 | 13.55 |
| عالمي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 7 | 2,435,957 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | 38 | (2) | غير متوفر |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| غازات التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 92 | 37,666,976 | 1 | 23 | 25 | 5 | 36 | 1 | 5.48 |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة الإزالة | 237 | 215,810,716 | 36 | 152 | 64 | 11 | 50 | 21 | 25.66 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الإنتاج | 3 | 66,997,213 | 67 | 2 | 67 | 17 | 50 | 72 | 6.30 |
| التبريد | 4 | 4,162,598 | 96 | 4 | 100 | 32 | 117 | 93 | 12.74 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| عامل التعقيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 234 | 205,879,503 | 31 | 154 | 66 | 10 | 51 | 18 | 12.88 |
| تنفيذ وطني | 109 | 121,193,957 | 51 | 27 | 25 | 17 | 39 | 27 | 11.81 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 332 | 225,255,157 | 18 | 170 | 51 | 11 | 47 | 18 | 12.83 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 11 | 101,818,303 | 83 | 11 | 100 | 9 | 60 | 37 | 11.71 |

*استناداً إلى المواد المستنفدة للأوزون التي سيتم إزالتها تدريجياً وفقًا للمقترح.

# يوجد حالياً 343 مشروعاً استثمارياً قيد التنفيذ بقيمة إجمالية تزيد على 327.07 مليون دولار أمريكي. وتم بالفعل صرف حوالي 39 في المائة من الأموال. ويبلغ متوسط فعالية التكلفة الإجمالية للمشروعات الاستثمارية الجارية 12.46 دولاراً أمريكياً/كيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون التي ستتم إزالته. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 11 شهراً. ومتوسط مدة المشروع الاستثماري الجاري هو 47 شهراً. وعادة، يتم إنجاز المشروعات الاستثمارية الجارية بعد 19 شهراً من الموعد المحدد في الأصل، ما يمكن اعتباره متوسط التأخير.

المشروعات غير الاستثمارية الجارية

# يعرض الجدول 6 معلومات عن حالة المشروعات غير الاستثمارية الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 6- المشروعات غير الاستثمارية التراكمية الجارية

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة | عدد المشروعات التي تصرف | النسبة المئوية للمشروعات التي تصرف | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له | متوسط مدة التأخير في إنجاز المشروع المخطط له |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 451 | 101,451,374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| المنطقة |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 154 | 23,468,507 | 15 | 51 | 33 | 18 | 39 | 5 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 167 | 44,096,962 | 18 | 68 | 41 | 17 | 47 | 6 |
| أوروبا | 26 | 4,679,441 | 28 | 18 | 69 | 8 | 36 | 4 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 99 | 17,221,734 | 18 | 37 | 37 | 13 | 40 | 6 |
| عالمي | 5 | 11,984,730 | 4 | 2 | 40 | 9 | 17 | 3 |
| القطاع |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التدمير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 78 | 11,026,434 | 8 | 28 | 36 | 7 | 41 | 1 |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| غازات التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 51 | 3,593,901 | 1 | 3 | 6 | 13 | 36 | غير متوفر |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة الإزالة | 164 | 34,216,997 | 25 | 76 | 46 | 19 | 46 | 10 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الإنتاج | 1 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | 12 | غير متوفر |
| التبريد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| متعدد | 157 | 52,584,042 | 13 | 69 | 44 | 15 | 39 | 5 |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| عامل التعقيم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 391 | 80,334,236 | 15 | 148 | 38 | 16 | 42 | 5 |
| تنفيذ وطني | 60 | 21,117,138 | 22 | 28 | 47 | 10 | 39 | 6 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 451 | 101,451,374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |

# يوجد حالياً 451 مشروعاً غير استثماري قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 101.45 مليون دولار أمريكي، وتم صرف 16 في المائة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر من الاعتماد حتى الصرف الأول هو 15 شهراً. وفي المتوسط، يتم إنجاز المشروعات غير الاستثمارية الجارية بعد 42 شهراً من تاريخ اعتمادها، ما يمثل تأخيراً مدته خمسة أشهر.

أنشطة إعداد المشروعات الجارية

# يعرض الجدول 7 معلومات عن حالة أنشطة إعداد المشروعات الجاري تنفيذها حسب المنطقة والقطاع وخصائص التنفيذ.

الجدول 7- أنشطة إعداد المشروعات التراكمية الجارية

| البند | عدد المشروعات | الأموال المعتمدة بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة (%) | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول | متوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الإنجاز المخطط له | متوسط مدة التأخير في إنجاز المشروع المخطط له |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المجموع | 223 | 17,733,000 | 3,946,964 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| منطقة |  |  |  |  |  |  |  |
| أفريقيا | 92 | 7,278,000 | 1,989,849 | 27 | 10 | 35 | 12 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 65 | 5,109,000 | 794,635 | 16 | 13 | 29 | 6 |
| أوروبا | 17 | 1,480,000 | 394,265 | 27 | 9 | 29 | 5 |
| أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي | 48 | 3,786,000 | 768,216 | 20 | 7 | 30 | 6 |
| عالمي | 1 | 80,000 | 0 | 0 | غير متوفر | 19 | 6 |
| قطاع |  |  |  |  |  |  |  |
| الأيروسول | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التدمير | 92 | 7,455,000 | 369,525 | 5 | 7 | 28 | 4 |
| الكفاءة في استخدام الطاقة | 12 | 633,000 | 52,497 | 8 | 5 | 19 | 2 |
| مكافحة الحريق | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الرغوة | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| غازات التبخير | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الهالونات | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 87 | 8,525,000 | 3,403,438 | 40 | 10 | 37 | 12 |
| قطاعات متعددة | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| أخرى | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خطة الإزالة | 32 | 1,120,000 | 121,505 | 11 | 18 | 34 | 13 |
| عامل التصنيع | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| الإنتاج | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التبريد | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| متعدد | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| المذيبات | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| عامل التعقيم | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| خصائص التنفيذ |  |  |  |  |  |  |  |
| تنفيذ الوكالة | 188 | 15,447,500 | 3,655,226 | 24 | 10 | 32 | 8 |
| تنفيذ وطني | 35 | 2,285,500 | 291,738 | 13 | 9 | 31 | 9 |
| طريقة الصرف |  |  |  |  |  |  |  |
| أثناء التنفيذ | 222 | 17,708,000 | 3,934,129 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| بعد التنفيذ | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| التمويل بأثر رجعي | 0 | 0 | 0 | 0 | غير متوفر | غير متوفر | غير متوفر |
| البلد إلى المستفيدين النهائيين | 1 | 25,000 | 12,835 | 51 | 2 | 13 | غير متوفر |

# يوجد حالياً 223 نشاطاً من أنشطة إعداد المشروعات قيد التنفيذ بقيمة إجمالية قدرها 17.73 مليون دولار أمريكي، وتم صرف 22 في المائة من الأموال بالفعل. ومتوسط عدد الأشهر منذ الاعتماد حتى الصرف الأول هو 10 أشهر. وفي المتوسط، يتم إنجاز الأنشطة التحضيرية الجارية بعد 32 شهراً من تاريخ الاعتماد، ما يمثل تأخيراً مدته ثمانية أشهر.

المشروعات المغلقة

# يعرض الجدول 8 ملخصاً للمشروعات المغلقة. ومنذ عام 1991، تم إغلاق 291 مشروعاً بقيمة إجمالية قدرها 15.28 مليون دولار أمريكي.

الجدول 8- ملخص المشروعات المغلقة

| الوكالة | عدد المشروعات | التمويل المعتمد بالإضافة إلى التسوية (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | الأرصدة (دولار أمريكي) | استهلاك المواد المستنفذة للأوزون التي ستتم إزالته | المواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اليوئنديبي | 81 | 6,895,392 | 6,895,392 | 0 | 673 | 636 |
| اليونيب | 22 | 341,325 | 195,325 | 146,000 | 12 | 12 |
| اليونيدو | 68 | 6,446,674 | 6,446,674 | 0 | 1,808 | 367 |
| البنك الدولي | 101 | 1,373,519 | 1,373,519 | 0 | 657 | 581 |
| الثنائية | 19 | 227,901 | 227,901 | 0 | 223 | 0 |
| المجموع | 291 | 15,284,810 | 15,138,811 | 145,999 | 3,373 | 1,595 |

المرفق الثالث

لمحة عامة عن المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# وافقت اللجنة التنفيذية، منذ اجتماعها الثمانين، على تمويل تنفيذ مشروعات استثمارية للمواد الهيدروفلوروكربونية (المقررات 78/3(ز) و79/45، و91/65، و94/60)، وأنشطة تمكينية لمساعدة وحدات الأوزون الوطنية على الوفاء بالتزاماتها الأولية فيما يتعلق بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وفقاً لتعديل كيغالي (المقرر 79/46).

# وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وافقت اللجنة التنفيذية على 545 مشروعاً ونشاطاً متعلقاً بالمواد الهيدروفلوروكربونية في 140 بلداً ومنطقتين، تتكون من 200 طلب لإعداد مشروعات، و19 مشروعاً استثمارياً، و140 مشروعاً لخطط التنفيذ المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي، وطلب واحد لمشروع المساعدة التقنية و158 نشاطاً تمكينياً و23 مشروعاً لكفاءة استخدام الطاقة وأربعة مشروعات لمراقبة انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية-23 بقيمة 102.48 مليون دولار أمريكي (باستثناء تكاليف الدعم).

# ويقدم الجدول 1 لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف، بغض النظر عن مصدر تمويلها، على الصعيد القُطري، مع الإشارة إلى حالة التصديق على تعديل كيغالي وحالة نظام ترخيص المواد الهيدروفلوروكربونية.

الجدول 1. لمحة عامة عن جميع المشروعات والأنشطة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الصندوق المتعدد الأطراف

| البلد | المجموعة | التصديق على تعديل كيغالي | تنفيذ نظام التراخيص | الأموال المعتمدة (بالدولار الأمريكي) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | الأنشطة التمكينية | كفاءة استخدام الطاقة | مراقبة انبعاثات المادة HFC-23 | المشروعات الاستثمارية | خطة تنفيذ تعديل كيغالي | إعداد المشروعات | المساعدة التقنية |
| أفغانستان | الأولى |  |  | 136,888 |  |  |  |  |  |  |
| ألبانيا | الأولى | نعم | √ | 94,978 |  |  |  | 179,390 | 128,367 |  |
| الجزائر | الأولى |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| أنغولا | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 142,397 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| أنتيغوا وبربودا | الأولى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| الأرجنتين | الأولى | نعم | √ | 250,000 |  | 1,527,851 | 7,538,348 |  | 294,816 |  |
| أرمينيا | الأولى | نعم | √ | 149,639 |  |  |  | 165,075 | 170,000 |  |
| جزر البهاما | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| البحرين | الثانية | نعم | √ | 140,240 |  |  |  |  |  |  |
| بنغلاديش | الأولى | نعم | √ | 135,667 |  |  | 3,131,610 |  | 190,000 |  |
| بربادوس | الأولى | نعم | √ |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
| بليز | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| بنن | الأولى | نعم | √ | 128,885 |  |  |  | 177,500 | 190,000 |  |
| بوتان | الأولى | نعم | √ | 49,654 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | الأولى | نعم | √ | 150,000 | 96,000 |  |  | 194,000 | 165,406 |  |
| البوسنة والهرسك | الأولى | نعم | √ | 94,920 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| بوتسوانا | الأولى | نعم | √ | 96,648 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| البرازيل | الأولى | نعم | √ |  |  |  |  |  | 230,000 |  |
| بروني دار السلام | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 119,812 |  |  |  |  |  |  |
| بوركينا فاسو | الأولى | نعم | √ | 145,443 |  |  |  | 162,500 | 190,000 |  |
| بوروندي | الأولى | نعم | √ | 100,000 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| كابو فيردي | الأولى | نعم | √ | 79,038 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| كمبوديا | الأولى | نعم | √ | 147,918 |  |  |  | 250,110 | 170,000 |  |
| الكاميرون | الأولى | نعم | √ | 149,324 | 120,000 |  |  | 355,500 | 190,000 |  |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | الأولى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تشاد | الأولى | نعم | √ | 130,200 |  |  |  | 216,000 | 170,000 |  |
| شيلي | الأولى | نعم | √ | 131,337 |  |  |  | 876,507 | 207,325 |  |
| الصين | الأولى | نعم | √ | 244,685 |  |  | 1,274,967 |  | 47,687 |  |
| كولومبيا | الأولى | نعم | √ | 246,344 | 506,319 |  |  | 2,813,811 | 420,000 |  |
| جزر القمر | الأولى | نعم | √ | 45,242 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| الكونغو | الأولى | نعم | √ | 149,841 |  |  |  | 81,500 | 170,000 |  |
| جزر كوك | الأولى | نعم | √ | 47,711 |  |  |  | 23,250 |  |  |
| كوستا ريكا | الأولى | نعم | √ | 144,830 | 260,000 |  |  | 370,968 | 170,000 |  |
| كوت ديفوار | الأولى | نعم | √ | 135,605 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| كوبا | الأولى | نعم | √ | 146,408 |  |  |  | 160,000 | 170,000 |  |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | الأولى | نعم | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | الأولى |  |  | 132,234 |  |  |  |  |  |  |
| جيبوتي | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 22,422 |  |  |  |  |  |  |
| دومينيكا | الأولى |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| جمهورية الدومينيكان | الأولى | نعم | √ | 149,518 |  |  | 129,801 | 535,930 | 201,572 |  |
| إكوادور | الأولى | نعم | √ | 120,725 |  |  | 267,885 | 292,600 | 214,127 |  |
| مصر | الأولى | نعم | √ | 246,050 | 285,000 |  |  |  | 387,964 |  |
| السلفادور | الأولى | نعم | √ | 149,478 | 125,000 |  |  | 180,000 | 170,000 |  |
| غينيا الاستوائية | الأولى |  |  | 113,154 |  |  |  |  |  |  |
| إريتريا | الأولى | نعم | √ | 92,822 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| إسواتيني (مملكة) | الأولى | نعم | √ | 94,509 |  |  |  | 63,500 | 130,000 |  |
| أثيوبيا | الأولى | نعم | √ | 94,208 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| فيجي | الأولى | نعم | √ | 147,699 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| غابون | الأولى | نعم | √ | 134,202 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| غامبيا | الأولى | نعم | √ | 94,947 |  |  |  | 80,150 | 130,000 |  |
| جورجيا | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| غانا | الأولى | نعم | √ | 149,425 |  |  |  | 188,000 | 189,590 |  |
| غرينادا | الأولى | نعم | √ | 46,491 |  |  |  | 72,500 | 100,000 |  |
| غواتيمالا | الأولى | نعم | √ | 128,267 |  |  |  | 261,019 | 170,000 |  |
| غينيا | الأولى | نعم | √ | 100,000 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| غينيا بيساو | الأولى | نعم | √ | 70,803 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| غيانا | الأولى |  |  | 55,000 |  |  |  |  |  |  |
| هايتي | الأولى |  |  | 95,000 |  |  |  |  |  |  |
| هندوراس | الأولى | نعم | √ | 149,931 | 278,068 |  |  | 296,918 | 170,000 |  |
| الهند | الثانية | نعم | √ | 250,000 | 2,003,795 |  | 846,326 |  | 150,000 |  |
| إندونيسيا | الأولى | نعم | √ | 246,666 |  |  |  |  | 300,000 |  |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | الثانية |  |  | 218,404 |  |  |  |  |  |  |
| العراق | الثانية |  |  | 168,030 |  |  |  |  |  |  |
| جامايكا | الأولى |  |  | 145,083 |  |  |  |  |  |  |
| الأردن | الأولى | نعم | √ | 127,708 |  |  | 1,637,610 | 2,540,680 | 190,000 |  |
| كينيا | الأولى | نعم | √ | 149,348 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| كيريباس | الأولى | نعم | √ | 32,898 |  |  |  | 15,000 |  |  |
| الكويت | الثانية | نعم | √ | 138,000 |  |  |  |  |  |  |
| قيرغيزستان | الأولى | نعم | √ | 95,000 | 206,000 |  |  | 81,000 | 130,000 |  |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | الأولى | نعم | √ | 54,082 |  |  |  | 110,000 | 130,000 |  |
| لبنان | الأولى | نعم | √ | 149,979 |  |  | 1,039,874 |  | 317,894 |  |
| ليسوتو | الأولى | نعم | √ | 94,532 |  |  |  | 82,000 | 130,000 |  |
| ليبريا | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  | 72,500 | 130,000 |  |
| ليبيا | الأولى |  |  | 147,508 |  |  |  |  |  |  |
| مدغشقر | الأولى |  |  | 115,554 |  |  |  |  |  |  |
| ملاوي | الأولى | نعم | √ | 149,954 |  |  |  | 68,000 | 167,662 |  |
| ماليزيا | الأولى | نعم | √ | 250,000 | 915,689 |  |  | 3,042,912 | 360,000 |  |
| ملديف | الأولى | نعم | √ | 94,801 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| مالي | الأولى | نعم | √ | 148,069 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| جزر مارشال | الأولى | نعم | √ | 37,583 |  |  |  | 11,750 |  |  |
| موريتانيا | الأولى |  | √ | 102,338 |  |  |  |  |  |  |
| موريشيوس | الأولى | نعم | √ | 139,622 |  |  |  | 103,000 | 170,000 |  |
| المكسيك | الأولى | نعم | √ | 240,755 | 938,620 | 1,140,368 | 3,756,960 | 6,746,923 | 422,343 |  |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | الأولى | نعم | √ | 48,247 |  |  |  | 63,500 |  |  |
| منغوليا | الأولى | نعم | √ | 92,866 |  |  |  |  | 210,000 |  |
| الجبل الأسود | الأولى | نعم | √ | 49,973 | 120,000 |  |  | 115,050 | 100,000 |  |
| المغرب | الأولى | نعم | √ | 94,725 |  |  | 352,985 |  | 220,000 |  |
| موزامبيق | الأولى | نعم | √ | 149,330 |  |  |  | 169,500 | 170,000 |  |
| ميانمار | الأولى |  |  | 53,623 |  |  |  |  |  |  |
| ناميبيا | الأولى | نعم | √ | 147,673 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| ناورو | الأولى | نعم | √ | 34,339 |  |  |  | 10,500 |  |  |
| نيبال | الأولى | نعم | √ | 48,984 |  |  |  |  |  |  |
| نيكاراغوا | الأولى | نعم | √ | 150,000 | 66,000 |  |  | 199,000 | 168,385 |  |
| النيجر | الأولى | نعم | √ | 148,244 |  |  |  | 150,000 | 170,000 |  |
| نيجيريا | الأولى | نعم | √ | 245,868 | 145,000 |  |  | 2,738,360 | 219,570 |  |
| نيوي | الأولى | نعم | √ | 33,863 |  |  |  | 9,250 |  |  |
| مقدونيا الشمالية | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  | 103,555 | 130,000 |  |
| عُمان | الثانية | نعم | قيد الانتظار | 129,061 |  |  |  |  | 190,000 |  |
| باكستان | الثانية |  |  | 247,420 |  |  |  |  |  |  |
| بالاو | الأولى | نعم | √ | 25,000 |  |  |  | 57,500 |  |  |
| بنما | الأولى | نعم | √ | 149,825 |  |  |  | 331,100 | 190,000 |  |
| بابوا غينيا الجديدة | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| باراغواي | الأولى | نعم | √ | 143,084 |  |  |  | 235,675 | 170,000 |  |
| بيرو | الأولى | نعم | √ | 147,582 | 115,000 |  |  | 283,140 | 190,000 |  |
| الفلبين | الأولى | نعم | √ | 207,289 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| قطر | الثانية |  |  | 150,000 |  |  |  |  |  |  |
| جمهورية مولدوفا | الأولى | نعم | √ | 38,716 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| رواندا | الأولى | نعم | √ | 91,190 |  |  |  | 75,900 | 130,000 |  |
| سانت كيتس ونيفيس | الأولى | نعم | قيد الانتظار | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
| سانت لوسيا | الأولى | نعم | √ | 57,000 |  |  |  | 70,000 | 130,000 |  |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | الأولى | نعم | √ | 50,000 |  |  |  |  | 100,000 |  |
| ساموا | الأولى | نعم | √ | 49,018 |  |  |  | 66,000 |  |  |
| ساو تومي وبرينسيبي | الأولى | نعم | √ | 83,915 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| المملكة العربية السعودية | الثانية | نعم | قيد الانتظار | 193,170 |  |  |  |  |  |  |
| السنغال | الأولى | نعم | √ | 137,814 |  |  |  | 295,500 | 190,000 |  |
| صربيا | الأولى | نعم | √ | 143,900 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| سيشيل | الأولى | نعم | √ | 95,000 |  |  |  | 81,680 | 130,000 |  |
| سيراليون | الأولى | نعم | √ | 94,741 |  |  |  | 86,500 | 160,000 |  |
| جزر سليمان | الأولى | نعم | √ | 88,655 |  |  |  | 74,125 |  |  |
| الصومال | الأولى | نعم | √ | 144,313 |  |  |  |  | 170,000 |  |
| جنوب أفريقيا | الأولى | نعم | √ | 193,367 | 350,000 |  |  |  | 220,000 |  |
| جنوب السودان | الأولى |  |  | 94,791 |  |  |  |  |  |  |
| سري لانكا | الأولى | نعم | √ | 149,023 | 245,700 |  |  |  | 250,000 |  |
| السودان | الأولى |  |  | 143,823 |  |  |  |  | 30,000 |  |
| سورينام | الأولى |  |  | 65,650 |  |  |  |  |  |  |
| الجمهورية العربية السورية | الأولى | نعم | √ | 199,235 |  |  |  |  | 216,790 |  |
| تايلند | الأولى | نعم | √ | 247,414 |  |  | 183,514 |  | 400,000 |  |
| تيمور - ليشتي | الأولى | نعم |  | 46,669 |  |  |  |  |  |  |
| توغو | الأولى | نعم | √ | 129,488 |  |  |  | 187,500 | 200,000 |  |
| تونغا | الأولى | نعم | √ | 48,745 |  |  |  | 60,750 |  |  |
| ترينيداد وتوباغو | الأولى | نعم | √ | 145,733 |  |  |  | 543,249 | 190,000 |  |
| تونس | الأولى | نعم | √ | 149,990 | 170,000 |  |  | 1,576,566 | 190,000 |  |
| تركيا | الأولى | نعم | √ | 194,675 |  |  |  | 2,789,430 | 370,000 |  |
| تركمانستان | الأولى | نعم | √ | 148,955 | 142,000 |  |  | 116,000 | 170,000 |  |
| توفالو | الأولى | نعم | √ | 25,631 |  |  |  | 12,250 |  |  |
| أوغندا | الأولى | نعم | √ | 49,763 | 435,200 |  |  |  | 130,000 |  |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | الأولى | نعم | √ | 94,185 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| أوروغواي | الأولى | نعم | √ | 148,496 | 300,000 |  |  | 176,787 | 190,000 |  |
| فانواتو | الأولى | نعم | √ | 46,845 |  |  |  | 31,625 |  |  |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | الأولى | نعم | √ | 250,000 |  |  |  |  | 220,000 |  |
| فييت نام | الأولى | نعم | √ | 249,238 |  |  |  | 2,019,488 | 250,000 |  |
| اليمن | الأولى |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| زامبيا | الأولى | نعم | √ | 94,254 |  |  |  |  | 130,000 |  |
| زمبابوي | الأولى | نعم | √ | 140,551 |  |  | 426,954 | 241,500 | 189,909 |  |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ |  |  |  |  |  |  |  | 542,500 | 780,000 |  |
| عالمي |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793,400 |
| المجموع |  |  |  | 17,047,398 | 7,823,391 | 2,668,219 | 20,586,834 | 34,383,973 | 19,179,406 | 793,400 |

المرفق الرابع

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حسب البلد 
حتى 31 ديسمبر /كانون الأول 2024

| البلد | الإزالة المعتمدة (طن من قدرات استنفاد الأوزون) | الأموال المعتمدة (دولار أمريكي) | الأموال المصروفة (دولار أمريكي) | الرصيد (دولار أمريكي) | النسبة المئوية للأموال المصروفة (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أفغانستان | 8.4 | 884,821 | 518,951 | 365,870 | 59 |
| ألبانيا | 4.1 | 659,960 | 523,936 | 136,024 | 79 |
| الجزائر | 35.6 | 3,396,304 | 1,239,334 | 2,156,970 | 36 |
| أنغولا | 10.8 | 989,326 | 720,164 | 269,162 | 73 |
| أنتيغوا وبربودا | 0.0 | 27,235 | 27,235 | 0 | 100 |
| الأرجنتين | 187.7 | 19,202,563 | 13,749,572 | 5,452,991 | 72 |
| أرمينيا | 3.5 | 675,496 | 675,496 | 0 | 100 |
| جزر البهاما | 3.2 | 481,754 | 349,918 | 131,836 | 73 |
| البحرين | 50.0 | 1,646,002 | 1,557,483 | 88,519 | 95 |
| بنغلاديش | 47.2 | 6,999,625 | 5,629,665 | 1,369,960 | 80 |
| بربادوس | 2.5 | 439,178 | 278,178 | 161,000 | 63 |
| بليز | 2.0 | 689,100 | 368,850 | 320,250 | 54 |
| بنن | 16.0 | 1,070,778 | 761,911 | 308,867 | 71 |
| بوتان | 0.3 | 569,349 | 422,349 | 147,000 | 74 |
| بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) | 4.2 | 784,659 | 547,796 | 236,863 | 70 |
| البوسنة والهرسك | 8.2 | 1,353,692 | 1,024,817 | 328,875 | 76 |
| بوتسوانا | 3.8 | 694,011 | 614,183 | 79,829 | 88 |
| البرازيل | 654.6 | 53,454,103 | 41,229,420 | 12,224,683 | 77 |
| بروني دار السلام | 3.0 | 462,672 | 359,839 | 102,833 | 78 |
| بوركينا فاسو | 7.2 | 1,073,630 | 703,869 | 369,761 | 66 |
| بوروندي | 1.7 | 545,179 | 329,579 | 215,600 | 60 |
| كابو فيردي | 0.1 | 332,834 | 248,264 | 84,570 | 75 |
| كمبوديا | 7.8 | 1,470,000 | 1,280,708 | 189,291 | 87 |
| الكاميرون | 34.7 | 2,441,520 | 1,810,224 | 631,296 | 74 |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 0.0 | 45,000 | 45,000 | 0 | 100 |
| تشاد | 10.9 | 887,542 | 693,006 | 194,536 | 78 |
| شيلي | 83.5 | 5,835,924 | 5,154,296 | 681,629 | 88 |
| الصين | 11,451.3 | 458,759,231 | 417,275,052 | 41,484,178 | 91 |
| كولومبيا | 201.2 | 12,726,829 | 11,885,988 | 840,841 | 93 |
| جزر القمر | 0.1 | 309,653 | 159,653 | 150,000 | 52 |
| الكونغو | 7.1 | 692,030 | 317,180 | 374,850 | 46 |
| جزر كوك | 0.0 | 399,881 | 118,114 | 281,767 | 30 |
| كوستا ريكا | 24.2 | 2,142,204 | 1,534,320 | 607,884 | 72 |
| كوت ديفوار | 42.4 | 3,214,722 | 1,831,088 | 1,383,634 | 57 |
| كرواتيا | 6.1 | 801,942 | 801,942 | 0 | 100 |
| كوبا | 19.3 | 2,387,320 | 2,072,445 | 314,875 | 87 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية | 19.4 | 628,132 | 281,520 | 346,612 | 45 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9.4 | 832,524 | 569,668 | 262,856 | 68 |
| جيبوتي | 0.2 | 164,405 | 164,405 | 0 | 100 |
| دومينيكا | 0.1 | 164,500 | 143,600 | 20,900 | 87 |
| جمهورية الدومينيكان | 26.6 | 4,902,859 | 3,900,022 | 1,002,837 | 80 |
| إكوادور | 35.6 | 3,067,511 | 2,680,176 | 387,335 | 87 |
| مصر | 350.3 | 27,996,564 | 22,344,244 | 5,652,320 | 80 |
| السلفادور | 12.9 | 1,236,119 | 1,122,846 | 113,274 | 91 |
| غينيا الاستوائية | 0.9 | 278,267 | 278,180 | 87 | 100 |
| إريتريا | 0.7 | 429,559 | 384,854 | 44,705 | 90 |
| إسواتيني (مملكة) | 8.9 | 1,331,931 | 901,931 | 430,000 | 68 |
| أثيوبيا | 1.9 | 507,127 | 454,470 | 52,657 | 90 |
| فيجي | 2.0 | 602,758 | 358,072 | 244,686 | 59 |
| غابون | 20.4 | 870,641 | 547,362 | 323,280 | 63 |
| غامبيا | 1.1 | 686,599 | 345,623 | 340,975 | 50 |
| جورجيا | 3.8 | 921,778 | 665,732 | 256,046 | 72 |
| غانا | 53.7 | 2,325,355 | 1,908,221 | 417,134 | 82 |
| غرينادا | 0.5 | 481,289 | 229,197 | 252,092 | 48 |
| غواتيمالا | 7.0 | 911,628 | 628,811 | 282,817 | 69 |
| غينيا | 4.2 | 658,941 | 517,942 | 141,000 | 79 |
| غينيا بيساو | 1.9 | 532,349 | 255,849 | 276,500 | 48 |
| غيانا | 1.1 | 681,602 | 357,602 | 324,000 | 52 |
| هايتي | 0.4 | 116,291 | 116,291 | 0 | 100 |
| هندوراس | 12.2 | 1,160,962 | 915,576 | 245,386 | 79 |
| الهند | 1,237.1 | 75,924,866 | 56,969,562 | 18,955,304 | 75 |
| أندونيسيا | 275.1 | 20,366,731 | 14,732,255 | 5,634,476 | 72 |
| إيران (جمهورية - الإسلامية) | 315.9 | 19,165,187 | 15,939,921 | 3,225,266 | 83 |
| العراق | 22.0 | 2,051,270 | 1,273,906 | 777,364 | 62 |
| جامايكا | 11.8 | 1,036,797 | 667,133 | 369,664 | 64 |
| الأردن | 72.9 | 7,178,298 | 5,999,007 | 1,179,290 | 84 |
| كينيا | 14.1 | 1,973,000 | 1,401,355 | 571,645 | 71 |
| كيريباس | 0.0 | 500,100 | 105,479 | 394,621 | 21 |
| الكويت | 322.7 | 11,637,046 | 9,749,029 | 1,888,017 | 84 |
| قيرغيزستان | 3.3 | 799,488 | 799,488 | 0 | 100 |
| جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية | 1.5 | 683,925 | 424,793 | 259,132 | 62 |
| لبنان | 73.6 | 7,113,759 | 6,542,060 | 571,699 | 92 |
| ليسوتو | 0.5 | 711,300 | 415,313 | 295,987 | 58 |
| ليبيريا | 3.7 | 666,595 | 392,650 | 273,945 | 59 |
| ليبيا | 37.6 | 2,124,790 | 1,309,070 | 815,720 | 62 |
| مدغشقر | 12.8 | 865,923 | 647,175 | 218,747 | 75 |
| ملاوي | 7.3 | 983,487 | 793,768 | 189,719 | 81 |
| ماليزيا | 338.8 | 21,268,112 | 15,327,487 | 5,940,625 | 72 |
| ملديف | 0.6 | 1,081,613 | 1,081,613 | 0 | 100 |
| مالي | 5.2 | 542,523 | 514,523 | 28,000 | 95 |
| جزر مارشال | 0.2 | 316,430 | 116,553 | 199,876 | 37 |
| موريتانيا | 4.4 | 521,595 | 255,541 | 266,054 | 49 |
| موريشيوس | 3.1 | 902,500 | 583,475 | 319,025 | 65 |
| المكسيك | 704.4 | 33,240,259 | 27,396,328 | 5,843,931 | 82 |
| ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) | 0.2 | 562,458 | 155,974 | 406,484 | 28 |
| منغوليا | 1.1 | 835,769 | 454,069 | 381,700 | 54 |
| الجبل الأسود | 0.8 | 969,593 | 651,961 | 317,632 | 67 |
| المغرب | 35.6 | 2,299,926 | 1,589,954 | 709,972 | 69 |
| موزامبيق | 3.9 | 702,144 | 319,599 | 382,545 | 46 |
| ميانمار | 0.4 | 174,040 | 174,040 | 0 | 100 |
| ناميبيا | 8.2 | 930,000 | 724,441 | 205,559 | 78 |
| ناورو | 0.0 | 214,804 | 67,648 | 147,156 | 31 |
| نيبال | 1.2 | 592,854 | 278,965 | 313,889 | 47 |
| نيكاراغوا | 5.2 | 723,572 | 582,279 | 141,292 | 80 |
| النيجر | 10.8 | 910,340 | 669,448 | 240,892 | 74 |
| نيجيريا | 264.1 | 15,347,246 | 10,942,579 | 4,404,667 | 71 |
| نيوي | 0.0 | 180,659 | 71,459 | 109,200 | 40 |
| مقدونيا الشمالية | 2.6 | 1,438,851 | 1,231,236 | 207,615 | 86 |
| عُمان | 24.1 | 1,636,375 | 1,237,648 | 398,727 | 76 |
| باكستان | 193.5 | 14,730,023 | 10,995,376 | 3,734,647 | 75 |
| بالاو | 0.2 | 419,500 | 134,000 | 285,500 | 32 |
| بنما | 19.7 | 1,715,241 | 1,298,738 | 416,503 | 76 |
| بابوا غينيا الجديدة | 3.4 | 1,125,000 | 1,047,606 | 77,394 | 93 |
| باراغواي | 13.5 | 1,393,157 | 812,126 | 581,031 | 58 |
| بيرو | 32.9 | 1,794,534 | 1,109,839 | 684,695 | 62 |
| الفلبين | 91.1 | 5,965,242 | 3,315,859 | 2,649,382 | 56 |
| قطر | 23.9 | 1,635,441 | 1,253,662 | 381,779 | 77 |
| جمهورية مولدوفا | 0.9 | 561,606 | 342,871 | 218,735 | 61 |
| رواندا | 3.1 | 736,455 | 417,874 | 318,581 | 57 |
| سانت كيتس ونيفيس | 0.3 | 164,442 | 164,442 | 0 | 100 |
| سانت لوسيا | 0.8 | 713,393 | 275,604 | 437,789 | 39 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.2 | 521,951 | 350,995 | 170,956 | 67 |
| ساموا | 0.2 | 532,950 | 200,586 | 332,364 | 38 |
| ساو تومي وبرينسيبي | 0.1 | 154,727 | 154,727 | 0 | 100 |
| المملكة العربية السعودية | 551.0 | 13,111,757 | 7,172,831 | 5,938,926 | 55 |
| السنغال | 3.6 | 872,663 | 729,036 | 143,627 | 84 |
| صربيا | 7.9 | 1,225,790 | 1,061,034 | 164,756 | 87 |
| سيشيل | 1.4 | 640,000 | 410,923 | 229,077 | 64 |
| سيراليون | 1.2 | 718,530 | 413,767 | 304,763 | 58 |
| جزر سليمان | 1.8 | 710,004 | 254,950 | 455,054 | 36 |
| الصومال | 7.6 | 991,712 | 377,405 | 614,306 | 38 |
| جنوب أفريقيا | 243.1 | 9,481,572 | 6,911,984 | 2,569,588 | 73 |
| جنوب السودان | 0.5 | 140,500 | 90,500 | 50,000 | 64 |
| سري لانكا | 16.2 | 1,548,741 | 813,493 | 735,248 | 53 |
| السودان | 49.0 | 4,330,964 | 2,713,221 | 1,617,744 | 63 |
| سورينام | 1.3 | 425,459 | 175,859 | 249,600 | 41 |
| الجمهورية العربية السورية | 44.8 | 4,316,733 | 1,879,381 | 2,437,352 | 44 |
| تايلند | 284.5 | 20,540,540 | 18,726,545 | 1,813,995 | 91 |
| تيمور - ليشتي | 1.2 | 672,670 | 492,592 | 180,078 | 73 |
| توغو | 13.5 | 952,823 | 729,779 | 223,044 | 77 |
| تونغا | 0.1 | 491,659 | 195,850 | 295,809 | 40 |
| ترينيداد وتوباغو | 31.2 | 2,596,444 | 1,987,682 | 608,762 | 77 |
| تونس | 29.7 | 2,284,799 | 1,743,366 | 541,433 | 76 |
| تركيا | 564.4 | 13,264,790 | 11,826,389 | 1,438,401 | 89 |
| تركمانستان | 4.6 | 916,112 | 879,241 | 36,872 | 96 |
| توفالو | 0.1 | 246,969 | 96,564 | 150,405 | 39 |
| أوغندا | 0.0 | 521,875 | 266,823 | 255,052 | 51 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة | 1.1 | 462,271 | 391,870 | 70,401 | 85 |
| أوروغواي | 22.7 | 2,281,080 | 1,505,045 | 776,035 | 66 |
| فانواتو | 0.3 | 613,850 | 183,741 | 430,109 | 30 |
| فنزويلا (جمهورية - البوليفارية) | 76.0 | 3,220,110 | 2,980,697 | 239,413 | 93 |
| فييت نام | 317.3 | 17,449,332 | 14,144,703 | 3,304,629 | 81 |
| زامبيا | 3.4 | 821,956 | 442,483 | 379,473 | 54 |
| زمبابوي | 18.0 | 1,751,318 | 1,453,923 | 297,395 | 83 |
| المنطقة: آسيا والمحيط الهادئ | 0.0 | 2,147,298 | 743,231 | 1,404,066 | 35 |
| المجموع | 20,026.0 | 1,021,123,963 | 843,190,015 | 177,933,949 | 83 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

قدمت الوكالات التالية تقارير مرحلية: أستراليا، والنمسا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وإسبانيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والبنك الدولي (الوثائق من UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 إلى UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16).

طلبت اللجنة التنفيذية تزويد أعضائها بمعلومات مفصلة لكل مشروع على حدة، مع توفير نسخة مطبوعة عند الطلب (المقرر 19/23). وتتوفر قاعدة بيانات التقرير المرحلي المجمع على البوابة الإلكترونية للاجتماع السابع والتسعين على الموقع الشبكي للصندوق المتعدد الأطراف، باستخدام برنامج جداول بيانات مايكروسوفت إكسل Microsoft Excel.

في اجتماعها السابع والسبعين، قبلت اللجنة التنفيذية، مع التقدير، المساهمات الإضافية التي أعلنها 17 طرفاً من الأطراف غير العاملة بالمادة 5 لتهيئة البدء السريع  في تنفيذ تعديل كيغالي، مشيرةً إلى أن هذا التمويل يُقدم لمرة واحدة ولن يحل محل مساهمات الجهات المانحة. والدول المساهمة هي أستراليا، وكندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولوكسمبورغ، وهولندا، ونيوزيلندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية.

تمشياً مع المقرر 84/12(أ)(4)، تم تضمين قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين.

باستثناء تلك التي تم أخذها في الاعتبار في وثائق مقترحات المشروع ذات الصلة أو بموجب التقارير المتعلقة بالمشروعات التي لديها متطلبات إبلاغ  محددة (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 وUNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18).

المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم المحرز النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات الواردة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقارير المرحلية.

طلبت اللجنة التنفيذية إلى الأمانة أن تقدم، في التقرير المرحلي المجمع حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2024، تقريراً نهائياً عن إنجازات المشروعات الاستثمار الستة الممولة باستخدام التبرعات الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

يتم التعبير عن كمية المواد المستنفدة للأوزون المزالة بالطن من قدرات استنفاد الأوزون، بينما يتم التعبير عن كمية المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة بالطن المتري والطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

بما يشمل 8,705 أطنان مترية من المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية. بينما لم يتم تضمين تقييم فعالية التكلفة بمكافئ ثاني أكسيد الكربون نظراً للعد المحدود من المشروعات المعتمدة.

تُعزى القيمة الأعلى لفعالية التكلفة للمشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم قدرات استنفاد الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بل إلى وسائل تحديد الإزالة التي تستعملها الوكالات أيضاً. وتبلغ فعالية التكلفة للاتفاقات المتعددة السنوات لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  56.53 دولاراً أمريكياً/كغم من قدرة استنفاد الأوزون، وللمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 23.93 دولاراً أمريكياً/كغم من قدرة استنفاد الأوزون، وللمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4.16 دولارات أمريكية/كيلوغرام من قدرة استنفاد الأوزون.

المشروعات المعتمدة على مدى 18 شهراً مع صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تُنجز بعد 12 شهراً من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (المقرر 22/61). ووفقًا للمقرر 84/45(ج)، تخضع مكونات الاتفاقات المتعددة السنوات لإجراءات الإلغاء.

طلبت اللجنة التنفيذية من الوكالات الثنائية والمنفذة أن تقدم تقريرًا موجزًا عن النتائج الرئيسية لتعميم مراعاة المنظور الجنساني التي تم تحقيقها كجزء من تقاريرها المرحلية السنوية، حتى عام 2023، على أساس المعلومات المتاحة لها (المقرر 90/48 (د)).

1 تعرض البيانات وفقًا للسنة التي اعتمدت فيها اللجنة التنفيذية المشروع. وتتعامل مع جميع الاعتمادات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (أي يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل باتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قُطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: نسبة المشروعات المنجزة، وأطنان قدرات استنفاد الأوزون/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون التي تمت إزالتها، ونسبة الأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من المصروفات: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.

2 تم تعريف المشروعات/ الأنشطة المنجزة في المقررين 17/22 و19/23 على أنها المشروعات التي تم التكليف بها والتي تمت فيها إزالة المواد المستنفدة للأوزون. وهناك مقرر آخر (المقرر 28/2) يوسع التعريف لكي يشمل الحالات التي لا يوجد فيها دليل على استخدام المواد الكلوروفلوروكربونية في القطاعات المشمولة، حيث يتم إنتاج منتج بديل (و/أو بدأ الإنتاج)، وحيث يتم تدمير/ تفكيك/ التخلي عن المعدات التي تستخدم المواد الكلوروفلوروكربونية فيما يتعلق بالمواد المستنفدة للأوزون. وتعتبر أنشطة برنامج العمل دون إزالة المواد المستنفدة للأوزون مكتملة عند انتهاء النشاط (على سبيل المثال، بالنسبة لحلقة العمل، عند إجرائها). وتم تطبيق هذا التعريف على المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

3 يرجع السبب في عدم صرف 100 في المئة من الأموال للمشروعات المنجزة إلى أن الأمر قد يستغرق من ستة أشهر إلى سنة للانتهاء من السجلات المحاسبية.