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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال، من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020*

مقترح مشروع: ألبانيا

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات وتوصية الأمانة بشأن مقترحَي المشروع التّاليَين:

الإزالة:
	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	اليونيدو واليونيب

	· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)
	اليونيدو واليونيب








*  بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)
ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ألبانيا
	تدابير الرقابة 
	الاجتماع الذي تمت فيه الموافقة 
	
	الوكالة 
	(أولا) عنوان المشروع 

	35 في المائة بحلول 2020 
	الرابع والستون 
	
	اليونيب واليونيدو (رئيسية) 
	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى) 

	
	
	
	

	3.88 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	السنة: 2018 
	
	
	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى) 

	السنة: 2019 
	
	
	
	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 

	إجمالي استهلاك القطاع 
	الاستخدامات 
المعملية 
	عامل 
تصنيع 
	المذيبات 
	التبريد 
	مكافحة الحريق 
	الرغاوي 
	الإيروصولات 
	كيميائي 

	
	 
	
	
	الخدمة 
	التصنيع 
	  

	 3.41
	 
	 
	 
	3.41
	 
	 
	 
	 
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 

	
	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 

	6.0
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 
	6.0
	خط الأساس للفترة 2009-2010 

	
	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 

	3.9
	المتبقي: 
	2.1
	موافق عليه بالفعل:  

	2020
	(خامسا) خطة الأعمال 

	0.06
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	اليونيب

	9 605
	التمويل (دولار أمريكي) 
	

	0.15
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	اليونيدو

	25 070
	التمويل (دولار أمريكي) 
	


	المجموع  
	 2020
	 2019
	 2018
	 2017
	 2016
	 2015
	 2014
	 2013
	 2012
	 2011
	(سادسا) بيانات المشروع  

	 لا ينطبق
	3.9 
	5.4 
	5.4 
	5.4 
	5.4 
	5.4 
	6.0 
	6.0 
	لا ينطبق  
	لا ينطبق  
	حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال   

	 لا ينطبق
	3.9 
	5.4
	5.4 
	5.4 
	5.4 
	5.4
	6.0 
	6.0 
	لا ينطبق  
	لا ينطبق  
	الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  

	85 000
	8 500
	0
	8 500
	0
	0
	23 000
	0
	20 000
	0
	25 000
	تكاليف المشروع  
	اليونيب




	التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)  

	11 050
	1 105
	0
	1 105
	0
	0
	2 990
	0
	2 600
	0
	3 250
	تكاليف الدعم  
	
	

	230 000 
	23 000 
	0 
	30 000 
	0 
	0 
	40 000 
	0 
	92 000 
	0 
	45 000 
	تكاليف المشروع  
	اليونيدو  
	

	20 700 
	2 070 
	0 
	2 700 
	0 
	0 
	3 600 
	0 
	8 280 
	0 
	4 050 
	تكاليف الدعم  
	
	

	283 500 
	0 
	0 
	38 500 
	0 
	0 
	63 000 
	0 
	112 000 
	0 
	70 000 
	تكاليف المشروع  
	المبالغ التي وافقت عليھا اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)  

	28 575 
	0 
	0 
	3 805 
	0 
	0 
	6 590 
	0
	10 880 
	0 
	7 300 
	تكاليف الدعم  
	

	31 500
	31 500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	تكاليف المشروع  
	إجمالي التمويل المطلوب في ھذا الاجتماع (دولار أمريكي)  

	3 175
	3 175 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	تكاليف الدعم  
	


	موافقة شمولية 
	توصية الأمانة: 


وصف المشروع

1- بالنيابة عن حكومة ألبانيا قدّمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرھا 34 675 دولاراً أمريكياً، مؤلفة من  23 000 دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة وقدرھا  2 070 دولاراً أمريكياً ليونيدو، و8 500 دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة البالغة 1 105 دولار أمريكي ليونيب[footnoteRef:1]. وتضمّن الطلب المقدم أيضاً تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية وتقرير التحقق من استهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2017 إلى 2019 وخطة تنفيذ الشرائح للفترة2020-2021.      [1:    وفقاً للخطاب تاريخ 6 شباط/فبراير 2020 من وزارة السياحة والبيئة ﻓﻲ ألبانيا ﺇﻟﻰ اليونيدو.] 

التقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   
2- أبلغت حكومة ألبانيا، بموجب تقرير التنفيذ للبرنامج القطري، عن استهلاك يبلغ 3.41 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019، وهو استهلاك دون خط الأساس للامتثال بـ 43 في المائة. ويبين الجدول 1 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015-2019. 

الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في ألبانيا (بيانات المادة 7 للفترة 2015-2019)  
	خط الأساس
	2019*
	2018
	2017
	2016
	2015
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية   

	
	
	
	
	
	
	طن متري 

	102.3
	61.98
	70.58
	54.35
	67.97
	46.97
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22

	0.6
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	الهيدروكلوروفلوروكربون-124

	4.6
	0
	0
	0.00
	0.00
	0.00
	الهيدروكلوروفلوروكربون-142b

	107.4
	61.98
	70.58
	54.35
	67.97
	46.97
	المجموع (طن متري)

	
	
	
	
	
	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون 

	5.70
	3.41
	3.88
	2.99
	3.74
	2.58
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22

	0.01
	0
	0
	0
	0.00
	0.00
	الهيدروكلوروفلوروكربون-124

	0.30
	0
	0
	0
	0.00
	0.00
	الهيدروكلوروفلوروكربون-142b

	6.00
	3.41
	3.88
	2.99
	3.74
	2.58
	المجموع (طن من قدرات استنفاد الأوزون)


*بيانات البرنامج القطري
3- تقلبت نسبة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة المذكورة مع اتجاه تنازلي بشكل عام. أدت الأزمتان الاقتصاديتان في 2014 و2015 إلى انخفاض نسبة الاستهلاك بشكل خاص سنة 2015. كذلك انخفضت نسبة الاستهلاك بفضل تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لا سيما إنفاذ نظام منح التراخيص وتحديد الحصص والحظر المطبق منذ 2011 و2018 على التوالي على واردات الأجهزة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستعملة والجديدة وبرامج التدريب وأنشطة المساعدة الفنية. علاوة على ذلك، تم إدخال أجهزة التبريد وتكييف الهواء غير القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى السوق المحلية.

تقريرعن  تنفيذ البرنامج القطري  
4- أبلغت حكومة ألبانيا عن البيانات القطاعية لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري لعام 2018 وقد كانت متسقة مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.
تقرير التحقق
5- أكّد تقرير التحقق أن الحكومة تنفّذ نظاماً لمنح ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ واردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وأن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلّغ عنه بمقتضى المادة 7 من بروتوكول مونتريال للفترة 2017 إلى 2018 كان صحيحاً (على النحو المبيّن في الجدول 1 أعلاه)؛ وأن ألبانيا امتثلت كل الامتثال لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية للفترة 2017 إلى 2019. ويوصي تقرير التحقق بتعزيز التعاون بين متاجر الخدمة بشأن مخطط الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص، كما يوصي بمتابعة تدريب الفنيين والمسؤولين عن إنفاذ القوانين. وقد أكّدت اليونيدو تنفيذ هذه التوصيات في الشريحة الخامسة.

التقرير المرحلي من تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
السياسة الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون والإطار القانوني
6- لا يزال نظام منح ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺼﺺ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية شغالًا منذ سنة 2013. تصدر وزارة السياحة والبيئة التي بموجبها تم تأسيس وحدة الأوزون الوطنية ﺗﺼﺎﺭﻳﺢ استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتحدد الحصص للمستوردين وترصد عمليات استيراد المواد المستنفدة للأوزون بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك. علاوة على ذلك، ألزمت ألبانيا المستوردين والمصدرين بالإبلاغ الإجباري وفرضت الضرائب البيئية على استيراد المواد المستنفدة للأوزون والأجهزة المحتوية على مواد مستنفدة للأوزون. دخل الحظر المفروض على استيراد الأجهزة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز التنفيذ سنة 2011 كما دخل الحظر المفروض على استيراد الأجهزة الجديدة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز التنفيذ سنة 2018.
7- سنة 2019، تم اعتماد لائحة تنظم المواد المستنفدة للأوزون المنقحة بموجب القرار رقم 10 الصادر عن مجلس الوزراء بهدف المواءمة التامة مع تشريعات الاتحاد الأوروبي في ما يخص تنظيم استيراد واستخدام وتجارة المواد المستنفدة للأوزون وتحديث شروط التبليغ عن المواد المستنفدة للأوزون وتوفير التدريب المناسب والشهادات للمستخدمين النهائيين. كما أضافت اللائحة إجراءات قانونية تحظر إتلاف المواد المستنفدة للأوزون وحسنت شروط وضع البطاقات التعريفية على واردات المواد المستنفدة للأوزون. وتم اعتماد صكين قانونين إضافيين بشأن تحديد الحصص والإجراء الخاص بتعليق/إلغاء تصاريح الإستيراد، ومن المتوقع أن يتم اعتماد ثلاثة صكوك قانونية أخرى في تموز/يولية 2020 بشأن ضبط تسرب الغازات المبردة واستخدام المواد المستنفدة للأوزون والإبلاغ عن البيانات وتدريب الفنيين والمستخدمين النهائيين ومنحهم الشهادات.
8- صدقت ألبانيا على تعديل كيغالي سنة 2018. يعمل البلد حاليا من أجل إدراج ضبط المواد الهيدروفلوروكربونية في نظام منح التصاريح وتحديد الحصص.
قطاع خدمة التبريد
9- تم تنفيذ الأنشطة التالية:

(1) تم تنظيم ورشتَي عمل وتدريب 36 فنيا حازوا على شهادات وشملت الورشتان مواضيع كإستخدام غازات التبريد البديلة وكفاءة الطاقة في سياق بروتوكول مونتريال ومعايير السلامة وإدارة المخاطر والشروط والأساليب المعيارية لضبط التسرب؛
(2) تم إجراء دراسة حول ضبط التسرب حددت الإجراءات التالية من أجل تقليص التسرب وتحسين احتواء غازات التبريد: الفحوصات المتكررة والتصليح الفوري واسترداد غازات التبريد وإعتماد معايير السلامة والتدريب والتوعية. سيتم تعميم توصيات الدراسة على الفنيين ومشاغل الخدمة خلال الشريحة الخامسة؛
(3) أصبحت شبكة استرداد وإعادة تدوير واستخدام غازات التبريد شغالة وقد أعيد استخدام إجمالي 6.9 طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في 2018 و12 طنًا متريًا منه سنة 2019.

وحدة تنفيذ المشروع والرصد
10- إنّ وحدة الأوزون الوطنية هي المسؤولة عن إدارة المشروع والرصد وإعداد التقارير المرحلية؛ تم توظيف استشاريين وطنيين لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية في رصد إنفاذ القوانين وتقييم التقدم المحرز على صعيد وضع نظام إصدار الشهادات والمساعدة في التحقق من الاستهلاك. كما تم تنظيم أنشطة توعية بهدف نشر المعلومات المتعلقة بالبدائل الخالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بلغت النفقات التراكمية لوحدة التنفيذ والرصد 35 000 دولار أمريكي منذ الشريحة الأولى حتى الشريحة الرابعة، وأتى البيان التفصيلي على النحو الآتي: 27 462 دولاراً أمريكياً لمصروفات الموظفين والاستشاريين و7 538 دولاراً أمريكياً لنفقات السفر.

مستوى صرف الأموال  
11- بتاريخ شباط/فبراير 2020، من أصل مبلغ 283 500 دولار أمريكي تمت الموافقة عليه حتى الآن، تم صرف  281 434 دولاراً أمريكياً (207 000 دولار أمريكي لليونيدو و76 500 دولار أمريكي لليونيب) على النحو المبين في الجدول 2. وسيتمّ صرف الرصيد البالغ 2 066 دولاراً أمريكياً في العام 2020.

الجدول 2. التقرير الماليّ عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا (دولار أمريكي)  
	الشريحة 
	اليونيدو
	اليونيب
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	الأولى
	الأموال الموافق عليها
	45 000
	25 000
	70 000
	99

	
	الأموال التي تم صرفها
	44 011
	24 954
	68 965
	

	الثانية
	الأموال الموافق عليها
	92 000
	20 000
	112 000
	100

	
	الأموال التي تم صرفها
	92 000
	20 000
	112 000
	

	الثالثة
	الأموال الموافق عليها
	40 000
	23 000
	63 000
	98

	
	الأموال التي تم صرفها
	39 969
	22 000
	61 969
	

	الرابعة
	الأموال الموافق عليها
	30 000
	8 500
	38 500
	100

	
	الأموال التي تم صرفها
	30 000
	8 500
	38 500
	

	المجموع
	الأموال الموافق عليها
	207 000
	76 500
	283 500
	99

	
	الأموال التي تم صرفها
	205 980
	75 454
	281 434
	



خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
12- سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين حزيران/يونيه 2020 وكانون الأول/ديسمبر 2021:
(1) متابعة عملية اعتماد الصكوك القانونية الخاصة بضبط التسرب والإبلاغ عن البيانات بشأن المواد المستنفدة للأوزون والأجهزة القائمة عليها وإجراءات التدريب والتقييم وإصدار الشهادات لفنيي الخدمة؛ وتحديث التشريعات الخاصة بمشاركة القطاع الخاص في إصدار الشهادات وبالاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص (اليونيدو) (5 000 دولار أمريكي)؛

(2)  إدراج شروط حيازة الشهادة في المواد المستخدمة لتدريب فنيي الخدمة؛ إنشاء نسق بيانات لتسجيل مشاغل الخدمة التي تراعي المنظور الجنساني[footnoteRef:2] وتعميم نسق البيانات على عدد محدود من المشاغل على أساس تجريبي (اليونيدو) (10 000 دولار أمريكي)؛ [2:  تماشيًا مع القرار 84/92(د) الذي طلب من الوكالات الثنائية والمنفذة تطبيق السياسة التنفيذية بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني طوال دورة المشروع.] 


(3)  تحديث مواد التدريب وتدريب 30 فني خدمة على ممارسة الخدمة الجيدة واحتواء غازات التبريد، بما في ذلك ممارسات تخص ضبط التسرب وشروط حيازة الشهادة والبدائل الخالية من المواد ﺍﻟﻬﻴﺪﺭﻭﻛﻠﻮﺭﻭﻓﻠﻮﺭﻭﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ وكفاءة الطاقة ومعايير السلامة وإدارة المخاطر؛ ودعم هيئات الجمارك على إدراج مسائل مرتبطة بالمواد المستنفدة للأوزون في المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب العادي والإلزامي لموظفي الجمارك (اليونيب) (8 500 دولار أمريكي)؛

(4)  إدراة المشروع والرصد وإعداد التقرير المرحلي:  سيتم توظيف استشاريين لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية على متابعة الجانبَين القانوني والفني للأنشطة؛ تنفيذ الأنشطة المخطط لها؛ التنسيق مع أصحاب المصلحة بشأن الإجراءات التي تتخذها وحدة الأوزون الوطنية؛ جمع المعلومات من أجل إعداد التقرير (اليونيدو)   (8 000 دولار أمريكي (6 000 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين و2 000 دولار أمريكي لنفقات السفر)).




UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/19


UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/19



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
6
7

	
تعليقات وتوصية الأمانة 
التعليقات
التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
الإطار القانوني
13- أصدرت حكومة ألبانيا بالفعل الحصص الخاصة بها لواردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 وفقا للأهداف المحددة في بروتوكول مونتريال.
14- لم تلاحظ الأمانة أيّ تقدم من ناحية إدراج التدريب الجمركي في المناهج الدراسية الخاصة بالتدريب العادي والإلزامي لموظفي الجمارك، على النحو الذي تمت مناقشته عند الموافقة على الشريحة الرابعة واستفسرت عما إذا كان بالإمكان تخصيص ميزانية لهذا النشاط. أوضحت اليونيدو أنّ وحدة الأوزون الوطنية لا تزال تعمل على هذه المسألة مع الجمارك، فهي تتعاون على نحو وثيق مع إدارة الجمارك التي عيّنت منسقًا معنيًّا بالمسائل المتعلقة بضبط المواد المستنفدة للأوزون. ستشارك إدارة الجمارك في إعداد وتوفير التدريب الجمركي وفي تحديث المواد والمناهج التدريبية؛ بالتالي، لا تدعو الحاجة إلى تخصيص ميزانية لإنجاز هذه المهمة. 

قطاع خدمة التبريد
15- اتبعت خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  في ألبانيا المسار المتبَع في بلدان أخرى من المنطقة، لا سيما بلدان الاتحاد الأوروبي. تمثل المواد الهيدروفلوروكربونية التكنولوجيا الرئيسة البديلة المتوفرة حاليا لاستبدال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. اعتمدت الحكومة إجراءات تنظيمية لضبط تسرب وانبعاث المواد المستنفدة للأوزون وحسنت الإجراءات الخاصة باسترداد المواد المستنفدة للأوزون والتخلص من غازات التبريد العادمة وركزت على الأنشطة المتعلقة بضبط التسرب واسترداد وإعادة تدوير واستخلاص غازات التبريد من أجل خفض الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفرت الدراسة التي تم إجراؤها حول ضبط التسرب في مشاغل الخدمة سلسلة من الإجراءات التي تم تعميمها على فنيي الخدمة؛ وشملت هذه الإجراءات على سبيل الذكر لا الحصر إجراء فحوصات التسرب المتكررة بناء على شحنة غاز التبريد، والتصليح الفوري للتسربات واسترداد غازات التبريد المستنفدة للأوزون عند صيانة الأجهزة والاحتفاظ بسجلات تتضمن الفحصوات وعمليات التصليح التي تم إجراءها على الأجهزة.
16- في ما يتعلق بالتقدم المحرز من حيث إنشاء مخطط منح الشهادات للفنيين، أوضحت اليونيدو أنّه تم تحديد كافة الشروط الخاصة بتدريب الفنيين وحيازتهم الشهادات، كما تمت صياغة مشروع الصك القانوني الداعم لمنح الشهادات للفنيين وهو حاليا مطروح للموافقة الأخيرة عليه. من المتوقع بدء العمل بالمخطط بحلول نهاية العام 2020.

استدامة خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية  
17- تم توفير التدريب والأجهزة والأدوات الأساسية للفنيين من أجل تسهيل ممارسات الخدمة الجيدة واسترداد غازات التبريد وإعادة استخدامها بهدف خفض الطلب على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. إنّ شبكة استرداد وإعادة استخدام غازات التبريد شغالة وقد كمّلت غازات التبريد المعاد استخدامها واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. يتم العمل على وضع نظام منح الشهادات للفنيين بهدف ضمان الاستدامة الطويلة الأمد للجهود المبذولة من أجل بناء قدرات فنيي الخدمة. علاوة على ذلك، يتم إدراج تدريب موظفي الجمارك على المسائل المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون في التدريب الجمركي العادي. تسعى كافة الجهود السالفة البيان إلى ضمان استدامة خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد.
الخلاصة
18- تقوم الحكومة بتنفيذ نظام منح التصاريح وتحديد الحصص الخاص بها لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما سيسمح بتقليص استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للجدول الزمني الخاص بالإزالة المحدد في بروتوكول مونتريال؛ وكان الاستهلاك في العام 2019 أقل بالفعل بـ37 في المائة من الأهداف المحددة في بروتوكول مونتريال وفي الاتفاق مع اللجنة التنفيذية. يتم إحراز تقدم في الأنشطة الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. إن عملية تسجيل مشاغل الخدمة المقترحة بموجب الشريحة الخامسة ستراعي المنظور الجنساني. تم صرف كافة الأموال الموافق عليها للشريحة الرابعة وبلغ مستوى صرف الأموال للمرحلة الأولى نسبة 99 في المائة من الأموال الموافق عليها حتى الآن. سيضمن كلّ من التقدم المحرَز حتى تاريخه والأنشطة المخطط تنفيذها بموجب الشريحة الخامسة الاستدامة الطويلة الأمد للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وسوف يكمل البلد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا للاتفاق المعقود مع اللجنة التنفيذية وهو يقدم المرحلة الثانية في الاجتماع الحالي.

التوصية
19- توصي أمانة الصندوق بأن تأخذ اللجنة التنفيذية علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا؛ كما توصي أيضا بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من الخطة لألبانيا، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2020-2021 المقابلة لها، على مستوى التمويل المبيّن في الجدول أدناه.   

	الوكالة المنفذة
	تكاليف الدعم  (دولار أمريكي)
	تمويل المشروع  (دولار أمريكي)
	عنوان المشروع
	 

	اليونيدو
	2 070
	23 000
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) 
	(أ) 

	اليونيب
	1 105
	8 500
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	(ب)





	ورقة تقييم المشروع – مشروعات متعددة السنوات
ألبانيا

	الوكالة 
	(أولا) عنوان المشروع 

	اليونيب واليونيدو (رئيسية) 
	خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) 

	
	
	
	 
	

	3.88 (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	السنة: 2018 
	
	
	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة الأولى) 

	لسنة: 2019 
	
	
	
	(ثالثا) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 

	إجمالي استهلاك القطاع 
	الاستخدامات 
المعملية 
	عامل 
تصنيع 
	المذيبات 
	التبريد 
	مكافحة الحريق 
	الرغاوي 
	الإيروصولات 
	كيميائي 

	
	 
	
	
	الخدمة 
	التصنيع 
	  

	 3.41
	 
	 
	 
	3.41
	 
	 
	 
	 
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22 

	
	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 

	6.0
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة 
	6.0
	خط الأساس للفترة 2009-2010 

	
	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 

	3.9
	المتبقي: 
	2.1
	موافق عليه بالفعل:  

	المجموع
	ما بعد 2022
	2022
	2021
	2020
	(خامسا) خطة الأعمال 

	2.01
	0.21
	1.00
	0
	0.80
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	اليونيدو

	165 045
	31 000
	68 000
	0
	66 045
	التمويل (دولار أمريكي) 
	

	1.05
	0.84
	0
	0
	0.21
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون) 
	اليونيب

	159 354
	127 402
	0
	0
	31 952
	التمويل (دولار أمريكي) 
	


	المجموع  
	 2025
	 2024
	 2023
	 2022
	 2021
	 2020
	(سادسا) بيانات المشروع  

	لا ينطبق
	1.95
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	حدود الاستھلاك في بروتوكول مونتريال   

	لا ينطبق
	1.95
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	الحد الأقصى للاستھلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)  

	204 500
	32 250
	0
	0
	81 250
	0
	88 000
	تكاليف المشروع  
	اليونيدو
	تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)

	18 406
	3 173
	0
	0
	7 313
	0
	7 920
	تكاليف الدعم  
	
	

	88 000
	9 000
	0
	0
	39 500
	0
	39 500
	تكاليف المشروع  
	اليونيب  
	

	11 440
	1 170
	0
	0
	5 135
	0
	5 135
	تكاليف الدعم  
	
	

	292 500
	44 250
	0
	0
	120 750
	0
	127 500
	إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)

	29 846
	  4 343
	 0
 
	0 
	12 448
	  0
	 13 055
 
	إجمالي تكاليف المشروع المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)

	322 346
	48 593
	0
	0
	133 198
	0
	140 555
	إجمالي الأموال المطلوبة من حيث المبدأ (دولار أمريكي)


	(سابعا) طلب تمويل الشريحة الأولى (2020)

	الوكالة
	الأموال المطلوبة (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)

	اليونيدو
	88 000
	7 920

	اليونيب
	39 500
	5 135

	التمويل المطلوب:
	الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2020) على النحو المبين أعلاه


	توصية الأمانة:
	يتم النظر فيها بشكل فردي



وصف المشروع

20- بالنيابة عن حكومة ألبانيا قدّمت يونيدو، بصفتھا الوكالة المنفذة الرئيسية، طلباً لتمويل المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدرھ 322 346 دولاراً أمريكياً، مؤلف من  204 500 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرھا  18 406 دولار أمريكي ليونيدو، و88 000 دولار أمريكي زائد 11 440 دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة ليونيب، كما هو مقدَّم أصلاً[footnoteRef:3]. سيسمح تنفيذ المرحلة الثانية بإزالة 1.95 طن من قدرات استفاد الأوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون-22 وسيساعد ألبانيا على تحقيق هدف الخفض بنسبة 67.5 في المائة بحلول العام 2025. [3:  وفقاً للخطاب تاريخ 6 شباط/فبراير 2020 من وزارة السياحة والبيئة ﻓﻲ ألبانيا ﺇﻟﻰ اليونيدو.] 

21- يبلغ التمويل المطلوب خلال الاجتماع الخامس والثمانين من أجل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية 160 175 دولارًا أمريكيًا، ويتألف من 106 000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرھا 9 540 دولارًا أمريكيًا ليونيدو، و39 500 دولار أمريكي زائد5 135 دولارًا أمريكيًا لتكاليف دعم الوكالة ليونيب، كما هو مقدَّم أصلاً.
حالة تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
22- تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية خلال الاجتماع الرابع والستين[footnoteRef:4] من أجل التوصل لخفض بنسبة 35 بالمئة من خط الأساس بحلول العام 2020 بمستوى تمويل إجمالي قدره 315 000 دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة قدرھا 31 750 دولاراً أمريكياً، بغية إزالة 2.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة فحسب. تمت الموافقة على أربع شرائح من أصل الخمسة المخطط لها في المرحلة الأولى؛ وتم تقديم الشريحة الخامسة إلى الاجتماع الخامس والثمانين. تتضمن الفقرات 1 إلى 19 من هذا المستند عرضًا عن التقدم المحرَز في تنفيذ المرحلة الأولى، بما في ذلك تحليل لاستهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية والتقارير المرحلية والمالية الخاصة بالتنفيذ وطلب تمويل الشريحة الخامسة والأخيرة المقدَّم إلى الاجتماع الحالي. [4:   UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/23.] 

المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية
الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في ألبانيا
23- بعد استنزال 2.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المنسوبة إلى المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، يبلغ الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل 3.9 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الھيدروكلوروفلوروكربون-22، على النحو المبين في الجدول 3.
الجدول 3. الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)  
	المرحلة الثانية
	المرحلة الأولى
	نقطة البداية
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

	الاستهلاك المتبقي
	الاستهلاك الموافق عليه
	الاستهلاك المتبقي
	الاستهلاك الموافق عليه
	
	

	1.95
	1.95
	3.90
	1.80
	5.70
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22

	0.00
	0.00
	0.00
	0.01
	0.01
	الهيدروكلوروفلوروكربون-124

	0.00
	0.00
	0.00
	0.29
	0.29
	الهيدروكلوروفلوروكربون-142b

	1.95
	1.95
	3.90
	2.10
	6.00
	إجمالي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية



توزع استهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بحسب القطاعات
24- تعرض الفقرتان 2 و3 من هذا المستند تحليلًا للاستهلاك المبلغ عنه للمواد الھيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2015 و2019.
25- يُظهر المسح الذي تم إجراؤه خلال إعداد المرحلة الثانية، أنّ عدد واردات غازات التبريد البديلة، لا سيما المواد الھيدروفلوروكربونية بشكل أساسيّ، لخدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء، يزداد بشكل ملحوظ. في العام 2019، شكلت واردات الھيدروكلوروفلوروكربون-22 نسبة 14 في المائة من إجمالي واردات غازات التبريد وشكلت المواد الھيدروفلوروكربونية نسبة 82 في المائة منها؛ أمّا المواد الهيدروفلوروأوليفينية وغازات التبريد القابلة للاشتعال فشكلت نسبة 4 في المائة منها.
26- يتم استخدام الھيدروكلوروفلوروكربون-22 حاليًا بشكل كامل عند صيانة أجهزة التبريد وتكييف الهواء في استعمالات ثلاثة (تشكل 97.7 في المائة) وهي أجهزة تكييف الهواء المنزلية، وأجهزة التبريد والثلاجات الصناعية، مع نسبة  صغيرة (2.3 في المائة) يتم استخدامها في التبريد التجاري والتبريد في وسائل النقل.
27- يتألف قطاع الخدمة حاليًا من حوالي 145 مشغل خدمة يضم كل منها أربعة أو خمسة فنيين (يبلغ عدد الفنيين المسجلين رسميًا 140) يقومون بصيانة وتركيب أجهزة وأنظمة التبريد وتكييف الهواء، ويبلغ عدد معاهد التدريب المهني تسعة. الحكومة في صدد وضع مخطط شهادات إلزامية لفنيي الخدمة، وفقا للائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الغازات المفلورة.
 الاستراتيجية الخاصة بالمرحلة الثانية من خطة الإزالة
28- خلال تنفيذ المرحلة الثانية، سيتم التركيز على الأنشطة في قطاع الخدمة. تأسيسًا على ما تم تحقيقه خلال المرحلة الأولى، سيتم تنفيذ المرحلة الثانية بالاستناد إلى المسارات الاستراتيجية التالية: تعزيز إنفاذ اللوائح الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون وتعزيز قدرات فنيي الخدمة؛ وتنفيذ خطة استرداد وإعادة تدوير واستخلاص يحركها السوق بهدف خفض الطلب على المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية؛ وإشراك أصحاب المصلحة وإدماج خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في خطط أعمالهم؛ وتعميم الاعتبارات الجنسانية في المرحلة الثانية بكافة جوانبها.
الأنشطة المقترحة في المرحلة الثانية
29- تم التخطيط لتنفيذ الأنشطة التالية:
(1) مواصلة عملية إنفاذ السياسات واللوائح، بما في ذلك نظام منح التصاريح وتحديد الحصص، مع التركيز على وضع البطاقات التعريفية على العبوات وحظر استيراد الأجهزة القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون؛ وإنفاذ نظام الشهادات الإلزامية للفنيين؛ وتوسيع نطاق/تعديل الإطار التنظيمي ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية ويُدخل قوانين متعلقة بالصحة والسلامة من أجل اعتماد غازات التبريد السامة والقابلة للاشتعال البديلة عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (اليونيدو) (51 500  دولار أمريكي)؛
(2) وتحديث المواد التدريبية وإقامة خمس ورش تدريب لمئة موظف جمارك ومفتش بيئي حول منع الاتجار غير المشروع بعبوات غازات التبريد ووضع بطاقات التعريف المضللة عليها، بالإضافة إلى الرصد وإبلاغ البيانات الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون (اليونيب) (18 000 دولار أمريكي)؛
(3) تحديث مناهج التدريب الخاصة بتسعة معاهد تدريب مهني؛ وتحسين مهارات المدربين الوطنيين من خلال حلقات تدريبية خاصة؛ وإقامة عشر ورش تدريب لتدريب مئتي فني على ممارسات الخدمة الجيدة، بما في ذلك تركيب وصيانة الأجهزة وضبط التسرب واسترداد وإعادة تدوير واستخلاص غازات التبريد والمناولة المناسبة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة (اليونيب) (70 000 دولار أمريكي)؛
(4) وتصميم وتنفيذ برنامج خاص باسترداد وإعادة تدوير واستخلاص غازات التبريد يُشرك القطاع الخاص ويرتكز إلى مسح للقدرات الفنية والوعي لدى مشاغل الخدمة؛ وإقامة أنشطة توعية وسبع ورش تدريب لتدريب 140 فنيًا على الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص باستخدام الأجهزة التي تم توفيرها خلال المرحلة الأولى؛ وإقامة حلقات تدريبية خاصة للنهوض بمشاركة المرأة في أنشطة الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص (اليونيدو) (57 000 دولار أمريكي)؛
(5) وإجراء دراسة جدوى لتقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء؛ وتحليل احتمال استخدام الطاقة المتجددة والعوائق القانونية والمنافع البيئية وتوفير الطاقة؛ وإجراء التخطيط المالي لتنفيذ الخيارات المجدية (اليونيدو) (46 000 دولار أمريكي)؛
(6) في ما يخص إدارة المشروع والتنسيق والرصد وإعداد التقارير، تكون وحدة الأوزون الوطنية هي المسؤولة عن تنفيذ المشروع بشكل عام، بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين. سيتم توظيف خبراء قانونيين وفنيين لفترة قصيرة بغية مساعدة وحدة الأوزون الوطنية على تنفيذ الأنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة وإقامة التدريب وتنسيق عملية التحقق من الاستهلاك ورصد التقدم وجمع البيانات وإعداد التقارير المرحلية (اليونيدو) (50 000 دولار أمريكي (40 000 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين و4 000 دولار أمريكي للسفر)).
التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
30- قُدرَت التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا بـمبلغ قدره 292 500، زائد تكاليف الدعم، لإزالة 1.95 طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. يلخص الجدول 4 التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية:
الجدول 4. التكلفة الإجمالية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا (دولار أمريكي)
	النشاط
	الوكالة
	2020
	2022
	2025
	التكلفة الإجمالية

	التشريعات والسياسات
	اليونيدو
	30 000
	18 250
	3 250
	51 500

	استرداد وإعادة تدوير واستخلاص غازات التبريد
	اليونيدو
	20 000
	30 000
	7 000
	57 000

	أنشطة لبناء قدرات موظفي الجمارك والمفتشين البيئيين
	اليونيب
	7 500
	7 500
	3 000
	18 000

	تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة باستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي
	اليونيب
	32 000
	32 000
	6 000
	70 000

	دراسة الجدوى لتقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء
	اليونيدو
	23 000
	13 000
	10 000
	46 000

	إدارة المشروع والتنسيق والرصد وإعداد التقارير
	اليونيدو
	20 000
	20 000
	10 000
	50 000

	المجموع الجزئي
	اليونيدو
	106 000
	78 250
	20 250
	204 500

	المجموع الجزئي
	اليونيب
	39 500
	39 500
	9 000
	88 000

	المجموع
	 
	145 500
	117 750
	29 250
	292 500



الأنشطة المخطط تنفيذها في الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
31- سيتم تنفيذ شريحة التمويل الأولى للمرحلة الثانية، بمبلغ إجمالي قدره 145 500 دولار أمريكي بين حزيران/يونيو 2020 وحزيران/يونيو 2023، وستشمل الأنشطة التالية:
(1) تحديث اللائحة الوطنية الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون للتطرق إلى مسألة استخدام البدائل للمواد المستنفدة للأوزون، مع مراعاة كفاءة الطاقة والمعايير والمنظور الجنساي؛ وتنفيذ مخطط الشهادات لفنيي الخدمة (اليونيدو) (30 000 دولار أمريكي)؛
(2) وتحديث مواد التدريب وتدريب أربعين موظف جمارك ومفتشًا بيئيًا على منع الاتجار غير المشروع بعبوات غازات التبريد ووضع بطاقات التعريف المضللة عليها، بالإضافة إلى الرصد وإبلاغ البيانات الخاصة بالمواد المستنفدة للأوزون (اليونيب) (7 500 دولار أمريكي)؛
(3) وإجراء مسح للقدرات الفنية لمشاغل الخدمة؛ وتدريب ستين فنيًا على عمليات استرداد وإعادة تدوير واستخدام غازات التبريد، باستعمال الأجهزة التي تم شراؤها في المرحلة الأولى؛ وإقامة حلقات تدريبية خاصة حول الاسترداد وإعادة التدوير والاستخلاص مع دعوة فنيات (اليونيدو) (20 000 دولار أمريكي)؛
(4) تحديث مواد التدريب وإقامة أربع ورش تدريب لثمانين فنيًا حول ممارسات الخدمة الجيدة ورصد وضبط التسرب والإزالة والاستبدال والمناولة المناسبة لغازات التبريد القابلة للاشتعال والسامة (اليونيب) (32 000 دولار أمريكي)؛
(5) تحديد موقع لإجراء دراسة جدوى بغية تقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء وإجراء الاستشارات مع أصحاب الشأن ووضع الاختصاصات وتوظيف استشاري للبدء بدراسة الجدوى (اليونيدو) (36 000 دولار أمريكي)؛
(6) وإدارة المشروع والتنسيق والرصد والإبلاغ وجمع البيانات وإعداد التقرير المرحلي (اليونيدو) (20 000 دولار أمريكي (16 000 دولار أمريكي للموظفين والاستشاريين و4 000 دولار أمريكي للسفر)).
تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات
32- راجعت الأمانة المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا على ضوء المرحلة الأولى والسياسات والخطوط التوجيهية الخاصة بالصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك معايير تمويل إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الاستهلاك للمرحلة الثانية من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المقرر 74/50) وخطة العمل للفترة 2020-2022 الخاصة بالصندوق المتعدد الأطراف.
استراتيجية شاملة خاصة بالمرحلة الثانية
33- لاحظت الأمانة أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 البالغ 3.41 طن من قدرات استنفاد الأوزون سنة 2019 كان أقلّ بـ43 في المائة من خط الأساس، واستفسرت عما إذا كانت الحكومة قادرة على فرض حصة استيراد أقل من الاستهلاك المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال خلال المرحلة الثانية. ردت اليونيدو أن اختيار البدائل للمواد المستنفدة للأوزون في ألبانيا يتأثر بشكل رئيسي بالقوى السوقية الخارجية؛ لا تخطط الحكومة لتسريع عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من اللزوم، سعيًا منها إلى توفير الوقت اللازم من أجل أن تبلغ التكنولوجيات الخالية من المواد الهيدروفلوروكربونية مرحلة النضج وتصبح أكثر استقطابًا لجهة اعتمادها في السوق.
34- لاحظت الأمانة زيادة كبيرة خلال المرحلة الأولى في استيراد غازات التبريد الهيدروفلوروكربونية التي أصبحت تشكل 82 في المائة من إجمالي غازات التبريد المستوردة واستفسرت عن الطريقة التي ستتبعها الحكومة لحد نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في المرحلة الثانية. أوضحت اليونيدو أن ألبانيا لا تزال تسعى جاهدة، منذ 2014، من أجل استيفاء الشروط القانونية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك لائحة الغازات المفلورة. تم اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من نمو استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بقدر الإمكان، بما في ذلك: عدم تسريع عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أكثر من اللزوم؛ وصياغة تشريعات جديدة خاصة بالغازات المفلورة؛ وتوعية أصحاب المصلحة بشأن تعديل كيغالي والبدائل للمواد الهيدروفلوروكربونية وربحيتها على المدى المتوسط والبعيد. انضمت ألبانيا إلى تعديل كيغالي وهي تنوي تقديم خطة إدارة إزالة المواد الهيدروفلوروكربونية لمعالجة هذه المواد بشكل رسمي.
مسائل فنية
35- ناقشت الأمانة دراسة الجدوى لتقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء. يبدو أن الدراسة تنوي استكشاف الامتصاص الحراري وأنظمة الامتصاص القائمة على المياه المبردة المعززة بالطاقة الشمسية بغية تحديد الخيار الذي سيكون أكثر فائدة للاستخدام في أنظمة تكييف الهواء المركزية. أشارت الأمانة إلى ثلاث دراسات جدوى أجراها الصندوق ولا تزال القيمة المضافة للدراسة المقترحة غير واضحة. علاوة على ذلك، فرضت الحكومة حظرًا على استيراد وتركيب الأجهزة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لمعالجة زيادة عدد الأجهزة التي تستخدم المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. على الرغم من أن الدراسة ستوفر معلومات إضافية حول الخيارات التكنولوجية لتلبية الطلب المستقبلي على التبريد، إلا أنها لا تؤثر مباشرة على عملية إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بعد مناقشات إضافية، وافقت اليونيدو على استخدام مبلغ 46 000 دولار أمريكي المخصص لدراسة الجدوى بهدف توفير التدريب والأدوات لمعالجة استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على مستوى كبار المستخدمين النهائيين في قطاعي الصناعة والتجارة.
التكلفة الإجمالية للمشروع
36- يلخص الجدول 5 الأنشطة النهائية الموافق عليها والبيان التفصيلي لتكلفة المرحلة الثانية، بعد استبدال دراسة الجدوى لتقييم خيارات التبريد غير التقليدية في قطاع البناء بتوفير التدريب والأدوات لكبار المستخدمين النهائيين في قطاعي الصناعة والتجارة.
الجدول 5. التكلفة والأنشطة المنقحة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا (دولار أمريكي)
	النشاط
	الوكالة
	2020
	2022
	2025
	التكلفة الإجمالية

	التشريعات والسياسات
	اليونيدو
	25 000
	18 250
	8 250
	51 500

	استرداد وإعادة تدوير واستخلاص غازات التبريد
	اليونيدو
	20 000
	30 000
	7 000
	57 000

	أنشطة لبناء قدرات موظفي الجمارك والمفتشين البيئيين
	اليونيب
	7 500
	7 500
	3 000
	18 000

	تدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة والخدمة باستخدام غازات التبريد القابلة للاشتعال ذات القدرة المنخفضة على إحداث الاحترار العالمي
	اليونيب
	32 000
	32 000
	6 000
	70 000

	وضع مواد التدريب وتوفير التدريب لفنيي خدمة الصيانة لدى كبار المستخدمين النهائيين كالمبردات والثلاجات التجارية والصناعية
	اليونيدو
	23 000
	13 000
	10 000
	46 000

	إدارة المشروع والتنسيق والرصد وإعداد التقارير
	اليونيدو
	20 000
	20 000
	10 000
	50 000

	المجموع الجزئي
	اليونيدو
	88 000
	81 250
	35 250
	204 500

	المجموع الجزئي
	اليونيب
	39 500
	39 500
	9 000
	88 000

	المجموع
	 
	127 500
	120 750
	44 250
	292 500



التأثير على المناخ
37- ستؤدي الأنشطة المقترحة في قطاع الخدمة، التي تشمل تحسين احتواء غازات التبريد عبر التدريب وتوفير الأجهزة، إلى خفض كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدمة في خدمة التبريد بشكل أكبر. يؤدي كل كيلوغرام غير منبعث من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بفضل ممارسات التبريد الفضلى إلى توفير حوالي 1.8 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. على الرغم من عدم وجود احتساب للتأثير على المناخ في خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، تشير الأنشطة التي خططت لها ألبانيا، لا سيما استرداد وإعادة تدوير واستخلاص غازات التبريد، إلى أن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية ستخفض انبعاث غازات التبريد في الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى فوائد مناخية.
التمويل المشترك
38- أبلغت اليونيدو الأمانة أن ألبانيا لم تحدد أي موارد للتمويل المشترك. إلا أن وحدة الأوزون الوطنية ستستمر في استكشاف فرص لحشد محتمل لأموال إضافية من أجل ضمان التنفيذ الناجح لخطة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، بمساعدة الوكالتَين المنفذتَين.
مشروع خطة عمل الصندوق المتعدد الأطراف للفترة 2020-2022 
39- تطلب اليونيدو واليونيب مبلغًا قدره 292 500 دولار أمريكي، زائد تكاليف الدعم، من أجل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا. إن المبلغ الإجمالي  المطلوب البالغة قيمته 160 175 دولار أمريكي، بما فيه تكاليف الدعم للفترة 2020-2022، أقل بـ5 822 دولار أمريكي من المبلغ الوارد في خطة العمل.
مشروع الاتفاق
40- يتضمن الملحق الأول لهذا المستند مشروع الاتفاق بين حكومة ألبانيا واللجنة التنفيذية بشأن إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية	
41- قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في ما يلي:
(1) الموافقة المبدئية على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا للفترة بين 2020 و2025 من أجل خفض استهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 67.5 في المائة من خط الأساس الخاص بالبلد، بمبلغ قيمته 322 346 دولارًا أمريكيًا، مؤلف  من 204500  دولار أمريكي، زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيدو بقيمة 18 406  دولار أمريكي و88 000 دولار أمريكي زائد تكاليف دعم الوكالة لليونيب بقيمة 11 440 دولارًا أمريكيًا؛
(2) استنزال 1.95 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية من استهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل؛
(3) والموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة ألبانيا واللجنة التنفيذية بشأن خفض استهلاك المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، وفقًا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية، مع العلم بأن الاتفاق وارد في الملحق الأول لهذا المستند؛
(4) الموافقة على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھيدروكلوروفلوروكربونية لألبانيا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لها، بمبلغ قيمته 140 555 دولارًا أمريكيًا، مؤلف من 88 000 دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة بقيمة 7 920 دولارًا أمريكيًا لليونيدو و39 500 دولار أمريكي زائد تكاليف الدعم للوكالة بقيمة 5 135 دولارًا أمريكيًا لليونيب.
UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/19
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17
المرفق الأول

مشروع اتفاق بین حکومة جمهورية ألبانيا واللجنة التنفیذیة للصندوق المتعدد الأطراف 
بشأن تخفیض استھلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة وفقا للمرحلة الثانیة 
من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة
	
الغرض

1- یمثل ھذا الاتفاق التفاھم بين حکومة ألبانيا ("البلد") واللجنة التنفیذیة فیما یتعلق بتخفيض الاستخدام المراقب للمواد المستنفدة للأوزون المحددة في التذییل 1- ألف (" المواد ") إلى مستوى مستدام قدره 1.95  طناً من قدرات استنفاد الأوزون بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2025 امتثالا للجدول الزمني لبروتوكول مونتريال.
 
2-  یوافق البلد علی الالتزام بحدود الاستھلاك السنوي للمواد علی النحو المبین في الصف الأفقي 1-2 من التذییل2- ألف ("الأھداف والتمویل") في ھذا الاتفاق وکذلك في جدول بروتوکول مونتریال الزمني للتخفيض لجمیع المواد المذكورة في التذييل 1- ألف. ويوافق البلد على أنه بقبوله ھذا الاتفاق وأداء اللجنة التنفیذیة لالتزاماتها التمویلیة الموصوفة في الفقرة 3، یمنع من تقدیم طلب للحصول علی تمویل إضافي من الصندوق المتعدد الأطراف أو الحصول علیه فيما یتعلق بأي استھلاك للمواد يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2- ألف، باعتباره خطوة التخفيض النهائية بموجب هذا الاتفاق لجميع المواد المحددة في التذييل1- ألف، وفيما يتعلق بأي استهلاك لكل مادة يتجاوز المستوى المحدد في الصفوف الأفقية 4-1-3 و 4-2-3 و4-3-3(الاستهلاك المتبقي المؤهل للتمويل).

3- رهنا بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في ھذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، علی توفیر التمویل المحدد في الصف الأفقي 3-1 من التذییل 2- ألف للبلد. وستوفر اللجنة التنفیذیة ھذا التمویل، من حیث المبدأ، في اجتماعات اللجنة التنفیذیة المحددة في التذییل 3- ألف ("الجدول الزمني للموافقة علی التمویل").

4- یوافق البلد علی تنفیذ ھذا الاتفاق وفقا للمرحلة الثانیة من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة المعتمدة ("الخطة"). ووفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من ھذا الاتفاق، سوف یقبل البلد إجراء تحقق مستقل من تحقیق حدود الاستھلاك السنوي للمواد علی النحو المبین في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف من ھذا الاتفاق. وستكلف الوکالة الثنائیة أو المنفذة المعنية بإجراء التحقق المذکور أعلاه.

شروط الإفراج عن التمويل

5- ستقدم اللجنة التنفیذیة التمویل وفقا للجدول الزمني للموافقة علی التمویل عندما يستوفي البلد الشروط التالیة قبل اجتماع اللجنة التنفیذیة المحدد في الجدول الزمني للموافقة علی التمویل بمدة ثمانیة أسابیع علی الأقل فقط:

(1) أن یکون البلد قد حقق الأھداف المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف لجمیع السنوات المعنية. والسنوات المعنية هي جميع السنوات منذ السنة التي تمت فيها الموافقة على هذا الاتفاق. وتعفى السنوات التي لا توجد فيها تقارير عن تنفيذ البرامج القطرية المستحقة في تاريخ اجتماع اللجنة التنفيذية الذي يقدم فيه طلب التمويل؛

(2) وأن یتم التحقق المستقل من تحقيق ھذه الأھداف لجمیع السنوات المعنية، ما لم تقرر اللجنة التنفیذیة أن ھذا التحقق غیر مطلوب؛

(5) وأن یکون البلد قد قدم تقریر تنفیذ الشریحة في نموذج التذییل 4- ألف ("شكل تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة") الذي يشمل کل سنة تقویمیة سابقة؛ وأنه حقق مستوى کبیرا من تنفیذ الأنشطة التي بدأت مع الشرائح الموافق علیھا سابقا؛ وأن معدل صرف التمویل المتاح من الشریحة الموافق علیھا سابقا کان أکثر من 20 في المائة؛
(8) وأن یکون البلد قد قدم خطة تنفیذ الشریحة في نموذج التذییل 4- ألف التي تشمل کل سنة تقویمیة حتی السنة التي یتوقع فیھا الجدول الزمني للتمویل تقدیم الشریحة التالیة أو في حالة الشریحة النھائیة، استكمال جميع الأنشطة المتوقعة ويشمل تلك السنة أيضا.

الرصد

6- سوف یضمن البلد إجراء رصد دقیق لأنشطته بموجب ھذا الاتفاق. وستقوم المؤسسات المذكورة في التذییل 5- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") برصد تنفیذ الأنشطة في خطط تنفیذ الشریحة السابقة وتقديم تقارير عنها وفقا لأدوارھا ومسؤولیاتھا المحددة في التذییل نفسه.

المرونة في إعادة تخصيص الأموال

7- توافق اللجنة التنفیذیة علی أن يتمتع البلد بالمرونة في إعادة تخصیص جزء من أو کل الأموال المعتمدة، وفقا للظروف المتطورة من أجل تحقیق أسلس خفض في الاستھلاك وإزالة المواد المحددة في التذییل 1- ألف:

(1) یجب التوثيق المسبق لإعادة التخصيصات المصنفة على أنها تعدیلات رئیسیة إما في خطة تنفیذ الشریحة علی النحو المتوقع في الفقرة الفرعیة 5 (د) المذكورة أعلاه، أو كتعديل لخطة تنفیذ الشریحة الحالیة التي ستقدم قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية بمدة ثمانیة أسابیع، للموافقة عليها. وستتعلق التغييرات الرئيسية بما يلي:

المسائل التي يحتمل تعلقها بقواعد وسياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
والتغييرات التي ستعدل أي بند من بنود هذا الاتفاق؛
والتغيرات في مستویات التمویل السنویة المخصصة لکل وكالة ثنائية أو منفذة لمختلف الشرائح؛
وتوفير تمویل للأنشطة غیر المدرجة في خطة تنفیذ الشریحة الحالیة المعتمدة، أو حذف نشاط من خطة تنفیذ الشریحة، بتکلفة تتجاوز 30 في المائة من مجموع تکالیف آخر شریحة معتمدة؛
التغييرات في التكنولوجيات البديلة، على أساس أن يحدد أي طلب مقدم من هذا القبيل التكاليف الإضافية المرتبطة بها، والتأثير المحتمل على المناخ، وأي اختلافات في أطنان قدرات استنفاد الأوزون التي يتعين إزالتها، عند الاقتضاء، وأن يؤكد كذلك موافقة البلد على أن الوفورات المحتمل تحقيقها فيما يتعلق بتغيير التكنولوجيا ستقلل بالتالي من مستوى التمويل الكلي بموجب هذا الاتفاق؛
(2) ویمکن إدراج إعادة التخصيصات غیر المصنفة على أنها تعدیلات رئیسیة في خطة تنفیذ الشریحة المعتمدة، الجاري تنفيذها في ذلك الوقت، وإبلاغ اللجنة التنفیذیة عنها في تقریر تنفیذ الشریحة اللاحق؛
(ج) 	تعاد أي أموال متبقیة تحتفظ بھا الوکالات الثنائیة أو المنفذة أو البلد بموجب الخطة إلی الصندوق المتعدد الأطراف بعد الانتھاء من الشریحة الأخیرة المتوقعة بموجب ھذا الاتفاق.
اعتبارات لقطاع خدمة التبرید

8- سوف یولی اھتمام خاص لتنفیذ الأنشطة المدرجة في الخطة في قطاع خدمة التبرید، وبصفة خاصة:

(1) سوف یستعمل البلد المرونة المتاحة له بموجب ھذا الاتفاق من أجل معالجة الاحتیاجات الخاصة التي قد تنشأ أثناء تنفیذ المشروع؛

(2) ويراعي  البلد والوکالات الثنائیة و/ أو المنفذة المعنية القرارات ذات الصلة بقطاع خدمة التبرید خلال تنفیذ الخطة.

الوكالات الثنائية والمنفذة

9- یوافق البلد علی تحمل المسؤولیة الكاملة عن إدارة وتنفیذ ھذا الاتفاق عن کافة الأنشطة التي ينفذها أو تنفذ بالنیابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات المحددة بموجب ھذا الاتفاق. ووافقت اليونيدو علی أن تکون الوکالة المنفذة الرئیسیة ووافق الیونیب علی أن یکون الوکالة المنفذة المتعاونة بقيادة الوکالة المنفذة الرئیسیة فیما یتعلق بأنشطة البلد المحددة بموجب ھذا الاتفاق. ویوافق البلد علی عملیات التقییم التي یمکن إجراؤھا في إطار برامج عمل الرصد والتقییم التابعة للصندوق المتعدد الأطراف أو في إطار برنامج التقييم الخاص بالوكالة المنفذة الرئیسیة و الوکالة المنفذة المتعاونة المشارکة في ھذا الاتفاق.

10- ستکون الوکالة المنفذة الرئیسیة مسؤولة عن ضمان التخطیط والتنفیذ المنسقين وتقديم تقارير عن جمیع الأنشطة بموجب ھذا الاتفاق، التي تشمل علی سبیل المثال لا الحصر التحقق المستقل وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب). وستدعم الوکالة المنفذة المتعاونة الوکالة المنفذة الرئیسیة من خلال تنفیذ الخطة في إطار التنسیق العام من الوکالة المنفذة الرئیسیة. وترد أدوار الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة في التذییل 6- ألف والتذییل 6- باء علی التوالي. وتوافق اللجنة التنفیذیة، من حیث المبدأ، علی تزوید الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة بالرسوم المبینة في الصفين الأفقیین 2-2 و 2-4 من التذییل 2- ألف.

عدم الامتثال للاتفاق

11-  في حالة عدم تحقيق البلد أھداف إزالة المواد المحددة في الصف الأفقي 1-2 من التذییل -2 ألف لأي سبب من الأسباب أو عدم امتثاله لھذا الاتفاق، عندئذ، یوافق البلد علی أنه لن يستحق التمويل وفقا للجدول الزمني للموافقة على التمويل. ووفقا لتقدیر اللجنة التنفیذیة، سيعاد التمویل وفقا للجدول الزمني للموافقة علی التمویل المعدل الذي حددته اللجنة التنفیذیة بعد أن یثبت البلد أنه استوفى جمیع التزاماته التي کان من المقرر استيفاؤها قبل استلام الشریحة التالیة من التمويل في إطار الجدول الزمني للموافقة على التمويل. ویقر البلد بأنه یجوز للجنة التنفیذیة أن تخفض مبلغ التمویل بالمبلغ المحدد في التذییل 7- ألف ("تخفیضات في التمویل بسبب عدم الامتثال") فیما یتعلق بکل کیلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون من التخفیضات في الاستھلاك التي لم تتحقق في أي سنة. وسوف تناقش اللجنة التنفیذیة کل حالة معینة لم یمتثل فیھا البلد لھذا الاتفاق، وتتخذ القرارات ذات الصلة. وبعد اتخاذ القرارات، لن تکون حالة عدم الامتثال لھذا الاتفاق عائقا أمام تقدیم التمویل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 5 المذكورة أعلاه.

12- لن یتم تعدیل تمویل ھذا الاتفاق علی أساس أي قرارات تصدرها اللجنة التنفیذیة في المستقبل قد تؤثر علی تمویل أي مشروعات أخرى في قطاع الاستھلاك أو أي أنشطة أخرى ذات صلة في البلد.

13- سوف یستجیب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفیذیة والوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة من أجل تیسیر تنفیذ ھذا الاتفاق. وبصفة خاصة، سيزود الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة بإمكانية الحصول علی المعلومات اللازمة للتحقق من الامتثال لھذا الاتفاق.

موعد الإنجاز

14- سیتم إنجاز الخطة والاتفاق المقترن بھا في نھایة السنة التالیة لآخر سنة یحدد فیھا حد أقصی مسموح به لإجمالي الاستھلاك الوارد في التذییل 2- ألف. وإذا وجدت أنشطة لاتزال معلقة في ذلك الوقت، وكانت متوقعة في خطة تنفیذ الشریحة الأخيرة وتعديلاتها اللاحقة وفقا للفقرة الفرعیة 5 (د) والفقرة 7، سیتأخر إنجاز الخطة حتى نھایة السنة التي تلي تنفيذ الأنشطة المتبقية. وستستمر شروط الإبلاغ وفقا للفقرات الفرعية 1 (أ) و 1 (ب) و 1 (د) و 1 (هـ) من التذييل 4- ألف حتى وقت إنجاز الخطة ما لم تحدد اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.

الصلاحية 

15  	یتم تنفیذ جمیع الشروط المنصوص علیھا في ھذا الاتفاق على حدة ضمن سیاق بروتوکول مونتریال وعلی النحو المحدد في ھذا الاتفاق. وجميع المصطلحات المستخدمة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال ما لم يحدد خلاف ذلك هنا.

16 	لا يجوز تعديل هذا الاتفاق أو إنهاؤه إلا بالاتفاق الكتابي المتبادل بين البلد واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف.

التذييلات

التذييل 1- ألف: المواد

	المادة
	الفئة
	المجموعة
	نقطة البداية لإجمالي تخفيضات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	جيم
	الأولى
	5.70

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	جيم
	الأولى
	0.01

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	جيم
	الأولى
	0.29

	المجموع 
	
	
	6.00






التذييل 2- ألف: الأهداف و التمويل

	الصف 
	التفاصيل
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	1.1
	جدول بروتوکول مونتریال الزمني لخفض المواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استھلاك الأوزون)
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	1.95
	غير متاح

	1.2
	الحد الأقصی المسموح به لإجمالي استھلاك المواد المدرجة في المرفق جیم، الفئة الأولی (طن من قدرات استھلاك الأوزون)
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	3.90
	1.95
	غير متاح

	2.1
	التمويل (دولار أمريكي) الموافق عليه من الوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) 
	88,000
	0
	81,250
	0
	 0
	35,250
	204,500

	2.2
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي)
	7,920
	0
	7,313
	 0
	 0
	3,173
	18,406

	2.3
	التمويل (دولار أمريكي) الموافق عليه من الوكالة المنفذة المتعاونة (اليوئنديبي) 
	39,500
	0
	39,500
	 0
	 0
	9,000
	88,000

	2.4
	تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (دولار أمريكي) 
	5,135
	0
	5,135
	 0
	 0
	1,170
	11,440

	3.1
	إجمالي التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي) 
	127,500
	0
	120,750
	 0
	 0
	44,250
	292,500

	3.2
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 
	13,055
	0
	12,448
	 0
	 0
	4,343
	29,846

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي) 
	140,555
	0
	133,198
	 0
	 0
	48,593
	322,346

	4.1.1
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	1.95

	4.1.2
	[bookmark: _Hlk42247125]إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 التي يتعين تحقيقها في المرحلة السابقةً 
	1.80

	4.1.3
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 المتبقي المؤهل للتمويل
	1.95

	4.2.1
	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 124 التي اتفق على تحقيقها بموجب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	0.00

	4.2.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 124 التي يتعين تحقيقها في المرحلة السابقةً (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	0.01

	4.2.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون - 124 (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	4.3.1
	إجمالي إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 142ب الذي تمت الموافقة على تحقيقه بموجب هذا الاتفاق (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	0.00

	4.3.2
	إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون - 142ب التي يتعين تحقيقها في المرحلة السابقةً (أطنان قدرات استهلاك الأوزون)
	0.29

	4.3.3
	الاستهلاك المؤهل المتبقي للهيدروكلوروفلوروكربون - 142ب (أطنان قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


* موعد إنجاز المرحلة الأولى حسب اتفاق المرحلة الأولى:  31ديسمبر/ كانون الأول 2021




التذييل 3- ألف: الجدول الزمني للموافقة على التمويل

1-        سیتم النظر في تمویل الشرائح المقبلة للموافقة علیه في الاجتماع االأول من السنة المحددة في التذییل 2- ألف.

التذییل 4- ألف: شکل تقاریر وخطط تنفیذ الشرائح

1-          سيتألف تقریر وخطة تنفیذ الشریحة لکل طلب شریحة من خمسة أجزاء:

(1) تقریر سردي، مع بیانات مقدمة من الشریحة، يصف التقدم المحرز منذ التقریر السابق، ويبين حالة البلد فیما یتعلق بإزالة المواد وکیف تساھم مختلف الأنشطة في ذلك، وکیف تتعلق ببعضها البعض. وينبغي أن يشمل التقرير أيضاً كمية المواد المستنفدة للأوزون التي أزيلت كنتيجة مباشرة لتنفيذ الأنشطة، حسب المادة والتكنولوجيا البديلة المستخدمة وما يتعلق بها من الإدخال التدريجي للبدائل، من أجل تمكين الأمانة من تزويد اللجنة التنفيذية بمعلومات عن التغير الناتج في الانبعاثات ذات الصلة بالمناخ. وینبغي أن يوضح النجاحات والخبرات والتحديات المتعلقة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، ويبين أي تغییرات في الظروف السائدة في البلد، ویقدم المعلومات الأخرى ذات الصلة. وينبغي أيضا أن یشمل التقریر أيضا معلومات عن أي تغییرات تتعلق بخطة (خطط) تنفیذ الشریحة المقدمة سابقا ومبرراتھا، مثل التأخیرات واستخدامات المرونة لإعادة تخصیص الأموال خلال تنفیذ الشریحة، علی النحو المنصوص علیه في الفقرة 7 من هذا الاتفاق، أو تغييرات أخرى؛

(2) تقریر تحقق مستقل عن نتائج الخطة واستهلاك المواد، وفقا للفقرة الفرعیة 5 (ب) من الاتفاق. وإذا لم تقرر اللجنة التنفیذیة خلاف ذلك، ینبغي تقدیم ھذا التحقق مع کل طلب شریحة ويجب أن يقدم تحققا من الاستھلاك لجمیع السنوات المعنية التي لم تعلن اللجنة استلام تقرير تحقق بشأنها بعد، علی النحو المحدد في الفقرة الفرعیة 5 (أ)؛

(5) وصف كتابي للأنشطة التي ستنفذ خلال الفترة المشمولة في الشریحة المطلوبة، يوضح معالم التنفیذ وموعد الإنجاز والترابط بین الأنشطة، ويراعي الخبرات المكتسبة والتقدم المحرز في تنفیذ الشرائح السابقة، وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية. وينبغي أن يتضمن الوصف أيضا إشارة إلى الخطة العامة والتقدم المحرز، وكذلك أي تغييرات محتملة ومتوقعة في الخطة العامة. كما ينبغي أن يحدد وصفا مفضلا لهذه التغييرات في الخطة العامة ويشرحها بالتفصيل. ويمكن تقديم هذا الوصف الأنشطة المقبلة كجزء من نفس الوثيقة مثل التقرير السردي الوارد في الفقرة الفرعية (ب) المذكورة أعلاه؛

(8) مجموعة من المعلومات الکمیة لجمیع تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة المقدمة من خلال قاعدة بیانات علی الإنترنت؛

(هـ)    ملخص تنفيذي من خمس فقرات تقريبا، يلخص المعلومات الواردة في الفقرتين الفرعيتين 1 (أ) إلى 1 (د) المذكورتين أعلاه.

2-        في حالة تنفیذ مرحلتين من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة بالتوازي معا في سنة معینة، یجب مراعاة الاعتبارات التالیة عند إعداد تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة:

(1) ستشیر تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة المشار إلیھم کجزء من ھذا الاتفاق حصرا إلی الأنشطة والأموال المشمولة في ھذا الاتفاق؛ 

(2) وإذا کانت المراحل قيد التنفیذ تحتوي علی أھداف استھلاك مختلفة للمواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة بموجب التذييل 2- ألف لكل اتفاق في سنة معينة، سيتم استخدام الهدف الأدنى لاستهلاك المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة كمرجع للامتثال لھذه الاتفاقات وسیکون أساس التحقق المستقل.

التذييل 5- ألف: مؤسسات الرصد والأدوار
1- تضطلع وحدة الأوزون الوطنية بمسؤولية رصد التقدم في تنفيذ الأنشطة في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة. سيتمّ الاستعانة بخبير فنيّ وقانونيّ بدوام جزئي لمساعدة وحدة الأوزون الوطنية على رصد التقدم وسيكون صلة الوصل مع أصحاب المصلحة وسينفّذ أنشطة متعلّقة بالمشروع. 
2- سيتم إجراء الرصد والتنسيق خلال تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل ضمان التنفيذ الفعّال والنّاجع والتنسيق الشامل للمشروع بمجمله وإشراك أصحاب المصلحة والتنسيق معهم والتنفيذ السّلس للأنشطة المخطّطة بموجب الشرائح المختلفة وإجراء التّدريب وتحقيق النتائج الأخرى المتوقعة وتنسيق عملية التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
3- سيتم تقديم تقارير مرحلية سنوية بشأن حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى الوكالات المنفّذة. سيتمّ تقديم التقارير المرحلية الخاصة بالشرائح إلى اللجنة التنفيذية من خلال الوكالة المنفذة الرئيسية.
4- ستُكلف الوكالة المنفذة الرئيسية استشاريّ/استشاريّين مستقلّ/مستقلّين بمهمة رصد الأنشطة الخاصة بخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتحقق من إنجاز أهداف الأداء، على النحو المحدد في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.


التذییل 6- ألف: دور الوکالة المنفذة الرئیسیة

1-          ستکون الوکالة المنفذة الرئیسیة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة، تشمل ما یلي علی الأقل:

(1) ضمان التنفيذ والتحقق المالي وفقا  للاتفاق وبإجراءات وشروط داخلية محددة علی النحو المبین في خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة للبلد؛

(2) مساعدة البلد في إعداد تقاریر وخطط تنفیذ الشریحة وفقا للتذییل 4- ألف؛

(5) تقدم إلى اللجنة التنفیذیة التحقق المستقل من تحقيق الأھداف وإنجاز أنشطة الشرائح المرتبطة بھا علی النحو المبین في خطة تنفیذ الشریحة بما يتوافق مع التذییل 4- ألف؛

(8) التأکد من أن التجارب والتقدم المحرز ینعکسان في تحدیث الخطة الشاملة وخطط تنفیذ الشرائح المقبلة بما يتوافق مع الفقرتین الفرعیتین 1 (ج) و 1 (د) من التذییل 4- ألف؛

(هـ)	استيفاء شروط الإبلاغ لتقارير وخطط تنفیذ الشریحة والخطة الشاملة علی النحو المحدد في التذییل 4- ألف من أجل تقديمها إلی اللجنة التنفیذیة، ویجب أن تشمل الأنشطة التي تنفذھا الوکالة المنفذة المتعاونة؛

(و)	في حالة طلب شریحة التمویل الأخیرة قبل السنة الأخیرة التي حدد لها ھدف استھلاك بسنة أو أكثر، ینبغي أن تقدم تقاریر تنفیذ الشریحة السنویة وتقارير التحقق ، حیثما ینطبق ذلك، عن المرحلة الحالیة من الخطة، إلى أن تكتمل جميع الأنشطة المتوقعة وتتحقق أهداف استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون؛

(ز)	ضمان إجراء الخبراء الفنيين المستقلين المناسبين الاستعراضات التقنية؛

(6) تنفيذ مهام الإشراف اللازمة؛

(ط)	ضمان وجود آلیة تشغیل تسمح بالتنفیذ الفعال والشفاف لخطة تنفیذ الشریحة والإبلاغ الدقيق عن البیانات؛

(ي) 	تنسیق أنشطة الوکالة المنفذة المتعاونة، وضمان التسلسل المناسب للأنشطة؛

(ك)	في حالة تخفیضات التمویل بسبب عدم الامتثال وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، أن تحدد، بالتشاور مع البلد والوکالة المنفذة المتعاونة، تخصیص التخفیضات لمختلف بنود الميزانية ولتمویل الوکالة المنفذة الرئیسیة والوکالة المنفذة المتعاونة؛

(ل) 	التأكد من أن المدفوعات المقدمة إلى البلد تستند إلى استخدام المؤشرات؛

(م)      تقديم المساعدة في مجال السياسات والإدارة والدعم الفني عند اللزوم؛

(ن)     التوصل إلی توافق في الآراء مع الوکالة المنفذة المتعاونة بشأن أي ترتیبات للتخطیط والتنسیق والإبلاغ لازمة لتیسیر تنفیذ الخطة؛

(س)    الإفراج عن الأموال في الوقت المناسب للبلد / المؤسسات المشاركة من أجل استكمال الأنشطة المتعلقة بالمشروع.

         -2 بعد التشاور مع البلد ومع مراعاة أي آراء صدرت، ستختار وتفوض الوکالة المنفذة الرئیسیة هيئة مستقلة لتنفیذ التحقق من نتائج خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة واستهلاك المواد المذكورة في التذییل 1- ألف، وفقا للفقرة 5 (ب) من الاتفاق والفقرة الفرعیة 1 (ب) من التذییل 4- ألف.

التذییل 6- باء: دور الوکالالت المنفذة المتعاونة 

1-          ستکون الوکالة المنفذة المتعاونة مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة. وهذه الأنشطة محددة في الخطة العامة، وتشمل ما يلي على الأقل:

(1)  تقديم المساعدة لوضع السياسات عند اللزوم؛

(2) ومساعدة البلد في تنفیذ وتقییم الأنشطة الممولة من الوکالة المنفذة المتعاونة، والرجوع إلى الوکالة المنفذة الرئیسیة لضمان تسلسل منسق للأنشطة؛

(5) وتقدیم تقاریر إلی الوکالة المنفذة الرئیسیة عن ھذه الأنشطة لإدراجها في التقاریر الموحدة وفقا للتذییل 4- ألف. 

(6) التوصّل إلى توافق مع الوكالة المنفذة الرئيسية بشأن أيّ ترتيبات خاصة بالتخطيط والتنسيق وإعداد التقارير، الضرورية لتسهيل تنفيذ الخطة. 


التذییل 7- ألف: تخفیضات في التمویل بسبب عدم الامتثال

1- وفقا للفقرة 11 من الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المقدم بقيمة 180 دولاراً أمريكياً لكل كيلوغرام من قدرات استنفاد الأوزون من الاستهلاك الذي يتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذييل 2- ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف الأفقي 1-2 من التذییل 2- ألف. على الا يتجاوز التخفيض الأقصى للتمويل مستوى تمويل الشريحة، موضوع الطلب. يمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لمدة سنتين متتاليتين.

2- في حال ضرورة فرض العقوبة لمدة سنة يكون خلالها اتفاقان حيز التنفيذ (أي تنفيذ مرحلتَين من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بالتوازي) بمستويات مختلفة من العقوبات، يتمّ تحديد طريقة فرض العقوبة على أساس الحالة، مع الأخذ بالاعتبار القطاعات المحددة التي تؤدي إلى عدم الامتثال. في حال تعذر تحديد قطاع معيّن أو كانت المرحلتان تعالجان القطاع عينه، يتعيّن فرض العقوبة الأكبر قيمة.
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