| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 20 novembre 2023 FRANÇAIS ORIGINAL : ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-treizième réunion

Montréal, 15 – 19 décembre 2023

Point 7 a) ii) de l'ordre du jour provisoire

RAPPORT PÉRIODIQUE SUR LA COOPÉRATION BILATÉRALE au 31 décembre 2022

Introduction

# Les pays non visés à l'article 5 suivants, actuellement impliqués dans des activités de coopération bilatérale, ont soumis des bases de données relatives à leurs rapports périodiques : l'Allemagne, l'Australie, le Canada, l'Espagne, la France, l'Italie et le Japon. Des données supplémentaires tirées de rapports périodiques antérieurs et concernant d'autres pays non visés à l'article 5 précédemment impliqués dans la coopération bilatérale, couvrant les données relatives aux projets déjà déclarés comme financièrement achevés, figurent dans le rapport d’avancement consolidé.

# Le rapport périodique sur la coopération bilatérale couvre l’état d’avancement des projets, notamment de sept projets sur les HFC qui ont été financés par des contributions supplémentaires volontaires apportées par 17 Parties non visées à l’article 5, afin de fournir un soutien à la mise en œuvre rapide de l’Amendement de Kigali.

# Le Secrétariat a procédé à la révision de l’état de la mise en œuvre de chaque projet en cours, pays par pays, en tenant compte des retards accusés dans la mise en œuvre par rapport aux dates d’achèvement déclarées en 2022, des répercussions possibles de ces retards sur l’élimination des substances réglementées et des taux des décaissements prévus. Les analyses figurant dans le présent document utilisent les tonnes PAO comme unité de mesure de toutes les substances réglementées, à l'exception des HFC qui sont exprimés en tonnes d'éq-CO2.

# Ce document se compose des sections suivantes :

## I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions régulières au Fonds multilatéral. Il présente une synthèse de l'état d'avancement de la mise en œuvre des projets pour 2022, et de manière cumulative depuis 1992, portant sur toutes les substances contrôlées en vertu du Protocole de Montréal, y compris les Substances de l’annexe F (les HFC). Il contient également un examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre de chaque projet en cours au niveau national. Il répertorie les projets présentant des retards de mise en œuvre et les répercussions possibles sur l'élimination des substances contrôlées, ainsi que les projets présentant des questions en suspens pour examen par le Comité exécutif.

## II.	Projets approuvés pour les substances visées à l'annexe F (les HFC) dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires pour le soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC.

III. Recommandation.

I.	Projets approuvés pour toutes les substances réglementées au titre des contributions ordinaires au Fonds multilatéral

I.1	Progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets pour 2022 et de manière cumulative depuis 1992

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé un montant de 187,5 millions de $US, dont 170,95 millions de $US pour la mise en œuvre de projets d'investissement et autres projets et 16,56 millions de $US pour les coûts d'appui d'agence, comme indiqué au tableau 1.

Tableau 1 : Financement approuvé par secteur pour les agences bilatérales au 31 décembre 2022

| Secteur | Financement ($US) |
| --- | --- |
| Aérosols | 2 051 914 |
| Destruction | 1 526 282 |
| Mousses | 8 093 731 |
| Halons | 6 147 361 |
| Plan d'élimination des HFC | 609 000 |
| Fumigènes | 18 226 925 |
| Plan d’élimination | 76 107 711 |
| Production | 10 000 000 |
| Réfrigération | 40 910 116 |
| Secteurs multiples | 4 759 718 |
| Solvants | 2 512 738 |
| Total partiel | 170 945 495 |
| Coûts d’appui d’agence | 16 559 425 |
| Total | 187 504 921 |

# En 2022, six nouveaux projets et nouvelles activités ont été approuvés. Ce niveau de financement devrait entraîner l’élimination de 10 538 tonnes PAO de la consommation et de la production ainsi que de 70 104 tonnes d'éq-CO2 de la consommation de substances réglementées. L'annexe I montre l'état de la mise en œuvre des projets, pays par pays, en 2022.

# Le tableau 2 montre l'état de la mise en œuvre des projets, y compris le décaissement des fonds par type de projet, au 31 décembre 2022. L'annexe II présente des informations analytiques année par année depuis 1992.

Tableau 2. État d'avancement de la mise en œuvre des projets par type au 31 décembre 2022

| Type | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Programme national | 9 | 9 | 100 | 340 787 | 340 787 | 0 | 100 |
| Démonstration | 38 | 38 | 100 | 9 409 431 | 9 409 431 | 0 | 100 |
| Renforcement des institutions | 7 | 7 | 100 | 883 376 | 883 376 | 0 | 100 |
| Investissement | 256 | 212 | 83 | 117 744 581 | 105 492 446 | 12 252 136 | 90 |
| Préparation de projets | 132 | 123 | 93 | 6 160 111 | 5 491 245 | 668 866 | 89 |
| Assistance technique | 214 | 208 | 97 | 27 985 793 | 26 329 635 | 1 656 158 | 94 |
| Formation | 73 | 73 | 100 | 8 421 416 | 8 421 416 | 0 | 100 |
| Total | 729 | 670 | 92 | 170 945 495 | 156 368 336 | 14 577 159 | 91 |

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# La mise en œuvre des projets et des activités par les agences bilatérales pour 2022 et depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2022 peut se résumer comme suit :

## Élimination : En 2022, 43,2 tonnes PAO de SAO ont été éliminées de la consommation et 51,6 tonnes PAO supplémentaires de substances contrôlées ont été approuvées pour élimination de la consommation. Depuis 1992, 9 256 tonnes PAO et 65 242 tonnes 
d'éq-CO2 de substances réglementées ont été éliminées de la consommation, sur un total prévu de 10 538 tonnes PAO et 70 104 tonnes d'éq-CO2 issues des projets approuvés (à l'exclusion des projets annulés et transférés) ;

## Décaissements/approbations : En 2022, 3,6 millions de $US ont été décaissés et 3,55 millions de $US devaient être décaissés sur la base du rapport périodique 2021, soit un taux de décaissement de 101 % par rapport aux prévisions. Au total, 156,37 millions de $ US ont été décaissés sur le total de 170,95 millions de $ US approuvés pour décaissement (à l'exclusion des coûts d'appui d'agence), ce qui représente un taux de décaissement de 91 %. En 2022, 3,82 millions de $ US ont été approuvés pour la mise en œuvre ;

## Nombre de projets menés à terme : En 2022, sept projets ont été achevés. Depuis 1992, 670 projets ont été achevés sur les 729 projets approuvés (à l'exclusion des projets clos ou transférés), ce qui représente un taux d’achèvement de 92 % ;

## Rapidité de livraison des projets d’investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 56 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne d'achèvement des projets d'investissement est de 42 mois après approbation. Les premiers décaissements effectués dans le cadre de ces projets ont été réalisés, en moyenne, 11 mois après leur approbation ;

## Rapidité de livraison - projets autres que d'investissement : Les projets achevés en 2022 l'ont été en moyenne 43 mois après leur approbation. Depuis 1992, la durée moyenne d’achèvement des projets ne portant pas sur des investissements est de 44 mois à compter de leur approbation. En moyenne, les premiers décaissements de ces projets ont eu lieu 13 mois après leur approbation ;

## Préparation de projets : Des 132 activités de préparation de projet approuvées jusqu’à la fin 2022, 123 ont été achevées, ce qui veut dire que neuf sont en cours. En 2022, aucune activité de préparation n’a eu lieu ;

## Retards dans la mise en œuvre : Au total, 59 projets étaient en cours de mise en œuvre à fin 2022, avec un retard moyen de 17 mois. Quatorze de ces projets sont classés comme « projets présentant des retards de mise en œuvre » qui sont soumis aux procédures d'annulation de projet (la préparation de projets et le soutien aux institutions sont des projets de démonstration et, à ce titre, ne sont pas soumis à ces procédures) ; et

## Accords pluriannuels (APA) : En 2022, 26 APA pour les plans de gestion de l'élimination des HCFC (PGEH) étaient en cours de mise en œuvre. Depuis 1992, 87 APA ont été approuvés et 61 achevés, soit un taux d'achèvement de 70 %.

# Le tableau 3 résume les progrès accomplis par les agences bilatérales depuis 1992.

## Tableau 3. Progrès réalisés par les agences bilatérales depuis 1992

| Elimination réalisée |  | Décaissement ($US) | Nombre de projets |  | Délai de livraison pour la réalisation (mois) |  | Retard moyen (mois) | Nombre d'APA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tonnes PAO | Tonnes d'éq-CO2 |  | Approuvé | Terminé | Investissement | Non-investissement |  | Approuvé | Terminé |
| 9 256 | 65 242 | 156 368 336 | 729 | 670 | 42 | 44 | 17 | 87 | 61 |

Projets liés aux HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé 13 projets liés aux HFC (dont trois projets d'investissement, cinq préparations de projet et cinq activités de facilitation) au titre de contributions régulières d'un montant de 1 663 988 $US (hors coûts d'appui d'agence). Un résumé de l'état de ces projets est présenté dans le tableau 4 et les données correspondantes ont déjà été incluses aux alinéas 5 à 9.

Tableau 4. Projets liés aux HFC approuvés au titre des contributions régulières

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Investissement** | 3 | 2 | 67 | 764 988 | 664 988 | 100 000 | 87 |
| Préparation de projets | 5 | 0 | 0 | 609 000 | 8 337 | 600 663 | 1 |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 5 | 5 | 100 | 290 000 | 290 000 | 0 | 100 |
| Total | 13 | 7 | 54 | 1 663 988 | 963 325 | 700 663 | 58 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

** 45,5 tm (65 242 tonnes d'éq-CO2) sur 48,9 tm (70 104 tonnes d'éq-CO2) de HFC ont été éliminées.

# À la fin de 2022, sur les 13 projets approuvés, deux projets d'investissement et cinq activités de facilitation avaient été achevés, et six projets étaient en cours.

# Les cinq activités de préparation de projet en cours concernent la préparation des plans de mise en œuvre des HFC de Kigali et devraient être achevées en 2023 et 2024. Le dernier projet d’investissement en cours approuvé lors de la 82e réunion, pour lequel aucun fonds n’a été décaissé, devrait être achevé en 2023. L'ajournement de l'achèvement de ce projet a été approuvé.

# Sur le financement accumulé total approuvé de 1 663 988 $US, 963 325 $US ont été décaissés, ce qui représente un taux de décaissement de 58 %.

I.2	Problèmes repérés dans la mise en œuvre de projets en 2022

# À la suite du processus d'examen, plusieurs questions ont été discutées et traitées de manière satisfaisante, à l'exception des problèmes concernant 14 projets classés comme des projets présentant des retards de mise en œuvre (y compris 13 projets liés à des composantes d'accords pluriannuels qui sont soumis à des procédures d'annulation de projet, conformément à la décision 84/45(c) ; et un projet d'investissement relatif aux HFC). L'annexe III au présent document présente les projets catégorisés comme présentant des retards de mise en œuvre ainsi que la recommandation du Secrétariat demandant la présentation d'un rapport à la 94e réunion.

# De plus, des problèmes ont été identifiés concernant les tranches d’APA pour l’élimination des HCFC. Ces questions sont également présentées à l'annexe III. Pour chaque projet en cours, une brève description de l’état d’avancement de la mise en œuvre et des questions en suspens est fournie et une recommandation est proposée aux fins d’examen par le Comité exécutif.

# Les détails des progrès accomplis dans la mise en œuvre des projets associés aux PGEH pour la Chine (plan du secteur de l'entretien) et la Colombie (tous deux mis en œuvre par l’Allemagne) et le Nigéria (mis en œuvre par l'Italie) ont été soumis à la 93e réunion. Des recommandations concernant les questions en suspens pour ces projets, y compris l’approbation des demandes de prolongation, le cas échéant, font l'objet d'une discussion dans les sections y relatives de ces documents. Les questions relatives aux PGEH du Kenya (mis en œuvre par la France) et de Maurice (mis en œuvre par l'Allemagne), dont les tranches étaient attendues à la 93e réunion mais n'ont pas été soumises, et pour la Chine (plan du secteur manufacturier des climatiseurs résidentiels) (mis en œuvre par l'Autriche), dont la tranche a été soumise mais retirée par la suite, sont abordées dans le document portant sur les retards de soumission des tranches. Les questions en souffrance pour les projets en cours restants qui ne sont pas incluses à l’Annexe III du présent document et les demandes de prolongation de la date d’achèvement sont traitées ci-dessous.

# Sur les 50 projets en cours (sans compter les préparations de projet), 19 ont vu leur date d’achèvement prévue révisée depuis le rapport périodique de 2021.

# Conformément à la décision 82/11(b), le Gouvernement de l'Allemagne a demandé la prorogation de la durée d’un projet, comme indiqué au tableau 5.

# Tableau 5. Projets dont la date d'échéance a fait l'objet d'une demande d'ajournement

| Pays/Code du projet | Titre du projet | Taux de décaissement (%) | État/questions | Date initiale d’achèvement | Date d’achèvement demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Égypte EGY/PHA/84/INV/142 | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l'entretien en réfrigération) | 10 | Délai supplémentaire nécessaire pour achever les activités de formation restantes avec des équipements livrés fin 2023 | déc. 23 | juin 24 |

II.	Projets approuvés dans le cadre des contributions supplémentaires volontaires en vue d’un soutien au démarrage rapide de la réduction progressive des HFC

# Au 31 décembre 2022, le Comité exécutif avait approuvé sept projets sur les HFC pour deux agences bilatérales (Allemagne et Italie) au titre des contributions supplémentaires volontaires, d’un montant de 480 000 $US (hors coûts d’appui d’agence). Un récapitulatif de l’état d’avancement de ces projets est présenté au tableau 6.

# Tableau 6. Statut des projets approuvés liés aux HFC à la fin 2022

| Type | Nombre de projets |  |  | Financement ($US) * |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| Assistance technique - Activités de facilitation | 7 | 7 | 100 | 480 000 | 479 080 | 920 | 99,8 |

* À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

# À la fin de 2022, toutes les sept activités de facilitation approuvées avaient été achevées.

# Sur le financement accumulé total approuvé de 480 000 $US, 479 080 $US ont été décaissés, soit un taux de décaissement de 99,8 %.

III. Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait souhaiter :

## Prendre note avec satisfaction des rapports périodiques soumis par les gouvernements de l’Allemagne, de l’Australie, du Canada, de l’Espagne, de la France, de l’Italie et du Japon, contenus dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 ;

## Approuver la prorogation, jusqu’au 30 juin 2024, de la date d’achèvement de la phase II du plan de gestion de l’élimination des HCFC pour l'Égypte (deuxième tranche – secteur de l’entretien des appareils de réfrigération (EGY/PHA/84/INV/142)) afin de permettre l’achèvement des activités en cours restantes, comme indiqué dans le tableau 5 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/15 ; et

## Approuver les recommandations sur les projets en cours comportant des questions en suspens, figurant à l’annexe III au présent document.

Annexe I

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES PAR PAYS POUR 2022

# Le tableau 1 de l'annexe I présente l'état de la mise en œuvre des projets pays par pays pour 2022 exprimées en décaissements réalisés, planifiés et réalisés et en achèvement des projets.

Tableau 1. État d'avancement de la mise en œuvre de projets en 2022

| Pays | Éliminé en 2022 (tonnes PAO) | Éliminé en 2022 (tonnes d'éq-CO2)* | Estimation des fonds décaissés en 2022 ($US) | Fonds décaissés en 2022 ($US) | Pourcentage des fonds décaissés au-delà des estimations en 2022 | Pourcentage de projets prévus achevés en 2022** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argentine | 1,3 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |  |
| Bangladesh | 0,0 | 0 |  |  |  | 100 |
| Belize | 0,0 | 0 |  |  |  | 100 |
| Brésil | 17,0 | 0 | 940 000 | 1 569 834 | 167 |  |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 10 000 | 112 | 1 |  |
| Chine | 0,0 | 0 | 238 000 | 259 995 | 109 |  |
| Colombie | 0,0 | 0 | 47 800 | 46 652 | 98 | 0 |
| Cuba | 0,0 | 0 |  |  |  | 100 |
| Égypte | 0,0 | 0 | 30 000 | 15 307 | 51 |  |
| Inde | 0,0 | 0 | 363 484 | 449 000 | 124 | 100 |
| Iran (République islamique d ') | 1,2 | 0 | 197 558 | 88 683 | 45 | 0 |
| Kenya | 0,0 | 0 | 89 861 | 76 697 | 85 |  |
| République démocratique populaire lao | 0,0 | 0 | 45 000 | 0 | 0 | 0 |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 45 732 | 5 732 | 13 |  |
| Libéria | 3,2 | 0 | 20 850 | 17 977 | 86 | 100 |
| Maurice | 3,1 | 0 | 85,000 | 57 134 | 67 |  |
| Mexique | 4,9 | 0 | 622 000 | 450 500 | 72 | 33 |
| Mongolie | 0,0 | 0 | 3 000 | 1 522 | 51 |  |
| Namibie | 0,0 | 0 | 39 323 | 20 517 | 52 |  |
| Nigéria | 3,5 | 0 | 294 113 | 252 366 | 86 | 0 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0,0 | 0 | 135 665 | 68 860 | 51 | 0 |
| Seychelles | 1,0 | 0 | 12 555 | 12 561 | 100 | 0 |
| Tunisie | 0,0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 175 592 | 98 090 | 56 | 0 |
| Zimbabwe | 8,0 | 0 | 61 057 | 64 384 | 105 | 100 |
| Région: ASP | 0,0 | 0 | 70 000 | 43 000 | 61 |  |
| Total général | 43,2 | 0 | 3 546 591 | 3 598 923 | 101 | 37 |

* Aucune élimination en 2022 pour des projets de HFC.

** Pour les projets dont l'achèvement était prévu en 2022.

Annexe II

APERÇU DE L'ÉTAT DE MISE EN ŒUVRE DES PROJETS POUR LES AGENCES BILATÉRALES, ANNÉE PAR ANNÉE, AU 31 DÉCEMBRE 2022

# Le tableau 1 présente un aperçu de l’état de mise en œuvre des projets, année par année. Tous les projets et activités approuvés entre 1992 et 2012 et 2014 sont maintenant achevés.

Tableau 1. État de la mise en œuvre des projets par année

| Année | Nombre de projets* |  |  | Financement ($US) ** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Approuvé | Terminé | % d’achèvement | Approuvé | Décaissé | Solde | % de décaissement |
| 1992 | 18 | 18 | 100 | 2 883 669 | 2 883 669 | 0 | 100 |
| 1993 | 10 | 10 | 100 | 1 445 586 | 1 445 586 | 0 | 100 |
| 1994 | 30 | 30 | 100 | 3 190 374 | 3 190 374 | 0 | 100 |
| 1995 | 17 | 17 | 100 | 4 654 902 | 4 654 902 | 0 | 100 |
| 1996 | 26 | 26 | 100 | 3 468 211 | 3 468 211 | 0 | 100 |
| 1997 | 32 | 32 | 100 | 4 040 251 | 4 040 251 | 0 | 100 |
| 1998 | 39 | 39 | 100 | 4 108 525 | 4 108 525 | 0 | 100 |
| 1999 | 59 | 59 | 100 | 12 131 407 | 12 131 407 | 0 | 100 |
| 2000 | 29 | 29 | 100 | 4 808 878 | 4 808 878 | 0 | 100 |
| 2001 | 41 | 41 | 100 | 7 523 213 | 7 523 213 | 0 | 100 |
| 2002 | 61 | 61 | 100 | 7 910 174 | 7 910 174 | 0 | 100 |
| 2003 | 32 | 32 | 100 | 6 810 120 | 6 810 120 | 0 | 100 |
| 2004 | 30 | 30 | 100 | 15 005 412 | 15 005 412 | 0 | 100 |
| 2005 | 28 | 28 | 100 | 18 183 034 | 18 183 034 | 0 | 100 |
| 2006 | 25 | 25 | 100 | 7 128 808 | 7 128 808 | 0 | 100 |
| 2007 | 13 | 13 | 100 | 3 138 440 | 3 138 440 | 0 | 100 |
| 2008 | 33 | 33 | 100 | 7 531 037 | 7 531 037 | -1 | 100 |
| 2009 | 21 | 21 | 100 | 2 347 228 | 2 347 228 | 0 | 100 |
| 2010 | 20 | 20 | 100 | 3 278 389 | 3 278 389 | -1 | 100 |
| 2011 | 20 | 20 | 100 | 6 821 798 | 6 821 798 | 0 | 100 |
| 2012 | 11 | 11 | 100 | 6 594 959 | 6 594 959 | 0 | 100 |
| 2013 | 7 | 6 | 86 | 2 276 412 | 2 270 857 | 5 555 | 100 |
| 2014 | 14 | 14 | 100 | 1 365 834 | 1 365 618 | 216 | 100 |
| 2015 | 26 | 25 | 96 | 4 921 949 | 4 712 010 | 209 939 | 96 |
| 2016 | 16 | 10 | 63 | 5 129 894 | 3 644 955 | 1 484 939 | 71 |
| 2017 | 9 | 4 | 44 | 2 605 614 | 2 112 727 | 492 887 | 81 |
| 2018 | 16 | 10 | 63 | 7 050 550 | 5 387 717 | 1 662 833 | 76 |
| 2019 | 6 | 2 | 33 | 1 922 831 | 1 091 160 | 831 671 | 57 |
| 2020 | 13 | 4 | 31 | 4 136 467 | 1 859 795 | 2 276 672 | 45 |
| 2021 | 21 | 0 | 0 | 4 708 887 | 919 082 | 3 789 805 | 20 |
| 2022 | 6 | 0 | 0 | 3 822 643 | 0 | 3 822 643 | 0 |
| Total | 729 | 670 | 92 | 170 945 495 | 156 368 336 | 14 577 159 | 91 |

* À l'exclusion des projets clôturés et transférés.

** À l'exclusion des coûts d'appui d'agence.

Annexe III

## PROJETS EN COURS PRÉSENTANT DES QUESTIONS EN SUSPENS DANS LES RAPPORTS PÉRIODIQUES DES AGENCES BILATÉRALES

| Pays/Code du projet | Agence | Titre du projet | Décaissement (%) | État/Questions | Recommandation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kenya KEN/PHA/80/INV/62 | France | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II, première tranche) | 71 | 12 mois de retard | Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Kenya KEN/PHA/86/INV/65 | France | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) | 0 | 18 mois de retard | Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Zimbabwe ZIM/REF/82/INV/56 | France | Reconversion du HFC-134a à l’isobutane dans la production de réfrigérateurs ménagers chez Capri (PME, Harare) | 0 | 18 mois de retard | Demander au Gouvernement de la France de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Brésil BRA/PHA/82/TAS/321 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 77 | 12 mois de retard | Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d ') IRA/PHA/86/INV/250 | Allemagne | Plan de gestion de l'élimination des HCFC (phase II troisième tranche) (secteur de la réfrigération commerciale) | 0 | 18 mois de retard | Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Maurice MAR/PHA/79/INV/27 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche) | 55 | Mise en œuvre des activités retardée | Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Maurice MAR/PHA/86/INV/30 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, quatrième tranche) | 0 | (i) 18 mois de retard (ii) Retard dans la mise en œuvre des activités | i) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre ii) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur l'état des activités de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/77/INV/179 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (démonstration et formation sur les HC) | 23 | 12 mois de retard | Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Namibie NAM/PHA/79/INV/23 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche) | 37 | Mise en œuvre des activités retardée | Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur les activités de mise en œuvre |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée PNG/PHA/77/INV/15 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (troisième tranche) | 94 | 12 mois de retard | Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Seychelles SEY/PHA/70/INV/19 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (deuxième tranche) | 97 | (i) 12 mois de retard (ii) Retard dans la mise en œuvre des activités | i) Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre (ii) Demander au Gouvernement allemand de faire rapport à la 94eréunionsur l'état de mise en œuvre des activités |
| Seychelles SEY/PHA/75/INV/23 | Allemagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase I, troisième tranche) | 6 | Mise en œuvre des activités retardée | Demander au Gouvernement de l'Allemagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur l'état de la mise en œuvre des activités |
| Iran (République islamique d ') IRA/PHA/77/INV/224 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, première tranche) (secteur des mousses) | 16 | 12 mois de retard | Demander au Gouvernement de l'Italie de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Iran (République islamique d ') IRA/PHA/84/INV/237 | Italie | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur des mousses) | 0 | 12 et 18 mois de retard | Demander au Gouvernement de l'Italie de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/77/INV/180 | Espagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (élimination des produits de nettoyage dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 100 | 12 mois de retard | Compte tenu de la décision 77/8(j), demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/77/INV/185 | Espagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, deuxième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 100 | 12 mois de retard | Compte tenu de la décision 77/8(j), demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |
| Mexique MEX/PHA/81/TAS/190 | Espagne | Plan de gestion de l’élimination des HCFC (phase II, troisième tranche) (secteur de l’entretien des équipements de réfrigération) | 21 | 12 mois de retard | Demander au Gouvernement de l'Espagne de présenter à la 94e réunion un compte rendu sur ce projet présentant des retards de mise en œuvre |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

# Les rapports périodiques constituent le seul moyen d’indiquer la clôture définitive de tous les comptes financiers associés aux projets approuvés par le Comité exécutif aux fins de coopération bilatérale.

# Il s’agit des pays suivants: Afrique du Sud, Autriche, Belgique, Danemark, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, Hongrie, Israël, Pologne, Portugal, République slovaque, République tchèque, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Singapour, Suède et Suisse.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14

Conformément à la décision 84/12(a)(iv), la mesure des HFC en éq-CO2 est incluse dans les rapports périodiques soumis à la 93e réunion.

Les projets en cours sont tous des projets qui étaient en cours de mise en œuvre au 31 décembre 2022. Les principaux indicateurs d’avancement comprennent : le pourcentage des fonds décaissés et le pourcentage des projets ayant commencé à décaisser des fonds ; le financement devant être décaissé d’ici la fin de l’année en pourcentage du financement approuvé ; la durée moyenne des retards prévus dans la mise en œuvre ; et les informations contenues dans la colonne Remarques dans la base de données du rapport périodique.

Conformément à la décision 84/12(b), un rapport d'avancement détaillé donnant un aperçu des objectifs, de l'état de mise en œuvre, des principales conclusions et des enseignements tirés, des quantités de HFC éliminées le cas échéant, du niveau des fonds approuvés et décaissés et des difficultés rencontrées dans l'achèvement des projets et des activités, est présenté dans le rapport d'avancement consolidé (UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/14).

L'élimination des SAO est exprimée en tonnes PAO et celle des HFC en tonnes d'éq-CO2.

Aucune élimination en 2022 pour des projets relatifs aux HFC.

Projets approuvés sur 18 mois présentant un taux de décaissement inférieur à 1 % ou projets qui n'avaient pas été achevés 12 mois après la date d'achèvement proposée dans le rapport d'avancement (décision 22/61).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/47

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/48

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/77

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/24

Toute demande de prolongation devra être présentée pour approbation par le Comité exécutif avant la date d’achèvement du projet, en prenant note qu’aucun nouvel engagement ne sera pris avant que la prolongation n’ait été approuvée.

Les données sont présentées en fonction de l’année d’approbation du projet par le Comité exécutif. Il traite toutes les approbations (projets d’investissement et de non-investissement) de la même manière (c’est à dire qu’un projet d’investissement ou une tranche de financement d’un APA d’un million de $US sont considérés comme un projet, de la même manière que la préparation d’un programme national de 30 000 $US). Les indicateurs clés de la synthèse annuelle sont les suivants : le pourcentage de projets achevés, les tonnes PAO ou tonnes d'éq-CO2 éliminées et le pourcentage de fonds décaissés. Il existe trois types de décaissements: pendant la mise en œuvre, après la mise en œuvre et pour les projets à financement rétroactif.