| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20 19 de noviembre de 2019 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
  PARA LA APLICACIÓN DEL
  PROTOCOLO DE MONTREAL

Octogésima cuarta Reunión
Montreal, 16 – 20 de diciembre de 2019

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI

AL 31 de DICIEMBRE DE 2018

# Este documento presenta el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2018.

Alcance del documento

# Este documento está formado por las siguientes partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral. Se presenta un resumen de los avances en la ejecución de los proyectos para 2018 y de manera acumulativa desde 1991 que aborda todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal, incluidas las sustancias del anexo F (HFC); incluye un examen de la situación de la ejecución de cada uno de los proyectos en marcha a nivel de países, en que se señalan los proyectos que presentan demoras en la ejecución y su posible efecto en la eliminación de sustancias controladas, así como los proyectos que tienen cuestiones pendientes que ha de examinar el Comité Ejecutivo.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato para la reducción de HFC. Se presenta un estado de la ejecución de los proyectos de reducción de HFC financiados con cargo a las contribuciones voluntarias.

## Recomendación.

# Este documento también contiene los siguientes anexos:

Anexo I: 	Un resumen de la situación y una recomendación para cada proyecto en curso con cuestiones pendientes para su consideración por el Comité Ejecutivo.

Anexo II: 	Un análisis del informe sobre la marcha de las actividades.

Mediciones utilizadas en los informes sobre la marcha de las actividades

# Antes del acuerdo sobre la Enmienda de Kigali, todas las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal eran las sustancias que agotan la capa de ozono, medidas en toneladas PAO. Las sustancias controladas en virtud de la Enmienda de Kigali no son las sustancias que agotan la capa de ozono, y sus objetivos de control se miden en toneladas métricas de CO2 equivalente (tm CO2 eq.)  (es decir, el consumo en toneladas métricas (tm) multiplicado por el potencial de calentamiento de la atmósfera (PCA) de la sustancia). A pesar de las dos mediciones diferentes para informar sobre las sustancias controladas, el informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI presentado en la 84ª reunión se basa en toneladas PAO para todas las sustancias controladas.

Panorama de las actividades de reducción de HFC

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 38 proyectos (incluidos cuatro proyectos de inversión, cinco preparaciones de proyectos y 29 actividades de apoyo) por un monto de 9,83 millones $EUA, en 32 países. Los proyectos de inversión aprobados reducirán gradualmente 383,8 tm (720 098 tm CO2 eq.) de HCF. Con respecto a las actividades de apoyo, la ampliación de las fechas de terminación de 13 de esos proyectos fue aprobada en la 83ª reunión, y en la 84a reunión se han presentado otras seis solicitudes de ampliación.

Proceso de examen de los progresos realizados por parte de la Secretaría

# La Secretaría examinó el estado de ejecución de cada proyecto en marcha país por país, teniendo en cuenta las demoras en la ejecución que se han producido con respecto a las fechas de terminación previstas que se habían notificado en 2018, el impacto potencial de estas demoras en la eliminación de sustancias controladas y la tasa de desembolsos planificados. La Secretaría mantuvo varias conversaciones con la ONUDI en las que se plantearon diversas cuestiones sobre los proyectos en curso, resueltas después satisfactoriamente.

Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral

Resumen de los progresos logrados en la ejecución de proyectos durante 2018 y total acumulado

# La ejecución de proyectos y actividades realizadas por la ONUDI para 2018 y los acumulativos desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2018 se resumen así:

## Eliminación: En 2018 se eliminaron 16 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y se aprobó la eliminación de otras 1 034 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas. Desde 1991 se eliminaron 62 858 toneladas PAO de consumo de sustancias controladas y 17 381 toneladas PAO de producción de sustancias controladas de un total previsto de 82 438 toneladas PAO de proyectos aprobados (se excluyen los proyectos cancelados y transferidos);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2018 se desembolsaron 25,96 millones $EUA y se preveía desembolsar 23,57 millones $EUA sobre la base del informe sobre la marcha de las actividades de 2017, lo cual representa una tasa de desembolso del 110 % del desembolso planificado. De forma acumulativa, se habían desembolsado 722,15 millones $EUA del total de 822,33 millones $EUA aprobados para el desembolso (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). Esto representa una tasa de desembolso del 88 %. En 2018 se aprobaron 27,94 millones $EUA para ejecución;

## Rentabilidad (en PAO): Desde 1991 el promedio de rentabilidad de los proyectos de inversión aprobados que llevaron a una reducción permanente del consumo fue de 11,71 $EUA/kg y para todas las actividades del sector de producción (CFC y metilbromuro (MB)) fue de 2,91 $EUA/kg. La eficacia media en función de los costos de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de 7,02 $EUA/kg en el caso de los proyectos terminados y de 39,92 $EUA/kg en el caso de los proyectos en marcha;

## Número de proyectos terminados: En 2018 se terminaron 44 proyectos. Desde 1991, de los 1 734 proyectos aprobados (con exclusión de los proyectos cerrados o transferidos) se terminaron 1 523. Esto representa una tasa de terminación del 88 %;

## Velocidad de entrega – proyectos de inversión: Los proyectos terminados en 2018 lo fueron en un promedio de 57 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de terminación de los proyectos de inversión ha sido de 38 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, nueve meses después de su aprobación;

## Velocidad de entrega – proyectos ajenos a la inversión: Los proyectos terminados en 2018 lo fueron en un promedio de 38 meses desde su aprobación. Desde 1991, el tiempo promedio de finalización de los proyectos ajenos a la inversión ha sido de 36 meses desde su aprobación. Los primeros desembolsos de estos proyectos se produjeron, en promedio, diez meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De las 510 actividades de preparación de proyectos, aprobadas a fines de 2018, se han terminado 472, y quedan 38 en marcha. En 2018 se terminaron dos proyectos;

## Demoras de ejecución: A finales de 2018 había 132 proyectos de inversión en curso que se estaban ejecutando. En promedio, estos proyectos tienen una demora de 26 meses. Sin embargo, hay cuatro proyectos clasificados como “proyectos con demoras en la ejecución” que están sujetos a los procedimientos de cancelación de proyectos (ya que la preparación de proyectos, los acuerdo plurianuales y el fortalecimiento institucional no están sujetos a esos procedimientos); y

## Acuerdos plurianuales: En 2018 la ONUDI implementó un acuerdo plurianual para eliminación de SAO, otro para producción de MB y 75 relativos a planes de gestión para la eliminación de HCFC (PGEH). Desde 1991 se han aprobado 155 acuerdos plurianuales y se han terminado otros 78.

Avance en la ejecución de proyectos en 2018

# En relación con el proceso de examen, se resolvieron diversas cuestiones, excepto para algunos proyectos o tramos de acuerdos plurianuales para la eliminación de CFC o HCFC; los proyectos para la eliminación de desechos de SAO; y la renovación de proyectos de fortalecimiento institucional, tal como figuran en el anexo I del presente documento. Para cada uno de estos proyectos se presenta una breve descripción de la situación de su ejecución y las cuestiones pendientes, y se propone una recomendación para su examen por el Comité Ejecutivo.

# De los 157 proyectos en marcha, desde el informe sobre la marcha de las actividades correspondiente a 2017, se ha revisado la fecha prevista de terminación de 73 proyectos, con exclusión de los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos.

# Los pormenores de los progresos logrados en la ejecución de proyectos relacionados con los PGEH para Argentina, Bahrein, China (etapa II del plan sectorial de espumas de poliestireno extruido), Côte d'Ivoire, Egipto, Irán (República Islámica del), Iraq, Níger, Macedonia del Norte, Pakistán, Túnez y Turquía, y los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes asociados con China (PGEH, plan de eliminación de CFC, plan de eliminación del MB, plan de eliminación de la producción del MB), Libia (PGEH), México (PGEH), Marruecos (proyecto de demostración), Qatar (PGEH), la región de África Oriental y la región del Caribe (proyecto de demostración de alternativas de bajo potencial de calentamiento de la atmósfera) se han presentado en la 84ªreunión. Las recomendaciones para las cuestiones pendientes de estos proyectos, incluida la aprobación de las solicitudes de prórroga, si las hubiere, se abordan en las secciones correspondientes de esos documentos. Las cuestiones relativas a la etapa I de los PGEH de Argelia y Arabia Saudita y la etapa II del PGEH de Venezuela (República Bolivariana de) se tratan en el documento sobre los retrasos en la presentación de tramos. Las cuestiones pendientes para el resto de los proyectos en curso no incluidas en el anexo I del presente documento, y las solicitudes de prórroga de la fecha de terminación, se tratan a continuación.

# De conformidad con la decisión 82/11(c)(ii), la Secretaría señaló que la renovación de los proyectos de fortalecimiento institucional de Qatar y la República Árabe Siria no se ha presentado en los dos últimos años. La ONUDI informó que está planeando presentar dichas solicitudes de renovación en 2020. Las principales razones de los retrasos son los grandes saldos, principalmente debido a los lentos avances en la ejecución.

# En su 82ª reunión y a petición de la ONUDI, el Comité Ejecutivo decidió ampliar el componente del proyecto de demostración de Túnez para la introducción de tecnología de refrigeración transcrítica con CO2  para supermercados (Argentina y Túnez) (GLO/REF/76/DEM/335) hasta el 31 de diciembre de 2019 (decisión 82/22(d)(ii)). La ONUDI informó que, dado que no se pudo identificar una empresa beneficiaria para llevar a cabo el proyecto de demostración y observando que el Comité ya había prorrogado la fecha de terminación hasta finales de 2019, ha solicitado la cancelación de este componente de subproyecto. Por lo tanto, el Comité Ejecutivo puede considerar oportuno cancelar el componente del proyecto de demostración de Túnez para la introducción de tecnología de refrigeración transcrítica con CO2 para supermercados, y toma nota de que los saldos serían devueltos en la 86ª reunión.

# De conformidad con la decisión 82/11(b), la ONUDI ha solicitado la prórroga de la duración de ocho proyectos relativos a los PGEH de cuatro países, cuya ejecución va más allá de la fecha de terminación establecida en sus respectivos Acuerdos con el Comité Ejecutivo; y de un proyecto de inhaladores de dosis medidas. Las razones de las solicitudes de prórroga de las fechas de terminación de estos proyectos se muestran en la tabla 1.

Tabla 1. Proyectos para los que se ha solicitado prórroga de las fechas de terminación

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Fecha de terminación original | Fecha de terminación solicitada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Camerún CMR/PHA/80/INV/44 | PGEH (plan del sector de servicios y mantenimiento de la refrigeración) (etapa I, cuarto tramo) | 0 | Adquisición de equipo completada obligaciones finales liquidadas | 31-12-2018 | 31-12-2019 |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/73/INV/59 | PGEH (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials) | 22 | Ejecución sujeta a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) | 31-12-2019 | 31-12-2021 |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/73/TAS/60 | PGEH (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y supervisión) | 89 |  |  |  |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/75/INV/62 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (eliminación de HCFC- 141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials) | 2 |  |  |  |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/75/TAS/63 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión) | 89 |  |  |  |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/77/INV/64 | PGEH (etapa I, tercer tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión) | 1 |  |  |  |
| Egipto EGY/ARS/50/INV/92 | Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol (MDI) | 96 | Terminación a la espera de la aprobación de la comercialización del último producto por parte de las autoridades sanitarias egipcias; deben pagarse costos adicionales de explotación en el momento de la aprobación de la comercialización y de la terminación del proyecto | 31-7-2018 | 31-3-2020 |
| Sudán SUD/PHA/80/INV/42 | PGEH (etapa II, tercer tramo) (sector de servicios de refrigeración) | 39 | Las actividades de capacitación remanentes para la asociación de técnicos y la dependencia del ozono serán completadas en diciembre de 2019 | 31-12-2018 | 31-12-2019 |

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno aprobar la prórroga, a la fecha indicada en la última columna, de los proyectos que figuran en la tabla 1 del presente documento.

Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato para la reducción de HFC

# Al 31 de diciembre de 2018 el Comité Ejecutivo había aprobado 34 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 7 863 736 $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Tabla 2. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2018

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 3 | 0 | 0 | 3 912 736 | 785 | 3 911 951 | 0 |
| Preparación de proyectos | 4 | 3 | 75 | 120 000 | 78 522 | 41 478 | 65 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 27 | 0 | 0 | 3 831 000 | 735 541 | 3 095 459 | 19 |
| Total | 34 | 3 | 9 | 7 863 736 | 814 848 | 7 048 888 | 10 |

* Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

** Eliminación de 265,2 tm (508 586 tm CO2 eq.) de HFC.

# De los 34 proyectos aprobados a fines de 2018, se han completado tres actividades de preparación y quedan 31 en marcha. Los proyectos de inversión en curso, que incluyen dos proyectos en el sector de la refrigeración en el Líbano y México, fueron aprobados en la 81ª reunión con desembolso en un proyecto; la ONUDI confirmó que estos proyectos finalizarán a tiempo el 30 de junio de 2020. Las actividades de apoyo se encuentran en diversas fases de ejecución. En cuanto al total acumulado, del total de 7 863 736 $EUA aprobados para su desembolso (con exclusión de los costos de apoyo), se habían desembolsado 814 848 $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 10 %.

# Recomendación

# El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:

## Tomar nota del informe sobre la marcha de las actividades de la ONUDI al 31 de diciembre de 2018, que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/20;

## Aprobar las recomendaciones relacionadas con proyectos en curso que incluyan cuestiones específicas que figuran en el anexo I del presente documento;

## Cancelar en la 84a reunión el componente del proyecto de demostración de Túnez para la introducción de tecnología de refrigeración transcrítica con CO2 para supermercados (Argentina y Túnez), y tomar nota de que los saldos serían devueltos en la 86ª reunión;

## Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2019, del PGEH de Camerún (etapa I, cuarto tramo) (CMR/PHA/80/INV/44), y tomar nota de que el desembolso final en adquisiciones y actividades conexas estaría terminado en diciembre de 2019;

## Aprobar la prórroga, con carácter excepcional, hasta el 31 de diciembre de 2021, del PGEH de la República Popular Democrática de Corea (etapa I, primer, segundo y tercer tramos) (DRK/PHA/73/INV/59, DRK/PHA/73/TAS/60, DRK/PHA/75/INV/62, DRK/PHA/75/TAS/63 y DRK/PHA/77/INV/64);

## Aprobar la prórroga, hasta el 31 de marzo de 2020, de la eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol (MDI) para Egipto (EGY/ARS/50/INV/92) para concluir la aprobación reglamentaria por parte de las autoridades sanitarias en el país; y

## Aprobar la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2019, del PGEH de Sudán (etapa I, tercer tramo) (SUD/PHA/80/INV/42), y tomar nota de que las actividades finalizarían en diciembre de 2019.

Anexo I

## PROYECTOS EN CURSO CON CUESTIONES PENDIENTES EN EL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES PARA LA ONUDI

| País/código del proyecto | Título del proyecto | Desembolso (%) | Situación/Cuestiones | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán AFG/PHA/79/INV/22 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 0 | Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados; terminación del plan de ejecución retrasada. | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el nivel de desembolso de fondos y los avances realizados en la ejecución |
| China CPR/ARS/56/INV/473 | Plan sectorial para la eliminación del consumo de CFC en el sector de MDI | 98 | 12 meses de demoras | Pedir a la ONUDI que informe en la 85ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/73/INV/59 | PGEH (etapa I, primer tramo) (eliminación de HCFC-141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials) | 22 | Ejecución sujeta a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances en la ejecución, que incluya las últimas novedades sobre la reanudación de las actividades |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/73/TAS/60 | PGEH (etapa I, primer tramo) (sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración y supervisión) | 89 |  |  |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/75/INV/62 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (eliminación de HCFC- 141b en el sector de espumas de poliuretano en Pyongyang Sonbong and Puhung Building Materials) | 2 |  |  |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/75/TAS/63 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión) | 89 |  |  |
| República Popular Democrática de Corea DRK/PHA/77/INV/64 | PGEH (etapa I, tercer tramo) (política, servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración, supervisión) | 1 |  |  |
| Egipto EGY/ARS/50/INV/92 | Eliminación del consumo de CFC en la fabricación de inhaladores de dosis medidas en aerosol (MDI) | 96 | 12 meses de demoras | Pedir un informe en la 85ª reunión sobre este proyecto con demoras en la ejecución |
| Iraq IRQ/REF/57/INV/07 | Sustitución del refrigerante CFC-12 por isobutano y del agente espumante CFC-11 por ciclopentano en la fabricación de refrigeradores y congeladores domésticos en Light Industries Company | 89 | 12 meses de demoras | Solicitar en la 85ªreunión un informe sobre este proyecto con demoras en la ejecución, tomando nota de la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2019 de la fecha de terminación aprobada en la 82ª reunión |
| Líbano LEB/DES/73/DEM/83 | Proyecto piloto de demostración sobre la gestión y eliminación de desechos de SAO | 93 | Informe final e informe de terminación de proyecto a presentar en la 84ª reunión, de conformidad con la decisión 82/15(c), no presentados, ya que la ONUDI todavía está planificando exportar SAO para su destrucción; una prórroga hasta el 30 de junio de 2019 fue aprobada en la 82ª reunión | Solicitar la presentación del informe final y del informe de terminación de proyecto, de conformidad con la decisión 82/15(c) |
| Libia LIB/FOA/82/PRP/41 | Preparación de actividades de inversión para la eliminación de HCFC (etapa II) (sector de espumas) | 0 | Ejecución lenta debida a la situación de la seguridad en el país | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances realizados en la preparación de la etapa II |
| Libia LIB/PHA/82/PRP/43 | Preparación de un PGEH (etapa II) | 0 |  |  |
| Qatar QAT/PHA/73/PRP/21 | Preparación de un PGEH (etapa II) | 46 | Progresos lentos ya que la dependencia nacional del ozono no está completamente funcional | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances realizados en la preparación y presentación de la etapa II |
| Qatar QAT/SEV/79/INS/22 | Renovación del proyecto de fortalecimiento institucional (fase IV: 8/2017-7/2019) | 13 | El funcionamiento de la dependencia nacional del ozono está siendo dificultoso; se está discutiendo con la dependencia el camino a seguir | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el funcionamiento de la dependencia nacional del ozono |
| Arabia Saudita SAU/FOA/62/INV/13 | Eliminación de HCFC-22 y HCFC-142b de la fabricación de paneles de poliestireno extruido en Al-Watania Plastics | 18 | El equipo adquirido será subastado ya que la empresa no participará en el proyecto; el proceso de subasta se ha retrasado | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre el proceso de subasta |
| Somalia SOM/PHA/77/INV/12 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (sector de servicio y mantenimiento de refrigeración) | 61 | Demora debida a la situación de seguridad del país | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances de la ejecución |
| Somalia SOM/PHA/77/TAS/13 | PGEH (etapa I, segundo tramo) (seguridad adicional) | 71 |  |  |
| República Árabe Siria SYR/PHA/55/PRP/97 | Preparación de un PGEH | 82 | Demora debida a la situación de seguridad del país | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre la preparación del proyecto y la fecha de presentación propuesta |
| República Árabe Siria SYR/FOA/61/PRP/102 | Preparación de actividades de inversión para la eliminación de HCFC (sector de espumas) | 58 |  |  |
| República Árabe Siria SYR/REF/62/INV/103 | Eliminación de HCFC-22 y HCFC-141b en la fabricación de equipos unitarios de aire acondicionado y paneles aislantes de poliuretano rígido en Al Hafez Group | 28 | 12 meses de demora; las plantas fueron inspeccionados por la ONUDI en septiembre de 2019 y la empresa está en funcionamiento. Se prevé que el proyecto se termine el 31 de diciembre de 2020 | Solicitar un informe en la 85ªreunión sobre este proyecto con demoras de ejecución, y tomar nota de que el proyecto estaría terminado antes del 31 de diciembre de 2020 |
| República Árabe Siria SYR/SEV/73/INS/104 | Ampliación del fortalecimiento institucional (fase V: 1/2015-12/2016) | 4 | Demora debida a la situación de seguridad del país | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances en la ejecución y el nivel de desembolso de fondos |
| República Unida de Tanzanía URT/PHA/76/INV/35 | PGEH (etapa I, segundo tramo) | 23 | Demora debida a problemas operacionales relativos a la aprobación del plan de ejecución por parte del gobierno | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances en la ejecución |
| Zambia ZAM/PHA/77/INV/33 | PGEH (etapa I, tercer tramo) | 0 | Baja tasa de desembolso de los fondos aprobados; demora debida a cuestiones operacionales | Solicitar un informe de situación en la 85ª reunión sobre los avances en la ejecución y el nivel de desembolso de fondos |
| Mundialmente GLO/REF/76/DEM/335 | Proyecto de demostración para la introducción de tecnología de refrigeración transcrítica con CO2 para supermercados (Argentina y Túnez) | 58 | Actividades demoradas debido a la incapacidad para identificar beneficiarios en el componente de Túnez; actividades relativas al componente de la Argentina terminadas | Solicitar el informe final en la 85ªreunión sobre el componente de la Argentina, y tomar nota de que el componente de Túnez se cancelaría en la 84ª reunión |

Anexo II

ANÁLISIS DEL INFORME SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES DE LA ONUDI AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

# El presente anexo consta de dos partes:

## Parte I:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral.

## Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato para la reducción de HFC.

Parte I: 	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones regulares al Fondo Multilateral

# Al 31 de diciembre de 2018, el Comité Ejecutivo había aprobado 928,88  millones de $EUA, de los cuales 822,33 millones de $EUA fueron para la ejecución de proyectos de inversión y ajenos a la inversión y 106,55 millones de $EUA para gastos de apoyo a los organismos, como se ve en la tabla 1. En 2018 se aprobaron 62 nuevos proyectos y actividades. Se prevé que el nivel de financiamiento indicado se traduzca en la eliminación de 82 438 toneladas PAO en el consumo y producción de sustancias controladas.

# Tabla 1: Financiación aprobada por sector para ONUDI al 31 de diciembre de 2018

| Sector | Financiación ($EUA) |
| --- | --- |
| Aerosoles | 34 413 701 |
| Destrucción | 3 861 804 |
| Espumas | 89 036 986 |
| Halones | 1 780 369 |
| Fumigantes | 78 092 525 |
| Sectores múltiples | 139 440 |
| Otro | 11 317 246 |
| Plan de eliminación | 324 163 481 |
| Agente de procesos | 6 337 359 |
| Producción | 50 590 327 |
| Refrigeración | 182 262 875 |
| Diversos | 17 085 170 |
| Disolventes | 23 247 443 |
| Subtotal | 822 328 725 |
| Gastos de apoyo al organismo | 106 551 992 |
| Total | 928 880 717 |

# En la tabla 2 se presenta un resumen de la situación de los proyectos ejecutados por categoría.

Tabla 2: Situación de la ejecución de proyectos por categoría

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| Programa de país | 11 | 11 | 100 | 722 669 | 722 669 | 0 | 100 |
| Demostración | 43 | 35 | 81 | 23 792 166 | 21 348 941 | 2 443 225 | 90 |
| Fortalecimiento institucional | 82 | 70 | 85 | 12 632 662 | 10 609 346 | 2 023 316 | 84 |
| Inversión | 886 | 754 | 85 | 741 229 786 | 650 205 530 | 91 024 256 | 88 |
| Preparación de proyectos | 510 | 472 | 93 | 21 838 778 | 20 454 633 | 1 384 144 | 94 |
| Asistencia técnica | 179 | 158 | 88 | 20 916 130 | 17 615 172 | 3 300 958 | 84 |
| Capacitación | 23 | 23 | 100 | 1 196 535 | 1 196 533 | 2 | 100 |
| Total | 1 734 | 1 523 | 88 | 822 328 725 | 722 152 823 | 100 175 902 | 88 |

*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

**Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

# En el cuadro 3 se ofrece un panorama de la situación de la ejecución de proyectos por año. Todos los proyectos y actividades aprobados entre 1993 y finales de 2005 así como los del año 2007 ya están terminados.

Tabla 3: Situación de la ejecución de proyectos por año

| Año | Número de proyectos* |  |  | Financiación ($EUA)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| 1993 | 22 | 22 | 100 | 11 815 540 | 11 815 540 | 0 | 100 |
| 1994 | 52 | 52 | 100 | 30 645 899 | 30 645 900 | -1 | 100 |
| 1995 | 59 | 59 | 100 | 25 662 092 | 25 662 092 | 0 | 100 |
| 1996 | 46 | 46 | 100 | 19 820 493 | 19 820 493 | 0 | 100 |
| 1997 | 130 | 130 | 100 | 42 083 037 | 42 083 040 | -3 | 100 |
| 1998 | 88 | 88 | 100 | 23 638 291 | 23 638 290 | 1 | 100 |
| 1999 | 123 | 123 | 100 | 34 140 324 | 34 140 324 | 0 | 100 |
| 2000 | 96 | 96 | 100 | 30 180 752 | 30 180 751 | 1 | 100 |
| 2001 | 119 | 119 | 100 | 24 700 254 | 24 700 254 | 1 | 100 |
| 2002 | 76 | 76 | 100 | 35 992 041 | 35 992 040 | 2 | 100 |
| 2003 | 49 | 49 | 100 | 29 997 305 | 29 997 305 | 0 | 100 |
| 2004 | 44 | 44 | 100 | 33 105 459 | 33 105 458 | 1 | 100 |
| 2005 | 74 | 74 | 100 | 52 035 808 | 52 035 808 | -1 | 100 |
| 2006 | 44 | 43 | 98 | 20 760 993 | 20 539 241 | 221 752 | 99 |
| 2007 | 42 | 42 | 100 | 24 186 740 | 24 186 739 | 1 | 100 |
| 2008 | 78 | 75 | 96 | 33 437 482 | 33 066 911 | 370 571 | 99 |
| 2009 | 70 | 68 | 97 | 15 409 470 | 14 669 645 | 739 825 | 95 |
| 2010 | 71 | 65 | 92 | 46 729 483 | 43 977 296 | 2 752 187 | 94 |
| 2011 | 72 | 65 | 90 | 76 775 116 | 70 551 160 | 6 223 956 | 92 |
| 2012 | 53 | 40 | 75 | 32 963 759 | 29 520 448 | 3 443 311 | 90 |
| 2013 | 37 | 34 | 92 | 31 167 516 | 29 924 221 | 1 243 295 | 96 |
| 2014 | 57 | 37 | 65 | 28 010 864 | 24 491 876 | 3 518 988 | 87 |
| 2015 | 84 | 61 | 73 | 37 466 033 | 17 759 958 | 19 706 075 | 47 |
| 2016 | 58 | 12 | 21 | 37 184 191 | 14 409 623 | 22 774 568 | 39 |
| 2017 | 28 | 3 | 11 | 16 476 598 | 5 186 077 | 11 290 521 | 31 |
| 2018 | 62 | 0 | 0 | 27 943 186 | 52 335 | 27 890 851 | 0 |
| Total | 1 734 | 1 523 | 88 | 822 328 725 | 722 152 823 | 100 175 902 | 88 |

*Se excluyen los proyectos cancelados y transferidos.

**Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

# En la tabla 4 se muestra la ejecución de proyectos por países durante 2018.

Tabla 4. Resumen de la ejecución de proyectos por la ONUDI para 2018

| País | Eliminación en 2018* | Porcentaje de eliminación lograda en 2018 | Estimación de fondos desembolsados en 2018 ($EUA) | Fondos desembolsados en 2018 ($EUA) | Porcentaje de fondos desembolsados respecto a la estimación de 2018 | Porcentaje de proyectos previstos terminados en 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0,0 |  | 5 001 | 192 | 4 |  |
| Albania | 0,0 |  | 29 909 | 47 865 | 160 | 100 |
| Argelia | 0,0 |  | 990 000 | 1 009 349 | 102 | 0 |
| Argentina | 0,0 |  | 315 002 | 450 471 | 143 | 100 |
| Armenia | 0,0 |  | 30 001 | 76 941 | 256 |  |
| Bahamas | 0,0 |  | 10 000 | 131 | 1 |  |
| Bahrein | 3,7 |  | 17 001 | 146 991 | 865 |  |
| Benín | 0,0 |  | 67 001 | 67 495 | 101 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 0,0 |  | 17 000 | 12 958 | 76 | 100 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 |  | 93 004 | 133 189 | 143 | 100 |
| Botswana | 0,0 |  | 35 000 | 39 450 | 113 |  |
| Brasil | 0,0 |  | 440 000 | 407 626 | 93 |  |
| Burkina Faso | 0,0 |  | 15 000 | 0 | 0 |  |
| Burundi | 0,0 |  | 5 000 | 0 | 0 | 0 |
| Camerún | 0,0 |  | 149 701 | 46 347 | 31 | 67 |
| República Centroafricana | 0,0 |  | 1 | 0 | 0 |  |
| Chad | 0,0 |  | 1 | 1 173 |  |  |
| Chile | 0,0 |  | 50 000 | 154 995 | 310 |  |
| China | 0,0 |  | 9 316 710 | 11 302 296 | 121 | 86 |
| Congo | 0,0 |  | 20 000 | 49 336 | 247 |  |
| Côte d'Ivoire | 0,0 |  | 20 000 | 12 871 | 64 |  |
| República Popular Democrática de Corea | 0,0 |  | 12 178 | 19 422 | 159 |  |
| Ecuador | 0,0 |  | 30 200 | 31 904 | 106 |  |
| Egipto | 3,1 | 100 | 508 002 | 521 482 | 103 | 80 |
| Eritrea | 0,0 |  | 26 000 | 44 640 | 172 |  |
| Etiopía | 0,0 |  | 2 800 | 1 112 | 40 |  |
| Gabón | 0,0 |  | 25 000 | 3 219 | 13 | 0 |
| Gambia | 0,0 |  | 15 000 | 7 105 | 47 |  |
| Georgia | 0,0 |  | 13 000 | 13 094 | 101 |  |
| Granada | 0,0 |  | 20 000 | 1 926 | 10 |  |
| Guatemala | 0,0 |  | 53 000 | 66 671 | 126 | 100 |
| Guinea Bissau | 0,0 |  | 15 000 | 26 373 | 176 |  |
| Honduras | 0,0 |  | 33 200 | 35 824 | 108 | 100 |
| Indonesia | 0,0 |  | 1 | 1 | 131 |  |
| Irán (República Islámica de) | 0,0 |  | 541 369 | 178 368 | 33 |  |
| Iraq | 0,0 |  | 620 003 | 36 067 | 6 | 33 |
| Jordania | 0,0 |  | 41 600 | 74 491 | 179 |  |
| Kuwait | 0,0 | 0 | 2 550 001 | 2 925 591 | 115 | 50 |
| Líbano | 0,0 |  | 25 000 | 17 031 | 68 | 0 |
| Libia | 0,0 |  | 764 001 | 751 347 | 98 | 100 |
| Madagascar | 0,0 |  | 27 000 | 24 486 | 91 |  |
| Malawi | 0,0 |  | 25 000 | 53 898 | 216 |  |
| México | 0,0 |  | 622 601 | 668 517 | 107 | 50 |
| Montenegro | 0,0 |  | 25 001 | 48 740 | 195 |  |
| Marruecos | 0,0 |  | 205 000 | 114 496 | 56 | 0 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
| Nicaragua | 0,0 |  | 19 000 | 19 944 | 105 | 100 |
| Níger | 0,0 |  | 89 001 | 95 329 | 107 |  |
| Nigeria | 4,1 |  | 709 001 | 690 001 | 97 | 100 |
| Macedonia del Norte | 0,0 |  | 73 001 | 82 524 | 113 | 100 |
| Omán | 0,0 |  | 73 001 | 157 278 | 215 | 100 |
| Pakistán | 0,0 |  | 576 845 | 488 946 | 85 |  |
| Qatar | 0,0 |  | 75 002 | 30 425 | 41 |  |
| Rwanda | 0,0 |  | 20 001 | 0 | 0 |  |
| Santa Lucía | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 |  |
| Arabia Saudita | 0,0 | 0 | 625 007 | 1 088 454 | 174 | 0 |
| Senegal | 0,0 |  | 71 000 | 90 377 | 127 | 0 |
| Serbia | 0,0 |  | 255 302 | 295 844 | 116 | 100 |
| Sierra Leona | 0,0 |  | 15 001 | 8 065 | 54 |  |
| Somalia | 0,0 |  | 43 000 | 84 182 | 196 |  |
| Sudáfrica | 0,0 |  | 562 000 | 1 390 413 | 247 | 25 |
| Sudán | 4,3 | 108 | 486 501 | 133 721 | 27 | 50 |
| Suriname | 0,0 |  | 10 000 | 0 | 0 | 100 |
| Siria | 0,0 |  | 120 001 | 8 370 | 7 |  |
| Togo | 0,0 |  | 39 000 | 23 620 | 61 | 100 |
| Túnez | 0,8 | 100 | 330 002 | 242 636 | 74 | 100 |
| Turquía | 0,0 |  | 738 887 | 497 950 | 67 | 67 |
| Turkmenistán | 0,0 |  | 70 002 | 72 455 | 104 |  |
| Uganda | 0,0 |  | 20 001 | 14 967 | 75 |  |
| Tanzanía, República Unida de | 0,0 |  | 15 000 | 879 | 6 |  |
| Uruguay | 0,0 |  | 25 000 | 22 492 | 90 |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 |  | 160 801 | 203 104 | 126 | 100 |
| Yemen | 0,0 |  | 5 | 0 | 6 |  |
| Zambia | 0,0 |  | 2 | 3 800 |  |  |
| Mundialmente | 0,0 |  | 427 002 | 510 177 | 119 | 50 |
| Región: ASP | 0,0 |  | 30 001 | 42 498 | 142 |  |
| Región: EUR | 0,0 |  | 40 000 | 34 066 | 85 |  |
| Total | 16,0 | 11 | 23 573 656 | 25 957 997 | 110 | 61 |

*No hay eliminación en 2018 en proyectos relacionados con los HFC.

# En la tabla 5 se presenta un resumen de los proyectos relacionados con los HFC aprobados en virtud de contribuciones regulares.

Tabla 5. Proyectos relacionados con HFC aprobados en el marco de aportaciones regulares

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 1 | 0 | 0 | 1 637 610 | 0 | 1 637 610 | 0 |
| Preparación de proyectos | 1 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 2 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 |
| Total | 4 | 0 | 0 | 1 962 610 | 0 | 1 962 610 | 0 |

*Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

**Se aprobaron 118,7 tm para los proyectos de inversión con tm CO2 eq. de 211 512.

# Actualmente hay cuatro proyectos relacionados con HFC (uno de inversión, uno de preparación y dos actividades de apoyo) autorizados en virtud de contribuciones regulares con un valor total de 1 962 610 $EUA. No se han desembolsado fondos para estos proyectos. El proyecto de inversión relacionado con el sector de refrigeración en Jordania aprobado en junio de 2018 está avanzando y la ONUDI confirmó que terminará a tiempo. Con respecto a las actividades de apoyo, los proyectos avanzan y se encuentran en diversas etapas de ejecución.

# Parte II:	Proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato para la reducción de HFC

# Al 31 de diciembre de 2018 el Comité Ejecutivo había aprobado 34 proyectos relacionados con el HFC en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales por un monto de 7 863 736 $EUA (se excluyen los gastos de apoyo a los organismos). En la tabla 6 se presenta un resumen de la situación de estos proyectos.

# Tabla 6. Proyectos relacionados con el HFC aprobados en 2018

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento ($EUA)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | % terminado | Aprobados | Desembolsados | Saldo | % desembolsado |
| Inversión** | 3 | 0 | 0 | 3 912 736 | 785 | 3 911 951 | 0 |
| Preparación de proyectos | 4 | 3 | 75 | 120 000 | 78 522 | 41 478 | 65 |
| Asistencia técnica - Actividades de apoyo | 27 | 0 | 0 | 3 831 000 | 735 541 | 3 095 459 | 19 |
| Total | 34 | 3 | 9 | 7 863 736 | 814 848 | 7 048 888 | 10 |

*Se excluyen los gastos de apoyo a los organismos.

**Eliminación de 265,2 tm (508 586 tm CO2 eq.) de HFC.

# De los 34 proyectos aprobados a fines de 2018, se han completado tres actividades de preparación y se están ejecutando tres proyectos de inversión. Las actividades de apoyo se encuentran en diversas fases de ejecución. En cuanto al total acumulado, del total de 7 863 736 $EUA aprobados para su desembolso (con exclusión de los costos de apoyo), se habían desembolsado 814 848 $EUA, lo que representaba una tasa de desembolso del 10 %.

El informe sobre la marcha de las actividades se adjunta al presente documento. Los datos se han incluido en la base de datos del informe refundido sobre la marcha de las actividades, disponible previa petición.

Los proyectos en marcha son todos proyectos que se estaban ejecutando al 31 de diciembre de 2018. Los principales indicadores de progreso son: porcentaje de fondos desembolsados y porcentaje de proyectos que han comenzado a desembolsar fondos; financiación que previsiblemente se haya desembolsado al finalizar el año como porcentaje de la financiación aprobada; duración media de la demora prevista en la ejecución; e información proporcionada en la columna de observaciones en la base de datos del informe sobre la marcha de las actividades.

La cuestión de las dos mediciones diferentes de las sustancias controladas se examina en el informe consolidado sobre la marcha de las actividades (UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/16).

La eliminación incluye aprobaciones para proyectos de inversión de HFC de 118,7 tm con unas tm CO2 eq. de 211 512.

Incluyendo 118,7 tm de proyectos de inversión en HFC.

La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe principalmente a los valores SAO más bajos de los HCFC aunque también a los medios de asignar la eliminación por parte de los organismos.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/39

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/40.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/42.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/46.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/49.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/51.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/52.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/55.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/56.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/57.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/60.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/61.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/22 y Add.1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/25

Toda solicitud de prórroga tendría que presentarse para su aprobación por el Comité Ejecutivo antes de la fecha de terminación del proyecto, con la particularidad de que no se realizarán nuevos compromisos antes de que se apruebe la prórroga.

Los datos se presentan conforme al año en que un proyecto fue aprobado por el Comité Ejecutivo. Todas las aprobaciones (proyectos de inversión y no relacionados con inversiones) se tratan de igual manera (por ejemplo, el proyecto de inversión o un tramo de financiación de un acuerdo plurianual de 1 millón de $EUA se considera un proyecto, al igual que la preparación de un programa de país por 30 000 $EUA). Los indicadores clave del resumen anual son: el porcentaje de proyectos terminados, la eliminación de SAO y el porcentaje de fondos desembolsados. Hay tres tipos de desembolsos: durante la ejecución, después de la ejecución y para proyectos financiados de forma retroactiva.