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Доклад ПРООН о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года

Введение 

1. В настоящем документе представлен доклад ПРООН о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года[footnoteRef:2].  [2:  Доклад о положении дел прилагается к настоящему документу. Данные включены в базу данных сводного доклада о положении дел, который размещен на портале 97-го совещания на веб-сайте Многостороннего фонда в виде электронной таблицы в Microsoft Excel. ] 

2. Доклад ПРООН о положении дел содержит информацию о ходе реализации проектов, включая проекты, связанные с ГФУ, которые финансировались за счет дополнительных добровольных взносов 17 Сторон, не действующих в рамках статьи 5, для оказания оперативной поддержки реализации Кигалийской поправки.
3. Секретариат рассмотрел ход реализации каждого текущего проекта в каждой стране с учетом задержек реализации, возникших вопреки запланированным срокам завершения, о которых сообщалось в 2024 году, потенциального влияния этих задержек на поэтапный вывод из обращения регулируемых веществ и на темпы запланированного выделения средств. Анализ, представленный в настоящем документе, основан на тонах ОРС для всех регулируемых веществ, за исключением ГФУ, которые измеряются в метрических тоннах (мт) и тоннах CO2-экв[footnoteRef:3]. [3:  В соответствии с решением 84/12 a) iv) измерение ГФУ в тоннах CO2-экв включено в доклады о положении дел, представленные на 97-м совещании. ] 

4. В настоящем документе представлен краткий обзор хода реализации проектов, охватывающих все регулируемые вещества, включая вещества, перечисленные в приложении F (ГФУ), в рамках Монреальского протокола за 2024 год и суммарно с 1991 года по всем проектам, утвержденным в рамках регулярного финансирования и дополнительных добровольных взносов. В документе также содержится обзор хода реализации каждого текущего проекта на уровне страны[footnoteRef:4]. В нем выявлены проекты с задержками в реализации и их потенциальное влияние на поэтапный отказ от регулируемых веществ и проекты с нерешенными вопросами для рассмотрения Исполнительным комитетом. Поскольку все проекты, утвержденные в рамках дополнительных добровольных взносов, завершены и оставшиеся средства будут возвращены Секретариату, Секретариат больше не будет представлять отдельные доклады по этим проектам.      [4:  Текущие проекты - это все проекты, которые находились в стадии реализации по состоянию на 31 декабря 2024 года. Ключевые индикаторы прогресса включают процент ассигнованных средств и процент проектов, по которым началось ассигнование средств; ожидаемое финансирование к концу года в процентах от утвержденного финансирования; среднюю продолжительность прогнозируемой задержки в реализации; и информацию, представленную в столбце Примечания в базе данных докладов о положении дел.] 

Результаты реализации проектов за 2024 год и суммарно с 1991 года

5. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил финансирование проектов ПРООН на сумму 1,1 млрд. долл. США, включая 967,52 млн. долл. США на реализацию инвестиционных и неинвестиционных проектов и 134,12 млн. долл. США на эксплуатационные расходы учреждений, как показано в таблице 1.  
Таблица 1. Утвержденное финансирование по секторам для ПРООН по состоянию на 31 декабря 2024 года
	Сектор 
	Финансирование (долл. США)

	Аэрозоли 
	26 054 837

	Уничтожение 
	4 436 037

	Энергоэффективность 
	2 362 019

	Пеноматериалы 
	174 543 644

	Галон 
	4 996 973

	Поэтапный отказ от ГФУ
	16 001 127

	Фумиганты 
	20 081 241

	План поэтапного отказа 
	427 990 351

	Технологический агент
	1 286 923

	Производство 
	1 060 066

	Холодопроизводство 
	142 922 668

	Несколько 
	81 663 722

	Растворители 
	63 699 997

	Стерилянты 
	417 628

	Промежуточный итог 
	967 517 233

	Эксплуатационные расходы учреждения 
	134 117 165

	Итого 
	1 101 634 398



6. В 2024 году было одобрено 75 новых проектов и мероприятий. Ожидается, что этот объем финансирования позволит поэтапно сократить потребление ОРВ на 70 528 тонн в пересчёте на ОРС и потребление ГФУ на 2605 тонн (5549 026 тонн CO2-экв.). В приложении I приведено положение дел с реализацией проектов по странам в 2024 году. 
7. В таблице 2 приведено положение дел с реализацией проектов, включая распределение средств по типу проекта, по состоянию на 31 декабря 2024 года. В приложении II представлена ​​аналитическая информация по годам с 1991 года.



Таблица 2. Положение дел с реализацией проектов по типу по состоянию на  31 декабря 2024 года
	
Тип
	Число проектов*
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утвержден 
	Завершен
	% завершенных 
	Утверждено 
	Распределено 
	Остаток 
	% распределения 

	Страновая программа  
	22
	22
	100
	1 628 797
	1 628 797
	0
	100

	Демонстрация 
	43
	42
	98
	21 868 769
	21 718 833
	149 936
	99

	Укрепление организационной инфраструктуры (УОИ)
	293
	270
	92
	69 833 208
	59 844 685
	9 988 523
	86

	Инвестиционные проекты  
	1,437
	1,332
	93
	791 325 150
	728 349 394
	62 975 756
	92

	Подготовка проекта 
	619
	581
	94
	28 922 871
	26 021 537
	2 901 334
	90

	Техническая помощь 
	360
	345
	96
	52 347 949
	49 529 425
	2 818 524
	95

	Профобучение 
	28
	28
	100
	1 590 489
	1 590 489
	0
	100

	Итого 
	2,802
	2,620
	94
	967 517 233
	888 683 160
	78 834 073
	92


*Исключая закрытые и перенесенные проекты. 
**Исключая эксплуатационные расходы учреждения. 

8. Ниже приведена краткая информация о реализации проектов и мероприятий ПРООН за 2024 год и суммарная информация с 1991 года вплоть до 31 декабря 2024 года:
 a) Поэтапный отказ[footnoteRef:5]. В 2024 году было поэтапно прекращено потребление[footnoteRef:6] ОРВ в объеме 401,5 тонны ОРС и было утверждено поэтапное прекращение потребления ОРВ в объеме 188,1 тонны ОРС и 949,2 метрических тонн (2 571 839 тонн CO2-экв.) потребления ГФУ. С 1991 года было поэтапно прекращено потребление ОРВ в объеме 69 342 тонн ОРС из ожидаемого общего объема потребления ОРВ в объеме 70 528 тонн ОРС и 648,4 метрических тонн (827 395 тонн CO2-экв.) из ​​ожидаемого общего объема потребления ГФУ в объеме 2605 метрических тонн (5 549 026 тонн CO2-экв.) в рамках утвержденных проектов (исключая закрытые и перенесенные проекты); [5:  Поэтапный отказ от ОРВ выражается в тоннах ОРС и поэтапный отказ от ГФУ выражается в мт и в тоннах CO2-экв. ]  [6:  В 2024 году не осуществлялось поэтапного отказа в проектах, связанных с ГФУ. ] 

 b) Ассигнование/утверждение. В 2024 году было ассигновано 18,75 млн. долл. США и 19,67 млн. ​​долл. США было запланировано к ассигнованию, согласно данным в докладе о ходе реализации за 2023 год, что представляет собой темпы выплат в 95% в от запланированного объема. В общей сложности было ассигновано 888,68 млн. долл. США из общей суммы 967,52 млн. долл. США, утвержденной к ассигнованию (исключая эксплуатационные расходы учреждения), что соответствует темпам выплат в 92%. В 2024 году было утверждено к ассигнованию 32,67 млн. ​​долл. США;
 c) Рентабельность (в тоннах ОРС)[footnoteRef:7]. С 1991 года средняя рентабельность утвержденных инвестиционных проектов, ведущих к постоянному сокращению потребления, составляла 11,50 долл. США/кг. Средняя рентабельность инвестиционных проектов на тонну ОРС составила 11,01 долл. США/кг для завершенных проектов и 20,81 долл. США/кг для текущих проектов[footnoteRef:8];     [7:  Включая 2605 мт в проектах, связанных с ГФУ. Рентабельность в пересчете на CO2-экв. не включена ввиду небольшого числа утвержденных проектов.  ]  [8:  Более высокое значение рентабельности текущих проектов во многом обусловлено более низкими значениями ОРС ГХФУ, но и также способами назначения поэтапного отказа учреждениями.] 

 d) Число завершенных проектов. В 2024 году было завершено 66 проектов. Начиная с 1991 года было завершено 2620 из 2802 утвержденных проектов (исключая закрытые и перенесенные проекты) при показателе завершения в 94 %;
 e) Скорость реализации - инвестиционные проекты. Проекты, завершённые в 2024 году, были завершены в среднем через 43 месяца после их утверждения. С 1991 года средний срок завершения инвестиционных проектов составляет 34 месяца после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам осуществлялись в среднем через 13 месяцев после утверждения проекта; 
 f) Скорость реализации - неинвестиционные проекты. Проекты, завершённые в 2024 году, были завершены в среднем через 27 месяцев после их утверждения. С 1991 года средний срок завершения неинвестиционных проектов составлял 38 месяцев после их утверждения. Первые выплаты по этим проектам производились в среднем через 13 месяцев после утверждения проекта;
 g) Подготовка проектов. Из 619 мероприятий по подготовке проектов, утвержденных к концу 2024 года, 581 было завершено, 38 мероприятий находятся в процессе выполнения. В 2024 году было завершено 25 мероприятий по подготовке проектов. 
 h) Задержки в осуществлении проектов. По состоянию на конец 2024 года в стадии реализации находилось 182 проекта, по которым средняя задержка составляла четыре месяца. 15 из них относятся к категории "проектов, реализация которых претерпевает задержки"[footnoteRef:9], и подпадают под процедуры отмены проектов (т.к. демонстрационные проекты, подготовка проектов и укрепление организационной инфраструктуры не подпадают под эти процедуры); и  [9:  Проекты, утвержденные более 18 месяцев назад с ассигнованием менее 1 % средств, или проекты, которые не были завершены через 12 месяцев после предложенной даты завершения, указанные в докладе о ходе реализации (решение 22/61). ] 

 i) Многолетние соглашения (МЛС). В 2024 году в стадии реализации находились 44 МЛС о плане организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (ПОДПО) и 21 МЛС о кигалийском плане регулирования ГФУ (КПР). С 1991 года было утверждено 186 МЛС и завершено 121 МЛС при показателе завершения в 65%.    
9. В таблице 3 кратко излагаются результаты, достигнутые ПРООН с 1991 года. 

Таблица 3. Результаты, достигнутые ПРООН с 1991 года 
	Достигнут поэтапный отказ 
	Выплаты  (долл. США)
	Средн. рентаб.  (долл. США/кг)
	Число проектов     
	Скорость реализации до завершения (месяцы)
	Средние задержки по проекту  (месяцы)
	Число МЛС

	Тонны ОРС
	Тонны CO2-экв*
	
	
	Утвержд. 
	Завершено 
	Инвестиц
ионные 
	Неинвестиционные 
	
	Утверждены
	Завершены

	 69 342
	 827 395
	 888 683 160
	11,50
	2802
	2620
	 34
	 38
	 4
	 186
	121


* Проекты, связанные с ГФУ.

Проекты, связанные с ГФУ

10. По состоянию на 31 декабря 2024 года Исполнительный комитет утвердил 117 проектов, связанных с ГФУ (включая один демонстрационный проект, 44 инвестиционных проекта, 50 мероприятий по подготовке проектов и 22 проекта технической помощи) на общую сумму 26 947 921 долл. США (исключая эксплуатационные расходы учреждений). Краткая информация о состоянии этих проектов приведена ​​в таблице 4, а соответствующие данные уже включены в пункты 5–9.  
[bookmark: _Hlk181011687]Таблица 4. Утвержденные проекты, связанные с ГФУ 
	
Тип
	Число проектов 
	Финансирование (долл.США)*

	
	Утверждено 
	Завершено 
	% завершенных 
	Утверждено 
	Распределено 
	Остаток 
	% 
распределения 

	Демонстрационные 
	1
	0
	0
	150 000
	0
	150 000
	0

	Инвестиционные**
	44
	5
	11
	19 125 234
	6 937 477
	12 187 757
	36

	Подготовка проектов 
	50
	33
	66
	4 689 011
	3 024 432
	1 664 579
	65

	Техническая помощь  
	22
	19
	86
	2 983 676
	2 253 041
	730 635
	76

	Итого 
	117
	57
	49
	[bookmark: RANGE!E19]26 947 921
	12 214 950
	14 732 971
	45


* Исключая эксплуатационные расходы учреждений.  
** 2605 мт (5 549 026 тонн CO2-экв.) ГФУ было утверждено для поэтапного удаления. 

11. По состоянию на конец 2024 года из 117 проектов завершены пять инвестиционных проектов, 33 проекта по подготовке проектов и 19 проектов технической помощи и продолжается осуществление 60 проектов. Эти мероприятия находятся на разных стадиях реализации. 
12. Из общей суммы утвержденного совокупного финансирования в 26 947 921 долл. США (исключая эксплуатационные расходы учреждений) было выделено 12 214 950 долл. США, что представляет собой коэффициент расходования средств в 45 %. 
Вопросы, выявленные в ходе реализации проектов в 2024 году

13. В связи с процессом обзора был обсужден и успешно решен ряд вопросов, за исключением вопросов по 15 проектам, отнесенным к проектам с задержками реализации (включая 12 проектов, связанных с компонентами МЛС, которые подлежат процедурам аннулирования в соответствии с решением 84/45 c); по двум проектам технической помощи и одному инвестиционному проекту, связанному с ГФУ). В приложении III к настоящему документу приведены эти проекты, отнесенные к категории проектов с задержками в реализации, и рекомендации Секретариата с поручением представить доклад на 98-м совещании.  
14. Кроме того, была выявлена ​​проблема, связанная с траншем МЛС о поэтапном отказе от ГХФУ. Эта проблема также приводится ​​в приложении III. Там представлено краткое изложение хода реализации и нерешенного вопроса и предложена рекомендация для рассмотрения Исполнительным комитетом.  
15. Подробная информация о ходе реализации проектов, связанных с ПОДПО для Анголы[footnoteRef:10], Бангладеш[footnoteRef:11], Китая (общие, промышленное и коммерческое холодоснабжение и кондиционирование воздуха, растворители) [footnoteRef:12], Кубы[footnoteRef:13], Мали[footnoteRef:14], Перу[footnoteRef:15] и Южного Судана[footnoteRef:16] и связанного с КПР для Мексики[footnoteRef:17], и доклады о проектах, включающих конкретные требования к отчетности[footnoteRef:18], связанные с Ливаном (ПОДПО), были представлены на 97-м совещании. Рекомендации касательно нерешенных вопросов по этим проектам, включая утверждение заявок на продление сроков, если таковые имеются, рассматриваются в соответствующих разделах этих документов. Нерешенные вопросы по оставшимся текущим проектам, не включенным в приложение III к настоящему документу, и заявки на продление сроков завершения рассматриваются ниже.  [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/35]  [11:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/37]  [12:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/44]  [13:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/46]  [14:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/58]  [15:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/70]  [16:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/78]  [17:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/60]  [18:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17] 

16. Из 121 текущего проекта, исключая укрепление организационной инфраструктуры и подготовку проектов, в 16 проектах пересмотрены запланированные сроки завершения за время, прошедшее после представления доклада о ходе реализации за 2023 год.    
17. В соответствии с решением 95/12 b) Секретариат отметил, что в последние три года Китай не возобновлял заявку на проект по укреплению организационной инфраструктуры; ожидается, что она будет подана в 2026 году. 
18. На своем 95-м совещании, утверждая второй транш для этапа II ПОДПО для Грузии, Исполнительный комитет отметил, что ПРООН представит доклад о ходе разработки нормативных актов, запрещающих импорт и установку оборудования на основе ГХФУ, в рамках своего доклада о результатах деятельности и финансовой отчетности за 2024 год, который надлежало представить на втором совещании в 2025 году[footnoteRef:19]. ПРООН сообщила, что в проведенном исследовании было подтверждено отсутствие импорта и продажи в стране новых холодильных и кондиционерных установок на основе ГХФУ. Субъекты деятельности, включая импортеров, сервисные компании и заведения профобучения, также подтвердили, что рынок постепенно переходит к системам, основанным на хладагентах с низким потенциалом глобального потепления, в соответствии с мировыми тенденциями в производстве и реалиями цепочки поставок. ПРООН представит обновленную информацию по этому вопросу на 97-м совещании.   [19:  Решение 95/34 a), приложение XVII к документу UNEP/OzL.Pro/ExCom/95/94. ] 

19. В соответствии с решением 82/11 b)[footnoteRef:20] ПРООН подала заявки на продление срока завершения девяти проектов, как показано в таблице 5.  [20:  Все заявки на продление должны быть представлены на утверждение Исполнительному комитету до даты завершения проекта, учитывая, что не следует принимать никаких новых обязательств до утверждения срока продления.  ] 

Таблица 5. Проекты, по которым были поданы заявки на продление срока завершения 
	Страна/
код проекта 
	Распределение средств
(%)
	Мероприятия, требующие дополнительного времени 
	Начальная дата завершения 
	Запрошенная дата завершения 

	Переход с ГФУ-134а на изобутан в производстве бытовых холодильников на предприятии Капри (МСП Хараре) 

	Зимбабве 
ZIM/REF/82/INV/55
	89
	Завершение разработки прототипа охлаждающих контуров, ввод в эксплуатацию морозильной линии и завершение аудита безопасности.  
	Июнь-25
	Июнь-26

	Подготовка национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработка национального плана по управлению этими веществами (решение 91/66) )

	Чили 
CHI/DES/94/PRP/213
	0
	Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. 
	Июнь-26
	Июнь-27

	Куба 
CUB/DES/93/PRP/69
	14
	Завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. 
	Дек-25
	Дек-26

	Египет 
EGY/DES/93/PRP/155
	0
	Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада. 
	Дек-25
	Дек-26

	Ямайка  
JAM/DES/93/PRP/46
	0
	Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада.
	Дек-25
	Дек-26

	Панама 
PAN/DES/94/PRP/58
	0
	Завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада.
	Июнь-26
	Июнь-27

	Перу 
PER/DES/93/PRP/64
	0
	Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада.
	Дек-25
	Дек-26

	Тринидад и Тобаго 
TRI/DES/93/PRP/43
	0
	Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада.
	Дек-25
	Дек-26

	Уругвай 
URU/DES/93/PRP/82
	0
	Найм консультанта, завершение сбора и анализа данных и подготовка доклада.
	Дек-25
	Дек-26



Учет гендерной проблематики[footnoteRef:21] [21:  Исполнительный комитет поручил двусторонним учреждениям и учреждениям-исполнителям представить краткий доклад о достигнутых ключевых результатах учета гендерной проблематики в рамках их ежегодных докладов о ходе работы по состоянию на 2023 год на основе имеющейся у них информации (решение 90/48 d)). ] 


20. Во всех проектах, реализуемых ПРООН, неизменно применяются Стратегия гендерного равенства, политика учета гендерной проблематики Многостороннего фонда и соответствующие национальные гендерные политики. В целом ПРООН обеспечивает включение в процесс реализации проекта консультации с соответствующими ассоциациями, сетями и субъектами деятельности и сбор дезагрегированных данных об участии женщин. Страновые отделения ПРООН отслеживают результативность своей деятельности по обеспечению гендерного равенства посредством флагманской программы Знак гендерного равенства, которая оценивает прогресс по ряду критериев, включая эффективность мер ПРООН на страновом уровне. Хотя мероприятия, стимулирующие участие женщин, различаются от страны к стране, но стратегии, реализованные на сегодняшний день, привели к увеличению числа женщин на курсах профподготовки и на совещаниях, организуемых в рамках Монреальского протокола. 
21. В Китае ПРООН сотрудничала со студенческим научно-техническим конкурсом Китайского колледжа холодильной и кондиционерной промышленности с целью привлечения молодежи и расширения прав и возможностей молодых женщин в плане устойчивых практик в холодильном секторе. Данная инициатива стимулировала визуализацию, наставничество и развитие карьеры для молодых женщин, помогая преодолевать профессиональные барьеры в секторе. В Колумбии был проведен общенациональный сбор данных для выявления и профилирования женщин, работающих в секторе холодильного оборудования и кондиционирования воздуха (ХОКВ). Затем была проведена ежегодная встреча женщин в секторе ХОКВ, на которой основное внимание было уделено подписанию заявления о заинтересованности в создании Женской сети работниц сектора ХОКВ в Колумбии. В Мали были проведены два ознакомительных семинара в Бамако, на которых 90 участников обучались передовой практике холодильного дела и важности таможенного контроля для обеспечения соблюдения страной Монреальского протокола. В семинаре приняла участие 21 женщина, что составило 23 % от общего числа участников. В семинаре для техников ХОКВ приняли участие 34 % женщин. Эти результаты отражают значимый прогресс в инклюзивном наращивании потенциала и обеспечивают прочную основу для будущих программ с учетом гендерных факторов в Мали.  
22. И наконец, сбор данных для подготовки КПР включает данные о числе технических специалистов в разбивке по полу, сектору и подсектору. Кроме того, при разработке КПР и новых этапов ПОДПО ПРООН тщательно учитывает практический опыт предыдущих ПОДПО по учету гендерной проблематики. К основным проблемам относятся отсутствие исходных данных по гендерным вопросам и ограниченное участие женщин в секторе ХОКВ. 
Рекомендация

23. Исполнительный комитет, возможно, пожелает:
 a) принять к сведению доклад ПРООН о положении дел по состоянию на 31 декабря 2024 года, приведенный в документе UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13; 
 b) утвердить продление сроков завершения перечисленных ниже проектов, чтобы обеспечить завершение оставшихся текущих мероприятий, перечисленных в таблице 5 документа UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/13: 
 i) до июня 2026 года для перехода с ГФУ-134а на изобутан в производстве бытовых холодильников на предприятии Капри (МСП Хараре) в Зимбабве (ZIM/REF/82/INV/55);
 ii) для подготовки национальной инвентаризации банков отходов регулируемых веществ и разработки национального плана по управлению этими веществами (решение 91/66) для следующих стран: 
a) до декабря 2026 года для Кубы (CUB/DES/93/PRP/69); Египта (EGY/DES/93/PRP/155); Ямайки (JAM/DES/93/PRP/46); Перу (PER/DES/93/PRP/64); Тринидада и Тобаго (TRI/DES/93/PRP/43); и Уругвая (URU/DES/93/PRP/82); и
b) до июня 2027 года для Чили (CHI/DES/94/PRP/213); и Панамы (PAN/DES/94/PRP/58); и 
 c) утвердить рекомендации по текущим проектам, сопряженным со специфическими проблемами, которые приведены в приложении III к настоящему документу.  
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Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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Приложение I

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ПРООН
ПО СТРАНАМ ЗА 2024 ГОД  

1. В таблице 1 приложения I приведено положение дел с реализаций проектов по странам за 2024 год в плане достигнутого поэтапного отказа, запланированных и произведенных выплат и завершения проектов.  
Таблица 1. Положение дел с реализаций проектов ПРООН за 2024 год
	
Страна 
	Поэтапный 
отказ в 2024 г.
 (тонны ОРС)*
	Поэтапный 
отказ в 2024 г. (тонны CO2-экв.)*
	Предполагаемая сумма выплаченных средств 2024 г. (долл. США)
	Выплаченные фонды в 2024 году 
 (долл. США)
	Процент выплаченных средств сверх прогнозируемого в 2024 году
	Процент завершенных из запланированных проектов в 2024 году**

	Ангола 
	0,0
	0
	272 286
	114 499
	42
	 

	Аргентина 
	0,0
	0
	185 128
	92 933
	50
	 

	Бангладеш 
	6,8
	0
	507 649
	1 139 761
	225
	0

	Барбадос 
	0,0
	0
	28 750
	0
	0
	 

	Белиз 
	0,0
	0
	21 325
	0
	0
	100

	Бутан 
	0,0
	0
	25 000
	0
	0
	0

	Бразилия 
	66,3
	0
	1 074 324
	2 194 806
	204
	 

	Камбоджа 
	0,4
	0
	62 902
	46 169
	73
	100

	Чили 
	0,0
	0
	373 434
	199 740
	53
	 

	Китай 
	98,6
	0
	2 994 092
	5 756 097
	192
	50

	Колумбия 
	0,0
	0
	623 325
	559 150
	90
	 

	Коста-Рика
	0,0
	0
	284 866
	328 618
	115
	 

	Куба 
	0,0
	0
	304 597
	283 308
	93
	100

	Демократическая Республика Конго 
	0,0
	0
	50 140
	0
	0
	0

	Доминиканская Республика 
	0,0
	0
	365 427
	132 036
	36
	100

	Египет 
	0,0
	0
	629 235
	444 436
	71
	0

	Сальвадор 
	3,8
	0
	119 927
	85 684
	71
	0

	Эсватини 
	0,0
	0
	38 500
	9 000
	23
	100

	Фиджи 
	0,0
	0
	119 976
	16 421
	14
	0

	Грузия 
	0,0
	0
	67 856
	190 822
	281
	100

	Гана 
	0,0
	0
	187 006
	206 505
	110
	100

	Гренада 
	0,0
	0
	36 187
	0
	0
	100

	Гайана 
	0,0
	0
	67 103
	13 250
	20
	0

	Гаити 
	0,0
	0
	49 720
	59 607
	120
	100

	Индия 
	165,2
	0
	2 488 148
	1 294 054
	52
	100

	Индонезия 
	31,4
	0
	1 608 721
	716 069
	45
	100

	Иран (Исламская Республика)
	6,6
	0
	647 942
	449 008
	69
	50

	Ямайка 
	0,0
	0
	130 309
	51 750
	40
	 

	Кыргызстан 
	0,0
	0
	52 040
	0
	0
	 

	Лаосская Народно-Демократическая Республика
	0,0
	0
	49 024
	35 735
	73
	100

	Ливан 
	1,1
	0
	436 679
	376 273
	86
	100

	Малайзия 
	0,0
	0
	832 776
	460 539
	55
	100

	Мальдивы 
	0,0
	0
	35 000
	22 026
	63
	100

	Мали 
	0,0
	0
	51 440
	0
	0
	0

	Мексика 
	0,0
	0
	482 008
	151 580
	31
	100

	Мозамбик 
	0,0
	0
	73 650
	18 509
	25
	0

	Непал 
	0,1
	0
	19 104
	40 685
	213
	100

	Нигерия 
	17,4
	0
	971 210
	1 188 161
	122
	100

	Пакистан 
	0,0
	0
	171 334
	42 215
	25
	 

	Панама 
	0,0
	0
	293 803
	203 384
	69
	100

	Парагвай 
	0,7
	0
	30 073
	48 255
	160
	 

	Перу 
	2,0
	0
	449 263
	270 583
	60
	 

	Филиппины 
	0,0
	0
	220 000
	94 567
	43
	0

	Республика Молдова 
	0,2
	0
	12 645
	36 968
	292
	100

	Южный Судан 
	0,0
	0
	21 500
	0
	0
	0

	Шри-Ланка 
	0,8
	0
	210 775
	375 007
	178
	67

	Тимор-Лешти 
	0,1
	0
	1 260
	0
	0
	100

	Тринидад и Тобаго 
	0,0
	0
	693 670
	375 125
	54
	100

	Турция 
	0,0
	0
	72 242
	56 837
	79
	100

	Уругвай 
	0,0
	0
	760 736
	235 971
	31
	100

	Венесуэла (Боливарианская Республика)
	0,0
	0
	169 760
	68 018
	40
	 

	Зимбабве 
	0,0
	0
	194 189
	261 973
	135
	50

	Глобально***
	0,0
	0
	0
	0
	 
	100

	Общий итог
	401,5
	0
	19 668 056
	18 746 134
	95
	72


* В 2024 году не осуществлялось поэтапного отказа в проектах, связанных с ГФУ. 
** По проектам, запланированным к завершению в 2024 году.
*** Основное подразделение в 2024 году. 
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Приложение II

ОБЩИЙ ОБЗОР ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТОВ ПРООН
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА 

1. В таблице 1 приложения II приведен общий обзор положения дел с реализацией проектов в разбивке по годам[footnoteRef:22]. Все проекты и мероприятия, утвержденные между 1991 и 2017 годами, на настоящий момент завершены.   [22:  Данные представлены в соответствии с годом утверждения проекта Исполнительным комитетом. Все утвержденные проекты (инвестиционные и неинвестиционные) рассматриваются одинаково (т.е. инвестиционный проект или транш финансирования МЛС в размере 1 млн. долл. США считается одним проектом, как и подготовка страновой программы в размере 30 000 долл. США). Ключевые показатели годового резюме включают: процент завершённых проектов, объем поэтапного сокращения тонн ОРС/тонн CO2-экв. и процент выделенных фондов. Существует три типа выплат: в ходе реализации, после реализации и ретроактивное финансирование проектов. ] 

Таблица 1. Положение дел с реализацией проектов в разбивке по годам 
	Год 
	Число проектов*
	Финансирование (долл. США)**

	
	Утверждено 
	Завершено 
	% завешенных 
	Утверждено 
	Выделено 
	Остаток 
	% выделенного 

	1991
	15
	15
	100
	1 149 032
	1 149 032
	0
	100

	1992
	67
	67
	100
	8 619 002
	8 619 002
	0
	100

	1993
	57
	57
	100
	13 204 712
	13 204 712
	0
	100

	1994
	148
	148
	100
	49 481 581
	49 481 581
	0
	100

	1995
	117
	117
	100
	29 599 446
	29 599 446
	0
	100

	1996
	83
	83
	100
	27 838 805
	27 838 805
	0
	100

	1997
	188
	188
	100
	44 056 257
	44 056 257
	0
	100

	1998
	172
	172
	100
	31 305 010
	31 305 010
	0
	100

	1999
	204
	204
	100
	35 896 884
	35 896 884
	0
	100

	2000
	149
	149
	100
	31 268 361
	31 268 361
	0
	100

	2001
	179
	179
	100
	35 292 271
	35 292 271
	0
	100

	2002
	117
	117
	100
	44 316 422
	44 316 422
	0
	100

	2003
	64
	64
	100
	36 336 530
	36 336 530
	0
	100

	2004
	69
	69
	100
	24 802 714
	24 802 714
	0
	100

	2005
	53
	53
	100
	29 124 833
	29 124 833
	0
	100

	2006
	62
	62
	100
	15 753 458
	15 753 459
	-1
	100

	2007
	54
	54
	100
	12 142 486
	12 142 486
	0
	100

	2008
	84
	84
	100
	22 873 866
	22 873 866
	0
	100

	2009
	92
	92
	100
	13 217 903
	13 217 903
	0
	100

	2010
	43
	43
	100
	19 567 970
	19 567 970
	0
	100

	2011
	63
	63
	100
	57 415 931
	57 415 931
	0
	100

	2012
	29
	29
	100
	33 818 922
	33 818 922
	0
	100

	2013
	43
	43
	100
	33 958 972
	33 958 972
	0
	100

	2014
	67
	67
	100
	22 560 966
	22 561 030
	-64
	100

	2015
	75
	75
	100
	30 256 568
	30 274 905
	-18337
	100

	2016
	52
	52
	100
	41 574 769
	41 536 980
	37 789
	100

	2017
	43
	43
	100
	35 237 535
	35 118 103
	119 432
	100

	2018
	62
	61
	98
	40 667 384
	39 088 774
	1 578 610
	96

	2019
	41
	37
	90
	10 322 186
	9 689 496
	632 690
	94

	2020
	50
	46
	92
	29 795 896
	27 100 573
	2 695 323
	91

	2021
	66
	55
	83
	24 642 528
	20 393 289
	4 249 239
	83

	2022
	38
	23
	61
	13 768 300
	6 537 652
	7 230 648
	47

	2023
	81
	9
	11
	34 974 872
	5 151 863
	29 823 009
	15

	2024
	75
	0
	0
	32 674 861
	189 126
	32 485 735
	1

	Итого 
	2802
	2620
	94
	967 517 233
	888 683 160
	78 834 073
	92


* Исключая закрытые и перенесенные проекты. 
** Исключая эксплуатационные расходы учреждений.   
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Приложение III

ТЕКУЩИЕ ПРОЕКТЫ С НЕУРЕГУЛИРОВАННЫМИ ВОПРОСАМИ, ПРИВЕДЕННЫЕ В ДОКЛАДЕ ПРООН О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
	Страна/код проекта 
	Название проекта 
	Выплата фондов (%)
	Статус/проблемы
	Рекомендация  

	Барбадос  BAR/PHA/91/INV/33
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	0
	18 месяцев задержки 
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Демократическая Республика Конго  DRC/PHA/88/INV/49
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Сальвадор  ELS/PHA/91/TAS/45
	Доклад о результатах проверки реализации этапа II плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ 
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Фиджи 
FIJ/PHA/88/INV/39
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	0
	12 и 18 месяцев задержки 
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Фиджи  
FIJ/PHA/92/TAS/44
	Доклад о результатах проверки реализации плана организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Гайана 
GUY/PHA/83/INV/32
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, второй транш)
	20
	Административные задержки с закупками  
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Гайана  GUY/PHA/92/INV/36
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II,  третий транш)
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Индия  
IND/PHA/91/INV/495
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор производства кондиционерного оборудования)
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Индия 
IND/PHA/91/INV/498
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (сектор обслуживания)
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Индия 
IND/PHA/91/INV/500
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш) (техническая помощь микро, малым и средним предприятиям)  
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Индонезия  IDS/PHA/92/INV/222
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап III, первый транш)
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/86/INV/245
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, третий транш) (сектор пеноматериалов)
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/92/INV/266
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш) (сектор коммерческого охлаждения)
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Иран (Исламская Республика) IRA/PHA/92/INV/267
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, четвертый транш) (сектор пеноматериалов)
	0
	18 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Шри-Ланка  SRL/PHA/86/INV/58
	План организационной деятельности по поэтапному отказу от ГХФУ (этап II, первый транш)
	23
	12 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации

	Зимбабве  ZIM/REF/82/INV/55
	Переход с ГФУ-134а на изобутан в производстве бытовых холодильников на предприятии Капри (МСП Хараре)  
	89
	12 месяцев задержки
	Поручить ПРООН представить на 98-м совещании доклад по данному проекту с задержками в реализации
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