| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9 7 November 2025 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتماع السابع والتسعون

مونتريال، 1-5 ديسمبر/كانون الأول 2025

البند 6 (أ) من جدول الأعمال المؤقت

تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2024

مقدمة

- تتألف هذه الوثيقة من الأقسام الآتية:

أولاً:	تحليل مؤشرات الأداء الكمي. ويقدم هذا القسم التقييم الكمي لأداء الوكالات المنفذة فيما يتعلق بأهداف الأداء المحددة في خطط أعمالها لعام 20242 والتقارير المرحلية والمالية المقدمة إلى الاجتماع السابع والتسعين؛ وتحليل الاتجاهات لكل من مؤشرات الأداء الثمانية.

ثانياً:	تحليل مؤشرات الأداء النوعي. ويقدم هذا القسم تقييماً نوعياً لأداء الوكالات الثنائية والمنفذة استناداً إلى المدخلات الواردة من موظفي وحدات الأوزون الوطنية.

ثالثاً:	تعليقات الأمانة

رابعاً:	التوصية

# أولا: تحليل مؤشرات الأداء الكمي

- يعرض الجدول 1 الأهداف الموافق عليها ومعايير قياس التقدم المحرز نحو تحقيق كل هدف وعدد الأهداف التي تحققت.

الجدول 1: أهداف مؤشرات الأداء والإنجازات لعام 2024

| البند | اليوئنديبي |  |  |  | اليونيب |  |  |  | اليونيدو |  |  |  | البنك الدولي |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | الهدف | إنجازات الوكالة | تقييم الأمانة | الأهداف المحققة | الهدف | إنجازات الوكالة | تقييم الأمانة | الأهداف المحققة | الهدف | إنجازات الوكالة | تقييم الأمانة | الأهداف المحققة | الهدف | إنجازات الوكالة | تقييم الأمانة | الأهداف المحققة |
| الشرائح الموافق عليها* | 38 | 30 | 30 | لا | 86 | 63 | 76 | لا | 43 | 37 | 36 | لا | 4 | 2 | 2 | لا |
| المشروعات/ الأنشطة الموافق عليها | 33 | 29 | 29 | لا | 119 | 153 | 122 | نعم | 56 | 18 | 40 | لا | 4 | 4 | 4 | نعم |
| الأموال المصروفة (مليون دولار أمريكي) | 26.75 | 18.74 | 18.74 | لا | 24.72 | 24.01 | 23.78 | لا | 19.68 | 19.79 | 19.79 | نعم | 18.16 | 26.41 | 26.41 | نعم |
| إزالة المواد المستنفدة للأوزون* | 271.84 | 260.0 | 260.0 | لا | 198.99 | 177.7 | 173.8 | لا | 468.43 | 456.7 | 456.7 | لا | 5,446.1 | 7,876.9 | 5,443.7 | لا |
| إتمام المشروعات للأنشطة | 45 | 41 | 41 | لا | 81 | 82 | 82 | نعم | 64 | 34 | 33 | لا | 1 | 6 | 6 | نعم |
| سرعة الإنجاز المالي | 70% (48) | 48 | 48 | نعم | 12 شهرا | 5.8 أشهر | 5.9 أشهر | نعم | بعد 12 شهرا من اكتمال التشغيل | 12 شهرا | 11.6 أشهر | نعم | 90% (7) | 57% (4) | 57% (4) | لا |
| تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد | في الوقت المحدد (1) | في الوقت المحدد (6) | في الوقت المحدد (2) | نعم | في الوقت المحدد (5) | في الوقت المحدد (11) | في الوقت المحدد (11) | نعم | في الوقت المحدد (4) | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد (6) | نعم | 0 | 0 | 0 | لا ينطبق |
| تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | نعم | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | نعم | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | نعم | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | في الوقت المحدد | نعم |
| عدد الأهداف المحققة |  |  |  | 3/8 |  |  |  | 5/8 |  |  |  | 4/8 |  |  |  | 4/7 |

- * ستنخفض أهداف الوكالة ’’في حال لم تتمكن من تقديم شريحة بسبب وكالة أخرى متعاونة أو رئيسية‘‘ أو ’’إذا لم تتم الموافقة على خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المقدمة لتنظر فيها اللجنة التنفيذية نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرة وحدة الأوزون الوطنية أو الوكالة‘‘.

التقييم المرجح للأداء

# يعرض الجدول 2 نتائج التقييم المرجح لعام 2024 حسب مؤشر الأداء استناداً إلى المنهجية التي تتبعها الأمانة.

الجدول 2: التقييم المرجح لأداء الوكالات المنفذة في عام 2024

| البند | الترجيح | اليوئنديبي |  | اليونيب |  | اليونيدو |  | البنك الدولي |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | نسبة تحقق الهدف (%) | النقاط | نسبة تحقق الهدف (%) | النقاط | نسبة تحقق الهدف (%) | النقاط | نسبة تحقق الهدف (%)* | النقاط |
| الشرائح الموافق عليها | 10 | 79 | 8 | 88 | 9 | 84 | 8 | 50 | 5 |
| المشروعات/الأنشطة الموافق عليها | 10 | 88 | 9 | 103 | 10 | 71 | 7 | 100 | 10 |
| الأموال المصروفة | 15 | 70 | 11 | 96 | 14 | 101 | 15 | 145 | 15 |
| إزالة المواد المستنفدة للأوزون | 25 | 96 | 24 | 87 | 22 | 97 | 24 | 100 | 25 |
| إتمام المشروعات للأنشطة | 20 | 91 | 18 | 101 | 20 | 52 | 10 | 600 | 20 |
| سرعة الإنجاز المالي | 10 | 100 | 10 | 151 | 10 | 103 | 10 | 57 | 7 |
| تقديم تقارير إتمام المشروعات في الوقت المحدد | 5 | 200 | 5 | 220 | 5 | 150 | 5 | لا ينطبق | لا ينطبق |
| تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 5 | 100 | 7 |
| تقييم عام 2024 | 100 |  | 90 |  | 95 |  | 84 |  | 89 |

# * بالنسبة للبنك الدولي، حُدِّدت معاملات الترجيح (5) لمؤشر "تقديم تقارير إنجاز المشاريع في الوقت المحدد" بالتناسب مع المؤشرات الإدارية أخرى: "سرعة الإنجاز المالي (3)" و"تقديم التقارير المرحلية في الوقت المحدد (2)". وتُقرَّب النقاط المكتسبة إلى أقرب عدد صحيح.

# تحليل مؤشرات الأداء الكمي الأخرى

# تمشياً مع المقرر 41/93،3 يعرض المرفقان الأول والثاني التحليلات السابقة للمشروعات الاستثمارية4 وغير الاستثمارية5، على التوالي.

# ويوضح المرفق الأول أن جميع الوكالات حققت الهدف المتعلق بإزالة المواد المستنفدة للأوزون في عام 2024. وحقق اليوئنديبي والبنك الدولي الهدف المتعلق بقدر الأموال المصروفة بينما حقق اليونيدو نسبة 98 في المائة من هذا الهدف. وحقق اليوئنديبي واليونيدو أهدافهما فيما يتعلق بتقارير إتمام المشروعات في حين لم يكن لدى البنك الدولي أي تقارير إنجاز مشاريع مستحقة في عام 2024. وكانت سرعة التسليم وصرف الدفعة الأولى في عام 2024 مماثلة لما كانت عليه في السنوات السابقة، لتعكس بذلك الأداء السابق لجميع الوكالات المنفذة. وزادت نسبة تحقيق هدف قيمة المشروعات الموافق عليها لكل من اليوئنديبي واليونيدو وانخفض بالنسبة للبنك الدولي مقارنة بعام 2023. وحقق البنك الدولي الهدف المتعلق بإزالة المواد المستنفدة للأوزون وحققه اليوئنديبي واليونيدو جزئياً. ويعد مؤشرا ’الفعالية من حيث التكلفة’ و’تكلفة إعداد المشروعات‘ مؤشرين غير حاسمين فيما يتعلق بأي اتجاه من الاتجاهات نتيجة للفروق في قدرات استنفاد الأوزون بين المواد الكلوروفلوروكربونية والمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والموافقة على الاتفاقات المتعددة السنوات بدلا من المشروعات الفردية.

# ويُبين المرفق الثاني أن الهدف المتعلق بمبلغ الأموال المصروفة حققه اليوئنديبي، واليونيب، والبنك الدولي؛ وكانت سرعة التسليم وصرف الدفعة الأولى لعام 2024 مماثلة لما كانت عليه في السنوات السابقة بالنسبة لجميع الوكالات المنفذة.

# ثانياً: تحليل مؤشرات الأداء النوعي

# جرى التعامل مع ما مجموعه 1606 استبياناً من وحدات الأوزون الوطنية من 93 بلداً من البلدان العاملة بموجب المادة 5 لتقييم الأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة.

# وتضمن الاستبيان ثلاث فئات رئيسية من الأسئلة ويجب تقديم تقييم عام لأداء الوكالات في كل فئة.

# ويعرض الجدول 3 موجزاً للتقييمات العامة التي قدمتها وحدات الأوزون الوطنية للفئات الثلاث الرئيسية. وينبغي ملاحظة أن العديد من وحدات الأوزون الوطنية لم تعطِ تقييماً عاماً لفئة أو أكثر، بالرغم من أنها أرسلت ردودها عن أسئلة فردية كانت مدرجة في المرفق الثالث بهذه الوثيقة. ويوضح الجدول 3 أن معظم التقييمات العامة كانت مرضية أو أعلى من ذلك؛ وكان 13 تقييما فحسب أقل من مرضٍ.

# الجدول 3: التقييمات العامة للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة حسب الفئة

| الفئة | مرضٍ للغاية | مرضٍ | أقل من مرضٍ | غير مرضٍ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الأثر | 91 | 37 | 4 | 1 |
| التنظيم والتعاون | 73 | 31 | 3 | 1 |
| المساعدة التقنية/ التدريب | 78 | 41 | 2 | 2 |

# وإضافة إلى التقييمات العامة المطلوبة لهذه الفئات الرئيسية الثلاث، تضمن الاستبيان 31 سؤالا فرديا، قدمت لها وحدات الأوزون الوطنية 118 تصنيفا أقل من مرضٍ على النحو المبين في المرفق الثالث.

ثالثا: تعليقات الأمانة

# أُبلغَت الوكالات المنفذة بنتائج التقييم الكمي لأدائها عن عام 2024، مبينة أن جميع هذه الوكالات حققت 84 في المائة أو أكثر من أهدافها.

# وقد ترغب اللجنة التنفيذية في ملاحظة أن التقييم الكمي للأداء لعام 2024 قد تحسن بالنسبة لوكالتين منفذتين (اليوئنديبي، واليونيب) بالمقارنة بعام 2023.

# وأحاطت الأمانة علماً بأن 93 وحدة أوزون وطنية (مقارنةً بعدد 88 وحدة في عام 2023) قدمت تقييمات نوعية. وأرسلت الأمانة التقييمات الواردة من وحدات الأوزون الوطنية إلى الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية لإبداء تعليقاتها، مع التركيز على التصنيفات ذات المستوى الأقل من مرضٍ البالغ عددها 131 تصنيفا (بما في ذلك 13 تصنيفا منخفض المستوى لثلاث فئات رئيسية و118 تصنيفا منخفض المستوى للأسئلة الفردية).

# واستُكملت الحوارات بين وحدات الأوزون الوطنية والوكالات الثنائية والمنفذة في جميع البلدان التي حددت المشاكل في تقييماتها النوعية (أي الدرجات المصنفة ’أقل من مرضية‘ أو ’غير مرضية‘)؛ وأفادت الوكالات بأنها اتفقت على طريقة للمضي قدماً خلال حواراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية، وأنها تمكنت، في معظم الحالات، من حل المشكلات المحددة فيما يتعلق بالدرجات المصنفة أقل من مرضية. وفي هذا الصدد، قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علماً، مع التقدير، بالجهود التي بذلتها الوكالات الثنائية والمنفذة لإجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية عن المجالات التي اعتُبرت فيها خدماتها أقل من مرضية، وبالنتائج المرضية لمشاوراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية.

# رابعاً: التوصية

# قد ترغب اللجنة التنفيذية في القيام بما يلي:

## الإحاطة علماً بما يلي:

### تقييم أداء الوكالات المنفذة مقابل خطط أعمالها لعام 2024، على النحو الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/9؛

### أن جميع الوكالات المنفذة حصلت على درجة لا تقل عن 84 في المائة في التقييم الكمي لأدائها عن عام 2024؛

### أن تحليل الاتجاه قد أشار إلى أن أداء الوكالات المنفذة لم يتحسن في بعض المؤشرات في عام 2024 مقارنة بعام 2023؛

### تحسُّن الأداء الكمي في عام 2024 بالنسبة لوكالتين منفذتين (اليوئنديبي، واليونيب) مقارنة بعام 2023؛

### مع التقدير، بالجهود التي بذلتها الوكالات الثنائية والمنفذة لإجراء مناقشات صريحة وبناءة مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية عن المجالات التي اعتبرت فيها خدماتها أقل من مرضية، والنتائج المرضية لمشاوراتها مع وحدات الأوزون الوطنية المعنية؛

## تشجيع وحدات الأوزون الوطنية على تقديم تقييماتها السنوية في التوقيت المناسب للأداء النوعي للوكالات الثنائية والمنفذة التي تساعد حكوماتها، مع ملاحظة أن 93 بلداً من مجموع 144 بلداً قد قدم هذه التقييمات لعام 2024 مقارنة بعدد 80 بلدا في عام 2023.

Annex I

INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2001-2024)

| UNDP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ODS phased out | 99% | 92% | 100% | 79% | 91% | 85% | 100% | 86% | 100% | N/A | 0% | 94% | 100% | 100% | 100% | 0% | 34% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 37% | 100% |
| Funds disbursed | 95% | 77% | 64% | 100% | 96% | 66% | 76% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 64% | 100% |
| Project completion reports | 86% | 87% | 100% | 97% | 79% | 30% | 82% | 74% | 100% | 54% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 63% | 58% | 38% | 72% | 44% | 75% | 64% | 66% | 83% | 51% | 79% | 94% | 81% | 68% | 85% | 90% | 60% | 88% | 80% | 69% | 76% | 67% | 77% | 82% |
| Value of projects approved | 100% | 99% | 65% | 73% | 82% | 83% | 77% | 100% | 100% | 38% | 87% | 100% | 87% | 89% | 91% | 100% | 80% | 79% | 85% | 81% | 80% | 78% | 57% | 84% |
| ODS to be phased out | 96% | 77% | 44% | 89% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 61% | 100% | 29% | 83% | 84% | 84% | 96% | 97% | 93% | 95% | 98% | 82% | 96% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 1.1% | 2.5% | 1.6% | 3.6% | 1.4% | 0.5% | 3.6% | 1.5% | 14.7% | 14.4% | 3.0% | 2.8% | 1.8% | 0.2% | 4.3% | 2.3% | 2.71% | 0.99% | 0.43% | 0.74% | 1.46% | 6.42% | 5.76% | 5.18% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 8.3 | 10.35 | 7.1 | 6.27 | 8.24 | 4.99 | 5.76 | 5.61 | 6.09 | 59.84 | 146.85 | 92.53 | 56.92 | 249.68 | 70.89 | 108.35 | 184.95 | 38.00 | 45.41 | 51.97 | 51.22 | 59.08 | 14.18 | 16.46 |
| Speed of first disbursement (months) | 12.84 | 12.8 | 12.8 | 12.91 | 12.9 | 13.0 | 13.1 | 13.2 | 13.4 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 |
| Speed of completion (months) | 33.6 | 32.7 | 32.4 | 32.41 | 32.9 | 33.6 | 33.9 | 33.8 | 33.9 | 34.2 | 34.6 | 34.9 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 34.4 | 35.6 | 35.7 | 35.8 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 35.8 | 35.9 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 11,727 | 9,023 | 6,466 | 3,607 | 4,538 | 6,619 | 2,674 | 1,312 | 92 | 113 | 101 | 520 | 538 | 248 | 238 | -881 | 416.3 | 499.6 | 426.1 | 395.9 | 268.4 | 335.3 | 480.9 | 651.7 |
| UNIDO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 88% | 100% | 99% | 100% | 100% | 84% | 86% | 100% | 100% | 0% | 27% | 42% | 100% | 100% | 100% | 50% | 45% | 55% | 87% | 100% | 100% | 100% |
| Funds disbursed | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 69% | 86% | 87% | 100% | 100% | 98% |
| Project completion reports | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Distribution among countries | 89% | 73% | 78% | 67% | 79% | 69% | 75% | 82% | 61% | 81% | 83% | 100% | 72% | 67% | 100% | 76% | 54% | 64% | 75% | 74% | 52% | 62% | 66% | 75% |
| Value of projects approved | 99% | 97% | 68% | 82% | 100% | 100% | 92% | 100% | 59% | 78% | 100% | 79% | 88% | 64% | 93% | 71% | 73% | 57% | 73% | 85% | 52% | 90% | 77% | 100% |
| ODS to be phased out | 100% | 100% | 37% | 89% | 100% | 47% | 91% | 100% | 100% | 100% | 36% | 81% | 21% | 36% | 100% | 82% | 61% | 71% | 82% | 86% | 84% | 70% | 96% | 97% |
|  | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 2.7% | 3.3% | 3.6% | 2% | 0.9% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 11.9% | 5.7% | 2.7% | 3.9% | 1.1% | 1.3% | 1.8% | 3.6% | 2.6% | 0.4% | 2.4% | 2.8% | 3.2% | 8.71% | 8.82% | 4.50% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 5.67 | 7.28 | 9.79 | 3.58 | 3.10 | 7.13 | 6.51 | 9.34 | 3.26 | 22.58 | 187.59 | 35.34 | 186.02 | 79.01 | 56.02 | 65.50 | 53.61 | 22.83 | 119.38 | 20.96 | 27.80 | 17.48 | 11.09 | 11.19 |
| Speed of first disbursement (months) | 9.29 | 9.16 | 9.2 | 9.06 | 8.97 | 9.0 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | 8.9 | 9.0 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 9.2 |
| Speed of completion (months) | 29.85 | 30.89 | 31.7 | 32.35 | 32.98 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 33.7 | 34.1 | 35.0 | 35.9 | 36.8 | 38.3 | 39.5 | 40.2 | 40.9 | 41.1 | 41.7 | 42.4 | 42.7 | 42.4 | 42.1 | 42.5 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 5,727 | 5,960 | 3,503 | 13,035 | 1,481 | 3,864 | 4,470 | 3,431 | 6,970 | 8,918 | 14,583 | 17,144 | 8,805 | 9,939 | 13,389 | 6,906 | 8,054.8 | 7,971.7 | 3,372.1 | 8,137.3 | 9,458.7 | 8,112.8 | 7,797.6 | 870.5 |
| World Bank | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ODS phased out | 100% | 100% | 84% | 100% | 69% | 31% | 84% | 47% | 100% | 100% | 100% | 20% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 51% | 100% | 100% | 100% | N/A | 66% | 100% |
| Funds disbursed | 74% | 100% | 100% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 73% | 64% | 43% | 15% | 100% | 100% | 100% | 78% | 96% | 62% | 80% | 70% | 63% | 99% | 43% | 100% |
| Project completion reports | 74% | 100% | 84% | 84% | 100% | 84% | 74% | 69% | 25% | 20% | 85% | 10% | 100% | 24% | 24% | 8% | 33% | 11% | 45% | 26% | 77% | 90% | 100% | N/A |
| Distribution among countries | 67% | 79% | 65% | 71% | 93% | 79% | 92% | 77% | 67% | 50% | 57% | 100% | 67% | 50% | 33% | 100% | 50% | 60% | 100% | 33% | 60% | 75% | 100% | 40% |
| Value of projects approved | 92% | 100% | 82% | 94% | 83% | 87% | 83% | 93% | 98% | 3% | 93% | 29% | 93% | 72% | 100% | 39% | 29% | 95% | 46% | 26% | 77% | 80% | 100% | 90% |
| ODS to be phased out | 72% | 91% | 65% | 59% | 100% | 66% | 93% | 35% | 100% | 89% | 11% | 7% | 25% | 11% | 100% | 50% | 74% | 69% | 100% | 84% | 95% | 99% | 100% | 100% |
| Cost of project preparation (% of approvals) | 1.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.02% | 0.6% | 2.2% | 74.8% | 1.5% | 5.6% | 0.2% | 0.6% | 0.4% | 4.0% | 18.64% | 1.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.61% | 2.92% | 0.81% |
| Cost-effectiveness ($/kg) | 3.85 | 4.57 | 6.12 | 3.74 | 1.04 | 3.33 | 3.29 | 9.36 | 1.43 | 1.12 | 545.23 | 69.01 | 118.26 | 214.04 | 19.84 | 48.54 | 52.66 | 618.83 | 177.65 | 2.56 | 4.55 | 3.85 | 18.29 | 31.96 |
| Speed of first disbursement (months) | 25.33 | 26.28 | 26 | 26.02 | 25.7 | 25.3 | 25.0 | 24.8 | 24.8 | 24.6 | 24.6 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 24.4 | 24.3 | 24.2 |
| Speed of completion (months) | 40.09 | 41.35 | 41 | 40.88 | 40.7 | 40.3 | 40.2 | 39.8 | 39.8 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.3 | 40.8 | 40.8 | 40.8 | 41.0 | 40.1 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.3 | 41.2 | 41.2 |
| Net emissions due to delays (ODP tonnes) | 21,539 | 22,324 | 18,021 | 8,338 | 4,843 | 5,674 | 2,316 | 1,303 | 182 | 1,680 | 801 | 901 | 901 | 1,002 | 275 | 455 | 249.9 | 788.4 | 812.98 | 5.5 | 74.8 | 149.5 | 146.9 | 65.5 |

Annex II

NON-INVESTMENT PROJECT PERFORMANCE BY AGENCY

(2001-2024)

| UNDP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funds disbursed | 93% | 61% | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 84% | 88% | 100% | 47% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 12 | 11.4 | 11 | 11.44 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.8 | 12.2 | 11.8 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.5 |
| Speed until project completion (months) | 36 | 34.7 | 35 | 35.36 | 35.4 | 36.6 | 37.3 | 37.1 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 36.7 | 36.3 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 36.1 | 36.0 | 36.0 | 35.7 | 35.7 | 35.6 |
| UNEP | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 93% | 93% | 99% | 54% | 54% | 51% | 49% | 64% | 69% | 60% | 63% | 55% | 47% | 61% | 44% | 91% | 100% | 81% | 85% | 75% | 85% | 85% | 82% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 6.87 | 7.3 | 7.6 | 8.49 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 11.6 | 11.9 | 12.2 | 12.5 |
| Speed until project completion (months) | 29.66 | 30.4 | 31 | 31.8 | 32.4 | 32.9 | 33.2 | 33.6 | 32.9 | 33.9 | 34.3 | 34.4 | 34.7 | 35.3 | 35.3 | 36.1 | 36.7 | 36.7 | 36.8 | 36.8 | 36.7 | 36.6 | 36.9 | 37.4 |
| UNIDO | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 48% | 89% | 100% | 100% | 90% | 80% | 89% | 69% | 100% | 84% | 95% | 100% | 62% | 82% | 82% | 75% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Speed until first disbursement (months) | 9.15 | 9.85 | 9.4 | 9.34 | 8.9 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
| Speed until project completion (months) | 33.66 | 33.84 | 33.7 | 33.89 | 31.9 | 33.1 | 33.0 | 32.9 | 32.0 | 31.9 | 31.4 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.7 | 33.4 | 33.5 | 32.7 | 33.0 | 34.1 | 34.1 | 33.9 | 34.3 | 34.4 |
| World Bank | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Funds disbursed | 12% | 38% | 100% | 79% | 100% | 57% | 59% | 59% | 19% | 47% | 75% | 59% | 49% | 42% | 100% | 88% | 100% | 100% | 78% | 33% | 34% | 35% | 100% | 53% |
| Speed until first disbursement (months) | 11.95 | 12.05 | 13.7 | 14.58 | 13.6 | 14.6 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 15.1 | 14.7 | 14.0 | 14.1 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.6 | 16.9 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Speed until project completion (months) | 29.24 | 28.85 | 30 | 30.39 | 31 | 31.5 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 | 29.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 28.9 |

- Annex III

- QUALITATIVE ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTING AGENCIES BY THE NATIONAL OZONE UNITS FOR 2024

| Category | Sub-category | Questions | Values | Australia | France | Germany | UNDP | UNEP | UNIDO | World Bank | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPACT | General | Has cooperation with the implementing agency substantially contributed and added value to your work or organization in managing compliance in your country? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 16 | 55 | 28 | 1 | 109 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 10 | 17 | 12 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IMPACT (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 46 | 23 | 1 | 91 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 11 | 13 | 9 | 2 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 3 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | In the design and implementation of the project, has the implementing agency been striving to achieve sustainable results? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 15 | 55 | 29 | 1 | 110 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 12 | 16 | 11 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| ORGANIZATION AND COOPERATION | General | Did cooperation with the staff of the implementing agency take place in an atmosphere of mutual understanding? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 20 | 65 | 32 | 2 | 128 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 9 | 8 | 7 | 1 | 26 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 7 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency clearly explain its work plan and division of tasks? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 58 | 24 | 2 | 105 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 3 | 13 | 15 | 18 | 1 | 50 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 |  | 2 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Did the implementing agency sufficiently control and monitor the delivery of consultant services? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 16 | 50 | 29 | 1 | 102 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 4 | 11 | 20 | 14 | 2 | 51 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Did the responsible staff of the implementing agency communicate sufficiently and help to avoid misunderstanding? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 17 | 63 | 29 | 2 | 119 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 10 | 9 | 1 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 4 |  | 6 |  | 10 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Has the use of funds been directed effectively to reach the targets and was it agreed between the national ozone unit and the implementing agency? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 18 | 63 | 30 | 2 | 121 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 8 | 9 | 10 | 1 | 30 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | If there was a lead agency for a multi-agency project, did it coordinate the activities of the other implementing agencies satisfactorily? | Highly satisfactory | 1 |  |  | 11 | 31 | 16 |  | 59 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 2 | 5 | 15 | 11 | 1 | 35 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORGANIZATION AND COOPERATION (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 36 | 15 | 1 | 73 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 11 | 8 | 9 | 1 | 31 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Development? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 18 | 54 | 33 | 2 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 10 | 16 | 11 | 1 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Identification? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 19 | 56 | 31 | 2 | 118 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 9 | 14 | 13 | 1 | 37 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Was active involvement of the national ozone unit ensured in project Implementation? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 8 | 17 | 56 | 32 | 2 | 117 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  |  | 9 | 13 | 11 | 1 | 34 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the required services of the implementing agency delivered in time? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 9 | 56 | 23 | 1 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 5 | 17 | 16 | 16 | 2 | 56 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 3 | 1 | 5 |  | 9 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING | General | Did project partners receive sufficient technical advice and/or assistance in their decision-making on technology? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 35 | 21 | 2 | 79 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 26 | 17 | 1 | 56 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Did the agency give sufficient consideration to training aspects within funding limits? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 14 | 51 | 30 | 1 | 105 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 17 | 11 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 3 |  | 5 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Do you feel that you have received sufficient support in building capacities for the national implementation of the project (within the funding limitations)? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 14 | 47 | 24 | 1 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 12 | 22 | 14 | 2 | 52 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the acquisition of services and equipment been successfully administered, contracted and its delivery monitored? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 11 | 29 | 21 | 1 | 71 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 13 | 26 | 16 | 2 | 58 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | In case of need, was trouble-shooting by the agency quick and in direct response to your needs? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 13 | 46 | 28 | 1 | 97 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 12 | 19 | 7 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |
|  |  | TECHNICAL ASSISTANCE/TRAINING (Overall Rating) | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 13 | 37 | 19 | 1 | 78 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 15 | 12 | 2 | 41 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Was the selection and competence of consultants provided by the agency satisfactory? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 15 | 45 | 25 | 2 | 94 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 20 | 18 | 1 | 50 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were project partners and stakeholders encouraged by the implementing agency to participate positively in decision-making and design of activities? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 16 | 50 | 24 | 2 | 100 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 18 | 16 | 1 | 46 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Investment projects | Has the agency been effective and met the expectations of stakeholders in providing technical advice, training and commissioning? | Highly satisfactory | 1 |  | 3 | 11 | 35 | 24 | 1 | 75 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 4 | 11 | 15 | 9 |  | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the agency been responsive in addressing any technical difficulties that may have been encountered subsequent to the provision of non-ODS technology? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 10 | 25 | 19 | 1 | 61 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 3 | 12 | 17 | 10 |  | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | National phase-out plans | Has support for the distribution of equipment been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 6 | 12 | 33 | 20 | 1 | 74 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 10 | 13 | 14 | 1 | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has support to identify policy issues related to implementation been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 4 | 9 | 45 | 24 | 1 | 85 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 9 | 22 | 12 | 2 | 47 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has technical advice on equipment specifications been adequate? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 7 | 10 | 31 | 25 |  | 75 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 11 | 17 | 12 | 2 | 43 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Has the technical advice or training that was provided been effective? | Highly satisfactory | 1 |  | 5 | 12 | 50 | 26 | 1 | 95 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 3 | 9 | 14 | 11 | 2 | 40 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  | 1 | 1 | 2 |  | 4 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Were proposed implementation strategies adequate? | Highly satisfactory | 1 |  | 5 | 15 | 51 | 25 | 2 | 99 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 3 | 8 | 13 | 12 | 1 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 2 |  | 2 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  | Regulatory assistance projects | Were the regulations that were proposed by the agency Adapted to local circumstances? | Highly satisfactory | 1 |  | 2 | 10 | 40 | 20 |  | 73 |
|  |  |  | Satisfactory |  | 1 | 2 | 4 | 22 | 11 | 2 | 42 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Applicable? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 10 | 47 | 15 |  | 77 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 4 | 15 | 16 | 2 | 38 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  |  | Were the regulations that were proposed by the agency Enforceable? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | 17 |  | 69 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 1 | 5 | 23 | 14 | 2 | 45 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
|  | Training projects | Was the quality of the training provided satisfactory? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 48 | 27 | 2 | 98 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 3 | 14 | 8 |  | 27 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |
|  |  | Was the training designed so that those trained would be likely to use the skills taught? | Highly satisfactory | 1 | 1 | 5 | 14 | 42 | 25 | 1 | 89 |
|  |  |  | Satisfactory |  |  | 2 | 3 | 20 | 10 | 1 | 36 |
|  |  |  | Less satisfactory |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
|  |  |  | Unsatisfactory |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 |

الوثيقة: UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1.

2 استناداً إلى مؤشرات الأداء المعتمدة في المقرر 41/93 بعد تعديلها بالمقررين 47/51 و71/28 والأهداف المعتمدة لخطط أعمال عام 2024 والواردة في المرفقات من االعاشر إلى الثالث عشر بتقرير الاجتماع الثالث والتسعين (الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/105).

3 طُلب من الأمانة مواصلة رصد مؤشرات أداء المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية على أساس تحليل الاتجاهات في عمليات التقييم القادمة لأداء الوكالات المنفذة.

4 تتضمن المشروعات الاستثمارية الاتفاقات المتعددة السنوات المُعرفة على هذا النحو برمز المشروع.

5 لا تسري على المشروعات غير الاستثمارية سوى مؤشرات ’الأموال المصروفة‘ و’سرعة صرف الدفعة الأولى‘ و’سرعة إتمام المشروعات‘.

6 استراليا (1) وفرنسا (1) وألمانيا (8)، واليوئنديبي (30)، واليونيب (73)، واليونيدو (44)، والبنك الدولي (3).