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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الحادي والتسعــــون 
مونتريال،  من 5 إلى 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
البند9  (د) من جدول الأعمال المؤقت[footnoteRef:1] [1:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1] 




مقترحات مشروعات: الصين


تتكون هذه الوثيقة من تعليقات وتوصيات أمانة الصندوق بشأن مقترحات المشروعات التالية:

الإزالة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية):

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي والنمسا وألمانيا وإيطاليا واليابان

	
· خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط - الشريحة الخامسة

	
ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وألمانيا

	· خطة قطاع المذيبات - الشريحة الخامسة
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

	· خطة قطاع خدمة التبريد والتكييف والبرنامج الوطني للتمكين - الشريحة الخامسة
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة وألمانيا واليابان




الاستراتيجية الشاملة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين - مذكرة من الأمانة

خلفية

1- في الاجتماعين السادس والسبعين والسابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين مع خطط القطاعات المرتبطة بها، وفي الاجتماع التاسع والسبعين، تمت الموافقة على الاتفاق المبرم مع حكومة الصين لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
2- حدود استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وكميات الإزالة المستهدفة المرتبطة بالخطط القطاعية الست، وفقاً لاتفاق المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمد في اجتماع اللجنة التنفيذية التاسع والسبعين للفترة 2016-2026، على النحو المبين في الجدول 1.
الجدول 1- حدود استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإزالة المستهدفة حسب القطاع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وفقاً للاتفاق المعتمد في الاجتماع التاسع والسبعين (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك

	القطاع
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022
	2023-2024
	2025
	2026

	الوطني
	16978.9
	15،048.1
	** 11772.0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط*
	2،286.0
	2،032.0
	1،397.0
	1،397.0
	762.0
	165.0
	0.0

	رغوة البولي يوريثان*
	4،449.6
	3،774.5
	2،965.7
	2،965.7
	1،078.4
	330.0
	0.0

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري*
	2،162.5
	2،042.4
	** 1،609.9
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	تكيف هواء الغرف*
	3،697.7
	2876.0
	** 2،259.7
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	المذيبات
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	148.3
	55.0
	0.0

	الخدمة*
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإزالة المستهدفة 

	القطاع
	2018
	2020
	2023
	2025
	2026
	المجموع
	التخفيض من خط الأساس (٪)

	XPS *
	254.0
	635.0
	635.0
	597.0
	165.0
	2،286
	100 في 2026

	PU  =*
	675.1
	808.8
	1،887.3
	748.4
	330.0
	4،449.6
	100 في 2026

	ICR *
	120.1
	432.5
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	552.6
	33 في 2020

	RAC  *
	821.7
	616.3
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	1438
	45 في 2020

	المذيبات
	59.8
	74.2
	172.9
	93.3
	55.0
	455.2
	100 في 2026

	الخدمة*
	غير متوفر
	734.0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	734.0
	غير متوفر

	المجموع
	1،930.7
	3300.8
	2695.2
	1،438.7
	550.0
	9،915.4
	


* XPS = رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط؛ PU = رغوة البولي يوريثان؛ ICR = التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري؛ RAC = تصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة؛ الخدمة = خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكبن
** الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الوطني لعام 2020 فقط ؛ وللفترة 2021-2026 ، كان من المتوقع أن يتم تحديده في وقت تقديم المرحلة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

3- تمت الموافقة على جميع طلبات الشريحة الثانية باستثناء تلك الخاصة بخطة قطاع رغاوي البولي يوريثان في الاجتماعين الثمانين والحادي والثمانين. وفي الاجتماعين الثاني والثمانين والثالث والثمانين، أرجئ النظر في جميع طلبات الشرائح اللاحقة إلى الاجتماع الرابع والثمانين.  وترد تفاصيل النظر في شرائح التمويل هذه والقرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية في المرفق الأول بهذه الوثيقة.



4- في الاجتماع الرابع والثمانين، بعد النظر في جميع طلبات شريحة التمويل للمرحلة الثانية للخطط القطاعية المقدمة من الوكالات الثنائية والتنفيذية المعنية نيابة عن حكومة الصين، قررت اللجنة التنفيذية، في جملة أمور المقرر (84/69):
(1) فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين التي تم اعتمادها في الاجتماع السابع والسبعين:
(1) أن تطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة المعنية، نيابة عن حكومة الصين، أن تقدم، في الاجتماع الخامس والثمانين، طلبات شريحة التمويل لعام2020  لرغوة البولي يوريثان ورغوة البولسترين المسحوبة بالضغط والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وخطط قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) وأن توافق على التذييل 2- ألف المنقح، "الأهداف والتمويل" من الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المعتمدة في الاجتماع التاسع والسبعين، على النحو الوارد في المرفق الثاني والعشرون بتقرير الاجتماع الرابع والثمانين )الوثيقة (document UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75، كي تبين الحد الأقصى المنقح المسموح به بإجمالي الاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصف 1-2 وإجمالي التمويل المعدل في الصفوف 3-1 و3-2 و3-3 وتمويل القطاع وتكاليف الدعم؛
(3) وأن تطلب من حكومة الصين، من خلال الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة، أن تقدم، في موعد لا يتجاوز ثمانية أسابيع قبل الاجتماع السادس والثمانين، خطة عمل منقحة تتضمن الأنشطة ذات الصلة ومعلومات عن التكنولوجيا المختارة، وشرائح التمويل المرتبطة بها الت تمتد خلال المرحلة الثانية من خطط فطاعات تصنيع تكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، وقطاعات خدمة التبريد وبرنامج التمكين، وبالنسبة لخطط قطاعي تصنيع تكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، بكون الحد الأقصى المسموح به لمستويات الاستهلاك القطاعي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على النحو الموصوف في الصفين 1-3-1 و 1-3-4؛
(4) وأن تطلب من حكومة الصين أيضاً، من خلال الوكالات الثنائية والتنفيذية ذات الصلة، أن تقدم، في الاجتماع السادس والثمانين، أرقاماً للتنقيحات المحتملة على التذييل-2  ألف من أجل:
1. الصف 1-2 الذي يحدد الحد الأقصى المسموح به لإجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2021-2026 لكي يعكس المعلومات الواردة في الفقرة الفرعية  (أ) (3) أعلاه؛
1. وشرائح تمويل قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط ورغوة البولي يوريثان والمذيبات للفترة 2021-2026 في الصفوف من 2-2-1 إلى 2-2-4 ومن 2-3-1 إلى 2-3-2 ومن 2-6-1 إلى 2-6-2  على التوالي؛
5- والحمولات الطنية المرتبطة بالسطور من 4-1-1 إلى 4-6-3 لكي تعكس المعلومات الواردة في الفقرة الفرعية )أ) (3) أعلاه؛
(5) وأن تطلب كذلك من حكومة الصين تحديث المعلومات الخاصة بالمراجعات الضرورية لكي تعكس القرار الحالي لخطط فطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط ورغوة البولي يوريثان والمذيبات المعتمدة؛
(6) وأن توافق على المبلغ 1,000,000 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة وقدرها 120,000   دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين، بما يتسق مع التذييل -2 ألف المنقح المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) (2) أعلاه؛
(7) وأن تطلب من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية للمرحلة الثانية الشاملة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، نيابة عن حكومة الصين، أن يقدم، في الاجتماع السادس والثمانين، مشروع اتفاق منقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية يعكس فقط النتائج ذات الصلة المعتمدة في الاجتماع الرابع والثمانين أو تلك المتصلة بالفقرتين الفرعيتين (أ) (3) و )أ) (4) أعلاه، وخطة العمل المنقحة لقطاعات خدمات التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتصنيع مكيفات هواء الغرف وسخانات المياه بمضخات الحرارة التبريد وخدمة التبريد وتكييف الهواء وبرنامج التمكين أيضا المقرر تقديمها في الاجتماع السادس والثمانين.
5- في الاجتماع السادس والثمانين، اعتمدت اللجنة التنفيذية الشرائح الثالثة من خطط فطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري المذيبات، بالإضافة إلى الشريحة الثانية من خطة قطاع رغوة البولي يوريثان التي قدمت قبل اعتماد المقرر 84/69، ولكن تم تأجيلها.
6- في الاجتماع السادس والثمانين، قدمت الوكالات خطط عمل منقحة لجميع الخطط القطاعية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تتناول جميع عناصر المقرر 84/69، بما في ذلك أهداف إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من عام2021  إلى عام2026 ، والأنشطة ذات الصلة، ومعلومات عن التكنولوجيا المختارة وشرائح التمويل المرتبطة بها ومسودة اتفاق منقح بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية. وبناءً على ذلك، أحيطت اللجنة التنفيذية هلما بخطط العمل المنقحة للخطط القطاعية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ووافقت على الاتفاق المنقح بين الحكومة واللجنة التنفيذية )المقرر 86/34).
7- يوضح الجدول 2- حدود استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المنقحة وكميات الإزالة المستهدفة المرتبطة بالخطط القطاعية الست للمرحلة الثانية للفترة 2016 – 2026.
الجدول 2- حدود استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإزالة المستهدفة حسب القطاع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وفقاً للاتفاق المعتمد في الاجتماع السادس والثمانين )بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك 

	القطاع
	2016-2017
	2018-2019
	2020-2021
	2022
	2023-2024
	2025
	2026

	الوطني
	16978.9
	15،048.1
	11772.0
	11772.0
	8618.0
	5،063.5
	4،513.5

	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	2،286.0
	2،032.0
	1،397.0
	1،397.0
	762.0
	165.0
	0.0

	رغوة البولي يوريثان
	4،449.6
	3،774.5
	2،965.7
	2،965.7
	1،078.4
	330.0
	0.0

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
	2،162.5
	2،042.4
	1،609.9
	1،609.9
	1،369.6
	780.9
	780.9

	صناعات تكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية
	3،697.7
	2876.0
	2،259.7
	2،259.7
	1،614.1
	1،232.6
	1،232.6

	المذيبات
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	148.3
	55.0
	0.0

	الخدمة
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر

	الإزالة المستهدفة

	القطاع
	2018
	2020
	2023
	2025
	2026
	المجموع
	التخفيض من خط الأساس بحلول عام 2026 (٪)

	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	254.0
	635.0
	635.0
	597.0
	165.0
	2،286.0
	100

	رغوة البولي يوريثان
	675.1
	808.8
	1،887.3
	748.4
	330.0
	4،449.6
	100

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
	120.1
	432.5
	240.3
	588.7
	-
	1،381.6
	67.5

	صناعات تكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية
	821.7
	616.3
	645.6
	381.5
	-
	2،465.1
	70

	المذيبات
	59.8
	74.2
	172.9
	93.3
	55.0
	455.2
	100

	الخدمة
	غير متوفر
	734.0
	غير متوفر
	غير متوفر
	غير متوفر
	734.0
	غير متوفر

	المجموع
	1،930.7
	3300.8
	3،581.1
	2،408.9
	550.0
	11771.5
	غير متوفر




الطلبات المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين 

8- قدمت الوكالات الثنائية والمنفذة ذات الصلة طلبات للشرائح الخامسة من خطط قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات وقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء وخطة البرنامج الوطني للتمكين.[footnoteRef:2] ويرد في الجدول ملخص التمويل المعتمد حتى الآن والمطلوب في هذا الاجتماع. [2:   يتم اختصار الاسم الكامل لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني لتمكين إلى "قطاع خدمة التبريد" في هذه الوثيقة.] 


الجدول 3- التمويل المعتمد والمطلوب لقطاعات مختارة في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (دولار أمريكي)
	خطة القطاع (الوكالات الرئيسة والمتعاونة)
	التمويل المعتمد
	التمويل المطلوب

	رغوة المسحوبة بالضغط (اليونيدو، ألمانيا)
	31405298
	2،000،000

	رغوة البولي يوريثان
	13،112،039
	0

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
	44464.531
	0

	صناعات تكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية (اليونيدو، النمسا، إيطاليا)
	36،062،981
	0

	المذيبات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
	22،045،909
	1،000،000

	الخدمة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ألمانيا، اليابان)
	9،329،132
	2،000،000

	المجموع
	156،419،890
	5،000،000



حالة التصديق على تعديل كيغالي

9- في 17 يونيه/ حزيران2021 ، أودعت البعثة الدائمة لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة خطاب قبولها لتعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون )المشار إليه فيما يلي بتعديل كيغالي) لدى السكرتير العام للأمم المتحدة. ودخل التعديل حيز النفاذ في15  سبتمبر/ أيلول2021 . وبعد قبوله، نقحت حكومة الصين أنظمتها بهدف إدراج المواد الهيدروفلوروكربونية في نطاق ولايتها القضائية وزيادة تعزيز المسؤولية القانونية عن الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على مواد خاضعة للرقابة. وقدمت وزارة البيئة والبيئة  النظام المنقح إلى الإجراءات التشريعية المحلية للموافقة عليها. وفي29  سبتمبر/ أيلول2021 ، أصدرت وزارة البيئة والبيئة   واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات معا الكتالوج المحدث للمواد المستنفذة للأوزون في الصين، بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية في نطاقها. 




استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

10- أبلغت حكومة الصين عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام2021  بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال على النحو المبين في الجدول 4.


الجدول 4- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين من عام 2017 إلى عام 2021 (بيانات المادة 7)
	السنة
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	نقطة البداية

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	172970
	178658
	* 173656
	133.450
	127721
	209.006

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	990
	991
	958
	868
	946
	507

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	(6)
	5
	38
	(23)
	(32)
	140

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 133/133a 
	0
	0
	0
	(17)
	0
	0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	40،039
	38.057
	38449
	28976
	25276
	53502

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	10253
	5،367
	6500
	2،149
	4577
	22،624

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca/cb
	38
	38
	0.57
	0
	0
	17

	المجموع
	224،284
	223105
	219600
	165404
	158488
	285،796

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون 

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	9513
	9826
	9551
	7،340
	7025
	11495

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	20
	20
	19
	17
	19
	10

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	(0.13)
	0.12
	0.83
	(0.51)
	(0.69)
	3

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 133/133a 
	0
	0
	0
	(1.08)
	0
	0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	4،404
	4،186
	4229
	3،187
	2780
	5،885

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	666
	349
	422
	140
	297
	1،471

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 225ca/cb
	1
	1
	0.017
	0
	0
	1

	المجموع
	14604
	14382
	14223
	10683
	10121
	18،865


* بيانات البرنامج القطري.
11- مازالت تهيمن ثلاث مواد على استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين الهيدروكلوروفلوروكربون-22، و الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب و الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب، التي تمثل مجتمعة99.8  في المائة من استهلاك البلد )بالطن من قدرات استنفاد الأوزون). وكان الاستهلاك الإجمالي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2021  أقل بنسبة5.3  في المائة (بالطن من قدرات استنفاد الأوزون) من عام 2020  واستمر في الامتثال لهدف التخفيض بنسبة35  في المائة الذي حدده بروتوكول مونتريال والحد الأقصى المسموح به للاستهلاك المحدد في الاتفاق المبرم بين الحكومة واللجنة التنفيذية لجنة. وتمت مناقشة التخفيضات في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع في التقارير المرحلية المفصلة المستقلة عن تنفيذ خطط قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات والتبريد المرفقة بهذه مذكرة الأمانة هذه.
12- أبلغت الحكومة أيضًا عن بيانات البرنامج القطري لعام 2021. ويعرض الجدول 5 استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع في عام2021 ، الذي يؤكد الامتثال لحدود استهلاك قطاع التصنيع المبينة في الصفوف 1.3.1 ، 1-3-2، 1-3-3، 1-3-4، و 1-3-5 من التذييل-2 ألف من الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الجدول 5- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لكل قطاع في الصين في عام 2021 (بيانات البرنامج القطري) (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	المادة
	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	رغوة البولي يوريثان
	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري*
	صناعات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية*
	المذيبات
	الخدمة

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	1،155.0
	0.0
	1،485.0
	1،540.0
	0.0
	2،844.6

	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	0.0
	2،505.3
	0.0
	0.0
	275.0
	0.0

	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب
	162.5
	0.0
	4.2
	0.0
	0.0
	130.8

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
	0.0
	0.0
	10.8
	0.0
	0.0
	8.1

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0
	(0.7)

	المجموع
	1،317.5
	2،505.3
	1،500.0
	1،540.0
	275.0
	2،982.8

	الاستهلاك الأقصى المسموح به
	1،397.0
	2،965.7
	1،609.9
	2،259.7
	321.2
	غير متوفر


* توزيع الاستهلاك بين قطاعي التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري و صناعات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية مقدم من الوكالات المنفذة.

13- تواصل حكومة الصين رصد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في كل قطاع. وكل عام، يجمع مركز التعاون البيئي الأجنبي بيانات من مصادر متعددة، بما في ذلك المؤسسات المستفيدة وتقارير التحقق من قطاع الإنتاج ونظام الترخيص والجمعيات الصناعية. ويتم التحقق من البيانات مع الاستهلاك الفعلي من قبل الشركات فقط لبعض القطاعات )مثل صناعات التبريد وتكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، مع شركات محدودة) والمواد (الهيدروكلوروفلوروكربون-22). وفي القطاعات التي توجد فيها شركات صغيرة ومتوسطة كثيرة (مثل رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط ورغوة البولي يوريثان والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري والخدمة)، يتم رصد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال نظام الترخيص والحصص الوطني للواردات والصادرات والإنتاج والاستهلاك. وتنظم حصص الإنتاج المحلي مبيعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السوق المحلية والاستهلاك اللاحق من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما يتم إصدار الحصص للشركات في كل قطاع التي يزيد استهلاكها السنوي عن100  طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
14- بالتعاون مع مكاتب البيئة والبيئة المحلية، يعمل مركز التعاون البيئي الأجنبي على تعزيز السياسات التي تدعم التخفيضات في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك فرض حظر على مرافق التصنيع الجديدة القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين

15- كلف البنك الدولي بالتحقق المستقل من إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام2021  في الصين الذي أكد أن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام2021  كان ضمن الحدود التي حددها الاتفاق لقطاع الاستهلاك.[footnoteRef:3] واستناداً إلى تقرير التحقق، كان البلد يقوم بإجراء تنقيحات طفيفة للبيانات المقدمة بموجب المادة7  من بروتوكول مونتريال وتقرير بيانات البرنامج القطري. [3:  أجري التحقق افتراضيا. وسيقدم البنك الدولي إلى آخر اجتماع في عام 2023 إضافة لتقارير التحقق لعام 2021 لقطاع إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين لتقديم معلومات إضافية تستند إلى الزيارات الشخصية لمرافق الإنتاج.] 

التحقق من تحويلات قطاع التصنيع
16- قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تقاريرا فنية للتحقق من عمليات التحويل المنجزة في قطاعي رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات في عام2021 ، بما يتماشى مع الفقرة 5  (ج) من الاتفاق. وأكدت تقارير التحقق إنجاز هذه المشروعات، وكميات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تمت إزالتها، وقدم تطمينات بشأن التزام الشركات المحولة بعدم العودة إلى استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويرد عرض عام لعمليات التحقق حسب القطاع في الجدول 6.




الجدول 6- إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتحقق منها حسب القطاع المحققة في عام 2021 من خلال التحويلات الممولة
	القطاع
	عدد الخطوط والشركات
	إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتحقق منها

	
	
	طن متري
	٪

	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	6 خطوط في 4 شركات
	1،514.5
	100

	المذيبات
	68 خطاً في 3 شركات
	96.1
	51


لمحة عامة عن التقدم المحرز
17- تشمل الإنجازات الرئيسية في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما يلي:
(1) إنشاء نظام التراخيص والحصص والإنفاذ المستمر له للتحكم في الاستهلاك في جميع قطاعات التصنيع، بما في ذلك تطبيق تصاريح الحصص على الشركات التي تستهلك أكثر من100  طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في السنة، مما يؤدي إلى الامتثال لحدود الاستهلاك ذات الصلة طوال فترة التنفيذ؛
(2) وقطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط: تم توقيع العقد بين مركز التعاون البيئي الأجنبي واليونيدو في سبتمبر/ أيلول 2017. وأكملت عشر شركات بالفعل تحويلها إلى ثاني أكسيد الكربون مع عوامل إرغاء مساعدة أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي، وإزالة4,297  طن متري 242.61) طن من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم تحديد11  شركة إضافية يبلغ استهلاكها المشترك من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية 4,035 طن متري 223.71) طن من قدرات استنفاد الأوزون) والتحقق منها واكتشف أنها مؤهلة للتمويل. ووقعت جميع الشركات المصنعة على عقود من الباطن للتحويل إلى تكنولوجيا قائمة على ثاني أكسيد الكربون؛
(5) وقطاع رغوة البولي يوريثان: تم توقيع العقد بين مركز التعاون البيئي الأجنبي والبنك الدولي في يناير/ كانون الثاني 2019.  وأكملت أول11  شركة مشاركة عمليات التحويل إلى تقنية الإرغاء بالمياه أو الهيدروفلوروأوليفين أو تقنية إرغاء الرغوة بالسيكلوبنتان، مما أزال بشكل جماعي1,189  طن متري  130.79)  طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-141 ب. وبدأت اثنتا عشرة شركة إضافية تستهلك معا1,068  طن متري 117.48) طن من قدرات استنفاد الأوزون) تحويلها. وسيتم دعم أنشطة المساعدة الفنية والتنفيذ من خلال شركات النظم للوصول إلى المستهلكين الأصغر للهيدروكلوروفلوروكربون 141 ب بشرائح التمويل المستقبلية؛	
(8) [bookmark: _Hlk117517361]وقطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري: وقع مركز التعاون البيئي الأجنبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خطة العمل لتنفيذ الشريحة الرابعة في أبريل/ نيسان 2022. ومن أصل18 خط تصنيع خاضع للتحويل منذ عام2016 ، أكمل14 خطًا قبول المشروع حتى الآن، وإزالة 2,009.22  طن متري 110.51) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ، وتم التحقق من خطين من أصل14  خطًا تم تحويلهم واجتازا قبول المشروع في عام 2022. وتم بالفعل التحقق من معلومات خط الأساس لشركتين إضافيتين لديهما أربعة خطوط تصنيع مواد هيدروكلوروفلوروكربونية، وجاري عقود الشراء لهذه الشركات. وقدمت تسع شركات تبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري إضافية لدبها12  خط تصنيع طلبات للتحويلات وتنتظر التحقق من معلومات خط الأساس الخاصة بها من قبل مركز التعاون البيئي الأجنبي وجمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء الصينية. وفي سبتمبر/ أيلول2022 ، وقع مركز التعاون البيئي الأجنبي عقودًا للمساعدة الفنية مع جمعية صناعة التبريد وتكييف الهواء الصينية ؛
(26) [bookmark: _Hlk117776626]وقطاع صناعات تكييف الهواء: تم توقيع اتفاق الشريحة الثانية بين مركز التعاون البيئي الأجنبي واليونيدو في يونيه/ حزيران 2019. ووقعت خمس شركات لصناعات التبريد وتكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية وأربعة تصنع الضاغط اتفاقات لتحويل خطوط التصنيع الخاصة بها إلى المادة  R-290 من أجل إزالة 2,221.12  طن متري  122.16) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ومن بين هذه الشركات، أكملت أربع شركات تصنيع أنظمة التبريد وتكييف الهواء وثلاث شركات تصنع الضواغط عمليات التحويل، وتم شراء وتسليم معدات للشركتين المتبقيتين، مع استمرار التركيب والتجارب. وتم توقيع عقود مع13  معهد بحوث لتطوير مشروعات البحث والتطوير لإدخال تكنولوجياR-290 ؛ وأكمل معظمهم تقارير منتصف المدة الخاصة بهم وتقاسموا النتائج مع شركات تصنيع أنظمة التبريد وتكييف الهواء وأصحاب المصلحة الآخرين في اجتماع الاستعراض الذي عقده مركز التعاون البيئي الأجنبي في يوليه/ تموز 2022 ؛
(27) وقطاع المذيبات: وقعت مركز التعاون البيئي الأجنبي دفعتين من العقود مع إجمالي 49 شركة. وغطت التحويلات في أول24  شركة514  خط إنتاج باستهلاك إجمالي قدره 1,176.29  طن متري 129.38) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب. وأكملت19  من هذه الشركات عمليات التحويل وحصلت على قبول وطني لإزالة966.1  طن متري 106.2) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب، ومن المتوقع إنجاز أربع تحويلات إضافية وتحصل على قبول وطني بحلول ديسمبر/ كانون الأول2022 ، وانسحبت شركة واحدة من المشروع بسبب الإغلاق. وفي يوليه/ تموز2022 ، تم توقيع الدفعة الثانية من العقود بقيمة إجمالية قدرها2,000,907  دولارا أمريكيا مع 25 شركة مؤهلة، معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية(18)  والقطاع الفرعي للمعادن والإلكترونيات(7) ، وتشمل 347 خط إنتاج مع التحقق باستهلاك متحقق منه قدره 372.2 طن متري(40.9)  طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب؛
(11) [bookmark: _Hlk117263641]وقطاع خدمة التبريد: تم توقيع الاتفاق بين مركز التعاون البيئي الأجنبي واليونيب للشريحة الرابعة في أبريل/ نيسان2022 . وتم نشر رمزين جديدين لممارسات الخدمة الجيدة وتمت وضع مشروع رمز إضافي واحد؛ وتم الانتهاء من تقارير الدراسة والمسح حول استرداد المواد المستنفدة للأوزون وإعادة استخدامها وتدميرها؛ وأُنجزت ثلاث دراسات أخرى عن المواد المستنفدة للأوزون فيما يتعلق برصد التركيزات في الغلاف الجوي، ومعايير الاختبار للمنتجات الصناعية، وتعزيز تقييم الأثر البيئي ومعايير التصريف., واصل مكتب إدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون استعراض الطلبات المقدمة من الشركات وإصدار التصاريح والتراخيص، بينما تلقى موظفو الجمارك والإنفاذ والإدارات الحكومية وشركات الاستيراد / التصدير تدريباً ذا صلة. وقدم عشرة مراكز تدريباً على ممارسات الخدمة الجيدة لعدد 6,113 مدرباً وفنياً؛ و تم تدريب أكثر من 20,000 فنيا من خلال برنامج ما بعد البيع الخاص بالشركات، وتلقى 122 مدربًا وفنيًا تدريبات مخصصة لقطاع سلسلة التبريد. وتم منح عقد واحد، وتم جمع البيانات الأولية لمشروع إيضاحي لتطبيقات نظام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج في قطاع المتاجر الكبيرة. وتم توقيع اتفاقات مع مدينتين تجريبيتين جديدتين، تيانجين وتشجيانغ، وجاري تطوير خطط العمل حاليًا لأنشطة لتعزيز استخدام التقنيات البديلة في هذا القطاع، بينما من المتوقع الانتهاء من الأنشطة الموازية في المدن التجريبية الثلاث الأخرى بحلول نهاية العام 2022، عندما يتم تقديم التقارير النهائية واقتراحات السياسة إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي / مكاتب البيئة والبيئة المحلية. وحضر أصحاب المصلحة اجتماع تنسيق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحلقة عمل حول إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في القطاع، وتم الاحتفال باليوم العالمي للأوزون بالأنشطة ذات الصلة؛ واستضافت الجولة الترويجية للتقنيات (أوزون تو كلايمت Ozone2Climate) والمائدة المستديرة أكثر من 1000 مشاركا؛ وتم إطلاق مسابقة فنية وطنية تسمى أوزون تو كلايمت (Ozone2Climate).
صرف الأموال
18- حتى أكتوبر/ تشرين الأول2022 ، من المبلغ 156,419,890 دولارًا أمريكيًا المعتمد لجميع شرائح الخطط القطاعية في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين، تم صرف 115,251,687 دولارًا أمريكيًا74)  بالمائة) من الوكالات المنفذة إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي، وصرف مركز التعاون البيئي الأجنبي 98,881,571 دولارا أمريكيا (63 في المائة) للمستفيدين،[footnoteRef:4] على النحو المبين في الجدول 7. [4:   تشمل المعالم الرئيسية لصرف التمويل لخطط قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، ورغوة البولي يوريثان، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، وتكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية المذيبات ما يلي: توقيع عقد التحويل (دفعة قدرها 30 في المائة)، وإتمام التصميم وعقد الشراء )دفعة قدرها 20 في المائة)، والانتهاء من تصنيع النموذج الأولي، وتحويل الخطوط واختبار الأداء (دفعة قدرها 30 في المائة)، والإنتاج التجريبي والتدريب والتخلص من المعدات بعد قبول المشروع ) دفعة قدرها 20 في المائة).] 


الجدول 7- المدفوعات حسب القطاع في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2022)
	التمويل حسب القطاع /
الوكالات المنفذة
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	الشريحة الرابعة
	المجموع

	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط (اليونيدو / ألمانيا)

	المعتمد
	7،514،867
	9،000،000
	9890431
	5،000،000
	31405298

	المصروف من الوكالات المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي 
	المبلغ (دولار أمريكي)
	7،514،867
	9،000،000
	9890431
	1،338،662
	27743.960

	
	النسبة (٪)
	100
	100
	100
	27
	88

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	7377852
	9،000،000
	9890431
	1،168،899
	27437182

	
	النسبة (٪)
	98
	100
	100
	23
	87

	رغوة البولي يوريثان (البنك الدولي)

	المعتمد
	7،045،027
	2،067،012
	4،000،000
	غير متوفر
	13،112،039

	المصروف من الوكالة المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي 
	المبلغ (دولار أمريكي)
	7،045،027
	2،067،012
	2،000،000
	غير متوفر
	11،112،039

	
	النسبة (٪)
	100
	100
	50
	غير متوفر
	85

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	7،045،027
	1،298،662
	1،560،011
	غير متوفر
	9،903،700

	
	النسبة (٪)
	100
	63
	39
	غير متوفر
	76

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	المعتمد
	13368756
	20،000،000
	2095775
	9،000،000
	44464.531

	المصروف من الوكالة المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي 
	المبلغ (دولار أمريكي)
	* 13265.048
	* 19902532
	1،597،036
	4،480،000
	39244616

	
	النسبة (٪)
	99
	99.5
	76
	50
	88

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	12394660
	14،003،770
	791687
	366،231
	27556348

	
	النسبة (٪)
	93
	70
	38
	4
	62

	صناعات التبريد وتكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية (اليونيدو / النمسا / إيطاليا)

	المعتمد
	15،562،981
	16،000،000
	4500000
	غير متوفر
	36،062،981

	المصروف من الوكالة المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي 
	المبلغ (دولار أمريكي)
	4،371،327
	4،740،000
	** 0
	غير متوفر
	9111327

	
	النسبة (٪)
	28
	30
	0
	غير متوفر
	25

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	4،371،327
	***4،990،980
	0
	غير متوفر
	9362307

	
	النسبة (٪)
	28
	31
	0
	غير متوفر
	26

	المذيبات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)

	المعتمد
	2،821،937
	3،777،190
	12،946،782
	2500000
	22،045،909

	المصروف من الوكالة المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي 
	المبلغ (دولار أمريكي)
	2،796،937
	3،741،089
	12،299،443
	1،232،000
	20،069،469

	
	النسبة (٪)
	99
	99
	95
	49
	91

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	2،796،937
	3742190****
	11.079.967
	751620
	18.370.714

	
	النسبة (٪)
	99
	99
	86
	30
	83

	الخدمة (اليونيب / ألمانيا / اليابان)

	المعتمد
	3،679،132
	2،650،000
	1،000،000
	2،000،000
	9،329،132

	المصروف من الوكالة المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي*****
	المبلغ (دولار أمريكي)
	3،654،276
	2،640،000
	925000
	751000
	7،970،276

	
	النسبة (٪)
	99
	99.6
	93
	38
	85

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	3331405
	2،020،029
	484.051
	415.835
	6،251،320

	
	النسبة (٪)
	91
	76
	48
	21
	67

	إجمالي التمويل لجميع القطاعات: 

	اعتمدته اللجنة التنفيذية
	49992700
	53494202
	34432988
	18،500،000
	156،419،890

	المصروف من الوكالة المنفذة لمركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	38647482
	42،090،633
	26711910
	7،801،662
	115251687

	
	النسبة (٪)
	77
	79
	78
	42
	74

	المصروف من مركز التعاون البيئي الأجنبي
	المبلغ (دولار أمريكي)
	37317208
	35.055.631
	23806147
	2،702،585
	98،881،571

	
	النسبة (٪)
	75
	66
	69
	15
	63


*  تم خصم فائدة قدرها 103.708 دولارا أمريكيا لعام 2016 و 97.468 دولارا أمريكيا لعام 2017.
**  تتوقع اليونيدو صرف حوالي 1،200،000 دولارا أمريكيا إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
  *** مدفوعات أعلى من مدفوعات اليونيدو لأن مدفوعات مركز التعاون البيئي الأجنبي من موارده الخاصة.
**** تتكون من 3،741،089 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 1،101 دولارًا أمريكيًا من الفوائد المستحقة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2016 وموازنتها من التحويل للشريحة الثانية، وفقًا للقرار 80/17 (ب).
*****  مرجع للصرف في قطاع خدمة التبريد.

19- في وقت تقديم طلبات الشريحة (12 أسبوعًا قبل الاجتماع الحادي والتسعين)، كان معدل صرف الأموال من مركز التعاون البيئي الأجنبي للمستفيدين أعلى من20  في المائة في قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات وخدمة التبريد.
التنفيذ في إطار جائحة كوفيد-19
20- استمرت جائحة كوفيد-19 في التأثير على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، كما هو الحال في حالة قيود السفر المتقطعة التي تعوق استكمال أنشطة مثل زيارات الموقع أو عمليات التحقق أو حضور الاجتماعات شخصيا. وواصلت حكومة الصين والوكالات المنفذة تنفيذ الأنشطة بطريقة مرنة، بما في ذلك عمليات التحقق الافتراضية وعقد الاجتماعات عبر الإنترنت والاتصالات عند الضرورة، وتحقيق أهداف المشروعات الرغم القيود التي فرضها الجائحة.
التقرير المالي لوحدة إدارة المشروع بموجب خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
21- عملا بالمقرر 81/46 (ب)،[footnoteRef:5] قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نفقات وحدة إدارة المشروع للمرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى ديسمبر/ كانون الأول2021 ، على النحو المعروض في المرفق الثاني بهذه الوثيقة. [5:   مطالبة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع الوكالات المنفذة الرئيسية للقطاع، باستخدام نموذج الإبلاغ المالي لنفقات وحدة إدارة المشروع الوارد في المرفق العاشر بهذا التقرير في تقاريرها المرحلية السنوية للشرائح، بدءًا من عام 2019.] 


صرف الأموال والفوائد المتراكمة في إطار المرحلتين الأولى والثانية
22- عملا بالمقرر 69/24، تم تقديم معلومات عن الفوائد المتراكمة في نهاية عام2021  من الأموال المحولة سابقًا لتنفيذ الخطط القطاعية من خلال تقرير تدقيق المدفوعات المصروفة في جميع القطاعات،[footnoteRef:6] على النحو المبين في الجدول 8. ويبين التقرير أن "البيان المالي لمنحة المشروع وصرف خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المرحلتان الأولى والثانية) يتوافق مع قواعد بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة للأوزون والمعيار المحاسبي للمؤسسة الصينية. وكان بيان منحة المشروع والنفقات معروضا بشكل عادل ومنصف من جميع النواحي المادية من1  يناير/ كانون الثاني إلى31  ديسمبر/ كانون الأول2021  من قبل مركز التعاون البيئي الأجنبي. [6:   مقدم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في7  سبتمبر/ أيلول 2022.] 

الجدول 8- الفوائد المتراكمة في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الصين اعتبارًا من 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 (بالدولار الأمريكي)
	خطة القطاع والوكالات المنفذة
	المرحلة الأولى
	المرحلة الثانية
	المجموع

	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط (اليونيدو / ألمانيا)
	-
	1،471
	1،471

	رغوة البولي يوريثان (البنك الدولي)
	-
	182
	182

	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
	9،005
	26501
	35506

	 صناعات التبريد وتكييف الهواء وسخانات المياه بالمضخات الحرارية (اليونيدو / النمسا / إيطاليا)
	485
	8668
	9153

	المذيبات (برنامج الأمم المتحدة الإنمائي)
	-
	12387
	12387

	الخدمة (اليونيب / ألمانيا / اليابان)
	-
	5746
	5746

	المجموع لجميع الخطط القطاعية
	9،490
	54956
	64446



تقارير مرحلية للشرائح وطلبات التمويل
23- مرفق التقارير المرحلية التفصيلية المستقلة عن تنفيذ خطط قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط والمذيبات وخدمة التبريد، وطلبات تمويل الشريحة الخامسة المصاحبة، بمذكرة الأمانة. ويقدم كل تقرير تقريراً مرحلياً عن تنفيذ الشريحة الجارية ومستوى صرف الأموال وخطة تنفيذ للشريحة التالية وتعليقات أمانة الصندوق والتوصية.
24- وتلاحظ الأمانة أن حكومة الصين كانت تمتثل[footnoteRef:7] لأهداف استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحددة لكل قطاع، وتم إحراز تقدم هائل وتحقق صرف الأموال في جميع القطاعات، وتم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة. [7:   بناءً على الاستهلاك المتحقق منه في عام 2021.] 





توصية الأمانة

25- قد ترغب اللجنة التنفيذية - فيما يتعلق بالفوائد المتراكمة لحكومة الصين - حتى31  ديسمبر/ كانون الأول2021 ، على الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ الخطط القطاعية في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بموجب القرارين 69/24 و 77/49 (ب) (3)، في مطالبة أمين الخزانة بما يلي:-
(1) أن يوازن التحويلات المستقبلية إلى اليونيدو بمبلغ 1.471 دولارا أمريكيا، الذي يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقاً لتنفيذ خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(2) وأن يوازن التحويلات المستقبلية للبنك الدولي بمبلغ 182 دولارًا أمريكيًا، الذي يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقًا لتنفيذ خطة قطاع رغوة البولي يوريثان في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(5) وأن يوازن التحويلات المستقبلية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ35.506  دولارا أمريكيا، الذي يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقًا لتنفيذ خطة قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(8) وأن يوازن التحويلات المستقبلية إلى اليونيدو بمبلغ 9,153  دولارا أمريكيا، الذي يمثل الفائدة المتراكمة من الأموال المحولة سابقًا لتنفيذ خطة قطاع تكييف هواء الغرف في إطار المرحلتين الأولى والثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(26) وأن يوازن التحويلات المستقبلية إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ 12.387 دولارا أمريكيا، الذي يمثل الفوائد المتراكمة من الأموال المحولة سابقًا لتنفيذ خطة قطاع المذيبات في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛
(27) وأن يوازن التحويلات المستقبلية إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة بمبلغ 5,746 دولارا أمريكيا، الذي يمثل الفائدة المتراكمة من الأموال المحولة سابقًا لتنفيذ خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق متعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال قد تصدر دون الإخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدور الوثيقة.

12
11
ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
الصين

	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي اعتمد فيه
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	ألمانيا واليونيدو (رئيسية)
	السابع والسبعين
	100٪ في عام 2026



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج المجموعة الأولى)
	السنة: 2021
	10.120.64 طن من قدرات استنفاد الأوزون



	[bookmark: _Hlk118800909](3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	السنة: 2021

	المواد الكيميائية
	الإيروسول
	الرغوة
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	1،155.00
	3،025.00
	2،844.63
	
	7،024.63

	HCFC-123
	
	
	10.80
	8.13
	
	18.93

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	(0.70)
	
	(0.70)

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	2،505.31
	
	
	275.00
	2780.31

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	162.50
	4.23
	130.75
	
	297.48



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	18,865.44
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة:
	19,269.00  
	خط الأساس للفترة 2009 - 2010:

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	6,704.42
	المتبقي:
	12,161.02
	المعتمد بالفعل:



	(5) خطة العمل المعتمدة
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	101.74
	152.60
	50.87
	305.21

	
	التمويل (دولارا أمريكيا)
	2،140،000
	3،210،000
	1،070،000
	6،420،000
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12
13
	(6) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018-2019
	2020 *
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	17342.1
	17342.1
	17342.1
	12،524.9
	12،524.9
	12،524.9
	12،524.9
	12،524.9
	6،262.4
	6،262.4
	غير متوفر

	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	2،286.0
	2،286.0
	2،032.0
	1،397.0
	1،397.0
	1،397.0
	762.0
	762.0
	165.0
	0.0
	غير متوفر

	التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي) **
	اليونيدو
	تكاليف المشروع
	7،514،867
	8732614
	0
	9890431
	4،400،000
	2،000،000
	3،000،000
	1،000،000
	4،000،000
	3،534،654
	44.072.566

	
	
	تكاليف الدعم
	526،041
	567620
	0
	692،330
	308000
	140.000
	210،000
	70000
	280 الف
	247.426
	3،085،080

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	-
	267386
	0
	0
	600000
	0
	0
	0
	0
	0
	867386

	
	
	تكاليف الدعم
	-
	31877
	0
	0
	73.535
	0
	0
	0
	0
	0
	105412

	الأموال المعتمدة من اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	7،514،867
	9،000،000
	0
	9890431
	5،000،000
	0
	0
	0
	0
	0
	31405298

	
	تكاليف الدعم
	526،041
	599497
	0
	692،330
	381535
	0
	0
	0
	0
	0
	2،199،403

	إجمالي الأموال الموصي بالموافقة عليها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	2،000،000
	
	
	
	
	2،000،000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	140.000
	
	
	
	
	140.000


* تم تقديم الشريحة الثالثة (2018) إلى الاجتماعات الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين وتم تأجيل النظر فيها في الاجتماع الخامس والثمانين (المقررات 82/71 (ب) و 83/55 و 84/69 (أ)).
** تمت الموافقة على إجمالي القيمة المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط ومستوى تمويل الشرائح بين عامي 2020 و 2026 في الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 86/34).

	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفة فردية
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13
وصف المشروع

26- نيابة عن حكومة الصين، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبًا لتمويل الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 2,000,000  دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 140,000 دولارا أمريكيا لليونيدو فقط.[footnoteRef:8] ويشمل الطلب تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، وخطة تنفيذ الشريحة لعام 2023 ، وتقارير التحقق بما يتماشى مع الفقرة 5  (ج)) من الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية. [8:   وفقًا للخطاب المؤرخ 13 سبتمبر/ أيلول 2022 الموجهة من وزارة البيئة الصينية إلى اليونيدو.] 

27- يستند هذا الطلب إلى خطة العمل المنقحة لقطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط للفترة 2021-2026 بمبلغ إجمالي قدره18.534.654  دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة، الذي اعتمدته اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين. وتبلغ قيمة التمويل الإجمالي المعدل الموافق عليه من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط44,939,952  دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة )المقرر 86/34).
28- تشمل المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط أربع مجموعات من الأنشطة: السياسات والتدخلات التنظيمية؛ وعنصر استثماري لمساعدة الشركات في عمليات التحويل؛ والمساعدة الفنية لتعزيز قدرة القطاع التقنية ولتشجيع اعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث احترار عالمي، وإدارة المشروعات. واقترحت الخطة الأصلية لمساعدة 124  شركة في إزالة1,265  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بينما ستتم إزالة الاستهلاك المتبقي وقدره1,021  طن من قدرات استنفاد الأوزون من قبل الشركات غير المدعومة؛ والخطة المنقحة الموافق عليها في عام2020  المخصصة لمساعدة21  شركة بشكل مباشر 10) مشروعات جارية من الشرائح السابقة و11  مشروعًا مقترحًا في خطة العمل المنقحة) لإزالة466.32  طن من قدرات استنفاد الأوزون، مع الاستهلاك المتبقي وقدره 930.68 طن من قدرات استنفاد الأوزون (بناءً على هدف عام2020  وقدره 1,397  طن من قدرات استنفاد الأوزون (الذي ستزيله الشركات غير المدعومة.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغو البولسترين المسحوبة بالضغط
الأنشطة الاستثمارية
29- تم توقيع العقد المبرم بين مركز التعاون البيئي الأجنبي واليونيدو لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في سبتمبر/ أيلول 2017. وأكملت عشر شركات بالفعل تحويلاتها إلى ثاني أكسيد الكربون مع عوامل إرغاء أخرى ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي،[footnoteRef:9] وإزالة 4297 طن متري) أو242.61  طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [9:   كحول لسمك لوح البولسترين المسحوب بالضغط أقل من60  ملم؛ وثاني أكسيد الكربون وكميات صغيرة من الهيدروفلوروكربون-  152a قدرة الاحترار العالمي  (124لسمك لوح البولسترين المسحوب بالضغط الذي يزيد عن60  ملم.] 

30- تم التحقق من11  شركة إضافية تستهلك4,035  طن متري223.71)  طن من قدرات استنفاد الأوزون) واكتشف أنها مؤهلة للتمويل. ووقعت جميع هذه الشركات المصنعة عقود من الباطن للتحويل، تتلقى ثلاثة عقود المساعدة حاليًا بأموال من الشريحة الرابعة، وستتم مساعدة الثمانية عقود المتبقية بأموال من الشريحة الخامسة والشرائح اللاحقة. ويتم تلخيص التقدم المحرز في أنشطة التحويل في هذه الشركات في الجدول 1
الجدول 1- حالة التقدم المحرز في شركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط المختارة للتحويل
	حالة التنفيذ
	عدد الشركات
	استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2016*
	قيمة العقود 
(بالدولار الأمريكي)

	
	
	طن متري
	طن من قدرات استنفاد الأوزون **
	

	اكتمل المشروع (تم قبول المشروع)
	10
	4،296.80
	242.61
	24263 130

	تم توقيع عقد من الباطن للتحويل (التنفيذ بأموال من الشريحة الرابعة)
	3
	913.48
	50.32
	3،956،026

	تم توقيع عقد من الباطن للتحويل (يتم تنفيذه بأموال من الشريحة الخامسة والشرائح اللاحقة)
	8
	3،122.01
	173.39
	12171931

	المجموع
	21
	8332.29
	466.32
	40391087


[bookmark: _Hlk113816473]* عام 2016 هو العام المستخدم كمرجع لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
** تُحسب الأطنان من قدرات استنفاد الأوزون بكمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-142ب الفعلية التي تستخدمها كل شركة.

التحقق من خطوط التصنيع المحولة

31- [bookmark: _Hlk115959070]وفقا للفقرة5  (ج)[footnoteRef:10] من الاتفاق، كلفت اليونيدو بالتحقق من ستة خطوط تصنيع في أربع شركات من شركات تصنيع رغوة  البولسترين المسحوبة بالضغط التي تحولت إلى ثاني أكسيد الكربون مع إزالة مصاحبة قدرها1,514.51  طن متري 85.87) طن من قدرات استنفاد الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويمثل هذا 100 في المائة من الشركات التي أكملت تحويلها في عام2021  و35  في المائة من كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي تمت إزالتها حتى الآن في إطار المرحلة الثانية. وأكدت تقارير التحقق، في جملة أمور، أن الشركات قد توقفت بشكل دائم عن استخدامها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في إنتاج رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط وبدأت التصنيع باستخدام التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون وفقا لمعايير المنتجات الوطنية ذات الصلة. وأكدت عمليات التحقق أيضا أن تخصيص الأموال كان جليا وضمن عتبات فعالية التكلفة، وأنه تم تدمير معدات خط الأساس المستبدلة. وزادت تكاليف التشغيل الإضافية للمصنعين للإنتاج باستخدام التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون على أساس أمور من بينها استخدامها المواد البكر بدلاً من المواد المعاد تدويرها، وضرورة الامتثال لمعايير مقاومة اللهب المطورة، واستبدال مثبطات اللهب.[footnoteRef:11] وشاركت الشركات في تمويل تكاليف رأس المال وتكاليف التشغيل. [10:   يتعين على البلد أن يقدم تقرير تحقق لعينة عشوائية لا تقل عن5  في المائة من خطوط التصنيع التي أكملت تحويلها في السنة المراد التحقق منها، على أساس أن إجمالي الاستهلاك الكلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للعينة العشوائية لخطوط التصنيع يمثل10  في المائة على الأقل من استهلاك القطاع الذي تمت إزالته في تلك السنة.]  [11:   تم التخلص من إنتاج واستخدام الهيكسابروموسبكلودوديكان (HBCD) بعد إدراجه في المرفق ألف لاتفاقية استكهولم. ويستخدم Tetra-bromo Tetra-bromo-bis-phenol A-bis (2,3 di-bromo-propyl ether) (BDDP) (CAS 21850-44-2) كبديل.] 


أنشطة المساعدة الفنية
32- شملت أنشطة المساعدة الفنية المنفذة في الفترة 2021-2022 ما يلي: الدعم الفني المقدم من وكالة دعم التنفيذ إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي و11  شركة في عملياتها اليومية وعمليات التحويل والتحقق من خط الأساس في الموقع وتعزيز التقنيات البديلة؛ وإعداد كتيب سلامة التصنيع لشركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط؛ وحلقة عمل تدريبية لدعم التحويلات، وإعداد الاختصاصات لتنفيذ خطة لتحسين وتقييم المعدات والتقنيات. ونسقت اليونيدو وحكومة ألمانيا ومركز التعاون البيئي الأجنبي بانتظام لرصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة القطاع وتحديد إجراءات المتابعة.
مستوى صرف الأموال
33- حتى سبتمبر/ أيلول2022 ، من المبلغ31,405,298  دولارًا أمريكيًا المعتمد حتى الآن، صرف مركز التعاون البيئي الأجنبي 27,437,182 دولارًا أمريكيًا 87) في المائة) للمستفيدين، على النحو الموضح في الجدول 2. وسيتم صرف رصيد قدره  3,968,116 دولارا أمريكيًا في الفترة 2023-2024.
الجدول 2- حالة الصرف للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط (بالدولار الأمريكي)
	الوصف
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	الشريحة الرابعة
	المجموع

	الأموال المعتمدة
	اليونيدو
	7،514،867
	8732614
	9890431
	4،400،000
	30،537،912

	
	ألمانيا
	0
	267386
	0
	600000
	867386

	
	المجموع
	7،514،867
	9،000،000
	9890431
	5،000،000
	31405298

	الصرف من الوكالات المنفذة إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي
	اليونيدو
	7،514،867
	8732614
	9890431
	1،320،000
	27،457،912

	
	ألمانيا*
	0
	267386
	0
	18662
	286،048

	
	المجموع
	7،514،867
	9،000،000
	9890431
	1،338،662
	27743.960

	
	النسبة (٪)
	100
	100
	100
	27
	88

	الصرف من مركز التعاون البيئي الأجنبي للمستفيدين
	المجموع
	7377852
	9،000،000
	9890431
	1،168،899
	27437182

	
	النسبة (٪)
	98
	100
	100
	23
	87

	رصيد الصندوق
	137.015
	0
	0
	3،831101
	3،968،116


* وفقًا لمتطلبات التنفيذ، يتم صرف التمويل من حكومة ألمانيا مباشرة للمستفيدين ومقدمي السلع / الخدمات.

خطة التنفيذ للشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط

34- [bookmark: _Hlk113818033]سيواصل مركز التعاون البيئي الأجنبي تنفيذ تصاريح الحصص لشركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط التي تستهلك أكثر من100  طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية سنويًا مع الإشراف على التحويلات إلى التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون في11  شركة إضافية وتزويدها بالمساعدة التقنية والسلامة. وستقدم وكالة دعم التنفيذ الدعم للشركات في شكل الإدارة التشغيلية اليومية والإشراف والتدريب والتوجيه في تنفيذ الأنشطة وتسهيل جانب السلامة من التحويلات، بما في ذلك التحقق. وستمتد أنشطة المساعدة الفنية التي بدأت في السابق لتشمل الشريحة الخامسة، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، التدريب على التحول إلى التقنيات ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي المقدمة لشركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، وموردي المعدات والخبراء ومكاتب البيئة والبيئة المحلية، ومكاتب مكافحة الحرائق، ومعاهد البحوث، والوكالات ذات الصلة؛ ومراجعة معيار المنتج ("رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط لعزل الأساس قبل تسخين الأرضية)"، وتحسين التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون من خلال إجراء بحوث حول استخدام تقنية اللصق الحراري لإنتاج رغوة بولسترين مسحوبة بالضغط يزيد سمكها عن 60 ملم؛ وأنشطة التوعية العامة. ويعرض الجدول 3 ميزانية الأنشطة التي سيتم تنفيذها خلال الشريحة الخامسة.
الجدول 3- ميزانية الشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في الصين (اليونيدو)
	البند
	الميزانية (دولار أمريكي)

	تحويل شركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط إلى تكنولوجيا قائمة على ثاني أكسيد الكربون
	1،735،700

	المساعدة الفنية بما في ذلك الدعم من وكالة دعم التنفيذ والإشراف والتحقق
	154300

	إدارة المشروع وتشمل:
· العاملون في المشروع والدعم
· تكاليف التشغيل: مصاريف التشغيل اليومية والسفر الداخلي والاجتماعات والمرافق المكتبية والمعدات
· خدمات استشارية
	

	
	65.010
	

	
	
	

	
	41،030
3960
	

	المجموع الفرعي لرصد المشروع
	110.000

	المجموع
	2،000،000





تعليقات وتوصيات الأمانة
التعليقات
استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
35- بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع تصنيع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في عام2021،23,500  طن متري 1,318)  طن من قدرات استنفاد الأوزون)، وهو أقل من الاستهلاك المسموح به في الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية وقدره 1,397  طن من قدرات استنفاد الأوزون، على النحو المبين في الجدول 4.
الجدول 4- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	الوصف
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	الاستهلاك*
	طن متري
	38500
	34000
	33500
	24500
	23500

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	2،213
	1،920
	1،898
	1،363
	1،318

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به **
	طن متري
	39755
	35339
	35339
	24296
	24296

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	2،286
	2،032
	2،032
	1،397
	1،397

	أهداف الإزالة
	طن متري
	
	4،416
	
	11،043
	

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	غير متوفر
	254
	غير متوفر
	635
	غير متوفر


* الفترة 2021-2024:  حسب تقرير تنفيذ البرنامج القطري.
** حسب الاتفاق المعتمدة في الاجتماع السادس والثمانين للمرحلة الثانية من عام 2016 إلى عام 2021.
36- تحققت التخفيضات في الاستهلاك منذ عام2017  من خلال تحويل شركات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط؛ والتنفيذ الصارم لحصص الإنتاج وحصص المبيعات المحلية وحصص الاستهلاك اللازمة لشركات التصنيع التي تستهلك أكثر من100  طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ وتسجيل الشركات الإلزامي؛ ومشاركة مكاتب البيئة والبيئة المحلية في الإشراف والرصد. ومن خلال عنصر المساعدة الفنية، تواصل الحكومة تقديم الدعم الفني والتدريب والإشراف لتعزيز القدرة التقنية للصناعة على اعتماد بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي وضمان تحقيق المزيد من التخفيضات واستدامتها.
حالة التقدم المحرز
استيعاب السوق للتكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون في قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في الصين
37- ذكرت الأمانة أنه رغم أن الشركات التي تتلقى المساعدة تتمتع الآن بالقدرة على تصنيع وبيع منتجات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط القائمة على ثاني أكسيد الكربون، انخفض إنتاجها الصناعي بسبب جائحة كوفيد-19، ومازالت المنتجات القائمة على ثاني أكسيد الكربون أغلى من المنتجات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وأكدت اليونيدو أنه رغم اختلاف السعر، يحرز قبول المنتج واستيعاب السوق لرغوة البولسترين المسحوبة بالضغط القائمة على ثاني أكسيد الكربون في الصين تقدما  مستمرا. ومع انحسار آثار الجائحة وتعافي الاقتصاد، من المتوقع أن يعود تصنيع وبيع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط القائمة على ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات السابقة. وخلصت عمليات التحقق التي أجريت في الشركات المحولة إلى أن تغيير التكنولوجيا لم يكن له تأثير سلبي سواء على قدرة الشركات التصنيعية أو قدرتها على خدمة العملاء. ومن المتوقع أنه إلى جانب تنفيذ حصص المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وانخفاض العرض المرتبط بذلك، ستستمر زيادة تكلفة المنتجات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، مما يجعل منتجات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط القائمة على ثاني أكسيد الكربون تتمتع بقدرة أكبر على المنافسة.
38- ترى الأمانة أن بقاء تنفيذ أنشطة المساعدة التقنية، لا سيما فيما يتعلق بشروط السلامة لاستخدام الإيثانول وزيادة تحسين التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون، سيكون ضروريًا للشركات الأصغر، وتحويل الجزء الأكبر منها دون مساعدة من الصندوق متعدد الأطراف. 
التحقق من تحويلات خط التصنيع
39- [bookmark: _Hlk115968820]لاحظت الأمانة مع التقدير أن جميع خطوط التصنيع التي تم تحويلها في عام2021  قد خضعت للتحقق.[footnoteRef:12] وبسبب قيود السفر المتعلقة بجائحة كوفيد-19، لم يتمكن المدقق الدولي لليونيدو من زيارة المصانع شخصيًا ولكنه شارك في زيارات افتراضية. وأرسل المدقق إلى كل شركة استبيانًا شاملاً ليتم ملؤه مسبقًا قبل زياراته، واستعرض البيانات المقدمة، وأكمل تقييمًا عن بُعد للخطوط المحولة من خلال اجتماعات عبر الإنترنت مع ممثلي الشركات، وإجراء زيارات إلى ورش عمل رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، وفحص المعدات المشتراه في إطار المشروع. وكان مركز التعاون البيئي الأجنبي ووكالة دعم التنفيذ حاضران في الموقع للتحقق من إنجاز المشروعات، وتدمير المعدات الأساسية، وإنهاء التصنيع القائم على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والبدء في تصنيع رغوة ن المسحوبة بالضغط القائمة على ثاني أكسيد الكربون. واعتمدت السلطات المحلية تدمير المعدات الأساسية، وعدم وجود مواد هيدروكلوروفلوروكربونية في المنتج النهائي الذي تصنعه الخطوط المحولة، والامتثال للمعايير الوطنية والبيئية ذات الصلة؛ وتم تضمين شهادات الاعتماد في تقارير التحقق، إلى جانب صور المعدات التي تم تركيبها وتدميرها.[footnoteRef:13]ونظراً للظروف، ترى الأمانة أن عملية التحقق التي تتبعها اليونيدو مقبولة، مع العلم بأن تواجد المدقق شخصيا سيتم تحديده فور رفع قيود السفر. [12:   تشترط الفقرة5  (ج) من الاتفاق تقديم تقارير تحقق مستقلة لعينة عشوائية لا تقل عن خمسة في المائة من خطوط التصنيع التي أكملت تحويلها في السنة المراد التحقق منها، على أساس أن يمثل إجمالي استهلاك العينة العشوائية من خطوط التصنيع للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية10  في المائة على الأقل من الاستهلاك الذي تمت إزالته في خطوط التصنيع المحولة بمساعدة مالية من الصندوق متعدد الأطراف في هذا القطاع في تلك السنة.]  [13:   شهادة مطابقة منتج رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط مع المعايير الوطنية على مستوى مقاومة الحريقB1  الصادرة عن المركز الوطني لمراقبة جودة السلامة واختبار منتجات البناء المقاومة للحريق؛ وشهادة بيئية وإذن تشغيل صادر من مكاتب البيئة والبيئة المحلية؛ وشهادة التي تفيد بأن عامل الإرغاء المحتفظ به في المنتج من الخطوط المحولة لا يحتوي على مواد هيدروكلوروفلوروكربونية الصادرة عن المركز الوطني لمراقبة جودة إنتاج مواد البناء وخطوط الأنابيب واختبارها.] 

رصد استدامة التحويلات
40- بناءً على الطلب، قدمت اليونيدو معلومات إضافية عن التعاون الروتيني بين وزارة البيئة ومركز التعاون البيئي الأجنبي مع مكاتب البيئة والبيئية المحلية فيما يتعلق بأنشطة الرصد والإشراف والتدريب، وكذلك الترويج للتكنولوجيات البديلة وتوصيل السياسات ذات الصلة لشركات رغو البولسترين المسحوبة بالضغط لضمان استدامة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، أكدت اليونيدو أن نتائج الدراسات التقنية والتدريب الذي تم إجراؤه كجزء من عنصر المساعدة التقنية سيتم تقاسمها مع الصناعة للمساعدة في معالجة أي مشكلات تقنية تواجه اعتماد التكنولوجيا الجديدة.
تنفيذ ورصد المشروع
41- قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بصفته الوكالة الرئيسية العمومية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين تقريرًا تراكميًا عن نفقات وحدة إدارة ورصد المشروع عملا بالمقرر 81/46 (ب). واستنادا إلى ذلك التقرير، يلخص الجدول5  مدفوعات اليونيدو لوحدة إدارة ورصد المشروع في المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط.
الجدول 5- النفقات التراكمية لوحدة إدارة ورصد المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع رغاوي البولسترين المسحوبة بالضغط (2017‑2021)
	البند
	الوصف
	التكلفة 
(دولار أمريكي)

	التكاليف الخاصة بالقطاعات
	العاملون في المشروع
	890770

	
	السفر الداخلي
	111،135

	
	السفر الدولي
	3821

	
	الاجتماعات المحلية
	68495

	
	الاجتماعات الدولية
	0

	
	خدمة استشارية
	73.942

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بالقطاع
	1،148،163

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت والطباعة وتشغيل المكاتب والصيانة)
	1،132،784

	إجمالي الصرف
	* 2،280،947


* يشمل 1،650،821 دولارًا أمريكيًا تمويل من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و 630,126 دولارًا أمريكيًا بتمويل مشترك من حكومة الصين.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:14] [14:  وفقا للمقرر 84/92 (د)، شجع المقرر 90/84 (ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المشروعات، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول2  من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


42- عملا بالسياسة التشغيلية للصندوق متعدد الأطراف بشأن تعميم مراعاة المنظور الجنساني، استمر تنفيذ الأنشطة ذات الصلة طوال المرحلة الثانية من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، بما في ذلك تشجيع مشاركة المرأة في التخطيط ووضع السياسات وصنع القرار وتبادل الأفكار والاستشارات والرصد والتقييم. وشمل ذلك، من بين أمور أخرى ، تعيين امرأتين في فريق وكالة دعم التنفيذ، ومشاركة12  امرأة (أي40  في المائة من جميع المشاركين) في حلقة العمل التدريبية المقدمة لمساعدة11  شركة رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط في تحويلها إلى التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون. وتضمنت حلقة العمل زيادة الوعي بأهمية الصحة والسلامة المهنية لكل من الموظفات والموظفين.
استنتاج 

43- تظل حكومة الصين في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال ولاتفاقها مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بخطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، بما في ذلك هدف الاستهلاك المتفق عليه لعام 2021. ويشمل التقدم الكبير المحرز في تنفيذ الشرائح الأربع للمرحلة الثانية استكمال تحويل10  شركات والإزالة المصاحبة وقدرها4,296.80  طن متري  242.61) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وعملا بالفقرة5  (ج) من الاتفاق، تضمن الطلب نتائج التحقق لستة خطوط تصنيع تم تحويلها إلى تكنولوجيا قائمة على ثاني أكسيد الكربون في أربع شركات تصنيع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، مما يؤكد الإزالة المصاحبة وقدرها1,514.51  طن متري 85.87) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وتم صرف أكثر من 23 في المائة من الأموال المعتمدة للشريحة الرابعة للشركات المستفيدة. وسيتم استخدام أموال من الشريحة الخامسة لبدء التحويلات لبدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي في11  شركة إضافية ومواصلة الأنشطة المتعلقة بالمساعدة الفنية والسياسة، بما في ذلك التدريب لدعم التحول القطاعي المقدم من وكالة دعم التنفيذ إلى شركات رغو البولسترين المسحوبة بالضغط؛ وتنقيح معيار المنتج؛ وتحسين التكنولوجيا القائمة على ثاني أكسيد الكربون من خلال البحث المستمر حول استخدام تكنولوجيا اللصق الحراري في إنتاج رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط.
التوصية

44- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) الإشارة إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط من للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
(2) والموافقة على الشريحة الخامسة من خطة قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة لعام2023 ، بمبلغ قدره2.000.000  دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 140.000 دولارا أمريكيا لليونيدو.
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	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	1،155.00
	3،025.00
	2،844.63
	
	7،024.63

	الهيدروكلوروفلوروكربون-123
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	18.93
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	(0.70)
	
	(0.70)

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	2،505.31
	
	
	275.00
	2,780.31

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	162.50
	4.23
	130.75
	
	297.48



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009 - 2010:
	19269.00
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستمرة:
	18،865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	المعتمد بالفعل:
	12,161.02
	المتبقي:
	6,704.42



	(5) خطة العمل المعتمدة
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	17.80
	35.61
	0.0
	53.40

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	1،070،000
	2،140،000
	0
	3،210،000
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	(6) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018 2019
	2020*
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	16978.9
	16978.9
	15،048.1
	11772.0
	11772.0
	11772.0
	8618.0
	8618.0
	5،063.5
	4،513.5
	غير متوفر

	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	455.2
	455.2
	395.4
	321.2
	321.2
	321.2
	148.3
	148.3
	55.0
	0.0
	غير متوفر

	التمويل المتفق عليه من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)**
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تكاليف المشروع
	2،821،937
	3،777،190
	0
	12،946،782
	2500000
	1،000،000
	2،000،000
	0
	523،431
	0
	25،569،340

	
	
	تكاليف الدعم
	197.536
	264403
	0
	906275
	175000
	70000
	140.000
	0
	36640
	0
	1،789،854

	الأموال المعتمدة من اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	2،821،937
	3،777،190
	0
	12،946،782
	2500000
	
	0
	0
	0
	0
	22،045،909

	
	تكاليف الدعم
	197.536
	264403
	0
	906275
	175000
	
	0
	0
	0
	0
	1،543،214

	إجمالي الأموال الموصي باعتمادها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	1،000،000
	
	
	
	
	1،000،000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	70000
	
	
	
	
	70000


*  قُدمت الشريحة الثالثة (2018) إلى الاجتماعات الثاني والثمانين والثالث والثمانين والرابع والثمانين، وأُجلت للنظر فيها في الاجتماع الخامس والثمانين (المقررات 82/71 (ب) و 83/55 و 84/69 (أ)).
** تمت الموافقة على إجمالي القيمة المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لخطة قطاع المذيبات ومستوى تمويل الشرائح بين عامي 2020 و 2026 في الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 86/34).

	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفة فردية
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وصف المشروع

45- نيابة عن حكومة الصين، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته الوكالة المنفذة المعينة، طلبًا لتمويل الشريحة الخامسة من خطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 1,000,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 70,000 دولارا أمريكيا.[footnoteRef:15] ويتضمن التقديم تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع المذيبات، وتقارير التحقق بما يتماشى مع الفقرة 5  (ج) من الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2023-2024. [15:   وفقًا للخطاب المؤرخ13  سبتمبر/ أيلول2022  الموجهة من وزارة البيئة في الصين إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.] 

46- يستند هذا التقديم إلى خطة العمل المنقحة لقطاع المذيبات للفترة 2021-2026 بمبلغ إجمالي قدره 6,023,431 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين. وتبلغ قيمة التمويل الإجمالي المعدل المعتمد من حيث المبدأ للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات25.569.340  دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة (المقرر 86/34).
47- تشمل خطة العمل المنقحة للفترة 2021-2026 السياسات والتدخلات التنظيمية لضمان الإزالة المستدامة وفي الوقت المناسب للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والمساعدة الفنية لتعزيز قدرة الصناعة التقنية وتشجيع اعتماد بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي؛ وإدارة المشروعات. وتشمل ايضا أنشطة استثمارية لتحويل18  شركة صغيرة ومتوسطة في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية التي تستخدم لمرة واحدة وسبع شركات صغيرة ومتوسطة في القطاع الفرعي الإلكتروني لإزالة الشحوم، بخط أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تم التحقق منه قدره  372.19 طن متري أو 40.94  طن من قدرات استنفاد الأوزون من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب. ويبلغ إجمالي التمويل المخصص لهذه الشركات  2,014,421دولارًا أمريكيًا، بمستوى فعالية التكلفة قدره 9.86 دولارا أمريكيا/ كغم، وهو أقل من ذلك المذكور في خطة القطاع كما تمت الموافقة عليها أصلاً  13.00 دولارًا أمريكيًا/ كغم. ستستخدم جميع الشركات بدائل منخفضة القدرة على إحداث الاحترار العالمي (مثلKC-6 ، ـو الهيدروكربونات أو المادة المخففة،  trans‑1, 2‑dichloroethylene و hydrofluoroether، وعامل تنظيف قائم على الماء وكحول معدل، وكربونات السيليكون النانوي، ومذيبات F ، أو عطريات نافثينية). وبعد الإنجاز، ستعمل المرحلة الثانية على إزالة455.2  طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141 ب في قطاع المذيبات وستخفض انبعاثات الدفيئة بمقدار2.98  مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات
48- تم التوقيع على اتفاق تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات بين مركز التعاون البيئي الخارجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أبريل/ نيسان2017  بناءً على الموافقة على المرحلة الثانية في الاجتماع السابع والسبعين. وتم تعديل هذا الاتفاق على أساس اعتماد كل شريحة، مع التعديل الأخير في أبريل/ نيسان 2022 ليشمل تمويل الشريحة الرابعة(2021) المعتمدة في الاجتماع الثامن والثمانين وخطة العمل المنقحة المرتبطة بها التي تغطي الفترة 2022-2023.
الأنشطة التنظيمية
49- واصل مركز التعاون البيئي الخارجي إصدار تصاريح الحصص لشركات المذيبات و - كما ورد في التقرير المرحلي السابق - أصدر تعميماً بشأن إدارة تشييد المرافق التي تنتج أو تستخدم المواد المستنفدة للأوزون وحظر أي إنشاء جديد أو تعديل أو توسعة للمرافق لإنتاج أو استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التطبيق مثل غازات التبريد أو عوامل إرغاء الرغوة أو المذيبات أو عوامل المعالجة الكيميائية.
50- اكتملت الدراسة البحثية لحظر استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية التي بدأت في يونيه/ حزيران2018 ؛ وصدر التقرير النهائي في أبريل/ نبيان2022  بعد التشاور مع الخبراء وممثلي الشركات وأصحاب المصلحة الآخرين. وبناءً على توصيات هذا التقرير، يتم النظر في حظر استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية من قطاع المذيبات في الصين لإصداره في يناير/ كانون الثاني2023 ، وتنفيذه في يوليه/ تموز 2023.
الأنشطة الاستثمارية
51- حتى أغسطس/ آب2022 ، وقع مركز التعاون البيئي الخارجي عقودًا مع49  شركة مذيبات على دفعتين:
(1) وقعت الدفعة الأولى المكونة من24  شركة (تضم514  خط إنتاج) عقودًا بموجب الشرائح السابقة؛ بلغ استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الواجب إزالته 1,176.2  طن متري  129.4) طن من قدرات استنفاد الأوزون)، ما يمثل28  في المائة من هدف الخفض وفدره455.2  طن من قدرات استنفاد الأوزون للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات. ومن أصل24  شركة، حصلت 19على قبول وطني؛ وأنجزت ثلاثة التركيب والإنتاج التجريبي وتعد وثائق التحقق؛ وأكملت شركة واحدة الشراء والتركيب، و انسحب شركة أخرى من المشروع بسبب الإغلاق؛[footnoteRef:16] [16:  سحب أحد المستفيدين (Dechang Beihai) مشاركته في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )بسبب إغلاق الشركة)، مما أدى إلى خفض إجمالي قيمة العقد إلى 18193.762 دولارًا أمريكيًا ولكن لم تتغير الإزالة الكلية للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب. وتمت إعادة مبلغ قدره 1,846,784 دولارًا أمريكيًا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 129,275 دولارًا أمريكيًا إلى الصندوق.] 

(2) ووقعت الدفعة الثانية المكونة من25  شركة مؤهلة (معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة تستهلك كل منها سنويًا ما لا يزيد عن5  طن متري من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب) عقودًا في يوليه/ تموز 2022 ؛ هذه الشركات، التي تضم347  خط إنتاج في18  شركة في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية وسبع شركات في القطاعين الفرعيين للمعادن والإلكترونيات، لديها استهلاك تم التحقق منه قدره372.2  طن متري   40.9) طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع لهذه الشركات 2,000,907  دولارا أمريكيا.
52- يعرض الجدول1  ملخصاً للتقدم المحرز في تنفيذ خطة قطاع المذيبات.
الجدول 1- حالة تقدم الشركات للتحول في قطاع المذيبات
	حالة التنفيذ
	عدد الشركات
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب*
	قيمة العقود (بالدولار الأمريكي)
	التاريخ التقديري للتحويل

	
	
	طن متري
	طن ODP
	
	

	الدفعة الأولى من الشركات
	24
	1،176.2
	129.4
	20،040،546
	

	تم تركيب المعدات وإتمام التحقق والحصول على قبول وطني وبدء الإنتاج
	19
	966.1
	106.2
	12273435
	أنجز

	تم تركيب المعدات واكتمل الإنتاج التجريبي وفي انتظار التحقق
	3
	65.3
	7.2
	5،299،130
	ديسمبر/ كانون الأول 2022

	تم تركيب المعدات وجاهزة للإنتاج التجريبي
	1
	40.1
	4.5
	621197
	ديسمبر/ كانون الأول 2022

	انسحبت شركة بسبب الإغلاق
	(1)
	104.7
	11.5
	(1،846،784)
	تمت إعادة الأموال وإزالة الاستهلاك

	المجموع الفرعي للدفعة الأولى
	23
	1،176.2
	129.4
	18193 762
	غير متوفر

	الدفعة الثانية من الشركات
تم توقيع جميع العقود
	25
	372.2
	40.9
	2،000،907
	تنفيذ المشروع في الشريحة الخامسة

	المجموع
	48
	1،548.8
	170.3
	20194669
	غير متوفر


* بيانات سنة 2016 هي السنة المستخدمة كمرجع لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

التحقق من خطوط التصنيع المحولة
53- وفقا للفقرة5  (ج)[footnoteRef:17] من الاتفاق، كلف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتحقق من ستة من أصل19  شركة أكملت تحويلاتها في عام2021 ؛ وقدمت ثلاثة في الاجتماع الثامن والثمانين[footnoteRef:18] وتم تضمين ثلاثة في هذا التقديم., أكدت تقارير التحقق الثلاثة الجديدة، من بين أمور أخرى، أن الشركات لديها إجمالي68  خطاً محوَّلاً بإزالة كلية قدرها96.13  طن متري[footnoteRef:19] (تمثل 51 في المائة من إجمالي الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب المزال من يوليه/ تموز 2021 إلى يوليه/ تموز  .(2022وقدمت هذه الشركات الثلاث مذيبات قائمة على الهيدروكربون؛ وتوقفت تمامًا عن استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب، ودمرت معدات خط الأساس المستبدلة، حسب ما أكده كاتب العدل ومكتب التدقيق. ويتم سداد تكاليف التشغيل الإضافية بعد استلام تقرير يؤكد أن خطوط الإنتاج تعمل لمدة ستة أشهر على الأقل بعد اكتمال التشغيل التجريبي. وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن عمليات التحقق لبقية الشركات التي أكملت التحويل جارية، وأن استكمالها قد تأخر بسبب قيود السفر في بعض المقاطعات. وأجري التحقق من الشركات الثلاث المقدم إلى هذا الاجتماع في مقاطعة واحدة من خلال زيارات ميدانية شخصية قام بها مستشار محلي بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. [17:  يتعين على البلد أن يقدم تقرير تحقق لعينة عشوائية لا تقل عن5  في المائة من خطوط التصنيع التي أكملت تحويلها في السنة المراد التحقق منها، على أساس أن يمثل إجمالي استهلاك العينة العشوائية من خطوط التصنيع الكلي للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ما لا يقل عن10 في المائة من استهلاك القطاع الذي تمت إزالته في تلك السنة.]  [18:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/43]  [19:   خدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نسبة التحقق الخاصة به على الحمولة الطنية الفعلية التي تمن إزالتها من الشركات الست التي حصلت على قبول وطني من يوليه/ تموز2021  إلى يوليه/ تموز 2022 (170 خط إنتاج و187.25  طن متري المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)؛ لذلك ، تمثل نسبة التحقق للشركات الثلاث المختارة 68) خطاً و96.1  طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية) 40  في المائة على أساس خطوط التصنيع المحولة، و 51  في المائة على أساس التخلص التدريجي من الاستهلاك.] 

أنشطة المساعدة الفنية
54- تم تنفيذ أنشطة المساعدة الفنية التالية بين عامي 2021 و 2022:
(1) في يونيه/ حزيران 2022، وقع مركز التعاون البيئي الأجنبي عقد خدمة استشارية مع جمعية تنظيف الصناعة الصينية لمساعدة مركز التعاون البيئي الأجنبي في إجراء أنشطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على مدى السنوات الخمس المقبلة بصفتها وكالة دعم التنفيذ لقطاع المذيبات. وأنشأت وكالة دعم التنفيذ فريق المواد المستنفذة للأوزون يتألف من قائد الفريق وموظفين اثنين؛
(2) ونظرا لخفض التمويل، ساعدت وكالة دعم التنفيذ في تقديم التوجيه لشركات المشروع في إعداد وصياغة خطط التحويل على أساس احتياجاتها الخاصة. ومن أجل تقديم التوجيه الفني المناسب، تفاعل فريق وكالة دعم التنفيذ عن قرب مع مركز التعاون البيئي الأجنبي لإيجاد حلول تعاونية للمشكلات الفنية؛
(5) وبمساعدة وكالة دعم التنفيذ، قام مركز التعاون البيئي الأجنبي بتوجيه الدفعة الثانية المكونة من 25 شركة لإعداد خطط التنفيذ وفقًا لظروفها واحتياجات الإنتاج المحددة الخاصة بها. وفي يونيه، حزيران2022 ، نظم مركز التعاون البيئي الأجنبي خبراء تقنيين لمساعدة وكالة دعم التنفيذ في عقد اجتماع لاستعراض وتقييم خطط التنفيذ النهائية للشركات الـ 25 ؛
(8) وبعد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التحويل في 23 شركة، واصل مركز التعاون البيئي الأجنبي جنبًا إلى جنب مع وكالة دعم التنفيذ وشركة بيجين داكسين للمحاسبة (Beijing Daxin Accounting Firm) إجراء عمليات التحقق من الأداء. وخلال القترة 2021‑2022، تم الانتهاء من ثمان عمليات تحقق. ومن المتوقع أن يتم التحقق من الشركات الأربع المتبقية قبل نهاية عام 2022 بمجرد أن تسمح قيود السفر.
مستوى صرف الأموال 
55- حتى سبتمبر/ أيلول 2022، من المبلغ 22،045،909 دولارًا أمريكيًا المعتمد حتى الآن، صرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 20،069،469 دولارًا أمريكيًا لمركز التعاون البيئي الأجنبي، وصرف مركز التعاون البيئي الأجنبي 18،370،714 دولارًا أمريكيًا (83٪) للمستفيدين، على النحو الموضح في الجدول 2. وسيتم صرف رصيد قدره3,675,195  دولارا أمريكيا في عام 2023.
الجدول 2- حالة الصرف للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات حتى سبتمبر/ أيلول 2022 (بالدولار الأمريكي)
	الوصف
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	الشريحة الرابعة
	المجموع

	الأموال المعتمدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	* 2،821،937
	* 3777190
	12،946،782
	2500000
	22،045،909

	الصرف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمركز التعاون البيئي الأجنبي
	المجموع
	2،796،937
	3،741،089
	12،299،443
	1،232،000
	20،069،469

	
	نسبة (٪)
	99
	99
	95
	49
	91

	الصرف من مركز التعاون البيئي الأجنبي للمستفيدين
	المجموع
	2،796،937
	** 3742190
	11.079.967
	751620
	18.370.714

	
	نسبة (٪)
	99
	99
	86
	30
	83

	رصيد الأموال
	25000
	35000
	1،866،815
	1،748،380
	3،675،195


* احتفظ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمبلغ لإجمالي قدره 60.000 دولارا أمريكيا من الشريحتين الأوليين لتغطية الأنشطة التي سينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
**إجمالي المدفوعات في إطار الشريحة الثانية هو 3،741،089 دولارًا أمريكيًا بالإضافة إلى 1،101 دولارًا أمريكيًا (الفوائد المكتسبة حتى ديسمبر/ كانون الأول 2016 والموازنة من التحويل للشريحة الثانية، وفقا للقرار 80/17) ، بإجمالي قدره 3،742،190 دولارًا أمريكيًا.

خطة التنفيذ للشريحة الخامسة من المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات

56- [bookmark: _Hlk116582890]سينفذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأنشطة التالية حتى ديسمبر/ كانون الأول 2024:-
(1) إجراءات السياسة: سيواصل مركز التعاون البيئي تنفيذ إدارة الحصص في قطاع المذيبات، والتعاون مع مكاتب البيئة والبيئة المحلية لتعزيز أنظمة التسجيل لاستهلاك ومبيعات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ والحظر المفروض على استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية المتوقع صدوره في يناير 2023 ويدخل حيز التنفيذ في يوليه/ تموز 2023 (الأنشطة الجارية)،
(2) والأنشطة على صعيد الشركات: من المتوقع الانتهاء من التحويل الجاري للشركات الأربع المتبقية من الدفعة الأولى بحلول ديسمبر/ كانون الأول2022 ؛ سيتم إجراء عمليات التحقق من الأداء لتلك الشركات التي أكملت عمليات التحويل وتنتظر القبول الوطني، وسيستمر البدء في تنفيذ المشروع للدفعة الثانية من25  شركة؛ ومن المتوقع أن تكتمل التحويلات في شركات الأجهزة الطبية قبل يوليه/ تموز2023 ، وفي شركات المعادن والإلكترونيات بحلول ديسمبر/ كانون الأول2024 ؛ وسيتم صرف المدفوعات للشركات بعد تحقيق المعالم المنصوص عليها في عقود التحويل  505.000) دولارا أمريكيا)،
(5) وأنشطة المساعدة الفنية: سيواصل مركز التعاون البيئي الخارجي ووكالة دعم التنفيذ تنظيم عمليات التحقق من الأداء فور وصول المشروعات إلى مراحل إنجازها؛ والإشراف على الدفعة الثانية من شركات المذيبات وتقديم الدعم الفني للقطاع؛ وإجراء دراسة حول البدائل مثل تنقية الهواء والتنظيف بالليزر للقطاعات الفرعية المعدنية والإلكترونية؛ وتنظيم حلقات عمل واجتماعات لأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز تبادل المعرفة والدروس المستفادة؛ وتقييم اللوائح ذات الصلة لدعم الإزالة في القطاع  440.000) دولارا أمريكيا)،
(8) وادارة المشروع: ستشمل تكاليف إدارة المشروع الرصد والتحقق، وإعداد التقارير والتنسيق، والإدارة المالية والتشغيلية 55000) دولارا أمريكيا).
تنفيذ ورصد المشروع
57- قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية، تقريرًا موحدًا عن نفقات وحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وفقا للمقرر 51/46 (ب). وبناءً على ذلك التقرير، تم تلخيص النفقات المتعلقة بوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات في الجدول 3.
الجدول 3- النفقات التراكمية لوحدة إدارة المشروع للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات (2017-2021)
	البند
	الوصف
	التكلفة (دولار أمريكي)

	تكاليف خاصة بالقطاعات
	العاملون في المشروع
	192.112

	
	السفر الداخلي
	52133

	
	السفر الدولي
	0

	
	الاجتماعات المحلية
	31214

	
	الاجتماعات الدولية
	0

	
	الخدمة الاستشارية
	34221

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بالقطاع
	309680

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم  وأجهزة الكمبيوتر  والإنترنت  والطباعة  وتشغيل المكاتب وصيانتها)
	522،238

	إجمالي الصرف*
	831،918


* لم يتم تضمين النفقات الإضافية من الحكومة (على سبيل المثال، التكاليف التشغيلية وكذلك العينية) في الجدول.
تعليقات وتوصيات الأمانة

التعليقات

استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
58- تم الإبلاغ عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات في عام 2021 وقدره2,500  طن متري275)  طن من قدرات استنفاد الأوزون)، وهو أقل من الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك المحدد في الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية، على النحو المبين في الجدول 4.










الجدول 4- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات
	الوصف
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	الاستهلاك*
	طن متري
	3،638.40
	3،438.00
	3،539.10
	2،800.00
	2500.00

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	396.96
	375.12
	385.98
	308.00
	275.00

	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك**
	طن متري
	4،172.00
	3،624.5
	3،624.5
	2،944.91
	2،944.91

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	455.2
	395.4
	395.4
	321.2
	321.2

	أهداف الإزالة
	طن متري
	غير متوفر
	548.2
	غير متوفر
	679.60
	غير متوفر

	
	طن من قدرات استنفاد الأوزون
	غير متوفر
	59.8
	غير متوفر
	74.16
	غير متوفر


* حسب تقرير تنفيذ البرنامج القطري.
** حسب الاتفاق المنقح في الاجتماع السادس والثمانين للمرحلة الثانية من عام 2016 إلى عام 2021.

59- تم تحقيق التخفيض في استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المذيبات من خلال تطبيق حصة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وحصة البيع المحلي الصادرة لكل منتج وتطبيق حصص استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على شركات التصنيع التي تستخدم أكثر من100  طن متري من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تخلصت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع المذيبات من599  طن متري 65.90) طن من قدرات استنفاد الأوزون) من الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب؛ وساهم استكمال تحويلات الدفعة الأولى من الشركات في المرحلة الثانية في خفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب. والاستهلاك المبلغ عنه لعام 2021 أقل بنسبة 10 في المائة من استهلاك عام 2020  ويعكس التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات التحويل في قطاع المذيبات.
حالة التقدم المحرز
60- ذكرت الأمانة أن25  شركة جديدة (معظمها من الشركات الصغيرة والمتوسطة) وقعت عقودًا للتحويلات وطلبت من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مزيدًا من المعلومات الحديثة عن الأنشطة الإضافية المنجزة حتى الآن. وأوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه نظرًا لتوقيع هذه العقود في يوليه/ تموز 2022 فقط، تعمل الشركات حاليًا على تطوير خطط التنفيذ الخاصة بها ومراجعة متطلبات شراء المعدات المرتبطة بالتحويلات؛ وسيقدم تقرير أكثر تفصيلا إلى الاجتماع الثالث والتسعين. وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن تمويل هذه الشركات سيتم تغطيته من خلال شريحة عام2021 ، باستثناء شركتين ممولتين في إطار الشريحة الحالية (2022). وأفاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أيضا بأن مركز التعاون البيئي الأجنبي كان يخطط لتحديد مجموعة ثالثة من الشركات، مع بعض التمويل لإدراجها في هذه الشريحة. وسيتم تقديم عدد الشركات التي سيتم تضمينها في الدفعة الثالثة إلى الاجتماع الثالث والتسعين بالتفصيل.
رصد استدامة التحويلات
61- طلبت الأمانة توضيحًا حول كيفية رصد شركات المذيبات تلك التي أكملت تحويلاتها في كل من المرحلة الأولى والمرحلة الثانية لضمان استمرارها في الإزالة المحققة، بالإضافة إلى الحظر المستقبلي لاستخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع الفرعي للأجهزة الطبية الذي من المتوقع أن يتم إنفاذه في عام 2023. وتم توضيح أن مكاتب البيئة والبيئة المحلية أجرت رصدًا روتينيًا للشركات المحولة، وأنه تم منع هذه الشركات من استخدام المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. بالإضافة إلى ذلك، ينظم مركز التعاون البيئي الأجنبي ، بالتعاون مع اتحاد الصناعة ، حلقات عمل وندوات فنية بانتظام لتعزيز استراتيجية الإزالة للقطاع ومتطلبات السياسة، وزيادة وعي هذا القطاع بالتقنيات البديلة.



تنفيذ ورصد المشروع
62- [bookmark: _Hlk116585024]قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفته الوكالة المعينة، تقريرًا عن نفقات وحدة إدارة المشروع وفقا للمقررين 81/46 (ب) و 83/61 (ب).[footnoteRef:20] وبناءً على ذلك التقرير، تم تلخيص مدفوعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوحدة إدارة المشروع في المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات في الجدول 5 أدناه. [20:  أن تطلب من الوكالات الثنائية والمنفذة، عند تقديم طلبات تمويل لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، أن تدرج في خطة تنفيذ الشريحة، الأنشطة المحددة التي ستنفذها وحدة إدارة المشروع، والتمويل المرتبط بها؛ وفي تقرير تنفيذ الشريحة السابقة، الأنشطة التي نفذتها وحدة إدارة المشروع والتمويل المرتبط بها الذي تم صرفه.] 

الجدول 5- ميزانية وحدة إدارة المشروع للفترة 2021-2022، المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات في الصين
	[bookmark: _Hlk117664542]البند
	الوصف
	التكلفة (دولار أمريكي)

	
	
	2021
	من يناير/ كانون الثاني إلى يونيه/ حزيران 2022
	المجموع

	التكاليف المخصصة للقطاعات
	العاملون في المشروع
	66857
	12700
	79557

	
	السفر الداخلي
	8065
	3،446
	11.511

	
	السفر الدولي
	0
	0
	

	
	الاجتماعات المحلية
	11،810
	2064
	13874

	
	الاجتماعات الدولية
	0
	0
	

	
	الخدمة الاستشارية
	4363
	2،262
	6،625

	المجموع الفرعي للتكاليف المخصصة للقطاعات
	91.095
	20472
	111.567

	تكاليف التشغيل
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والطباع وتشغيل المكاتب والصيانة)
	147881
	34528
	182409

	الميزانية الإجمالية
	238976
	55000
	293976



تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:21] [21:  عملا بالمقرر 84/92 (د)، شجع المقرر 90/84 (ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المشروعات، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول2  من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


63- سيستمر تنفيذ المرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات في مراعاة أنشطة تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وسيتم السعي لإشراك الإناث وتشجيعها في جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التخطيط ووضع السياسات واتخاذ القرارات والعصف الذهني وتقديم المشورة والرصد والتقييم. وسيتم جمع بيانات مصنفة حسب النوع الاجتماعي للتدريب وحلقات العمل. وستأخذ أنشطة بناء القدرات في الاعتبار المناهج المراعية للنوع الاجتماعي خلال أنشطة المساعدة الفنية، بما في ذلك تسليط الضوء على المسائل الجنسانية في التوعية ومواد التدريب، وتعزيز المساواة بين الجنسين عند الاقتضاء، ومناقشة المسائل الجنسانية خلال حلقات العمل المواضيعية لتقاسم الخبرات والدروس المستفادة حول مراعاة المنظور الجنساني.
استنتاج

64- تحرز خطة قطاع المذيبات تقدما في تنفيذ الأنشطة بنجاح للدفعة الأولى من الشركات، التي أكملت 19 منها تحويلاتها وحصلت على قبول وطني لإزالة إجمالية للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب قدرها106.2  طن من قدرات استنفاذ الأوزون. وتنتظر ثلاث شركات القبول الوطني والتحقق، ومن المتوقع أن تكمل شركة واحدة تحويلها بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2022، مما يؤدي إلى إزالة إضافية للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب قدرها 11.7 طن من قدرات استنفاذ الأوزون. سيشكل إجمالي الإزالة من دفعة الشركات الأولى28  في المائة من هدف خفض المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للمرحلة الثانية من خطة قطاع المذيبات. وتم توقيع عقود مع مركز التعاون البيئي الأجنبي لمجموعة الشركات الثانية التي تضم 25 شركة باستهلاك تقديري للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب قدره372.2  طن متري  40.9)طن من قدرات استنفاذ الأوزون). وبلغ معدل صرف التمويل المعتمد حتى الآن83  في المائة. وفي ضوء التقدم المحرز في التنفيذ، توصي الأمانة بالموافقة على الشريحة الخامسة من خطة قطاع المذيبات.
التوصية

65- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) إذ تشير إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛ 
(2) والموافقة على الشريحة الخامسة من خطة قطاع المذيبات للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2023-2024، بمبلغ قدره 1,000,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 70,000 دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
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	الاجتماع الذي اعتمد
	تدابير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية) خدمة التبريد وبرنامج التمكين
	اليونيب (رئيسية) وألمانيا واليابان
	السادس والسبعين
	غير متوفر



	(ب) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق ج المجموعة الأولى)
	السنة: 2021
	10.120.64 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (أطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2021

	المواد الكيميائية
	الإيروسولات
	الرغوة
	التبريد
	المذيبات
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	تصنيع
	خدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	
	1،155.00
	3،025.00
	2،844.63
	
	7،024.63

	الهيدروكلوروفلوروكربون--123
	
	
	10.80
	8.13
	
	18.93

	الهيدروكلوروفلوروكربون-124
	
	
	
	(0.70)
	
	(0.70)

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب
	
	2،505.31
	
	
	275.00
	2780.31

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	
	162.50
	4.23
	130.75
	
	297.48



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2009 - 2010
	19269.00
	نقطة البداية للتخفيضات الإجمالية المستمرة:
	18،865.44

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	تمت الموافقة عليه بالفعل:
	12161.02.0000
	المتبقي:
	6704.42



	(5) خطة العمل المعتمدة
	2022
	2023
	2024
	المجموع

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	46.08
	51.77
	77.66
	175.51

	
	التمويل (بدولارات الولايات المتحدة)
	1،975،325
	2،219،467
	3،329،200
	7،523،99

	ألمانيا
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	5.70
	0.0
	0.0
	5.70

	
	التمويل (بدولارات الولايات المتحدة)
	246.078
	0
	0
	246.078

	اليابان
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	التمويل (بدولارات الولايات المتحدة)
	0
	0
	0
	0
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	(6) بيانات المشروع
	2016
	2017
	2018
	2019 *
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	17342.1
	17342.1
	17342.1
	17342.1
	12،524.9
	12،524.9
	12،524.9
	12،524.9
	12،524.9
	6،262.4
	6،262.4
	غير متوفر

	الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون) **
	16978.9
	16978.9
	15،048.1
	15،048.1
	11772.0
	11772.0
	11772.0
	8618.0
	8618.0
	5،063.5
	5،063.5
	غير متوفر

	التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي)
	اليونيب
	تكاليف المشروع
	3،299132
	2،570،000
	0
	1،000،000
	0
	1،160،000
	1،780،000
	2،000،000
	3،000،000
	1200000
	2،517105
	18.526.237

	
	
	تكاليف الدعم
	364651
	284.061
	0
	120000
	0
	127291
	195325
	219467
	329200
	131،680
	276.211
	2047886

	
	ألمانيا
	تكاليف المشروع
	300000
	0
	0
	0
	0
	600000
	220.000
	0
	0
	0
	0
	1،120،000

	
	
	تكاليف الدعم
	36000
	0
	0
	0
	0
	71122
	26.078
	0
	0
	0
	0
	133،200

	
	اليابان
	تكاليف المشروع
	80000
	80000
	0
	0
	0
	240،000
	0
	0
	0
	0
	0
	400000

	
	
	تكاليف الدعم
	10.400
	10.400
	0
	0
	0
	31،200
	0
	0
	0
	0
	0
	52000

	الأموال المعتمدة من اللجنة التنفيذية (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	3،679،132
	0
	2،650،000
	1،000،000
	0
	2،000،000
	
	0
	0
	0
	0
	9،329،132

	
	تكاليف الدعم
	411.051
	0
	294461
	120000
	0
	229.613
	
	0
	0
	0
	0
	1،055،125

	إجمالي الأموال الموصي باعتمادها في هذا الاجتماع (بالدولار الأمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	2،000،000
	
	
	
	
	2،000،000

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	221403
	
	
	
	
	221403


* تم تقديم الشريحة الثالثة (2018) في الاجتماع الثاني والثمانين بقيمة 3،850،000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 431،831 دولارًا أمريكيًا، وتم تأجيلها للنظر فيها في الاجتماع الرابع والثمانين (المقرران 82/71 (ب) و 83/55).
** تمت الموافقة على إجمالي الاستهلاك الأقصى المسموح به من مواد المجموعة الأولى من المرفق ج للفترة من 2021 إلى 2026، وإجمالي القيمة المعدلة للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للقطاع، ومستوى تمويل الشرائح بين عامي 2020 و 2026 في الاجتماع السادس والثمانين (المقرر 86/34).



	توصية الأمانة:
	النظر فيه بصفة فردية
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وصف المشروع

66- نيابة عن حكومة الصين، قدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية طلبًا لتمويل الشريحة الخامسة من قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين[footnoteRef:22] من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بتكلفة إجمالية قدرها 2,221,403 دولارا أمريكيا، تتألف من1,780,000  دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 195,325  دولارا أمريكيا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة و 220,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها26,078  دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا.[footnoteRef:23] ويتضمن الطلب تقريرًا مرحليًا عن تنفيذ الشريحة الرابعة من قطاع خدمة التبريد وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2022-2023. [22:   يتم اختصار الاسم الكامل لقطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين إلى "قطاع خدمة التبريد" في جميع أنحاء هذه الوثيقة.]  [23:   وفقًا للخطاب المؤرخ13  سبتمبر/ أيلول2022  الموجهة من وزارة البيئة الصينية إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة.] 

67- يستند هذا الطلب إلى خطة العمل المنقحة لقطاع خدمة التبريد للفترة 2021-2026  بمبلغ إجمالي قدره 12.717.105 دولارا أمريكيا، زائد تكاليف دعم الوكالة، على النحو الذي وافقت عليه اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين. إن قيمة التمويل الإجمالي المعدل المعتمد من حيث المبدأ للمرحلة الثانية لقطاع خدمة التبريد هي 20,046,237 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة (المقرر 86/34).
68- تشمل المرحلة الثانية من خطة قطاع خدمة التبريد عنصر متعلق بأنشطة الإزالة في القطاع وعنصر تمكين لبناء القدرات على الصعيدين الوطني والمحلي، وتعزيز آليات الاتصال والتنسيق للإدارات المعنية المرتبطة بتنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وضمان التنفيذ المستمر للسياسات واللوائح الخاصة بالمواد الخاضعة للرقابة، وتحسين الرصد والإبلاغ عن واردات وصادرات المواد الخاضعة للرقابة من أجل الحد من مخاطر الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون.
69- ستدعم دراسات السياسات وتنقيح المعايير والقواعد وتدريب واعتماد الفنيين، وأنشطة التوعية والتواصل المدرجة في خطة قطاع خدمة التبريد، الإزالة في قطاعات صناعات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية والتبريد تكييف الهواء الصناعي والتجاري.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الثانية في خطة قطاع خدمة التبريد
70- حتى سبتمبر/ أيلول 2022 ، تم تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تم توقيع اتفاق تعاون للمشروع للشريحة الرابعة بمبلغ قدره 1,400,000 دولارا أمريكيا، الذي يغطي شرائح التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وحكومة اليابان، في أبريل/ نيسان2022  بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز التعاون البيئي الأجنبي وتم تحويل الدفعة الأولى بموجب اتفاق الشراكة والتعاون هذا من برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي في مايو/ أيار2022 ؛
(2) وتم الانتهاء من وضع قانونين ونشرهما: لخدمة وصيانة المضخات الحرارية مع التركيز على انبعاثات غاز التبريد، والمعايير والمواصفات الفنية للأدوات والمعدات المستخدمة في تدريب فنيي الخدمة. وتم وضع مشروع قانون يحتوي على مواصفات تشغيلية للكشف عن تسرب غاز التبريد ولجمع وتسجيل البيانات أثناء خدمة وصيانة معدات التبريد وهو الآن قيد المراجعة التقنية؛
(5) وتم إكمال تقارير المسح لدراستين حول إدارة استرداد/ إعادة استخدام وتدمير المواد المستنفدة للأوزون، وجاري إعداد تقارير السياسات. كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بتعزيز إدارة ملفات المواد المستنفدة للأوزون في قطاع خدمة التبريد؛
(8) وتم الانتهاء من الدراسات حول رصد تركيزات المواد المستنفدة للأوزون في الغلاف الجوي؛ وصياغة معايير أخذ العينات وتحليلها لاختبار المواد المستنفدة للأوزون في المنتجات الصناعية؛ وتعزيز إدارة المواد المستنفدة للأوزون في تقييم الأثر البيئي ونظام التصريح بتصريف الملوثات؛
(26) ويواصل مكتب إدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون استعراض الطلبات المقدمة من الشركات، وأصدر التصاريح والتراخيص، واستمر في تشغيل نظام الموافقة غير الورقية لإدارة استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون ، ووضع اقتراحًا لإجراء مسح وطني بشأن الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون وفعالية إنفاذ القانون من أجل تطوير نظام جمع المعلومات الاستخبارية للمواد المستنفدة للأوزون لتعزيز تحديد ملامح المخاطر في تجارة المواد المستنفدة للأوزون؛
(27) وتم تقديم تدريب على إدارة إزالة المواد المستنفدة للأوزون لعدد 350 مشاركًا من الإدارات والشركات الحكومية ذات الصلة، وتم تدريب 500 مشاركا على استيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون للشركات. وتم تنفيذ مشروعات بناء القدرات لثمانية مكاتب جمركية ومكاتب مكافحة التهريب، بما في ذلك التدريب بالحضور شخصيا لعدد 437 ضابط جمارك وحلقات العمل في 55 شركة معنية؛
(11) وحتى يونيه/ حزيران 2022، تم تدريب 6,113 مدربًا وفنيًا، 754 منهم  من النساء، على ممارسات خدمة التبريد الجيدة من خلال 10 مراكز تدريب؛ وتم تدريب أكثر من 20,000 فنيا خلال الفترة 2019‑2022 من خلال المصنعين برنامج ما بعد البيع الخاص بالشركات على الصعيد الوطني، ونظمت الجمعية الصينية للتبريد أربع دورات تدريبية لقطاع سلسلة التبريد حضرها 122 مدربا وفنيا، من بينهم ثلاث إناث؛
(28) وبدأ تقديم العطاءات للمشروع الإيضاحي لتطبيقات نظام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج في قطاع المتاجر الكبيرة وسيتم منح العقد بحلول نهاية عام 2022. ويهدف المشروع إلى دراسة انخفاض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع المتاجر الكبيرة وتعزيز ممارسات الخدمة والصيانة الجيدة، بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير مواد التبريد وأنشطة التدريب والتوعية؛
(16) وكجزء من عنصر المدينة التجريبية لبناء القدرات المحلية ووضع أطر سياسية لدعم إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، تم توقيع اتفاقات مع مدينتين إضافيتين، هما تيانجين وهانغتشو بمقاطعة تشجيانغ؛ وجاري وضع خطة عمل لكل مدينة ومن المتوقع بدء التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وشملت الأنشطة المستمرة في المدن التجريبية الأخرى (شاندونغ وخنان وشنتشن) مسوح الصناعة المحلية، ومشروعات تجريبية لإعادة تدوير المواد المستنفدة للأوزون، وتعزيز أنظمة اعتماد فنيي الخدمة، والتوعية بشأن التكنولوجيات البديلة. ومن المتوقع أن تكمل المدن الثلاث أنشطتها بحلول نهاية عام 2022، وسيتم تقديم تقرير نهائي مع توصية بشأن السياسة إلى مركز التعاون  البيئي الأجنبي ووزارة البيئة؛
(6) وعُقد اجتماع تنسيقي بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحضور حوالي50  مشاركًا من الوكالات والمنظمات المنفذة الثنائية والمتعددة الأطراف؛
(7) وحلقة عمل دولية حول استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في قطاع خدمة تكييف هواء الغرف واجتماع مع أكثر من 100 من أصحاب المصلحة لعرض خطة الإزالة، وتم الانتهاء من تحديد اختصاصات أنشطة التوعية التي تعزز التقنيات البديلة في سبتمبر/ أيلول2022 ؛ واستضافت الجولة الترويجية والمائدة المستديرة Ozone2Climate Technologies  أكثر من1,000  مشاركا؛ وتم تنفيذ أنشطة أخرى للتوعية والنشر، بما في ذلك الاحتفال باليوم العالمي للأوزون، وإطلاق مسابقة فنية وطنية (Ozone2Climate)، وطباعة الكتيبات ومنشورات مصور بالفيديو.
مستوى صرف الأموال 

71- حتى سبتمبر/ أيلول2022 ، من المبلغ9,329,132  دولارًا أمريكيًا المعتمد حتى الآن، تم صرف 6,251,320 دولارًا أمريكيًا67)  في المائة) للمستفيدين، على النحو الموضح في الجدول 1. وسيتم صرف رصيد قدره 3,077,812  دولارًا أمريكيًا في عام 2023.

الجدول 1- حالة الصرف للمرحلة الثانية من خطة قطاع خدمة التبريد (بالدولار الأمريكي)
	الوصف
	الشريحة الأولى
	الشريحة الثانية
	الشريحة الثالثة
	الشريحة الرابعة
	المجموع

	الأموال المعتمدة
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	3،299132
	2،570،000
	1،000،000
	1،160،000
	8029132

	
	اليابان
	80000
	80000
	0
	240،000
	400000

	
	ألمانيا
	300000
	0
	0
	600000
	900000

	
	المجموع
	3،679،132
	2،650،000
	1،000،000
	2،000،000
	9،329،132

	الصرف من الوكالات المنفذة إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	3،279،276
	* 2،640،000
	925000
	*700000
	7،619،276

	
	اليابان
	75000
	
	0
	
	

	
	ألمانيا
	300000
	0
	0
	51000
	351000

	
	المجموع
	3،654،276
	2،640،000
	925000
	751000
	7،970،276

	
	النسبة (٪)
	99
	100
	93
	38
	85

	الصرف من مركز التعاون البيئي الأجنبي للمستفيدين
	المجموع
	3331405
	2،020،029
	484.051
	415.835
	6،251،320

	
	النسبة (٪)
	91
	76
	48
	21
	67

	رصيد الصندوق
	347.727
	629971
	515949
	1،584،165
	3،077،812


 *تشمل مكونات تمويل كل من برنامج الأمم المتحدة للبيئة واليابان.

خطة تنفيذ للشريحة الخامسة من خطة قطاع خدمة التبريد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

72- سيتم تنفيذ الأنشطة التالية في عام 2023:-
(1) تطوير خمسة قوانين ومعايير، تشمل المواصفات الفنية لخدمة وصيانة أنظمة التخزين البارد، ومبردات المياه، ومكيفات الهواء متعددة الانفصال، ومعدات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية للتطبيقات الصناعية والتجارية؛ وللمعدات التي تعمل بمواد التبريد القابلة للاشتعال )اليونيب 150.000) دولارا أمريكيا)؛
(2) وتنظيم أربع حلقات عمل تدريبية / اجتماعات شبكية حول إنفاذ المواد المستنفدة للأوزون على صعيدي المقاطعات والبلديات بين مكاتب البيئة والبيئة المحلية وإدارة المواد المستنفدة للأوزون والمسؤولين عن إنفاذ القانون (150.000 دولارا أمريكيا)؛ وبناء القدرات المحلية بشأن الامتثال لبروتوكول مونتريال في تسعة مكاتب البيئة والبيئة المحلية؛ واجتماع تنسيقي بشأن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لأصحاب المصلحة المعنيين؛ وجولة تدريبية خارجية حول تنفيذ بروتوكول مونتريال في بلدان أخرى لإدارة المواد المستنفدة للأوزون والمسؤولين عن إنفاذ القانون مع مكاتب البيئة والبيئة المحلية؛ ومشروع دراسة عن سياسات التجارة الوطنية ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون، واحتياجات التنفيذ، والتوجيه بشأن التكنولوجيات البديلة، وتطوير السياسات (اليونيب) (410.000 دولارا أمريكيا)؛
(5) وتنظيم حلقة عمل تدريبية لعدد 150 ضابط في الجمارك وإنفاذ القانون و 260 مشاركًا من الإدارات والشركات التجارية على متطلبات الرقابة في بروتوكول مونتريال، وسياسات الاستيراد والتصدير ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون وإصدار التراخيص؛ والتوعية بشأن ضوابط استيراد / تصدير المواد المستنفدة للأوزون؛ وإجراء بحوث حول العلاقة بين سياسات التجارة الوطنية ومراقبة المواد المستنفدة للأوزون (اليونيب) 209.000) دولارا أمريكيا) 
(8) وإنشاء مركز تعاون لإنفاذ القانون من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المستنفدة للأوزون؛ وتعزيز تطبيق القانون وبناء القدرات للجمارك الصينية لمكافحة التجارة غير المشروعة؛ ووضع مبادئ توجيهية للتحقيق والتعامل مع حالات الاتجار غير المشروع في المواد المستنفدة للأوزون؛ وشهادة نظام الموافقة على الإدارة غير الورقية لاستيراد وتصدير المواد المستنفدة للأوزون (اليونيب) (241,000 دولارا أمريكيا)؛
(26) وبدء المشروع في المدن التجريبية وهي تيانجين وهانغتشو (مقاطعة تشجيانغ)، بما في ذلك مسح قطاع الخدمة؛ وتعزيز نظام إدارة الملفات والبيانات؛ وتعزيز الممارسات الجيدة من خلال التدريب والتوعية؛ وإيضاح إدارة مواد التبريد وإعادة تدويرها وإعادة استخدامها (اليونيب) (140.000 دولارا أمريكيا)؛
(27) وتدريب 400 فنيا من ورش الخدمة المملوكة للمصنعين يركز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري؛ واختيار مركز تدريب وطني واحد لتنظيم تدريب المدربين من المدارس المهنية والصناعة؛ وتدريب 400 مدربا وفنيا على ممارسات الخدمة الجيدة وتدريب افتراضي دولي على مواد التبريد القابلة للاشتعال للفنيين (اليونيب) (203.700 دولارا أمريكيا)؛
(11) واختيار الشركات المصنعة لتقديم التدريب لعدد 1,000 فنيا على خدمة المعدات القائمة على المادة R290 لدعم استخدام التقنيات البديلة في التبريد (حكومة ألمانيا) (151.300 دولارا أمريكيا)؛
(28) وحلقات عمل للتوعية والتدريب لتعزيز الممارسات الجيدة والتكنولوجيات البديلة في قطاع المتاجر الكبيرة )حكومة ألمانيا) 50,000) دولارا أمريكيا)،
(16) وإذكاء الوعي، بما في ذلك الاحتفال باليوم العالمي للأوزون؛ وتصميم وإنتاج ونشر مواد التوعية؛ وصيانة وتحديث الموقع الإلكتروني "OzonAction in China"؛ وتنظيم الجولات الترويجية وأحداث المائدة المستديرة (Ozone2Climate)  (اليونيب) 275,000) دولارا أمريكيا)،
(6) وإدارة ورصد المشروع، تشمل تكاليف الموظفين (107,535 دولارا أمريكيا)، والسفر (27,445 دولارا أمريكيا)، والاجتماعات والاستشارات (35,020 دولارا أمريكيا)، بما في ذلك 18,700 دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا و 151,300  دولارا أمريكيا لليونيب (170,000 دولارا أمريكيا).


تعليقات وتوصية الأمانة
التعليقات

استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
73- في عام 2021 ، بلغ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع الخدمة54,106.80  طن متري أو 2,982.81  طن من قدرات استنفاد الأوزون، على النحو المبين في الجدول 2.[footnoteRef:24] [24:   لم يتم تحديد الحد الأقصى المسموح به لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد في الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية.] 


الجدول 2- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد (بيانات البرنامج القطري للفترة 2017-2021)
	المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	المتوسط*

	طن متري

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	51،482.65
	59821.81
	58.005.55
	53،450.32
	51720.55
	64466.58

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	347.29
	437.57
	404.58
	358.18
	406.30
	113.75

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	(5.71)
	(5.32)
	37.71
	(23.20)
	(31.65)
	139.56

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	662.43
	276.97
	909.55
	584.36
	2011.60
	5338.58

	المجموع (طن متري)
	52،486.66
	60،531.03
	59357.39
	54369.66
	54106.80
	70،058.47

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 22
	2،831.55
	3،290.20
	3،190.31
	2،939.77
	2،844.63
	3،545.68

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 123
	6.95
	8.75
	8.09
	7.16
	8.13
	2.30

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 124
	(0.13)
	(0.12)
	0.75
	(0.51)
	(0.70)
	3.05

	الهيدروكلوروفلوروكربون- 142ب
	43.06
	18.00
	59.12
	37.98
	130.75
	347.03

	المجموع (طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	2،881.42
	3،316.83
	3،258.27
	2،984.40
	2،982.81
	3،898.06


* متوسط ​​الاستهلاك في عامي 2009 و 2010.
74- تواصل حكومة الصين تنفيذ نظام صارم لإدارة الترخيص والحصص لإنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وهي ملتزمة بتحقيق هدف الإزالة للمرحلة الثانية من قطاع خدمة التبريد مع دعم الإزالة المصاحبة في قطاعي صناعات التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية، حيث أنه من المتوقع أن يستمر انخفاض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22  للخدمة مع مواصلة تنفيذ الأنشطة في قطاعي صناعات التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري وتكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية. وكذلك ذكرت حكومة الصين أن استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لخدمة معدات التبريد وتكييف الهواء لم يتأثر بالجائحة.
75- أدى تدريب الفنيين المستمر إلى تحسين معارفهم الفنية ومهاراتهم فيما يتعلق بالتركيب والخدمة، مما أدى إلى انخفاض معدلات تعطل المعدات والتسرب وإعادة شحن غاز التبريد وارتفاع معدل استرداد غاز التبريد وإعادة استخدامه، وبالتالي تقليل استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في القطاع. أما بالنسبة لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون 142ب الذي زاد من584.36  طن متري 37.98) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) في عام2020  إلى2.011.60  طن متري 130.75) طن من قدرات استنفاذ الأوزون) في عام 2021، كان بسبب التخزين ويستخدم في قطاع الخدمة في تكييف الهواء لتبريد غرفة العمليات لرافعات البرج.
76- يعزز تدريب الفنيين من خلال برنامج ما بعد البيع للمصنعين بشكل فعال ممارسات التركيب والخدمة الجيدة باستخدام المادة R290 في قطاع التبريد وتكييف الهواء والتكنولوجيات البديلة الأخرى في قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، مما يدعم تحويل هذه القطاعات إلى منتجات خالية من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 
حالة التقدم المحرز
77- طلبت الأمانة معلومات حديثة عن المشروع الإيضاحي لمستفيد واحد في قطاع سلسلة التبريد لجمع بيانات عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتعزيز ممارسات الخدمة الجيدة بما في ذلك استرداد وإعادة تدوير مواد التبريد. وأكد اليونيب أنه تم تركيب نظام ثاني أكسيد الكربون فوق الحرج بنجاح في سوبر ماركت شاوشيفا، وأنه سيتم جمع البيانات ذات الصلة وتحليلها لمقارنة أحجام الشحنات ومعدلات التسرب السنوية.  تشير التقديرات إلى أن المشروع يمكن أن يؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون بمقدار 526 طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون على مدى العمر المتوقع للمعدات البالغ15  عامًا. وبسبب تركيب النظام في عام2020  فقط، لم يتم جمع بيانات خدمة وصيانة حتى الآن؛ وفور توافر هذه البيانات، سيتم استخدامها لتطوير دراسة حالة لنشرها في قطاع السوبر ماركت. 
78- طلبت الأمانة كذلك معلومات حديثة عن حالة الأنشطة المنفذة في إطار عنصر حكومة ألمانيا، بما في ذلك أنشطة التدريب في قطاع السوبر ماركت الفرعي وتدريب ما بعد البيع على استخدام تكنولوجياR290  في قطاع التبريد وتكيف الهواء الصناعي والتجاري. وأوضح اليونيب أنه تم إجراء تعديلات على النتائج المستهدفة لأنشطة التدريب في قطاع السوبر ماركت، تبين التغييرات في خطة العمل بسبب مستويات التمويل المعدلة. وفيما يتعلق تدريب ما بعد البيع من خلال المصنّعين على استخدام المادة R‑290  في الخدمة، مازال العقد المبرم مع شريك محلي خاضعًا لعملية الشراء. وسيتم تسريع الأنشطة فور توقيع العقد.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:25] [25:   عملا بالمقرر 84/92 (د)، شجع المقرر 90/84 (ج) الوكالات الثنائية والمنفذة على مواصلة ضمان تطبيق سياسة تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع المشروعات، مع مراعاة الأنشطة المحددة الواردة في الجدول2  من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/37.] 


79- سيتم النظر في سياسات تعميم مراعاة المنظور الجنساني والمساواة بين الجنسين في جميع مراحل المشروع، بما في ذلك التخطيط واتخاذ القرار وتنفيذ ورصد وتقييم المشروع. وسيتم تشجيع مشاركة الإناث في الأحداث وفي أنشطة التدريب والتوعية؛ وسيتم البحث عن معلمات وتشجيعهن على التدريبات. وسيتم جمع البيانات المصنفة حسب الجنس من الأنشطة. وستؤخذ المساواة بين الجنسين في الاعتبار في مواد التوعية والاتصال.
تنفيذ ورصد المشروع

80- عملا بالمقرر 81/46 (ب)، قدم اليونيب بصفته الوكالة المنفذة الرئيسية لقطاع خدمة التبريد في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تقريرًا مجمعا عن نفقات وحدة إدارة المشروع، على النحو الملحص في الجدول 3.
الجدول 3- النفقات التراكمية لوحدة إدارة المشروع في خطة قطاع خدمة التبريد للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	البند
	الوصف
	التكلفة
(دولار أمريكي) 

	التكاليف الخاصة بالقطاعات
	موظفي المشروع
	192.112

	
	رحلة محلية
	49031

	
	السفر الدولي
	0

	
	اجتماع محلي
	30،034

	
	الاجتماعات الدولية
	0

	
	خدمة استشارية
	32.530

	المجموع الفرعي للتكاليف الخاصة بالقطاعات
	303707

	تكاليف العمليات
	التكاليف المشتركة (موظفو الدعم أجهزة الكمبيوتر والإنترنت والطباعة وعمليات المكاتب والصيانة)
	497.940

	إجمالي المصروفات (2017-2021)
	801647


81- أكد اليونيب عدم وجود تداخل في التمويل المقدم لمشروع التعزيز المؤسسي وأنشطة التوعية والتواصل الجاري تنفيذها في إطار خطة قطاع خدمة التبريد.
استنتاج

82- تظل حكومة الصين في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية فيما يتعلق بقطاع خدمة التبريد. وتتقدم الأنشطة بشكل جيد ويبلغ معدل الصرف الإجمالي 67 في المائة؛ ويؤكد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقدره 2،982.81 طن من قدرات استنفاذ الأوزون في قطاع خدمة التبريد في عام 2021 أن الحكومة قد أوفت بالتزامها بتخفيض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطاع خدمة التبريد بمقدار 734 طن من قدرات استنفاذ الأوزون في عام 2020 (أي من استهلاك عام 2015 وقدره 3،734 طن من قدرات استنفاذ الأوزون إلى استهلاك عام 2020 المستهدف لقطاع خدمة التبريد وقدره 3000 طن من قدرات استنفاذ الأوزون)، وتم الحفاظ على هذا الاستهلاك في عام 2021. وسيستمر التخفيض الذي تم تحقيقه حتى الآن من خلال إنفاذ نظام إدارة الحصص لإنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية،
التوصية

83- قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:
(1) إذ تشير إلى التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين؛
(2) والموافقة على الشريحة الخامسة من خطة قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2022-2023، بمبلغ قدره 2,221,403 دولارا أمريكيا، يتألف من 1,780,000  دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 195,325  دولارا أمريكيا لليونيب و220,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 26,078   دولارا أمريكيا لحكومة ألمانيا.
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36
المرفق الأول

خلفية المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
للصين (الاجتماعات من السادس والسبعين إلى الثالث والثمانين)

الاجتماع السادس والسبعين

1- في اجتماعها السادس والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على ما يلي:
(1) خطة قطاع المذيبات للفترة من2016  إلى2026 ، للإزالة التامة لجميع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذا القطاع، بمبلغ قدره 44.8 مليون دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة؛
(2) وقطاع خدمة التبريد ومكون برنامج التمكين للفترة2016  إلى 2020، لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بمقدار734.0  طن من قدرات استنفاذ الأوزون في هذا القطاع، بمبلغ قدره 20.29 مليون دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.
الاجتماع السابع والسبعين

2- في اجتماعها السابع والسبعين، وافقت اللجنة التنفيذية من حيث المبدأ على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين للفترة من2016  إلى2026  بمبلغ قدره 500,100,000 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة37.6  في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020. وشملت المرحلة الثانية الخطط القطاعية التالية:
(1) يخطط قطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري لخفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع بنسبة33  في المائة بحلول عام 2020 ؛
(2) ويخطط قطاع تصنيع أجهزة تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية لتقليل استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في القطاع بنسبة45  في المائة بحلول عام 2020 ؛
(5) ويخطط قطاع رغوة البولي يوريثان الجامدة ورغوة البولسترين المسحوبة بالضغط لتحقيق إزالة تامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في هذه القطاعات بحلول عام 2026 ؛
(د)	وكانت خطط قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء والبرنامج الوطني للتمكين وقطاع المذيبات، المعتمدة في الاجتماع السادس والسبعين، عناصر من المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الاجتماع التاسع والسبعين

3- في اجتماعها التاسع والتسعين، وافقت اللجنة التنفيذية على الاتفاق المبرم بين حكومة الصين واللجنة التنفيذية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وحددت تكاليف دعم الوكالة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي بنسبة6.5  في المائة، على أساس أنه يمكن إعادة النظر في تكاليف دعم الوكالة في الاجتماع الحادي والثمانين، والحفاظ على مستوى تكاليف دعم الوكالة للوكالات الثنائية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المعمول به بموجب نظام التكاليف الإدارية الحالي.


الاجتماعان الثمانين والحادي والثمانين

4- في الاجتماعين الثمانين والحادي والثمانين، وافقت اللجنة التنفيذية على الشرائح الثانية للجميع باستثناء خطط قطاع رغوة البولي يوريثان.
الاجتماع الثاني والثمانين

5- في الاجتماع الثاني والثمانين، نيابة عن حكومة الصين، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان طلبات تبلغ قيمتها29,199,492  دولارًا أمريكيًا[footnoteRef:26] للشريحة الثانية من خطة قطاع رغوة البولي يوريثان 10,600,000) دولارا أمريكيا(، والشرائح الثالثة من قطاع رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط8,000.000)  دولارا أمريكيا)، وقطاع التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري   12.000.000) دولارا أمريكيا)، وقطاع المذيبات 5.549.492) دولارا أمريكيا)، وقطاع خدمة التبريد 3.850.000) دولارا أمريكيا)، من الخطط القطاعية للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وشكل الطلب أيضًا تحقق مستقل من إنتاج واستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2017 (قدمه البنك الدولي)، وتقارير التنفيذ السنوية التي تغطي الأنشطة التي نفذت حتى الآن، وخطط التنفيذ السنوية للأنشطة التي سيتم تنفيذها في الفترة 2018-2019. [26:   لم يتم تقديم طلب الشريحة الثالثة من خطة قطاع تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية ($18,000,000 دولارا أمريكيا) لأن مستوى صرف الأموال المعتمدة للشريحة الثانية لم يصل إلى20  في المائة.] 

6- بعد استعراض الوثائق المرتبطة بطلبات الشريحة الثالثة لقطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، وخدمة التبريد والمذيبات، خلصت الأمانة إلى أن جميعها لديها مزايا تضمن طلباتها  للنظر فيها في الاجتماع الثاني والثمانين. ومع ذلك، لم يكن هذا هو الحال للشريحة الثانية من خطة قطاع رغوة البولي يوريثان، حيث لم يتم صرف أي مدفوعات من الشريحة الأولى في وقت التقديم.
7- أثناء مناقشة طلبات الشرائح، أعرب العديد من أعضاء اللجنة عن قلقهم الشديد بشأن الموافقة على تمويل إضافي في ذلك الاجتماع نظرًا للانبعاثات غير المبررة لثلاثي كلوروفلوروميثان (CFC-11) المبلغ عنها في شرق آسيا. وعملاً بالمقرر 30/3 بشأن هذه الانبعاثات غير المتوقعة، طُلب المزيد من المعلومات عن أسبابها، واقترح تأجيل طلب التمويل إلى اجتماع لاحق عندما يتوافر المزيد من المعلومات. وفي ذلك الوقت، كان مركز التعاون البيئي الأجنبي  لا يزال يحتفظ بأكثر من 100 مليون دولارا أمريكيا لم يتم صرفهم بعد للشركات المستفيدة؛ لذلك، اعتبر أن تأجيل طلبات التمويل لن يكون له تأثير كبير. وكان من المهم إثبات للمجتمع الدولي أن الصندوق متعدد الأطراف أخذ مسألة انبعاثات ثلاثي كلوروفلوروميثان غير المشروعة على محمل الجد، ولكن أي قرار بإرجاء التمويل سيكون بدون ضرر لأي إجراءات أخرى تتخذها حكومة الصين. 
8- وقال أعضاء آخرون إنه يجب توخي الحذر، وأن أي قرار بتأجيل التمويل المطلوب لا ينبغي أن يعرض هدف التخفيض لعام2020  للصين للخطر. واستفسر عما إذا كان قد تم بالفعل تحويل جميع الأموال إلى مركز التعاون البيئي الأجنبي أو ما إذا كان بعضها مازال مع الوكالات المنفذة، وما تأثير ذلك عليها إذا تم إرجاء طلب التمويل هذا. تعني التحقيقات الجارية في سبب انبعاثات ثلاثي كلوروفلوروميثان أن اللجنة التنفيذية بحاجة إلى توخي الحذر عند التوصل لاستنتاجات. فقد يستغرق تجميع جميع المعلومات ذات الصلة عدة سنوات، وكان من المهم وجود وضوح بشأن ماهية المعلومات اللازمة والجدول الزمني لتجميعها.
9- وعقب المداولات بشأن هذه المسألة في فريق الاتصال، قررت اللجنة (المقرر 82/71) ما يلي:
(1) أن تطلب من حكومة الصين، من خلال الوكالة المنفذة المعنية، أن تقدم في الاجتماع الثالث والثمانين:
(1) [bookmark: _Hlk117508151]استعراض أنظمة الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ الحالية بما يتماشى مع الاتفاقات المبرمة مع اللجنة التنفيذية بشأن خطة البلد لإدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك معلومات عن الهيكل التنظيمي والقدرة على الصعيدين الوطني والمحلي التي أثبتت كيف يتم ضمان الاستدامة طويلة الأجل لإزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في قطاعي الاستهلاك والإنتاج، وعن الجهود المبذولة للتصدي لأي تجارة غير مشروعة في تلك المواد؛
(2) وتقرير مرحلي عن الإجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون وتنفيذها في الصين؛
(2) وأن تنظر في طلبات التمويل للشرائح اللاحقة من المرحلة الثانية في الاجتماع الثالث والثمانين.
الاجتماع الثالث والثمانين

10- استجابة للمقرر 82/71 ، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نيابة عن حكومة الصين، تقرير عن نظم الرصد والإبلاغ والتحقق والإنفاذ الحالية والتقرير المرحلي بشأن الإجراءات المتخذة بهدف تعزيز التشريعات المتعلقة بالمواد المستنفدة للأوزون.[footnoteRef:27] بالإضافة إلى ذلك، أعاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والبنك الدولي وحكومتا ألمانيا واليابان تقديم الطلبات للشرائح الثالثة من خطط قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، والمذيبات وخدمة التبريد، وللشريحة الثانية من خطة قطاع رغو البولي يوريثان المرتبطة بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين. [27:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/11/Add.1] 

11- وبعد استعراض الطلبات المعاد تقديمها للخطط القطاعية والوثائق ذات الصلة، خلصت الأمانة إلى أن جميعها تستحق الدراسة في الاجتماع الثالث والثمانين، باستثناء طلب للشريحة الثانية من خطة قطاع رغوة البولي يوريثان، الذي لم يستوف شروط الصرف؛ وبناءً على ذلك، لم يقدم  طلب الشريحة هذا.
12- أثناء مناقشة طلبات الشرائح، قالت إحدى أعضاء اللجنة التنفيذية إنه في ضوء مسألة الزيادة الكبيرة في انبعاثات ثلاثي كلوروفلوروميثان من الصين، فإن وفدها لديه مخاوف بشأن استدامة التخفيضات في المواد المستنفدة للأوزون التي تحققت باستخدام تمويل من الصندوق، ولم يتمكن، في الوقت الحاضر، من دعم تمويل المشروع للصين؛ وذكرت أيضا أنه قد تكون هناك حاجة إلى تعويض الضرر البيئي الناجم عن الانبعاثات غير المتوقعة. وأيد ممثل آخر هذا الموقف، وأفاد بأنه إلى أن يتم توضيح الأمر، لم يستطع بلده الموافقة على شرائح جديدة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، لأن ذلك من شأنه أن يقوض مصداقية بروتوكول مونتريال.
13- وبعد المناقشة، أرجأت اللجنة التنفيذية، إلى الاجتماع الرابع والثمانين، النظر في تعديل الاتفاق الخاص بالمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين وطلبات الشرائح الثالثة من خطط قطاعات رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط، والتبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري، والمذيبات وخدمة التبريد في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية )المقرر 83/55). 
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1
المرفق الثاني

التقرير المالي لوحدة إدارة المشروع
المرتبط بالخطط القطاعية للمرحلة الأولى والمرحلة الثانية
من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
وخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين

المرحلة الأولى: النفقات التراكمية لوحدة إدارة المشروع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 (بالدولار الأمريكي)
	البند
	القطاعات*

	
	الإنتاج
	صناعات تكييف هواء الغرف وسخانات المياه بالمضخات الحرارية
	رغوة البولي يوريثان
	رغوة البولسترين المسحوبة بالضغط
	التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري
	المذيبان
	الخدمة

	تكاليف القطاع
	11،324،644

	العاملون في المشروع
	1،768،942
	1،770،161
	1،590،980
	1199717
	1،737،143
	235859
	260،452

	السفر الداخلي
	199305
	193.788
	209.875
	161.437
	212.939
	13.589
	25789

	السفر الدولي
	24000
	20000
	18653
	16000
	20000
	4000
	4309

	الاجتماعات المحلية **
	176.004
	153157
	170391
	130.008
	172.076
	12000
	20382

	الاجتماعات الدولية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	الخدمة الاستشارية ***
	159479
	149625
	167.581
	128،880
	166.670
	10874
	20579

	إجمالي تكاليف القطاع الفرعي
	2،327،730
	2،286،731
	2،157،480
	1،636،042
	2،308،828
	276322
	331511

	تقاسم التكاليف
	12.568.015

	دعم الموظفين ****
	6،659،931

	الكمبيوتر والإنترنت والهاتف والطباعة وما إلى ذلك.
	1،600،418

	تشغيل وصيانة المكاتب والمرافق
	4،307،666

	المجموع
	4،889،411
	4،620،495
	4،749،869
	3،622،688
	4،913،058
	450982
	646156


ملحوظة: إجمالي المصروفات التراكمية لوحدة إدارة المشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2011 - 2021 كان 23،892،659 دولارًا أمريكيًا، يتألف من 18،948،018 دولارًا أمريكيًا من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و 4،944،641 دولارًا أمريكيًا من المشروعات الفردية الأخرى أو الميزانية الخاصة لمركز التعاون البيئي الأجنبي. وولم تدرج نفقات التعزيز المؤسسي والتمويل المشترك من حكومة الصين (حوالي 4.01 مليون دولارا أمريكيا في الفترة 2011‑2021).
* PU = البولي يوريثان؛ XPS = البولسترين المسحوبة بالضغط؛ RAC = تصنيع مكيفات هواء الغرفة وسخانات المياه بمضخات الحرارة؛ ICR = التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري.
** تكاليف المكان وتأجير المعدات وغيرها. 
*** المؤسسات الاستشارية والخبراء المعينون لتقييم المشروع والتحقق المالي والفني والمراجعة الفنية وتقييم العطاءات والدعم الفني وما إلى ذلك؛ وتم تعيين موظفين متعاقدين للمساعدة في عبء العمل الكبير أو الأحداث الخاصة، مثل الاجتماعات والمعارض وحلقات العمل، وكذلك التكاليف المتعلقة بالترجمة.
**** التكاليف المرتبطة بموظفي الدعم المخصص في القسم المالي وإدارة العقود والشؤون العامة والأقسام الأخرى ذات الصلة.


[bookmark: _Hlk118126146]المرحلة الثانية: النفقات التراكمية لوحدة إدارة المشروع حتى 31  ديسمبر/ كانون الأول 2021 (بالدولار الأمريكي)
	[bookmark: _Hlk118126097][bookmark: _Hlk118126129]العنصر
	القطاعات*

	
	إنتاج
	راك
	رغوة البولي يوريثين
	رغوة XPS
	ICR
	مذيب
	خدمة

	تكاليف القطاع
	7،543،609

	العاملون في المشروع
	1،448،396
	1،120،295
	1،181،458
	890770
	1،162،750
	192.112
	192.112

	السفر الداخلي
	114.589
	56766
	72.585
	111،135
	128682
	52133
	49031

	السفر الدولي
	13305
	0
	0
	3821
	4000
	0
	0

	الاجتماعات المحلية **
	68424
	36،085
	46935
	68495
	79310
	31214
	30،034

	الاجتماعات الدولية
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	الخدمة الاستشارية ***
	75129
	38324
	49406
	73.942
	85620
	34221
	32.530

	إجمالي تكاليف القطاع الفرعي
	1،719،843
	1،251،470
	1،350،384
	1،148،163
	1،460،362
	309680
	303707

	تقاسم التكاليف
	5،962،015

	دعم الموظفين ****
	3،713،505

	الكمبيوتر والإنترنت والهاتف والطباعة وما إلى ذلك.
	664222

	تشغيل وصيانة المكاتب والمرافق
	1،584،288

	المجموع
	2،865،900
	1،841،033
	2،112،174
	2،280،947
	2،772،005
	831،918
	801647


ملحوظة: إجمالي المصروفات التراكمية لوحدة إدارة المشروع في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2017-2021 كان 13.505.624 دولارًا أمريكيًا، يتألف من 6،819،620 دولارًا أمريكيًا من خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية و 6،686،004 دولارا أمريكيا يتم تغطيتها مؤقتًا من ميزانية مركز التعاون البيئي الأجنبي، على أن تسددها الوكالات المنفذة من تكاليف وحدة إدارة المشروع للشرائح المستقبلية. ولم يتم تضمين نفقات التعزيز المؤسسي والتمويل المشترك من حكومة الصين.
* PU = البولي يوريثان؛ XPS = البولسترين المسحوبة بالضغط؛ RAC = تصنيع مكيفات هواء الغرفة وسخانات المياه بمضخات الحرارة؛ ICR = التبريد وتكييف الهواء الصناعي والتجاري.
** تكاليف المكان وتأجير المعدات وغيرها.
*** المؤسسات الاستشارية والخبراء المعينون لتقييم المشروع والتحقق المالي والفني والمراجعة الفنية وتقييم العطاءات والدعم الفني وما إلى ذلك؛ وتم تعيين موظفين متعاقدين للمساعدة في عبء العمل الكبير أو الأحداث الخاصة، مثل الاجتماعات والمعارض وحلقات العمل، وكذلك التكاليف المتعلقة بالترجمة.
**** التكاليف المرتبطة بموظفي الدعم المخصص في القسم المالي وإدارة العقود والشؤون العامة والأقسام الأخرى ذات الصلة.
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