| NATIONS UNIES |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programme des Nations Unies pour l’environnement | Distr. GÉNÉRALE UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26 12 novembre 2022 FRANÇAIS ORIGINAL: ANGLAIS |

COMITÉ EXÉCUTIF 
  DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS 
  D’APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quatre-vingt-onzième réunion

Montréal, 5-9 décembre 2022

Point 8(d)(iv) de l’ordre du jour provisoire

PLAN D’ACTIVITES DE L’ONUDI POUR LA PERIODE 2023–2025

# Introduction

# Ce document présente le plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025 et comprend les activités prévues pour la réduction des substances réglementées au titre du Protocole de Montréal pendant la période 2023–2025. Le descriptif du plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025 est joint au présent document.

# Ce document comprend les sections suivantes :

- Activités prévues pendant la période 2023–2025

- Observations du Secrétariat

- Ajustements proposés par le Secrétariat

- Indicateurs de performance

- Recommandation

I.	Activités prévues pendant la période 2023–2025

# Le tableau 1 présente, par année, la valeur des activités incluses dans le plan d’activités de l’ONUDI.

Tableau 1. Répartition des ressources dans le plan d’activités de l’ONUDI pour la période 2023–2025 ($ US)* – tel que soumis

| Description | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2023–2025) | Total après 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités pour les HCFC |  |  |  |  |  |
| Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés | 24 155 605 | 5 954 833 | 17 754 079 | 47 864 517 | 21 398 881 |
| Préparation du projet (PRP) de PGEH – phase II | 28 890 | 26 750 | 0 | 55 640 | 0 |
| PGEH phase II | 1 579 503 | 7 951 229 | 2 573 377 | 12 104 109 | 35 195 286 |
| PGEH phase II – investissement | 0 | 248 532 | 0 | 248 532 | 248 532 |
| PRP PGEH – phase III | 42 800 | 58 850 | 0 | 101 650 | 0 |
| PGEH phase III | 4 945 955 | 4 471 278 | 4 044 900 | 13 462 133 | 30 489 276 |
| PGEH – efficacité énergétique | 691 220 | 592 780 | 635 580 | 1 919 580 | 70 620 |
| Assistance technique pour les HCFC | 535 000 | 0 | 0 | 535 000 | 0 |
| Sous-total des activités pour les HCFC | 31 978 973 | 19 304 252 | 25 007 936 | 76 291 161 | 87 402 595 |
| Activités pour les HFC |  |  |  |  |  |
| Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC – PRP | 1 309 915 | 975 840 | 41 730 | 2 327 485 | 0 |
| Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali | 3 689 772 | 5 039 370 | 71 503 | 8 800 645 | 14 784 861 |
| Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali – investissement | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 | 0 |
| Sous-total des activités pour les HFC | 5 320 687 | 6 015 210 | 113 233 | 11 449 130 | 14 784 861 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement institutionnel (RI) | 855 841 | 2 052 817 | 855 841 | 3 764 499 | 0 |
| Coûts de base | 2 064 760 | 2 079 213 | 2 093 768 | 6 237 741 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 2 920 601 | 4 132 030 | 2 949 609 | 10 002 240 | 0 |
| Total | 40 220 261 | 29 451 492 | 28 070 777 | 97 742 531 | 102 187 456 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

# II.	Observations du Secrétariat

II.1	Activités liées aux HCFC

# Phase II des PGEH

# Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans les 11 pays à faible volume de consommation (PFV) pour répondre à la réduction de 100 pour cent des valeurs de référence des HCFC s’élève à 2,79 millions $ US (dont 1,29 million pour la période 2023–2025 et 1,5 million $ US pour la période ultérieure à 2025).

# Le niveau total de financement de la phase II des PGEH dans les 10 pays à faible volume de consommation (PFV) s’élève à 44,51 millions $ US (dont 10,82 millions $ US pour la période 2023–2025 et 33,7 millions $ US pour la période ultérieure à 2025). De plus, l’ONUDI a inclus un projet d’investissement dans le cadre de la phase II du PGEH pour un pays (Libye) s’élevant à 497 064 $ US (dont 248 532 $ US pour la période 2023–2025 et 248 532 $ US pour la période ultérieure à 2025) conformément à la décision 90/40(f).

# Phase III des PGEH

# Au total, 43,95 millions $ US sont prévus pour la phase III des PGEH de 13 pays (Albanie, Argentine, Arménie, Brésil, Iran (République islamique d’), Jordanie, Koweït, Mexique, Nigéria, Philippines, Serbie, Turkménistan et Venezuela (République bolivarienne du)) (dont 13,46 millions $ US pour la période 2023–2025 et 30,49 millions $ US pour la période ultérieure à 2025).

# Efficacité énergétique pour les pays à faible volume de consommation

# La décision 89/6 autorisait les agences bilatérales et d’exécution, lors de la présentation de phases existantes et à venir des PGEH pour les PFV, à inclure le financement associé au besoin d’introduction de solutions de remplacement des HCFC présentant un potentiel de réchauffement de la planète (PRG) faible ou nul et de maintien de l’efficacité énergétique dans le secteur de l’entretien des équipements de réfrigération.

# Au total, 1,99 million $ US sont inclus dans le plan d’activités pour des activités liées à l’efficacité énergétique pour 37 PFV (dont 1,92 million $ US pour la période 2023–2025 et 70 620 $ US pour la période ultérieure à 2025).

# Projet régional d’assistance technique pour les HCFC

# L’ONUDI a inclus un projet d’assistance technique pour les HCFC, « Comment maintenir les conversions industrielles dans le secteur de la climatisation résidentielle, en tenant compte du temps nécessaire pour la transition technologique et des obstacles à l’accès aux technologies à faible PRG », d’un montant de 535 000 $ US en 2023. Le projet aura une portée mondiale et est prévu pour soutenir les pays visés à l’Article 5 dans le maintien des conversions industrielles dans le secteur de la climatisation résidentielle. Il couvre les éléments suivants : établissement d’une plateforme technologique, où les industries et d’autres parties intéressées peuvent obtenir des actualités techniques ; réalisation de deux forums mondiaux pour les industries de la climatisation et les fournisseurs de technologies associées (le premier forum explorera l’état de la technologie et les besoins de l’industrie ; et le second forum exposera les résultats de ce programme d’assistance technique) ; des visites d’étude chez des fournisseurs de technologie ; une étude pour explorer les obstacles à l’accès aux technologies à faible PRG et les éléments associés ; une étude pour appréhender les enseignements tirés de l’Union européenne (UE), surtout les enseignements tirés de la réglementation révisée sur les gaz fluorés ; une étude sur les différences et les similarités dans les conversions industrielles aux frigorigènes A2L et A3 ; et le rapport. Pour l’instant, aucune fenêtre de financement n’est disponible pour de tels projets d’assistance technique. Cette question sera traitée dans le contexte du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2023–2025.

II.2	Activités liées aux HFC

# Préparation de projets pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali

# Au total, 2,33 millions $ US sont inclus au plan d’activités pour les activités de préparation de projet pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour 21 pays pour la période 2023–2025.

# Dix-neuf des 21 pays pour lesquels des activités de préparation de projets pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali, mais ont soumis la lettre requise de leur gouvernement respectif indiquant leur intention de faire tout leur possible pour ratifier l’Amendement de Kigali.

# Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali

# Au total, 23,59 millions $ US sont inclus dans le plan d’activités pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour 44 pays (dont 8,8 millions $ US pour la période 2023–2025 et 14,78 millions $ US pour la période ultérieure à 2025).  En outre, l’ONUDI a également inclus des projets d’investissement du programme de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour un pays (Liban) d’un montant de 321 000 $ US en 2023. Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali.

# II.3	Coûts unitaires de base

# Comme convenu, les coûts unitaires de base devraient normalement augmenter de 0,7 pour cent par an.

III.	Ajustements proposés par le Secrétariat

# Les ajustements au plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025 étaient basés sur les décisions pertinentes du Comité exécutif. En examinant le plan d’activités révisé de l’ONUDI pour 2023–2025, le Secrétariat a noté que les ajustements suivants n’ont pas été inclus :

Tableau 2. Ajustements du plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025 ($ US)* – conformément à la proposition du Secrétariat

| Ajustement | 2023–2025 | Après 2025 |
| --- | --- | --- |
| Valeurs des PGEH pour refléter les montants réels approuvés dans le cadre des Accords, y compris les tranches de PGEH qui ont été soumises à la 91e réunion mais ultérieurement annulées | 342 400 | 0 |
| Assistance technique pour les HCFC | (535 000) | 0 |
| PRP pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 91e réunion | (294 342) | 0 |

* Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

# Le tableau 3 présente les résultats des ajustements proposés par le Secrétariat au plan d’activités de l’ONUDI pour 2023–2025, lesquels sont également abordés dans le contexte du plan d’activités consolidé du Fonds multilatéral pour 2023–2025.

# Tableau 3. Répartition des ressources dans le plan d’activités ajusté de l’ONUDI pour 2023–2025 ($ US)*

| Description | 2023 | 2024 | 2025 | Total (2023–2025) | Total après 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités pour les HCFC |  |  |  |  |  |
| PGEH approuvés | 24 118 155 | 6 334 683 | 17 754 079 | 48 206 917 | 21 398 881 |
| PRP PGEH – phase II | 28 890 | 26 750 | 0 | 55 640 | 0 |
| PGEH phase II | 1 579 503 | 7 951 229 | 2 573 377 | 12 104 109 | 35 195 286 |
| PGEH phase II – investissement | 0 | 248 532 | 0 | 248 532 | 248 532 |
| PRP PGEH – phase III | 42 800 | 58 850 | 0 | 101 650 | 0 |
| PGEH phase III | 4 945 955 | 4 471 278 | 4 044 900 | 13 462 133 | 30 489 276 |
| PGEH – efficacité énergétique | 691 220 | 592 780 | 635 580 | 1 919 580 | 70 620 |
| Assistance technique pour les HCFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sous-total des activités pour les HCFC | 31 406 523 | 19 684 102 | 25 007 936 | 76 098 561 | 87 402 595 |
| Activités pour les HFC |  |  |  |  |  |
| Programme de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali – PRP | 1 015 573 | 975 840 | 41 730 | 2 033 143 | 0 |
| Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali | 3 689 772 | 5 039 370 | 71 503 | 8 800 645 | 14 784 861 |
| Programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali – investissement | 321 000 | 0 | 0 | 321 000 | 0 |
| Sous-total des activités pour les HFC | 5 026 345 | 6 015 210 | 113 233 | 11 154 787 | 14 784 861 |
| Activités normalisées |  |  |  |  |  |
| Renforcement des institutions | 855 841 | 2 052 817 | 855 841 | 3 764 499 | 0 |
| Coûts de base | 2 064 760 | 2 079 213 | 2 093 768 | 6 237 741 | 0 |
| Sous-total des activités normalisées | 2 920 601 | 4 132 030 | 2 949 609 | 10 002 240 | 0 |
| Total | 39 353 469 | 29 831 342 | 28 070 777 | 97 255 588 | 102 187 456 |

*Y compris les coûts d’appui d’agence, le cas échéant.

IV.	Indicateurs de performance

# L’ONUDI a présenté des indicateurs de performance conformément à la décision 71/28 dans le récit de son plan d’activités. Le Secrétariat a informé l’ONUDI des objectifs figurant dans le tableau 4.

Tableau 4. Indicateurs de performance de l’ONUDI pour 2023

| Type d’indicateur | Titre abrégé | Calcul | Objectif 2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| Planification -Approbation | Tranches approuvées | Nombre de tranches approuvées par rapport à celles qui sont prévues* | 58 |
| Planification -Approbation | Projets/activités approuvés | Nombre de projets/activités approuvés par rapport à ceux prévus (y compris les activités de préparation des projets) | 19 |
| Mise en œuvre | Sommes décaissées | Sur la base des décaissements estimés dans le rapport périodique | 21 222 040 $ US |
| Mise en œuvre | Élimination de SAO | Élimination de SAO pour la tranche lorsque la prochaine tranche est approuvée par rapport à celle prévue par les plans d’activités* | 655,2 tonnes PAO |
| Mise en œuvre | Achèvement du projet pour les activités | Achèvement du projet par rapport à ce qui était prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (à l’exception de la préparation du projet) | 67 |
| Administratif | Rapidité de l’exécution financière | Degré d’achèvement des projets sur le plan financier 12 mois après leur achèvement | 12 mois après l’achèvement opérationnel |
| Administratif | Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet | Remise en temps voulu des rapports d’achèvement de projet par rapport aux délais prévus | Dans les délais (12) |
| Administratif | Remise en temps voulu des rapports périodiques | Remise en temps voulu des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, à moins qu’il en ait été convenu autrement | En temps voulu |

* L’objectif d’une agence serait réduit si elle ne parvenait pas à présenter une tranche à cause d’une autre agence principale ou de coopération, sur accord de cette dernière.

V.	Recommandation

# Le Comité exécutif pourrait envisager :

## de prendre note du plan d’activités de l’ONUDI pour la période 2023–2025, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26 ; et

## d’approuver les indicateurs de performance de l’ONUDI présentés dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/26.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/1

Un projet du plan d’activités pour 2023–2025 de l’ONUDI a été débattu lors de la réunion de la coordination inter-agences (IACM) qui s’est tenue à Montréal du 20 au 22 septembre 2022. Le plan d’activités joint au présent document aborde les questions qui ont été soulevées lors de cette réunion.

Pour permettre la présentation d’un plan pour le secteur des mousses lors de la mise en œuvre de la phase II du PGEH avant le 1er janvier 2024 afin d’éliminer la consommation restante dans le secteur de la fabrication de mousses.

L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités, préparation des projets comprise, est autorisée pour les pays dont la phase II du PGEH a été approuvée et qui disposent d’un objectif de réduction au-delà de 2024 (décision 88/34(d)).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22

Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre en vue de respecter les premières obligations de réduction dans le cadre de la réduction progressive des HFC, cinq ans avant ces obligations, au plus tôt, à la suite de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46(b)(iii)). En outre, les activités de préparation à la réduction progressive des HFC pourraient être incluses dans le plan d’activités pour les pays qui n’ont pas ratifié l’amendement de Kigali mais qui ont soumis une lettre indiquant l’intention de leur gouvernement de faire tous les efforts possibles pour ratifier l’amendement de Kigali (décision 84/46(f)). Les lignes directrices pour la préparation des programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali ont été approuvées lors de la 87e réunion (décision 87/50).

L’inclusion de tels plans dans le plan d’activités n’est autorisée pour les programmes de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali que pour les pays qui ont ratifié l’Amendement de Kigali (décision 84/46(g)).

Les coûts unitaires de base de l’ONUDI pour 2023 seront considérés à la 91e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22