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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السادس والثمانون
مونتريال،  من 2 إلى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020
مؤجل: من 8 إلى 12  مارس/ آذار 2021[footnoteRef:1] [1:    بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 


التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019

1- تعرض هذه الوثيقة التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.[footnoteRef:2] [2:   مرفق التقرير المرحلي بهذه الوثيقة. وتم تضمين البيانات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي الموحد المتاحة عند الطلب.] 

مقدمة
2- يتضمن التقرير المرحلي للبنك الدولي حالة تنفيذ المشروعات، وتشمل خمس مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية ممولة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية من 17 طرفاً غير أطراف المادة 5 لتوفير دعم للبدء السريع في تنفيذ تعديل كيغالي.
3- استعرضت الأمانة حالة تنفيذ كل مشروع جاري لكل بلد على حدة، مع مراعاة التأخيرات في التنفيذ التي حدثت فيما يتعلق بمواعيد الإنجاز المحددة التي تم الإبلاغ عنها في عام 2019، والأثر المحتمل لهذه التأخيرات على إزالة المواد الخاضعة للرقابة ومعدل المصروفات المخطط له. ويستند التحليل الوارد في هذه الوثيقة إلى الطن من قدرات استنفاذ الأوزون لجميع المواد الخاضعة للرقابة (بما في ذلك المواد الهيدروفلوروكربونية التي ينبغي قياسها بالطن المتري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون).[footnoteRef:3] [3:  وفقا للمقرر 84/12 (أ) (4)، قياس المواد الهيدروفلوروكربونية بالطن المتري مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وسيتم تضمينه في التقارير المرحلية المقدمة إلى الاجتماع الثامن والثمانين. وتمت مناقشة هذه المسألة في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15).] 

نطاق الوثيقة
4- تتكون هذه الوثيقة من الجزأين التاليين:
الجزء الأول:       	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف. ويعرض موجزًا ​​للتقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 وتراكميًا منذ عام 1991 لمعالجة جميع المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، بما في ذلك مواد المرفق واو (المواد الهيدروفلوروكربونية)؛ ويحتوي على استعراض لحالة تنفيذ كل مشروع جاري[footnoteRef:4] على الصعيد القطري؛ ويحدد المشروعات المتأخرة في التنفيذ والأثر المحتمل على إزالة المواد الخاضعة للرقابة، والمشروعات ذات القضايا المعلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية. [4:   المشروعات الجارية هي جميع المشروعات التي كانت قيد التنفيذ حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019. وتشمل المؤشرات الرئيسية للتقدم: النسبة المئوية للأموال المصروفة والنسبة المئوية للمشروعات التي بدأت في صرف الأموال؛ والتمويل المتوقع صرفه بحلول نهاية العام كنسبة مئوية من التمويل المعتمد؛ ومتوسط طول مدة التأخير المتوقع في التنفيذ؛ والمعلومات المقدمة في عمود الملاحظات في قاعدة بيانات التقرير المرحلي.] 

الجزء الثاني:      	المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية. ويقدم ملخصا لحالة تنفيذ مشروعات الخفض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية الممولة في إطار المساهمات الطوعية.[footnoteRef:5] [5:  وفقا للمقرر 84/12 (ب)، يرد تقرير مرحلي مفصل يقدم لمحة عامة عن الأهداف وحالة التنفيذ والنتائج الرئيسية والدروس المستفادة، وكميات المواد الهيدروفلوروكربونية المزالة عند الاقتضاء، ومستوى الأموال المعتمدة والمصروفة والتحديات المحتملة التي قد تواجه إنجاز المشروعات والأنشطة، في التقرير المرحلي الموحد (UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/15)] 

التوصية.
5- تتضمن الوثيقة أيضاً المرفقات التالية:
المرفق الأول:        ملخص حالة وتوصية لكل مشروع جاري تنفيذه ذي مسائل معلقة لكي تنظر فيها اللجنة التنفيذية.
المرفق الثاني:        تحليل التقرير المرحلي.
الجزء الأول:           المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف
ملخص التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات لعام 2019 والتراكمي
6- يتلخص تنفيذ مشروعات وأنشطة البنك الدولي لعام 2019 والمتراكمة منذ عام 1991 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 على النحو التالي:
(1) الإزالة:[footnoteRef:6] في عام 2019، تمت إزالة 1,922.1 طن من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة وتمت الموافقة على إزالة 61,4 طن من قدرات استنفاد الأوزون إضافية من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة. ومنذ عام 1991، تمت إزالة 146,740 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من استهلاك المواد الخاضعة للرقابة و 187,996 طناً من قدرات استنفاد الأوزون من إنتاج المواد الخاضعة للرقابة، من إجمالي متوقع قدره 304,639 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المشروعات المعتمدة (باستثناء المشروعات الملغاة والمحولة)؛ [6:   جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات كانت مواد مستنفدة للأوزون.] 

(2) والمصروفات / الاعتمادات: في عام 2019، تم صرف 9,37 مليون دولار أمريكي وكان مخططًا صرف 11,73 مليون دولار أمريكي بناءً على التقرير المرحلي لعام 2018، ما يمثل معدل صرف بنسبة 80 في المائة من المبلغ المخطط له. وبشكل تراكمي، تم صرف 1,14 مليار دولار أمريكي من الإجمالي 1,16 مليار دولار أمريكي المعتمد للصرف (باستثناء تكاليف دعم الوكالة)، ما يمثل معدل صرف بنسبة 98 بالمائة. وفي عام 2019، تمت اعتماد 3,19 مليون دولار أمريكي للتنفيذ؛
(ج)   وفعالية التكلفة (بالطن من قدرات استنفاذ الأوزون):[footnoteRef:7] منذ عام 1991، بلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية المعتمدة التي أدت إلى تخفيض دائم في الاستهلاك قدره 5,47 دولار أمريكي/ كجم، ولقطاع الإنتاج، قدره 4,86 دولار أمريكي/ كجم. وبلغ متوسط ​​فعالية تكلفة المشروعات الاستثمارية لكل طن من قدرات استنفاذ الأوزون 3,20 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات المنجزة و 125,08 دولار أمريكي/ كجم للمشروعات الجاري تنفيذها؛[footnoteRef:8] [7:   جميع المواد الخاضعة للرقابة في إطار هذه المشروعات كانت مواد مستنفدة للأوزون.]  [8:  تعزى القيمة الأعلى لفعالية تكلفة المشروعات الجارية إلى حد كبير إلى انخفاض قيم الطن من قدرات استنفاذ الأوزون للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ولكن أيضًا بسبب وسائل تخصيص الوكالات للإزالة.] 

(د)    وعدد المشروعات المنجزة: في عام 2019، تم إنجاز 12 مشروعًا. ومنذ عام 1991، تم إنجاز 1,076  مشروعا من أصل1,088  مشروعا معتمدا (باستثناء المشروعات المغلقة أو المحولة)، وهو ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 99 في المائة ؛
(هـ)   وسرعة التسليم - المشروعات الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط ​​70 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات الاستثمارية 40 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدث أول صرف في إطار هذه المشروعات، في المتوسط​​، بعد 24 شهرًا من الموافقة عليها؛
(و)    وسرعة التسليم - المشروعات غير الاستثمارية: أنجزت المشروعات المنجزة في عام 2019 في متوسط ​​25 شهرًا بعد الموافقة عليها. ومنذ عام 1991، كان متوسط ​​الوقت اللازم لإنجاز المشروعات غير الاستثمارية 36 شهرًا بعد الموافقة عليها. وحدث أول صرف في إطار هذه المشروعات، في المتوسط​​، بعد 22 شهرًا من الموافقة عليها؛
(ز)    وإعداد المشروع: تم إنجاز جميع أنشطة إعداد المشروعات وعددها 291 التي تمت الموافقة عليها بحلول نهاية عام 2019؛
(ح)   والتأخيرات في التنفيذ: كان ما مجموعه 12 مشروعًا استثماريًا قيد التنفيذ في نهاية عام 2019، وشهدت تأخيرا، في المتوسط، ​​قدره 38 شهرًا. ثلاث من هذه المشروعات مصنفة على أنها"[footnoteRef:9] مشروعات متأخرة في التنفيذ" وتخضع لإجراءات إلغاء المشروع (لا تخضع المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروعات والتعزيز المؤسسي لتلك الإجراءات) [9:   تمت الموافقة على المشروعات على مدى 18 شهرًا مع صرف أقل من 1 في المائة، أو المشروعات التي لم تكتمل بعد 12 شهرًا من تاريخ الإنجاز المقترح في التقرير المرحلي (القرار 22/61) (لا تخضع  المشروعات الإيضاحية وإعداد المشروع والتعزيز المؤسسي  لتلك الإجراءات).] 

(7) والاتفاقات المتعددة السنوات: في عام 2019، كانت خمس اتفاقات متعددة السنوات لخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قيد التنفيذ. ومنذ عام 1991، تمت الموافقة على 39 اتفاقا متعدد السنوات وتم إنجاز 34 اتفاقا متعدد السنوات، ما يمثل معدل إنجاز بنسبة 87 في المائة.
التقدم المحرز في تنفيذ المشروع في عام 2019
7- بالإضافة إلى عملية الاستعراض، تمت مناقشة عدد من المسائل ومعالجتها بشكل مرض، باستثناء ثلاث مشروعات تتعلق بعناصر الاتفاقات متعددة السنوات المتأخرة في التنفيذ والتي تخضع لإجراءات إلغاء المشروع، وفقا للمقرر 84/45 (ج). ويعرض المرفق الأول بهذه الوثيقة المشروعات المصنفة على أنها متأخرة في التنفيذ، وتوصية الأمانة التي تطلب تقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين.
8- تم تقديم تفاصيل التقدم المحرز في تنفيذ المشروعات المتعلقة بخطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للصين[footnoteRef:10] وتقارير عن المشروعات ذات متطلبات الإبلاغ المحددة المرتبطة بالصين (خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)[footnoteRef:11] والأردن (خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية)[footnoteRef:12] إلى الاجتماع السادس والثمانين. ويتم تناول التوصيات المتعلقة بالقضايا العالقة لهذه المشروعات، بما في ذلك الموافقة على طلبات التمديد، إن وجدت، في الأقسام ذات الصلة من هذه الوثائق. وتمت معالجة القضايا المتعلقة بخطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتايلاند وفييت نام التي كان من المقرر تقديمها للاجتماع السادس والثمانين ولكنه لم تقدم، في الوثيقة المعنية بالتأخيرات في تقديم الشرائح.[footnoteRef:13] [10:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/SGP]  [11:    UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21/Add.1]  [12:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/21 ]  [13:    الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/24] 

9- من بين المشروعات العشر الجاري تنفيذها، باستثناء التعزيز المؤسسي وإعداد المشروع، عدل مشروعان تواريخ الإنجاز المحددة منذ التقرير المرحلي لعام 2018.
الجزء الثاني:        المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية
10- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وافقت اللجنة التنفيذية على خمس مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية على النحو الموجز في الجدول 1.
الجدول 1- حالة المشروعات المعتمدة المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية حتى نهاية عام 2019
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	 % المصروف

	الاستثمارية
	1
	0
	0
	183,514
	0
	183,514
	0

	إعداد المشروع
	1
	1
	100
	30,000
	30,000
	0
	100

	الأنشطة التمكينية
	3
	0
	0
	750,000
	240,513
	509,487
	32

	المجموع
	5
	1
	20
	963,514
	270,513
	693,001
	28


* باستثناء المشروعات المحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

11- في نهاية عام 2019، من بين المشروعات الخمس المعتمدة، تم الانتهاء من إعداد مشروع واحد. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إتمام الأنشطة التمكينية الثلاث في الاجتماع الثالث والثمانين (مشروعان) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (مشروع واحد)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.
12- المشروع الاستثماري المتعلق بإزالة 8,8 طن متري (12,555  طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية قيد التنفيذ حاليا؛ وجاري إنتاج المعدات القائمة على التكنولوجيا البديلة؛ وسيتم صرف الأموال بحلول نهاية عام 2020 إلى الشركة المستفيدة بأثر رجعي، بعد توقيع الاتفاق بين الوسيط المالي والمستفيد.
13- من إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 963,514 دولار أمريكي، تم صرف 270,513 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 28 في المائة.
التوصية
14- قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) الإحاطة علما بالتقرير المرحلي للبنك الدولي حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019 الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/20؛ 
(2) والموافقة على التوصيات المتعلقة بالمشروعات الجارية ذات القضايا المحددة الواردة في المرفق الأول بهذه الوثيقة.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
4
5

المرفق الأول
المشروعات ذات القضايا العالقة الجاري تنفيذها في التقرير المرحلي للبنك الدولي
	
البلد / رمز المشروع
	عنوان المشروع
	الصرف
(%)
	الحالة / المشكلات
	التوصية

	الصين
CPR/PRO/81/INV/593
	خطة إدارة إزالة إنتاج المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	40
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	الأردن
JOR/PHA/77/INV/99
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثان)
	21
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ

	فييت نام
VIE/PHA/76/INV/70
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(المرحلة الثانية، الشريحة الأولى) (قطاع رغوة البولي يوريثان الجامدة))
	55
	تأخير مدته 12 شهرا
	مطالبة البنك الدولي بتقديم تقرير إلى الاجتماع السابع والثمانين عن هذا المشروع المتأخر في التنفيذ
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1

المرفق الثاني
تحليل التقرير المرحلي للبنك الدولي حتى في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019
1- يتألف هذا المرفق من الجزأين التاليين:
الجزء الأول:          المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف.
الجزء الثاني:      المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي   للمواد الهيدروفلوروكربونية.
الجزء الأول:         المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات العادية للصندوق المتعدد الأطراف
2- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية المبلغ 1,28 مليار دولار أمريكي الذي يتكون من 1,16 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشروعات استثمارية وغير استثمارية و 118,39 مليون دولار أمريكي لتكاليف دعم الوكالة، على النحو الموضح في الجدول 1. وفي عام 2019، تمت الموافقة على ثلاث مشروعات وأنشطة جديدة. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى تمويل هذا إلى إزالة 304,639 طن من قدرات استنفاذ الأوزون من استهلاك وإنتاج المواد الخاضعة للرقابة.
الجدول 1: التمويل المعتمد للبنك الدولي حسب القطاع كما في 31 ديسمبر 2019
	القطاع
	التمويل (دولار أمريكي)

	الإيروسول
	22,984,030

	التدمير
	400,000

	مكافحة الحريق
	0

	الرغوة
	136,339,172

	الهالون
	70,221,038

	المبخرات
	5,837,887

	قطاعات متعددة
	2,341,168

	أخرى
	5,059,360

	خطة الإزالة
	200,687,026

	عامل التصنيع
	114,342,497

	الإنتاج
	378,930,190

	التبريد
	180,259,970

	متعددة
	28,969,731

	المذيبات
	10,237,394

	المعقمات
	661,227

	المجموع الفرعي
	1,157,270,690

	تكاليف دعم الوكالة
	118,391,340

	المجموع
	1,275,662,030



3- يعرض الجدول 2 ملخصا لحالة المشروعات المنفذة حسب الفئة.
الجدول 2- حالة تنفيذ المشروعات حسب الفئة
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	البرنامج القطري
	29
	29
	100
	1,627,732
	1,627,732
	0
	100

	الإيضاحية
	8
	8
	100
	6,172,901
	6,172,901
	0
	100

	التعزيز المؤسسي
	50
	48
	96
	9,569,981
	8,939,202
	630,779
	93

	الاستثمارية
	633
	625
	99
	1,097,208,969
	1,076,686,134
	20,522,836
	98

	إعداد المشروع
	291
	291
	100
	26,623,320
	26,623,320
	0
	100

	المساعدة الفنية
	73
	71
	97
	15,762,020
	14,947,550
	814,470
	95

	التدريب
	4
	4
	100
	305,766
	305,766
	0
	100

	المجموع
	1,088
	1,076
	99
	1,157,270,690
	1,135,302,605
	21,968,085
	98


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

4- يقدم الجدول 3 لمحة عامة عن حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة.[footnoteRef:14] وتم الآن إنجاز جميع المشروعات والأنشطة المعتمدة بين السنوات 1991 و 2015 و 2017. [14:  قدمت البيانات وفقًا للسنة التي تمت فيها موافقة اللجنة التنفيذية على المشروع. وهي تتعامل مع جميع الموافقات (المشروعات الاستثمارية وغير الاستثمارية) على قدم المساواة (على سبيل المثال، يعتبر مشروع استثماري أو شريحة تمويل من اتفاق متعدد السنوات بقيمة مليون دولار أمريكي مشروعًا واحدًا، مثل إعداد برنامج قطري بقيمة 30,000 دولار أمريكي). والمؤشرات الرئيسية من الملخص السنوي هي: النسبة المئوية للمشروعات المنجزة والمواد المستنفذة للأوزون التي تمت إزالتها، والنسبة المئوية للأموال المصروفة. وهناك ثلاثة أنواع من الصرف: أثناء التنفيذ وبعد التنفيذ وللمشروعات الممولة بأثر رجعي.] 

الجدول 3- حالة تنفيذ المشروعات حسب السنة
	السنة
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	1991 
	42
	42
	100
	5,429,404
	5,429,404
	0
	100

	1992 
	76
	76
	100
	28,047,705
	28,047,705
	0
	100

	1993 
	79
	79
	100
	42,538,405
	42,538,405
	0
	100

	1994 
	91
	91
	100
	41,081,267
	41,081,267
	0
	100

	1995 
	112
	112
	100
	47,224,186
	47,224,186
	0
	100

	1996 
	55
	55
	100
	29,319,479
	29,319,479
	0
	100

	1997 
	95
	95
	100
	56,173,102
	56,173,104
	-2
	100

	1998 
	59
	59
	100
	35,959,418
	35,959,417
	1
	100

	1999 
	73
	73
	100
	64,173,138
	64,173,138
	0
	100

	2000 
	67
	67
	100
	36,982,134
	36,982,134
	0
	100

	2001 
	29
	29
	100
	55,212,853
	55,212,854
	-1
	100

	2002 
	32
	32
	100
	64,357,778
	64,357,778
	0
	100

	2003 
	24
	24
	100
	72,734,119
	72,734,119
	0
	100

	2004 
	29
	29
	100
	77,111,770
	77,111,770
	0
	100

	2005 
	28
	28
	100
	68,592,865
	68,592,865
	0
	100

	2006 
	22
	22
	100
	64,473,260
	64,473,260
	0
	100

	2007 
	25
	25
	100
	66,005,270
	66,005,270
	0
	100

	2008 
	28
	28
	100
	40,214,774
	40,214,774
	0
	100

	2009 
	22
	22
	100
	25,563,461
	25,563,461
	0
	100

	2010 
	16
	16
	100
	1,148,623
	1,148,623
	0
	100

	2011 
	10
	10
	100
	44,367,458
	44,314,997
	52,461
	100

	2012 
	10
	10
	100
	11,698,145
	11,698,145
	0
	100

	2013 
	7
	7
	100
	43,650,189
	43,602,958
	47,231
	100

	2014 
	13
	13
	100
	28,336,509
	28,336,509
	0
	100

	2015 
	13
	13
	100
	62,990,648
	62,990,648
	0
	100

	2016 
	18
	15
	83
	12,631,821
	10,642,987
	1,988,834
	84

	2017 
	3
	3
	100
	1,651,291
	1,651,291
	0
	100

	2018 
	7
	1
	14
	26,408,870
	9,722,058
	16,686,812
	37

	2019 
	3
	0
	0
	3,192,747
	0
	3,192,747
	0

	المجموع
	1,088
	1,076
	99
	1,157,270,690
	1,135,302,605
	21,968,085
	98


* باستثناء المشروعات المغلقة والمحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.
5- يعرض الجدول 4 تنفيذ المشروعات حسب البلد لعام 2019.
الجدول 4- ملخص تنفيذ البنك الدولي للمشروعات لعام 2019
	البلد
	الإزالة في عام  
 2019
(طن من قدرات استنفاذ الأوزون)
	نسبة الإزالة المحققة في عام 2019 من المخطط لها
	الأموال التقديرية المصروفة ففي عام 2019
(دولار أمريكي)
	الأموال المصروفة في عام 2019
(دولار أمريكي)
	نسبة الأموال المصروفة زيادة عن المقدرة في عام 2019
	نسبة المشروعات المنجزة في عام 2019 من المخطط لها

	الصين
	1,918.8
	 
	10,450,587
	8,494,116
	81
	100

	إندونيسيا
	3.3
	100
	357,229
	309,918
	87
	100

	الأردن
	0
	0
	630,130
	288,376
	46
	50

	المملكة العربية السعودية
	0
	 
	1,379
	36,294
	2632
	 

	تايلاند
	0
	 
	90,387
	72,544
	80
	100

	فييت نام
	0
	 
	198,000
	167,349
	85
	 

	عالمي
	0
	 
	0
	0
	 
	100

	المجموع
	1,922.1
	25
	11,727,712
	9,368,597
	80
	93


* لا توجد إزالة في عام 2019 للمشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية.
الجزء الثاني:      المشروعات المعتمدة في إطار المساهمات الطوعية الإضافية لدعم البدء السريع في التخفيض التدريجي   للمواد الهيدروفلوروكربونية.
6- حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، اعتمدت اللجنة التنفيذية خمس مشروعات متعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المساهمات الطوعية الإضافية وقدرها 963,514 دولار أمريكي (باستثناء تكاليف دعم الوكالة). ويرد ملخص لحالة هذه المشروعات في الجدول 5.
الجدول 5- حالة المشروعات المتعلقة بالمواد الهيدروفلوروكربونية المعتمدة حتى نهاية عام 2019
	النوع
	عدد المشروعات*
	التمويل (دولار أمريكي)**

	
	المعتمدة
	المنجزة
	%  المنجزة
	المعتمد
	المصروف
	الرصيد
	%  المصروف

	الاستثمارية
	1
	0
	0
	183,514
	0
	183,514
	0

	إعداد المشروع
	1
	1
	100
	30,000
	30,000
	0
	100

	الأنشطة التمكينية
	3
	0
	0
	750,000
	240,513
	509,487
	32

	المجموع
	5
	1
	20
	963,514
	270,513
	693,001
	28


* باستثناء المشروعات المحولة.
** باستثناء تكاليف دعم الوكالة.

7- حتى نهاية عام 2019، تم الانتهاء من إعداد مشروع واحد من بين المشروعات الخمس المعتمدة. وتمت الموافقة على تمديد مواعيد إنجاز الأنشطة التمكينية الثلاث في الاجتماع الثالث والثمانين (مشروعان) وفي الاجتماع الرابع والثمانين (مشروع واحد)؛ وهذه الأنشطة في مراحل مختلفة من التنفيذ.
8- [bookmark: _GoBack]إن المشروع الاستثماري المتعلق بإزالة 8,8 طن متري (12,555 طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من المواد الهيدروفلوروكربونية في مرحلة مبكرة من التنفيذ، مع عدم صرف أي تمويل. والأنشطة التمكينية في مراحل مختلفة من التنفيذ. ومن إجمالي التمويل التراكمي المعتمد وقدره 963,514 دولار أمريكي، تم صرف 270,513 دولار أمريكي، ما يمثل معدل صرف بنسبة 28 بالمائة.
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