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环 境 规 划 署
执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会


第八十四次会议
2019年12月16日至20日，蒙特利尔
项目提案：哥斯达黎加
本文件包括基金秘书处对以下项目提案的评论和建议： 

淘汰
	•
氟氯烃淘汰管理计划（第二阶段，第一次付款）
	  开发计划署


项目评价表 － 多年期项目
哥斯达黎加
	(I) 项目名称
	AGENCY

	氢氟氯烃淘汰计划（第二阶段）
	开发计划署


	(II) 最新的第7条数据（附件C第I类)
	年份: 2018
	8.82 (ODP吨)


	(III) 最新的国家计划行业数据 (ODP 吨)
	年份: 2018年

	化学物品
	气雾剂
	泡沫塑料
	消防
	制冷
	溶剂
	加工剂
	实验室用
	行业消费量共计

	 
	制造业
	服务维修
	

	HCFC-124
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	HCFC-141b
	
	
	
	
	1.20
	
	
	
	1.20

	进口预混多元醇所含HCFC-141b 
	
	0.40
	
	
	
	
	
	
	0.40

	HCFC-142b
	
	
	
	
	0.03
	
	
	
	0.03

	HCFC-22
	
	
	
	
	7.64
	
	
	
	7.64


	(四)   消费量数据(ODP吨)

	2009 - 2010年基准:
	14.10
	消费总量持续减少起点:
	32.21

	有资格获得供资的消费量(ODP吨)

	已核准:
	18.93
	剩余:
	13.28


	(五)   业务计划
	2019年
	2020年
	2021年
	共计

	开发计划署
	淘汰消耗臭氧层物质 (ODP 吨)
	1.83
	0.57
	2.18
	4.58

	
	供资 (美元)
	222,560
	69,550
	264,290
	556,400


	(六)项目数据
	2019年
	2020年
	2021年
	2022年
	2023年
	2024年
	2025年
	2026年
	2027年
	2028年
	2029年
	2030年
	Total

	《蒙特利尔议定书》的消费限额
	12.69
	9.17
	9.17
	9.17
	9.17
	9.17
	4.58
	4.58
	4.58
	4.58
	4.58
	0.35
	n/a

	最高允许消费(ODP 吨)
	12.69
	9.17
	9.17
	9.17
	9.17
	9.17
	4.58
	4.58
	4.58
	4.58
	4.58
	0.35
	n/a

	原则上要求的项目费用（美元）
	开发计划署
	项目费用
	187,777
	0
	385,750
	0
	0
	295,200
	0
	0
	126,450
	0
	0
	104,000
	1,099,177

	
	
	支持费用
	13,144
	0
	27,003
	0
	0
	20,664
	0
	0
	8,852
	0
	0
	7,280
	76,942

	原则上要求的项目费用总额（美元）
	187,777
	0
	385,750
	0
	0
	295,200
	0
	0
	126,450
	0
	0
	104,000
	1,099,177

	原则上要求的总支持费用（美元）
	13,144
	0
	27,003
	0
	0
	20,664
	0
	0
	8,852
	0
	0
	7,280
	76,942

	原则上申请的供资总额（美元）
	200,921
	0
	412,753
	0
	0
	315,864
	0
	0
	135,302
	0
	0
	111,280
	1,176,119


	(VII) 第一次付款的供资要求 (2019年)

	机构
	申请的供资（美元）
	支持费用（美元）

	开发计划署
	187,777
	13,144

	合计
	187,777
	13,144

	供资申请:
	核准如上的第一次付款供资（2019年）


	秘书处的建议:
	个别核准


项目介绍
1. 开发计划署作为指定执行机构代表哥斯达黎加政府，提交了第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划（ HPMP ），按最初提交的
，总费用为1,108,348美元，加上开发计划署的机构支持费用 77,584美元。执行第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划将淘汰8.77 ODP吨氢氟氯烃，实现到2030年淘汰百分之97.5氢氟氯烃基准消费量的目标。此外，第二阶段的执行还将淘汰在泡沫行业使用的进口预混多元醇中所含的0.69 ODP吨HCFC-141b，这是在制冷泡沫行业使用的符合供资资格的所有剩余的HCFC-141b的量.
2. 本次会议上申请的第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划第一次付款费用，按最初提交，为196,948美元，加上开发计划署的机构支持费用13,786美元。
第一阶段氢氟氯烃淘汰管理计划执行情况
3. 哥斯达黎加的第一阶段氢氟氯烃淘汰管理计划由执行委员会第64次会议
批准，以达到2020年实现百分之35的削减，淘汰4.93 ODP吨氢氟氯烃和14.00 ODP吨进口预混多元醇中的HCFC‑141b，不包括机构支持费用在内的项目总费用为1,153,523美元。
氢氟氯烃消费量
4. 哥斯达黎加政府报告说2018年氢氟氯烃消费量为8.82 ODP吨，比氢氟氯烃履约基准消费量低百分之37，2014年至2018年氢氟氯烃消费情况如表1所示。
表1. 哥斯达黎加的氢氟氯烃（HCFC）消费量（2014-2018年第7条数据）
	氢氟氯烃
	2014年
	2015年
	2016年
	2017年
	2018年
	基准

	公吨
	
	
	
	
	
	

	HCFC‑22
	178.16
	155.69
	155.40
	152.56
	138.20
	181.88

	HCFC‑123
	23.15
	19.93
	20.30
	15.22
	10.88
	0.36

	HCFC‑124
	2.43
	2.10
	1.50
	0.48
	0.48
	3.95

	HCFC‑141b
	2.91
	2.45
	0.00
	0.00
	(0.64)
	32.59

	HCFC‑142b
	0.91
	0.67
	0.45
	0.14
	0.14
	6.17

	HCFC-225ca
	0.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	HCFC-225cb
	0.90
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	-

	小计 (公吨)
	209.36
	180.84
	177.65
	168.40
	149.06
	224.94

	进口预混多元醇所含的HCFC-141b*
	11.14
	10.00
	11.50
	4.49
	3.66
	164.64*

	合计(公吨)
	220.50
	190.84
	189.15
	172.88
	152.72
	389.58

	ODP吨
	 
	
	
	
	
	 

	HCFC‑22
	9.80
	8.56
	8.55
	8.39
	7.60
	10.00

	HCFC‑123
	2.55
	2.19
	2.23
	1.67
	1.20
	0.01

	HCFC‑124
	0.16
	0.14
	0.10
	0.03
	0.03
	0.09

	HCFC‑141b
	0.06
	0.05
	-
	-
	(0.01)
	3.58

	HCFC‑142b
	0.02
	0.01
	0.01
	0.00
	0.00
	0.40

	HCFC-225ca
	0.02
	-
	-
	-
	-
	-

	HCFC-225cb
	0.03
	-
	-
	-
	-
	-

	小计 (ODP吨)
	12.64
	10.96
	10.89
	10.10
	8.82
	14.10

	进口预混多元醇所含的HCFC-141b*
	1.23
	1.10
	1.27
	0.49
	0.40
	18.11*

	合计(ODP 吨)
	13.86
	12.06
	12.15
	10.59
	9.22
	32.21


* 根据国家方案执行报告, 合约中的起点是用2007-2009 的平均消费量计算的.

5. 由于氢氟氯烃淘汰管理计划的执行，哥斯达黎加的氢氟氯烃消费量逐年下降。在制冷服务维修行业的活动主要集中在技师的培训，并与引入非HCFC-22制冷剂的制冷空调设备（RAC）相结合，导致了氢氟氯烃消费量的减少。
6. 进口预混多元醇中的HCFC-141b消耗量的大量下降是因为这个国家最大的混合多元醇用户的转换；用地方制造的不连续面板取代进口产品；一些商业制冷制造企业的关闭；以及引入基于HFC-365m/ HFC‑227ea的全配方多元醇。剩余的符合资助条件的消费量由很小的用户使用，并计划在第二阶段淘汰。
国家方案执行情况报告
7. 哥斯达黎加政府2018年国家方案报告的氢氟氯烃行业消费数据与第七条下报告的数据一致。
控制消耗臭氧层物质的政策和法律框架
8. 从2013年1月起，哥斯达黎加政府建立并执行了包括氢氟氯烃在内的消耗臭氧层物质及其设备的进出口许可证和配额制度。环境能源部下属的国家臭氧机构（NOU）根据蒙特利尔条约最大允许消费量制定年度进口配额，外贸部根据国家臭氧机构制定的总配额发放许可证。还建立了网络系统（TICA）协助监测消耗臭氧层物质和其他制冷剂（包括氢氟烃HFCs）的进口及与配额的比较。在第一阶段，总共对342名海关官员进行了消耗臭氧层物质辨识，监测和进出口控制的培训。
9. 该政府计划从2020年1月起禁止进口氢氟氯烃设备。关于政府采购中的制冷空调设备最低能源标准的有关国家法规也得到了批准。
10. 哥斯达黎加在2018年5月23日批准了蒙特利尔条约的基加利修正案。
淘汰家用冰箱制造业聚氨脂泡沫中的氢氟氯烃
11. 在2013年7月，一个制冷设备制造商Atlas Industrial, SA (Mabe)完成了引进环戊烷技术 ，淘汰了进口预混多元醇中所含的14.00 ODP吨HCFC-141b 。
制冷服务维修行业的淘汰
12. 通过实施服务维修行业的活动，共淘汰氢氟氯烃4.93ODP吨，包括对1,672名制冷空调技师进行良好制冷做法的培训，和对1,327名技师认证；为培训机构和技师提供设备和工具。
13. 与氢氟氯烃淘汰管理计划密切配合执行的还有一个示范项目，在Premezclas Industriales para Panadería S.A.,
冷藏仓库中，用R‑717/R‑744（氨/二氧化碳两阶段制冷）系统取代HCFC-22制冷系统。新系统表现出更好的能源效率，减少维修干预，更少制冷剂泄露，和更低制冷剂成本的优点。该项目共淘汰0.64 公吨（0.035 ODP吨）的HCFC-22。示范的结果被发送到各利益攸关方。尽管由于投资需求，其他用户还未有复制该技术，该项目提升了在该国对这个技术的认识。
资金发放数额
14. 截至2019年8月，迄今已批准的1,153,523美元中（泡沫转化项目593,523美元和服务维修行业560,000美元），泡沫项目的所有资金已经用完，服务维修行业发放了428,220美元。余额131,780美元，包括第五次的资金56,000美元，将于2019年到2022年间发放。
15. 第一阶段的氢氟氯烃淘汰管理计划将于2021年底执行结束，并于2022年12月31号完成财务收尾。按照第83/49(b)号决定，项目完成报告将提交给2022年第一次会议。 
第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划
符合供资条件的剩余消费量
16. 在减去第一阶段淘汰的4.97 ODP 吨氢氟氯烃和14.00 ODP 吨进口预混多元醇中的HCFC‑141b 后，第二阶段符合供资条件的剩余消费量为9.12 ODP 吨氢氟氯烃和4.11 ODP 吨含于进口预混多元醇中的HCFC‑141b, 服务维修尾耗为0.35 ODP 吨，占氢氟氯烃基准量的百分之2.5，如表2所示。
表2. 哥斯达黎加第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划符合供资条件的剩余消费量 (ODP 吨)
	氢氟氯烃
	起点
	第一阶段
	第二阶段

	
	
	已批准
	剩余
	请求
	剩余

	HCFC-22
	10.00
	2.59*
	7.42
	7.07
	0.35

	HCFC-141b
	3.58
	2.38
	1.20
	1.20
	0.00

	HCFC-123
	0.01
	0.00
	0.01
	0.01
	0.00

	HCFC-124
	0.09
	0.00
	0.09
	0.09
	0.00

	HCFC-142b
	0.40
	0.00
	0.40
	0.40
	0.00

	Total HCFCs
	14.08
	4.97
	9.12
	8.77
	0.35

	进口预混多元醇中所含HCFC-141b 
	18.11
	14.00
	4.11
	0.69**
	0.00


(*) 包括冷藏仓库的示范项目用R-717/R-744 (氨/二氧化碳两阶段制冷) 系统替代HCFC-22 制冷系统所淘汰的0.035 ODP 吨 (76/23(b)号决议).

(**) 目前该国家剩余的进口预混多元醇中所含的HCFC-141b 总消费量。 

氢氟氯烃使用行业分布情况
17. 目前只有一个企业消费6.24 公吨 (0.69 ODP 吨)
 进口预混多元醇的HCFC-141b。
18. 根据在第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划准备阶段进行的普查，服务维修行业大约有3,000 名技师和600 个服务维修厂消费HCFC-22, 并使用HCFC‑141b 用于冲洗制冷环路, 也消费少量的含于混合制冷剂的HCFC‑142b, HCFC‑124 and HCFC‑123。 
第二阶段的淘汰战略
19. 哥斯达黎加第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划包括了一个10年的计划，该计划将遵循蒙特利尔议定书淘汰时间表，在2025年减少基准消费量的百分之67.5，在2030年减少百分之97.5, 并保留百分之2.5的服务维修尾耗直到2040。
20. 该政府承诺在2021年达到碳零排放，并有意于将氢氟氯烃淘汰和氢氟烃减排同时执行以优化环境效益。 
第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划的拟议活动
21. 该国政府将加强法规框架，继续实行许可证和配额制度来控制氢氟氯烃的供给，并加强能力建设以减少服务维修制冷空调设备时氢氟氯烃的排放。还将继续增进技师实行良好服务维修做法的能力，并促进技师认证制度的实施，以在转换到低全球升温潜能替代品和高能效技术时确保安全；同时加强制冷剂的回收循环利用和再生。第二阶段还将完全淘汰进口预混多元醇中HCFC‑141b 的使用。
聚氨脂泡沫行业的活动
22. 第二阶段包括了一个用HFO‑1233zd 替代6.24 公吨 (0.69 ODP吨) 进口预混多元醇中HCFC‑141b 的项目。该项目由制冷设备聚氨脂泡沫制造商Refrigeracion Omega
实施。该企业建于1985年，是百分之百国有，生产包括冷藏瓶架，冷藏室，横向和竖向制冷展示柜和冷冻柜等商业制冷设备供国内市场。 
23. 该项目选择HFO-1233zd 做转换替代品。建议使用的配方以摩尔为基准，减少百分之五十HFO使用，这相当于从摩尔比例基线减少百分之40发泡剂. 
24. 总成本增量包括33,000美元用于实验，试生产和技术人员的培训；和60,360美元增量运营成本，用HCFC-141b 价格为每公斤2.20美元，HFO-1233zd价格为每公斤17.00美元计算。总增量成本计算为$93,360美元, 淘汰效益为每公斤14.97美元。该国政府从多边基金请求资金为68,348美元，淘汰效益为每公斤10.96美元，这是对中小企业转换成低全球升温潜能替代品时符合资助条件的最高供资量。 

服务维修行业的活动 

25. 第二阶段在制冷服务维修行业建议实行下列活动，淘汰8.77 ODP吨氢氟氯烃，总费用为870,000 美元(不包括项目管理处费用):

(a) 加强法规和机构框架来控制氢氟氯烃，包括：回顾和更新法规框架对履约提供支持；加强许可证和配额制度来控制进出口；在国家臭氧机构和海关之间建立电子网络连接以实现数据即时共享；执行统一的中美洲氢氟氯烃海关编码(65,000美元)。
(b) 服务维修行业的能力建设 (717,000美元), 包括: 

(i) 加强制冷剂的回收循环使用和再生工作网，对320名指导员进行制冷剂回收循环使用方面的培训，并向三个制冷剂回收循环使用中心和一个再生中心提供工具和设备支持 (225,000美元); 

(ii) 促进良好服务维修做法的实施，组织两个班培训40名指导员，15个班培训375名技师，分发提高意识材料(100,000美元); 

(iii) 咨询利益攸关方，制定服务维修行业技师认证程序，以建立技师认证制度；发起提高认知的活动，以提高技师和终端用户对认证制度的认知 (113,000美元); 

(iv) 通过提供设备来强话技术教育机构，将良好服务维修做法，能源效率，安全及制冷剂管理相关的课题编入培训机构的课程教材(100,000美元); 

(v) 组织10个培训班，对超市和宾馆终端用户进行促进低全球升温潜能技术的培训; 编写和分发提高认知的材料，以支持向低全球升温潜能技术过度(82,000美元); 

(vi) 组织一个班对指导员，五个班对技师进行替代品使用的培训，并提供工具包以淘汰用于清洁制冷空调设备的HCFC-141b(97,000美元); 并
(c) 进行年度宣传运动，设计并分发提高认知活动的材料，以提高政府机构，决定者，终端用户和设备经销和分销商对淘汰氢氟氯烃的公共认知 (88,000美元)。
项目执行监督和报告处 (PMU)

26. 在国家臭氧机构隶属下，成立一个项目执行监督和报告处以执行项目，监督活动和报告进展。这个处将贯彻下列活动：设计详尽的活动；联络利益攸关方并协调实施，确定收益人；采购物品和服务；监督活动的实施；收集数据并在需要时采取修正措施；关注氢氟氯烃的替代技术发展，并参加技术更新会议；起草季度报告上交给环境能源部臭氧技术办公室，为联合国开发计划署和多边基金执行委员会准备进展报告。 
27. 项目执行监督处的费用估计为170,000 美元，细分如下: 雇佣一个地方顾问帮助国家臭氧机构在2019-2030期间实施项目，监督并报告进展 (132,000美元); 组织利益攸关方的协调会议； (25,000美元); 以及地方出差，技术支持和应急费用 (13,000美元)。
第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划的总成本
28. 哥斯达黎加第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划的总费用估算为1,108,348美元, 再加上机构支持费用。实施拟议的活动将淘汰9.46 ODP 吨 (即7.07 ODP 吨HCFC-22; 1.70 ODP 吨HCFC‑141b, HCFC-142b, HCFC-123 和HCFC-124; 以及0.69 ODP 吨进口预混多元醇中的HCFC‑141b，总淘汰效益为每公斤7.08美元, 如表3所概述.

Table 3. 提交的哥斯达黎加第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划总费用
	活动/待淘汰的氢氟氯烃量
	消费量
	费用 (美元)

	
	公吨
	ODP吨
	

	泡沫行业 (进口预混多元醇中的HCFC-141b)
	
	
	

	由Refrigeracion Omega 实施的将进口预混多元醇中的HCFC-141b 转化为HFO-1233zd的项目。
	6.24
	0.69
	68,348

	制冷服务维修行业 (HCFC-22，HCFC-141b， HCFC-142b， HCFC‑123 和HCFC-124)
	
	
	

	加强法律机构框架以控制氢氟氯烃；
	
	
	65,000

	加强制冷剂回收循环使用和再生使用;
	139.47
	7.57
	225,000

	通过培训技师促进良好服务维修做法; 
	
	
	100,000

	建立服务维修技师的认证系统;
	
	
	113,000

	提供设备以强化正式教育机构；将服务维修良好做法编入正式教育机构的课程;
	
	
	100,000

	通过培训和提升认知活动，促进超市和宾馆终端用户使用低全球升温潜能替代物；
	
	
	82,000

	通过培训和提供设备，淘汰制冷设备清洁使用的HCFC-141b
	10.91
	1.20
	97,000

	组织年度提高认知运动，设计和分发材料以提高公众对淘汰氢氟氯烃的认知。 
	0
	0
	88,000

	项目实施，监督和报告。
	0
	0
	170,000

	总计
	156.62
	9.46
	1,108,348


第二阶段第一次的计划活动 

29. 第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划第一次供资，总额195,948美元, 将于2019年12月至2021年12月之间执行，包括下列活动: 

(a) 转化制冷设备制造商Refrigeracion Omega 以HFO‑1233zd 替代淘汰6.24 公吨 (0.69 ODP吨) 进口预混多元醇中HCFC‑141b (68,348美元); 

(b) 加强政策和法规框架来控制氢氟氯烃消耗: 组织全民咨询，与利益攸关方协调，设计和打印宣传材料 (9,000美元); 

(c) 服务维修行业的能力建设 (100,400美元), 包括: 

(i) 加强制冷剂的回收循环使用和再生使用的工作网：准备培训材料，组织一个关于制冷剂回收循环使用和再生使用的培训班 (9,500美元); 

(ii) 促进良好服务维修做法的实施：雇佣一名国际顾问一名地方顾问，组织一个班培训20名指导员，一个班培训25名技师 (29,000美元); 

(iii) 建立服务维修行业技师认证制度：雇佣一名国际顾问和一名地方顾问，组织协调会，举办一个提高认知运动 (US $6,500美元); 

(iv) 雇佣一名地方顾问，巡查教育中心，并起草仪器设备和工具的技术规格  (14,000美元); 

(v) 促进超市和宾馆终端用户使用低全球升温潜能技术：进行全民咨询，巡查终端用户并选择利益攸关方，准备培训手册，组织一个向低全球升温潜能技术过度的培训班 (6,400美元);
(vi) 淘汰用于清洗制冷空调设备的HCFC-141b: 雇佣一名国际顾问和一名地方顾问，组织一个班培训指导员如何使用清洗制冷空调设备替代品的(26,000美元); 以及
(d) 提高对淘汰氢氟氯烃的公共认知：雇佣一名地方顾问，举办一个提升认知的运动(9,000美元)。
项目执行管理处
30. 项目执行管理处的活动包括：雇佣一名地方顾问（13,200美元），组织利益攸关方会议（2,500美元)，以及准备年度执行报告，批次供资执行报告和其他应急费用(2,500美元)。
秘书处的评论和建议
评论
支持氢氟氯烃淘汰的法规
31. 哥斯达黎加政府已经建立法规从2020年1月1日起禁止氢氟氯烃设备的进口。该政府也建议在完成Refrigeracion Omega的转化后实行禁止进口含HCFC-141b的预混多元醇。
32. 秘书处注意到，第二阶段建议加强法规框架，但没有包括培训海关官员，遂询问在第二阶段如何加强海关官员能力建设，以控制进口，并实施禁令以实现计划的淘汰目标。开发计划署汇报说，如果需要海关官员培训可由其它资源资助完成。
技术和成本费用相关的问题
33. 询问有关HFO-1233zd 的泡沫系统的可取得性, 开发计划署确定，巴拿马的供应商Synthesia可以供应. 

34. 秘书处和开发计划署就费用计算，针对企业规模，新HFO配方，基于HFO的多元醇系统配方，以及原料和发泡剂价格等进行了广泛的讨论。讨论结果同意减少费用9,171美元。达成协议后，转化Refrigeracion Omega 的增量费用为59,177 美元，成本效益为每公斤9.49美元, 包含19,000美元用于实验，试生产，人员培训和技术支持；40,177 美元用于一年的增量运营成本. 
项目总成本费用
35. 根据调整后的泡沫转化项目的费用，哥斯达黎加第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划总费用为1,099,177美元，淘汰156.39 公吨(8.77 ODP 吨) 氢氟氯烃和6.24 公吨(0.69 ODP 吨) 含于预混多元醇中的HCFC-141b的使用，实现在2030年1月1日减排百分之97.5基准消耗量。第一次供资调整到187,777美元。
对气候的影响
36. 转化Refrigeracion Omega 将会避免排放入大气4,510 二氧化碳当量吨, 如表4所述。
表4. 转化项目对气候的影响
	物质
	全球升温潜能
	吨/年
	二氧化碳当量 (吨/年)

	转化前
	
	
	

	HCFC-141b
	725
	6.24
	4,520

	转化后
	
	
	

	HFO-基配方
	3
	3.48
	10

	气候效益
	
	
	4,510


37. 维修行业拟议的活动包括通过培训和提供设备来更好地防止制冷剂泄露，将进一步减少用于制冷服务维修的HCFC‑22 。由于实施更好的制冷设备服务维修做法，每公斤减排的HCFC-22可促成节少排放约1.82二氧化碳当量吨。虽然氢氟氯烃淘汰管理计划没有包括对气候影响的计算，但哥斯达黎加计划的活动，特别是其促进低全球升温潜能值替代品以及制冷剂回收和再利用的努力表明，氢氟氯烃淘汰管理计划的执行将减少制冷剂排入大气，促成气候效益。
共同融资
38. 计划开发署报告说，Refrigeracion Omega将会融资33,000美元用于转化为选择的低全球升温潜能替代物的资本增量。关于服务维修行业的活动，政府和利益攸关方将会以自身的技术和后勤能力支持项目的开发和执行。
2018-2020年多边基金业务计划草案
39. 联合国开发计划署正在申请1,099,177美元，再加上机构支持费，用于执行哥斯达黎加的第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划的执行。2018至2020年期间所申请的总额比2018年至2020年期间业务计划金额少90,250美元。 
协议草案
40. 哥斯达黎加政府与执行委员会关于第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划淘汰氢氟氯烃的协定草案载于本文件附件一。
结论
41. 哥斯达黎加第一阶段氢氟氯烃淘汰管理计划已经贯彻执行并将于2021年结束。2018年消耗量为8.87 ODP 吨，即比协定中该年的限额低百分之30，比基准量低百分之37。该政府建议继续推行进口许可证和配额制度来控制氢氟氯烃的进口，达到2030年减少氢氟氯烃消耗基准量百分之97.5。计划在服务维修行业实施的活动将会帮助该国减少服务维修设备中使用的氢氟氯烃。转化Refrigeracion Omega将会淘汰6.24 公吨(0.69 ODP 吨) 含于预混多元醇中的HCFC-141b, 已经计划在此项目结束后禁止进口含HCFC-141b的预混多元醇。将会实施技师认证以使技师培训达到可持续。进一步加强法规框架并促进低全球升温潜能替代品将帮助该国达到氢氟氯烃淘汰的可持续。 
建议
42. 谨请执行委员会考虑：
(a) 原则上核准哥斯达黎加2019—2030年间第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划（HPMP），将氢氟氯烃消费量减少基准的百分之97.5，金额为1,099,177美元，加上联合国开发计划署的机构支持费用76,942美元，理解为多边基金将不再提供对淘汰氢氟氯烃的资金支持；
(b) 注意哥斯达黎加政府承诺:

(i) 遵从蒙特利尔条约淘汰时间表，到2030年减少该国氢氟氯烃消耗基准量的百分之97.5; 

(ii) 在完成对Refrigeracion Omega 的转化并淘汰0.69 ODP吨的HCFC‑141b后，颁布进口含HCFC‑141b 的预混多元醇的禁令;

(c) 从符合供资的剩余氢氟氯烃消费量中扣除9.46 ODP 吨氢氟氯烃; 

(d) 根据本文附件一的第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划，核准哥斯达黎加政府与执行委员会之间关于减少氢氟氯烃消费量的协定草案；
(e) 批准哥斯达黎加第二阶段氢氟氯烃淘汰管理计划第一次付款和相应的付款执行计划，金额为187,777美元，加上联合国开发计划署的机构支持费用13,144美元。
�根据2019年8月28日哥斯达黎加环境与能源部致开发计划署的信函。


�UNEP/OzL.Pro/ExCom/64/31.


� 于第76次会议批准，在第一阶段氢氟氯烃淘汰管理计划之外资助。


� 最近三年的平均消费量


� 第一阶段氢氟氯烃淘汰管理计划的总战略包括了该企业.





执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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