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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الخامس والثمانون
مونتريال، من 25 إلى 29 مايو/أيار 2020
مؤجل: من 19 إلى 22  يولية/ تموز 2020*


مقترح مشروع: مدغشقر


تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية		برنامج الأمم المتحدة للبيئة
 (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة) 				ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية









* بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)

ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات
مدغشقر

	(1) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي أقرّ المشروع
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (رئيسية)؛ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	62
	35% بحلول عام 2020



	(2) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة 1)
	السنة: 2018
	10.40 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(3) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2018 

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	10.40
	
	
	
	10.40



	(4) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	24.90
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	17.10

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	6.00
	المتبقي:
	11.10



	(5) خطة الأعمال
	2020
	المجموع

	برنامج الأمم المتحدة للبيئة 
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.6
	0.6

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	63,280
	63,280

	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.0
	0.0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0



	(6) بيانات المشروع
	2010-2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	المجموع

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	24.9
	24.9
	22.41
	22.41
	22.41
	22.41
	22.41
	16.18
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	17.1
	17.1
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	15.4
	11.1
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
	تكاليف المشروع
	70,000
	70,000
	0
	0
	60,000
	0
	44,000
	0
	56,000
	300,000

	
	
	
	9,100
	9,100
	0
	0
	7,800
	0
	5,720
	0
	7,280
	39,000

	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	تكاليف المشروع
	140,000
	0
	0
	0
	120,000
	0
	0
	0
	0
	260,000

	
	
	
	10,500
	0
	0
	0
	9,000
	0
	0
	0
	0
	19,500

	التمويل الذي أقرته اللجنة التنفيذية 
(دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	210,000
	70,000
	0
	0
	180,000
	0
	44,000
	0
	0
	504,000

	
	تكاليف الدعم
	19,600
	9,100
	0
	0
	16,800
	0
	5,720
	0
	0
	51,220

	إجمالي التمويل المطلوب إقراره في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	56,000
	56,000

	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,280
	7,280



	توصيات الأمانة:
	الموافقة الشاملة



وصف المشروع

1.	بالنيابة عن مدغشقر، يقدم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بوصفه الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وقيمتها 56,000 دولار أمريكي، زائد 7,280 دولارا أمريكيا لتكاليف الدعم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دون سواه[footnoteRef:1]. ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خلال الفترة 2013 – 2019 وخطة تنفيذ الشريحة في خلال الفترة 2020 – 2021.  [1:  وفقا لما جاء في خطاب وجهته وزارة البيئة والتنمية المستدامة في مدغشقر إلى الأمانة في 25 فبراير/شباط 2020.] 


الإفادة عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

أفادت مدغشقر، كما هو وارد في تقرير التحقق من الاستهلاك، عن استهلاك 9.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2019 أي بنسبة 61.3 في المائة دون خطّ أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد للامتثال وبنسبة 37.5 في المائة دون الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. ويرد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في خلال الفترة 2015 – 2019 في الجدول 1. 
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مدغشقر (بيانات الفترة 2015 – 2019 المقدّمة عملا بالمادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019*
	خط الأساس

	بالأطنان المترية
	255.00
	215.00
	195.00
	189.09
	175.00
	452.70

	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	14.03
	11.83
	10.73
	10.40
	9.63
	24.90


* البيانات مستمدّة من تقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. 

يعود الفضل في تراجع استخدام الهيدروفلوركربون-22، الذي يستهلك في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها، بدءا من عام 2013 بصورة أساسية إلى تنفيذ الأنشطة الملحوظة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومنها الضوابط التي فرضتها الأنظمة الوطنية على الاستهلاك والتدريب على الممارسات السليمة في خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء وحملات التوعية والتعميم بشأن أنشطة الخفض من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واعتماد المواد البديلة لها مثل الهيدروفلوروكربون-134a وR-404A وR-410A وR-407C في التطبيقات الخاصة بأجهزة التبريد وتكييف الهواء.
التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
بلّغت مدغشقر عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري في عام 2018 وهي متماشية مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال. أمّا بيانات التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري في عام 2019 فمن المتوقع رفعها في شهر أبريل/نيسان 2020.
تقرير التحقق
أكّد تقرير التحقق أنّ مدغشقر تنفذ نظاما فاعلا للترخيص والحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها من أجل كفالة امتثالها لأهداف الإزالة التدريجية؛ وأنّ إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلّغ عنه للفترة بين عامي 2013 و2019، عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال، صحيح (على النحو الوارد في الجدول 1 أعلاه)؛ وأنّ مدغشقر ممتثلة للأهداف الواردة في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية بالنسبة إلى تلك السنوات. 
كما وردت في تقرير التحقق توصية بمواصلة بناء قدرات عناصر الجمارك والشرطة على رصد استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع تزويد المكاتب الجمركية بالمزيد من المعدّات لتحليل غازات التبريد وتزويد مراكز التوجيه[footnoteRef:2] ومعاهد التدريب بوحدات التدريب على غازات التبريد الجديدة ورفع عدد مراكز التوجيه لتغطية مناطق أخرى من البلاد. وأكّد برنامج الأمم المتحدة للبيئة أنّه سيأخذ في عين الاعتبار كلّ التوصيات الواردة في تقرير التحقق في أثناء تنفيذ الشريحة الخامسة من المرحلة الأولى وأيضا المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. [2:  كبرى مؤسسات الخدمة التي تقدّم التدريب لقطاع الخدمة.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني

تنفّذ مدغشقر القوانين والأنظمة الرامية إلى ضبط استيراد غازات التبريد وأجهزة التبريد وبيعها وإعادة بيعها واستخدامها. ولمدغشقر نظام فاعل للتراخيص على الخط ترعاه هيئة الضبط لدى الوزارات والدوائر والوكالات MIDAC التي تقوم بإصدار تراخيص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والأجهزة التي تعتمد عليها في حين أنّ وزارة التجارة تدير عمليات استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها بالاعتماد على التراخيص الصادرة عن هيئة الضبط. أمّا الحدّ الأقصى لكميات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح باستيرادها فيوضع بعد استشارة وحدة الأوزون الوطنية. وتسعى مدغشقر إلى حظر استيراد الأجهزة التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025.
قطاع خدمة التبريد

تمّ تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) أربع ورش عمل لتدريب 107 ضابط جمارك على الكشف عن المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وضبطها 
ورصد نظام التراخيص والحصص؛

(2) وسبع ورش عمل لتدريب 190 فنيا من قطاع التبريد على أصول الممارسة السليمة في خدمة أجهزة التبريد 
وتكييف الهواء التي تحتوي على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعلى مناولة غازات التبريد القائمة على الهيدروكربون بطريقة مأمونة؛

(3) وبرنامج تحفيز يشمل المستفيدين في قطاعات مثل المصارف التجارية ومؤسسات توزيع الغاز والفنادق والتي  
وزّعت عليها 38 وحدة تكييف هواء تعمل بغاز تبريد قائم على الهيدروكربون بتمويل مشترك بلغ 15 في المائة تقريبا من كلفة الأجهزة.

وحدة تنفيذ المشروع والرصد

إنّ وحدة الأوزون الوطنية مسؤولة عن تنسيق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وعن إدارتها، بما في ذلك إعداد وتنفيذ التشريعات الوطنية لضبط وإدارة استيراد المواد المستنفدة للأوزون وتصديرها واستهلاكها. وقد استخدمت الوحدة استشاريين لمساعدتها على جمع البيانات، وتنفيذ برامج تدريب الفنيين في قطاع خدمة التبريد وضباط الشرطة بالتنسيق مع الجمارك، والإبلاغ عن تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد بلغت مصروفات وحدة تنفيذ المشروع والرصد 30,000 دولار أمريكي تحت عنوان رواتب الموظفين وأتعاب الاستشاريين و7,000 دولار أمريكي تحت عنوان السفر أي دون مبلغ 80,000 دولار أمريكي الذي رصد لها في الميزانية. 
مستوى صرف الأموال

بتاريخ فبراير/شباط 2020، ومن أصل 504,000 دولار أمريكي أقر لتاريخه، صرف 487,991 دولارا أمريكيا (أي 234,000 دولار أمريكي على برنامج الأمم المتحدة للبيئة و253,991 دولارا أمريكيا على منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية) على النحو الوارد في الجدول 2. أمّا الرصيد، أي 16,009 دولار أمريكي، فيصرف بحلول ديسمبر/كانون الأوّل 2020.


الجدول 2. التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مدغشقر (دولار أمريكي)
	الشريحة
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	المجموع
	نسبة الصرف (%)

	الشريحة الأولى
	مقرر
	70,000
	140,000
	210,000
	100

	
	مصروف
	70,000
	138,434*
	208,434*
	

	الشريحة الثانية
	مقرر
	70,000
	0
	70,000
	100

	
	مصروف
	70,000
	0
	70,000
	

	الشريحة الثالثة
	مقرر
	60,000
	120,000
	180,000
	97.5

	
	مصروف
	60,000
	115,557
	175,557
	

	الشريحة الرابعة
	مقرر
	44,000
	0
	44,000
	77.3

	
	مصروف
	34,000
	0
	34,000
	

	المجموع
	مقرر
	244,000
	260,000
	504,000
	97.1

	
	مصروف
	234,000
	253,991*
	487,991*
	


* أعيد الرصيد البالغ 1,566 دولارا أمريكيا في عام 2019.
خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ستنفّذ الأنشطة التالية في الفترة الواقعة بين يوليو/تموز 2020 وديسمبر/كانون الأوّل 2021:
(1) أربع ورش عمل لتدريب 80 ضابط جمارك و10 موظفين وزارة التجارة و10 مفتشين بيئيين على كشف وضبط المواد المستنفدة للأوزون والأجهزة التي تحتوي عليها (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (25,000 دولار أمريكي)؛

(2) وخمس ورش عمل لتدريب 125 فنيّا في قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء على الممارسات السليمة واسترداد غازات التبريد وتقنيات إعادة الاستعمال ومناولة غازات التبريد التي تحتوي على الهيدروكربون بطريقة مأمونة (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (25,000 دولار أمريكي)؛

(3) ووحدة إدارة المشروع (برنامج الأمم المتحدة للبيئة) (6,000 دولار أمريكي): رصد تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والإبلاغ عن التقدم المحرز. ويوزّع التمويل أي 4,000 دولار أمريكي على رواتب الموظفين وأتعاب الاستشاريين اللذين يواصلان توفير الدعم لوحدة الأوزون الوطنية و2,000 دولار أمريكي على تكاليف السفر.

تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

أصدرت مدغشقر حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2020 وتبلغ 9.35 طن من قدرات استنفاد الأوزون (170 طن متري) وهي موزّعة على 11 مستوردا أي ما يساوي 42 في المائة و16 في المائة دون الحدّ الأقصى للاستهلاك المسموح به بموجب بروتوكول مونتريال ودون الحدّ الوارد في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية على التوالي، بالنسبة إلى هذا العام.
قطاع خدمة التبريد
 
استفسرت الأمانة عن العدد الضئيل للأجهزة المبتاعة في إطار البرنامج التحفيزي والبالغ 38 وحدة بالمقارنة مع العدد المقترح في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية أي 100 وحدة وتأثير هذا الأمر المحتمل على البرنامج. فشرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّه نظرا لامتناع المصنعين عن توفير تلك الأجهزة تمّ شراؤها من موزّع بكلفة أعلى ممّا كان متوقعا إلّا أنّ المستفيدين من قطاع المصارف التجارية ومؤسسات توزيع الغاز والفنادق، شاركوا في البرنامج وقاموا بتقديم تمويل مقابل يعادل 15 في المائة تقريبا من كلفة الأجهزة. وتسعى مدغشقر جاهدة إلى إقناع كل المستخدمين بشراء أجهزة التبريد وتكييف الهواء القائمة على الهيدروكربون وستواصل تقديم التدريب على الإدارة المأمونة لغازات التبريد القابلة للاشتعال. ومن المتوقع أنّ تؤدّي هذه التدابير إلى زيادة الاعتماد على غازات التبريد القائمة على الهيدروكربون في الأجهزة الجديدة في قطاع التبريد وتكييف الهواء.
وفي ما يتعلّق بإعادة تجهيز أجهزة التبريد وتكييف الهواء بغازات قابلة للاشتعال، أفاد برنامج الأمم المتحدة للبيئة عن غياب أيّ أنظمة تحرّم هذه الممارسة إلّا أنّ وحدة الأوزون الوطنية تحذّر بشدّة منها. فضلا عن ذلك، فإنّ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لم تلحظ أيّ نشاط يتعلّق بإعادة التجهيز لا بل وأنّ البرامج التدريبية وحملات التوعية كلّها تحذّر بشدة من إعادة التجهيز بالغازات القابلة للاشتعال. وفي حين أنّه لا يعاد تجهيز المعدات بالمواد القابلة للاشتعال فإنّ مدغشقر تدرك مضمون المقررين 72/17 و73/34 في هذا الشأن. أمّا معاهد التدريب المهني فقد وفّرت التدريب على تركيب أجهزة تكييف الهواء القائمة على الهيدروكربون وخدمتها مشددة على جوانب السلامة للأجهزة الجديدة القائمة على الهيدروكربون.
تنفيذ السياسة الجنسانية[footnoteRef:3] [3:  بموجب المقرر 84/92(ب)، طلبت اللجنة التنفيذية إلى الوكالات المنفذة والثنائية أن تطبق السياسة العملية عن تعميم الجنسانية على مدى دورة المشروع.] 


أخطر برنامج الأمم المتحدة للبيئة مدغشقر أنّه ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ملتزمان تماما بتنفيذ السياسة الجنسانية. لتاريخه، تلقت التدريب 10 فنيات من قطاع خدمة أجهزة التبريد وتكييف الهواء. ومدغشقر عازمة أيضا على تدريب مدرّبتين على الأقلّ في هذا القطاع وعلى تشجيع الفنيات على الالتحاق بدورات التدريب على أجهزة التبريد وتكييف الهواء في خلال تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. فضلا عن ذلك، فإنّه تمّ تدريب 65 عنصرا نسائيا من قوى الشرطة، بمن فيهن مدرّبتان، في إطار برامج تدريب عناصر الجمارك والشرطة. 
استدامة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تتخذ مدغشقر التدابير الآيلة إلى بناء قدرات المؤسسات التقنية وكبرى مؤسسات الخدمة التي تعمل كمراكز توجيه لتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة السليمة وعلى اعتماد البدائل القابلة للاشتعال بطريقة مأمونة. تستمرّ أنشطة تدريب ضباط الجمارك وبناء قدراتهم بالتعاون مع السلطات الجمركية. كما نفّذت مدغشقر نظاما على الخط للتراخيص والحصص وتضبط المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وترصدها بما يتماشى مع الالتزامات المقطوعة بموجب بروتوكول مونتريال. وتسعى مدغشقر إلى وضع أنظمة أخرى للحدّ من الاعتماد على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مثل حظر استيراد الأجهزة التي تحتوي عليها بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025 والقيام بحملات توعية وتعميم لتفضيل البدائل الخالية منها والنهوض بالبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة بشكل مأمون بفضل الحوافز والتدريب ذات الصلة. إنّ هذه التدابير مجموعة من شأنها أن تسمح لمدغشقر أن تحقق إزالة تدريجية مستدامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الخلاصة

17.	إنّ مدغشقر ممتثلة لأحكام بروتوكول مونتريال وبنود الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية. إنّ نظام التراخيص والحصص الخاص بالمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية نافذ. وإنّ كميّة المواد المستهلكة في عام 2019 والبالغة 9.63 طن من قدرات استنفاد الأوزون هي دون الهدف المبيّن في الاتفاق بنسبة 37.5 في المائة لهذا العام ودون خط الأساس المحدد للامتثال بنسبة 61.3 في المائة. ويتمّ تنفيذ البرامج التدريبية التي تستهدف الفنيين في قطاع الخدمة وعناصر الجمارك والشرطة بصورة مرضية. أمّا البرنامج التحفيزي للمستخدمين النهائيين فقد طبّق مع تمويل مقابل من المستفيدين وبذلت جهود لاعتماد البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة. وزاد معدل الصرف على 95 في المائة من إجمالي التمويل المقرر لتاريخه. كما أنّ الأنشطة المزمع تنفيذها في خلال الشريحة الخامسة والأخيرة ستكفل بلوغ الأهداف المحددة للمرحلة الأولى بصورة مرضية واستدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ستنجز مدغشقر المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وفقا لما ورد في الاتفاق مع اللجنة التنفيذية وهي تعتزم عرض المرحلة الثانية في عام 2021.



التوصية

1. توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بالأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مدغشقر. كما أنّها توصي بالموافقة الشاملة على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مدغشقر وخطة التنفيذ المتصلة بها للفترة 2020 – 2021 وفقا للميزانية المبينة أدناه:
	
	عنوان المشروع
	تمويل المشروع (دولار أمريكي)
	تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	الوكالة المنفذة

	(ألف)
	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	56,000
	7,280
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة



	
	
	
	
	


UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/36


UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/36



إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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