| EP |  | ### الأمم المتحدة |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/76 7 November 2023 ARABIC ORIGINAL: ENGLISH | #### برنامج #### الأمم المتحدة #### للبيئة ل |  |  |

اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف

لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال

الاجتمــــــاع الثالث و التسعــــون

مونتريال، 15 - 19 ديسمبر / كانون الأول 2023

البند ٩(د) من جدول الأعمال المؤقت

مقترح مشروع: النيجر

تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

التخفيض التدريجي

| - خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلورو كربونية (المرحلة الأولى، الشريحة الأولى) | اليونيدو واليونيب |
| --- | --- |

ورقة تقييم المشروع - المشاريع المتعددة السنوات

النيجر

| (أولاً) عنوان المشروع | الوكالة |
| --- | --- |
| خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلورو كربونية (المرحلة الأولى) | اليونيدو (الرئيسية)، اليونيب |

| (ثانياً) أحدث البيانات المتعلقة بالمادة 7 (المرفق واو) | السنة: ٢٠٢٢ | 314,94 طنا متريا | 172 813 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |
| --- | --- | --- | --- |

| (ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) |  |  |  |  |  |  |  | السنة: 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| المادة الكيميائية | الايروسول | الرغاوي | مكافحه الحريق | تكييف الهواء والتبريد |  |  | المذيبات | غير ذلك | إجمالي الاستهلاك القطاعي |
|  |  |  |  | التصنيع |  | الخدمة |  |  |  |
|  |  |  |  | تكييف الهواء | غير ذلك |  |  |  |  |
| هيدروفلوروكربون- 134 أ |  |  |  |  |  | 325 182 |  |  | 325 182 |
| ر-404 أ |  |  |  |  |  | 357 522 |  |  | 357 522 |
| ر-407 ج |  |  |  |  |  | 785 26 |  |  | 785 26 |
| ر-410 أ |  |  |  |  |  | 705 81 |  |  | 705 81 |

| (رابعاً) متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوركربونية في مجال الخدمة للفترة 2020-2022 |  | 341,63 طناً مترياً |  | 720 880 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (خامساً) بيانات الاستهلاك (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) |  |  |  |  |  |  |
| خط الأساس: متوسط استهلاك الهيدروفلوروكربون للفترة 2020-2022 مضافاً إليه 65 في المائة من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 358 222 1 |  | نقطة البSداية للتخفيضات الإجمالية المستدامة |  |  | [غير متوافر]* |
| الاستهلاك المؤهل للتمويل |  |  |  |  |  |  |
| الموافق عليه بالفعل | 0 |  | المتبقي |  | [غير متوافر]* |  |
| * بالنسبة للبلدان التي يكون متوسط استهلاكها من المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022 في مجال الخدمة فقط ويكون أقل من 360 طناً مترياً. |  |  |  |  |  |  |

| (سادساً) خطة الأعمال المعتمدة |  | 2023 | 2024 | 2025 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| اليونيدو | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | التمويل (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اليونيب | التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | التمويل (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| (سابعاً) بيانات المشروع |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاستهلاك (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | حدود بروتوكول مونتريال |  | غير متوافر | 358 222 1 |  |  |  |  | 122 100 1 |  | غير متوافر |
|  | الحد الأقصى المسموح به |  | غير متوافر | 450 935 | 652 911 | 854 887 | 056 864 | 258 840 | 662 792 | 662 792 | غير متوافر |
| المبالغ المطلوبة من حيث المبدأ (بالدولار الأمريكي) | اليونيدو | تكاليف المشروع | 000 115 | 0 | 500 94 | 0 | 500 69 | 0 | 0 | 000 38 | 000 317 |
|  |  | تكاليف الدعم | 050 8 | 0 | 615 6 | 0 | 865 4 | 0 | 0 | 660 2 | 190 22 |
|  | اليونيب | تكاليف المشروع | 000 35 | 0 | 000 35 | 0 | 000 40 | 0 | 0 | 000 5 | 000 115 |
|  |  | تكاليف الدعم | 550 4 | 0 | 550 4 | 0 | 200 5 | 0 | 0 | 650 | 950 14 |
| إجمالي المبالغ الموصى بها من حيث المبدأ (دولار أمريكي) |  | تكاليف المشروع | *000 150 | 0 | 500 129 | 0 | 500 109 | 0 | 0 | 000 43 | **000 432 |
|  |  | تكاليف الدعم | *600 12 | 0 | 165 11 | 0 | 065 10 | 0 | 0 | 310 3 | 140 37 |
|  |  | إجمالي التمويل | *600 162 | 0 | 665 140 | 0 | 565 119 | 0 | 0 | 310 46 | 140 469 |

* بما في ذلك مبلغ 000 100 دولار أمريكي المقدم في الاجتماع الحادي والتسعين ومبلغ 000 50 دولار أمريكي للموافقة عليه في الاجتماع الثالث والتسعين، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة.

** تماشيا مع المقرر ٩٢/٣٧:  مبلغ ٠٠٠ 360 دولار أمريكي مضافاً إليه 20 في المائة للالتزام بخفض الاستهلاك بنسبة 10 في المائة من متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في مجال الخدمة في سنوات خط الأساس.

| (ثامناً) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023) |  |  | (ثامناً) طلب الموافقة على تمويل الشريحة الأولى (2023) |
| --- | --- | --- | --- |
| الوكالة المنفذة | المبالغ الموصى بها (بالدولار الأمريكي) | تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي) |
| اليونيدو | 000 115 | 050 8 |
| اليونيب | 000 35 | 550 4 |
| المجموع | 000 150 | 600 12 |

| توصية الأمانة: | النظر في الطلب بشكل فردي - تم حل جميع المشكلات الفنية والمتعلقة بالتكلفة |
| --- | --- |

وصف المشروع

# نظرت اللجنة التنفيذية، في اجتماعها الحادي والتسعين، في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر. ونظراً لعدم وجود خط أساس ثابت لاستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية للبلد أو اتفاق بشأن مستويات وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد في ذلك الوقت، فقد وافقت اللجنة التنفيذية، على أساس استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، على مبلغ 800 109دولار أمريكي، يتألف من000,80 دولار أمريكي،  بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 200,7 دولار أمريكي لليونيدو و000,20 دولار أمريكي ، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 600,2 دولار أمريكي ، لليونيب، وذلك لدعم الأنشطة المحددة في خطة التنفيذ للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر ، على أساس أن يُدرج هذا التمويل ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، التي أرجأت اللجنة التنفيذية النظر فيها إلى الاجتماع الثاني والتسعين.

# وفي الاجتماع الثاني والتسعين، ونظراً لعدم وجود خط أساس ثابت للمواد الهيدروفلوروكربونية ومبادئ توجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، طلبت اليونيدو، بالنيابة عن حكومة النيجر، إرجاء النظر  في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية مرة أخرى إلى الاجتماع الثالث والتسعين.

# ونيابة عن حكومة النيجر، أعادت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرائدة، تقديم طلب المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى الاجتماع الثالث والتسعين، بتكلفة إجمالية قدرها140,469 دولاراً أمريكياً تتألف من 000,317 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 190,22 دولاراً أمريكياً، لليونيدو و000,115 دولار أمريكي،  بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 950,14 دولاراً أمريكياً لليونيب، بصيغة الطلب المقدمة في الأصل. وجرى تنقيح مقترح المشروع مع مراعاة خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية المحدد للبلد والمقرر 92/٣٧ بشأن مستوى وطرائق التمويل في قطاع خدمة التبريد. وسيساعد تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حكومة النيجر على تحقيق تخفيض بنسبة 10 في المائة من متوسط استهلاكها للمواد الهيدروفلوروكربونية في سنوات خط الأساس، أو 35,2 في المائة من خط أساسها للمواد الهيدروفلوروكربونية، بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2029.

# ولم تطلب أي أموال بالإضافة إلى المبالغ التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الحادي والتسعين للشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بصيغتها المقدمة.

# معلومات أساسية

# 5-	صدَّقت حكومة النيجر على جميع التعديلات على بروتوكول مونتريال، بما في ذلك تعديل كيغالي في 29 آب/أغسطس 2018. ويبلغ خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في النيجر 15,98 طناً من قدرات استنفاد الأوزون أو 290,54 طناً مترياً، ومن المقرر أن تتم الإزالة الكاملة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2030.

# حالة تنفيذ خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

# 6-	تمت الموافقة على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في النيجر في الاجتماع السادس والستين وجرى تنقيحها في الاجتماع الرابع والثمانين بغرض إزالة 5,60 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستخدمة في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء من أجل الوفاء بالتخفيض بنسبة 35 في المائة من خط الأساس بحلول عام 2020، بتكلفة إجمالية قدرها 560,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وتم الانتهاء من المرحلة الأولى في كانون الأول/ديسمبر 2022.

# 7-	وتمت الموافقة على المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للنيجر في الاجتماع التسعين من أجل الإزالة الكاملة للاستهلاك المتبقي من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية البالغ 10,38 أطنان من قدرات استنفاد الأوزون، بمبلغ قدره ,040,0001 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة. وستكتمل المرحلة الثانية بحلول كانون الأول/ديسمبر 2031، على النحو المنصوص عليه في الاتفاق المبرم بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية.

# حالة تنفيذ الأنشطة المتصلة بالمواد الهيدروفلوروكربونية

# 8-	في الاجتماع الرابع والسبعين، تمت الموافقة على تمويل بمبلغ 000,70 دولار أمريكي للنيجر لإجراء دراسة استقصائية عن استخدام بدائل المواد المستنفدة للأوزون في البلد؛ وأُكمِل هذا المشروع في أيلول/سبتمبر 2017. وفي الاجتماع الحادي والثمانين، تمت الموافقة على تمويل بمبلغ قدره 000,150 دولار أمريكي لتنفيذ الأنشطة التي تمكّن من التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، الذي اكتمل في كانون الأول/ديسمبر 2020. وساعدت هذه الأنشطة البلد، في جملة أمور، في التصديق على تعديل كيغالي، وتحديث نظام منح التراخيص ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية وخلائط المواد الهيدروفلوروكربونية، وإجراء دراسة استقصائية عن الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المرتبطة بها وعن اتجاهات السوق ذات الصلة، والإبلاغ عن بيانات الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية في إطار المادة 7 من بروتوكول مونتريال، وتحديد الاحتياجات في مجال بناء القدرات لفنيي التبريد من أجل دعم الانتقال إلى البدائل،  وتحليل خيارات السياسات لتيسير التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، واستعراض المعايير الوطنية والإقليمية القائمة بشأن كفاءة الطاقة ووضع العلامات، وتعزيز الحوار مع خبراء الطاقة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

# المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# الأُطر المتعلقة بالسياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية

# 9-	وزارة المياه والصرف الصحي والبيئة (وزارة البيئة ومكافحة التصحر سابقاً) هي الهيئة الوطنية المسؤولة عن تنفيذ بروتوكول مونتريال. وتقوم وحدة الأوزون الوطنية، التابعة لوزارة المياه والصرف الصحي والبيئة، بجمع البيانات والتقارير ذات الصلة عن استهلاك المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال، وتشغيل نظام منح تراخيص استيراد المواد المستنفدة للأوزون، وتخصيص الحصص، والاحتفاظ بسجلات الاستيراد، والإشراف على تنفيذ المشاريع التي وافقت عليها اللجنة التنفيذية. وكذلك تشارك  في التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية اللجنة الوطنية للأوزون، التي يمثل أعضاؤها وزارة التجارة وتشجيع القطاع الخاص، والمديرية العامة للجمارك، والمعهد الوطني للإحصاءات، ومستوردي المواد المستنفدة للأوزون وموزعيها.

# 10-	ويوجد لدى النيجر نظام تشغيلي لمنح تراخيص وحصص استيراد المواد المستنفدة للأوزون، وضع أصلاً للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وجرى تمديده في عام 2021 ليشمل المواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المرتبطة بها. ولا بد من قيام وحدة الأوزون الوطنية بتقييم جميع طلبات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية ومن ترخيصها بواسطة وزارة التجارة. وستبدأ الحكومة في إصدار حصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 ، وهو عام تجميد استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية، وفي توزيعها على المستوردين على أساس ’’الأولوية للأسبقية‘‘. وقد أُدرِجت الآن رموز التعريفات الخاصة بالمواد الهيدروفلوروكربونية والمعدات المرتبطة بها، استناداً إلى النظام المنسق المحدث في عام 2022، في تطبيقات البرامج التي تستخدمها الجمارك.

# 11-	ولم يتم بعد توسيع نطاق اللوائح الإقليمية التي وضعها الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والتي تنسق الأنظمة الوطنية لاستيراد المواد المستنفدة للأوزون والمعدات المحتوية عليها وتسويقها واستخدامها وإعادة تصديرها بحيث تشمل المواد الهيدروفلوروكربونية.

استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية

# 12-	لا تستورد النيجر سوى المواد الهيدروفلوروكربونية. وفي عام 2022، كانت المادة المستهلكة في الغالب هي ر-404 أ، التي مثلت 64 في المائة من إجمالي الاستهلاك الوطني من المواد الهيدروفلوروكربونية بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون، يليها الهيدروفلوروكربون-134 أ (22 في المائة) و ر-410 أ (10 في المائة) و ر-407 ج (3 في المائة). ويعرض الجدول 1 استهلاك البلد من المواد الهيدروفلوروكربونية حسب ما أُبلِغت به أمانة الأوزون بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

# الجدول 1 - استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر (بيانات المادة 7 للفترة 2019-2022)

| المادة الهيدروفلوروكربونية | إمكانية الاحترار العالمي* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | حصة استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | في 2022 (في المائة) |
| بالأطنان المترية |  |  |  |  |  |  |
| الهيدروفلوروكربون -134 أ | 4300 1 | 188,11 | 154,06 | 129,75 | 127,50 | 40,5 |
| ر-404 أ | 922 3 | 315,73 | 159,07 | 138,43 | 133,20 | 42,3 |
| ر-407 ج | 774 1 | 38,44 | 22,52 | 15,90 | 15,10 | 4,8 |
| ر-410 أ | 088 2 | 74,14 | 48,60 | 41,61 | 39,14 | 12,4 |
| المجموع (بالأطنان المترية) |  | 616,42 | 384,25 | 325,69 | 314,94 | 100 |
| بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  |  |  |  |  |  |
| الهيدروفلوروكربون -134 أ | 430 1 | 997 268 | 306 220 | 543 185 | 325 182 | 22,4 |
| ر-404 أ | 922 3 | 167 238 1 | 809 623 | 867 542 | 357 522 | 64,2 |
| ر-407 ج | 774 1 | 187 68 | 950 39 | 207 28 | 785 26 | 3,3 |
| ر-410 أ | 088 2 | 767 154 | 453 101 | 861 86 | 705 81 | 10,1 |
| الإجمالي (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) |  | 118 730 1 | 514 985 | 475 843 | 172 813 | 100,0 |

# * إمكانية الاحترار العالمي

# 13-	وتعزى المستويات العالية لاستهلاك ر-404 أ وغيره من المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2019 إلى الإفراط في التخزين الذي حدث كرد فعل لحملات التوعية بشأن تعديل كيغالي وآثاره على الواردات. ولم يستمر هذا الاتجاه في عام 2020 بسبب آثار جائحة كوفيد-19، التي تسببت أيضاً في انخفاض عام في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عامي 2021 و 2022. ومن المتوقع أن ينمو الاستهلاك مرة أخرى في عام 2023.

التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري

# 14-	وتتسق البيانات القطاعية المتعلقة باستهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية التي قدمتها حكومة النيجر في تقاريرها عن تنفيذ برامجها القطرية للسنوات 2020-2022 مع البيانات المبلغ عنها بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال.

# توزيع المواد الهيدروفلوروكربونية حسب القطاع

# 15-	لا يوجد استهلاك للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر إلا في قطاع خدمة التبريد وتكييف الهواء. وفي عام 2022، استخدمت المواد الهيدروفلوروكربونية أساساً في خدمة معدات التبريد التجاري (69 في المائة بالأطنان المترية و78 في المائة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)، تليها أجهزة تكييف الهواء السكنية وأجهزة تكييف الهواء المتنقلة وأجهزة التبريد المنزلي، على النحو المبين في الجدول 2.

# الجدول 2 - استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في القطاعات الفرعية لخدمة التبريد وتكييف  الهواء في النيجر (2022)

| قطاعات الخدمة الفرعية* |  | الهيدروفلوروكربون-134 أ | ر-404 أ | ر-407 ج | ر-410 أ | المجموع | الحصة من إجمالي الاستهلاك (في المائة) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| بالأطنان المترية |  |  |  |  |  |  |  |
| التبريد المنزلي |  | 12,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,65 | 4 |
| التبريد التجاري | الوحدات القائمة بذاتها | 4,30 | 6,29 | 0,00 | 0,0 | 10,59 | 69 |
|  | وحدات المكثف | 54,97 | 75,17 | 0,00 | 0,00 | 130,14 |  |
|  | النُظم المركزية | 30,40 | 46,76 | 0,00 | 0,00 | 77,16 |  |
| التبريد الصناعي وفي وسائل النقل |  | 1,35 | 4,98 | 0,00 | 0,0 | 6,33 | 2 |
| تكييف الهواء السكني |  | 0,00 | 0,00 | 15,10 | 36,23 | 51,33 | 16 |
| تكييف الهواء التجاري |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 2,91 | 1 |
| أجهزة التكييف المتنقلة |  | 23,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,83 | 8 |
| المجموع (بالأطنان المترية) |  | 127,50 | 133,20 | 15,10 | 39,14 | 314,94 | 100 |
| التركيب والتجميع المحليين ** |  | 15,48 | 17,26 | 0,00 | 0,00 | 32,74 |  |
| بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون |  |  |  |  |  |  |  |
| التبريد المنزلي |  | 090 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 090 18 | 2 |
| التبريد التجاري | الوحدات القائمة بذاتها | 149 6 | 667 24 | 0,00 | 0,00 | 816 30 | 78 |
|  | وحدات المكثف | 607 78 | 787 294 | 0,00 | 0,00 | 394 373 |  |
|  | النُظم المركزية | 472 43 | 374 183 | 0,00 | 0,00 | 846 226 |  |
| التبريد الصناعي وفي وسائل النقل |  | 931 1 | 530 19 | 0,00 | 0,00 | 460 21 | 2 |
| تكييف الهواء السكني |  | - | 0,00 | 785 26 | 630 75 | 415 102 | 13 |
| تكييف الهواء التجاري |  | - | 0,00 | 0,00 | 075 6 | 075 6 | 1 |
| وحدات التكييف المتنقلة |  | 077 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 077 34 | 4 |
| المجموع (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) |  | 325 182 | 357 522 | 785 26 | 705 81 | 172 813 | 100 |
| التركيب والتجميع المحليين ** |  | 136 22 | 687 67 | 0,00 | 0,00 | 823 89 |  |

# * لم يطلب البلد إعفاءات لأي قطاع فرعي محدد أو استخدام محدد حيث لا توجد بدائل مناسبة، على النحو الذي يسمح به المقرر XVIII/٢ للأطراف في حالة البلدان ذات الظروف المحيطة المرتفعة درجات الحرارة.

# ** تقدير أوَّلي للمواد الهيدروفلوروكربونية المستخدمة في الشحن الأوَّلي للمعدات. وليست هذه القيمة بالإضافة إلى المجموع الوارد في الجدول بل تمثل الجزء المستهلك من المواد الهيدروفلوروكربونية في أغراض خدمة أجهزة التبريد التجاري والصناعي.

# 16-	وهناك 503,1 فنيين تم تحديدهم في مجال التبريد وتكييف الهواء (من بينهم ثلاث نساء) في البلد، يعمل 250 1 منهم في ورش غير رسمية. ومن بين 458 ورشة معروفة في قطاع الخدمة، توجد نسبة 25 في المائة منها منشأة بالطرق الرسمية. وهناك 176 فنياً يعملون في 89 ورشة محددة لأجهزة تكييف الهواء المتنقلة، لم يتلقوا بعد تدريباً على ممارسات الخدمة الجيدة.

خدمة التبريد المنزلي والتجاري والصناعي والخاص بوسائل النقل

# 17-	يستهلك القطاع الفرعي لخدمة التبريد المنزلي ما نسبته 2 في المائة من جميع المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون). ففي التبريد المنزلي، يُستخدم الهيدروفلوروكربون- 134 لشحن الثلاجات والمجمدات الصغيرة، والأجهزة التي تغلب عليها الأغراض المنزلية ووحدات تخزين الأدوية في االمرافق التجارية ومرافق الرعاية الصحية. ويتقدم إدخال الثلاجات القائمة على غاز التبريد ر- 600 ببطء بسبب السعر المرتفع نسبياً لهذا المزيج، والمخاوف بشأن قابليته للاشتعال، ونقص الخبرة لدى الفنيين، الذين يعمل معظمهم في القطاع غير الرسمي وهم غير مدربين في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.

# 18-	وتستخدم القطاعات الفرعية لخدمة التبريد التجاري والصناعي والمتعلق بوسائل النقل في الغالب غازي التبريد الهيدروفلوروكربون- 134 أ و ر-404 أ، حيث يستهلك التبريد التجاري ما نسبته 78 في المائة (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) من جميع المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد، وما لا يتجاوز 2 في المائة فقط من إجمالي استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية مسجل في مجال التبريد الصناعي والخاص بوسائل النقل. ويُستخدم مزيج  ر-404 أ لخدمة المعدات المستخدمة في متاجر المواد الغذائية ومنافذ الطعام والمخازن الباردة والمخابز ومرافق إعداد الطعام الأخرى والوحدات محكمة الغلق في المصنع ووحدات التبريد المخصصة التي يتم تجميعها في الورش أو في الموقع. ويضم القطاع الورش والفنيين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقوم بتصميم وتجميع وتركيب المعدات المشحونة بغاز التبريد ر-404 أ والهيدروكلوروفلوروكربون- 22. وفي معظم الحالات ، تعمل هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بمثابة جهات استشارة موثوقة لأصحاب المعدات في اختيار التكنولوجيا.

خدمة تكييف الهواء السكني والتجاري

# 19-	تتمثل غازات التبريد الرئيسية المستخدمة في خدمة معدات تكييف الهواء السكنية في الهيدروكلوروفلوروكربون - 22 (90 في المائة)، يليها غاز التبريد ر-410 أ و ر-407 ج، حيث تحل الوحدات القائمة على ر-410 أ بسرعة محل الوحدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22. ولا تتوافر في البلد وحدات تكييف الهواء القائمة على غاز التبريد الهيدروفلوروكربون - 32، ولا يوجد سوى كميات محدودة من الوحدات المستوردة القائمة على ر- 290 أو التي أعيدت تهيئتها بشكل فردي من استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون -22. وتستخدم معظم نظم تكييف الهواء التجاري غاز التبريد ر-410 أ؛ ويلزم إجراء مزيد من البحث للتحقق مما إذا كانت نُظم التبريد المائي القائمة على الهيدروفلوروكربون-134 أ مستخدمة في البلد. وتقدم الخدمة في هذا القطاع مؤسسات كبيرة نسبياً، ونظراً لاتساع نطاق استخدام الهيدروكلوروفلوروكربون - 22، فإن العديد من أنشطة خطط إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية موجهة على وجه التحديد لفنيي خدمة أجهزة تكييف الهواء.

خدمة تكييف الهواء المتنقل

# 20-	يمثل قطاع تكييف الهواء المتنقل، الذي لا يتلقى المساعدة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ما نسبته 8 في المائة من الاستهلاك الوطني للمواد الهيدروفلوروكربونية مقدراً بالأطنان المترية وما نسبته ٤ في المائة مقدراً بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وأجهزة تكييف الهواء المتنقل عرضة للتسرب ويتم إصلاحها عادةً بأجزاء مستعملة من مركبات أخرى. ورغم أن 7 في المائة فقط من جميع المركبات في البلد تتلقى خدمة تكييف الهواء، فإن كل مركبة يجري تزويدها بالخدمة يتم استبدال شحنتها من الغاز بالكامل تقريباً. ويلزم تحسين ممارسات الخدمة لضمان التشغيل السليم للوحدات وتقليل التسرب واسترداد غازات التبريد. والبدائل من قبيل الهيدروفلوروأوليفين- 1234 ي ف ليست متوفرة بعد، وسيتوقف إدخالها على التكنولوجيا المستخدمة في السيارات المستوردة إلى البلد، والكثير منها مستعمل.

القطاع المحلي للتركيب والتجميع

# 21-	لا توجد بيانات دقيقة عن المواد الهيدروفلوروكربونية التي تستخدمها مؤسسات التركيب والتجميع المحلية للشحن الأوَّلي للنظم الجديدة، ولكن التقديرات الأولية تشير إلى أنها تمثل نحو 15 في المائة من مجموع استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في خدمة معدات التبريد التجاري والصناعي. وفي إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، سيجري جمع بيانات عن القطاع الفرعي المحلي للتركيب والتجميع.

استراتيجية التخفيض التدريجي للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# الاستراتيجية الشاملة

# 22-	تقترح حكومة النيجر ثلاث مراحل لخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وسيجري تنفيذ المرحلة الأولى بالتزامن مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حتى عام 2030. ومن المتوقع أن تغطي المرحلة الثانية فترة 10 سنوات (من عام 2031 إلى عام 2040)، ومن المقرر أن تمتد المرحلة الثالثة لمدة خمس سنوات، حتى عام 2045.

# خط الأساس للمواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة

# 23-	أفادت حكومة النيجر ببياناتها في إطار المادة 7 عن الفترة 2020-2022. وبإضافة ما نسبته 65 في المائة من خط أساس المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مقدَّرة بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون إلى متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022، فإن خط الأساس المحدد للمواد الهيدروفلوروكربونية يكون 358 222 1 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، على النحو المبين في الجدول 3.

# الجدول 3 - خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون)

| مكونات حساب خط الأساس | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| الاستهلاك السنوي من المواد الهيدروفلوروكربونية | 514 985 | 475 843 | 172 813 |
| متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في الفترة 2020-2022 | 720 880 |  |  |
| خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلورو كربونية (65٪) | 638 341 |  |  |
| خط الأساس المحدَّد للموادالهيدروفلوروكربونية | 358 222 1 |  |  |

# 24-	تقدر حكومة النيجر واليونيدو مستويات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بين عامي 2023 و2030 استناداً إلى معدل نمو للنشاط الاقتصادي بنسبة 6 في المائة، بالإضافة إلى زيادة سنوية مرتبطة بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وفي حين أن استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في البلد سيتجاوز وفقاً لسيناريو العمل المعتاد هذا الهدف المحدد في بروتوكول مونتريال لعام 2027، فمن المعتزم في  خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بدء تخفيضات سنوية في وقت مبكر يرجع إلى عام 2024، إلى أن يتم الوصول إلى تخفيض بنسبة 10 في المائة من متوسط الفترة 2020-2022 (و 35,2 في المائة من خط الأساس) في عام 2029، على النحو المبين في الجدول 4.

# الجدول 4 - تقديرات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية والتخفيضات المقترحة في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي  للمواد الهيدروفلوروكربونية

| السنة | تقديرات استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) |  |  | التخفيضات المقترحة في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية (في المائة) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | سيناريو العمل كالمعتاد* | حدود بروتوكول مونتريال | المقترح في إطار خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية | من متوسط 2020-2022 | من خط الأساس |
| متوسط الفترة 2020-2022 | 720 880 | غير متوافر | 720 880 | 0 | غير متوافر |
| 2023 | 302 988 | غير متوافر | 293 988 | - | غير متوافر |
| 2024 | 307 044 1 | 358 222 1 | 450 935 | - | - |
| 2025 | 682 103 1 | 358 222 1 | 652 911 | - | 25,4 |
| 2026 | 619 166 1 | 358 222 1 | 854 887 | - | 27,4 |
| 2027 | 332 233 1 | 358 222 1 | 056 864 | 1,9 | 29,3 |
| 2028 | 048 304 1 | 358 222 1 | 258 840 | 4,6 | 31,3 |
| 2029 | 007 379 1 | 122 100 1 | 662 792 | 10,0 | 35,2 |
| 2030 | 464 458 1 | 122 100 1 | 662 792 | 10,0 | 35,2 |

# * بافتراض معدل نمو سنوي قدره 6 في المائة بالإضافة إلى زيادة سنوية قدرها 739,54 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون المرتبط بإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الأنشطة المقترحة

# 25-	بالتشاور مع أصحاب المصلحة وباستخدام نهج التصنيف القائم على مستويات الاستهلاك وسهولة التنفيذ، قررت حكومة النيجر أن تعطى الأولوية في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لثلاثة قطاعات هي: التبريد المنزلي والتجاري، وتكييف الهواء السكني، وتكييف الهواء المتنقل. وسيجري تنفيذ أنشطة من بينها بناء القدرات والتدريب وتحديث المناهج وتنظيم حملات التوعية لأصحاب المصلحة في مجال الصناعة والمستخدمين النهائيين ودعم الجمعيات المحلية في جميع هذه القطاعات. وبالإضافة إلى ذلك، تشمل المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية عنصر السياسات الشامل، الذي يهدف إلى تعزيز الإطار التنظيمي وآليات الرقابة، وعنصر تنسيق ورصد المشاريع.

# 26-	وعند تعديل مستوى التمويل للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية من500,685 دولار أمريكي المطلوبة في الاجتماع الحادي والتسعين إلى000,432 دولار أمريكي المحددة وفقاً للمقرر ٩٢/٣٧، حُذِفت من الخطة الأنشطة التي تتعلق بتقييم مركز لاستصلاح غازات التبريد والدراسات المتعلقة بالإدارة السليمة لغازات التبريد والأجهزة الهالكة،  بينما جرى تخفيض ميزانية عدة أنشطة أخرى. وترد في الجدول 5 أدناه العناصر المنقحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر وتوزيع تكاليفها.

# الجدول 5 - التكلفة المقترحة للأنشطة التي سيجري تنفيذها في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر (بالدولار الأمريكي)

| عنصر خطة تنفيذ كيغالي | النشاط | الوكالة | التكلفة |
| --- | --- | --- | --- |
| خدمة التبريد المنزلي والتجاري | تدريب 180 فنياً في قطاع التبريد المنزلي | اليونيب | 000 45 |
|  | دعم الرابطات الصناعية في إضفاء الطابع الرسمي على قطاعاتها |  | 000 10 |
|  | توفير الأدوات للفنيين في قطاع التبريد المنزلي | اليونيدو | 000 50 |
|  | إذكاء الوعي التكنولوجي لدى أصحاب المصلحة في مجال التبريد |  | 000 40 |
|  | المجموع الفرعي لخدمة التبريد المنزلي والتجاري |  | 000 145 |
| خدمة تكييف الهواء | مشروعات العرض الإيضاحي للتكنولوجيا وتوعية المستخدم النهائي للترويج لاعتماد التكنولوجيا القائمة على غاز التبريد ر- 290 في وحدات تكييف الهواء السكنية | اليونيدو | 000 45 |
|  | المجموع الفرعي لخدمة تكييف الهواء |  | 000 45 |
| خدمة تكييف الهواء المتنقل | تدريب 80 من فنيي تكييف الهواء المتنقل | اليونيب | 000 20 |
|  | توسيع نظام اعتماد الفنيين ليشمل القطاع الفرعي لتكييف الهواء المتنقل |  | 000 10 |
|  | وضع مدونة لقواعد الممارسة | اليونيدو | 000 10 |
|  | توفير الأدوات والمعدات اللازمة لتدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل |  | 000 40 |
|  | المجموع الفرعي لخدمة تكييف الهواء المتنقل |  | 000 80 |
| تعزيز الإطار التنظيمي وآليات الرقابة | تعزيز نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية | اليونيدو | 000 5 |
|  | تطوير واعتماد المعايير وتوسيم غازات التبريد |  | 000 15 |
|  | إنشاء الترخيص الإلزامي لورش الخدمة |  | 000 10 |
|  | حملة توعية لأصحاب المصلحة الرئيسيين |  | 000 20 |
|  | تعزيز حفظ السجلات والإبلاغ من جانب المؤسسات |  | 000 5 |
|  | توفير سبعة أجهزة للتعرف على غازات التبريد للجمارك |  | 000 35 |
|  | تعزيز الجمارك لسجلات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية | اليونيب | 000 5 |
|  | وضع منهج دراسي لموظفي الجمارك والإنفاذ |  | 000 5 |
|  | تدريب 60 من موظفي الجمارك والإنفاذ |  | 000 15 |
|  | تعزيز رصد الأسواق، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية، ووضع تدابير تنظيمية لفرض حظر تدريجي على واردات المعدات القائمة على الهيدروفلوروكربون - 134 أ |  | 000 5 |
|  | المجموع الفرعي للإطار التنظيمي |  | 000 120 |
| تنسيق المشروع ورصده | الخبراء الأستشاريون الدوليون والوطنيون | اليونيدو | 000 20 |
|  | السفر |  | 000 11 |
|  | جلسات التشاور |  | 000 7 |
|  | المصروفات الأخرى |  | 000 4 |
|  | المجموع الفرعي للتنسيق والرصد |  | 000 42 |
| المجموع |  |  | 000 432 |
| المجموع لليونيدو |  |  | 000 317 |
| المجموع لليونيب |  |  | 000 115 |

تنفيذ السياسات الجنسانية

# 27-	تمشياً مع المقررات ٨٤/٩٢ (د) و ٩٠/٤٨ (ج) و ٩٢/٤٠ (ب)، ستكفل وحدة الأوزون الوطنية مشاركة المرأة في برامج التدريب والاعتماد لموظفي الجمارك والفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء؛ وستشجع التحاقها ببرامج التبريد وتكييف الهواء في المدارس الثانوية والمهنية؛ كما ستضطلع بتوعية أصحاب المصلحة بالسياسة الجنسانية للصندوق متعدد الأطراف. وتشمل الأنشطة التي خططت لها  اليونيدو واليونيب وأدرجاها في الميزانية تشجيع النساء العاملات في هذا الميدان على الانضمام إلى الرابطات المهنية؛ واستهداف ضم ما نسبته 20 في المائة من المتدربات بين صفوف موظفي الجمارك والإنفاذ؛ وزيادة عدد النساء المشاركات في برامج تدريب واعتماد الفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء؛ وتخصيص عدد من مجموعات الأدوات المقدمة في إطار خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للاستخدام بواسطة الفنيات الإناث؛ والتكليف الإلزامي بجمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس؛ وإدراج البعد الجنساني لدى اختيار المستخدمين النهائيين المستفيدين؛ وإشراك وزارة النهوض بالمرأة وحماية الطفل في عنصر التنسيق والرصد بالمشروع. ويتطلب إطار نتائج الوكالات المنفذة إدراج مؤشرات وأهداف وبيانات مرجعية مراعية للمنظور الجنساني لرصد التقدم المحرز في تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد أكمل موظفو المشروع الدورات التدريبية الإلكترونية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجرت استشارة جهة التنسيق المعنية بالمسائل الجنسانية في اليونيدو أثناء إعداد المقترح، وستؤخذ المسائل الجنسانية في الاعتبار عند تعيين الخبراء الدوليين والوطنيين.

# التكلفة الإجمالية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# 28-	بلغ متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد خلال سنوات خط الأساس 341,63 طناً مترياً. وتماشيا مع المقرر ٩٢/٣٧، يبلغ التمويل المؤهل للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ما قدره 000,360 دولار أمريكي مضافاً إليه 20 في المائة، حيث التزم البلد بتخفيض استهلاكه من المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 10 في المائة من متوسط سنوات خط الأساس. وبناء على ذلك، حُددت ميزانية المرحلة الأولى بمبلغ قدره 000,432 دولار أمريكي، على النحو المبين في الجدول 5 أعلاه.

تنسيق الأنشطة في قطاع الخدمة في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# 29-	تلتزم حكومة النيجر بمواءمة تنفيذ الأنشطة في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية إلى أقصى حد ممكن، على أن يكون مفهوماً أن كلا الاتفاقين المتعددي السنوات سيحكمهما اتفاقان منفصلان بين البلد واللجنة التنفيذية. وأنشطة خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية التي يمكن تنفيذها بطريقة متكاملة مع خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وبالتالي تقليل النفقات والتكاليف اللوجستية إلى أدنى حد ، تشمل في جملة أمور شراء الأدوات ، وإدخال تدابير تنظيمية ، وتدريب واعتماد الفنيين في مجال تكييف الهواء، وتدريب موظفي الجمارك، وتعزيز المدارس الفنية وجمعيات التبريد، وتنفيذ استراتيجيات لاحتواء غازات التبريد، واعتماد معايير ومدونات لقواعد الممارسات بقصد تيسير الاعتماد المأمون للغازات التبريد القابلة للاشتعال و / أو السامة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة، وتنسيق المشروع. وتشمل الأنشطة التي ستنفذ بالتوازي التدريب وتوفير المعدات الأساسية وأدوات الخدمة للفنيين في قطاعي خدمة تكييف الهواء المتنقل وخدمة التبريد المنزلي الفرعيين.

# 30-	وستنفذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على أربع شرائح. ويرد في المرفق الأول بهذه الوثيقة الجدول الزمني للالتزامات بالخفص التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وبإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، والجدول الزمني لشرائح خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بينما يقدم المرفق الثاني استعراضاً عاماً مفصلا لأنشطة كل من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتكاليفها.

# تنفيذ الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية

# 31-	ستضطلع الحكومة، من خلال مبلغ  100,000دولار أمريكي الذي صدرت الموافقة المسبقة عليه في الاجتماع الحادي والتسعين، بتعزيز نظامها الخاص بمنح تراخيص المواد الهيدروفلوروكربونية وسجلات استيراد تلك المواد، وقد أطلقت ثلاث حملات توعية لإذكاء وعي أصحاب المصلحة الرئيسيين، بمن فيهم واضعو السياسات والمستخدمون النهائيون وورش الخدمة، بالقضايا والأنشطة المتعلقة بخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وترد تفاصيل الأنشطة المتبقية المتفق عليها في إطار الشريحة الأولى في الفقرة 38 أدناه، في الفرع المتعلق بتعليقات الأمانة.

تعليقات الأمانة وتوصيتها

التعليقات

# 32-	استعرضت الأمانة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر في ضوء سياسات الصندوق المتعدد الأطراف ومبادئه التوجيهية القائمة، بما في ذلك المقرران ٩١/٣٨ و٩٢/٣٧، والمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في البلد، و خطة أعمال الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025.

الأُطر المتعلقة بالسياسات والأطر التنظيمية والمؤسسية

نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية

# 33-	تماشيا مع المقرر ٨٧/٥٠ (ز)، أكدت حكومة النيجر أن البلد لديه نظام وطني مستقر وقابل للإنفاذ لمنح التراخيص والحصص من أجل رصد واردات/صادرات المواد الهيدروفلوروكربونية. وقد أنشئ نظام منح تراخيص المواد الهيدروفلوروكربونية والمخلوطات والمعدات التي تحتوي عليها في كانون الأول/ديسمبر 2020 من خلال المرسوم 0225 ، وأُنشئ نظام الحصص من خلال مرسوم مشترك بين الوزارات برقم 2021-161 في آذار/مارس 2021. وستبدأ الحكومة في إصدار حصص استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 بمستوى 450,935 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، بما يتفق مع التخفيضات المقترحة في إطار المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

التعديلات على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بصيغتها المقدمة إلى الاجتماع الحادي والتسعين

# 34-	تلاحظ الأمانة أن التعديلات التالية قد أدخلت على مقترح المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  للنيجر:

## أٌدرِجت أرقام استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية لعام 2022 وخط الأساس المقرر حديثاً للمواد الهيدروفلوروكربونية البالغ 358,222,1 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛

## ويقترح أن تبدأ التخفيضات السنوية في استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في عام 2024 وأن تستمر إلى حين تحقيق تخفيض بنسبة 35,2 في المائة بحلول عام 2029، وهو ما يقابل انخفاضا بنسبة 10 في المائة في متوسط استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد خلال سنوات خط الأساس؛

## تماشيا مع المقرر ٩٢/٣٧، عُدّل التمويل المطلوب للمرحلة الأولى من500,685 دولار أمريكي إلى000,432 دولار أمريكي، وعُدّلت الاستراتيجية المقترحة في الاجتماع الحادي والتسعين وفقاً لذلك. ويرد في الجدول 6 موجز للتعديلات التي أُدخِلت على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر.

الجدول 6 - تعديلات على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر

| العنصر | التكلفة المقترحة للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (بالدولار الأمريكي) |  | التعديلات التي أدخلت على الأنشطة المقترحة |
| --- | --- | --- | --- |
|  | الاجتماع الحادي والتسعون | الاجتماع الثالث والتسعون |  |
| خدمة التبريد المنزلي والتجاري | 000 213 | 000 145 | المساعدة التي ستقدم إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في مجال التبريد التجاري في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وقد تم استبدال العرض الإيضاحي للتكنولوجيا للمستخدمين النهائيين بأنشطة التوعية بالتكنولوجيا لأصحاب المصلحة في مجال التبريد. وُخفّضت الميزانية المخصصة للأنشطة الأخرى. |
| خدمة تكييف الهواء | 000 60 | 000 45 | سيُضطلع بإجراء تدريب للفنيين في إطار الأنشطة المستمرة لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وخفضت ميزانية المشروع الإيضاحي التكنولوجي. |
| خدمة تكييف الهواء المتنقل | 000 118 | 000 80 | خُفّضت الميزانية المخصصة لجميع الأنشطة. |
| إدارة غازات التبريد | 500 65 | 0 | سيُجرى تقييم لمركز استصلاح في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. حُذِفت الدراسات المتعلقة بإدارة غازات التبريد والأجهزة المنتهية الصلاحية. |
| الإطار التنظيمي | 000 168 | 000 120 | خُفّضت الميزانية المخصصة لجميع الأنشطة. |
| تنسيق المشروع | 000 61 | 000 42 | خُفّضت الميزانية المخصصة لجميع الأنشطة. |
| المجموع | 500 685 | 000 432 |  |

المسائل التقنية والمسائل المتصلة بالتكلفة

# 35-	فيما يتعلق بالتعديلات المبينة في الجدول 6، أوضحت اليونيدو أن المساعدة التقنية المقدمة إلى المؤسَّسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع التبريد التجاري التي حّذِفت من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية ستظل تقدم من خلال مركز الامتياز المنشأ في إطار المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، في حين أن مشروع التوعية بالتكنولوجيا المقترح في خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية سيكمل هذه المساعدة من خلال إذكاء الوعي في صفوف أصحاب المصلحة في قطاعي التبريد المنزلي والتجاري بشأن الفوائد الاقتصادية والبيئية لاعتماد بدائل ذات إمكانية منخفضة للاحترار العالمي وكفاءة عالية من حيث استخدام الطاقة. وسيشمل المشروع عقد حلقات عمل لمستوردي المعدات والمكونات وغازات التبريد لمناقشة الخطط الرامية إلى تقييد حصص استيراد غاز التبريد ر- 404 أ  وضرورة التخلص التدريجي من استخدامه في المنشآت الجديدة؛ وحلقات عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشأن البدائل المتاحة لغاز التبريد ر- 404 أ؛  وإجراء مشاورات مع الوزارات والجماعات الاقتصادية الإقليمية للتحضير لحظر ر- 404 أ في نهاية المطاف؛ ومواد للتوعية ذات الصلة سيجري إنتاجها ونشرها في دوائر أصحاب المصلحة.

# 36-	وفيما يتعلق بالمشروع الإيضاحي للتكنولوجيا في القطاع الفرعي لخدمة مكيفات الهواء، أوضحت اليونيدو أنها ستساعد اثنين من مستوردي المعدات الرئيسيين في البلد على إدماج التكنولوجيا القائمة على غاز التبريد ر- 290 (أي غاز التبريد والمعدات والمكونات) في قنوات الإمداد الخاصة بهما، وذلك بتيسير استيراد 200 وحدة تكييف هواء مجزَّأة (سبليت) صغيرة لأغراض العرض الإيضاحي ورصد الأداء، والترويج لهذه التكنولوجيا بين المستخدمين النهائيين. وسيتم تركيب ما مجموعه 40 وحدة بواسطة فنيين مدربين في المعاهد الفنية والمواقع المخصصة لأغراض التدريب ولرصد الأداء واستخدام الطاقة. وستوزَّع الوحدات المتبقية البالغ عددها 160 وحدة على المستوردين وتباع، مع تقديم كلتا الشركتين مبلغاً قدره 000,50 دولار أمريكي لكل منهما كتمويل مشترك. تماشيا مع المقرر ٩٢/٣٦، طُلب إلى اليونيدو أن تقدم، عند إنجاز هذا المشروع، تقريراً عن المكاسب المحققة من حيث التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وكفاءة استخدام الطاقة. ووفقاً لما اتُّفق عليه في الاجتماع الحادي والتسعين، لن تُطلب الأموال اللازمة لهذا النشاط إلا مع الشريحة الثانية، مما يتيح وقتاً إضافياً لزيادة توافر غاز التبريد ر-290 والمعدات والمكونات المتعلقة به في جميع أنحاء العالم.

# 37-	وفيما يتعلق بالقطاع الفرعي للتركيب والتجميع المحليين، أحاطت الأمانة علماً بالتقديرات الأولية التي أجرتها الحكومة واليونيدو، وكذلك باهتمامهما المعرب عنه بمواصلة جمع البيانات خلال المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية من أجل الحصول على فهم أفضل لهذا القطاع.

توزيع الشرائح وخطة العمل للشريحة الأولى

# 38-	أشارت الأمانة إلى أن المرحلة الأولى المنقحة من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بصيغتها المقدمة، لا تشمل سوى أنشطة محدودة (أي تدريب التقنيين) في قطاعي التبريد المنزلي والتجاري، في حين أن الأنشطة الهامة الأخرى، مثل توفير الأدوات للفنيين والتوعية بالتكنولوجيا للحد من استخدام غاز التبريد ر- 404 أ في قطاع التبريد التجاري، ليس من المقرر أن تبدأ إلا في إطار الشريحة الثانية،  أي في عام 2026. ولاحظت الأمانة واليونيدو أن هذين القطاعين يستهلكان أكبر قدر من المواد الهيدروفلوروكربونية، واتفقتا على نقل بعض تلك الأنشطة إلى الشريحة الأولى. ونتيجة لذلك، فقد اتُّفِق على أن يكون التمويل الموصى به للشريحة الأولى بمبلغ 000,150 دولار أمريكي، بما في ذلك 000,100 دولار أمريكي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الحادي والتسعين، لتغطية توفير الأدوات للفنيين، ودعم الجمعيات الصناعية، وبدء حلقات عمل للتوعية بالتكنولوجيا للمستخدمين النهائيين والمستوردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم في قطاع التبريد. وسيستمر تنفيذ شريحة التمويل الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية حتى كانون الأول/ديسمبر 2026. وتشمل الأنشطة المتبقية التي ستنفذ في إطار الشريحة الأولى المنقحة ما يلي:

## خدمة التبريد المنزلي والتجاري (اليونيدو، اليوتيب) (000,75 دولار أمريكي): توفير أربع مجموعات من الأدوات والمعدات للتدريب على التبريد وتنظيم حلقات عمل للتوعية بالتكنولوجيا تستهدف المستوردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستخدمين النهائيين (اليونيدو) (000,60 دولار أمريكي)؛ والتدريب على المعالجة المأمونة لغاز التبريد ر- 600 أ لعدد 60 من فنيي التبريد غير المدربين في إطار خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، ودعم جمعية الصناعة (اليوتيب) (000,15دولار أمريكي)؛

## خدمة أجهزة تكييف الهواء المتنقل (اليونيدو) (000,30 دولار أمريكي): وضع مدونة للممارسات الجيدة لقطاع تكييف الهواء المتنقل، بما في ذلك عنصر جنساني، وتوفير مجموعتين من الأدوات والمعدات لمعاهد التدريب من أجل تدريب الفنيين على أجهزة تكييف الهواء المتنقل؛

## الإطار التنظيمي وآليات الرقابة (اليونيدو واليونيب) (000, 35 دولار أمريكي): مواصلة تعزيز نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية وتنظيم حملات التوعية لتوعية أصحاب المصلحة الرئيسيين بالمسائل والأنشطة ذات الصلة بخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (اليونيدو) (000,15 دولار أمريكي)؛ وتعزيز منصة الجمارك الإلكترونية (تطبيق برامجيات) لتشمل الواردات من المواد الهيدروفلوروكربونية، ووضع منهج دراسي لموظفي الجمارك والإنفاذ وما يتصل بذلك من تدريب موظفي الجمارك، والرصد المستمر للأسواق، بما في ذلك إجراء دراسات استقصائية عن الاتجار غير المشروع والواردات من غازات التبريد (اليونيب) (000,20 دولار أمريكي)؛

## تنسيق المشاريع ورصدها (اليونيدو) (000 10 دولار أمريكي): الخبراء الاستشاريون الدوليون والوطنيون (000 3 دولار أمريكي)، والسفر (000 4 دولار أمريكي)، والاجتماعات التشاورية (000 2 دولار أمريكي)، ونفقات أخرى (000 1 دولار أمريكي).

# 39-	وبالإضافة إلى ذلك، وافقت اليونيدو على برمجة شرائح خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (التي اقتُرحت مبدئياً في عامي 2026 و2028) في نفس سنوات شرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (2025 و2027 و2030) لتخفيف العبء الإداري وعبء الإبلاغ على البلد والوكالتين المنفذتين واللجنة التنفيذية. ونتيجة لذلك، انخفض العدد الإجمالي لجميع الشرائح المقبلة من الاتفاقين المتعددي السنوات من خمس شرائح إلى ثلاث.

التأثير على المناخ

# 40-	تشير الأنشطة المقترحة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى الترويج للبدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وتدريب الفنيين على ممارسات الخدمة الجيدة، إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  سيقلل من انبعاثات المواد الهيدروفلوروكربونية في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى فوائد مناخية. ويشير حساب أُجري لأثر الأنشطة في خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على المناخ إلى أن النيجر ستحقق خفضاً سنوياً في الانبعاثات قدره 696,429 طناً من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من المواد الهيدروفلوروكربونية عندما يتحقق الهدف النهائي في المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، محسوباً على أنه الفرق بين خط أساس المواد الهيدروفلوروكربونية والهدف النهائي المحدد في المرحلة الأولى.

# استدامة التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وتقييم المخاطر

# 41-	ستستمر التزامات وأنشطة المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية بمرور الوقت مع تنفيذ نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية وتعزيزه، والرصد المستمر للأسواق، بما في ذلك إجراء الدراسات الاستقصائية، وتعزيز سجلات واردات المواد الهيدروفلوروكربونية بواسطة الجمارك وحفظ السجلات بواسطة الشركات، والرصد المستمر لجميع الأنشطة المنفَّذة.

# 42-	وكان من المخاطر المحتملة التي حددتها اليونيدو الوضع السياسي في البلد الذي يحتمل أن يحرم وحدة  الأوزون الوطنية من الحصول على موارد كافية وفي الوقت المناسب لتنفيذ خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. وللمساعدة على ضمان التمويل الكافي وفي الوقت المناسب وإمكانية الحصول على الموارد اللازمة، تقوم الوكالتان المنفذتان ولجنة الأوزون الوطنية ووحدة الأوزون الوطنية حالياً بتنسيق خريطة طريق للتنفيذ، مع قيام اليونيدو برصد الجدول الزمني لهذه العملية عن كثب. وأكدت اليونيدو أيضاً أنها تقيم اتصالات دائمة مع وحدة الأوزون الوطنية، التي لا تزال تعمل بكامل طاقتها وموظفيهاعلى الرغم من التغييرات التي طرأت مؤخراً على الحكومة. وتتلقى وحدة الأوزون الوطنية الدعم من وزارتها وقد استأنفت تنفيذ الأنشطة من قبيل الدورات التدريبية وأنشطة التوعية.

# 43-	وستجري معالجة خطر احتمال عدم مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من خلال أنشطة إذكاء الوعي المدرجة في المشروع. وسيتم التخفيف من خطر عدم الامتثال، وهو خطر منخفض، عن طريق فرض حصص للمواد الهيدروفلوروكربونية والاحتفاظ بقنوات اتصال مفتوحة مع المستوردين. وعلاوة على ذلك، أفادت اليونيدو بأن الحكومة ستجري تقييماً لما إذا كان تحديد حصص للثلاجات المنزلية المحتوية على المواد الهيدروفلوروكربونية سيسهم في الأخذ بتكنولوجيا غاز التبريد ر- 600 أ في البلد، وستنظر في تحديد حصص صفرية للواردات من الهيدروفلوروكربون - 23 لتجنب خطر إدخالها إلى البلد، حيث لا تُنتَج ولا تُستورد في الوقت الحاضر.

# 44-	وستخفف اليونيدو من خطر تعذر وصول البلد إلى التكنولوجيات التي يروَّج لها من خلال خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية من خلال تيسير التنسيق مع الموردين العالميين وإشراك المستوردين والموزعين في المشاريع الإيضاحية ومشاريع التوعية. وأخيراً، ستقوم الوكالتان المنفذتان بتيسير الحوار فيما بين وحدات الأوزون الوطنية للدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وإدراج الممثلين الوطنيين للهيئات الإقليمية في لجنة الأوزون الوطنية، وبذلك تخففان من خطر حدوث حالات التأخير في الأنشطة التي تتطلب تنسيقاً إقليمياً (مثل اللوائح الإقليمية).

# التمويل المشترك

# 45-	سيقدم مستوردا المعدات المشاركان في المشروع الإيضاحي للتكنولوجيا في قطاع تكييف الهواء تمويلاً مشتركاً بقيمة 000,50 دولار أمريكي لكل منهما. ومن المتوقع أن تواصل المؤسسات المحلية بعد إنجاز المشروع تمويلها الذاتي لإنشاء نظام  للاعتماد ونظام لمنح التراخيص للورش ولقيام كل من  الجمارك والمؤسسات بتعزيز حفظ السجلات .

# خطة أعمال الصندوق متعدد الأطراف للفترة 2023-2025

# 46-	تطلب اليونيدو واليونيب مبلغاً قدره 000,432 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر. ولم تُدرج في خطة الأعمال للفترة المعنية القيمة الإجمالية البالغة 265,303 دولاراً أمريكياً، بما في ذلك تكاليف دعم الوكالة، المطلوبة للفترة 2023-2025. والسبب في ذلك هو أن المرحلة الأولى المنقحة بصيغتها المقدمة لم تتضمن تمويلاً إضافياً للشريحة الأولى بل اقتصرت على برامج الشريحة الثانية فقط في عام 2026. والمبالغ المطلوبة للفترة 2023-2025 هي نتيجة لزيادة الشريحة الأولى من خلال إعطاء الأولوية للأنشطة في مجال التبريد المنزلي والتجاري ، وإحداث التزامن بين شرائح خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية وشرائح خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من أجل تقليل عبء الإبلاغ والعبء الإداري.

# مشروع الاتفاق

# 47-	لم يجرِ إعداد مشروع اتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية للمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية لأن نموذج الاتفاق لا يزال قيد نظر اللجنة التنفيذية. ونظراً لعدم وجود اتفاق، قدمت اليونيدو جدولاً يتضمن الالتزامات المقدَّرة بتخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية والشرائح التي سيجري طلبها خلال الفترة المشمولة بالمرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  على النحو المبين في المرفق الأول.

# التوصية

# 48-	قد ترغب اللجنة التنفيذية في النظر فيما يلي:

## أن توافق، من حيث المبدأ، على المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر للفترة 2023-2030 من أجل خفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية بنسبة 35,2 في المائة من خط الأساس للبلد في عام 2029 (أي 10 في المائة من متوسط استهلاكه من المواد الهيدروفلوروكربونية في سنوات خط الأساس)، وذلك بمبلغ قدره 140,469 دولاراً أمريكياً، يتألف من000,317 دولار أمريكي،  زائداً تكاليف دعم الوكالة البالغة 190,22 دولاراً أمريكياً، لليونيدو، و000,115 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 950,14 دولاراً أمريكياً، لليونيب، على النحو المبين في الجدول الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة؛

## أن تحيط علماً بأن اليونيدو، لدى الانتهاء من المشروع الإيضاحي للمستخدمين النهائيين الذي تتضمنه المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية، ستقدم تقريراً نهائياً عن تنفيذ هذا المشروع، بما يشمل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية والمكاسب المحققة في مجال كفاءة استخدام الطاقة، وفقاً للمقرر ٩٢/٣٦ (ز)؛

## أن توافق على الشريحة الأولى من المرحلة الأولى من خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية للنيجر، وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة، بمبلغ قدره 600,162دولار أمريكي، يتألف من 000 115دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة 050,8 دولاراً أمريكياً، لليونيدو و000 35 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة البالغة550,4 دولاراً أمريكياً،  لليونيب، مع ملاحظة أنه، تمشياً مع المقرر ٩١/٥٨(ب)، تم بالفعل تحويل الجزء التالي من الموافقة مقدماً إلى الوكالتين المنفذتين في الاجتماع الحادي والتسعين على النحو التالي: 000,80 دولار أمريكي بالإضافة إلى تكلفة دعم الوكالة البالغة 200,7 دولار أمريكي لليونيدو، و000,20 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكلفة دعم الوكالة البالغة 600,2 دولار أمريكي لليونيب؛

## (د)	أن تطلب إلى حكومة النيجر واليونيدو واليونيب والأمانة وضع مشروع الاتفاق بين حكومة النيجر واللجنة التنفيذية لخفض استهلاك المواد الهيدروفلوروكربونية في صيغته النهائية، شاملاً المعلومات الواردة في المرفق المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتقديمه إلى اجتماع مقبل حالما توافق اللجنة التنفيذية على نموذج اتفاق لخطط التنفيذ المتعلقة بتخفيض المواد الهيدروفلوروكربونية بموجب تعديل كيغالي.

المرفق الأول

الجدول الزمني للالتزامات بالتخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية وإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وشرائح التمويل في إطار خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية  وخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في النيجر

خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)

| الصف | التفاصيل | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | جدول تخفيض المواد المدرجة في المرفق واو في بروتوكول مونتريال (بأطنان مكافئ لثاني أكسيد الكربون) | غير متوافر | 358 222 1 | 358 222 1 | 358 222 1 | 358 222 1 | 358 222 1 | 122 100 1 | 122 100 1 | غير متوافر |
| 1-2 | الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي للمواد المدرجة في المرفق واو (بأطنان مكافئ ثاني أكسيد الكربون) | غير متوافر | 450 935 | 652 911 | 506 887 | 056 864 | 258 840 | 662 792 | 662 792 | غير متوافر |
| 2-1 | التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (بالدولار الأمريكي) | 000 115 | 0 | 500 94 | 0 | 500 69 | 0 | 0 | 000 38 | 000 317 |
| 2-2 | تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي) | 050 8 | 0 | 615 6 | 0 | 865 4 | 0 | 0 | 660 2 | 190 22 |
| 2-3 | التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (بالدولار الأمريكي) | 000 35 | 0 | 000 35 | 0 | 000 40 | 0 | 0 | 000 5 | 000 115 |
| 2-4 | تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي) | 550 4 | 0 | 550 4 | 0 | 200 5 | 0 | 0 | 650 | 950 14 |
| 3-1 | مجموع التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي) | *000 150 | 0 | 500 129 | 0 | 500 109 | 0 | 0 | 000 43 | 000 432 |
| 3-2 | مجموع تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي) | *600 12 | 0 | 165 11 | 0 | 065 10 | 0 | 0 | 310 3 | 140 37 |
| 3-3 | مجموع التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي) | *600 162 | 0 | 665 140 | 0 | 565 119 | 0 | 0 | 310 46 | 140 469 |

* بما في ذلك مبلغ 000 100 دولار سبق تقديمه في الاجتماع الحادي والتسعين

خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية)

| الصف | التفاصيل | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | المجموع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | جدول تخفيض مواد المجموعة الأولى من المرفق جيم في بروتوكول مونتريال (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون) | 10,38 | 10,38 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 0 | غير متوافر |
| 1-2 | الحد الأقصى المسموح به للاستهلاك الإجمالي لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم (بأطنان قدرات استنفاد الأوزون) | 10,38 | 10,38 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 0 | غير متوافر |
| 2-1 | التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 000 166 | 0 | 500 167 | 0 | 0 | 100 118 | 000 695 |
| 2-2 | تكاليف الدعم للوكالة المنفذة الرئيسية (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 620 11 | 0 | 718 11 | 0 | 0 | 267 8 | 650 48 |
| 2-3 | التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة المتعاونة (اليونيب) (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 500 84 | 0 | 000 90 | 0 | 0 | 500 62 | 000 345 |
| 2-4 | تكاليف الدعم للوكالة المنفذة المتعاونة (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 985 10 | 0 | 700 11 | 0 | 0 | 125 8 | 850 44 |
| 3-1 | مجموع التمويل المتفق عليه (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 500 250 | 0 | 400 257 | 0 | 0 | 600 180 | 000 040 1 |
| 3-2 | مجموع تكاليف الدعم (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 605 22 | 0 | 418 23 | 0 | 0 | 392 16 | 500 93 |
| 3-3 | مجموع التكاليف المتفق عليها (بالدولار الأمريكي) | 0 | 0 | 105 273 | 0 | 818 280 | 0 | 0 | 992 196 | 500 133 1 |

المرفق الثاني

التنفيذ المتزامن لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

وخطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية في النيجر

| مجال العمل | خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية |  | خطة تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية |  | التكلفة المجمعة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | النشاط | التكلفة | النشاط | التكلفة |  |
| تحديثات الإطار التنظيمي | تحديث الإطار التنظيمي الوطني ونظام الحصص؛ دراسة بشأن معايير السلامة لغازات التبريد القابلة للاشتعال ؛ منح تراخيص استيراد المعدات القائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 وحظر استيرادها في نهاية المطاف | 000 55 | تعزيز نظام منح تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية، ووضع المعايير وتنقيحها واعتمادها، ووسم غازات التبريد، ومنح التراخيص لورش الخدمة | 000 30 | 000 83 |
| تدريب موظفي الجمارك | تدريب 640 من موظفي الجمارك والإنفاذ | 000 100 | تدريب 60 من موظفي الجمارك والإنفاذ | 000 15 | 000 115 |
| توفير الأدوات للجمارك | توفير 10 أجهزة للتعرُّف على غازات التبريد | 300 43 | توفير سبعة (7) أجهزة للتعرف على غازات التبريد للجمارك | 000 35 | 300 78 |
| تدريب الفنيين في مجال التبريد وتكييف الهواء | تدريب 800 من الفنيين | 000 190 |  |  | 000 190 |
| تدريب فنيي التبريد |  |  | تدريب 180 فني خدمة في مجال التبريد المنزلي والتجاري والصناعي | 000 45 | 000 45 |
| تدريب الفنيين في مجال تكييف الهواء المتنقل |  |  | تدريب 80 من فنيي تكييف الهواء المتنقل | 000 20 | 000 20 |
| توفير أدوات للتدريب في مجال تكييف الهواء | توفير الأدوات لأربع (4) مدارس مهنية وسبعة (7) فروع لجمعية الصناعة | 100 118 |  |  | 100 118 |
| توفير أدوات للتدريب في مجال التبريد |  |  | توفير الأدوات والمعدات اللازمة لتدريب فنيي تكييف التبريد | 000 50 | 000 50 |
| توفير أدوات للتدريب في مجال تكييف الهواء المتنقل |  |  | توفير الأدوات والمعدات اللازمة لتدريب فنيي تكييف الهواء المتنقل | 000 40 | 000 40 |
| اعتماد الفنيين | إنشاء نظام للاعتماد | 000 40 | توسيع نظام الاعتماد ليشمل تكييف الهواء المتنقل | 000 10 | 000 50 |
| وضع المدونات والمعايير | وضع مدونة لقواعد الممارسة في مجال التبريد وتكييف الهواء | 500 23 | وضع مدونة لقواعد الممارسة في مجال تكييف الهواء المتنقل | 000 10 | 500 33 |
| تطوير المناهج وتحديثها | تحديث مناهج المدارس المهنية | 000 15 | وضع منهج دراسي لموظفي الجمارك | 000 5 | 000 15 |
| مراكز الامتياز | إنشاء مركز للامتياز وشراء 70 وحدة لاسترداد غازات التبريد وإعادة تدويرها | 100 290 |  |  | 100 290 |
| التوعية | إذكاء الوعي في صفوف المستخدمين النهائيين والمؤسسات الحكومية | 000 80 | إذكاء الوعي لدى المستخدمين النهائيين في القطاعات ذات الأولوية | 000 20 | 000 140 |
|  |  |  | مشاريع التوعية بالتكنولوجيا في قطاع التبريد | 000 40 |  |
| رصد الاستهلاك |  |  | تعزيز الجمارك لسجلات استيراد المواد الهيدروفلوروكربونية وتعزيز الشركات لحفظ السجلات ، وتحسين رصد الأسواق | 000 15 | 000 15 |
| دعم جمعيات الصناعة |  |  | دعم جمعيات الصناعة في جميع القطاعات | 000 10 | 000 10 |
| العروض الإيضاحية للتكنولوجيا |  |  | مشروع إيضاحي لتكنولوجيا تكييف هواء المساكن | 000 45 | 000 45 |
| التنسيق والإدارة |  | 000 85 | التنسيق والإدارة | 000 42 | 000 127 |
|  | المجموع لخطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية | 000 040 1 | المجموع لخطة تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية | 000 432 | 000 472 1 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/93/1

UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48

على النحو المبين في الفقرة 60 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/48

المقرر ٩١/٥٨

وفقاً للرسالة المؤرخة 29 أيلول/سبتمبر 2023 الموجهة من وزارة المياه والصرف الصحي والبيئة في النيجر إلى اليونيدو.

باستثناء المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المسموح بها لخدمة المتبقي بين عامي 2030 و2040، عند الاقتضاء، بما يتسق مع أحكام بروتوكول مونتريال.

المقرر ٦٦/٤٠ والوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/66/44.

المرفق السادس عشر بالوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/75.

المقرر ٩٠/٤٢ والوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/90/34.

المقرر ٩١/٥٨(ب)

أن تقوم، في غياب المبادئ التوجيهية لتكاليف التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية، بالنظر في المشروعات الاستثمارية الفردية للمواد الهيدروفلوروكربونية والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية على أساس كل حالة على حدة، ودون وضع سابقة للمبادئ التوجيهية للتكلفة أو أي مشروعات استثمارية فردية للمواد الهيدروفلوروكربونية  في المستقبل والمرحلة الأولى من خطط تنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية.

مقرر بشأن مستوى وطرائق تمويل التخفيض التدريجي للمواد الهيدروفلوروكربونية في قطاع خدمة التبريد.

ومنها ، تماشياً مع تقرير تقييم لجنة الخيارات الفنية للتبريد لعام 2022 ،غازا التبريد ر- 290 و ر-744 باعتبارهما منخفضين في إمكانية الاحترار العالمي، وغازات التبريد ر- 454 أ و ر- 448 أ و ر-  449 أ باعتبارها ذات إمكانية متوسطة للاحترار العالمي.