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执行蒙特利尔议定书
  多边基金执行委员会	
第九十二次会议
2023年5月29日至6月2日，蒙特利尔
临时议程第9（c）项[footnoteRef:1]  [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/92/1] 





2023年世界银行工作方案





基金秘书处的评论和建议
1. 世界银行向执行委员会提出申请，请求为表1 所列2023年工作方案批准390,000 美元，以及机构支助费用27,300 美元。申请材料见本文件附件。

表 1: 2023年世界银行工作方案
	国家
	活动/项目
	申请的款项（美元）
	建议的款项（美元）

	A 节: 建议供一揽子核准的活动

	A1：基加利氢氟烃执行计划 (KIP) 项目编制

	印度尼西亚
	编制KIP（第一阶段）
	220,000
	220,000

	越南
	为Aqua Electrical Appliances公司、Darling Electronics公司和Hoa Phat Refrigeration Engineering公司编制家用制冷行业的KIP投资项目
	80,000
	80,000

	
	为Sanaky公司编制商用制冷行业的KIP投资项目
	30,000
	30,000

	
	为Quang Thang Refrigeration公司编制工业制冷行业的KIP投资项目
	30,000
	30,000

	
	为Thaco Auto公司编制移动空调行业的KIP投资项目
	30,000
	30,000

	小计 
	390,000
	390,000

	  机构支助费用
	27,300
	27,300

	 总计 
	417,300
	417,300



A 节：建议一揽子核准的活动

A1: 基加利氢氟烃执行计划 (KIP) 项目编制

项目说明
1. 作为指定的执行机构，世界银行已为印度尼西亚提交一份编制KIP第一阶段的申请，并已为越南的家用制冷行业、商用制冷行业、工业制冷行业和移动空调（MAC）行业提交四份编制KIP第一阶段投资项目的申请，如表1的A1节所示。越南已在第八十八次会议上收到用于编制总体KIP第一阶段的资金.[footnoteRef:2] [2:  第88/40号决定  UNEP/OzL.Pro/ExCom/88/79文件附录十四] 


秘书处的评论

1. 秘书处在审查这些申请时，已考虑到第87/50号决定中的KIP编制指导原则、为项目编制建议的活动及其与该国获授权的活动和其他氢氟烃相关项目的联系。
1. 秘书处注意到，为编制KIP第一阶段，世界银行已为印度尼西亚提供编制KIP第一阶段总体战略所需活动的说明。提交的资料包括2019至2021年氢氟烃和氢氟烃混合物的消费数据。项目编制活动包括审查控制和监测氢氟烃的许可证和配额制度；海关官员和进口商的能力建设；国家层面的氢氟烃消费调查和数据收集；分析氢氟烃和替代品的使用情况；与氢氟烃淘汰有关的政策和立法审查；审查国家层面管理和处置消耗臭氧层物质和氢氟烃的方法；制定氢氟烃淘汰的总体战略；并与利益相关方协商和验证；以及制定宣传和外展计划。
1. 秘书处注意到，KIP第一阶段的编制工作将涵盖制造业和服务业。秘书处还询问提交投资项目的预计日期，明确项目编制的期限，并注意到在制定总体战略时纳入了性别平等考量。世界银行确认，投资项目编制申请将在初步数据收集和确定优先行业后进行准备，并预计将在2023年的第二次会议上提交以上请求；KIP第一阶段项目编制的完成预计需要12至18个月。
1. 对于编制 KIP 投资项目的四项申请，秘书处注意到，世界银行提供了活动说明。在各个行业，这些活动主要是制定生产设施、设备和生产线的替换计划，包括安全处理易燃和/或有毒材料的环境管理计划； 收集辅助材料以确认企业的氢氟烃消费量；与相关政府机构就易燃和/或有毒制冷剂的使用和产品标准进行磋商；以及根据多边基金的性别主流化政策，对每家企业的员工雇用政策进行性别平等方面的分析。
1. 秘书处注意到：
家用制冷行业KIP投资项目的项目编制将针对三家制造独立家用制冷设备的企业（Aqua Electrical Appliances、Darling Electronics和Hoa Phat Refrigeration Engineering），并已为每家企业提供2019至2021年的氢氟烃消费数据。该投资项目将涉及从氢氟烃HFC-134a制冷剂到碳氢化合物的转换。
6. 对于商用制冷制造行业，KIP投资项目的项目编制将针对一家制造独立商用制冷设备的企业（Sanaky），并已为该企业提供2019至2021年的氢氟烃消费数据。该投资项目将涉及从氢氟烃HFC-134a到碳氢化合物的转换。
6. 工业制冷方面的项目将针对一家企业（Quang Thang Refrigeration），该企业属于本地安装和装配的子行业，制造工业制冷部件（如蒸发器和冷凝器）并安装工业制冷系统。该投资项目旨在向该企业提供技术支持，以制造替代氢氟烃的氨基热交换器，并将包括一个提高终端用户认识的部分，以鼓励终端用户选择氨基工业制冷系统。
6. 移动空调行业的KIP投资项目的项目编制将针对一家汽车制造企业（Thaco Auto），并已为该企业提供2019至2021年的消费数据。项目编制活动包括技术支持以及研究与开发，以便与该企业的供应商和合作伙伴合作，开发基于替代性制冷剂的高效移动空调。这一投资项目将体现为一个示范项目，旨在赋予这一企业的其中一家工厂制造一款配备有R-1234yf移动空调系统的汽车的能力。 
1. 经过此次审查，秘书处注意到，两国都已批准《基加利修正案》；两国已提供一份认可函，表明采取行动淘汰氢氟烃的意愿；且所申请的资金符合关于编制KIP的投资项目/行业计划的第87/50(f)(v)号决定。秘书处还注意到，越南尚未提交其2022年国家方案执行报告。世界银行表示，投资项目将作为整个KIP的一部分提交，而不是在此之前提交；在获得执行委员会同意的情况下，这些企业减少的所有消费将从起点中扣除；越南将在2023年5月1日的最后期限前提交其国家方案执行报告。





秘书处的建议

1. 秘书处建议一揽子核准印度尼西亚的基加利氢氟烃执行计划的项目编制，以及越南的家用制冷行业、商用制冷行业、工业制冷行业和移动空调行业的基加利氢氟烃执行计划投资项目的编制，供资水平见表1的A1节。



执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。
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