| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/17 13 de mayo de 2024 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima cuarta reunión

Montreal, 27 – 31 de mayo de 2024

Cuestión 9 d) del orden del día provisional

Proyectos recomendados para consideración individual

# El presente documento resume las actividades y proyectos presentados que se recomiendan a la 94ª reunión para consideración individual. El Cuadro 1 presenta la nómina de estas solicitudes.

# Cuadro 1: Solicitudes recomendadas para consideración individual

| Proyectos y actividades | Países | Solicitudes de financiación | Montos recomendados ($EUA) | Montos en principio ($EUA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Etapas II/III de los PGEH | 6 | 16 | 26.321.191 | 80.239.879 |
| Tramos de PGEH aprobados | 5 | 9 | 12.547.867 |  |
| Verificación del cumplimiento de determinados países del Artículo 5 con sus Acuerdos de PGEH | 17 | 17 | 571.500 |  |
| Etapa I de KIP | 16 | 28 | 4.048.039 | 6.936.031 |
| Preparación de KIP y/o actividades relacionadas con la inversión | 2 | 2 | 414.400 |  |
| Nuevos proyectos de fortalecimiento institucional | 1 | 1 | 500.000 |  |
| Preparación de proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) | 1 y uno global | 2 | 112.350 |  |
| Proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) | 4 | 4 | 720.163 |  |
| Total |  | 79 | 45.235.510 |  |

Nota: Las cantidades de financiación incluyen gastos de apoyo al organismo.

# En los cuadros 2 a 5 se proporciona más información sobre los proyectos y actividades recomendados para consideración individual, como se indica a continuación: en el cuadro 2 se enumeran las actividades sin inversión incluidas en los programas de trabajo de los organismos de ejecución y en el documento de cooperación bilateral; en el cuadro 3 se enumeran las solicitudes para nuevas etapas de planes de gestión de eliminación de los HCFC (PGEH) y solicitudes de tramos realizadas en el marco de las etapas aprobadas de los PGEH; el cuadro 4 presenta solicitudes para la etapa I de los planes de ejecución relativos a los HFC conforme a la Enmienda de Kigali (incluyendo proyectos de inversión de HFC presentados como parte de los KIP), y el cuadro 5 enumera las solicitudes de proyectos piloto relativos a eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento presentadas en línea con la decisión 91/65, como se presentó en las respectivas propuestas de proyecto de país.

Cuadro 2: Actividades sin inversión

| País/Región | Título del proyecto | Organismo de ejecución | Doc. Núm. | Cuestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificación del cumplimiento de determinados países del Artículo 5 con sus Acuerdos de PGEH |  |  |  |  |
| Angola | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUD | 94/18 | Depende de la consideración de la lista de países seleccionados para la verificación del cumplimiento que figura en el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/14 |
| Bahamas | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Barbados | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Burkina Faso | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Camboya | Informe de verificación para la etapa I del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Chad | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Gabón* | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Granada | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Guyana | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Madagascar | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Montenegro | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | ONUDI | 94/20 |  |
| Mozambique | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Nicaragua | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Macedonia del Norte | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | ONUDI | 94/20 |  |
| Sierra Leona | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Sri Lanka | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUD | 94/18 |  |
| Timor-Leste | Informe de verificación para la etapa II del PGEH | PNUMA | 94/19 |  |
| Proyectos de fortalecimiento institucional |  |  |  |  |
| Sudáfrica | Solicitud para un proyecto de fortalecimiento institucional (fase I) | PNUMA | 94/19 | Nueva solicitud de fortalecimiento institucional |
| Preparación de KIP y proyectos piloto de eficiencia energética (decisión 91/65) |  |  |  |  |
| China | Preparación de un KIP (etapa I) | PNUD | 94/18 | El nivel básico de HCFC es de más de 2.000 toneladas PAO, por lo que el nivel de financiación se determinará caso por caso (decisión 87/50 c)) |
| Papua Nueva Guinea | Preparación de un KIP (etapa I) | Alemania | 94/15 | Liberación de la financiación aprobada condicionada a la ratificación de la Enmienda de Kigali |
| China | Preparación de un proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética en aire acondicionado para centros de datos | PNUD | 94/18 | Nuevas aplicaciones sectoriales y no en especie |
| Mundial | Preparación de un proyecto piloto para demostrar el uso de herramientas digitales de supervisión y gestión para mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores de refrigeración de espacios y cadena de frío en Colombia, Líbano, Panamá, Sri Lanka y Trinidad y Tabago | PNUD | 94/18 | Todas las cuestiones técnicas resueltas |

* Sujeto a la aprobación de la etapa II del PGEH que se presente en la reunión en curso

Cuadro 3: Solicitudes de etapas y tramos del PGEH

| País | Etapa o tramo | Organismos de ejecución | Doc. Núm. | Párr. Núm. | Cuestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitudes para la etapa II o III de los PGEH que no requieran presentación por parte de la Secretaría |  |  |  |  |  |
| Comoras | Etapa II | PNUMA | 94/30 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Côte d'Ivoire | Etapa II | PNUMA/ONUDI | 94/31 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Gabón | Etapa II | PNUMA/ONUDI | 94/36 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Malasia | Etapa III | PNUD | 94/43 | 21-57 | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Solicitudes para la etapa II o III de los PGEH que requieren presentación por parte de la Secretaría |  |  |  |  |  |
| Brasil | Etapa III | PNUD/ONUDI/Alemania | 94/25 | 39-98 | Todas las cuestiones técnicas y de costos resueltas; examen junto con el 6º tramo de la etapa II |
| Arabia Saudita | Etapa II | ONUDI/PNUMA | 94/51 | - | Pendiente del objetivo acordado de un número mínimo de técnicos capacitados y certificados, y acuerdo sobre ciertos hitos |
| Solicitudes de tramos de la etapa II de los PGEH que deben ser presentadas por la Secretaría |  |  |  |  |  |
| Bangladesh | Etapa II, 3º tramo | PNUD/PNUMA | 94/22 | - | Liberación del tercer tramo (PNUD y PNUMA) y del cuarto tramo (PNUMA) antes de la fecha prevista |
| Brasil | Etapa II, 6º tramo | PNUD/ONUDI/Alemania/Italia | 94/25 | 1-38 | Costos de supervisión de proyectos revisados para la ONUDI |
| Aire acondicionado de habitación en China | Etapa II, 4º tramo | ONUDI/Austria/Italia | 94/29 | - | Transferencia de fondos al país a la espera de más información que se presentará a la 95ª reunión |
| Egipto | Etapa II, 4º tramo | ONUDI/PNUD/ PNUMA/Alemania | 94/33 | - | Presentación de la parte restante del tramo a una reunión futura |
| Irán (República Islámica del) | Etapa II, 5º tramo | PNUD/PNUMA/ONUDI/Italia | 94/39 | - | Acuerdo revisado para la etapa II del PGEH |

Cuadro 4: Solicitudes de la etapa I de KIP

| País | Organismos de ejecución | Doc. Núm. | Párr. Núm. | Cuestión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Solicitudes de KIP que podrían no necesitar una presentación de la Secretaría |  |  |  |  |
| El Salvador | PNUD | 94/34 | 1-49 | Todas las cuestiones técnicas y de costos resueltas; examen junto con el proyecto piloto de eficiencia energética |
| Eswatini | PNUMA/PNUD | 94/35 | 26-66 | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Gambia | PNUMA/ONUDI | 94/37 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Honduras | ONUDI/PNUMA | 94/38 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| República Democrática Popular Lao | PNUMA/PNUD | 94/40 | 31-82 | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Montenegro | ONUDI | 94/45 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Mozambique | PNUMA/PNUD | 94/46 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Paraguay | PNUD | 94/48 | 29-79 | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Santa Lucía | PNUMA/ONUDI | 94/50 | 31-79 | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Seychelles | PNUMA/Alemania | 94/52 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Sierra Leona | PNUMA/ONUDI | 94/53 | - | Todas la cuestiones técnicas y de costos resueltas |
| Solicitudes de KIP que requieren presentación por parte de la Secretaría |  |  |  |  |
| Armenia | ONUDI/PNUMA | 94/21 | - | Financiación superior a la recomendada para países de bajo consumo según la decisión 92/37 b) ii) |
| Burkina Faso | Alemania | 94/26 | - | Solicitud para presentar un proyecto en el sector de refrigeración comercial en una reunión futura |
| Liberia | Alemania | 94/42 | - | Reducción acelerada y asistencia técnica para el sector de extinción de incendios |
| Sri Lanka | PNUD/PNUMA | 94/54 | 39-116 | Vínculos entre el KIP y el proyecto piloto de eficiencia energética; examen junto con el proyecto piloto de eficiencia energética |
| Túnez | ONUDI/PNUMA | 94/56 | 1-73 | Inclusión de proyectos de inversión en ausencia de parámetros de costos; examen junto con el proyecto piloto de eficiencia energética |

Cuadro 5: Actividades sin inversión relacionadas con la eficiencia energética en el sector de servicio y mantenimiento de equipos de refrigeración

| País | Título del proyecto | Organismos de ejecución | Doc. Núm. | Párr. Núm. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proyectos piloto (decisión 91/65) |  |  |  |  |
| Camerún | Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades sin inversión) | ONUDI | 94/28 | - |
| El Salvador | Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades sin inversión) | PNUD | 94/34 | 50-64 |
| Sri Lanka | Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades sin inversión) | PNUD | 94/54 | 117-136 |
| Túnez | Proyecto piloto para mantener y/o mejorar la eficiencia energética de las tecnologías y equipos de sustitución en el contexto de la reducción de los HFC (actividades sin inversión) | ONUDI | 94/56 | 74-95 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/94/1