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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الرابع والثمانون
مونتريال،  من 16 إلى 20  ديسمبر/ كانون الأول 2019


مقترح مشروع: تركيا


	تتألف ھذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:

الإزالة

· خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية		منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
 (المرحلة الأولى، الشريحة الثالثة) 				وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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ورقة تقييم المشروع – مشاريع متعددة السنوات
تركيا

	(أولا) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي أقرّ المشروع
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الأولى)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
 منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (رئيسية)
	الثامن والستون
	86,4% بحلول عام 2017



	(ثانيا) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم، المجموعة 1)
	السنة: 2018
	10.57 (طن من قدرات استنفاد الأوزون)



	(ثالث) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2018 

	كيميائي
	الأيروصولات
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد
	المذيبات
	عامل تصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي 
الاستهلاك القطاعي

	 
	التصنيع
	الخدمة
	

	الهيدروكلوروفلوروكربون 22
	
	
	
	
	10.57
	
	
	
	10.57



	(رابعا) بيانات الاستهلاك (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس لفترة 2009-2010:
	551.47
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	641.33

	الاستهلاك المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)

	موافق عليه بالفعل:
	504.27
	المتبقي:
	135.20



	(خامسا) خطة الأعمال
	2019
	2020
	المجموع

	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	52.60
	49.35
	101.95

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	1,710,770
	1,605,000
	3,315,770
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	(6) بيانات المشروع
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	حدود الاستهلاك بموجب بروتوكول مونتريال
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	551.4
	551.4
	496.3
	496.3
	496.3
	496.3
	496.3
	358.50
	358.50
	358,50
	358.50
	358.50
	179.20
	لا ينطبق

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	456,1
	360.8
	265.5
	170.2
	75.0
	75.0
	75.0
	50.00
	40.00
	30.00
	20.00
	10.00
	0.00
	لا ينطبق

	التمويل المتفق عليه (دولار أمريكي)
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية
	7,713,490
	0
	807,750
	0
	0
	2,500,000
	0
	0
	0
	1,598,850
	0
	0
	859,400
	0
	0
	640,600
	14,120,090

	
	
	578,512
	0
	56,453
	0
	0
	175,000
	0
	0
	0
	111,920
	0
	0
	60,158
	0
	0
	44,482
	1,026,975

	
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	0
	0
	103,450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103,450

	
	
	0
	0
	13,449
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,449

	التمويل الذي أقرته اللجنة التنفيذية 
(دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	7,713,490
	0
	911,200
	0
	0
	2,500,000
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	11,124,690

	
	تكاليف الدعم
	578,512
	0
	69,992
	0
	0
	175,000
	0
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	823,504

	إجمالي التمويل المطلوب إقراره في هذا الاجتماع (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1,598,850
	
	
	
	
	
	
	1,598,850

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	111,920
	
	
	
	
	
	
	111,920



ملاحظة: الاتفاق المعدل الذي سيستعرض في الاجتماع الرابع والثمانين.

	توصيات الأمانة:
	الموافقة الفردية
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وصف المشروع

1.	بالنيابة عن تركيا، تقدم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بوصفها الوكالة المنفذة الرئيسية، طلبا لتمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بقيمة إجمالية قدرها 1,598,850 دولارا أمريكيا، زائد 111,920 دولارا أمريكيا لتكاليف الدعم لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية دون سواها[footnoteRef:1]. ويشتمل الطلب على تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من 2015 إلى 2018 وخطة تنفيذ الشريحة في خلال عامي 2019 و2020 وطلب تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغاية ديسمبر/كانون الأول 2025. [1:  وفقا لما جاء في خطاب وجهته وزارة البيئة والحضرنة التركية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2019.] 


المقدمة

كان من المفترض رفع طلب تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا في عام 2016. وقد تأخر الأمر أصلا بسبب المشاكل الأمنية وتغير الحكومة وفي ما بعد بسبب تباطؤ صرف الأموال في قطاع خدمة التبريد نظرا للمصاعب التي واجهت تنفيذ الخطة الوطنية لتأهيل التقنيين والعدد الوافر من أصحاب المصلحة الذين تطالهم الخطة. ومع أنّه تمّ تعيين وحدة أوزون وطنية جديدة، إلاّ أنّ الأنشطة في قطاع خدمة التبريد لم تبلغ مرحلة مرضية.
وعليه، قدّمت تركيا، فضلا عن طلب تمويل الشريحة، طلبا لتمديد المرحلة الأولى إلى عام 2020 لأن تنفيذ الأنشطة المخطط لها في قطاع خدمة التبريد في تلك المرحلة، ولا سيما تعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، يستدعي مزيدا من الوقت.
حيث أنّه أنجزت كل الأنشطة الاستثمارية الملحوظة في المرحلة الأولى، وحيث أنّه سبق لتركيا واعتمدت مجموعة شاملة من الأنظمة وخفّضت استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 98 في المائة من خط الأساس، وحيث أنّه من المتوقع أن تتمّ الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول عام 2025، وحيث أنّه لم يتمّ تنفيذ برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح وأن ابتياع المعدات وتوزيعها وتفعيل البرنامج قد يستغرق أكثر من عامين، وافقت تركيا على اقتراح الأمانة بتمديد المرحلة الأولى من خطة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغاية عام 2025 من أجل تحقيق الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ونظرا لكثرة الأنشطة المتبقية والعدد الوافر من أصحاب المصلحة الذين تطالهم الخطة، فإن التمديد لعام إضافي واحد لن يكون كافيا.
لهذه الأسباب ترفع الأمانة إلى اللجنة التنفيذية طلب تمويل الشريحة الثالثة مصحوبا بطلب لتمديد المرحلة الأولى لعام 2025 من أجل إنجاز الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
الإفادة عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
6.	أفادت تركيا عن استهلاك 10.57 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في عام 2018 أي بنسبة 98.1 في المائة دون خطّ أساس استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد للامتثال. ويرد استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة بين عامي 2014 و2018 في الجدول 1. 
الجدول 1. استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا (بيانات الفترة 2014 – 2018 المقدّمة عملا بالمادة 7)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	خط الأساس*

	بالأطنان المترية
	2,251.27
	326.36
	490.00
	333.24
	192.09
	8,007.00

	بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون
	123.82
	17.95
	26.95
	18.33
	10.57
	551.48


* بيانات خط الأساس لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية تشمل كل من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 والهيدروكلوروفلوروكربون-141ب والهيدروكلوروفلوروكربون-142ب والهيدروكلوروفلوروكربون-123 والهيدروكلوروفلوروكربون-124، مع العلم أنّ تركيا لم تستهلك إلا الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بين عامي 2014 و2018.

1. تراجع استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا بشكل ملموس بفضل تنفيذ أنشطة المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية والتي اشتملت على الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تصنيع رغاوي البولي وريثان (219.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون) ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط (194.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون) والإزالة التدريجية للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء من دون أي مساعدة من الصندوق المتعدد الأطراف، وحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب أو في البوليولات سابقة الخلط بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2013، وحظر الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء التي تباع في الأسواق المحلية بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2015، فضلا عن التنفيذ الفعال لنظام الترخيص والحصص في عمليات الاستيراد والتصدير والحصص وغيرها من أنشطة في قطاع خدمة التبريد. 
التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
1. بلّغت تركيا بيانات عن استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في التقرير عن تنفيذ البرنامج القطري في عام 2018 وهي متماشية مع البيانات المبلغ عنها عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال. 
تقارير التحقق
1. أكّدت تقارير التحقق أن تركيا تواصل تنفيذ نظام فعال للترخيص والحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها وأنّ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة بين عامي 2015[footnoteRef:2] و2018 هو على النحو المبلغ عنه عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال وأنّه دون الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به الوارد في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.  [2:   بيّنت عملية التحقق أن الاستهلاك المبلغ عنه في عام 2015، عملا بالمادة 7 من بروتوكول مونتريال، هو 32.53 طن من قدرات استنفاد الأوزون وليس 17.95 طن كما ورد في التقرير. وقد وضحت وحدة الأوزون الوطنية أن السبب في اختلاف الأرقام سببه سوء قيد كميات مصدّرة بالطن المتري عوضا عن قيدها بالكيلوغرام وأن أمانة الأوزون هي حاليا في صدد تصحيح القيد.] 

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني

1. وضعت تركيا مجموعة من الأنظمة دعما للإزالة التدريجية للمواد المستنفدة للأوزون بما في ذلك توحيد الرموز الجمركية للمواد المستنفدة للأوزون والخلائط التي تحتوي عليها مع تلك المعتمدة في الاتحاد الأوروبي وحصر استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية على الاستخدامات في أغراض الخدمة والتصنيع المحلي لأجهزة تكييف الهواء التي تصدّر إلى البلدان المشمولة في المادة 5. في يناير/كانون الثاني 2018، أصدرت تركيا لائحة لتنظيم الغازات المفلورة[footnoteRef:3]. أمّا خطة تأهيل التقنيين السارية منذ عام 2017 فهي الأخرى متماشية مع مقتضيات السوق الأوروبية. [3:   بالاستناد إلى اللائحة التنظيمية الأوروبية 842/2006. وتتمّ حاليا صياغة أنظمة شاملة لإدارة الغازات المفلورة تشتمل على أحكام تراعي مضمون تعديل كيغالي.] 

1. ويجري العمل على وضع تدابير تنظيمية أخرى في قطاع خدمة التبريد وتشمل اعتماد الشركات وتأهيل الأشخاص الذين يتناولون المنتجات أو المعدات التي تحتوي على الغازات المفلورة فضلا عن تدابير أخرى خاصة باسترداد المواد المستنفد للأوزون والغازات المفلورة وإعادة تدويرها واستصلاحها والتخلص منها. ويدرس موضوع إصدار نظام ترخيص وحصص للمواد الهيدروفلوروكربونية في إطار الأنشطة التمكينية.
قطاع التصنيع

1.   أكملت الشركات التسع المشمولة بمشروع جامع لرغاوي البولي وريثان ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط والمعتمد في المرحلة الأولى عملية التحول إلى المواد البديلة. كما أنجز المشروع الرامي إلى تحويل مصانع توليف المواد الأولية وتوفير المساعدة الفنية لتوريد خلائط البوليولات المناسبة غير القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في مجموعة من التطبيقات التي يستعملها المستعملون اللاحقون (أي الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم). في الجدول 2، لمحة عن المشاريع المنجزة في قطاع التصنيع.
الجدول 2-لمحة عن تحول شركات تصنيع رغاوي البولي وريثان ورغاوي البوليسترين المسحوبة بالضغط
	الشركات
	التمويل (دولار أمريكي)
	الإزالة التدريجية ( طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	البدائل المعتمدة

	
	المعتمد
	المصروف
	الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب
	الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب/22*
	

	رغاوي البولي وريثان (4)
	7,713,490
	7,419,768
	99.0
	0.0
	إن-بنتان

	الرغاوي المسحوبة بالضغط (5)
	
	
	0.0
	114.2
	هيدروفلوروكربون-152أ/ثاني ميثوكسي الايثان (4)
ثاني أكسيد الكربون (1)

	الشركات غير المؤهلة
	0
	0
	0.0
	80.5
	هيدروفلوروكربون-152أ/ثاني ميثوكسي الايثان، هيدروفلوروأوليفين

	مصانع توليف المواد الأولية (5) والمستعملون اللاحقون (204) **
	1,184,000
	1,147,689
	120.8
	0.0
	فورمات الميثيل، ميثيلال، هيدروكربون، ماء، مواد الهيدروفلوروأوليفين ومواد محدودة من الهيدروفلوروكربون لتطبيقات معينة***

	المجموع
	8,897,490
	8,567,457
	219.8
	194,7
	


 * بمعدل نسبة 62 في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب و38 في المائة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22.
** شارك في المشروع مصنعا توليف المواد الأولية غير مؤهلين للتمويل على نفقتهما الخاصة. ويقدر عدد الشركات الإضافية من المستعملين اللاحقين بـ 460 شركة مستفيدة من المشروع.
*** رغاوي الرش في الأغلب.

قطاع خدمة التبريد

1. ركزت الأنشطة المعتمدة في المرحلة الثانية على إنفاذ خطة تأهيل التقنيين الجديدة. وقد قامت 25 من مدارس التأهيل المهني العامة بتدريب ما يعادل 400 تقني في العام الواحد في إطار خطة التأهيل. وتلقى كل مركز عدّة للتدريب تحتوي على أدوات ووحدات استرداد.
1. ومنذ عام 2019، تمّ قيد 2,071 تقني مؤهل لخدمة التبريد في قاعدة بيانات وحدة الأوزون الوطنية. كما أنّ جمعية التبريد قامت بتدريب 1,603 تقني على مناولة الغازات المفلورة وتأهيلهم. وبالتعاون مع مؤسسات التصنيع، نظمت وحدة الأوزون الوطنية دورات تدريبية لـ 221 تقني لخدمة التبريد في خمس مقاطعات. وقامت بتحديث منهج تدريب تقنيي خدمة التبريد بعد استشارة معاهد التدريب وجمعيات قطاع التبريد. سيفرض المنهج الجديد تأهيلا إلزاميا لمناولة المواد الهيدروفلوروكربونية كجزء من التدريب على مناولة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ويتضمن وحدات خاصة بغازات التبريد القابلة للاشتعال بما يتماشى مع مقتضيات السوق الأوروبية.
1. تشمل المشاريع التدليلية: تحويل غرفة باردة إلى أسلوب التبريد التسلسلي القائم على ثاني أكسيد الكربون/الأمونيا؛ والاستعاضة عن أجهزة قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 بأجهزة قائمة على R-448A/R-290 في سوبرماركت؛ وتحويل جهاز تبريد مباني من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 إلى الهيدروفلوروأوليفين-1233dz في مصنع للدولة؛ وأنشطة التوعية على الإزالة التدريجية للهيدروكلوروفلوروكربون-22 وعلى البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة المتوفرة. وتشتمل أيضا على مقارنة لاستهلاك الطاقة للأجهزة القديمة والجديدة وجوانب السلامة الخاصة بغازات التبريد القابلة للاشتعال.  وتنفذ المشاريع عن طريق جمعية وطنية من قطاع التبريد وبالاعتماد على معارفها التقنية وقدراتها وخبرتها في السوق المحلية؛ ومن المتوقع أن تنجز بحلول ديسمبر/كانون الأول 2019. كما أنّ أي عملية محتملة للتحوّل إلى غازات التبريد القابلة للاشتعال تتمّ تماشيا مع المقررين 72/17 و73/34. سيرد تحليل مفصل للنتائج في التقرير النهائي الذي يعمم بعد استكمال المشروع.
وحدة تنفيذ و رصد المشروع 

1. رصد مبلغ 500,000 دولار أمريكي لوحدة تنفيذ و رصد المشروع في تركيا وقد أقرّ 210,000 دولار أمريكي للشريحتين الأوليين؛ أمّا الرصيد المتمثل بـ 290,000 دولار أمريكي فسيصرف في الشرائح الثالثة إلى الخامسة. ويقدم الجدول 3  توزيع الأموال المقررة للشريحتين الأولى والثانية والأنشطة التي نفذتها وحدة تنفيذ و رصد المشروع  وكذلك المبلغ المخصص لكل مشروع.
الجدول 3-الأموال المصروفة على وحدة تنفيذ و رصد المشروع 
	الأنشطة
	الأموال المصروفة (دولار أمريكي)

	الاستعانة على الأمد القصير باستشاريين فنيين وطنيين للمساعدة على تنفيذ أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
	40,000

	الاستعانة بخبرة دولية للمساعدة على تدريب العاملين في مصانع توليف المواد الأولية  والمستعملين اللاحقين
	37,000

	زيارات إلى مواقع التدليل وورش العمل في مدن عدة
	0*

	تقارير التحقق
	20,000

	المجموع
	97,000


* خصص مبلغ 24,000 دولار أمريكي ومن المتوقع صرفه بحلول نهاية عام 2019.

مستوى صرف الأموال

1. بتاريخ أكتوبر/تشرين الأول 2019، ومن أصل 11,124,690 دولارا أمريكيا أقر لتاريخه، صرف 9,984,910 دولارا أمريكيا (أي 9,881,460 دولارا أمريكيا على منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية و103,450 دولارا أمريكيا على برنامج الأمم المتحدة للبيئة) على النحو الوارد في الجدول 4. أمّا الرصيد، أي 1,139,780 دولارا أمريكيا، فيصرف في عامي 2020 و2021.
الجدول 4-التقرير المالي عن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا (دولار أمريكي)
	
	منظمة الأمم المتحدة للتنمية والصناعية
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة
	المجموع
	نسبة الصرف (%)

	المشروع الجامع لرغاوي البولي وريثان والرغاوي المسحوبة بالضغط
	المقرر
	7,713,490
	0
	7,713,490
	96

	
	المصروف
	7,419,768
	0
	7,419,768
	

	الشريحة الأولى
	المقرر
	807,750
	103,450
	911,200
	99

	
	المصروف
	802,225
	103,450
	905,675
	

	الشريحة الثانية
	المقرر
	2,500,000
	0
	2,500,000
	66

	
	المصروف
	1,659,467
	0
	1,659,467
	

	المجموع
	المقرر
	11,021,240
	103,450
	11,124,690
	90

	
	المصروف
	9,881,460
	103,450
	9,984,910*
	


* إن الإنجاز المالي للمشروع الاستثماري الخاص برغاوي البولي وريثان والرغاوي المسحوبة بالضغط سيتمّ في ديسمبر/كانون الأول 2019 وإن كان من أرصدة متبقية فتعاد إلى الصندوق في الاجتماع الأول من عام 2020. إنّ رصيدا مقدرا بـ 36,311 دولارا أمريكيا من مشروع مصانع توليف المواد الأولية سيعاد إلى الصندوق عند استكمال الشرائح المتصلة به على الصعيد المالي.

خطة تنفيذ الشريحة الثالثة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
1. إنّ الأنشطة التالية، التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بين ديسمبر/كانون الأول 2019 وديسمبر/كانون الأول 2020، ستركز على قطاع خدمة التبريد:
(1) مواصلة تعزيز خطة تأهيل التقنيين مع تدريب 50 مدربا إضافيا وتدريب 800 تقني إضافي وتأهيلهم وتحيين بصورة مستمرة قاعدة بيانات التقنيين المؤهلين ومشاغل الخدمة المرخص لها لاستعمال المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتنظيم أربع ورش عمل إضافية للتوعية (251,800 دولار أمريكي)؛
(2) ومواصلة تنفيذ المشاريع التدليلية للترويج لغازات التبريد ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة واختبارها، بما في ذلك إنجاز عملتين إضافيتين لتحويل/استبدال معدات قائمة على الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وبرنامج للتوعية على استخدام البدائل (90,000 دولار أمريكي)؛
(3) وتعزيز شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، بما في ذلك تحديث ثلاثة مراكز ومختبرات استصلاح إضافية ومعدات الاسترداد والأسطوانات والأدوات الخاصة بها (1,157,050 دولارا أمريكيا)؛
(4) [bookmark: _GoBack]وتفعيل وحدة تنفيذ و رصد المشروع: تقارير التفتيش الميداني والتحقق المستقل من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (100,000 دولار أمريكي، بما فيه الاستعانة باستشاريين وطنيين (24,000 دولار أمريكي) والاستعانة بخبير فني للاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح على مدى ثلاثة أعوام (42,000 دولار أمريكي) وورش عمل وأنشطة (11,000 دولار أمريكي) واجتماعات مع أصحاب المصلحة (7,000 دولار أمريكي) وتقارير التحقق (16,000 دولار أمريكي). 
1. قد حدد تاريخ إنجاز المرحلة الأولى أصلا لديسمبر/كانون الأول 2018، كما ورد في الفقرة 14 من الاتفاق المبرم بين تركيا واللجنة التنفيذية. لذلك يتضمن طلب تمويل الشريحة الثالثة طلبا آخر لتمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغاية شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 لإتاحة فرصة صرف آخر شريحتين وما يتصل بهما من أنشطة في قطاع خدمة التبريد ذكرت أعلاه ولم تنفذ إلى الآن. وكان هذا الطلب قدّم إلى الاجتماع الثالث والثمانين إنما اقترحت الأمانة تأجيله إلى هذا الاجتماع حتى يتمّ تداوله في أثناء استعراض طلب تمويل الشريحة الثالثة. 
تعليقات الأمانة وتوصيتها
التعليقات

التقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية

الإطار القانوني

1. حدّدت تركيا كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية التي يمكن استيرادها لعامي 2019 و2020 بمئتي طن متري (11 طنا من قدرات استنفاد الأوزون) وماءة طن متري (5.5 طن من قدرات استنفاد الأوزون) على التوالي أي بما هو دون أهداف الرقابة التي وضعها بروتوكول مونتريال.
1. ومع أنّ تركيا تسمح استيراد كميات صغيرة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لتصنيع منتجات يتمّ تصديرها إلى بلدان أخرى مشمولة في المادة 5، لم يقدّم أي طلب لاستيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 لهذا الغرض في خلال العامين المنصرمين.
قطاع خدمة التبريد

1. أحرز تقدم ملموس في وضع وتنفيذ خطة تأهيل التقنيين والمشاريع التدليلية على البدائل ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة وأنظمة إدارة قطاع خدمة التبريد. إنما لم يسجل برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح التقدم عينه الذي حققته الأنشطة الأخرى في القطاع.
1. وشرحت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أنّ مكونات قطاع خدمة التبريد متداخلة إلى حدّ أنّه يصعب تنفيذها بمعزل عن بعضها البعض. لتصبح شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح فاعلة، لا بدّ من تقنيين ومسؤولي مشاغل خدمة مؤهلين يديرون مؤسساتهم بما يتماشى مع خطة التأهيل الجديدة ولائحة تنظيم الغازات المفلورة. لهذه الأسباب أعطيت الأولية لهذه الأنشطة.
1. وحيّنت تركيا سياستها وإطارها التنظيمي حيث ورد أنّ استرداد المواد الخاضعة للرقابة بموجب بروتوكول مونتريال من أجهزة التبريد والتجميد المنزيلية وتكييف الهواء ومعدات التبريد والمضخات الحرارية والمعدات المحتوية على المذيبات وأجهزة إطفاء الحرائق والحماية منها لا يتمّ إلّا على يد التقنيين المؤهلين. كما أنّه بات إلزاميا تسليم المواد الخاضعة للرقابة المستردة من المنتجات والمعدات إلى مرافق الاستصلاح.
1. في خلال تنفيذ أنشطة الشريحة الثالثة، ستسعى وحدة الأوزون الوطنية إلى تعزيز برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح. وهي أيضا في صدد إبرام اتفاقات لنقل مركزي استصلاح إلى شركات تتناول النفايات من المعدات الإلكترونية والكهربائية ودمج عمليات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح في خطة إدارة النفايات من المعدات الإلكترونية والكهربائية وفي إطارها النظامي من أجل كفالة استدامة الأنشطة وتسهيل التمويل المشترك لتحديث مراكز الاستصلاح. ومن المتوقع أن تصدر أنظمة مستحدثة لإدارة النفايات في عام 2020.
1. تعتبر الأمانة أنّ النهج المعتمد يتخطى مجرد عملية ابتياع معدات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح وتوزيعها لأنه يأخذ في عين الاعتبار البنى الأساسية القائمة والإطار النظامي لإدارة النفايات، الأمر الذي من شأنه أن يكفل استدامة عمليات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح. إنّ تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية إلى عام 2025 يمنح تركيا متسعا من الوقت حتى تحدّث شبكة الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح والأنظمة ذات الصلة وتفعّلها.
تعديل اتفاق خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
1. عدّل الاتفاق المبرم بين تركيا واللجنة التنفيذية حتى يتضمن إشارة إلى تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية. ويبيّن نص الاتفاق أنّ تمويل الشريحة الثالثة يتمّ في عام 2019 عوضا عن عام 2016. أمّا الشريحة الرابعة، والتي كان من المفترض تمويلها في عام 2017، فقد قسّمت إلى شريحتين تمولان في عام 2022 و2025 على التوالي، عملا بالسياسة المعتمدة. وترد في الملحق الأول التعديلات المقترحة على الاتفاق. ويرفق نص الاتفاق المعدّل بالكامل إلى التقرير النهائي عن الاجتماع الرابع والثمانين.
استدامة الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
1. أخذت الأمانة علما مع التقدير بأنّه بعد أن استكملت تركيا عملية تحويل قطاع تصنيع أجهزة التبريد وتكييف الهواء إلى التقنيات البديلة، قامت بفرض حظر على تصنيع منتجات تقوم على المواد المستنفدة للأوزون لتباع على الأسواق المحلية بدءا من 1 يناير/كانون الثاني 2015. فضلا عن ذلك، ودعما لاستدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من قطاع رغاوي البولي وريثان ومن أجل السهر على ألا تقوم الشركات باستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية السائبة أو الموجودة في البوليولات سابقة الخلط ولا باستخدامها، فرضت تركيا مراقبة استيراد البوليولات على صعيد الجمارك. كما تتعاون الجمعيات الصناعية تعاونا وثيقا مع الوزارة وتقوم بأنشطة التوعية.
الخلاصة
1. خفضت تركيا استهلاكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بنسبة 98.1 في الماءة مقارنة مع خط الأساس المحدد لاستهلاك. وقد أثبتت تقارير التحقق وجود نظام فاعل للترخيص والحصص لاستيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتصديرها من شأنه أن يكفل الامتثال. كما اعتمدت تركيا رزمة متينة من الأنظمة دعما لإزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية واستكملت كل المشاريع الاستثمارية للمرحلة الأولى والتي شملت ما يزيد على 200 شركة تصنيع رغاوي ومصنع توليف المواد الأولية وأزالت المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من قطاع التصنيع. واشتملت الأنشطة المنفذة في قطاع خدمة التبريد على وضع وتفعيل خطة تأهيل التقنيين وتدريب 1,631 تقنيا وتأهيلهم وتحديث مناهج التدريب الخاصة بقطاع التبريد وتنفيذ مشاريع تدليلية على التقنيات البديلة ذات إمكانية الاحترار العالمي المنخفضة والتي ما زالت قيد التنفيذ. وبلغت نسبة الصرف 90 في المائة من المبلغ المقرر. ونظرا للتقدم المحرز نحو تحقيق الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فإن تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لغاية عام 2025 يتيح الوقت الكافي لإكمال الأنشطة القائمة في قطاع خدمة التبريد.
التوصية
1. قد ترغب اللجنة التنفيذية في:
(1) أن تأخذ علما بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الثانية من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا؛
(2) وأن توافق على تمديد المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتحقيق الإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025، على شرط عدم الموافقة على أيّ تمديد إضافي؛
(3) وأن تحسم 137.06 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من كمية المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المستهلكة المؤهلة للتمويل؛
(4) وأن تأخذ علما بأن الأمانة حيّنت الاتفاق المبرم بين تركيا واللجنة التنفيذية على النحو الوارد في المرفق الأول من هذه المذكرة، لا سيما الفقرة الأولى من الاتفاق والتذييل 2-ألف، للإشارة إلى تمديد المرحلة الأولى وإكمال الإزالة التدريجية للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، فضلا عن إضافة الفقرة 16 التي يلحظ فيها أن الاتفاق المحيّن يحلّ محلّ ذاك الذي أبرم في الاجتماع الثامن والستين؛
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(هـ) 	وأن توافق على تمويل الشريحة الثالثة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا وخطة تنفيذ الشريحة في خلال عامي 2019 و2020 بقيمة 1,598,850 دولارا أمريكيا زائد 111,920 دولارا أمريكيا لتكاليف دعم الوكالة المنفذة أي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مع العلم أنّه إذا اختارت تركيا أن تقوم بإعادة تهيئة أجهزة التبريد وتكييف الهواء المصممة أصلا للتشغيل بمواد غير قابلة للاشتعال حتى تستهلك غازات التبريد السامة والقابلة للاشتعال وأن تقدّم الخدمة التالية لإعادة التهيئة هذه، فإنها تتحمل كافة المسؤوليات والمخاطر المتصلة بخيارها هذا على أن تتمّ هذه العملية وفقا للمعاير والأساليب ذات الصلة.  
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3
المرفق الأول

نص التعديل الذي يضمّن الاتفاق المحيّن بين جمهورية تركيا واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريال من أجل خفض استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
(ترد التعديلات في الخط العريض لتسهيل القراءة)

1. يجسد هذا الاتفاق التفاهم الذي توصلت إليه كلّ من جمهورية تركيا واللجنة التنفيذية بشأن خفض الاستخدام الخاضع للرقابة من المواد المستنفدة للأوزون كما هو وارد في التذييل 1-ألف ("المواد") بغية تحقيق الإزالة التامة بنسبة 100 في المائة بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2025 بما يمتثل لجداول بروتوكول مونتريال.

16.	يحلّ هذا الاتفاق المحيّن محلّ الاتفاق المبرم بين جمهورية تركيا واللجنة التنفيذية في اجتماعها الثامن والستين.
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Annex I
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التذييل 2-ألف: الأهداف والتمويل
	السطر
	التفاصيل
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	المجموع

	1.1
	جدول التخفيض الخاص لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	551.40
	551.40
	496.26
	496.26
	496.26
	496.26
	496.26
	358.50
	358.50
	358.50
	358.50
	358.50
	179.20
	لا ينطبق

	2.1
	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به لمواد المجموعة الأولى من المرفق جيم لبروتوكول مونتريال (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	لا ينطبق
	456.10
	360.80
	265.50
	170.20
	74.99
	74.99
	74.99
	50.00
	40.00
	30.00
	20.00
	10.00
	0.00
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة الرئيسية (يونيدو) (دولار أمريكي)
	7,713,490
	0
	807,750
	0
	0
	2,500,000
	0
	0
	0
	1,598,850
	0
	0
	859,400
	0
	0
	640,600
	14,120,090

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة الرئيسية (دولار أمريكي)
	578,512
	0
	56,543
	0
	0
	175,000
	0
	0
	
	111,920
	0
	0
	60,158
	0
	0
	44,842
	1,026,975

	3.2
	التمويل المقرر للوكالة المنفذة المعاونة (اليونب) (دولار أمريكي)
	0
	0
	103,450
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103,450

	4.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة المعاونة (دولار أمريكي)
	0
	0
	13,449
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,449

	1.3
	إجمالي التمويل المقرر (دولار أمريكي)
	7,713,490
	0
	911,200
	0
	0
	2,500,000
	0
	0
	0
	1,598,850
	0
	0
	859,400
	0
	0
	640,600
	14,223,540

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي)
	578,512
	0
	69,992
	0
	0
	175,000
	0
	0
	0
	111,920
	0
	0
	60,158
	0
	0
	44,482
	1,040,424

	3.3
	إجمالي التكاليف المقررة (دولار أمريكي)
	8,292,002*
	0
	981,192
	0
	0
	2,675,000
	0
	0
	0
	1,710,770
	0
	0
	919,558
	0
	0
	685,442
	15,263,964

	1.1.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	221.60

	2.1.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	74.70

	3.1.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0

	1.2.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	98.10

	2.2.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	99.00

	3.2.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	1.3.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	2.3.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	120.00

	3.3.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-142ب المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	1.4.4
	الكمية الإجمالية من الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البولويلات المستوردة المقرر إزالتها بموجب هذا الاتفاق (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	31.53

	2.4.4
	كمية الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة المتوقع إزالتها بموجب المشاريع المعتمدة سابقا (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00

	3.4.4
	استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب في البوليولات المستوردة المتبقي المؤهل للتمويل (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0.00


* تمّ إقراره في اجتماع اللجنة التنفيذية الثاني والستين
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