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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع السابع والثمانون
مونتريال،  من 28 يونيه/حزيران إلى 2  يوليه/ تموز 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في يونيه/ حزيران ويوليه/ تموز 2021 بسبب فيروس كورونا (كوفيد-19)] 


الجوانب الرئيسة ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي
للهيدروفلوروكربون-23: المكسيك (المقرر 86/96)
[bookmark: _GoBack]معلومات أساسية
1    نظرت اللجنة التنفيذية في اجتماعها الرابع والثمانين في خيارات مقترحات مشروعات للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها في شركة Quimobásicos، بتكلفة إجمالية قدرها 9,669,876 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة البالغة 676,891 دولار أمريكي لليونيدو[footnoteRef:2] على النحو المقدم أصلاً وفقا للمقرر 83/67. وبعد مناقشة، قررت اللجنة التنفيذية تأجيل النظر في المشروع إلى الاجتماع الخامس والثمانين (المقرر84/91). وتمشيا مع عملية الموافقة بين الدورات المنشأة في الاجتماع الخامس والثمانين، تم تأجيل مقترح المشروع إلى الاجتماع السادس والثمانين.[footnoteRef:3] [2:   الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/84/72.]  [3:   على ضوء جائحة كوفيد-19، وافقت اللجنة التنفيذية على تأجيل اجتماعها الخامس والثمانين، الذي كان من المزمع عقده في الأصل في الفترة 25-29 مايو/آيار 2020 على أن يعقد بالتتابع مع الاجتماع السادس والثمانين في توفمبر/تشرين الثانى 2020. ومن أجل ضمان مواصلة الأنشطة المتعلقة بالامتثال في بلدان المادة 5، ولخفض حمل عملها عندما تنعقد، قررت اللجنة التنفيذية تنفيذ عملية موافقة في ما بين الدورات للمشروعات والأنشطة التى كانت ستقدم إلى الاجتماع الخامس والثمانين؛ وسوف تشمل بنود جدول الأعمال التى لم تنظر في ما بين الدورات في جدول أعمال الاجتماع السادس والثمانين. وبناء على تطور الجائحة، قامت اللجنة التنفيذية بتأجيل كلا الاجتماعين إلى شهر مارس/آذار 2021.
] 

2	وفي اجتماعها السادس والثمانين، نظرت اللجنة التنفيذية في خيارات مقترحات مشروعات للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها في شركة Quimobásicos. ونتيجة لمناقشة خلال الاجتماع الرسمى على الإنترنت، أعقبتها مناقشة في فريق الاتصال (من خلال اجتماعات على الإنترنت)، قررت اللجنة التنفيذية (المقرر 86/96):
(أ)	الإحاطة علما بخيارات مقترحات مشروعات للرقابة على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 وإزالتها في شركة Quimobásicos الوارد في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/96، الجوانب الرئيسة ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون-23 : المكسيك (المقرر 84/91)؛
	
(2)     الموافقة، من حيث المبدأ، على مبلغ 384 833 3 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكـالة البـالـغة 337 268 دولار أمريكي لليونيدو، لتمكين حكومة المكسيك من الامتثال لالتزامات الرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون- 23 بموجب تعديل كيغالي لبروتوكول مونتريال، على أن يكون من المفهوم:

1. أن تضمن حكومة المكسيك أنه بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022، وما بعد ذلك، تدمير انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون- 23 من خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 امتثالاً لبروتوكول مونتريال، بحيث تكون الانبعاثات لكلا الخطين عند أو أقل من 0.1 كيلوجرام من الهيدروفلوروكربون-23 لكل 100 كيلوجرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22؛

1. أن تتمتع حكومة المكسيك بالمرونة في استخدام التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ  المشار إليه في الفقرة الفرعية (ب) المذكورة أعلاه لتجديد أي من وحدتي تدمير قوس البلازما أو كليهما المركبتين في شركة Quimobásicos، الواردة في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65، على أن يكون من المفهوم أن أي تمويل إضافي يطلب ستقوم بتغطيته شركة Quimobásicos؛

1. مبلغ أقصي قدره 047 995 2 دولار أمريكي، من اجمالى التمويل، كان مرتبطا بتكاليف التشغيل الاضافية وسيتم تقسيمه إلى شرائح سنوية تقدم إلى المكسيك عند التحقق من كمية المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 المدمر؛

1. تحسب تكاليف التشغيل الاضافية في كل شريحة سنوية بضرب عدد كيلوجرامات الهيدروفلوروكربون-23 المدمر بقيمة 3.28 دولار أمريكي/كجم؛

1. سيتم إنجاز المشروع بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2031؛

1. التزمت حكومة المكسيك بضمان عدم وجود تمويل اضافى من مصادر أخرى، بما في ذلك أرصدة أو تعويضات الهيدروفلوروكربون-23 للتحكم في انبعاثات المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 من خطوط الإنتاج المعنية، أثناء أو بعد إنجاز المشروع.

1.     تحاط علما:

1. بالتزام شركة Quimobásicos بتعليق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لمدة تصل إلى أسبوعين للسماح بإصلاح وحدة تدمير قوس البلازما، حسب الاقتضاء، إذا ما اختارت حكومة المكسيك الخيار 1 ألف في الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65؛

1. التزام حكومة المكسيك بضمان استمرار مراقبة انبعاثات المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون- 23 من انتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 من قبل شركة Quimobásicos والتحقق منها بنفس الطريقة بعد إنجاز المشروع، بما في ذلك عن طريق السياسات والتشريعات؛

1. أن التمويل الموافق عليه من حيث المبدأ المحدد في الفقرة الفرعية (ب) أعلاه هو إجمالي التمويل الذي سيتاح لحكومة المكسيك من الصندوق المتعدد الأطراف للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون- 23؛

1. يعكس التمويل المقدم التخفيضات في الملكية غير العاملة بالمادة 5 والصادرات إلى الأطراف غير العاملة بالمادة 5؛

1. أقرت التكاليف المتفق عليها للمشروع حسب الظروف الخاصة بالمشروع في المكسيك ولم تشكل سابقة لأى مشروعات أخرى تتعلق بمراقبة انبعاثات المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23؛

1. يطلب من الأمانة، بالتعاون مع اليونيدو، إعداد مشروع اتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون- 23 للنظر فيه في الاجتماع السابع والثمانين، في ضوء التوجيه المقدم من اللجنة التنفيذية في الاجتماع السادس والثمانين؛ 

(هـ)	تدعو حكومة الكسيك، بعد إنجاز المشروع، إلى طلب تمويل اضافى للقيام بتحقق مستقل عن المنتج الثانوى-23 المتولد والمدمر والمباع والمخزن والمنبعث، في إطار المرحلة التالية من خطة إدارة إزالة الهيدروكلوروفلوروكربون، حتى الموافقة على خطة إدارة إزالة الهيدروفلوروكربون، على أن يتواصل التحقق بناء على الخطة الأخيرة؛

(و)	توافق على الشريحة الأولى من مشروع التحكم فى انبعاثات المنتج الثانوي للهيدروفلوروكربون- 23 في شركة Quimobásicos، المكسيك، وخطة التنفيذ المتعلقة بـها للفترة 2021-2022، بقيمـة 058 483 دولار أمريكي، زائدا تكاليف دعم الوكالة بقيمة814 33 دولار أمريكى لليونيدو.

مشروع اتفاق للتحكم في إنبعاثات المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23

3	تمشيا مع المقرر 86/96(د)، وبالتعاون مع اليونيدو، أعدت الأمانة مشروع اتفاق لتدمير انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المتولدة عند إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في شركة Quimobásicos الوارد في المرفق الأول بهذه الوثيقة.

تعظيم العملية الحافزة لخفض معدل توليد المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23

4	عند إعداد مشروع الاتفاق، حددت الأمانة مسألة واحدة سعت فيها للحصول على توجيه من اللجنة التنفيذية: ما إذا كان يمكن تضمين أحكام في مشروع الاتفاق القصد منها تعظيم العملية الحافزة لخفض معدل توليد المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23، كما يتم شرحها أدناه.

5	قامت التكاليف المتفق عليها لمقترح المشروع على أساس مقدار المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 المولد من الإنتاج الكلى البالغ 454 6 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 من عام 2022 إلى عام 2030. ونتج عن الإنتاج الحالى والتشغيل الأقصي للشركة معدل توليد للمنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 نسبته 1.57 في المائة من الإنتاج الكلى من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22.[footnoteRef:4] وعلى هذا الأساس، تم الاتفاق على تكاليف التشغيل الاضافية للمشروع على أساس خفض سنوى[footnoteRef:5] يبلغ 101.54 طن مترى من الهيدروفلوروكربون-23، مع ملاحظة أن تكاليف التشغيل الاضافية سيجرى تسويتها طبقا للكمية المتحقق منها من المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 المدمر (بتكلفة متفق عليها تبلغ 3.28 دولار أمريكي/كجم من الهيدروفلوروكربون-23 المدمر)، تمشيا مع المقرر 86/96 (ب)(3) و(4). [4:    كما لوحظ في الجدول 6 والحاشية 5 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/85/65، يبلغ معدل توليد تدفق نفايات الهيدروفلوروكربون-23  في شركة Quimobásicos 1.85 في المائة؛ ويتألف تدفق النفايات بنسبة 85 في المائة من الهيدروفلوروكربون-23  و15 في المائة مواد غير مكثفة و الهيدروكلوروفلوروكربون- 22، مما ينتج معدل توليد المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 (صافى) بنسبة 1.571 في المائة.]  [5:    تم حساب التكاليف على أساس التدمير الذي سيبدأ في 1 يناير/كانون الثانى 2022.] 


6	وخلال مناقشتها بشأن الجوانب الرئيسة ذات الصلة بتكنولوجيات الرقابة على المنتج الثانوي
للهيدروفلوروكربون-23، أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية عن الرغبة في تجنب خلق حوافز مضللة.[footnoteRef:6] وفي هذا الصدد، لاحظت الأمانة أن الفقرتين الفرعيتين (ب)(3) و(4) من المقرر 86/96 يمكن أن يكون لها نتيجة غير متعمدة على السيناريوهات الممكنة التالية: [6:    الفقرة 316 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/82/72.] 


(1) إذا أنتجت شركة Quimobásicos مقدار أقل من 454 6 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في سنة ما ولكن زادة دون قصد في توليد المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23، لن ينظر في خفض التمويل؛

(2)   إذا أنتجت شركة Quimobásicos مقدار أكثر من 454 6 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في سنة ما واضطلعت بتدابير لتعظيم عملية الانتاج لخفض توليدها من الهيدروفلوروكربون-23، يمكن النظر في خفض التمويل؛

(5)   إذا أنتجت شركة Quimobásicos مقدار أكثر من 454 6 طن مترى من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في سنة ما واضطلعت بتدابير لتعظيم عملية الانتاج لخفض توليدها من الهيدروفلوروكربون-23، يمكن النظر في خفض إضافى في التمويل أبعد من الخفض الواجب في الانتاج الأقل من الهيدروكلوروفلوروكربون- 22.

7	  ولتعظيم العملية الحافزة في السيناريوهات الثلاثة أعلاه، اقترحت الأمانة أن التمويل الموافق عليه في أى سنة يتعين خفضه من المنصوص عليه في التذييل 1-ألف من مشروع الاتفاق لتلك السنة طبقا لما ورد في الجدول 1:

الجدول 1. الخفض في التمويل السنوى (دولار أمريكي) القائم على إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 ومعدل توليد المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23

	 
	xw,i ≥ 1.57%
	xw,i < 1.57%

	PHCFC-22,i ≤ 6, 454
	
	

	PHCFC-22,i > 6,454
	
	



Where:
PHCFC-22,i = production of HCFC-22 in year i (mt)
QHFC-23,i = quantity of HFC-23 by-product generated in year i (kg)
DHFC-23,i = quantity of HFC-23 by-product destroyed in year i (kg)
xw,i =  (%)
IOCmax,i = the agreed maximum IOCs in year i =  = US $332,355

8	طلبت حكومة المكسيك وقتا اضافيا لتنظر في مقترح الأمانة. وخاصة، الحالة غير المسبوقة التى ترجع لجائحة كوفيد-19 التى أدت إلى تغييرات جوهرية في طلب السوق.[footnoteRef:7] وأدى عدم التيقن في تخطيط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لتناول طلب السوق السريع والمتغير إلى تكرار البدء وغلق إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في شركة Quimobásicos، وهو أمر متوقع لزيادة توليد المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 النسبى لإنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 متواصل ومستقر. وبناء على ذلك، طلبت الحكومة وقتا اضافيا لتحليل بيانات عام 2020 لفهم أفضل لآثار مقترح الأمانة؛ ولهذا وضعت الفقرة ذات العلاقة (الفقرة 6) في مشروع الاتفاق الواردة في المرفق الأول بين أقواس. [7:    كانت نسبة إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 عام 2020 في شركة Quimobásicos 74 في المائة أقل من متوسط إنتاج الفترة 2017-2019.] 

9	أشارت الأمانة إلى أن البيانات التى وفرتها الشركة في الاجتماع الرابع والثمانين تشير إلى أن معدل توليد المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 يعتمد، من بين جملة أمور، على عدد البدء والغلق (مع تكرار التوقف الذي يؤدى إلى زيادة كمية المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 المولد)، وعلى حجم الإنتاج (مع حجم انتاج أقل يؤدى إلى خفض كمية المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23 المولد) وعوامل أخرى. ونظرا لانتهاء عملية الموافقة في ما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين في مايو/آيار 2021، توفر وقت محدود لليونيدو والآمنة لمناقشة كيفية تضمين أحكام تعظيم العملية المحفزة في مشروع الاتفاق. وبناء على ذلك، ستقوم الأمانة بتحديث اللجنة التنفيذية بشأن ما يتمخض عن مزيد من المناقشات مع اليونيدو بشأن المسألة.
توصية الأمانة
10	قد ترغب اللجنة التنفيذية أن تنظر في الموافقة على مشروع الاتفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية لتدمير إنبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المولد في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في شركة Quimobásicos  الوارد في المرفق الأول من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/54، وعلى ضوء المعلومات الاضافية التى توفرت خلال الاجتماع السابع والثمانين بشأن ما تمخض عن مزيد المناقشات بين اليونيدو والأمانة بشأن تعظيم العملية الحافزة لخفض معدل توليد المنتج الثانوى الهيدروفلوروكربون-23.
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3

		المرفق الأول

مشروع اتّفاق بين حكومة المكسيك واللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف
لتدمير إنبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المولدة في إنتاج
الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في مصنع كيموباسيكو

الغرض
يمثّل هذا الاتفاق التفاهم بين حكومة المكسيك ("البلد") واللجنة التنفيذية للتأكد من أنه بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022 وبعده، سيتم تدمير الانبعاثات من المادة ("الهيدروفلوروكربون-23") من المرفق واو، المجموعة الثانية، المولدة في كل خط إنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون-22 في مصنع كيموباسيكو امتثالا لبروتوكول مونتريال.
يوافق البلـد على الالتـزام بحدود الانبعاثات السنوية بحد أقصى قدره 0.1 كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون-23 لكل 100 كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المنتج بحلول 1 يناير/ كانون الثاني 2022، حتى إتمام المشروع في 1 يناير/ كانون الثاني 2031، على النحو المبيّن في الصف الأفقي 1-1 من التذييـل 1- ألف ("الأهداف والتمويل")، ويلتزم البلد بأن الانبعاثات السنوية سيستمر رقابتها والتحقق منها بنفس الطريقة بعد إتمام المشروع، بما في ذلك عن طريق السياسات والتشريعات.
التمويل
رهناً بامتثال البلد لالتزاماته المحددة في هذا الاتفاق، توافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على توفير التمويل المحدّد في الصف الأفقي 2-1 من التذييل 1- ألف للبلد، بعد أي تخفيضات على النحو المحدد في الفقرة 6. وستوفر اللجنة التنفيذية هذا التمويل، من حيث المبدأ، في أول اجتماع للجنة التنفيذية في السنوات المحدّدة في التذييل 1- ألف.
يوافق البلد على أن، بموافقته على هذا الاتفاق، وقيام اللجنة التنفيذية بتنفيذ التزاماتها بالتمويل الوارد وصفها في الفقرة 3:
(أ)	يفقد البلد الحق في طلب أو تلقّي مزيد من التمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف فيما يتعلق بالرقابة على انبعاثات مواد المرفق واو، المجموعة الثانية التي تتولد في كل مرفق إنتاج يقوم بتصنيع مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى أو مواد المرفق واو؛
(ب)	وفقا للفقرة الفرعية 7(ب)، يوافق البلد على تحقق مستقل لإنجاز حدود الرقابة على الانبعاثات السنوية للهيدروفلوروكربون-23 على النحو المحدد في الصف الأفقي 1-1 من التذييل 1- ألف. والتحقق السالف الذكر ستنظمه الوكالة المنفذة الرئيسية؛
(ج)	تكلفة تدمير كل كيلوغرام من المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 تتجاوز الحد الأقصى المسموح به للكيلوغرامات المؤهلة للتمويل البالغ 913,876 كيلوغراما بموجب هذا الاتفاق، على مدى مدة المشروع، سيتحملها مصنع كيموباسيكو تحت إشراف البلد؛
(د)	أي أموال متبقية تحتفظ بها الوكالة المنفذة الرئيسية أو البلد سيتم إعادتها إلى الصندوق المتعدد الأطراف عند إتمام الشريحة الأخيرة بموجب هذا الاتفاق؛
(هـ)	لن يكون هناك تمويل إضافي من أي مصادر خارج الصندوق المتعدد الأطراف، بما في ذلك ائتمانات أو تعويضات الهيدروفلوروكربون-23، للرقابة على انبعاثات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 من خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المعنية، خلال المشروع أو بعد إتمامه.
لن يتم تعديل التمويل في هذا الاتفاق على أساس أي قرارات تتخذها اللجنة التنفيذية في المستقبل التي قد تؤثر على التمويل المقدم من الصندوق المتعدد الأطراف لأي مشروعات أخرى أو أي أنشطة ذات صلة في البلد.
[يوافق البلد على أن التمويل المحدد في الصف الأفقي 1-1 من التذييل 1- ألف في عام 2023 وفي أي سنة معينة بعد ذلك، سيتم تخفيضه بناء على الجدول التالي:
	 
	xw,i ≥ 1.57%
	xw,i < 1.57%

	PHCFC-22,i ≤ 6, 454
	
	

	PHCFC-22,i > 6,454
	
	


حيث:
	PHCFC-22,i
	=  إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في السنة i (طن متري)

	QHFC-23,i
	=  كمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 الذي تم توليده في السنة i (كيلوغرام)

	DHFC-23,i
	=  كمية المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 الذي تم تدميره في السنة i (كيلوغرام)

	xw,i 
	=    (%)

	IOCmax,i
	=  الحد الأقصى من تكاليف التشغيل الإضافية الموافق عليه في السنة i = 6,454 × 0.0157 × 3.28 = 332,355 دولارا أمريكيا]



شروط الإفراج عن التمويل
تقدم اللجنة التنفيذية التمويل فقط عندما يستوفى البلد الشروط التالية قبل عشرة أسابيع على الأقل من أول اجتماع اللجنة التنفيذية للسنوات المحددة في التذييل 1- ألف:
(a) أن يكون البلد قد أصدر انبعاثات بحد أقصى قدره 0.1 كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون-23 لكب 100 كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون المنتج لجميع السنوات ذات الصلة. والسنوات ذات الصلة هي كل السنوات منذ السنة التي تم الموافقة فيها على هذا الاتفاق باشتثناء عام 2021؛
(b) أن الوفاء بالأهداف المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) قد تم التحقق منها بطريقة مستقلة لجميع السنوات ذات الصلة، عن طريق محقق تعينه الوكالة المنفذة الرئيسية؛
(c) أن يكون البلد قد قدم تقريرا عن تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 2- ألف ("شكل تقارير وخطط التنفيذ") يلجميع الأنشطة المطلوبة لتدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 من خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المعنية، وأنه حقق مستوى متقدم من التنفيذ للأنشطة التي شُرع فيها في الشرائح الموافق عليها سابقا؛
(d) أن يكون البلد قد قدّم خطة تنفيذ الشريحة على هيئة التذييل 2- ألف تغطي كل سنة تقويمية حتى نهاية السنة التي يُطلب فيها تمويل الشريحة التالية بمقتضى الجدول الزمني للتمويل، أو حتى موعد اكتمال جميع الأنشطة الواردة فيه في حالة الشريحة الأخيرة.
المرونة في إعادة تخصيص الأموال
يوافق البلد على أن يوًثَّق مسبقاً إما في خطة تنفيذ الشريحة أو كتنقيح لخطة تنفيذ شريحة قائمة تقدم عشرة أسابيع قبل أي اجتماع للجنة التنفيذية للموافقة عليها.
(e) تتعلق إعادة التخصيص المصنّفة على أنها تغييرات رئيسية بجملة أمور منها:
(i) المسائل التي يمكن أن تتعلق بقواعد أو سياسات الصندوق المتعدد الأطراف؛
(ii) التغييرات التي تؤدي إلى تعديل أي شرط من شروط هذا الاتفاق؛
(iii) التغييرات في المستويات السنوية للتمويل المخصص لمختلف الشرائح؛
(iv) تقديم تمويل إلى الأنشطة غير المدرجة في خطة تنفيذ الشريحة المعتمدة الحالية، أو إزالة أي نشاط من خطة تنفيذ الشريحة، تزيد تكاليفه عن 20 في المائة من مجموع تكاليف آخر شريحة موافق عليها؛
(v) استخدام تكنولوجيا مختلفة لتدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 التي تم اختيارها بالفعل في مقترح المشروع، على أساس الفهم بأن أي تقديم لمثل هذا الطلب سيحدد التكاليف الإضافية المتصلة بها، والتأكيد على أن حدود الانبعاثات السنوية بحد أقصى قدره 0.1 كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون-23 لكل 100 كيلوغرام من الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المنتج سيتم الإبقاء عليها، وأن أي وفورات محتملة متصلة بتغيير التكنولوجيا ستؤدي إلى خفض مستوى التمويل الشامل بموجب هذا الاتفاق؛
(f) عمليات إعادة التخصيص غير المصنّفة كتغييرات رئيسية، يمكن إدماجها في خطة تنفيذ الشريحة الموافق عليها، والتي تكون عندئذ قيد التنفيذ، ويتمّ إبلاغ اللجنة التنفيذية بشأنها في تقرير تنفيذ الشريحة اللاحق؛

المرونة في تاريخ بدء تدمير الهيدروفلوروكربون-23
بغض النظر عن الفقرتين 1 و2، ونتيجة للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، سيتمتع البلد بالمرونة في بدء تدمير الهيدروفلوروكربون-23 بحلول مايو/ أيار 2022، على أساس الفهم بأن:
(أ)	سيتم تخفيض التمويل لشريحة عام 2023 بمقدار 3.28 دولار أمريكي لكل كيلوغرام من الهيدروفلوروكربون-23 الذي لم يتم تدميره في الفترة بين 1 يناير /كانون الثاني 2022 و1 مايو/ أيار 2022؛
(ب)	يستثنى البلد من أي عقوبات على انبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المولدة في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في الفترة بين 1 يناير/ كانون الأول 2022 و1 مايو/أيار 2022.
الوكالة المنفذة الرئيسية
يوافق البلد على تحمل المسؤولية الشاملة لإدارة وتنفيذ هذا الاتفاق وجميع الأنشطة التي يجريها أو نيابة عنه من أجل الوفاء بالالتزامات بموجب هذا الاتفاق. ووافقت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) على أن تكون الوكالة المنفذة الرئيسية ("الوكالة المنفذة الرئيسية"). ويرد في التذييل 4- ألف دور الوكالة المنفذة الرئيسية. وتوافق اللجنة التنفيذية، من حيث المبدأ، على إمداد الوكالة المنفذة الرئيسية بالرسوم المحددة في الصف الأفقي 2-1 من التذييل 1- ألف.
الرصد
سيؤكد البلد على إجراء رصد دقيق لأنشطته بمقتضى هذا الاتفاق. وسوف ترصد المؤسسات المحددة في التذييل 3- ألف ("مؤسسات الرصد والأدوار") وتقدم تقريرا عن تنفيذ الأنشطة الواردة في خطط تنفيذ الشريحة السابقة وفقا لأدوارها ومسؤولياتها المحددة في نفس التذييل. وسيخضع هذا الرصد أيضا لتحقق مستقل على النحو الوارد وصفه في الفقرة الفرعية 7(ب) أعلاه.
يوافق البلد على التقييمات التي قد يتم إجراؤها في إطار برامج عمل الرصد والتقييم في الصندوق المتعدد الأطراف أو بموجب برنامج تقييم الوكالة المنفذة الرئيسية التي تشترك في هذا الاتفاق.
عدم الامتثال للاتفاق
في حال عدم تمكّن البلد، لأي سبب من الأسباب، من تحقيق الأهداف المتعلقة بتدمير الهيدروفلوروكربون-23 المولد في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المحدد في الصف الأفقي 1-1 من التذييل 1- ألف، أو عجزه على أي وجه آخر عن الامتثال لهذا الاتفاق، فعندئذ يقبل البلد بأنه لن يحقّ له الحصول على التمويل وفقاً للأهداف والتمويل. ويحق للجنة التنفيذية، حسب تقديرها، أن تعيد التمويل إلى وضعه وفقاً لجدول زمني منقح للموافقة على التمويل تحدّده اللجنة التنفيذية بعد أن يبرهن البلد على وفائه بكافة التزاماته التي كان من المقرر أن تتحقق قبل تسلم شريحة التمويل التالية في إطار جدول الأهداف والتمويل. ويعترف البلد بأنه يجوز للجنة التنفيذية أن تخفض قيمة التمويل بالقيمة المحدّدة في التذييل 5- ألف ("تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال")، عن كّل كيلوغرام منبعث من الهيدروفلوروكربون-23 المولد في إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 يتجاوز الهدف المحدد في الصـف الأفقي 1-1 في أي سنة من السنوات. وسوف تناقش اللجنة التنفيذية كل حالة من حالات عدم امتثال البلد لهذا الاتفاق على حدة، وتتخذ قرارات بشأنها. وبعد اتخاذ هذه القرارات، لن تشكل حالة عدم الامتثال المعنية لهذا الاتفاق عائقا أمام تقديم التمويل للشرائح المستقبلية وفقا للفقرة 7 أعلاه.
سوف يستجيب البلد لأي طلب معقول من اللجنة التنفيذية والوكالة المنفذة الرئيسية لتيسير تنفيذ هذا الاتفاق. وبنوع خاص، عليه أن يتيح للوكالة المنفذة الرئيسية الاطلاع على المعلومات الضرورية للتحقق من الامتثال لهذا الاتفاق.
تاريخ الإتمام
يتم إتمام هذا الاتفاق في 1 يناير/ كانون الثاني 2031. وفي حالة بقاء أنشطة معلقة جرى التنبؤ بها في آخر خطة لتنفيذ الشريحة، فسيرجأ إتمام الخطة حتى نهاية السنة بعد تنفيذ الأنشطة المتبقية بناء على موافقة اللجنة التنفيذية. وتستمر شروط الإبلاغ المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1(أ) و1(ب) و1(ج) و1(د) من التذييل 2- ألف إلى حين إتمام الخطة إلا إذا حددت اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.
صحة الاتفاق
تنفذ جميع الشروط المحدّدة في هذا الاتفاق على حدة ضمن سياق بروتوكول مونتريال وعلى النحو المبيّن في هذا الاتفاق. وكافة المصطلحات المستعملة في هذا الاتفاق لها المعنى المنسوب إليها في بروتوكول مونتريال، ما لم تحدد اللجنة التنفيذية غير ذلك.
يمكن تعديل هذا الاتفاق أو إلغائه فقط بالموافقة المتبادلة المكتوبة للبلد واللجنة التنفيذية.
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التذييلات

التذييل 1- ألف: الأهداف والتمويل
	الصف
	الوصف
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	المجموع

	1.1
	الحد الأقصى المسموح به لإنبعاثات مواد المرفق واو، المجموعة الثانية لكل 100 كيلوغرام من المواد المنتجة من مواد المرفق جيم، المجموعة الأولى (كيلوغرام) 
	لا ينطبق
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	0.10
	لا ينطبق

	1.2
	التمويل المتفق عليه للوكالة المنفذة الرئيسية (اليونيدو) (دولار أمريكي)
	483,058
	-
	492,160 
	374,381 
	473,131 
	433,131 
	414,381 
	374,381 
	414,381 
	374,380 
	3,833,384 

	2.2
	تكاليف دعم الوكالة المنفذة الرئيسية (دولار أمريكي) 
	33,814
	-
	34,451 
	26,207 
	33,119 
	30,319 
	29,007 
	26,207 
	29,007 
	26,206 
	268,337 

	1.3
	إجمالي التمويل الموافق عليه (دولار أمريكي)
	483,058
	-
	492,160 
	374,381 
	473,131 
	433,131 
	414,381 
	374,381 
	414,381 
	374,380 
	3,833,384 

	2.3
	إجمالي تكاليف الدعم (دولار أمريكي) 
	33,814
	-
	34,451 
	26,207 
	33,119 
	30,319 
	29,007 
	26,207 
	29,007 
	26,206 
	268,337 

	3.3
	إجمالي التكاليف المتفق عليها (دولار أمريكي)
	516,872
	-
	526,611 
	400,588 
	506,250 
	463,450 
	443,388 
	400,588 
	443,388 
	400,586 
	4,101,721 


* سيخفض التمويل المتفق عليه في أي سنة وفقا للفقرة 6 من هذا الاتفاق.
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التذييل 2- ألف : شكل تقارير وخطط التنفيذ

1. سوف يتألف تقرير التنفيذ وخطط التنفيذ لطلب كل شريحة من الأجزاء التالية:
(a) تقرير سردي، تقدم فيه البيانات حسب الشريحة، يصف التقدم المحرز منذ التقرير السابق، ويعكس حالة البلد فيما يتعلق بتدمير المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 من خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المعنية. وينبغي أن يتضمن التقرير ضمن جملة أمور الكميات المنتجة من الهيدروكلوروفلوروكربون-22، وكميات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 المولدة في خطوط الإنتاج المعنية، وكميات الهيدروفلوروكربون-23 التي تم تدميرها، أو تخزينها أو بيعها و/أو تهويتها، وتكنولوجيا التدمير المستخدمة، للسماح للأمانة بتقييم النتائج المحققة من حيث كميات الهيدروفلوروكربون-23 التي تدميرها وانبعاثها. كما ينبغي أن يسلط التقرير الضوء على النجاحات والخبرات والتحديات المتصلة بالأنشطة المختلفة المدرجة في الخطة، وأن يعكس أية تغييرات في الظروف السائدة في البلد، وأن يوفر المعلومات الأخرى ذات الصلة عن أية تغييرات مقارنة بخطة (خطط) تنفيذ الشريحة المقدمة من قبل وما يبرر هذه التغييرات، مثل التأخيرات، واستخدام بند المرونة لإعادة تخصيص الأموال خلال تنفيذ الشريحة، أو أي تغييرات أخرى؛
(b) تقرير تحقق مستقل يقدم جملة أمور من بينها كميات الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المنتجة، وكميات المنتج الثانوي الهيدروفلوروكربون-23 المولدة، وكميات الهيدروفلوروكربون-23 التي تم تدميرها، أو تخزينها أو بيعها و/أو تهويتها، مع كل طلب خاص بشريحة من الشرائح؛
(c) وصف خطي للنشاطات التي سيُضطلع بها خلال الفترة المشمولة بالشريحة المطلوبة، مع إبراز المعالم الرئيسية للتنفيذ، ووقت الإتمام والترابط بين الأنشطة، ومع أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز في تنفيذ الشرائح السابقة بعين الاعتبار؛ وستقدم البيانات الواردة في الخطة حسب السنة التقويمية؛
(د)	موجز تنفيذي من حوالي خمس فقرات، يلخص المعلومات في الفقرات الفرعية من 1(أ) إلى 1(ج) أعلاه.
التذييل 3- ألف: مؤسّسات الرصد والأدوار المتعلقة به

1. تتولى وزارة البيئة والموارد الطبيعية (SEMARNAT) المسؤولية عن حماية واستعادة وحفظ جميع النظم الإيكولوجية، والموارد الطبيعية والخدمات البيئية من أجل تعزيز التنمية المستدامة. وهي مسؤولة أيضا عن تنفيذ السياسات الوطنية بخصوص تغير المناخ وحماية طبقة الأوزون. وتقوم وحدة الأوزون الوطنية (التي تتبع وزارة البيئة والموارد الطبيعية) برصد إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 وانبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المولدة خلال الإنتاج عن طريق أفرقة إقليمية. ومن المتوقع أن التفتيشات عند خطوط إنتاج الهيدروكلوروفلوروكربون-22 ستضمن استمرار الرقابة على الهيدروفلوروكربون-23 بعد إتمام المشروع.
2. عرض البلد ويعتزم عرض استمرارية الأنشطة والتأييد للمشروع على مدى سنوات لاحقة على النحو المحدد في مكون الدعم المؤسسي وقائمة أنشطة مشروع التعزيز المؤسسي. وسيضمن ذلك نجاح أي نشاط موافق عليه للمكسيك.
3. يعتبر الرصد الوثيق لجميع الأنشطة والتنسيق بين أصحاب المصلحة أمرا رئيسيا لتحقيق الامتثال. وستكون هناك اجتماعات منتظمة للتنسيق مع أصحاب المصلحة في الصناعات، وأصحاب المصلحة في الحكومة (أي وزارات الاقتصاد، والطاقة والصحة)، ومختلف الاتحادات الصناعية، وجميع القطاعات المشتركة، من أجل إبرام الاتفاقات والتدابير الضرورية للاضطلاع بالأنشطة الاستثمارية وغير الاستثمارية في الوقت المحدد وبطريقة منسقة. وسيتم رصد عملية التنفيذ وتحقيق التدمير المطلوب للهيدروفلوروكربون-23 من خلال زيارات للموقع على مستوى المنشأة.
4. وسيتم إجراء رصد سنوي. وسيقوم خبراء دوليون مستلقون بإجراء زيارات تحقق في الموقع.
التذييل 4- ألف: دور الوكالة المنفذة الرئيسية

1. ستكون الوكالة المنفذة الرئيسية مسؤولة عن مجموعة من الأنشطة تشمل على الأقل ما يلي:
(a) ضمان التحقّق من الأداء والتحقّق المالي بمقتضى هذا الاتفاق والإجراءات والمتطلّبات الداخلية الخاصّة به؛
(b) مساعدة البلد في إعـداد خطط تنفيذ الشرائح والتقاريـر اللاحقة على النحو المبيـن في التذييل 2- ألف؛
(c) تقديم تحقّق مستقل إلى اللجنة التنفيذية من أن الأهداف قد تحققت وأن أنشطة الشرائح المرتبطة بها قد أُكملت على النحو المبيّن في خطة تنفيذ الشرائح بما يتمشى مع التذييل 2- ألف؛
(d) التأكّد من أخذ التجارب المكتسبة والتقدم المحرز بعين الاعتبار في استكمالات الخطة الشاملة وفي خطط التنفيذ السنوية المقبلة تمشيا مع الفقرتين الفرعيتين 1(أ) و1(ج) من التذييل 2- ألف؛
(ﻫ)	الوفاء بمتطلبات الإبلاغ الخاصة بتقارير تنفيذ الشريحة وخطط التنفيذ والخطة الشاملة على النحو المحدد في التذييل 2- ألف لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية؛
(و)	ضمان تنفيذ الخبراء التقنيين المستقلين المؤهّلين للمراجعات التقنيَّة؛
(ز)	إجراء مهامّ الإشراف المطلوبة؛
(ح)	ضمان وجود آليّة تشغيلية تمكّن من تنفيذ خطة تنفيذ الشريحة بطريقة فعالة ومتسمة بالشفافية والإبلاغ الدقيق عن البيانات؛
(ط)	في حالة خفض التمويل نتيجة عدم الامتثال وفقا للفقرة 13 من الاتفاق، تحديد، بالتشاور مع البلد، تخصيص التخفيضات لمختلف بنود الميزانية؛
(ي)	ضمان أنَّ المبالغ المدفوعة للبلد يُستند فيها إلى استعمال المؤشرات؛
(ك)	تقديم المساعدة فيما يتعلق بدعم السياسات العامة والدعم الإداري والتقني عند الطلب؛
(ل)	الإفراج الآني للأموال إلى البلد المشارك / المنشأة المشاركة لاستكمال الأنشطة المتصلة بالمشروع.
بعد التشاور مع البلد وأخذ أي آراء يعرَب عنها بعين الاعتبار، ستقوم الوكالة المنفذة الرئيسية باختيار هيئة مستقلة وتكليفها بإجراء التحقق من نتائج تدمير الهيدروفلوروكربون-23 المولد في كل خط إنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون-22 وفقا لما جاء في الفقرة الفرعية 7(ب) والفقرة الفرعية 1(ب) من التذييل 2- ألف.

التذييل 5- ألف: تخفيضات في التمويل بسبب عدم الامتثال

1. وفقا للفقرة 13 من هذا الاتفاق، يمكن تخفيض مبلغ التمويل المخصّص بمقدار 9.84 دولار أمريكي عن كل كيلوغرام من إنبعاثات الهيدروفلوروكربون-23 المولدة في كل خط إنتاج للهيدروكلوروفلوروكربون-22 التي تتجاوز المستوى المحدد في الصف الأفقي 1-1 من التذييل 1- ألف لكل سنة لم يتحقق فيها الهدف المحدد في الصف الأفقي 1-1 من التذييل 1- ألف، على أساس الفهم بأن الحد الأقصى من خفض التمويل لن يتجاوز مستوى تمويل الشريحة التي يتم طلبها. ويمكن النظر في تدابير إضافية في الحالات التي يمتد فيها عدم الامتثال لسنتين متعاقبتين.
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