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ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: МЕКСИКА


Настоящий документ содержит комментарии и рекомендации Секретариата в отношении следующего проектного предложения:

Поэтапное прекращение 

	· Регулирование и поэтапное прекращение выбросов ГФУ-23
при производстве ГХФУ‑22
на предприятии Кимобасикос (четвертый транш) 
	ЮНИДО
	Общее утверждение





ЛИСТ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА – МНОГОЛЕТНИЕ ПРОЕКТЫ
Мексика
	(I) НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА
	УЧРЕЖДЕНИЕ
	УТВЕРЖДЕН
НА СОВЕЩАНИИ
	МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

	Регулирование и поэтапное прекращение выбросов ГФУ-23
при производстве ГХФУ-22
на предприятии Кимобасикос
	ЮНИДО (руководство)
	86 
	Максимально возможное прекращение к 1 января 2022 года*


* Проект был утвержден при том понимании, что правительство Мексики обеспечит, чтобы к 1 января 2022 года и в дальнейшем побочный продукт ГФУ-23 на линиях по производству ГХФУ-22 уничтожался в соответствии с Монреальским протоколом таким образом, чтобы выбросы на обеих линиях составляли 0,1 кг ГФУ-23 на 100 кг произведенного ГХФУ-22 или меньше.

	(II) ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 7 (Приложение C, группа I)
	Год: 2023
	168,23 тонны ОРС



	(III) ПРОВЕРЕННЫЕ ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДСТВЕ*(мт)
	Год: 2024

	Химическое вещество
	Общее потребление сектора

	Производство ГХФУ-22**
	3 431,81

	Образование ГФУ-23
	40,49

	Выбросы ГФУ-23
	0,00***


* На момент составления настоящего документа страна еще не представила данные за 2024 год в рамках своей страновой программы или в соответствии со статьей 7 Монреальского протокола.
** для всех видов использования, включая регулируемые виды использования и использование в качестве сырья.
*** Выбросы составили 0.0004 мт.

	(V) ОДОБРЕННЫЙ БИЗНЕС-ПЛАН
	2025
	2026
	2027
	Итого

	ЮНИДО
	Финансирование (долл. США)
	506 250
	463 450
	443 388
	1 413 088



	(VI) ДАННЫЕ ПО ПРОЕКТУ
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	Итого

	Максимально допустимый объем выбросов веществ группы II, указанных в приложении F, на 100 кг произведенных веществ группы I, указанных в приложении  C (кг)
	n/a
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	n/a

	Согласованное финансирование (долл. США)
	ЮНИДО
	Расходы по проекту
	483 058
	0
	492 160
	374 381
	473 131
	433 131
	414 381
	374 381
	414 381
	374 380
	3 833 384

	
	
	Экспл. расходы
	33 814
	0
	34 451
	26 207
	33 119
	30 319
	29 007
	26 207
	29 007
	26 206
	268 337

	Средства, в принципе одобренные Исполнительным комитетом (долл. США)
	Расходы по проекту
	483 058
	0
	387 561
	270 050
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 140 669

	
	Экспл. расходы
	33 814
	0
	27 129
	18 904
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	79 847

	Общая сумма финансирования, рекомендованная для утверждения на совещании (долл. США)
	Расходы по проекту
	
	
	
	
	317 500
	
	
	
	
	
	317 500

	
	Экспл. расходы
	
	
	
	
	22 225
	
	
	
	
	
	22 225



	Рекомендация Секретариата:
	Общее утверждение 




ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
От имени правительства Мексики ЮНИДО в качестве назначенного учреждения-исполнителя представила запрос на финансирование четвертого транша проекта по регулированию и поэтапному прекращению выбросов ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22 на предприятии Кимобасикос в Мексике в размере 222 657 долларов США плюс эксплуатационные расходы учреждения в размере 15 586 долларов США[footnoteRef:2]. Представленный документ включает доклад о ходе освоения третьего транша, доклад о проверке производства ГХФУ-22 и выбросов побочного продукта ГФУ-23 за 2024 год, а также план освоения транша на 2025-2026 годы. [2:  В соответствии с письмом Министерства окружающей среды и природных ресурсов Мексики от 5 марта 2025, адресованном ЮНИДО.] 

Доклад о производстве ГХФУ-22 и образовании и выбросах побочного продукта ГФУ-23
Как подтверждается в докладе о проверке, правительство Мексики сообщило о производстве в 2024 году в общей сложности 3 431,81 метрической тонны (мт) ГХФУ-22[footnoteRef:3], побочном образовании 40 4874 мт ГФУ-23 и выбросе в атмосферу 0,0004 мт побочного продукта ГФУ-23, как показано в таблице 1. [3:  Указанное в докладе общее производство ГХФУ-22 включает как регулируемые виды использования, так и использование в качестве сырья.] 

Таблица 1. Общее производство ГХФУ-22 для всех видов использования и образование, уничтожение и выбросы ГФУ-23 на предприятии Кимобасикос в 2024 году
	Вещество
	количество (мт)

	Произведенный ГХФУ-22
	3 431,81

	Образованный ГФУ-23
	40,4874

	Уничтоженный ГФУ-23
	40,4870

	Выброшенный ГФУ-23
	0,0004



Производство ГХФУ-22 в 2024 году сократилось по сравнению с предыдущим годом и было ниже, чем предполагалось на 94-м совещании, благодаря сокращению экспортных продаж для его использования в качестве сырья. Доля образования побочного продукта ГФУ-23 в 2024 году составила 1,18 процента. Регулирование и уничтожение ГФУ-23 на предприятии Кимобасикос по-прежнему осуществлялись с помощью одной из имеющихся на предприятии плазменно-дуговых установок (PDU).
Доклад о проверке
Доклад о проверке подтвердил, что представленные данные за 2024 год, приведенные в таблице 1 выше, являются точным и надежным отражением производства ГХФУ-22 и образования и уничтожения побочного продукта ГФУ-23 на предприятии Кимобасикос в 2024 году. Проверка пришла к заключению, что предприятие выполняет условия соглашения между страной и Исполнительным комитетом по выбросам побочного продукта ГФУ-23 в атмосферу в результате производства ГХФУ-22. Проверка и подготовка доклада о проверке были осуществлены в соответствии с пересмотренными руководящими принципами и стандартным форматом, используемым для проверки поэтапного отказа от производства ОРВ (решение 93/102c))[footnoteRef:4], и подтвердила, что производство ГХФУ-22 для регулируемых видов использования было ниже квоты, выделенной предприятию, что позволило стране не выйти за пределы ограничений производства ГХФУ, установленные Монреальским протоколом. [4:  Включая в том числе пересмотр и проверку на соответствие потребления сырья (безводного фтористого водорода и хлороформа) и производства ГХФУ-22; проверку производства, включая количество рабочих дней и расход сырья; проверку производственных журналов и финансовых отчетов; проверку данных, предоставленных предприятием Кимобасикос, на предмет их согласованности, и подтверждение того, что данные о производстве, продажах и запасах ГХФУ-22 на начало 2024 года и на конец 2023 года совпадают; а также сравнение фактического производства с годовой квотой.] 

Доклад о ходе освоения третьего транша
В 2024 году предприятие Кимобасикос продолжило использовать PDU-2 для уничтожения побочного продукта ГФУ-23. Предприятие продолжило также эксплуатацию PDU на мощности ниже проектной, что продлевает срок службы горелочного устройства PDU и обеспечивает оптимальную непрерывность работы. Из-за снижения спроса на ГХФУ-22 в 2024 году предприятие работало всего 10–15 дней в месяц; однако частые остановки не оказали отрицательного воздействия на коэффициент уничтожения и удаления PDU.
Осуществление проекта и мониторинг
В рамках третьего транша было выделено 25 836 долларов США на мониторинг проекта, мониторинг утечек и проверку уничтожения, включая доклад о независимой проверке произведенных объемов ГХФУ-22 и образовавшихся уничтоженных, хранящихся, проданных и/или выброшенных объемов побочного продукта ГФУ-23.
Уровень расходования средств 
На март 2025 года из утвержденной к настоящему времени суммы в 1 140 669 долларов США было израсходовано 1 125 850 долларов (99 процентов). Остаток третьего транша в размере 14 819 долларов США, как ожидается, будет израсходован в 2025 году.
План освоения четвертого транша
[bookmark: _Hlk126934425][bookmark: _Hlk126663552]Следующие мероприятия будут проводиться с июня 2025 года по декабрь 2026 года:
продолжится уничтожение побочного продукта ГФУ-23 при производстве ГХФУ 22 на предприятии Кимобасикос; ожидается, что в 2025 году общее производство ГХФУ-22 для всех видов использования составит 3 182 мт, при этом будет получено и затем уничтожено 47,725 мт ГФУ-23 (197 657 долларов США); и
будет проведен мониторинг и проверка уничтожения, в том числе подготовлен доклад о независимой проверке (25 000 долларов США).
КОММЕНТАРИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ СЕКРЕТАРИАТА
КОММЕНТАРИИ
Доклад о ходе освоения третьего транша
Предприятие Кимобасикос продолжило производство ГХФУ-22 таким образом, что образование побочного продукта в 2024 году поддерживалось на уровне 1,18 процентов, что ниже уровня 2023 года, составлявшего 1,48 процента. Хотя эти показатели могут колебаться в зависимости от вариаций технологического процесса[footnoteRef:5], показатели 2024 года были гораздо ниже прошлых уровней образования побочного продукта на предприятии и гораздо ниже показателей, наблюдаемых во многих других странах, что свидетельствует об эффективности регулирования и работы предприятия. В 2025 году предприятие Кимобасикос будет стремиться к тому, чтобы процентное образование побочного продукта колебалось в пределах от 1,2 до 1,5 процентов. [5:  Как пояснила ЮНИДО на 94-м совещании, вариации технологического процесса являются неизбежным аспектом химического производства и связаны, в частности, с вариациями качества сырья, корректировками темпов производства для удовлетворения спроса, небольшими изменениями условий производственного процесса, такими как температура и давление, а также сроком службы и состоянием катализатора.] 

Уничтожение побочного продукта ГФУ-23 производилось с помощью PDU-2. Как было указано в докладе на 92-м совещании, предприятие Кимобасикос также отремонтировало PDU-1, чтобы предоставлять услуги по уничтожению третьим сторонам. ЮНИДО сообщила, что со времени 94-го совещания предприятие Кимобасикос не оказывало подобных услуг.
1. Секретариат с удовлетворением отмечает, что в представленном документе содержится дополнительная информация о передовых технологиях, используемых предприятием Кимобасикос для сокращения выбросов ГФУ-23, включая передовые методы контроля утечек при производстве ГХФУ-22 (проверка герметичности технологического оборудования, управление системами рекуперации газа, остановка оборудования в случае протечки клапана, профилактическое обслуживание предохранительных клапанов технологических резервуаров и управление процессом путем обеспечения работы в заданном диапазоне для определенных переменных) и передовые методы контроля утечек при выбросах побочного продукта ГФУ-23 (проверка герметичности технологического оборудования, профилактическое обслуживание PDU и увеличение срока службы горелочного устройства PDU). Секретариат также с удовлетворением отмечает, что предприятие Кимобасикос намерено представить эту информацию, а также свою методологию оценки и отчетности по выбросам ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22, правительству, в ответ на решение XXXVI/3[footnoteRef:6]. [6:  В решении, кроме прочего, Сторонам, имеющим оборудование по производству ГХФУ-22, предлагается на добровольной основе представить в Озоновый секретариат до 31 марта 2025 года свои актуальные методики для оценки и отчетности по выбросам ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22, и Сторонам, внедрившим передовые технологии для сокращения выбросов ГФУ-23, предлагается на добровольной основе представить в Озоновый секретариат до 31 марта 2025 года информацию об этом.] 

ЮНИДО подтвердила, что, в соответствии с решением 86/96 b)vi), на нужды регулирования выбросов побочного продукта ГФУ-23 предприятие Кимобасикос не запрашивало и не получало никакого дополнительного финансирования из других источников, включая кредиты или компенсации по ГФУ-23.
План освоения четвертого транша

Запрашиваемое финансирование

В соответствии с таблицей в пункте 6 Соглашения между правительством Мексики и Исполнительным комитетом, на основе показателей 2024 года, касающихся процентного образования побочного продукта (1,18 процента), объемов производства ГХФУ-22 (3 432 мт) и максимальных приемлемых дополнительных эксплуатационных расходов в 332 355 долларов США, указанных в Соглашении, финансирование четвертого транша было скорректировано до 317 500 долларов США.
Учитывая также, что общее согласованное финансирование проекта включало 117 500 долларов США, разделенных поровну на четвертый и пятый транши, на помощь в разработке политики, обеспечивающей дальнейшее регулирование выбросов побочного продукта ГФУ-23, насколько это практически осуществимо, после завершения проекта, в план четвертого транша было включено дополнительное мероприятие по изучению и анализу национальной политики и нормативных актов по данному вопросу; пятый транш будет включать разработку правового инструмента для обеспечения устойчивого уничтожения ГФУ-23.
Мероприятия и финансирование четвертого транша были таким образом согласованы в размере 317 500 долларов США в следующей разбивке:

Продолжение уничтожения побочного продукта ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22 на предприятии Кимобасикос; предполагается, что общее производство ГХФУ-22 для всех видов использования в 2025 году составит 3 182 мт, что приведет к образованию и последующему уничтожению 47,725 мт ГФУ-23 (248 569 долларов США);
Помощь в разработке политики, обеспечивающей дальнейшее регулирование выбросов побочного продукта ГФУ-23, насколько это практически осуществимо, после завершения проекта, включая изучение и анализ национальной политики и нормативных актов по данному вопросу (58 750 долларов США, включая остаток средств от третьего транша в размере 14 819 долларов США); и
Мониторинг и проверка уничтожения, в том числе доклад о независимой проверке (25 000 долларов США).
Устойчивость отказа от ГХФУ и оценка рисков
Устойчивость регулирования выбросов ГФУ-23 будет поддерживаться, кроме прочего, обязательством предприятия Кимобасикос приостановить производство ГХФУ-22 на срок до двух недель, чтобы обеспечить починку PDU; наличием отремонтированного второго PDU (PDU-1), способного предоставлять услуги по уничтожению третьим сторонам; и обязательством правительства Мексики обеспечить, чтобы побочные выбросы ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22 на предприятии Кимобасикос и далее регулировались и проверялись аналогичным образом после завершения проекта, в том числе посредством разработки правовых инструментов, обеспечивающих устойчивое уничтожение. Шаги, предпринятые предприятием для обеспечения оптимального функционирования PDU и минимизации уровня образования побочного продукта ГФУ-23, в том числе его проактивный подход к техническому обслуживанию и предупреждению утечек, сокращают риск выбросов ГФУ-23. Запланированная в рамках четвертого транша помощь в разработке политики, которая будет продолжена в рамках пятого транша, позволит правительству обеспечить дальнейшее регулирование выбросов побочного продукта ГФУ-23, насколько это практически осуществимо, после завершения данного проекта.
Заключение
При поддержке правительства Мексики и ЮНИДО, предприятие Кимобасикос продолжило активную работу по уничтожению побочного продукта ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22 в соответствии с Соглашением между правительством Мексики и Исполнительным комитетом. Побочные выбросы ГФУ-23 при производстве ГХФУ-22 в 2024 году были незначительными. Уровень расхода средств составил 99 процентов; все утвержденные средства в рамках первого и второго траншей были потрачены, оставшаяся от третьего транша сумма в 14 819 долларов США будет потрачена в 2025 году в рамках помощи в разработке политики.
РЕКОМЕНДАЦИЯ
[bookmark: _Hlk122622077]Секретариат Фонда рекомендует Исполнительному комитету принять к сведению доклад о реализации третьего транша проекта по регулированию и поэтапному прекращению выбросов ГФУ-23 на предприятии Кимобасикос, Мексика, а также рекомендует общее утверждение четвертого транша проекта и соответствующего плана освоения транша на 2025-2026 годы для Мексики на уровне финансирования, указанном в таблице ниже.
	
	Название проекта
	Финансирование проекта (долл. США)
	Эксплуатационные расходы (долл. США)
	Учреждение-
исполнитель

	a)
	Регулирование и поэтапное прекращение выбросов ГФУ-23 при производстве ГХФУ‑22 на предприятии Кимобасикос (четвертый транш)
	317 500
	22 225
	ЮНИДО




	
	
	
	
	



Документы, подготовленные к совещанию Исполнительного комитета Многостороннего фонда для осуществления Монреальского протокола, не предрешают ни одного из решений, которые Исполнительный комитет может принять после выпуска документа.
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