UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11
Anexo IV

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11
Anexo IV

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11
Anexo IV

	NACIONES
UNIDAS
	EP

	[image: UNEP][image: A black and white logo with a globe in center

Description automatically generated]
	
Programa de las
Naciones Unidas
para el Medio Ambiente

	
Distr.
GENERAL

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11
7 de noviembre de 2025

ESPAÑOL 
ORIGINAL: INGLÉS


COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión 
Montreal, 1-5 de diciembre de 2025
Punto 7 a) i) del orden del día provisional[footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1] 



INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución[footnoteRef:2] al 31 de diciembre de 2024 en sus respectivos informes de avance[footnoteRef:3]. [2:  Informaron sobre la marcha de sus actividades Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16).]  [3:  El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la marcha de las actividades está a disposición del Comité en el portal de la 97ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel. ] 

El informe refundido y los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Presenta información sobre proyectos y actividades relativas a los HFC que han sido financiados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral y con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali[footnoteRef:4]. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han finalizado y los saldos restantes se devolverán a la Secretaría, esta ya no informará por separado sobre dichos proyectos. El análisis que figura en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se expresan en toneladas métricas y toneladas de CO2 equivalente[footnoteRef:5]. [4:  En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituirían a las contribuciones de los donantes. Los aportantes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.]  [5:  Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 97ª reunión incluyen la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.] 

Análisis efectuado por la Secretaría

1. La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos firma de los acuerdos, fecha del primer desembolso, estado de la compra e instalación de equipos, estado de los servicios proporcionados, incluyendo capacitación de técnicos en refrigeración y personal de aduanas, nivel de desembolso de los fondos aprobados, cierre operativo y financiero del proyecto y reintegro de los saldos remanentes. 
Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos casos en los que no se habían firmado acuerdos debido a retrasos en las aprobaciones administrativas, falta de un encargado nacional del ozono, falta de informes sobre la marcha de las finanzas, atrasos en los procesos de adquisición, debido principalmente a problemas en la cadena de suministro, que afectaban sobre todo a la disponibilidad de identificadores de refrigerantes, déficit de tecnologías alternativas en los mercados locales, dificultades para identificar expertos técnicos y consultores para llevar a cabo actividades especializadas y problemas de seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron prorrogar la fecha de término prevista. 
Sobre los proyectos y actividades con reparos, la Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución sostuvieron intercambios que permitieron resolver satisfactoriamente varios de ellos. Para aquellos proyectos y actividades con reparos que no pudieron resolverse, se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución las recomendaciones que se proponen a la consideración del Comité Ejecutivo. Los proyectos y actividades cuya fecha de término se solicita prorrogar constan en los documentos principales; los proyectos con reparos[footnoteRef:6] figuran en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos. Estas recomendaciones se discutirán en la 97ª reunión durante las deliberaciones acerca del informe de avance presentado por cada organismo. [6:  Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyectos o en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18).] 

Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría detalló los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones de la Secretaría constan en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos.
2. Este documento presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en 2024 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC) en virtud del Protocolo de Montreal, para todos los proyectos aprobados con cargo a la financiación ordinaria y a las contribuciones voluntarias adicionales. Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso[footnoteRef:7] a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con reparos que el Comité Ejecutivo deberá considerar. Este documento también incluye un informe final, como se solicitó en la decisión 95/12 c)[footnoteRef:8], sobre los logros de los proyectos de inversión relativos a los HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales para el apoyo inmediato a la reducción de los HFC. [7:  Proyectos en curso son todos los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2024. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.]  [8:  El Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría que adjuntara al informe consolidado sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2024 un informe final sobre los logros de los seis proyectos de inversión financiados con cargo a contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC. ] 

3. Los informes de avance de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan cuestiones relativas a políticas a seguir a la consideración del Comité Ejecutivo. El análisis de los informes de avance hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza.
Avances logrados en la ejecución de proyectos en 2024 y acumulados de 1991 a la fecha
 
Como se muestra en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2024 el Comité Ejecutivo había aprobado USD 4.270 millones en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en USD 3.820 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 449,74 millones para gastos de apoyo.
Cuadro 1. Financiamiento aprobado por sector y organismo al 31 de diciembre de 2024 (USD)
	Sector
	PNUD
	PNUMA
	ONUDI
	Banco Mundial 
	Bilateral
	Total

	Aerosoles
	26.054.837
	882.689
	34.397.921
	22.984.030
	2.051.914
	86.371.391

	Destrucción
	4.436.037
	4.090.040
	5.845.540
	600.000
	2.046.282
	17.017.899

	Eficiencia energética
	2.362.019
	3.510.000
	3.922.688
	1.095.689
	3.315.995
	14.206.391

	Extinción incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Espumas
	174.543.644
	0
	88.540.224
	136.059.064
	8.093.731
	407.236.662

	Halones
	4.996.973
	767.640
	1.780.369
	70.221.038
	6.147.361
	83.913.381

	Planes reducción HFC
	16.001.127
	10.226.124
	25.910.369
	5.665.704
	1.812.669
	59.615.993

	Fumigantes
	20.081.241
	2.614.366
	78.028.741
	5.837.887
	18.226.925
	124.789.159

	Múltiples sectores
	0
	0
	139.440
	2.341.168
	0
	2.480.608

	Otros
	0
	0
	11.317.246
	5.059.360
	0
	16.376.606

	Planes de eliminación
	427.990.351
	93.199.042
	428.605.072
	223.065.129
	83.336.518
	1.256.196.111

	Agentes de procesos
	1.286.923
	0
	6.337.359
	114.342.497
	0
	121.966.779

	Producción
	1.060.066
	0
	50.638.105
	422.973.496
	10.000.000
	484.671.667

	Refrigeración
	142.922.668
	13.856.016
	185.836.795
	180.473.484
	40.910.116
	563.999.079

	Varios
	81.663.722
	331.492.381
	30.598.719
	30.181.553
	5.239.718
	479.176.093

	Disolventes
	63.699.997
	198.860
	23.247.443
	10.237.394
	2.512.738
	99.896.432

	Esterilizantes
	417.628
	0
	0
	661.227
	0
	1.078.855

	Subtotal
	967.517.233
	460.837.158
	975.146.030
	1.231.798.720
	183.693.966
	3.818.993.107

	Gastos de apoyo
	134.117.165
	37.507.755
	129.056.352
	131.018.159
	18.039.532
	449.738.964

	Total
	1.101.634.398
	498.344.913
	1.104.202.382
	1.362.816.878
	201.733.499
	4.268.732.070



[bookmark: _Hlk213685414]En 2024 se aprobaron 412 nuevos proyectos y actividades, nivel de financiamiento con el que se espera eliminar 488.616 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 8.705 tm (17.999.535 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en 2024.
El cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2024. El Anexo II presenta un análisis de la información desde 1991 hasta la fecha.
Cuadro 2. Ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2024, por tipo 
	Tipo
	Número de proyectos*
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
(%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	Programa país
	165
	165
	100
	7.266.559
	7.266.559
	0
	100

	Demostración
	145
	134
	92
	65.334.188
	61.098.076
	4.236.113
	94

	Fortalecimiento institucional
	1.521
	1.370
	90
	203.162.676
	168.390.817
	34.771.859
	83

	Inversión
	3.473
	3.130
	90
	2.954.378.397
	2.743.326.048
	211.052.349
	93

	Preparación proyectos
	2.094
	1.871
	89
	116.185.625
	100.792.790
	15.392.834
	87

	Asistencia técnica
	2.341
	2.052
	88
	446.858.898
	398.052.383
	48.806.515
	89

	Capacitación
	324
	324
	100
	25.806.763
	25.806.763
	0
	100

	Total
	10.063
	9.046
	90
	3.818.993.107
	3.504.733.436
	314.259.671
	92


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.

La ejecución de proyectos y actividades por parte de los organismos bilaterales y de ejecución para 2024 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2024 se resume de la siguiente manera:
a) Eliminación[footnoteRef:9]: En 2024, se eliminaron 9.170,8 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 97,5 tm (192.602 toneladas de CO2 eq.) de consumo de HFC, y se aprobó la eliminación de 7.362 toneladas PAO adicionales de consumo y producción de SAO y 3.684 tm (8.445.053 toneladas de CO2 eq.) de consumo de HFC. Desde 1991, se han eliminado 510.094 toneladas PAO, de un total previsto de 488.616 toneladas PAO de consumo y producción de SAO, y se han eliminado 1.086 tm (1.606.380 toneladas de CO2 eq.), de un total previsto de 8.705 tm (17.999.535 toneladas de CO2 eq.) de consumo de HFC de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos). Además, en 2024 se destruyeron 109,9 tm (1.627.017 toneladas de CO2 eq.) del subproducto de HFC‑23. Desde 2022, de un total previsto de 1.274,3 tm (18.858.948 toneladas de CO2 eq.) del subproducto de HFC-23 de proyectos aprobados, se destruyeron 314,1 tm (4.648.938 toneladas de CO2 eq.); [9:  La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y toneladas de CO2 equivalente.] 

b) Desembolsos y aprobaciones: En 2024, se desembolsaron USD 94,54 millones y se previó desembolsar USD 85,53 millones según el informe sobre la marcha de las actividades de 2023, lo que representa una tasa de desembolso del 111 % de lo previsto. En total, se habían desembolsado USD 3.500 millones de los USD 3.820 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 92 %. En 2024, se aprobaron USD 155,62 millones para su ejecución;
c) Rentabilidad (en PAO)[footnoteRef:10]: De 1991 a la fecha, la rentabilidad promedio fue de USD 8,73/kg para los proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de USD 4,56/kg para el sector de producción. La rentabilidad promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 5,39/kg en proyectos terminados y de USD 12,46/kg en proyectos en curso[footnoteRef:11];  [10:  Incluye 8.705 tm de proyectos relativos a los HFC. No se incluye la rentabilidad en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.]  [11:  La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación. La rentabilidad de los acuerdos plurianuales relativos a PGEH es de USD 56,53/kg PAO. Para la etapa I del plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH) la rentabilidad es de USD 23,93/kg PAO y para la etapa II de USD 4,16/kg PAO.
] 

d) Proyectos terminados: En 2024 se concluyeron 245 proyectos. De 1991 a la fecha se han concluido 9.046 de los 10.063 proyectos (excluidos los proyectos cerrados o transferidos) financiados por el Fondo Multilateral, lo que representa una tasa de finalización del 90 %;
e) Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 46 meses después de su aprobación. De 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 14 meses después de su aprobación;
f) Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 39 meses después de su aprobación. De 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 12 meses después de su aprobación;
g) Preparación de proyectos: De las 2.094 actividades de preparación de proyectos aprobadas a finales de 2024, han concluido 1.871, quedando 223 pendientes. En 2024, se aprobaron 82 actividades de preparación y se terminaron 76;
h) Demoras en la ejecución: Al cierre de 2024 se estaban ejecutando un total de 1.017 proyectos, con un retraso medio de ocho meses. De estos, 78 catalogados como “con demoras en la ejecución”[footnoteRef:12] están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y [12:  Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).] 

i) Acuerdos plurianuales: En 2024 estaban en ejecución un PGEPH, 151 acuerdos plurianuales relativos a PGEH, 67 relacionados con planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) y dos para el control y la eliminación de las emisiones de HFC-23. De 1991 a la fecha se han aprobado 541 acuerdos plurianuales y concluido 320, lo que representa el 59 % del total. En el Anexo IV se resume el financiamiento total aprobado y desembolsado para actividades relativas a PGEH a nivel nacional.
Los avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución a partir de 1991 se resumen en el cuadro 3.
Cuadro 3: Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución a partir de 1991
	Eliminación lograda
	Subproducto
 de 
HFC-23
 destruido
	Desembolso (USD)
	Rentabilidad
promedio
(USD/kg)
	Número 
de proyectos    
	Diligencia en
la entrega (meses)
	Demora promedio
(meses)
	N.º de acuerdos plurianuales

	Tons.
 PAO *
	Tons. 
CO2-eq**
	Tons. 
de CO2 eq
***
	
	Consumo
	Produc-
ción 
	Emisiones
 de 
HFC-23
	Aprobados
	Terminados
	Inversión
	Sin 
inversión
	
	Aprobados
	Terminados

	510.094
	1.606.380
	4.648.938
	3.504.733.436
	8,73
	4,56
	0,66
	10.063
	9.046
	38
	38
	8
	541
	320


*Consumo y producción de SAO.
** Proyectos relativos a los HFC.
*** Se destruyó el subproducto de HFC-23 como se indica en las propuestas de proyectos.

Proyectos relativos a los HFC

Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 545 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (10 de demostración, 117 de inversión, 200 de preparación y 218 de asistencia técnica) por un total de USD 102.482.622 (exceptuando gastos de apoyo) para eliminar 8.705 tm (17.999.535 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El estado de situación de estos proyectos se resume en el cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 9 a 13.
Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados*
	Tipo
	Número de proyectos
	Financiamiento (USD)*

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados
 (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo 
	Desembolsado
 (%)

	Demonstración
	10
	0
	0
	4.232.415
	189.962
	4.042.453
	4

	Inversión
	117
	14
	12
	56.214.082
	16.083.018
	40.131.064
	29

	Preparación de proyectos
	200
	107
	54
	19.179.406
	12.407.711
	6.771.695
	65

	Asistencia técnica 
	218
	159
	73
	22.856.718
	17.689.339
	5.167.379
	77

	Total
	545
	280
	51
	102.482.622
	46.370.030
	56.112.592
	45


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.

Al cierre de 2024, de los 545 proyectos se han concluido 14 proyectos de inversión, 107 actividades de preparación y 159 de asistencia técnica, quedando 265 en curso. Dichas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.
En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 102.482.622 (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado USD 46.370.030, lo que representa una tasa de desembolso del 45 %.
En el Anexo III se informa sobre la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC financiadas por el Fondo Multilateral a nivel país, independientemente de la fuente de financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.
Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2024

Según las fechas de término previstas en el informe de avance 2023 y de los resultados notificados en los informes de avance de 2024, los organismos bilaterales y de ejecución han ejecutado el 56 % de los proyectos previstos para 2024. De 643 proyectos en curso (sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos) en 194 casos se modificó la fecha de término después de publicado el informe de avance de 2023.
En 2024 los organismos bilaterales y de ejecución tuvieron una tasa general de desembolso del 111 %. En 63 países y regiones la tasa de desembolso fue superior al 85 % y en otros 39 inferior al 50 %.
En total, a los organismos bilaterales y de ejecución se les solicita informar en la 98ª reunión sobre 78 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 14 proyectos o tramos de acuerdos plurianuales en curso, de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional, preparación de PGEH, respecto de los cuales se recomienda solicitar informes de situación.
Informe final sobre los logros de los proyectos de inversión financiados con cargo a contribuciones voluntarias adicionales para el apoyo inmediato a la reducción de los HFC (decisión 95/12 c))

De conformidad con la decisión 78/3 g), el Comité Ejecutivo aprobó seis proyectos de inversión relativos a los HFC únicamente en el sector manufacturero, financiados mediante contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Todos los proyectos se han concluido. En esta sección se presenta el informe final presentado de conformidad con la decisión 95/12 c). En el cuadro 5 se ofrece un resumen de los principales resultados, y en los párrafos 22 a 27 se proporcionan más detalles al respecto. 
Cuadro 5. Resumen de los principales resultados de los proyectos de inversión relativos a los HFC aprobados de conformidad con la decisión 78/3 g)
	País/título y código del proyecto
	Organismo
	Impacto
(eliminación lograda)
	Fecha de aprobación
	Fecha de terminación

	
	
	tm
	Toneladas en CO2 eq.
	
	

	Bangladesh: Conversión del HFC‑134a al isobutano como refrigerante en la fabricación de refrigeradores domésticos y de un compresor reciprocante de HFC‑134a a un compresor energéticamente eficiente (isobutano) en Walton Hi Tech Industries Limited.
(BGD/REF/80/INV/01+)
	PNUD
	230,63 (HFC-134a)
	329.801 (HFC-134a)
	Noviembre 2017
	Diciembre 2019

	Argentina: Proyecto de conversión para la sustitución del HFC‑134a por refrigerantes a base de isobutano (R‑600a) o propano (R‑290) en la fabricación de equipos de refrigeración domésticos y comerciales en Briket, Bambi y Mabe Kronen.
(ARG/REF/81/INV/01+)
	ONUDI
	96,55 (HFC‑134a)
	138.069 (HFC‑134a)
	Junio 2018
	Junio 2022

	Líbano: Conversión de HFC‑134a y HFC‑404A a R-600a y R-290 en refrigeración doméstica en Lematic Industries
(LEB/REF/81/INV/03+)
	ONUDI
	78,46 (HFC‑134a);
34,08
(R-404A)
	112.198 (HFC‑134a)
133.662
(R-404A)
	Junio 2018
	Diciembre 2020

	México: Conversión de la fabricación de refrigeración comercial en dos instalaciones, pasando del uso de HFC‑134a y R-404A como refrigerantes al propano (R-290) y el isobutano (R‑600a) en Imbera.
(MEX/REF/81/INV/04+)
	ONUDI
	70,96 
(HFC-134a);
5,91
(R-404A)
	101.470
(HFC-134a)
23.187
(R-404A)
	Junio 2018
	Diciembre 2021

	China: Conversión de C5+HFC-245fa a C5+HFO en un fabricante de refrigeradores domésticos (Hisense Kelon)  
(CPR/FOA/82/INV/06+)
	PNUD
	250,00
(HFC‑245fa)
	257.500
(HFC‑245fa)
	Diciembre 2018
	Junio 2021

	Tailandia: Conversión de HFC a propano (R‑290) e isobutano (R‑600a) como refrigerante en la fabricación de aparatos de refrigeración comercial en Pattana Intercool Co. Ltd.
(THA/REF/82/INV/03+)
	Banco Mundial
	8,78 (HFC‑134a)
	12.555 (HFC‑134a)
	Diciembre
2018
	Diciembre
2021



[bookmark: _Hlk212631017]Conversión en Walton Hitech Industries Limited (Bangladesh) 
El proyecto posibilitó la conversión eficaz de la empresa a tecnologías a base de hidrocarburos, que se estima que son al menos un 10 % más eficientes energéticamente en comparación con los equipos anteriores que utilizan HFC‑134a. Dado que Walton es el fabricante líder de refrigeradores domésticos en el mercado local, su transición contribuyó en gran medida a frenar el crecimiento del uso de HFC-134a en los refrigeradores domésticos en todo el país. Entre los principales retos de la implementación se encontraban el rediseño de los compresores para adaptarlos al R-600a, las modificaciones de los procesos de fabricación para lograr la manipulación segura de los refrigerantes inflamables y la necesidad de inversiones adicionales en cámaras de ensayo para probar los equipos a base de hidrocarburos.
Conversión en Briket, Bambi y Mabe-Kronen (Argentina) 
El proyecto, cuya finalización estaba prevista inicialmente para junio de 2020, sufrió retrasos debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Los problemas en la cadena de suministro afectaron a la adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de fabricación que utilizan R-600a, así como a las actividades de capacitación sobre el uso seguro de los hidrocarburos en la fabricación y el mantenimiento de refrigeradores. Otros retos adicionales fueron el desarrollo de productos para un funcionamiento seguro con hidrocarburos y el fomento de la capacidad del personal de la planta y otras partes interesadas pertinentes en materia de protocolos de seguridad. Estos se abordaron mediante intervenciones técnicas específicas en el diseño de productos, actividades de sensibilización y de capacitación en materia de seguridad. Las tres empresas se convirtieron con éxito a tecnologías que utilizan hidrocarburos, que se estima que son más eficientes energéticamente en más de un 10 % en comparación con los productos a base de HFC-134a. El proyecto dio lugar a la adopción sostenible de tecnologías eficientes energéticamente basadas en hidrocarburos en los refrigeradores domésticos del país y contribuyó a crear capacidad local para manejar los hidrocarburos durante el mantenimiento. Se prestó apoyo para mejorar la eficiencia energética de estas tecnologías mediante un proyecto para “promover la producción de refrigeradores energéticamente eficientes en la Argentina durante la transición hacia la eliminación de los hidrofluorocarbonos”, financiado por el Programa de Eficiencia en Refrigeración de Kigali (K-CEP) y ejecutado por la ONUDI.
Conversión en Lematic Industries (Líbano) 
La empresa realizó con éxito y de manera sostenible la conversión a R‑600a y R-290, utilizándose este último en determinados equipos de refrigeración comercial. La transición dio lugar a un aumento de la eficiencia energética estimado en alrededor del 20 %. Uno de los principales retos durante la implementación fue la necesidad de crear capacidad e impartir capacitación sobre la manipulación segura de los hidrocarburos en la fabricación y el mantenimiento de equipos de refrigeración. Estos retos se abordaron mediante iniciativas específicas de capacitación y desarrollo de capacidades, lo que facilitó la adopción de tecnologías a base de hidrocarburos en el mercado. Además, los mayores costos de los componentes a base de hidrocarburos energéticamente eficientes provocaron un aumento de la competencia de los productos importados. No obstante, la conversión de la empresa a operaciones de fabricación energéticamente eficientes que utilizan hidrocarburos contribuyó a frenar el crecimiento del consumo de HFC en el país.
Conversión en Imbera (México)
La empresa convirtió con éxito y de manera sostenible sus operaciones de fabricación para utilizar R‑600a y R-290, lo que se tradujo en un aumento de la eficiencia energética gracias a la mejora del diseño de los productos y la actualización de los componentes, estimado en más del 10 % con respecto al equipo de referencia. El proyecto también contribuyó a frenar el crecimiento del consumo de HFC en el país. El proyecto sufrió pequeños retrasos, debidos principalmente a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Entre los principales retos de la ejecución figuraban la necesidad de crear capacidad e impartir capacitación sobre la manipulación segura de los hidrocarburos en la fabricación y el mantenimiento de equipos de refrigeración, así como los retrasos en la elaboración de normas de inflamabilidad para los refrigerantes a base de hidrocarburos en los aparatos de refrigeración comercial de mayor tamaño. El cometido de la empresa de supervisar de cerca las actividades del proyecto contribuyó a su ejecución oportuna. Además, las actividades de capacitación y creación de capacidad sobre el uso de refrigerantes que utilizan hidrocarburos facilitaron la adopción de estas tecnologías por el mercado.
Conversión en Hisense Kelon (China)
Aunque inicialmente estaba previsto que el proyecto concluyera en diciembre de 2020, se produjeron retrasos debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Una de las principales dificultades fue la necesidad de aumentar la densidad de la espuma para mantener la resistencia del producto, lo que supuso un aumento de las cantidades de HFO en la formulación de la espuma y, en consecuencia, un incremento de los costos del componente de espuma en los refrigeradores domésticos que utilizan alternativas a base de HFO en comparación con el HFC-245fa. También se necesitaron inversiones adicionales para las diferentes instalaciones de mezcla y almacenamiento de la planta de fabricación, a fin de hacer frente a la mayor inestabilidad y los mayores costos del HFO en comparación con el HFC-245fa. A pesar de dichas dificultades, el proyecto mejoró la comprensión de las modificaciones necesarias en las instalaciones de fabricación de espuma para el uso de HFO, incluida la optimización de la formulación para lograr un rendimiento fiable. También contribuyó a reducir el uso de HFC-245fa en la fabricación de refrigeradores domésticos en la planta y a disminuir el consumo de energía de los refrigeradores domésticos que utilizan espuma a base de HFO.  
Conversión en Pattana Intercool Co. Ltd. (Tailandia) 
La propuesta original del proyecto incluía la conversión de HFC-134a a R-600a o R‑290 en pequeñas unidades de refrigeración comercial autónomas. Sin embargo, debido al diseño específico de los equipos de la empresa, se seleccionó el R‑290 como la opción preferida, dada su superioridad en cuanto a rendimiento energético. La finalización del proyecto se retrasó debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, incluidas las prohibiciones de viajar que impidieron a los expertos técnicos llevar a cabo la puesta en marcha de los equipos in situ e impartir capacitación sobre el uso seguro de las alternativas a base de hidrocarburos. Las visitas de supervisión y control también se vieron afectadas, junto con los retrasos en la finalización del plan de gestión ambiental de las nuevas instalaciones y en la realización de la auditoría de seguridad final. A pesar de estos retos, la empresa logró convertir con éxito el R-290 como refrigerante en sus equipos de refrigeración comercial, logrando un mejor rendimiento de refrigeración y un ahorro energético. Se espera que esto fomente una adopción más amplia del R-290 en equipos similares de otras empresas. Además de financiar algunos componentes de la inversión de capital con sus propios recursos, la empresa introdujo innovadores cambios de diseño en el Internet de las cosas que dieron lugar a un mejor control del rendimiento de los equipos mediante el uso de dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras personales. El proyecto logró una conversión sostenible gracias a la reducción de los costos de fabricación, atribuible al uso de refrigerantes y componentes más asequibles para los equipos que utilizan R-290, la mejora del rendimiento de los equipos y una mayor comprensión del uso de refrigerantes a base de hidrocarburos.
El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota del informe final sobre los logros de los seis proyectos de inversión financiados con cargo a contribuciones voluntarias adicionales para el apoyo inmediato a la reducción de los HFC.
Observaciones de la Secretaría
[bookmark: _Hlk212902258]La Secretaría observó que algunos proyectos habían sufrido retrasos debido a problemas operativos. De conformidad con la decisión 82/11 b), las solicitudes de prórroga de sus fechas de finalización, hasta diversas fechas hasta el 31 de diciembre de 2027, se presentan en los informes de situación de los respectivos organismos de ejecución y requieren la aprobación del Comité Ejecutivo. Estos proyectos incluyen los PGEH de Argelia, Jordania, Níger y Sudán (ONUDI), un proyecto de inversión en Zimbabwe (Francia y PNUD) y diversas actividades relacionadas con la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos (decisión 91/66) (todos los organismos). Además, en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades también se aborda la cuestión de la posible cancelación de las etapas I y II del PGEH para Afganistán (ONUDI), así como los informes relativos a los PGEH para Georgia (PNUD) y Uganda (PNUMA), presentados de conformidad con la decisión 95/34 a).


Los organismos han seguido proporcionando información sobre las medidas específicas que se han adoptado para hacer frente a los retrasos en la ejecución de las actividades, las que incluyen un análisis de las causas de fondo pertinentes e información sobre cómo evitar su repetición. De manera similar a la información presentada en el informe sobre la marcha de las actividades de 2023, entre los principales problemas detectados se destacan los retrasos en la adquisición y distribución de equipos, debido principalmente a demoras en el suministro de identificadores de refrigerantes; la lenta aceptación por parte del mercado de tecnologías de bajo PCA; cambios estructurales en el Gobierno o en la oficina nacional del ozono (ONO); la situación política y de seguridad; las dificultades para encontrar expertos técnicos y consultores que realicen estudios para los proyectos, en particular para las actividades relacionadas con la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y la elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias; y los retrasos en la presentación de informes debido a la falta de capacidad de las ONO. Las principales medidas adoptadas por los organismos incluyen la definición de procedimientos para la oportuna adquisición de equipos mediante acuerdos a largo plazo con proveedores calificados; la promoción de la adopción de tecnologías alternativas de bajo PCA, la estrecha coordinación con la ONO y la industria, y la ejecución de programas específicos, así como la eliminación de obstáculos técnicos y operativos a través de actividades de proyectos; la estrecha coordinación con los Gobiernos, por ejemplo consultas durante reuniones de la red y otras sobre cuestiones específicas a nivel nacional, y la definición de planes de acción para abordar materias administrativas; el aumento del número de consultores y expertos técnicos disponibles para realizar estudios de proyectos, en particular para actividades relacionadas con la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y la elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias, junto con el fomento de la capacidad de los consultores en casos específicos; y la capacitación y reforzamiento de las capacidades del personal de las ONO y la participación de altos funcionarios gubernamentales en aspectos relativos al seguimiento y notificación de avances operativos. En su 93ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento de la financiación proporcionada a los organismos de ejecución para reforzar su capacidad de prestar asistencia técnica y normativa a los países del artículo 5 durante el trienio 2024-2026 (decisión 93/95). Este aumento proporciona apoyo para permitir una ejecución más eficaz de diversas actividades, en particular para los países de bajo consumo.
Integración de la perspectiva de género[footnoteRef:13] [13:  El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).] 

A nivel tanto interno como de proyectos y de oficinas nacionales del ozono, cada organismo ha adoptado medidas destinadas a hacer realidad la política operativa de integración de género del Fondo Multilateral. Estas medidas incluyen principalmente la elaboración de un plan de acción para integrar la política tanto durante la fase de preparación como durante la fase de ejecución de los proyectos, tareas de sensibilización y extensión hacia las ONO y otras contrapartes sobre la política de integración y las medidas necesarias para lograr un mejor equilibrio de género en la ejecución de los proyectos. Los organismos trabajan de consuno con las contrapartes y unidades de proyecto nacionales a fin de asegurar una adecuada comprensión de la política de integración de género, que las actividades fomenten la participación de la mujer a todo nivel (como asesoras, gestoras de proyectos o pasantes), que se trabaje con las partes intervinientes en el acopio de datos desglosados por género y que se adopten e implementen medidas para enfrentar los desafíos que plantea la implementación de la política de género. Los organismos también están difundiendo información sobre casos de éxito, lo que se espera que refuerce aún más la política de integración de la perspectiva de género. En las reuniones de las redes regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento, el PNUMA realiza además sesiones orientadas a promover la política de integración de género y las medidas que deben adoptarse para su efectiva implementación.
Recomendación

El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:
j) El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2024, incluido el informe final sobre los logros de los seis proyectos de inversión financiados con cargo a contribuciones voluntarias adicionales para el apoyo inmediato a la reducción de los HFC conforme a la decisión 95/12 c), que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11; 
k) Con satisfacción, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar las actividades realizadas durante 2024; y

l) Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 98ª reunión sobre 78 proyectos con demoras en la ejecución y 14 proyectos en curso sobre los cuales se recomienda solicitar informes de situación adicionales, según se indica en el Anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo.

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11


UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11



Los documentos previos al período de sesiones del Comité Ejecutivo del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal no van en perjuicio de las decisiones que el Comité pudiera adoptar después de la emisión de los mismos.
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Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PAÍS, AÑO 2024

1. El cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos. 
Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, año 2024
	País
	Eliminación
(tons. PAO)
	Eliminación
(tons de 
CO2 eq.)*
	Desembolso proyectado
(USD)
	Desembolso real
(USD)
	Desembolso
por sobre lo previsto
(%)
	Proyectos previstos terminados
(%)**

	Afganistán
	0,0
	0
	20.003
	12.556
	63
	0

	Albania
	0,0
	0
	213.746
	178.960
	84
	100

	Argelia
	0,0
	0
	287.737
	131.577
	46
	60

	Angola
	0,0
	0
	382.286
	204.587
	54
	50

	Antigua y Barbuda
	0,0
	0
	80.000
	39.292
	49
	100

	Argentina
	50,5
	0
	1.735.129
	1.840.238
	106
	0

	Armenia
	0,0
	0
	102.310
	184.373
	180
	100

	Bahamas
	0,0
	0
	103.100
	104.324
	101
	100

	Bahrein
	16,0
	0
	232.375
	318.484
	137
	100

	Bangladesh
	6,8
	0
	643.019
	1.190.444
	185
	0

	Barbados
	0,0
	0
	170.630
	123.880
	73
	0

	Belice
	0,0
	0
	103.369
	115.632
	112
	100

	Benin
	0,0
	0
	232.954
	300.648
	129
	100

	Bhután
	0,0
	0
	98.365
	70.652
	72
	0

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	5,1
	10.000
	333.604
	279.057
	84
	100

	Bosnia y Herzegovina
	0,0
	0
	130.003
	230.064
	177
	0

	Botswana
	0,0
	0
	312.524
	425.144
	136
	25

	Brasil
	74,4
	0
	2.570.559
	5.046.925
	196
	100

	Brunei Darussalam
	0,0
	0
	179.108
	93.095
	52
	0

	Burkina Faso
	0,0
	0
	305.070
	253.224
	83
	 

	Burundi
	0,0
	0
	79.951
	60.506
	76
	100

	Cabo Verde
	0,0
	0
	293.958
	128.190
	44
	0

	Camboya
	0,4
	0
	271.998
	204.047
	75
	100

	Camerún
	3,2
	5.666
	207.000
	264.453
	128
	 

	Chad
	3,2
	0
	126.352
	207.150
	164
	0

	Chile
	0,0
	0
	601.363
	343.311
	57
	0

	China
	8.344,6
	0
	24.468.048
	35.782.351
	146
	40

	Colombia
	3,7
	0
	680.264
	603.230
	89
	100

	Comoras (las)
	0,0
	0
	107.220
	71.290
	66
	100

	Congo (el)
	0,0
	0
	93.958
	52.364
	56
	100

	Islas Cook (las)
	0,0
	0
	173.811
	21.686
	12
	100

	Costa Rica
	0,0
	0
	307.366
	332.679
	108
	 

	Côte d’Ivoire
	0,0
	0
	270.072
	265.401
	98
	50

	Cuba
	0,0
	0
	304.597
	283.308
	93
	100

	República Popular Democrática de Corea (la)
	0,4
	0
	3
	1
	18
	 

	República Democrática del Congo (la)
	0,0
	0
	194.131
	88.635
	46
	0

	Djibouti
	0,0
	0
	94.750
	8.080
	9
	0

	Dominica
	0,1
	0
	212.129
	156.754
	74
	100

	República Dominicana (la)
	0,7
	1.200
	596.602
	209.906
	35
	100

	Ecuador
	29,6
	54.901
	531.003
	611.429
	115
	100

	Egipto
	21,5
	0
	3.417.472
	4.690.607
	137
	43

	El Salvador
	4,1
	0
	205.763
	165.291
	80
	33

	Guinea Ecuatorial
	0,0
	0
	152.340
	72.913
	48
	50

	Eritrea
	0,3
	0
	208.750
	297.050
	142
	 

	Eswatini (el Reino de)
	0,0
	0
	141.500
	139.400
	99
	100

	Etiopía
	0,0
	0
	258.500
	304.396
	118
	67

	Fiji
	0,0
	0
	310.808
	110.417
	36
	0

	Gabón
	0,0
	0
	171.377
	178.700
	104
	50

	Gambia
	0,0
	0
	287.400
	253.986
	88
	50

	Georgia
	0,0
	0
	100.356
	238.822
	238
	100

	Ghana
	0,0
	0
	200.881
	206.505
	103
	100

	Granada
	0,0
	0
	249.991
	52.148
	21
	50

	Guatemala
	40,6
	80.000
	184.445
	136.933
	74
	 

	Guinea
	0,0
	0
	153.751
	204.838
	133
	33

	Guinea-Bissau
	0,0
	0
	92.353
	23.916
	26
	25

	Guyana
	0,0
	0
	186.028
	71.250
	38
	50

	Haití
	0,0
	0
	49.720
	59.607
	120
	100

	Honduras
	0,0
	0
	237.326
	219.299
	92
	50

	India
	188,0
	0
	3.800.527
	1.694.046
	45
	100

	Indonesia
	63,7
	0
	1.758.721
	884.658
	50
	80

	Irán (República Islámica del)
	6,6
	0
	1.114.485
	544.805
	49
	20

	Iraq
	0,0
	0
	520.255
	186.117
	36
	100

	Jamaica
	0,0
	0
	172.809
	99.659
	58
	0

	Jordania
	42,6
	0
	1.099.858
	949.056
	86
	75

	Kenya
	0,0
	0
	375.730
	240.560
	64
	0

	Kiribati
	0,0
	0
	224.175
	35.888
	16
	 

	Kuwait
	0,0
	0
	1.054.890
	564.760
	54
	0

	Kirguistán
	0,0
	0
	206.586
	247.298
	120
	50

	República Democrática Popular Lao (la)
	0,0
	0
	210.600
	221.553
	105
	80

	Líbano (el)
	1,1
	0
	436.680
	381.384
	87
	100

	Lesotho
	0,0
	0
	171.112
	166.655
	97
	50

	Liberia
	0,0
	0
	291.448
	207.467
	71
	0

	Libia
	9,8
	0
	307.951
	479.468
	156
	 

	Madagascar
	3,4
	0
	108.240
	35.449
	33
	 

	Malawi
	49,0
	0
	183.750
	279.258
	152
	100

	Malasia
	0,0
	0
	917.681
	517.444
	56
	100

	Maldivas
	0,0
	0
	194.563
	124.246
	64
	33

	Malí
	0,0
	0
	160.720
	28.000
	17
	25

	Islas Marshall
	0,0
	0
	78.540
	69.284
	88
	0

	Mauritania
	2,2
	0
	96.875
	104.886
	108
	50

	Mauricio
	0,0
	0
	264.001
	111.791
	42
	0

	México
	24,0
	0
	2.980.513
	2.711.888
	91
	88

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,0
	0
	180.180
	61.633
	34
	100

	Mongolia
	0,0
	0
	243.979
	188.747
	77
	50

	Montenegro
	0,0
	0
	149.000
	78.173
	52
	100

	Marruecos
	0,0
	0
	315.001
	305.174
	97
	0

	Mozambique
	0,0
	0
	304.764
	291.081
	96
	33

	Myanmar
	0,4
	0
	45.002
	0
	0
	57

	Namibia
	0,0
	0
	345.137
	179.559
	52
	0

	Nauru
	0,0
	0
	116.395
	7.030
	6
	0

	Nepal
	5,5
	0
	141.687
	122.364
	86
	67

	Nicaragua
	0,5
	0
	308.790
	115.057
	37
	 

	Níger (el)
	17,1
	36.888
	142.370
	160.722
	113
	100

	Nigeria
	26,3
	0
	1.551.211
	1.931.247
	124
	70

	Niue
	0,0
	0
	103.468
	52.275
	51
	 

	Macedonia del Norte
	13,4
	3.947
	293.002
	241.323
	82
	0

	Omán
	2,5
	0
	262.664
	125.033
	48
	0

	Pakistán
	5,4
	0
	1.207.374
	712.645
	59
	100

	Palau
	0,0
	0
	163.000
	79.941
	49
	 

	Panamá
	0,0
	0
	293.803
	203.384
	69
	100

	Papua Nueva Guinea
	0,0
	0
	80.000
	29.135
	36
	0

	Paraguay
	1,4
	0
	159.910
	162.068
	101
	100

	Perú
	2,0
	0
	596.226
	316.943
	53
	0

	Filipinas 
	0,0
	0
	519.976
	329.207
	63
	0

	Qatar
	0,0
	0
	237.585
	220.586
	93
	67

	República de Moldova (la)
	0,3
	0
	162.812
	188.386
	116
	100

	Rwanda
	0,3
	0
	222.700
	256.089
	115
	100

	Saint Kitts y Nevis
	0,1
	0
	113.425
	168.600
	149
	100

	Santa Lucía
	0,0
	0
	223.053
	123.094
	55
	33

	San Vicente y las Granadinas
	0,0
	0
	214.622
	59.527
	28
	0

	Samoa
	0,0
	0
	158.482
	90.621
	57
	 

	Santo Tomé y Príncipe
	0,0
	0
	92.086
	0
	0
	0

	Arabia Saudita
	0,0
	0
	169.104
	330.363
	195
	100

	Senegal
	0,0
	0
	328.706
	223.809
	68
	50

	Serbia
	0,0
	0
	165.602
	58.720
	35
	33

	Seychelles
	0,0
	0
	214.226
	164.802
	77
	100

	Sierra Leona
	0,3
	0
	421.779
	436.530
	103
	75

	Islas Salomón
	0,0
	0
	217.208
	84.625
	39
	100

	Somalia
	0,0
	0
	120.452
	100.583
	84
	50

	Sudáfrica
	0,0
	0
	870.003
	655.905
	75
	0

	Sudán del Sur
	0,3
	0
	145.718
	154.811
	106
	50

	Sri Lanka
	0,8
	0
	307.018
	467.049
	152
	50

	Sudán (el)
	0,0
	0
	226.702
	230.831
	102
	50

	Suriname
	0,0
	0
	179.889
	0
	0
	50

	República Árabe Siria (la)
	0,0
	0
	787.614
	353.469
	45
	0

	Tailandia
	0,0
	0
	1.904.772
	948.439
	50
	 

	Timor-Leste
	0,1
	0
	131.843
	89.252
	68
	67

	Togo
	0,0
	0
	204.114
	161.708
	79
	67

	Tonga
	0,0
	0
	198.940
	91.901
	46
	 

	Trinidad y Tabago
	0,0
	0
	693.670
	375.125
	54
	100

	Túnez
	13,6
	0
	306.001
	328.715
	107
	75

	Türkiye
	179,9
	0
	362.242
	440.506
	122
	40

	Turkmenistán
	2,2
	0
	187.525
	140.030
	75
	100

	Tuvalu
	0,0
	0
	144.254
	48.672
	34
	 

	Uganda
	0,0
	0
	50.103
	116.118
	232
	100

	República Unida de Tanzanía (la)
	0,0
	0
	236.853
	373.157
	158
	25

	Uruguay
	0,0
	0
	798.736
	277.826
	35
	100

	Vanuatu
	0,0
	0
	139.630
	60.638
	43
	100

	Venezuela (República Bolivariana de)
	0,0
	0
	473.760
	522.644
	110
	50

	Viet Nam
	0,0
	0
	344.526
	129.052
	37
	 

	Yemen
	0,0
	0
	137.607
	2.404
	2
	 

	Zambia
	0,3
	0
	102.851
	136.905
	133
	50

	Zimbabwe
	0,0
	0
	458.142
	617.673
	135
	50

	Región: ASP
	0,0
	0
	695.805
	685.677
	99
	33

	Mundial
	0,0
	0
	3.663.557
	9.778.915
	267
	80

	Total general
	9.268,3
	192.602
	85.526.594
	94.536.121
	111
	56


* 97,5 tm (192.602 toneladas de CO2 equivalente) en 2024 para proyectos relativos a los HFC. Además, en 2024 se destruyeron 109,9 tm (1.627.017 toneladas de CO2 equivalente) del subproducto de HFC-23.
** Proyectos con fecha de término en el año 2024.
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Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. El cuadro 1 del Anexo II resume la ejecución de proyectos por año[footnoteRef:14]. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2008 y en 2010, 2011 y 2013. [14:  Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por USD 1 millón, o bien la preparación de un programa país por USD 30.000, se consideran todos como un proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.] 

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año
	Año
	Número de proyectos *
	Financiamiento (USD)**

	
	Aprobados
	Terminados
	Terminados (%)
	Aprobado
	Desembolsado
	Saldo
	Desembolsado (%)

	1991
	68
	68
	100
	7.950.771
	7.950.771
	0
	100

	1992
	176
	176
	100
	41.261.376
	41.261.376
	0
	100

	1993
	217
	217
	100
	73.198.586
	73.198.586
	0
	100

	1994
	379
	379
	100
	128.630.290
	128.630.290
	0
	100

	1995
	355
	355
	100
	111.188.309
	111.188.309
	0
	100

	1996
	257
	257
	100
	83.813.027
	83.813.027
	0
	100

	1997
	532
	532
	100
	154.314.938
	154.314.940
	-2
	100

	1998
	422
	422
	100
	99.680.368
	99.680.367
	1
	100

	1999
	546
	546
	100
	152.710.736
	152.710.736
	0
	100

	2000
	426
	426
	100
	109.540.523
	109.540.522
	1
	100

	2001
	427
	427
	100
	130.139.750
	130.139.752
	-2
	100

	2002
	358
	358
	100
	162.045.816
	162.045.816
	0
	100

	2003
	247
	247
	100
	157.043.468
	157.043.468
	0
	100

	2004
	271
	271
	100
	162.388.007
	162.388.008
	-1
	100

	2005
	255
	255
	100
	180.276.023
	180.276.021
	2
	100

	2006
	261
	261
	100
	120.847.322
	120.847.323
	-1
	100

	2007
	213
	213
	100
	120.084.047
	120.084.047
	0
	100

	2008
	354
	354
	100
	121.600.746
	121.600.750
	-4
	100

	2009
	320
	318
	99
	73.691.484
	73.400.556
	290.928
	100

	2010
	227
	227
	100
	83.919.591
	83.910.443
	9.148
	100

	2011
	264
	264
	100
	201.764.495
	201.898.540
	-134.045
	100

	2012
	182
	180
	99
	100.850.583
	100.278.248
	572.334
	99

	2013
	184
	184
	100
	125.214.437
	125.080.397
	134.040
	100

	2014
	223
	222
	100
	91.750.338
	91.706.561
	43.777
	100

	2015
	377
	372
	99
	154.069.382
	151.706.795
	2.362.586
	98

	2016
	239
	234
	98
	113.860.561
	110.835.349
	3.025.212
	97

	2017
	202
	195
	97
	74.563.947
	73.622.179
	941.767
	99

	2018
	334
	324
	97
	130.464.376
	119.402.515
	11.061.861
	92

	2019
	226
	204
	90
	48.882.338
	43.460.474
	5.421.864
	89

	2020
	252
	210
	83
	66.471.395
	59.572.988
	6.898.407
	90

	2021
	291
	214
	74
	83.868.814
	69.031.458
	14.837.356
	82

	2022
	216
	98
	45
	83.279.777
	56.218.633
	27.061.144
	68

	2023
	350
	35
	10
	114.007.011
	26.236.505
	87.770.506
	23

	2024
	412
	1
	0
	155.620.475
	1.657.683
	153.962.792
	1

	Total
	10.063
	9.046
	90
	3.818.993.107
	3.504.733.436
	314.259.671
	92


* No incluye proyectos cerrados y transferidos.
** No incluye gastos de apoyo.
Proyectos terminados[footnoteRef:15] [15:  Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen o se inicia la producción de productos alternativos, o cuando los equipos que utilizan CFC hayan sido destruidos, desmantelados o inhabilitados. Las actividades que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a los HCFC. ] 


De 1991 a la fecha se han ejecutado 9.046 proyectos de los 10.063 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 90 %. Los cuadros 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.
Proyectos de inversión ejecutados

El cuadro 2 resume los proyectos de inversión ejecutados de 1991 a la fecha. Los datos se presentan en total y por región, sector, tipo de ejecución y método de desembolso.
Cuadro 2. Proyectos de inversión ejecutados, con datos acumulados
	Descripción
	N.º
 proyectos
	Fondos aprobados + ajustes (USD)
	Desembol-sado
(%)
	Consumo eliminado*
	Producción eliminada
	Promedio
de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio
de aprobación
a término
(meses)
	Rentabilidad general
para el Fondo
(USD/kg.)

	TOTAL
	3.130
	2.609.933.391
	100
	280.120
	204.189
	14
	38
	5.39

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	557
	181.494.440
	99
	18.719
	0
	12
	41
	9,70

	Asia-Pacífico
	1.628
	1.918.542.539
	100
	217.939
	184.239
	16
	38
	4,77

	Europa
	171
	73.315.450
	100
	8.052
	175
	10
	34
	8,91

	América Latina y Caribe
	774
	436.580.962
	99
	35.410
	19.775
	13
	37
	7,91

	Global
	n. a.
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	127
	82.501.518
	100
	27.449
	0
	16
	43
	3,01

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Eficiencia energética
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Espumas
	1.007
	380.124.325
	100
	69.728
	0
	15
	34
	5,45

	Fumigantes
	123
	99.900.005
	100
	8.113
	0
	10
	49
	12,31

	Halones
	39
	71.476.177
	100
	42.111
	41.958
	17
	30
	0,85

	Planes reducción de HFC
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Múltiples sectores
	4
	2.287.376
	100
	419
	0
	28
	78
	5,46

	Otros
	8
	16.059.360
	100
	1.574
	0
	12
	20
	10,20

	Planes de eliminación
	976
	878.363.461
	99
	58.548
	10.988
	12
	42
	12,63

	Agentes de procesos
	30
	120.252.627
	100
	19.573
	52.162
	10
	27
	1,68

	Producción
	62
	416.148.243
	100
	0
	99.081
	9
	20
	4,20

	Refrigeración
	623
	447.394.639
	100
	45.260
	0
	16
	39
	9,88

	Disolventes
	128
	94.351.804
	100
	7.285
	0
	19
	32
	12,94

	Esterilizantes
	3
	1.073.855
	100
	60
	0
	15
	34
	17,78

	Tipo de ejecución

	Organismo
	1.943
	995.836.062
	100
	97.041
	17.381
	11
	37
	8,70

	Nacional
	1.187
	1.614.097.329
	99
	183.079
	186.808
	20
	40
	4,36

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	3.001
	2.126.444.541
	100
	268.078
	199.719
	14
	38
	4,55

	Después de la ejecución
	50
	17.166.608
	100
	2.512
	0
	23
	25
	6,83

	Financiamiento retroactivo
	37
	14.635.851
	100
	2.140
	500
	15
	11
	5,54

	Del país a beneficiarios finales
	42
	451.686.391
	100
	7.389
	3.970
	8
	54
	39,76



En total, se ha desembolsado el 99,6 % de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados[footnoteRef:16]. De 1991 a la fecha se han ejecutado 3.130 proyectos de inversión por un valor total de USD 2.610 millones. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación. [16:  No se ha desembolsado el 100% debido a que el cierre de los registros contables toma entre seis meses y un año.] 

Proyectos sin inversión ejecutados
El cuadro 3 presenta datos acumulados sobre los proyectos sin inversión ejecutados. De 1991 a la fecha se han ejecutado 4.045 proyectos por un valor total de USD 645,23 millones.
Cuadro 3. Proyectos sin inversión ejecutados, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes (USD)
	Desembolsado (%)
	Promedio de la aprobación al primer desembolso (meses)
	Promedio de la aprobación al término
(meses)

	TOTAL
	4.045
	645.230.714
	100
	12
	38

	Región
	
	
	
	
	 

	África
	1.259
	113.203.483
	100
	12
	38

	Asia-Pacífico
	1.227
	185.883.752
	100
	14
	40

	Europa
	267
	25.380.606
	100
	9
	33

	América Latina y el Caribe
	965
	116.198.782
	100
	14
	41

	Global
	327
	204.564.090
	99
	6
	22

	Sector
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	31
	2.461.265
	100
	11
	36

	Destrucción
	17
	8.695.623
	100
	11
	65

	Eficiencia energética
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.

	Espumas
	34
	10.543.567
	100
	14
	36

	Fumigantes
	137
	21.224.434
	100
	9
	39

	Halones
	82
	11.238.156
	100
	17
	44

	Planes de reducción de HFC
	1
	20.000
	100
	25
	24

	Múltiples sectores
	1
	53.792
	100
	56
	58

	Otros
	1
	76.499
	100
	7
	38

	Planes de eliminación
	854
	91.074.821
	100
	14
	40

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.

	Producción
	2
	90.000
	100
	5
	8

	Refrigeración
	639
	92.316.381
	100
	16
	50

	Varios
	2.212
	404.037.394
	99
	10
	33

	Disolventes
	34
	3.398.782
	100
	11
	27

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.

	Tipo de ejecución
	
	
	
	
	 

	Organismo
	3.314
	489.400.138
	99
	12
	37

	Nacional
	731
	155.830.575
	100
	14
	40

	Método de desembolso
	
	
	
	
	 

	Durante la ejecución
	4.009
	632.662.747
	100
	12
	38

	Después de la ejecución
	26
	2.325.462
	100
	14
	21

	Financiamiento retroactivo
	1
	146.698
	100
	3
	83

	Del país a beneficiarios finales
	9
	10.095.807
	100
	7
	38



El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 12 meses. Los proyectos sin inversión han finalizado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (2.212 de 4.045) en el sector denominado “Varios”, con un lapso medio de 33 meses entre aprobación y término. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron de ocho a 65 meses después de su aprobación.
Prácticamente la totalidad de los proyectos no fueron ejecutados por el nivel nacional sino por el respectivo organismo. La ejecución de proyectos sin inversión por parte de un organismo normalmente no requiere de la suscripción de convenios de tipo legal, lo que podría explicar por qué son más expeditos (37 meses) que los proyectos sin inversión que se ejecutan en el nivel nacional (40 meses).
Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

El cuadro 4 presenta datos acumulados sobre las actividades de preparación de proyectos. De 1991 a la fecha se han realizado 1.871 actividades por un valor total de USD 98.13 millones.
Cuadro 4. Actividades de preparación de proyectos ejecutadas, con datos acumulados
	Descripción
	Número de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes (USD)
	Fondos desembolsados (%)
	Promedio de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término
(meses)

	TOTAL
	1.871
	98.128.577
	98
	8
	24

	Región 

	África
	504
	18.922.276
	97
	9
	26

	Asia-Pacífico
	698
	46.202.097
	99
	8
	23

	Europa
	132
	6.041.981
	99
	7
	23

	América Latina y Caribe
	518
	25.351.798
	98
	7
	22

	Global
	19
	1.610.425
	100
	5
	16

	Sector 

	Aerosoles
	45
	1.254.278
	100
	6
	17

	Destrucción
	18
	818.719
	100
	13
	40

	Eficiencia energética
	1
	30.000
	40
	5
	12

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.

	Espumas
	264
	11.330.716
	100
	6
	21

	Fumigantes
	118
	2.993.886
	100
	5
	17

	Halones
	27
	836.728
	100
	6
	19

	Planes de reducción de HFC
	90
	9.810.116
	86
	11
	29

	Múltiples sectores
	3
	139.440
	100
	3
	34

	Otros
	2
	240.747
	100
	11
	35

	Planes de eliminación
	546
	30.307.696
	99
	11
	32

	Agentes de procesos
	9
	694.384
	100
	9
	19

	Producción
	13
	1.406.211
	100
	7
	15

	Refrigeración
	394
	14.163.567
	100
	7
	21

	Varios
	283
	21.969.992
	100
	4
	15

	Disolventes
	57
	2.127.098
	100
	6
	25

	Esterilizantes
	1
	5.000
	100
	1
	9

	Tipo de ejecución 

	Organismo
	1.617
	79.819.874
	99
	7
	23

	Nacional
	254
	18.308.703
	97
	11
	30

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	1.860
	96.497.116
	98
	8
	24

	Después de la ejecución
	6
	899.752
	100
	7
	21

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.

	Del país a beneficiarios finales
	5
	731.709
	100
	5
	27



Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de ocho meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación. En general, se desembolsó el 98 % de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.
Proyectos en curso

Al cierre del año 2024 estaban en curso un total de 1.017 proyectos. Los cuadros 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.
Proyectos de inversión en curso

El cuadro 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 5. Proyectos de inversión en curso, con datos acumulados
	Descripción
	N.º de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes (USD)
	Fondos desembolsados
(%)
	N.º de proyectos 
con desembolsos
	Proyectos 
con desembolsos
(%)
	Promedio de aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término previsto (meses)
	Demora promedio sobre 
término previsto (meses)
	Rentabilidad general para el Fondo (USD/kg.)*

	TOTAL
	343
	327.073.460
	39
	181
	53
	11
	47
	19
	12,46

	Región
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	África
	104
	47.933.765
	37
	61
	59
	12
	50
	17
	23,81

	Asia-Pacífico
	124
	214.121.035
	46
	62
	50
	11
	50
	28
	11,05

	Europa
	24
	9.880.571
	37
	17
	71
	7
	48
	16
	12,61

	Am. Latina y Caribe
	91
	55.138.089
	12
	41
	45
	10
	40
	11
	13,55

	Global
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Sector
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Eficiencia energética
	7
	2.435.957
	0
	0
	0
	n. a.
	38
	(2)
	n. a.

	Extinción incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Espumas
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Planes reducción HFC
	92
	37.666.976
	1
	23
	25
	5
	36
	1
	5,48

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Planes de eliminación
	237
	215.810.716
	36
	152
	64
	11
	50
	21
	25,66

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Producción
	3
	66.997.213
	67
	2
	67
	17
	50
	72
	6,30

	Refrigeración
	4
	4.162.598
	96
	4
	100
	32
	117
	93
	12,74

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Tipo de ejecución
	
	
	
	
	
	
	 

	Organismo
	234
	205.879.503
	31
	154
	66
	10
	51
	18
	12,88

	Nacional
	109
	121.193.957
	51
	27
	25
	17
	39
	27
	11,81

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	332
	225.255.157
	18
	170
	51
	11
	47
	18
	12,83

	Después de ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Del país a beneficiarios finales
	11
	101.818.303
	83
	11
	100
	9
	60
	37
	11,71


* A partir del volumen de SAO a eliminar según propuesta.

Actualmente están en curso 343 proyectos de inversión por un valor total de más de USD 327,07 millones, respecto de los cuales se ha desembolsado alrededor del 39 % de los fondos. La rentabilidad media general de los proyectos en curso es de USD 12.46/kg de PAO a eliminar, en tanto que el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 47 meses y normalmente concluyen 19 meses después de lo previsto, cifra que puede considerarse como la demora promedio.

Proyectos sin inversión en curso

El cuadro 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.
Cuadro 6. Proyectos sin inversión en curso, con datos acumulados
	Descripción
	N.º de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes (USD)
	Fondos desembolsa-dos
(%)

	N.º de
proyectos 
con
desembolsos
	Proyectos
con desembolsos
(%)

	Promedio aprobación a primer desembolso (meses)
	Promedio de aprobación a término 
previsto 
(meses)
	Demora promedio sobre 
término previsto (meses)

	TOTAL
	451
	101.451.374
	16
	176
	39
	15
	42
	5

	Región
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	África
	154
	23.468.507
	15
	51
	33
	18
	39
	5

	Asia-Pacífico
	167
	44.096.962
	18
	68
	41
	17
	47
	6

	Europa
	26
	4.679.441
	28
	18
	69
	8
	36
	4

	América Latina y Caribe
	99
	17.221.734
	18
	37
	37
	13
	40
	6

	Global
	5
	11.984.730
	4
	2
	40
	9
	17
	3

	Sector
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Destrucción
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Eficiencia energética
	78
	11.026.434
	8
	28
	36
	7
	41
	1

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Espumas
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Halones
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Planes reducción de HFC
	51
	3.593.901
	1
	3
	6
	13
	36
	n. a.

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Otros
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Planes de eliminación
	164
	34.216.997
	25
	76
	46
	19
	46
	10

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Producción
	1
	30.000
	0
	0
	0
	n. a.
	12
	n. a.

	Refrigeración
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Varios
	157
	52.584.042
	13
	69
	44
	15
	39
	5

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Tipo de ejecución

	Organismo
	391
	80.334.236
	15
	148
	38
	16
	42
	5

	Nacional
	60
	21.117.138
	22
	28
	47
	10
	39
	6

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	451
	101.451.374
	16
	176
	39
	15
	42
	5

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Del país a beneficiarios finales
	0
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.



Actualmente están en curso 451 proyectos sin inversión por un valor total de USD 101.45 millones, respecto de los cuales se ha desembolsado el 16 % de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 15 meses. Los proyectos sin inversión se extienden en promedio por un lapso de 42 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de cinco meses.
Actividades de preparación de proyectos en curso

El cuadro 7 resume el estado de situación de las actividades de preparación de proyectos en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 7. Actividades de preparación de proyectos en curso, con datos acumulados
	Descripción
	N.º de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes (USD)
	Fondos desembolsados (USD)
	Fondos desembolsados (%)
	Promedio de aprobación 
a primer desembolso (meses)
	Promedio aprobación 
a término previsto (meses)
	Demora promedio 
sobre término previsto 
(meses)

	TOTAL
	223
	17.733.000
	3.946.964
	22
	10
	32
	8

	Región

	África
	92
	7.278.000
	1.989.849
	27
	10
	35
	12

	Asia-Pacífico
	65
	5.109.000
	794.635
	16
	13
	29
	6

	Europa
	17
	1.480.000
	394.265
	27
	9
	29
	5

	América Latina y Caribe
	48
	3.786.000
	768.216
	20
	7
	30
	6

	Global
	1
	80.000
	0
	0
	n. a.
	19
	6

	Sector 

	Aerosoles
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Destrucción
	92
	7.455.000
	369.525
	5
	7
	28
	4

	Eficiencia energética
	12
	633.000
	52.497
	8
	5
	19
	2

	Extinción de incendios
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Espumas
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Fumigantes
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Halones
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Planes reducción de HFC
	87
	8.525.000
	3.403.438
	40
	10
	37
	12

	Múltiples sectores
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Otros
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Planes de eliminación
	32
	1.120.000
	121.505
	11
	18
	34
	13

	Agentes de procesos
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Producción
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Refrigeración
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Varios
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Disolventes
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Esterilizantes
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Tipo de ejecución 

	Organismo
	188
	15.447.500
	3.655.226
	24
	10
	32
	8

	Nacional
	35
	2.285.500
	291.738
	13
	9
	31
	9

	Método de desembolso 

	Durante la ejecución
	222
	17.708.000
	3.934.129
	22
	10
	32
	8

	Después de la ejecución
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Financiamiento retroactivo
	0
	0
	0
	0
	n. a.
	n. a.
	n. a.

	Del país a beneficiarios finales
	1
	25.000
	12.835
	51
	2
	13
	n. a.



Actualmente están en curso 223 actividades de preparación de proyectos por un valor total de USD 17.73 millones, respecto de las cuales se ha desembolsado el 22 % de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 10 meses. Estas actividades se extienden en promedio por un lapso de 32 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de ocho meses.
Proyectos cerrados

El cuadro 8 resume los proyectos cerrados. De 1991 a la fecha se han cerrado 291 proyectos por un valor total de USD 15.28 millones.
Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados
	Organismo
	N.º de proyectos
	Fondos aprobados + ajustes (USD)
	Fondos desembolsados (USD)
	Saldos (USD)
	Consumo de
PAO a eliminar
	Consumo de
PAO eliminado

	PNUD
	81
	6.895.392
	6.895.392
	0
	673
	636

	PNUMA
	22
	341.325
	195.325
	146.000
	12
	12

	ONUDI
	68
	6.446.674
	6.446.674
	0
	1.808
	367

	Banco Mundial
	101
	1.373.519
	1.373.519
	0
	657
	581

	Bilaterales
	19
	227.901
	227.901
	0
	223
	0

	Total
	291
	15.284.810
	15.138.811
	145.999
	3.373
	1.595
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Anexo III

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

1. Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de demostración y de inversión en HFC (decisiones 78/3 g), 79/45, 91/65 y 94/60) y actividades destinadas a apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de eliminación de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).
[bookmark: _Hlk213702773]Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 545 proyectos y actividades relativas a los HFC en 140 países y dos regiones, que constan de 200 solicitudes de preparación de proyectos, 19 para proyectos de inversión, 140 para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), una para un proyecto de asistencia técnica, 158 para actividades de apoyo, 23 proyectos de eficiencia energética y cuatro proyectos de control de emisiones de HFC‑23, por un monto total de USD 49.92 millones (exceptuando gastos de apoyo).
El cuadro 1 presenta un panorama general por país de la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.
Cuadro 1. Proyectos y actividades relativas a los HFC en el marco del Fondo Multilateral
	País
	Grupo
	Ratificación Enmienda
 de Kigali
	Sistema de licencias
	Fondos aprobados (USD)

	
	
	
	
	Actividades de apoyo 
	Eficiencia energética
	Control de emisiones de HFC‑23 
	Proyectos de inversión 
	PAK
	Preparación 
de proyectos 
	Asistencia técnica

	Afganistán
	I
	 
	 
	136.888
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Albania
	I
	Sí
	√
	94.978
	 
	 
	 
	179.390
	128.367
	 

	Argelia
	I
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Angola
	I
	Sí
	Pendiente
	142.397
	 
	 
	 
	 
	170.000
	 

	Antigua y Barbuda
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Argentina
	I
	Sí
	√
	250.000
	 
	1.527.851
	7.538.348
	 
	294.816
	 

	Armenia
	I
	Sí
	√
	149.639
	 
	 
	 
	165.075
	170.000
	 

	Bahamas
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Bahrein
	II
	Sí
	√
	140.240
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Bangladesh
	I
	Sí
	√
	135.667
	 
	 
	3.131.610
	 
	190.000
	 

	Barbados
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Belice
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Benin
	I
	Sí
	√
	128.885
	 
	 
	 
	177.500
	190.000
	 

	Bhután
	I
	Sí
	√
	49.654
	 
	 
	 
	 
	100.000
	 

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	I
	Sí
	√
	150.000
	96.000
	 
	 
	194.000
	165.406
	 

	Bosnia y Herzegovina
	I
	Sí
	√
	94.920
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Botswana
	I
	Sí
	√
	96.648
	 
	 
	 
	 
	170.000
	 

	Brasil
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	230.000
	 

	Brunei Darussalam
	I
	Sí
	Pendiente
	119.812
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Burkina Faso
	I
	Sí
	√
	145.443
	 
	 
	 
	162.500
	190.000
	 

	Burundi
	I
	Sí
	√
	100.000
	 
	 
	 
	 
	170.000
	 

	Cabo Verde
	I
	Sí
	√
	79.038
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Camboya
	I
	Sí
	√
	147.918
	 
	 
	 
	250.110
	170.000
	 

	Camerún
	I
	Sí
	√
	149.324
	120.000
	 
	 
	355.500
	190.000
	 

	República Centroafricana
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Chad
	I
	Sí
	√
	130.200
	 
	 
	 
	216.000
	170.000
	 

	Chile
	I
	Sí
	√
	131.337
	 
	 
	 
	876.507
	207.325
	 

	China
	I
	Sí
	√
	244.685
	 
	 
	1.274.967
	 
	47.687
	 

	Colombia
	I
	Sí
	√
	246.344
	506.319
	 
	 
	2.813.811
	420.000
	 

	Comoras (las)
	I
	Sí
	√
	45.242
	 
	 
	 
	 
	100.000
	 

	Congo (el)
	I
	Sí
	√
	149.841
	 
	 
	 
	81.500
	170.000
	 

	Islas Cook (las)
	I
	Sí
	√
	47.711
	 
	 
	 
	23.250
	 
	 

	Costa Rica
	I
	Sí
	√
	144.830
	260.000
	 
	 
	370.968
	170.000
	 

	Côte d’Ivoire
	I
	Sí
	√
	135.605
	 
	 
	 
	 
	190.000
	 

	Cuba
	I
	Sí
	√
	146.408
	 
	 
	 
	160.000
	170.000
	 

	República Popular Democrática de Corea (la)
	I
	Sí
	√
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República Democrática del Congo (la)
	I
	 
	 
	132.234
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Djibouti
	I
	Sí
	Pendiente
	22.422
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dominica
	I
	 
	 
	40.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República Dominicana (la)
	I
	Sí
	√
	149.518
	 
	 
	129.801
	535.930
	201.572
	 

	Ecuador
	I
	Sí
	√
	120.725
	 
	 
	267.885
	292.600
	214.127
	 

	Egipto
	I
	Sí
	√
	246.050
	285.000
	 
	 
	 
	387.964
	 

	El Salvador
	I
	Sí
	√
	149.478
	125.000
	 
	 
	180.000
	170.000
	 

	Guinea Ecuatorial
	I
	 
	 
	113.154
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Eritrea
	I
	Sí
	√
	92.822
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Eswatini (el Reino de)
	I
	Sí
	√
	94.509
	 
	 
	 
	63.500
	130.000
	 

	Etiopía
	I
	Sí
	√
	94.208
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Fiji
	I
	Sí
	√
	147.699
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Gabón
	I
	Sí
	√
	134.202
	 
	 
	 
	 
	190.000
	 

	Gambia
	I
	Sí
	√
	94.947
	 
	 
	 
	80.150
	130.000
	 

	Georgia
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Ghana
	I
	Sí
	√
	149.425
	 
	 
	 
	188.000
	189.590
	 

	Granada
	I
	Sí
	√
	46.491
	 
	 
	 
	72.500
	100.000
	 

	Guatemala
	I
	Sí
	√
	128.267
	 
	 
	 
	261.019
	170.000
	 

	Guinea
	I
	Sí
	√
	100.000
	 
	 
	 
	 
	190.000
	 

	Guinea-Bissau
	I
	Sí
	√
	70.803
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Guyana
	I
	 
	 
	55.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Haití
	I
	 
	 
	95.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Honduras
	I
	Sí
	√
	149.931
	278.068
	 
	 
	296.918
	170.000
	 

	India
	II
	Sí
	√
	250.000
	2.003.795
	 
	846.326
	 
	150.000
	 

	Indonesia
	I
	Sí
	√
	246.666
	 
	 
	 
	 
	300.000
	 

	Irán (República Islámica del)
	II
	 
	 
	218.404
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Iraq
	II
	 
	 
	168.030
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jamaica
	I
	 
	 
	145.083
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Jordania
	I
	Sí
	√
	127.708
	 
	 
	1.637.610
	2.540.680
	190.000
	 

	Kenya
	I
	Sí
	√
	149.348
	 
	 
	 
	 
	220.000
	 

	Kiribati
	I
	Sí
	√
	32.898
	 
	 
	 
	15.000
	 
	 

	Kuwait
	II
	Sí
	√
	138.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kirguistán
	I
	Sí
	√
	95.000
	206.000
	 
	 
	81.000
	130.000
	 

	República Democrática Popular Lao (la)
	I
	Sí
	√
	54.082
	 
	 
	 
	110.000
	130.000
	 

	Líbano (el)
	I
	Sí
	√
	149.979
	 
	 
	1.039.874
	 
	317.894
	 

	Lesotho
	I
	Sí
	√
	94.532
	 
	 
	 
	82.000
	130.000
	 

	Liberia
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	 
	72.500
	130.000
	 

	Libia
	I
	 
	 
	147.508
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Madagascar
	I
	 
	 
	115.554
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Malawi
	I
	Sí
	√
	149.954
	 
	 
	 
	68.000
	167.662
	 

	Malasia
	I
	Sí
	√
	250.000
	915.689
	 
	 
	3.042.912
	360.000
	 

	Maldivas
	I
	Sí
	√
	94.801
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Malí
	I
	Sí
	√
	148.069
	 
	 
	 
	 
	170.000
	 

	Islas Marshall
	I
	Sí
	√
	37.583
	 
	 
	 
	11.750
	 
	 

	Mauritania
	I
	 
	√
	102.338
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Mauricio
	I
	Sí
	√
	139.622
	 
	 
	 
	103.000
	170.000
	 

	México
	I
	Sí
	√
	240.755
	938.620
	1.140.368
	3.756.960
	6.746.923
	422.343
	 

	Micronesia (Estados Federados de)
	I
	Sí
	√
	48.247
	 
	 
	 
	63.500
	 
	 

	Mongolia
	I
	Sí
	√
	92.866
	 
	 
	 
	 
	210.000
	 

	Montenegro
	I
	Sí
	√
	49.973
	120.000
	 
	 
	115.050
	100.000
	 

	Marruecos
	I
	Sí
	√
	94.725
	 
	 
	352.985
	 
	220.000
	 

	Mozambique
	I
	Sí
	√
	149.330
	 
	 
	 
	169.500
	170.000
	 

	Myanmar
	I
	 
	 
	53.623
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Namibia
	I
	Sí
	√
	147.673
	 
	 
	 
	 
	170.000
	 

	Nauru
	I
	Sí
	√
	34.339
	 
	 
	 
	10.500
	 
	 

	Nepal
	I
	Sí
	√
	48.984
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Nicaragua
	I
	Sí
	√
	150.000
	66.000
	 
	 
	199.000
	168.385
	 

	Níger (el)
	I
	Sí
	√
	148.244
	 
	 
	 
	150.000
	170.000
	 

	Nigeria
	I
	Sí
	√
	245.868
	145.000
	 
	 
	2.738.360
	219.570
	 

	Niue
	I
	Sí
	√
	33.863
	 
	 
	 
	9.250
	 
	 

	Macedonia del Norte
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	 
	103.555
	130.000
	 

	Omán
	II
	Sí
	Pendiente
	129.061
	 
	 
	 
	 
	190.000
	 

	Pakistán
	II
	 
	 
	247.420
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Palau
	I
	Sí
	√
	25.000
	 
	 
	 
	57.500
	 
	 

	Panamá
	I
	Sí
	√
	149.825
	 
	 
	 
	331.100
	190.000
	 

	Papua Nueva Guinea
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Paraguay
	I
	Sí
	√
	143.084
	 
	 
	 
	235.675
	170.000
	 

	Perú
	I
	Sí
	√
	147.582
	115.000
	 
	 
	283.140
	190.000
	 

	Filipinas 
	I
	Sí
	√
	207.289
	 
	 
	 
	 
	220.000
	 

	Qatar
	II
	 
	 
	150.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República de Moldova (la)
	I
	Sí
	√
	38.716
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Rwanda
	I
	Sí
	√
	91.190
	 
	 
	 
	75.900
	130.000
	 

	Saint Kitts y Nevis
	I
	Sí
	Pendiente
	50.000
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Santa Lucía
	I
	Sí
	√
	57.000
	 
	 
	 
	70.000
	130.000
	 

	San Vicente y las Granadinas
	I
	Sí
	√
	50.000
	 
	 
	 
	 
	100.000
	 

	Samoa
	I
	Sí
	√
	49.018
	 
	 
	 
	66.000
	 
	 

	Santo Tomé y Príncipe
	I
	Sí
	√
	83.915
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Arabia Saudita
	II
	Sí
	Pendiente
	193.170
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Senegal
	I
	Sí
	√
	137.814
	 
	 
	 
	295.500
	190.000
	 

	Serbia
	I
	Sí
	√
	143.900
	 
	 
	 
	 
	170.000
	 

	Seychelles
	I
	Sí
	√
	95.000
	 
	 
	 
	81.680
	130.000
	 

	Sierra Leona
	I
	Sí
	√
	94.741
	 
	 
	 
	86.500
	160.000
	 

	Islas Salomón
	I
	Sí
	√
	88.655
	 
	 
	 
	74.125
	 
	 

	Somalia
	I
	Sí
	√
	144.313
	 
	 
	 
	 
	170.000
	 

	Sudáfrica
	I
	Sí
	√
	193.367
	350.000
	 
	 
	 
	220.000
	 

	Sudán del Sur
	I
	 
	 
	94.791
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sri Lanka
	I
	Sí
	√
	149.023
	245.700
	 
	 
	 
	250.000
	 

	Sudán (el)
	I
	 
	 
	143.823
	 
	 
	 
	 
	30.000
	 

	Suriname
	I
	 
	 
	65.650
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	República Árabe Siria (la)
	I
	Sí
	√
	199.235
	 
	 
	 
	 
	216.790
	 

	Tailandia
	I
	Sí
	√
	247.414
	 
	 
	183.514
	 
	400.000
	 

	Timor-Leste
	I
	 
	 
	46.669
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Togo
	I
	Sí
	√
	129.488
	 
	 
	 
	187.500
	200.000
	 

	Tonga
	I
	Sí
	√
	48.745
	 
	 
	 
	60.750
	 
	 

	Trinidad y Tabago
	I
	Sí
	√
	145.733
	 
	 
	 
	543.249
	190.000
	 

	Túnez
	I
	Sí
	√
	149.990
	170.000
	 
	 
	1.576.566
	190.000
	 

	Türkiye
	I
	Sí
	√
	194.675
	 
	 
	 
	2.789.430
	370.000
	 

	Turkmenistán
	I
	Sí
	√
	148.955
	142.000
	 
	 
	116.000
	170.000
	 

	Tuvalu
	I
	Sí
	√
	25.631
	 
	 
	 
	12.250
	 
	 

	Uganda
	I
	Sí
	√
	49.763
	435.200
	 
	 
	 
	130.000
	 

	República Unida de Tanzanía (la)
	I
	Sí
	√
	94.185
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Uruguay
	I
	Sí
	√
	148.496
	300.000
	 
	 
	176.787
	190.000
	 

	Vanuatu
	I
	Sí
	√
	46.845
	 
	 
	 
	31.625
	 
	 

	Venezuela (República Bolivariana de)
	I
	Sí
	√
	250.000
	 
	 
	 
	 
	220.000
	 

	Viet Nam
	I
	Sí
	√
	249.238
	 
	 
	 
	2.019.488
	250.000
	 

	Yemen
	I
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zambia
	I
	Sí
	√
	94.254
	 
	 
	 
	 
	130.000
	 

	Zimbabwe
	I
	Sí
	√
	140.551
	 
	 
	426.954
	241.500
	189.909
	 

	Región: ASP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	542.500
	780.000
	 

	Global
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	793.400

	Total
	 
	 
	 
	17.047.398
	7.823.391
	2.668.219
	20.586.834
	34.383.973
	19.179.406
	793.400
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Anexo IV

PLANES DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC (PGEH) 
POR PAÍS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

	País
	Eliminación aprobada
(tons. PAO)
	Fondos aprobados (USD)
	Fondos desembolsados (USD)
	Saldo (USD)
	Fondos desembolsados (%)

	Afganistán
	8,4
	884.821
	518.951
	365.870
	59

	Albania
	4,1
	659.960
	523.936
	136.024
	79

	Argelia
	35,6
	3.396.304
	1.239.334
	2.156.970
	36

	Angola
	10,8
	989.326
	720.164
	269.162
	73

	Antigua y Barbuda
	0,0
	27.235
	27.235
	0
	100

	Argentina
	187,7
	19.202.563
	13.749.572
	5.452.991
	72

	Armenia
	3,5
	675.496
	675.496
	0
	100

	Bahamas
	3,2
	481.754
	349.918
	131.836
	73

	Bahrein
	50,0
	1.646.002
	1.557.483
	88.519
	95

	Bangladesh
	47,2
	6.999.625
	5.629.665
	1.369.960
	80

	Barbados
	2,5
	439.178
	278.178
	161.000
	63

	Belice
	2,0
	689.100
	368.850
	320.250
	54

	Benin
	16,0
	1.070.778
	761.911
	308.867
	71

	Bhután
	0,3
	569.349
	422.349
	147.000
	74

	Bolivia (Estado Plurinacional de)
	4,2
	784.659
	547.796
	236.863
	70

	Bosnia y Herzegovina
	8,2
	1.353.692
	1.024.817
	328.875
	76

	Botswana
	3,8
	694.011
	614.183
	79.829
	88

	Brasil
	654,6
	53.454.103
	41.229.420
	12.224.683
	77

	Brunei Darussalam
	3,0
	462.672
	359.839
	102.833
	78

	Burkina Faso
	7,2
	1.073.630
	703.869
	369.761
	66

	Burundi
	1,7
	545.179
	329.579
	215.600
	60

	Cabo Verde
	0,1
	332.834
	248.264
	84.570
	75

	Camboya
	7,8
	1.470.000
	1.280.708
	189.291
	87

	Camerún
	34,7
	2.441.520
	1.810.224
	631.296
	74

	República Centroafricana
	0,0
	45.000
	45.000
	0
	100

	Chad
	10,9
	887.542
	693.006
	194.536
	78

	Chile
	83,5
	5.835.924
	5.154.296
	681.629
	88

	China
	11.451,3
	458.759.231
	417.275.052
	41.484.178
	91

	Colombia
	201,2
	12.726.829
	11.885.988
	840.841
	93

	Comoras (las)
	0,1
	309.653
	159.653
	150.000
	52

	Congo (el)
	7,1
	692.030
	317.180
	374.850
	46

	Islas Cook (las)
	0,0
	399.881
	118.114
	281.767
	30

	Costa Rica
	24,2
	2.142.204
	1.534.320
	607.884
	72

	Côte d’Ivoire
	42,4
	3.214.722
	1.831.088
	1.383.634
	57

	Croacia
	6,1
	801.942
	801.942
	0
	100

	Cuba
	19,3
	2.387.320
	2.072.445
	314.875
	87

	República Popular Democrática de Corea (la)
	19,4
	628.132
	281.520
	346.612
	45

	República Democrática del Congo (la)
	9,4
	832.524
	569.668
	262.856
	68

	Djibouti
	0,2
	164.405
	164.405
	0
	100

	Dominica
	0,1
	164.500
	143.600
	20.900
	87

	República Dominicana (la)
	26,6
	4.902.859
	3.900.022
	1.002.837
	80

	Ecuador
	35,6
	3.067.511
	2.680.176
	387.335
	87

	Egipto
	350,3
	27.996.564
	22.344.244
	5.652.320
	80

	El Salvador
	12,9
	1.236.119
	1.122.846
	113.274
	91

	Guinea Ecuatorial
	0,9
	278.267
	278.180
	87
	100

	Eritrea
	0,7
	429.559
	384.854
	44.705
	90

	Eswatini (el Reino de)
	8,9
	1.331.931
	901.931
	430.000
	68

	Etiopía
	1,9
	507.127
	454.470
	52.657
	90

	Fiji
	2,0
	602.758
	358.072
	244.686
	59

	Gabón
	20,4
	870.641
	547.362
	323.280
	63

	Gambia
	1,1
	686.599
	345.623
	340.975
	50

	Georgia
	3,8
	921.778
	665.732
	256.046
	72

	Ghana
	53,7
	2.325.355
	1.908.221
	417.134
	82

	Granada
	0,5
	481.289
	229.197
	252.092
	48

	Guatemala
	7,0
	911.628
	628.811
	282.817
	69

	Guinea
	4,2
	658.941
	517.942
	141.000
	79

	Guinea-Bissau
	1,9
	532.349
	255.849
	276.500
	48

	Guyana
	1,1
	681.602
	357.602
	324.000
	52

	Haití
	0,4
	116.291
	116.291
	0
	100

	Honduras
	12,2
	1.160.962
	915.576
	245.386
	79

	India
	1.237,1
	75.924.866
	56.969.562
	18.955.304
	75

	Indonesia
	275,1
	20.366.731
	14.732.255
	5.634.476
	72

	Irán (República Islámica del)
	315,9
	19.165.187
	15.939.921
	3.225.266
	83

	Iraq
	22,0
	2.051.270
	1.273.906
	777.364
	62

	Jamaica
	11,8
	1.036.797
	667.133
	369.664
	64

	Jordania
	72,9
	7.178.298
	5.999.007
	1.179.290
	84

	Kenya
	14,1
	1.973.000
	1.401.355
	571.645
	71

	Kiribati
	0,0
	500.100
	105.479
	394.621
	21

	Kuwait
	322,7
	11.637.046
	9.749.029
	1.888.017
	84

	Kirguistán
	3,3
	799.488
	799.488
	0
	100

	República Democrática Popular Lao (la)
	1,5
	683.925
	424.793
	259.132
	62

	Líbano (el)
	73,6
	7.113.759
	6.542.060
	571.699
	92

	Lesotho
	0,5
	711.300
	415.313
	295.987
	58

	Liberia
	3,7
	666.595
	392.650
	273.945
	59

	Libia
	37,6
	2.124.790
	1.309.070
	815.720
	62

	Madagascar
	12,8
	865.923
	647.175
	218.747
	75

	Malawi
	7,3
	983.487
	793.768
	189.719
	81

	Malasia
	338,8
	21.268.112
	15.327.487
	5.940.625
	72

	Maldivas
	0,6
	1.081.613
	1.081.613
	0
	100

	Malí
	5,2
	542.523
	514.523
	28.000
	95

	Islas Marshall
	0,2
	316.430
	116.553
	199.876
	37

	Mauritania
	4,4
	521.595
	255.541
	266.054
	49

	Mauricio
	3,1
	902.500
	583.475
	319.025
	65

	México
	704,4
	33.240.259
	27.396.328
	5.843.931
	82

	Micronesia (Estados Federados de)
	0,2
	562.458
	155.974
	406.484
	28

	Mongolia
	1,1
	835.769
	454.069
	381.700
	54

	Montenegro
	0,8
	969.593
	651.961
	317.632
	67

	Marruecos
	35,6
	2.299.926
	1.589.954
	709.972
	69

	Mozambique
	3,9
	702.144
	319.599
	382.545
	46

	Myanmar
	0,4
	174.040
	174.040
	0
	100

	Namibia
	8,2
	930.000
	724.441
	205.559
	78

	Nauru
	0,0
	214.804
	67.648
	147.156
	31

	Nepal
	1,2
	592.854
	278.965
	313.889
	47

	Nicaragua
	5,2
	723.572
	582.279
	141.292
	80

	Níger (el)
	10,8
	910.340
	669.448
	240.892
	74

	Nigeria
	264,1
	15.347.246
	10.942.579
	4.404.667
	71

	Niue
	0,0
	180.659
	71.459
	109.200
	40

	Macedonia del Norte
	2,6
	1.438.851
	1.231.236
	207.615
	86

	Omán
	24,1
	1.636.375
	1.237.648
	398.727
	76

	Pakistán
	193,5
	14.730.023
	10.995.376
	3.734.647
	75

	Palau
	0,2
	419.500
	134.000
	285.500
	32

	Panamá
	19,7
	1.715.241
	1.298.738
	416.503
	76

	Papua Nueva Guinea
	3,4
	1.125.000
	1.047.606
	77.394
	93

	Paraguay
	13,5
	1.393.157
	812.126
	581.031
	58

	Perú
	32,9
	1.794.534
	1.109.839
	684.695
	62

	Filipinas 
	91,1
	5.965.242
	3.315.859
	2.649.382
	56

	Qatar
	23,9
	1.635.441
	1.253.662
	381.779
	77

	República de Moldova (la)
	0,9
	561.606
	342.871
	218.735
	61

	Rwanda
	3,1
	736.455
	417.874
	318.581
	57

	Saint Kitts y Nevis
	0,3
	164.442
	164.442
	0
	100

	Santa Lucía
	0,8
	713.393
	275.604
	437.789
	39

	San Vicente y las Granadinas
	0,2
	521.951
	350.995
	170.956
	67

	Samoa
	0,2
	532.950
	200.586
	332.364
	38

	Santo Tomé y Príncipe
	0,1
	154.727
	154.727
	0
	100

	Arabia Saudita
	551,0
	13.111.757
	7.172.831
	5.938.926
	55

	Senegal
	3,6
	872.663
	729.036
	143.627
	84

	Serbia
	7,9
	1.225.790
	1.061.034
	164.756
	87

	Seychelles
	1,4
	640.000
	410.923
	229.077
	64

	Sierra Leona
	1,2
	718.530
	413.767
	304.763
	58

	Islas Salomón
	1,8
	710.004
	254.950
	455.054
	36

	Somalia
	7,6
	991.712
	377.405
	614.306
	38

	Sudáfrica
	243,1
	9.481.572
	6.911.984
	2.569.588
	73

	Sudán del Sur
	0,5
	140.500
	90.500
	50.000
	64

	Sri Lanka
	16,2
	1.548.741
	813.493
	735.248
	53

	Sudán (el)
	49,0
	4.330.964
	2.713.221
	1.617.744
	63

	Suriname
	1,3
	425.459
	175.859
	249.600
	41

	República Árabe Siria (la)
	44,8
	4.316.733
	1.879.381
	2.437.352
	44

	Tailandia
	284,5
	20.540.540
	18.726.545
	1.813.995
	91

	Timor-Leste
	1,2
	672.670
	492.592
	180.078
	73

	Togo
	13,5
	952.823
	729.779
	223.044
	77

	Tonga
	0,1
	491.659
	195.850
	295.809
	40

	Trinidad y Tabago
	31,2
	2.596.444
	1.987.682
	608.762
	77

	Túnez
	29,7
	2.284.799
	1.743.366
	541.433
	76

	Türkiye
	564,4
	13.264.790
	11.826.389
	1.438.401
	89

	Turkmenistán
	4,6
	916.112
	879.241
	36.872
	96

	Tuvalu
	0,1
	246.969
	96.564
	150.405
	39

	Uganda
	0,0
	521.875
	266.823
	255.052
	51

	República Unida de Tanzanía (la)
	1,1
	462.271
	391.870
	70.401
	85

	Uruguay
	22,7
	2.281.080
	1.505.045
	776.035
	66

	Vanuatu
	0,3
	613.850
	183.741
	430.109
	30

	Venezuela (República Bolivariana de)
	76,0
	3.220.110
	2.980.697
	239.413
	93

	Viet Nam
	317,3
	17.449.332
	14.144.703
	3.304.629
	81

	Zambia
	3,4
	821.956
	442.483
	379.473
	54

	Zimbabwe
	18,0
	1.751.318
	1.453.923
	297.395
	83

	Región: ASP
	0,0
	2.147.298
	743.231
	1.404.066
	35

	Total
	20.026,0
	1.021.123.963
	843.190.015
	177.933.949
	83
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