| NACIONES UNIDAS |  | EP |
| --- | --- | --- |
|  | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente | Distr. GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11 7 de noviembre de 2025 ESPAÑOL ORIGINAL: INGLÉS |

COMITÉ EJECUTIVO DEL FONDO MULTILATERAL
 PARA LA APLICACIÓN DEL
 PROTOCOLO DE MONTREAL
Nonagésima séptima reunión

Montreal, 1-5 de diciembre de 2025

Punto 7 a) i) del orden del día provisional

INFORME REFUNDIDO SOBRE LA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Introducción

# El presente informe refundido resume los avances logrados y la información financiera aportada a la Secretaría por los organismos bilaterales y de ejecución al 31 de diciembre de 2024 en sus respectivos informes de avance.

# El informe refundido y los informes de avance de los organismos bilaterales y de ejecución abarcan la totalidad de las sustancias controladas en virtud del Protocolo de Montreal. Presenta información sobre proyectos y actividades relativas a los HFC que han sido financiados con cargo a las contribuciones ordinarias al Fondo Multilateral y con cargo a las contribuciones voluntarias adicionales de 17 Partes que no operan al amparo del artículo 5 para proporcionar ayuda a corto plazo para la aplicación de la Enmienda de Kigali. Dado que todos los proyectos aprobados en el marco de las contribuciones voluntarias adicionales se han finalizado y los saldos restantes se devolverán a la Secretaría, esta ya no informará por separado sobre dichos proyectos. El análisis que figura en el presente documento se hace con referencia a toneladas PAO para todas las sustancias controladas salvo los HFC, los que se expresan en toneladas métricas y toneladas de CO2 equivalente.

Análisis efectuado por la Secretaría

# La Secretaría examinó por separado cada informe anual sobre la marcha de las actividades presentado por los organismos bilaterales y de ejecución. Dicho análisis se basó en los hitos establecidos para proyectos con y sin inversión, entre ellos firma de los acuerdos, fecha del primer desembolso, estado de la compra e instalación de equipos, estado de los servicios proporcionados, incluyendo capacitación de técnicos en refrigeración y personal de aduanas, nivel de desembolso de los fondos aprobados, cierre operativo y financiero del proyecto y reintegro de los saldos remanentes.

# Dicho análisis evidenció algunos reparos, entre ellos casos en los que no se habían firmado acuerdos debido a retrasos en las aprobaciones administrativas, falta de un encargado nacional del ozono, falta de informes sobre la marcha de las finanzas, atrasos en los procesos de adquisición, debido principalmente a problemas en la cadena de suministro, que afectaban sobre todo a la disponibilidad de identificadores de refrigerantes, déficit de tecnologías alternativas en los mercados locales, dificultades para identificar expertos técnicos y consultores para llevar a cabo actividades especializadas y problemas de seguridad en el plano nacional. Todos los proyectos con reparos mostraban bajas tasas de desembolso de fondos y/o requirieron prorrogar la fecha de término prevista.

# Sobre los proyectos y actividades con reparos, la Secretaría y los organismos bilaterales y de ejecución sostuvieron intercambios que permitieron resolver satisfactoriamente varios de ellos. Para aquellos proyectos y actividades con reparos que no pudieron resolverse, se trataron y acordaron con los organismos bilaterales o de ejecución las recomendaciones que se proponen a la consideración del Comité Ejecutivo. Los proyectos y actividades cuya fecha de término se solicita prorrogar constan en los documentos principales; los proyectos con reparos figuran en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos. Estas recomendaciones se discutirán en la 97ª reunión durante las deliberaciones acerca del informe de avance presentado por cada organismo.

# Conforme lo dispone la decisión 84/45 c), la Secretaría detalló los componentes de acuerdos plurianuales con demoras en la ejecución e informó al respecto a los correspondientes organismos bilaterales y de ejecución. Las recomendaciones de la Secretaría constan en el Anexo III de cada informe de avance presentado por los organismos.

# Este documento presenta un resumen del avance en la ejecución de proyectos en 2024 y acumulado desde 1991 para todas las sustancias controladas por el Protocolo de Montreal, incluyendo las del Anexo F (HFC) en virtud del Protocolo de Montreal, para todos los proyectos aprobados con cargo a la financiación ordinaria y a las contribuciones voluntarias adicionales. Se analiza el estado de ejecución de cada proyecto en curso a nivel país y se señalan los que muestran demoras en su ejecución y sus potenciales efectos sobre la eliminación de sustancias controladas, así como aquellos con reparos que el Comité Ejecutivo deberá considerar. Este documento también incluye un informe final, como se solicitó en la decisión 95/12 c), sobre los logros de los proyectos de inversión relativos a los HFC financiados con las contribuciones voluntarias adicionales para el apoyo inmediato a la reducción de los HFC.

# Los informes de avance de los organismos bilaterales o de ejecución no presentan cuestiones relativas a políticas a seguir a la consideración del Comité Ejecutivo. El análisis de los informes de avance hecho por la Secretaría tampoco evidenció inquietudes de esta naturaleza.

Avances logrados en la ejecución de proyectos en 2024 y acumulados de 1991 a la fecha

# Como se muestra en el cuadro 1, al 31 de diciembre de 2024 el Comité Ejecutivo había aprobado USD 4.270 millones en proyectos de organismos bilaterales y de ejecución, cifra consistente en USD 3.820 millones para la ejecución de proyectos con y sin inversión y USD 449,74 millones para gastos de apoyo.

Cuadro 1. Financiamiento aprobado por sector y organismo al 31 de diciembre de 2024 (USD)

| Sector | PNUD | PNUMA | ONUDI | Banco Mundial | Bilateral | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aerosoles | 26.054.837 | 882.689 | 34.397.921 | 22.984.030 | 2.051.914 | 86.371.391 |
| Destrucción | 4.436.037 | 4.090.040 | 5.845.540 | 600.000 | 2.046.282 | 17.017.899 |
| Eficiencia energética | 2.362.019 | 3.510.000 | 3.922.688 | 1.095.689 | 3.315.995 | 14.206.391 |
| Extinción incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Espumas | 174.543.644 | 0 | 88.540.224 | 136.059.064 | 8.093.731 | 407.236.662 |
| Halones | 4.996.973 | 767.640 | 1.780.369 | 70.221.038 | 6.147.361 | 83.913.381 |
| Planes reducción HFC | 16.001.127 | 10.226.124 | 25.910.369 | 5.665.704 | 1.812.669 | 59.615.993 |
| Fumigantes | 20.081.241 | 2.614.366 | 78.028.741 | 5.837.887 | 18.226.925 | 124.789.159 |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 139.440 | 2.341.168 | 0 | 2.480.608 |
| Otros | 0 | 0 | 11.317.246 | 5.059.360 | 0 | 16.376.606 |
| Planes de eliminación | 427.990.351 | 93.199.042 | 428.605.072 | 223.065.129 | 83.336.518 | 1.256.196.111 |
| Agentes de procesos | 1.286.923 | 0 | 6.337.359 | 114.342.497 | 0 | 121.966.779 |
| Producción | 1.060.066 | 0 | 50.638.105 | 422.973.496 | 10.000.000 | 484.671.667 |
| Refrigeración | 142.922.668 | 13.856.016 | 185.836.795 | 180.473.484 | 40.910.116 | 563.999.079 |
| Varios | 81.663.722 | 331.492.381 | 30.598.719 | 30.181.553 | 5.239.718 | 479.176.093 |
| Disolventes | 63.699.997 | 198.860 | 23.247.443 | 10.237.394 | 2.512.738 | 99.896.432 |
| Esterilizantes | 417.628 | 0 | 0 | 661.227 | 0 | 1.078.855 |
| Subtotal | 967.517.233 | 460.837.158 | 975.146.030 | 1.231.798.720 | 183.693.966 | 3.818.993.107 |
| Gastos de apoyo | 134.117.165 | 37.507.755 | 129.056.352 | 131.018.159 | 18.039.532 | 449.738.964 |
| Total | 1.101.634.398 | 498.344.913 | 1.104.202.382 | 1.362.816.878 | 201.733.499 | 4.268.732.070 |

# En 2024 se aprobaron 412 nuevos proyectos y actividades, nivel de financiamiento con el que se espera eliminar 488.616 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 8.705 tm (17.999.535 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El Anexo I muestra el estado de la ejecución de proyectos por país en 2024.

# El cuadro 2 resume el estado de situación de los proyectos implementados y los fondos desembolsados por tipo de proyecto al 31 de diciembre de 2024. El Anexo II presenta un análisis de la información desde 1991 hasta la fecha.

Cuadro 2. Ejecución de proyectos al 31 de diciembre de 2024, por tipo

| Tipo | Número de proyectos* |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Programa país | 165 | 165 | 100 | 7.266.559 | 7.266.559 | 0 | 100 |
| Demostración | 145 | 134 | 92 | 65.334.188 | 61.098.076 | 4.236.113 | 94 |
| Fortalecimiento institucional | 1.521 | 1.370 | 90 | 203.162.676 | 168.390.817 | 34.771.859 | 83 |
| Inversión | 3.473 | 3.130 | 90 | 2.954.378.397 | 2.743.326.048 | 211.052.349 | 93 |
| Preparación proyectos | 2.094 | 1.871 | 89 | 116.185.625 | 100.792.790 | 15.392.834 | 87 |
| Asistencia técnica | 2.341 | 2.052 | 88 | 446.858.898 | 398.052.383 | 48.806.515 | 89 |
| Capacitación | 324 | 324 | 100 | 25.806.763 | 25.806.763 | 0 | 100 |
| Total | 10.063 | 9.046 | 90 | 3.818.993.107 | 3.504.733.436 | 314.259.671 | 92 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# La ejecución de proyectos y actividades por parte de los organismos bilaterales y de ejecución para 2024 y acumulada desde 1991 hasta el 31 de diciembre de 2024 se resume de la siguiente manera:

## Eliminación: En 2024, se eliminaron 9.170,8 toneladas PAO de consumo y producción de SAO y 97,5 tm (192.602 toneladas de CO2 eq.) de consumo de HFC, y se aprobó la eliminación de 7.362 toneladas PAO adicionales de consumo y producción de SAO y 3.684 tm (8.445.053 toneladas de CO2 eq.) de consumo de HFC. Desde 1991, se han eliminado 510.094 toneladas PAO, de un total previsto de 488.616 toneladas PAO de consumo y producción de SAO, y se han eliminado 1.086 tm (1.606.380 toneladas de CO2 eq.), de un total previsto de 8.705 tm (17.999.535 toneladas de CO2 eq.) de consumo de HFC de proyectos aprobados (excluidos los proyectos cancelados y transferidos). Además, en 2024 se destruyeron 109,9 tm (1.627.017 toneladas de CO2 eq.) del subproducto de HFC-23. Desde 2022, de un total previsto de 1.274,3 tm (18.858.948 toneladas de CO2 eq.) del subproducto de HFC-23 de proyectos aprobados, se destruyeron 314,1 tm (4.648.938 toneladas de CO2 eq.);

## Desembolsos y aprobaciones: En 2024, se desembolsaron USD 94,54 millones y se previó desembolsar USD 85,53 millones según el informe sobre la marcha de las actividades de 2023, lo que representa una tasa de desembolso del 111 % de lo previsto. En total, se habían desembolsado USD 3.500 millones de los USD 3.820 millones aprobados para su desembolso (excluidos los gastos de apoyo), lo que representa una tasa de desembolso del 92 %. En 2024, se aprobaron USD 155,62 millones para su ejecución;

## Rentabilidad (en PAO): De 1991 a la fecha, la rentabilidad promedio fue de USD 8,73/kg para los proyectos de inversión aprobados que generaron reducciones permanentes en el consumo y de USD 4,56/kg para el sector de producción. La rentabilidad promedio de los proyectos de inversión por tonelada PAO fue de USD 5,39/kg en proyectos terminados y de USD 12,46/kg en proyectos en curso;

## Proyectos terminados: En 2024 se concluyeron 245 proyectos. De 1991 a la fecha se han concluido 9.046 de los 10.063 proyectos (excluidos los proyectos cerrados o transferidos) financiados por el Fondo Multilateral, lo que representa una tasa de finalización del 90 %;

## Diligencia en la entrega, proyectos de inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 46 meses después de su aprobación. De 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 14 meses después de su aprobación;

## Diligencia en la entrega, proyectos sin inversión: En 2024 los proyectos concluyeron en promedio 39 meses después de su aprobación. De 1991 a la fecha, el plazo promedio de término de proyectos de inversión ha sido de 38 meses después de su aprobación. El primer desembolso se produjo, en promedio, 12 meses después de su aprobación;

## Preparación de proyectos: De las 2.094 actividades de preparación de proyectos aprobadas a finales de 2024, han concluido 1.871, quedando 223 pendientes. En 2024, se aprobaron 82 actividades de preparación y se terminaron 76;

## Demoras en la ejecución: Al cierre de 2024 se estaban ejecutando un total de 1.017 proyectos, con un retraso medio de ocho meses. De estos, 78 catalogados como “con demoras en la ejecución” están afectos al procedimiento de cancelación (están exentos los proyectos de demostración, de preparación de proyectos y de fortalecimiento institucional); y

## Acuerdos plurianuales: En 2024 estaban en ejecución un PGEPH, 151 acuerdos plurianuales relativos a PGEH, 67 relacionados con planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK) y dos para el control y la eliminación de las emisiones de HFC-23. De 1991 a la fecha se han aprobado 541 acuerdos plurianuales y concluido 320, lo que representa el 59 % del total. En el Anexo IV se resume el financiamiento total aprobado y desembolsado para actividades relativas a PGEH a nivel nacional.

# Los avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución a partir de 1991 se resumen en el cuadro 3.

## Cuadro 3: Avances logrados por los organismos bilaterales y de ejecución a partir de 1991

| Eliminación lograda |  | Subproducto de HFC-23 destruido | Desembolso (USD) | Rentabilidad promedio (USD/kg) |  |  | Número de proyectos |  | Diligencia en la entrega (meses) |  | Demora promedio (meses) | N.º de acuerdos plurianuales |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tons. PAO * | Tons. CO2-eq** | Tons. de CO2 eq *** |  | Consumo | Produc- ción | Emisiones de HFC-23 | Aprobados | Terminados | Inversión | Sin inversión |  | Aprobados | Terminados |
| 510.094 | 1.606.380 | 4.648.938 | 3.504.733.436 | 8,73 | 4,56 | 0,66 | 10.063 | 9.046 | 38 | 38 | 8 | 541 | 320 |

*Consumo y producción de SAO.

** Proyectos relativos a los HFC.

*** Se destruyó el subproducto de HFC-23 como se indica en las propuestas de proyectos.

Proyectos relativos a los HFC

# Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 545 proyectos relativos a los HFC con cargo a contribuciones ordinarias (10 de demostración, 117 de inversión, 200 de preparación y 218 de asistencia técnica) por un total de USD 102.482.622 (exceptuando gastos de apoyo) para eliminar 8.705 tm (17.999.535 toneladas de CO2 equivalente) de consumo de HFC. El estado de situación de estos proyectos se resume en el cuadro 4 y los datos respectivos son los que se exponen en los párrafos 9 a 13.

Cuadro 4. Proyectos relativos a los HFC aprobados*

| Tipo | Número de proyectos |  |  | Financiamiento (USD)* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| Demonstración | 10 | 0 | 0 | 4.232.415 | 189.962 | 4.042.453 | 4 |
| Inversión | 117 | 14 | 12 | 56.214.082 | 16.083.018 | 40.131.064 | 29 |
| Preparación de proyectos | 200 | 107 | 54 | 19.179.406 | 12.407.711 | 6.771.695 | 65 |
| Asistencia técnica | 218 | 159 | 73 | 22.856.718 | 17.689.339 | 5.167.379 | 77 |
| Total | 545 | 280 | 51 | 102.482.622 | 46.370.030 | 56.112.592 | 45 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

# Al cierre de 2024, de los 545 proyectos se han concluido 14 proyectos de inversión, 107 actividades de preparación y 159 de asistencia técnica, quedando 265 en curso. Dichas actividades se encuentran en distintas etapas de ejecución.

# En el acumulado, del financiamiento total aprobado de USD 102.482.622 (exceptuando gastos de apoyo), se han desembolsado USD 46.370.030, lo que representa una tasa de desembolso del 45 %.

# En el Anexo III se informa sobre la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC financiadas por el Fondo Multilateral a nivel país, independientemente de la fuente de financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.

# Problemas detectados en la ejecución de proyectos en 2024

# Según las fechas de término previstas en el informe de avance 2023 y de los resultados notificados en los informes de avance de 2024, los organismos bilaterales y de ejecución han ejecutado el 56 % de los proyectos previstos para 2024. De 643 proyectos en curso (sin contar los de fortalecimiento institucional y preparación de proyectos) en 194 casos se modificó la fecha de término después de publicado el informe de avance de 2023.

# En 2024 los organismos bilaterales y de ejecución tuvieron una tasa general de desembolso del 111 %. En 63 países y regiones la tasa de desembolso fue superior al 85 % y en otros 39 inferior al 50 %.

# En total, a los organismos bilaterales y de ejecución se les solicita informar en la 98ª reunión sobre 78 proyectos en curso con demoras en la ejecución y 14 proyectos o tramos de acuerdos plurianuales en curso, de renovación de proyectos de fortalecimiento institucional, preparación de PGEH, respecto de los cuales se recomienda solicitar informes de situación.

Informe final sobre los logros de los proyectos de inversión financiados con cargo a contribuciones voluntarias adicionales para el apoyo inmediato a la reducción de los HFC (decisión 95/12 c))

# De conformidad con la decisión 78/3 g), el Comité Ejecutivo aprobó seis proyectos de inversión relativos a los HFC únicamente en el sector manufacturero, financiados mediante contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC. Todos los proyectos se han concluido. En esta sección se presenta el informe final presentado de conformidad con la decisión 95/12 c). En el cuadro 5 se ofrece un resumen de los principales resultados, y en los párrafos 22 a 27 se proporcionan más detalles al respecto.

# Cuadro 5. Resumen de los principales resultados de los proyectos de inversión relativos a los HFC aprobados de conformidad con la decisión 78/3 g)

| País/título y código del proyecto | Organismo | Impacto (eliminación lograda) |  | Fecha de aprobación | Fecha de terminación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tm | Toneladas en CO2 eq. |  |  |
| Bangladesh: Conversión del HFC-134a al isobutano como refrigerante en la fabricación de refrigeradores domésticos y de un compresor reciprocante de HFC-134a a un compresor energéticamente eficiente (isobutano) en Walton Hi Tech Industries Limited. (BGD/REF/80/INV/01+) | PNUD | 230,63 (HFC-134a) | 329.801 (HFC-134a) | Noviembre 2017 | Diciembre 2019 |
| Argentina: Proyecto de conversión para la sustitución del HFC-134a por refrigerantes a base de isobutano (R-600a) o propano (R-290) en la fabricación de equipos de refrigeración domésticos y comerciales en Briket, Bambi y Mabe Kronen. (ARG/REF/81/INV/01+) | ONUDI | 96,55 (HFC-134a) | 138.069 (HFC-134a) | Junio 2018 | Junio 2022 |
| Líbano: Conversión de HFC-134a y HFC-404A a R-600a y R-290 en refrigeración doméstica en Lematic Industries (LEB/REF/81/INV/03+) | ONUDI | 78,46 (HFC-134a); 34,08 (R-404A) | 112.198 (HFC-134a) 133.662 (R-404A) | Junio 2018 | Diciembre 2020 |
| México: Conversión de la fabricación de refrigeración comercial en dos instalaciones, pasando del uso de HFC-134a y R-404A como refrigerantes al propano (R-290) y el isobutano (R-600a) en Imbera. (MEX/REF/81/INV/04+) | ONUDI | 70,96 (HFC-134a); 5,91 (R-404A) | 101.470 (HFC-134a) 23.187 (R-404A) | Junio 2018 | Diciembre 2021 |
| China: Conversión de C5+HFC-245fa a C5+HFO en un fabricante de refrigeradores domésticos (Hisense Kelon) (CPR/FOA/82/INV/06+) | PNUD | 250,00 (HFC-245fa) | 257.500 (HFC-245fa) | Diciembre 2018 | Junio 2021 |
| Tailandia: Conversión de HFC a propano (R-290) e isobutano (R-600a) como refrigerante en la fabricación de aparatos de refrigeración comercial en Pattana Intercool Co. Ltd. (THA/REF/82/INV/03+) | Banco Mundial | 8,78 (HFC-134a) | 12.555 (HFC-134a) | Diciembre 2018 | Diciembre 2021 |

# Conversión en Walton Hitech Industries Limited (Bangladesh)

# El proyecto posibilitó la conversión eficaz de la empresa a tecnologías a base de hidrocarburos, que se estima que son al menos un 10 % más eficientes energéticamente en comparación con los equipos anteriores que utilizan HFC-134a. Dado que Walton es el fabricante líder de refrigeradores domésticos en el mercado local, su transición contribuyó en gran medida a frenar el crecimiento del uso de HFC-134a en los refrigeradores domésticos en todo el país. Entre los principales retos de la implementación se encontraban el rediseño de los compresores para adaptarlos al R-600a, las modificaciones de los procesos de fabricación para lograr la manipulación segura de los refrigerantes inflamables y la necesidad de inversiones adicionales en cámaras de ensayo para probar los equipos a base de hidrocarburos.

# Conversión en Briket, Bambi y Mabe-Kronen (Argentina)

# El proyecto, cuya finalización estaba prevista inicialmente para junio de 2020, sufrió retrasos debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Los problemas en la cadena de suministro afectaron a la adquisición, instalación y puesta en marcha de equipos de fabricación que utilizan R-600a, así como a las actividades de capacitación sobre el uso seguro de los hidrocarburos en la fabricación y el mantenimiento de refrigeradores. Otros retos adicionales fueron el desarrollo de productos para un funcionamiento seguro con hidrocarburos y el fomento de la capacidad del personal de la planta y otras partes interesadas pertinentes en materia de protocolos de seguridad. Estos se abordaron mediante intervenciones técnicas específicas en el diseño de productos, actividades de sensibilización y de capacitación en materia de seguridad. Las tres empresas se convirtieron con éxito a tecnologías que utilizan hidrocarburos, que se estima que son más eficientes energéticamente en más de un 10 % en comparación con los productos a base de HFC-134a. El proyecto dio lugar a la adopción sostenible de tecnologías eficientes energéticamente basadas en hidrocarburos en los refrigeradores domésticos del país y contribuyó a crear capacidad local para manejar los hidrocarburos durante el mantenimiento. Se prestó apoyo para mejorar la eficiencia energética de estas tecnologías mediante un proyecto para “promover la producción de refrigeradores energéticamente eficientes en la Argentina durante la transición hacia la eliminación de los hidrofluorocarbonos”, financiado por el Programa de Eficiencia en Refrigeración de Kigali (K-CEP) y ejecutado por la ONUDI.

# Conversión en Lematic Industries (Líbano)

# La empresa realizó con éxito y de manera sostenible la conversión a R-600a y R-290, utilizándose este último en determinados equipos de refrigeración comercial. La transición dio lugar a un aumento de la eficiencia energética estimado en alrededor del 20 %. Uno de los principales retos durante la implementación fue la necesidad de crear capacidad e impartir capacitación sobre la manipulación segura de los hidrocarburos en la fabricación y el mantenimiento de equipos de refrigeración. Estos retos se abordaron mediante iniciativas específicas de capacitación y desarrollo de capacidades, lo que facilitó la adopción de tecnologías a base de hidrocarburos en el mercado. Además, los mayores costos de los componentes a base de hidrocarburos energéticamente eficientes provocaron un aumento de la competencia de los productos importados. No obstante, la conversión de la empresa a operaciones de fabricación energéticamente eficientes que utilizan hidrocarburos contribuyó a frenar el crecimiento del consumo de HFC en el país.

# Conversión en Imbera (México)

# La empresa convirtió con éxito y de manera sostenible sus operaciones de fabricación para utilizar R-600a y R-290, lo que se tradujo en un aumento de la eficiencia energética gracias a la mejora del diseño de los productos y la actualización de los componentes, estimado en más del 10 % con respecto al equipo de referencia. El proyecto también contribuyó a frenar el crecimiento del consumo de HFC en el país. El proyecto sufrió pequeños retrasos, debidos principalmente a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Entre los principales retos de la ejecución figuraban la necesidad de crear capacidad e impartir capacitación sobre la manipulación segura de los hidrocarburos en la fabricación y el mantenimiento de equipos de refrigeración, así como los retrasos en la elaboración de normas de inflamabilidad para los refrigerantes a base de hidrocarburos en los aparatos de refrigeración comercial de mayor tamaño. El cometido de la empresa de supervisar de cerca las actividades del proyecto contribuyó a su ejecución oportuna. Además, las actividades de capacitación y creación de capacidad sobre el uso de refrigerantes que utilizan hidrocarburos facilitaron la adopción de estas tecnologías por el mercado.

# Conversión en Hisense Kelon (China)

# Aunque inicialmente estaba previsto que el proyecto concluyera en diciembre de 2020, se produjeron retrasos debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19. Una de las principales dificultades fue la necesidad de aumentar la densidad de la espuma para mantener la resistencia del producto, lo que supuso un aumento de las cantidades de HFO en la formulación de la espuma y, en consecuencia, un incremento de los costos del componente de espuma en los refrigeradores domésticos que utilizan alternativas a base de HFO en comparación con el HFC-245fa. También se necesitaron inversiones adicionales para las diferentes instalaciones de mezcla y almacenamiento de la planta de fabricación, a fin de hacer frente a la mayor inestabilidad y los mayores costos del HFO en comparación con el HFC-245fa. A pesar de dichas dificultades, el proyecto mejoró la comprensión de las modificaciones necesarias en las instalaciones de fabricación de espuma para el uso de HFO, incluida la optimización de la formulación para lograr un rendimiento fiable. También contribuyó a reducir el uso de HFC-245fa en la fabricación de refrigeradores domésticos en la planta y a disminuir el consumo de energía de los refrigeradores domésticos que utilizan espuma a base de HFO.

# Conversión en Pattana Intercool Co. Ltd. (Tailandia)

# La propuesta original del proyecto incluía la conversión de HFC-134a a R-600a o R-290 en pequeñas unidades de refrigeración comercial autónomas. Sin embargo, debido al diseño específico de los equipos de la empresa, se seleccionó el R-290 como la opción preferida, dada su superioridad en cuanto a rendimiento energético. La finalización del proyecto se retrasó debido a las restricciones relacionadas con la pandemia de COVID-19, incluidas las prohibiciones de viajar que impidieron a los expertos técnicos llevar a cabo la puesta en marcha de los equipos in situ e impartir capacitación sobre el uso seguro de las alternativas a base de hidrocarburos. Las visitas de supervisión y control también se vieron afectadas, junto con los retrasos en la finalización del plan de gestión ambiental de las nuevas instalaciones y en la realización de la auditoría de seguridad final. A pesar de estos retos, la empresa logró convertir con éxito el R-290 como refrigerante en sus equipos de refrigeración comercial, logrando un mejor rendimiento de refrigeración y un ahorro energético. Se espera que esto fomente una adopción más amplia del R-290 en equipos similares de otras empresas. Además de financiar algunos componentes de la inversión de capital con sus propios recursos, la empresa introdujo innovadores cambios de diseño en el Internet de las cosas que dieron lugar a un mejor control del rendimiento de los equipos mediante el uso de dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras personales. El proyecto logró una conversión sostenible gracias a la reducción de los costos de fabricación, atribuible al uso de refrigerantes y componentes más asequibles para los equipos que utilizan R-290, la mejora del rendimiento de los equipos y una mayor comprensión del uso de refrigerantes a base de hidrocarburos.

# El Comité Ejecutivo tal vez desee tomar nota del informe final sobre los logros de los seis proyectos de inversión financiados con cargo a contribuciones voluntarias adicionales para el apoyo inmediato a la reducción de los HFC.

# Observaciones de la Secretaría

# La Secretaría observó que algunos proyectos habían sufrido retrasos debido a problemas operativos. De conformidad con la decisión 82/11 b), las solicitudes de prórroga de sus fechas de finalización, hasta diversas fechas hasta el 31 de diciembre de 2027, se presentan en los informes de situación de los respectivos organismos de ejecución y requieren la aprobación del Comité Ejecutivo. Estos proyectos incluyen los PGEH de Argelia, Jordania, Níger y Sudán (ONUDI), un proyecto de inversión en Zimbabwe (Francia y PNUD) y diversas actividades relacionadas con la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos (decisión 91/66) (todos los organismos). Además, en los respectivos informes sobre la marcha de las actividades también se aborda la cuestión de la posible cancelación de las etapas I y II del PGEH para Afganistán (ONUDI), así como los informes relativos a los PGEH para Georgia (PNUD) y Uganda (PNUMA), presentados de conformidad con la decisión 95/34 a).

# Los organismos han seguido proporcionando información sobre las medidas específicas que se han adoptado para hacer frente a los retrasos en la ejecución de las actividades, las que incluyen un análisis de las causas de fondo pertinentes e información sobre cómo evitar su repetición. De manera similar a la información presentada en el informe sobre la marcha de las actividades de 2023, entre los principales problemas detectados se destacan los retrasos en la adquisición y distribución de equipos, debido principalmente a demoras en el suministro de identificadores de refrigerantes; la lenta aceptación por parte del mercado de tecnologías de bajo PCA; cambios estructurales en el Gobierno o en la oficina nacional del ozono (ONO); la situación política y de seguridad; las dificultades para encontrar expertos técnicos y consultores que realicen estudios para los proyectos, en particular para las actividades relacionadas con la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y la elaboración de un plan nacional para la gestión de estas sustancias; y los retrasos en la presentación de informes debido a la falta de capacidad de las ONO. Las principales medidas adoptadas por los organismos incluyen la definición de procedimientos para la oportuna adquisición de equipos mediante acuerdos a largo plazo con proveedores calificados; la promoción de la adopción de tecnologías alternativas de bajo PCA, la estrecha coordinación con la ONO y la industria, y la ejecución de programas específicos, así como la eliminación de obstáculos técnicos y operativos a través de actividades de proyectos; la estrecha coordinación con los Gobiernos, por ejemplo consultas durante reuniones de la red y otras sobre cuestiones específicas a nivel nacional, y la definición de planes de acción para abordar materias administrativas; el aumento del número de consultores y expertos técnicos disponibles para realizar estudios de proyectos, en particular para actividades relacionadas con la preparación del inventario nacional de bancos de sustancias controladas de desechos y la elaboración de un plan nacional para la gestión de esas sustancias, junto con el fomento de la capacidad de los consultores en casos específicos; y la capacitación y reforzamiento de las capacidades del personal de las ONO y la participación de altos funcionarios gubernamentales en aspectos relativos al seguimiento y notificación de avances operativos. En su 93ª reunión, el Comité Ejecutivo aprobó un aumento de la financiación proporcionada a los organismos de ejecución para reforzar su capacidad de prestar asistencia técnica y normativa a los países del artículo 5 durante el trienio 2024-2026 (decisión 93/95). Este aumento proporciona apoyo para permitir una ejecución más eficaz de diversas actividades, en particular para los países de bajo consumo.

# Integración de la perspectiva de género

# A nivel tanto interno como de proyectos y de oficinas nacionales del ozono, cada organismo ha adoptado medidas destinadas a hacer realidad la política operativa de integración de género del Fondo Multilateral. Estas medidas incluyen principalmente la elaboración de un plan de acción para integrar la política tanto durante la fase de preparación como durante la fase de ejecución de los proyectos, tareas de sensibilización y extensión hacia las ONO y otras contrapartes sobre la política de integración y las medidas necesarias para lograr un mejor equilibrio de género en la ejecución de los proyectos. Los organismos trabajan de consuno con las contrapartes y unidades de proyecto nacionales a fin de asegurar una adecuada comprensión de la política de integración de género, que las actividades fomenten la participación de la mujer a todo nivel (como asesoras, gestoras de proyectos o pasantes), que se trabaje con las partes intervinientes en el acopio de datos desglosados por género y que se adopten e implementen medidas para enfrentar los desafíos que plantea la implementación de la política de género. Los organismos también están difundiendo información sobre casos de éxito, lo que se espera que refuerce aún más la política de integración de la perspectiva de género. En las reuniones de las redes regionales del Programa de Asistencia al Cumplimiento, el PNUMA realiza además sesiones orientadas a promover la política de integración de género y las medidas que deben adoptarse para su efectiva implementación.

Recomendación

# El Comité Ejecutivo podrá estimar oportuno tomar nota de:

## El informe refundido sobre la marcha de las actividades del Fondo Multilateral al 31 de diciembre de 2024, incluido el informe final sobre los logros de los seis proyectos de inversión financiados con cargo a contribuciones voluntarias adicionales para el apoyo inmediato a la reducción de los HFC conforme a la decisión 95/12 c), que recoge el documento UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/11;

  - Con satisfacción, los esfuerzos realizados por los organismos bilaterales y de ejecución para informar las actividades realizadas durante 2024; y

  - Que los organismos bilaterales y de ejecución informarán a la 98ª reunión sobre 78 proyectos con demoras en la ejecución y 14 proyectos en curso sobre los cuales se recomienda solicitar informes de situación adicionales, según se indica en el Anexo III del informe sobre la marcha de las actividades de cada organismo.

Anexo I

ESTADO DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS POR PAÍS, AÑO 2024

# El cuadro 1 del presente Anexo I presenta el estado de ejecución de los proyectos por país para 2024 en cuanto a eliminación lograda, desembolsos previstos y efectuados y cierre de proyectos.

Cuadro 1. Estado de ejecución de los proyectos, año 2024

| País | Eliminación (tons. PAO) | Eliminación (tons de CO2 eq.)* | Desembolso proyectado (USD) | Desembolso real (USD) | Desembolso por sobre lo previsto (%) | Proyectos previstos terminados (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 0,0 | 0 | 20.003 | 12.556 | 63 | 0 |
| Albania | 0,0 | 0 | 213.746 | 178.960 | 84 | 100 |
| Argelia | 0,0 | 0 | 287.737 | 131.577 | 46 | 60 |
| Angola | 0,0 | 0 | 382.286 | 204.587 | 54 | 50 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 | 0 | 80.000 | 39.292 | 49 | 100 |
| Argentina | 50,5 | 0 | 1.735.129 | 1.840.238 | 106 | 0 |
| Armenia | 0,0 | 0 | 102.310 | 184.373 | 180 | 100 |
| Bahamas | 0,0 | 0 | 103.100 | 104.324 | 101 | 100 |
| Bahrein | 16,0 | 0 | 232.375 | 318.484 | 137 | 100 |
| Bangladesh | 6,8 | 0 | 643.019 | 1.190.444 | 185 | 0 |
| Barbados | 0,0 | 0 | 170.630 | 123.880 | 73 | 0 |
| Belice | 0,0 | 0 | 103.369 | 115.632 | 112 | 100 |
| Benin | 0,0 | 0 | 232.954 | 300.648 | 129 | 100 |
| Bhután | 0,0 | 0 | 98.365 | 70.652 | 72 | 0 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 5,1 | 10.000 | 333.604 | 279.057 | 84 | 100 |
| Bosnia y Herzegovina | 0,0 | 0 | 130.003 | 230.064 | 177 | 0 |
| Botswana | 0,0 | 0 | 312.524 | 425.144 | 136 | 25 |
| Brasil | 74,4 | 0 | 2.570.559 | 5.046.925 | 196 | 100 |
| Brunei Darussalam | 0,0 | 0 | 179.108 | 93.095 | 52 | 0 |
| Burkina Faso | 0,0 | 0 | 305.070 | 253.224 | 83 |  |
| Burundi | 0,0 | 0 | 79.951 | 60.506 | 76 | 100 |
| Cabo Verde | 0,0 | 0 | 293.958 | 128.190 | 44 | 0 |
| Camboya | 0,4 | 0 | 271.998 | 204.047 | 75 | 100 |
| Camerún | 3,2 | 5.666 | 207.000 | 264.453 | 128 |  |
| Chad | 3,2 | 0 | 126.352 | 207.150 | 164 | 0 |
| Chile | 0,0 | 0 | 601.363 | 343.311 | 57 | 0 |
| China | 8.344,6 | 0 | 24.468.048 | 35.782.351 | 146 | 40 |
| Colombia | 3,7 | 0 | 680.264 | 603.230 | 89 | 100 |
| Comoras (las) | 0,0 | 0 | 107.220 | 71.290 | 66 | 100 |
| Congo (el) | 0,0 | 0 | 93.958 | 52.364 | 56 | 100 |
| Islas Cook (las) | 0,0 | 0 | 173.811 | 21.686 | 12 | 100 |
| Costa Rica | 0,0 | 0 | 307.366 | 332.679 | 108 |  |
| Côte d’Ivoire | 0,0 | 0 | 270.072 | 265.401 | 98 | 50 |
| Cuba | 0,0 | 0 | 304.597 | 283.308 | 93 | 100 |
| República Popular Democrática de Corea (la) | 0,4 | 0 | 3 | 1 | 18 |  |
| República Democrática del Congo (la) | 0,0 | 0 | 194.131 | 88.635 | 46 | 0 |
| Djibouti | 0,0 | 0 | 94.750 | 8.080 | 9 | 0 |
| Dominica | 0,1 | 0 | 212.129 | 156.754 | 74 | 100 |
| República Dominicana (la) | 0,7 | 1.200 | 596.602 | 209.906 | 35 | 100 |
| Ecuador | 29,6 | 54.901 | 531.003 | 611.429 | 115 | 100 |
| Egipto | 21,5 | 0 | 3.417.472 | 4.690.607 | 137 | 43 |
| El Salvador | 4,1 | 0 | 205.763 | 165.291 | 80 | 33 |
| Guinea Ecuatorial | 0,0 | 0 | 152.340 | 72.913 | 48 | 50 |
| Eritrea | 0,3 | 0 | 208.750 | 297.050 | 142 |  |
| Eswatini (el Reino de) | 0,0 | 0 | 141.500 | 139.400 | 99 | 100 |
| Etiopía | 0,0 | 0 | 258.500 | 304.396 | 118 | 67 |
| Fiji | 0,0 | 0 | 310.808 | 110.417 | 36 | 0 |
| Gabón | 0,0 | 0 | 171.377 | 178.700 | 104 | 50 |
| Gambia | 0,0 | 0 | 287.400 | 253.986 | 88 | 50 |
| Georgia | 0,0 | 0 | 100.356 | 238.822 | 238 | 100 |
| Ghana | 0,0 | 0 | 200.881 | 206.505 | 103 | 100 |
| Granada | 0,0 | 0 | 249.991 | 52.148 | 21 | 50 |
| Guatemala | 40,6 | 80.000 | 184.445 | 136.933 | 74 |  |
| Guinea | 0,0 | 0 | 153.751 | 204.838 | 133 | 33 |
| Guinea-Bissau | 0,0 | 0 | 92.353 | 23.916 | 26 | 25 |
| Guyana | 0,0 | 0 | 186.028 | 71.250 | 38 | 50 |
| Haití | 0,0 | 0 | 49.720 | 59.607 | 120 | 100 |
| Honduras | 0,0 | 0 | 237.326 | 219.299 | 92 | 50 |
| India | 188,0 | 0 | 3.800.527 | 1.694.046 | 45 | 100 |
| Indonesia | 63,7 | 0 | 1.758.721 | 884.658 | 50 | 80 |
| Irán (República Islámica del) | 6,6 | 0 | 1.114.485 | 544.805 | 49 | 20 |
| Iraq | 0,0 | 0 | 520.255 | 186.117 | 36 | 100 |
| Jamaica | 0,0 | 0 | 172.809 | 99.659 | 58 | 0 |
| Jordania | 42,6 | 0 | 1.099.858 | 949.056 | 86 | 75 |
| Kenya | 0,0 | 0 | 375.730 | 240.560 | 64 | 0 |
| Kiribati | 0,0 | 0 | 224.175 | 35.888 | 16 |  |
| Kuwait | 0,0 | 0 | 1.054.890 | 564.760 | 54 | 0 |
| Kirguistán | 0,0 | 0 | 206.586 | 247.298 | 120 | 50 |
| República Democrática Popular Lao (la) | 0,0 | 0 | 210.600 | 221.553 | 105 | 80 |
| Líbano (el) | 1,1 | 0 | 436.680 | 381.384 | 87 | 100 |
| Lesotho | 0,0 | 0 | 171.112 | 166.655 | 97 | 50 |
| Liberia | 0,0 | 0 | 291.448 | 207.467 | 71 | 0 |
| Libia | 9,8 | 0 | 307.951 | 479.468 | 156 |  |
| Madagascar | 3,4 | 0 | 108.240 | 35.449 | 33 |  |
| Malawi | 49,0 | 0 | 183.750 | 279.258 | 152 | 100 |
| Malasia | 0,0 | 0 | 917.681 | 517.444 | 56 | 100 |
| Maldivas | 0,0 | 0 | 194.563 | 124.246 | 64 | 33 |
| Malí | 0,0 | 0 | 160.720 | 28.000 | 17 | 25 |
| Islas Marshall | 0,0 | 0 | 78.540 | 69.284 | 88 | 0 |
| Mauritania | 2,2 | 0 | 96.875 | 104.886 | 108 | 50 |
| Mauricio | 0,0 | 0 | 264.001 | 111.791 | 42 | 0 |
| México | 24,0 | 0 | 2.980.513 | 2.711.888 | 91 | 88 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,0 | 0 | 180.180 | 61.633 | 34 | 100 |
| Mongolia | 0,0 | 0 | 243.979 | 188.747 | 77 | 50 |
| Montenegro | 0,0 | 0 | 149.000 | 78.173 | 52 | 100 |
| Marruecos | 0,0 | 0 | 315.001 | 305.174 | 97 | 0 |
| Mozambique | 0,0 | 0 | 304.764 | 291.081 | 96 | 33 |
| Myanmar | 0,4 | 0 | 45.002 | 0 | 0 | 57 |
| Namibia | 0,0 | 0 | 345.137 | 179.559 | 52 | 0 |
| Nauru | 0,0 | 0 | 116.395 | 7.030 | 6 | 0 |
| Nepal | 5,5 | 0 | 141.687 | 122.364 | 86 | 67 |
| Nicaragua | 0,5 | 0 | 308.790 | 115.057 | 37 |  |
| Níger (el) | 17,1 | 36.888 | 142.370 | 160.722 | 113 | 100 |
| Nigeria | 26,3 | 0 | 1.551.211 | 1.931.247 | 124 | 70 |
| Niue | 0,0 | 0 | 103.468 | 52.275 | 51 |  |
| Macedonia del Norte | 13,4 | 3.947 | 293.002 | 241.323 | 82 | 0 |
| Omán | 2,5 | 0 | 262.664 | 125.033 | 48 | 0 |
| Pakistán | 5,4 | 0 | 1.207.374 | 712.645 | 59 | 100 |
| Palau | 0,0 | 0 | 163.000 | 79.941 | 49 |  |
| Panamá | 0,0 | 0 | 293.803 | 203.384 | 69 | 100 |
| Papua Nueva Guinea | 0,0 | 0 | 80.000 | 29.135 | 36 | 0 |
| Paraguay | 1,4 | 0 | 159.910 | 162.068 | 101 | 100 |
| Perú | 2,0 | 0 | 596.226 | 316.943 | 53 | 0 |
| Filipinas | 0,0 | 0 | 519.976 | 329.207 | 63 | 0 |
| Qatar | 0,0 | 0 | 237.585 | 220.586 | 93 | 67 |
| República de Moldova (la) | 0,3 | 0 | 162.812 | 188.386 | 116 | 100 |
| Rwanda | 0,3 | 0 | 222.700 | 256.089 | 115 | 100 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,1 | 0 | 113.425 | 168.600 | 149 | 100 |
| Santa Lucía | 0,0 | 0 | 223.053 | 123.094 | 55 | 33 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,0 | 0 | 214.622 | 59.527 | 28 | 0 |
| Samoa | 0,0 | 0 | 158.482 | 90.621 | 57 |  |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,0 | 0 | 92.086 | 0 | 0 | 0 |
| Arabia Saudita | 0,0 | 0 | 169.104 | 330.363 | 195 | 100 |
| Senegal | 0,0 | 0 | 328.706 | 223.809 | 68 | 50 |
| Serbia | 0,0 | 0 | 165.602 | 58.720 | 35 | 33 |
| Seychelles | 0,0 | 0 | 214.226 | 164.802 | 77 | 100 |
| Sierra Leona | 0,3 | 0 | 421.779 | 436.530 | 103 | 75 |
| Islas Salomón | 0,0 | 0 | 217.208 | 84.625 | 39 | 100 |
| Somalia | 0,0 | 0 | 120.452 | 100.583 | 84 | 50 |
| Sudáfrica | 0,0 | 0 | 870.003 | 655.905 | 75 | 0 |
| Sudán del Sur | 0,3 | 0 | 145.718 | 154.811 | 106 | 50 |
| Sri Lanka | 0,8 | 0 | 307.018 | 467.049 | 152 | 50 |
| Sudán (el) | 0,0 | 0 | 226.702 | 230.831 | 102 | 50 |
| Suriname | 0,0 | 0 | 179.889 | 0 | 0 | 50 |
| República Árabe Siria (la) | 0,0 | 0 | 787.614 | 353.469 | 45 | 0 |
| Tailandia | 0,0 | 0 | 1.904.772 | 948.439 | 50 |  |
| Timor-Leste | 0,1 | 0 | 131.843 | 89.252 | 68 | 67 |
| Togo | 0,0 | 0 | 204.114 | 161.708 | 79 | 67 |
| Tonga | 0,0 | 0 | 198.940 | 91.901 | 46 |  |
| Trinidad y Tabago | 0,0 | 0 | 693.670 | 375.125 | 54 | 100 |
| Túnez | 13,6 | 0 | 306.001 | 328.715 | 107 | 75 |
| Türkiye | 179,9 | 0 | 362.242 | 440.506 | 122 | 40 |
| Turkmenistán | 2,2 | 0 | 187.525 | 140.030 | 75 | 100 |
| Tuvalu | 0,0 | 0 | 144.254 | 48.672 | 34 |  |
| Uganda | 0,0 | 0 | 50.103 | 116.118 | 232 | 100 |
| República Unida de Tanzanía (la) | 0,0 | 0 | 236.853 | 373.157 | 158 | 25 |
| Uruguay | 0,0 | 0 | 798.736 | 277.826 | 35 | 100 |
| Vanuatu | 0,0 | 0 | 139.630 | 60.638 | 43 | 100 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 0,0 | 0 | 473.760 | 522.644 | 110 | 50 |
| Viet Nam | 0,0 | 0 | 344.526 | 129.052 | 37 |  |
| Yemen | 0,0 | 0 | 137.607 | 2.404 | 2 |  |
| Zambia | 0,3 | 0 | 102.851 | 136.905 | 133 | 50 |
| Zimbabwe | 0,0 | 0 | 458.142 | 617.673 | 135 | 50 |
| Región: ASP | 0,0 | 0 | 695.805 | 685.677 | 99 | 33 |
| Mundial | 0,0 | 0 | 3.663.557 | 9.778.915 | 267 | 80 |
| Total general | 9.268,3 | 192.602 | 85.526.594 | 94.536.121 | 111 | 56 |

* 97,5 tm (192.602 toneladas de CO2 equivalente) en 2024 para proyectos relativos a los HFC. Además, en 2024 se destruyeron 109,9 tm (1.627.017 toneladas de CO2 equivalente) del subproducto de HFC-23.

** Proyectos con fecha de término en el año 2024.

Anexo II

ESTADO DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

# El cuadro 1 del Anexo II resume la ejecución de proyectos por año. Se ha dado término a la totalidad de los proyectos y actividades aprobadas entre 1991 y 2008 y en 2010, 2011 y 2013.

Cuadro 1. Estado de ejecución de proyectos, por año

| Año | Número de proyectos * |  |  | Financiamiento (USD)** |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobados | Terminados | Terminados (%) | Aprobado | Desembolsado | Saldo | Desembolsado (%) |
| 1991 | 68 | 68 | 100 | 7.950.771 | 7.950.771 | 0 | 100 |
| 1992 | 176 | 176 | 100 | 41.261.376 | 41.261.376 | 0 | 100 |
| 1993 | 217 | 217 | 100 | 73.198.586 | 73.198.586 | 0 | 100 |
| 1994 | 379 | 379 | 100 | 128.630.290 | 128.630.290 | 0 | 100 |
| 1995 | 355 | 355 | 100 | 111.188.309 | 111.188.309 | 0 | 100 |
| 1996 | 257 | 257 | 100 | 83.813.027 | 83.813.027 | 0 | 100 |
| 1997 | 532 | 532 | 100 | 154.314.938 | 154.314.940 | -2 | 100 |
| 1998 | 422 | 422 | 100 | 99.680.368 | 99.680.367 | 1 | 100 |
| 1999 | 546 | 546 | 100 | 152.710.736 | 152.710.736 | 0 | 100 |
| 2000 | 426 | 426 | 100 | 109.540.523 | 109.540.522 | 1 | 100 |
| 2001 | 427 | 427 | 100 | 130.139.750 | 130.139.752 | -2 | 100 |
| 2002 | 358 | 358 | 100 | 162.045.816 | 162.045.816 | 0 | 100 |
| 2003 | 247 | 247 | 100 | 157.043.468 | 157.043.468 | 0 | 100 |
| 2004 | 271 | 271 | 100 | 162.388.007 | 162.388.008 | -1 | 100 |
| 2005 | 255 | 255 | 100 | 180.276.023 | 180.276.021 | 2 | 100 |
| 2006 | 261 | 261 | 100 | 120.847.322 | 120.847.323 | -1 | 100 |
| 2007 | 213 | 213 | 100 | 120.084.047 | 120.084.047 | 0 | 100 |
| 2008 | 354 | 354 | 100 | 121.600.746 | 121.600.750 | -4 | 100 |
| 2009 | 320 | 318 | 99 | 73.691.484 | 73.400.556 | 290.928 | 100 |
| 2010 | 227 | 227 | 100 | 83.919.591 | 83.910.443 | 9.148 | 100 |
| 2011 | 264 | 264 | 100 | 201.764.495 | 201.898.540 | -134.045 | 100 |
| 2012 | 182 | 180 | 99 | 100.850.583 | 100.278.248 | 572.334 | 99 |
| 2013 | 184 | 184 | 100 | 125.214.437 | 125.080.397 | 134.040 | 100 |
| 2014 | 223 | 222 | 100 | 91.750.338 | 91.706.561 | 43.777 | 100 |
| 2015 | 377 | 372 | 99 | 154.069.382 | 151.706.795 | 2.362.586 | 98 |
| 2016 | 239 | 234 | 98 | 113.860.561 | 110.835.349 | 3.025.212 | 97 |
| 2017 | 202 | 195 | 97 | 74.563.947 | 73.622.179 | 941.767 | 99 |
| 2018 | 334 | 324 | 97 | 130.464.376 | 119.402.515 | 11.061.861 | 92 |
| 2019 | 226 | 204 | 90 | 48.882.338 | 43.460.474 | 5.421.864 | 89 |
| 2020 | 252 | 210 | 83 | 66.471.395 | 59.572.988 | 6.898.407 | 90 |
| 2021 | 291 | 214 | 74 | 83.868.814 | 69.031.458 | 14.837.356 | 82 |
| 2022 | 216 | 98 | 45 | 83.279.777 | 56.218.633 | 27.061.144 | 68 |
| 2023 | 350 | 35 | 10 | 114.007.011 | 26.236.505 | 87.770.506 | 23 |
| 2024 | 412 | 1 | 0 | 155.620.475 | 1.657.683 | 153.962.792 | 1 |
| Total | 10.063 | 9.046 | 90 | 3.818.993.107 | 3.504.733.436 | 314.259.671 | 92 |

* No incluye proyectos cerrados y transferidos.

** No incluye gastos de apoyo.

Proyectos terminados

# De 1991 a la fecha se han ejecutado 9.046 proyectos de los 10.063 financiados por el Fondo Multilateral (excluyendo los cerrados o transferidos), lo que representa una tasa de ejecución del 90 %. Los cuadros 2 a 4 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos ejecutadas.

Proyectos de inversión ejecutados

# El cuadro 2 resume los proyectos de inversión ejecutados de 1991 a la fecha. Los datos se presentan en total y por región, sector, tipo de ejecución y método de desembolso.

Cuadro 2. Proyectos de inversión ejecutados, con datos acumulados

| Descripción | N.º proyectos | Fondos aprobados + ajustes (USD) | Desembol-sado (%) | Consumo eliminado* | Producción eliminada | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término (meses) | Rentabilidad general para el Fondo (USD/kg.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 3.130 | 2.609.933.391 | 100 | 280.120 | 204.189 | 14 | 38 | 5.39 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 557 | 181.494.440 | 99 | 18.719 | 0 | 12 | 41 | 9,70 |
| Asia-Pacífico | 1.628 | 1.918.542.539 | 100 | 217.939 | 184.239 | 16 | 38 | 4,77 |
| Europa | 171 | 73.315.450 | 100 | 8.052 | 175 | 10 | 34 | 8,91 |
| América Latina y Caribe | 774 | 436.580.962 | 99 | 35.410 | 19.775 | 13 | 37 | 7,91 |
| Global | n. a. | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 127 | 82.501.518 | 100 | 27.449 | 0 | 16 | 43 | 3,01 |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Eficiencia energética | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Espumas | 1.007 | 380.124.325 | 100 | 69.728 | 0 | 15 | 34 | 5,45 |
| Fumigantes | 123 | 99.900.005 | 100 | 8.113 | 0 | 10 | 49 | 12,31 |
| Halones | 39 | 71.476.177 | 100 | 42.111 | 41.958 | 17 | 30 | 0,85 |
| Planes reducción de HFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Múltiples sectores | 4 | 2.287.376 | 100 | 419 | 0 | 28 | 78 | 5,46 |
| Otros | 8 | 16.059.360 | 100 | 1.574 | 0 | 12 | 20 | 10,20 |
| Planes de eliminación | 976 | 878.363.461 | 99 | 58.548 | 10.988 | 12 | 42 | 12,63 |
| Agentes de procesos | 30 | 120.252.627 | 100 | 19.573 | 52.162 | 10 | 27 | 1,68 |
| Producción | 62 | 416.148.243 | 100 | 0 | 99.081 | 9 | 20 | 4,20 |
| Refrigeración | 623 | 447.394.639 | 100 | 45.260 | 0 | 16 | 39 | 9,88 |
| Disolventes | 128 | 94.351.804 | 100 | 7.285 | 0 | 19 | 32 | 12,94 |
| Esterilizantes | 3 | 1.073.855 | 100 | 60 | 0 | 15 | 34 | 17,78 |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 1.943 | 995.836.062 | 100 | 97.041 | 17.381 | 11 | 37 | 8,70 |
| Nacional | 1.187 | 1.614.097.329 | 99 | 183.079 | 186.808 | 20 | 40 | 4,36 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 3.001 | 2.126.444.541 | 100 | 268.078 | 199.719 | 14 | 38 | 4,55 |
| Después de la ejecución | 50 | 17.166.608 | 100 | 2.512 | 0 | 23 | 25 | 6,83 |
| Financiamiento retroactivo | 37 | 14.635.851 | 100 | 2.140 | 500 | 15 | 11 | 5,54 |
| Del país a beneficiarios finales | 42 | 451.686.391 | 100 | 7.389 | 3.970 | 8 | 54 | 39,76 |

# En total, se ha desembolsado el 99,6 % de los fondos aprobados para proyectos de inversión ejecutados. De 1991 a la fecha se han ejecutado 3.130 proyectos de inversión por un valor total de USD 2.610 millones. El plazo promedio desde la aprobación hasta el primer desembolso es de 14 meses. Los proyectos de inversión han concluido, en promedio, 38 meses después de su aprobación.

# Proyectos sin inversión ejecutados

# El cuadro 3 presenta datos acumulados sobre los proyectos sin inversión ejecutados. De 1991 a la fecha se han ejecutado 4.045 proyectos por un valor total de USD 645,23 millones.

Cuadro 3. Proyectos sin inversión ejecutados, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes (USD) | Desembolsado (%) | Promedio de la aprobación al primer desembolso (meses) | Promedio de la aprobación al término (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 4.045 | 645.230.714 | 100 | 12 | 38 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 1.259 | 113.203.483 | 100 | 12 | 38 |
| Asia-Pacífico | 1.227 | 185.883.752 | 100 | 14 | 40 |
| Europa | 267 | 25.380.606 | 100 | 9 | 33 |
| América Latina y el Caribe | 965 | 116.198.782 | 100 | 14 | 41 |
| Global | 327 | 204.564.090 | 99 | 6 | 22 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 31 | 2.461.265 | 100 | 11 | 36 |
| Destrucción | 17 | 8.695.623 | 100 | 11 | 65 |
| Eficiencia energética | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. |
| Espumas | 34 | 10.543.567 | 100 | 14 | 36 |
| Fumigantes | 137 | 21.224.434 | 100 | 9 | 39 |
| Halones | 82 | 11.238.156 | 100 | 17 | 44 |
| Planes de reducción de HFC | 1 | 20.000 | 100 | 25 | 24 |
| Múltiples sectores | 1 | 53.792 | 100 | 56 | 58 |
| Otros | 1 | 76.499 | 100 | 7 | 38 |
| Planes de eliminación | 854 | 91.074.821 | 100 | 14 | 40 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. |
| Producción | 2 | 90.000 | 100 | 5 | 8 |
| Refrigeración | 639 | 92.316.381 | 100 | 16 | 50 |
| Varios | 2.212 | 404.037.394 | 99 | 10 | 33 |
| Disolventes | 34 | 3.398.782 | 100 | 11 | 27 |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |
| Organismo | 3.314 | 489.400.138 | 99 | 12 | 37 |
| Nacional | 731 | 155.830.575 | 100 | 14 | 40 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 4.009 | 632.662.747 | 100 | 12 | 38 |
| Después de la ejecución | 26 | 2.325.462 | 100 | 14 | 21 |
| Financiamiento retroactivo | 1 | 146.698 | 100 | 3 | 83 |
| Del país a beneficiarios finales | 9 | 10.095.807 | 100 | 7 | 38 |

# El plazo promedio entre aprobación y primer desembolso es de 12 meses. Los proyectos sin inversión han finalizado, en promedio, 38 meses después de su aprobación. Influye en esta cifra el gran número de proyectos (2.212 de 4.045) en el sector denominado “Varios”, con un lapso medio de 33 meses entre aprobación y término. Los proyectos sin inversión en los demás sectores concluyeron de ocho a 65 meses después de su aprobación.

# Prácticamente la totalidad de los proyectos no fueron ejecutados por el nivel nacional sino por el respectivo organismo. La ejecución de proyectos sin inversión por parte de un organismo normalmente no requiere de la suscripción de convenios de tipo legal, lo que podría explicar por qué son más expeditos (37 meses) que los proyectos sin inversión que se ejecutan en el nivel nacional (40 meses).

Actividades de preparación de proyectos ejecutadas

# El cuadro 4 presenta datos acumulados sobre las actividades de preparación de proyectos. De 1991 a la fecha se han realizado 1.871 actividades por un valor total de USD 98.13 millones.

Cuadro 4. Actividades de preparación de proyectos ejecutadas, con datos acumulados

| Descripción | Número de proyectos | Fondos aprobados + ajustes (USD) | Fondos desembolsados (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 1.871 | 98.128.577 | 98 | 8 | 24 |
| Región |  |  |  |  |  |
| África | 504 | 18.922.276 | 97 | 9 | 26 |
| Asia-Pacífico | 698 | 46.202.097 | 99 | 8 | 23 |
| Europa | 132 | 6.041.981 | 99 | 7 | 23 |
| América Latina y Caribe | 518 | 25.351.798 | 98 | 7 | 22 |
| Global | 19 | 1.610.425 | 100 | 5 | 16 |
| Sector |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 45 | 1.254.278 | 100 | 6 | 17 |
| Destrucción | 18 | 818.719 | 100 | 13 | 40 |
| Eficiencia energética | 1 | 30.000 | 40 | 5 | 12 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. |
| Espumas | 264 | 11.330.716 | 100 | 6 | 21 |
| Fumigantes | 118 | 2.993.886 | 100 | 5 | 17 |
| Halones | 27 | 836.728 | 100 | 6 | 19 |
| Planes de reducción de HFC | 90 | 9.810.116 | 86 | 11 | 29 |
| Múltiples sectores | 3 | 139.440 | 100 | 3 | 34 |
| Otros | 2 | 240.747 | 100 | 11 | 35 |
| Planes de eliminación | 546 | 30.307.696 | 99 | 11 | 32 |
| Agentes de procesos | 9 | 694.384 | 100 | 9 | 19 |
| Producción | 13 | 1.406.211 | 100 | 7 | 15 |
| Refrigeración | 394 | 14.163.567 | 100 | 7 | 21 |
| Varios | 283 | 21.969.992 | 100 | 4 | 15 |
| Disolventes | 57 | 2.127.098 | 100 | 6 | 25 |
| Esterilizantes | 1 | 5.000 | 100 | 1 | 9 |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |
| Organismo | 1.617 | 79.819.874 | 99 | 7 | 23 |
| Nacional | 254 | 18.308.703 | 97 | 11 | 30 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 1.860 | 96.497.116 | 98 | 8 | 24 |
| Después de la ejecución | 6 | 899.752 | 100 | 7 | 21 |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. |
| Del país a beneficiarios finales | 5 | 731.709 | 100 | 5 | 27 |

# Para las actividades de preparación, el plazo promedio desde aprobación hasta primer desembolso fue de ocho meses. Las actividades concluyeron, en promedio, 24 meses después de su aprobación. En general, se desembolsó el 98 % de los fondos aprobados para actividades ejecutadas.

Proyectos en curso

# Al cierre del año 2024 estaban en curso un total de 1.017 proyectos. Los cuadros 5 a 7 resumen las actividades con y sin inversión y de preparación de proyectos en curso.

## Proyectos de inversión en curso

# El cuadro 5 resume el estado de situación de los proyectos de inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 5. Proyectos de inversión en curso, con datos acumulados

| Descripción | N.º de proyectos | Fondos aprobados + ajustes (USD) | Fondos desembolsados (%) | N.º de proyectos con desembolsos | Proyectos con desembolsos (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) | Rentabilidad general para el Fondo (USD/kg.)* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 343 | 327.073.460 | 39 | 181 | 53 | 11 | 47 | 19 | 12,46 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 104 | 47.933.765 | 37 | 61 | 59 | 12 | 50 | 17 | 23,81 |
| Asia-Pacífico | 124 | 214.121.035 | 46 | 62 | 50 | 11 | 50 | 28 | 11,05 |
| Europa | 24 | 9.880.571 | 37 | 17 | 71 | 7 | 48 | 16 | 12,61 |
| Am. Latina y Caribe | 91 | 55.138.089 | 12 | 41 | 45 | 10 | 40 | 11 | 13,55 |
| Global | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Eficiencia energética | 7 | 2.435.957 | 0 | 0 | 0 | n. a. | 38 | (2) | n. a. |
| Extinción incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Espumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Planes reducción HFC | 92 | 37.666.976 | 1 | 23 | 25 | 5 | 36 | 1 | 5,48 |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Planes de eliminación | 237 | 215.810.716 | 36 | 152 | 64 | 11 | 50 | 21 | 25,66 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Producción | 3 | 66.997.213 | 67 | 2 | 67 | 17 | 50 | 72 | 6,30 |
| Refrigeración | 4 | 4.162.598 | 96 | 4 | 100 | 32 | 117 | 93 | 12,74 |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 234 | 205.879.503 | 31 | 154 | 66 | 10 | 51 | 18 | 12,88 |
| Nacional | 109 | 121.193.957 | 51 | 27 | 25 | 17 | 39 | 27 | 11,81 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 332 | 225.255.157 | 18 | 170 | 51 | 11 | 47 | 18 | 12,83 |
| Después de ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| Del país a beneficiarios finales | 11 | 101.818.303 | 83 | 11 | 100 | 9 | 60 | 37 | 11,71 |

* A partir del volumen de SAO a eliminar según propuesta.

# Actualmente están en curso 343 proyectos de inversión por un valor total de más de USD 327,07 millones, respecto de los cuales se ha desembolsado alrededor del 39 % de los fondos. La rentabilidad media general de los proyectos en curso es de USD 12.46/kg de PAO a eliminar, en tanto que el lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 11 meses. Los proyectos de inversión se extienden en promedio por un lapso de 47 meses y normalmente concluyen 19 meses después de lo previsto, cifra que puede considerarse como la demora promedio.

Proyectos sin inversión en curso

# El cuadro 6 resume el estado de situación de los proyectos sin inversión en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 6. Proyectos sin inversión en curso, con datos acumulados

| Descripción | N.º de proyectos | Fondos aprobados + ajustes (USD) | Fondos desembolsa-dos (%) | N.º de proyectos con desembolsos | Proyectos con desembolsos (%) | Promedio aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio de aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 451 | 101.451.374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 154 | 23.468.507 | 15 | 51 | 33 | 18 | 39 | 5 |
| Asia-Pacífico | 167 | 44.096.962 | 18 | 68 | 41 | 17 | 47 | 6 |
| Europa | 26 | 4.679.441 | 28 | 18 | 69 | 8 | 36 | 4 |
| América Latina y Caribe | 99 | 17.221.734 | 18 | 37 | 37 | 13 | 40 | 6 |
| Global | 5 | 11.984.730 | 4 | 2 | 40 | 9 | 17 | 3 |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Destrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Eficiencia energética | 78 | 11.026.434 | 8 | 28 | 36 | 7 | 41 | 1 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Espumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Planes reducción de HFC | 51 | 3.593.901 | 1 | 3 | 6 | 13 | 36 | n. a. |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Planes de eliminación | 164 | 34.216.997 | 25 | 76 | 46 | 19 | 46 | 10 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Producción | 1 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | n. a. | 12 | n. a. |
| Refrigeración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Varios | 157 | 52.584.042 | 13 | 69 | 44 | 15 | 39 | 5 |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 391 | 80.334.236 | 15 | 148 | 38 | 16 | 42 | 5 |
| Nacional | 60 | 21.117.138 | 22 | 28 | 47 | 10 | 39 | 6 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 451 | 101.451.374 | 16 | 176 | 39 | 15 | 42 | 5 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Del país a beneficiarios finales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |

# Actualmente están en curso 451 proyectos sin inversión por un valor total de USD 101.45 millones, respecto de los cuales se ha desembolsado el 16 % de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 15 meses. Los proyectos sin inversión se extienden en promedio por un lapso de 42 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de cinco meses.

Actividades de preparación de proyectos en curso

# El cuadro 7 resume el estado de situación de las actividades de preparación de proyectos en curso por región, sector y tipo de ejecución.

Cuadro 7. Actividades de preparación de proyectos en curso, con datos acumulados

| Descripción | N.º de proyectos | Fondos aprobados + ajustes (USD) | Fondos desembolsados (USD) | Fondos desembolsados (%) | Promedio de aprobación a primer desembolso (meses) | Promedio aprobación a término previsto (meses) | Demora promedio sobre término previsto (meses) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TOTAL | 223 | 17.733.000 | 3.946.964 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| Región |  |  |  |  |  |  |  |
| África | 92 | 7.278.000 | 1.989.849 | 27 | 10 | 35 | 12 |
| Asia-Pacífico | 65 | 5.109.000 | 794.635 | 16 | 13 | 29 | 6 |
| Europa | 17 | 1.480.000 | 394.265 | 27 | 9 | 29 | 5 |
| América Latina y Caribe | 48 | 3.786.000 | 768.216 | 20 | 7 | 30 | 6 |
| Global | 1 | 80.000 | 0 | 0 | n. a. | 19 | 6 |
| Sector |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoles | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Destrucción | 92 | 7.455.000 | 369.525 | 5 | 7 | 28 | 4 |
| Eficiencia energética | 12 | 633.000 | 52.497 | 8 | 5 | 19 | 2 |
| Extinción de incendios | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Espumas | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Fumigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Halones | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Planes reducción de HFC | 87 | 8.525.000 | 3.403.438 | 40 | 10 | 37 | 12 |
| Múltiples sectores | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Planes de eliminación | 32 | 1.120.000 | 121.505 | 11 | 18 | 34 | 13 |
| Agentes de procesos | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Refrigeración | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Varios | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Disolventes | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Esterilizantes | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Tipo de ejecución |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo | 188 | 15.447.500 | 3.655.226 | 24 | 10 | 32 | 8 |
| Nacional | 35 | 2.285.500 | 291.738 | 13 | 9 | 31 | 9 |
| Método de desembolso |  |  |  |  |  |  |  |
| Durante la ejecución | 222 | 17.708.000 | 3.934.129 | 22 | 10 | 32 | 8 |
| Después de la ejecución | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Financiamiento retroactivo | 0 | 0 | 0 | 0 | n. a. | n. a. | n. a. |
| Del país a beneficiarios finales | 1 | 25.000 | 12.835 | 51 | 2 | 13 | n. a. |

# Actualmente están en curso 223 actividades de preparación de proyectos por un valor total de USD 17.73 millones, respecto de las cuales se ha desembolsado el 22 % de los fondos. El lapso promedio entre aprobación y primer desembolso es de 10 meses. Estas actividades se extienden en promedio por un lapso de 32 meses desde la fecha de aprobación, lo que representa un retraso de ocho meses.

Proyectos cerrados

# El cuadro 8 resume los proyectos cerrados. De 1991 a la fecha se han cerrado 291 proyectos por un valor total de USD 15.28 millones.

Cuadro 8. Resumen de proyectos cerrados

| Organismo | N.º de proyectos | Fondos aprobados + ajustes (USD) | Fondos desembolsados (USD) | Saldos (USD) | Consumo de PAO a eliminar | Consumo de PAO eliminado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PNUD | 81 | 6.895.392 | 6.895.392 | 0 | 673 | 636 |
| PNUMA | 22 | 341.325 | 195.325 | 146.000 | 12 | 12 |
| ONUDI | 68 | 6.446.674 | 6.446.674 | 0 | 1.808 | 367 |
| Banco Mundial | 101 | 1.373.519 | 1.373.519 | 0 | 657 | 581 |
| Bilaterales | 19 | 227.901 | 227.901 | 0 | 223 | 0 |
| Total | 291 | 15.284.810 | 15.138.811 | 145.999 | 3.373 | 1.595 |

Anexo III

CUADRO GENERAL DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES RELATIVAS A LOS HFC

# Desde la 80ª reunión a la fecha el Comité Ejecutivo ha venido aprobando recursos para la ejecución de proyectos de demostración y de inversión en HFC (decisiones 78/3 g), 79/45, 91/65 y 94/60) y actividades destinadas a apoyar a las oficinas nacionales del ozono (ONO) en el cumplimiento de las obligaciones iniciales de eliminación de HFC previstas en la Enmienda de Kigali (decisión 79/46).

# Al 31 de diciembre de 2024, el Comité Ejecutivo había aprobado 545 proyectos y actividades relativas a los HFC en 140 países y dos regiones, que constan de 200 solicitudes de preparación de proyectos, 19 para proyectos de inversión, 140 para planes de aplicación de la Enmienda de Kigali relativa a los HFC (PAK), una para un proyecto de asistencia técnica, 158 para actividades de apoyo, 23 proyectos de eficiencia energética y cuatro proyectos de control de emisiones de HFC-23, por un monto total de USD 49.92 millones (exceptuando gastos de apoyo).

# El cuadro 1 presenta un panorama general por país de la totalidad de los proyectos y actividades relativas a HFC en curso en el marco del Fondo Multilateral, sin perjuicio del origen del financiamiento, indicándose además el estado de ratificación de la Enmienda de Kigali y del sistema de licencias de HFC.

Cuadro 1. Proyectos y actividades relativas a los HFC en el marco del Fondo Multilateral

| País | Grupo | Ratificación Enmienda de Kigali | Sistema de licencias | Fondos aprobados (USD) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Actividades de apoyo | Eficiencia energética | Control de emisiones de HFC-23 | Proyectos de inversión | PAK | Preparación de proyectos | Asistencia técnica |
| Afganistán | I |  |  | 136.888 |  |  |  |  |  |  |
| Albania | I | Sí | √ | 94.978 |  |  |  | 179.390 | 128.367 |  |
| Argelia | I |  |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| Angola | I | Sí | Pendiente | 142.397 |  |  |  |  | 170.000 |  |
| Antigua y Barbuda | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Argentina | I | Sí | √ | 250.000 |  | 1.527.851 | 7.538.348 |  | 294.816 |  |
| Armenia | I | Sí | √ | 149.639 |  |  |  | 165.075 | 170.000 |  |
| Bahamas | I | Sí | √ | 95.000 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Bahrein | II | Sí | √ | 140.240 |  |  |  |  |  |  |
| Bangladesh | I | Sí | √ | 135.667 |  |  | 3.131.610 |  | 190.000 |  |
| Barbados | I | Sí | √ |  |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Belice | I | Sí | √ | 95.000 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Benin | I | Sí | √ | 128.885 |  |  |  | 177.500 | 190.000 |  |
| Bhután | I | Sí | √ | 49.654 |  |  |  |  | 100.000 |  |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | I | Sí | √ | 150.000 | 96.000 |  |  | 194.000 | 165.406 |  |
| Bosnia y Herzegovina | I | Sí | √ | 94.920 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Botswana | I | Sí | √ | 96.648 |  |  |  |  | 170.000 |  |
| Brasil | I | Sí | √ |  |  |  |  |  | 230.000 |  |
| Brunei Darussalam | I | Sí | Pendiente | 119.812 |  |  |  |  |  |  |
| Burkina Faso | I | Sí | √ | 145.443 |  |  |  | 162.500 | 190.000 |  |
| Burundi | I | Sí | √ | 100.000 |  |  |  |  | 170.000 |  |
| Cabo Verde | I | Sí | √ | 79.038 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Camboya | I | Sí | √ | 147.918 |  |  |  | 250.110 | 170.000 |  |
| Camerún | I | Sí | √ | 149.324 | 120.000 |  |  | 355.500 | 190.000 |  |
| República Centroafricana | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chad | I | Sí | √ | 130.200 |  |  |  | 216.000 | 170.000 |  |
| Chile | I | Sí | √ | 131.337 |  |  |  | 876.507 | 207.325 |  |
| China | I | Sí | √ | 244.685 |  |  | 1.274.967 |  | 47.687 |  |
| Colombia | I | Sí | √ | 246.344 | 506.319 |  |  | 2.813.811 | 420.000 |  |
| Comoras (las) | I | Sí | √ | 45.242 |  |  |  |  | 100.000 |  |
| Congo (el) | I | Sí | √ | 149.841 |  |  |  | 81.500 | 170.000 |  |
| Islas Cook (las) | I | Sí | √ | 47.711 |  |  |  | 23.250 |  |  |
| Costa Rica | I | Sí | √ | 144.830 | 260.000 |  |  | 370.968 | 170.000 |  |
| Côte d’Ivoire | I | Sí | √ | 135.605 |  |  |  |  | 190.000 |  |
| Cuba | I | Sí | √ | 146.408 |  |  |  | 160.000 | 170.000 |  |
| República Popular Democrática de Corea (la) | I | Sí | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| República Democrática del Congo (la) | I |  |  | 132.234 |  |  |  |  |  |  |
| Djibouti | I | Sí | Pendiente | 22.422 |  |  |  |  |  |  |
| Dominica | I |  |  | 40.000 |  |  |  |  |  |  |
| República Dominicana (la) | I | Sí | √ | 149.518 |  |  | 129.801 | 535.930 | 201.572 |  |
| Ecuador | I | Sí | √ | 120.725 |  |  | 267.885 | 292.600 | 214.127 |  |
| Egipto | I | Sí | √ | 246.050 | 285.000 |  |  |  | 387.964 |  |
| El Salvador | I | Sí | √ | 149.478 | 125.000 |  |  | 180.000 | 170.000 |  |
| Guinea Ecuatorial | I |  |  | 113.154 |  |  |  |  |  |  |
| Eritrea | I | Sí | √ | 92.822 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Eswatini (el Reino de) | I | Sí | √ | 94.509 |  |  |  | 63.500 | 130.000 |  |
| Etiopía | I | Sí | √ | 94.208 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Fiji | I | Sí | √ | 147.699 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Gabón | I | Sí | √ | 134.202 |  |  |  |  | 190.000 |  |
| Gambia | I | Sí | √ | 94.947 |  |  |  | 80.150 | 130.000 |  |
| Georgia | I | Sí | √ | 95.000 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Ghana | I | Sí | √ | 149.425 |  |  |  | 188.000 | 189.590 |  |
| Granada | I | Sí | √ | 46.491 |  |  |  | 72.500 | 100.000 |  |
| Guatemala | I | Sí | √ | 128.267 |  |  |  | 261.019 | 170.000 |  |
| Guinea | I | Sí | √ | 100.000 |  |  |  |  | 190.000 |  |
| Guinea-Bissau | I | Sí | √ | 70.803 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Guyana | I |  |  | 55.000 |  |  |  |  |  |  |
| Haití | I |  |  | 95.000 |  |  |  |  |  |  |
| Honduras | I | Sí | √ | 149.931 | 278.068 |  |  | 296.918 | 170.000 |  |
| India | II | Sí | √ | 250.000 | 2.003.795 |  | 846.326 |  | 150.000 |  |
| Indonesia | I | Sí | √ | 246.666 |  |  |  |  | 300.000 |  |
| Irán (República Islámica del) | II |  |  | 218.404 |  |  |  |  |  |  |
| Iraq | II |  |  | 168.030 |  |  |  |  |  |  |
| Jamaica | I |  |  | 145.083 |  |  |  |  |  |  |
| Jordania | I | Sí | √ | 127.708 |  |  | 1.637.610 | 2.540.680 | 190.000 |  |
| Kenya | I | Sí | √ | 149.348 |  |  |  |  | 220.000 |  |
| Kiribati | I | Sí | √ | 32.898 |  |  |  | 15.000 |  |  |
| Kuwait | II | Sí | √ | 138.000 |  |  |  |  |  |  |
| Kirguistán | I | Sí | √ | 95.000 | 206.000 |  |  | 81.000 | 130.000 |  |
| República Democrática Popular Lao (la) | I | Sí | √ | 54.082 |  |  |  | 110.000 | 130.000 |  |
| Líbano (el) | I | Sí | √ | 149.979 |  |  | 1.039.874 |  | 317.894 |  |
| Lesotho | I | Sí | √ | 94.532 |  |  |  | 82.000 | 130.000 |  |
| Liberia | I | Sí | √ | 95.000 |  |  |  | 72.500 | 130.000 |  |
| Libia | I |  |  | 147.508 |  |  |  |  |  |  |
| Madagascar | I |  |  | 115.554 |  |  |  |  |  |  |
| Malawi | I | Sí | √ | 149.954 |  |  |  | 68.000 | 167.662 |  |
| Malasia | I | Sí | √ | 250.000 | 915.689 |  |  | 3.042.912 | 360.000 |  |
| Maldivas | I | Sí | √ | 94.801 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Malí | I | Sí | √ | 148.069 |  |  |  |  | 170.000 |  |
| Islas Marshall | I | Sí | √ | 37.583 |  |  |  | 11.750 |  |  |
| Mauritania | I |  | √ | 102.338 |  |  |  |  |  |  |
| Mauricio | I | Sí | √ | 139.622 |  |  |  | 103.000 | 170.000 |  |
| México | I | Sí | √ | 240.755 | 938.620 | 1.140.368 | 3.756.960 | 6.746.923 | 422.343 |  |
| Micronesia (Estados Federados de) | I | Sí | √ | 48.247 |  |  |  | 63.500 |  |  |
| Mongolia | I | Sí | √ | 92.866 |  |  |  |  | 210.000 |  |
| Montenegro | I | Sí | √ | 49.973 | 120.000 |  |  | 115.050 | 100.000 |  |
| Marruecos | I | Sí | √ | 94.725 |  |  | 352.985 |  | 220.000 |  |
| Mozambique | I | Sí | √ | 149.330 |  |  |  | 169.500 | 170.000 |  |
| Myanmar | I |  |  | 53.623 |  |  |  |  |  |  |
| Namibia | I | Sí | √ | 147.673 |  |  |  |  | 170.000 |  |
| Nauru | I | Sí | √ | 34.339 |  |  |  | 10.500 |  |  |
| Nepal | I | Sí | √ | 48.984 |  |  |  |  |  |  |
| Nicaragua | I | Sí | √ | 150.000 | 66.000 |  |  | 199.000 | 168.385 |  |
| Níger (el) | I | Sí | √ | 148.244 |  |  |  | 150.000 | 170.000 |  |
| Nigeria | I | Sí | √ | 245.868 | 145.000 |  |  | 2.738.360 | 219.570 |  |
| Niue | I | Sí | √ | 33.863 |  |  |  | 9.250 |  |  |
| Macedonia del Norte | I | Sí | √ | 95.000 |  |  |  | 103.555 | 130.000 |  |
| Omán | II | Sí | Pendiente | 129.061 |  |  |  |  | 190.000 |  |
| Pakistán | II |  |  | 247.420 |  |  |  |  |  |  |
| Palau | I | Sí | √ | 25.000 |  |  |  | 57.500 |  |  |
| Panamá | I | Sí | √ | 149.825 |  |  |  | 331.100 | 190.000 |  |
| Papua Nueva Guinea | I | Sí | √ | 95.000 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Paraguay | I | Sí | √ | 143.084 |  |  |  | 235.675 | 170.000 |  |
| Perú | I | Sí | √ | 147.582 | 115.000 |  |  | 283.140 | 190.000 |  |
| Filipinas | I | Sí | √ | 207.289 |  |  |  |  | 220.000 |  |
| Qatar | II |  |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| República de Moldova (la) | I | Sí | √ | 38.716 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Rwanda | I | Sí | √ | 91.190 |  |  |  | 75.900 | 130.000 |  |
| Saint Kitts y Nevis | I | Sí | Pendiente | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
| Santa Lucía | I | Sí | √ | 57.000 |  |  |  | 70.000 | 130.000 |  |
| San Vicente y las Granadinas | I | Sí | √ | 50.000 |  |  |  |  | 100.000 |  |
| Samoa | I | Sí | √ | 49.018 |  |  |  | 66.000 |  |  |
| Santo Tomé y Príncipe | I | Sí | √ | 83.915 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Arabia Saudita | II | Sí | Pendiente | 193.170 |  |  |  |  |  |  |
| Senegal | I | Sí | √ | 137.814 |  |  |  | 295.500 | 190.000 |  |
| Serbia | I | Sí | √ | 143.900 |  |  |  |  | 170.000 |  |
| Seychelles | I | Sí | √ | 95.000 |  |  |  | 81.680 | 130.000 |  |
| Sierra Leona | I | Sí | √ | 94.741 |  |  |  | 86.500 | 160.000 |  |
| Islas Salomón | I | Sí | √ | 88.655 |  |  |  | 74.125 |  |  |
| Somalia | I | Sí | √ | 144.313 |  |  |  |  | 170.000 |  |
| Sudáfrica | I | Sí | √ | 193.367 | 350.000 |  |  |  | 220.000 |  |
| Sudán del Sur | I |  |  | 94.791 |  |  |  |  |  |  |
| Sri Lanka | I | Sí | √ | 149.023 | 245.700 |  |  |  | 250.000 |  |
| Sudán (el) | I |  |  | 143.823 |  |  |  |  | 30.000 |  |
| Suriname | I |  |  | 65.650 |  |  |  |  |  |  |
| República Árabe Siria (la) | I | Sí | √ | 199.235 |  |  |  |  | 216.790 |  |
| Tailandia | I | Sí | √ | 247.414 |  |  | 183.514 |  | 400.000 |  |
| Timor-Leste | I |  |  | 46.669 |  |  |  |  |  |  |
| Togo | I | Sí | √ | 129.488 |  |  |  | 187.500 | 200.000 |  |
| Tonga | I | Sí | √ | 48.745 |  |  |  | 60.750 |  |  |
| Trinidad y Tabago | I | Sí | √ | 145.733 |  |  |  | 543.249 | 190.000 |  |
| Túnez | I | Sí | √ | 149.990 | 170.000 |  |  | 1.576.566 | 190.000 |  |
| Türkiye | I | Sí | √ | 194.675 |  |  |  | 2.789.430 | 370.000 |  |
| Turkmenistán | I | Sí | √ | 148.955 | 142.000 |  |  | 116.000 | 170.000 |  |
| Tuvalu | I | Sí | √ | 25.631 |  |  |  | 12.250 |  |  |
| Uganda | I | Sí | √ | 49.763 | 435.200 |  |  |  | 130.000 |  |
| República Unida de Tanzanía (la) | I | Sí | √ | 94.185 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Uruguay | I | Sí | √ | 148.496 | 300.000 |  |  | 176.787 | 190.000 |  |
| Vanuatu | I | Sí | √ | 46.845 |  |  |  | 31.625 |  |  |
| Venezuela (República Bolivariana de) | I | Sí | √ | 250.000 |  |  |  |  | 220.000 |  |
| Viet Nam | I | Sí | √ | 249.238 |  |  |  | 2.019.488 | 250.000 |  |
| Yemen | I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zambia | I | Sí | √ | 94.254 |  |  |  |  | 130.000 |  |
| Zimbabwe | I | Sí | √ | 140.551 |  |  | 426.954 | 241.500 | 189.909 |  |
| Región: ASP |  |  |  |  |  |  |  | 542.500 | 780.000 |  |
| Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 793.400 |
| Total |  |  |  | 17.047.398 | 7.823.391 | 2.668.219 | 20.586.834 | 34.383.973 | 19.179.406 | 793.400 |

Anexo IV

PLANES DE GESTIÓN PARA LA ELIMINACIÓN DE HCFC (PGEH) 
POR PAÍS, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| País | Eliminación aprobada (tons. PAO) | Fondos aprobados (USD) | Fondos desembolsados (USD) | Saldo (USD) | Fondos desembolsados (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afganistán | 8,4 | 884.821 | 518.951 | 365.870 | 59 |
| Albania | 4,1 | 659.960 | 523.936 | 136.024 | 79 |
| Argelia | 35,6 | 3.396.304 | 1.239.334 | 2.156.970 | 36 |
| Angola | 10,8 | 989.326 | 720.164 | 269.162 | 73 |
| Antigua y Barbuda | 0,0 | 27.235 | 27.235 | 0 | 100 |
| Argentina | 187,7 | 19.202.563 | 13.749.572 | 5.452.991 | 72 |
| Armenia | 3,5 | 675.496 | 675.496 | 0 | 100 |
| Bahamas | 3,2 | 481.754 | 349.918 | 131.836 | 73 |
| Bahrein | 50,0 | 1.646.002 | 1.557.483 | 88.519 | 95 |
| Bangladesh | 47,2 | 6.999.625 | 5.629.665 | 1.369.960 | 80 |
| Barbados | 2,5 | 439.178 | 278.178 | 161.000 | 63 |
| Belice | 2,0 | 689.100 | 368.850 | 320.250 | 54 |
| Benin | 16,0 | 1.070.778 | 761.911 | 308.867 | 71 |
| Bhután | 0,3 | 569.349 | 422.349 | 147.000 | 74 |
| Bolivia (Estado Plurinacional de) | 4,2 | 784.659 | 547.796 | 236.863 | 70 |
| Bosnia y Herzegovina | 8,2 | 1.353.692 | 1.024.817 | 328.875 | 76 |
| Botswana | 3,8 | 694.011 | 614.183 | 79.829 | 88 |
| Brasil | 654,6 | 53.454.103 | 41.229.420 | 12.224.683 | 77 |
| Brunei Darussalam | 3,0 | 462.672 | 359.839 | 102.833 | 78 |
| Burkina Faso | 7,2 | 1.073.630 | 703.869 | 369.761 | 66 |
| Burundi | 1,7 | 545.179 | 329.579 | 215.600 | 60 |
| Cabo Verde | 0,1 | 332.834 | 248.264 | 84.570 | 75 |
| Camboya | 7,8 | 1.470.000 | 1.280.708 | 189.291 | 87 |
| Camerún | 34,7 | 2.441.520 | 1.810.224 | 631.296 | 74 |
| República Centroafricana | 0,0 | 45.000 | 45.000 | 0 | 100 |
| Chad | 10,9 | 887.542 | 693.006 | 194.536 | 78 |
| Chile | 83,5 | 5.835.924 | 5.154.296 | 681.629 | 88 |
| China | 11.451,3 | 458.759.231 | 417.275.052 | 41.484.178 | 91 |
| Colombia | 201,2 | 12.726.829 | 11.885.988 | 840.841 | 93 |
| Comoras (las) | 0,1 | 309.653 | 159.653 | 150.000 | 52 |
| Congo (el) | 7,1 | 692.030 | 317.180 | 374.850 | 46 |
| Islas Cook (las) | 0,0 | 399.881 | 118.114 | 281.767 | 30 |
| Costa Rica | 24,2 | 2.142.204 | 1.534.320 | 607.884 | 72 |
| Côte d’Ivoire | 42,4 | 3.214.722 | 1.831.088 | 1.383.634 | 57 |
| Croacia | 6,1 | 801.942 | 801.942 | 0 | 100 |
| Cuba | 19,3 | 2.387.320 | 2.072.445 | 314.875 | 87 |
| República Popular Democrática de Corea (la) | 19,4 | 628.132 | 281.520 | 346.612 | 45 |
| República Democrática del Congo (la) | 9,4 | 832.524 | 569.668 | 262.856 | 68 |
| Djibouti | 0,2 | 164.405 | 164.405 | 0 | 100 |
| Dominica | 0,1 | 164.500 | 143.600 | 20.900 | 87 |
| República Dominicana (la) | 26,6 | 4.902.859 | 3.900.022 | 1.002.837 | 80 |
| Ecuador | 35,6 | 3.067.511 | 2.680.176 | 387.335 | 87 |
| Egipto | 350,3 | 27.996.564 | 22.344.244 | 5.652.320 | 80 |
| El Salvador | 12,9 | 1.236.119 | 1.122.846 | 113.274 | 91 |
| Guinea Ecuatorial | 0,9 | 278.267 | 278.180 | 87 | 100 |
| Eritrea | 0,7 | 429.559 | 384.854 | 44.705 | 90 |
| Eswatini (el Reino de) | 8,9 | 1.331.931 | 901.931 | 430.000 | 68 |
| Etiopía | 1,9 | 507.127 | 454.470 | 52.657 | 90 |
| Fiji | 2,0 | 602.758 | 358.072 | 244.686 | 59 |
| Gabón | 20,4 | 870.641 | 547.362 | 323.280 | 63 |
| Gambia | 1,1 | 686.599 | 345.623 | 340.975 | 50 |
| Georgia | 3,8 | 921.778 | 665.732 | 256.046 | 72 |
| Ghana | 53,7 | 2.325.355 | 1.908.221 | 417.134 | 82 |
| Granada | 0,5 | 481.289 | 229.197 | 252.092 | 48 |
| Guatemala | 7,0 | 911.628 | 628.811 | 282.817 | 69 |
| Guinea | 4,2 | 658.941 | 517.942 | 141.000 | 79 |
| Guinea-Bissau | 1,9 | 532.349 | 255.849 | 276.500 | 48 |
| Guyana | 1,1 | 681.602 | 357.602 | 324.000 | 52 |
| Haití | 0,4 | 116.291 | 116.291 | 0 | 100 |
| Honduras | 12,2 | 1.160.962 | 915.576 | 245.386 | 79 |
| India | 1.237,1 | 75.924.866 | 56.969.562 | 18.955.304 | 75 |
| Indonesia | 275,1 | 20.366.731 | 14.732.255 | 5.634.476 | 72 |
| Irán (República Islámica del) | 315,9 | 19.165.187 | 15.939.921 | 3.225.266 | 83 |
| Iraq | 22,0 | 2.051.270 | 1.273.906 | 777.364 | 62 |
| Jamaica | 11,8 | 1.036.797 | 667.133 | 369.664 | 64 |
| Jordania | 72,9 | 7.178.298 | 5.999.007 | 1.179.290 | 84 |
| Kenya | 14,1 | 1.973.000 | 1.401.355 | 571.645 | 71 |
| Kiribati | 0,0 | 500.100 | 105.479 | 394.621 | 21 |
| Kuwait | 322,7 | 11.637.046 | 9.749.029 | 1.888.017 | 84 |
| Kirguistán | 3,3 | 799.488 | 799.488 | 0 | 100 |
| República Democrática Popular Lao (la) | 1,5 | 683.925 | 424.793 | 259.132 | 62 |
| Líbano (el) | 73,6 | 7.113.759 | 6.542.060 | 571.699 | 92 |
| Lesotho | 0,5 | 711.300 | 415.313 | 295.987 | 58 |
| Liberia | 3,7 | 666.595 | 392.650 | 273.945 | 59 |
| Libia | 37,6 | 2.124.790 | 1.309.070 | 815.720 | 62 |
| Madagascar | 12,8 | 865.923 | 647.175 | 218.747 | 75 |
| Malawi | 7,3 | 983.487 | 793.768 | 189.719 | 81 |
| Malasia | 338,8 | 21.268.112 | 15.327.487 | 5.940.625 | 72 |
| Maldivas | 0,6 | 1.081.613 | 1.081.613 | 0 | 100 |
| Malí | 5,2 | 542.523 | 514.523 | 28.000 | 95 |
| Islas Marshall | 0,2 | 316.430 | 116.553 | 199.876 | 37 |
| Mauritania | 4,4 | 521.595 | 255.541 | 266.054 | 49 |
| Mauricio | 3,1 | 902.500 | 583.475 | 319.025 | 65 |
| México | 704,4 | 33.240.259 | 27.396.328 | 5.843.931 | 82 |
| Micronesia (Estados Federados de) | 0,2 | 562.458 | 155.974 | 406.484 | 28 |
| Mongolia | 1,1 | 835.769 | 454.069 | 381.700 | 54 |
| Montenegro | 0,8 | 969.593 | 651.961 | 317.632 | 67 |
| Marruecos | 35,6 | 2.299.926 | 1.589.954 | 709.972 | 69 |
| Mozambique | 3,9 | 702.144 | 319.599 | 382.545 | 46 |
| Myanmar | 0,4 | 174.040 | 174.040 | 0 | 100 |
| Namibia | 8,2 | 930.000 | 724.441 | 205.559 | 78 |
| Nauru | 0,0 | 214.804 | 67.648 | 147.156 | 31 |
| Nepal | 1,2 | 592.854 | 278.965 | 313.889 | 47 |
| Nicaragua | 5,2 | 723.572 | 582.279 | 141.292 | 80 |
| Níger (el) | 10,8 | 910.340 | 669.448 | 240.892 | 74 |
| Nigeria | 264,1 | 15.347.246 | 10.942.579 | 4.404.667 | 71 |
| Niue | 0,0 | 180.659 | 71.459 | 109.200 | 40 |
| Macedonia del Norte | 2,6 | 1.438.851 | 1.231.236 | 207.615 | 86 |
| Omán | 24,1 | 1.636.375 | 1.237.648 | 398.727 | 76 |
| Pakistán | 193,5 | 14.730.023 | 10.995.376 | 3.734.647 | 75 |
| Palau | 0,2 | 419.500 | 134.000 | 285.500 | 32 |
| Panamá | 19,7 | 1.715.241 | 1.298.738 | 416.503 | 76 |
| Papua Nueva Guinea | 3,4 | 1.125.000 | 1.047.606 | 77.394 | 93 |
| Paraguay | 13,5 | 1.393.157 | 812.126 | 581.031 | 58 |
| Perú | 32,9 | 1.794.534 | 1.109.839 | 684.695 | 62 |
| Filipinas | 91,1 | 5.965.242 | 3.315.859 | 2.649.382 | 56 |
| Qatar | 23,9 | 1.635.441 | 1.253.662 | 381.779 | 77 |
| República de Moldova (la) | 0,9 | 561.606 | 342.871 | 218.735 | 61 |
| Rwanda | 3,1 | 736.455 | 417.874 | 318.581 | 57 |
| Saint Kitts y Nevis | 0,3 | 164.442 | 164.442 | 0 | 100 |
| Santa Lucía | 0,8 | 713.393 | 275.604 | 437.789 | 39 |
| San Vicente y las Granadinas | 0,2 | 521.951 | 350.995 | 170.956 | 67 |
| Samoa | 0,2 | 532.950 | 200.586 | 332.364 | 38 |
| Santo Tomé y Príncipe | 0,1 | 154.727 | 154.727 | 0 | 100 |
| Arabia Saudita | 551,0 | 13.111.757 | 7.172.831 | 5.938.926 | 55 |
| Senegal | 3,6 | 872.663 | 729.036 | 143.627 | 84 |
| Serbia | 7,9 | 1.225.790 | 1.061.034 | 164.756 | 87 |
| Seychelles | 1,4 | 640.000 | 410.923 | 229.077 | 64 |
| Sierra Leona | 1,2 | 718.530 | 413.767 | 304.763 | 58 |
| Islas Salomón | 1,8 | 710.004 | 254.950 | 455.054 | 36 |
| Somalia | 7,6 | 991.712 | 377.405 | 614.306 | 38 |
| Sudáfrica | 243,1 | 9.481.572 | 6.911.984 | 2.569.588 | 73 |
| Sudán del Sur | 0,5 | 140.500 | 90.500 | 50.000 | 64 |
| Sri Lanka | 16,2 | 1.548.741 | 813.493 | 735.248 | 53 |
| Sudán (el) | 49,0 | 4.330.964 | 2.713.221 | 1.617.744 | 63 |
| Suriname | 1,3 | 425.459 | 175.859 | 249.600 | 41 |
| República Árabe Siria (la) | 44,8 | 4.316.733 | 1.879.381 | 2.437.352 | 44 |
| Tailandia | 284,5 | 20.540.540 | 18.726.545 | 1.813.995 | 91 |
| Timor-Leste | 1,2 | 672.670 | 492.592 | 180.078 | 73 |
| Togo | 13,5 | 952.823 | 729.779 | 223.044 | 77 |
| Tonga | 0,1 | 491.659 | 195.850 | 295.809 | 40 |
| Trinidad y Tabago | 31,2 | 2.596.444 | 1.987.682 | 608.762 | 77 |
| Túnez | 29,7 | 2.284.799 | 1.743.366 | 541.433 | 76 |
| Türkiye | 564,4 | 13.264.790 | 11.826.389 | 1.438.401 | 89 |
| Turkmenistán | 4,6 | 916.112 | 879.241 | 36.872 | 96 |
| Tuvalu | 0,1 | 246.969 | 96.564 | 150.405 | 39 |
| Uganda | 0,0 | 521.875 | 266.823 | 255.052 | 51 |
| República Unida de Tanzanía (la) | 1,1 | 462.271 | 391.870 | 70.401 | 85 |
| Uruguay | 22,7 | 2.281.080 | 1.505.045 | 776.035 | 66 |
| Vanuatu | 0,3 | 613.850 | 183.741 | 430.109 | 30 |
| Venezuela (República Bolivariana de) | 76,0 | 3.220.110 | 2.980.697 | 239.413 | 93 |
| Viet Nam | 317,3 | 17.449.332 | 14.144.703 | 3.304.629 | 81 |
| Zambia | 3,4 | 821.956 | 442.483 | 379.473 | 54 |
| Zimbabwe | 18,0 | 1.751.318 | 1.453.923 | 297.395 | 83 |
| Región: ASP | 0,0 | 2.147.298 | 743.231 | 1.404.066 | 35 |
| Total | 20.026,0 | 1.021.123.963 | 843.190.015 | 177.933.949 | 83 |

UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/1

Informaron sobre la marcha de sus actividades Alemania, Australia, Austria, España, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, el PNUD, el PNUMA, la ONUDI y el Banco Mundial (documentos UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/12 a UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/16).

El Comité Ejecutivo solicitó información detallada sobre cada proyecto, con copia impresa disponible a pedido (decisión 19/23). La base de datos para el informe refundido sobre la marcha de las actividades está a disposición del Comité en el portal de la 97ª reunión en el sitio web del Fondo Multilateral, en el programa de hoja de cálculo Microsoft Excel.

En su 77ª reunión, el Comité Ejecutivo aceptó y agradeció las contribuciones adicionales anunciadas por 17 países no acogidos al artículo 5 a fin de prestar apoyo inmediato a la aplicación de la Enmienda de Kigali, destacando que éstas tendrían carácter extraordinario y no sustituirían a las contribuciones de los donantes. Los aportantes fueron Alemania, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Suecia y Suiza.

Conforme a lo dispuesto en la decisión 84/12 a) iv), los informes sobre la marcha de las actividades presentados a la 97ª reunión incluyen la medición de HFC en toneladas de CO2 equivalente.

Excluye aquellos tratados en las propuestas de proyectos o en los informes sobre proyectos con requisitos específicos de presentación de informes (UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/17 y UNEP/OzL.Pro/ExCom/97/18).

Proyectos en curso son todos los que estaban en ejecución al 31 de diciembre de 2024. Los principales indicadores de avance son porcentaje desembolsado, porcentaje de proyectos con desembolso iniciado, fondos que se prevé desembolsar al cierre del ejercicio como porcentaje de los recursos aprobados, demora promedio proyectada en la ejecución y los antecedentes que figuran en la columna “Observaciones” de la base de datos de informes de avance.

El Comité Ejecutivo solicitó a la Secretaría que adjuntara al informe consolidado sobre la marcha de las actividades al 31 de diciembre de 2024 un informe final sobre los logros de los seis proyectos de inversión financiados con cargo a contribuciones voluntarias adicionales para apoyo inmediato a la reducción de los HFC.

La eliminación de SAO se expresa en toneladas PAO y la de HFC en toneladas métricas y toneladas de CO2 equivalente.

Incluye 8.705 tm de proyectos relativos a los HFC. No se incluye la rentabilidad en CO2 equivalente debido al bajo número de proyectos aprobados.

La mayor rentabilidad de los proyectos en curso se debe en gran parte a los menores valores PAO de los HCFC y al método utilizado por los organismos para asignar la eliminación. La rentabilidad de los acuerdos plurianuales relativos a PGEH es de USD 56,53/kg PAO. Para la etapa I del plan de gestión para eliminar la producción de HCFC (PGEPH) la rentabilidad es de USD 23,93/kg PAO y para la etapa II de USD 4,16/kg PAO.

Proyectos aprobados hace más de 18 meses con un desembolso inferior al 1%, o proyectos que no se habían completado 12 meses después de la fecha de terminación propuesta en el informe sobre la marcha de las actividades (decisión 22/61).

El Comité Ejecutivo solicitó a los organismos bilaterales y de ejecución agregar a los informes anuales de avance un resumen de los principales resultados logrados en materia de integración de la perspectiva de género según los antecedentes disponibles al año 2023 (decisión 90/48 d)).

Se refiere al ejercicio en que el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto. Se consideran por igual las aprobaciones con y sin inversión (un proyecto de inversión o tramo de financiamiento de un acuerdo plurianual por USD 1 millón, o bien la preparación de un programa país por USD 30.000, se consideran todos como un proyecto). Los principales indicadores corresponden a porcentaje de proyectos terminados, toneladas PAO o toneladas de CO2 equivalente eliminado y porcentaje de fondos desembolsados. Existen tres tipos de desembolso: durante la ejecución, después de la ejecución y proyectos con financiamiento retroactivo.

Decisiones 17/22 y 19/23: Los proyectos y actividades terminadas son aquellos que fueron puestos en marcha y eliminaron las SAO en cuestión. La decisión 28/2 amplía la definición a casos en que desaparece todo rastro de uso de CFC en los sectores correspondientes, cuando se producen o se inicia la producción de productos alternativos, o cuando los equipos que utilizan CFC hayan sido destruidos, desmantelados o inhabilitados. Las actividades que no contemplan eliminación de SAO se consideran terminadas al momento de concluir (p. ej., un taller dictado). Esta definición se aplica a los proyectos relativos a los HCFC.

No se ha desembolsado el 100% debido a que el cierre de los registros contables toma entre seis meses y un año.