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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتمــــــاع الثامن والثمانون
مونتريال،  من 15 إلى 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 [footnoteRef:1] [1:   ستعقد اجتماعات عبر الانترنت وعملية الموافقة فيما بين الدورات في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول بسبب  فيروس  كورونا  (كوفيد‑19)] 




مقترح مشروع: قطر

        تتألف هذه الوثيقة من مذكرة من الأمانة ووصف لمقترح المشروع التالي وتعليقات وتوصيات الأمانة بشأنه، التي تم تقديمها وإعادة تقديمها إلى الاجتماعين السادس والثمانين والسابع والثمانين:
الإزالة:
		خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (المرحلة الثانية، الشريحة الأولى)      (اليونيدو واليونيب)


مذكرة من الأمانة
1. في الاجتماع السادس والثمانين، قدمت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، في جملة أمور، طلبًا للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر بتكلفة إجمالية قدرها718,000  دولار أمريكي بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة، لإزالة 8.81 طن من قدرات استنفاد الأوزون من المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ومساعدة قطر في تحقيق هدف الخفض وقدره 67.5 في المائة في خط الأساس المحدد للاستهلاك بحلول عام 2025.[footnoteRef:2] [2:   قدمت حكومة قطر أيضًا التقرير المرحلي النهائي بشأن تنفيذ الشريحتين الأولى والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (وفقا للقرار 84/36 (ج))، وتقرير التحقق للفترة 2017-2019 (وفقا للقرار 82/34 (ج) (2)).] 

2. أثناء عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السادس والثمانين،[footnoteRef:3] أثيرت عدة مسائل من بينها النمو السريع لاستهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في قطاع الخدمة على الرغم من تنفيذ الأنشطة في المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية؛ ولم يتمكن تدريب الفنيين الممول وأنشطة الاسترداد وإعادة التدوير من تقليل الطلب بالقدر الكافي؛ وعدم القدرة على التحقق من بيانات المادة 7 المبلغ عنها قبل عام 2017. وبعد ذلك، أرجأت اللجنة التنفيذية النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر إلى الاجتماع السابع والثمانين (المقرر 86/78). [3:    الفقرة 278 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/86/100.] 

المناقشات التي أجريت في عملية الموافقة فيما بين الدورات للاجتماع السابع والثمانين
3. في الاجتماع السابع والثمانين، أعادت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، تقديم طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر ، إعمالا لمقرر 86/78. وكجزء من هذا التقديم، أكدت اليونيدو أن المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قد اكتملت بحلول 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020، وأن المشروع قد اكتمل مالياً مع إعادة اليونيدو للأرصدة المتبقية إلى الاجتماع السابع والثمانين.
4. وأثناء عملية الموافقة فيما بين الدورات، عبر العديد[footnoteRef:4] من الأعضاء عن دعمهم للموافقة على المشروع، مشيرين، في جملة أمور، إلى أن الأمانة قد عالجت الشواغل المتعلقة باستيراد بوليولات الهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب واستدامة مركز الاستصلاح بشكل مرضٍ في توصيتها المقترحة، والتكلفة الإجمالية المنخفضة والتخفيضات الإضافية من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقي المؤهل للتمويل الجارية أثناء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن تتاح للبلد وفريق الأوزون التابع له فرصة لإكمال المشروع وبناء قدراتهم لإدماج الجهود المبذولة لتنفيذ الأنشطة التي تساهم في تحقيق الامتثال لتعديل كيغالي. [4:    الفقرات من 152 إلى 156 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/58] 

5. وبناء على طلب الأعضاء، قدمت اليونيدو معلومات إضافية تبين أن وحدة الأوزون الوطنية في قطر قدمت مرسومًا يتضمن فرض حظر على استيراد جميع المعدات القائمة على المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك أنظمة تكييف الهواء في المجالين التجاري والصناعي، إلى مجلس الوزراء (الأمانة العامة) لاستعراضه؛ ومن المتوقع الحصول على الموافقة في غضون الأشهر القادمة وسيتم تنفيذ الحظر في غضون عام واحد تقريبًا. وفيما يتعلق بالاستخدام الجديد للهيدروكلوروفلوروكربون- 141ب الموجود في البوليولات المخلوطة مسبقًا لأغراض البناء، أفادت اليونيدو بوجود بحث لهذه البدائل؛ ومع ذلك، فإن البدائل الحالية متاحة فقط بتكلفة أعلى، وتقوم حكومة قطر باستكشاف التجارب في البلدان المجاورة من أجل الحصول على نهج مشترك. كما أفادت اليونيدو بعدم توفر أي سجلات كتابية أو رقمية في السنوات التي سبقت عام 2017.
6. مع العلم بأن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة لشرح سبب عدم تقليل أنشطة المرحلة الأولى الطلب على الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 في قطاع الخدمة، وعدم تغير مقترح المرحلة الثانية عما تم النظر فيه في الاجتماع السادس والثمانين، واقترح أحد الأعضاء إرجاء المشروع. وبناءً على ذلك، أرجأت اللجنة التنفيذية النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر إلى الاجتماع الثامن والثمانين (المقرر 87/43).
تقديم الطلب إلى الاجتماع الثامن والثمانين
7. إعمالا للمقرر 87/43، أعادت اليونيدو، بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية، تقديم طلب المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر إلى الاجتماع الحالي. ونظرًا لأن الطلب كان مطابقًا للطلب المقدم إلى الاجتماع السابع والثمانين، فقد تم إلحاق وثيقة المشروع من الاجتماع السابع والثمانين بهذه الوثيقة.[footnoteRef:5] [5:    لتيسير الرجوع إليها، قد ترغب اللجنة التنفيذية الإحاطة علما بأنه يمكن الحصول على تعليقات الأمانة في الفقرات من 22 إلى 35 وتوصية الأمانة في الفقرة 36.] 

8. عند النظر في المرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لقطر، قد ترغب اللجنة التنفيذية في الإحاطة علما بما يلي أيضا:
(1) طلبت المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، حسبما قُدمت في الأصل إلى الاجتماع الخامس والستين، تمويلا للسماح لحكومة قطر بتخفيض 10 في المائة من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال له بحلول عام 2015. وعقب مناقشة المقترح في فريق الاتصال، وافقت اللجنة التنفيذية على المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتخفيض 20 في المائة  من خط الأساس المحدد للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للامتثال له بحلول عام 2015، دون تمويل إضافي. ومنذ ذلك الحين، ظلت الحكومة في حالة امتثال لبروتوكول مونتريال دون مساعدة إضافية من الصندوق متعدد الأطراف؛
(2) وبسبب إجراء تغييرات في الحكومة وغياب وحدة الأوزون الوطنية مؤقتا، لا توجد سجلات لاستهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية قبل عام 2017. ومع ذلك، منذ عام 2018، تم تعيين وحدة أوزون وطنية جديدة، مما أكد أن حكومة قطر تفي بالتزاماتها نحو الإبلاغ، واتبعت الإجراءات المناسبة لحفظ السجلات وتقديم التقارير في مواعيدها إلى أمانة الأوزون (بموجب المادة 7 من البروتوكول) وإلى أمانة الصندوق (بموجب تقرير البرنامج القطري) على النحو الموصي به في تقرير التحقق للفترة 2017-2019؛
(3) وانخفض استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع الخدمة انخفاضًا طفيفًا في عام 2020 مقارنة بعام 2010.[footnoteRef:6] وسيساهم استمرار امتثال الحكومة للوائح مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 المتعلقة ببروتوكول مونتريال في زيادة خفض هذا الاستهلاك. وحسبما أبلغت اليونيدو، في عام 2018، وقعت حكومتا قطر والكويت مذكرة تفاهم للتعاون البيئي، بما في ذلك الدعم المباشر للوفاء بالتزامات بروتوكول مونتريال، التي ستمكن من تقاسم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات في قطاع الخدمة. [6:   تعود الزيادة الهائلة في استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون- 22 لخدمة معدات تكييف الهواء التي أبلغ بها الاجتماع السادس والثمانين إلى خطأ غير مقصود في الدراسة الاستقصائية التي أجريت أثناء التحضير للمرحلة الثانية من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (الفقرة 26 من الوثيقة UNEP/OzL.Pro/ExCom/87/34).] 
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
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