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PLAN D’ACTIVITÉS DU PNUD POUR LA PÉRIODE 2023-2025 

Introduction

1. Le présent document contient le plan d’activités du PNUD pour la période 2023-2025[footnoteRef:2] et inclut les activités prévues pour la réduction des substances réglementées par le Protocole de Montréal durant la période 2023-2025. Le descriptif du plan d’activités du PNUD pour la période 2023-2025 est joint au présent document.  [2:  Un projet de plan d’activités du PNUD pour la période 2023-2025 a été examiné lors de la réunion de coordination interagences tenue à Montréal du 20 au 22 septembre 2022.  Le plan d’activités contenu dans le présent document tient compte des questions soulevées lors de la réunion.
] 

2. Le présent document se compose des sections suivantes :
I. Activités prévues durant la période 2023-2025
II. Observations du Secrétariat
III. Rajustements proposés par le Secrétariat
IV. Indicateurs de rendement
V. Questions d’orientation
VI. Recommandation
I. Activités prévues durant la période 2023-2025
Le tableau 1 présente, par année, la valeur des activités incluses dans le plan d’activités du PNUD.
Tableau 1. Répartition des ressources figurant dans le plan d’activités du PNUD pour 2023-2025 ($US)* - telle que soumise 
	Description 
	2023
	2024
	2025
	Total (2023–2025)
	Total après 2025

	Activités concernant les HCFC 

	Plans de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH) approuvés
	18 804 697
	5 016 764
	9 277 467
	33 098 928
	14 678 907

	Préparation de projet de PGEH – phase II
	10 000
	0
	0
	10 000
	0

	PGEH - phase II 
	110 165
	362 461
	362 781
	835 406
	87 200

	Préparation de projet de PGEH – phase III
	160 500
	0
	0
	160 500
	0

	PGEH – phase III
	10 914 086
	11 416 971
	14 824 077
	37 155 133
	19 017 120

	Préparation de projet de PGEH – phase IV
	90 000
	0
	0
	90 000
	0

	PGEH – phase IV
	0
	0
	2 093 000
	2 093 000
	8 374 000

	PGEH – efficacité énergétique
	443 264
	603 860
	215 820
	1 262 944
	0

	Sous-total pour les activités concernant les HCFC 
	30 532 711
	17 400 055
	26 773 145
	74 705 911
	42 157 227

	Activités concernant les HFC 

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC – Préparation de projet
	861 070
	92 145
	0
	953 215
	0

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC (KIP)
	19 316 252
	13 619 387
	102 720
	33 038 359
	77 089 505

	KIP – préparation de projets d’investissement 
	129 000
	0
	0
	129 000
	0

	KIP – investissement
	0
	8 963 616
	0
	8 963 616
	0

	Préparation de projets de contrôle des émissions de HFC-23 
	43 000
	0
	0
	43 000
	0

	Contrôle des émissions de HFC-23
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000
	0

	Sous-total pour les activités concernant les HFC
	20 349 322
	30 675 148
	102 720
	51 127 190
	77 089 505

	Activités standard 

	Renforcement des institutions 
	4 211 579
	2 311 948
	4 211 579
	10 735 106
	0

	Coûts de base
	2 157 835
	2 172 940
	2 188 152
	6 518 927
	0

	Sous-total pour les activités standard 
	6 369 413
	4 484 889
	6 399 730
	17 254 032
	0

	Total général
	57 251 447
	52 560 092
	33 275 595
	143 087 134
	119 246 732


* Incluant les coûts d’appui d’agence, s’il y a lieu. 

II.	Observations du Secrétariat
II.1	Activités concernant les HCFC

Phase II des PGEH

Un montant total de 922 606 $US est prévu pour la phase II des PGEH pour cinq pays à faible volume de consommation (PFV) afin de parvenir à la réduction de 100 pour cent par rapport à la valeur de référence pour les HCFC (Barbade, Haïti, Mali, Saint-Kitts-et-Nevis et Soudan du Sud) (incluant 835 406 $US pour la période 2023-2025 et 87 200 $US pour la période au-delà de 2025).
Phase III des PGEH

Un montant total de 56,17 millions $US est prévu pour la phase III des PGEH pour 10 pays (Angola, Brésil, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d’), Liban, Malaisie, Mexique, Pérou et Timor-Leste) (incluant 37,16 millions $US pour la période 2023-2025 et 19,02 millions $US pour la période au-delà de 2025)[footnoteRef:3]. [3:  L’inclusion de la phase III des PGEH dans le plan d’activités, y compris la préparation de projet, est autorisée pour des pays dont la phase II du PGEH a été approuvée et dont l’objectif de réduction se situe au-delà de 2024 (décision 88/34(d)). ] 

Phase IV des PGEH
Un montant total de 10,47 millions $US est prévu pour la phase IV des PGEH pour un pays (Nigeria) (incluant 2,09 millions $US pour la période 2023-2025 et 8,37 millions $US pour la période au-delà de 2025) et 90 000 $US pour la préparation de projet en 2023. Pour l’instant, aucune décision n’a été prise pour permettre l’inclusion de la phase IV des PGEH dans le plan d’activités.
Efficacité énergétique pour les PFV
La décision 89/6 a permis aux agences bilatérales et d’exécution, lorsqu’elles soumettent des phases existantes et futures de PGEH pour des PFV, d’inclure le financement associé à la nécessité d’introduire des solutions de remplacement des HCFC avec un faible potentiel de réchauffement de la planète (PRG) et de maintenir l’efficacité énergétique pour l’entretien dans le secteur de la réfrigération.
Un montant total de 1,26 million $US est inclus dans le plan d’activités pour des activités concernant l’efficacité énergétique dans 23 PFV pour la période 2023-2025. Pour deux de ces pays (Cambodge et Maldives) qui ont des accords pour l’élimination complète des HCFC, le PNUD a inclus des activités concernant l’efficacité énergétique dans son plan d’activités, au montant de 64 950 $US en 2023 bien qu’il n’ait plus aucune demande pour des tranches restantes de PGEH à présenter au nom de ces deux pays dans l’avenir. Par ailleurs, le PNUE a déjà présenté une activité concernant l’efficacité énergétique pour les Maldives à la 91e réunion, au montant de 113 000 $US[footnoteRef:4]; il n’y a donc plus aucun financement accessible pour le PNUD pour ce pays. La question est traitée dans la section V sur les questions d’orientation. [4:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/44] 

II.2	Activités concernant les HFC
Préparation de projet de plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali (KIP)
Un montant total de 953 215 $US est inclus dans le plan d’activités pour des activités de préparation de projet de KIP[footnoteRef:5] pour 11 pays en 2023-2024. Le PNUD a inclus aussi trois activités de préparation de projet pour des projets d’investissement KIP pour un pays, au montant de 129 000 $US en 2023. [5:  Un financement pourrait être accordé pour la préparation de plans nationaux de mise en œuvre afin de respecter les réductions initiales dans le cadre de la réduction progressive des HFC, au plus tôt, cinq ans avant ces obligations à la suite de de la ratification de l’Amendement de Kigali par le pays et conformément aux lignes directrices qui seront approuvées (décision 79/46(b)(iii). En outre, les activités de préparation de la réduction progressive des HFC pourraient être incluses dans le plan d’activités pour les pays qui n’ont pas ratifié l’Amendement de Kigali mais qui ont remis une lettre précisant l’intention du gouvernement de faire de son mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali (décision 84/46(f)).  Les lignes directrices pour la préparation des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali ont été approuvées à la 87e réunion (décision 87/50).] 

Neuf des 11 pays pour lesquels des activités de préparation de projet KIP ont été incluses, n’ont pas encore ratifié l’Amendement de Kigali mais ils ont remis la lettre requise de leur gouvernement respectif, indiquant leur intention de faire de leur mieux pour ratifier l’Amendement de Kigali.
Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali (KIP)
Un montant total de 110,13 millions $US est inclus dans le plan d’activités pour des plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali[footnoteRef:6] pour 30 pays (incluant 33,04 millions $US pour la période 2023‑2025 et 77,09 millions $US pour la période au-delà de 2025).  En outre, le PNUD a inclus aussi des projets d’investissement KIP pour trois pays, au montant de 8,96 millions $US en 2024. Tous ces pays ont ratifié l’Amendement de Kigali. [6:  Les KIP peuvent inclure de telles activités dans le plan d’activités uniquement pour les pays ayant ratifié l’Amendement de Kigali (décision 84/46(g)).] 

Projets de contrôle des émissions de HFC-23

Le plan d’activités du PNUD contient une préparation de projet et un projet d’investissement pour le contrôle des émissions de HFC-23 pour un pays (Inde), au montant de 43 000 $US en 2023 et 8 millions $US en 2024, respectivement.
II.3	Coûts de base 

Les coûts de base[footnoteRef:7] devraient augmenter à un taux annuel de 0,7 pour cent, comme convenu. [7:  Les coûts de base du PNUD pour 2023 seront examinés à la 91e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/59).] 

III.	Rajustements proposés par le Secrétariat

Les rajustements au plan d’activités du PNUD pour la période 2023-2025 s’appuient sur des décisions correspondantes du Comité exécutif.  En examinant le plan d’activités révisé du PNUD pour la période 2023-2025, le Secrétariat a constaté que les rajustements suivants n’étaient pas inclus :
Tableau 2. Rajustements au plan d’activités du PNUD pour 2023–2025 ($US)* – tels que proposés par le Secrétariat 
	Rajustement
	2023–2025
	Après 2025

	Valeurs des PGEH pour refléter les montants réels approuvés en vertu des accords 
	133 750
	0

	Préparation de projet pour des KIP conformément à la décision 87/50 ou soumis à la 91e réunion
	(229 900)
	0

	Préparation de projet pour la phase III des PGEH conformément à la décision 71/42
	(96 300)
	0

	Préparation de projet pour la phase IV des PGEH
	(90 000)
	0

	Phase IV des PGEH
	(2 093 000)
	(8 374 000)

	Efficacité énergétique pour des PFV conformément à la décision 89/6
	(32 250)
	0


* Incluant les coûts d’appui d’agence, s’il y a lieu. 

Le tableau 3 présente les résultats des rajustements au plan d’activités du PNUD pour la période 2023–2025, proposés par le Secrétariat et qui sont également traités dans le contexte du plan général du Fonds multilatéral pour la période 2023–2025.[footnoteRef:8] [8:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

Tableau 3. Répartition rajustée des ressources figurant dans le plan d’activités du PNUD pour 2023‑2025 ($US)* 
	Description 
	2023
	2024
	2025
	Total (2023–2025)
	Total après 2025

	Activités concernant les HCFC 

	PGEH approuvés 
	18 938 447
	5 016 764
	9 277 467
	33 232 678
	14 678 907

	Préparation de projet de PGEH – phase II
	10 000
	0
	0
	10 000
	0

	PGEH - phase II 
	110 165
	362 461
	362 781
	835 406
	87 200

	Préparation de projet de PGEH – phase III
	64 200
	0
	0
	64 200
	0

	PGEH – phase III
	10 914 086
	11 416 971
	14 824 077
	37 155 133
	19 017 120

	Préparation de projet de PGEH – phase IV
	0
	0
	0
	0
	0

	PGEH – phase IV
	0
	0
	0
	0
	0

	PGEH – efficacité énergétique
	411 014
	603 860
	215 820
	1 230 694
	0

	Sous-total pour les activités concernant les HCFC 
	30 447 911
	17 400 055
	24 680 145
	72 528 111
	33 783 227

	Activités concernant les HFC 

	Plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali pour les HFC – Préparation de projet
	631 171
	92 145
	0
	723 315
	0

	Plans de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali (KIP)
	19 316 252
	13 619 387
	102 720
	33 038 359
	77 089 505

	KIP – préparation de projets d’investissement 
	129 000
	0
	0
	129 000
	0

	KIP – investissement
	0
	8 963 616
	0
	8 963 616
	0

	Préparation de projets de contrôle des émissions de HFC-23 
	43 000
	0
	0
	43 000
	0

	Contrôle des émissions de HFC-23
	0
	8 000 000
	0
	8 000 000
	0

	Sous-total pour les activités concernant les HFC
	20 119 423
	30 675 148
	102 720
	50 897 290
	77 089 505

	Activités standard 

	Renforcement des institutions 
	4 638 301
	1 885 226
	4 211 579
	10 735 106
	0

	Coûts de base
	2 157 835
	2 172 940
	2 188 152
	6 518 927
	0

	Sous-total pour les activités standard 
	6 796 136
	4 058 166
	6 399 730
	17 254 032
	0

	Total général
	57 363 470
	52 133 369
	31 182 595
	140 679 434
	110 872 732


* Incluant les coûts d’appui d’agence, s’il y a lieu. 

IV.	Indicateurs de rendement

Le PNUD a présenté des indicateurs de rendement conformément à la décision 71/28 dans le descriptif de son plan d’activités.  Le Secrétariat a informé le PNUD des objectifs figurant au tableau 4. 
Tableau 4. Indicateurs de rendement du PNUD pour 2023
	Type d’indicateur 
	Titre abrégé
	Calculs
	Objectif pour 2023 

	Planification--Approbation 
	Tranches approuvées
	Nombre de tranches approuvées par rapport au nombre prévu*
	45

	Planification--Approbation 
	Projets/activités approuvés
	Nombre de projets/activités approuvés par rapport au nombre prévu (incluant les activités de préparation de projet)
	30

	Mise en œuvre 
	Fonds décaissés
	D’après le décaissement estimé dans le rapport périodique
	23 111 673 $US

	Mise en œuvre
	Élimination des SAO 
	Élimination des SAO par la tranche au moment de l’approbation de la prochaine tranche, par rapport au volume prévu dans les plans d’activités*
	415,6 tonnes PAO

	Mise en œuvre
	Achèvement de projets pour les activités
	Achèvement de projets par rapport au nombre prévu dans les rapports périodiques pour toutes les activités (excluant la préparation de projet)
	39

	Administratif
	Rapidité de la clôture financière 
	Proportion de projets financièrement clos, 12 mois après l’achèvement du projet 
	70%

	Administratif 
	Présentation des rapports d’achèvement dans les délais prévus  
	Nombre de rapports d’achèvement de projet présentés dans les délais prévus, par rapport au nombre convenu
	Dans les délais prévus (9)

	Administratif 
	Présentation des rapports périodiques dans les délais prévus
	Présentation des rapports périodiques, des plans d’activités et des réponses, dans les délais prévus, sauf s’il en a été convenu autrement
	Dans les délais prévus


* L’objectif d’une agence serait réduit si elle n’a pas été en mesure de soumettre une tranche à cause d’une autre agence principale ou de coopération, si l’autre agence est d’accord.

V.	Questions d’orientation

 Le PNUD a présenté les questions d’orientation suivantes au sujet de la phase IV des PGEH et des activités relatives à l’efficacité énergétique pour les PFV qui n’ont plus de demandes à soumettre au Comité exécutif pour des tranches restantes.  Ces deux questions sont examinées dans le cadre du plan d’activités général du Fonds multilatéral pour la période 2023-2025.[footnoteRef:9]  [9:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/22] 

V.1	Demande pour la phase IV de PGEH

Le PNUD a inclus la phase IV du PGEH pour le Nigeria et la préparation de projet dans son plan d’activités. La phase II du PGEH pour le Nigeria a été approuvée pour la période 2018 à 2023 afin de réduire la consommation de HCFC de 35 pour cent de la valeur de référence du pays en 2020, et de 51,35 pour cent d’ici 2023, en prenant note que l’approbation de la phase II du PGEH n’empêchait pas le Nigeria de soumettre, pas avant 2020, la phase III du PGEH (décision 81/40).  Le Nigeria a soumis une demande pour la phase III à la 91e réunion[footnoteRef:10], avec un plan de réduction de la consommation de HCFC de 67,5 pour cent de la valeur de référence en 2025. Normalement, les pays qui ne sont pas des PFV parviennent à l’élimination complète des HCFC par un PGEH en trois phases. Toutefois, ce pays aura besoin de présenter une demande pour la phase IV de son PGEH en 2025 (avec une préparation de projet en 2023) pour mener des activités durant la période 2025-2030 en vue de l’élimination complète des HCFC. [10:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/49] 

V.2	Application de la décision 89/6 pour les PFV qui n’ont aucune demande pour des tranches restantes de leur PGEH

3. Tandis que la décision 89/6 permet aux PFV d’accéder à du financement supplémentaire pour la nécessité d’introduire des solutions de remplacement des HCFC par des frigorigènes à PRG faible ou nul afin de maintenir l’efficacité énergétique pour l’entretien dans le secteur de la réfrigération, lorsqu’ils soumettent des tranches pour des phases existantes ou futures de PGEH, le PNUD a inclus dans son plan d’activités, des activités visant l’efficacité énergétiques pour deux PFV ayant des accords pour l’élimination complète des HCFC et qui n’ont plus aucune demande pour des tranches restantes de leur PGEH, à présenter aux fins d’examen par le Comité exécutif. Le PNUD a indiqué que ce financement supplémentaire soutiendrait les efforts de ces pays au titre de l’Amendement de Kigali pour les raisons énoncées ci-dessous.
Cambodge
4. Le pays s’est engagé à éliminer complètement les HCFC d’ici 2030;[footnoteRef:11] toutefois le PNUD n’a plus de de demandes pour des tranches restantes de PGEH à soumettre au nom de ce pays. Les fonds demandés pour des activités visant l’efficacité énergétique aideraient le gouvernement à élargir son approche actuelle durant le processus de préparation du plan de mise en œuvre de l’Amendement de Kigali, par la mise en œuvre d’activités pilotes/de démonstration en matière d’efficacité énergétique, la collecte des leçons tirées et le partage d’expériences, pertinents pour l’Amendement de Kigali et en ligne avec les politiques du Protocole de Montréal.  Ces projets et expériences pilotes généreront des connaissances qui pourront être intégrées et répliquées dans la stratégie globale du KIP pour le Cambodge. [11:  Annexe XII au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/70/59] 



Maldives
5. Le pays est déjà parvenu à l’élimination complète des HCFC en 2020.[footnoteRef:12] Les fonds demandés pour les activités reliées à l’efficacité énergétique profiteraient au sondage mené par les Maldives auprès du secteur des pêches de petite échelle avec un soutien bilatéral en 2022.  L’objectif est d’évaluer l’équipement de réfrigération associé à la pêche sur les navires de pêche locaux.  Le soutien du Fonds multilatéral est nécessaire en 2023 pour des activités qui appuient le déploiement de technologies sans SAO et augmentent la capacité dans ce secteur. [12:  Annexe X au document UNEP/OzL.Pro/ExCom/69/40] 

VI.	Recommandation
6. Le Comité exécutif pourrait souhaiter :
Prendre note du plan d’activités du PNUD pour la période 2023-2025, contenu dans le document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24; et
Approuver les indicateurs de rendement pour le PNUD, tels qu’énoncés dans le tableau 4 du document UNEP/OzL.Pro/ExCom/91/24.
Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de 
Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.
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