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اللجنــة التنفيـذيــــة للصنــدوق المــتعــدد الأطـــراف
لتنفيـــذ بروتوكـول مونتريــال 
الاجتماع السادس والتسعون
مونتريال، 26-30 مايو/أيار 2025
البند 9 (ج) من جدول الأعمال المؤقت [footnoteRef:1] [1:  UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/1 
] 


مقترح مشروع: تركيا
تتألف هذه الوثيقة من تعليقات الأمانة وتوصيتها بشأن مقترح المشروع التالي:
الإزالة
	· 
	خطة إدارة إزالة المواد الھیدروکلوروفلوروکربونیة
(المرحلة الأولى، الشريحة الخامسة)
	برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) 
برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو )
	الموافقة الشمولية







ورقة تقييم المشروع - مشروعات متعددة السنوات
 تركيا
	(أولاً) عنوان المشروع
	الوكالة
	الاجتماع الذي صدرت فيه الموافقة
	تدبير الرقابة

	خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ( المرحلة الأولى)
	اليونيدو (الرئيسية) واليونيب 
	الثامن و الستون / الرابع و الثمانون
	الإزالة بنسبة 100%بحلول 2025



	(ثانياً) أحدث بيانات المادة 7 (المرفق جيم المجموعة الأولى)
	السنة: 2024
	  2.59طناً من قدرات استنفاد الأوزون



	(ثالثاً) أحدث البيانات القطاعية للبرنامج القطري (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	السنة: 2024

	المركب الكيميائي
	الإيروسول
	الرغاوي
	مكافحة الحريق
	التبريد 
	المذيبات
	عامل التصنيع
	الاستخدامات المعملية
	إجمالي استهلاك القطاع

	
	التصنيع
	الخدمة
	

	هيدروكلوروفلوروكربون -22
	
	
	
	
	2.59
	
	
	
	2.59



	(رابعاً) بيانات الاستهلاك (بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)

	خط الأساس للفترة 2010-2009 
	551.47
	نقطة البداية للتخفيضات المجمعة المستدامة:
	641.43

	الاستهلاك المؤهل للتمويل

	موافق عليه بالفعل:
	641.43
	المتبقي:
	0.00



	(خامساً) خطة الأعمال المعتمدة
	2025
	2026
	2027
	المجموع

	اليونيدو
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	34.60
	0.0
	0.0
	34.60

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	685,000
	0
	0
	685,000

	اليونيب
	إزالة المواد المستنفدة للأوزون (طن من قدرات استنفاد الأوزون)
	0
	0.0
	0.0
	0.0

	
	التمويل (دولار أمريكي)
	0
	0
	0
	0
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إن وثائق ما قبل دورات اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريال 
قد تصدر دون إخلال بأي قرار تتخذه اللجنة التنفيذية بعد صدورها. 
2
3
	(سادساً) بيانات المشروع
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017- 2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023*
	2024
	2025
	المجموع

	حدود الاستهلاك في بروتوكول مونتريال
(بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	551.40
	551.40
	496.26
	496.26
	496.26
	496.26
	358.50
	358.50
	358.50
	358.50
	358.50
	179.20
	غير متاح

	الحد الأقصى للاستهلاك المسموح به 
(بالأطنان من قدرات استنفاد الأوزون)
	غير متاح
	غير متاح
	غير متاح
	456.10
	360.80
	265.50
	170.20
	74.99
	74.99
	50.00
	40.00
	30.00
	20.00
	10.00
	0.00
	غير متاح

	التمويل المتفق عليه من حيث المبدأ 
(دولار أمريكي)
	يونيدو
	تكاليف المشروع
	7,713,490
	0
	807,750
	0
	0
	2,500,000
	0
	0
	1,598,850
	0
	0
	859,400
	0
	0
	640,600
	14,120,090

	
	
	تكاليف الدعم
	578,512
	0
	56,543
	0
	0
	175,000
	0
	0
	111,920
	0
	0
	60,158
	0
	0
	44,842
	1,026,975

	
	يونيب
	تكاليف المشروع
	0
	0
	103,450
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	103,450

	
	
	تكاليف الدعم
	0
	0
	13,449
	0
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	13,449

	المبالغ التى وافقت عليها اللجنة التنفيذية (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	7,713,490
	0
	911,200
	0
	0
	2,500,000
	0
	0
	1,598,850
	0
	0
	0
	859,400
	0
	0
	13,582,940

	
	تكاليف الدعم
	578,512
	0
	69,992
	0
	0
	175,000
	0
	0
	111,920
	0
	0
	0
	60,158
	0
	0
	995,582

	مجموع الأموال الموصى بالموافقة عليها في هذا الاجتماع
 (دولار أمريكي)
	تكاليف المشروع
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	640,600
	640,600

	
	تكاليف الدعم
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	44,842
	44,842


.من المخطط مبدئيًا أن يتم طرح الشريحة في عام 2022 *

	توصيــــــــــة الأمانــــــــــــة:
	الموافقة الشموليـــة


UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/54

UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/54


UNEP/OzL.Pro/ExCom/96/54



2

10
9


وصف المشروع
بالنيابة عن حكومة تركيا، قدمت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بصفتها الوكالة المنفذة الرئيسية طلبًا لتمويل الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بمبلغ قدره 640,600 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى تكاليف دعم الوكالة وقدرها 44,842 دولارا أمريكيا، لليونيدو فقط.[footnoteRef:2] ويتضمن الطلب تقريرًا مرحليا عن تنفيذ الشريحة الرابعة، وتقرير التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية للفترة 2023-2024، وخطة تنفيذ الشريحة للفترة 2025-2026. [2:  وفقًا للخطاب المؤرخ 14 مارس/ آذار 2025 المرسل من وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ في تركيا إلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).] 

تقرير عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
رغم عدم إبلاغ الحكومة التركية بعد عن استهلاكها للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام ٢٠٢٤، فإن الاستهلاك المؤكد لهذا العام هو ٢.٧٥ طن من قدرات استنفاد الأوزون، وهو أقل بنسبة ٩٩.٥٪ من خط الأساس للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المحدد للبلد لكي يمتثل له. ويوضح الجدول ١ استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في الفترة 2020-2024
الجدول 1- استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا (بيانات المادة 7 للقترة 2020-2024)
	الهيدروكلوروفلوروكربون-22
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024*
	خط الأساس

	 طن متري
	33.15
	63.96
	47.16
	42.48
	50.00
	8,007.00

	طن من قدرات استنفاذ الأوزون
	1.82
	3.52
	2.59
	2.34
	2.75
	551.47


* بيانات من تقرير التحقق عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
تخلصت تركيا تدريجيًا من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول أول يناير/ كانون الثاني 2025. وعلى مدار السنوات الماضية، استهلك البلد الهيدروكلوروفلوروكربون-22 فقط في قطاع خدمة التبريد. وتمت إزالة استهلاك الهيدروكلوروفلوروكربون من خلال الأنشطة المنفذة في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، بما في ذلك في تصنيع البولي يوريثان (219.8 طن من قدرات استنفاد الأوزون) ورغوة البوليسترين المسحوبة بالضغط (194.7 طن من قدرات استنفاد الأوزون)؛ وإزالة الهيدروكلوروفلوروكربون-22 في قطاع صناعات التبريد وتكييف الهواء؛ وحظر استيراد الهيدروكلوروفلوروكربون-141ب السائب أو الموجود في البوليولات المخلوطة سابقا بدءًا من أول يناير/ كانون الثاني 2013؛ وحظر الهيدروكلوروفلوروكربون-22 المستخدم في تصنيع معدات التبريد وتكييف الهواء المباعة في السوق المحلية بدءًا من أول يناير/ كانون الثاني 2015؛ وتنفيذ نظام تراخيص وحصص الاستيراد والتصدير؛ وأنشطة في قطاع خدمة التبريد.
تقرير عن تنفيذ البرنامج القطري
أبلغت الحكومة التركية عن بيانات استهلاك قطاع المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بموجب تقرير عن تنفيذ البرنامج الوطني لعام 2023 التي تتوافق مع البيانات الواردة بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال. وسيتم تقديم تقرير عن تنفيذ البرنامج الوطني لعام ٢٠٢٤ في 1 مايو/ أيار 2025.
تقرير التحقق
أكد تقرير التحقق أن الحكومة كانت تنفذ نظام ترخيص وحصص لواردات وصادرات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، وأن إجمالي استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المبلغ عنه بموجب المادة 7 من بروتوكول مونتريال لعام 2023 والسجلات المتاحة عن استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لعام 2024 كلاهما صحيحة وأقل من مستويات الاستهلاك القصوى المسموح بها والمنصوص عليها في الاتفاق المبرم مع اللجنة التنفيذية.
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
الإطار القانوني
تستمر تركيا في تطبيق نظام تراخيص وحصص المواد الهيدروفلوروكربونية، بحصص استيراد قدرها 50 طن متري (2.75 طن من قدرات استنفاد الأوزون) في عامي 2023 و2024، وتبعه حظر استيراد الهيدروفلوروكربون-22 اعتبارًا من أول يناير/ كانون الثاني 2025. وبدأ تشغيل نظام التراخيص لاستيراد وتصدير المواد الهيدروفلوروكربونية العمل منذ مايو/ أيار 2023، وتم تنفيذ حصص المواد الهيدروفلوروكربونية منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2024.
صادقت تركيا على تعديل كيغالي في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. ودخلت اللائحة 31881/2022 بشأن الغازات المفلورة، المتوافقة مع لائحة الاتحاد الأوروبي 517/2014 ومع تعديل كيغالي، حيز النفاذ في 29 يونيو/حزيران 2022.
قطاع التصنيع
خلال الشرائح السابقة، أنجزت تركيا تحويل تسع شركات مشمولة في مشروعات رغوة البولي يوريثان والبوليسترين السمحوبة بالضغط، وتحويل شركات النظم وتقديم المساعدة الفنية لتوفير أنظمة البوليول الخالية من الهيدروكلوروفلوروكربون المناسبة لمستخدميها النهائيين.
قطاع خدمة التبريد
خلال الشريحة الرابعة، استمر تنفيذ الأنشطة التالية:
(1) تدريب موظفي الجمارك والإنفاذ: تم توفير التدريب لعدد 109 من موظفي إنفاذ القانون والتفتيش الجمركي (بما في ذلك 29 امرأة) حول النظم الحالية، ومنع التجارة غير المشروعة، وتحديد المواد المستنفدة للأوزون المحظورة باستخدام معرفات مواد التبريد، مع شراء سبع معرفات في انتظار تسليمها وتوزيعها؛
(2) وتدريب واعتماد فنيي التبريد وتكيف الهواء: تم تعديل المعيار الوطني TS13905 لورش الخدمة وبرنامج اعتماد الفنيين لكي يشمل الغازات المفلورة؛ واعتمدت هيئة التأهيل المهني 1,684 فنيًا[footnoteRef:3]، مع اعتماد 2,500 فنيا إضافيا بعد أبريل/ نيسان 2025؛ [3:  يتم اعتماد الفنيين وفقًا للمعيار الوطني 19UY0401-5 لمؤهلات الموظفين الفنيين لأجهزة غازات الدفيئة المفلورة.] 

(3) وبرنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح: تم الانتهاء من برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح بعد زيارتين دراسيتين إقليميتين لمراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، ومرافق التخلص من النفايات، والمستخدمين النهائيين الرئيسيين، والدوائر الحكومية. وهدفت الزيارات، التي شارك فيها موظفون من مرافق الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، ومفتشو بيئة ومسؤولون حكوميون، إلى تعزيز الخبرة الفنية، وفهم الإجراءات التنظيمية والتشريعية، وضمان الامتثال لمعايير الاتحاد الأوروبي، واستكشاف الحوافز المالية ونماذج الأعمال اللازمة لتشغيل برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح.
تنفيذ ورصد المشروع
من المبلغ 54,400 دولارا أمريكيا المعتمد لرصد البرنامج، تم صرف إجمالي قدره 25,286 دولارا أمريكيا على مستشار وطني للمساعدة في تنفيذ الأنشطة المخطط لها، بما في ذلك حلقات العمل التدريبية، والسفر المتعلق بزيارة مواقع العرض التوضيحي، وتنسيق التحقق من استهلاك المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
مستوى صرف الأموال
حتى فبراير/ شباط 2025، من أصل المبلغ 13,582,940 دولارًا أمريكيًا المعتمد حتى الآن، تم صرف 11,963,925 دولارًا أمريكيًا (11,860,475 دولارًا أمريكيًا لليونيدو و 103,450 دولارًا أمريكيًا لليونيب)، وتمت إعادة 318,150 دولارًا أمريكيًا، على النحو الموضح في الجدول 2. وسيتم صرف الرصيد وقدره 1,300,865 دولارًا أمريكيًا في عامي 2025 و2026 .
الجدول 2- التقرير المالي للمرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية في تركيا (بالدولار الأمريكي)
	المشروع/الشريحة
	اليونيدو
	اليونيب
	المجموع
	معدل الصرف (%)

	مشروع شامل لرغو البولي يوريثان والبولسترين المسحوبة بالضغط
	المعتمد
	7,713,490
	0
	7,713,490
	96.2

	
	المصروف
	7,419,768
	0
	7,419,768
	

	الشريحة الأولى
	المعتمد
	807,750
	103,450
	911,200
	99.7

	
	المصروف
	805,351
	103,450
	908,801
	

	الشريحة الثانية
	المعتمد
	2,500,000
	0
	2,500,000
	97.6

	
	المصروف
	2,440,571
	0
	2,440,571
	

	الشريحة الثالثة
	المعتمد
	1,598,850
	0
	1,598,850
	63.8

	
	المصروف
	1,020,157
	0
	1,020,157
	

	الشريحة الرابعة
	المعتمد
	859,400
	0
	859,400
	20.3

	
	المصروف
	174,628
	0
	174,628
	

	المجموع
	المعتمد
	13,479,490
	103,450
	13,582,940
	88.1

	
	المصروف
	11,860,475
	103,450
	11,963,925
	


* أُنجزت مشروعات استثمارية في شركات رغوة البولي يوريثان والبولسترين المسحوبة بالضغط في ديسمبر/ كانون الأول 2019، وأعيدت الأرصدة غير المستخدمة وقدرها 293,722 دولارًا أمريكيًا إلى الصندوق في الاجتماع الرابع والثمانين. كما أُعيدت الأرصدة غير المستخدمة وقدرها 1,605 دولارا أمريكيا، و794 دولارًا أمريكيًا، و22,029 دولارًا أمريكيًا من الشريحتين الأولى والثانية إلى الصندوق في الاجتماعات التاسع والسبعين والحادي والثمانين والسابع والثمانين.
خطة تنفيذ الشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
سيتم تنفيذ الأنشطة التالية بين يوليه/ تموز 2025 وديسمبر/ كانون الأول 2026:
إنفاذ نظام الإبلاغ الإلكتروني عبر الإنترنت، وتدريب موظفي الجمارك، وتدريب واعتماد الفنيين: مواصلة إنفاذ وتحديث نظام الإبلاغ عبر الإنترنت عن المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتطوير التدريب للمستوردين عبر الإنترنت على الإبلاغ عن المواد الهيدروفلوروكربونية؛ وتدريب 200 موظفا جمركيا إضافيا على تحديد ومنع التجارة غير المشروعة في المواد المستنفدة للأوزون المحظورة؛ وتدريب 500 فنيا إضافيا على ممارسات الخدمة الجيدة؛ وإعداد ونشر مواد التوعية بشأن ممارسات الخدمة الجيدة، واسترداد وأعادة تدوير واستصلاح غازات التبريد، والتكنولوجيات البديلة؛ وتنظيم حلقتي عمل للتوعية بشأن استرداد وإعادة تدوير واستصلاح غازات التبريد وبدائل المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (335,000 دولارا أمريكيا)؛
وبرنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح: تعزيز تشغيل برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح من خلال تحديث أحد مختبرات فحص المواد، بما في ذلك تقييم الاحتياجات، وإعادة تأهيل المرفق، وشراء معدات المخبر (تشمل على سبيل المثال لا الحصر جهاز كروماتوغرافيا الغاز، وجهاز تحليل الرطوبة، ومجموعات اختبار التلوث والأحماض، وموازين، وكاشفات التسرب، ومجموعة مسبار التبريد)، وتدريب الفنيين على تشغيل المعدات ( 170,000 دولارا أميركيا)؛
وتنفيذ ورصد المشروع: مواصلة تنسيق أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية المتبقية لضمان استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بدعم من المستشارين الفنيين الوطنيين (63,000 دولارا أميركيا)، ومستشار فني (47,000 دولارا أميركيا)، وعمليات التدقيق (25,600 دولارا أميركيا) (بإجمالي قدره 135,600 دولارا أميركيا).
تعليقات وتوصيات الأمانة 
التعليقات
تقرير مرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة وإنجاز خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
أشارت الأمانة إلى أن تركيا كانت تُنفّذ جميع الأنشطة المقترحة في خطة العمل للشريحة الرابعة. وفيما يتعلق بالأرصدة غير المصروفة وقدرها 1,300,865 دولارًا أمريكيًا، أوضحت اليونيدو أن الرصيد 578,793 دولارًا أمريكيًا من الشريحة الثالثة كان يُستخدم في التدريب المستمر لعدد 800 فنيا واعتمادهم وتوفير مجموعات الأدوات، بينما خُصص الرصيد 684,772 دولارًا أمريكيًا من الشريحة الرابعة لتدريب واعتماد 2,500 فنيا إضافيا مُخطط لهم في الأشهر المقبلة. كما أشارت اليونيدو إلى أنه حتى مارس/ آذار 2025، تم اعتماد 7,289 فنيًا. 
وأكدت اليونيدو أن تنفيذ الأنشطة يتقدم باستمرار دون انقطاع، مع التزام الحكومة بإكمال جميع الأنشطة الجارية والمخطط لها في خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية بحلول تاريخ الإنجاز المحدد في الاتفاق وهو 31 ديسمبر/كانون الأول 2026، دون الحاجة إلى تمديد.
الإطار القانوني ومتابعة الخدمة
أصدرت الحكومة التركية حصص استيراد المواد الهيدروكلوروفلوروكربونةي لعامي 2024 و2025، وقدرها 50 طن متري وصفر طن متري على التوالي، مما يبين الإزالة التامة التي تحققت في عام 2025 وفقًا للاتفاق وقبل أهداف الرقابة المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال. ولا تنوي تركيا استهلاك مواد هيدروكلوروفلوروكربونية لمتابعة الخدمة خلال الفترة 2030-2040، وفقًا للفقرة 8 مكرر (هـ) (1) من المادة 5 من بروتوكول مونتريال.
خطة العمل للشريحة الخامسة والأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية
ناقشت الأمانة مع اليونيدو أهمية وتكلفة الأنشطة المقترحة في إطار الشريحة الخامسة. وفيما يتعلق بتحديثات نظام الإبلاغ الإلكتروني، أوضحت اليونيدو أهميته في تتبع واردات وصادرات المواد الخاضعة للرقابة بفعالية، بالإضافة إلى دوره في العمل بمثابة سجل لكلا الفنيين المعتمدين ومالكي المعدات الذين يقدمون تقارير عن رصد التسرب والصيانة. ومازال النظام بحاجة إلى تحسين، ويلزم تقديم تدريب إضافي لمستخدميه المختلفين لضمان دقة إدخال البيانات والرصد. وتشمل التطورات المقترحة التكامل مع نظام وزارة التجارة للسماح بالتحقق الآلي من بيانات الاستيراد والتصدير، وإضافة وحدة تخزين لتحسين إمكانية تتبع المواد الخاضعة للرقابة عبر سلسلة التوريد، ووحدة تتبع للغازات المستصلحة، وفقا لمتطلبات الامتثال البيئي.
وفيما يتعلق بتعزيز عمليات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، أوضحت اليونيدو أن الأولوية في المرحلة الأخيرة من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية ستُخصص لتحسين مرافق المختبرات، بينما ستُشمل الأدوات والمواد الاستهلاكية الإضافية اللازمة لمراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح بشكل رئيسي ضمن خطة كيغالي لتنفيذ تعديل كيغالي للمواد الهيدروفلوروكربونية. وستشمل الميزانية المقترحة المعدات والأدوات وتعديلات السلامة المحدودة (مثل نظام إنذار الحريق وكاشفات الدخان والغاز وطفايات الحريق) فقط، بينما يتحمل المستفيد التكاليف الأخرى المتعلقة بأعمال إعادة التأهيل المدنية.
وفيما يتعلق بمسألة الدعم التنظيمي لعمليات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، أوضحت اليونيدو أن الحكومة تُعدّ تعميمًا لضمان المناولة الصحيحة بيئيًا للغازات المفلورة، بما في ذلك جمعها وتخزينها المؤقت ونقلها واستصلاحا. وستُحدد اللائحة، المقرر نشرها في سبتمبر/ أيلول 2025، أيضا المتطلبات التشغيلية المادية لمراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، مع العلم بأن تنفيس غازات التبريد ممنوع في تركيا. كما أفادت اليونيدو بأن الزيارة الدراسية قدمت المعلومات اللازمة لتحديد نموذج العمل لعمليات الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح في البلد.
وتشير الأمانة إلى أنه بالمبلغ 135,600 دولارا أمريكيا المطلوب لوحدة إدارة المشروع في الشريحة الأخيرة، يكون المستوى التراكمي للأموال المخصصة لوحدة إدارة المشروع في إطار المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا 500,000 دولارا أمريكيا، حسبما ووفق عليه من حيث المبدأ.
تنفيذ السياسة الجنسانية
دمجت تركيا السياسة الجنسانية للصندوق المتعدد الأطراف في تنفيذ خطتها لإدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية، من خلال جملة أمور، منها رصد مشاركة المرأة في عمليات التوظيف، بما في ذلك في لجان التوظيف، وتشجيع النساء على التقديم. ويتم  رصد التوازن بين الجنسين في أنشطة بناء القدرات والتوعية، مع إيلاء اهتمام خاص لمشاركة المرأة. وأوصى تقييم أُجري بشأن المساواة بين الجنسين في تنفيذ خطة إدارة ا إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية باعتماد عدة استراتيجيات لوحدة الأوزون الوطنية لتعزيز المساواة، بما في ذلك إنشاء مستودع رقمي لأفضل الممارسات المراعية للجنسين، وبرامج تقدير لكي تُسلط الضوء على مناصري المساواة بين الجنسين، وتسهيل برامج الإرشاد والتواصل للمهنيات الإناث، والدعوة إلى سياسات شاملة للجنسين، ودمج مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بالجنسين في أهداف المشروع، ورصد الفوارق بين الجنسين، وتقديم تدريب مستمر على المساواة بين الجنسين. وفي إطار الشريحة الخامسة، سيتم توسيع نطاق جهود تعميم مراعاة المنظور الجنساني لضمان مراعاة جميع وثائق ومنصات وفعاليات وأنشطة المشروع للجنسين.
استدامة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية وتقييم المخاطر
سيتم ضمان الاستدامة طويلة الأمد للإزالة التامة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية من خلال تدابير مثل التشغيل المستمر لنظام التراخيص والحصص لمنع استيراد المواد المحظورة، وتدريب موظفي الجمارك على منع الواردات غير القانونية، والالتزام بلوائح الغازات المفلورة للحد من تسرب وانبعاثات غازات التبريد، وتشغيل مراكز الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح لصيانة غازات التبريد، واستمرار برنامج اعتماد الفنيين، ومواءمة أنشطة خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية مع المرحلة الأولى من خطة تنفيذ تعديل كيغالي لضمان انتقال سلس إلى بدائل ذات قدرة منخفضة على إحداث الاحترار العالمي. ويتمثل الخطر الرئيسي الذي تم تحديده للشريحة الخامسة في التأخيرات المحتملة في اعتماد الفنيين وحملات التوعية، الذي يمكن تخفيفه من خلال تعزيز التعاون بين وحدة الأوزون الوطنية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
خاتمة
تُشير الأمانة إلى أن تركيا مازالت تمتثل لأهداف بروتوكول مونتريال واتفاقها مع اللجنة التنفيذية. ودخل حظر واردات المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية حيز النفاذ في 1 يناير/كانون الثاني 2025. وتتقدم أنشطة قطاع خدمة التبريد وفقًا للخطة الموضوعة، وبلغت نسبة الأموال المصروفة 20.3 في المائة للشريحة الرابعة و88.1 في المائة لجميع الأموال المعتمدة في المرحلة الأولى. وستضمن التحديثات المقترحة للنظام الإلكتروني لتسجيل الواردات والصادرات، وكذلك تتبع الفنيين المعتمدين وتسرب المعدات، واستمرار التدريب الجمركي واعتماد الفنيين، وتحسينات برنامج الاسترداد وإعادة التدوير والاستصلاح، ستضمن استدامة الإزالة السريعة للمواد الهيدروكلوروفلوروكربونية.
التوصية
توصي أمانة الصندوق اللجنة التنفيذية بما يلي:
تحاط علماً بالتقرير المرحلي عن تنفيذ الشريحة الرابعة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا؛
وتطلب من حكومة تركيا، أن تقدم اليونيدو واليونيب تقاريرا مرحلية سنوية عن تنفيذ برامج العمل المرتبطة بالشريحة النهائية وتقارير التحقق حتى اكتمال المشروع، وتقرير إنجاز المشروع إلى أول اجتماع للجنة التنفيذية في عام 2027.
كما توصي أمانة الصندوق بالموافقة الشمولية على الشريحة الخامسة والأخيرة من المرحلة الأولى من خطة إدارة إزالة المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية لتركيا وخطة تنفيذ الشريحة المقابلة للفترة 2025-2026 بمستوى التمويل الموضح في الجدول أدناه.
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